Приложение № 1. Календарный план

| Этап, № | Название этапа | Услуги | Срок выполнения обязательств по этапу | Результаты/Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | - Разворачивание серверов силами исполнителя; - Установка системы; - Сквозное тестирование. | 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора |  |
| 2 | Предоставление права использования ПО системы Оператора ИС ЭПД | Предоставление права использования ПО системы Оператора ИС ЭПД на ____месяцев | 1 (один) календарный день с даты окончания Подготовительного этапа, указанного в настоящем Приложении Технических требований. | Результаты: - Переданы права использования ПО системы Оператора ИС ЭПД Документы: - Акт приема-передачи прав использования программного обеспечения; - Спецификация передаваемого ПО; - Документ/документы, подтверждающие наличие у Исполнителя прав в отношении ПО. |
| 3 | Оказание услуг Оператора ИС ЭПД | Оказание услуг по обеспечению юридически значимого электронного документооборота перевозочных документов между АО «Почта России» и его Клиентами, Контрагентами и Государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федераци, включая: - Обеспечение постоянной поддержки пользователей; - Устранение инцидентов в рамках оказания услуг, анализ причин возникновение инцидентов и нивелирование факторов возникновения инцидентов; - Формирование ежеквартальной отчетности; - Обеспечение выполнения стандартов и нормативов ИТ – безопасности Заказчика; - Поддержку изменений законодательства Российской Федерации в области ЭДО. | ХХ (____) календарных месяцев с даты окончания Подготовительного этапа, указанного в настоящем Приложении Технических требований. | Результаты: Оказаны услуги по обеспечению юридически значимого электронного документооборота перевозочных документов между АО «Почта России» и его Клиентами, Контрагентами и Государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Документы: - Акт сдачи-приемки оказанных услуг; - Отчет об оказанных услугах (по форме Приложения № 4 к настоящим Техническим требованиям). |