Технические требования на оказание услуг по

«ОКПД2 63.9 Консалтинговые услуги по внешней оценке процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем с разработкой дорожной карты по реализации требований ГОСТ Р 56939-2024»

Лот № ___-ДИТ-202__-ИА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1. Обозначения и сокращения	2

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Информация в отношении исполнения Договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения Договора)	3

2.	Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг	3

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

5.	Приложения	20

Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Услуги	20

Приложение № 2. Форма Перечня привлекаемых для исполнения договора кадровых ресурсов	20

Приложение № 3. Положение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, в ПАО «РусГидро»	20

# Общие сведения

## 1.1. Обозначения и сокращения

| Оценка | Оценка процессов разработки для оценки соответствия процессов разработки программного обеспечения установленным стандартам, лучшим практикам и целям Заказчика |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 56939-2024 | Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2024 N 1504-ст) |
| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИС | Информационная система |
| КИИ | Критическая информационная инфраструктура |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| СЗИ | Средства защиты информации |
| Субъекты | ПАО «РусГидро» |
| Отчет | Письменный отчет, содержащий информацию о результатах Оценки, подготавливаемый Исполнителем для представления Заказчику |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТТ | Технические требования |

## 1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 63.9 Консалтинговые услуги по внешней оценке процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем с разработкой дорожной карты по реализации требований ГОСТ Р 56939-2024» (далее – Услуги)».

## 1.3. Цель оказания услуг

Целью оказания Услуг является проведение оценки процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем в ПАО «РусГидро» с учетом требований ГОСТ Р 56939-2024.

В рамках оказания Услуг должны быть решены следующие задачи:

- должно быть проведено обследование процессов жизненного цикла ПО, в том числе анализ соответствия процессов требованиям стандарта ГОСТ Р 56939-2024, проверка наличия и качества документации, оценка эффективности реализации процессов, выявление слабых мест и рисков;

- на основе результатов обследования должен быть составлен отчет о состоянии процессов безопасной разработки ПО в ПАО «РусГидро» с учетом требований ГОСТ Р 56939-2024 и даны рекомендации по устранению недостатков, в том числе предложена дорожная карта мероприятий по приведению процессов жизненного цикла ПО в соответствие с требований ГОСТ Р 56939-2024.

## 1.4. Информация в отношении исполнения Договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения Договора)

В рамках подготовки к оказанию Услуг Исполнитель передает ПАО «РусГидро» опросные листы, в которых уточняет информацию, необходимую ему для начала оказания услуг, например:

- организационно-распорядительную документацию в области обеспечения ИБ и процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем в ПАО «РусГидро»;

- данные об информационной инфраструктуре и составе информационных систем ПАО «РусГидро».

# Требования к продукции

## 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

## 2.1.1 Требования к перечню и объему услуг

Услуги должны быть выполнены удаленно.

В область оказания Услуг входит оценка процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем в ПАО «РусГидро» с учетом требований ГОСТ Р 56939-2024».

В объем Услуг входит оценка:

- состояния 5 (пяти) информационных систем по согласованию с Заказчиком в части выполнения требований ГОСТ Р 56939-2024, в том числе выполнение всех рекомендуемых по ГОСТ Р 56939-2024 проверок безопасности на тестовых и промышленных средах, а также конвейеров сборки и развёртывания.

- организационно-распорядительной документации Заказчика, определяющей требования в части обеспечения ИБ, а также в части процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем в ПАО «РусГидро».

- проектной и эксплуатационной документации на СЗИ и информационных систем и ИТ-инфраструктуры Заказчика.

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Консалтинговые услуги по внешней оценке процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем с разработкой дорожной карты по реализации требований ГОСТ Р 56939-2024 | Условная единица | 1 |
|  | Обследование процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем в ПАО «РусГидро» | Условная единица | 1 |
|  | Обследование состояния информационных систем по согласованию с Заказчиком в части выполнения требований ГОСТ Р 56939-2024, в том числе выполнение всех рекомендуемых по ГОСТ Р 56939-2024 проверок безопасности исходного кода, тестовых и промышленных сред, а также конвейеров сборки и развёртывания | Условная единица | 1 |
|  | Подготовка аналитического отчета о результатах оценки, с указанием рекомендаций и дорожной карты по внедрению процессов безопасной разработки | Условная единица | 1 |
| 1.4. | Подготовка дорожной карты (технических требований) по внедрению процессов безопасной разработки, которая содержит: - оценка текущего состояния процессов; - определение целей и задач; - описание этапов внедрения процессов и инструментов; - описание ресурсов, необходимых для внедрения процессов; формирование методологии для определения зрелости процессов безопасной разработки | Условная единица | 1 |
| 1.5. | Подготовка ТТ на разработку проектного решения по созданию системы контроля безопасной разработки информационных систем | Условная единица | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Консалтинговые услуги по внешней оценке процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем с разработкой дорожной карты по реализации требований ГОСТ Р 56939-2024 | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.1. | Обследование процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем в ПАО «РусГидро» | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.2. | Обследование состояния информационных систем по согласованию с Заказчиком в части выполнения требований ГОСТ Р 56939-2024, в том числе выполнение всех рекомендуемых по ГОСТ Р 56939-2024 проверок безопасности исходного кода, тестовых и промышленных сред, а также конвейеров сборки и развёртывания | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.3. | Подготовка аналитического отчета о результатах оценки, с указанием рекомендаций и дорожной карты по внедрению процессов безопасной разработки | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.4. | Подготовка дорожной карты (технических требований) по внедрению процессов безопасной разработки, которая содержит: - оценка текущего состояния процессов; - определение целей и задач; - описание этапов внедрения процессов и инструментов; - описание ресурсов, необходимых для внедрения процессов; формирование методологии для определения зрелости процессов безопасной разработки | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.5. | Подготовка ТТ на разработку проектного решения по созданию системы контроля безопасной разработки информационных систем | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |

## 2.2. Требования к качеству продукции

Услуги должны быть оказаны для нужд ПАО «РусГидро». Количественные характеристики объектов оценки, объем и в сроки оказания Услуг установлены в п.2.1. Технических требований.

Наименование услуг: «ОКПД2 63.9 Консалтинговые услуги по внешней оценке процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем с разработкой дорожной карты по реализации требований ГОСТ Р 56939-2024».

Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем и условия оказания Услуг | Услуги должны быть оказаны в соответствии с параметрами, объемами и условиями, перечисленными в п.2.1. ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Способы оказания услуг | Услуги должны быть оказаны способами, изложенными в разделе 2.1.1. ТТ – Требования к перечню и объему услуг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования в отношении соблюдения конфиденциаль-ности информации | С Исполнителем в обязательном порядке должно быть заключено Соглашение об охране конфиденциальности информации и полученных сведений. В рамках данного соглашения Исполнитель должен обеспечить режим конфиденциальности информации в отношении всей предоставленной и полученной во время оказания Услуг информации, в том числе не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред Заказчику. Данное требование распространяется на любую конфиденциальную информацию, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Исполнитель и его работники обязаны обеспечивать специальные меры охраны при обработке конфиденциальной информации Заказчика, а также при передаче её по каналам связи. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к Исполнителю | К исполнению услуг допускается привлечение не более одной субподрядной организации, соответствующей требованиям, указанным в п.1.4.1 Таблицы 3 ТТ, согласованной в обязательном порядке с ПАО «РусГидро». Исполнитель должен обладать опытом: проведения комплексного аудита процессов разработки для 1С, Web-систем, Scada-систем, мобильного ПО; анализа защищенности 1С:ERP, Web и мобильных приложений, Scada-систем. Исполнитель должен иметь собственный продукт или платформу, выполняющий функции анализа защищенности ПО | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документам, подтверждающим соответствие Исполнителя установленным требованиям | Одновременно с заключением договора, Исполнитель должен предоставить Перечень привлекаемых кадровых ресурсов по форме Приложение №2 к ТТ (далее – «Перечень») в количестве сотрудников не менее 5 специалистов, которые будут задействованы в оказании услуг по предмету Закупки, в том числе специалистов, обладающих следующей квалификацией: 1. высшим профессиональным образованием по направлениям подготовки (в любой комбинации) 090100 «Информационная безопасность», или 10.03.01 «Информационная безопасность», или 10.04.01 «Информационная безопасность»; 2. сертификатом Certified API Security Professional (CASP) (или аналогичным) – не менее одного человека; 3. сертификатом Certified Container Security Expert (CCSE) (или аналогичным) – не менее одного человека; 4. сертификатом Certified Information Systems Security Professional (CISSP) (или аналогичным) – не менее двух человек; 5. сертификатом Certified Information Systems Auditor (CISA) (или аналогичным) – не менее одного человека; 56. сертификатом Certified Information Security Manager (CISM) (или аналогичным) – не менее одного человека; 7. сертификатом Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) (или аналогичным) – не менее одного человека; 8. сертификатом Project Management Professional (PMP) (или аналогичным) – не менее одного человека; 8. сертификатом Offensive Security Certified Professional (OSCP) (или аналогичным) – не менее одного человека; 9. сертификатом Offensive Security Experienced Penetration Tester (OSEP) (или аналогичным) – не менее одного человека; 10. сертификатом Offensive Security Web Expert (OSWE) (или аналогичным) – не менее одного человека; 11. сертификатом ведущего аудитора систем менеджмента ISO/IEC 27001:2022 (или аналогичным) – не менее одного человека, включая следующие обязательные приложения к Перечню: - заверенные отделом кадров Исполнителя выписки из действующих трудовых договоров всех специалистов со сроком действия не менее 12 месяцев; - заверенные отделом кадров Исполнителя копии дипломов государственного образца и сертификатов прохождения обучения специалистов в соответствии с указанными требованиями и необходимым количеством; - справку в свободной форме о том, что все привлекаемые специалисты ранее участвовали в сопоставимых по объему, длительности и охвату проектах по проведению оценки процессов разработки систем (из п.1.4.1 и не менее 10 проектов). Справка должна включать описание и количество объектов оценки, программы оценки (обследование и сбор данных о процессах разработки ПО, составе и структуре используемых в этих целях информационных ресурсов и инструментов Заказчика, анализ результатов обследования, оценка степени и полноты внедрения мер по обеспечению безопасности разработки ПО, степени соответствия процессов разработки положениям стандартов, регламентов и методик, требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области управления процессом безопасной разработки ПО, определение целевого состояния процессов управления безопасной разработки ПО, разработка заключения о соответствии/не соответствии ПО требованиям безопасности и рекомендаций по внедрению или корректировке процесса разработки безопасного ПО) и указание длительности услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания Услуг | Исполнитель должен разработать аналитический Отчет, технические требования на разработку проектного решения по созданию системы контроля безопасной разработки информационных систем и Дорожную карту внедрения процессов безопасной разработки, которая должна содержать: - детальную дорожную карту с этапами, сроками и ответственными. - рекомендации по инструментам и интеграциям в процесс разработки. - обучение и поддержку команды на первых этапах внедрения. - метрики безопасности для оценки эффективности изменений. | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Определение области обследования | В область обследования обязательно должны входить: 1)Информационные системы; 2) Организационно-распорядительная документация Заказчика, определяющая требования в части обеспечения ИБ, а также в части процессов безопасной разработки ПО ПАО «РусГидро». 3) Проектная и эксплуатационная документации на СЗИ и информационных систем и ИТ-инфраструктуры Заказчика. |  |  |  |
| - ‍ | Требования к результатам подготовки аналитического отчета | Исполнителем должен быть разработан аналитический отчет об обследовании процессов разработки и внедрения ПО в Группе РусГидро, который должен содержать: - оценку текущего состояния процессов; - определение целей и задач; - описание этапов внедрения процессов и инструментов; - описание ресурсов, необходимых для внедрения процессов; - краткосрочные и долгосрочные рекомендации по построению процессов безопасной разработки; - детальную дорожную карту с этапами, сроками и ответственными; - рекомендации по инструментам и интеграциям в процесс разработки; - метрики безопасности для оценки эффективности изменений; - презентация результатов обследования состояния ПО перед Заказчиком. |  |  |  |
|  | Передача прав интеллектуальной собственности | ПАО «РусГидро» является конечным владельцем всех методик, и методов оценки и выставления критериев, разработанных и использованных в рамках оказания Услуг и отраженных в отчетной документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности при оказании услуг | Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований информационной безопасности установленных Заказчиком при выполнении Услуг (в части запрета подключения к корпоративной и технологической сети средств вычислительной техники, мобильных устройств, съемных машинных носителей информации не разрешенных к использованию). А также не допускать причинения ущерба информационной инфраструктуре Заказчика во время оказания Услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результатов Услуг | Разработанные Исполнителем Отчеты по результатам оказания услуг должны быть переданы Заказчику до даты окончания оказания Услуг, все замечания на момент приемки результатов Услуг должны быть устранены | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД), их актуальными версиями: -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР», - приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Соблюдение при оказании услуг требований ЛНД(А) Заказчика | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими ЛНД (А) Заказчика: - Политикой ПАО «РусГидро» в отношении обработки персональных данных, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2024, размещенной на сайте под названием Политика ПАО «РусГидро» в отношении обработки персональных данных, ссылка: https://rushydro.ru/investors/disclosure/regulations_and_docs/documents/other_doc/; - Положением об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, в ПАО «РусГидро», утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 07.12.2023 №888 (Приложение № 3 к ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
|  | - | Требования не предъявляются | - | - | - |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требование о возможности оперативной замены конечных исполнителей | Исполнитель должен обеспечить возможность оперативной замены исполнителя с целью выполнения взятых обязательств и соблюдения сроков оказания Услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к контролю за оказанием Услуг | Для осуществления контроля над ходом оказания услуг Исполнитель по запросу Заказчика представляет необходимые материалы, относящиеся к Услугам, и создает условия для проверки хода оказания Услуг. |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участником не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметная документация составляется Исполнителем в рамках исполнения договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

В случае, если стоимость по разработанной смете Исполнителя будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

В случае, если стоимость по разработанной смете Исполнителя будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

# Приложения

### Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Услуги

### Приложение № 2. Форма Перечня привлекаемых для исполнения договора кадровых ресурсов

### Приложение № 3. Положение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, в ПАО «РусГидро»