# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

# Модернизация и внедрение автоматизированной системы учета и расчетов с потребителями за услуги водоснабжения и водоотведения на базе комплекса программ «Программное обеспечение - Биллинг»

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Назначение документа

Настоящее техническое задание определяет цели, принципы, архитектуру, этапность и организационные правила выполнения работ по модернизации существующей биллинговой системы Заказчика.

Документ регламентирует не разработку новой системы как таковой, а процесс перехода от существующей (legacy) системы к новой биллинговой платформе, включая:

- порядок поэтапного замещения функциональности;

- правила взаимодействия старой и новой систем;

- требования к обеспечению непрерывности расчетов;

- механизмы контроля корректности результатов;

- ограничения и условия внедрения.

Целевая функциональность новой системы определена в отдельном техническом задании (Приложение №1) и в рамках настоящего документа не пересматривается.

## 1.2. Цель модернизации

Основной целью модернизации является создание и ввод в промышленную эксплуатацию новой биллинговой системы без нарушения текущих бизнес-процессов Заказчика.

Модернизация направлена на достижение следующих результатов:

- поэтапная замена устаревшей архитектуры, основанной на монолитном приложении и хранимых процедурах;

- обеспечение технологической независимости и масштабируемости системы;

- повышение прозрачности расчетов и управляемости процессов;

- снижение рисков, связанных с единовременным переходом;

- обеспечение возможности дальнейшего развития системы без ограничений legacy-архитектуры.

## 1.3. Ограничения проекта

В рамках выполнения работ должны соблюдаться следующие критические ограничения:

- Недопустимость остановки расчетного контура
Существующая система должна функционировать непрерывно до момента полного переноса ключевых функций (начисления, платежи, дебиторская задолженность).

- Недопустимость потери данных
Любые операции, выполняемые в процессе модернизации, не должны приводить к потере, искажению или дублированию данных.

- Недопустимость ошибок начислений
Результаты расчетов новой системы должны полностью совпадать с результатами существующей системы.

- Соблюдение расчетного цикла
Все изменения, влияющие на расчет начислений, должны внедряться исключительно между расчетными периодами (календарными месяцами).

- Сохранение работоспособности пользователей
Пользователи должны иметь возможность продолжать выполнение своих функций в любой момент времени, даже при частичной готовности новой системы.

## 1.4. Объект модернизации

Объектом модернизации является существующая биллинговая система Заказчика, представляющая собой:

- монолитное приложение на базе Delphi;

- использование MS SQL Server в качестве СУБД;

- значительную часть бизнес-логики, реализованную в хранимых процедурах;

- тесную интеграцию пользовательского интерфейса, бизнес-логики и доступа к данным .

Модернизация предполагает постепенное замещение функциональности данной системы новой платформой, построенной на современной архитектуре.

## 1.5. Общий подход к модернизации

Модернизация системы осуществляется по принципу поэтапного перехода с одновременным функционированием двух систем:

- существующей (legacy);

- новой (разрабатываемой).

На протяжении переходного периода обе системы функционируют параллельно, при этом:

- legacy-система сохраняет роль основного источника данных и расчетов;

- новая система постепенно принимает на себя отдельные функции;

- переключение функций осуществляется последовательно и контролируемо.

# 2. ПРИНЦИПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

## 2.1. Принцип поэтапного вытеснения функциональности

Модернизация системы должна осуществляться не путем единовременной замены, а путем последовательного замещения отдельных функциональных блоков.

Каждый функциональный блок проходит следующие стадии:

- Анализ и декомпозиция существующей реализации (включая хранимые процедуры);

- Реализация функциональности в новой системе;

- Параллельное выполнение (legacy + новая система);

- Сравнение результатов;

- Принятие решения о переводе в промышленную эксплуатацию;

- Отключение соответствующей функциональности в legacy-системе.

Данный подход позволяет минимизировать риски и обеспечить управляемость процесса внедрения.

## 2.2. Принцип непрерывности расчетного процесса

Все процессы, связанные с расчетом начислений, учетом платежей и формированием задолженности, должны выполняться непрерывно на протяжении всего периода модернизации.

Не допускается:

- остановка системы на период внедрения;

- ограничение доступа пользователей к функциональности;

- перенос функций без обеспечения их работоспособности в новой системе.

При любых сбоях или несоответствиях новая система должна иметь возможность быть отключена без влияния на работу legacy-системы.

## 2.3. Принцип единого источника истины

На протяжении переходного периода источником достоверных данных является legacy-система.

Это означает, что:

- все ключевые финансовые показатели (начисления, оплаты, задолженность) считаются корректными только в legacy-системе до момента замещения;

- новая система не может изменять финансово значимые данные без подтверждения их корректности;

- синхронизация данных должна обеспечивать согласованность между системами.

Передача роли источника истины новой системе осуществляется только после завершения соответствующего этапа внедрения.

## 2.4. Принцип нулевой допустимости расхождений

Результаты расчетов новой системы должны полностью совпадать с результатами legacy-системы.

Не допускается:

- наличие допустимого процента отклонений;

- частичное совпадение расчетов;

- принятие расхождений на уровне округлений или допущений.

Любое расхождение рассматривается как ошибка и подлежит обязательному анализу и устранению.

## 2.5. Принцип параллельного контроля расчетов

Для всех критичных функций (начисления, платежи, дебиторская задолженность) должна быть реализована схема параллельного выполнения:

- расчет в legacy-системе;

- расчет в новой системе;

- автоматическое сравнение результатов.

Сравнение должно выполняться:

- на уровне итоговых сумм;

- на уровне детализации по услугам;

- на уровне отдельных лицевых счетов.

Результаты сравнения должны фиксироваться и использоваться для принятия решения о переходе.

## 2.6. Принцип контролируемого переключения функциональности

Переключение функциональности с legacy-системы на новую осуществляется только после:

- завершения этапа тестирования;

- подтверждения корректности расчетов;

- анализа результатов параллельных расчетов;

- принятия решения бизнес-подразделениями Заказчика.

Переключение должно быть обратимым, с возможностью возврата к legacy-системе при выявлении критических ошибок.

## 2.7. Принцип изоляции legacy-системы

Взаимодействие новой системы с legacy должно осуществляться исключительно через специализированный интеграционный слой (API-адаптер).

Запрещается:

- прямой доступ новой системы к базе данных legacy;

- вызов хранимых процедур напрямую из новой системы;

- использование обходных механизмов интеграции.

Интеграционный слой должен обеспечивать:

- унификацию вызовов;

- контроль доступа;

- логирование операций;

- обработку ошибок.

## 2.8. Принцип управляемой миграции данных

Перенос данных из legacy-системы в новую должен осуществляться постепенно, по функциональным областям.

При этом:

- исторические данные до определенного периода (ранее января 2025 года) могут оставаться в legacy;

- актуальные данные должны быть доступны в новой системе;

- должна обеспечиваться согласованность данных между системами.

## 2.9. Принцип прозрачности и трассируемости

Все действия, выполняемые в процессе модернизации, должны быть прозрачны и подлежать контролю.

Должны фиксироваться:

- операции, выполняемые в обеих системах;

- результаты расчетов;

- расхождения;

- факты переключения функциональности.

Это необходимо для:

- контроля корректности;

- проведения аудита;

- разбора инцидентов.

## 2.10. Принцип минимизации операционных рисков

Архитектура модернизации должна быть построена таким образом, чтобы любые ошибки в новой системе:

- не приводили к остановке бизнес-процессов;

- не влияли на корректность финансовых расчетов;

- могли быть локализованы и устранены без последствий для пользователей.

# 3. АРХИТЕКТУРА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

## 3.1. Общая архитектурная схема

В переходный период должна функционировать совмещённая архитектура, включающая:

- legacy-биллинговую систему (MS SQL + stored procedures);

- новую биллинговую систему (PostgreSQL);

- интеграционный слой (API-адаптер);

- пользовательские интерфейсы обеих систем.

Архитектура должна обеспечивать одновременную работу двух систем без взаимного нарушения их функционирования.

## 3.2. Роли компонентов архитектуры

### 3.2.1. Legacy-система

Legacy-система выполняет следующие функции:

- основной расчет начислений;

- учет платежей;

- ведение дебиторской задолженности;

- хранение исторических данных;

- обеспечение непрерывности расчетного контура.

До момента замещения соответствующих функций legacy-система является единственным достоверным источником расчетных данных.

### 3.2.2. Новая система

Новая система выполняет следующие функции:

- реализация новой бизнес-логики;

- постепенное замещение функциональности legacy;

- хранение актуальных данных;

- обеспечение пользовательского интерфейса нового поколения;

- выполнение расчетов в режиме параллельного контроля.

На начальных этапах новая система не является источником истины и выполняет функции дублирования и проверки.

### 3.2.3. Интеграционный слой (API-адаптер)

Интеграционный слой является обязательным элементом архитектуры и выполняет следующие функции:

- изоляция новой системы от прямого взаимодействия с БД legacy;

- предоставление унифицированного API для вызова функций legacy;

- маршрутизация запросов между системами;

- контроль доступа;

- логирование всех операций;

- обработка ошибок и отказов.

Интеграционный слой является единственной точкой взаимодействия новой системы с legacy.

## 3.3. Взаимодействие систем

В переходный период взаимодействие осуществляется по следующим правилам:

- Все операции, требующие использования legacy-логики, выполняются через API-адаптер.

- Новая система не имеет прямого доступа к MS SQL Server legacy-системы.

- Данные, необходимые для работы новой системы, передаются:

  - через API;

  - через механизмы синхронизации (online).

- Все критические операции (начисления, платежи) выполняются:

  - в legacy-системе;

  - в новой системе (в режиме контроля).

## 3.4. Модель владения функциональностью

В каждый момент времени каждая функция системы должна иметь единственного владельца:

- либо legacy-система;

- либо новая система.

Одновременное выполнение одной функции в промышленном режиме в двух системах не допускается.

Допускается параллельное выполнение только в режиме контроля.

## 3.5. Пользовательский интерфейс

В переходный период пользователи работают:

- частично в legacy-интерфейсе;

- частично в новом интерфейсе.

Новый пользовательский интерфейс постепенно заменяет legacy-интерфейс по мере переноса функциональности.

Не допускается:

- удаление функциональности из legacy до её полной реализации в новой системе;

- ухудшение пользовательского опыта на переходном этапе.

# 4. ЭТАП 0. АНАЛИЗ LEGACY-СИСТЕМЫ

## 4.1. Общие положения

До начала разработки новой функциональности должен быть выполнен обязательный этап анализа существующей системы.

Данный этап является критическим для успешной реализации проекта.

## 4.2. Цели этапа

Целями этапа являются:

- восстановление фактической архитектуры системы;

- выявление полной бизнес-логики расчетов;

- определение структуры данных;

- построение карты зависимостей;

- выявление скрытых правил расчетов.

## 4.3. Состав работ

В рамках этапа должны быть выполнены следующие работы:

### 4.3.1. Анализ базы данных

- выгрузка всех хранимых процедур;

- классификация процедур по функциональным областям (начисления, платежи, договоры и др.);

- анализ входных и выходных параметров;

- выявление зависимостей между процедурами;

- определение используемых таблиц и представлений.

### 4.3.2. Построение карты бизнес-логики

Должна быть сформирована карта, отражающая:

- какие процедуры реализуют какие бизнес-сценарии;

- какие данные используются при расчетах;

- какие правила применяются при начислениях;

- какие исключения и особые случаи существуют.

### 4.3.3. Декомпозиция функциональности

На основании анализа должна быть выполнена декомпозиция системы на функциональные блоки:

- абоненты;

- договоры;

- начисления;

- платежи;

- задолженность;

- приборы учета;

- отчетность;

- интеграции.

## 4.4. Результаты этапа

Результатом выполнения этапа должны быть:

- документированная структура базы данных;

- карта хранимых процедур;

- карта зависимостей;

- описание бизнес-логики расчетов;

- перечень функциональных блоков для поэтапного переноса.

## 4.5. Исполнитель этапа

Работы выполняются специализированным подрядчиком с опытом анализа legacy-систем.

Результаты этапа подлежат обязательному согласованию с Исполнителем основной разработки.

# 5. ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЛОЙ (API-АДАПТЕР)

## 5.1. Назначение

Интеграционный слой предназначен для обеспечения безопасного и управляемого взаимодействия новой системы с legacy-системой.

## 5.2. Основные функции

API-адаптер должен обеспечивать:

- вызов функций legacy (в том числе хранимых процедур);

- преобразование форматов данных;

- унификацию интерфейсов;

- контроль доступа;

- централизованное логирование;

- обработку ошибок.

## 5.3. Требования к архитектуре

Интеграционный слой должен быть реализован как отдельный сервис, обеспечивающий:

- REST API;

- масштабируемость;

- отказоустойчивость;

- независимость от пользовательского интерфейса.

## 5.4. Требования к функциям

API-адаптер должен предоставлять функции:

- расчет начислений;

- получение данных лицевых счетов;

- получение истории начислений;

- регистрация платежей;

- получение задолженности;

- выполнение отчетных операций.

## 5.5. Логирование

Все вызовы API должны фиксироваться с указанием:

- времени вызова;

- пользователя;

- параметров запроса;

- результата выполнения;

- ошибок.

## 5.6. Обработка ошибок

API-адаптер должен:

- корректно обрабатывать ошибки legacy-системы;

- возвращать стандартизированные сообщения;

- обеспечивать повтор выполнения операций при временных сбоях.

# 6. МЕХАНИЗМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ

## 6.1. Общие положения

Для критических функций должен быть реализован механизм параллельного выполнения расчетов в двух системах.

## 6.2. Область применения

Механизм применяется для:

- начислений;

- перерасчетов;

- учета платежей;

- расчета задолженности.

## 6.3. Схема работы

- Выполняется расчет в legacy-системе.

- Выполняется расчет в новой системе.

- Результаты сохраняются.

- Выполняется автоматическое сравнение.

## 6.4. Уровни сравнения

Сравнение должно выполняться:

- на уровне лицевого счета;

- на уровне услуги;

- на уровне расчетного периода;

- на уровне итоговых сумм.

## 6.5. Фиксация результатов

Результаты сравнения должны:

- сохраняться в системе;

- быть доступны для анализа;

- использоваться при принятии решений.

## 6.6. Обработка расхождений

При обнаружении расхождений:

- формируется запись об ошибке;

- выполняется анализ причин;

- принимаются корректирующие меры;

- повторное сравнение выполняется после исправления.

## 6.7. Критерий успешности

Функция считается готовой к внедрению при:

- полном совпадении результатов;

- отсутствии расхождений;

- подтверждении со стороны бизнеса.

# 7. СТРАТЕГИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ

## 7.1. Общие положения

Замещение функциональности legacy-системы осуществляется по функциональным блокам (доменам), определённым на этапе анализа системы.

Каждый функциональный блок рассматривается как логически завершённая область, включающая:

- данные;

- бизнес-логику;

- пользовательские сценарии;

- интеграционные взаимодействия.

Замещение выполняется последовательно, с контролируемым переходом от legacy-системы к новой системе.

## 7.2. Принципы выбора очередности замещения

Очередность замещения функциональных блоков должна определяться с учётом следующих факторов:

- Критичность для бизнеса
Функции, напрямую влияющие на начисления и денежные потоки, относятся к наиболее критичным и подлежат переносу на более поздних этапах.

- Сложность бизнес-логики
Функции, реализованные через большое количество взаимосвязанных хранимых процедур, требуют более тщательной подготовки.

- Степень связанности с другими модулями
Чем выше связанность функционального блока с другими частями системы, тем выше риск его преждевременного переноса.

- Риск возникновения ошибок
Функции, ошибки в которых приводят к финансовым последствиям, переносятся после отработки менее рискованных блоков.

## 7.3. Классификация функциональных блоков

В рамках модернизации все функциональные блоки подразделяются на три категории:

### 7.3.1. Низкий уровень риска

К данной категории относятся:

- справочники;

- учет абонентов;

- учет объектов;

- договорная работа.

Особенности:

- минимальное влияние на финансовые показатели;

- относительно простая бизнес-логика;

- возможность быстрого переноса.

### 7.3.2. Средний уровень риска

К данной категории относятся:

- учет приборов учета;

- ввод и обработка показаний;

- акты и нарушения;

- вспомогательные расчетные операции.

Особенности:

- наличие бизнес-логики;

- ограниченное влияние на итоговые начисления;

- необходимость контроля корректности данных.

### 7.3.3. Высокий уровень риска

К данной категории относятся:

- расчет начислений;

- перерасчеты;

- учет платежей;

- расчет дебиторской задолженности.

Особенности:

- критическое влияние на финансовые показатели;

- сложная бизнес-логика;

- высокая степень зависимости от legacy-системы;

- обязательность параллельного расчета.

## 7.4. Этапы замещения функционального блока

Каждый функциональный блок должен проходить следующие стадии:

### 7.4.1. Подготовка

- анализ существующей реализации;

- выявление бизнес-правил;

- определение входных и выходных данных;

- описание сценариев использования.

### 7.4.2. Реализация в новой системе

- разработка структуры данных;

- реализация бизнес-логики;

- реализация пользовательского интерфейса;

- интеграция с другими модулями.

### 7.4.3. Интеграция с legacy

- подключение через API-адаптер;

- обеспечение доступа к данным legacy;

- настройка синхронизации.

### 7.4.4. Параллельная эксплуатация

- выполнение операций в двух системах;

- накопление результатов;

- сравнение данных.

### 7.4.5. Верификация

- анализ расхождений;

- устранение ошибок;

- повторное тестирование.

### 7.4.6. Переключение

- принятие решения бизнесом;

- перевод функции в новую систему;

- ограничение использования legacy-функции.

### 7.4.7. Вывод из эксплуатации

- отключение функциональности в legacy;

- сохранение данных;

- архивирование (при необходимости).

## 7.5. Ограничения при замещении

При замещении функциональности должны соблюдаться следующие ограничения:

- не допускается частичный перенос логики без обеспечения полной функциональной завершенности;

- не допускается перенос функций, зависящих от еще не реализованных модулей;

- не допускается изменение бизнес-логики без согласования с Заказчиком.

# 8. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

## 8.1. Общие положения

Управление данными в процессе модернизации должно обеспечивать:

- целостность данных;

- согласованность между системами;

- непрерывность доступа к данным;

- отсутствие потерь информации.

## 8.2. Модель распределения данных

В переходный период данные распределяются следующим образом:

- исторические данные (до января 2025 года) остаются в legacy-системе;

- актуальные данные постепенно переносятся в новую систему;

- часть данных может временно существовать в обеих системах.

## 8.3. Принципы миграции данных

Миграция данных осуществляется по следующим принципам:

- Постепенность
Данные переносятся по функциональным областям.

- Контролируемость
Каждая операция миграции должна быть проверена.

- Повторяемость
Процедуры миграции должны допускать повторное выполнение.

- Аудируемость
Все операции должны фиксироваться.

## 8.4. Синхронизация данных

Синхронизация между системами должна осуществляться в режиме, близком к реальному времени.

Синхронизации подлежат:

- изменения данных абонентов;

- показания приборов учета;

- начисления;

- платежи;

- изменения договоров.

## 8.5. Разрешение конфликтов

В случае возникновения конфликтов данных:

- приоритет имеет legacy-система (до момента замещения);

- фиксируется факт конфликта;

- выполняется анализ причин;

- принимаются корректирующие меры.

## 8.6. Требования к целостности данных

Система должна обеспечивать:

- отсутствие дублирования данных;

- согласованность связанных сущностей;

- корректность ссылочной целостности;

- сохранность исторических данных.

# 9. УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫМ ЦИКЛОМ

## 9.1. Общие положения

Расчетный цикл является критическим элементом функционирования системы и должен сохраняться без изменений на протяжении всего периода модернизации.

## 9.2. Структура расчетного периода

Расчетный период определяется как календарный месяц и включает:

- сбор показаний;

- расчет начислений;

- формирование платежных документов;

- учет платежей;

- закрытие периода.

## 9.3. Ограничения на внедрение изменений

Внедрение изменений, влияющих на расчет начислений, допускается только:

- после завершения расчетного периода;

- до начала следующего периода.

Внедрение в середине расчетного периода запрещается.

## 9.4. Окна внедрения

Для проведения работ могут использоваться:

- ночные часы;

- заранее согласованные технологические окна.

При этом должна обеспечиваться доступность системы для пользователей.

## 9.5. Переключение функциональности

Переключение функций должно выполняться:

- между расчетными периодами;

- после завершения всех проверок;

- с возможностью отката.

# 10. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

## 10.1. Общие положения

В процессе модернизации должны быть предусмотрены механизмы управления рисками, направленные на предотвращение:

- ошибок начислений;

- потери данных;

- остановки системы.

## 10.2. Основные риски

К основным рискам относятся:

- Некорректные расчеты начислений

- Потеря или искажение данных

- Нарушение работы пользователей

- Ошибки интеграции

- Некорректная миграция данных

## 10.3. Механизмы снижения рисков

Для снижения рисков должны использоваться:

- параллельные расчеты;

- поэтапное внедрение;

- обязательная верификация;

- логирование операций;

- тестовый контур.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Приложение №1

Единой информационной системы расчётов, выставления платежных документов и учёта платы за услуги водоснабжения и водоотведения
для ГУП РБ «Уфаводоканал»

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Полное наименование системы

Программный комплекс для проведения расчетов, формирования платежных документов и учета платы по услугам водоснабжения и водоотведения с использованием сети Интернет.

Условное обозначение: Биллинговая Платформа (БП).

Далее по тексту используются наименования «Система», «Программный комплекс», «БП».

## 1.2. Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Уфаводоканал».

## 1.3. Цель создания системы

Автоматизация процессов:

- учёта потребления воды,

- расчёта начислений,

- формирования счетов,

- зачисления денежных средств с распределением по источникам начислений,

- учёта и контроля платежей,

- управления дебиторской задолженностью,

- формирования отчётности,

- контроля договорной работы,

- учёта балансов и потерь воды,

- ведения претензионной работы,

- интеграции с системой электронного документооборота,

- зачисление денежных средств из банковских платежных систем с распознаванием Назначения платежей в части показаний приборов учета. В настоящее время взаимный обмен Реестров начислений и Реестров оплат является платной банковской услугой.

## 1.4. Назначение системы

Система предназначена для:

- расчёта начислений за услуги водоснабжения и водоотведения;

- учёта и обработки показаний приборов учёта;

- учет НВОС, ПДК, услуг ВУП;

- формирования платёжных документов;

- контроля поступления оплаты;

- учёта дебиторской задолженности;

- автоматизации договорной работы;

- ведения актовой работы;

- учёта приборов учёта и пломб;

- учёта техприсоединений;

- формирования управленческой и регламентированной отчётности;

- обеспечения прозрачности процессов;

- взаимодействия с абонентами через личный кабинет.

# 2. ОБЪЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации является деятельность Заказчика в части:

- заключения договоров;

- учёта абонентов;

- учёта объектов водоснабжения;

- расчёта начислений;

- контроля платежей;

- взыскания задолженности;

- учёта приборов учёта;

- учёта потерь и небалансов;

- ведения претензионной работы;

- взаимодействия с управляющими организациями;

- подготовки отчётности для регулирующих органов.

# 3. АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 3.1. Общая архитектура

Система должна быть построена по модульному принципу и включать:

- Расчётный модуль.

- Модуль учёта абонентов.

- Модуль учёта объектов.

- Модуль приборов учёта.

- Модуль актов и нарушений.

- Модуль претензионной работы.

- Модуль балансов.

- Модуль отчётности.

- Модуль мобильных рабочих мест.

- Личный кабинет абонента.

- Интеграционный модуль.

- Управляющий модуль контроля исполнения процессов.

## 3.2. База данных

- Используется реляционная база данных.

- Должна обеспечиваться целостность данных.

- Должно быть реализовано резервное копирование.

- Должно быть реализовано восстановление при авариях.

## 3.3. Интеграция с системой электронного документооборота

Система должна быть интегрирована с Lexema ECM и обеспечивать:

- хранение договоров;

- хранение актов;

- хранение приложений;

- согласование договоров;

- автоматическое формирование печатных форм;

- хранение скан-копий;

- хранение электронных подписей.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

# 4.1. Управление абонентами и объектами

## 4.1.1. Регистрация и ведение абонентов

Система должна обеспечивать:

- Регистрацию физических и юридических лиц.

- Присвоение уникального лицевого счета.

- Проверку корректности вводимых данных.

- Ведение истории изменений реквизитов.

- Фиксацию даты создания и закрытия лицевого счета.

- Хранение контактных данных.

- Хранение информации о руководителях юридических лиц.

- Хранение истории смены руководителей.

- Контроль актуальности реквизитов.

- Фиксацию источника изменения данных.

Дополнительно (по результатам анализа болей):

- Система должна уведомлять о длительном отсутствии обновления реквизитов.

- Должна быть реализована возможность отметки о подтверждении актуальности данных.

## 4.1.2. Объект как первичная сущность учета

Система должна строиться от сущности Объект.

Объект должен хранить:

- адрес (с поддержкой ФИАС);

- кадастровый номер;

- параметры подключения;

- диаметр вводов;

- пропускную способность;

- сведения о мощности;

- границы эксплуатационной ответственности;

- историю договоров;

- историю собственников;

- историю приборов учета;

- историю актов;

- историю начислений;

- связь с геоинформационной системой.

При смене собственника объект не должен пересоздаваться.

Система должна поддерживать сквозную историю объекта с момента его подключения.

## 4.1.3. Учет долевой собственности и солидарной ответственности

Система должна обеспечивать:

- распределение начислений по долям;

- учет солидарных ответчиков;

- автоматическое перераспределение долга при взыскании с одного из солидарных должников.

# 4.2. Учет договорной работы

## 4.2.1. Заключение договоров

Система должна обеспечивать:

- Регистрацию заявок на заключение договора.

- Контроль комплектности документов.

- Контроль сроков рассмотрения (20 дней).

- Фиксацию этапов прохождения заявки.

- Формирование договора по шаблону.

- Формирование приложений.

- Формирование актов разграничения ответственности.

- Формирование дополнительных соглашений.

- Ведение версий договора.

- Электронное хранение договора.

- Интеграцию с системой электронного документооборота.

Дополнительно (на основе карты болей):

- Должна быть реализована прозрачность статуса заявки.

- Должна быть возможность видеть, у кого на исполнении находится договор.

- Должна фиксироваться просрочка подготовки договора.

## 4.2.2. Техническое присоединение

Система должна обеспечивать:

- ведение реестра технических условий;

- регистрацию договоров подключения;

- контроль выполнения условий подключения;

- регистрацию актов допуска;

- фиксацию сроков выполнения этапов;

- передачу данных в расчетный модуль.

## 4.2.3. Протоколы разногласий

- регистрация протоколов;

- маршрутизация согласования;

- контроль сроков;

- фиксация решений;

- хранение редакций.

# 4.3. Учет потребления воды

## 4.3.1. Ввод показаний

Система должна обеспечивать:

- ручной ввод;

- загрузку из автоматизированных систем;

- ввод через личный кабинет;

- проверку перекрутки;

- контроль резкого отклонения;

- фиксацию даты и времени.

## 4.3.2. Учет нормативов

- хранение нормативов;

- применение нормативов;

- учет хозяйственных нужд;

- учет полива;

- учет бань;

- раздельный и совместный сток.

## 4.3.3. Учет утечек

Система должна обеспечивать:

- регистрацию утечки;

- формирование акта;

- расчет объема утечки;

- начисление платы;

- фиксацию этапов устранения;

- контроль оплаты.

Дополнительно:

- Сквозное сопровождение утечки от регистрации до взыскания.

# 4.4. Расчет начислений

## 4.4.1. Тарифы

- хранение тарифов;

- история изменений;

- ступенчатые тарифы;

- льготы;

- индивидуальные условия.

## 4.4.2. Автоматический расчет

Система должна обеспечивать:

- расчет холодной воды;

- расчет водоотведения;

- расчет негативного воздействия;

- расчет превышения ПДК;

- расчет по среднему;

- расчет по нормативу;

- расчет по пропускной способности;

- расчет по исполнительным листам;

- перерасчеты;

- начисление пени;

- раздельный учет пени.

## 4.4.3. Расчет промывки

Система должна обеспечивать:

- расчет стоимости промывки;

- применение утвержденных формул;

- формирование акта промывки;

- автоматическое начисление;

- хранение расчетных параметров;

- возможность корректировки расчета.

# 4.5. Формирование платежных документов

- автоматическая генерация;

- печатные формы;

- электронные формы;

- детализация начислений;

- хранение истории;

- рассылка;

- формирование пакета документов для управляющих компаний.

# 4.6. Управление платежами

- регистрация платежей;

- автоматическая загрузка из банков;

- автоматическая загрузка из банков сумм оплат и показаний приборов учета;

- сопоставление;

- выявление неопознанных платежей;

- учет переплат;

- раздельное погашение долга и пени;

- контроль просрочек.

# 4.7. Работа с дебиторской задолженностью

Система должна обеспечивать:

- отображение задолженности по месяцам;

- детализацию услуг;

- отображение перерасчетов;

- учет долевых собственников;

- учет солидарных должников;

- формирование претензий;

- формирование досудебных претензий;

- формирование пакета документов для суда;

- учет исполнительных производств;

- контроль сроков взыскания.

# 4.8. Балансы и потери

- учет подачи;

- учет реализации;

- расчет небалансов;

- расчет потерь;

- учет нормативных потерь;

- учет собственных нужд;

- формирование балансовых отчетов;

- анализ отклонений;

- выявление аномальных зон.

Дополнительно (из карты болей):

- автоматическое выявление перекосов между зонами;

- сигнал о несоответствии ожидаемого процента потерь.

# 4.9. Учет приборов учета и пломб

- регистрация ПУ;

- учет поверок;

- учет ремонтов;

- учет установок;

- учет актов допуска;

- реестр пломб;

- запрет повторного использования пломб;

- фиксация срыва пломбы;

- фотофиксация;

- хранение актов в системе.

# 4.10. Контроль маршрутов контролеров

Система должна обеспечивать:

- формирование маршрутов;

- контроль выполнения обхода;

- выявление пропущенных объектов;

- фиксацию отклонений;

- формирование отчетов по маршрутам.

# 4.11. Управление процессами

Система должна обеспечивать:

- регистрацию событий;

- назначение ответственных;

- контроль сроков;

- фиксацию просрочек;

- формирование управленческих сигналов.

# 4.12. Мобильные рабочие места

- получение заданий;

- фотофиксация;

- регистрация актов;

- синхронизация данных;

- формирование отчетов.

# 4.13. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБОНЕНТА

# (как для физических, так и для юридических лиц)

## 4.13.1. Общие положения

Личный кабинет абонента является функциональным модулем Системы, предназначенным для предоставления абонентам удалённого доступа к информации и сервисам, связанным с услугами водоснабжения и водоотведения.

Личный кабинет должен функционировать в круглосуточном режиме и обеспечивать доступ через веб-интерфейс.

Допускается разработка мобильной версии или мобильного приложения как отдельного этапа.

## 4.13.2. Авторизация и регистрация пользователей

### 4.13.2.1. Способы регистрации

Система должна обеспечивать регистрацию абонентов следующими способами:

- По номеру телефона (при наличии согласия на обработку персональных данных).

- По адресу электронной почты.

- По номеру лицевого счета с подтверждением данных.

- (Опционально) через государственную систему идентификации (ЕСИА).

Регистрация должна включать:

- ввод контактных данных;

- создание пароля;

- подтверждение согласия на обработку персональных данных;

- подтверждение владения лицевым счетом.

### 4.13.2.2. Привязка лицевого счета

Система должна обеспечивать привязку одного или нескольких лицевых счетов к одному пользователю.

Привязка осуществляется:

- по номеру лицевого счета;

- по сумме платежа за один из предыдущих периодов;

- по номеру прибора учета;

- по коду из квитанции.

Система должна проверять корректность вводимых данных и предотвращать несанкционированный доступ.

### 4.13.2.3. Восстановление доступа

Должна быть реализована процедура восстановления доступа:

- по электронной почте;

- по номеру телефона;

- с подтверждением личности пользователя.

## 4.13.3. Функциональность без регистрации

Система должна обеспечивать возможность выполнения следующих действий без регистрации:

- Передача показаний прибора учета по номеру лицевого счета.

- Оплата задолженности по номеру лицевого счета.

- Просмотр суммы задолженности.

Передача показаний должна сопровождаться проверкой корректности (контроль перекрутки, сравнение с предыдущими показаниями).

## 4.13.4. Основной функционал личного кабинета

### 4.13.4.1. Главная страница

На главной странице должна отображаться:

- информация о текущей задолженности;

- начислено за текущий период;

- оплачено;

- срок оплаты;

- статус прибора учета;

- наличие просроченных показаний;

- уведомления от водоканала.

- скан-образ, выгрузка счета к оплате (для юр.лиц)

### 4.13.4.2. Передача показаний приборов учета

Система должна обеспечивать:

- отображение перечня приборов учета;

- отображение разрядности и даты поверки;

- ввод текущих показаний;

- проверку корректности;

- удаление показаний до окончания расчетного периода;

- хранение истории переданных показаний.

### 4.13.4.3. История начислений

Система должна обеспечивать:

- просмотр начислений по месяцам;

- детализацию по услугам;

- отображение перерасчетов;

- отображение пени;

- возможность выгрузки квитанции в формате PDF;

- формирование справки об отсутствии задолженности.

### 4.13.4.4. История платежей

Система должна обеспечивать:

- отображение всех платежей;

- детализацию по датам;

- отображение способа оплаты;

- отображение зачёта платежа;

- выгрузку истории в табличном формате.

### 4.13.4.5. Онлайн-оплата

Система должна обеспечивать:

- интеграцию с платежными системами;

- интеграция с платежными системами с распознаванием наименования Абонента, лицевого счета, договора, суммы, показаний приборов учета;

- оплату задолженности полностью или частично;

- автоматическое отражение платежа;

- возможность добавления комиссии банка;

- формирование уведомления об успешной оплате.

### 4.13.4.6. Обращения и заявления

Система должна обеспечивать:

- создание обращения;

- прикрепление документов;

- прикрепление фотографий;

- отслеживание статуса обращения;

- получение ответа;

- историю обращений.

### 4.13.4.7. Уведомления

Система должна обеспечивать:

- уведомления о задолженности;

- уведомления о сроках поверки;

- уведомления о перерасчетах;

- уведомления об отключении;

- уведомления о статусе обращения;

- отображение истории уведомлений.

### 4.13.4.8. Калькулятор начислений

Система должна обеспечивать:

- возможность предварительного расчета начислений на основании введенных показаний;

- отображение предполагаемой суммы к оплате;

- учет действующих тарифов;

- возможность отключения данного функционала по решению Заказчика.

### 4.13.4.9. Управление несколькими лицевыми счетами

Пользователь должен иметь возможность:

- добавлять несколько лицевых счетов;

- переключаться между ними;

- просматривать суммарную задолженность.

## 4.13.5. Интеграция с другими модулями

Личный кабинет должен быть интегрирован с:

- расчетным модулем;

- модулем учета приборов учета;

- модулем дебиторской задолженности;

- модулем актов;

- модулем управления процессами;

- системой электронного документооборота (для отображения подписанных документов).

- ПО Бухгалтерия предприятия (1С) по распознаванию наименования контрагента/абонента, лицевого счета, источника тарифного начисления (водоснабжение/ водоотведение, НВОС /ПДК/ВУП, тех.присоединение) при загрузке банковских выписок.

## 4.13.6. Защита персональных данных

Система должна обеспечивать:

- шифрование соединения;

- защиту учетных записей;

- журналирование входов;

- ограничение доступа к данным;

- хранение согласий на обработку персональных данных.

## 4.13.7. Производительность

Личный кабинет должен обеспечивать:

- одновременную работу не менее ___ пользователей;

- время отклика не более 3 секунд;

- устойчивую работу при пиковых нагрузках (передача показаний).

## 4.13.8. Доступность

Личный кабинет должен:

- работать круглосуточно;

- обеспечивать доступ с мобильных устройств;

- соответствовать современным требованиям удобства использования.

# 4.14. Интеграция с внешними системами

Система должна обеспечивать:

- интеграцию с ГИС ЖКХ;

- интеграцию с банковскими системами;

- интеграцию с системой дистанционного сбора показаний;

- интеграцию с системой геоинформационного учета;

- интеграцию с системой электронного документооборота Lexema ECM.

# 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ

## 5.1. Общие положения

Настоящий раздел устанавливает требования к подсистеме управления процессами и контролю исполнения в рамках Единой Биллинговой Платформы.

Подсистема управления процессами предназначена для обеспечения:

- прозрачности выполнения операций;

- персональной ответственности сотрудников;

- контроля сроков исполнения;

- автоматической фиксации отклонений;

- эскалации просрочек;

- формирования управленческой отчетности;

- снижения коррупционных рисков;

- обеспечения прослеживаемости всех действий.

Подсистема управления процессами является обязательной частью Системы и должна быть интегрирована со всеми функциональными модулями.

## 5.2. Принципы управления процессами

Управление процессами в Системе должно строиться на следующих принципах:

- Событийность — каждое значимое событие формирует управленческое дело.

- Ответственность — у каждого дела есть ответственный исполнитель.

- Контроль сроков — каждому делу присваивается контрольный срок.

- Прозрачность — статус дела доступен руководству.

- Историчность — все действия фиксируются и не могут быть удалены.

- Эскалация — просрочки автоматически доводятся до руководства.

- Непрерывность — замещение сотрудников не нарушает процесс.

## 5.3. Управленческое дело

### 5.3.1. Понятие управленческого дела

Управленческое дело (далее — Дело) представляет собой структурированную запись в системе, отражающую необходимость выполнения конкретного действия в рамках процессов доходного контура.

Дело создаётся автоматически либо вручную.

### 5.3.2. Обязательные реквизиты Дела

Каждое Дело должно содержать:

- уникальный идентификатор;

- тип Дела;

- дату создания;

- инициирующее событие;

- привязку к объекту;

- привязку к абоненту;

- привязку к договору (при наличии);

- финансовый показатель риска (при наличии);

- назначенного ответственного;

- срок реакции;

- срок завершения;

- статус;

- журнал действий;

- список приложенных документов;

- историю изменения статусов;

- историю делегирования.

### 5.3.3. Типы управленческих дел

Система должна поддерживать следующие типы Дел:

- Заключение договора.

- Изменение договора.

- Перерасчёт.

- Неопознанный платёж.

- Просроченная задолженность.

- Подготовка претензии.

- Передача в суд.

- Исполнительное производство.

- Истечение срока поверки.

- Акт нарушения.

- Утечка.

- Небаланс по зоне.

- Превышение ПДК.

- Массовая корректировка начислений.

- Отклонение потребления от среднего.

- Нарушение сроков согласования.

Перечень типов Дел может расширяться.

## 5.4. Создание управленческих дел

### 5.4.1. Автоматическое создание

Дела должны создаваться автоматически при наступлении следующих событий:

- превышение срока поверки;

- задолженность более установленного порога;

- несоответствие показаний;

- выявление акта нарушения;

- истечение срока согласования договора;

- отклонение потребления более установленного процента;

- расхождение между подачей и реализацией.

### 5.4.2. Ручное создание

Пользователь с соответствующими правами должен иметь возможность создать Дело вручную.

## 5.5. Назначение ответственного

Система должна обеспечивать:

- автоматическое назначение ответственного по матрице распределения;

- возможность изменения ответственного руководителем;

- учет временного замещения;

- фиксацию истории смены ответственного.

## 5.6. Контроль сроков

### 5.6.1. Срок реакции

Для каждого типа Дела должен быть установлен срок реакции.

Срок реакции — максимальный период времени, в течение которого исполнитель обязан приступить к выполнению.

### 5.6.2. Срок исполнения

Срок исполнения — максимальный период времени, отведенный на полное закрытие Дела.

### 5.6.3. Нарушение сроков

При нарушении сроков Система должна:

- автоматически изменить статус Дела;

- сформировать уведомление;

- зарегистрировать нарушение;

- сформировать запись в журнале просрочек.

## 5.7. Эскалация

При превышении установленных сроков Система должна:

- Направить уведомление непосредственному руководителю.

- При повторном нарушении — направить уведомление руководителю подразделения.

- При систематических нарушениях — формировать отчет для руководства предприятия.

## 5.8. Статусы Дел

Система должна поддерживать следующие статусы:

- Создано;

- Назначено;

- В работе;

- Требуется уточнение;

- Приостановлено;

- Исполнено;

- Закрыто;

- Просрочено;

- Передано на следующий этап;

- Отменено.

Каждое изменение статуса фиксируется в журнале.

## 5.9. Журнал действий

Каждое Дело должно вести журнал действий, включающий:

- дату;

- время;

- пользователя;

- описание действия;

- изменение статуса;

- приложенные документы;

- комментарии.

Журнал не подлежит редактированию или удалению.

## 5.10. Делегирование

Система должна обеспечивать:

- передачу Дела другому сотруднику;

- фиксацию делегирования;

- указание причины делегирования;

- сохранение ответственности за первоначальным владельцем (при необходимости).

## 5.11. Финансовый риск

Для каждого Дела должна определяться категория финансового риска:

- низкий;

- средний;

- высокий;

- критический.

Категория риска влияет на:

- срок реакции;

- уровень эскалации;

- обязательность контроля руководителем.

## 5.12. Управленческая отчетность

Система должна обеспечивать формирование отчетов:

- по просроченным делам;

- по делам в работе;

- по делам с высоким финансовым риском;

- по подразделениям;

- по типам Дел;

- по динамике исполнения;

- по системным отклонениям.

## 5.13. Замещение сотрудников

Система должна обеспечивать:

- возможность назначения временного заместителя;

- автоматическую передачу Дел заместителю;

- фиксацию действий заместителя;

- сохранение истории ответственности.

## 5.14. Контроль системных отклонений

Система должна выявлять:

- повторяющиеся перерасчеты по одному объекту;

- массовые ошибки начислений;

- аномальный рост задолженности;

- нарушения в конкретном подразделении;

- рост потерь по зоне.

## 5.15. Интеграция с документооборотом

Каждое Дело может быть связано:

- с заявкой;

- с договором;

- с актом;

- с претензией;

- с судебным документом.

Система должна обеспечивать сквозной переход к документам.

## 5.16. Доступ руководства

Руководство должно иметь возможность:

- видеть все Дела в разрезе подразделений;

- видеть просрочки;

- видеть финансовые риски;

- видеть статус исполнения;

- формировать сводные отчеты.

## 5.17. Непрерывность контроля

Подсистема управления процессами должна функционировать независимо от кадровых изменений.

Увольнение или перевод сотрудника не должны приводить к потере контроля над Делами.

## 5.18. Требования к сохранности данных

Все данные по Делам должны:

- храниться бессрочно;

- быть доступны для аудита;

- быть защищены от удаления.

## 5.19. Требования к производительности

Подсистема управления процессами должна обеспечивать:

- одновременную работу большого количества Дел;

- быстрый поиск;

- мгновенное формирование отчетов;

- работу без деградации производительности при росте объема данных.

# Итог

Подсистема управления процессами является обязательным элементом Системы и должна обеспечивать:

- управляемость доходного контура;

- прозрачность ответственности;

- снижение ручного контроля;

- формирование культуры исполнения.

# 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА (НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ)

## 6.1. Общие положения

Подсистема интеллектуальной поддержки предназначена для повышения эффективности работы сотрудников Заказчика путем применения технологий анализа текста, обработки естественного языка и анализа структурированных данных.

Интеллектуальная поддержка не заменяет сотрудников и не принимает самостоятельных финансово-значимых решений, а используется в качестве вспомогательного инструмента для:

- анализа информации;

- подготовки проектов решений;

- формирования документов;

- выявления отклонений;

- подготовки управленческих выводов;

- автоматизации рутинных операций.

Интеллектуальная поддержка функционирует в рамках прав доступа пользователей и не имеет самостоятельных прав изменения финансовых показателей без подтверждения уполномоченного сотрудника.

## 6.2. Принципы функционирования интеллектуальной поддержки

Подсистема должна функционировать на следующих принципах:

- Принцип вспомогательного характера — окончательное решение принимает сотрудник.

- Принцип прозрачности — все действия помощника фиксируются.

- Принцип ограниченности полномочий — помощник не изменяет данные без подтверждения.

- Принцип контролируемости — руководитель может видеть историю рекомендаций.

- Принцип изолированности — доступ к данным ограничен установленными ролями.

- Принцип прослеживаемости — каждая рекомендация сопровождается ссылкой на источник данных.

## 6.3. Перечень интеллектуальных помощников

В Системе должны быть реализованы следующие интеллектуальные помощники:

- Помощник анализа неопознанных платежей.

- Помощник объяснения начислений.

- Помощник анализа перерасчетов.

- Помощник анализа дебиторской задолженности.

- Помощник выявления аномалий потребления.

- Помощник анализа балансов и потерь.

- Помощник выявления несоответствий договорных условий.

- Помощник управленческой аналитики.

## 6.4. Помощник анализа неопознанных платежей

### 6.4.1. Назначение

Помощник предназначен для автоматизированного анализа платежей, которые не были автоматически сопоставлены с лицевыми счетами.

### 6.4.2. Функциональность

Помощник должен:

- анализировать назначение платежа;

- анализировать сумму;

- анализировать историю платежей абонента;

- выявлять вероятный лицевой счет;

- предлагать варианты сопоставления;

- выявлять дубли;

- выявлять ошибки ввода;

- формировать рекомендации сотруднику расчетного отдела.

### 6.4.3. Ограничения

Помощник не имеет права автоматически изменять лицевой счет без подтверждения сотрудника.

## 6.5. Помощник объяснения начислений

### 6.5.1. Назначение

Помощник предназначен для подготовки объяснений начислений для абонентов и сотрудников.

### 6.5.2. Функциональность

Помощник должен:

- формировать расшифровку начислений;

- объяснять изменение суммы по сравнению с предыдущим периодом;

- анализировать влияние тарифа;

- анализировать влияние перерасчетов;

- анализировать начисления по актам;

- формировать проект ответа абоненту;

- формировать пояснительную записку для руководства.

### 6.5.3. Требования к точности

Помощник должен опираться исключительно на данные Системы и действующие тарифы.

## 6.6. Помощник анализа перерасчетов

### 6.6.1. Назначение

Помощник предназначен для анализа корректности и обоснованности перерасчетов.

### 6.6.2. Функциональность

Помощник должен:

- анализировать основание перерасчета;

- сопоставлять перерасчет с актами;

- выявлять повторяющиеся случаи;

- выявлять системные ошибки;

- формировать аналитические отчеты по перерасчетам;

- выявлять сотрудников с аномально высокой долей перерасчетов.

## 6.7. Помощник анализа дебиторской задолженности

### 6.7.1. Назначение

Помощник предназначен для анализа структуры задолженности и подготовки рекомендаций по взысканию.

### 6.7.2. Функциональность

Помощник должен:

- сегментировать должников;

- выявлять повторных должников;

- анализировать динамику задолженности;

- формировать прогноз вероятности погашения;

- формировать проект претензии;

- формировать проект досудебного уведомления;

- формировать рекомендации по приоритетности взыскания.

## 6.8. Помощник выявления аномалий потребления

### 6.8.1. Назначение

Помощник предназначен для выявления отклонений в потреблении воды.

### 6.8.2. Функциональность

Помощник должен:

- анализировать среднее потребление;

- выявлять резкие отклонения;

- выявлять подозрение на неисправность прибора учета;

- выявлять возможное вмешательство;

- формировать рекомендацию о выезде инспектора.

## 6.9. Помощник анализа балансов и потерь

### 6.9.1. Назначение

Помощник предназначен для анализа небалансов и потерь воды.

### 6.9.2. Функциональность

Помощник должен:

- анализировать подачу и реализацию;

- выявлять зоны с превышением нормативных потерь;

- выявлять перекосы между зонами;

- формировать рекомендации по проверке;

- формировать управленческий отчет.

## 6.10. Помощник выявления несоответствий договорных условий

Помощник должен:

- сопоставлять параметры договора и начисления;

- выявлять начисления при отсутствии действующего договора;

- выявлять отсутствие начислений при наличии договора;

- выявлять несоответствие условий договора и фактических начислений.

## 6.11. Помощник управленческой аналитики

### 6.11.1. Назначение

Помощник предназначен для руководства предприятия.

### 6.11.2. Функциональность

Помощник должен:

- формировать сводку рисков;

- выявлять системные отклонения;

- выявлять проблемные подразделения;

- анализировать динамику доходов;

- анализировать влияние перерасчетов;

- формировать прогноз доходов.

## 6.12. Уровни автономности

Интеллектуальная поддержка должна работать в режимах:

- Рекомендательный режим.

- Подготовка проектов документов.

- Формирование аналитических отчетов.

Любые финансовые изменения требуют подтверждения сотрудника.

## 6.13. Контроль действий помощников

Система должна:

- фиксировать каждую рекомендацию;

- фиксировать подтверждение сотрудником;

- хранить историю использования;

- обеспечивать возможность аудита.

## 6.14. Требования к информационной безопасности

Подсистема интеллектуальной поддержки должна:

- работать в защищенном контуре;

- использовать только разрешенные данные;

- не передавать персональные данные во внешние системы без согласия Заказчика;

- обеспечивать шифрование передачи данных.

## 6.15. Обучение модели

Исполнитель обязан:

- провести настройку модели на доменные данные;

- протестировать корректность ответов;

- исключить генерацию недостоверной информации;

- обеспечить корректную работу на русском языке.

## 6.16. Ограничения применения

Интеллектуальная поддержка не применяется для:

- самостоятельного списания задолженности;

- самостоятельного изменения тарифов;

- самостоятельного изменения начислений;

- принятия юридически значимых решений без подтверждения.

# Итог раздела

Подсистема интеллектуальной поддержки предназначена для:

- повышения эффективности сотрудников;

- снижения ручного труда;

- повышения прозрачности;

- поддержки управленческих решений;

- минимизации рисков.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

Система должна обеспечивать:

- круглосуточную работу;

- резервное копирование;

- восстановление при авариях;

- журналирование действий пользователей.

# 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Система должна обеспечивать:

- разграничение прав доступа;

- защиту персональных данных;

- аудит действий пользователей;

- защиту от несанкционированного доступа.

# 9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Система должна обеспечивать:

- работу не менее 300 одновременных пользователей;

- формирование отчетов в установленное время;

- закрытие расчетного периода без остановки работы;

- обработку большого объема лицевых счетов.

# 10. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Исполнитель обязан предоставить:

- описание системы;

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- программу и методику испытаний;

- акты приемки;

- инструкции по резервному копированию.

# 11. ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ

Внедрение осуществляется поэтапно:

- Анализ текущей системы.

- Проектирование новой архитектуры.

- Разработка и тестирование.

- Миграция данных.

- Опытная эксплуатация.

- Промышленная эксплуатация.

# 12. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

Система считается принятой при:

- корректном расчете начислений;

- корректной интеграции с внешними системами;

- отсутствии критических ошибок;

- успешном прохождении испытаний;

- предоставлении полного комплекта документации.

# 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Ожидаемые результаты:

- снижение дебиторской задолженности;

- сокращение потерь;

- повышение прозрачности;

- сокращение времени обработки документов;

- снижение операционных затрат.

# 14. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## 14.1. Общие положения

Работы по разработке и внедрению Системы выполняются поэтапно в соответствии с настоящим планом-графиком.
Конкретные сроки уточняются в календарном плане, утверждаемом сторонами после подписания Договора.

Ориентировочная продолжительность проекта — до 18 месяцев.

## 14.2. Этап 1. Предпроектное обследование

Срок выполнения: 1–2 месяца.

В рамках этапа выполняются:

- Анализ текущей биллинговой системы.

- Анализ структуры данных.

- Анализ интеграций.

- Анализ документооборота.

- Формирование уточненной модели данных.

- Формирование карты процессов.

- Подготовка проектной архитектуры.

- Подготовка программы миграции данных.

Результат этапа:

- Отчет об обследовании.

- Проект архитектуры.

- Уточненная спецификация.

- Утвержденный план-график.

## 14.3. Этап 2. Проектирование

Срок выполнения: 2–3 месяца.

В рамках этапа выполняются:

- Проектирование структуры базы данных.

- Проектирование архитектуры модулей.

- Проектирование интеграций.

- Проектирование управленческого слоя.

- Проектирование интеллектуальных помощников.

- Проектирование механизмов безопасности.

- Разработка технической документации.

Результат этапа:

- Комплект проектной документации.

- Утвержденные схемы интеграций.

- Спецификация интерфейсов.

## 14.4. Этап 3. Разработка и внутреннее тестирование

Срок выполнения: 6–8 месяцев.

В рамках этапа выполняются:

- Разработка расчетного ядра.

- Разработка модуля учета абонентов.

- Разработка модуля договорной работы.

- Разработка модуля учета приборов учета.

- Разработка модуля дебиторской задолженности.

- Разработка модуля балансов.

- Разработка управленческого модуля.

- Разработка интеллектуальных помощников.

- Интеграция с системой электронного документооборота.

- Интеграция с внешними системами.

- Проведение модульного тестирования.

- Проведение интеграционного тестирования.

Результат этапа:

- Готовая версия Системы для опытной эксплуатации.

## 14.5. Этап 4. Миграция данных

Срок выполнения: 2–3 месяца (параллельно с этапом 3).

В рамках этапа выполняются:

- Подготовка данных.

- Очистка данных.

- Перенос данных в новую систему.

- Проверка корректности переноса.

- Сверка итоговых показателей.

Результат этапа:

- Полностью перенесенные данные.

- Акт сверки данных.

## 14.6. Этап 5. Опытная эксплуатация

Срок выполнения: 2–3 месяца.

В рамках этапа:

- Параллельное ведение учета.

- Исправление выявленных замечаний.

- Дополнительное обучение сотрудников.

- Настройка параметров системы.

Результат этапа:

- Акт о завершении опытной эксплуатации.

## 14.7. Этап 6. Промышленная эксплуатация

Срок начала: после подписания акта ввода в промышленную эксплуатацию.

# 15. ПОРЯДОК СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ

## 15.1. Общие положения

После ввода в промышленную эксплуатацию Исполнитель обеспечивает сопровождение Системы.

Сопровождение включает:

- техническую поддержку;

- исправление ошибок;

- консультационную поддержку;

- обновление в случае изменений законодательства;

- выпуск обновлений.

## 15.2. Уровни поддержки

Поддержка осуществляется по следующим уровням:

### 1 уровень — консультационная поддержка

- ответы на вопросы пользователей;

- помощь при эксплуатации;

- консультации по функционалу.

### 2 уровень — техническая поддержка

- исправление ошибок;

- устранение сбоев;

- анализ инцидентов.

### 3 уровень — развитие системы

- доработка функциональности;

- расширение модулей;

- внедрение новых требований.

## 15.3. Регламент реагирования

Время реакции на инциденты:

- Критическая ошибка — не более 4 часов.

- Значимая ошибка — не более 1 рабочего дня.

- Некритичная ошибка — до 3 рабочих дней.

Срок устранения определяется категорией ошибки.

## 15.4. Порядок регистрации обращений

Все обращения регистрируются:

- в системе учета заявок;

- с указанием категории;

- с указанием приоритета;

- с указанием ответственного.

# 16. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ

## 16.1. Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации Системы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию.

## 16.2. Обязательства Исполнителя

В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется:

- Безвозмездно устранять выявленные ошибки.

- Обеспечивать корректную работу Системы.

- Исправлять ошибки, возникшие по вине Исполнителя.

- Предоставлять обновления, связанные с устранением ошибок.

## 16.3. Гарантия не распространяется на

- некорректную эксплуатацию;

- вмешательство третьих лиц;

- изменения инфраструктуры без согласования;

- ошибки, вызванные внешними системами.

## 16.4. Продление гарантийного срока

Гарантийный срок может быть продлен по соглашению сторон.

# 17. ПЕРЕХОД К ПОСТГАРАНТИЙНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

После окончания гарантийного срока Стороны заключают договор сопровождения, в котором определяются:

- объем работ;

- уровень поддержки;

- сроки реакции;

- стоимость услуг.