| № п/п | Наименование этапа работы | Сроки выполнения этапа работы |  | Наименования видов работ | Сроки выполнения видов работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работы | Окончание работы |  | Начало работы | Окончание работы |
| 1 | 1 этап | с момента подписания договора Сторонами | 26.09.2026 | Изыскательские работы | с момента подписания договора Сторонами | 26.09.2026 |
| 2 | 2 этап | с момента подписания договора Сторонами | 30.09.2026 | Проектные работы | с момента подписания договора Сторонами | 30.09.2026 |