ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 62.02.3 Оказание услуг по

технической поддержке ЕСУ НСИ

(Лот №0002-ЭКСП ДИТ-2027-ГРВКК)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой услуги	3

1.2. Цель оказания услуги	3

1.3. Существующее положение	3

2. Требования к закупаемой услуге	3

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	3

Таблица 1. Перечень и объём оказываемых услуг	3

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	3

Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг	3

2.2. Требования к качеству оказываемых услуг	3

Таблица 3. Требования к услуге	3

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой услуги

ОКПД2 62.02.3 Оказание услуг по технической поддержке ЕСУ НСИ

#### Цель оказания услуги

1.3.1. Добавление записей в реестр номенклатуры, контрагенты и активы в соответствии с утвержденной методикой ведения. Реестр включает записи по следующим видам деятельности: гидрогенерация, электрогенерация, теплогенерация, солнечная генерация, электрические сети, тепловые сети.

1.3.2. привлечение дополнительного ресурса к обработке обращений пользователей, в том числе в периоды пиковой нагрузки для усиления внутренней команды сопровождения.

#### Существующее положение

Имеется Единая система управления нормативно-справочной информацией в группе РусГидро по контрагентам, ОС, номенклатуре.

# Требования к закупаемой услуге

## Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

### Таблица 1. Перечень и объём оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.02.3 Оказание услуг по технической поддержке ЕСУ НСИ | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

### Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуги | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 62.02.3 Оказание услуг по технической поддержке ЕСУ НСИ | 01.01.2027 | 31.12.2027 | нет |

## Требования к качеству оказываемых услуг

### Таблица 3. Требования к услугам

| № п/п | Наименование параметра | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Режим работы | - Удаленный формат работы экспертов НСИ, только на территории РФ. - Время работы экспертов НСИ соответствует рабочему времени Заказчика |
|  | Создание записи в реестре номенклатура, контрагенты и активы | Исполнитель: - обрабатывает заявку, полученную с помощью КСА СПП Заказчика; - из заявки осуществляет переход в систему ЕСУ НСИ, реализованную на платформе «ЮниДата»; - проверяет, выбранную пользователем классификацию записи и выполняет корректировку классификации, в случае, если узел классификатора выбран неверно; - осуществляет определение и заполнение вида продукции и параметров, которые являются обязательными для идентификации номенклатурной позиции, из описания в заявке; - заполняет все обязательные атрибуты черновика записи в ЕСУ НСИ; - взаимодействует с инициатором заявки на предмет недостающих сведений (осуществляет дополнительный запрос информации посредством КСА СПП, а также иными средствами коммуникации – почта, телефон), при необходимости; - осуществляет проверку на дублирование; - после создания записи в ЕСУ НСИ проверяет интеграцию в системы-приемники. В случае необходимости сообщает о проблеме с интеграцией ответственному сотруднику соответствующего профильного подразделения. |
|  | Количество заявок | Количество обрабатываемых заявок в день может варьироваться от 40 до 360 шт в день. В среднем один эксперт НСИ обрабатывает от 40 заявок в день. |
|  | Требования к квалификации персонала | Исполнитель перед заключением Договора должен согласовать состав команды Исполнителей (не менее 4 человек) оказывающего Услугу по ведению справочников. Персонал должен иметь опыт работы с платформой Юнидата |
|  | Сроки решения заявок | Исполнитель обрабатывает заявки в рамках SLA (не более 24 рабочих часов). По дополнительному согласованию с пользователем срок обработки заявки может быть увеличен |
|  | Требования к реализации услуг |  |
|  | Особенности создания записи в реестре номенклатура, контрагенты и активы | - Записи в реестре номенклатуры, контрагенты и активы создаются в соответствии с утвержденными Регламентами ведения указанных реестров в ПАО «РусГидро». - Заполнение атрибутов шаблона и формирование наименования записи реестров контрагенты и активы осуществляется в соответствии с обязательностью, а реестра номенклатуры и на основании согласованных требований Методики нормализации и классификации номенклатуры по конкретному виду продукции. - В случае наличия в реестре номенклатуры, контрагенты и активы дублирующей записи, выдача пользователю соответствующих рекомендаций по ее использованию. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Порядок сдачи и приемки услуг | - По окончании оказания Услуг по соответствующему отчетному периоду Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны УПД, а также Отчет об оказании Услуг. - В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, Заказчик подписывает и передает Исполнителю УПД либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг, в котором отражает недостатки оказанных Услуг, а также срок на их устранение |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Создание записи реестра номенклатуры, контрагенты и активы | - Создана запись в соответствии шаблоном, пройдена проверка на дедубликацию. - Заявка находится в статусе «Выполнена», «Закрыта». - Заявки с нарушенным сроком решения (статус «Просрочена) в отчет не включаются. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Создание записи реестра номенклатуры, контрагенты и активы | - Отчет о выполнении заявок по созданию записей на основании поданных заявок |

Номер в реестре Российского программного обеспечения Минцифры России №1058 от 01.06.2016