Договор № _________

на выполнение работ по восстановлению системы пожаротушения

в вагонах УФПС г. Москвы

____ _________2026 г. 	                                                   г. Москва

АО «Почта России» (далее – Заказчик), в лице директора УФПС г. Москвы Ефимовой К.А., действующего на основании МЧД № 8f63be70-ae9e-4dcf-a741-af14d03a32cc от 08.07.2025, с одной стороны, и _____________ (далее – Подрядчик), в лице____, действующего на основании____________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, Работ отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Термины и определения

| № п/п | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вагоны | Железнодорожные вагоны АО «Почта России» |
| 2 | Акт ФПУ-26 | Акт о выполненных работах (оказанных Работах), утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р |
| 3 | ВУ-41М | Уведомление формы ВУ-41М – акт-рекламации, который составляется на узлы и детали пассажирского вагона, не выдержавшие гарантийного срока после произведенного ТО и ремонта вагоноремонтными предприятиями. |
| 4 | Дефектная ведомость | Первичный документ, в котором отражают список неисправностей, требующих ремонта. Форма дефектной ведомости является Приложением № 6 к Договору |
| 5 | Заказчик | УФПС г. Москвы |
| 6 | ПЖДП | Прижелезнодорожный почтамт |
| 7 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы по текущему отцепочному и безотцепочному ремонту вагонов АО «Почта России» в соответствии с заключенным договором |
| 8 | Работы | Восстановление системы пожаротушения в вагонах |
| 9 | Стороны | Заказчик и Подрядчик (каждый в отдельности – Сторона) |
| 10 | ТЗ | Техническое задание |
| 11 | Смета | Первичный документ, формируемый при выявлении дополнительных работ при ТР, стоимость которых указана в договоре |
| 12 | ТОР-3000 | Генератор огнетушащего аэрозоля, с защищаемым объемом не менее 50 м3 (срок службы 10 лет) |

- Индивидуальные условия Договора

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Выполняемые работы (далее – Работы) | Выполнение работ по восстановлению системы пожаротушения в вагонах УФПС г. Москвы. Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, требования к Подрядчику, порядок выполнения Работ указаны в Техническом задании. |
|  | Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ | В соответствии с пунктом 6.1 Технического задания. |
|  | Период и срок выполнения Работ | Начало выполнения работ: с даты получения заявки от Заказчика Окончание выполнения работ: 31 декабря 2026 г. Выполнение работ осуществляется без выходных, с 9:00 - 19:00 часов. Начало выполнения работ по заявке не должно превышать 24 (двадцати четырех) часов, с момента получения Подрядчиком Заявки на ремонт (по форме Приложения №2 к Договору.). Срок выполнения работ по заявке не должен превышать 24 (двадцати четырех) часов с момента начала выполнения Работ. |
|  | Порядок направления заявок Заказчика | Заказчик направляет Подрядчику Заявку на выполнение Работ по форме Приложения №2 к Договору на адрес электронной почты, указанный в пункте 16 Договора по рабочим дням с 9:00 - 17:00 часов в рамках срока действия Договора, указанного в пункте 1.9 Договора. Заявка на выполнение работ направляется не позднее 12 часов от даты прибытия вагона на почтамт. |
|  | Общая цена Договора | Необходимо выбрать один из вариантов: Вариант 1 (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН) – Общая цена Договора 39 994 000 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек , с учетом НДС в размере ставки определенной в Главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Подрядчиком, то указанная цена Договора (цена за единицу Работ) содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора (цену за единицу Работ.) Цена за единицу Работ указана в Приложении № 4 к Договору. Во избежание сомнений общая цена Договора (цена за единицу Работ) включает в себя, в том числе, но не исключительно расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Вариант 2 (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН) – Общая цена Договора составляет 39 994 000 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек , НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового кодекса Российской Федерации. В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Подрядчиком, то указанная цена Договора (цена за единицу Работ) содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора (цену за единицу Работ). Цена за единицу Работ указана в Приложении № 4 к Договору. Во избежание сомнений общая цена Договора (цена за единицу Работ) включает в себя, в том числе, но не исключительно расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
|  | Место выполнения Работ | Работы оказываются Подрядчиком по месту нахождения вагона, которое указано в п. 4 Технического задания. |
|  | Срок уведомления о готовности к сдаче выполненных Работ | Подрядчик обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ по Заявке не позднее, чем за 3 часа до даты сдачи результата Работ по Заявке. |

|  | Срок направления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ |  | Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания Работ по соответствующей Заявке направляет Заказчику Акт ФПУ-26, Приложение №7 к Договору в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком |  | Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения Работ по каждой заявке направляет Заказчику: Акт сдачи-приемки выполненных Работ, по форме ФПУ 26 Дефектную ведомость, Смету на выполнение Работ, Счет Счет-фактуру. |  |  |  |  |
|  | Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и их результата |  | Приемка выполненных Работ и их результата по каждой из Заявок осуществляется Заказчиком в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.1.8 Договора. |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок |  | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания Акта ФПУ-26 Гарантийный срок на использованные в процессе выполнения работ запасные части составляет 1 (один) год, но не менее чем срок действия гарантии производителя запасных частей. |  |  |  |  |
|  | Срок направления Подрядчиком счета на оплату Работ |  | Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта ФПУ-26 в отношении каждой исполненной Заявки. |  |  |  |  |
|  | Срок оплаты Заказчиком Работ |  | Вариант 1 (в случае проведения закупочной процедуры, в которой участниками могут являться в том числе субъекты МСП) Оплата Работ составляет Подвариант 1.1 (в случае объявления победителем закупочной процедуры участника, не являющегося субъектом МСП) Не более 30 рабочих дней с даты подписания Заказчиком дня подписания Заказчиком Акта ФПУ-26. Подвариант 1.2 (в случае объявления победителем закупочной процедуры участника, являющегося субъектом МСП) Не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Заказчиком Акта ФПУ-26. Вариант 2 (в случае проведения закупочной процедуры, в которой участники - только субъекты МСП Не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Заказчиком Акта ФПУ-26. |  |  |  |  |
|  | Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика |  | Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 5.1.12 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика. |  |  |  |  |
|  | Ответственность Подрядчика | № п/п |  | Нарушение |  |  | Ответственность |  |
|  |  |  |  | Нарушение Подрядчиком сроков предоставления согласованной Заявки в соответствии с п. 1.3 Договора |  |  | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 1 000 рублей за каждый день просрочки. |  |
|  |  |  |  | Нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения Работ в соответствии с согласованной Заявкой, указанной в п.1.2. Договора |  |  | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 1 000 рублей за каждый день просрочки. |  |
|  |  |  |  | Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках |  |  | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, определенного Заказчиком для устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 1 000 рублей за каждый день просрочки. . |  |
|  |  |  |  | Нарушение срока выполнения Работ |  |  | Подрядчик уплачивает неустойку в виде пени в размере 1 000 рублей за каждые 24 часа нарушения срока выполнения Работ, установленного Техническим заданием. |  |
|  |  |  |  | Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика |  |  | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 5% от общей цены Договора |  |
|  | Ответственность Заказчика |  |  |  | Нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ | Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 1000 за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательств по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 10 % от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено. |  |
|  | Обеспечение исполнения Договора |  | Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения всех своих обязательств по Договору (кроме гарантийных обязательств) в размере 5 % (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора в размере (сумме) 1 999 700 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательств Подрядчика по Договору на 30 (Тридцать) дней Обеспечение исполнения Договора распространяется на все обязательства Подрядчика (кроме гарантийных обязательств) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Вариант 1. (в случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора предоставлена банковская гарантия) – Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика является безотзывная банковская гарантия (далее в настоящем пункте – банковская гарантия). Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком, должна соответствовать требованиям документации о закупке или извещения о закупке (в случае если Договор заключен по итогам запроса котировок в электронной форме), по результатам проведения которой заключен Договор. Подрядчик обязан при заключении Договора предоставить Заказчику сканированную копию банковской гарантии и направить Заказчику оригинал банковской гарантии. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. Заказчик осуществляет обращение взыскания по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Возврат оригинала банковской гарантии Заказчик осуществляет после истечения срока ее действия или после расторжения Договора по соглашению Сторон, при наличии письменного требования Подрядчика, если иное не предусмотрено Договором, соглашениями или иными обязательными для исполнения Сторонами документами. Вариант 2. (в случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства) – Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика является внесение денежных средств на счет Заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки или иные платежи, подлежащие уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик возвращает денежные средства Исполнителю после истечения срока действия обеспечения исполнения Договора и в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств с указанием в таком требовании порядка возврата денежных средств. |  |  |  |  |
|  | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика |  | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется. |  |  |  |  |

|  | Подсудность | При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. |
| --- | --- | --- |
|  | Срок действия Договора | Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 г., а в части приемки выполненных работ и оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. |

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в, в соответствии с Заявками Заказчика и условиями Договора в объеме, согласованном в Смете и Дефектной ведомости (Приложение №6 к Договору), а также нормативными документами, указанными в пункте 1.1 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии Договором.

  - Под Заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Подрядчику о выполнении Работ определенного вида в определенном объеме и в определенные сроки, составленное по форме Приложения № 2 к Договору и направленное на адрес Подрядчика, указанный в пункте 16 Договора. Порядок направления Заявок Заказчиком и подписания Заявок Подрядчиком установлен пунктом 1.3 Договора.

Заявка считается принятой к исполнению Подрядчиком со дня ее получения Подрядчиком.

  - Перечень Работ и их стоимость определены в Приложении № 4 к Договору.

  - Порядок согласования документов на выполнение Работ, указанных в Приложении № 4:

- не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента начала выполнения Работ Подрядчик оформляет и направляет Заказчику на согласование 2 (два) экземпляра Дефектной ведомости и Сметы;

- заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает Дефектную ведомость и Смету, при отсутствии замечаний к представленным документам подписывает оба экземпляра документов, один из которых направляет Подрядчику;

- при наличии у Заказчика замечаний к оформленным Дефектной ведомости и Смете, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления документов направляет Подрядчику мотивированное возражение, на основании которого Подрядчик оформляет новые Дефектную ведомость и Смету с учетом возражений и предложений Заказчика, с последующим направление скорректированных документов на согласование Заказчику;

- Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, не подлежат оплате;

- Заказчик имеет право отказать в согласовании выполнения Работ при отсутствии Акта браковки узлов и деталей;

- Работы выполняются только на основании согласованной Заказчиком Сметы;

- Работы должны выполняться в полном объеме без разделения их на отдельные технологические операции;

В случае необходимости внесения изменений электронных адресов Заказчика и электронных адресов Подрядчика, указанных в пункте 15 Договора, Стороны направляют уведомление с указанием измененных адресов.

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.

  - Место выполнения Работ указано в пункте 1.5 Договора.

  - Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.

  - Работы должны выполняться в полном объеме без разделения их на отдельные технологические операции.

  - Выполнение Работ, срок выполнения которых превышает срок, указанный в п.1.2. Договора (простой вагона в ремонте), возможно по согласованию с Заказчиком на основании письменного обращения Подрядчика с обоснованием необходимости их выполнения и превышения нормативных сроков. Отсутствие письменного подтверждения Заказчика о переносе срока, не является обоснованием увеличения срока выполнения Работ.

  - Подрядчик должен устранять недостатки, обнаруженные в результате приемки Работ Заказчиком, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

  - Заказчик, в лице уполномоченного представителя имеет право проводить проверку качества ремонта вагона, отдельных узлов и деталей, как в период проведения ремонта, так и при приемке вагона из ремонта.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Общая цена Договора является предельной и указана в пункте 1.4 Договора. Цена единицы Работ указана в Приложении № 4 к Договору, если иное не предусмотрено Договором.

  - Общая цена Договора, указанная в пункте 1.4 Договора, является максимально возможной суммой, которую Заказчик может выплатить Подрядчику, и не является обязательством Заказчика направить Подрядчику Заявку или Заявки в количестве, соответствующие данной цене.

Стоимость Работ рассчитывается на основании выполненного перечня Работ в соответствии с Приложением № 4 к Договору и согласовывается Сторонами в Смете (по форме Приложения № 5 к Договору).

Оплата Работ производится на основании утвержденной Заказчиком Сметы

Стоимость Работ включает в себя: вознаграждение Подрядчика, расходные материалы, запасные части и иные расходы, включая хранение запасных частей, деталей, колесных пар и вагонных тележек, в том числе неремонтнопригодных, НДС, другие установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки, связанные с исполнением Договора.

Работа по замене запасных частей, узлов или деталей включает в себя стоимость запасных частей, узлов или деталей Подрядчика, а также работы по их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке и прочим работам, входящим в технологию замены узла или детали.

Работа по ремонту запасных частей, узлов или деталей включает в себя стоимость работы по их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке, и прочим работам, входящим в технологию ремонта узла или детали.

  - Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Работ производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора.

  - Оплата выполненных Работ осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета, указанного в Договоре, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.2 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика с указанными в Договоре реквизитами или реквизитами, полученными ранее Заказчиком от Подрядчика, несет Подрядчик.

  - Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

  - Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

- Сроки, порядок и условия приемки выполнения Работ и их результата

  - Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с Заявкой в сроки, указанные в пункте 1.2 Договора.

  - Подрядчик в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, извещает Заказчика о дате и времени сдачи выполненных Работ и их результата по Заявке в срок, указанный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в п.4 Технического задания.

  - Подрядчик обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику подписанный Акт ФПУ-26 в 2 (двух) экземплярах. Одновременно с Актом ФПУ-26 Подрядчик обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора.

  - Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора.

Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата Работ.

  - При приемке выполненных Работ и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Технического задания, а также действующим положениям нормативных актов, иным обязательным правилам и требованиям, включая те, которые указаны в Техническом задании.

  - Для проверки выполненных Работ и их результата в части их соответствия условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Технического задания, а также действующим положениям нормативных актов МПС России, ОАО «РЖД», Минтранс России, действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

  - Приемка выполненных Работ по Заявке и их результата осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика по усмотрению Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.

  - По результатам приемки выполненных Работ по Заявке и их результата Заказчиком принимается одно из следующих решений:

- Работы по Заявке выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, в том числе условиям Заявки, Технического задания, а также действующими положениями нормативных актов, действующего законодательства Российской Федерации, указанных в п.6.1 Технического задания, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями, Заказчик не имеет замечаний к выполненным Работам по Заявке и их результату. В этом случае выполненные Работы по Заявке и их результат подлежат приемке;

- Работы по Заявке выполнены с нарушением условий Договора, в том числе условий Заявки, Технического задания, и (или) действующих положений нормативных актов МПС России, ОАО «РЖД», Минтранс России, действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах по Заявке или их результате. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме Приложения № 3 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:

  - в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы по Заявке и их результат подлежат приемке; либо

  - направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении общей цены Договора; либо

  - направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;

- выполненные Работы по Заявке и их результат соответствуют условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Технического задания, а также действующим положениям нормативных актов МПС России, ОАО «РЖД», Минтранса России, действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы по Заявке и их результат подлежат приемке;

- Работы по Заявке не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, в том числе условий Заявки, Технического задания, которые влекут для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы по Заявке и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта формы ФПУ-26;

- Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.3 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы по Заявке считаются не выполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику.

В случаях, указанных в подпунктах (ii) – (v) настоящего пункта Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

  - После устранения Подрядчиком недостатков, в том числе в части предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 1.8 Договора, приемка выполненных Работ по Заявке и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

  - Если выполненные Работы и их результат соответствуют условиям Договора, Заказчиком подписывается акт формы ФПУ-26 в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта формы ФПУ-26, выполненные Работы по Заявке и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта формы ФПУ-26, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

  - В случае досрочного выполнения Работ по Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и провести расчет в соответствии с разделом 3 Договора.

  - Риск случайной гибели или порчи результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта формы ФПУ-26 без замечаний.

- Права и обязанности Сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Своим иждивением выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, в том числе условиями Заявок, Технического задания, а также в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями;

    - Подрядчик обязан выполнять работы в полном объеме, в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.1 настоящего ТЗ.

    - Подрядчик обязан принять Вагоны в ремонт в соответствии с Заявкой (Приложение 2 к Договору);

    - В соответствии с производственной необходимостью неоднократно выполнять работы на любом вагоне в соответствии с поданными Заявками;

    - В соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в выполненных Работах и их результате или возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в выполненных Работах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

    - Устранять недостатки выполнения Работ в сроки, определенные Актом о выявленных недостатках (Приложение № 3 к Договору);

    - Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

    - Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;

    - Выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора;

    - Направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты ФПУ-26 в сроки, предусмотренные пунктом 1.7 Договора;

    - Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного представления информации о смене режима налогообложения, Подрядчик обязан компенсировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;

    - Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика;

    - Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности;

    - Обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством; в случае, если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;

    - Отражать по сделкам в рамках данного договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды;

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и Приложениями к нему.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

    - Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ и их результата;

    - Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

    - Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

  - Заказчик обязуется:

    - Соблюдать порядок направления Заявок, установленный пунктом 1.3 Договора;

    - Согласовать со своей стороны Смету на выполнение Работ (Приложение № 5 к Договору или направить мотивированный отказ от подписания;

    - Обеспечить своевременную и оплату выполненных Работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

    - Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ по Договору;

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором;

    - Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков в результате Работ;

    - Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

    - Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Договора;

    - Проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ условиям Договора, в том числе условиям Заявок, Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям;

    - Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и Приложениями к нему.

- Качество Работ

  - Подрядчик обеспечивает качество Работ и их результат в соответствии с условиями Договора, включая Техническое задание.

  - Работы и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Заявок, Технического задания, положениям действующих нормативных и иных актов, указанных в пункте 1.1 Договора.

  - Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы и их результаты указан в пункте 1.11 Договора. Датой начала течения гарантийного срока в отношении каждой из Заявок считается с даты подписания актов выполненных работ.

  - Гарантия качества результата Работы распространяется на все результаты Работ.

  - При наступлении происшествия (аварии) из-за некачественного выполнения Подрядчиком Работ, последний возмещает Заказчику расходы, ущерб и иные затраты, связанные с устранением последствий, включая затраты, понесенные Заказчиком на возмещение претензий третьих лиц.

  - Транспортные расходы Подрядчика, связанные с проведением гарантийного ремонта вагона, Заказчиком не возмещаются.

- Ответственность Сторон

  - За исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора).

  - Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.

  - Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

  - Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, Работ, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Обеспечение исполнения Договора.
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств

8.1 Обеспечение исполнения Договора распространяется на все обязательства Подрядчика (кроме гарантийных обязательств), предусмотренные пунктом 1.16 Договора, и обязательства привлекаемых им соисполнителей, в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

  - Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не предоставляется.

8.3   В случае, если обеспечение исполнения Договора, предоставленное Подрядчиком, перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по Договору при условии предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Договором и документацией о закупке. Данный пункт Договора применяется также том случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора была выбрана банковская гарантия и у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Договора, отозвана лицензия. Если Подрядчик не предоставил взамен новое обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Подрядчика штрафной неустойки в размере обеспечения исполнения Договора.

8.4     Подрядчик при исполнении Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

  - Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

- Рассмотрение и разрешение споров

  - Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

  - Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены должны быть приложены документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов).

  - Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

  - При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.18 Договора.

- Срок действия

  - Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.19. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

  - При заключении и исполнении Договора изменение существенных условий Договора (в том числе общей цены Договора или цены за единицу Работ, обязательств Сторон и сроков их исполнения, условий выполнения Работ и оплаты, гарантийных условий, условий обеспечения исполнения Договора, ответственности Сторон) по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, установленных, пунктами 11.4 – 11.5 Договора.

  - Изменение условий Договора путем заключения дополнительных соглашений допускается на условиях, установленных Положением о закупке Заказчика.

  - Продление срока исполнения (действия) Договора осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к Договору на условиях, установленных Положением о закупке Заказчика.

- Расторжение Договора

  - Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, в том числе в случае:

    - выявления факта несоответствия Подрядчика обязательным требованиям, установленным в соответствии с Положением о закупке Заказчика;

    - если Подрядчиком выполнены Работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

    - нарушения обязательств, предусмотренных разделом 13 Договора;

    - нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором).

  - Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:

    - существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора.

  - Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.

  - Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

    - реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронный почты;

    - указание на предмет Договора;

    - указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения.

  - К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

  - Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

  - Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - В случае, когда направленное Подрядчику, уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении Договора.

  - Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.

- Комплаенс-оговорка

  - Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 8 к Договору.

  - Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 10 % от общей Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.

- Прочие положения

  - Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации, или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.5 Договора).

  - Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 часа до окончания Работ, уведомить Заказчика о необходимости прибытия уполномоченного представителя для приемки вагона посредством электронной почты, указанной пункте 16 Договора, указав время сдачи вагона.

  - Стороны определили следующий порядок обмена юридически значимыми сообщениями:

- нарочно (курьерской доставкой). Факт получения юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего юридически значимое сообщение;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- электронной почтой, с последующим направлением юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

  - Подрядчик в порядке статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан возместить Заказчику в полном размере имущественные потери, которые Заказчик понес или неизбежно понесет, в следующих, не связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, случаях:

    - доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях:

- в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

- доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;

- представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении Договора;

- по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика.

В настоящем подпункте под имущественными потерями понимаются вся сумма таких до начисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа; и

    - в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями или бездействием Подрядчика, или с его юридическим статусом. В настоящем подпункте под имущественными потерями понимаются расходы Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь, уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

    - Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

    - Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

    - Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

  - Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.

  - Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.

  - В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.

- Приложения

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Форма Заявки на выполнение Работ.

Приложение № 3. Форма Акта о выявленных недостатках.

Приложение № 4. Стоимость Работ.

Приложение № 5. Форма Сметы на выполнение Работ

Приложение № 6. Форма дефектной ведомости на выполнение Работ.

Приложение № 7. Форма Акта о выполненных работах (оказанных Работах).

Приложение № 8. Комплаенс-оговорка.

- Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России» Юридический адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. ИНН 7724490000 / КПП 771401001 ОГРН 1197746000000 УФПС г. Москвы Адрес местонахождения обособленного подразделения: 115127, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 37 Адрес для корреспонденции: 115127, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 37 Для счета-фактуры: Покупатель: Акционерное общество «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А Грузополучатель: УФПС г. Москвы, Адрес: 115127, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 37 ИНН 7724490000 / КПП 772443001 Вахонин Алексей Владимирович Раб. +7 (495) 223-44-44,788 Alexey.Vakhonin@russianpost.ru Банковские реквизиты: р/с 40502810500060000098 БАНК ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 | полное наименование Подрядчика Адрес: ____________________ Телефон:_____________ Факс:_____________ e-mail:____________________ ИНН _________________ КПП _________________ ОГРН ________________ Банковские реквизиты: р/с _________________ к/с _________________ БИК ________________ ОКОПФ _____________ ОКПО _______________ ОКПД _______________ ОКТМО _____________ |

| заказчик: АО «Почта России» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор УФПС г. Москвы | __________________________ (должность) |
| _____________/ Ефимова К.А./ | ___________________/ (подпись, фамилия и инициалы) |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

по восстановлению системы пожаротушения

в вагонах УФПС г. Москвы.

от _________ 2026 г. № ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению системы пожаротушения в вагонах УФПС г. Москвы.

(прилагается отдельным файлом)

| заказчик: АО «Почта России» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор УФПС г. Москвы | __________________________ (должность) |
| _____________/ Ефимова К.А./ | ___________________/ (подпись, фамилия и инициалы) |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

по восстановлению системы пожаротушения

в вагонах УФПС г. Москвы.

от _________ 2026 г. № __________________

ФОРМА

### ЗАЯВКА

### на выполнение Работ № ___ от «__» _____ 202_г

| ### № п/п | ### Номер вагона | ### Инв. номер вагона | ### Неисправность | ### Место выполнения Работ | Срок начала выполнения Работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Заказчик: ____________________    _______________________    ______________________

### Подпись                                                        Ф. И.О.                                                  Должность

### Подрядчик: __________________    _______________________     ______________________

### Подпись                                                         Ф. И.О.                                                  Должность

Заявка составлена ______ ______________ 20___ г.

Число              месяц                             год

| заказчик: АО «Почта России» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор УФПС г. Москвы | __________________________ (должность) |
| _____________/ Ефимова К.А./ | ___________________/ (подпись, фамилия и инициалы) |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

по восстановлению системы пожаротушения

в вагонах УФПС г. Москвы.

от _________ 2026 г. № ____________________

ФОРМА

Акт

о выявленных недостатках

| ___________ | «____» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице ________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и ________ (далее - «Подрядчик») в лице _________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных Работ (далее – «Акт о выявленных недостатках»), в соответствии с которым установлено следующее:

Перечень недостатков

| № | Наименование работ | Описание недостатка/несоответствия (с указанием инв. номера вагона) | Срок устранения недостатка/ Несоответствия |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения к Акту:

### Заказчик: ___________________________    _________________________________________

### Подпись                                                         (Ф. И.О.)

### Подрядчик: _______________________    ___________________________________________

### Подпись                                                         (Ф. И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

| заказчик: АО «Почта России» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор УФПС г. Москвы | __________________________ (должность) |
| ____________ 2026 г. |  |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

по восстановлению системы пожаротушения

в вагонах УФПС г. Москвы.

от _________ 2026 г. № __________________

Стоимость Работ

| № п/п | Наименование Работ | Ед. изм. | Цена за ед. работ без НДС (руб.) | Сумма НДС__ %, (руб.) | Цена за ед. работ, в том числе НДС__ % (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика системы пожаротушения | Единица |  |  |  |
| 2 | Замена ТОР-3000 | Единица |  |  |  |
| 3 | Замена сигнально-пускового устройства УСП 101-Р | Единица |  |  |  |
| 4 | Замена разъема подключения кабеля к ТОР -3000 | Единица |  |  |  |
| 5 | Замена кабеля к ТОР-3000 | Единица |  |  |  |

| заказчик: АО «Почта России» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор УФПС г. Москвы | __________________________ (должность) |
| _____________/ Ефимова К.А./ | ___________________/ (подпись, фамилия и инициалы) |

Приложение № 5

к Договору на выполнение работ

по восстановлению системы пожаротушения

в вагонах УФПС г. Москвы от

_________ 2026 г. № ________________________

ФОРМА

СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

(ВАГОН № ________________)

«____»_____________20__г.

АО «Почта России» и _____________ (именуемыми Сторонами Договора № ______________ от «_____» ______ 20__г.) согласовали выполнение следующего объема дополнительных работ

| пП/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., без НДС, руб. | Кол-во | Стоимость работ без НДС, руб. | Сумма НДС __%, руб. | Стоимость работ, в т.ч. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Итого стоимость работ составляет _________(_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% - _________(_________) рублей _____ копеек.

### Заказчик: ___________________________    _________________________________________

### Подпись                                                         (Ф. И.О.)

### Подрядчик: _______________________    _________________________________________

### Подпись                                                         (Ф. И.О.)

СОГЛАСОВАНО

| заказчик: АО «Почта России» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор УФПС г. Москвы | __________________________ (должность) |
| _____________/ Ефимова К.А./ | ___________________/ (подпись, фамилия и инициалы) |

Приложение № 6

к Договору на выполнение работ

по восстановлению системы пожаротушения

в вагонах УФПС г. Москвы

от _________ 2026 г. № ___________________

ФОРМА

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение Работ

от «____» __________________ 20__ г.

1. Комиссия в составе _________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

, произвела осмотр вагона №________________ инвентарный №___________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование подразделения (место нахождения вагона)

2. В результате осмотра вагона обнаружены следующие дефекты:

2.1.________________________________________________________________________________

(выявленный дефект)

| N п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объём | Планируемые сроки устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. ______________________________________________________

(выявленный дефект)

| N п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объём | Планируемые сроки устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…..

Всего ________________________________________

(кол-во дефектов)                    (прописью)

| Подписи членов комиссии: __________________________ |  | _________________ |  | ________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| _________________________ |  | _________________ |  | ________________________ |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| __________________________ |  | _________________ |  | ________________________ |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| _________________________ |  | ________________ |  | _________________________ |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

СОГЛАСОВАНО:

| заказчик: АО «Почта России» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор УФПС г. Москвы | __________________________ (должность) |
| _____________/ Ефимова К.А./ | ___________________/ (подпись, фамилия и инициалы) |

Приложение № 7

к Договору на выполнение работ

по восстановлению системы пожаротушения

в вагонах УФПС г. Москвы

от ___________ 20__ г.№ ____________________

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО

| заказчик: АО «Почта России» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор УФПС г. Москвы | __________________________ (должность) |
| _____________/ Ефимова К.А./ | ___________________/ (подпись, фамилия и инициалы) |

Приложение № 8

к Договору на выполнение работ

по восстановлению системы пожаротушения

в вагонах УФПС г. Москвы

от ___________ 20__ г.№ ____________________

Комплаенс-оговорка

1.	Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе:

1.1.	Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;

1.2.	Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3.	Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

1.3.1.	Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора:

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с которыми заключение и/или исполнение Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.

1.3.2.	Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.

1.3.3.	Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности:

- если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;

- если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень.

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru.

Уведомление ___________________________осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: ______________________

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.

2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или Работ имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.

3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.

4.	В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:

- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».

Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

| заказчик: АО «Почта России» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор УФПС г. Москвы | __________________________ (должность) |
| _____________/ Ефимова К.А./ | ___________________/ (подпись, фамилия и инициалы) |

Указывается номер Договора

Указывается дата заключения Договора

По результатам проведения закупки сумма договора снижается на коэффициент изменения общей начальной (максимальной) цены за единицу Работи

По результатам проведения закупки сумма договора снижается на коэффициент изменения общей начальной (максимальной) цены за единицу Работи

Для Подрядчика, применяющего общую систему налогообложения.