ДОГОВОР №______

на техническое перевооружение станции «Московские ворота» в части внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС)

г. Санкт-Петербург	«____» ___________ 20__ г.

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по закупке № __________, на основании протокола от ____________ Комиссии _______________ заключили между собой настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по техническому перевооружению станции «Московские ворота» в части внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС) (далее по тексту – «работы»), и передать полученные при выполнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Состав и объем работ определяется в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Подрядчик действует на основании лицензии _______________. Подрядчик является членом саморегулируемой организации ___________, регистрационный номер ____________________ выбрать сноску в зависимости от требования СРО  или .

- Права и обязанности сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по Договору.

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене, а также качеством применяемых материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в установленный Заказчиком срок, произвести работы по устранению недостатков самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет средств Подрядчика.

    - Требовать представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

    - Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

    - Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

    - Досрочно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

    - Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приёмке работ по Договору.

    - Произвести оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера начисленной неустойки (штрафа, пени) или вернуть Подрядчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

    - Приостановить работы по настоящему Договору в случае выполнения Подрядчиком работ  неквалифицированным персоналом, выявления случаев привлечения к выполнению работ лиц, не соответствующих требованиям настоящего Договора и/или закона, прекращения (приостановки) действия лицензий, членства в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иной разрешительной документации, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим Договором. В случае неполучения Подрядчиком разрешительных документов и/или неустранения выявленных замечаний в срок, указанный Заказчиком, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

    - Требовать возврата суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты работ сверх фактических выполненных объемов работ, изменения способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от  Расчета цены договора (локальных смет) (Приложение № 2 к настоящему Договору), Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    - Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Передать Подрядчику необходимую для выполнения работ по Договору исходную документацию по акту приема-передачи.

    - Предоставить Подрядчику доступ на объект (объекты) Заказчика для выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями локальных нормативных актов Заказчика, регулирующих порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика.

    - При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

    - По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата, оплатить работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать оплаты и приёмки выполненных работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

    - По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы. При досрочном выполнении работ по Договору Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности предоставить для осуществления приёмки отчетную документацию в соответствии с требованиями Договора.

    - По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работы лично. Привлечение субподрядчиков не допускается.

    - Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную и финансовую документацию, согласно требованиям настоящего Договора.

    - Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы из своего материала, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором. Материалы, используемые при проведении работ, должны иметь необходимые сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии).

    - Выполнять работы с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, правил эксплуатации электроустановок потребителей, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия, соблюдать иные нормы и требования, установленные настоящим Договором.

    - Производить работы в полном соответствии с требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции, в соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями локальных нормативных актов Заказчика, регулирующих порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, иными требованиями и нормами, указанными в настоящем Договоре.

    - Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию места производства работ, монтажу временных строений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей (при необходимости).

    - Обеспечить уборку территории, прилегающей к месту производства работ, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, обеспечить складирование отходов в согласованных местах (при наличии).

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный Заказчиком в требовании об устранении недостатков, устранять недостатки в выполненных работах или иные отступления от условий настоящего Договора своими средствами и за свой счет.

    - Обеспечивать сохранность материалов, оборудования и иного имущества Заказчика, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненных работах.

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к месту выполнения работ, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

    - Постоянно вести, журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора, общий журнал работ и своевременно оформлять исполнительную документацию, акты испытания и опробования технических устройств, и акты на скрытые и демонтажные работы (при наличии), заранее извещая Заказчика о времени освидетельствования скрытых и демонтажных работ.

    - При возникновении необходимости в выполнении дополнительного объема работ, неучтенного в настоящем Договоре, в т.ч. необходимости внесения изменений в документацию, на основании которой выполняются работы – в течение 3 (трех) дней письменно известить Заказчика о дате, месте и времени составления акта.

    - Вести работы по настоящему Договору при наличии действующей лицензии, а также иной разрешительной документации, предусмотренной требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим Договором, требованиям Технического задания (Приложения № 1 к настоящему Договору).

    - В случае приостановления действия, необходимости внесения изменений в лицензии, иную разрешительную документацию, своевременно обратиться в уполномоченные на выдачу, возобновление, переоформление соответствующей лицензии, иной разрешительной документации органы и организации с обязательным письменным уведомлением Заказчика. Выданная уполномоченным органом и/или организацией Подрядчику лицензия, иная разрешительная документация, предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента её получения.

    - Немедленно сообщить Заказчику о прекращении членства в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, действия лицензии, иной разрешительной документации, требования к наличию которой установлены действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

    - Привлекать к выполнению работ на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Подрядчиком.

- При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для выполнения работ.

    - В случае подключения при выполнении работ к устройствам электроснабжения метрополитена представить расчет потребления электроэнергии используемых электроинструментов и оборудования и учесть расходы на электроэнергию в уменьшение стоимости выполнения работ или направить информационное письмо, что подключение к сетям метрополитена для выполнения работ не требуется.

    - При выполнении работ не осуществлять подключение к сетям водоснабжения и водоотведения метрополитена.

    - До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с методическими указаниями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции, и согласовать его в причастных подразделениях метрополитена в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    - Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

    - Урегулировать вопросы использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в объеме, достаточном для использования в рамках выполнения работ по настоящему Договору.

    - Обеспечить передачу Заказчику полученный по Договору результат работ, не нарушающий исключительных прав других лиц и не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

    - Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

    - Уведомить Заказчика о передаче другим лицам право требования оплаты по настоящему Договору по сделкам уступки требования (цессии), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения соответствующего договора. При этом Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение.

    - В целях получения постоянных пропусков для выполнения работ на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика, в формате Excel с сопроводительным письмом, содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с Подрядчиком, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Службы пожарной безопасности.

Срок получения постоянных пропусков может составлять до 40 (сорока) рабочих дней с даты предоставления вышеуказанных сведений.

К производству работ допускаются работники Подрядчика, имеющие постоянные пропуска, при условии оформления заявки в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика.

В общий срок выполнения работ входят сроки получения пропусков.

    - Возвратить, в порядке и сроки установленные локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, постоянные пропуска выданные Заказчиком.

    - За 2 (два) рабочих дня до планируемой даты въезда на территорию Заказчика направить заявку на выдачу материального пропуска на перемещение или об обеспечении перемещения материально-технических объектов в зону (из зоны) транспортной безопасности и на критические элементы объектов метрополитена в адрес Заказчика на бумажном носителе, а также в электронном виде в форматах Word и Excel. Заявки на выдачу материального пропуска на перемещение или об обеспечении перемещения материально-технических объектов в зону (из зоны) транспортной безопасности и на критические элементы объектов метрополитена должны быть оформлены в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений.

    - Предоставлять Заказчику документы, указанные в п. 2.12.6. Технического задания (Приложение № 1 к Договору) в сроки, указанные в п. 2.12.7. Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

    - Единолично нести ответственность, а также расходы, связанные с разбирательством по фактам нарушений, а также обеспечивать возмещение ущерба (убытков) и иных выплат в случаях, если к Заказчику будут предъявлены претензии третьих лиц о нарушении их интеллектуальных прав, связанных с использованием результата работ по настоящему Договору.

    - Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты работ сверх фактических выполненных объемов работ, изменения способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от Расчета цены договора (локальных смет) (Приложение № 2 к настоящему Договору), Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    - Предоставить сведения о наименовании, массе, количестве драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в материалах, оборудовании, использованном при выполнении работ (в случае, если используемые при выполнении работ материалы/оборудование содержат в себе драгоценные металлы и/или драгоценные камни).

    - В случае заключения Сторонами соглашения о приостановлении выполнения работ, в течение 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика соглашения о возобновлении выполнения работ, подписать его и направить в адрес Заказчика подписанный экземпляр соглашения о возобновлении выполнения работ.

    - В случае повреждения постоянных пропусков на основе бесконтактных смарт-карт (далее – БСК) или в случае их утраты, обратиться в бюро пропусков Службы транспортной безопасности в порядке предусмотренном Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» (в действующей редакции).

    - Обеспечить использование работниками Подрядчика постоянных пропусков на основе БСК, при проходе через линейку турникетов станций метрополитена, в рамках исполнения Договора, исключительно в целях допуска к месту выполнения работ.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - При заполнении  проекта Договора выбирается один из вариантов:

## Вариант 1: Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется Расчетом цены договора (Приложение № 2 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет ________(________) рублей _____копеек, в том числе НДС – ___________, который составляет _________________.

Вариант 2: Цена, достигнутая на аукционе за право заключения настоящего Договора (ч. 18 ст. 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ), составляет _______ рублей и является предельной суммой, которую Подрядчик оплатил Заказчику до заключения Договора.

  - При заполнении проекта Договора выбирается один из вариантов:

## Вариант 1: Коэффициент снижения составляет _____________.

Стоимость единицы работы (цена по локальным сметам) рассчитывается с применением коэффициента снижения.

## При произведении расчетов при заключении Договора, полученная стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в меньшую сторону по результатам произведения расчетов.

## Вариант 2: В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения):

Коэффициент пересчета составляет _____________.

Стоимость единицы работы (цена по локальным сметам) рассчитывается с применением коэффициента пересчета.

При произведении расчетов при заключении Договора, полученная стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в меньшую сторону по результатам произведения расчетов.

  - Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Договора (цена единицы товаров, работ) не подлежит индексации. Окончательная общая сумма Договора определяется как общая стоимость выполненных работ по всем актам о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, подписанным Сторонами при исполнении Договора.

  - Стоимость работ включает в себя стоимость расходов Подрядчика, производимых им в процессе выполнения работ, в том числе транспортные расходы, расходы на материалы (при их наличии и если они не предоставлены Заказчиком), страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

  - Оплата по Договору производится в следующем порядке:

    - Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

    - При заполнении проекта Договора выбирается один из вариантов:

- Вариант 1: Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания актов и справки Заказчиком, при условии предоставления счета и счета-фактуры (при необходимости).

- Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в российских рублях.

Вариант 2: В связи с тем, что по результатам проведения электронного аукциона на право заключения договора оплате подлежит исключительно право заключения договора, выполнение работ, указанных в настоящем Договоре, осуществляется Подрядчиком безвозмездно.

    - Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ по Договору считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

    - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат приёмке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

  - Возможно изменение сроков выполнения работ, срока действия Договора, а также изменение  объемов, стоимости  Договора при исполнении Договора:

- снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объемов и иных условий Договора;

- изменение объемов предусмотренных Договором. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. Цена единицы дополнительно выполняемой работы, товара определяется как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такой работы, товара;

- однократное изменение срока исполнения обязательств по Договору в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора либо необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы и такое изменение не приводит к увеличению срока исполнения обязательств более чем в половину срока, предусмотренного Договором при его заключении. При этом изменение Договора осуществляется после предоставления Подрядчиком в соответствии с разделом 7 настоящего Договора обеспечения исполнения Договора;

- в иных случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП «Петербургский метрополитен»;

  - В случае, если Подрядчик утратит право на освобождение от НДС, то каждый факт изменения ставки НДС с указанием ее размера должен быть согласован Сторонами путем заключения дополнительного соглашения. Подрядчик до завершения выполнения работ по Договору обязан письменно уведомить Заказчика об изменении ставки НДС.

- Сроки и порядок выполнения работ

  - Начало выполнения работ – _____________.

- Срок окончания выполнения работ – «___» _________ 20__ года (включительно).

  - Работы производятся на объектах, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик передает по акту приема-передачи исходную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), по письменному запросу Подрядчика.

  - Все применяемые Подрядчиком для работ материалы (в том числе расходные материалы) и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие происхождение и удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых  с использованием этих материалов и оборудования.

  - На работы, которые, согласно технологии производства работ, будут скрыты другими видами работ и на демонтажные работы, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых и демонтажных работ.

  - Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее чем за 3 (три) дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку для проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы выполненными, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

  - В случае если Заказчиком выявлены недостатки в выполненных работах, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без разрешения Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.

  - Досрочное выполнение работ допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочного выполнения работ Заказчик обязуется провести приёмку выполненных работ в порядке установленном Договором.

  - При необходимости информационного взаимодействия внешних информационных систем Подрядчика с информационной инфраструктурой метрополитена (в том числе удаленный доступ), такое информационное взаимодействие осуществляется с использованием средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз.

Выбор класса средств криптографической защиты информации согласовывается с центром управления информационной безопасностью Управления метрополитена с учетом типа актуальных угроз безопасности информации.

Удаленный доступ должен быть организован Подрядчиком в соответствии с действующими «Требованиями информационной безопасности к рабочим станциям сторонних организаций, имеющих подключения к информационной инфраструктуре метрополитена».

Подключение работниками Подрядчика съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на магнитных жестких дисках, внешние твердотельные накопители) к средствам вычислительной техники информационной инфраструктуры метрополитена осуществляется по заявке в центр управления информационной безопасностью Управления метрополитена установленной формы.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками требований информационной безопасности, предусмотренных локальными нормативными актами метрополитена.

- Сроки и порядок приёмки выполненных работ

  - Приемка работ производится Заказчиком на соответствие объема и качества в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре.

  - Приемка работ осуществляется в порядке, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Подрядчик до приемки выполненных работ должен предоставить Заказчику технический паспорт, руководство или инструкцию по эксплуатации, этикетки, справочники (на материалы, оборудование, содержащие в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни).

  - Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

- Ответственность сторон

  - Ответственность Заказчика:

    - За нарушение сроков оплаты фактически выполненных и принятых работ Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

  - Ответственность Подрядчика:

При заполнении проекта Договора выбирается один из вариантов п. 6.2.1:

Вариант 1:

    - В случае приостановления выполнения работ по вине Подрядчика и/или нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (как общего срока, так и промежуточных сроков) Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в следующем размере:

- 6.2.1.1. При нарушении сроков выполнения работ от 1-го по 90-ый день включительно – 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

- 6.2.1.2. При нарушении сроков выполнения работ свыше 90 дней – 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

Вариант 2: Применяется в случае, предусмотренном ч. 18 ст. 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ:

6.2.1. В случае приостановления выполнения работ по вине Подрядчика и/или нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (как общего срока, так и промежуточных сроков) Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в следующем размере:

6.2.1.1. При нарушении сроков выполнения работ от 1-го по 90-ый день включительно – 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке, за каждый день просрочки.

6.2.1.2. При нарушении сроков выполнения работ свыше 90 дней – 0,3% (ноль целых три десятых процента) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке, за каждый день просрочки.

    - Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или нарушает сроки выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком норм пожарной и электробезопасности, техники безопасности, правил эксплуатации электроустановок потребителей на территории Заказчика, Заказчик взыскивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай нарушения независимо от стоимости Договора.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.п. 7.5, 7.6 настоящего Договора, Заказчик взыскивает штраф в размере __________.

    - За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний об устранении нарушений требований в области охраны окружающей среды  Заказчик взыскивает штраф в размере __________ .

    - За каждый факт нарушения «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ» (в действующей редакции) Заказчик взыскивает штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. При систематическом нарушении «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ» (в действующей редакции) Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

- При заполнении проекта Договора выбирается один из вариантов:

- Вариант 1:

    - За ненадлежащее качество выполненных работ Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости работ по Договору и вправе требовать устранения недостатков силами Подрядчика и за его счет. Если в результате некачественного выполнения работ у Заказчика возникли убытки, он в соответствии со ст. 15 ГК РФ вправе потребовать у Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере ___% (_____) от стоимости работ по Договору и вправе требовать устранения недостатков силами Подрядчика и за его счет.

    - В случае, если Сторонами было подписано соглашение о приостановлении выполнения работ и Подрядчиком в сроки, предусмотренные Договором, не был направлен Заказчику подписанный со стороны Подрядчика экземпляр соглашения о возобновлении выполнения работ, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере __% (_____) от стоимости работ по Договору.

- Вариант 2: Применяется в случае, предусмотренном ч. 18 ст. 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

- 6.2.7.  За ненадлежащее качество выполненных работ Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере ____ % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ___________(__________) рублей ____ копеек и вправе требовать устранения недостатков силами Подрядчика и за его счет. Если в результате некачественного выполнения работ у Заказчика возникли убытки, он в соответствии со ст. 15 ГК РФ вправе потребовать у Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.

- 6.2.8.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере ____ % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ___________(__________) рублей ____ копеек.

- 6.2.9. В случае, если Сторонами было подписано соглашение о приостановлении выполнения работ и Подрядчиком в сроки, предусмотренные Договором, не был направлен Заказчику подписанный со стороны Подрядчика экземпляр соглашения о возобновлении выполнения работ, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере ____ % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ___________(__________) рублей ____ копеек.

    - За каждый факт нарушения п.п. 2.4.17., 2.4.26., 2.4.27., 2.4.28. настоящего Договора, а также требований локальных нормативных актов Заказчика, регулирующих порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

    - За каждый факт нарушения Подрядчиком санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере______________.

    - За нарушение сроков устранения недостатков в выполненных работах, в том числе при нарушении сроков устранения недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока, Заказчик взыскивает пени в размере, указанном в п. 6.2.1. настоящего Договора.

    - Подрядчик несет полную ответственность за природоохранную деятельность, в том числе по обращению с отходами при выполнении работ по Договору с условием исполнения требований, предъявляемых действующим законодательством РФ.

    - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных и используемых им при выполнении работ материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности, обремененных правами третьих лиц. В случае нарушения данного пункта или предоставления результата выполненных работ, обремененного правами третьих лиц, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в полном объеме.

    - В случае причинения вреда Заказчику или 3-м лицам вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, Подрядчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме.

    - В случае предъявления Заказчику претензий третьих лиц, в том числе штрафных санкций государственных органов, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в полном объеме независимо от стоимости  работ по Договору и окончания срока действия Договора.

    - При выявлении факта прохождения на территорию метрополитена (по территории метрополитена) двух и более лиц по одному пропуску, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый выявленный случай нарушения независимо от стоимости Договора.

    - В случае прохода на территорию метрополитена работников Подрядчика (а также 3-их лиц) по пропускам, выданным иным лицам, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный случай нарушения независимо от стоимости Договора.

    - В случае прохода на территорию метрополитена работников Подрядчика (а также 3-их лиц) по пропускам, выданным иным лицам два и более раза, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

    - Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика затрагиваемого в связи с исполнением настоящего Договора.

    - При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению документов, предусмотренных настоящим Договором в части содержания в материалах, оборудовании драгоценных металлов и/или драгоценных камней, в том числе в случае предоставления Подрядчиком недостоверных сведений, предоставления недостаточно полной информации, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 1% (один процент) от стоимости работ по Договору.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению Заказчику ППР, в том числе не согласования ППР в сроки установленные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также не предоставления (ненадлежащего предоставления) предусмотренных настоящим Договором документов, подтверждающих квалификацию Подрядчика и/или сотрудников Подрядчика (в случае если такие требования установлены), Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей независимо от стоимости Договора.

    - В случаях выявления Заказчиком, неправомерного и/или необоснованного использования постоянных пропусков на основе БСК работниками Подрядчика при проходе через линейку турникетов станций метрополитена, Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость проезда в метрополитене по тарифу, действующему на момент прохода через линейку турникетов, а также уплатить штраф. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения п. 2.4.35. настоящего Договора Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей независимо от стоимости Договора.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, за исключением нарушений, указанных в других пунктах настоящего раздела, Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей независимо от стоимости Договора

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области транспортной безопасности, а также локальных нормативных актов ГУП «Петербургский метрополитен» регулирующих порядок осуществления пропускного и внутриобъектового режимов объектов метрополитена.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Оплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

  - Днем оплаты Подрядчиком  требования об уплате неустойки (штрафа, пени) является день поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

  - Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату выполненных работ по Договору за вычетом суммы неустойки (пеней, штрафов), взимаемой Заказчиком, в соответствии с настоящим разделом.

  - В случае приостановления/прекращения членства в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, действия лицензии, иной разрешительной документации, выдаваемой уполномоченными органами и организациями, требования к наличию которых установлены действующим законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего Договора, выявления случаев привлечения к выполнению работ лиц, не соответствующих требованиям настоящего Договора и/или законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе приостановить работы до получения Подрядчиком соответствующих разрешительных документов и потребовать возмещения убытков.

  - В случае неполучения Подрядчиком лицензии, иных разрешительных документов, исключения из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, неустранения выявленных замечаний в срок, указанный Заказчиком, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе по обращению с отходами, на период выполнения работ на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» по настоящему Договору.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе эксплуатации результата работ. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

  - Стороны пришли к соглашению об отсутствии прав на получение с должника процентов по денежному обязательству, предусмотренному статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ.

  - Общая сумма начисленных пеней за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств в части нарушения сроков выполнения работ, не может превышать цену Договора.

  - Общая сумма начисленных пеней за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по оплате фактически выполненных и принятых работ не может превышать цену Договора.

- Обеспечение исполнения Договора

  - Подрядчик при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере ___________(__________) рубля _____ копейки, одним из способов обеспечения, предусмотренных документацией о закупке.

  - Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

  - В ходе исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику по соглашению с Заказчиком, обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора.

- Также в ходе исполнения Договора по соглашению Сторон допускается замена способа обеспечения исполнения Договора.

- Изменение размера, способа обеспечения исполнения Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения между Сторонами.

  - Денежные средства, внесенные Подрядчиком на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Подрядчик считается исполнившим свое обязательство по Договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

  - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение

  - В случае просрочки исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, причинения убытков, обеспечение исполнения Договора удерживается  исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных Договором, штрафов, а также исходя из размера убытков.

- Срок действия Договора

  - Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по «21» июля 2027 года.

  - Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств по настоящему Договору.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение ими обязательств, допущенных в период действия Договора.

- Гарантийный срок

  - Гарантийный срок на выполненные работы, в том числе в части обеспечения работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС) станции «Московские ворота» ____ (____) лет/месяцев с даты подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

  - Гарантийный срок на смонтированное оборудование и применяемые материалы должен соответствовать гарантийному сроку, заявленному заводом-изготовителем, но составлять не менее _________(____) месяцев с даты подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

  - Подрядчик гарантирует, что смонтированное оборудование является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании смонтированного оборудования.

  - Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет 
и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта о выявленных недостатках, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в срок, установленный п. 9.4. настоящего Договора, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

  - Если в течение гарантийного срока смонтированное оборудование окажется дефектным, некомплектным или несоответствующим условиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), Подрядчик обязуется устранить обнаруженные дефекты, доукомплектовать или заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках (или вручения одностороннего акта, составляемого в порядке, предусмотренном п. 9.5. настоящего Договора).

  - Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание смонтированного оборудования без дополнительных расходов со стороны Заказчика в пределах гарантийного срока. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности (замена) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания сторонами акта о выявленных недостатках в части смонтированных устройств, отдельных их систем или частей, блоков, узлов своими силами и за свой счёт, при выходе их из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией (не в соответствии с эксплуатационной документацией на инженерно-технические средства, предоставленной Подрядчиком) Заказчиком. Гарантийное обслуживание должно включать работу обслуживающего персонала, поставку запасных частей и расходных материалов, ремонт (восстановление) облицовочных поверхностей станции, а также любые другие затраты, связанные с осуществлением обслуживания.

  - Гарантия качества результата работы, в том числе, в части восстановительных работ после демонтажа и монтажа для отделки/облицовки объекта, распространяется на всё, составляющее результат работы.

- Порядок изменения и расторжения Договора

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

  - При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. Данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к Договору.

  - При исполнении Договора по соглашению Сторон производится замена поставляемого товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого соответствуют качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), указанным в Договоре, в случае возникновения обстоятельств, при которых невозможно осуществить поставку товара, указание на товарный знак которого содержится в условиях Договора, в частности:

- При исполнении Договора, в случаях, если товар с товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.), указанный в настоящем Договоре снят с производства допускается замена товара, указанного  в настоящем Договоре на товар с другим товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.) при условии, что характеристики предлагаемого товара соответствуют или являются улучшенными по сравнению с характеристиками товара, указанными в настоящем Договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.

- При исполнении Договора, в случае, если производитель товара, указанного в настоящем Договоре, осуществил переименование товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его характеристик, допускается изменение наименования товара того же производителя, по отношению к указанному в настоящем Договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.

  - При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

  - Настоящий Договор может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

  - Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

  - В случае расторжения Договора по соглашению сторон Подрядчик возвращает полученную от Заказчика документацию и иные товарно-материальные ценности, переданные для выполнения работ по Договору.

  - Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора:

    - Заказчик отказывается от исполнения Договора в случае установления факта проведения в отношении Подрядчика ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении Подрядчика, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных п.п. 7.5., 7.6. настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

    - Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора, в случае если будет выявлен факт предоставления Подрядчиком недостоверных сведений, что позволило ему стать победителем закупки.

    - Заказчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика, если отступления от условий Договора или недостатки, обнаруженные при приемке выполненных работ, в установленные Заказчиком сроки не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

    - Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

    - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора (при отсутствии вины Подрядчика), уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор следует считать измененным или расторгнутым по истечение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если более длительный срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика.

    - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по Договору.  В таком случае Договор считается расторгнутым или измененным с момента получения Подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора или с даты прямо указанной в уведомлении.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если они явились следствием непреодолимой силы (форс-мажор) (пожар, наводнение, землетрясение или другие обстоятельства чрезвычайного характера), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Стороны определили, что сезонные разливы рек, осенне-зимний ледостав, отсутствие переправ либо зимних ледовых дорог не относятся к форс-мажорным обстоятельствам.

  - Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) рабочих дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

  - Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

- Антикоррупционная оговорка

  - Стороны настоящего Договора:

- осуждают и выражают свою нетерпимость к коррупции,

- обязуются соблюдать и обеспечивать соблюдение как ими самими, так и их руководителями, сотрудниками, посредниками, уполномоченными лицами требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также иных нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции,

- обязуются не совершать коррупционные преступления и/или правонарушения и принимать разумные меры для недопущения нарушений законодательства в области противодействия коррупции,

- обязуются воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано, как готовность совершить или участвовать в коррупционных нарушениях.

  - Стороны гарантируют, что ни они сами, ни их сотрудники, посредники, иные взаимосвязанные с ними лица либо уполномоченные представители на стадии совершения закупки и до заключения Договора, а также при исполнении Договора не совершали, и не будут совершать действий по требованию, предложению, передаче, обещанию, получению, приобретению без законных на то оснований лично или через третьих лиц денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав оказания иных способов воздействия на любых физических и юридических лиц, включая (но не ограничиваясь) руководство, сотрудников, посредников, уполномоченных лиц другой стороны, их представителей, органы государственной власти и местного самоуправления, а также их должностных лиц в обмен на предоставление либо сохранение соответствующей Стороне ими каких-либо необоснованных преимуществ, гарантий, выгод или достижения иных неправомерных целей, связанных с заключением и исполнением Договора, влияющих на надлежащее, объективное и беспристрастное заключение и исполнение Договора. При этом такие действия будут считаться нарушением норм законодательства о противодействии коррупции, даже в том случае, когда не возбуждалось административное и/или уголовное дело по факту их совершения.

  - Выявление нарушений условий оговорки может производиться Сторонами из следующих источников: переписка в соцсетях и мессенджерах, смс-сообщения, аудио и видеозаписи, документальные и иные доказательства, указывающие на факты нарушения настоящей оговорки.

  - В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений о нарушении одной из Сторон условий настоящей оговорки либо о возможности совершения такого нарушения, другая Сторона уведомляет об этом обстоятельстве Сторону, в отношении которой у нее возникли такие предположения, а также вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение направляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления.

  - В случае, если одна из Сторон нарушит настоящую оговорку и данное обстоятельство подтвердится, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив в адрес нарушившей Стороны уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. Пострадавшая Сторона при этом вправе потребовать от Стороны, нарушившей оговорку возмещения убытков, причиненных прекращением Договора, и уплаты неустойки в размере тридцати тысяч рублей.

- Порядок разрешения споров

  - Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

  - Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров между Сторонами, разрешаются в претензионном порядке.

  - Претензии направляются по адресам, указанным в разделе 15 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений либо направляются по адресам электронной почты указанным в разделе 15 настоящего Договора, подписанные электронной подписью. Сторона не вправе ссылаться на изменение своих почтовых реквизитов, а также изменение адреса электронной почты в случае, если такие изменения не оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  - В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения адресатом.

  - Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Прочие условия

  - Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), документации о закупке, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к выполнению работ, указанных в настоящем Договоре в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

  - На момент заключения настоящего Договора Подрядчик ознакомлен со всеми действующими локальными актами Заказчика, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору.

  - Ознакомление с технической (рабочей, проектной) документацией, являющейся конфиденциальной информацией, осуществляется при условии заключения Подрядчиком соглашения с Заказчиком о неразглашении конфиденциальной информации.

  - Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских и иных реквизитов. Изменение реквизитов сторон оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение реквизитов, исправление технических ошибок, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  - Для контроля исполнения Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Договора, с указанием их контактных данных (телефон, адрес электронной почты).

  - Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписывается электронной цифровой подписью.

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:

Приложение № 1 – Техническое задание на ___ лист__;

Приложение № 2 – Расчет цены договора на__ лист___;

Приложение № 3 – Форма заявки на выдачу материального пропуска на перемещение или об обеспечении перемещения материально-технических объектов в зону (из зоны) транспортной безопасности и на критические элементы объектов метрополитена на лист___;

Приложение № 4 – Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации на лист___.

- Адреса места нахождения, банковские реквизиты сторон

| Заказчик:; Подрядчик:. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») Юридический адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.28 Адрес подразделения: _____________________________________ Тел./факс/e-mail: _____________________________________ ИНН КПП ОГРН р/с к/с БИК ОКПО; Полное наименование Сокращенное наименование ИНН КПП ОГРН Коды ОКВЭД2 ОКПО ОКТМО Юридический адрес Фактический адрес Адрес для отправки корреспонденции Контактный телефон Факс E-mail Реквизиты расчетного счета Контактное лицо. |  |
| --- | --- |

- Подписи сторон

| «Заказчик» (указывать должность и Ф.И.О) |  | «Подрядчик» (указывать должность и Ф.И.О) |
| --- | --- | --- |
| ________________ /________________/ Подпись расшифровка подписи |  | ________________ /________________/ Подпись расшифровка подписи |
| «____» __________ 20__ г. |  | «____» __________ 20__ г. |

Приложение № 1

к Договору от «___» _____20___г.

№ ______________

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подписи сторон

| Заказчик: (указывать должность и Ф.И.О) |  | Подрядчик: (указывать должность и Ф.И.О) |
| --- | --- | --- |
| ________________ /________________/ Подпись расшифровка подписи |  | ________________ /________________/ Подпись расшифровка подписи |
| «____» __________ 20__ г. |  | «____» __________ 20__ г. |

Приложение № 2

к Договору от «___» _____20___г.

№ ______________

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Данное приложение к договору заполняется в соответствии с начальной (максимальной) стоимости единичной расценки товаров, работ, услуг и коэффициентом снижения/коэффициентом пересчета, полученным по результатам торгов.

| № п/п | Номер документа | Наименование | Цена без НДС, руб. | Коэффициент снижения / коэффициент пересчета | Цена с учетом коэффициента снижения / коэффициента пересчета без НДС, руб. (ст.4*ст.5) | НДС ___%, руб. | Цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № … |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение: каждая локальная смета указывается отдельным приложением

Подписи сторон

| Заказчик: (указывать должность и Ф.И.О) |  | Подрядчик: (указывать должность и Ф.И.О) |
| --- | --- | --- |
| ________________ /________________/ Подпись расшифровка подписи |  | ________________ /________________/ Подпись расшифровка подписи |

Приложение № 3

к Договору от «___» _____20___г.

№ ______________

## ФОРМА

Адресат (должность,

подразделение метрополитена)

___________________________

___________________________

## (Ф.И.О.)

## Заявка

## на выдачу материального пропуска на перемещение или об обеспечении перемещения материально-технических объектов в зону (из зоны) транспортной безопасности и на критические элементы объектов метрополитена

Наименование объекта метрополитена и секторы зоны транспортной безопасности и (или) критических элементов объекта метрополитена, в которые требуется допуск: _____________________________________________________________________________________

Срок (период), на который требуется оформить допуск:

_____________________________________________________________________________________

Сведения о договоре или ином документе, на основании которого осуществляется ввоз/вывоз материально-технических объектов:

_____________________________________________________________________________________

(указывается наименование организации, дата и номер договора или наименование подразделения метрополитена и документ, на основании которого осуществляется перемещение)

| № | Полное наименование организации (подразделения метрополитена), инициирующей выдачу пропуска | Сведения о лице, которому требуется выдать пропуск: Ф.И.О., должность, дата и место рождения, место жительства (регистрации), серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность | Данные используемого транспортного средства (марка, модель, гос.рег.знак) | Номенклатура и количество ввозимых/ вывозимых материально-технических объектов | Наименование производителя (наименование организации, ИНН организации) | Данные грузоотправителя (наименование организации, ИНН организации) | Данные экспедиторской компании (наименование организации, ИНН организации) | Цель перемещения материально-технических объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

В случае перемещения материально-технических объектов между подразделениями метрополитена:

в столбце № 3 – указывается Ф.И.О. работника метрополитена, которому требуется выдать пропуск и номер служебного удостоверения;

в столбце № 5 – дополнительно указывается инвентарный номер (при наличии);

в столбце № 7 – указывается Ф.И.О., должность работника метрополитена, отпустившего материально-технические объекты;

в столбце № 8 – указывается объект метрополитена, куда будет перемещены материально-технические объекты

Остальные столбцы заполняются в соответствии с требуемой информацией.

______________ ___________________/Ф.И.О./				«____» ___________20__г.

(наименование  должности и Ф.И.О. руководителя организации, подпись, печать)

Подписи сторон

| «Заказчик»: (указывать должность и Ф.И.О) | «Подрядчик»: (указывать должность и Ф.И.О) |
| --- | --- |
| ________________ /________________/ Подпись расшифровка подписи | ________________ /________________/ Подпись расшифровка подписи |
| «____» __________ 20__ г. | «____» __________ 20__ г. |

Приложение № 4

к Договору от «___» _____20___г.

## № ______________

Соглашение

о неразглашении конфиденциальной информации

г. Санкт-Петербург							           «___» ______________ 20__г.

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») в лице _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________(________________________________) в лице __________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности  «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

- Предмет Соглашения

  - Предметом настоящего Соглашения является добровольно принимаемое каждой из Сторон обязательство об обеспечении сохранности (защиты) конфиденциальной информации, которая стала известна другой Стороне настоящего Соглашения в процессе делового взаимодействия между Сторонами. Соглашение регулирует и устанавливает порядок обработки, хранения, передачи и раскрытия информации, полученной в период делового взаимодействия между Сторонами.

- Термины и определения

Для целей настоящего Соглашения:

  - «Передающая Сторона», «Получающая Сторона» – сторона настоящего Соглашения, которая предоставляет или получает Информацию.

  - «Работа» - любое сотрудничество или любое взаимодействие, которое будет производиться Сторонами.

  - «Конфиденциальная Информация» (или «Информация») – любая информация (научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая, информация о персональных данных, о результатах интеллектуальной деятельности  или иная информация), представляющая коммерческую или иную ценность и отнесенная Передающей Стороной к конфиденциальной или получаемая из Конфиденциальной информации, а также иная информация, переданная Получающей Стороне Передающей Стороной, за исключением информации, являющейся общедоступной, и информации, которая не может быть отнесена к Конфиденциальной Информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - «Предоставление Информации» – действия, направленные на получение Информации определенным кругом лиц или передачу Информации определенному кругу лиц на условиях настоящего Соглашения.

  - «Разглашение Информации» – действие или бездействие, в результате которых Информация, связанная с содержанием или относящаяся к содержанию Работы, становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой Информации либо вопреки настоящему Соглашению.

  - «Раскрытие Информации» – ознакомление определенных лиц Получающей Стороны с Информацией, связанной с содержанием или относящейся к содержанию Работы, с письменного согласия Передающей Стороны при условии сохранения конфиденциальности этой Информации.

- Права и обязанности Сторон

  - Каждая из Сторон будет иметь право использовать всю Конфиденциальную Информацию, предоставленную до или во время срока действия настоящего Соглашения только для внутренних целей, необходимых для осуществления Работ.

  - В отношении любой Конфиденциальной Информации, переданной или раскрытой согласно положениям настоящего Соглашения, Получающая Сторона настоящим обязуется:

    - Не использовать Конфиденциальную Информацию каким-либо другим образом, кроме как для целей выполнения Работ в соответствии с настоящим Соглашением.

    - Принимать меры по защите Конфиденциальной Информации, находящейся на хранении или используемой ею от неправомерного доступа, копирования, предоставления или распространения.

    - Раскрывать предоставленную Конфиденциальную Информацию своим работникам, которым требуется получение такой Информации, только в тех пределах, которые необходимы для выполнения Работ.

    - В случае возникновения необходимости раскрытия полученной Конфиденциальной Информации любым третьим лицам, в том числе консультантам, участие которых необходимо для выполнения Работ Получающей Стороной, Получающая Сторона обязана получить письменное согласие Передающей Стороны на такое раскрытие, а после этого, до передачи Конфиденциальной Информации получить от привлекаемых организаций письменное гарантийное обязательство о нераскрытии Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в настоящем Соглашении.

    - Возвратить Передающей Стороне по окончании Работ или окончании действия настоящего Соглашения или по требованию Передающей Стороны всю Конфиденциальную Информацию, которая была предоставлена Получающей Стороне в любой форме, в том числе, но не ограничиваясь, электронными носителями, чертежами, письменными материалами, включая все копии таковых, либо уничтожить и представить письменное подтверждение уничтожения.

  - Подпункт 3.2. настоящего Соглашения не применяется к Информации в случаях, если Информация:

- является или становится общеизвестной не в результате нарушения настоящего Соглашения, а каким-либо другим образом;

- находилась в распоряжении Получающей Стороны до получения Информации от Передающей Стороны. Получающая Сторона обязана подтвердить вышеуказанный факт соответствующими документами или иными доказательствами;

- была разработана Получающей Стороной независимо от Передающей Стороны, что может быть подтверждено письменно Получающей Стороной;

- Получающая Сторона получает Конфиденциальную Информацию от добросовестного лица, не являющегося Стороной по настоящему Соглашению, которое не получило Информацию прямо или косвенно от Передающей Стороны.

  - Каждая из Сторон обязуется в течение действия настоящего Соглашения или до момента, когда Конфиденциальная Информация станет общеизвестна не в результате нарушения положений настоящего Соглашения, а также в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия настоящего Соглашения сохранять режим охраны полученной Конфиденциальной Информации, не разглашать третьим лицам без предварительного письменного разрешения Передающей Стороны часть или всю полученную Конфиденциальную Информацию.

- Право собственности

  - Настоящее Соглашение не предоставляет Получающей Стороне прав в отношении Конфиденциальной Информации, за исключением права пользования, необходимого для осуществления Работы по настоящему Соглашению. Конфиденциальная Информация, все ее копии, а также материальные носители при передаче такой Информации, остаются собственностью Передающей Стороны.

  - Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, которые получены при использовании Получающей Стороной Конфиденциальной информации Передающей Стороны, принадлежат Передающей Стороне, если иным договором (контрактом, соглашением), заключенным между Сторонами, не предусмотрено иное.

  - Порядок обращения с Конфиденциальной Информацией, содержащейся в результатах Работы, передаваемых одной Стороной другой, должен быть урегулирован договором (контрактом, соглашением) на выполнение Работы. В случае отсутствия в договоре (контракте, соглашении) на выполнение Работы указанного порядка применяется следующее положение: с даты подписания Сторонами акта, подтверждающего приемку Работы, в результатах которой содержится Конфиденциальная информация одной из Сторон, данная Конфиденциальная информация принадлежит Стороне, получающей вышеуказанные результаты Работы и к ней применяются положения настоящего Соглашения.

- Условия раскрытия Конфиденциальной Информации

  - Предоставление или Раскрытие Конфиденциальной Информации в случае, если Передающей Стороной является ГУП «Петербургский метрополитен», должны осуществляться в соответствии с требованиями Инструкции о порядке работы с конфиденциальной информацией в ГУП «Петербургский метрополитен», действующей на момент предоставления или раскрытия Конфиденциальной Информации.

  - Предоставление любой Конфиденциальной Информации в любой форме (электронном виде, бумажном носителе) должно оформляться сопроводительным письмом с соответствующим грифом («ДСП», «Конфиденциально», «Коммерческая тайна» либо иной пометкой ограничительного характера).

  - При условии необходимости раскрытия какой-либо Конфиденциальной Информации, принадлежащей Передающей Стороне, третьему лицу Получающая Сторона должна предварительно получить от Передающей Стороны письменное согласие на осуществление любого такого раскрытия.

  - Каждая Сторона имеет право раскрывать Конфиденциальную Информацию без предварительного письменного согласия Передающей Стороны в случае, если такая Информация должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая любое предписание уполномоченного государственного органа.

В этом случае Получающая Сторона должна письменно уведомить Передающую Сторону и незамедлительно принять все возможные меры, направленные на предоставление третьему лицу Конфиденциальной Информации в минимально возможном объеме.

  - При передаче Конфиденциальной Информации Передающая Сторона должна маркировать носитель такой информации грифом «Конфиденциально», «Конфиденциальная информация», «Коммерческая тайна», «ДСП» (либо иной пометкой ограничительного характера) с указанием обладателя такой информации.

  - При передаче Конфиденциальной Информации в электронном виде с использованием средств связи Передающая Сторона должна размещать в электронных документах (при условии технической возможности) пометки: «Конфиденциально», «Конфиденциальная информация», «Коммерческая тайна», «ДСП» (либо иные пометки ограничительного характера), с указанием обладателя такой информации. Получающая Сторона должна сохранять указанные пометки в электронных документах. Факт передачи Конфиденциальной Информации в электронном виде с использованием средств связи должен быть подтвержден сопроводительным письмом в соответствии с требованиями пунктов 5.1. и 5.2. настоящего Соглашения. Предоставление Конфиденциальной Информации по открытым каналам связи без выполнения мероприятий, обеспечивающих ее защиту, запрещена.

- Вступление в силу, срок действия, условия расторжения Соглашения

  - Настоящее Соглашение вступает в силу в день подписания его Сторонами и распространяет свое действие на весь период взаимодействия и сотрудничества Сторон.

  - Настоящее Соглашение может быть в любой момент расторгнуто Сторонами.

  - В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, инициирующая расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление с указанием предполагаемой даты расторжения.  Соглашение считается расторгнутым по прошествии 10 (десяти) дней с момента получения другой Стороной письменного уведомления о расторжении, если более длительный срок не предусмотрен в таком уведомлении.

  - В случае расторжения (прекращения) настоящего Соглашения Стороны обязуются в течение 10 (десяти) дней вернуть друг другу всю Конфиденциальную Информацию, предоставленную в период действия настоящего Соглашения, с учетом пункта 3.2.5. настоящего Соглашения.

  - Условия Соглашения действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации и банкротстве одной из Сторон – для другой Стороны.

- Ответственность Сторон

  - Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Передающей Стороне о любом допущенном ею либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной Информации третьими лицами.

  - В случае нарушений условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае разглашения Конфиденциальной Информации третьим лицам Сторона, виновная в таком разглашении, обязана возместить все понесенные другой Стороной убытки, включая упущенную выгоду.

- Способы разрешения споров

  - Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, Стороны будут разрешать путем переговоров, а при невозможности прийти к взаимоприемлемому решению – в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До судебного рассмотрения споров по настоящему Соглашению обязательно предъявление претензии. Срок ответа на претензию – 15 дней с момента получения ее адресатом.

  - Настоящее Соглашение должно регулироваться и толковаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Прочие условия

  - Настоящее Соглашение составлено на русском языке.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

  - Стороны признают, что настоящее Соглашение заменяет любые предыдущие соглашения, как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Соглашения.

  - Предоставление некоторых видов Конфиденциальной Информации и условия ее использования могут регулироваться дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.

  - В случае ликвидации или банкротства какой-либо из Сторон настоящего Соглашения Стороны обязаны до завершения ликвидации или процедуры банкротства вернуть друг другу все оригиналы и копии (или обеспечить уничтожение копий с предоставлением подтверждения уничтожения) полученных документов, содержащих Конфиденциальную Информацию.

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») ____________________/______________/ М.П. | _____________________ /______________/ М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

«___» ________ 20__ г.                                               «___» ________ 20__ г.

Указывается документ-основание, вариант: Устав или Положение о подразделении и доверенность № ___ от «___» ______ 20__ г.

Указывается документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор от имени Подрядчика.

Указывается название комиссии Заказчика.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства установлены для договоров, заключенных на сумму свыше 10 млн. рублей.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не устанавливаются в случаях указанных в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО не устанавливаются в случаях, указанных в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства установлены для договоров, заключенных на сумму свыше 10 млн. рублей.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не устанавливаются в случаях указанных в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства установлены для договоров, заключенных на сумму свыше 10 млн. рублей.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не устанавливаются в случаях указанных в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

- В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора

В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, то вместо слов «в том числе НДС – ______» указывается следующее: «НДС не облагается, в связи с __________ в соответствии с гл. _______ Налогового Кодекса РФ»

Применяется в случае, предусмотренном ч. 18 ст. 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. В данном случае, при заключении договора, все пункты проекта договора, в которых предусмотрена оплата Заказчиком выполненных работ, исключаются.

Применяется в случае предусмотренном ч. 18 ст. 3.2 Федерального закона от18.07.2011 №223-ФЗ

Применяется в случае если при заключении Договора Подрядчик не являлся плательщиком НДС.

Заполняется при заключении договора в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 50000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 100000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 200000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте договора при заполнении договора по итогам процедуры.

Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте договора при заполнении договора по итогам процедуры.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте договора при заполнении договора по итогам процедуры.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте договора при заполнении договора по итогам процедуры.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора а в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет свыше 50 млн. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте договора при заполнении договора по итогам процедуры.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет свыше 50 млн. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте договора при заполнении договора по итогам процедуры.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет свыше 50 млн. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте договора при заполнении договора по итогам процедуры.

Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте договора при заполнении договора по итогам процедуры.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства установлены для договоров, заключенных на сумму свыше 10 млн. рублей.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не устанавливаются в случаях указанных в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства установлены для договоров, заключенных на сумму свыше 10 млн. рублей.

Требования к Подрядчику о членстве в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не устанавливаются в случаях указанных в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

Положения об обеспечении исполнения обязательств по договору не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным или бюджетным учреждением или заключения Заказчиком договора, предметом которого является выдача банковской гарантии.

В случае если документацией о закупке/в извещении о проведении запроса котировок установлены антидемпинговые меры и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота), участником должно быть предоставлено обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнение договора, указанного в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за работы производятся с учетом коэффициента пересчета.

В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за работы производятся с учетом коэффициента пересчета.

Применяется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС.