Технические требования

ОКПД2  71.12.35.110 Выполнение кадастровых работ для целей получения муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», касающейся строительства объекта: закрытая ПС 110/35/6 кВ «Орлиная» с заходами линии электропередачи 110-35 кВ, расположенного на территории Приморского края

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

Выполнение кадастровых работ для целей для целей получения муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», касающейся строительства объекта: закрытая ПС 110/35/6 кВ «Орлиная» с заходами линии электропередачи 110-35 кВ, расположенного на территории Приморского края.

  - Цель выполнения работ

- - получение муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», касающейся строительства объекта: закрытая ПС 110/35/6 кВ «Орлиная» с заходами линии электропередачи 110-35 кВ (разрешение на ввод от 13.08.2021 № RU25304000-57-2021).

- постановка объектов капитального строительства (далее - ОКС) на кадастровый учет/ определение местоположения границ объектов недвижимости;

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Инвентарный номер объекта | Наименование объекта | Кадастровый номер объекта | Протяженность, км/ площадь, кв. м | Виды работ по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PR0027094 | ПС 110 кВ Орлиная | - | - | + (корректировка технического плана с учетом параметров объектов, указанных в разрешении на ввод в эксплуатацию от 13.08.2021 № RU25304000-57-2021) |
| 2 | PR0027101 | Воздушный заход ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" | - | - | + (корректировка технического плана с учетом параметров объектов, указанных в разрешении на ввод в эксплуатацию от 13.08.2021 № RU25304000-57-2021) |
| 3 | PR0027104 | Воздушный заход ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" | - | - | + (корректировка технического плана с учетом параметров объектов, указанных в разрешении на ввод в эксплуатацию от 13.08.2021 № RU25304000-57-2021) |
| 4 | - | подпорная стена |  | протяженностью 126,8 м | подготовка технического плана с учетом параметров объектов, указанных в разрешении на ввод в эксплуатацию от 13.08.2021 № RU25304000-57-2021 |
| 5 | - | автомобильная дорога |  | 975,3 кв. м. | подготовка технического плана с учетом параметров объектов, указанных в разрешении на ввод в эксплуатацию от 13.08.2021 № RU25304000-57-2021 |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Исполнителю копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов на электросетевые объекты, определяет сотрудника, ответственного за предоставление информации.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ. Определение координат характерных точек границ сооружения. Выполнение геодезических измерений объектов производится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников. | шт. | 2 |
|  | Подготовка технических планов на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет, судебный орган, либо уточнения местоположения границ объекта. | шт | 5 |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Перечень объектов заказчика (Таблица 1) | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ. Определение координат характерных точек сооружения Выполнение геодезических измерений объектов производится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников. | № п/п 1-5 | с даты заключения договора | 15.07.2026 |
|  | Подготовка технических планов на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет, судебный орган в эл. виде | № п/п 1-5 | с даты заключения договора | 15.07.2026 |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

позиции № 1 и № 2 таблицы 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Организация работ | 1. Подготовительные работы. 1.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, карт (планов), с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email); 1.2. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства: - сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»; - сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий; - сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на прочие земельные участки в границах охранных зон; - сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на объекты недвижимого имущества; - сведений о границах муниципальных образований (район); - технической документации на объекты недвижимого имущества; - картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости; - правоустанавливающих документов на объекты электросетевого хозяйства; - копий учредительных документов АО «ДРСК»; 2. Подготовка технического плана 2.1. При выполнении работ с Заказчиком согласовываются: - состав объекта, подлежащего технической инвентаризации; - технические характеристики объекта. 2.2. Технический план должен быть составлен по форме и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ (Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений», Приказ Росреестра от 06.09.2023 N П/0347 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" XML-схемы, используемой для формирования технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого комплекса в форме электронного документа" или иные документы, действующие на момент выполнения работ Исполнителем). 2.3. Технический план подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Общие технические требования к оборудованию Исполнителя | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации по выполнению кадастровых работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Результат работ | Результат работ: - технические планы на ОКС (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица); - cчёт и акт выполненных работ в двух экземплярах с указанием выполненных работ. Исполнитель обеспечивает выполнение работ в срок, в соответствии с проектом договора, в рамках данных технических требований с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  | -//- |
|  | При выполнении кадастровых работ | Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение настоящих требований и требований, содержащихся в иных документах, регламентирующих деятельность в области выполнения кадастровых работ. Исполнитель обеспечивает: - Выполнение работ в полном соответствии с настоящими техническими требованиями, условиями договора и с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ; - Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока. - При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в настоящих технических требованиях работ, настоящие технические требования подлежит корректировке по согласованию с Заказчиком. - В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. | Согласие с требованием |
|  | Гарантии подрядной организации | Гарантии качества на все работы, предусмотренные в настоящих технических требованиях, должны составлять 5 (пять) лет с момента подписания акт сдачи-приемки работ. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

- Приложения

Приложение №1: Требования к участнику.

Начальник отдела управления имуществом

филиала АО «ДРСК» «ПЭС»                                                                                          Якимчук А.В.

______________________

(дата)