Технические требования

на предоставление права использования лицензионного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии на систему Оператора ИС ЭПД, оказание услуг по обеспечению юридически значимого электронного документооборота перевозочных документов между АО «Почта России» и его Клиентами, Контрагентами и Государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также выполнение работ по внедрению и технической поддержке системы Оператора ИС ЭПД

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ABAC-доступ | Attribute-Based Access Control — это модель управления доступом, которая определяет права доступа на основе анализа характеристик (атрибутов) субъектов, объектов, действий и контекста. В отличие от ролевой модели (RBAC), где права привязаны к конкретным должностям или ролям, ABAC позволяет учитывать множество факторов в реальном времени и создавать гибкие политики доступа |
|  | API | Application programming interface – программный интерфейс приложения, с помощью которого одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой |
|  | HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure — это защищенная версия протокола HTTP, обеспечивающая шифрование данных между браузером пользователя и сервером с помощью протоколов SSL/TLS. |
|  | SLA | Service Level Agreement, согласованный уровень качества работы Сервиса |
|  | Активация права использования ПО | Предоставление права использования сервиса для подписания и отправки ЭПД. |
|  | Заказчик, Общество | Акционерное Общество Почта России, Лицензиат, который приобретает право использования ПО |
|  | ИС | Информационная система |
|  | Исполнитель | Лицо, предоставляющее право использования ПО |
|  | КСПД | Корпоративная сеть передачи данных для связи информационных систем Заказчика |
|  | КШД | Корпоративная шина данных |
|  | ЛНА | Локальный нормативный акт Общества |
|  | МЧД | Машиночитаемая доверенность |
|  | Неисключительное право | Вид лицензии, при котором Исполнитель может предоставлять ее как Заказчику, так и другим лицам. |
|  | ПДн | Персональные данные |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | Пользователь | Пользователи Общества, которые будут работать с Сервисом создания, подписания и передачи ЭПД. Без ограничения количества сотрудников. |
|  | ПЭП | Простая электронная подпись |
|  | Роуминг | Обмен электронными документами с Контрагентами, зарегистрированными у другого Оператора ИС ЭПД без предварительной регистрации у доверенного Оператора АО «Почта России» |
|  | Система | Информационная система Оператора ЭПД, состоящая из двух частей: - Аккредитованная платформа, обеспечивающая взаимодействие с ГИС ЭПД; - Корпоративная платформа, включающая в себя: - интерфейс пользователя корпоративной платформы; - интерфейс администратора корпоративной платформы (управление настройками (в том числе настройками безопасности), управление пользователями, ролевой моделью доступа; - модуль интеграции с учетными ИС Заказчика; модуль подписания (обогащение электронных документов УКЭП и МЧД, и их проверку); |
|  | УКЭП | Усиленная квалифицированная электронная подпись |
|  | УНЭП | Усиленная неквалифицированная электронная подпись |
|  | ФЗ-140 | Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
|  | Черновик ЭПД | Это предварительная, сохранённая, но ещё не завершённая и не подписанная версия электронного перевозочного документа. |
|  | ЭДО | Электронный документооборот |
|  | ЭПД | Электронные перевозочные и экспедиторские документы, к которым относятся Заказ-заявка (ЭЗЗ), Транспортная накладная (ЭТрН), поручение экспедитору (ЭПЭ), экспедиторская расписка (ЭЭР), складская расписка (ЭСР). |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Предоставление права использования лицензионного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии на систему Оператора ИС ЭПД, оказание услуг по обеспечению юридически значимого электронного документооборота перевозочных документов между АО «Почта России» и его Клиентами, Контрагентами и Государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также выполнение работ по внедрению и технической поддержке Системы Оператора ИС ЭПД.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Общие сведения

Оказание услуг по предоставлению права использования лицензионного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии на систему Оператора ИС ЭПД, оказание услуг по обеспечению юридически значимого электронного документооборота перевозочных документов между АО «Почта России» и его Клиентами, Контрагентами и Государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также выполнение работ по внедрению и технической поддержке Системы Оператора ИС ЭПД.

  - Цели оказания услуг

Обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части обязательного перехода на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года, автоматизация процессов обмена документами с участниками перевозок и органами государственной власти, сокращение бумажного документооборота и повышение прозрачности логистических процессов.

  - Нормативные правовые акты и основания

Услуги должны оказываться в соответствии со следующими нормативными правовыми актами (с учётом всех действующих изменений и дополнений):

· Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в части ст. 18.1);

· Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ ("О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации");

· Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 № 931 «Об утверждении Правил обмена электронными перевозочными документами...»;

· Постановление Правительства РФ от 03.03.2022 № 281 «Об утверждении Правил представления информации в ГИС ЭПД и технических требований к ИС ЭПД»;

· Приказ Минтранса России от 10.02.2022 № 40 «О порядке формирования и ведения реестра операторов ИС ЭПД»;

· Приказ Минтранса России от 25.05.2022 № 200 «Об утверждении Порядка включения юридических лиц в реестр операторов ИС ЭПД...»;

· Приказ Минтранса России от 28.10.2020 № 440;

· Постановление Правительства РФ от 27.04.2026 № 469 «Об утверждении Правил обмена экспедиторскими документами, сформированными в форме электронного документа, и сведениями, содержащимися в них, направления таких экспедиторских документов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов и предъявления таких экспедиторских документов и сведений, содержащихся в них»

· Приказ ФНС России от 28.04.2026 г. N ЕД-1-26/277 "Об утверждении форматов электронных экспедиторских документов"

· Иные нормативные правовые акты РФ, регулирующие деятельность в сфере электронных перевозочных документов.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Место оказания услуг

125252, г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. Допускается дистанционное оказание услуг. Место оказания услуг может быть изменено по согласованию с Заказчиком. Место предоставления Исполнителем отчетных документов, указанных в Приложении № 1 настоящих Технических требований, и права на ПО: 125252, г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А.

  - Начало оказания услуг

С даты подписания Договора.

  - Срок оказания услуг

В соответствии со сроками, указанными в Календарном плане (Приложение № 1 настоящих Технических требований). Услуги по настоящим Техническим требованиям оказываются в рамках трёх этапов:

- Этап 1. «Подготовительный этап»;

- Этап 2. «Предоставление права использования ПО системы Оператора ИС ЭПД»;

- Этап 3. «Оказание услуг Оператора ИС ЭПД».

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

  - Система должна быть разработана сертифицированным и аккредитованным Минтрансом оператором ЭДО, который входит в реестр операторов ИС ЭПД https://mintrans.gov.ru/activities/214/376/377/380.

  - Корпоративная платформа Системы должна быть размещена в пределах ИТ-инфраструктуры Заказчика (КСПД).

  - Система должна предоставлять пользовательский интерфейс для сотрудников Заказчика. 95 % операций пользователей в Системе выполняются не дольше 1 секунды.

  - Система должна обеспечивать прием и отправку ЭПД в соответствии с требованиями ФЗ-140

  - Система должна обеспечивать интеграцию с системами Заказчика в соответствии с Приложением №2 (Архитектурная схема ИТ-решения), согласно Регламента (Приложение 3 к Техническим Требованиям)

  - Система должна обеспечивать передачу исходящих подписанных ЭПД в ГИС ЭПД.

  - Система должна обеспечивать передачу исходящих подписанных ЭПД  контрагентам Заказчика.

  - Система должна обеспечивать прием ЭПД от контрагентов Заказчика.

  - Система должна передавать данные о подписанте (вкл. доверенность)

  - Если исходящие ЭПД не подписаны, Система должна обеспечивать подписание сотрудниками Заказчика исходящих ЭПД: ПЭП, УКЭП, УНЭП (Госключ). Выбор способа подписания должен быть настраиваемым по исполняемой роли сотрудника, включая пакетное подписание документов.

  - Система должна проверять обязательные поля на заполнение и выдавать пользователю ошибку, в случае отсутствия каких-то данных.

  - Если исходящие ЭПД, требующие подписания, не содержат реквизитов МЧД, то в момент подписания Система должна запросить реквизиты МЧД в специализированной ИС Заказчика.

  - Система должна обеспечивать обмен черновиками ЭПД между Заказчиком и его Контрагентами в роуминге.

  - Система должна обеспечивать ролевую и атрибутивную модель доступа к ЭПД и операциям над ЭПД.

  - Система должна обеспечивать возможность пользователям самостоятельно настраивать фильтры для поиска ЭПД в рамках определенной для них модели доступа.

  - В случае возникновения ошибки исполнения события, Система должна уведомить пользователя и позволить осуществить поиск причины её возникновения.

  - Для работы водителей / курьеров должно быть предусмотрено мобильное приложение, доступное для установки на iOS и Android.

  - Приложение позволяет пользователю видеть список всех документов в рамках определённой модели доступа и позволяет открыть каждый из них.

  - Приложение позволяет просмотреть данные об отправителе и получателе, подписать документ (ПЭП/УНЭП).

  - Приложение позволяет пользователю сгенерировать QR-код для ГИБДД и других контролирующих органов.

  - При получении ответов от операторов ИС ЭПД или ГИС ЭПД должны быть настроены нотификации пользователям через электронную почту и/или мобильное приложение (инициатору и подписанту).

  - Система должна предоставлять API для управления учетными записями пользователей (создание пользователя, удаление/деактивация пользователя).

  - Система должна предоставлять административный пользовательский интерфейс для загрузки, контролю и применению изменений из файла со списком новых и удаляемых пользователей.

  - При подписании документа, система должна автоматически вставлять информацию о подписанте в соответствующий раздел подписываемого электронного документа в соответствии с форматом файла, утверждённым ФНС (от 28.04.2026 г. N ЕД-1-26/277 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭКСПЕДИТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ").

  - Система должна предоставлять API для управления полномочиями (параметрами) ролевой и атрибутивной модели доступа пользователей (предоставление полномочий, отзыв полномочий).

  - Система должна предоставлять административный пользовательский интерфейс для загрузки, контролю и применению изменений из файла со списком предоставляемых и/или отзываемых полномочий (параметров) ролевой и атрибутивной модели доступа пользователя.

  - В случае, если в Системе предусмотрено использование МЧД или реквизитов МЧД только из «внутреннего» хранилища МЧД, то Система должна предоставлять API управления МЧД (создать/сохранить запись об МЧД/реквизитах МЧД, удалить запись об МЧД/реквизитах МЧД).

  - Ролевая модель Системы должна предоставлять возможность настройки ABAC-доступа пользователей системы – сотрудников Заказчика – к ЭПД по указанным в предыдущем пункте дополнительным атрибутам (например, у пользователя/или у группы-роли пользователя может быть настроен доступ просматривать все ЭПД, у которых в дополнительном атрибуте «Индекс отделения-приема» значение равно «АБВГД»; тогда этот пользователь зайдет в определенный список ЭПД и увидит только ЭПД с «АБВГД»).

  - Количество пользователей системы - 70 000.

  - Количество документов в сутки – 28 034

  - Система должна хранить ЭПД не менее 5 лет

- ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ

  - Общие требования

Архитектурная схема ИТ-решения представлена в Приложении № 2 к Техническим требованиям. Представленная схема является концептуальной (предварительной) целевой архитектурой, которая подлежит детализации и окончательному согласованию в процессе разработки проектной документации.

Система и ее отдельные компоненты должны соответствовать требованиям федерального законодательства, нормативно-правовых актов регуляторов в области защиты информации и персональных данных, а также всем требованиям Стандарта «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России» (Приложение № 4 к Техническим требованиям).

Все проектные решения в части информационной безопасности должны быть согласованы с Дирекцией информационной безопасности АО «Почта России».

Все компоненты Системы должны быть размещены в пределах ИТ-инфраструктуры АО «Почта России» (КСПД). Использование внешних «облачных», сервисных, технологических решений и компонентов, должно быть согласовано с Дирекцией информационной безопасности АО «Почта России».

Для построения защищенных соединений Системы должны использоваться средства, совместимые с программно-аппаратными комплексами Заказчика, обеспечивающих криптографическую защиту информации (ViPNet).

Все интеграционные взаимодействия со смежными ИС АО «Почта России» должны быть реализованы в пределах КСПД.

Использование беспроводных решений и компонентов в составе Системы запрещается.

Начиная с этапа 1 Календарного плана (Приложение 1 к Техническим требованиям), по решению Заказчика может быть проведен аудит информационной безопасности силами Заказчика. По результатам сформированного Заключения аудита информационной безопасности, Исполнителем за свой счет и своими силами должны быть устранены уязвимости и нарушения требований ИБ, выявленные в ходе аудита.

Все выявленные Заказчиком уязвимости и несоответствия требованиям информационной безопасности должны быть устранены Исполнителем в рамках исполнения договора, за свой счет до ввода системы в ОПЭ. В том числе выявленные при проверке исходного кода решениями класса SAST, SCA и Exposed Secrets и проверке приложений решениями класса DAST/MAST.

Заказчик может осуществить проверку исходного кода решением класса SAST, SCA и Exposed Secrets и проверку приложений решением класса DAST/MAST, при условии предоставления исходного кода и тестового стенда в ИТ-инфраструктуре Заказчика, где будет развернуто ПО Системы.

В случае если проверка исходного кода решениями класса SAST, SCA и Exposed Secrets и проверка приложений решениями класса DAST/MAST обнаруживает уязвимости уровня критичности Critical, High, Medium, то Система не может быть принята и введена в эксплуатацию до устранения данных уязвимостей и отсутствия появлений новых (подтверждается итоговым отчетом указанных сканеров).

В случае невозможности предоставления исходного кода Заказчику, Исполнитель должен самостоятельно провести сканирование описанными классами решений и предоставить отчеты. Используемые для сканирования решения должны входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

  - Требования к безопасности, журналированию и несанкционированному доступу

    - Управление сессиями пользователей

- ПО Системы должно отключать сессию при превышении периода бездействия пользователя. Рекомендуется уведомлять пользователя об отключении.

- ПО Системы должно поддерживать настраиваемое временное ограничение продолжительности сессии.

- ПО Системы должно предоставлять администратору возможность принудительно завершать сеансы пользователей.

    - Управление доступом и ролями

- ПО Системы должно интегрироваться с Active Directory для загрузки и применения созданных в AD групп для управления ролями и полномочиями (например, группа операторов, группа водителей и др.).

- ПО Системы должно позволять настраивать сложность паролей и правила блокировки учётных записей/IP-адресов при неудачных попытках входа.

- ПО Системы должно обеспечивать принудительную смену пароля для локальных учётных записей.

    - Журналирование и аудит

- Конфигурирование параметров аудита действий пользователей. Рекомендуется предоставлением сервисом Системы возможности включать/отключать определенные типы событий аудита для журналирования (управляется на уровне конфигурации Системы). Доступ к настройкам включения/отключения должен предоставляться только администратору системы.

- Ведение Журнала аудита. Сервис Системы должен получать и хранить данные о действиях пользователей и администраторов в журнале с возможностью просмотра параметров этих действий и определения исполнителя каждой операции. При этом информация о действия пользователей должна быть понятна без дополнительных запросов у службы поддержки, сопоставления ID номеров и ФИО пользователей, которые за ними скрываются и тому подобными дополнительными действиями. Не должно быть следующих примеров: пользователь ID 8765 совершил действие 745 в ячейке 324.

- Защита от несанкционированного удаления. Сервис Системы должен допускать только чтение данных журнала аудита, без возможности уничтожения, модификации, подмены.

- Поиск событий в журнале аудита. Должен быть реализован интерфейс для поиска и просмотра событий, записанных в журнале, и экспорт результатов поиска в файл (CSV/XLS/XLSX). Процессы работы с сервисом (поиск, просмотр событий и экспорт результатов поиска) не должны влиять на производительность работы Системы.

- Интерфейс поиска должен позволять использовать фильтр по следующим критериям:

- дата и время возникновения события;

- пользователь – автор события (если известен);

- система, через которую работал пользователь, включая ip-адрес/имя рабочей станции пользователя или ip-адрес/имя сервера;

- вид события;

- группа объектов или объект, над которым совершено действие;

- статус события (выполнено/не выполнено), в случае возникновения ошибки исполнения события Система должна позволять осуществить поиск причины её возникновения, если допустимо для конкретного вида события.

- ПО Системы должно вести единый журнал событий с обязательными полями: уникальный номер, дата/время, логин пользователя, наименование события.

- ПО Системы должно исключать возможность изменения записей журнала для всех пользователей, включая администраторов.

- ПО Системы не должно разрешать очистку журнала.

- ПО Системы должно регистрировать следующие действия:

- Вход/выход, завершение сессии.

- Операции с документами (создание, изменение, удаление, просмотр).

- Управление учётными записями и правами.

- Попытки несанкционированного доступа.

- ПО Системы должно включать в записи журнала: дату/время (с временной зоной), модуль, идентификатор инициатора, IP-адрес, тип события, успешность, детали операции.

- ПО Системы должно поддерживать протоколирование событий на выделенный сервер через syslog.

- ПО Системы должно поддерживать механизм архивирования журналов для исключения переполнения журнала.

    - Шифрование и защита данных

- ПО Системы должно шифровать данные при передаче по открытым каналам.

- ПО Системы должно обеспечивать шифрование трафика пользовательских сессий.

- ПО Системы должно использовать SSL/TLS (не ниже версии 1.2) для веб-интерфейса.

- ПО Системы должно контролировать целостность документов (например, с помощью контрольных сумм).

    - Управление документами и доступом

- ПО Системы должно ограничивать массовую выгрузку данных, выходящей за пределы стандартных бизнес-процессов Системы (настройка прав администратором).

- ПО Системы должно позволять запрещать доступ к содержимому документов для администраторов/аудиторов при необходимости.

    - Регистрация событий доступа

- ПО Системы должно фиксировать попытки доступа к документам (дата/время, результат, идентификатор субъекта).

- ПО Системы должно учитывать время по московскому и локальному времени пользователя.

- ПО Системы должно регистрировать экспорт документов.

- ПО Системы желательно фиксировать переходы/открытия объектов пользователем.

Детализация и уточнение требований должны быть произведены в ЧТЗ.

  - Требования к надежности и отказоустойчивости Системы

    - Система должна обеспечивать восстановление работоспособности после возникновения следующих внештатных ситуаций и автоматически возобновлять выполнение своих функций после перезапуска:

— сбоев в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке операционной системы;

— отказов или ошибок в работе аппаратных средств;

— сбоев, вызванных ошибками в работе общего программного обеспечения (операционной системы и драйверов устройств)).

    - В Системе должны использоваться кластерные решения для компонентов ПО, для уровня СУБД, уровня приложений и уровня представления данных в соответствии с требованиями к доступности, в том числе при географической распределенности кластера.

    - ПО Системы должно поддерживать построение отказоустойчивого кластера системы active-active (функции отказавшего узла автоматически переносятся на работающий узел, либо балансировка нагрузки производится между оставшимися работающими узлами).

    - Восстановление функций в указанных случаях должно происходить автоматически после восстановления нормальной работоспособности операционной системы.

    - Система должна обеспечивать корректную обработку неверных действий пользователей, неверных форматов или недопустимых значений входных данных, не допуская возникновения аварийных ситуаций.

    - Система должна восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и ручного резервного копирования данных средствами общего ПО (ОС, СУБД) и используемых аппаратных средств.

    - Базовое программное обеспечение должно обладать:

- возможностью аппаратного и программного масштабирования по мере увеличения нагрузки с возможностью реализации архитектуры кластерного типа с размещением на нескольких физических площадках;

- возможностью функционального поэтапного расширения в рамках единой программно-аппаратной платформы;

- развитыми средствами администрирования с применением ролевой модели доступа;

- архитектурой, построенной на промышленных технологиях хранения, обработки, анализа данных и доступа к ним.

    - Система должна обладать следующими характеристиками (данное требование удовлетворяется в рамках эксплуатации Системы и решается в рамках гарантийной поддержки):

- поддерживать общее количество пользователей, указанное разделе 5.24 настоящих Технических требований;

- Система должна работать в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

- Доступность системы должна быть не менее 99,95% за месяц.

  - Условия выполнения работ и услуг при удаленном подключении:

Удаленное подключение к ИТ-инфраструктуре Заказчика осуществляется с помощью систем VPN-доступа и многофакторной аутентификации, используемых у Заказчика.

Для аутентификации Исполнитель предоставляет телефонные номера сотовых телефонов всех работников, которым необходимо предоставление доступа к ИТ-инфраструктуре Заказчика, для получения смс/push кодов (рекомендовано преимущественное использование push кодов посредством мобильного приложения «Почта России») и их использования в качестве второго фактора аутентификации.

Условия удаленного подключения могут быть изменены Заказчиком, в случае необходимости усиления мер информационной безопасности. Заказчик обязан уведомить Исполнителя об изменении условий удаленного подключение не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до их применения.

В случае увеличения рисков, сопряженных с эксплуатацией удаленного подключения вследствие форс-мажорных обстоятельств, Заказчик имеет право в одностороннем порядке прекратить такое подключение для работников Исполнителя и его подрядных организаций (при их наличии) без предварительного уведомления. При этом, в случае краткосрочного отключения удаленного подключения (на срок до 7 (семи) календарных дней) Исполнитель имеет право направить письмо о необходимости продления сроков в рамках выполнения работ/оказания услуг по настоящим Техническим требованиям, либо продолжить выполнение работ/оказание услуг на площадках Заказчика.

В случае отключения удаленного подключения на длительный период (на срок более 1 (одной) недели) Заказчик должен предоставить рабочие места на собственных площадках в г. Москве, обеспечивающих сетевую связанность с элементами ИТ-инфраструктуры Заказчика, для выполнения работ/оказания услуг в рамках настоящих Технических требований работникам Исполнителя и его подрядных организаций (при их наличии). Рабочие места подразумевают наличие мебели (стол, стул) и инфраструктуры, позволяющей подключиться к сети электропитания и сетевой инфраструктуре Заказчика.

В случае, если у Исполнителя возникают ограничения по выполнению работ/оказанию услуг на площадках Заказчика, решение вырабатывается Сторонами в рабочей переписке или осуществляется в соответствии с положениями Договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ СИСТЕМЫ

  - Состав технической поддержки на этапе внедрения Системы

    - В ходе реализации этапа 1 «Подготовительный этап». Исполнитель разрабатывает регламент технической поддержки Системы.

    - Техническая поддержка на всех этапах внедрения Системы входит в стоимость работ и отдельно не расценивается.

    - Для обеспечения процесса технической поддержки Исполнителем должны быть организованы постоянные линии поддержки пользователей: 1-я линия поддержки; 2-я линия поддержки; 3-я линия поддержки.

    - Описание услуг, оказываемых специалистами технической поддержки Исполнителя:

  - квалификация инцидентов;

  - консультирование работников Заказчика по функциям Системы;

  - настройка Системы (без изменений программного кода Cистемы) для обеспечения поддержки действующих бизнес-процессов;

  - помощь в устранении пользовательских ошибок;

  - объяснение полученных результатов работы Системы;

  - диагностика и оперативное устранение инцидентов;

  - постоянный мониторинг критических параметров производительности и работоспособности Системы;

  - устранение текущих и потенциальных проблем, выявленных в процессе мониторинга.

  - Состав технической поддержки на этапе 3 «Оказание услуг Оператора ИС ЭПД

    - Для обеспечения процесса технической поддержки Исполнителем должны быть организованы постоянные линии поддержки пользователей: 3-я линия поддержки.

1-ю линию обеспечивает Заказчик;

2-ю линию обеспечивает Заказчик;

3-ю линию обеспечивает Исполнитель.

    - Специалисты 3-й линии поддержки Исполнителя должны иметь высокую квалификацию и опыт работы с Системой.

    - Для обеспечения эффективного функционирования Системы Исполнителю требуется организовать комплексную техническую поддержку, которая включает в себя следующие требования:

- Установление регламентов по времени реагирования на запросы от специалистов первой линии поддержки. Установление приоритетов для обработки заявок в зависимости от их критичности.

- Подготовка инструкций и обучение

  - подготовка инструкций для специалистов 1-ой линии поддержки Заказчика;

  - проведение тренингов для специалистов 1-ой линии поддержки по применению инструкций;

  - регулярное обновление инструкций и обучающих материалов в соответствии с изменениями в Системе.

- Обратная связь и улучшение

  - организация механизма сбора обратной связи от специалистов первой линии поддержки для улучшения инструкций и процедур;

  - регулярный анализ эффективности Инструкций и их адаптация по мере необходимости;

  - подготовка ежеквартального отчета для Заказчика о количестве обращений, времени их обработки и типах возникших проблем для анализа и повышения качества обслуживания.

- Обеспечение функционирования и регулярное обслуживание Системы

  - администрирование (конфигурирование) компонентов Системы;

  - восстановление данных в случае сбоя или инцидента;

  - обновление версий программного обеспечения;

  - проведение регулярных мероприятий, в том числе, настройка и контроль автоматически выполняемых регулярных задач, предусмотренных технической или эксплуатационной документацией на Систему;

  - устранение нештатных ситуаций и проблем функционирования Системы;

  - устранение неработоспособности функционала Системы в части ошибок с инфраструктурой;

  - консультирование по настройкам Системы (без изменений программного кода Системы) для обеспечения поддержки действующих бизнес-процессов.

- Мониторинг производительности Системы

  - обеспечение онлайн-доступа к данным мониторинга уровня производительности Системы для работников технической поддержки и ответственных лиц Заказчика;

  - подготовка ежеквартального отчета для Заказчика, включающего анализ производительности Системы, рекомендации по улучшению работы Системы и поддержки пользователей.

- Обеспечение информационной безопасности при работе с Системой

  - принятие мер по устранению обнаруженных угроз или минимизации возможных последствий их реализации (в случае невозможности устранения), предложение мер по исключению их появления;

  - устранение потенциальных угроз безопасности Системы, в том числе, возможности нарушения конфиденциальности, целостности и доступности ресурса.

- Сопровождение

  - подготовка и настройка функционирования Системы;

  - настройка функционирования в соответствии с установленными требованиями;

- Интеграция с другими информационными системами

  - поддержка и обслуживание интеграций с другими информационными системами согласно Приложению 2 «Архитектурная схема ИТ-решения»;

  - устранение и предотвращение инцидентов при работе с электронными подписями, которые могут повлиять на безопасность, доступность и целостность документов в Системе.

    - В случае, если решение вопроса лежит вне зоны ответственности Исполнителя (работоспособность оборудования, программного обеспечения, которое обслуживается третьими лицами по другим договорам Общества) переадресовывает данный Запрос специалистам Общества.

  - Временные параметры оказания услуг по технической поддержке (соглашение об уровне предоставляемых услуг, SLA)

    - Временные параметры выполнения работ/услуг по технической поддержке определяются исходя из следующих характеристик Запроса на техническую поддержку:

- Вид обращения;

- Критичность обращения.

    - Для регистрации Запроса на техническую поддержку пользователи должны указать вид обращения.

Таблица № 1. Виды обращений технической поддержки

| Вид | Описание |
| --- | --- |
| Инцидент | Событие, которое не является частью нормальной работы услуги, ведущее/ способное привести к остановке предоставления услуги или снижению уровня ее качества. |
| Запрос на обслуживание (ЗНО) | Запрос на поддержку функционирования услуги, информацию, консультацию или документацию, не являющийся Инцидентом или Изменением. Настройка Системы (без изменений программного кода Cистемы) для обеспечения поддержки действующих бизнес-процессов. Настройка прав доступа и полномочий пользователей, обновление нормативно-справочной информации, обработка данных, формирование выгрузок данных. |

    - Для каждого Запроса на техническую поддержку должна быть установлена критичность для определения крайнего срока, не позднее которого Запрос на техническую поддержку должен быть решен.

Критичность запроса характеризует меру отклонения от нормального уровня использования Системы.

Таблица № 2. Определение критичности Запроса на техническую поддержку

| Критичность | Описание |
| --- | --- |
| Высокая | Возникновение критической ситуации, существенно влияющей на доступность услуги: 1. Выявлена полная недоступность услуги для Пользователей, работа не может быть продолжена надлежащим образом. 2. Нет обходного пути, включая обработку операций вручную. |
| Средняя | Умеренное негативное влияние на услугу: Произошла утрата в умеренной степени возможностей использования служб или некоторое ухудшение работы служб, необходимых для корректной работы Системы, но работа может быть продолжена с определенными ограничениями. |
| Низкая | Небольшое (незначительное) негативное влияние на услугу: Услуга продолжает в существенной степени функционировать с небольшими (незначительными) помехами или без помех в работе служб. |

    - Для Системы определены временные параметры оказания услуг по технической поддержке и количество пользователей:

Таблица № 3. Временные параметры технической поддержки

| Время оказания услуг по технической поддержке на этапе внедрения Системы | 02.00-19.00 по московскому времени |
| --- | --- |
| Время оказания услуг по технической поддержке на этапе эксплуатации Системы | 24 ч/сут |
| Дней в неделю | 7 (дней в неделю) |
| Календарь | Производственный календарь РФ |

Количество пользователей: согласно п.5.25.

    - Для каждого Запроса на техническую поддержку должен быть определен нормативный срок выполнения на основании критичности.

Таблица № 4. Соглашение об уровне услуг технической поддержки

| Приоритет | Время решения (max), часов |
| --- | --- |
| Запросы на обслуживание |  |
| Высокий | 8 |
| Средний | 24 |
| Низкий | 48 |
| Инциденты |  |
| Высокий | 5 |
| Средний | 16 |
| Низкий | 48 |

Время решения означает время, прошедшее между получением Запроса на техническую поддержку и тем моментом, когда Исполнитель предоставляет Заказчику вариант решения заявленной проблемы, такой как:

- предоставление требуемой информации;

- процедурное решение, позволяющее обойти проблему (временное решение).

В случае, если для устранения Инцидента необходимы работы со стороны Заказчика или компаний, выполняющих работы по другим договорам Заказчика, время выполнения указанных работ не входит в часы, приведенные в Таблице 4.

    - Оценка качества и отчетность оказания услуг по технической поддержке

Для оценки качества услуг по технической поддержке используются следующие показатели:

- процент выполненных в срок обращений SLA по уровню критичности;

- процент повторно открытых инцидентов или запросов на обслуживание.

Показатель «Процент выполненных в срок обращений SLA по уровню критичности» рассчитывается по следующей формуле:

N

где:

N – Процент выполненных в срок обращений по уровню критичности;

N1 – Количество закрытых обращений с нарушением запланированных сроков решения по уровню критичности;

N2 – Количество незакрытых обращений с нарушением запланированных сроков решения по уровню критичности;

N3 – Количество обращений, перешедших с прошлого отчетного периода по уровню критичности;

N4 – Количество обращений, зарегистрированных в отчетный период по уровню критичности.

Для каждого из уровней критичности устанавливается следующий уровень оценки:

| Оценка | Высокая | Средняя | Низкая |
| --- | --- | --- | --- |
| Отлично | %SLA >=90 | %SLA >=89 | %SLA >=88 |
| Хорошо | 87<=%SLA<90 | 85<=%SLA<89 | 84<=%SLA<88 |
| Удовлетворительно | 82%<=%SLA<87 | 82<=%SLA<85 | 82<=%SLA<84 |
| Неудовлетворительно | %SLA <82 | %SLA <82 | %SLA <82 |

Показатель «Процент повторно открытых инцидентов или запросов на обслуживание» рассчитывается по следующей формуле:

N = M /K *100%

где:

N – Процент повторно открытых инцидентов или запросов на обслуживание;

M – Количество повторно открытых запросов на обслуживание/инцидентов;

K – Количество запросов на обслуживание/инцидентов за период.

| Оценка | ЗНО | Инцидент |
| --- | --- | --- |
| Отлично | N <1% | N<0,5% |
| Хорошо | 1%<= N <2% | 0,5%<= N <1,5% |
| Удовлетворительно | 2%<= N <3% | 1,5%<= N <2 |
| Неудовлетворительно | 3%<=N | 2%<=N |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА НА ПО

Исполнителем должны быть предоставлены права использования лицензионного программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии на систему Оператора ИС ЭПД, оказание услуг по обеспечению юридически значимого электронного документооборота перевозочных документов между АО «Почта России» и его Клиентами, Контрагентами и Государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) на срок 12 месяцев. Заказчику должно быть предоставлено право свободного использования системы Оператора ИС ЭПД без каких-либо территориальных ограничений на территории Российской Федерации. Заказчик не вправе выдавать сублицензии и передавать права третьим лицам.

- ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ И УСЛУГ

Требования к сдаче-приемке оказанных услуг по технической поддержке на этапе эксплуатации Системы.

Приемка оказанных услуг по технической поддержке системы Оператора ИС ЭПД проводится за отчетный период (календарный квартал).

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода (календарный квартал) предоставляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения отчетных документов и Акта сдачи-приемки Заказчик производит приемку отчетных документов. По итогу приемки Заказчик подписывает предоставленные отчетные документы и Акт сдачи-приемки, либо представляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания указанных отчетных документов Акта сдачи-приемки с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Требования к сдаче-приемке выполненных работ

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения отчетных документов по каждому перечню работ. Заказчик производит приемку отчетных документов. По итогу приемки Заказчик подписывает предоставленные отчетные документы, либо представляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания указанных отчетных документов с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящими Техническими требованиями, в течении всего срока оказания услуг.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предусмотрены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | Календарный план |  |
| Приложение 2 | Архитектурная схема ИТ-решения |  |
| Приложение 3 | Регламент по взаимодействию через КШД |  |
| Приложение 4 | Стандарт ИБ Разработка новых ИС Приказ 7-п от 16.01.2020 |  |

1 час = 60 минут