Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 63.99.10.190 Оказание консультационных услуг по анализу защищённости и тестированию на проникновение информационной инфраструктуры ПАО «РусГидро»

Лот № ____________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	5

1.3. Цель оказания Услуг	5

1.4. Существующее положение	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 4. Требования к качеству продукции	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5. Приложения	17

Приложение № 1	18

Приложение № 2	24

Приложение № 3	34

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Услуга | ОКПД2 63.99.10.190 Оказание консультационных услуг по проведению оценки уровня защищённости информационной инфраструктуры ПАО «РусГидро» |
| --- | --- |
| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| Исполнитель | Участник закупки, получивший право заключения договора на оказание Услуг |
| ТТ | Технические требования |
| ИБ | Информационная безопасность |
| КИИ | Критическая информационная инфраструктура |
| ПДн | Персональные данные |
| SOC | Корпоративный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ПАО «РусГидро». |
| Филиал | Филиал, входящий в состав Группы компаний РусГидро, в отношении которого возможно проведение мероприятий по оценке уровня защищённости информационной инфраструктуры ПАО «РусГидро» |
| ИТ-инфраструктура | Информационные и/или автоматизированные системы, сети связи, технические средства |
| IP-адрес | Internet Protocol address (уникальный сетевой адрес узла в сети, работающей по протоколу IP) |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| Кибератака | Деструктивное воздействие, осуществляемое с использованием методов и средств информационных технологий, информационно-телекоммуникационных сетей и систем передачи данных, вредоносного программного обеспечения, методов социальной инженерии, направленное на нарушение безопасности информации, работоспособности инфраструктуры, хищение данных или несанкционированный доступ |
| WiFi | В контексте настоящего ТТ под WiFi понимаются корпоративные беспроводные сети Заказчика, доступные для имитации кибератаки. |
| Вектор атаки | Последовательность действий нарушителя, приводящая к получению несанкционированного доступа к целевой системе или достижению иных целей атаки. |
| Вредоносное программное обеспечение | Программное обеспечение, разработанное для получения несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам, данным или для нанесения вреда информационной системе. |
| Активное воздействие | Действие или последовательность действий, выполняемых на компоненте ИТ-инфраструктуры Заказчика (автоматизированно или вручную), которые могут быть зарегистрированы штатными средствами регистрации или средствами защиты информации (СЗИ). |
| SIEM | Security Information and Event Management (система управления информацией и событиями безопасности) |
| СЗИ | Средство защиты информации |
| cookie | В контексте настоящего ТТ под cookie понимаются данные, которые могут быть перехвачены или скомпрометированы в процессе имитации кибератаки для получения несанкционированного доступа к веб-приложениям и учётным записям. |
| MITRE ATT&CK | База знаний, описывающая тактики, техники и процедуры (TTP) злоумышленников на основе реальных наблюдений. Используется для описания поведения нарушителя на каждом этапе атаки. |
| Common Vulnerability Scoring System (CVSS) | Международный стандарт (версия 3.0 и выше) для количественной оценки критичности уязвимостей информационной безопасности. Позволяет вычислить базовую, временную и контекстную оценку риска. |
| FQDN | Fully Qualified Domain Name (полное доменное имя) |
| DOS | Denial of Service (отказ в обслуживании) |
| CVSS | Common Vulnerability Scoring System (Общая система оценки уязвимостей) |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 63.99.10.190 Оказание консультационных услуг по проведению оценки уровня защищённости информационной инфраструктуры ПАО «РусГидро»

#### Цель оказания Услуг

Целью оказания Услуг является:

-	проверка возможности реализации угроз информационной безопасности путем достижения недопустимых событий, приведенных в Приложении № 1 к Спецификации на оказание услуг (Приложении № 2 к Техническим требованиям);

-	демонстрация возможности эксплуатации наиболее критических уязвимостей безопасности ИТ-инфраструктуры Заказчика;

-	получение объективной и независимой оценки текущего уровня защищенности информационной инфраструктуры Заказчика от потенциальных атак со стороны нарушителей;

-	получение оценки эффективности реагирования SOC на смоделированные атаки;

-	формирование рекомендаций по повышению уровня защищенности информационной инфраструктуры Заказчика от потенциальных атак со стороны нарушителей (включая приоритезацию мер с учетом выявленных векторов и слабостей SOC).

#### Существующее положение

У Заказчика существует необходимость в получении объективной и независимой оценки текущего уровня защищенности информационной инфраструктуры от потенциальных атак со стороны злоумышленников путем имитации кибератак. Данная оценка требуется для выявления уязвимостей, проверки эффективности существующих мер защиты и повышения общего уровня информационной безопасности. Перечень объектов Заказчика в отношении которых осуществляется анализ защищенности указан в Таблице 1.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПАО «РусГидро» | 660017, Красноярский край, г. Красноярск, улица Перенсона, 2А | ЛВС и корпоративные ресурсы исполнительного аппарата и филиалов Заказчика |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Оказание консультационных услуг по анализу защищённости и тестированию на проникновение информационной инфраструктуры ПАО «РусГидро», в составе: -Подготовка к оказанию услуг; -Имитация действий внешнего нарушителя при осуществлении кибератаки; -Анализ результатов, консультации; -Приведение ИТ-инфраструктуры Заказчика в исходное состояние; -Формирование итогового комплекта отчётной документации. | В соответствии со Спецификацией на оказание услуг по проведению оценки уровня защищенности информационной инфраструктуры (Приложение №2 к Техническим требованиям) |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание консультационных услуг по анализу защищённости и тестированию на проникновение информационной инфраструктуры ПАО «РусГидро», в составе: -Подготовка к оказанию услуг; -Имитация действий внешнего нарушителя при осуществлении кибератаки; -Анализ результатов, консультации; -Приведение ИТ-инфраструктуры Заказчика в исходное состояние; -Формирование итогового комплекта отчётной документации. | С даты заключения договора | В течение 147 (сто сорок семь) календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (Таблицы 2): ОКПД2 63.99.10.190 Оказание консультационных услуг по анализу защищённости и тестированию на проникновение информационной инфраструктуры ПАО «РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к перечню и объему оказываемых услуг | Перечень и объём оказываемых услуг указан в Спецификации на оказание услуг (Приложении № 2 к к Техническим требованиям) | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к контролю за оказанием услуг | Исполнитель предоставляет по запросу Заказчика необходимые материалы, относящиеся к Услугам, и создает условия для проверки хода оказания Услуг. Исполнитель предоставляет по запросу Заказчика следующие материалы, относящиеся к Услугам: - план график оказания услуг; - журнал ключевых действий; - промежуточные сведения о ходе оказания услуг; - сведения о выявленных уязвимостях. Для проверки хода оказания Услуг Исполнитель создает следующие условия: - сотрудники Исполнителя, участвующие в оказании Услуг, обеспечивают участие в совещаниях по запросу Заказчика в указанные Заказчиком сроки; - сотрудники Исполнителя предоставляют разъяснений о ходе оказания услуг в течение 2 рабочих дней после запроса Заказчика. Предоставление материалов и проверка хода оказания услуг осуществляются с соблюдением требований пункта 1.2.2. Таблицы 4. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к коммуникации | В рамках исполнения договора Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц от Исполнителя и Заказчика для оперативного взаимодействия и определяют каналы и периодичность совещаний. Обмен информацией между Исполнителем и Заказчиком осуществляется в соответствии с пунктом 14.6 Договора. Для оперативного обмена информацией с Заказчиком Исполнитель обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и корпоративные файлообменные сервисы. Использование личных и/или общедоступных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Исполнителя запрещено. Передача документации для согласования через открытые каналы связи без шифрования – запрещена. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования в отношении соблюдения конфиденциаль-ности информации | Исполнитель должен обеспечить режим конфиденциальности информации в отношении всей предоставленной и полученной во время оказания Услуг информации, в том числе не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред Заказчику. Данное требование распространяется на любую конфиденциальную информацию, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Исполнитель и его работники обязаны обеспечивать специальные меры охраны при обработке конфиденциальной информации Заказчика, а также при передаче её по каналам связи. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования в отношении соблюдения правил пропускного и внутриобъекто-вого режимов | Исполнитель обеспечивает соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика в соответствии с регламентом процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 (Приложение № 3 к Техническим требованиям). Перед выездом на площадки Исполнитель (не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней) предоставляет письмо со списком командированных работников, а также данными и копиями документов, необходимыми для организации допуска на территорию объекта Заказчика. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию и программному обеспечению, используемому для оказания услуг | Для оказания Услуг и разработки документации в ходе оказания Услуг Исполнитель должен использовать оборудование и программное обеспечение, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения правообладателей не должны препятствовать оказанию услуг на объектах Заказчика. Исполнителем должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения принадлежащего сотрудником Исполнителя. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к Исполнителю/ и персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к Исполнителю на этапе исполнения договора | Деятельность по защите информации должна быть определена в Уставе (учредительных документах) Исполнителя как один из основных видов деятельности. Срок деятельности Исполнителя в области оказания услуг по информационной безопасности должен быть не менее 15 лет, подтверждается копиями его учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе. Исполнитель должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами соответствующей квалификации, а именно иметь в штате не менее 35 специалистов по анализу защищенности. Подтверждается копиями трудовой книжки или сведениями о трудовой деятельности, предусмотренные ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). Исполнитель должен иметь: − действующую лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, подтверждается предоставлением копии Лицензии ; − сертифицированную систему менеджмента ИБ в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021, подтверждается предоставлением копии Сертификата; − опыт реализации не менее 50-ти проектов за период 2024 – 2025 годы, заключающихся в анализе защищенности ИТ-инфраструктуры и/или приложений, тестировании на проникновение, подтверждающийся предоставлением копий актов выполненных работ по договорам; − опыт обнаружения уязвимостей нулевого дня в различных программных продуктах, подтвержденный одним из способов: - 10 (десятью) или более публикациями в открытых базах уязвимостей в период с 2023 по 2025 годы с предоставлением копии публикаций; - 10 (десятью) или более регистрацией в Банке данных угроз безопасности информации (далее - «БДУ)» ФСТЭК России с предоставлением номеров уязвимостей из каталога уязвимостей БДУ ФСТЭК России; - 10 (десятью) или более регистраций уязвимостей у производителей и правообладателей программного обеспечения (подтверждается копиями писем-подтверждений уязвимостей от производителей и/или правообладателей программного обеспечения). | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Специалисты, привлекаемые на оказание услуг, должны иметь действующий трудовой договор с Исполнителем сроком не менее 3 лет, подтверждается предоставлением копии документа. Квалификация специалистов подтверждается наличием профильного образования и опытом реализации не менее 25 аналогичных проектов. У Исполнителя в штате должны быть квалифицированные специалисты, обладающие: − высшим профессиональным образованием по направлениям подготовки (в любой комбинации) 090100 «Информационная безопасность», или 10.03.01 «Информационная безопасность», или 10.04.01 «Информационная безопасность» – не менее десяти человек; − сертификатом Certified Information Systems Security Professional (CISSP) (или аналогичным) – не менее одного человека; − сертификатом Certified Information Systems Auditor (CISA) (или аналогичным) – не менее одного человека; − сертификатом Certified Information Security Manager (CISM) (или аналогичным) – не менее одного человека; − сертификатом Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) (или аналогичным) – не менее одного человека; − сертификатом Project Management Professional (PMP) (или аналогичным) – не менее одного человека; − сертификатом Offensive Security Certified Professional (OSCP) (или аналогичным) – не менее двух человек; − сертификатом Offensive Security Certified Expert (OSCE) (или аналогичным) – не менее одного человека; − сертификатом Offensive Security Experienced Penetration Tester (OSEP) (или аналогичным) – не менее одного человека; − сертификатом Offensive Security Web Expert (OSWE) (или аналогичным) – не менее одного человека; − сертификатом Burp Suite Certified Practitioner (BSCP) (или аналогичным) – не менее двух человек. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Выполнение целей, указанных в пункте 1.3. Технических требований | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Порядок размещения и согласования промежуточных документов. | Разработанная документация по готовности размещается Исполнителем в электронном виде на портале Заказчика dib.rushydro.ru. Доступ к порталу предоставляется Исполнителю в формате защищенного удаленного доступа | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению результатов Услуг | Комплект отчетной документации определен в разделе 9 Спецификации на оказание услуг (Приложении № 2 к Техническим требованиям) | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к приемке результатов услуг | Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Разработанные Исполнителем отчеты по результатам оказания услуг должны быть предварительно согласованы с Заказчиком для оценки полноты предоставленной информации, все замечания на момент приемки результатов услуг должны быть устранены. Документация подписывается со стороны Заказчика руководителем Департамента информационных технологий и цифрового развития, а со стороны Исполнителя Главным экспертом, ответственным за выполнение задач в рамках оценки защищенности, и Генеральным директором. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказываемых услуг | Отчет предоставляется в одном экземпляре на бумаге и в одном экземпляре в электронном виде (форматы *.odt, *.ods, *.docx, *.xslx *.pdf, *.pptx) Заказчику. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат Услуг должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта об оказании услуг. Гарантия предполагает получение дополнительных разъяснений по рекомендациям к устранению выявленных в ходе оказания Услуг недостатков. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителю, привлекаемому к оказанию услуг | К исполнению услуг допускается привлечение не более одного соисполнителя, соответствующего требованиям, изложенным в пункте 1.5 Таблицы 4, согласованного в обязательном порядке с Управления кибербезопасности Департамента информационных технологий и цифрового развития ПАО «РусГидро» (660017, Красноярский край, г. Красноярск, улица Перенсона, 2А). При этом, процент переданных соисполнителю услуг не должен превышать половины всего объема работ. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ | В ходе выполнения работ Исполнитель должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ. Исполнитель обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 3 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения настоящих работ. | Согласие с требованием |  | Не требуется |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участником не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметная документация составляется Исполнителем в рамках исполнения договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям.

В случае, если стоимость по разработанной смете Исполнителя будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

В случае, если стоимость по разработанной смете Исполнителя будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

# Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию;

Приложение №2: Спецификация на оказание услуг;

Приложение №3: Регламент процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300.

# Приложение № 1

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

(при составлении смет на Работы/Услуги).

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей Работы/Услуги, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН)

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в Образце 3П Приложения №2 к Пояснительной записке по заполнению формы 3П.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3П.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (Приложение № 3 к Пояснительной записке по заполнению формы 3П) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

•	суточные – 700 руб./сутки;

•	проживание – до 5000 руб./сутки;

•	проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

•	суточные – 945 руб./сутки;

•	проживание – до 7000 руб./сутки;

•	проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом

до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением ниже «Метод анализа ТКП».

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от _______________________________(Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами____ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)________________ (ФИО)

м.п

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец 3п

Приложение №_____ к договору, дополнительному соглашению №____от _______ СОГЛАСОВАНО: _________________ (Подрядчик) _________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: ________________(Заказчик) _________________Ф.И.О. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № стоимости услуг Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида Работ/Услуг___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации__________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:__________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по расчету)____________ Всего (руб.) ______________________________________________________ _________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:_______/должность, организация/________________/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:__________/должность, организация/____________________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Образец

Приложение №_____

к договору, дополнительному соглашению №____от _______

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

Работ/Услуг___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/________/расшифровка

Приложение №3

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п | Пункт назначения (туда / обратно) | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут.. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 2

к Техническим требованиям

Спецификация на оказание услуг по проведению оценки уровня защищенности информационной инфраструктуры

- Наименование Услуг

Консультационные услуги по проведению оценки уровня защищенности информационной инфраструктуры ПАО «РусГидро» (сокращенно - «Услуги»).

- Состав оказываемых Услуг

  - Подготовка к оказанию услуг;

  - Имитация действий внешнего нарушителя при осуществлении кибератаки;

  - Анализ результатов, консультации;

  - Приведение ИТ-инфраструктуры Заказчика в исходное состояние;

  - Формирование итогового комплекта отчётной документации.

- Алгоритм оказания Услуг

  - В рамках подготовки к оказанию услуг:

- проводится установочное совещание (в дистанционном или очном формате);

- формируется перечень сценариев и методов имитации кибератак;

- Исполнитель передаёт Заказчику перечень внешних IP-адресов, с которых будут осуществляться имитируемые кибератаки;

- назначаются ответственные лица со стороны Исполнителя и Заказчика для оперативного взаимодействия;

- определяются каналы и периодичность совещаний.

  - Исполнитель осуществляет имитацию действий внешнего нарушителя при осуществлении кибератаки, включающих в себя следующие базовые шаги:

    - сбор данных об ИТ-инфраструктуре Заказчика;

    - попытку проникновения в ИТ-инфраструктуру Заказчика;

      - в случае успешной компрометации ИТ-инфраструктуры Заказчика, Исполнитель предпринимает следующие дополнительные шаги:

- закрепление в инфраструктуре Заказчика;

- попытка достижения событий, приведенных в Приложении 1 к Спецификации.

      - в случае если события, указанные в пункте 3.2.2.1 не были достигнуты, Исполнитель по согласованию с Заказчиком получает физический доступ к инфраструктуре Заказчика с выездом на площадку (согласно пункту 4.4.2).

    - Исполнитель осуществляет фиксацию ключевых действий в журнале по форме Приложения №2 к Спецификации на всех этапах работ.

  - По окончании работ, связанных с имитацией проведения кибератаки, Заказчик и Исполнитель производят анализ того, какие отдельные действия и сценарии атак в целом, реализованных Исполнителем, были обнаружены и заблокированы Заказчиком. На этом этапе от Исполнителя потребуются консультации по вопросам:

- соответствия фактов срабатывания решающих правил Заказчика конкретным действиям Исполнителя;

- принадлежности выявленного действия тем или иным сценариям атак.

  - По окончании работ (либо отдельных сценариев атак, приводящих к появлению дополнительных уязвимостей) Исполнитель приводит ИТ-инфраструктуру Заказчика в исходное состояние для исключения возможности компрометации инфраструктуры со стороны третьих лиц, не задействованных в проведении работ. Если для приведения ИТ-инфраструктуры в исходное состояние Исполнителю требуется участие Заказчика, Исполнитель оказывает методическую помощь специалистам Заказчика по приведению инфраструктуры Заказчика в исходное состояние.

  - По окончании всех работ (включая приведение ИТ-инфраструктуры Заказчика в исходное состояние) Исполнитель формирует итоговый комплект отчётной документации в соответствии с требованиями раздела 9.

- Перечень работ при имитации действий нарушителя

  - В ходе имитации действий внешнего нарушителя Исполнитель должен выполнить поиск возможных путей проникновения в ИТ-инфраструктуру Заказчика, используя доступные на сетевом периметре службы и приложения, а также следующие методы:

- уязвимости и ошибки конфигурации сетевых устройств, сетевых сервисов инфраструктуры, операционных систем и прикладного программного обеспечения, выявление уязвимостей и ошибок конфигурации в средствах защиты Заказчика (в том числе, но не ограничиваясь: средства антивирусной защиты, средства защиты электронной почты, средства межсетевого экранирования и предотвращения вторжений);

- проникновения/прослушивания/перехвата незащищенных коммуникаций (например, соединений через корпоративный WiFi);

- социальной инженерии (включая рассылку электронных сообщений по каналу корпоративной электронной почты Заказчика, содержащих ссылки на специальные ресурсы Исполнителя, предназначенные для введения работников Заказчика в заблуждение и похищение их учетных данных из информационной системы или установки им программного обеспечения, эмулирующего действия вредоносного программного обеспечения);

- рассылки работникам Заказчика программного обеспечения, эмулирующего действия вредоносного программного обеспечения;

- поиска иных способов реализации угроз, определенных Заказчиком (в случае обнаружения иного способа, метод должен быть согласован с Заказчиком).

  - Все работы должны выполняться с использованием методов, представленных выше, путем проникновения во внутреннюю сеть и развитие атаки вплоть до достижения целей.

  - В ходе оказания Услуг в отношении ИТ-инфраструктуры необходимо провести комплексные работы, включающие следующие этапы:

    - Сбор общедоступной информации или информации, которую можно получить путем инструментального анализа об ИТ-инфраструктуре.

На этом этапе Исполнитель должен произвести разведку и поиск информации о Заказчике и любых скомпрометированных ранее данных. Поиск должен осуществляться по открытым источникам и приватным ресурсам в сети Интернет.

Результаты разведки должны быть согласованы с Заказчиком, поскольку в рамках принадлежащих заказчику диапазонах IP-адресов возможно нахождение сервисов и приложений, не принадлежащих к юридическим лицам, определенным в Таблице 1 Технических требований.

    - Воздействие на представителей Заказчика методами социальной инженерии (специфика применяемых методов согласуется с Заказчиком перед началом работ по этапу).

    - Проникновение в ИТ-инфраструктуру с использованием методов, определенных выше, а также внешних информационных ресурсов Заказчика, расположенных на сетевом периметре.

- В рамках данного этапа не допускается проникновение в ИТ-инфраструктуру Заказчика через ИТ-инфраструктуру компаний (и их работников), не включенных в организационный объем.

  - Порядок развития атак и условия предоставления физического доступа к инфраструктуре Заказчика.

    - После проникновения в конкретный внутренний сегмент ИТ-инфраструктуры и его идентификации Исполнитель обязан:

- провести исследование доступных сервисов и развивать атаку во внутренней сети;

- обеспечить закрепление (сохранение возможности повторного доступа к ключевым компонентам ИТ-инфраструктуры без необходимости повторного проникновения) на срок не менее 2 календарных дней;

- продолжить действия до достижения событий, указанных в Приложении №1 к Спецификации.

    - Имитация действий нарушителя со стороны внешнего периметра начинается не позднее 10 (десять) календарных дней с даты заключения Договора. Если по истечении 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора проникновение во внутреннюю сеть, закрепление и достижение целей (в соответствии с пунктом 4.4.1) не были реализованы, Исполнитель по согласованию с Заказчиком получает физический доступ к инфраструктуре Заказчика на площадке по адресу: г. Красноярск, ул. Перенсона, 2а, с предоставлением ему физического доступа к ЛВС Заказчика.

    - После фактического получения физического доступа Исполнитель в течение 15 (пятнадцать) календарных дней продолжает имитацию действий нарушителя, действуя в максимально незаметном для SOC Заказчика режиме (даже в случае обнаружения), до достижения целей.

    - В случае верификации и реализации какой-либо угрозы:

- исполнитель сообщает Заказчику о факте достижения Цели незамедлительно;

- исполнитель описывает сценарий достижения Цели, включая графическое представление последовательности действий, перечисления примененных техник атак и т.п.;

- в случае невозможности достижения какой-либо Цели, Исполнитель заканчивает попытки, исчерпав все доступные ему возможности и отражает в отчете все испробованные сценарии и методы, а также причины отсутствия возможности достижения цели и/или реализации сценария.

- Общие требования к оказанию услуг Исполнителем.

При оказании Услуги Исполнитель должен:

  - производить действия по возможности максимально скрытно;

  - фиксировать обнаруженные уязвимости и недостатки конфигурирования ИТ-инфраструктуры Заказчика и их компонентов по форме Приложения №2 к Спецификации;

  - вести журнал ключевых действий в рамках работ по форме Приложения №2 к Спецификации, достаточный для анализа работы процессов по обнаружению, предотвращению компьютерных атак и реагирования на инциденты.

  - при фиксации временных меток в журнале требуется указывать точное московское время (далее – Точное время). Все устройства исполнителя, которые используются для выполнения работ, должны быть заранее синхронизированы по времени для исключения расхождений;

  - при фиксации действий в журнале необходимо указывать Точное время реализации Активного воздействия для эффективной сверки возможностей мониторинга и реагирования Заказчика;

  - реализовывать атаки методом социальной инженерии для получения доступа к ИТ-инфраструктуре Заказчика исключительно с предварительным согласованием таких атак с Заказчиком;

  - использовать имитаторы вредоносного программного обеспечения, не оказывающего деструктивное воздействие на информационные системы Заказчика и не имеющие функций самопроизвольного распространения;

  - фиксировать наблюдаемые факты противодействия со стороны Заказчика (персонала, средств защиты, механизмов безопасности ИТ-инфраструктуры и пр.).

  - При обнаружении уязвимостей, которые могут повлиять на доступность систем Заказчика, Исполнитель предварительно согласовывает их эксплуатацию с Заказчиком.

  - При возникновении нештатных ситуаций, а также в случае воздействия на доступность или производительность целевых систем Исполнитель незамедлительно оповещает об этом Заказчика.

- Ограничения при оказании услуг

  - Исполнитель не имеет права без предварительного письменного согласования с Заказчиком совершать следующие действия:

    - читать почту, содержимое переписки в личных социальных сетях и мессенджерах работников (допускается только автоматизированный анализ без визуального ознакомления и без вывода информации за пределы ИТ-инфраструктуры Заказчика);

    - каким-либо образом затрагивать личные мобильные устройства работников (исключение – перехват WiFi-сессий);

    - проводить физическое проникновение в помещения Заказчика;

    - использовать эмуляторы вредоносного ПО, автоматически распространяющиеся за пределы информационной системы Заказчика;

    - проводить атаки на сегменты и компоненты из перечня адресов, исключённых из работ;

    - проводить атаки на сегменты и компоненты технологических сетей и АСУ ТП;

    - применять методики, намеренно приводящие к отказу в обслуживании (DoS) компонентов ИТ-инфраструктуры;

    - отключать, блокировать или удалять штатные механизмы логирования и содержимое журналов на серверах, аппаратных платформах, сетевом оборудовании и контроллерах домена (на контроллерах домена допускается воздействие только на отдельные события, полное отключение или удаление логирования запрещено);

    - скрывать от Заказчика информацию об обнаруженных или ожидаемых негативных воздействиях на ИТ-инфраструктуру в результате действий Исполнителя, а также о признаках вредоносных воздействий, не связанных с действиями Исполнителя.

  - Исполнитель имеет права без предварительного письменного согласования с Заказчиком совершать следующие действия

    - на рабочих станциях разрешается отключать, блокировать, удалять или изменять стандартные механизмы логирования и содержимое журналов без согласования.

- Требования к безопасности и конфиденциальности

При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- Принимать все разумные меры для предотвращения нарушения нормальной работы компонентов ИТ-инфраструктуры Заказчика.

- Обеспечить конфиденциальность всех сведений, полученных в ходе оказания услуг (включая данные о защищённости ИТ-инфраструктуры, исходные данные и сведения, связанные с деятельностью Заказчика).

- Обеспечить конфиденциальность данных аутентификации (хеши, ключи, сертификаты, cookie и т.п.), полученных на системах Заказчика в ходе и после оказания услуг.

- По окончании услуг удалить указанные данные аутентификации и выдать Заказчику рекомендации по проведению мероприятий (например, смене паролей), исключающих возможность их использования после завершения работ.

- Ответственность Исполнителя

Исполнитель несёт полную ответственность, если в результате его действий наступили следующие последствия:

- нарушение функционирования технологического оборудования, включая автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), остановка технологического процесса или иных систем, используемых Заказчиком;

- потеря, утечка, повреждение, распространение, искажение или уничтожение исходных данных и (или) сведений, связанных с деятельностью Заказчика и ставших известными Исполнителю в ходе оказания услуг;

- любые иные последствия, приводящие к административной или уголовной ответственности Заказчика.

- Требования к оформлению результатов Услуг

Комплект отчетной документации состоит из:

- Аналитического отчета по оценке защищенности;

- Технического отчета по оценке защищенности;

- Реестр недостатков;

- Отчетная презентация.

  - Аналитический отчет должен содержать следующую информацию:

- общую оценку уровня защищенности внешнего и внутреннего периметров, веб приложений, беспроводных сетей, системы резервного копирования и хранения информации, а также указанием количества проанализированных ресурсов;

- оценку осведомленности сотрудников в вопросах информационной безопасности на основе проведенной фишинговой атаки;

- реестр недопустимых событий, реализованных в ходе имитации действий нарушителя, включая оценку минимально необходимого времени и квалификации нарушителя, необходимых для реализации указанных недопустимых событий;

- время, затраченное Исполнителем на основные виды работ (разведка, проникновение, закрепление, развитие атаки);

- оценку эффективности реагирования SOC Заказчика;

- перечень ограничений, наложенных в рамках оказания услуг по оценке уровня защищенности, включая технические и организационные, в случае если такие ограничения привели к невозможности реализации вектора атаки;

- резюме Исполнителя с указанием квалификации сотрудников, привлекаемых к реализации оценки уровня защищенности, а также описание релевантного опыта по оказанию аналогичных услуг.

  - Технический отчет должен содержать следующие разделы:

    - Сведения о проведенной оценке уровня защищенности включающие:

- графическое отображение основных использованных векторов атак с оценкой сложности их реализации;

- графическое отображение дополнительно выявленных возможных векторов атак, которые могли бы быть использованы, с оценкой сложности их реализации;

- перечень и описание выявленных угроз;

- журнал действий;

- испробованные сценарии и методы, а также причины отсутствия возможности достижения цели и/или реализации сценария;

- поминутную хронологию (погрешность до 2 минут) действий Исполнителя (запущенные скрипты, введенные команды, используемые инструменты и пр.) и реакцию SOC Заказчика на действия Исполнителя (время реакции, предпринятые действия);

- описание реализованных атак с использованием методологии MITRE ATT&CK;

- перечень и описание использованных и обнаруженных уязвимостей, и оценка их критичности, в соответствии со стандартом Common Vulnerability Scoring System (CVSS) версии 3.0.

    - Результаты компрометации:

- оценка состояния защищенности протестированных компонентов ИТ-инфраструктуры Заказчика;

- перечень скомпрометированных компонентов;

- описание успешных следов компрометации;

- если применимо, реестр недопустимых событий со статусом их реализации.

    - Рекомендации по повышению эффективности существующих процессов и систем защиты информации при реализации угроз ИБ, в т.ч.:

- по изменению конфигурации и настроек оборудования, используемых защитных механизмов и программных средств, принятию дополнительных мер и применению дополнительных средств защиты, по установке необходимых обновлений для используемого программного обеспечения;

- по совершенствованию ИТ- и ИБ инфраструктуры;

- по совершенствованию текущих правил корреляции событий SIEM для атак, которые не были зафиксированы SOC Заказчика;

- по повышению эффективности выявления атак, блокирования действий нарушителя и снижения последствий.

    - Реестр недостатков

Реестр недостатков представляет собой таблицу содержащую сведения о недостатках, выявленных в рамках текущего анализа защищенности, пример таблицы приведен в Приложении №3 к Спецификации.

- Реестр недостатков должен включать следующие графы:

- Описание уязвимости (соответствует отчету);

- Уязвимые компоненты;

- Уязвимость риска CVSS 3.0;

- Описание;

- Рекомендации по устранению уязвимости;

- Рекомендации для SOC по отслеживанию аналогичных событий.

    - Отчетная презентация

Отчетная презентация должна содержать следующие разделы:

- сводную оценку уровня защищенности внешнего и внутреннего периметров, ключевые недостатки и количество скомпрометированных систем;

- количество выявленных критичных уязвимостей, которые были успешно эксплуатированы (с кратким описанием последствий);

- оценку эффективности реагирования команды SOC на смоделированные атаки;

- первоочередные и перспективные меры для повышения уровня защищенности;

- сводные результаты проверки реализуемости недопустимых событий (N из M) с указанием временных и квалификационных требований к нарушителю;

- оценку потенциального ущерба (бизнес-последствия, включая возможные штрафы за утечку ПДн или при инцидентах в КИИ, без указания конкретных размеров штрафов).

    - Отчетная документация по Оценке защищённости должна быть предварительно согласована с Заказчиком для оценки полноты предоставленной информации.

    - Отчет предоставляется в одном экземпляре на бумаге (по запросу) и в одном экземпляре в электронном виде (форматы *.odt, *.ods, *.docx, *.xslx, *.pdf, *.pptx) Заказчику.

    - Передача документации для согласования через открытые каналы связи без шифрования – запрещена.

Приложение №1

к Спецификации на оказание услуг

Перечень целей и результатов их достижения

| № | Цель | Результат достижения (подтверждение) |
| --- | --- | --- |
|  | Доступ и реализация утечки информации составляющей коммерческую тайну или персональные данные. | Скриншот содержимого файлового хранилища / базы данных с конкретными записями (например, персональных данных или коммерческая тайна), выгруженными на контролируемый Исполнителем ресурс, либо копия файла, подтверждающая факт вывода информации за пределы ИТ-инфраструктуры |
|  | Проникновение в технологический сегмент и угроза нарушения технологического процесса. | Скриншот доступа к АРМ оператора АСУ ТП, контроллеру или интерфейсу управления технологическим процессом, демонстрирующий возможность изменения параметров (например, уставок, режимов работы) без разрешения |
|  | Вывод денежных средств со счетов организации посредством автоматизированной информационной системы единого казначейства. | Скриншот интерфейса наименование ИС с подтверждением наличия прав на создание, подписание и отправку платёжного поручения, либо демонстрация возможности формирования и отправки платежа в тестовом режиме (на фиктивные реквизиты, согласованные с Заказчиком). |
|  | Получение административного доступа к СЗИ с возможностью их отключения или изменения конфигурации | Скриншот интерфейса управления СЗИ (например, антивирусный сервер, межсетевой экран, SIEM, DLP) с подтверждением прав администратора, достаточных для отключения защиты, изменения политик или удаления критических правил. |
|  | Получение контроля над ключевыми компонентами ИТ-инфраструктуры (серверы, сетевое оборудование, системы управления) | Скриншот доступа к серверу виртуализации, коммутатору ядра сети или системе управления конфигурациями с правами администратора |
|  | Компрометация системы резервного копирования (удаление, изменение или шифрование резервных копий) | Скриншот интерфейса системы резервного копирования с подтверждением прав на удаление/изменение резервных копий |
|  | Закрепление в инфраструктуре Заказчика с перспективой реализации недопустимых событий в виде запуска вредоносного ПО | Демонстрация успешного запуска вредоносного ПО (шифровальщик, деструктивное ПО) в инфраструктуре Заказчика, приводящего к шифрованию, уничтожению или недоступности обрабатываемых данных (исключительно в режиме имитации, с применением тестового ПО, не наносящего реальный вред). |

Приложение №2

к Спецификации на оказание услуг

Форма журнала регистрации ключевых действий исполнителя

| № | Сценарий | Дата и время (МСК) | IP-адрес или FQDN атакующего | IP-адрес или FQDN атакуемого | Описание действия | Инструмент | Состояние изменения | Противодействие со стороны Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №3

к Спецификации на оказание услуг

Форма реестра недостатков

| № | Описание уязвимости | Уязвимые компоненты | Уязвимость риска CVSS 3.0 | Описание | Рекомендации по устранению уязвимости | Рекомендации для SOC по отслеживанию аналогичных событий | Пункт отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Использование словарных паролей (SSH) | 60 узлов внутренней инфраструктуры Заказчика. Полный перечень узлов представлен в приложении В | Высокий (9.6) | На ряде узлов для подключения по протоколу SSH установлены словарные пароли для привилегированных УЗ. ……….. | Использовать сгенерированные случайным образом пароли, состоящие из …….. | Поставить на мониторинг критически важные сетевые узлы. Внедрить и поставить на мониторинг решения класса IPS/IDS. Трафик, нацеленный на критически важные узлы, направлять через IPS/IDS для отслеживания аномальной активности. Выявленные аномалии считать инцидентами. Отслеживать попытки перебора……. | 10.10.3 |

# Приложение № 3

к Техническим требованиям

Регламент процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденный приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.

*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.