# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации на создание подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков Региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики

г. Чебоксары

2026 г.

Содержание

Обозначения и сокращения	4

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

1.1.	Наименование объекта Договора	5

1.2.	Сведения о Заказчике и функциональных заказчиках	5

1.3.	Перечень документов, на основании которых осуществляется выполнение работ	5

1.4.	Сроки начала и окончания выполнения работ, состав работ	6

1.5.	Общие сведения финансирования	6

1.6.	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ	6

1.7.	Место выполнения работ	7

2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РИСУВВ	7

3.	ОПИСАНИЕ 	8

3.1.	Назначение и цели создания подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков	8

3.2.	Характеристика объекта автоматизации	8

3.3.	Требования к подсистеме интеллектуальной обработки видеопотоков	9

3.3.1.	Требования к подсистеме в целом	9

3.3.2.	Требования к структуре подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков	10

3.3.3.	Требования к информационному обмену между компонентами	13

3.3.4.	Требование к информационному обмену со смежными информационными системами	13

3.3.5.	Требования к режиму функционирования	14

3.3.6.	Требования по диагностированию подсистемы и его компонентов	14

3.3.7.	Требования к перспективам развития подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков	15

3.3.8.	Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы	15

3.3.8.1.	Требования к численности персонала (пользователей)	15

3.3.8.2.	Требования к квалификации персонала	15

3.3.8.3.	Требуемый режим работы персонала подсистемы	16

3.3.9.	Показатели назначения	16

3.3.10.	Требование к надежности	17

3.3.11.	Требования по безопасности	17

3.3.12.	Требования к эксплуатации	17

3.3.13.	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	18

3.3.14.	Требования по сохранности информации при авариях	18

3.3.15.	Требования к патентной чистоте	19

3.3.16.	Требования к пользователям	19

3.4.	Требования к функциям (задачам) СРВИ	19

3.4.1.	Мультисервисная платформа	19

3.4.1.1.	Общесистемное программное обеспечение	19

3.4.1.2.	Прикладное программное обеспечение	20

3.4.1.3.	Подсистема сбора данных от внешних источников информации	20

3.4.1.4.	Подсистема хранения и поиска информации	20

3.4.1.5.	Подсистема пользовательского интерфейса	21

3.4.1.6.	Подсистема интеграции	21

3.4.1.7.	Подсистема картографии	21

3.4.1.8.	Подсистема прикладного программного интерфейса для анализа и обработки хранимых данных	22

3.4.1.9.	Подсистема администрирования и мониторинга	22

3.4.1.10.	Подсистема авторизации и аутентификации	22

3.4.1.11.	Подсистема разграничения прав доступа	22

3.4.2.	Требования к подсистеме видеонаблюдения	23

3.4.3.	Требования к подсистеме видеоаналитики и идентификации транспортных средств	25

3.4.4.	Требования к подсистеме приоритетного управления видеонаблюдением	26

3.4.5.	Требования к подсистеме комплексного анализа информации	27

3.4.5.1.	Модуль мониторинга и сбора данных из открытых источников	27

3.4.5.2.	Модуль передачи данных и информационного взаимодействия	28

3.4.5.3.	Модуль идентификации и профилирования лиц	28

3.4.5.4.	Модуль выявления и профилирования угроз безопасности	30

3.4.6.	Требования к подсистеме видеоидентификации физических лиц	32

3.4.6.1.	Модуль детектирования лиц	33

3.4.6.2.	Модуль кодирования детектированных лиц	33

3.4.6.3.	Модуль сравнения и хранения событий	33

3.4.6.4.	Модуль обработки заданий	34

3.4.6.5.	Модуль ведения картотеки розыска	35

3.4.6.6.	Модуль поиска по видеофайлам	35

3.4.6.7.	Модуль предоставления картографической информации	35

3.4.7.	Требования к подсистеме постановки заданий	36

3.4.7.1.	Модуль постановки заданий	37

3.4.7.2.	Модуль ведения картотеки розыска	37

3.4.7.3.	Модуль поиска по видеофайлам	37

3.4.7.4.	Модуль предоставления картографической информации	37

3.4.8.	Требования к подсистеме обеспечения информационной безопасности	37

3.4.8.1.	Межсетевое экранирование и криптографическая защита каналов связи	39

3.4.8.2.	Антивирусная защита	41

3.4.8.3.	Модуль доверенной загрузки	42

3.4.8.4.	Средства виртуализации	45

3.4.8.4.1.	Монитор виртуальных машин	45

3.4.8.4.2.	Виртуальная машина монитора виртуальных машин	46

3.4.8.4.3.	Управляющее программное обеспечение	46

3.4.8.4.4.	Средства администрирования	47

3.4.8.5.	Компонент анализа защищенности	47

3.4.9.	Требования к телекоммуникационной подсистеме	49

3.4.10.	Требования к подсистеме вычислительных ресурсов	49

3.4.11.	Требования к составу и организации рабочих мест операторов	49

3.5.	Нефункциональные требования	49

3.6.	Требования к видам обеспечения подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков	50

3.6.1.	Требования к информационному обеспечению	50

3.6.1.1.	Требования к составу, структуре и способам организации данных	50

3.6.1.2.	Требования к информационному обмену между компонентами подсистемы	50

3.6.1.3.	Требования к информационной совместимости со смежными системами	50

3.6.2.	Требования к лингвистическому обеспечению	50

3.6.3.	Требования к программному обеспечению	50

3.6.4.	Требования к техническому обеспечению	51

3.6.4.1.	Требования к составу и характеристикам оборудования	51

3.6.4.2.	Требования к источникам видеоизображения для распознавания лиц	51

3.6.4.3.	Требования к источникам видеоизображения для распознавания ГРЗ	52

3.6.4.4.	Требования к техническим характеристикам рабочих мест операторов СРВИ	54

3.6.4.4.1.	Требования к АРМ администратора	54

3.6.4.4.2.	Требования к АРМ оператора	54

4.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	55

5.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	56

5.1.	Порядок контроля	56

5.2.	Порядок приема отчетных документов	56

5.2.1.	Передача отчета об обследовании Исполнителем	56

5.2.2.	Проверка отчета об обследовании Заказчиком	56

5.2.3.	Устранение замечаний отчета об обследовании	56

5.2.4.	Передача комплекта документов Технического проекта Исполнителем	57

5.2.5.	Проверка комплекта документов технического проекта Заказчиком	57

5.2.6.	Устранение замечаний	57

5.2.7.	Передача комплекта документов проектно-сметной документации Исполнителем	57

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	57

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	57

Приложение № 1	59

Приложение № 2	60

Приложение № 3	61

Приложение № 4	64

- Обозначения и сокращения

| API | Application Programming Interface, интерфейс прикладного программирования |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АПК | Аппаратно-программный комплекс |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| БД | База данных |
| Видеопортал | Система сбора и обработки видеоданных – видеопортал Региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики |
| ГИБДД | Госавтоинспекция МВД России |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак |
| МСП | Мультисервисная платформа |
| МО | Муниципальное образование |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ОПО | Общесистемное программное обеспечение |
| ОС | Операционная система |
| ПКАИ | Подсистема комплексного анализа информации |
| ПО | Программное обеспечение |
| Подсистема | Подсистема интеллектуальной обработки видеопотоков Региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики |
| ПОИБ | Подсистема обеспечения информационной безопасности |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| ППУВ | Подсистема приоритетного управления видеонаблюдением |
| РИСУВВ | Региональная интеграционная система уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| СРВИ | Специальный раздел вычислительной инфраструктуры |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТС | Транспортное средство |
| УФСБ России по Чувашской Республике | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской Республике |
| ФСБ России | Федеральная служба безопасности Российской Федерации |
| ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование объекта Договора

Выполнение работ по разработке проектной документации на создание подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков Региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики (далее – работы).

  - Сведения о Заказчике и функциональных заказчиках

Заказчик выполнения работ: ПАО «Ростелеком»

Во исполнение Договора между ПАО «Ростелеком» и Автономного учреждения Чувашской Республики «Центр информационных технологий» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

Функциональные заказчики выполнения работ:

- органы исполнительной власти Чувашской Республики и их подведомственные учреждения в рамках реализации своих полномочий по управлению регионом с использованием данных видеоаналитики;

- оперативные подразделения государственных органов, уполномоченных Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

  - Перечень документов, на основании которых осуществляется выполнение работ

Работы выполняются на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»;

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236
«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676
«О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 878
«О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875
«О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р
«О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2022 г. № 822-р
«О создании государственной информационной системы «Региональная интеграционная платформа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Чувашской Республики»;

- Методические рекомендации по построению и развитию АПК «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации (утв. МЧС России 8 декабря 2016 г.);

- Единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (утв. Председателем Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», Д.О. Рогозиным 28 июня 2017 г. № 4516п-П4);

- ГОСТ 34.201-2020 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.602-2020 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- ГОСТ Р 59795-2021 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

  - Сроки начала и окончания выполнения работ, состав работ

Дата начала работ: с даты подписания Договора.

Дата окончания работ: не ранее 23 ноября 2026 года и не позднее 15 декабря 2026 года.

Состав и содержание работ приведен в разделе 4 настоящего Технического задания.

  - Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования: ПАО «Ростелеком».

Порядок финансирования: в соответствии с условиями Договора между Заказчиком и Исполнителем.

  - Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Результатом выполнения работ должна стать проектная документация на создание подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков Региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики подготовленная Исполнителем и переданная Заказчику в соответствии с настоящим Техническим заданием и в сроки, установленные в п. 5.1 настоящего Технического задания.

При окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику отчетные материалы, указанные в п. 5.1 настоящего Технического задания.

Приемка результатов выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Техническим заданием, производится Заказчиком. Заказчиком при приемке выполнения работ могут привлекаться функциональные заказчики.

Порядок контроля и приемки результатов выполнения работ описан в п. 5.2 настоящего Технического задания.

  - Место выполнения работ

Место выполнения работ: Чувашская Республика.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РИСУВВ

РИСУВВ является действующей информационной системой Чувашской Республики, обеспечивающей централизованный доступ сотрудникам правоохранительных органов Чувашской Республики к ресурсам хранилищ фото-видеоинформации муниципальных систем видеонаблюдения Чувашской Республики.

Работы по разработке проектной документации на создание подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков проводятся в целях развития РИСУВВ.

РИСУВВ создана в результате выполнения работ по Договору № 32312776516-А 
от 17 октября 2023 г. «Создание региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях в рамках развития АПК «Безопасный город» Чувашской Республики» и введена в постоянную эксплуатацию 20 августа 2024 г.

Основными функциями РИСУВВ являются:

- сбор, обработка, хранение информации, предоставление пользователям системы информации, содержащейся в РИСУВВ;

- осуществление фиксации состояния объектов видеонаблюдения, а также фиксации (выявления) преступлений и правонарушений с использованием камер видеонаблюдения;

- предоставления доступа пользователям РИСУВВ к видеоданным муниципальных систем видеонаблюдения Чувашской Республики в режиме реального времени, а также архивным видеоданным.

РИСУВВ состоит из следующих компонентов:

- муниципальные системы видеонаблюдения Чувашской Республики;

- телекоммуникационная система – сеть передачи видеоданных;

- систему сбора и обработки видеоданных – видеопортал;

- специальный раздел вычислительной инфраструктуры (СРВИ).

СРВИ имеющийся у Заказчика состоит из серверного и коммутационного оборудования согласно Приложению № 4 настоящего Технического задания, поставленного в результате выполнения работ по Договору № 32312776516-А от 17 октября 2023 г. «Создание региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях в рамках развития АПК «Безопасный город» Чувашской Республики».

Основой формирования видеоизображения для пользователей РИСУВВ является видеопортал. Видеопортал РИСУВВ построен по технологии «веб-портала» на базе программного обеспечения «ГИС GeoWorks».

Программное обеспечение «ГИС GeoWorks» – Свидетельство № 2013615370 от 06.06.2013 г., правообладатель исключительного права на ПО в полном объеме ООО «Системная Интеграция» ИНН 2130069977, ОГРН: 1102130002754. ПО «ГИС GeoWorks» внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных:

- реестровая запись № 4922 от 03.12.2018 г. произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.11.2018 № 665.

Видеопортал РИСУВВ состоит из следующих функциональных подсистем:

- подсистема ведения Реестра средств видеонаблюдения;

- подсистема ведения Реестра пользователей и управления полномочиями;

- подсистема аутентификации и авторизации пользователей;

- подсистема протоколирования действий пользователей;

- подсистема получения видеопотоков;

- подсистема пользовательского интерфейса (портал пользователя РИСУВВ);

- подсистема мониторинга технического состояния элементов РИСУВВ, ведения журнала неисправностей;

- подсистема информационного обмена между компонентами системы;

- ОПИСАНИЕ

  - Назначение и цели создания подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков

Подсистема интеллектуальной обработки видеопотоков создается в рамках развития РИСУВВ в целях информационно-аналитической поддержки:

- обеспечения оперативно-разыскной деятельности оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ, для:

- выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

- выявления информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;

- поддержки деятельности органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике по предупреждению терроризма, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

- обеспечения надзорной деятельности подразделениями государственных органов, уполномоченных Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ, для осуществления административного надзора по отслеживанию поведения поднадзорных лиц в части соблюдения ими установленных судом ограничений и запретов.

- региональных органов исполнительной власти в рамках реализации ими своих полномочий по управлению регионом в части соблюдения правил благоустройства с использованием данных видеоаналитики.

  - Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является:

- оперативно-разыскная деятельность, осуществляемая оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных Федеральным законом от 12.08.1995 г.
№ 144-ФЗ, в части касающейся обнаружения и идентификации физических лиц, являющихся объектами видеонаблюдения (видеоидентификации), на основании данных видеонаблюдения с целью выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления; осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, розыска без вести пропавших; а также для решения иных задач оперативно-разыскной деятельности с применением данных по идентифицированным транспортным средствам.

- надзорная деятельность, осуществляемая подразделениями государственных органов, уполномоченных Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ, для осуществления административного надзора по отслеживанию поведения поднадзорных лиц в части соблюдения ими установленных судом ограничений и запретов;

- деятельность региональных органов исполнительной власти в рамках реализации ими своих полномочий по управлению регионом в части соблюдения правил благоустройства с использованием данных видеоаналитики.

Выполнение подсистемой интеллектуальной обработки видеопотоков своих функциональных задач осуществляется на основании данных, полученных от источников, включающих, но не ограничивающихся следующим списком:

- камеры муниципальных систем видеонаблюдения Чувашской Республики;

- камеры объектовых систем видеонаблюдения;

- камеры видеонаблюдения, установленные на объектах транспортной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (при необходимости);

- камеры видеонаблюдения, установленные на объектах спорта и задействованные в период проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий в соответствии с Приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 (при необходимости);

- комплексы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (при наличии технической возможности);

- камеры домофонного (приподъездного) видеонаблюдения (при наличии технической возможности);

- разнородные (текстовые, мультимедийные, идентификационные) данные из открытых источников сети Интернет и специализированных систем.

  - Требования к подсистеме интеллектуальной обработки видеопотоков

    - Требования к подсистеме в целом

Подсистема должна быть реализована по принципу «клиент-сервер».

Серверная часть подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков состоит из серверов.

Клиентская часть состоит из автоматизированных рабочих мест пользователей (операторов) (далее – АРМ пользователей) подсистемы.

Серверная часть подсистемы и АРМ пользователей должны быть объединены с помощью специально организованных каналов связи.

Архитектура создаваемой подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков должна быть гибкой и расширяемой.

Состав, количество применяемых аналитик должны иметь возможность расширения без нарушения работоспособности самой подсистемы в целом (при наличии соответствующих технических возможностей серверной группировки).

    - Требования к структуре подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков

Архитектура создаваемой подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков должна иметь открытую и закрытую часть.

Открытая часть подсистемы предназначена для органов исполнительной власти Чувашской Республики и их подведомственных учреждений в рамках реализации ими своих полномочий по управлению регионом в части соблюдению правил благоустройства с использованием данных видеоаналитики.

Закрытая часть подсистемы предназначена для оперативных подразделений государственных органов, уполномоченных федеральными законами от 12.08.1995 № 144-ФЗ, от 06.04.2011 № 64-ФЗ.

Архитектура подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков представляет собой распределенную трехуровневую структуру и состоит из следующий сегментов:

- муниципальный сегмент;

- республиканский сегмент;

- СРВИ.

Структурная схема создаваемой подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков приведена в Приложении № 1 настоящего Технического задания.

В ходе выполнения работ Исполнителем по согласованию с Заказчиком могут вносится изменения и дополнения в структурную схему подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков.

Муниципальный сегмент – это часть подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков, включающая в свой состав 23 системы видеонаблюдения муниципальных образований Чувашской Республики и состоящая из:

- Источников видеонаблюдения муниципальных образований Чувашской Республики;

- серверов управления источниками видеонаблюдения и хранения видеоархива (подсистема видеонаблюдения);

- телекоммуникационной подсистемы;

- подсистемы детектирования объектов.

Источниками видеонаблюдения муниципальных образований Чувашской Республики выступают камеры видеонаблюдения, подключенные к муниципальной системе видеонаблюдения. Количество камер видеонаблюдения, предполагаемых к использованию в подсистеме интеллектуальной обработки видеопотоков с распределением по муниципальным образованиям Чувашской Республики, представлено в Приложении № 2 настоящего Технического задания.

Сервера управления источниками видеонаблюдения и хранения видеоархива представляют собой аппаратное и программное обеспечение, предназначенное для обеспечения механизмов работы с видеоданными, полученными с источников видеонаблюдения, как в режиме реального времени, так и архива.

Телекоммуникационная подсистема предназначена для организации каналов связи между компонентами муниципальной системы видеонаблюдения.

Подсистема детектирования объектов муниципального сегмента предназначена для выполнения задач первичной обработки видеопотока (видеоданных) с целью детектирования образов и объектов установленной природы и автоматической передаче полученных распознанных данных в Республиканский сегмент (без передачи самого видеомассива).

Муниципальный сегмент подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков состоит из серверной части и не имеет клиентской части.

Муниципальный сегмент относится к открытой части создаваемой подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков.

Республиканский сегмент – это часть подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков, включающая в свой состав:

- телекоммуникационную подсистему;

- подсистема видеонаблюдения (видеопортал РИСУВВ);

- подсистема обеспечения информационной безопасности;

- республиканское хранилище детектированных объектов;

- подсистему видеоаналитики.

Телекоммуникационная подсистема предназначена для организации каналов связи между оборудованием подсистем и АРМ операторов.

Описание существующей основы подсистемы видеонаблюдения (видеопортал РИСУВВ) представлено в п. 2 настоящего Технического задания.

Подсистема обеспечения информационной безопасности предназначена для защиты хранимой, обрабатываемой и передаваемой информации.

Республиканское хранилище детектированных объектов предназначена для осуществления автоматического приёма, хранения и репликации в ведомственные контура СРВИ, уничтожения (по мере устаревания).

Подсистема видеоаналитики республиканского сегмента обеспечивает функциональность детекторов видеоаналитики в части соблюдения правил благоустройства.

Особые требования к подсистеме видеоаналитики республиканского сегмента подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков Заказчиком не предоставляются.

Республиканский сегмент создаваемой подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков состоит из серверной и клиентской части.

Республиканский сегмент относится к открытой части подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков.

Специальный раздел вычислительной инфраструктуры (СРВИ) – это часть подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков предназначенный для обеспечения деятельности оперативных подразделений государственных органов, уполномоченных федеральными законами от 12.08.1995. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», от 06.04.2011 № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в части касающейся:

- обнаружения и идентификации физических лиц, являющихся объектами видеонаблюдения (видеоидентификации), на основании данных видеонаблюдения с целью выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;

- осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, розыска без вести пропавших;

- для решения иных задач оперативно-разыскной деятельности с применением данных по идентифицированным транспортным средствам;

- осуществления административного надзора по отслеживанию поведения поднадзорных лиц и соблюдения ими установленных судом ограничений и запретов.

СРВИ относится к закрытой части подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков РИСУВВ, деятельность в которой строго регламентирована вышеупомянутыми законами.

Проектируемый СРВИ состоит из 2-х ведомственных контуров:

- Ведомственный контур правоохранительных органов Чувашской Республики;

- Ведомственный контур УФСБ России по Чувашской Республике.

Ведомственные контура СРВИ идентичны в отношении выполняемых функций, за исключением подсистемы приоритетного управления, относящейся к Ведомственному контуру УФСБ России по Чувашской Республике.

Каждый ведомственный контур СРВИ осуществляет автоматический приём, хранение, уничтожение (по мере устаревания), использование массива данных распознанных образов и объектов, поступающих из Республиканского сегмента, а также обеспечивает детектирование образов и объектов установленной природы при обработке видеофайлов, фотоматериалов, полученных с источников, перечисленных в п. 3.2 настоящего Технического задания.

Каждый контур обеспечивает независимое функционирование входящих в него подсистем и их модулей, изолированную работу с картотекой розыска и результатами сравнения и хранения событий.

СРВИ должен быть реализован по принципу «клиент-сервер». Серверная часть СРВИ состоит из серверов. Клиентская часть состоит из автоматизированных рабочих мест операторов (далее - АРМ операторов).

Серверная часть СРВИ и АРМ операторов должны быть объединены с помощью специально организованных каналов связи.

Архитектура СРВИ представляет собой распределенную двухуровневую структуру: на территории основной технологической площадки размещается ядро СРВИ (мультисервисная платформа, подсистемы видеонаблюдения, видеоаналитики и идентификации транспортных средств, приоритетного управления видеонаблюдением, видеоидентификации физических лиц, комплексного анализа информации), на объектах ведомств размещаются подсистема постановки заданий и АРМ операторов.

В состав СРВИ входят:

- мультисервисная платформа;

- подсистема видеонаблюдения;

- подсистема видеоаналитики и идентификации транспортных средств;

- подсистема приоритетного управления видеонаблюдением (только для Ведомственного контура УФСБ России по Чувашской Республике);

- подсистема комплексного анализа информации;

- подсистема видеоидентификации физических лиц;

- подсистема постановки заданий;

- подсистема обеспечения информационной безопасности;

- телекоммуникационная подсистема;

- подсистема вычислительных ресурсов.

Мультисервисная платформа (далее – МСП) предназначена для сбора, распределенной обработки и хранения разнородных данных, обеспечения работы прикладного программного обеспечения с использованием технологий виртуализации и контейнерной виртуализации, планирования и разделения ресурсов аппаратного оборудования на уровне виртуальных машин и программных контейнеров, а также для решения задач, требующих использования технологий машинного обучения. Требования к МСП приведены в п. 3.4.1 настоящего Технического задания.

Подсистема видеонаблюдения предназначена для обеспечения механизмов работы с видеоисточниками и предоставления видеопотоков в другие подсистемы, осуществляющие их дальнейшую обработку. Требования к подсистеме приведены в п. 3.4.2 настоящего Технического задания.

Подсистема видеоаналитики и идентификации транспортных средств обеспечивает функциональность детекторов видеоаналитики, в частности детектора распознавания ГРЗ. Требования к подсистеме приведены в п. 3.4.3 настоящего Технического задания.

Подсистема приоритетного управления видеонаблюдением предназначена для реализации функций специализированного приоритетного предоставления доступа к объектам (видеоисточникам) систем видеонаблюдения. Требования к подсистеме приведены в п. 3.4.4 настоящего Технического задания.

Подсистема комплексного анализа информации предназначена для выявления и профилирования угроз безопасности и объектов интереса на основе сбора и анализа разнородных данных из открытых источников сети Интернет и данных, получаемых в процессе служебной деятельности, с целью выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления; осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, розыска без вести пропавших; а также решения иных задач оперативно-разыскной деятельности. Требования к подсистеме приведены в п. 3.4.5 настоящего Технического задания.

Подсистема видеоидентификации физических лиц предназначена для предоставления функциональных возможностей в части детектирования, кодирования и идентификации лиц. Требования к подсистеме приведены в п. 3.4.6 настоящего Технического задания.

Подсистема постановки заданий предназначена для информационного взаимодействия операторов подсистемой видеоидентификации физических лиц. Требования к подсистеме приведены в п. 3.4.7 настоящего Технического задания.

Подсистема обеспечения информационной безопасности предназначена для защиты обрабатываемой и передаваемой информации СРВИ. Требования к подсистеме приведены в п. 3.4.8 настоящего Технического задания.

Телекоммуникационная подсистема предназначена для организации каналов связи между оборудованием подсистем и автоматизированными рабочими местами (далее – АРМ) операторов. Требования к подсистеме приведены в п. 3.4.9 настоящего Технического задания.

Подсистема вычислительных ресурсов предназначена для обеспечения подсистем и модулей СРВИ необходимыми вычислительными мощностями. Требования к подсистеме приведены в п. 3.4.10 настоящего Технического задания.

    - Требования к информационному обмену между компонентами

При проектировании необходимо предусмотреть реализацию информационного обмена между сегментами, подсистемами с использованием стандартизированных механизмов, протоколов, инструментов.

Частные требования по методам и протоколам информационного взаимодействия, если имеются, приведены в описании функциональных требований соответствующих подсистем.

    - Требование к информационному обмену со смежными информационными системами

Взаимодействие подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков РИСУВВ с внешними системами видеонаблюдения осуществляется посредством модуля интеграции.

Интеграция должна обеспечиваться с системами видеонаблюдения, указанными в таблице:

| Наименование системы видеонаблюдения, платформа (производитель) | Примечание |
| --- | --- |
| Муниципальные системы видеонаблюдения Чувашской Республики | Интеграция с системами видеонаблюдения муниципальных образований Чувашской Республики необходима с целью обеспечения выполнения задач: - подсистемы приоритетного управления камерами видеонаблюдения муниципальных образований; - подсистемами видеоидентификации физических лиц и подсистемы видеоаналитики и идентификации транспортных средств. Для реализации интеграции Заказчик обеспечивает сетевую связность между проектируемой подсистемой и системами видеонаблюдения муниципальных образований Чувашской Республики. |
| Сторонние системы видеонаблюдения | Интеграция необходима с целью обеспечения выполнения задач подсистемами видеоидентификации физических лиц и подсистемы видеоаналитики и идентификации транспортных средств. Метод интеграции – получение RTSP потоков |

    - Требования к режиму функционирования

Работа подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков РИСУВВ и его компонентов должна осуществляться в режиме 24/7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю). Годовой цикл эксплуатации – ежедневно, без выходных, при условии, что серверы и коммутационное оборудование функционирует круглосуточно.

Подсистема должна функционировать в следующих режимах:

- Штатный режим – является основным режимом функционирования подсистемы, при котором поддерживается выполнение всех заявленных функций, в этом режиме обеспечивается работа всех пользователей.

- Нештатный режим – режим, который позволяет использовать доступные ресурсы подсистемы для сохранения информации, правильного закрытия информационных массивов, работающих приложений и операционных систем. Нештатный режим используется для выполнения минимально необходимых операций в условиях аварийного энергоснабжения компонентов подсистемы или выхода из строя части оборудования.

Переход подсистемы в нештатный режим может происходить по следующим причинам:

- нарушение работоспособности отдельных компонентов подсистемы;

- нарушение функционирования поддерживающей инфраструктуры, общесистемных сервисов, сетей электропитания, каналов и узлов связи и т.п.

После проведения диагностики, определения и устранения причин нештатной ситуации, подсистема должна быть переведена из нештатного режима в штатный.

    - Требования по диагностированию подсистемы и его компонентов

Диагностирование компонентов подсистемы должно осуществляться во всех режимах его функционирования.

Для диагностирования средств вычислительной техники должны использоваться штатные средства, поставляемые в комплекте с оборудованием, либо отдельно предоставляемые производителем оборудования.

Для диагностирования системного программного обеспечения и баз данных должны использоваться встроенные штатные средства данных типов программного обеспечения.

    - Требования к перспективам развития подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков

При проектировании необходимо предусмотреть этапы создания и развития подсистемы с учетом возможности построения и модернизации без нарушения ее работоспособности в следующих направлениях:

- расширение состава объектов автоматизации;

- развитие функциональной архитектуры за счет разработки дополнительных функций, видов аналитик, расширяющих возможности подсистемы;

- расширение перечня источников видеонаблюдения;

- повышение технических характеристик аппаратных средств и телекоммуникационной инфраструктуры;

- усовершенствование действующих типов программно-технических комплексов, включая их адаптацию к развивающейся инфраструктуре средств связи и передачи данных.

    - Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы

Требования к численности персонала (пользователей)

Определяется в зависимости от количества и размещения автоматизированных рабочих мест пользователей подсистемы.

Требования к квалификации персонала

Для эксплуатации подсистемы определены внешние и внутренние пользователи.

Для внутренних пользователей определены следующие типовые роли:

- администратор;

- оператор.

Основными обязанностями администратора подсистемы являются:

- модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических средств (серверов, коммутаторов, криптошлюзов, межсетевых экранов, рабочих станций);

- установка, модернизация, настройка и мониторинг работоспособности системного и общего программного обеспечения;

- ведение учетных записей пользователей;

- настройка ролей пользователей (с учетом приоритета за УФСБ России по Чувашской Республике);

- установка, модернизация, настройка параметров программного обеспечения СУБД;

- настройка источников данных;

- настройка политик доступа к данным;

- настройка структуры источников данных;

- мониторинг состояния программных модулей;

- балансировка нагрузки между программными модулями;

- настройка параметров, специфичных для прикладных подсистем, составляющих СРВИ.

Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию программных и технических средств, применяемых в подсистеме.

Квалификация пользователя с ролью Администратор должна позволять:

- свободно ориентироваться в программно-технической документации;

- свободно ориентироваться в стандартных возможностях используемых ОС и СУБД, протоколах передачи данных;

- владеть средствами мониторинга СУБД;

- владеть средствами резервного копирования и восстановления данных;

- владеть средствами защиты информации;

- работать с архиваторами, дисковыми утилитами, антивирусными программами;

- определять источник сбоя функционирования программного обеспечения и грамотно описывать его.

Обязанности оператора Республиканского сегмента и СРВИ определяются функциональным заказчиком.

Требуемый режим работы персонала подсистемы

Определяется функциональным заказчиком.

    - Показатели назначения

При проектировании СРВИ необходимо обеспечить следующие количественные показатели:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество обрабатываемых видеопотоков, с целью видеоидентификации лиц, (разрешение 1920×1080) | не менее 150 |
| Количество обрабатываемых видеопотоков, с целью видеоидентификации государственных регистрационных знаков автомобилей (далее – ГРЗ), (разрешение 1920×1080) | не менее 150 |
| Количество карточек, находящихся в режиме потоковой идентификации | не более 100 000 |
| Размер картотеки | не менее 10 000 карточек |
| Количество АРМ администратора и/или оператора подсистемы приоритетного управления видеонаблюдением | не менее 1 |
| Количество АРМ оператора | не менее 1 |
| Вероятностные показатели (вероятность детектирования лица в видеопотоке, вероятность истинно положительной идентификации человека, вероятность ложноположительной идентификации | В соответствии с Едиными Требованиями к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» от 28.06.2017 г. № 4516п-П4 |
| Глубина хранения архива событий детектирования лиц | не менее 30 суток |
| Глубина хранения архива видеопотоков видеоидентификации лиц и ГРЗ, (разрешение 1920×1080) | не менее 30 суток |
| Глубина хранения архива детекций ГРЗ, (разрешение 1920×1080) | не менее 30 суток |
| Количество видеопотоков, одновременно контролируемых подсистемой приоритетного управления видеонаблюдением | не менее 150 |
| Количество источников текстовых данных, находящихся на мониторинге в СРВИ | не менее 150 |
| Количество источников мультимедийных данных, находящихся на мониторинге в СРВИ | не менее 150 |
| Количество одновременно используемых языков транскрибирования | не менее 2 |
| Объем хранения информационных сообщений | не менее 1 млн. |
| Объем хранения изображений лиц | не менее 1 млн. |

    - Требование к надежности

Проектируемая подсистема интеллектуальной обработки видеопотоков РИСУВВ должна быть рассчитана на длительное функционирование, в том числе в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки,
7 дней в неделю, в ежедневном режиме).

Подсистема и его компоненты должны продолжать свое штатное функционирование и не терять обрабатываемой ею информации при корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и ручного резервного копирования данных подсистемы.

Восстановление работоспособности подсистемы и ее компонентов должно проводиться в соответствии с инструкциями и документами по восстановлению работоспособности подсистемы.

Подсистема и ее компоненты должны сохранять работоспособность и обеспечивать автоматическое восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- сбои в системе электроснабжения аппаратных средств, приводящие к перезагрузке ОС. Восстановление работоспособности подсистемы и его компонентов должно происходить автоматически после перезапуска ОС и старта сервисов подсистемы;

- ошибки, связанные с системным программным обеспечением; восстановление работоспособности возлагается на штатные средства ОС;

- сбои в работе локальной вычислительной сети.

    - Требования по безопасности

При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств подсистемы и ее компонентов должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Аппаратное обеспечение подсистемы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» при обслуживании подсистемы и ее компонентов в процессе эксплуатации.

    - Требования к эксплуатации

Для размещения серверного и коммутационного оборудования подсистемы должна быть обеспечена серверная комната со следующими характеристиками:

- в помещении серверной комнаты обеспечено достаточно места для беспрепятственной установки, эксплуатации и технического обслуживания, как основного оборудования, так и размещения средств поддержки вычислительной техники, носителей данных и обслуживающего персонала на время проведения технического обслуживания. Несущие конструкции здания в помещении серверной, где планируется размещение оборудования, должны выдерживать расчетную нагрузку, включающую вес компьютерного и телекоммуникационного оборудования, обслуживающего персонала, оборудования систем инфраструктуры;

- помещение серверной оборудовано противопожарными (герметичными) дверьми;

- в помещении серверной комнаты не проходят никакие магистрали и ответвления инженерных систем, включая общую хозяйственную канализацию, холодное и горячее водоснабжение, отопление, общую вентиляцию и кондиционирование, распределительная сеть электропитания и освещение, и другие слаботочные системы, за исключением систем, располагаемых в самой серверной комнате;

- в помещениях, предназначенных для эксплуатации подсистемы и его компонентов, отсутствуют агрессивные среды, массовая концентрация пыли в воздухе не превышает 0,75 мг/м3, электрическая составляющая электромагнитного поля помех не превышает 0,3 В/м в диапазоне частот от 0,15 М Гц до 300,00 МГц;

- обеспечивается гарантированное электропитание для всего размещаемого оборудования. Напряжение питания сети - (220 ± 20) В при частоте 50 Гц;

- требования по обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности (заземление) в помещениях должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации», «Правилами устройства электроустановок», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- климатические факторы помещения для эксплуатации должны быть по ГОСТ 15150-69 (с изм. 2004) «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» для вида климатического исполнения УХЛ категории 4.2.

Нормальными климатическими условиями эксплуатации подсистемы и ее компонентов являются:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;

- относительная влажность окружающего воздуха (60 ± 15) % при атмосфере воздуха (20 ± 5) °С;

- атмосферное давление (101,3 ± 4) КПа (760 ± 30) мм рт. ст.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

С целью защиты информации подсистема интеллектуальной обработки видеопотоков РИСУВВ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- авторизация пользователей на основе логина и пароля;

- управление (добавление, удаление, редактирование) учетными записями пользователей на основе схемы авторизации по логину и паролю;

- управление ролями пользователей с возможностью создания, редактирования и удаления учетных записей пользователей, привязанных к ролям;

- управление правами доступа пользователей к функциям подсистемы, источникам видеонаблюдения.

    - Требования по сохранности информации при авариях

Должна обеспечиваться сохранность данных, хранящихся в подсистеме и ее компонентах, в случае наступления аварийных ситуаций. Защита данных должна обеспечиваться при наступлении следующих событий:

- сбои в системе электроснабжения аппаратных средств, приводящие к перезагрузке ОС. Восстановление работоспособности подсистемы должно происходить автоматически после перезапуска ОС и старта сервисов;

- ошибки, связанные с системным программным обеспечением. Восстановление работоспособности возлагается на штатные средства ОС;

- сбои в работе локальной вычислительной сети.

В качестве средств обеспечения сохранности информации должны применяться средства создания резервных копий.

    - Требования к патентной чистоте

По всем техническим и программным средствам, применяемым в подсистеме, должны соблюдаться условия лицензионных соглашений и обеспечиваться патентная чистота. Патентная чистота должна обеспечиваться на территории Российской Федерации.

    - Требования к пользователям

Проектом должно быть предусмотрена возможность идентификации действий каждого пользователя за счет использования персонализированных учетных данных аутентификации для каждого пользователя подсистемы. Подсистема должна предусматривать защиту записей действий каждого пользователя от произвольной модификации или фальсификации.

- Доступ неидентифицированных пользователей к функциям и данным подсистемы не допустим.

- Функциональные возможности пользователя подсистемы определяются заданным типом роли (ролей) и выданным правом доступа. Все компоненты подсистемы администрируются администратором.

Программное обеспечение подсистемы должно предусматривать возможность самостоятельной смены пароля пользователем. Не допускается хранение паролей пользователей в базе данных или конфигурационных файлах программного обеспечения подсистемы в открытом виде.

  - Требования к функциям (задачам) СРВИ

    - Мультисервисная платформа

Общесистемное программное обеспечение

Общесистемное программное обеспечение Мультисервисной платформы (далее – МСП) должно обеспечивать:

- независимость функционирования от аппаратной платформы за счёт виртуализации;

- объединение аппаратных ресурсов серверного оборудования в кластер;

- возможность изменения количества серверов в кластере в процессе эксплуатации;

- функционирование среды контейнерной виртуализации;

- инфраструктуру управления контейнерными приложениями:

- загрузку образов контейнеров в локальный реестр образов контейнеров;

- запуск контейнеров (из образов, находящихся в локальном реестре);

- распределение контейнеров по серверам в зависимости от нагрузки на вычислительные ресурсы серверов;

- масштабирование приложений путём изменения одновременно запущенных экземпляров контейнера;

- контроль вычислительных ресурсов, потребляемых контейнерами;

- балансировку нагрузки на экземпляры контейнеров приложения;

- автоматический перезапуск контейнеров после обнаружения неработоспособности (способ проверки работоспособности задаётся при запуске приложения/контейнера);

- выделение приложению точек доступа для внешнего взаимодействия (IP-адреса, номера порта);

- переход на новые версии образов контейнеров;

- отображение состояния контейнеров;

- отображение логов контейнеров;

- остановка экземпляров контейнеров и освобождение выделенных им ресурсов.

- мониторинг кластера;

- синхронизацию времени в кластере;

- журналирование событий в кластере;

- инсталляцию, включая установку операционных систем, создание кластера, запуск контейнерных приложений без подключения к сети Интернет.

Прикладное программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение должно обеспечивать функционирование следующих программных подсистем:

- подсистема сбора данных от внешних источников информации;

- подсистема хранения и поиска информации;

- подсистема пользовательского интерфейса;

- подсистема интеграции;

- подсистема картографии;

- подсистема прикладного программного интерфейса для анализа и обработки хранимых данных;

- подсистема администрирования и мониторинга;

- подсистема авторизации и аутентификации;

- подсистема разграничения прав доступа.

Подсистема сбора данных от внешних источников информации

Подсистема сбора данных от внешних источников информации должна обеспечивать:

- получение потоков видео и аудиоинформации по протоколу RTSP;

- получение информации о событиях (например, идентификации человека от систем биометрической идентификации, в том числе метаданных события;

- получение файловой и текстовой информации по унифицированному интерфейсу сбора данных.

Подсистема хранения и поиска информации

Подсистема хранения и поиска информации должна обеспечивать:

- хранение объектов с метаданными в объектном хранилище с S3-совместимым интерфейсом доступа;

- обмен служебными сообщениями о записи/удалении объектов в/из хранилища и связанных с ними метаданных;

- хранение метаданных объектов в базах данных для осуществления поиска;

- типизацию данных;

- извлечение, сохранение и индексацию метаданных;

- автоматическое создание геометок для метаданных, содержащих географические координаты;

- сохранение неструктурированных пользовательских данных;

- обеспечение квот на хранение по типу данных;

- защита заданных пользователем данных и метаданных от удаления по истечении предельных сроков хранения;

- резервное копирование и восстановление метаданных.

Подсистема пользовательского интерфейса

Подсистема пользовательского интерфейса должна:

- обеспечивать реализацию на основе технологий WEB, с доступом по протоколу HTTPS;

- обеспечивать формирование нескольких областей отображения информации:

- картографическую область (область отображения информации геоинформационной подсистемы);

- панели инструментов (отображение данных в виде окон, таблиц, меню, кнопок);

- обеспечивать преимущественный вывод информации на картографическую область;

- отображать в виде геометок данные об источниках информации, хранимых событиях, имеющих географические координаты;

- отображать геометки различных источников информации в виде отдельных слоев с уникальным изображением и цветом, которые можно открыть/скрыть на карте;

- кластеризовывать геообъекты в соответствии с текущим масштабом карты;

- отображать контекстное меню геометок;

- отображать в контекстном меню список привязанных к геометкам источников информации или событий;

- отображать список привязанных к геометкам источников информации или событий в табличном виде вне области отображения карты;

- обеспечивать возможность формирования области выделения геообъектов;

- иметь функционал центрирования карты;

- иметь функционал увеличения/уменьшения масштаба карты;

- иметь функционал формирования пользовательских запросов на поиск данных с возможностью сохранения условий запросов и результатов поиска;

- отображать результаты поиска, имеющих географические координаты, в виде геометок на карте, в виде маршрута на карте и в табличной форме на панели инструментов;

- иметь возможность воспроизведения видеоинформации и аудиоинформации в режимах архива и прямого подключения;

- иметь возможность просмотра информации о событиях;

- иметь возможность выгрузки выбранных фрагментов видеоинформации, событий и файлов на внешний носитель.

Подсистема интеграции

Подсистема интеграции должна обеспечивать:

- API взаимодействия с внешними системами;

- API внутреннего взаимодействия подсистем;

- поддержку протокола передачи данных S3 (Simple Storage Service);

Подсистема картографии

Подсистема картографии должна обеспечивать:

- поддержку подключения картографического сервиса по протоколу TMS (Tile Map Service);

- поддержку автоматической загрузки всех доступных геослоёв картографического сервиса.

Подсистема прикладного программного интерфейса для анализа и обработки хранимых данных

Подсистема прикладного программного интерфейса для анализа и обработки хранимых данных должна обеспечивать:

- получение списка типов хранимых данных;

- получение списка источников/событий по типу;

- получение списка аналитических параметров указанного типа;

- получение упорядоченного списка источников/событий, удовлетворяющих условиям поиска и группировки;

- получение метаданных выбранного источника/события;

- получение объекта хранения выбранного источника/события;

- получение списка видеофрагментов для заданного временного промежутка;

- получение списка географических координат геометок выбранного типа данных;

- получение упорядоченного списка источников/событий выбранной геометки;

- именование, протоколирование, хранение и просмотр результатов запросов пользователей.

Подсистема администрирования и мониторинга

Подсистема администрирования и мониторинга должна обеспечивать:

- интерфейс управления пользователями (создание, изменение, удаление);

- интерфейс управления группами пользователей (создание, изменение, удаление);

- интерфейс управления правами доступа пользователей и групп пользователей;

- управление квотами на хранение по типу информации;

- управление сроками хранения данных и метаданных;

- мониторинг функционирования контейнерных приложений;

- мониторинг состояния узлов кластера;

- мониторинг состояния источника бесперебойного питания.

Подсистема авторизации и аутентификации

Подсистема авторизации и аутентификации должна обеспечивать:

- сквозную идентификацию, аутентификацию, авторизацию пользователей и подсистем;

- хранение и учёт данных пользователей;

- реализацию аутентификатора для подсистем, ППО и средств защиты, включая реализацию протоколов семейства 802.1Х, со стойкими средствами защиты;

- реализацию механизмов многофакторной аутентификации;

- реализацию механизмов защиты от НСД;

- реализацию аутентификации по электронной подписи, в том числе с применением устройств биометрической аутентификации;

- реализацию процедуры идентификации и аутентификации с использованием протоколов SAML 2.0. и (или) LDAP».

Подсистема разграничения прав доступа

Подсистема разграничения прав доступа должна обеспечивать:

- поддержку дискреционной и мандатной моделей доступа;

- формирование изолированной области (DMZ) для функционирования сервисов приема данных;

- ограничение доступа из изолированной области к хранилищу данных;

- поддержку протоколов защищенной передачи данных (TLS, SSH);

- межсетевое экранирование;

- разграничение прав доступа пользователей к функциям подсистем и ППО;

- разграничение прав доступа к хранимым данным;

- проверку целостности ППО и ПО подсистем;

- журналирование работы;

- просмотр журналов работы с возможностью их выгрузки на внешний носитель.

    - Требования к подсистеме видеонаблюдения

Программное обеспечение подсистемы видеонаблюдения СРВИ должно обеспечивать:

- конфигурирование, установку режимов и параметров работы средств видеонаблюдения;

- поддержку одновременного использования до трех потоков от камеры, любой из которых может быть выбран как поток для записи. Потоки должны иметь различные наборы настроек (разрешение, частоту кадров, компрессию и т.п.);

- программную поддержку аппаратной декомпрессии для кодеков H.264, H.265 средствами встроенного аппаратного видеосопроцессора;

- регулировку порога срабатывания по размерам движущихся объектов;

- настройку нескольких зон контроля для каждой видеокамеры;

- поддержку работы с панорамными камерами. Возможность преобразования изображения панорамных камер (180°/360°) с поддержкой цифрового PTZ как для живого, так и архивного видео;

- возможность задать приоритет на управление PTZ для камер, с установленным запретом на совместное управление телеметрией. При работе с PTZ камерой пользователь должен информироваться о том, что управление телеметрией заблокировано по причине перехвата управления пользователем с большим приоритетом;

- возможность подсистемы записывать и воспроизводить видеопотоки в форматах MJPEG, MPEG4, H.264, H.265, MxPEG;

- наличие функции обновления прошивки (firmware) IP-устройств, работающих по протоколу ONVIF;

- поддержка режима записи архива с переменным потоком, при котором выполняется постоянная запись одного потока, потока низкого разрешения, а по событию, инициируемому подсистемой, начинается запись потока высокого разрешения;

- возможность присвоения текстового признака каждой видеокамере, надпись должна включать номер и название видеокамеры, текущее время и дату;

- индивидуальную настройку параметров изображения, качества сжатого изображения, скорости записи для каждого входа;

- возможность формирования из видеопотока композитных фотоизображений с устранением дисторсии в автоматическом режиме;

- запись видеоинформации на внешние носители из внутреннего видеоархива в целях создания видеоархива, предназначенного для организации длительного хранения видеоматериалов подсистемы;

- автоматическое изменение режимов записи по расписанию в зависимости от времени суток и даты;

- запрет на удаление информации из долговременного архива;

- поддержку функции протоколирования события с возможностью выбора фильтров (критериев), по которым будет производиться выборка и отображение событий из общего протокола, настройки времени хранения протокола событий, настройки «закладок» для каждого вида регистрируемых событий, поиска событий по заданным параметрам: времени, виду события;

- интеллектуальный поиск видеозаписи в архиве:

- по признаку места и времени события, номеру видеокамеры;

- по факту срабатывания детектора движения (в определенной зоне, в выбранный временной интервал);

- в пределах заданной области в поле зрения видеокамеры (по заранее наложенной на видеокадр маске);

- по проставленным при просмотре видеоархива или в режиме мониторинга с одновременной записью на диск «закладкам» - специальным меткам для обозначения фрагментов видеозаписи;

- хранение архивов изображения в формате, защищенном от несанкционированного изменения, с возможностью экспорта фрагментов в общепринятые форматы;

- поиск в архиве изображений по номеру видеокамеры, времени, дате;

- интеграцию с подсистемой авторизации и аутентификации МСП;

- интеграцию с подсистемой хранения и поиска МСП;

- наличие интеграционных механизмов REST для обеспечения возможности информационного обмена со сторонними подсистемами;

- наличие возможности авторизации видеоисточников по протоколу HTTPS, позволяющему исключить перехват идентификационных данных видеоисточника;

- наличие модуля самодиагностики для детектирования работоспособности подсистемы: корректность записи видеоархива на диск, информирование об истечении срока лицензионного ключа, информирование о наличии дампов памяти, созданных при аварийном завершении работы процессов подсистемы, информирование о критичной нагрузке ядра процессора, информирование о проблемах при записи аудиоархива и др.;

- поддержку макрокоманд и языка скриптов, выполняющих последовательности управляющих действий, задающих логику работы отдельных подсистем или единиц оборудования, в зависимости от входных сигналов, команд оператора или времени суток;

- поддержку записи на сетевые хранилища;

- поддержку работы в виртуальных средах;

- поддержку систем видеоотображающих устройств (видеостен);

- наличие модуля WEB-трансляции видеопотока для просмотра видеопотоков через WEB-браузеры;

- наличие возможности трансляции видеопотока без транскодирования напрямую в WEB-браузер в кодеке H264, используя аппаратную декомпрессию на клиентском месте;

- возможность выгрузки видеофайла и записанного одновременно с нескольких видеокамер, который может быть подписан цифровой подписью;

- наличие автономного автоматически выгружаемого видеоплеера, позволяющего автономно проигрывать экспортированные видеофайлы, связанные с инцидентом;

- наличие мобильного клиента;

- возможность защищённого подключения мобильного клиента к подсистеме посредством защищённого протокола HTTPS;

- возможность нанесения титров и затемнения произвольного сектора видеоизображения для операторов;

- отсутствие возможности изменения разрешения исходного видеопотока.

    - Требования к подсистеме видеоаналитики и идентификации транспортных средств

Программное обеспечение подсистемы видеоаналитики и идентификации транспортных средств СРВИ должно обеспечивать:

- обработку информации о проездах ТС, полученной от источников видеонаблюдения;

- возможность распознавания ГРЗ ТС, движущихся в двух разных направлениях;

- интеллектуальная обработка видеопотока с помощью подключения аналитических алгоритмов распознавания ГРЗ и атрибутов транспортных средств на основе нейронных сетей;

- сохранение метаданных результатов распознавания в БД для дальнейшей работы пользователя;

- вероятность распознавания ГРЗ при отсутствии на нем бликов и теней, при ярком солнечном освещении: не менее 95%;

- фиксация полос движения ТС;

- распознавание цвета ТС при условии поступления цветного видеоизображения, соответствующего аддитивной цветовой модели RGB, в светлое время суток или темное время при уличном освещении не менее 1000 люкс и погодных условиях, при которых сохраняется визуальная различимость цвета ТС;

- распознавание ГРЗ ТС в любое время суток при любых погодных условиях, при которых сохраняется визуальная различимость изображений ТС и ГРЗ;

- распознавание ГРЗ ТС при недостаточном уровне освещенности при обеспечении работы видеокамеры в черно-белом режиме с применением инфракрасной подсветки;

- распознавание номеров ТС при больших углах вертикального наклона камеры (до 40 град.) и больших боковых углах (до 30 град.);

- автоматическое обнаружение движущихся транспортных средств без ГРЗ или с нечитаемыми ГРЗ;

- возможность распознавание ГРЗ Российской Федерации и при необходимости номерных знаков транспортных средств следующих стран: Абхазия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Германия, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Португалия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Эстония и иметь возможность расширения списка по запросу Заказчика, Функциональных заказчиков;

- быструю настройку обновления шаблонов номеров ТС для распознавания номеров новых стандартов;

- формирование базы данных распознанных ГРЗ с сохранением сопутствующей информации о дате, времени и месте обнаружения автомобиля, скорости и направлении его движения, а также ссылки на видеофрагмент;

- организацию поиска распознанных ранее номеров по заданным параметрам:

  - обеспечивать одновременное использование в запросах нескольких параметров;

  - обеспечивать мгновенный поиск информации по заданным параметрам: при объеме базы до 10 млн. записей не более 5 сек;

- поддержку одновременно внешних и внутренних списков номеров (информационные, белые, черные);

- автоматическую проверку распознанных ГРЗ по внутренним и внешним спискам (базам данных);

- настройку необходимых реакций системы на распознавание номера, на результаты поиска;

- оперативное информирование оператора (в том числе, и звуковое оповещение) и/или отправление уведомления (с помощью e-mail) внешним службам о результатах распознавания номера и/или о результатах сопоставления данных об автомобиле со списками номеров;

- автоматическое генерирование отчетов различных видов на основе результатов распознавания, поиска по БД;

- в режиме реального времени отправку во внешние базы данных информацию о результатах распознавания номера и о результатах сопоставления данных об автомобиле со списками номеров;

- использование любых видов внешних баз данных: специализированные базы АСУ предприятий, автоматизированных систем управления базы ГИБДД и т.д.

- возможность интеграции со сторонним программным обеспечением реализации бизнес-процессов (ERP, SCADA, PSIM и др.);

- интеграцию с подсистемой авторизации и аутентификации МСП;

- интеграцию с подсистемой хранения и поиска МСП;

- совместимость с подсистемой видеонаблюдения, МСП, а также другими подсистемами и их компонентами (при необходимости).

    - Требования к подсистеме приоритетного управления видеонаблюдением

Подсистема приоритетного управления видеонаблюдением СРВИ (далее – ППУВ) должна предоставлять приоритетный бесшовный доступ к системам видеонаблюдения муниципального сегмента и поддерживать функционал разделения прав доступа с возможностью назначения группам пользователей специализированных прав, а также выделения объектов подсистемы видеонаблюдения в закрытые от других операторов сегменты ППУВ, с целью ограничения доступа к событиями, а также живому и архивному видео неуполномоченных лиц.

Специальное программное обеспечение подсистемы должно обеспечивать:

- приоритетный доступ к видеокамере, с возможностью отключения доступа и просмотра видеоизображения другим пользователям, с меньшими правами доступа;

- осуществлять ограничение или предоставление приоритетного доступа к управлению PTZ-камерами пользователям согласно их правам доступа;

- иметь приоритетный доступ к архиву видеокамеры, с возможностью отключения доступа и просмотра архивного видеоизображения другим пользователям, с меньшими правами доступа, а также перенос архива выбранных камер на сервер ППУВ, после чего архив на сервере системы видеонаблюдения муниципального образования становится недоступным;

- иметь возможность сделать возврат перехваченного архивного видеоизображения с сервера ППУВ на сервер системы видеонаблюдения муниципального образования, с восстановлением доступа до перехваченного фрагмента пользователям системы видеонаблюдения;

- сохранение автономии удаленных объектов мониторинга, возможность не связывать распределенные объекты в единую сеть и предоставлять бесшовный приоритетный доступ к системам видеонаблюдения;

- просмотр видео в режиме «онлайн» и архивного видео систем видеонаблюдения муниципального сегмента;

- возможность организации удаленного просмотра видеоданных на муниципальных объектах по «узким» каналам связи (просмотр и передача видеоданных («онлайн» и архивное видео) только с тех камер, которые выведены на мониторы операторов ППУВ в текущий момент времени);

- возможность ограничения или предоставление приоритетного доступа к управлению PTZ-камерами пользователям ППУВ;

- возможность резервирования видеоархива в ППУВ;

- выборочная запись видеоархива удаленной системы в ППУВ;

- отсутствие возможности получения данных о действиях оператора ППУВ операторами и администраторами подчинённых систем видеонаблюдения;

- автоматическая замена в раскладке отображения на мониторе перехваченных оператором ППУВ видеокамер случайными видеокамерами в режиме «онлайн» у остальных пользователей.

    - Требования к подсистеме комплексного анализа информации

Подсистема комплексного анализа информации (далее – ПКАИ) должна включать в себя следующие модули:

- модуль мониторинга и сбора данных из открытых источников;

- модуль передачи данных и информационного взаимодействия;

- модуль идентификации и профилирования лиц;

- модуль выявления и профилирования угроз безопасности.

Модуль мониторинга и сбора данных из открытых источников

Модуль предназначен для мониторинга и сбора разнородной (текстовой, мультимедийной, идентификационной) информации из открытых источников сети Интернет.

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- мониторинг и сбор текстовых данных из открытых источников сети Интернет, в частности:

- мониторинг содержимого текстовых материалов из перечня контролируемых источников сети Интернет различных видов (новостные сайты и сайты общего назначения, социальные сервисы, поисковые машины) по настроенным шаблонам (виды, число, состав и правила обработки данных с источников определяются на этапе проектирования);

- мониторинг содержимого текстовых материалов из перечня контролируемых специализированных служебных порталов по настроенным шаблонам (виды, число, состав и правила обработки данных с источников определяются на этапе проектирования);

- выделение и сбор информации, сопутствующей (при наличии) отбираемым данным (авторы, время создания сообщения и прочие атрибуты) согласно настроенным шаблонам;

- пользовательский интерфейс, позволяющий осуществлять управление и контроль процессом обхода перечня контролируемых источников.

- мониторинг и сбор мультимедийных данных из открытых источников сети Интернет, в частности:

- мониторинг и сбор мультимедийных данных из перечня контролируемых источников сети Интернет различным видов (социальные сервисов, видеохостинги) по настроенным шаблонам (виды, число, состав и правила обработки данных с источников определяются на этапе проектирования);

- выделение и сбор информации, сопутствующей (при наличии) отбираемым данным (авторы, время создания сообщения и прочие атрибуты) согласно настроенным шаблонам;

- пользовательский интерфейс, позволяющий осуществлять управление и контроль процессом обхода перечня контролируемых источников.

- редактирование шаблонов источников, в частности:

- пользовательский интерфейс, позволяющий осуществлять настройку шаблонов мониторинга источников для организации периодического или постоянного контроля содержащихся на них текстовых данных.

- автоматическое обновление шаблонов сбора данных, в частности:

- автоматическую проверку версии шаблона мониторинга источника на сервере обновления;

- скачивание и замену используемого модулем сбора данных с открытых источников сети Интернет новых версий шаблонов мониторинга источников.

- получение данных от удаленно функционирующего модуля сбора данных с источников сети (необходимость доступа к удаленному модулю и состав функций определяются на этапе проектирования).

Модуль передачи данных и информационного взаимодействия

Модуль предназначен для передачи информации подсистемам СРВИ, а также информационного взаимодействия с внешними системами.

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- передачу данных через средства однонаправленной передачи данных, в частности:

- передачу и прием пакетов данных через средства однонаправленной передачи данных;

- контроль и квитирование фактов передачи пакетов данных через средства однонаправленной передачи, ведение журнала корректно переданных пакетов данных и потерянных;

- возможность организации повторной передачи пакетов данных потерянных пакетов данных.

- информационное взаимодействие с внешними системами, в частности:

- получение и отправка данных из внешних информационных систем в форматах, используемых в них (возможность интеграции с конкретной системой согласуется на этапе проектирования).

- обработку данных, в частности:

- сохранение и конвертация данных из внешних информационных систем;

- переконвертация данных в формат внешних информационных систем.

Модуль идентификации и профилирования лиц

Модуль предназначен для формирования архивов разнородной информации (сообщения, изображения, идентификационные данные) из открытых и специализированных источников, а также поиска, идентификации и профилирования лиц, являющихся объектами интереса.

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- хранение и индексация архива идентификаторов, в частности:

- доступ к архиву идентификаторов с поддержкой одновременного доступа нескольких пользователей;

- поиск и выдачу результатов из архива идентификаторов;

- управление правами пользователей при поиске в архиве идентификаторов;

- выдачу по идентификатору данных, содержащихся в архиве идентификаторов;

- загрузку, индексацию и хранение наборов поисковых индексов в архиве идентификаторов.

- формирование и визуализацию запросов к архиву идентификаторов обеспечивает:

- интерфейс для подготовки запросов к архиву идентификаторов и визуализации результатов их выполнения;

- выполнение пакетной проверки идентификаторов;

- построение графов по найденным по результату поиска данным;

- построение статистических подборок по полученным данным;

- формирование досье по найденным по результату поиска данным.

- доступ к функционалу формирования и визуализации запросов к архиву идентификаторов (необходимость доступа к удаленному модулю и состав функций определяются на этапе проектирования).

- обработку изображений лиц, в частности:

- обработку массивов изображений следующих форматов: bmp, jpeg, jpg, jpe, jp2, tiff, tif, png;

- поиск и выделение лиц в массиве изображений;

- формирование векторов признаков (поисковые вектора) для поиска выделенных в массиве изображений лиц;

- кластеризацию выявленных в массиве изображений лиц в профили (по критерию похожести на одного человека);

- обработку и формирование поисковых векторов массива изображений лиц.

- хранение и индексация архивов изображений, в частности:

- загрузку и хранение массива изображений и специализированных индексов для организации дальнейшего поиска в них.

- организация поиска в архиве изображений, в частности:

- поиск изображений и изображений лиц по образцам в индексированном архиве изображений;

- визуализацию результатов обработки массива изображений, построение отчетов;

- обеспечение поиска изображений в нескольких архивах индексированных изображений, сопряженных в одной системе;

- визуализацию результатов поиска похожих изображений, с возможностью фильтрации по коэффициенту похожести;

- формирование пользовательских подборок на основе найденных изображений;

- формирование отчетов по результатам поиска;

- интерфейс загрузки пользовательских массивов изображений через модули обработки изображений лиц или анализа изображений;

- поддержку одновременного подключения нескольких пользователей;

- управление правами пользователей при поиске.

- доступ к поиску в удаленном архиве изображений (необходимость доступа к удаленному модулю и состав функций определяются на этапе проектирования).

- профилирование пользователей и источников:

- формирование, поиск и получение профилей пользователей, содержащих информацию об именах, идентификаторах, интересах, адресах и других характеристиках (перечень тематик и состав профилей пользователей определяется на этапе проектирования);

- формирование, поиск и получение профилей источников, содержащих информацию о названиях и описаниях источников, пользователях источников, тематической направленности источников, связях с другими источниками (перечень тематик и состав профилей источников определяется на этапе проектирования).

Модуль выявления и профилирования угроз безопасности

Модуль предназначен для обработки, классификации, индексирования и накопления текстовых и мультимедийных данных для оценки обстановки и реагирования на угрозы безопасности.

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- анализ и классификация текстовых данных, в частности:

- автоматическую классификацию текстов данных в унифицированном формате UIML с помощью выбранных классификаторов с использованием правил на специализированном языке SCATQL (перечень готовых классификаторов и состав их рубрик определяется на этапе проектирования);

- выделение значимой текстовой и атрибутивной информации из анализируемого текста;

- выделение дубликатов и похожих текстов с использованием методов искусственного интеллекта;

- автоматический перевод текстов с одного языка на другой с использованием автономных средств без подключения к внешним

- сервисам в сети Интернет (перечень поддерживаемых направлений перевода определяется на этапе проектирования).

- хранение и индексацию данных, в частности:

- загрузку обработанных текстовых массивов в архив данных с поддержкой следующих возможностей (сохранение информации об атрибутах и результатах анализа текстов, сохранение сопутствующих мультимедийных и документальных материалов в специальном хранилище (при необходимости), сохранение исходного и переведенного вариантов текстов, сохранения резервной копии загружаемых данных в отдельном хранилище);

- индексацию обработанных текстовых массивов для дальнейшей организации поиска по ним с поддержкой следующих возможностей (индексацию текста целиком, так и отдельных фрагментов, индексацию исходного и переведенных вариантов);

- поиск и выдачу результатов из архива текста с поддержкой следующих возможностей (полнотекстовый поиск по тексту документов, а также отдельным фрагментам, поиск похожих документов на заданный документ, расширенный поиск с использованием правил на языке SCATQL);

- поддержку одновременного доступа нескольких пользователей;

- организацию поиска и визуализации данных, в частности:

- пользовательский интерфейс, позволяющий осуществлять визуализацию накапливаемых данных на специализированном портале с представлением информации в виде текстов, изображений, статистических таблиц, графиков;

- интерфейс построения пользовательских запросов к индексу текстовых данных, включая составные запросы с использованием логических операторов и операторов на языке SCATQL;

- интерфейс для построения библиотек пользовательских запросов;

- визуализацию результатов выполнения поисковых запросов текстовых данных, содержащихся в индексах;

- построение отчетов различных форматов по результатам выполнения пользовательских запросов к индексу текстовых данных.

- формирование отчетов, в частности:

- автоматическое и ручное формирование отчетов;

- настройку шаблонов отчетов, с выбором формата файла, оформления и содержания отчетов;

- сохранение отчетов в файлах различных форматов.

- настройку классификаторов, в частности:

- пользовательский интерфейс для создания и редактирования специализированных автоматических классификаторов для обработки текстовых данных с использованием правил на языке SCATQL.

- автоматизированную оценку качества автоматической классификации текстовых данных с использованием подборок эталонных документов;

- автоматизированное формирование правил классификации с использованием алгоритмов машинного обучения;

- ведение библиотек правил классификации;

- выделения в текстах значимых фрагментов по результатам оценки правил классификации.

- обработку видео и аудио файлов, в частности:

- обработка и конвертирование видеофайлов из форматов WebM, MKV, MOV, AVI с кодеком Н.264 в итоговый формат MP4 с кодеком Н.264;

- обработку и анализ аудиофайлов следующих форматов: mp3, wav;

- автоматическая классификация тематики кадров в соответствии с заданным классификатором (перечень тематик определяется на этапе проектирования);

- автоматическое выделение кадров в видеофайлах, содержащих лица, группировку кадров, содержащих одинаковые лица;

- автоматический поиск по лицам, выделенных из видеофайла на основе образцов (контрольных лиц);

- автоматическая детекция и идентификация типов эмблем на кадрах в видеофайлах в соответствии заданными эталонными примерами (перечень определяемых типов эмблем определяется на этапе проектирования);

- автоматическое распознавание речи (транскрибирование) и автоматическое формирование текстовых субтитров, содержащих результаты распознавания на различных языках (перечень подключаемых языков определяется на этапе формирования заказа);

- автоматический перевод сформированных текстовых субтитров с одного языка на другой (перечень направлений перевода определяется на этапе формирования заказа);

- автоматическая классификация текста субтитров с использованием автоматических классификаторов на специальном языке SCATQL.

- хранение и индексацию архивов видео и аудио файлов, в частности:

- загрузку и хранение массива видео и аудио файлов и специализированных индексов для организации дальнейшего поиска в них;

- индексирование текста субтитров видео и аудио файлов с сохранением информации о временных метках;

- индексирование исходного и переведенного вариантов текста субтитров для обеспечения полнотекстового поиска.

- поиск в архиве видео и аудио файлов, в частности:

- визуализацию результатов обработки массива видео и аудио файлов, построение отчетов;

- визуализацию результатов обработки видеофайлов в том числе (отображение значимых кадров и их типов из видеофайлов, отображение кадров в видеофайлах, содержащих лица, отображение групп кадров лиц, собранных в профили, отображение кадров с лицами похожими на людей из контрольного списка);

- визуализацию результатов обработки аудио файлов (отображение текстовых субтитров, разбитого на фразы, с подписью дикторов, времени фразы и ее перевода, подсветка релевантных участков по поиску пользователя либо по классификатору, в случае его использования при анализе).

    - Требования к подсистеме видеоидентификации физических лиц

Функция видеоидентификации физических лиц в подсистеме реализуется исключительно для информационно-аналитической поддержки оперативных подразделений государственных органов, уполномоченных федеральными законами от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Подсистема видеоидентификации физических лиц должна состоять из модулей, обеспечивающих заданную функциональность.

На уровне подсистемы должен быть реализован механизм разграничения и управления правами доступа, обеспечивающий, но не ограничивающийся следующими функциональными возможностями:

- возможность вариативно назначать доступ к функциям подсистемы (и ее модулей) для заданных ролей пользователей;

- возможность создания ролей пользователей на основе уже существующих (копирование ролей с существующими правами доступа);

- аудит системных событий и действий пользователей;

- возможность автоматического отключения пользователей по истечении заданного периода бездействия.

На уровне подсистемы должны быть реализованы инструменты для управления:

- настройкой параметров программного обеспечения СУБД;

- настройкой источников данных;

- настройкой политик доступа к данным;

- настройкой структуры баз данных поиска;

- настройкой структуры источников данных;

- настройкой минимальных значений качества для детектирования лиц;

- настройкой минимального размера изображений лиц для детектирования;

- настройкой длины трека;

- настройкой порогового значения меры схожести биометрических шаблонов;

- настройкой глубины хранения данных;

- настройкой логов системных событий для каждого модуля и событий работы пользователей;

- балансировкой нагрузки между программными модулями подсистемы в рамках функции видеоидентификации;

- настройкой подключения и информационного взаимодействия с подсистемами постановки заданий;

- мониторингом работоспособности составляющих подсистемы и передачей данных о состоянии модулей в подсистему постановки заданий;

- настройкой ограничений на используемую картотеку розыска, доступную для участия в потоковой идентификации физических лиц.

Должен быть реализован функционал настройки сценариев автоматической очистки данных подсистемы.

Подсистема видеоидентификации физических лиц включает в себя следующие модули:

- модуль детектирования лиц;

- модуль кодирования детектированных лиц;

- модуль сравнения и хранения событий;

- модуль обработки заданий;

- модуль ведения картотеки розыска;

- модуль поиска по видеофайлам;

- модуль предоставления картографической информации.

Модуль детектирования лиц

Модуль предназначен для детектирования лиц из видеопотоков от подсистемы видеонаблюдения. Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- получение детекций из видеопотоков от системы видеонаблюдения;

- формирование пакета данных результатов видеообработки, включающего обнаруженное изображение лица, соответствующий ему полноразмерный кадр из видеопоследовательности (при необходимости), показатели качества, дату и время обнаружения лица, идентификатор источника видеонаблюдения.

Хранение событий обнаружения лиц:

- хранение информации из пакета данных результатов видеообработки осуществляется в виде полноразмерного кадра в формате JPEG.

- хранение информации должно быть реализовано посредством программного файлового сервера и внутрисистемной базы данных;

- поддержка инструмента автоматического удаления устаревшей информации по настраиваемому расписанию;

- глубина хранения информации должна составлять не менее 30 суток.

Модуль кодирования детектированных лиц

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- получение детекций из модуля детектирования лиц;

- построение биометрических шаблонов для детектированных лиц с расчетом показателей качества;

- трансляция построенных биометрических шаблонов в модуль сравнения и хранения событий (п. 3.4.6.3 настоящего технического задания).

Модуль сравнения и хранения событий

Модуль сравнения и хранения событий должен обеспечить выполнение следующих функций:

Сравнение биометрических шаблонов:

- сравнение биометрических шаблонов с эталонами, хранящимися в картотеке розыска, и идентификация лиц в зонах контроля, соответствующих пп. б, в, е п. 33 постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»;

- формирование внутрисистемного уведомления в случае совпадения биометрического шаблона с эталонами, хранящимися в картотеке розыска.

Хранение событий обнаружения лиц:

- хранение информации из пакета данных результатов видеообработки, перечень сохраняемых параметров указан в таблице:

| Наименование параметра | Требования к хранению |
| --- | --- |
| Детектированное лицо | Изображение в формате JPEG |
| Биометрический шаблон | Внутрисистемный формат |
| Показатели качества и применимости | Внутрисистемный формат |
| Дата и время обнаружения лица | Дата и время |
| Идентификатор источника видеонаблюдения | Внутрисистемный идентификатор |

- хранение информации должно быть реализовано посредством программного файлового сервера и внутрисистемной базы данных;

- поддержка инструмента автоматического удаления устаревшей информации по настраиваемому расписанию;

- глубина хранения информации должна составлять не менее 30 суток.

Модуль обработки заданий

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- обработка задания на розыск физического лица в архиве детектированных лиц по запросу, полученному от подсистемы постановки заданий, посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249);

- обработка задания на розыск физического лица в режиме реального времени по запросу, полученному от подсистемы постановки заданий, посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249);

- фиксация результатов идентификации лиц с указанием ссылки на карточку в картотеке розыска или передача идентификатора посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249);

- передачу по запросу для отображения в подсистеме постановки заданий информации о детекциях лиц, включая: обнаруженное изображение лица, соответствующий ему полноразмерный кадр из видеопоследовательности, дата и время обнаружения лица, идентификатор источника видеонаблюдения;

- подключения к одной подсистеме видеоидентификации физических лиц до четырех экземпляров подсистемы постановки заданий;

- резервирование настраиваемого количества карточек в картотеке, доступных для участия в потоковой идентификации, за каждой из подключенных подсистем постановки заданий;

- сбор сервисной информации: работоспособность модуля в целом, работоспособность отдельных профилей протокола 1б2.009.249, детализация по возникшим ошибкам и автоматическая отправка этой информации в подсистему постановки заданий с целью последующего отображения на АРМ оператора;

- возможность работы в режиме потоковой идентификации с целью автоматической постановки карточек подсистемы постановки заданий на поиск без необходимости создания задания.

Модуль ведения картотеки розыска

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- поддержку инструмента управления (добавление, удаление, редактирование) категориями розыска;

- поддержку инструмента управления (добавление, удаление, редактирование) шаблонами карточек розыска, включая настройку количества и типов полей данных для каждого зарегистрированного шаблона карточек розыска;

Примечание – под шаблоном карточки розыска понимается предопределенный пользователем набор полей определенного типа для внесения информации в карточку розыска (персональные, разыскные, оперативные и иные данные разыскиваемого лица)

- возможность быстрого создания карточки розыска в картотеке на основании обнаруженного лица, полученного из видеопоследовательности источника видеонаблюдения;

- возможность пакетного импорта фотографий из выбранной директории с функцией проверки наличия дубликатов;

- поддержку инструмента управления правами доступа к функциям добавления, удаления, редактирования карточек розыска, категорий и шаблонов карточек розыска;

- поддержку инструментов поиска карточки розыска по полям данных и биометрического поиска в картотеке розыска по выбранным категориям картотеки с учетом прав доступа;

- поддержку инструмента поиска дубликатов карточек розыска по изображениям лиц для выбранных категорий картотеки;

- поддержку инструмента исключения категории картотеки из потоковой идентификации.

Модуль поиска по видеофайлам

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- поддержка инструмента обработки видеофайлов с целью поиска лиц в архивной видеозаписи и их сравнения с биометрическими шаблонами картотеки;

- возможность использования предустановленных или самостоятельно созданных пресетов для обработки видеозаписи для приоритезации производительности/точности работы поиска по видео;

- возможность просмотра превью видеозаписи (если формат файла поддерживает такую функцию);

- возможность задать угол поворота видеозаписи для обработки;

- возможность фильтрации результатов обработки видеозаписей:

- выбор событий по одной видеозаписи, либо по всем видеозаписям сразу;

- отображение детекций или идентификаций;

- группировка обнаруженных лиц по уникальности;

- фильтр по частоте появления персон в видеозаписи.

Модуль предоставления картографической информации

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- отображение на картографической подложке источников видеоизображения, по которым были получены события видеоидентификации;

- отображение в интерфейсе пользователя карты выбранной территории;

- размещение на карте задействованных источников видеонаблюдения, в том числе, сгруппированных по определенным признакам;

- отображение в виде цветового индикатора статуса камер:

- «Работающая камера» – камера зарегистрирована в Системе, пользователь активировал обработку видеопотока с этой камеры, детектирование работает;

- «Неработающая камера» – камера зарегистрирована в Системе, но пользователь не активировал обработку видеопотока с этой камеры, детектирование не работает;

- «Неисправная камера» – камера зарегистрирована в Системе, пользователь активировал обработку видеопотока с этой камеры, но детектирование не работает (сетевая недоступность, отсутствие видеопотока и пр.

- возможность фильтрации по статусу при работе системного администратора с деревом камер, отображение результатов фильтрации на картографической подложке;

- возможность текстового поиска по имени камеры в дереве камер;

- возможность вывода маршрута перемещения лица, поставленного на поиск в режиме реального времени, на карте;

- возможность раскрытия карты на весь экран;

- возможность перехода между событиями идентификации в режиме маршрутов по кнопке перехода;

- возможность выбора камер на карте выделением одной или несколькими областями произвольной формы;

- возможность объединения камер в группы и создания на их базе структуры (иерархии) вложенных узлов (район, микрорайон, улица, дом, помещение и т.д.).

    - Требования к подсистеме постановки заданий

Взаимодействие с мультисерверной платформой СРВИ должно осуществляться посредством актуальной версии протокола 1б2.009.249.

Подсистема постановки заданий должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- осуществление информационного взаимодействия с подсистемой видеоидентификации физических лиц с использованием актуальной версии протокола 1б2.009.249;

- предоставление инструмента для управления картотекой розыска;

- поддержка возможности создать задание в модуле обработки заданий на поиск лиц из картотеки в режиме реального времени;

- отображение результатов поиска в режиме реального времени на специализированной панели графического интерфейса с возможностью выбора отдельных источников видеонаблюдения или групп источников видеонаблюдения, также должна быть предусмотрена возможность отображения нескольких таких панелей с независимыми настройками по выбору источников видеонаблюдения;

- вывод уведомления оператору в случае обнаружения лиц из карточек, поставленных на поиск в реальном времени;

- поддержка возможности создания задания в модуле обработки заданий на поиск в архиве детекций по карточке из картотеки или по загружаемой фотографии;

- поддержка экспертного режима отображения входного изображения и изображения из карточки-кандидата для возможности визуальной оценки степени совпадения лиц на изображениях.

Подсистема постановки заданий включает в себя следующие модули:

- модуль постановки заданий;

- модуль ведения картотеки розыска;

- модуль поиска по видеофайлам;

- модуль предоставления картографической информации.

Модуль постановки заданий

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- подключение к модулю обработки заданий посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249);

- постановку и передачу в модуль обработки заданий посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249) заданий на розыск физического лица в соответствии информацией, содержащейся в картотеке розыска;

- получение от модуля обработки заданий данных обработки результатов идентификации лиц с указанием ссылки на карточку в картотеке розыска или специализированного идентификатора посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации (1б2.009.249);

- получение от модуля обработки заданий данных для отображения информации о детекциях лиц, включая: обнаруженное изображение лица, соответствующий ему полноразмерный кадр из видеопоследовательности, дата и время обнаружения лица, идентификатор источника видеонаблюдения;

- получение от модуля обработки заданий сервисной информации о работоспособности модуля в целом, отдельных профилей протокола 1б2.009.249, детализация по возникшим ошибкам и отображение детализированной информации на АРМ оператора;

- автоматическую постановку картотеки розыска, как всей, так и её отдельных категорий, на потоковую идентификацию на поиск и передачу данной информации в модуль обработки заданий без необходимости создания задания;

- получение от модуля обработки заданий информации о превышении количества карточек в картотеке, доступных для участия в потоковой идентификации;

- осуществление поиска по фотоизображению разыскиваемых лиц в данных, которые участвовали при поиске в Модуле ведения картотеки розыска и модуле поиска по видеофайлам;

- создание и выгрузка отчёта о результатах идентификации лиц.

Модуль ведения картотеки розыска

Требования к функциональности модуля приведены в п. 3.4.6.5.

Модуль поиска по видеофайлам

Требования к функциональности модуля приведены в п. 3.4.6.6.

Модуль предоставления картографической информации

Требования к функциональности модуля приведены в п 3.4.6.7.

    - Требования к подсистеме обеспечения информационной безопасности

Подсистема обеспечения информационной безопасности (далее – ПОИБ) СРВИ является совокупностью организационных мероприятий, технических, программных и программно-технических средств защиты информации и средств контроля эффективности защиты информации.

Целью создания ПОИБ является обеспечение защиты информации, направленной на исключение:

- неправомерного доступа, копирования, предоставления или распространения информации (обеспечение конфиденциальности информации);

- неправомерного уничтожения или модифицирования информации (обеспечение целостности информации);

- неправомерного блокирования информации (обеспечение доступности информации).

СРВИ содержит защищаемую информацию – информацию, подлежащую защите в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе персональные данные. В СРВИ также обрабатывается открытая информация.

Обработка информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в СРВИ не осуществляется.

Объектами защиты являются: информация, содержащаяся в СРВИ, технические средства (в том числе средства вычислительной техники, машинные носители информации, средства и системы связи и передачи данных, технические средства обработки информации), общесистемное, прикладное, специальное программное обеспечение, информационные технологии, а также средства защиты информации.

Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексом средств и мер обеспечения информационной безопасности, состоящим из программно-аппаратных средств защиты информации и организационных мероприятий по блокированию (нейтрализации) потенциальных угроз безопасности информации, которые направлены на объекты защиты и могут нанести ущерб заказчику, функциональным заказчикам, а также прямым и косвенным пользователям СРВИ.

При проектировании ПОИБ следует руководствоваться нормативными актами, регламентирующими меры по защите информации на основании следующих законодательных актов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.04.2025 № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений»;

- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

ПОИБ должна соответствовать следующим требованиям по защите информации:

- по защите персональных данных при их обработке в СРВИ – по 3-му уровню защищенности персональных данных, обрабатываем в СРВИ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- по криптографической защите информации, не составляющей государственную тайну, передаваемой по каналам связи, выходящим за пределы контролируемых зон объектов – по классу не ниже КС1. Средства защиты информации, обеспечивающие криптографическую защиту сетевого трафика на рубежах контроля, должны быть реализованы в отказоустойчивом режиме;

- 3-му классу защищенности в соответствии с Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.04.2025 № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений».

Межсетевое экранирование и криптографическая защита каналов связи

Компонент межсетевого экранирования и криптографической защиты каналы связи должен обеспечивать реализацию следующих функциональных возможностей:

- межсетевое экранирование внутреннего и внешнего периметра сети;

- шифрование каналов связи между удаленными пользователями СРВИ и основной технологической площадкой.

Компонент межсетевого экранирования и криптографической защиты каналы связи должен включать в себя следующие программные и программно-аппаратные решения:

- Криптошлюз Тип 1;

- Криптошлюз Тип 2

- Криптоклиент.

Криптошлюз Тип 1 и Криптошлюз Тип 2 должны обеспечивать реализацию следующих функциональных возможностей:

- возможность построения VPN-сети, позволяющей организовать одно или множество сетевых соединений (логическую сеть) поверх каналов связи сетей передачи данных, использующих протоколы семейства TCP/IP;

- криптографическую защиту данных (шифрование, аутентификацию, защиту от повторов и изменений), передаваемых по каналам VPN;

- регистрацию информации о текущих IP-адресах и способах подключения к каналам связи узлов VPN-сети и ее распространение;

- установление каналов VPN между клиентами в защищенных сетях и удаленными клиентами VPN через межсетевые экраны и устройства с NAT;

- возможность подключения клиентов VPN по протоколу TCP при недоступности UDP;

- статическую маршрутизацию;

- контроль и фильтрацию информационных потоков данных в соответствии с заданными правилами;

- возможность фильтрации, основанной на атрибутах:

    - разрешенные (запрещенные) протоколы прикладного уровня;

    - атрибуты, указывающие на фрагментацию пакетов;

    - транспортный протокол, который используется для взаимодействия;

    - порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии);

    - разрешенные (запрещенные) команды;

    - разрешенный (запрещенный) мобильный код;

- возможность идентификации пользователей сети по их именам для сопоставления с атрибутами:

    - сетевой адрес узла отправителя;

    - сетевой адрес узла получателя;

- осуществление фильтрации входящих информационных потоков данных по признакам, указывающим на фрагментацию пакетов;

- подсчет количества сработавших сетевых фильтров;

- трансляцию сетевых адресов (SNAT/DNAT);

- обработку прикладных протоколов FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP для всех видов трафика (защищенного, открытого и туннелируемого);

- проксирование и фильтрацию HTTP-трафика по командам и мобильному коду;

- предоставление DHCP, DNS, NTP-сервисов защищаемым сетевым объектам;

- возможность	построения виртуальных	локальных сетей (поддержка стандарта VLAN IEEE 802.1Q);

- возможность использования технологии агрегирования - объединения нескольких физических каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический;

- реализацию политики качества обслуживания (QoS) приоритетной обработки средствами сервиса дифференцированного обслуживания (DiffServ);

- экспорт журнала регистрации IP-пакетов по сети в формате CEF;

- балансировку нагрузки на вычислительную сеть и резервирование каналов доступа во внешнюю сеть средствами функции MultiWAN, включающую в себя проверку состояния шлюзов и политики маршрутизации;

- возможность антивирусной защиты HTTP-трафика при взаимодействии по протоколу ICAP с внешним средством антивирусной защиты;

- возможность изменения значения MTU для сетевых интерфейсов;

- взаимодействие с источником бесперебойного питания (UPS) для корректного завершения своей работы в случае получения сигнала об истощении батареи;

- удаленное (защищенное) управление и мониторинг с помощью веб-интерфейса и SSH;

- сигнализацию о событиях по протоколам SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, syslog;

- возможность сбора информации о сетевом трафике;

- возможность анализа собранных данных с целью обнаружения вторжений с использованием сигнатурного и эвристических методов;

- возможность автоматизированного обновления баз решающих правил;

- интеграция со службой каталогов ActiveDirectory и LDAP;

- обнаружение и предотвращение компьютерных атак (вторжений);

- возможность кластеризации с целью обеспечения горячего резервирования с реализацией кластера высокой доступности (HA-Cluster);

- управление и мониторинг с помощью веб-интерфейса, консоли командного интерпретатора, по протоколу SSH;

- централизованное резервное копирование конфигурации.

Криптошлюз Тип 1 должен удовлетворять следующим требованиям:

- форм-фактор: мини-компьютер;

- наличие не менее 4 (четырех) сетевых интерфейсов Ethernet RJ45 1 Гбит/с.

Криптошлюз Тип 2 должен удовлетворять следующим требованиям:

- форм-фактор: 19” Rack 1U;

- наличие не менее 8 (восьми) сетевых интерфейсов Ethernet RJ45 1 Гбит/с.

Криптошлюз Тип 1 должен обеспечивать следующие показатели производительности:

- пропускная способность L3 VPN – до 160 Мбит/с;

- пропускная способность L2 VPN – до 160 Мбит/с;

- пропускная способность межсетевого экранирования (1518 байт UDP) – до 950 Мбит/с.

Криптошлюз Тип 2 должен обеспечивать следующие показатели производительности:

- пропускная способность L3 VPN – до 2500 Мбит/с;

- пропускная способность L2 VPN – до 2500 Мбит/с;

- пропускная способность межсетевого экранирования (1518 байт UDP) – до 2800 Мбит/с.

Криптоклиент должен обеспечивать реализацию следующих функциональных возможностей:

- шифрование и имитозащиту данных в соответствии:

    - ГОСТ 34.12-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры»;

    - ГОСТ 34.13-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров»;

- создание защищенных каналов (туннелей) посредством шифрования трафика защищаемого узла и передачи этого трафика на другие VPN-шлюзы или защищенные клиенты;

- обработку IP-трафика на прикладном уровне (по протоколам FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP);

- блокирование входящих IP-пакетов при следующих условиях:

    - не найден ключ для идентификатора в IP-пакете;

    - значение имитозащитной вставки, принятой в составе входящего IP- пакета, не совпадает со значением вычисленной имитозащитной вставки для данного пакета на принимающей стороне;

    - превышено допустимое время передачи (получения) IP-пакета;

    - полученный IP-пакет не соответствует протоколу;

- возможность настройки количества потоков обработки IP-трафика;

- аутентификацию пользователя;

- контроль целостности;

- регистрацию событий.

Криптоклиент должен функционировать под управлением следующих операционных систем (например):

- Astra Linux Special Edition (версия не ниже 1.7.5, уровень защищенности не ниже «Воронеж»);

- Windows (версия не ниже 10);

Криптоклиент должен соответствовать требованиям ФСТЭК (или ФСБ России) к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Межведомственный доступ криптоклиента должен осуществляться посредством защищенных каналов связи с применением сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации.

Антивирусная защита

Компонент антивирусной защиты предназначен для обнаружения вредоносного кода и признаков вредоносных компьютерных программ.

Компонент антивирусной защиты должен иметь централизованное управление и позволять обеспечивать реализацию следующих функциональных возможностей:

- производить аудит использования приложений, разрешать или блокировать их запуск;

- задавать политики защиты для нескольких платформ, включая Linux, и управлять ими;

- настраивать параметры защиты для отдельных устройств, групп серверов и рабочих станций;

- выполнять антивирусные проверки по требованию и по расписанию;

- выполнять обработку объектов, помещенных в карантин;

- управлять обновлениями антивирусных баз;

- создавать правила доступа для устройств, которые подключают к сети, на основании типа или серийного номера устройства, а также на основании способа подключения устройства.

Компонент антивирусной защиты должен отвечать следующим техническим требованиям:

- возможность установки и работы централизованного модуля управления на следующих ОС (например):

- Astra Linux Special Edition (версия не ниже 1.7.5, уровень защищенности не ниже «Воронеж»);

- Windows (версия не ниже 10);

- поддержку функционирования агентов антивирусной защиты на следующих ОС (например):

- Astra Linux Special Edition (версия не ниже 1.7.5, уровень защищенности не ниже «Воронеж»);

- Windows (версия не ниже 10);

В случае наличия у Заказчика уже внедренных и эксплуатируемых продуктов антивирусной защиты, для целей реализации компонента антивирусной защиты в соответствии с требованиями настоящего технического задания, Заказчик, на момент проведения работ, должен выделить необходимое количество лицензий для установки на серверное оборудование и АРМ.

Модуль доверенной загрузки

Модуль доверенной загрузки (далее – МДЗ) должен обеспечивать контроль целостности собственных программных компонентов и данных СРВИ, компонентов ПО БСВВ оборудования ЭВМ, идентификационной информации компонентов аппаратного обеспечения ЭВМ для защиты от угроз безопасности информации, которые связаны со следующими процессами:

- загрузка нештатной ОС (далее – НШОС) и, таким образом, обход правил разграничения доступа ШОС и (или) СЗИ, работающих в среде ШОС;

- несанкционированная загрузка ШОС и получение несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

- нарушение целостности программной среды и (или) состава компонентов аппаратного обеспечения;

- нарушение целостности ПО МДЗ, обход нарушителем элементов защиты;

- несанкционированное изменение конфигурации МДЗ;

- преодоление или обход функций идентификации/аутентификации МДЗ за счет недостаточного качества аутентификационной информации;

- получение остаточной информации из памяти ЭВМ после завершения работы;

- сбои и ошибки в процессе функционирования МДЗ.

На компонентах СРВИ (рабочих станциях, серверах, системах хранения, межсетевых экранах, виртуальных машинах) должны применяться средства доверенной загрузки (СДЗ), реализуемые в виде программных средств уровня базовой системы ввода-вывода. СДЗ должны удовлетворять следующим требованиям:

- СДЗ должно представлять собой программное обеспечение базовой системы ввода-вывода для ЭВМ, соответствующее спецификации UEFI версии 2.4 и новее (далее – ПО БСВВ) со встроенным модулем доверенной загрузки (далее – МДЗ), в котором должны быть реализованы все защитные механизмы СДЗ.

- должна быть обеспечена полная совместимость ПО БСВВ и МДЗ.

- МДЗ должен начинать работу на начальном этапе функционирования ПО БСВВ до старта операционной системы.

Модуль доверенной загрузки должен реализовывать следующие функции:

- аутентификация пользователей и администратора СДЗ, в том числе на внешних аутентификаторах ПО, и внешних LDAP/IPA серверах;

- контроль целостности собственных программных компонентов и данных, а также компонентов ПО БСВВ и идентификационной информации компонентов аппаратного обеспечения ЭВМ;

- самотестирование;

- блокировка загрузки пользователем нештатной (не допущенной к эксплуатации установленным порядком) операционной системы;

- возможность регистрации, сбора, записи, хранения, экспорта информации о событиях безопасности.

- должен быть реализован специальный механизм, позволяющий блокировать возможность работы с ЭВМ в случае, если программное обеспечение МДЗ не получило управление при включении или перезагрузке ЭВМ.

- должен быть реализован механизм управления и настройки параметров работы МДЗ (инициализация СДЗ, инициализация АНП, регистрация/удаление АНП) до запуска ОС. Доступ к механизмам управления и настройки параметров должен предоставляться только администратору. МДЗ должен однозначно идентифицировать администратора при помощи механизма идентификации и аутентификации, и по запросу предоставлять возможность решения задач администрирования.

- служебная информация МДЗ, включая данные пользователя, должна храниться во внутренней памяти СДЗ, недоступной для программного обеспечения, функционирующего в среде операционной системы ЭВМ.

- в память МДЗ при изготовлении в обязательном порядке должен записываться регистрационный номер СКЗИ, используемого в качестве АНП (из диапазона, выделенного войсковой частью 43753-С для поэкземплярного учета). Должна быть предусмотрена возможность вывода регистрационного номера и отображения его в специальном информационном окне на экране монитора ЭВМ, вызов которого доступен для администратора из соответствующего меню.

- в МДЗ должна быть реализована возможность полной переинициализации в специальном технологическом режиме, подразумевающем физический доступ внутрь корпуса ЭВМ. В процессе полной переинициализации МДЗ должны выполняться следующие операции:

    - гарантированное стирание служебных структур данных, хранящихся в памяти МДЗ;

    - создание (инициализация) служебных структур данных;

    - формирование контрольных сумм служебных структур данных.

- возможность генерации пароля пользователя с использованием датчика случайных чисел (ДСЧ), входящем в состав АНП, с применением случайной равномерной выборки символов алфавита.

- ведение системного журнала событий:

    - журнал должен храниться в элементах памяти МДЗ, недоступной для пользователей при применении любых программных средств;

    - журнал событий должен состоять не менее чем из 2 независимых разделов, в одном из которых должна сохраняться подробная информация об ошибках, обнаруженных при контроле целостности;

    - заполнение любого раздела журнала не должно приводить к уничтожению записей в других разделах;

    - емкость журнала должна обеспечивать возможность записи информации не менее чем о 500 событиях информационной безопасности и не менее чем о 3000 ошибках контроля целостности;

    - для администратора должна быть предусмотрена возможность полной очистки системного журнала событий МДЗ (целиком или его отдельной области) и записи его на внешний носитель до выполнения очистки;

    - факт записи журнала на внешний носитель должен фиксироваться в журнале событий.

- возможность регистрации до 20 пользователей (считая 5 администраторов) на одной ЭВМ;

- возможность аутентификации пользователя с помощью одного АНП на разных ЭВМ с установленным МДЗ;

- возможность регистрации не менее 5 равноправных администраторов;

- возможность передачи блока параметров аутентифицированного пользователя внешнему (по отношению к Изделию) программному обеспечению средств защиты информации;

- возможность удалённого управления средствами отдельной системы управления.

Реализация функций контроля целостности программной среды ЭВМ должна обеспечивать возможность контроля следующих объектов:

- областей загрузочных секторов, расположенных на доступных через функции ПО БСВВ физических и логических дисках ЭВМ;

- файлов, расположенных на доступных через функции ПО БСВВ логических дисках ЭВМ и использующих файловые системы Ext2, Ext3, Ext4, FAT16, FAT32 и NTFS, а также неизменность списка файлов в выбранных директориях;

- журналов транзакций файловых систем Ext3, Ext4 и NTFS;

- разделов и элементов системного реестра ОС Windows;

- программного обеспечения региона ME и GbE соответствующей микросхемы SPIflash-памяти на системной плате ЭВМ;

- идентификационной информации аппаратного обеспечения, определяющей состав аппаратных средств ЭВМ при первоначальном запуске.

Для администратора в МДЗ должна быть предусмотрена возможность локального выполнения следующих действий:

- просмотр и модификация списка зарегистрированных пользователей;

- блокирование и разблокирование зарегистрированных пользователей;

- просмотр и модификация конфигурационных параметров МДЗ, в том числе:

- минимально допустимой длины вводимого пароля;

- настройка сложности пароля;

- предельного числа неудачных попыток входа в систему;

- период блокировки учетной записи пользователя при превышении предельного числа неудачных попыток входа в систему;

- срока действия и/или количества предъявлений АНП;

- срока действия и/или количества предъявлений пароля.

- задание уровня критичности событий, фиксируемых в журнале регистрации событий;

- просмотр, очистку и экспорт на внешний носитель журнала регистрации событий;

- формирование, просмотр, модификацию списка объектов контроля целостности программной среды;

- возможность настройки, просмотра, модификации контроля состава аппаратных компонент СВТ;

- просмотр, настройка установленных EFI-драйверов устройств;

- просмотр, настройка возможности защиты EFI-переменных;

- внесение, удаление, просмотр сертификатов, используемых для аутентификации пользователей;

- пересчет эталонных значений для объектов контроля целостности;

- просмотр, модификация, индивидуальных настроек (профилей) пользователей и администраторов;

- установка системного времени и даты;

- запрос, загрузка файла лицензии;

- обновление МДЗ;

- просмотр версии МДЗ и БСВВ.

Средства виртуализации

Средства виртуализации должны удовлетворять следующим требованиям:

- в качестве аппаратной платформы для функционирования доверенной виртуальной среды (ДВС) может быть использована аппаратная платформа, построенная на архитектуре х86/x64 с поддержкой аппаратной виртуализации и защиты доступа к устройствам;

- в состав программного обеспечения ДВС должно входить:

- монитор виртуальных машин (МВМ);

- виртуальная машина монитора виртуальных машин (ВММ);

- гостевые виртуальные машины (ГВМ).

- программное обеспечение должно быть построено по модульному принципу и состоять из функционально ориентированных прикладных сервисов (программ), работающих под управлением монитора виртуальных машин, обеспечивающего эффективный и безопасный доступ гостевых операционных систем к аппаратным ресурсам путём их виртуализации.

- для виртуализации аппаратных ресурсов комплекса должна использоваться технология аппаратной виртуализации.

        - Монитор виртуальных машин

МВМ должен обеспечивать:

- виртуализацию аппаратных ресурсов, а также возможность независимого запуска и функционирования нескольких виртуальных машин одновременно;

- контроль доступа к аппаратным ресурсам виртуальных машин (далее – ВМ);

- гарантированную изоляцию страниц памяти разных ВМ друг от друга;

- средства запуска полностью виртуализованных и модифицированных гостевых ОС в составе ГВМ;

- возможность обеспечения контроля над информационно-управляющим взаимодействием различных ВМ между собой. Такое взаимодействие должно осуществляться способом, исключающим НСД к защищаемой информации;

- на этапе загрузки выполнение поэтапного запуска ВМ и установленных на них прикладных сервисов и средств защиты информации;

- запуск ГВМ и установленных на них прикладных сервисов с использованием образов гостевых операционных систем и файлов конфигурации;

- процедуру контроля целостности каждой ВМ и установленных на ней прикладных сервисов перед их запуском в памяти комплекса;

- возможность регистрации и учета фактов запуска, перезагрузки и выключения комплекса, виртуальных машин, прикладных сервисов в виде истории системных сообщений. При этом должны регистрироваться следующие обязательные параметры:

- дата и время регистрируемого события;

- код события и дополнительные параметры;

- результат события – успешное или неуспешное;

- идентификаторы программных компонентов инициировавших события.

- механизмы дискреционного и мандатного контроля доступа различных ВМ к виртуальным ресурсам, памяти, процессорам;

- доступ ГВМ к периферийным устройствам.

Управление МВМ должно осуществляться через встроенный программный интерфейс из специализированной виртуальной машины (виртуальная машина МВМ — ВММ).

        - Виртуальная машина монитора виртуальных машин

Виртуальная машина монитора виртуальных машин должна обеспечивать:

- функционал необходимый и достаточный для поддержания работы ДВС;

- интерфейс взаимодействия с МВМ, для организации управления;

- функционал для управления периферийными устройствами, напрямую не отданными в использование гостевой ВМ;

- функционал планировщика процессов и управления памятью для пользовательских процессов внутри ВММ;

- механизм изоляции программных модулей одного процесса от другого;

- механизмы дискреционного и мандатного контроля доступа;

- сбору и ведению журналов работы виртуальной среды и гостевых ВМ;

- функционал по сбору и ведению статистики работы виртуальной среды;

- механизмы контроля целостности собственных объектов и запускаемых образов гостевых ВМ;

- организацию сетевых взаимодействий с внешней средой по протоколам TCP/IP;

- выполнение команд на запуск гостевых ВМ в МВМ.

        - Управляющее программное обеспечение

Управляющее программное обеспечение (далее – УПО) предназначено для управления и поддержки работы виртуальной среды МСП, а также для осуществления функций администрирования.

УПО должно обеспечивать:

- функционирование в составе ВММ;

- функционал запуска и остановки гостевых ВМ;

- функциональность проверки целостности образов запускаемых ВМ;

- функциональность проверки целостности содержимого ВММ;

- построение и реализацию кластеров ДВС различных типов;

- механизмы работы с различными типами систем хранения, по различным протоколам доступа (FC, iSCSI, iSER, NFS, SAMBA, S3);

- механизмы организации гиперконвергентных систем, включая реализацию программно-определяемых систем хранения средствами и силами ДВС;

- механизмы управления и настройки сетевых взаимодействий (VLAN, VXLAN, GRE), включая средства фильтрации и управления доступом.

        - Средства администрирования

Средства администрирования предназначены для разграничения прав доступа пользователей МСП к функциям ДВС.

Средства администрировании должны обеспечивать:

- локальное или удаленное администрирование ДВС;

- доступ пользователей к интерфейсу управления должен осуществляться на основании учетных записей, состоящих из идентификатора и пароля;

- разграничение прав доступа пользователей к настройкам ДВС МСП в соответствии со следующими уровнями доступа:

- «Пользователь» – предусматривает права доступа, достаточные для выполнения непосредственной работы, в рамках использования прикладного ПО ГВМ;

- «Администратор» – предусматривает права доступа, достаточные для просмотра и удаления текущих состояний, настроек и истории системных сообщений монитора виртуальных машин и самих виртуальных машин, а также для внесения изменений в такие настройки. Кроме того, «Администратор» обладает правами доступа, достаточными для создания, редактирования и удаления учетных записей вышеназванных уровней доступа.

- возможность загрузки (выгрузки) файла настроек комплекса в соответствии с уровнем прав доступа текущего администратора, включая образы виртуальных машин;

- регистрацию и учет активных действий пользователей вне зависимости от уровня прав доступа и вида администрирования. При этом должны регистрироваться следующие обязательные параметры:

- дата и время регистрируемого действия;

- код события и дополнительные параметры;

- результат попытки осуществления действия – успешная или неуспешная;

- идентификатор пользователя, выполнившего действие.

- реализацию API для подключения внешних систем управления.

Компонент анализа защищенности

Компонент анализа защищенности предназначен для решения задач по тестированию, анализу защищенности и контролю эффективности систем и средств защиты информации СРВИ.

Компонент анализа защищенности должен реализовывать следующие функциональные возможности:

- возможность развернуть АРМ администратора информационной безопасности в любой точке локальной вычислительной сети;

- возможность применения при проведении сертификационных и аттестационных испытаний;

- сканер уязвимостей сетевых сервисов и операционных систем;

- выявление уязвимостей, зарегистрированных в банке данных угроз безопасности информации (ВДУ) ФСТЭК России;

- единый наглядный унифицированный интерфейс;

- поддержка нескольких вариантов использования: образ виртуальной машины, установка на аппаратные средства и LiveUSB/DVD;

- возможность запуска с загрузочного носителя для тестирования защищенности отдельных сегментов сети без внесения изменений в конфигурацию платформы;

- проверка стойкости паролей: по сети и локальная (по хеш-значениям);

- встроенные словари с распространенными паролями;

- анализ конфигурации среды использования по требованиям безопасности;

- обеспечение загрузки доверенной среды с любого компьютера (по технологии LiveUSB/DVD) с автоматическим определением сетевого оборудования, подключенного к вычислительной сети;

- инвентаризация (фиксация) ресурсов компьютерной сети (узлов, портов, сервисов);

- сканирование узлов вычислительной сети на предмет наличия известных уязвимостей, сканирование с применением SSH/SMB полномочий;

- локальный (на любом ПК) и сетевой (более чем по 20-ти протоколам) аудиты парольной защиты;

- подбор эксплойтов для целевого узла, эксплуатация уязвимостей - полная имитация реальных атак в аудите;

- поиск и гарантированное уничтожение остаточной информации на носителях данных (поддерживаются различные кодировки);

- проверка возможности осуществления атак на отказ в обслуживании и подмены адреса;

- перехват и анализ сетевого трафика (в т.ч. в коммутируемых сетях, физически разделенных);

- программный и аппаратный аудит конфигурации локальной системы;

- аудит беспроводных сетей - активные и пассивные атаки на подбор паролей в беспроводных сетях с WEP, WPA, WPA-2 шифрованием;

- определение топологии и инвентаризация ресурсов сети;

- контроль целостности - позволяет рассчитывать контрольные суммы заданных папок и файлов по 13 алгоритмам, включая алгоритмы высокой стойкости к атакам ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.11-2012;

- аудит обновлений ОС;

- проведение тестирования на проникновение и осуществление полной имитации реальных атак.

Компонент анализа защищенности должен иметь сертификат ФСТЭК России, подтверждающий выполнение требований руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – по 4 уровню контроля (НДВ-4) и технических условий при выполнении указаний по эксплуатации, приведенных в формуляре НПЭШ.00606-01 30; технических условий НПЭШ.00606-01 ТУ.

КЗНСД должен быть сертифицирован в Системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации ФСТЭК России на соответствие требованиям следующих документов:

- «Требования к средствам доверенной загрузки» (утвержден приказом ФСТЭК России № 119 от 27.09.2013 г.);

- «Профиль защиты средства доверенной загрузки уровня платы расширения второго класса защиты» ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ (утвержден ФСТЭК России 30.12.2013 г.);

- «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (утвержден приказом ФСТЭК России
№ 76 от 02.06.2020 г.) – по 2уровню доверия.

    - Требования к телекоммуникационной подсистеме

- Телекоммуникационная подсистема должна обеспечивать коммутацию и сетевую связанность оборудования и компонентов СРВИ в соответствии с предполагаемой архитектурой СРВИ, описанной в п. 3.3.2 настоящего технического задания.

- Состав оборудования телекоммуникационной подсистемы определяется на стадии проектирования.

При проектировании необходимо провести анализ имеющейся телекоммуникационной инфраструктуры Заказчика и предусмотреть мероприятия и предложения по резервированию критичных для работоспособности подсистемы оборудования и элементов телекоммуникационная инфраструктуры.

    - Требования к подсистеме вычислительных ресурсов

- Подсистема вычислительных ресурсов предназначена для обеспечения СРВИ необходимыми вычислительными мощностями.

Состав оборудования подсистемы определяется на стадии проектирования.

При проектировании необходимо учесть наличие у Заказчика серверного и коммутационного оборудования СРВИ, поставленного в ходе создания РИСУВВ. Состав и количество имеющегося оборудования СРВИ Заказчика представлен в Приложении № 4 настоящего технического задания.

    - Требования к составу и организации рабочих мест операторов

- Для работы операторов должны быть предусмотрены специализированные рабочие места, обеспечивающие доступ к функционалу подсистем.

- Доступ к функционалу подсистем может быть реализован как посредством специализированного программного обеспечения рабочего места (толстый клиент), так и посредством WEB-браузера (тонкий клиент).

- Требования к техническим характеристикам АРМ приведены в п. 3.6.1.4.4 настоящего технического задания.

- Функциональное распределение АРМ:

- АРМ администратора и/или оператора подсистемы приоритетного управления видеонаблюдением;

- Примечание – функционал АРМ администратора и оператора подсистемы приоритетного управления видеонаблюдением может быть объединен на одном физическом АРМ.

- АРМ оператора.

  - Нефункциональные требования

Количество учётных записей пользователей (именованных пользователей), которым предоставляется доступ: без ограничений.

Количество АРМ, с которых предоставляется доступ пользователям:
без ограничений.

  - Требования к видам обеспечения подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков

    - Требования к информационному обеспечению

Требования к составу, структуре и способам организации данных

Состав, структура и способ организации данных  должны обеспечивать выполнение функциональных требований, приведенных в пунктах 3.3., 3.4. настоящего технического задания, а также независимую работу одноименных подсистем, сгруппированных по соответствующим контурам.

Требования к информационному обмену между компонентами подсистемы

Взаимодействие компонентов специального программного обеспечения подсистем, входящих в состав подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков РИСУВВ, должно осуществляться на основе стандартов на архитектуру построения системных сервисов (служб) и взаимно-совместимых приложений типа SOAP/XML, REST или JSON, gRPC.

В соответствии с требованиями, описанными в п. 3.4. настоящего технического задания, должна быть реализована поддержка актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации 1б2.009.249. В качестве наличия указанной реализации должно быть представлено соответствующее подтверждающее письмом от ФГКУ «В/ч 45187».

Требования к информационной совместимости со смежными системами

Подсистема видеонаблюдения должна обеспечивать возможность получения видеопотоков из сторонних систем посредством протокола RTSP.

С целью обеспечения выполнения оперативно-разыскных задач, СРВИ должен обеспечивать взаимодействие с информационными системами специальных служб (ведомственными системами и комплексами) посредством актуальной версии универсального протокола интеграции систем видеоидентификации 1б2.009.249, а также возможность выгрузки результатов функционирования подсистем видеоаналитики и видеоидентификации посредством актуальной версии универсального протокола обмена данными 1б2.009.257. В качестве наличия указанных реализаций должно быть представлено соответствующее подтверждающее письмо от ФГКУ «В/ч 45187».

    - Требования к лингвистическому обеспечению

Интерфейс взаимодействия операторов с соответствующими подсистемами должен поддерживать русский язык.

Требования к поддержке графическим интерфейсом пользователя других языков не предъявляются.

Допускается вывод отдельных технологических и диагностических сообщений на других языках.

Подсистема должно комплектоваться электронной эксплуатационной документацией (руководством пользователя, руководством администратора и иными документами) на русском языке.

    - Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков РИСУВВ должно являться законченным (промышленным) программным продуктом и не являться специализированной разработкой для создания подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков РИСУВВ.

Проектируемая подсистема интеллектуальной обработки видеопотоков должна быть построена на программном обеспечении, включённом в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Программное обеспечение должно учитывать архитектуру подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков РИСУВВ и реализовывать функциональные требования, приведенные в пунктах 3.3., 3.4. настоящего технического задания.

При разработке проекта необходимо руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Не допускается включение в состав подсистемы общесистемного или специализированного программного обеспечения, в том числе компонентов и составных частей, требующих приобретение лицензии или иного рода отчислений в пользу правообладателей, происходящих из недружественных государств.

В составе подсистем следует использовать ОПО, которое не должно требовать от Заказчика каких-либо лицензионных отчислений в процессе развертывания и эксплуатации.

Программное обеспечение, входящее в состав подсистемы, должно поддерживать функционирование всех своих компонентов и составных частей в автономном режиме (без подключения к публичным сетям передачи данных). Данное требование в том числе относится к функциям проверки подлинности и действительности лицензионного ключа, если их выполнение необходимо для корректного функционирования программного обеспечения.

    - Требования к техническому обеспечению

Проектируемое оборудование, должно быть включено в Реестр российской промышленной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719
«О подтверждении производства российской промышленной продукции») или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») (при наличии).

Подтверждением российского происхождения оборудования является номер записи в Реестре российской промышленной продукции или в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции.

Требования к составу и характеристикам оборудования

Проектируемое оборудование должно обеспечивать выполнение показателей назначения, приведенных в п. 3.3.9, а также реализацию функциональных возможностей, приведенных
в пунктах 3.3., 3.4. настоящего технического задания.

Требования к составу и характеристикам оборудования проектируемой подсистемы разрабатываются Исполнителем на этапе проектирования с учетом результатов предпроектного обследования имеющегося оборудования Заказчика.

Требования к источникам видеоизображения для распознавания лиц

Источники видеоизображения для распознавания лиц должны удовлетворять следующим требованиям:

- камеры расположены фронтально к объекту исследования;

- девиация по горизонтали – не более 10-15°;

- девиация по вертикали – не более 7-10°;

- разрешение камеры – от 1920x1080 пикселей;

- минимальный размер матрицы 1/2.8", рекомендуемый – от 1/2" и более;

- камеры с высокой чувствительностью матрицы от 0,3 люкс при F1.4;

- камеры обеспечивают передачу видео по протоколу RTSP, MJPEG, H.264;

- наличие функции аппаратного WDR более 100 дБ (Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон) для лучшей обработки изображений с высоким диапазоном яркости в области лица;

- плотность пикселей на рубеже контроля –не менее 1000 пикселей на метр, (не менее 60 пикселей между глаз на изображении идентифицируемого лица).

Камеры размещаются на стенах зданий, опорах освещения, специальных стойках. Выбор способа размещения определяется преимущественным ракурсом (наклоном и поворотом) лиц в конкретной зоне регистрации и дистанцией съемки с учетом необходимости обеспечения фронтальности лиц, регистрируемых камерами (наклоном и поворотом лиц относительно фронтального к оптической оси камеры не более 15°).

Уровень освещенности в зонах идентификации составляет от 100 до 1000 лк. В случае необходимости необходимо дооснащение зон идентификации осветительным оборудованием, для выполнения необходимых условий по уровню освещенности. Неравномерность освещенности области лица в зоне регистрации должна составлять не более 50%.

Влияние изменений естественного освещения в зонах должно быть минимальным. Не допускается расположение зон регистрации в местах с сильным контровым светом.

Для обеспечения лучших условий регистрации допускается применение методов организации потока людей в зонах идентификации.

Рекомендуется применение дистанционно управляемых камер с возможностью управления углами обзора направлением.

Требования к источникам видеоизображения для распознавания ГРЗ

Источники видеоизображения для распознавания ГРЗ должны удовлетворять следующим требованиям (при скоростном режиме - до 255 км/ч):

- частота кадров не менее 25 кадров в секунду;

- разрешение камеры – от 1920x1080 пикселей;

- рекомендуемое разрешение на 1 полосу движения, пикс. (зависит от специфики номерных пластин государства и ряда других факторов) - 640x480;

- рекомендуемое число пикселей на метр дорожного полотна (для РФ и Европы) - 200 (ширина 1 знака ГРЗ —2-3 пикселя);

- чувствительность (минимальная освещенность) –

- >0,1 лк, F1.2 – цветные;

- >0,02 лк; F1.2 – ч/б;

- режим «день/ночь», механический ИК-фильтр – наличие;

- возможность работы с электронным затвором в ручном режиме (для получения четких изображений ГРЗ автомобилей, движущихся с высокой скоростью, необходима ручная установка выдержки 1/2000 или 1/5000 с) – наличие;

- объектив вариофокальный с ИК-коррекцией – наличие;

- верхний предел фокусного расстояния объектива - >50 мм;

- автодиафрагма – наличие;

- одновременная трансляция не менее 2 видеопотоков – наличие;

- при наличии в камере следующих функций, должна быть предусмотрена возможность их отключения в ручном режиме:

- функция улучшения характеристик изображения (например, электронного стабилизатора изображения, коррекции искажений, антитуман, WDR и т.д.)

- встроенная интеллектуальная преданалитика на камере – детекция движения, вход в область, подсчет посетителей, определение вандальных действий, детектор лиц и т.д.

- все передаваемые события с камеры также должны иметь возможность быть отключены.

- для распознавания номеров транспортных средств должны использоваться видеокамеры с высококачественными матрицами и мощными процессорами, которые позволяют отправлять в сеть не менее 2-х качественных видеопотоков с различными характеристиками. Видеокамеры не должны быть из линейки бюджетного решения (домашнего, офисного использования);

Условия установки и эксплуатации источников видеоизображения для распознавания ГРЗ:

- расстояние от видеокамеры до пластины ГРЗ: >4-12 м ...<75 м (в зависимости от объектива);

- вертикальный угол наклона видеокамеры к плоскости дорожного полотна: <40 градус;

- допустимый угол горизонтального отклонения видеокамеры от направления движения транспорта: <30 градус;

- контроль трассы с обочины (установка видеокамеры сбоку от полосы движения) - возможно;

- использование опор освещения (монтаж на кронштейны с минимальной стрелой выноса) - возможно;

- допустимый угол крена номерной пластины на автомобиле: <10 градус.

- в ночное время необходимо обеспечить интенсивность освещения в зоне контроля не менее 50 лк. В темное время суток нужно использовать дополнительные направленные источники света для подсветки номеров транспортных средств, например, светодиодные прожекторы с белым светом или инфракрасного диапазона:

- параметры прожекторов подбираются в зависимости от угла светимости и дистанции подсветки и уровня фонового освещения. Допускается использовать подсветку ИК-прожектором, если нет возможности установить дополнительное освещение. ИК-прожектор

- подбирается в зависимости от угла и дальности необходимой подсветки.

- при использовании ИК-прожекторов необходимо устанавливать на камеру ИК-фильтр для поглощения бликов и засветки камеры.

- не рекомендуется использовать ИК-прожектор при наличии прочего искусственного освещения.

- работа ИК прожектора должна быть автоматизирована с помощью встроенного/наружного фотодатчика, включающего прожектор при уменьшении наружной освещенности менее установленного порога в 10-12 Люкс и выключающего прожектор при увеличении освещенности выше порога с превышением в 5-7 Люкс с точностью +/-20%. Такая функция необходима для уменьшения вероятности ложного выключения прожектора, например, во время кратковременной (менее 20с) засветки его фарами проезжающего автомобиля или от близко расположенного светодинамического рекламного щита.

- общие требования к дополнительному освещению (ИК- прожектор):

- длина волны – 850 Нм;

- угол подсветки не менее 6°, но не более 55° (точные параметры выбираются индивидуально для каждой точки);

- класс защиты не менее IP65;

- питание 12 В или 24 В или 220В.

- ИК-прожектор должен иметь в составе кронштейн, обеспечивающий его установку на горизонтальную поверхность.

- ИК-прожектор должен иметь рабочий температурный режим в пределах: минимально - 50°С, максимально +50 °С.

Требования к техническим характеристикам рабочих мест операторов СРВИ

        - Требования к АРМ администратора

АРМ администратора и/или оператора подсистемы приоритетного управления видеонаблюдением должно удовлетворять следующим требованиям:

- процессор: Intel Core i5 6-го поколения (или аналог) или лучше, физических ядер - не менее 4;

- оперативная память: не менее 16 ГБ;

- накопитель 250 ГБ SSD;

- сетевые порты: 1 Гбит/с RJ45, не менее 1;

- поддержка актуальных версий браузеров Chrome, Яндекс браузер;

- программа, поддерживающая работу с документами .pdf;

- программа, поддерживающая работу с документами в форматах .xls, xslx;

- манипулятор «мышь» - 1шт.;

- клавиатура - 1шт.;

- монитор – ЖК, диагональ не менее 23";

- наушники проводные накладные, 3.5 mm audiojack или USB - 1шт.;

- колонки, 3.5 mm audio jack - 1шт.;

- операционная система: Astra Linux Special Edition, уровень защищенности «Воронеж».

        - Требования к АРМ оператора

АРМ оператора должно удовлетворять следующим требованиям:

- процессор: Intel Core i5/i7 (или аналог) или лучше, физических ядер - не менее 6, частотой не менее чем 3ГГц;

- оперативная память: не менее 16 ГБ;

- накопитель 250 ГБ SSD;

- наличие встроенной графики Intel с поддержкой технологии Intel Quick Sync и/или видеокарта Nvidia архитектуры Pascal и выше;

- сетевые порты: 1 Гбит/с RJ45, не менее 1;

- манипулятор «мышь» - 1шт.;

- клавиатура - 1шт.;

- монитор – ЖК, диагональ не менее 23", не менее 1 шт.;

- операционная система: Astra Linux Special Edition, уровень защищенности «Воронеж»

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

| Наименование стадии проведения работ | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | Проведение предпроектного обследования, в составе работ: - уточнение порядка информационного взаимодействия сегментов подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков; - определение технической возможности и организации сопряжения с действующими информационными системами; - обследование инфраструктуры Заказчика к требованиям для размещения оборудования проектируемой подсистемы, включая обследование технической инфраструктуры; - обследование мест установки оборудования проектируемых компонентов подсистемы; - анализ имеющихся источников видеонаблюдения, подключенных к РИСУВВ и возможности их использования в подсистеме; - разработка документа «Отчет об обследовании». | Отчет об обследовании |
| Проектные работы | Основанием начала проведения работ является согласованный с Заказчиком отчет об обследовании. Разработка и выпуск комплекта документов технического проекта в составе: - ведомость технического проекта; - пояснительная записка к техническому проекту; - схема организации связи; - пояснительная записка к схеме организации связи; - схема организационной структуры; - описание организационной структуры; - описание программного обеспечения; - схема структурная комплекса технических средств; - описание средств защиты информации; - схема защиты информации; - описание комплекса технических средств; - спецификация оборудования и материалов; - описание программного обеспечения; - описание информационного обеспечения. Технический проект должен в том числе содержать: - требования к характеристикам, рекомендации по размещению камер видеонаблюдения в зависимости от типа используемой аналитики; - план-график реализации проекта при поэтапном проектировании. | Технический проект |
| Подготовка проектно-сметной документации | Основанием начала проведения работ является согласованный с Заказчиком технический проект подсистемы. Подготовка проектно-сметной документации: - разработка сметы на создание подсистемы | Проектно-сметная документация |

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

  - Порядок контроля

Контроль осуществляется по календарному плану.

| Наименование стадии проведения работ | Сроки проведения работ | Отчетные документы |
| --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | 20 рабочих дней с даты заключения Договора | Отчет об обследовании |
| Проектные работы | не позднее 55 рабочих дней с даты завершения Предпроектного обследования | Технический проект |
| Подготовка проектно-сметной документации | не позднее 85 рабочих дней с даты завершения Предпроектного обследования | Проектно-сметная документация |

  - Порядок приема отчетных документов

    - Передача отчета об обследовании Исполнителем

По окончании стадии «Предпроектное обследование» не позднее 5 рабочих дней с даты завершения обследования Исполнитель направляет по электронной почте официальным сопроводительным письмом разработанный «Отчет об обследовании» в электронном виде в формате pdf и docx для текстовых документов и в формате pdf для схем и чертежей.

Бумажная версия передается Исполнителем после получения согласования.

    - Проверка отчета об обследовании Заказчиком

Заказчик осуществляет проверку «Отчета об обследовании» на соответствие Техническому заданию.

Заказчик направляет замечания в виде Протокола разногласий в течение 5 рабочих дней с даты получения «Отчета об обследовании».

При отсутствии замечаний «Отчета об обследовании» считается согласованным автоматически.

    - Устранение замечаний отчета об обследовании

Срок исправлений: 5 рабочих дней.

Исполнитель обязан устранить замечания и предоставить исправленный «Отчет об обследовании» в течение 3 рабочих дней.

    - Передача комплекта документов Технического проекта Исполнителем

Исполнитель направляет Заказчику не позднее 5 рабочих дней с даты завершения по электронной почте официальным сопроводительным письмом подготовленный комплект документов технического проекта в электронном виде в формате *.pdf и docx для текстовых документов и в формате *.pdf для схем и чертежей.

Бумажная версия передается Исполнителем после получения согласования.

    - Проверка комплекта документов технического проекта Заказчиком

Заказчик осуществляет проверку комплекта документов технического проекта на:

- соответствие настоящему Техническому заданию;

- полноту и качество разработанных документов.

Заказчик направляет замечания в виде Протокола разногласий в течение 10 рабочих дней с даты получения комплекта документов технического проекта.

При отсутствии замечаний комплект документов технического проекта считается согласованным автоматически.

    - Устранение замечаний

Исполнитель обязан устранить замечания и предоставить исправленный комплект документов технического проекта в течение 10 рабочих дней.

    - Передача комплекта документов проектно-сметной документации Исполнителем

После согласования Технического проекта подсистемы Исполнитель по электронной почте официальным сопроводительным письмом передает проектно-сметную документацию в электронном виде в формате pdf, xlsx.

Бумажная версия передается Исполнителем после получения согласования.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Документация должна быть разработана на русском языке.

Количество экземпляров, передаваемых Исполнителем Заказчику должно быть:

- на бумажных носителях (брошюрованные в книги формата А4, А3) в 2 экземплярах;

- в электронном виде (в формате *.pdf и docx для текстовых документов и в формате *.pdf для схем и чертежей) в 1 экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе выполнения работ по настоящему Техническому заданию. Исполнитель не вправе каким-либо образом использовать вышеуказанную информацию, за исключением случаев, если это необходимо для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

Для обеспечения юридической защиты персональных данных и предотвращения утечки конфиденциальной информации, Исполнителем работ заключается Соглашение о конфиденциальности согласно Приложению № 3 настоящего Технического задания.

Соглашение о конфиденциальности заключается в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора.

Гарантийный срок выполнения работ: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта выполнения работ.

В случае обнаружения Заказчиком, Советом главных конструкторов АПК «Безопасный город» в течение гарантийного срока недостатков, допущенных в результате работ, Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки. Срок устранения выявленных недостатков не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня письменного уведомления Исполнителя об обнаружении недостатков, которые необходимо устранить.

Место выполнения работ (оказания услуг, поставки товара): Чувашская Республика.

Сроки начала выполнения работ: с даты подписания Договора.

Сроки окончания выполнения работ: не ранее 23 ноября 2026 года и не позднее 15 декабря 2026 года.

Срок действия Договора: со дня подписания его Сторонами до «31» декабря 2026 года, а в части оплаты и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

|  |  | - Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |

Структурная схема подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков

|  |  | - Приложение № 2 |
| --- | --- | --- |

Таблица распределения камер видеонаблюдения,

предполагаемых к использованию в подсистеме интеллектуальной обработки видеопотоков РИСУВВ Чувашской Республики

| № п/п | Название муниципального образования Чувашской Республики | Количество камер (видеопотоков) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для распознавания государственного регистрационного знака транспортного средства | Для распознавания лиц |
|  | Алатырский муниципальный округ | 10 | 15 |
|  | Аликовский муниципальный округ | 10 | 5 |
|  | Батыревский муниципальный округ | 10 | 10 |
|  | Вурнарский муниципальный округ | 10 | 10 |
|  | Ибресинский муниципальный округ | 10 | 10 |
|  | Канашский муниципальный округ | 20 | 42 |
|  | Козловский муниципальный округ | 10 | 7 |
|  | Комсомольский муниципальный округ | 10 | 10 |
|  | Красноармейский муниципальный округ | 10 | 5 |
|  | Красночетайский муниципальный округ | 10 | 5 |
|  | Мариинско-Посадский муниципальный округ | 10 | 5 |
|  | Моргаушский муниципальный округ | 10 | 5 |
|  | город Новочебоксарск | 20 | 50 |
|  | Порецкий муниципальный округ | 10 | 5 |
|  | Урмарский муниципальный округ | 10 | 10 |
|  | Цивильский муниципальный округ | 10 | 16 |
|  | Чебоксарский муниципальный округ | 10 | 15 |
|  | город Чебоксары | 50 | 725 |
|  | Шемуршинский муниципальный округ | 10 | 5 |
|  | Шумерлинский муниципальный округ | 10 | 16 |
|  | Ядринский муниципальный округ | 10 | 7 |
|  | Яльчикский муниципальный округ | 10 | 5 |
|  | Янтиковский муниципальный округ | 10 | 5 |
| Итого: |  | 290 | 988 |

|  |  | - Приложение № 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ФОРМА |

Соглашение

о конфиденциальности

г. Чебоксары 	«___» _______ 2026 года

Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________действующего на основании________, с одной стороны, и

___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _______, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее по тексту – «Соглашение») о нижеследующем.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

1.2. Обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.

1.3. Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

1.4. Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.

1.5. Договор - договор № ___ от «__» _________ 2026 г. на __________.

1.6. Информационная система – ________.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются обязательства Сторон по принятию мер по обеспечению защиты информации при ______и обеспечению конфиденциальности информации, в том числе обрабатываемой в Информационной системе.

2.2. Обладателем информации является Заказчик.

2.3. Стороны обеспечивают конфиденциальность следующей информации:

2.3.1 Обрабатываемой в Информационной системе в период выполнения работ ______;

2.3.2 Полученной в рамках выполнения работ по Договору, в том числе:

служебных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами;

сведений, связанных с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (коммерческая тайна);

сведений о разработке новых технологий и алгоритмов, оригинальных программ и новых технических решений до официальной публикации информации о них и о мероприятиях, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, до момента получения соответствующих правоустанавливающих и иных необходимых документов;

сведений, раскрывающие структуру построения информационно-телекоммуникационных систем, систем управления базами данных, каналов передачи данных, в том числе сведения об используемых ip-адресах, сведения о программных и технических средствах, обнаруженных уязвимостях в программном обеспечении;

сведений, раскрывающие особенности организации и функционирования системы защиты информации и средств защиты информации (средства, методы и способы защиты информации, схема построения сети, лицензионные номера на право использования программного обеспечения и средств защиты информации, сведения о парольной и ключевой информации для доступа к информационным ресурсам);

персональные данные, за исключением общедоступных персональных данных и сведений, подлежащих распространению в установленном федеральными законами случаях.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Исполнитель предоставляет доступ к Конфиденциальной информации только своим представителям, которым необходимо иметь доступ к Конфиденциальной информации при выполнении своих должностных обязанностей, оформившим обязательство о неразглашении Конфиденциальной информации и уведомленные о факте заключения настоящего Соглашения. Исполнитель обязан предоставить Заказчику актуальный список своих представителей, допущенных к Конфиденциальной информации.

3.2. Невыполнение условий пункта 3.1. Соглашения является основанием для прекращения доступа к Конфиденциальной информации и предоставляет право Заказчику на односторонний отказ от исполнения Договора, заключенного между Сторонами, в рамках которого Исполнитель получил доступ к Конфиденциальной информации.

3.3. Исполнитель обязан хранить в тайне, не раскрывать и не разглашать Конфиденциальную информацию, принимать для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации меры в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации для информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, и не меньшие, чем те, которые Исполнитель принимает для обеспечения сохранности своей собственной Конфиденциальной информации.

3.4. Исполнитель, а также его представители, имеющие доступ к Конфиденциальной информации, должны использовать Конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения Договора.

3.5. Исполнитель обязан обеспечить надежное хранение информации, не позволяющее получить доступ к ней третьим лицам, за исключением представителей Исполнителя, допущенных к Конфиденциальной информации, в том числе вне рабочего времени.

3.6. При обнаружении фактов разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Исполнитель незамедлительно должен проинформировать Заказчика о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.

3.7. Перечень конфиденциальной информации определен в п. 2.3 настоящего Соглашения о конфиденциальности.

3.8. Перечень представителей Исполнителя, запрашивающих доступ к техническим средствам, обрабатывающим конфиденциальную информацию, указывается в соответствующей заявке.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ

4.1. Если Исполнитель будет обязан на основании законодательства Российской Федерации разгласить Конфиденциальную информацию, Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Исполнитель обязуется разглашать информацию исключительно в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ

5.1. Вся информация, предоставляемая Заказчиком Исполнителю в какой-либо форме, будет и останется собственностью Заказчика. Документы и любые их копии, выписки, служебные записки или иные документы должны немедленно возвращаться Заказчику или уничтожаться по письменному требованию Заказчика.

5.2. Заказчик оставляет за собой право проводить анализ мер по защите Конфиденциальной информации Исполнителем. При отказе Исполнителя от предоставления информации о мерах по защите Конфиденциальной информации или выявлении недостаточности предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной информации, Заказчик вправе отказать в предоставлении Конфиденциальной информации или в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, заключенного между Сторонами, в рамках которого Исполнитель получил доступ к Конфиденциальной информации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует в течение срока действия Договора № _____ от «___» _________ 2026 г. и последующих трех лет.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры Сторон по данному Соглашению подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Прочее

9.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Заказчика и один для Исполнителя.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  | - Приложение № 4 |
| --- | --- | --- |

Состав оборудования СРВИ имеющегося у Заказчика.

| № п/п | Наименование оборудования | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Сервер Computer xFrame X11DPI 2xXeon 4214R/ 8x32G/ 2x2,4Tsas+7x480ssd/RAID/BBU/IPMI/VGA/HBA/4x1GL/8x10GL/noDVD/ AstraL/2U/2x1600W (в комплекте дисковая полка - Computer xFrame-DiskShelf ST401-S36REJ /20x10Tsas/4U/2x550W) | 3 |
|  | Сервер Computer xFrame X11DPI 2xXeon 4214R/4x16G/4x2,4Tsas/RAID/ BBU/ IPMI/VGA/4x1GL/4x10GL/noDVD/AstraL/2U/2x800W | 5 |
|  | Сервер Computer xFrame X11DPI 2xXeon 4214R/4x32G/2x2,4Tsas/RAID/BBU/ 4x480ssd/IPMI/VGA/4x1GL/4x10GL/ noDVD/AstraL/2U/2x800W | 3 |
|  | Ethernet-коммутатор D-Link DXS-3610-54S | 2 |
|  | Ethernet-коммутатор MES3348, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/ 1000Base-X(SFP), L3, 2 слота для модулей питания, (в комплекте модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W – 2шт.) | 2 |
|  | Маршрутизатор ESR-30, 4x10/100/1000BASE-T, 2x10GBASE-R SFP+, 1xConsole (RJ-45), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1 слот для micro-SD карт, 4 Гб RAM, 8 Гб Flash, 100–264В АС, (в комплекте Лицензия IPS/IDS для сервисного маршрутизатора ESR-30) | 1 |
|  | Межсетевой экран ESR-1511 FSTEC A4, 4×10/100/1000BASE-T, 4× Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X, 4×10GBASE-R SFP+, 2×40GBASE-X QSFP 8 ГБ RAM, 1 ГБ NAND-Flash, 2 слота для модулей питания 220В AC, (в комплекте Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W – 2шт., + Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - ESR-1511 FSTEC - безлимитное количество обращений 8х5, 5 календарных лет) | 1 |
|  | AMTID-HW-MINI – АК InfoDiode MINI, 100/1000 Mbps, 100/1000Base-TX, RJ45 | 5 |
|  | КВМ переключатель ATEN 19"1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM over IP switch | 1 |
|  | Шкаф серверный ПРОФ напольный 42U (600x1200) дверь перф., задние двойные перф., черный, (ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005) | 1 |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по разработке проектной документации на создание подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков Региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики

| № | Наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг) | Страна происхождения | Кол-во | Ед. изм | Цена за ед. в руб. (без учета НДС) | НДС за ед. в руб. | Цена за ед. (с учетом НДС) | Сумма в руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на создание подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков Региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики |  | 1 | Усл. ед. |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Цена Договора составляет _________ (_____________________) рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _____ (_________) рублей __ копеек. / (НДС не облагается на основании ст. ____ Налогового кодекса РФ и _____).

# Подписи сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _____________________________ _____________________________ / ____________ / М.П. | ____________________________ ____________________________ _________________________/_____________/ М.П. |

ФОРМА

Экспертное заключение о качестве товара

(выполненных работ, оказанных услуг)

от «___» ___________ 20__ г.

по Договору № _______________________ от «___» __________ 20__ года

Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящее заключение о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № _______________________ от «____» ___________ 20__ г, Исполнитель выполнил все обязательства по поставке товара (выполнению работ, оказанию услуг):

| № | Наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг) | Страна происхождения | Кол-во | Ед. изм | Цена за ед. в руб. (без учета НДС) | НДС за ед. в руб. | Цена за ед. (с учетом НДС) | Сумма в руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на создание подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков Региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики |  | 1 | Усл. ед. |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

2. Стоимость товара (работ, услуг) составила __________(____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ( __%) - ________________ / не облагается на основании _______________ Налогового Кодекса РФ.

3. Экспертиза товара (работ, услуг) предусмотренного Договором, проведена силами Заказчика.

4. Фактическое качество, объем и иные характеристики товара (выполненных работ, оказанных услуг) соответствует/не соответствует условиям Договора.

5. Недостатки товара (выполненных работ, оказанных услуг) не выявлены/выявлены.

6. Товар, (результат работ, оказанных услуг) по Договору принят(ы).

7. Обязательства по Договору исполнены надлежащим/ненадлежащим образом и прекращены.

8. Заключение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

К настоящему заключению прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку товара (выполнение работ, оказание услуг):

1. _____________________ № ______ от «___» __________20__ года

2. _____________________ № ______ от «___» __________20__ года

3. _____________________ № ______ от «___» __________20__ года

Подписи сторон:

| Исполнитель: _______________________ _______________________ _______________________ /________________ / М.П. | Заказчик: АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии _________________________ _________________________/ _____________/ М.П. Приемочная комиссия: _________________________/ _____________/ _________________________/ _____________/ _________________________/ _____________/ _________________________/ _____________/ _________________________/ _____________/ _________________________/ _____________/ _________________________/ _____________/ |
| --- | --- |

ФОРМА

АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

№ ____________________ от «___» _______________ 20__г.

на выполнение работ по разработке проектной документации на создание подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков Региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики

г. Чебоксары                                                                                    «___» __________________ 20___ г.

Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________, действующего на основании__________, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № _________________ от «__» _________ 20_ года, Исполнитель выполнил обязательства по Договору, а именно:

| № | Наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг) | Страна происхождения | Кол-во | Ед. изм | Цена за ед. в руб. (без учета НДС) | НДС за ед. в руб. | Цена за ед. (с учетом НДС) | Сумма в руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на создание подсистемы интеллектуальной обработки видеопотоков Региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в муниципальных образованиях Чувашской Республики |  | 1 | Усл. ед. |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

2. Обязательства выполнены на общую сумму: __________(____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ( __%) - ________________ / не облагается на основании _______________ Налогового Кодекса РФ.

3. Вышеуказанные обязательства выполнены полностью и в срок. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика и является неотъемлемой частью Договора.

Подписи сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _____________________________ _____________________________ / ____________ / М.П. | ____________________________ ____________________________ _________________________/_________________/ М.П. |