Договор подряда № _____________

г. Красноярск								         «___» __________ 2026 г.

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» (ПАО «РусГидро») (далее – «Заказчик»), в лице ________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и

_____________________ (__________) (далее – «Подрядчик»), в лице ____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

по результатам проведенного Заказчиком состязательного отбора  по лоту № 5-ДКК-2026-ИА и на основании Протокола № __ от «__» ______ 20_ г.,

заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, установленных Договором.

«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативные правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, относящиеся к Работам.

«Работы» – все выполняемые Подрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, оборудования и проч.) в соответствии с условиями Договора и Применимым правом работы, в том числе работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий в Результате работ, а также любые иные работы, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре.

Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте Договора обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы».

«Рабочий день» – день, который, в соответствии с Применимым правом является рабочим днем в Российской Федерации.

«Субъект МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.

«Техническое задание» – документ, содержащий объем и состав Работ по Договору и требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по Договору в целом.

«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 4 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски, на весь период действия Договора.

«Универсальный передаточный документ», «УПД» – форма документа, рекомендованная для применения письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ (объединяет реквизиты счета-фактуры и первичного документа о передаче товаров, работ, услуг).

- Предмет Договора

1.1.	Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению интерактивной и печатной версии корпоративного издания РусГидро (включая доставку в филиалы и подконтрольные организации Заказчика) (далее – «Работы»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

1.2.	Объем и состав Работ по Договору определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями Применимого права и указаниями Заказчика. Техническое задание (Приложении № 1 к Договору) содержит перечень работ, которые при наличии потребности Заказчика могут быть заказаны у Подрядчика.

  - Работы по Договору выполняются для нужд: ПАО «РусГидро».

  - Общий срок выполнения Работ:

    - Начало выполнения Работ: 01.09.2026.

    - Окончание выполнения Работ: 30.08.2027.

  - В рамках общего срока выполнения Работ, указанного в пункте 1.4 Договора, Работы выполняются по Заявкам Заказчика, оформляемым согласно Приложению № 3 к Договору (далее – «Заявка») в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 Договора.

2.	Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1.	Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

2.1.2.	Организовывать своевременное (с учетом времени, необходимого для написания редакционных материалов и верстки полос) предоставление Подрядчику исходных материалов, планов номеров, фотографий, контактной и прочей информации для выполнения Работ.

2.1.3.	Своевременно рассматривать предложения и материалы, представленные Подрядчиком, связанные с выполнением Работ, согласовывать их, либо предоставлять мотивированный отказ от согласования.

2.1.4.	Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.

2.1.5.	Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1.	Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

    - Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и выполнение Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Заявок, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений или их последствий. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором, и не влечет возникновения права Подрядчика на их оплату. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором (в том числе, Заявкой), Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причинённых убытков.

    - Вносить изменения в Техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.

    - Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.

    - Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и/или привлеченным им Субподрядчикам.

    - Заказчик вправе предоставлять Подрядчику материалы для подготовки статей в номер периодического издания.

    - Заказчик вправе отклонить предложенные Подрядчиком редакционные материалы (статьи, фотоиллюстрации, инфографику и т.д.), если они не отвечают целям, задачам и формату периодического издания, репутации Заказчика, не соответствуют шаблонам верстки, утвержденным Заказчиком, содержат ошибки или представлены в ненадлежащем качестве.

    - В случае срыва сроков выхода номера по вине Подрядчика из-за нарушения отведенного времени на выполнение Работ или из-за выполнения Работ в ненадлежащем качестве, что требует переделки и способствует увеличению времени работы над номером, Заказчик вправе требовать от Подрядчика организации работы редакции в выходные и праздничные дни. Компенсацию оплаты работы редакции в таком случае Подрядчик осуществляет из собственных средств.

    - Заказчик вправе передать Подрядчику используемый шаблон верстки газеты. Подрядчик, по запросу Заказчика, формирует и предоставляет рекомендации по улучшению дизайна оформления или структуры шаблона верстки газеты.

  - Подрядчик обязан:

    - На свой риск, своими силами и средствами на высоком профессиональном уровне выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в объеме и с качеством, соответствующим требованиям Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и Применимого права.

    - До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

    - Выполнить Работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ, в том числе имеющих разрешения и лицензии, необходимые для выполнения Работ.

    - Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и, по письменному требованию Заказчика. предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

    - Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора и (или) сроков выполнения Работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик заблаговременно письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.6.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов, выполняемых Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.6.1 Договора.

    - Немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

      - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

      - отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения;

      - любых обстоятельствах, создающих невозможность выполнения Работ в срок, предусмотренный Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.6 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

    - Передать Заказчику результат Работ, соответствующий требованиям Договора.

    - По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки и дефекты, возникшие по вине Подрядчика или по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, и выявленные в процессе выполнения Работ, при приемке выполненных Работ, а также осуществлять доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора. Компенсировать расходы Заказчика на устранение своими силами или силами третьих лиц недостатков в результатах выполненных Работ, в случае, если Подрядчик не устраняет недостатки в установленные Заказчиком сроки.

    - Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также компенсировать любой ущерб, связанный с причинением Подрядчиком вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.

    - Письменно уведомить Заказчика о намерении приостановить выполнение Работ по Договору полностью или частично, когда такая приостановка Работ Подрядчиком допускается в соответствии с условиями Договора, законодательством Российской Федерации, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты приостановления выполнения Работ.

    - Не передавать результат Работ, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законодательством Российской Федерации и / или Договором.

    - Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – в течение 2 (двух) часов;

- хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.

    - Подписать акты сверки взаимных расчётов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчётов от Заказчика.

    - Исполнять другие обязанности в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1.	Требовать от Заказчика предоставления материалов, документов, сведений и информации, необходимых для выполнения Работ по Договору.

2.4.2.	Получать от Заказчика разъяснения и/или указания, необходимые для исполнения обязательств по Договору.

2.4.3.	При необходимости, по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, заключать договоры с Субподрядчиками в совокупности не более чем на __ (_______) процентов от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субисполнителей, как за свои собственные.

При согласовании привлечения Субисполнителей Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;

- сведения об объемах выполнения Работ Субподрядчиком;

- пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при оказании Работ;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, лицензий и разрешений, необходимых для выполнения Работ.

- Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ

3.1.	Работы по Договору выполняются в следующем порядке:

3.1.1.	Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала выполнения Работ по Заявке предоставляет Подрядчику подписанную уполномоченным представителем Заказчика Заявку на выполнение Работ (по форме Приложения № 3 к Договору) с указанием цены за единицу и общей стоимости Работ, входящих в Перечень возможных Работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) по электронной почте на адрес ____________________________________.

3.1.2.	Подрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Заявки на выполнение Работ подтверждает своё согласие на выполнение Работ, указанных Заказчиком в Заявке, на условиях, указанных Заказчиком в Заявке, путём предоставления подписанной со своей стороны Заявки на выполнение Работ. Подрядчик предоставляет Заказчику подписанную уполномоченным представителем Подрядчика Заявку на выполнение Работ по электронной почте на адрес ____________________________________.

3.1.3.	Подписание Заявки обеими Сторонами свидетельствует о согласовании Сторонами перечня Работ, необходимых для исполнения Заявки, ее содержания, ее стоимости, сроков и иных условий. Заявка с момента её подписания Сторонами становится необъемлемой частью Договора.

3.1.4.	Заказчик вправе до окончания срока выполнения Работ по Заявке вносить изменения в Заявку путем соответствующего письменного уведомления Подрядчика в порядке, аналогичном для предоставления Заявки Подрядчику (пункты 3.1.1 - 3.1.3 Договора).

Заказчик вправе до начала выполнения Работ по Заявке отказаться от соответствующей Заявки полностью либо от неисполненной части Заявки после начала её исполнения при условии оплаты Подрядчику фактически понесённых и документально подтверждённых им расходов.

3.1.5.	В случае невозможности Подрядчика выполнить Работы по Заявке полностью или в части Подрядчик обязан незамедлительно известить об этом Заказчика с указанием причин невозможности выполнения Работ.

В этом случае Заказчик вправе по своему усмотрению:

- направить новую Заявку в порядке, установленном пунктом 3.1.1 Договора и в согласованные с Подрядчиком сроки;

- расторгнуть Договор в порядке, установленном пунктом 13.1 Договора.

3.1.6.	Стороны вправе запросить друг у друга необходимые дополнительные сведения для выполнения Работ по Заявке.

3.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Стороны определяют своих представителей, уполномоченных подписывать Заявки на выполнение Работ, и письменно сообщают друг другу контакты и должности таких представителей.

3.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения выполнения Работ по Заявке направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи приемки выполненных Работ по форме Приложения № 4 к Договору / УПД в 2 (двух) экземплярах с приложением Отчета о выполнении Работ по Заявке и иных отчетных документов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пункте 3.2 Договора, Заказчик подписывает (утверждает) и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр  Акт сдачи приемки выполненных Работ / УПД  либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки выполненных Работ, а также срок на их устранение.

  - Устранение указанных недостатков и / или несоответствий, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.

  - Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.2 - 3.4 Договора.

  - Работы по Заявке считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами  Акта сдачи приемки выполненных работ/ УПД.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки Работ, указанные в Ведомости замечаний, в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 3.3 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц устранить недостатки, выявленные в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить указанные расходы Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

4.	Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора является предельной и составляет 13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 8 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»).

4.2. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по каждой отдельной Заявке, определяется такой Заявкой, подписываемой Сторонами в порядке, установленном пунктами 3.1.1 – 3.1.3 Договора.

Расчет стоимости Работ по Заявке производится в соответствии с Таблицей стоимости единичных расценок (Приложение № 2 к Договору).

4.3. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:

    - приобретение материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору;

    - заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика;

    - подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины;

    - все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора.

4.4. 	Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки НДС, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

4.5. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

4.5.1. Заказчик производит авансовый платеж в размере 10 (десяти) процентов от стоимости Работ, указанной в Заявке в соответствии с Таблицей стоимости единичных расценок (Приложение №2 к Договору) без учета НДС (при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 8 статьи 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, на основании подписанных Сторонами Заявки, и с учетом пункта 4.5.3 Договора, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала выполнения Работ по подписанной Сторонами Заявке.

4.5.2. Последующий платеж по Заявке в размере разницы между стоимостью Работ, определенной с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.2 Договора, и ранее выплаченной суммой авансового платежа, выплачиваются в течение 20 (двадцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.2 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пункта 4.5.3 Договора.

4.5.3. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного Договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

4.6. Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 Договора. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. Если изменения, указанные в пункте 2.3.5 Договора, приводят к существенному увеличению Цены Договора, то Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного распоряжения Заказчика. Стороны, при наступлении указанных обстоятельств, согласуют и подпишут дополнительное соглашение к Договору.

  - За исключением случая, указанного в пункте 4.8 Договора, любое превышение фактических объемов выполненных Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате не принимается и считается включенным в Цену Договора.

  - Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры / УПД, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком требований к оформлению счетов-фактур, он обязан произвести замену счета-фактуры/УПД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредоставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, без учета НДС.

  - Индексация цены Договора не допускается.

  - Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм причитающихся Подрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Подрядчика перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков некачественно выполненных Подрядчиком Работ.

Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.

5.	Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.

5.2. Заказчик не несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансовых платежей Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком приостановлении.

5.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ по Заявке, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.

5.4. На сумму подлежащего возврату аванса начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.

5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.6. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счета-фактуры / УПД с нарушением порядка, сроков и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления и замены счетов-фактур, предусмотренных пунктом 4.10 Договора, Заказчик также имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

5.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

  - Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.

  - Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.

  - Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.

  - Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

6.	Разрешение споров

6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, связанные, в том числе, с его заключением, исполнением, изменением, дополнением, расторжением и действительностью, разрешаются путем переговоров.

6.2. Споры, указанные в пункте 6.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 14.8 Договора.

6.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

6.5. Условия настоящего раздела Договора сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

7.	Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

7.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

7.4.  Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

7.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

7.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

8. Конфиденциальность

8.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место выполнения Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима «Коммерческой тайны»;

- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках, проводимых Заказчиком закупочных процедур.

8.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

8.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

8.5. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, может включать в себя, без ограничения приведенным перечнем:

- финансовую (бухгалтерскую) отчетность;

- учетные регистры бухгалтерского учета;

- бизнес-планы;

- договоры (соглашения) и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);

- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и его аффилированными лицами или контрагентами;

- сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;

- сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также сведения о покупателях продукции и их аффилированных лицах;

- сведения об объемах производства и/или реализации продукции и работ Заказчика или его аффилированных лиц;

- материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

8.6. Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия, в том числе:

8.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и пунктом 8.6.7 Договора;

8.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, однако, если в организации Подрядчика используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, то Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;

8.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена;

8.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;

8.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения несанкционированного раскрытия;

8.6.6. по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика;

8.6.7. раскрывать Информацию только своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;

8.6.8. не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.

8.7. Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

8.8. Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субподрядчиками.

8.9. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

9. Исключительные права и патенты

9.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, 
а также передача Заказчику результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.

9.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

В состав результата Работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), упомянутые в настоящем пункте.

9.3. В случае если Заказчику будут предъявлены требования, связанные 
с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы 
на юридических консультантов.

9.4. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации результата Работ.

При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора.

9.5. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе результата Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.

  - Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами  Акт сдачи приемки выполненных Работ / УПД.

10. Особые положения

10.1. Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:

-  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или

- соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

10.2. Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в пункте 10.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

10.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 10.1, 10.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора), при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до указанной даты расторжения.

10.4. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 10.1, 10.2 Договора.

10.5. Штраф, предусмотренный пунктом 10.4 Договора, оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 10.3 Договора.

10.6. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 10.4 Договора, при этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.

10.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 10.4, 10.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного выполнения работ или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для выполнения влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела Договора.

11.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

11.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

11.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.

11.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»).

11.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

12. Заверения Сторон

12.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

- она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;

- лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;

- она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.

12.2. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:

- учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;

- руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;

- Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

- Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;

- не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;

- Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями выполнения Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;

- Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;

- вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.

12.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.

12.4. В случае, если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пять) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 4.1 Договора.

12.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

13. Прекращение (расторжение) Договора

13.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

13.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

13.3. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.

13.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:

- нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также сроков выполнения Работ по Заявке, установленных Договором более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;

- отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;

- принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на выполнение Работ по Договору;

- наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) 
с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.2 Договора;

- установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 12 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

13.5. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 13.2, 13.3, 13.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

13.6. С даты прекращения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и в согласованные Сторонами сроки передать Заказчику результат выполненных на дату прекращения (расторжения) Договора Работ.

13.7. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе Договора, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

14. Заключительные положения

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

14.2. Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон.

Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

14.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 14.7 Договора.

14.4. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

14.5. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

14.6 Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 14.8 Договора. Использование средств электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.

14.7.	Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 14.8 Договора.

14.8.	Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю следующими способами:

14.8.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу ее места нахождения / почтовому адресу, указанному в разделе 16 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;

14.8.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя по адресу ее места нахождения / почтовому адресу, указанному в разделе 16 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;

14.8.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.

Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 14.8.1, 14.8.2 Договора.

14.9.	Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.

14.10.	Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику по денежным обязательствам, принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором.

14.11.	Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.12.	Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон..

15. Список приложений

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Таблица стоимости единичных расценок.

Приложение № 3 – Форма Заявки на выполнение Работ.

Приложение № 4 – Форма Акта сдачи –приемки выполненных Работ.

16. Адреса и платежные реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») Юридический/почтовый адрес: 660049, Россия, Красноярский край, г.о город Красноярск,г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а, пом. 1 ИНН 2460066195, КПП 997650001 р/с 40702810438090001390 в ПАО Сбербанк к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 (495)225-32-32 (495)225-37-37 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

| _________________ /__________ м.п. | _________________ /__________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору подряда

№ _____________________

от «____» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«ОКПД2 18.11.10.000. Изготовление интерактивной и печатной версии корпоративного издания РусГидро (включая доставку в филиалы и подконтрольные организации)»

Лот № 5-ДКК-2026-ИА

| Заказчик: ____________________________ ________________ /__________ м.п. | Подрядчик: ____________________________ _________________ /__________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2
к Договору подряда

№ ____________________

от «____» __________ 2026 г.

Таблица стоимости единичных расценок

| Заказчик: ___________________________ ________________ /__________ м.п. | Подрядчик: ____________________________ _________________ /__________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3
к Договору подряда

№ ____________________

от «____» __________ 2026 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

ЗАЯВКА №____ от «____» __________ 20___ г.

на выполнение Работ

по договору №______________ от «____» __________ 20____ г.

Заказчик:

Подрядчик:

Период выполнения работ:

Расчет стоимости:

| Наименование работ (в т.ч. ссылка на пункты Технического задания) | Содержание/объем/параметры выполнения работ (в соответствии с Техническим заданием) | Единица измерения | Цена за единицу, руб. без НДС | Кол-во единиц | Стоимость руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС: |  |  |  |  |  |
| НДС ___%: |  |  |  |  |  |
| Итого включая НДС: |  |  |  |  |  |

Иные требования, особенности _______________________________________________

В соответствии и в сроки, установленные п. 2.1.1. Технического задания к Договору Подрядчик представляет Отчет о выполнении работ.

| Заказчик: ___________________________ ________________ /__________ м.п. | Подрядчик: ____________________________ ________________ /__________ м.п. |
| --- | --- |
| ФОРМА ЗАЯВКИ СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА: |  |
| Заказчик: ___________________________ ________________ /__________ м.п. | Подрядчик: ____________________________ ________________ /__________ м.п. |

Приложение № 4
к Договору подряда

№ ____________________

от «____» __________ 2026 г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ –ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

Акта сдачи –приемки выполненных Работ №___ от «____» __________ 20____ г.

по Договору № _______________ от «____» ________________ 20___г.

Наименование работ: ___________________________________________________________

Период выполнения работ и номер и дата Заявки____________________________________

| Наименование работ (в т.ч. ссылка на пункты Технического задания) | Содержание/объем/параметры выполнения работ (в соответствии с Техническим заданием) | Единица измерения | Цена за единицу, руб. без НДС | Кол-во единиц | Стоимость руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС: |  |  |  |  |  |
| НДС ___%: |  |  |  |  |  |
| Всего оказано Работ по настоящему Акту включая НДС: |  |  |  |  |  |

Подрядчиком переданы Заказчику следующие отчетные документы: Отчет (с указанием количества оригиналов/копий, на каком носителе, в каком формате) _____________________________________________________________________________.

Причитается к уплате Подрядчику по данному Акту: ______________________________

| Заказчик: ___________________________ ________________ /__________ м.п. | Подрядчик: ____________________________ ________________ /__________ м.п. |
| --- | --- |

ФОРМА АКТА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА:

| Заказчик: ___________________________ ________________ /__________ м.п. | Подрядчик: ____________________________ ________________ /__________ м.п. |
| --- | --- |

Для договоров, заключенных в рамках операционной (текущей) деятельности Общества.

Применяется в случае, если Контрагент является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Применяется в случае наличия между Сторонами заключенного соглашения о переходе на электронный юридически значимый документооборот (Соглашения об ЭДО).

Применяется в случае подписания собственноручно без использования усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП).