Технические требования

ОКПД 2 62.01.11.000 Разработка проектного решения и реализация модернизации импортозамещения инфраструктурных сервисов: Единая служба каталога, DNS, DHCP, сервис синхронизации времени (NTP), системы IDM, IAM/SSO ПАО «РусГидро»

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания работ	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2. Требования к продукции	7

2.1. Требования по объемам и срокам	7

2.1.1. Требования к объемам работ	7

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	7

2.2. Требования к качеству продукции	9

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	30

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	31

Приложения	32

Приложение № 1	33

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| Сокращение | Обозначение |
| --- | --- |
| IDM, IAM/SSO | IDM (Identity Management) – информационная система, обеспечивающая централизованное управление учетными записями и правами пользователей информационных систем компании, которая функционирует на стыке управления IT-ресурсами, обеспечения информационной безопасности и эффективности бизнеса |
| ЕСК | Единая служба каталога – целевая служба каталога ПАО «РусГидро» на базе отечественных программных продуктов |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИИС | Инфраструктурная информационная система |
| ИС | Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств |
| ИТ | Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов |
| ИТКС | Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники |
| ИТ-процесс | Совокупность методов, технических средств, персонала и организационных мер, направленных на повышение и поддержание качества предоставления ИТ-услуг для бизнеса |
| КИС | Корпоративная информационная система |
| Коннектор IDM | Подключаемый к IDM программный модуль, реализующий логику взаимодействия с подключаемой к IDM информационной системой |
| КСУИБ | Комплексная система управления информационной безопасностью |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| СИБ | Система информационной безопасности |
| УИД | Единый уникальный атрибут для идентификации пользователей во всех ИС |
| ЦОД | Центр обработки данных |

## Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 62.01.11.000 Разработка проектного решения и реализация модернизации импортозамещения инфраструктурных сервисов: Единая служба каталога, DNS, DHCP, сервис синхронизации времени (NTP), системы IDM, IAM/SSO ПАО «РусГидро» в рамках исполнения инвестиционного проекта: P_T-1010-269

## Цель оказания работ

Целью работ является разработка и реализация модернизации технических решений в части:

- импортозамещения платформ инфраструктурных сервисов корпоративной вычислительной сети ПАО «РусГидро» (Единая служба каталога (ЕСК), сервис разрешения имен (DNS), сервис динамической настройки узла (DHCP), сервис синхронизации времени (NTP));

- комплексной системы управления информационной безопасности ПАО «РусГидро» в части внедрения системы управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам (IDM, IAM/SSO) ПАО «РусГидро».

Работы выполняются для обеспечения реализации программы импортозамещения иностранного программного обеспечения в ИТ-инфраструктуре ПАО «РусГидро» в соответствии с Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 г. с перспективой до 2030 г. (утв. Протоколом заседания совета директоров от 31.05.2024 № 374).

Для достижения указанных целей в ходе работ должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обследование текущей реализации инфраструктурных сервисов корпоративной вычислительной сети, информационных систем (далее – ИС) и процессов управления учетными записями и доступом в ИС ПАО «РусГидро»;

- разработка проектных решений в части реализации инфраструктурных сервисов корпоративной вычислительной сети и миграции ИС, а также в части автоматизации процессов управления учетными записями и доступом в ПАО «РусГидро» на базе отечественных программных продуктов;

- внедрение проектных решений в части инфраструктурных сервисов корпоративной вычислительной сети, миграции ИС и автоматизации процессов управления учетными записями и доступом в ПАО «РусГидро» на базе отечественных программных продуктов.

## Существующее положение

В рамках распределенной ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро функционирует большое количество ИС, в процессах внедрения и эксплуатации каждой из ИС требуется обеспечивать решение задач:

- связанных с интеграцией ИС с инфраструктурными сервисами (ЕСК, DNS, DHCP, NTP) корпоративной вычислительной сети ПАО «РусГидро»;

- связанных с управлением учетными записями и правами доступа значительного количества пользователей в ИС;

- связанных с управлением доступом (IAM/SSO) пользователей в ИС.

В данное время инфраструктурные сервисы корпоративной вычислительной сети ПАО «РусГидро» обеспечиваются службами корпоративного домена на базе ПО Microsoft Active Directory (Microsoft AD), процессы управления учетными записями и правами доступа в ИС не автоматизированы.

В соответствии с настоящими техническими требованиями необходимо обеспечить разработку и реализацию решений:

- в части миграции инфраструктурных сервисов, ИС, учетных записей пользователей, компьютеров с платформы MS AD на отечественную платформу;

- в части внедрения системы IDM для автоматизации процессов управления учетными записями и правами доступа пользователей в ИС;

- в части внедрения системы IAM/SSO для автоматизации процессов доступа пользователей в ИС.

В контур работ входят сегменты корпоративной вычислительной сети ПАО «РусГидро», функционирующие на 22 площадках, указанных в таблице Таблица 1.

Таблица 1. Площадки ПАО «РусГидро» в контуре работ

| №п/п | Подразделения Заказчика | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ПАО «РусГидро» |  |
|  | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» | г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2а |
|  | Центр обработки данных M9 | г. Москва |
|  | Центр обработки данных ДВ | г. Владивосток |
|  | Виртуальный ЦОД | г. Москва |
|  | Филиалы ПАО «РусГидро» |  |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | 676730, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» | 617760, Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС д. 1/2 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | 368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 5 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» | 445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» | 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское, д. 100 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» | 676244, Российская Федерация, Амурская область, г. Зея |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | 614030, Российская Федерация, г. Пермь |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» | 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | 357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» | 606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» | 630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» | 429954, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» | 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1а |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» | 369244, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район п. Правокубанский |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 362049, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» | 360024, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, а/я 9 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» | 413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-25, а/я 21 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего» | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки |

Перечень объектов учета Заказчика, входящих в контур работ указан в Таблице Таблица 2.

Таблица 2. Перечень объектов учета Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПАО «РусГидро» |  |  |
|  | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» | 117393, Российская Федерация, г. Москва | Программно-аппаратный комплекс систем ИТ-инфраструктуры общего назначения, инв. № ОГ00006946 |
|  | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» | Адрес размещения ЦОД М9: арендуемое помещение у ПАО «Ростелеком» | Программно-аппаратный комплекс «Комплексная система управления информационной безопасностью исполнительного аппарата», инв. № ОГ00008726 |

## Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчиком по запросу Подрядчика может быть предоставлен доступ к текущей службе каталога в соответствии с правилами подключения к корпоративной сети передачи данных ПАО «РусГидро». Основную информацию о текущей конфигурации службы каталога, о текущей реализации взаимодействий ИС с инфраструктурными сервисами, в том числе используемые программные платформы на базе которых функционируют ИС, типы аутентификации, атрибуты каталога и т.д., должны быть определены Подрядчиком в процессе аудита и предпроектного обследования, выполняемого в большей степени самостоятельно.

Взаимодействие между Заказчиком и Подрядчиком должно осуществляться посредством корпоративных средств связи Заказчика и Подрядчика. В целях сбора необходимых исходных данных Подрядчик предоставляет Заказчику соответствующие запросы и проводит интервьюирование ответственных лиц Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные данные не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующих запросов. При необходимости, для уточнения исходных данных, работникам Подрядчика может быть предоставлен доступ на территорию объектов Заказчика в соответствии с требованиями к пропускному и внутриобъектовому режимам, установленных на соответствующих площадках Заказчика в контуре работ.

# Требования к продукции

## Требования по объемам и срокам

### Требования к объемам работ

Таблица 3. Перечень и объем работ

| №п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предпроектное обследование |  |  |
|  | Предпроектное обследование в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС – отчет о предпроектном обследовании | Документ | 1 |
|  | Предпроектное обследование в части IDM – отчет о предпроектном обследовании | Документ | 1 |
|  | Предпроектное обследование в части IAM/SSO – отчет о предпроектном обследовании | Документ | 1 |
|  | Проектирование |  |  |
|  | Разработка концепции целевой архитектуры инфраструктурных сервисов, IDM, IAM/SSO | Комплект документов | 1 |
|  | Разработка технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС | Комплект документов | 1 |
|  | Разработка технорабочего проекта на внедрение системы IDM | Комплект документов | 1 |
|  | Разработка технорабочего проекта на внедрение системы IAM/SSO | Комплект документов | 1 |
|  | Реализация проектных решений |  |  |
|  | Реализация технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС | Условная единица | 1 |
|  | Реализация технорабочего проекта на внедрение системы IDM | Условная единица | 1 |
|  | Реализация технорабочего проекта на внедрение системы IAM/SSO | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| №п/п | Наименование работ (этап работ) | Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предпроектное обследование |  |  |
|  | Предпроектное обследование в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС | Дата заключения договора | 6 календарных месяцев и 15 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Предпроектное обследование в части IDM |  |  |
|  | Предпроектное обследование в части IAM/SSO |  |  |
|  | Проектирование |  |  |
|  | Разработка концепции целевой архитектуры инфраструктурных сервисов, IDM, IAM/SSO | 6 календарных месяцев и 16 календарных дней с даты заключения договора | 11 календарных месяцев и 15 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Разработка технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС |  |  |
|  | Разработка технорабочего проекта на внедрение системы IDM |  |  |
|  | Разработка технорабочего проекта на внедрение системы IAM/SSO |  |  |
|  | Реализация проектных решений |  |  |
|  | Реализация технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС | 11 календарных месяцев и 16 календарных дней с даты заключения договора | 23 календарных месяцев и 16 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Реализация технорабочего проекта на внедрение системы IDM |  |  |
|  | Реализация технорабочего проекта на внедрение системы IAM/SSO |  |  |
| - 4. | Предоставление прав использования программного обеспечения | 10 календарных месяцев с даты заключения договора | 11 календарных месяцев с даты заключения договора |

## Требования к качеству продукции

Таблица 5. Требования к качеству продукции

Наименование работ: «ОКПД 2 62.01.11.000 Разработка проектного решения и реализация модернизации импортозамещения инфраструктурных сервисов: Единая служба каталога, DNS, DHCP, сервис синхронизации времени (NTP), системы IDM, IAM/SSO ПАО «РусГидро» в рамках исполнения инвестиционного проекта: P_T-1010-269

| №п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к работам |  |  |  |  |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Выполнение работ и разработка документации должна осуществляться в соответствии с учетом требований следующих документов: - Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; - Методический документ «Методика оценки угроз безопасности информации», (утв. ФСТЭК России от 05.02.2021 г.); - ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; - ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; - ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем; - ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; - ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; - ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. - Техническая политика ПАО «РусГидро» (утв. протоколом Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 г. №307); - Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро (утв. протоколом Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 01.11.2021 г. №335); - Техническая политика в области информационных технологий Группы РусГидро (утв. решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 г. №1504пр)); - приказ ПАО «РусГидро» от 12.10.2021 г. №958 «Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «РусГидро» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями: - регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». - положений о пропускном и внутриобъектовом режимах соответствующих площадок в контуре работ, указанных в таблице 1 настоящих технических требований. - подготовку рабочих мест и допуск работников Подрядчика к выполнению работ выполняет персонал Заказчика | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |
|  | Требования к оборудованию и программному обеспечению, используемому для выполнения работ | Для разработки документации и выполнения работ Подрядчик должен использовать технические и программные средства, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения и санкции соответствующих правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика. Подрядчиком должно быть исключено применение личных технических и программных средств принадлежащего работникам Подрядчика. Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и корпоративные файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование некорпоративных (личных) адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и программным средствам, используемым в проектных решениях | Все технические и программные средства, используемые в проектных решениях, должны быть отечественного производства, в т.ч. должно быть исключено применение средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними, а также использование сервисов (работ, услуг) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемых (выполняемых, оказываемых) этими организациями | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к программному обеспечению ЕСК | Для реализации ЕСК должно использоваться программное обеспечение, соответствующее следующим требованиям: - Программное обеспечение (далее – Продукт) должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. - Продукт и встроенные в него программные модули должен без разработки, закупки и установки в информационную систему Заказчика дополнительного программного обеспечения реализовывать функции, представленные ниже. - Аутентификация пользователей по протоколам LDAP(S) и Kerberos: - поддержка возможности использования единого идентификатора для доступа ко всем разрешенным ресурсам и системам для решения задач строгой и сквозной аутентификации пользователей. - поддержка аутентификации и доступа к каталогу по протоколу LDAPS - поддержка Privilege Attribute Certificate в составе билетов Kerberos - модули LDAP и Kerberos должны быть реализованы без использования OpenSource компонент/ - Управление конфигурацией домена: - создание, редактирование и удаление сайтов, привязка сайтов к подсетям; - привязка доменных клиентов к ближайшим контроллерам домена на основании подсетей; - управление репликацией между контроллерами домена в составе добавления, удаления контролеров домена, привязки контроллеров домена к сайтам - управление связями и расписанием репликации - возможность создания контроллера домена только для чтения/ - Управление параметрами групповых политик: - управление иерархией и составом параметров групповых политик; - управление политиками паролей и аутентификации; - управление политиками SUDO; - управление правилами доступа на уровне хостов. - Управление Kerberos: - управление службами Kerberos; - управление политиками выдачи билетов Kerberos. - Управление параметрами пользователей, групп и других объектов каталога: - создание, модификация и изменение объектов каталога - поддержка вложенности групп, поддержка связи группа-группа - расширение схемы в части добавления атрибутов объектов каталога - расширение схемы в части создания нового класса объектов, в том числе основываясь на существующих. - Управление доверительными отношениями: - создание входящих доверительных отношений с доменами Microsoft Active Directory; - создание исходящих доверительных отношений с доменами Microsoft Active Directory; - создание входящих доверительных отношений с доменами Продукта; - создание исходящих доверительных отношений с доменами Продукта; - возможность аутентификации и авторизации под учетными записями пользователей Microsoft Active Directory в доменах под управлением Продукта; - возможность аутентификации и авторизации под учетными записями пользователей Продукта в доменах под управлением Microsoft Active Directory; - возможность добавления учетных записей пользователей Microsoft Active Directory в группы домена Продукта; - возможность добавления учетных записей пользователей доменов Продукта в группы домена Microsoft Active Directory; - миграция объектов Microsoft Active Directory с сохранением структуры вложенности объектов, SidHistory, членства в группах и паролей. - Управление структурой подразделений: - возможность настройки организационной структуры подразделений в иерархическом виде; - создание, удаление, модификация и перемещение организационных подразделений; - перемещение объектов между организационными подразделениями; - возможность обращения к объектам каталога по отличительному имени (Distinguished Name) с указанием родительских подразделений; - возможность использования подразделений при указании базы поиска (Base DN). - Управление групповыми политиками: - создание, редактирование, удаление групповых политик; - назначение групповых политик на подразделения; - суммирование групповых политик согласно иерархии подразделений от вышестоящего к нижестоящему; - возможность блокировки наследования групповых политик и создания принудительных ссылок, игнорирующих наследование; - возможность включения и отключения политики, а также установка необходимых значений параметра групповой политики, которые будут применены на целевом компьютере или пользователе; - возможность установки приоритета применения групповой политики в рамках назначенного подразделения; - возможность фильтрации применения политики на основании членства пользователя или компьютера в группе безопасности; - возможность просмотра отчета по назначенным параметрам групповых политик; - обращение клиентов групповых политик к серверам системы в режиме Pull. - Установка и обновление программного обеспечения: - поддержка политик установки, удаления и обновления ПО для пользователей и компьютеров; - управления параметрами программного обеспечения аналогично групповым политикам с возможностью применения на компьютерах выбранных подразделений. - Управление службой разрешения имен: - хранение данных DNS зоны в каталоге - динамические обновления DNS записей для клиентов домена - управление перенаправлением DNS запросов. - Интеграция со службой синхронизации времени. - Управление службой печати: - назначение принтеров на компьютеры и пользователей посредством групповых политик. - автоматическое подключение сетевых принтеров доменным клиентом. - Управление доступом: - Контроль доступа к объектам каталога на основе членства в группах; - Возможность назначения гранулярных разрешений на отдельные атрибуты объектов каталога; - Механизм наследования разрешений от родительских подразделений; - Механизм блокировки наследования; - Контроль доступа к объектам каталога должен осуществляться при доступе по любому интерфейсу системы. - Мониторинг: - Передача данных о работе компонентов LDAP в систему мониторинга; - Передача данных о работе компонентов Kerberos KDC в систему мониторинга; - Передача данных о производительности базы данных и подсистемы репликации в систему мониторинга. - Журналирование событий: - журналирование следующих типов событий: события входа пользователя, события создания/изменения/удаления объектов каталога, события изменения разрешений на объекты каталога, событие очистки журнала безопасности; - журналирование успешных и неуспешных действий; - Защита журнала безопасности от несанкционированных изменений; - возможность передачи событий в SIEM систему. - Навигация и поиск объектов: - навигация по доменной иерархии подразделений в режиме дерева каталога; - индексирование атрибутов для поиска объектов каталога - поиск объектов по всей иерархии и в заданном подразделении (учетные записи пользователей, учетные записи персональных компьютеров, группы безопасности. - Совместимость с ОС Astra Linux, Alter OS (для клиентской и сервер-ной части ЕСК) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  |  |
|  | Квалификация и опыт персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники Подрядчика, обеспечивающие выполнение работ, должны быть обучены, иметь подготовку и опыт не менее 3-х лет в областях: - проектирования и развертывания/настройки серверных операционных систем на базе ОС Microsoft Windows Server и Linux, программных платформ инфраструктурных сервисов (службы каталога, DNS, DHCP, NTP, в т.ч. на базе платформ Microsoft Windows, AD и отечественных ОС и служб каталога), а также в области разработки решений в части миграции/интеграции ИС с инфраструктурными сервисами; - проектирования и внедрения систем IDM, IAM/SSO. Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ, должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ. В течение 5 дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающие наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием в области информационных технологий и информационной безопасности либо прошедших соответствующую профессиональную переподготовку в количестве не менее 5 (пяти) человек. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности выполнения работ и охране труда |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, относящиеся к сфере деятельности и проведения работ. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все иные законодательные и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик, в случае необходимости, обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам этапа предпроектного обследования |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам предпроектного обследования в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС | В ходе работ на этапе предпроектного обследования в части импортозамещения инфраструктурных сервисов Подрядчиком должен быть проведен сбор и анализ исходных данных необходимых для разработки и последующей реализации технических решений в части импортозамещения инфраструктурных сервисов. По результатам выполнения работ данного этапа Подрядчик должен разработать отчет, в т.ч. содержащий следующие сведения для площадок, входящих в контур работ и указанных в таблице Таблица 1: - краткое описание текущей реализации инфраструктурных сервисов (ЕСК, DNS, DHCP, NTP), в т.ч. текущая архитектура Microsoft AD и ЕСК, иные используемые программные платформы, доверительные отношения между доменами и т.д. - реестр ключевых ИС (не более 30 ИС (в их числе ИИС, КИС, СИБ), взаимодействующих с текущими инфраструктурными сервисами на базе Microsoft AD) с описанием: используемых в ИС типов аутентификации (Kerberos / LDAP / NTLM / OAuth(IdP) / SAML), атрибутов объектов каталога и т.п; - схемы именования объектов в исходных службах каталога на базе Microsoft AD; - результаты анализа (сводная матрица) зависимостей ключевых ИС от сервисов на базе Microsoft AD, степени совместимости с ЕСК, возможности применения единого уникального атрибута без доменных префиксов/суффиксов (УИД) для идентификации пользователей в ИС (в т.ч. за счет изменений ИС и/или за счет применения IDM, IAM/SSO); - описание общих принципов обеспечения информационной безопасности инфраструктурных сервисов (например, интеграции с существующими у Заказчика системами ИБ SIEM, VM, 2FA и т.д.); - требования Заказчика к целевой архитектуре и функциональности инфраструктурных сервисов; - требования Заказчика и ограничения в части перевода ИС на использование ЕСК; - иные сведения, необходимые для качественной разработки технических решений в части импортозамещения инфраструктурных сервисов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам предпроектного обследования в части внедрения системы IDM, IAM/SSO | В ходе работ на данном этапе предпроектного обследования в части внедрения системы IDM, IAM/SSO Подрядчиком должен быть проведен сбор и анализ исходных данных необходимых для разработки и последующей реализации технических решений в части внедрения систем IDM, IAM/SSO. По результатам выполнения работ данного этапа Подрядчик должен разработать отчет, в т.ч. содержащий: 1. Основные данные о текущей инфраструктуре Заказчика с описанием: - ключевых ИС (не более 30 ИИС, КИС, СИБ), в т.ч. применяемые в них способы управления доступом и используемые типы аутентификации (Kerberos / LDAP / NTLM / OAuth(IdP) / SAML); группы субъектов доступа (УЗ пользователей КИС, ИИС, СИБ и сервисные УЗ и т.д.); кадровые процессы, связанные с управлением доступом в ИС (не более 20 основных процессов - прием на работу, перемещение между отделами, временное замещение должностей, совмещение должностей, отпуск, больничный, увольнение, временное ограничение доступа по событиям ИБ, и т.д.); - кадровых ИС (источники кадровых данных), функционирующих в инфраструктуре Заказчика. 2. Исходные данные для выбора ПО IDM, IAM/SSO и проектирования решений в части внедрения систем IDM, IAM/SSO, в т.ч.: - кадровые ИС (источники кадровых данных), выбранные для интеграции с системой IDM; - управляемые КИС, ИИС, СИБ (не более 10, например ЕСК, VK Workspace, 1С ЗУП, 1С ФЭУ, СЭДО Докумино, Корпоративный портал и т.д.), включенные в контур работ по согласованию с Заказчиком из реестра ключевых ИС; - определение основных процессов управления правами доступа в ИС, автоматизация которых должна обеспечиваться системой IDM (не более 10 процессов, связанных кадровыми изменениями, например: прием работников на работу, перемещение между отделами, временное замещение должностей, совмещение должностей, отпуск, больничный, увольнение, временное ограничение доступа по событиям ИБ, и т.д.); - описание общих принципов обеспечения информационной безопасности систем IDM, IAM/SSO (например, интеграции с существующими у Заказчика системами ИБ SIEM, VM, 2FA и т.д.); - требования Заказчика к целевой архитектуре и функциональности систем IDM, IAM/SSO; - требования Заказчика и ограничения в части подключения ИС к системам IDM, IAM/SSO; - иные сведения, необходимые для качественной разработки технических решений по в части внедрения систем IDM, IAM/SSO. 3. Определение критериев выбора и выбор ПО IDM, IAM/SSO для разработки технических решений в части внедрения систем IDM, IAM/SSO: - описание перечня критериев выбора (стоимость (внедрения, владения, масштабирования), требования к ресурсам, производительность, совместимость и интеграция с текущей инфраструктурой, масштабируемость, обслуживаемость, поддержка, обеспечение ИБ, интеграции, гибкость реализации сценариев процессов управления доступом и т.п.) ПО IDM, IAM/SSO; - определение основных отечественных платформ IDM, IAM/SSO представленных на рынке (не более 10) для проведения оценки критериев; - определение качественных и количественных значений критериев оценки ПО IDM, IAM/SSO; - сводный анализ значений критериев и обоснование выбранного ПО IDM, IAM/SSO для дальнейшего внедрения | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам этапа проектирования |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам разработки концепции целевой архитектуры | В ходе работ на данном этапе Подрядчиком, с учетом исходных данных и требований Заказчика, полученных на этапе предпроектного обследования, должна быть разработана Концепция целевой архитектуры, включающая в том числе: - описание целевой архитектуры инфраструктурных сервисов, IDM, IAM/SSO в комплексе, включая ПО для миграции и резервного копирования ЕСК; - описание этапов и принципов внедрения инфраструктурных сервисов, миграции пользователей и компьютеров на целевую ЕСК и с учетом необходимости: - обеспечения гибридного режима функционирования в переходный период Microsoft AD и ЕСК; - администрирования инфраструктурных сервисов исходной и целевой инфраструктур, синхронизации изменений учетных записей и паролей в Microsoft AD и ЕСК. - описание этапов и принципов внедрения систем IDM, IAM/SSO; - описание этапов и принципов миграции ИС с Microsoft AD на ЕСК, для разных групп ключевых ИС с учетом необходимости: - применения УИД для идентификации пользователей во всех ИС; - обеспечения миграции частями по совместимым группам пользователей и ИС. - описание тестовой среды для инфраструктурных сервисов, IDM, IAM/SSO, необходимой для отработки технических решений и процессов миграции; описание должно включать требования к вычислительным ресурсам, сетевому взаимодействию и составу ПО для тестового стенда | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к созданию тестовой среды | В ходе работ на данном этапе Подрядчиком должно быть обеспечено сопровождение работ (работы проводятся сотрудниками Заказчика в соответствии с концепцией целевой архитектуры) по развертыванию тестовой среды инфраструктурных сервисов, IDM, IAM/SSO. Тестовая среда может использоваться Подрядчиком в ходе разработки технорабочего проекта | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам разработки технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС | В ходе работ на данном этапе Подрядчиком, с учетом исходных данных, полученных на этапе предпроектного обследования, должны быть разработаны технические решения в части целевого состояния инфраструктурных сервисов на базе платформы ЕСК и решений в части обеспечения поэтапного перехода с платформы Microsoft AD на ЕСК, включая ПО для миграции и резервного копирования ЕСК, в т.ч. должны быть разработаны: 1. Техническое задание на разработку технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов; 2. Технорабочий проект в части импортозамещения инфраструктурных сервисов, в составе: - ведомость технорабочего проекта; - пояснительная записка с описанием: - целевого состояния инфраструктурных сервисов (описание целевой архитектуры, настроек ПО, требований к необходимым вычислительным ресурсам и т.д.); - описание целевой схемы именования объектов ЕСК; - решений в части обеспечения поэтапного перехода на новую платформу инфраструктурных сервисов; - решений в части поэтапной миграции разных групп ключевых ИС (не более 30 ИИС, КИС, СИБ) и пользователей; - решений в части масштабирования инфраструктурных сервисов и настройки доверительных отношений между доменами (при необходимости); - решений в части интеграции с системами IDM, IAM/SSO; - технических и организационных решений в части обеспечения информационной безопасности внедряемых инфраструктурных сервисов встроенными средствами ОС и ЕСК, в т.ч. в части взаимодействия с исходными доменами MS AD. - структурная схема целевого состояния инфраструктурных сервисов; - структурная схема состояния инфраструктурных сервисов на переходной период; - матрица межсетевого взаимодействия для инфраструктурных сервисов; - методика миграции пользователей и ИС на целевую ЕСК (с общим описанием подходов для ИС с разным типом аутентификации); - реестр рисков (с мерами по их снижению); - план производства работ (ППР) по миграции инфраструктурных сервисов - ППР по миграции для каждой ИС (не более 30 ИИС, КИС, СИБ) с уточненным описанием процедуры миграции; - ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам разработки технорабочего проекта на внедрение системы IDM | В ходе работ на данном этапе Подрядчиком, с учетом исходных данных, полученных на этапе предпроектного обследования, должны быть разработаны технические решения в части внедрения системы IDM, в т.ч. должны быть разработаны: 1. Техническое задание на разработку технорабочего проекта в части внедрение системы IDM; 2. Технорабочий проект в части внедрение системы IDM в составе: - ведомость технорабочего проекта; - пояснительная записка с описанием: - целевого состояния и этапов внедрения решений в части системы IDM (архитектура разрабатываемого проектного решения должна предусматривать возможность его дальнейшего тиражирования на подконтрольные общества Группы РусГидро, которое планируется обеспечить на последующих этапах внедрения системы IDM); - требования к ресурсам (вычислительным, сетевым и т.д.), необходимым для развертывания ПО IDM в тестовой и продуктивной среде; - описание решений по развертыванию ресурсов и инсталляции ПО системы IDM; - описание решений в части интеграции IDM с инфраструктурными сервисами ЕСК, DNS, DHCP, NTP, а также IAM\SSO, необходимыми для работы системы IDM; - описание алгоритмов и правил связывания существующих учётных записей в управляемых ИС с учётными записями в службе каталога и/или в IDM; - описание решений в части интеграции системы IDM c источником кадровых данных (кадровой ИС), с учетом необходимости разработки или доработки коннектора IDM; - описание решений в части интеграции системы IDM c управляемыми КИС, ИИС, СИБ (не более 10, например ЕСК, VK Workspace, 1С ЗУП, 1С ФЭУ, СЭДО Докумино, Корпоративный портал и т.д.), включенными в контур работ, с учетом необходимости разработки или доработки коннектора IDM; - описание решений (сценариев) в части автоматизации управления доступом в рамках бизнес-процессов, включенных в контур работ, включающее разработку моделей бизнес-процессов для каждого кадрового события из числа включённых в контур работ с описанием необходимости разработки или доработки форм заявок и компонентов бизнес-процессов; - описание решений по первичной настройке функциональности системы IDM, включая: контроль SoD-конфликтов (разделение обязанностей, конфликты ролей/полномочий), периодический пересмотр прав доступа работников (аттестация), проведение аудита предоставленных доступов; - описание решений по резервированию и восстановлению ПО системы IDM; - описание решений по обеспечению отказоустойчивости системы IDM для продуктивной среды; - описание решений по мониторингу ПО системы IDM; - описание решений по формированию отчётности в IDM в соответствии с бизнес-потребностями Заказчика; - описание решений в части обеспечения информационной безопасности системы IDM (интеграция с текущими СИБ), с учетом необходимости разработки или доработки коннекторов IDM; - описание решений по обеспечению масштабирования системы IDM. - структурная схема системы IDM; - матрица межсетевого взаимодействия для системы IDM; - ППР (в т.ч. описание процедур развертывания ресурсов и инсталляции ПО, интеграции с кадровой и управляемыми ИС, настройки сценариев автоматизации); - ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ) системы IDM. Решения в части системы IDM должны разрабатываться с учетом решений, разрабатываемых в части импортозамещения инфраструктурных сервисов (в соответствии с п. 2.1.2.3 настоящей таблицы) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам разработки технорабочего проекта на внедрение системы IAM\SSO | В ходе работ на данном этапе Подрядчиком, с учетом исходных данных, полученных на этапе предпроектного обследования, должны быть разработаны технические решения в части внедрения системы IAM\SSO, в т.ч. должны быть разработаны: 1. Техническое задание на разработку технорабочего проекта в части внедрение системы IAM\SSO; 2. Технорабочий проект в части внедрение системы IAM\SSO в составе: - ведомость технорабочего проекта; - пояснительная записка с описанием: - целевого состояния и этапов внедрения решений в части системы IAM\SSO (архитектура разрабатываемого проектного решения должна предусматривать возможность его дальнейшего тиражирования на подконтрольные общества Группы РусГидро, которое планируется обеспечить на последующих этапах внедрения системы IAM\SSO); - требования к ресурсам (ВМ, сеть и т.д.), необходимым для развертывания ПО IAM\SSO; - описание решений по развертыванию ресурсов и инсталляции ПО IAM\SSO; - описание решений в части интеграции системы IAM\SSO с инфраструктурными сервисами ЕСК, DNS, DHCP, NTP, а также IDM, необходимыми для работы системы IAM\SSO; - описание решений в части интеграции системы IAM\SSO c управляемыми КИС, ИИС, СИБ (не более 10, например ЕСК, VK Workspace, 1С ЗУП, 1С ФЭУ, СЭДО Докумино, Корпоративный портал и т.д.), включенными в контур работ; - описание решений по резервированию и восстановлению ПО системы IAM\SSO; - описание решений по мониторингу ПО системы IAM\SSO; - описание решений в части обеспечения информационной безопасности системы IAM\SSO (интеграция с текущими СИБ); - описание решений по обеспечению масштабирования системы IAM\SSO. - структурная схема системы IAM\SSO; - матрица межсетевого взаимодействия для системы IAM\SSO; - ППР (в т.ч. описание процедур развертывания ресурсов и инсталляции ПО, интеграции с управляемыми ИС); - ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ) системы IAM\SSO. Решения в части системы IAM\SSO должны разрабатываться с учетом решений, разрабатываемых в части импортозамещения инфраструктурных сервисов (в соответствии с п. 2.1.2.3 настоящей таблицы) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам этапа реализации проектных решений |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам реализации технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и миграции ИС | В ходе работ на данном этапе Подрядчиком должно быть обеспечено выполнение работ по реализации технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов, в т.ч.: - обеспечивает консультирование в части работ по развертыванию (в т.ч. , ПО для миграции и резервного копирования ЕСК) и базовой настройке инфраструктурных сервисов (в т.ч. на стороне исходной службы каталога MS AD), а также операций, выполняемых на этапах миграции каждой ИС и т.д.; - обеспечивает анализ отказов и ситуаций, связанных с нестабильной работой инфраструктурных сервисов и каждой мигрируемой ИС, разрабатывает методы устранения причин указанных отказов и ситуаций (при необходимости корректирует решения в составе технорабочего проекта). - обеспечивает подготовку отчета о выполненных работах в части миграции каждой ИС. - В ходе работ на данном этапе Подрядчиком также должно быть обеспечены разработка комплекта эксплуатационной документации на инфраструктурные сервисы (Регламент штатного обслуживания; Регламент аварийного обслуживания; Регламент резервного копирования; Руководство оператора службы поддержки пользователей; Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA); Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp); Полное руководство пользователя; Руководство администратора системы; Спецификации ИТ-услуг; Параметры мониторинга ИС; Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации; Проект ТТ на техническую поддержку ИС; Реестр ресурсов информационной системы; Регламент ведения учетных записей; Матрица ролевой модели; Протокол передачи ИС в ПЭ; Руководство Администратора ИБ), в т.ч. в части: - эксплуатации/обслуживания; - масштабирования ресурсов; - резервирования и восстановления; - мониторинга; - обеспечения ИБ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам реализации технорабочего проекта на внедрение системы IDM | В ходе работ на данном этапе Заказчиком должно быть обеспечено: - выполнение работ по доработке кадровой и управляемых систем для интеграции с IDM; - подготовка и предоставление инфраструктуры тестовых и продуктивных сред; - предоставление тестовой кадровой системы и тестовых копий управляемых систем с доступными механизмами интеграции с IDM. В ходе работ на данном этапе Подрядчиком должно быть обеспечено выполнение работ по разработке и доработке коннекторов IDM, настройке IDM в тестовом контуре Заказчика, настройке интеграции с кадровой системой и управляемыми системами в тестовом контуре Заказчика, разработке и настройке бизнес-процессов, прохождению тестирования в тестовом контуре Заказчика. В ходе работ на данном этапе Подрядчиком должно быть обеспечено выполнение работ по реализации технорабочего проекта в части внедрения системы IDM в продуктивный контур Заказчика, в т.ч.: - развертывание и настройка системы IDM, интеграция кадровых и управляемых ИС, настройка сценариев автоматизации процессов управления доступом и т.д.; - анализ отказов и ситуаций, связанных с нестабильной работой кадровых и управляемых ИС, разработка методов устранения причин указанных отказов и ситуаций (при необходимости корректировка решения в составе технорабочего проекта). - разработка комплекта эксплуатационной документации на систему IDM (Регламент штатного обслуживания; Регламент аварийного обслуживания; Регламент резервного копирования; Руководство оператора службы поддержки пользователей; Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA); Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp); Полное руководство пользователя; Руководство администратора системы; Спецификации ИТ-услуг; Параметры мониторинга ИС; Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации; Проект ТТ на техническую поддержку ИС; Реестр ресурсов информационной системы; Регламент ведения учетных записей; Матрица ролевой модели; Протокол передачи ИС в ПЭ; Руководство Администратора ИБ), в т.ч. в части: - эксплуатации/обслуживания; - масштабирования ресурсов; - резервирования и восстановления; - мониторинга; - обеспечения ИБ. - проведение испытаний системы IDM в соответствии с ПМИ, в т.ч.: - предварительные испытания; - опытная эксплуатация; - приемо-сдаточные испытания |  |  |  |
|  | Требования к результатам реализации технорабочего проекта на внедрение системы IAM\SSO | В ходе работ на данном этапе Подрядчиком должно быть обеспечено выполнение работ по реализации технорабочего проекта в части внедрения системы IAM\SSO, в т.ч.: - выполнение работ по развертыванию и настройке системы IAM\SSO; - выполнение работ по настройке аутентификации пользователей в ключевых ИС (не более 30 ИИС, КИС, СИБ) на основе УИД. В ходе работ на данном этапе Подрядчиком также должно быть обеспечено: - разработка комплекта эксплуатационной документации на систему IAM\SSO (Регламент штатного обслуживания; Регламент аварийного обслуживания; Регламент резервного копирования; Руководство оператора службы поддержки пользователей; Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA); Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp); Полное руководство пользователя; Руководство администратора системы; Спецификации ИТ-услуг; Параметры мониторинга ИС; Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации; Проект ТТ на техническую поддержку ИС; Реестр ресурсов информационной системы; Регламент ведения учетных записей; Матрица ролевой модели; Протокол передачи ИС в ПЭ; Руководство Администратора ИБ), в т.ч. в части: - эксплуатации/обслуживания; - масштабирования ресурсов; - резервирования и восстановления; - мониторинга; - обеспечения ИБ. - проведение испытаний системы IAM\SSO в соответствии с ПМИ, в т.ч.: - предварительные испытания; - опытная эксплуатация; - приемо-сдаточные испытания. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |  |  |
|  | Требования к приемке результатов работ | Все комплекты документов, разрабатываемые Подрядчиком в рамках всех этапов работ, указанных в п. 2.1. настоящей таблицы, должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены. Все выявленные замечания на этапах реализации технорабочих проектов в части импортозамещения инфраструктурных сервисов и внедрения системы IDM должны быть устранены, при необходимости в решения технорабочих проектов должны быть внесены соответствующие изменения, согласованные с Заказчиком | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации | Вся документация, разрабатываемая Подрядчиком в рамках работ, указанных в п. 2.1. настоящей таблицы, должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, указанных в п. 1.1.1 настоящей таблицы. Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Вся указанная документация должна быть передана Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде. Электронный формат предоставляемых документов должен соответствовать: - Portable Document Format (PDF) - для сканированных или не редактируемых копий документов; - Open Document Format (ODF): - ODT - для оригинальных редактируемых текстовых документов, - ODS - для оригинальных редактируемых документов, содержащих табличные данные. - VSDX – для редактируемых копий графических схем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполнения работ | В результате выполнения работ Подрядчиком должен быть разработан, согласован с Заказчиком и передан Заказчику следующий комплект документов: 1. Концепция целевой архитектуры. 2. В части работ по импортозамещению инфраструктурных сервисов: - отчет о предпроектном обследовании; - техническое задание на разработку технорабочего проекта; - технорабочий проект, в составе: - ведомость технорабочего проекта; - пояснительная записка; - структурная схема целевого состояния инфраструктурных сервисов; - структурная схема состояния инфраструктурных сервисов на переходной период - матрица межсетевого взаимодействия для инфраструктурных сервисов; - методика миграции пользователей и ИС на целевую ЕСК; - реестр рисков; - ППР по миграции инфраструктурных сервисов; - ППР по миграции ИС (для каждой ИС); - ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ). - эксплуатационная документация в составе: - Регламент штатного обслуживания; - Регламент аварийного обслуживания; - Регламент резервного копирования; - Руководство оператора службы поддержки пользователей; - Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA); - Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp); - Полное руководство пользователя; - Руководство администратора системы; - Спецификации ИТ-услуг; - Параметры мониторинга ИС; - Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации; - Проект ТТ на техническую поддержку ИС; - Реестр ресурсов информационной системы; - Регламент ведения учетных записей; - Матрица ролевой модели; - Протокол передачи ИС в ПЭ; - Руководство Администратора ИБ. - документация по результатам проведения испытаний инфраструктурных сервисов согласно ПМИ: - протокол предварительных испытаний; - акт ввода в ОЭ; - журнал ОЭ; - акт завершения ОЭ; - протокол приемосдаточных испытаний. - отчет о выполненных работах в части миграции каждой ИС. 3. В части работ по внедрению системы IDM: - отчет о предпроектном обследовании; - техническое задание на разработку технорабочего проекта; - технорабочий проект, в составе: - ведомость технорабочего проекта; - пояснительная записка: - структурная схема системы IDM; - матрица межсетевого взаимодействия для системы IDM; - ППР; - ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ). - эксплуатационная документация в составе: - Регламент штатного обслуживания; - Регламент аварийного обслуживания; - Регламент резервного копирования; - Руководство оператора службы поддержки пользователей; - Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA); - Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp); - Полное руководство пользователя; - Руководство администратора системы; - Спецификации ИТ-услуг; - Параметры мониторинга ИС; - Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации; - Проект ТТ на техническую поддержку ИС; - Реестр ресурсов информационной системы; - Регламент ведения учетных записей; - Матрица ролевой модели; - Протокол передачи ИС в ПЭ; - Руководство Администратора ИБ. - документация по результатам проведения испытаний системы IDM согласно ПМИ: - протокол предварительных испытаний; - акт ввода в ОЭ; - журнал ОЭ; - акт завершения ОЭ; - протокол приемосдаточных испытаний. 4. В части работ по внедрению системы IAM\SSO: - отчет о предпроектном обследовании; - техническое задание на разработку технорабочего проекта; - технорабочий проект, в составе: - ведомость технорабочего проекта; - пояснительная записка: - структурная схема системы IAM\SSO; - матрица межсетевого взаимодействия для системы IAM\SSO; - ППР; - ПМИ (в т.ч. для ПИ, ОЭ, ПСИ). - эксплуатационная документация в составе: - Регламент штатного обслуживания; - Регламент аварийного обслуживания; - Регламент резервного копирования; - Руководство оператора службы поддержки пользователей; - Проект Соглашения об уровне предоставления ИТ-услуг (SLA); - Краткое руководство пользователя и презентация ИС (в формате PowerPoint или .odp); - Полное руководство пользователя; - Руководство администратора системы; - Спецификации ИТ-услуг; - Параметры мониторинга ИС; - Схема взаимодействия участников процесса эксплуатации; - Проект ТТ на техническую поддержку ИС; - Реестр ресурсов информационной системы; - Регламент ведения учетных записей; - Матрица ролевой модели; - Протокол передачи ИС в ПЭ; - Руководство Администратора ИБ. - документация по результатам проведения испытаний системы IAM\SSO согласно ПМИ: - протокол предварительных испытаний; - акт ввода в ОЭ; - журнал ОЭ; - акт завершения ОЭ; - протокол приемосдаточных испытаний | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | В соответствии с требованиями документов, указанных в п. 1.1.1. настоящей таблицы | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат выполнения работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять 36 месяцев с даты подписания универсально-передаточных документов. Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации проектной документации в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания акта о приемке выполненных работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требования к наличию лицензий на выполнение отдельных видов работ | В период выполнения работ Подрядчик должен обладать действующей лицензией на выполнение соответствующих работ п. 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»). | Согласие с требованием | Заверенная копия лицензии |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие субподрядных организаций требованиям п. 1.4., п. 1.5. п.5.1.1. настоящей таблицы, а также готовность и возможность выполнения ими работ. Подрядчик должен гарантировать выполнение субподрядными организациями положений настоящих технических требований. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования |  |  |  |  |
|  | Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ | В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 3 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ. Публикация или передача третьим лицам любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ) без согласования с Заказчиком запрещена. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

# Приложения

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение работ/услуг.

Приложение № 2. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 г. № 82).

- Приложение № 1

Требования к оформлению и составлению

смет или расчетов на выполнение работ/услуг

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на работы по техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ)

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

- При составлении смет на техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».

- При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу … «ФЕР 2020 изм.1-9».

- Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно ниже указанным методом:

  - Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

- При определении сметной стоимости базисно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:

  - Для базисно-индексного метода: Индексы, публикуемые Минстроем РФ: Индексы по видам объектов (при полном соответствии наименования объекта, кроме "Прочих", а также при применительном использовании наименования объекта, включая "Прочие") к элементам прямых затрат.

- В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным Единых сценарных условий, Группы РусГидро. В настоящий момент актуальными являются индексы-дефляторы инвестиций (вариант – для формирования инвестиционных, производственных программ), приложенные к приказу ПАО «РусГидро» от 08.11.2023г. № 810:

на 2024 г. – 5,3%;

на 2025г. – 4,8%;

на 2026г. – 4,6%.

- На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.

- В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.

- В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ). При этом среднерыночная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

  - по доставке материальных ресурсов:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

  - по доставке оборудования:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

- Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75%- для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.

- При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный

расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических

требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

- Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

- В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:

  - В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

  - Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

    - По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

- Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

    - По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.

- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

    - По предоставляемому сжатому воздуху:

- Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

    - По предоставляемой воде:

- Из норм и расценок исключать стоимость воды.

    - Учтенные в составе накладных расходов:

- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);

- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);

- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)

исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

Приложение 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___

к договору от_______№_____

| СОГЛАСОВАНО: ______________(Подрядчик ) _______________(ФИО) Заказчик:______________________ | УТВЕРЖДАЮ: _____________(Заказчик ) ______________(ФИО) |
| --- | --- |
| (наименование организации) |  |
| Утвержден: __ ______________202__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г. |  |  |

| N п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ |  | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.2

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе

ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___

дополнительному соглашению от ___ № __

к договору от________№_____

| Заказчик |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации) |
| Утвержден __ ______________ 20__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г. |  |  |

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Сметы основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Итого по сметам основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исключить дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Итого исключено дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе №: __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам №№: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение №1.4

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Приложение №1.5

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2021 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Образец № 3п

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф - монтажные работы Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. _____________________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы, %__________________________________________________________ 2.2 Себестоимость работ ___________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % _____________________________________________________ Итого __________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету)_________________________________________ Всего (руб.) __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и

составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание - до 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п | Пункт назначения (туда / обратно) | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут.. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Метод анализа ТКП

при формировании цен на материальные ресурсы и оборудование

При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро. Образец заполнения формы приведен ниже:

В т.ч.: ИИС - инфраструктурные ИС, КИС – корпоративные (прикладные) ИС, СИБ - системы ИБ.

Структура Группы РусГидро - https://rushydro.ru/company/structure/.

~10 000 пользователей ПАО «РусГидро» (в т.ч. исполнительный аппарат, филиалы и дочерние предприятия, учетные записи которых находятся в одной службе каталога).

В данное время невозможно получение услуг поддержки и обновлений продуктов Microsoft.

В части инфраструктурных сервисов (ЕСК, DNS, DHCP, NTP).

В части системы управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам (IDM, IAM/SSO).

В соответствии с Указом Президента России от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ».

В соответствии с требованиями раздела 1.5. настоящих технических требований.

Определяется по согласованию с Заказчиком.

В соответствии с требованиями раздела 1.5. настоящих технических требований.

Определяется по согласованию с Заказчиком.

Сервис каталога на платформе ЕСК разрабатываемый в рамках работ в части импортозамещения инфраструктурных сервисов.

С учетом работ в части импортозамещения инфраструктурных сервисов.

Структура Группы РусГидро - https://rushydro.ru/company/structure/.

Сервис каталога на платформе ЕСК разрабатываемый в рамках работ в части импортозамещения инфраструктурных сервисов.

Структура Группы РусГидро - https://rushydro.ru/company/structure/.

Сервис каталога на платформе ЕСК разрабатываемый в рамках работ в части импортозамещения инфраструктурных сервисов.

Состав эксплуатационной документации на инфраструктурные сервисы может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком на этапе разработки технического задания на разработку технорабочего проекта в части импортозамещения инфраструктурных сервисов.

Состав эксплуатационной документации на систему IDM может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком на этапе разработки технического задания на разработку технорабочего проекта в части внедрение системы IDM.

Определяется по согласованию с Заказчиком.

Состав эксплуатационной документации на систему IAM\SSO может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком на этапе разработки технического задания на разработку технорабочего проекта в части внедрение системы IAM\SSO.

В ходе проведения работ электронный формат предоставления документов может быть изменен/уточнен при наличии технических возможностей и по взаимному согласованию Заказчика и Подрядчика.

Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».

Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html

Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.