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Договор № ___

 на Выполнение работ по ремонту электропроводки в ОПС 157560 Костромская область, Поназыревский район, пос. Якшанга для нужд УФПС Костромской области
____ _________ 2026 г.                                                                                                                 Кострома
АО «Почта России» (далее – Заказчик) от УФПС Костромской области , в лице директора УФПС Костромской области Аншуковой Инны Алексеевны, действующей на основании машиночитаемой доверенности № 4de2fbbb-829b-429a-82a7-e234ddb31327 от 05.08.2025 года, с одной стороны, и _____________________________________ (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Термины и определения

1. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – документы, применяемые для приемки выполненных Подрядчиком работ (утверждены постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100).

2. Акт о выявленных недостатках – документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в выполненных Работах и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком (приложение № 5 к Договору). В Акте также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика.

3. Гарантийный срок – срок, исчисляющийся с даты подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), установленный пунктом 1.10 Договора, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с выполнением Работ.

4. Работы – весь объем работ по ремонту, соответствующий условиям Договора, приложениям к нему, Техническому заданию и положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих выполнению Подрядчиком, включая ремонтно-строительные, монтажные, пусконаладочные работы. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных работ там, где это требуется по смыслу Договора.

5. Скрытые работы – работы, качество которых влияет на безопасность и долговечность Объекта, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность Скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих. Оформляются Актом освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Требованиях к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиях, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

6. Строительный контроль Подрядчика – контроль, осуществляемый Подрядчиком с целью: 
а) проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых для проведения капитального ремонта; 

б) проверки соблюдения норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверки соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении капитального ремонта;

г) совместного с заказчиком освидетельствования работ, скрываемых последующими работами;

7. Строительный контроль Заказчика – контроль, осуществляемый Заказчиком, либо привлекаемым Заказчиком на основании отдельного договора физическим или юридическим лицом, с целью:

а) проверки выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

б) проверки полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта и достоверности документирования его результатов;

в) совместного с Подрядчиком освидетельствования Скрытых работ;

г) проверки совместно с Подрядчиком соответствия завершенного капитального ремонта требованиям сметной и подготовленной на ее основе Рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов

д) проведения иных мероприятий строительного контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

8. Качество Работ – соответствие выполняемых работ требованиям, предъявляемым Договором и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества работ.
9. Недостатки – допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, Техническом задании, а также от строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.
10. НМЦ, начальная (максимальная) цена – определенная Заказчиком для целей процедуры закупки до заключения.
11. сметная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения ремонтных работ, включающая сметную документацию, определяющая сметную стоимость работ по капитальному ремонту (приложение № 2 к Договору). 
12. Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства работ по капитальному ремонту, обеспечения таких работ оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
13. Техническое задание – документация с указанием характера вида и объема работ, подлежащих выполнению на Объекте (приложение № 1 к Договору).
14. Последний Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – Акт о приемке выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ и затрат, направляемые вместе с уведомлением о выполнении всех Работ по Договору и готовности Работ к сдаче, направляемые по завершении всех Работ Акт о приемке выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ и затрат являются Последним Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат.
Термины, употребляемые в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.

1. Индивидуальные условия Договора

	1.0.
	Заказчик
	УФПС Костромской области 

156005, г. Кострома, ул. Подлипаева, 1
Под Заказчиком понимаются УФПС Костромской области.

Особенности оформления счетов-фактур:

При выставлении Подрядчик указывает в строке «Покупатель» - АО «Почта России», Грузополучатель – УФПС Костромской области  - АО «Почта России», ИНН 7724490000 АО «Почта России», КПП 440143001– УФПС Костромской области 

	1.1. 
	Выполняемые работы (далее – Работы)
	Выполнение работ по ремонту электропроводки в ОПС 157560 Костромская область, Поназыревский район, пос. Якшанга для нужд УФПС Костромской области. Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, сроки и порядок выполнения Работ указаны в Договоре и Техническом задании (приложение № 1 к Договору) (далее – Техническое задание), в сметной документации (приложение № 2 к Договору) и Рабочей документации. 

	1.2. 
	Цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:

Вариант 1 (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС) – Цена Договора составляет [указать цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Вариант 2 (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС) – Для контрагентов на УСН с доходами менее 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, НДС не облагается на основании абз. 3 п.1 ст.145 НК РФ. В случае изменения режима налогообложения (либо изменения ставки НДС) Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».

Вариант 2.1 Для контрагентов с доходами, превышающими 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. В случае изменения ставки НДС, Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».


	1.3. 
	Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ
	Подрядчик при выполнении Работ обязан следовать всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации (включая законодательство субъектов Российской Федерации), в том числе (но не ограничиваясь):

При производстве работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные в Техническом задании (приложение №1 к договору) и приложениях к Техническому заданию, в локальных нормативных актах АО «Почта России», утвержденных приказами от 08.08.2013 № 268-п, регламентом от 19.05.2017 № 1.9.3.1.2-05/60, положением от 20.03.2018 № 22-лна.

	1.4. 
	Место выполнения Работ
	Место выполнения работ определено в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	1.5. 
	Срок выполнения Работ 
	Начало выполнения работу в течении 3 (трёх) дней с даты заключения договора.

Срок окончания работ не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания договора.

	1.6. 
	Уведомление о 

выполнении

Работ
	Подрядчик обязан в течение 5(пяти) рабочих дней с даты окончания всех Работ направить Заказчику уведомление о выполнении Работ и готовности Работ к сдаче. Неисполнение данного требования лишает Подрядчика возможности ссылаться на неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Договора, в том числе в части приемки или оплаты выполненных работ.

	1.7. 
	Срок направления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма             № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
	Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания всех Работ обязан направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).



	1.8. 
	Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком
	-
Счет-фактура;

-
Сметная документация на выполненные Работы;

-
Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

-
Техническая документация на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

-  Справка (расшифровка) выполненных работ с разбивкой по категориям, составленная по форме приложения № 4 к Договору.

-
Акты освидетельствования скрытых Работ;

-
Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-
Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

-
Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

	1.9. 
	Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и их результата
	Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 7.5.  Договора и п 10.2.1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору)

	1.10. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате.

	1.11. 
	Срок направления Подрядчиком счета на оплату Работ
	Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), предусмотренных п. 1.7 Договора.

	1.12. 
	Срок оплаты Работ Заказчиком
	Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и получения Счёта на оплату.

	1.13. 
	Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика
	Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 8.1.32 Договора, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика. 

	1.14. 
	Ответственность Подрядчика
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	1.15. 
	
	1.15.1. 
	Нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт нарушения срока исполнения обязательства, в том числе гарантийного обязательства. Размер штрафа составляет 0,2% от стоимости обязательств, исполнение которых нарушено.

	1. 
	
	1.15.2. 
	Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 0,2% от стоимости обязательств, исполнение которых нарушено, за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 30% от цены Договора, указанной в пункте 1.2 Договора.

	2. 
	
	1.15.3. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 8.1.2; 8.1.6; 8.1.11; 8.1.12; 8.1.18; 8.1.21; 8.1.36; 8.1.37; 8.1.38; 8.1.42 Договора
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 8.1.2; 8.1.6; 8.1.11; 8.1.12; 8.1.18; 8.1.21; 8.1.36; 8.1.37; 8.1.38; 8.1.42 Договора. Размер штрафа составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек..

	3. 
	
	1.15.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа. Размер штрафа составляет 10% от Общий цены Договора, указанной в пункте 1.2 Договора

	1.16. 
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ
	Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 30% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено.

	1.17. 
	Обеспечение исполнения Договора
	Не установлено

	1.18. 
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.

	1.19. 
	Подсудность
	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.20. 
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2026г.


2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), сметной документацией (приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии Договором.

2.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.

2.3. Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.4. Подрядчик гарантирует, что является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
2.5. Подрядчик подтверждает, что:

2.5.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующим в Российской Федерации нормативными актами. 

2.5.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил все приложения к настоящему Договору, включая Техническое задание, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

2.5.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

3. Срок выполнения Работ

3.1. Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, выполняются в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора.  

3.2. Датой окончания всех Работ по Договору считается дата приемки выполненных Работ по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
3.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков производства Работ, предусмотренных в Графике, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную разделом 10 настоящего Договора.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора определяется с применением Коэффициента снижения с пропорциональным уменьшением показателей по сметной документации (приложение № 2 к Договору), указана в п. 1.2 Договора.
4.2. Цена Договора является твердой, указана в пункте 1.2 Договора, и не подлежит изменению в одностороннем порядке или по соглашению Сторон, кроме случаев изменения Договора предусмотренных пунктом 14.4 Договора.

Во избежание сомнений, Стороны согласовали, что экономия, полученная Подрядчиком при исполнении договора, остается в распоряжении Заказчика.

4.3. Цена Договора включает:

- вознаграждение Подрядчика за выполнение Работ;

- оплату Подрядчиком налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- затраты Подрядчика на производство ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования и привлечения оборудования и третьих лиц (в случае необходимости);

- затраты по страхованию строительно-монтажных рисков;

- затраты, подтверждаемые Подрядчиком на проведение непредвиденных работ, предусмотренных разделом 5 Договора;

- затраты (транспортные расходы), связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

- затраты на осуществление Строительного контроля Подрядчика;

- затраты связанные с организацией хранения оборудования и материалов на Объекте, а также на охрану Объекта на период проведения Работ;

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, на регулярную уборку Объекта, удаление строительного мусора, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- затраты, напрямую не упомянутые, но необходимые для завершения Работ по настоящему Договору;
4.4. Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Работ производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 

4.5. Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика при оплате за счет собственных средств, либо с лицевого счета, открытого в Территориальных органах Федерального казначейства, при оплате за счет средств федерального бюджета по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 19.3 Договора, письменно уведомить об этом Заказчика, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

4.6. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного или лицевого счета Заказчика.

4.7. Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

4.8. Подрядчик осуществляет возмещение затрат за потребление всех видов (электроэнергия, горячее и (или) холодное водоснабжение, водоотведение и т.д.) в соответствии с расчетом за каждый месяц в период Работ, произведенным Заказчиком и являющимся приложением к Акту о возмещении затрат (приложение № 3 к Договору). Определение стоимости потребленных топливно-энергетических ресурсов осуществляется на основании показаний счетчиков, а при невозможности установления счетчиков Подрядчиком – на основании расчета потребления. 

4.9. Заказчик ежемесячно до 5 (пятого) числа следующего месяца или единовременно по завершению всех работ, но до подписания всех Актов о приемке выполненных работ направляет Подрядчику Акт о возмещении затрат по форме Приложения № 3 к Договору вместе с расчетом в двух экземплярах.

4.10. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт о возмещении затрат с расчетом и направляет один экземпляр Заказчику либо направляет Заказчику мотивированный отказ от подписания. В случае ненаправления Подрядчиком Заказчику в указанный срок подписанного Акта о возмещении затрат с расчетом или мотивированного отказа от подписания Акт о возмещении затрат и расчет будут считаться подписанными Сторонами.

4.11. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о возмещении затрат с расчетом Стороны решают вопрос путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с разделом 14 Договора.

4.12. Оплата стоимости затрат за потребление всех видов топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия, вода и др.) в соответствии 
с Актом о возмещении затрат и расчетом, подписанными Сторонами, осуществляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Заказчиком платежными поручениями на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 21  Договора, с обязательным указанием номера Договора в назначении платежа. 

4.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), а также стоимости невозмещенных затрат Подрядчика за потреблённые виды топливно-энергетических ресурсов согласно пункту 4.8 Договора.

4.14. Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

4.15. Не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за календарным кварталом, Подрядчик направляет Заказчику для подписания акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дату окончания соответствующего календарного квартала. 

5. Непредвиденные работы и затраты

5.1. Настоящим Договором для Подрядчика предусмотрена возможность компенсации непредвиденных работ и затрат, включенных в сметную документацию (приложение № 2 к Договору), в размере не более 2% от Цены Договора, которые возникли не из-за ненадлежащего выполнения обязательств Подрядчика, а вызваны уточнением Технического задания в ходе производства Работ.

5.2. Лимит на непредвиденные работы и затраты возмещается Подрядчику при условии утверждения Заказчиком локальной сметы на выполнение непредвиденных работ.

5.2.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком локальную смету на выполнение непредвиденных работ и затем:

а) либо подписывает локальную смету;

б) либо возвращает представленную локальную смету Подрядчику для внесения изменений по замечаниям Заказчика, при этом Подрядчик устраняет замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней, после чего представляет Заказчику исправленную смету для утверждения Заказчиком;

в) либо направляет отказ от подписания локальной сметы.

5.2.2. К непредвиденным работам Подрядчик приступает только после утверждения Заказчиком локальной сметы на выполнение непредвиденных Работ, а в случае, если непредвиденные Работы не входят в Цену Договора, после подписания Дополнительного соглашения к Договору в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».

5.2.3. Приемка выполненных Подрядчиком непредвиденных работ производится в порядке, предусмотренном для приемки основных Работ по настоящему Договору.

6. Производство Скрытых работ

6.1. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без разрешения Заказчика и оформления Акта освидетельствования Скрытых работ, который составляется в двух экземплярах и подписывается представителями Сторон. Если представитель Заказчика не был информирован о производстве Скрытых работ, то Подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее.

6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранит некачественно выполненные Работы, то Заказчику предоставляется право самостоятельно или с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные Работы.

Все расходы, связанные с переделкой некачественных Работ, несет Подрядчик. Заказчик вправе удержать сумму этих расходов из любых причитающихся Подрядчику средств с отражением данного факта в платежных документах и актах.

7. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ 

7.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которыми фиксируют объем выполненных Подрядчиком Работ.

7.2. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляются на основании сметной документации, при этом к итоговым суммам применяется Коэффициент снижения. 

7.3. Предусмотренные сметной документацией повышающие коэффициенты (коэффициент, учитывающий влияния условий производства работ, предусмотренных проектами, а также коэффициент удорожания работ в зимнее время, заготовительно-складские расходы и прочие расходы, увеличивающие стоимость работ) включаются в Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при условии фактического подтверждения действия указанных факторов в процессе выполнения Работ. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
7.4. С момента подписания Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Работы и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также отсутствие указания в них на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

7.5. Подрядчик обязуется в сроки, указанные в пункте 1.6 Договора, направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись уведомление о выполнении Работ и готовности Работ к сдаче с приложением подписанных Подрядчиком документов согласно пункту 8.1.6, 8.1.8 Договора.

7.6. Заказчиком в целях приемки Работ в рамках настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его заключения формируется приемочная комиссия. Состав и порядок работы приемочной комиссии определяется в соответствии с внутренними документами Заказчика.

7.7. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик вправе на свое усмотрение осуществить приемку Работ без участия Подрядчика либо повторно вызвать Подрядчика на приемку.
7.8. Приемка Заказчиком Работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора по завершению Работ и окончания выполнения всего объема Работ, с представлением Заказчику отчетной документации в соответствии с пунктами 8.1.6, 8.1.8 Договора.

7.9. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления о выполнении всех Работ и готовности Объекта к сдаче, с приложением документов согласно пункту 8.1.8 Договора, осуществляет с участием Подрядчика осмотр и приемку результата выполненных Работ.

7.10. Для проверки выполненных Работ и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

7.11. При принятии решений, указанных в пункте 7.13 Договора, приемочной комиссией учитываются заключения экспертов в случае их привлечения для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным настоящим Договором.

7.12. При приемке выполненных Работ и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Техническим заданием, сметной документацией, Рабочей документацией, иными приложениями к настоящему Договору, а также действующим законодательством, иных нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям, действующим на территории РФ.

7.13. По результатам приемки выполненных Работ и их результата Заказчик принимает одно из следующих решений:

(i) Работы выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке;

(ii) Работы выполнены с нарушением условий Договора, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 5 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:

a. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы и их результат подлежат приемке; либо

b. направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо

c. направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;

(iii) Работы и их результат соответствуют условиям Договора, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 

(iv) Работы не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

(v) Подрядчик не предоставил полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 1.8 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

7.14. После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных Работ и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

7.15. Решение Заказчика по результатам приемки отражается в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания приемки. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3) подписываются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

7.16. В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и провести расчет в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

7.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, случайной гибели или повреждения (порчи) результатов выполненных Работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний.

7.18. В случае досрочного прекращения/расторжения Договора Стороны обязаны осуществить приемку части выполненных Работ в соответствии с условиями раздела 7 Договора и зафиксировать исполнение обязательств по Договору путем подписания Акта о закрытии Договора.
8. Права и обязанности Сторон

8.1. Подрядчик обязан:

8.1.1. Выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием и сметой документацией, Рабочей документацией, иными приложениями к Договору, а также действующим законодательством, нормативно- правовым актам и иными правилами, и требованиями, действующими на территории Российской Федерации.

8.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора назначить уполномоченных лиц для решения оперативных вопросов с Заказчиком, о чем письменно уведомить Заказчика.

8.1.3. Принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме приложения № 4 к Договору, в порядке, установленном Техническим заданием, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Подрядчик обязан убедиться в соответствии Объекта параметрам Технического Задания, Договора, сметной и Рабочей документации. Провести сверку объемов планируемых работ фактическому состоянию Объекта. Подрядчик не вправе предъявлять требования компенсации непредвиденных работ и затрат, в случае, если такие работы и затраты могли быть идентифицированы на стадии Приемки Объекта.

8.1.4.  Обязанность принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки возлагается на Подрядчика ровно в той мере, в какой на Заказчика возлагается обязанность передать Объект. Если по каким-либо причинам Объект не был передан в соответствии со сроком, указанным в пункте 8.1.3 Договора, Подрядчик обязан на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 8.1.3 Договора, направить Заказчику требование о передаче Объекта. Требование о передаче Объекта направляется Подрядчиком телеграммой, факсом или электронной почтой, с последующим направлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик, не направивший указанное требование на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 8.1.3 Договора, лишается права ссылаться на нарушение Заказчиком прав Подрядчика по настоящему Договору, в том числе на непередачу Объекта по вине Заказчика.

8.1.5. Принять от Заказчика по акту приемки-передачи, составленному в произвольной форме Рабочую документацию, иную исходную документацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору. Эти документы передаются Подрядчику одновременно с передачей Объекта по Акту приема-передачи строительной площадки.

8.1.6. По окончанию Работ в сроки, указанные в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
8.1.7. Осуществлять Строительный контроль Подрядчика за Работами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором.

8.1.8. По окончании выполнения всех Работ на Объекте в сроки, указанные в пункте 1.6 Договора, направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись уведомление о выполнении Работ и готовности Работ к сдаче с приложением подписанного Подрядчиком Последнего Акта о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3).
8.1.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отказа обязан явиться к Заказчику для составления двустороннего акта с перечнем доработок и сроков их выполнения. В случае неявки Подрядчика в указанный срок для составления акта Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке.

8.1.10. Выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора и приложениях к Договору, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать выполненные Работы Заказчику.

8.1.11. Обеспечить производство Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.

8.1.12. Обеспечить надлежащее качество выполнения всех Работ.

8.1.13. Доставить на Объект необходимые материалы, оборудование, инструмент и ресурсы для выполнения Работ и осуществить их складирование и хранение. 

8.1.14. Предъявить к освидетельствованию все Скрытые работы и приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128, с обязательным составлением фотоотчета в отношении закрываемых Работ. Если закрытие Работ выполнено без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую указанную Заказчиком часть либо весь объем Скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Известить Заказчика о времени освидетельствования Скрытых работ не менее чем за 48 (сорок восемь) часов. 

8.1.15. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

8.1.16. Обеспечить содержание, уборку строительной площадки и в течение
5 (пяти) дней с момента подписания Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), освободить Объект. По истечении указанного срока, в отношении материалов и оборудования оставленных на Объекте Заказчик вправе распорядится оставленным имуществом по своему усмотрению. 

8.1.17. Обеспечить безопасность выполнения Работ для третьих лиц и окружающей среды, а также выполнить требования безопасности и обеспечить охрану (безопасность) труда лиц на Объекте.

8.1.18. Обеспечить Заказчику возможность осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, в том числе посредством установки Web-камеры с предоставлением необходимых реквизитов для доступа к камере (адреса, логина, пароля и других параметров для доступа).

8.1.19. Вести журнал работ по форме КС-6, в котором отражается весь ход производства строительно-монтажных работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и/или излагает свое мнение. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней принять меры к устранению недостатков, указанных  Заказчиком, а также вести журнал по технике безопасности, оформлять акты на скрытые работы и соблюдать требования   руководящего документа РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7, и руководящего документа РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

8.1.20. Перед началом выполнения Работ предоставить Заказчику в электронном виде фотографии Объекта в количестве не менее 5 (пяти) штук на электронный адрес, указанный в разделе 21 Договора с соблюдением следующих требований:

i. Фотографии должны давать исчерпывающее представление о начальном состоянии Объекта;

ii. Фотографии делаются с разных ракурсов и надлежащего качества. 

iii. Не допускается предоставления фотографии низкого разрешения, размытых и с помехами;

iv. При необходимости допускается дополнительно к фотографиям предоставление небольших видеороликов, дающих полноценное представление о начальном состоянии Объекта и отдельных его узлов.
8.1.21. Один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных Работах в количестве 3-5 фотографий на электронный адрес, указанный в разделе 21 Договора, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии Объекта в количестве не менее 5 штук на электронный адрес, указанный в разделе 21 Договора, в соответствии с требованиями к фото- и видеофиксации, указанными в п 8.1.20. При производстве Работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные во внутренних документах 
АО «Почта России».
8.1.22. При подписании Договора подтвердить Заказчику, что является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (в случаях, предусмотренных применимым законодательством РФ), а также наличие необходимых разрешительных документов (разрешений, лицензий и пр.) для выполнения Работ на момент заключения настоящего Договора и в период его действия, в том числе наличие лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

8.1.23. Предоставить по письменному запросу Заказчика информацию о составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) информацию о составе исполнительных органов Подрядчика не позднее, чем через 5 календарных дней после получения запроса Заказчика, включая информацию об их изменениях с приложением подтверждающих документов. 

8.1.24. В случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.

8.1.25. В месте проведения Работ на Объекте установить поворотную ip камеру и обеспечить ее подключение к сети интернет для доступа пользователей АО «Почта России».

8.1.26. По окончании Работ передать Заказчику ведомость смонтированного оборудования и Правил эксплуатации и технического обслуживания на смонтированные противопожарные системы.

8.1.27. Не удерживать результат Работ из-за неисполнения Заказчиком обязанности уплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением обязательств по Договору.

8.1.28. Не допускать отступлений от Технического задания и сметной документации, иной исходной документации. В случае замены материалов и оборудования, предусмотренных сметной документацией, на иные материалы и оборудование, до выполнения соответствующих Работ согласовать такие изменения проектных решений с Заказчиком и, при необходимости, получить положительное заключение государственной экспертизы.  

8.1.29. Отражать по сделкам в рамках исполнения настоящего Договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды.

8.1.30. Предоставить информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС.

8.1.31. В соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет своевременное устранение выявленных недостатков в выполненных Работах и их результате при приемке Работ и в течение гарантийного срока или возместить расходы Заказчика на устранение указанных недостатков в выполненных Работах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

8.1.32. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, или невозможностью выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору либо создают невозможность выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в установленный срок, приложив документы, подтверждающие риск возникновения неблагоприятных последствий, для выполнения соответствующего вида работ Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

8.1.33. Выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора.

8.1.34. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика.

8.1.35. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;

8.1.36. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

8.1.37. Обеспечить явку своего представителя при приемке выполненных Работ и их результатов. Подрядчик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки Работ.
8.1.38. Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ (если применимо);

8.1.39. При выполнении Работ Подрядчик обязан:

8.1.39.1.  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика;
8.1.39.2.  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Подрядчика, задействованного на Объектах Заказчика;
8.1.39.3.  обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;
8.1.39.4.  нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Подрядчика ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме;
8.1.39.5.  соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;

8.1.39.6.  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

8.1.39.7.  в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;

8.1.39.8.  в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Подрядчиком норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета.
8.1.40. Если при выполнении Работ предполагается обращение с опасными отходами I-IV классов опасности, Подрядчик также обязан:
8.1.40.1.  организовать ведение полного комплекта документов в области охраны окружающей среды согласно действующему законодательству Российской Федерации, на территории Заказчика и предоставить в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора копии приказов о назначении лиц, ответственных за экологическую безопасность и обращение с опасными отходами I-IV классов опасности, с приложением копий удостоверений (сертификатов) об обучении ответственных лиц;

8.1.40.2.  самостоятельно обеспечивать сбор, хранение, вывоз, утилизацию отходов, образовавшихся в процессе производственной деятельности Подрядчика с территории Заказчика, на лицензируемый объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;

8.1.40.3.  вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляемое в процессе деятельности Подрядчика на территории Заказчика.
8.1.41. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований.

8.1.42. Не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество выполненных Работ, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом выполненных Работ.

8.1.43. Провести технический инструктаж персонала Заказчика.
8.1.44. В процессе выполнения Работ, а также приемки выполненных Работ осуществлять фото и видео-фиксацию соответствия фактически выполненных Работ требованиям, предусмотренным Договором, в соответствии с пунктами 8.1.20, 8.1.21, 8.1.26 Договора, с направлением полученных материалов Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные Договором. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик при приемке выполненных Работ вправе самостоятельно осуществить фото и видео-фиксацию соответствия фактически выполненных Работ требованиям, предусмотренным Договором, с возможностью отнесения расходов на ее проведение на счет Подрядчика.
8.1.45. В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц) соблюдать должную осмотрительность, а также: 

8.1.45.1.  уведомлять Заказчика о привлечении таких третьих лиц путем направления Заказчику списка лиц, которые Подрядчик планирует привлечь в качестве субподрядчиков в течение 20 (двадцати) рабочих дней после даты заключения Договора, а в случае, если в течение срока действия Договора у Подрядчика дополнительно возникнет потребность в привлечении третьих лиц в качестве субподрядчиков – в срок до 10 (десяти) рабочих дней до даты заключения соответствующего договора (договоров) с такими лицами; 
8.1.45.2. нести полную ответственность за действия привлечённых Подрядчиком субподрядчиков как за собственные действия;
8.1.45.3. предоставить Заказчику информацию о заключенных с субподрядчиками договорах и их условиях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения такого договора;
8.1.45.4. обеспечить соблюдение субподрядчиками (третьими лицами) положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Привлечение Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предоставления информации указанной в настоящем пункте Договора является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
8.1.46. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

8.2. Подрядчик вправе:

8.2.1. Требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

8.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ и их результата.

8.2.3. По вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения, необходимые Подрядчику для качественного выполнения своих обязательств по Договору.
8.2.4. Досрочно завершить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора с согласия Заказчика.
8.2.5. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.
8.2.6. Привлекать к выполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц) при условии соблюдения требований, указанных в п. 8.1.45 Договора. Подрядчик несёт полную ответственность за действия привлечённых им к выполнению работ субподрядчиков как за собственные действия.

8.2.7. Требовать возмещения убытков в размере реального ущерба, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.

8.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

8.3. Заказчик обязуется:

8.3.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора передать Подрядчику по акту приемки-передачи, составленному в произвольной форме, Рабочую документацию, иную документацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору, в электронном виде и на бумажном носителе. 

8.3.2. Предоставить Подрядчику для ознакомления внутренние документы 
АО «Почта России». Копии внутренних документов АО «Почта России» передаются одновременно с подписанием Акта приема-передачи строительной площадки по форме приложения № 4 к Договору.

8.3.3. Предоставить Подрядчику по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документы, обосновывающих необходимость проведения Работ, оказывать содействие в выполнении Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

8.3.4. В соответствии со сведениями, предоставленными Подрядчиком, оформлять работникам Подрядчика соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту выполнения Работ (при необходимости).

8.3.5. Обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных Работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

8.3.6. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ по Договору.

8.3.7. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику (заказным письмом или передать под роспись).

8.3.8. Осуществлять Строительный контроль Заказчика за Работами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором, самостоятельно или с привлечением сторонних организаций.

8.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
8.4. Заказчик вправе:

8.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, в том числе гарантийных.

8.4.2. Проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

8.4.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.

8.4.4. Проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Договором.

8.4.5. Участвовать в освидетельствовании Скрытых работ.

8.4.6. Письменно отвечать на все запросы Подрядчика, связанные с ходом выполнения Работ.

8.4.7.  Осуществлять входной контроль качества материалов и оборудования, используемых Подрядчиком. В случае выявления недостатков при осмотре материалов и оборудования, такие недостатки фиксируются Заказчиком в акте осмотра материалов и оборудования. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки материалов и оборудования за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих Работ, указанных в Графике производства работ. Выявление недостатков поставленных материалов и оборудования не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства работ и за нарушение сроков окончания Работ по Договору в целом.
8.4.8. В случае если качество материалов и оборудования, а также их стоимость не соответствуют требованиям, указанным в Договоре, вправе потребовать их замены силами и за счет Подрядчика. 
8.4.9. В случае если Работы выполнены Подрядчиком с недостатками (с отступлением от условий Договора), выявленными как в ходе приемки Работ, так и в течение гарантийного периода потребовать от Подрядчика по своему усмотрению:

8.4.9.1. соразмерного уменьшения цены Договора;

8.4.9.2. безвозмездного своевременного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;

8.4.9.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.4.10. Требовать от Подрядчика выполнения Работ в полном соответствии с Техническим заданием, сметной документацией, Рабочей документацией, иной исходной документацией, точного соблюдения строительных норм, правил и технических условий на производство и приемку Работ, а также вносить в журналы Работ обязательные для Подрядчика требования и замечания по качеству выполняемых Работ, применяемых материалов, деталей и конструкций, об устранении недостатков выполненных Работ.

8.4.11. Отказаться от приемки Работ и не принимать к оплате Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Договора, Технического задания, сметной документации, Рабочей документации, иной исходной документации, технических условий, СНиП и иных нормативных актов в области строительства; с применением некачественных и/или несоответствующих Договору – оборудования, материалов, деталей и конструкций; с превышением объемов и/или стоимости, не согласованных Сторонами в установленном Договором порядке, а также в случае непредоставления или ненадлежащего оформления Подрядчиком исполнительной документации на выполненные Работы.

8.4.12. Требовать от Подрядчика строго соблюдения при производстве Работ требований по охране труда и технике безопасности, установленных СНиП и иными нормативными актами в области строительства.

8.4.13. Отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Договором, но выполненных Подрядчиком без согласия и утверждения Заказчиком.

8.4.14. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

9. Качество Работ и гарантийные обязательства

9.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы и их результат соответствуют требованиям, установленным Договором.

9.2. Работы и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, сметной документации, Рабочей документации, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.3 Договора.

9.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работы и их результаты указан в пункте 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания сторонами Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате.

В случае досрочного прекращения/расторжения Договора датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания Акта о закрытии 
Договора.  

9.4. Гарантия качества результата Работы распространяется на все, составляющее результат Работы, а именно: на весь объем Работ, выполненных Подрядчиком и все используемые материалы, оборудование, изделия.
9.5. Если в период гарантийного срока на выполненные Работы обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

9.6. В случае если представитель Подрядчика не прибыл для составления Акта о выявленных недостатках в срок, установленный пунктом  9.5 Договора либо в случае, когда прибывший представитель Подрядчика не имеет полномочий для подписания Акта о выявленных недостатках, либо в случае неподписания или отказа от подписания представителем Подрядчика Акта о выявленных недостатков Заказчик для подтверждения выявленных недостатков вправе привлечь независимую экспертную организацию. Заключение (Акт) независимой экспертной организации является документом, подтверждающим факт выявления недостатков и их характер.

9.7. В случае привлечения Заказчиком независимой экспертной организации по основаниям, предусмотренным пунктом 9.6 Договора, Подрядчик не вправе ссылаться на нарушение своих прав при составлении Акта о выявленных недостатках. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, несет Подрядчик. 

10. Строительный контроль

10.1. В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации в процессе капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство, должен проводиться строительный контроль за выполнением Работ.

10.2. Заказчик и Подрядчик обязаны осуществлять  Строительный контроль Заказчика и Строительный контроль Подрядчика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009. Заказчик осуществляет Строительный контроль Заказчика за проведением Работ по Договору самостоятельно, либо вправе в установленном законодательством РФ порядке заключать договор(-ы) об оказании услуг по осуществлению строительного контроля с третьей стороной (далее - инженерная организация). Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения такого договора(-ов) с инженерной организацией. В таком уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять Строительный контроль Заказчика по Договору, и полное наименование (с указанием ОГРН) инженерной организации.

11. Ответственность Сторон
11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора).

11.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) во внесудебном порядке при осуществлении оплаты по Договору.

11.3. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (штрафная неустойка).

11.4. Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
11.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за:

а) потерю или нанесение ущерба Объекту в период выполнения Работ;

б) причинение увечий или смерть людей при осуществлении Работ на Объекте;

в) нанесение ущерба любому имуществу в результате выполнения Работ на Объекте, а также исков, судебных разбирательств, убытков, затрат и других расходов, возникающих в связи с выполнением подрядных Работ.

11.7. Подрядчик на период производства Работ несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед третьими лицами за соблюдение правил техники безопасности при производстве Работ.

12. Обеспечение исполнения Договора. 
12.1. Обеспечение исполнения Договора не предоставляется. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные непредвиденные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие в течение исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе эпидемии, запретительные меры властей, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или стихийные бедствия.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

13.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

13.4.  Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство соответствующей Стороны, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

14. Рассмотрение и разрешение споров

14.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

14.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из них.

14.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

14.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передаются на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.18 Договора.

15. Срок действия и порядок изменения Договора 

15.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.19 Договора.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств по взаиморасчетам, а также обязательств Сторон о конфиденциальности, а также гарантийных обязательств Подрядчика по Договору, для которых в каждом случае в положениях Договора прямо установлены иные сроки действия соответствующих обязательств.

15.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
15.3. При исполнении Договора изменение его условий осуществляется Сторонами с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».  
16. Расторжение Договора

16.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

16.2. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора на условиях, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе в случае:

16.2.1. если Подрядчиком выполнены Работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков выполнения Работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором (при этом под существенным нарушением понимается нарушение сроков, превышающее 30 (тридцать) календарных дней, под неоднократным нарушением - два или более раза);
16.2.2. нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в разделе 17 Договора;
16.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);

16.2.4. нарушения положений, предусмотренных пунктами 18.1 - 18.5. настоящего Договора;

16.2.5. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в сроки, предусмотренные пунктами 1.16-1.17 Договора (в случае если Подрядчиком предоставляется обеспечение исполнения Договора, обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.;

16.2.6. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

16.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:

16.3.1. существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;

16.3.2. необоснованного отказа Заказчика в приемке выполненных Работ.

16.4. Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.

16.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

16.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;

16.5.2. указание на предмет Договора;

16.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 

16.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
16.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

16.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

16.9. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 21 настоящего Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления.

16.10. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.

17. Комплаенс-оговорка

17.1. Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 8 к Договору.
17.2. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 5 %  от цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 1.2 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.

18. Заверения об обстоятельствах. Возмещение потерь

18.1. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора:

18.1.1. он является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18.1.2. он обладает полной правоспособностью на заключение настоящего Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по настоящему Договору или в связи с ним;
18.1.3. он не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);
18.1.4. настоящий Договор надлежащим образом заключен Подрядчиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;
18.1.5. лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;
18.1.6. он получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;
18.1.7. заключение и исполнение Подрядчиком настоящего Договора не приведет:
(i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; 

(ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчика.
18.2. Кроме того, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора:
18.2.1. Подрядчик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для заключения настоящего Договора;

18.2.2. работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами, а также навыками, опытом и квалификацией.

18.3. Подрядчик признает, что данные в разделе 18 Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения, исполнения или прекращения Договора.

18.4. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с разделом 18 настоящего Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора.

18.5. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном размере имущественные потери Заказчика, которые Заказчик понес или неизбежно понесет, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств, не связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора:

18.5.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях: 

(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;

(iv) представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении Договора;

(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика. 

В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа; 

18.5.2. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Подрядчика или с его юридическим статусом. 

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат, но не ограничиваясь указанным. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

19. Прочие положения

19.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

19.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 4.5 Договора). 

19.3. Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:

(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 21 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

19.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

19.4.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

19.4.2. cведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

19.4.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

19.5. Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.

19.6. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
19.7. В случае если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.

20. Приложения

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание. (Прикладывается отдельным файлом)
Приложение № 2 – Локальные сметы. (Прикладывается отдельным файлом)
Приложение № 3 – Форма Акта о возмещении затрат.

Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи строительной площадки.

Приложение № 5 – Форма Акта о выявленных недостатках.

Приложение № 6 – Форма Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям (АНФ).

Приложение № 7 – Форма Акта о сдаче-приемке выполненных работ

Приложение № 8. Комплаенс-оговорка.
Приложение № 9. - Мероприятия по предотвращению случаев повреждения
здоровья работников сторонней организации, производящей работы
(оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной
21. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ПОДРЯДЧИК: 
	ЗАказчик: АО «Почта России»

	Юридический и почтовый адрес: 

ИНН 

ОГРНИП 

ОКПО 

ОКТМО 

ОКОПФ 

р/с 

Название банка

к/с 
БИК 

Телефон 

Эл. почта: 

____________________/__________ /

Подписано с применением ЭЦП
	Юридический адрес: Россия, 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А 

ОГРН 1197746000000

УФПС Костромской области
 Местонахождение: Россия, 156005, г. Кострома, ул. Подлипаева, 1
ИНН 7724490000 КПП 440143001
ОКПО 41587589 
Р/с 40502810613250005734
Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
к/с 30101810100000000835 , БИК 042007835
Эл. Адрес: 
Vladimir.Shamov@russianpost.ru
office-R44@russianpost.ru
тел +7 (920) 397-25-70
тел +7 (4942) 400-401 доб. 02721
Директор УФПС  Костромской области
_______________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 1

к Договору № ___________________

Техническое задание

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 

АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по ремонту электропроводки в ОПС 157560 Костромская область, Поназыревский район, пос. Якшанга для нужд УФПС Костромской области

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	
	
	


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

Выполнение работ по ремонту электропроводки в ОПС 157560 Костромская область, Поназыревский район, пос. Якшанга для нужд УФПС Костромской области
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 

Работы выполняются с целью устранения аварийных и опасных ситуаций, улучшения условий работы персонала отделений почтовой связи УФПС Костромской области. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Требования к срокам начала и окончания работ.

 Начало выполнения Работ: не позднее 2 (двух) календарных дней с даты подписания договора. 

Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания договора.
4.2. Место выполнения Работ: 

157560 Костромская область, Поназыревский район, пос. Якшанга для нужд УФПС Костромской области
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
· технические характеристики работ: 

Ремонт электропроводки, устройство розеток, выключателей, монтаж светильников.
                - функциональные характеристики работ:

               Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования. 

                 Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и качественно в соответствии со сметой.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведением работ и соблюдение вышеуказанных правил.

                - описание результата выполненных работ; 

             Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой. Целью выполнения работ является повышение безопасности.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019);

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018)
«О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме» (ред. от 20.09.2019 года);

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

– СП 70.13330.2012 (с изменениями № 1, 3) «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с изменением № 1)»;

– СНиП 21-01-97 (с изменениями № 1, 2) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011);

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 49.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

– СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 03 июня 2003 г. № 118 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;
– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 года № 336н (ред. от 20.12.2018).

· 
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

· 
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

· 
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;

· 
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

· 
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;

· 
РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования (Разделы 1-5, Разделы 6-10 Приложения);

· 
СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;
– СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная ред. СНиП 12-01-2004).,

– СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».,

– СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».,

– СП 17.13330.2017 «Кровли».,

– СП 29.13330.2011 (с изм. 1, 2) "Полы": Регламентирует устройство напольных покрытий.,

– СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

6.2. Условия выполнения работ
6.2.1.

Работы должны выполняться в рабочее время в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2.
Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда, и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3.
Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации, и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4.
Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.6.
Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7.
Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.8.
Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 
и другими предметами. 

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.9.
Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ 
с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ.
6.3. Требования к безопасности

6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н 
(ред. от 20.12.2018).

6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.
Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.
2.
Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.
3.
Счет-фактуру, счет.

4.
Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
5.
Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

6.
Акты освидетельствования скрытых Работ (при необходимости).

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 пп.1-4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.
9.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дефектная ведомость АНФ 02/09
	10-15


	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение №1 к ТЗ

Дефектная ведомость АНФ 02/-09

	

	

	

	

	

	


АО  «ПОЧТА РОССИИ»

                                                              УФПС Костромской области, ГКСиЭ_______________
                                   (наименование структурного подразделения)

                                                          ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

               «__» июня 2026 г.

	1. Комиссия в составе: 

Руководителя отдела по имущественным вопросам  А.С. Усова

Руководителя ГКСиЭ                                                     В.В. Шамова

Гл. специалиста ГКСиЭ                                                 М.Н. Авдеева

	

	произвела осмотр:

	Выполнение работ по ремонту электропроводки в ОПС 157560 Костромская область, Поназыревский район, пос. Якшанга для нужд УФПС Костромской области 

	           (наименование объекта основных средств)

	(инвентарный номер ___).


                                           УФПС Костромской области   

                                                       ( наименование подразделения (место нахождения объекта (основного средства)

2. В результате обследования вышеуказанного объекта (основного средства) обнаружены следующие дефекты:

	№


	Работы по устранению выявленных дефектов
	Един. изм
	Кол-во 
	Срок исправления 
	И

Исполнители

	1. Демонтаж кабеля 
	м
	20
	30 сентября 2026 г
	Шамов В.В.

	      2.  Демонтаж светильников
	шт
	 2
	30 сентября 2026 г
	Шамов В.В.

	3. Прокладка проводов
	м
	 115
	30 сентября 2026 г
	Шамов В.В.

	4. Смена выключателей
	шт
	 2
	30 сентября 2026 г
	Шамов В.В.

	5. Смена розеток
	шт
	 4
	30 сентября 2026 г
	Шамов В.В.

	6. Ремонт щитка
	шт
	 1
	30 сентября 2026 г
	Шамов В.В.

	7. Устройство светильников
	шт
	 4
	30 сентября 2026 г
	Шамов В.В.

	8. Пробивка отверстий 
	шт
	 2
	30 сентября 2026 г
	Шамов В.В.


Всего _8__(Восемь) позиции
	Подписи председателя и членов комиссии:

Руководитель отдела по имущественным вопросам 
	
	__________________
	
	А.С. Усов

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Руководитель ГКСиЭ 
	
	__________________
	
	В.В. Шамов

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Гл. специалист ГКСиЭ
	
	__________________
	
	М.Н. Авдеев

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 2

к Договору № ___________________

Локальная смета
(Прикладывается отдельным файлом)
	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 3

к Договору № ___________________

Форма Акта о возмещении затрат

____________________________________________________________________________

Акт о возмещении затрат

по Договору № __________

на выполнение работ по ремонту от ___________
(
г.______________                                                                        «___» ____________ 20___ г.

АО «Почта России»  (далее – Заказчик) в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и


(далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании договора от ___________ № _______ (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с пунктом 4.8 Договора обязан в полном объеме возместить затраты, понесенные Заказчиком согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего акта.

2. Общая сумма затрат с «___»______________20___г. по «___»______________20___г. составила: __________(сумма прописью) руб. __ коп..

3. К перечислению по настоящему акту на расчетный счет Заказчика следует: __________(сумма прописью) руб. __ коп.

4. Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.

5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Приложение: расчет на ___ листах.

	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.




____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение 

к Акту о возмещении затрат 

к Договору № ___________________

РАСЧЕТ

Расчет произведен за период с «___»____________20___г. по «___» ____________20___ г.

В случае оснащения строительной площадки приборами учета указать сведения:

счетчик электроэнергии _______________         №  ____________________.

начальное показание счетчика _____________ кВт 

конечное показание счетчика ___ ___ _______ кВт 

прибор учета воды __________    ___   __           №  ____________________.

начальное показание прибора учета ________   м3 

конечное показание прибора учета ________   м3 

прибор учета тепла __________    ___   __          №  ____________________.

начальное показание прибора учета _________ккал_

конечное показание прибора учета ________  _ккал   

и т.д. и т.п.

Или
В случае невозможности установки какого-либо или всех приборов учета

Расход электроэнергии на освещение строительной площадки _____________кВт

Расход электроэнергии на механизацию труда___________________________кВт

Расход электроэнергии на пусконаладочные работы _____________________кВт

Расход холодной воды на нужды персонала Подрядчика___________________м3

Расход холодной воды на приготовление растворов_______________________м3 

Расход холодной воды на промывку и заполнение инженерных систем_______м3

Расход холодной воды на очистку инструмента и  уборку помещений _______ м3
Примерный объем водоотведения______________________________________м3

и т.д. и т.п.
	Вид топливно-энергетических ресурсов
	Расход

	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена (без НДС), рубли
	Стоимость (без НДС), рубли
	Сумма НДС 20%, рубли
	Стоимость, с НДС 20%, рубли

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого стоимость потребленных топливно-энергетических ресурсов составляет: __________(сумма прописью) руб. __ коп.

	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.




____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 4

к Договору № ___________________

Форма Акта приема-передачи строительной площадки

_____________________________________________________________________________

А К Т

приема-передачи строительной площадки

по Договору № ___________ на выполнение работ по капитальному ремонту 
от «____» _______________ 20___ г. 
г.______________                                                                        «___» ____________ 20___ г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________, с одной стороны, от лица Подрядчика  _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку по адресу: ____________________________________________________________________ _______________________.

На строительной площадке установлены:

счетчик электроэнергии _______________         №  ____________________.

начальное показание счетчика _____________ кВт 

прибор учета воды __________    ___   __           №  ____________________.

начальное показание прибора учета ________   м3 

прибор учета тепла __________    ___   __          №  ____________________.

начальное показание прибора учета _________ккал_   

список допустимо продолжить
Подрядчик подтверждает, что Заказчик в соответствии с условиями Договора ознакомил Подрядчика с локальными нормативными актами АО «Почта России». 

Настоящим Актом Подрядчик обязуется соблюдать требования указанных локальных нормативных актов.

Приложение: экспликация помещений на ____ л.

	Передал Заказчик


	Принял Подрядчик

	_______________

_______________

_________________/                        /
	_______________

_______________

_________________/                         /

	


	м.п.




_____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 5
к Договору № ___________________

Форма Акта о выявленных недостатках к договору 
____________________________________________________________________________

Акт

о выявленных недостатках 

к Договору № _________ на выполнение работ по капитальному ремонту 

от «___» _________ 20__ 

г. _________________                                                                              «__» _________ 20__ г.

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ____________________________
(далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – Акт о выявленных недостатках), в соответствии с которым установлено следующее:
Перечень недостатков

	№
	Наименование работ
	Описание недостатка/несоответствия
	Срок устранения недостатка/

несоответствия

	
	
	
	


Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:

_____________________________________________________________________________

Приложения к Акту:

	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 20__ г.




___________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 6 к Договору № _____

ФОРМА

Справка (расшифровка) выполненных работ с разбивкой по категориям

	
	Акционерное общество "Почта России"

	
	______________________________________________________________________________________________

	
	(наименование структурного подразделения)

	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор УФПС__________
	
	Руководитель _______

	
	филиала АО "Почта России"
	
	______________________

	
	
	
	наименование организации*

	
	____________ (ФИО)
	
	_____________ (ФИО)

	
	 "___________ 20__ г.
	
	МП "__"_____ 20___ г.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	СПРАВКА (расшифровка)

	
	выполненных  работ с разбивкой по категориям

	
	 по Акту (Смете)№ _____ от _______________ к договору № _____ от_________ 

	
	 Категория работ
	Пункты (разделы)                Акта (Сметы)
	Стоимость работ                       (без НДС), руб.

	
	1. Новое строительство ВСЕГО, в т.ч.
	 
	 

	
	1.1. Проектные работы
	 
	 

	
	1.2. Строительно-монтажные работы                                                                                                                                         1.2.1. «системы вентиляции и обогрева»,                                                   1.2.2 «технические системы безопасности»,                                         1.2.3 прочие СМР
	 
	 

	
	1.3. Прочие (расшифровать)
	 
	 

	
	2. Работы, стоимость которых формирует и/или увеличивает первоначальную стоимость основных средств. ВСЕГО,  в т.ч.:
	 
	 

	
	2.1. Проектные работы
	 
	 

	
	2.2  Капитальные вложения, связанные с улучшением и (или) восстановлением основного средства (модернизация, реконструкция, техническое перевооружение)  
	 
	 

	
	2.2.1. «системы вентиляции и обогрева»,                                                   2.2.2 «технические системы безопасности»,                                          2.2.3 прочие
	 
	 

	
	2.3. Прочие (расшифровать)
	 
	 

	
	3. Работы, стоимость которых относится к текущим затратам (капитальный, текущий ремонт, техобслуживание и др.(кроме п.4)) ВСЕГО, в т.ч.:
	 
	 

	
	3.1. Проектные работы
	 
	 

	
	3.2. Строительно-монтажные работы
	 
	 

	
	3.3. Прочие (расшифровать)
	 
	 

	
	4. Работы по обязательному ремонту, техническому осмотру, техническому обслуживанию основных средств с частотой более 12 месяцев
	 
	 

	
	Ответственный представитель   ____________________________________________________

	
	                                                                                             (наименование подрядной организации)

	
	  _____________________               _______________                  _______________________

	
	        (должность)                                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи)

	
	
	
	

	
	Отметка ответственного за  приёмку работ структурного подразделения  АО "Почта России", действующего по доверенности от "__"______ 20__г. № ___

	
	  _____________________               _______________                  _______________________

	
	            (должность)                                            (подпись)                                        (расшифровка подписи)

	
	
	
	

	
	Принято бухгалтерией структурного подразделения АО "Почта России"

	
	  _____________________               _______________                  _______________________

	
	            (должность)                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи)

	* Указывается наименование подрядной организации 
	
	


	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 7 

к Договору №__________
ФОРМА 
	Договор 
	номер
	

	
	дата
	

	Период

ремонта
	По договору
	с
	

	
	
	по
	

	
	Фактически
	с
	

	
	
	по
	


А К Т № 

  
о приеме-сдаче выполненных работ











 «        »                          202_ г.

Комиссия в составе представителей:

ЗАКАЗЧИКА: 


ПОДРЯДЧИКА: _______________________________

провела проверку выполненных работ на объекте УФПС _________ 

(наименование объекта)

Заключение комиссии:

Работы, предусмотренные договором (доп. соглашением), выполнены 



                  






         (полностью или не полностью) 

Замечания Заказчика:  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Срок устранения замечаний Заказчика до «____» _______________202_ года

По окончании работ Подрядчиком выполнены все мероприятия по завершению работ – передача ключей, исполнительной и сопровождающей документации, вывоз мусора и строительных материалов, уборка территории строительства. Объект передан в эксплуатацию.

От Заказчика:

Председатель комиссии: 

___________________







   /________________/

Члены комиссии:

___________________    






   /________________/

__________________________





   /________________/

__________________________                                  ​​​​​​​___________________/________________/

От Подрядчика:

______________________________»





   /________________/


ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 8
к Договору № ___________________
Комплаенс-оговорка

1.
Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 

1.1.
Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;

1.2.
Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3.
Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 

1.3.1.
Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.

1.3.2.
Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.

1.3.3.
Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 

· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;

· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 

Уведомление подрядчика осуществляется посредством направления уведомления на электронную почту указанную в п 21 Договора.

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.

2.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.

3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.

4.
В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:

- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».

Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 9
к Договору № ___________________
Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества)
1. Общие требования

Контрагент обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, предусмотренных настоящим Приложением (далее – ОТиПБ), в том числе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации и выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» (далее также Общество). 

Под территорией подконтрольной Обществу понимается территория, другие объекты и площади, закрепленные за Обществом на праве собственности или переданные Общество во владение по иным законным основаниям. 

Контрагент несет полную ответственность в области ОТиПБ за работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России».

Под работниками контрагента, понимается физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с контрагентом по заключённому трудовому договору или привлекаемые контрагентом физические лица для производства работ (оказания услуг) по договору гражданско-правового характера. 

В случае выявления Обществом, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Контрагентом требований ОТиПБ Контрагент обязан устранить эти нарушения в установленный Обществом срок. 

2. Контрагент обязан:

2.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора уведомить в письменной форме Общества о лицах, назначенных в порядке, определенном законодательством РФ, ответственными за соблюдение требований ОТиПБ, а также об изменении ответственных лиц с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных – в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений;

2.2. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» организовать прохождение вводного инструктажа работниками, привлекаемыми при выполнении работ (оказания услуг), по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией инструктажа в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

2.3. Обеспечить выполнение  работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только Работниками которые до начала выполнения работ (оказания услуг) прошли обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда (для соответствующих определенных Контрагентом профессий и должностей работников). Контрагент, в течение 3 (трех) календарных дней должен предоставить Обществу копии документов подтверждающие факт обучения, проверки знаний и стажировки или копию соответствующего организационно-распорядительного документа и/или локально-нормативного акта Контрагента, подтверждающего отсутствие необходимости проведения таких мероприятий.

2.4. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», ознакомить работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, подготовленным Обществом в соответствии с п. 3.2, включающего: 

1) перечень факторов, присутствующих на территории подконтрольной АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги) на территории подконтрольной АО «Почта России»; 

3) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

2.5. Обеспечить выполнение работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только работниками, которые до начала работ (оказания услуг) были обеспечены за счет средств Контрагента полагающимися средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее - СИЗ и СКЗ).

2.6. Контролировать использование и правильное применение полагающихся СИЗ и СКЗ работниками привлекаемых им при производстве работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.7. Контролировать правильное использование производственного оборудования, инструментов, сырья и материалов, применяемых технологий Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.8. Организовывать проведение медицинского осмотра и необходимого медицинского освидетельствования, Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», если это проведение требуется действующим законодательством РФ.

2.9. Привлекать к выполнению  работ (оказанию услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» работников годных к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.10. Составить совместно с представителем Общества план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

2.11. При наличии потребности в источниках энергии и т.п. при выполнении работ (оказании услуг) составить совместно с представителем Общества схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.).

2.12. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» определить и разработать перечень работ (услуг), которые относятся к повышенной опасности. Работники, привлекаемые им к таким раюботам,услугам, допускаются к ним после оформления соответствующего наряд-допуска. Наряд-допуск подлежит согласованию с Обществом до начала указанных работ, услуг на территории подконтрольной АО «Почта России».

3. Общество обязано:

3.1. Провести с работниками, привлекаемыми Контрагентом при выполнении работ (оказании услуг), вводный инструктаж, по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

3.2. Предоставить Контрагенту выполняющимиработы (оказывающему услуги), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего: 

1) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на территории АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний (при наличии таковых);

3) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории (при наличии таковых);

4) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску (при наличии таковых);

5) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности (при наличии таковых).

3.3. Составить совместно с представителем Контрагента план мероприятий по эвакуации и спасению Работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
3.4. Обеспечить проведение мероприятий по согласованию наряд-допуска для выполнения работ повышенной опасности на территории АО «Почта России», при условии соответствия квалификации Работников и подготовительных мероприятий характеру и виду работ повышенной опасности.
3.5. Обеспечивать координацию и информирование Контрагента и других подрядных организациях, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

4. Проверки по ОТиПБ

4.1. В ходе проведения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» Контрагентом должны быть организованы периодические проверки соответствия деятельности работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» требованиям ОТиПБ, установленным как действующим законодательством РФ, так и применимыми локальными нормативными актами Общества. 

4.2. Предусматривается проведение двух типов проверок: внутренние и внешние.

4.2.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся Контрагентом самостоятельно. Периодичность проведения проверок Контрагент вправе определить самостоятельно, но не реже одного раза в квартал, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

4.2.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Общества. Периодичность проведения проверок – определяет Общество. В ходе проведения проверки может быть проверено: соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов по ОТиПБ Общества, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт или иной документ, установленный Обществом для применения в аналогичных случаях.

5. Требования к отчётности
Контрагент самостоятельно ведет учет и отчетность о результатах в области ОТиПБ в установленном Контрагентом порядке. По требованию Общества Контрагент предоставляет необходимую информацию (отчет), в части касающихся работ (услуг) на территории Общества.

В такой отчет включаются следующее сведения: 

1) количество несчастных случаев, инцидентов и микротравм, произошедших с работниками Контрагента;

2) количество человек, выполнявших работу на территории подконтрольной АО «Почта России» и продолжительность выполнения работ в часах;

3) количество прочих аварий и инцидентов (ДТП, разливы, выбросы и иные происшествия, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам), о которых должно быть сообщено соответствующим государственным органам, в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной и экологической безопасности;

4) количество и результаты Внутренних проверок. 

	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/ ____________ /

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС  Костромской области
_____________________/ И.А. Аншукова /

Подписано с применением ЭЦП



