Приложение № 3

к информации о товарах, работах, услугах

для проведения закупки способом ЭМ СМСП

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ________

на выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2

____ _________ 20__ г.                                                                                                                                                 г.  Москва

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице заместителя директора, Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы Максимова Виктора Анатольевича, действующего на основании МЧД № 132ddc17-0fca-4945-8e09-457829c62255 от 14.02.2025г. с одной стороны, и _____________________________ (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» и на основании протокола от __. __.202_ г. (извещение от ______________202_ г.  № _______) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Индивидуальные условия Договора

| № п. | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Выполняемые работы по ремонту (далее – Работы) | Выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2. Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, Подрядчику, сроки и порядок выполнения Работ указаны в техническом задании (приложение № 1 к Договору) (далее – Техническое задание). |
|  | Цена Договора | Необходимо выбрать один из вариантов: Вариант 1 (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности превысила установленный законом порог, после которого Подрядчик становится плательщиком НДС) – Общая цена Договора устанавливается в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет [указать общую цену Договора цифрами и прописью], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Подрядчиком, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора. Во избежание сомнений общая цена Договора в соответствии с пунктом 3.3 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно вознаграждение Подрядчика, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора. Вариант 2 (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности не превысила установленный законом порог, после которого Подрядчик становится плательщиком НДС) – Общая цена Договора устанавливается в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет [указать общую цену договора цифрами и прописью], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового кодекса Российской Федерации. В случае, если при исполнении Договора Подрядчик становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае сумма НДС не увеличивает общую цену Договора. Во избежание сомнений общая цена Договора в соответствии с пунктом 3.3 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно вознаграждение Подрядчика, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора. |
|  | Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ | Определены в разделе 6 Технического задания. |
|  | Место выполнения Работ | г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2 |
|  | Срок выполнения Работ | Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки. Передача строительной площадки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в договоре о начале производства работ по объекту. Окончание выполнения Работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ. |
|  | Уведомление о сдаче результата Работ | Подрядчик обязан известить Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты сдачи результата Работ. |

|  | Срок направления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) | Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ обязан направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком | 1. Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами. 2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3. 3. Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17. 4. Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС. 5. Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений). 6. Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах. 7. Отчетные фотоматериалы по выполнению работ, включая фото скрытых работ на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 5 фотографий по строению). |  |  |
|  | Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и их результата | Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 4.4 Договора. |  |  |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании. Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после подтверждения их устранения Заказчиком. |  |  |
|  | Срок направления Подрядчиком счета на оплату Работ | Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных Работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17 (Приложение № 5 к Договору). |  |  |
|  | Срок оплаты Работ Заказчиком | Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17 (Приложение № 5 к Договору). |  |  |
|  | Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика | Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 5.1.3 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика. |  |  |
|  | Ответственность Подрядчика | № п/п | Нарушение | Ответственность |
|  |  |  | Нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 0,1% от стоимости обязательства, исполнение которого просрочено за каждый день просрочки. |
|  |  |  | Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 0,05% от цены Договора, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки. |
|  |  |  | Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами: 4.3-4.4, 5.1.3, 5.1.6-5.1.19, 5.2.6, 14.9 Договора. | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами: 4.3-4.4, 5.1.3, 5.1.6-5.1.19, 5.2.6, 14.9 Договора. Размер штрафа составляет 0,01 % от цены Договора, указанной в пункте 1.2 Договора. |
|  |  |  | Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика | Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей. |
|  | Ответственность Заказчика | Нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ |  | Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,01% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательств по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 30 000 (тридцати тысяч) рублей. |
|  | Обеспечение исполнения Договора | Обеспечение исполнения Договора Подрядчиком не предоставляется. |  |  |
|  | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется. |  |  |

|  | Подсудность | При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. |
| --- | --- | --- |
|  | Срок действия Договора | Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.10.2026 г., а в части приемки выполненных Работ и расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. |

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.

  - Место выполнения Работ указано в пункте 1.4 Договора.

  - Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена Договора является твердой и указана в пункте 1.2 Договора.

  - [Заказчик в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц от суммы, подлежащей оплате от стоимости Работ по настоящему Договору, и перечисляет его в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе].

[При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действующим на дату совершения платежа и перечисляет его в бюджет как налоговый агент.]

  - Цена Работ (единицы Работ) включает в себя вознаграждение Подрядчика, все затраты, издержки и расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе все применимые налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также стоимость используемых Подрядчиком при выполнении Работ расходных материалов, запасных частей, инвентаря.

  - Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Работ производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора.

  - Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика с указанными в Договоре реквизитами, несет Подрядчик.

  - Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

  - Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

  - Акт сверки взаимных расчетов составляется не реже одного раза в год, по запросу Заказчика, в том числе перед составлением годовой отчетности и перед закрытием (расторжением) Договора.

- Порядок, сроки выполнения Работ. Сдача-приемка выполненных Работ

  - Заказчик передает Подрядчику Строительную площадку в срок, указанный в пункте 1.5 Договора, по Акту приема-передачи строительной площадки (Приложение № 4 к Договору). Обязанность принять Строительную площадку по Акту приема-передачи строительной площадки возлагается на Подрядчика ровно в той мере, в какой на Заказчика возлагается обязанность передать Строительную площадку. Если по каким-либо причинам Строительная площадка не была передана в соответствии со сроком, указанным в п. 1.5 настоящего Договора, Подрядчик обязан на следующий день после окончания срока, указанного в п. 1.5 настоящего Договора, направить Заказчику требование о передаче Строительной площадки. Требование о передаче Строительной площадки направляется Подрядчиком телеграммой, факсом или электронной почтой, с последующим направлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик, не направивший указанное требование на следующий день после окончания срока, указанного в п. 1.5 настоящего Договора, лишается права ссылаться на нарушение Заказчиком прав Подрядчика по настоящему Договору, в том числе на не передачу Строительной площадки по вине Заказчика.

  - Подрядчик обязан выполнить Работы в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора.

  - Подрядчик в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, извещает Заказчика об ожидаемой дате и времени сдачи результата Работ в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 Договора.

  - Подрядчик обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), в 2 (двух) экземплярах, подписанных Подрядчиком. Одновременно с Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)  Подрядчик обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора.

  - Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора.

Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата выполненных Работ.

  - При приемке выполненных Работ и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, а также действующим законодательством, иных нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям, действующим на территории Российской Федерации.

  - Для проверки выполненных Работ и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

  - Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.

  - По результатам приемки выполненных Работ и их результата Заказчик принимает одно из следующих решений:

- Работы выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке;

- Работы выполнены с нарушением условий Договора, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 3 (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:

  - в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы и их результат подлежат приемке; либо

  - направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо

  - направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;

- Работы и их результат соответствуют условиям Договора, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков;

- Работы не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17 (приложение № 5 к Договору);

- Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.4 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

  - После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных Работ и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

  - Если выполненные Работы и их результат соответствуют условиям Договора, Стороны не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня окончания приемки подписывают Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17 в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 составляется на основании Локальной сметы, утвержденной Сторонами, при этом к итоговой сумме применяется коэффициент снижения, который определен по результатам закупки и составляет ________________. Коэффициент снижения определяется делением Цены Договора на начальную (максимальную) цену Договора.

С момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Работы и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки Работ направляет Подрядчику Акт о возмещении затрат по форме приложения № 6 к Договору вместе с расчетом в двух экземплярах.

  - Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт о возмещении затрат с расчетом и направляет один экземпляр Заказчику либо направляет Заказчику мотивированный отказ от подписания. В случае ненаправления Подрядчиком Заказчику в указанный срок подписанного Акта о возмещении затрат с расчетом или мотивированного отказа от подписания Акт о возмещении затрат и расчет будут считаться подписанными Сторонами.

  - В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о возмещении затрат с расчетом Стороны решают вопрос путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с разделом 10 Договора.

  - Оплата стоимости затрат за потребление всех видов топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия, вода и др.) в соответствии с Актом о возмещении затрат и расчетом, подписанными Сторонами, осуществляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Заказчиком платежными поручениями на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора, с обязательным указанием номера Договора в назначении платежа.

  - В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и провести расчет в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

  - Риск случайной гибели или порчи результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17 (приложение № 5 к Договору) без замечаний.

- Права и обязанности Сторон

  - Подрядчик обязан:

    - выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к Договору, а также действующим законодательством, нормативно-правовым актам и иными правилами, и требованиями, действующими на территории Российской Федерации;

    - в соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в выполненных Работах и их результате или возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в выполненных Работах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

    - немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, или невозможностью выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору либо создают невозможность выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в установленный срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;

    - выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора;

    - направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17 (приложение № 5 к Договору), в сроки, предусмотренные пунктом 1.7 Договора;

    - не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика;

    - обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;

    - обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством;

    - предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

    - в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;

    - обеспечить явку своего представителя при приемке выполненных Работ и их результатов. Подрядчик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки выполненных Работ и их результатов;

    - передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ;

    - незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного предоставления информации о смене режима налогообложения, Подрядчик обязан компенсировать в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;

    - в случае, если Работы будут выполняться на территории Заказчика, Подрядчик также обязан:

      - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика;

      - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Подрядчика, задействованного на объектах Заказчика;

      - обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;

      - нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Подрядчика ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме;

      - соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;

      - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика Договора предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

      - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

      - в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;

      - в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Подрядчиком норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета;

    - если при выполнении Работ предполагается обращение с опасными отходами I-IV классов опасности, Подрядчик также обязан:

      - организовать ведение полного комплекта документов в области охраны окружающей среды согласно действующему законодательству Российской Федерации, на территории Заказчика и предоставить в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора копии приказов о назначении лиц, ответственных за экологическую безопасность и обращение с опасными отходами I-IV классов опасности, с приложением копий удостоверений (сертификатов) об обучении ответственных лиц;

      - самостоятельно обеспечивать сбор, хранение, вывоз, утилизацию отходов, образовавшихся в процессе производственной деятельности Подрядчика с территории Заказчика, на лицензируемый объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;

      - вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляемое в процессе деятельности Подрядчика на территории Заказчика;

    - [Подрядчик - иностранное физическое лицо, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обязан предоставить Заказчику следующие документы и сведения, предусмотренные в приложении № 5 к Договору];

    - в случае, если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;

    - Отражать по сделкам в рамках Договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды;

    - не удерживать результат Работ, и не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество выполненных Работ, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом выполненных Работ;

    - выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и Техническим заданием.

    - отражать по сделкам в рамках Договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды;

  - Подрядчик вправе:

    - требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

    - требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ и их результата;

    - по вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения, необходимые Подрядчику для качественного выполнения своих обязательств по Договору;

    - досрочно завершить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора;

    - самостоятельно определять способы выполнения Работ;

    - привлекать к выполнению Договора субподрядчиков с соблюдением должной осмотрительности при их выборе и при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. Такое уведомление должно содержать сведения о привлекаемых лицах, в том числе наименование, ОГРН, ИНН (для юридических лиц), фамилию имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (для физических лиц). Привлечение Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного уведомления Заказчика является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. Подрядчик обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие исполнение своих обязательств привлекаемыми к исполнению договора субподрядчиками;

    - требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

    - осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

  - Заказчик обязуется:

    - предоставить Подрядчику по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документы, обосновывающих необходимость проведения ремонтных работ, оказывать содействие в выполнении Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

    - в соответствии со сведениями, предоставленными Подрядчиком, оформлять работникам Подрядчика соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту выполнения Работ (при необходимости);

    - обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных Работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

    - обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ по Договору;

    - выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

  - Заказчик вправе:

    - требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, в том числе гарантийных, установленных Договором;

    - требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

    - проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

    - требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

    - отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующего условиям Договора;

    - проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Договором;

    - осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

- Качество Работ и гарантийные обязательства

  - Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы и их результат соответствуют требованиям, установленным Договором.

  - Работы и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.3 Договора.

  - Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работы и их результаты указан в пункте 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17 (приложение № 5 к Договору). При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате.

  - Гарантия качества результата Работы распространяется на все, составляющее результат Работы.

  - Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Подрядчика.

- Ответственность Сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора).

  - Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) во внесудебном порядке при осуществлении оплаты по Договору.

  - Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

  - Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты,  введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Обеспечение исполнения Договора. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств

  - Обеспечение исполнения Договора не предоставляется.

  - Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не предоставляется.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

  - Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

- Рассмотрение и разрешение споров

  - Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

  - Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из них.

  - Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

  - При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передаются на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.18 Договора.

- Срок действия и порядок изменения Договора

  - Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.19 Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

  - При заключении и исполнении Договора изменение существенных условий Договора (в том числе цены Договора или единицы Работ, объема Работ, обязательств Сторон и сроков их исполнения, условий выполнения работ и оплаты, гарантийных условий, условий обеспечения исполнения Договора, ответственности Сторон) по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, установленных, пунктами 11.4-11.5 Договора.

  - Изменение условий Договора путем заключения дополнительных соглашений допускается в случаях, установленных Положением о закупке Заказчика.

  - Продление срока исполнения (действия) Договора осуществляется в случаях, установленных Положением о закупке Заказчика, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

- Расторжение Договора

  - Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и с соблюдением порядка, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, в том числе в случае:

    - если Подрядчиком выполнены Работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков выполнения Работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

    - нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 13 Договора действий и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет;

    - нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);

    - нарушения положений пунктов 14.4 -14.6 Договора.

  - [В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в сроки, предусмотренные пунктами 1.16. Договора (в случае если Подрядчиком предоставляется обеспечение исполнения Договора, в виде банковской гарантии), Заказчик в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.]

  - Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях и с соблюдением порядка, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:

    - существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора.

  - Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.

  - Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

    - реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;

    - указание на предмет Договора;

    - указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения.

  - К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

  - Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

  - Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - В случае, когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении Договора.

  - Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.

- Комплаенс-оговорка

  - Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 7 к Договору.

  - Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 5 %   от общей цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.

- Прочие положения

  - Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.4 Договора).

  - Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:

- нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

  - В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения Договора:

    - [он является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации];

    - он обладает полной правоспособностью [полной дееспособностью] на заключение Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по Договору или в связи с ним;

    - Подрядчик не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);

    - Договор надлежащим образом заключен Подрядчиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;

    - лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;

    - Подрядчик получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;

    - заключение и исполнение Подрядчиком настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчика.

  - В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2:

    - Подрядчик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ;

    - работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.

  - Стороны признают, что данные в настоящем разделе Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика и для заключения, исполнения или прекращения Договора.

  - Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Заказчик, в пользу которого предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с настоящим разделом Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора.

  - В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:

    - доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях:

  - в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

  - доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

  - налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;

  - представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;

  - по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика.

В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа.

    - в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Подрядчика или с его юридическим статусом.

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

    - Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

    - Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

    - Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

  - Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.

  - Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.

  - В случае если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Локальная смета.

Приложение № 3. Форма Акта о выявленных недостатках.

Приложение № 4. Форма Акта приема-передачи строительной площадки.

Приложение № 5. Справка (расшифровка) выполненных работ с разбивкой по категориям (форма АНФ 02/17).

Приложение № 6. Форма Акта о возмещении затрат.

Приложение № 7. Комплаенс-оговорка.

- Адреса и банковские реквизиты Сторон

|  | ЗАКАЗЧИК | # ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Полное или сокращенное наименование организации | АО «Почта России» |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1197746000000 |  |
| ИНН/КПП юридического лица | 7724490000/771401001 |  |
| Юридический и почтовый адрес | 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А |  |
| Наименование обособленного подразделения | УФПС г. Москвы |  |
| Адрес местонахождения обособленного подразделения | 115127, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ш Варшавское, д. 37 |  |
| Адрес для корреспонденции | 115127, г. Москва, Варшавское ш, д. 37 |  |
| Телефон, факс, e-mail: | gennady.mironov@russianpost.ru +7 (499) 550-55-77, 02801 Vasiliy.Petrov@russianpost.ru Natalia.Chirkina@russianpost.ru Boris.Kalimulin@russianpost.ru igor.shvarev@russianpost.ru |  |
| Полное наименование банка | Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве |  |
| ОКПО | 41601088 |  |
| ИНН | 7724490000 |  |
| КПП | 770143001 |  |
| Номер расчетного счета- (рублевый) | р/с 40502810500060000098 |  |
| к/с | к/с 30101810700000000187 |  |
| БИК | 044525187 |  |
| Реквизиты для счета-фактуры | Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А ИНН/КПП покупателя: 7724490000 /772443001 Грузополучатель и его адрес: УФПС г. Москвы Адрес: 115127, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ш Варшавское, д. 37 |  |

| заказчик: АО «Почта России» #### Заместитель директора, #### Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы ________________/ В.А. Максимов/ ___ ____________ 20__ г. | Подрядчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на  выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2

от _____________ 20__ г.

№ ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 4 | Объект | ОПС 125445 по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2 |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила Российской Федерации |
| 7 | СП | Свод правил Российской Федерации |
| 8 | ФЗ | Федеральный закон |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 11 | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 12 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 13 | ММП | Московский межрайонный почтамт |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2 производится согласно перечню и количественным характеристикам работ, указанных в Приложении № 1 к ТЗ.

Целью ремонта является восстановление отделки площадок входов в ОПС и ММП 4 для безопасной эксплуатации ОПС и исключения получения травм клиентами и сотрудниками.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки.

Передача строительной площадки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в договоре о начале производства работ по объекту.

Окончание выполнения Работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

4.2. Место выполнения работ: ОПС 125445 по адресу: г. Москва, Валдайский пр-д, д. 8, стр. 2.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в приложении № 1 к ТЗ «Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2».

Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 589 об обеспечении соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

При выполнении работ на Объекте Подрядчик должен руководствоваться и соблюдать требования следующих документов:

– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 10.06.2026) "О почтовой связи";

– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);

- ГОСТ 30674-2023. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.12.2023 N 1701-ст);

- ГОСТ Р 58279-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 07.10.2024 N 1396-ст);

- ГОСТ Р 70087-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.05.2022 N 269-ст);

- ГОСТ Р 57984-2017/EN 13914-1:2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения. Часть 1. Штукатурки для наружных работ" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2017 N 1813-ст);

- ГОСТ 17608-2017. Межгосударственный стандарт. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.10.2017 N 1527-ст);

- ГОСТ Р 58901-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Методика расчета несущей способности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.06.2020 N 314-ст);

- ГОСТ 3826-82. Межгосударственный стандарт. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1982 N 3839) (ред. от 01.09.2002);

- ГОСТ 19771-93. Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 02.06.1997 N 206);

- ГОСТ 10704-91. Межгосударственный стандарт. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 15.11.1991 N 1743) (ред. от 08.11.2021);

- ГОСТ 25129-2020. Межгосударственный стандарт. Грунтовка ГФ-021. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.01.2021 N 24-ст);

- ГОСТ 13996-2019. Межгосударственный стандарт. Плитки керамические. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2019 N 1017-ст);

- ГОСТ 25192-2012. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Классификация и общие технические требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2003-ст) (ред. от 21.06.2023).

Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала Объекта, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 (ред. от 31.07.2025) «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Условия выполнения работ:

6.1.1. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности ответственным лицом представителям Подрядчика.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на каждом Объекте Заказчика. Копии приказов представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.1.2. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.1.3. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.1.4.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.1.5.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.1.6.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.1.7 Подрядчик согласовывает применяемый отделочный материал с Заказчиком.

6.1.8 Работы проводятся в действующем ОПС и ММП в режиме работы почтового отделения.

6.2. Требования к безопасности

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);

- ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2015 N 1368-ст).

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, а также не допускать возникновение аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст). При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

6.3. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в договоре.

6.4. Требования к сдаче-приемке работ

6.4.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту приемке выполненных работ в соответствии с условиями Технического задания.

Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС – 2, Справки (расшифровки) выполненных работ по форме КС – 3.

6.4.2. Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.   Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3.	Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

4.    Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах.

7.	Отчетные фотоматериалы по выполнению работ, включая фото скрытых работ на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 5 фотографий по строению).

6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных

документов (оформление результатов работ)

6.5.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объектов в количестве 10 штук на электронные адреса:

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

igor.shvarev@russianpost.ru

6.5.2 После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук, на электронный адрес:

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

igor.shvarev@russianpost.ru

6.5.3. Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы предоставляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после подтверждения их устранения Заказчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2 | 29-30 |

| заказчик: АО «Почта России» #### Заместитель директора, #### Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы #### ________________/ В.А. Максимов/ ___ ____________ 20__ г. | Подрядчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Вход в ОПС |  |  |  |
| 1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,128 |
| 2 | Демонтаж поручней | т | 0,0262 |
| 3 | Демонтаж обшивки торцов площадки и пандуса (лист стальной)/ | 100 м2 | 0,041 |
| 5 | Укладка тротуарной плитки разм. 300х300х30мм | 100 м2 | 0,1226 |
| 6 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором/тактильные желтая с параллельными рифами 300х300х30мм | 100 м2 | 0,0054 |
| 7 | Обрамление площадки и ступеней металлическим уголком 40х40х3мм (1,85кг/мп) | 100 м | 0,136 |
| 8 | Обшивка торцов площадки и пандуса (лист стальной толщиной 2 мм) | 100 м2 | 0,041 |
| 9 | Устройство металлических ограждений: без поручней/Монтаж поручней (труба стальная д50 мм толщиной стенки 3 мм - 16,2 м.п., отвод стальной д. 50 мм 90 град. - 8 шт., заглушка ПВХ д 50 мм - 6 шт., отвод стальной д. 16 мм - 6 шт., пластина стальная толщиной 6 мм, анкер 100 мм - 24 шт.) | 100 м | 0,055 |
| 10 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм | 100 м | 0,0024 |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей | 100 м2 | 0,091 |
| 12 | Окраскаи существующих поручней и металлических поверхностей (Эмаль алкидная уретановая антикоррозионная, атмосферостойкая для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и деревянных конструкций, трубопроводов с подземной установкой, транспортных сооружений от воздействия ультрафиолета, расход 0,28 кг/м2) | 100 м2 | 0,091 |
| Раздел 2. Вход в ММП |  |  |  |
| 13 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,0015 |
| 14 | Демонтаж уголка стального 40х40Х3 мм | 100 м | 0,096 |
| 15 | Демонтаж листа стального | т | 0,0262 |
| 16 | Ремонт ступеней: бетонных (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F (1)200, W8) | 100 шт | 0,06 |
| 17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см/Керамический гранит с противоскользящей поверхностью, серый темный обрезной 600x600x10 | 100 м2 | 0,174 |
| 18 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 0,1 |
| 19 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен/ Сплошное шпатлевание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,1 |
| 20 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности (Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116) | 100 м2 | 0,56 |
| 21 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов/Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (потолки) | м2 | 5 |
| 22 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116) | 100 м2 | 0,22 |
| 23 | Покраска дверного полотна металлического алкидной эмалью | 100 м2 | 0,021 |
| Раздел 3. Вход служебный |  |  |  |
| 24 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,076 |
| 25 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,074 |
| 26 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Демонтаж бетонных ступеней и части площадки) | 100 м3 | 0,006 |
| 27 | Устройство: железобетонных ступеней (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8) | м3 | 0,8 |
| 28 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором/тактильные желтая с параллельными рифами 300х300х30мм | 100 м2 | 0,097 |
| 29 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /Штукатурка торцов площадки и подступенков (Раствор кладочный, цементно-известковый, М100) | 100 м2 | 0,025 |
| 30 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности (Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111) | 100 м2 | 0,025 |
| Раздел 4. Прочие работы |  |  |  |
| 31 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2,3 |
| 32 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 2,3 |
| 33 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | 1т груза | 2,3 |

| заказчик: АО «Почта России» #### Заместитель директора, #### Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы #### ________________/ В.А. Максимов/ ___ ____________ 20__ г. | Подрядчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на  выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2

от _____________ 20__ г.

№ ________________

Локальная смета

(приложена в виде отдельного файла)

| заказчик: АО «Почта России» #### Заместитель директора, #### Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы ________________/ В.А. Максимов/ ___ ____________ 20__ г. | Подрядчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору на  выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2

от _____________ 20__ г.

№ ________________

ФОРМА

Акт о выявленных недостатках результата Работ

к Договору на выполнение работ _______________

№ _____ от «___» _____________ 20__г.

| ___________ | «____» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – «Акт о выявленных недостатках»), в соответствии с которым установлено следующее:

Перечень недостатков

| № | Наименование работ | Описание недостатка/несоответствия | Срок устранения недостатка/ несоответствия |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:

__________________________________________________________________

Приложения к Акту:

| заказчик: АО «Почта России» #### Заместитель директора, #### Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы ________________/ В.А. Максимов/ ___ ____________ 20__ г. | Подрядчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору на  выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2

от _____________ 20__ г.

№ ________________

Форма Акта приема-передачи строительной площадки

_________________________________________________________________________

А К Т

приема-передачи строительной площадки

по договору подряда № ___________ от «____» _______________ 20___ г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________,  с одной стороны, от лица Подрядчика  _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку по адресу: ____________________________________________________________________ _______________________.

На строительной площадке установлены:

счетчик электроэнергии _______________         №  ____________________.

начальное показание счетчика _____________ кВт

прибор учета воды __________    ___   __           №  ____________________.

начальное показание прибора учета ________   м3

прибор учета тепла __________    ___   __          №  ____________________.

начальное показание прибора учета _________ккал_

и т.д. и т.п.

Приложение: экспликация помещений на ____ л.

| Передал Заказчик | Принял Подрядчик |
| --- | --- |
| _______________ _______________ _________________/ / | _______________ _______________ _________________/ / |
|  | м.п. |

_________________________________________________________________

| заказчик: АО «Почта России» #### Заместитель директора, #### Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы ________________/ В.А. Максимов/ ___ ____________ 20__ г. | Подрядчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору на  выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2

от _____________ 20__ г.

№ ________________

|  |  |  | АНФ 02/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество «Почта России» |  |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| (наименование структурного подразделения) |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| Директор УФПС ___________ |  | Руководитель _______________ |  |
| филиала АО "Почта России" |  | наименование организации* |  |
| ___________________ (ФИО) |  | ___________________ (ФИО) |  |
|  |  | МП "__" ___________ 20___ г. |  |
| СПРАВКА (расшифровка) |  |  |  |  |
| выполненных работ с разбивкой по категориям |  |  |  |  |
| по Акту (Смете)№ _____ от _______________ к договору № _____ от_________ |  |  |  |  |
| Категория работ | Пункты (разделы) Акта (Сметы) | Стоимость работ (без НДС), руб. |  |
| Категория работ | Пункты (разделы) Акта (Сметы) | Стоимость работ (без НДС), руб. |  |
| 1. Новое строительство ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  |
| 1.1. Проектные работы |  |  |  |
| 1.2. Строительно-монтажные работы 1.2.1. «системы вентиляции и обогрева», 1.2.2 «технические системы безопасности», 1.2.3 прочие СМР |  |  |  |
| 1.3. Прочие (расшифровать) |  |  |  |
| 2. Работы, стоимость которых формирует и/или увеличивает первоначальную стоимость основных средств. ВСЕГО, в т.ч.: |  |  |  |
| 2.1. Проектные работы |  |  |  |
| 2.2 Капитальные вложения, связанные с улучшением и (или) восстановлением основного средства (модернизация, реконструкция, техническое перевооружение) |  |  |  |
| 2.2.1. «системы вентиляции и обогрева», 2.2.2 «технические системы безопасности», 2.2.3 прочие |  |  |  |
| 2.3. Прочие (расшифровать) |  |  |  |
| 3. Работы, стоимость которых относится к текущим затратам (капитальный, текущий ремонт, техобслуживание и др.(кроме п.4)) ВСЕГО, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1. Проектные работы |  |  |  |
| 3.2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 3.3. Прочие (расшифровать) |  |  |  |
| 4. Работы по обязательному ремонту, техническому осмотру, техническому обслуживанию основных средств с частотой более 12 месяцев |  |  |  |
| Ответственный представитель ____________________________________________________ |  |  |  |  |
| (наименование подрядной организации) |  |  |  |  |
| _____________________ _______________ _______________________ |  |  |  |  |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
| Отметка ответственного за приёмку работ структурного подразделения АО «Почта России», действующего по доверенности от "__"______ 20__г. № ___ |  |  |  |  |
| _____________________ _______________ _______________________ |  |  |  |  |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
| Принято бухгалтерией структурного подразделения АО «Почта России» |  |  |  |  |
| _____________________ _______________ _______________________ |  |  |  |  |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

| заказчик: АО «Почта России» #### Заместитель директора, #### Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы ________________/ В.А. Максимов/ ___ ____________ 20__ г. | Подрядчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору на выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2 от _____________ 20__ г.

№ ________________

ФОРМА

Акта о возмещении затрат

к Договору на выполнение работ _______________

№ _____ от «___» ____________ 20__г.

г. Москва                                                                   	 «___» ____________ 202_ г.

АО «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании договора подряда от ___________ № _______ (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем:

- Подрядчик обязан в полном объеме возместить затраты, понесенные Заказчиком согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего акта.

- Общая сумма затрат с «___»______________20___г. по «___»______________20___г. составила: __________(сумма прописью) руб. __ коп., в том числе НДС (20%)__________(сумма прописью) руб. __ коп.

- К перечислению по настоящему акту на расчетный счет Заказчика следует: __________(сумма прописью) руб. __ коп., в том числе НДС (20%)__________(сумма прописью) руб. __ коп.

- Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.

- Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Приложение: расчет на ___ листах.

| ЗАКАЗЧИК: ________________/ ______/ «___» ___________________20__ г. | ПОДРЯДЧИК: ________________ /______________/ «___» ___________________20__ г. М.П. (при наличии печати) |
| --- | --- |

| заказчик: АО «Почта России» #### Заместитель директора, #### Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы ________________/ В.А. Максимов/ ___ ____________ 20__ г. | Подрядчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение

к Акту о возмещении затрат

к Договору от ________20__ г.

№ __________

# РАСЧЕТ

Расчет произведен за период с «___»_________20___г. по «___» _________20___ г.

В случае оснащения строительной площадки приборами учета указать сведения:

счетчик электроэнергии _______________         №  ____________________.

начальное показание счетчика _____________ кВт

конечное показание счетчика ___ ___ _______ кВт

прибор учета воды __________    ___   __           №  ____________________.

начальное показание прибора учета ________   м3

конечное показание прибора учета ________   м3

прибор учета тепла __________    ___   __          №  ____________________.

начальное показание прибора учета _________ккал_

конечное показание прибора учета ________  _ккал

и т.д. и т.п.

Или

В случае невозможности установки какого-либо или всех приборов учета

Расход электроэнергии на освещение строительной площадки _____________кВт

Расход электроэнергии на механизацию труда___________________________кВт

Расход электроэнергии на пусконаладочные работы _____________________кВт

Расход холодной воды на нужды персонала Подрядчика___________________м3

Расход холодной воды на приготовление растворов_______________________м3

Расход холодной воды на промывку и заполнение инженерных систем_______м3

Расход холодной воды на очистку инструмента и  уборку помещений _______ м3

Примерный объем водоотведения______________________________________м3

и т.д. и т.п.

| Вид топливно-энергетических ресурсов | Расход |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Кол-во | Цена (без НДС) | Стоимость (без НДС) | Сумма НДС 20% | Стоимость, с НДС 20% |

Итого стоимость потребленных топливно-энергетических ресурсов составляет: __________(сумма прописью) руб. __ коп., в т.ч. НДС (20%) -  ________(сумма прописью) руб. __ коп.

| ЗАКАЗЧИК: ________________/ _________/ «___» ___________________20__ г. | ПОДРЯДЧИК: ________________ /______________/ «___» ___________________20__ г. М.П. (при наличии печати) |
| --- | --- |

| заказчик: АО «Почта России» #### Заместитель директора, #### Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы ________________/ В.А. Максимов/ ___ ____________ 20__ г. | Подрядчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору на  выполнение работ по ремонту входной группы в ОПС 125445 и входных групп ММП 4, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Валдайский, д. 8, стр. 2

от _____________ 20__ г.

№ ________________

Комплаенс-оговорка

1.	Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе:

1.1.	Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;

1.2.	Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3.	Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

1.3.1.	Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора:

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.

1.3.2.	Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.

1.3.3.	Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности:

- если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;

если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень.

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru.

Уведомление Подрядчика осуществляется посредством направления письма на авторизованный электронный адрес, указанный в разделе 16 Договора.

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.

2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.

3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.

4.	В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:

- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».

Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

| заказчик: АО «Почта России» #### Заместитель директора, #### Департамент по имущественным вопросам УФПС г. Москвы ________________/ В.А. Максимов/ ___ ____________ 20__ г. | Подрядчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Указывается номер Договора.

Указывается дата заключения Договора.

Применяется, если Договор заключен с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и (или) самозанятым лицом и не применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД).

Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом, в случаях, установленных ст.148 НК РФ, с учетом положений п.1 ст.161 НК РФ.

Подлежит включению в договор в случае выплаты иностранным организациям доходов в соответствии с положениями пункта 4 статьи 286, а также статей 309, 310, 312 Налогового кодекса Российской Федерации.

Указывается, в случае если Подрядчик является налогоплательщиком НДС.

В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора, предоставлена банковская гарантия.

Если контрагент является иностранным лицом, то пункт изложить в следующей редакции: «Заказчик является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик является юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством _____________[указать наименование страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент] и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

Если контрагентом является физическое лицо, то пункт удалить.

Только для физических лиц.