Договор № 
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
(ИГК - 0000000007126PE00002)


____ _________ 2026 г.	                          г. Новосибирск

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице Директора УФПС Новосибирской области Завьялова Александра Владиславовича, действующего на основании машиночитаемой доверенности (МЧД) регистрационный номер – f8db9aca-78aa-47a3-a370-7e6f03a24123 (внутренний номер – 4334) от 07.07.2025 г., с одной стороны, и ______________________________________________________________________________с другой стороны,  вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Индивидуальные условия Договора
	№ п.
	Наименование
	Содержание

	1. 
	Заказчик
	
Под Заказчиком понимаются также структурные подразделения Заказчика и Филиалы. Перечень структурных подразделений и филиалов представлен в техническом задании, включая все его приложения (Приложение № 2 к Договору, далее – Техническое задание).
При этом права и обязанности, предусмотренные пунктами 1.8, 1.12 в части сводного акта, а также п. 1.14, 1.19, 1.20, 3.6, 3.7 Договора, осуществляются филиалом 1 категории Заказчика – УФПС Новосибирской области.
Остальные права и обязанности, предусмотренные Договором, осуществляются Филиалом/Филиалами, не указанными в предыдущем абзаце. 
Особенности оформления счетов-фактур:
При выставлении Поставщик указывает в строке «Заказчик» - АО «Почта России», Грузополучатель – УФПС Приморского края, ИНН 7724490000 АО «Почта России», КПП – 254043001 УФПС Приморского края.

	1.1. 
	Поставляемый Товар (далее – Товар, МОПС)
	
Модульное отделение почтовой связи, изготовленное из быстровозводимых конструкций. 
Ассортимент, номенклатура, количество и цена за единицу Товара приведены в спецификации Товара, являющейся Приложением № 1 к Договору, комплектация установлена Техническим заданием. Товар должен соответствовать требованиям, приведенным в Техническом задании.

	1.2. 
	Подлежащий выполнению монтаж Товара (далее также – Работы, монтаж)
	1.2.1. Выполнение работ по монтажу Товара, в том числе:
i. подготовка Площадки для монтажа Товара (здесь и далее под Площадкой понимается площадка под монтаж Товара на земельном участке);
ii. установка Товара на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих;
iii. работы по наружному оформлению МОПС в объеме, установленном Техническим заданием;
iv. пусконаладочные работы / пусконаладочные мероприятия инженерного оборудования, инженерных систем, сетей и средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, включая специальные выносные устройства, согласно комплектации Товара, в объеме, установленном Техническим заданием (далее – пусконаладочные работы).
1.2.2. Перечень и стоимость Работ, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему, установлен в Приложении № 1.1 к Договору. Требования к выполняемым Работам, порядок их выполнения приведены в Техническом задании. Работы должны осуществляться Поставщиком в соответствии с Техническим заданием (в том числе, приложениями к нему).
Поставка Товара и выполнение Работ выполняются по заявке Заказчика (далее – Заявка). В рамках Договора может быть направлена только одна Заявка.

	1.3. 
	Место исполнения Поставщиком Договора (адрес поставки и монтажа Товара)
	Поставка и монтаж Товара осуществляется по адресу объекта Заказчика (далее – Объект), перечень которых установлен в Приложении № 1 к Техническому заданию. Информация об адресе поставки и монтажа Товара на конкретный Объект  указывается в Заявке.

	1.4. [bookmark: _Ref98508483][bookmark: _Ref529951602]
	Сроки и порядок исполнения обязательств Поставщика
	Поставка и монтаж Товара осуществляются по Заявке Заказчика в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты получения Поставщиком Заявки Заказчика. При этом датой начала монтажа Товара на подготовленную Площадку является дата поставки Товара. 
До поставки Товара Поставщик выполняет подготовку Площадки не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Заявки от Заказчика. 
Общий срок поставки и монтажа Товара по Договору: 85 (восемьдесят пять) рабочих дней с даты заключения Договора, при этом установление указанного общего срока поставки и монтажа Товара по Договору не влияет на обязанность Поставщика по соблюдению положений абз. 1 п. 1.4 Договора. 

	1.5. [bookmark: _Ref93584352][bookmark: _Ref529951800]
	Цена Договора
	[bookmark: _GoBack] Вариант 1 (в случае если Поставщик является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности превысила установленный законом порог, после которого Поставщик становится плательщиком НДС) – 
Цена Договора составляет [указать цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, из них:
1.5.1. Общая стоимость Товара составляет [указать стоимость Товара], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, из них:
1.5.1.1 Цена Товара ОПС 692116 составляет [указать стоимость Товара], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] ;
1.5.1.2. Цена Товара ОПС 692435 составляет [указать стоимость Товара], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] ;
1.5.1.3. Цена Товара ОПС 692721 составляет [указать стоимость Товара], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] ;
1.5.1.4. Цена Товара ОПС 692015 составляет [указать стоимость Товара], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] ;
1.5.2. Общая стоимость Работ по монтажу Товара составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] , из них:

1.5.2.1. Цена Работ по монтажу Товара ОПС 692116 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] , в том числе:
- цена Работ по подготовке Площадки для монтажа Товара ОПС 692116 [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена Работ по установке Товара ОПС 692116 на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена Работ по наружному оформлению МОПС ОПС 692116 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена пусконаладочных работ ОПС 692116 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.5.2.2. Цена Работ по монтажу Товара ОПС 692435 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] , в том числе:
- цена Работ по подготовке Площадки для монтажа Товара ОПС 692435 [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена Работ по установке Товара ОПС 692435 на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена Работ по наружному оформлению МОПС ОПС 692435 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена пусконаладочных работ ОПС 692435 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.


1.5.2.3. Цена Работ по монтажу Товара ОПС 692721 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] , в том числе:
- цена Работ по подготовке Площадки для монтажа Товара ОПС 692721 [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена Работ по установке Товара ОПС 692721 на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена Работ по наружному оформлению МОПС ОПС 692721 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена пусконаладочных работ ОПС 692721 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.5.2.4. Цена Работ по монтажу Товара ОПС 692015 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] , в том числе:
- цена Работ по подготовке Площадки для монтажа Товара ОПС 692015 [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена Работ по установке Товара ОПС 692015 на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена Работ по наружному оформлению МОПС ОПС 692015 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- цена пусконаладочных работ ОПС 692015 составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.
В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Поставщиком, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора.
Вариант 2 (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности не превысила установленный законом порог, после которого Поставщик становится плательщиком НДС) – 
Цена Договора составляет [указать цену Договора], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового кодекса Российской Федерации, из них:
1.5.1. Общая стоимость Товара составляет [указать стоимость Товара], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, из них:
1.5.1.1 Цена Товара ОПС 692116 составляет [указать стоимость Товара], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] ;
1.5.1.2. Цена Товара ОПС 692435 составляет [указать стоимость Товара], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] ;
1.5.1.3. Цена Товара ОПС 692721 составляет [указать стоимость Товара], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] ;
1.5.1.4. Цена Товара ОПС 692015 составляет [указать стоимость Товара], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации] ;
1.5.2. Общая стоимость Работ по монтажу Товара составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации , из них:

1.5.2.1. Цена Работ по монтажу Товара ОПС 692116 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации , в том числе:
- цена Работ по подготовке Площадки для монтажа Товара ОПС 692116 [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена Работ по установке Товара ОПС 692116 на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена Работ по наружному оформлению МОПС ОПС 692116 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена пусконаладочных работ ОПС 692116 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации.

1.5.2.2. Цена Работ по монтажу Товара ОПС 692435 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации , в том числе:
- цена Работ по подготовке Площадки для монтажа Товара ОПС 692435 [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена Работ по установке Товара ОПС 692435 на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена Работ по наружному оформлению МОПС ОПС 692435 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена пусконаладочных работ ОПС 692435 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации.


1.5.2.3. Цена Работ по монтажу Товара ОПС 692721 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации , в том числе:
- цена Работ по подготовке Площадки для монтажа Товара ОПС 692721 [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена Работ по установке Товара ОПС 692721 на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена Работ по наружному оформлению МОПС ОПС 692721 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена пусконаладочных работ ОПС 692721 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации.

1.5.2.4. Цена Работ по монтажу Товара ОПС 692015составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе авансовый платеж в размере 30 (тридцать) %, что составляет [указать сумму], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации , в том числе:
- цена Работ по подготовке Площадки для монтажа Товара ОПС 692015 [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена Работ по установке Товара ОПС 692015 на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена Работ по наружному оформлению МОПС ОПС 692015 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
- цена пусконаладочных работ ОПС 692015 составляет [указать стоимость Работ], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации.
В случае, если при исполнении Договора Поставщик становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае сумма НДС не увеличивает общую цену Договора.

	1.6. [bookmark: _Ref529952267] 
	Срок уведомления о поставке и монтаже Товара
	
Поставщик уведомляет Заказчика о дате, времени поставки и монтажа Товара (Товаров) по указанному в Заявке адресу посредством электронной почты, не позднее 7 (семи) календарных дней до момента поставки и монтажа Товара (за исключением подготовки Площадки).
Поставщик уведомляет Заказчика о начале подготовки Площадки (Площадок) не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения Заявки Заказчика.

	1.7. [bookmark: _Ref98510887][bookmark: _Ref529952474]
	Срок уведомления о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний 
	Поставщик направляет Заказчику Уведомление о завершении монтажа МОПС и готовности проведения приемо-сдаточных испытаний по форме приложения № 4 к Техническому заданию, в котором указывает предлагаемые дату и время проведения приемо-сдаточных испытаний в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения монтажа МОПС. 

	1.8. [bookmark: _Ref93598818][bookmark: _Ref529952487]
	Срок направления Поставщиком Товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12 либо УПД) и Акта сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС Сводного акта поставки Товара и сдачи-приемки выполненных Работ по Заявке
	Поставщик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания срока приемо-сдаточных испытаний предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС (по форме приложения № 4 к Договору), Товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12 либо УПД), с приложением отчетных документов, указанных в п. 1.9 Договора.
Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания сторонами в Филиалах всех Актов сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС, Товарных накладных (унифицированная форма № ТОРГ-12 либо УПД) по Заявке обязан направить Заказчику Сводный акт поставки Товара и сдачи-приемки выполненных Работ по Заявке по форме Приложения № 6 к Договору с приложением копий всех подписанных Актов сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС, Товарных накладных (унифицированная форма № ТОРГ-12 либо УПД) по Заявке.
Стороны согласовали, что УПД оформляется по форме в соответствии с формой счета-фактуры, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость в качестве первичного документа».

	1.9. [bookmark: _Ref95305215][bookmark: _Ref529952494]
	Отчетные документы, предоставляемые Поставщиком
	
Поставщик обязан передать Заказчику с товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12 либо УПД) в 2 (двух) экземплярах:
i. паспорт на Товар,
ii. инструкцию по эксплуатации Товара,
iii. техническую документацию на средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения,
iv. сопроводительную документацию и документы, подтверждающие качество и стоимость Товара:
· копии сертификатов соответствия/деклараций о соответствии[footnoteRef:2]; [2:  На товары, входящие в комплектность модульного отделения почтовой связи и подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.] 

· счет-фактуру[footnoteRef:3];  [3:    Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

· материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе приемки Товара, для подтверждения соответствия фактически поставленного Товара требованиям, предусмотренным Договором и Техническим заданием. 

На выполненные Работы с Актом сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС в 2 (двух) экземплярах Поставщик передает:
· акт о завершении работ по подготовке Площадки в 2 (двух) экземплярах
· акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС в двух экземплярах;
· исполнительную документацию на подготовленную Площадку;
· исполнительную документацию на выполненные работы по наружному оформлению МОПС;
· техническую документацию на оборудование и материалы (паспорта, копии сертификатов соответствия[footnoteRef:4] и т.д.), используемые при выполнении работ по наружному оформлению МОПС; [4:  На товары, входящие в комплектность модульного отделения почтовой связи и подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.] 

· документацию на выполненный монтаж средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в объеме, установленном Техническим заданием;
· документацию на выполненный монтаж систем в объеме, установленном Техническом заданием;
· материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе приёмки выполненного монтажа Товара, для подтверждения соответствия фактически выполненного монтажа условиям Заявки, договора, ТЗ и иных приложений к договору.
· счет-фактуру[footnoteRef:5]. [5:    Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 


	1.10. [bookmark: _Ref98513022]
	Срок проведения приемо-сдаточных испытаний
	Приемо-сдаточные испытания подлежат окончанию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала проведения приемо-сдаточных испытаний.

	1.11. [bookmark: _Ref93587418][bookmark: _Ref529952316]
	Срок осуществления Заказчиком приемки Товара и выполненных Работ 
	Срок приемки Товара и выполненного монтажа – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала приемки. Дата начала приемки Товара и выполненного монтажа - первый рабочий день, следующий после даты окончания приемо-сдаточных испытаний, что подтверждается Актом приемо-сдаточных испытаний, составленным по форме приложения № 11 к Договору.

	1.12. [bookmark: _Ref95305083][bookmark: _Ref529952580]
	Срок подписания Заказчиком Товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12 либо УПД) и Акта сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС Сводного акта поставки Товара и сдачи-приемки выполненных Работ по Заявке 
	Заказчик подписывает Товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12 либо УПД) и Акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня окончания срока приемки, указанного в п. 1.11 Договора, и направляет один экземпляр акта Поставщику.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Сводного акта поставки Товара и сдачи-приемки выполненных Работ по Заявке обязан рассмотреть и в случае отсутствия возражений подписать указанный акт.

	1.13. [bookmark: _Ref95305581][bookmark: _Ref529952191]
	Срок направления Поставщиком счета на оплату по Договору
	Поставщик направляет счет на оплату сумм авансовых платежей, установленных в п. 1.5 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
Поставщик направляет Заказчику счет на оплату по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Сводного акта поставки Товара и сдачи-приемки выполненных Работ по Заявке без замечаний.

	1.14. [bookmark: _Ref162354904][bookmark: _Ref529952198]
	Срок оплаты Заказчиком по Договору
	Оплата сумм авансовых платежей производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, с учетом требований бюджетного законодательства, в том числе, применимого законодательства о казначейском сопровождении.
Оплата платежей, за вычетом сумм оплаченных и зачтенных сумм авансовых платежей (окончательный расчет) производится в течение:
Вариант 1 (в случае проведения закупочной процедуры, в которой участниками могут являться в том числе субъекты МСП) – 
Подвариант 1.1 (в случае объявления победителем закупочной процедуры участника, не являющегося субъектом МСП) 
Не более 45 (сорока  пяти) календарных со дня подписания Заказчиком без замечаний Сводного акта поставки Товара и сдачи-приемки выполненных Работ по Заявке.[footnoteRef:6] [6:  Условие включается в договор, когда организатором договора является филиал 1 категории/ УФПС Ставропольского края и производится оплата, а на уровне нижестоящего Филиала производится приемка работ.] 

Подвариант 1.2 (в случае объявления победителем закупочной процедуры участника, являющегося субъектом МСП) 
Не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком без замечаний Сводного акта поставки Товара и сдачи-приемки выполненных Работ по Заявке.[footnoteRef:7] [7:  Условие включается в договор, когда организатором договора является филиал 1 категории/ УФПС Ставропольского края и производится оплата, а на уровне нижестоящего Филиала производится приемка работ.] 


Зачет сумм авансовых платежей производится в момент подписания Заказчиком соответствующего акта, предусмотренного п. 1.12 Договора, в размере 30% от стоимости Товара, в размере 30% от стоимости Работ.

	1.15. [bookmark: _Ref529952948]
	Гарантийный срок на Товар (в том числе элементы комплектации)
	-	7 (семь) лет на все несущие элементы конструкций, включая несущие элементы крыши, также на основание, на которое установлен Товар; 
-	5 (пять) лет на гидроизоляцию, теплоизоляцию, ветроизоляцию и материал покрытия крыши (кровельный материал), на все элементы заполнения оконных проемов, на все элементы заполнения дверных проемов, на отделку фасада (финишное покрытие), на козырек главного входа; 
-	2 (два) года на остальные элементы Товара;
-	2 (года) на инженерное оборудование, указанное в Техническом задании (но не менее срока гарантии, предоставляемого производителем инженерного оборудования).
Гарантийный срок в соответствии с настоящим пунктом исчисляется с момента подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной по форме № ТОРГ-12 либо УПД.

	1.16. [bookmark: _Ref529952954]
	Гарантийный срок на монтаж Товара
	2 (два) года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненного монтажа Товара по форме приложения № 4 к Договору. 

	1.17. [bookmark: _Ref529952746]
	Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Поставщика
	Заказчик обязан ответить на предупреждение Поставщика об обстоятельствах, указанных в п. 5.1.24 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Поставщика. 

	1.18. [bookmark: _Ref529953026]
	Ответственность Поставщика
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	
	
	1.18.1. 
	Нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Поставщиком обязательства. Размер пени составляет 0,2 (две десятые) % от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено за каждый день просрочки

	
	
	1.18.2. 
	Нарушение Поставщиком сроков устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора и выявленных Заказчиком
	Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, выявленных Заказчиком. Размер пени составляет 0,2 (две десятые) % от стоимости обязательств, устранение замечаний в отношении которых просрочено, за каждый день просрочки. 

	
	
	1.18.3. 
	Нарушение Поставщиком сроков возврата сумм незачтенных авансовых платежей
	Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,2 (две десятых) % от суммы незачтенных авансовых платежей, возврат которых нарушен, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Поставщиком обязательства по возврату авансовых платежей.

	
	
	1.18.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.9., 5.1.11., 5.1.16., 5.1.17., 5.1.19., 5.1.20., 5.1.22., 5.1.24., 5.1.26.1., 5.1.26.2., 5.1.26.3., 5.1.27., 5.1.28.2. Договора.
	Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.9., 5.1.11., 5.1.16., 5.1.17., 5.1.19., 5.1.20., 5.1.22., 5.1.24., 5.1.26.1., 5.1.26.2., 5.1.26.3., 5.1.27., 5.1.28.2. Договора. Размер штрафа составляет 10 (десять) % от цены Заявки.


	
	
	1.18.5. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере обеспечения исполнения Договора.

	1.19. [bookmark: _Ref529953035]
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты исполненных и принятых обязательств по Договору
	Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 10 (десяти) % от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено.

	1.20. [bookmark: _Ref177568855][bookmark: _Ref529953285]
	Обеспечение исполнения Договора
	Вариант 1 (в случае, если документацией о закупке предусмотрено предоставление обеспечения исполнения Договора) – Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств, в том числе обязательств по возврату авансового платежа ,  по Договору (кроме гарантийных обязательств) в размере 30 (тридцать) % от начальной (максимальной) цены договора в сумме 5 523 186,00 (пять миллионов пятьсот двадцать три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек . Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательств Поставщика по Договору на 90 (девяносто) календарных дней.
Подвариант 1.1 (в случае, если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора предоставлена банковская гарантия) – Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика является безотзывная банковская гарантия (далее в настоящем пункте – банковская гарантия). Банковская гарантия, предоставляемая Поставщиком, должна соответствовать требованиям документации о закупке, по результатам проведения которой заключен Договор. Поставщик обязан при заключении Договора предоставить Заказчику сканированную копию банковской гарантии и направить Заказчику оригинал банковской гарантии. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик осуществляет обращение взыскания по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Возврат оригинала банковской гарантии Заказчик осуществляет после истечения срока ее действия или после расторжения Договора по соглашению Сторон при наличии письменного требования Поставщика, если иное не предусмотрено Договором, соглашениями или иными обязательными для исполнения Сторонами документами.
Подвариант 1.2 (в случае, если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства) – Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика является внесение денежных средств на счет Заказчика. Поставщик перечисляет денежные средства на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки или иные платежи, подлежащие уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору. В случае надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик возвращает денежные средства Поставщику после истечения срока действия обеспечения исполнения Договора и в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления письменного требования Поставщика о возврате денежных средств с указанием в таком требовании порядка возврата денежных средств.

	1.21. [bookmark: _Ref177568865]
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Поставщиком не предоставляется.

	1.22. [bookmark: _Ref529953331]
	Подсудность
	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.23. [bookmark: _Ref529953364]
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2026 г.


2. Предмет Договора 
0. [bookmark: _Ref181004333]Поставщик обязуется в соответствии с Заявкой Заказчика, условиями Договора и приложений к нему поставить Товар (включая доставку Товара до места установки), выполнить Работы на Объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, результаты Работ, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджетных инвестиций, предоставляемых Заказчику на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 марта 2026 г. № 495-р главным распорядителем бюджетных средств, до которого как получателя средств федерального бюджета доводятся в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление соответствующих бюджетных инвестиций.
Направление Заявки Заказчиком осуществляется исключительно после заключения договора о предоставлении Заказчику бюджетных инвестиций в соответствии с указанным в настоящем пункте Договора распоряжением Правительства Российской Федерации (далее – Договор о предоставлении БИ) и присвоения в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке ИГК при казначейском сопровождении средств. Данный ИГК в обязательном порядке указывается Заказчиком в направляемой Поставщику Заявке, без него Заявка считается недействительной и не подлежит исполнению Поставщиком.
0. Поставка Товара и выполнение Работ выполняются по Заявке Заказчика в сроки, указанные в п. 1.4 Договора.
0. Под Заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Заказчика уведомление Поставщику о поставке Товара в определенном количестве и ассортименте, выполнении Работ, составленное по форме Приложения № 3 к Договору.
Заявка с даты ее получения Поставщиком является обязательной к исполнению для Поставщика и считается принятой к исполнению Поставщиком с даты ее получения Поставщиком.
0. Заявка направляется Заказчиком на авторизированный адрес электронной почты Поставщика, указанный в разделе 16 Договора, по рабочим дням с 9:00 до 18:00 в рамках срока действия Договора. До даты получения Заявки Поставщиком у Поставщика не возникает обязательств на поставку и монтаж Товара по Договору, также до указанной даты у Поставщика отсутствует гарантированный объем поставки Товара и/или выполнения Работ по Договору.
0. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом способом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей способу транспортировки и в соответствии с требованиями Технического задания. На Товар должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями Технического задания.
0. Поставляемый Товар, инженерно-техническое оборудование и материалы, используемые для изготовления и комплектации Товара, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочным образцом, свободными от прав третьих лиц.
0. Все предоставляемые документы к Товару должны быть на русском языке.
0. Работоспособность Товара, выполненный Поставщиком монтаж Товара должны в совокупности обеспечивать выполнение производственного и бизнес-процесса Заказчика в соответствии с Техническим заданием.
0. Поставщик гарантирует, что является членом саморегулируемых организаций, членство в которых является обязательным для выполнения Работ (если применимо), обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ самостоятельно и/или с привлечением субподрядной организации, которая является членом саморегулируемых организаций, членство в которых является обязательным, работники Поставщика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ (включая все необходимые лицензии), а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
3. Цена Договора и порядок расчетов
0. [bookmark: _Ref162355122]Цена Договора указана в пункте 1.5 Договора. Цена единицы Товара указана в Приложении № 1 к Договору. Цена единицы Работ указана в Приложении № 1.1 к Договору.
0. Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заявки разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику сметную документацию в соответствии с Перечнем работ по наружному оформлению МОПС.
Указанная в Договоре цена Работ по наружному оформлению МОПС может быть скорректирована в сторону уменьшения по результатам разработки сметной документации в соответствии с настоящим пунктом Договора. При этом, в случае превышения стоимости по сметной документации относительно указанной в договоре цены Работ по наружному оформлению МОПС Поставщик применяет к сметному расчету понижающий коэффициент.
0. Цена Договора, указанная в пункте 1.5 Договора, является максимально возможной суммой, которую Заказчик может выплатить Поставщику, и не является обязательством Заказчика направить Поставщику Заявку, соответствующую данной цене. 
0. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, стоимость выполнения Работ, включая расходы, связанные с транспортировкой Товара, доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию, стоимость упаковки и невозвратной тары, работы по подготовке Площадки для монтажа Товара, монтажные и пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные испытания, материалы и оборудование, используемые при производстве Работ, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе все применимые налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
0. Поставщик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.13 Договора. Оплата производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.14 Договора. 
0. [bookmark: _Ref529953629]Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика при оплате за счет собственных средств, либо с лицевого счета, открытого в Территориальных органах Федерального казначейства, при оплате за счет средств федерального бюджета по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета, указанного в Договоре, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика с указанными в Договоре реквизитами, несет Поставщик.
5. При оплате сумм аванса за счет средств федерального бюджета перечисление авансовых платежей по Договору осуществляется на открытый Поставщиком в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в соответствующих Территориальных органах Федерального казначейства лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса (далее – Лицевой счет). При этом оплата сумм НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС) осуществляется с расчетного счета Заказчика.
0. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными Заказчиком с даты списания денежных средств с расчетного или лицевого счета Заказчика.
0. Поставщик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять счета-фактуры Заказчику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
При неисполнении Поставщиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Поставщика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Поставщика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.
0. Отсрочка оплаты не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
0. Поставщик обязан выполнять обязательства по казначейскому сопровождению в отношении сумм аванса, предусмотренных Договором, в соответствии с Приложением № 10 к Договору, а также в соответствии с требованиями применимого законодательства о казначейском сопровождении.
0. Неполучение сумм аванса в установленный Договором срок не является основанием для продления сроков поставки Товара либо сроков монтажа Товара.
0. В случае прекращения по любым основаниям Договора до подписания Заказчиком документов, предусмотренных п. 1.12 Договора, не зачтенные авансовые платежи подлежат возврату Поставщиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком от Заказчика соответствующего требования. 

4. [bookmark: _Ref190697008]Приемо-сдаточные испытания и порядок сдачи-приемки Товара и выполненных Работ по Заявке
4.1. Приемка подготовленной Площадки.
4.1.1. До поставки и установки Товара на подготовленную Площадку Поставщик предоставляет Заказчику исполнительную документацию на подготовленную Площадку, выполненную в соответствии со строительными нормами и правилами, при этом установка Товара на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих возможна только при условии подписания Сторонами Акта о завершении работ по подготовке Площадки (по форме Приложения № 7 к Договору).
4.1.2. [bookmark: _Ref162354922]По завершении подготовки Площадки Поставщик уведомляет Заказчика по электронной почте о готовности проведения приемки подготовленной Площадки с указанием предлагаемой даты приемки. Дату и время проведения приемки подготовленной Площадки Поставщик согласует с Заказчиком по электронной почте. 
4.1.3. [bookmark: _Ref98512085]Приемка подготовленной Площадки осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала приемки. Датой начала приемки считается дата, согласованная Сторонами посредством электронной почты согласно п. 4.1.2 Договора.
4.1.4. При приемке подготовленной Площадки Заказчик проводит проверку ее соответствия условиям Заявки, Договора, Технического задания, иных приложений к Договору.
4.1.5. Приемка подготовленной Площадки осуществляется уполномоченным работником или приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Поставщика. 
В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке подготовленной Площадки в срок, согласованный в соответствии с п. 4.1.2 Договора, Заказчик осуществляет приемку без участия Поставщика.
4.1.6. Поставщик обеспечивает фото- и видеофиксацию соответствия подготовленной Площадки требованиям, предусмотренным Заявкой Заказчика, Договором, Техническим заданием, иными приложениями к Договору.
4.1.7. Для проверки подготовленной Площадки в части ее соответствия условиям Заявки Заказчика, Договора, Технического задания, иных приложений к Договору Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза подготовленной Площадки может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). 
4.1.8. Указанный в п. 4.1.3 Договора срок приемки Площадки может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы подготовленной Площадки. Заказчик уведомляет Поставщика о решении провести экспертизу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения по электронной почте.
4.1.9.  Если подготовленная Площадка не соответствует условиям Договора, то Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 5 к Договору. Срок для устранения выявленных Заказчиком недостатков не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках.
4.1.10. Если подготовленная Площадка соответствует условиям Договора, то Стороны не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт о завершении работ по подготовке Площадки (по форме Приложения № 7 к Договору). 
4.2. Приемо-сдаточные испытания.
4.2.1. Проверка качества монтажа Товара должна быть произведена в готовом Товаре (собранном из комплектующих в соответствии с Техническим заданием).
4.2.2. [bookmark: _Ref140076117]Поставщик уведомляет Заказчика о завершении монтажа МОПС и готовности проведения приемо-сдаточных испытаний в срок, указанный в п. 1.7 Договора. Дата и время проведения приемо-сдаточных испытаний должны быть согласованы Заказчиком.
4.2.3. Датой начала приемо-сдаточных испытаний является дата, согласованная в соответствии с п. 4.2.2. Договора. 
Датой окончания проведения приемо-сдаточных испытаний является дата, указанная в п. 1.10 Договора.
4.2.4. Приемо-сдаточные испытания выполняются в порядке, предусмотренном Техническим заданием.
4.2.5. Положительные результаты проведения приемо-сдаточных испытаний являются основанием для ввода в эксплуатацию Товара и приемке результатов его монтажа.
4.3. Приемка Товара и выполненного монтажа Товара.
4.3.1. [bookmark: _Ref529952377]Приемка Товара и выполненных Работ осуществляется Заказчиком в срок, указанный в п. 1.11 Договора. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы Товара и(или) выполненного монтажа. Заказчик уведомляет Поставщика о решении провести экспертизу в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения по электронной почте.
4.3.2. Приемка Товара и выполненных Работ осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Поставщика с учетом положений, установленных настоящим разделом ниже.
4.3.3. Заказчик осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки согласно Заявке Заказчика, Договору, Техническому заданию, иным приложениям к Договору, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар.
4.3.4. Для проверки Товара в части его соответствия условиям Заявки, Договора, Технического задания, иных приложений к Договору, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
4.3.5. [bookmark: _Ref145512897]По результатам приемки Товара Заказчик принимает одно из следующих решений:
4.3.5.1. Товар поставлен надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчик не имеет замечаний к поставленному Товара. В этом случае Товар подлежит приемке.
4.3.5.2. [bookmark: _Ref93599535]Товар поставлен с нарушением условий Договора о количестве, комплектности, качестве, безопасности и иных требований к Товару, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке. В этом случае Заказчик оформляет акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2, а также Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 5 к Договору. Срок для устранения выявленных Заказчиком недостатков не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках. Выявленные недостатки устраняются силами и за счет Поставщика в установленные сроки.
4.3.5.3. Товар соответствует условиям Договора, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но поставлен с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае Товар подлежит приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Поставщика неустойки, предусмотренной Договором, убытков, либо, если вследствие просрочки Поставщика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от приемки Товара и взыскать с Поставщика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.
4.3.5.4. Товар не поставлен или поставлен с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Товар не подлежит приемке Заказчиком. Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.
4.3.5.5. [bookmark: _Ref93599458]Поставщик не предоставил полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 1.8, 1.9 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Товар считается не поставленным. Заказчик устанавливает Поставщику срок для устранения допущенных нарушений и оформляет акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2.
4.3.6. При приемке выполненного монтажа Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Технического задания, иных приложений к Договору. 
Выполненные работы по наружному оформлению МОПС проверяются также на соответствие утвержденной Заказчиком сметной документации.
Монтаж МОПС, включая монтаж всех внутренних систем и комплектующих, в том числе сетей и инженерно-технического оборудования, проверяется на соответствие приложению № 3 к Техническому заданию путем сверки по количеству, визуального осмотра, проведением замеров.
4.3.7. Для проверки выполненного монтажа в части его соответствия условиям Заявки, Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). 
4.3.8. При приемке выполненного монтажа Заказчик совместно с Поставщиком вправе проверить работоспособность каждой единицы смонтированного Товара, правильность подключения Товара к сети Заказчика. 
4.3.9. [bookmark: _Ref145512908]По результатам приемки выполненного монтажа Заказчик принимает одно из следующих решений:
4.3.9.1. Работы выполнены в соответствии с условиями Договора, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчик не имеет замечаний к выполненному монтажу. В таком случае выполненные Работы подлежат приемке;
4.3.9.2. [bookmark: _Ref93599376]Работы выполнены с нарушением условий Договора и (или) положений действующего законодательства Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах. В таком случае Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 5 к Договору. Срок для устранения выявленных Заказчиком недостатков не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках
4.3.9.3. выполненные Работы соответствуют условиям Договора, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Поставщика неустойки, предусмотренной Договором, убытков, либо, если вследствие просрочки Поставщика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от приемки Работ и взыскать с Поставщика неустойку, предусмотренную Договором, убытки; 
4.3.9.4. Работы не выполнены Поставщиком или выполнены Поставщиком с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае выполненные Работы не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС.
4.3.9.5. Поставщик не предоставил полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 1.8, 1.9 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются не выполненными. Заказчик устанавливает Поставщику срок для устранения допущенных нарушений.
4.3.10. После устранения Поставщиком недостатков приемка Товара и выполненных Работ осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора. В случае, если при повторной приемке Товара и выполненных Работ будет установлено, что Поставщиком не устранены недостатки в отношении отдельных частей Товара, такой Товар считается некомплектным, и в этом случае Заказчик дополнительно к правам, предусмотренным п.п. 4.3.5, 4.3.9 Договора, вправе также по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения цены Товара, включая соразмерного уменьшения цены соответствующих невыполненных, ненадлежащим образом выполненных Работ, и принять такой некомплектный Товар и выполненные Работы, с применением мер договорной ответственности к Поставщику.   
4.3.11. Приемка Товара и выполненного монтажа осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Поставщика. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в установленный срок, Заказчик вправе осуществить приемку без участия Поставщика.
4.3.12. Если поставленный Товар и выполненный монтаж соответствуют условиям Заявки, Договора, Технического задания, иных приложений к Договору, то Стороны подписывают Товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12 либо УПД) и Акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС (по форме Приложения № 4 к Договору). С момента подписания вышеуказанных документов Товар считается принятым Заказчиком.
4.4. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке и монтажу Товара по Заявке является дата подписания Сторонами Товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12 либо УПД) и Акта сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС без замечаний.
4.5. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки смонтированного Товара Заказчиком и подписания Сторонами Товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12 либо УПД) и Акта сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС без замечаний.
4.6. Заказчик без ограничения использует результаты Работ для собственных целей (в том числе допускается неоднократное использование) - отчеты, презентации и иные материалы - в части применения положений, составляющих содержание таких материалов, в том числе положений, представляющих собой техническое, экономическое, организационное или иное решение. Отчеты, презентации либо иные материалы, подготовленные Поставщиком в рамках Договора для предоставления Заказчику, становятся собственностью Заказчика с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. При этом Заказчик вправе раскрывать содержание материалов, подготовленных для него Поставщиком.
4.7. В случае досрочной поставки Товара и монтажа Товара Заказчик вправе принять поставленный Товар и выполненные Работы и провести расчет в соответствии с положениями Договора. Досрочная поставка и монтаж Товара возможны при условии согласования с Заказчиком посредством электронной почты.
4.8. При формировании документов об исполнении настоящего Договора, первичной документации Поставщик обязан:
- Обеспечивать формирование документов, предусмотренных в п. 1.8, 1.9 Договора по каждому Объекту отдельно; 
- вместе с реквизитами Договора указывать ИГК.

5. Права и обязанности Сторон
5.1.  Поставщик обязан:
5.1.1. поставить Товар в полной комплектации (включая доставку Товара по адресам поставки и выполнения Работ и разгрузку Товара), выполнить монтаж Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе условиями Заявки, Технического задания, иных приложений к Договору, а также в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями;
5.1.2. выполнить подготовку Площадки в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с учетом расчета нагрузок, указанных в паспортных данных поставляемого Товара. Расчет варианта выполнения Площадки предоставляется Поставщиком в составе исполнительной документации;
5.1.3. выполнить работы по наружному оформлению МОПС в соответствии с Перечнем работ по наружному оформлению МОПС (приложение № 5 к Техническому заданию).
5.1.4. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;
5.1.5. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара, результатов Работ, при необходимости осуществить замену Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
5.1.6. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
5.1.7. предоставлять Заказчику информацию и документы согласно условиям Договора; 
5.1.8. передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ;
5.1.9. направлять Заказчику документы в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
5.1.10. в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;
5.1.11. в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, уведомить Заказчика о получении Заявки не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заявки. При неисполнении Поставщиком обязанности об уведомлении Заказчика о получении Заявки, Заявка считается полученной и подлежащей исполнению по истечении 2 (Двух) рабочих дней с даты ее направления Заказчиком Поставщику, при условии направления Заявки на авторизованный адрес Поставщика, указанный в разделе 16 Договора;
5.1.12. незамедлительно предоставлять информацию о смене режима налогообложения или об освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного представления информации о смене режима налогообложения, Поставщик обязан компенсировать в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;
5.1.13. отражать по сделкам в рамках настоящего Договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды;[footnoteRef:8] [8:  Применяется, если Поставщик является плательщиком НДС.] 

5.1.14. не передавать оригиналы или копии документов, полученных
от Заказчика по Договору, третьим лицам без предварительного получения письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Поставщика и работников Поставщика;
5.1.15. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе исполнения Договора, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;
5.1.16. Поставщик - иностранное физическое лицо, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами обязан предоставить Заказчику документы и сведения, предусмотренные в Приложении № 8 к Договору[footnoteRef:9]; [9:  Подлежит включению в договор в случае выплаты иностранным организациям доходов в соответствии с положениями пункта 4 статьи 286, а также статей 309, 310, 312 Налогового Кодекса Российской Федерации. ] 

5.1.17. в случае, если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Поставщика, то Поставщик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;
5.1.18. соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, в том числе организовать составление и ведение полного комплекта документации по охране труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая правила, нормы, стандарты и иные руководящие документы в области охраны труда, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными федеральными (региональными) органами надзора и контроля, отраслевые правила и нормы, действующие в сфере деятельности Заказчика;
При этом Стороны согласовали мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Поставщика и условия производства работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;
5.1.19. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить в адрес Заказчика копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц; 
5.1.20. в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования; 
5.1.21. обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации в области экологической безопасности, производственной санитарии и гигиены своими работниками на территории Заказчика;
5.1.22. обеспечить явку своего представителя при приемке Товара, Работ; 
5.1.23. в дату поставки Товара и в процессе выполнения Работ, а также приемки поставленного Товара, выполненных Работ обеспечивать фото и видео-фиксацию соответствия фактически поставленного Товара и выполненного монтажа требованиям Договора, Заявки, Технического задания, иных приложений к Договору с последующим направлением полученных материалов Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приемки выполненных Работ. Порядок передачи материалов фото и видео-фиксации: путем направления материалов по адресу электронной почты: Viktorov_A@russianpost.ru. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик вправе самостоятельно осуществить фото и видео-фиксацию соответствия фактически выполненных Работ требованиям, предусмотренным Договором, с возможностью отнесения расходов на ее проведение на счет Поставщика;
5.1.24. [bookmark: _Ref529951784]немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят невозможностью выполнения Поставщиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору, либо создают невозможность выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в установленный срок. Поставщик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший исполнение Договора, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.17 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении исполнения Договора, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;
5.1.25. обеспечить пожарную безопасность Работ и нести полную ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности при проведении Работ. Обеспечить соблюдение сотрудниками Поставщика внутриобъектного и пропускного режима, установленного Заказчиком;
5.1.26. Поставщик также обязан:
5.1.26.1.  организовать ведение полного комплекта документов в области охраны окружающей среды, согласно действующему законодательству Российской Федерации, на территории Заказчика и предоставить в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора копии приказов о назначении лиц, ответственных за экологическую безопасность и обращение с опасными отходами I–V классов опасности, с приложением копий удостоверений (сертификатов) об обучении ответственных лиц;
5.1.26.2. самостоятельно организовать места накопления отходов, образовавшихся в процессе производственной деятельности Поставщика, и обеспечивать их своевременный вывоз с территории Заказчика на лицензируемый объект размещения и/или утилизации/обезвреживания отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
5.1.26.3. вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляемое в процессе деятельности Поставщика на территории Заказчика.
5.1.27. возмещать издержки, понесенные Заказчиком в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны федеральных (региональных) органов Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, и других федеральных (региональных) органов, осуществляющих надзор и контроль в сфере их деятельности, за нарушение Поставщиком правил и норм действующего законодательства Российской Федерации; возмещение понесенных Заказчиком издержек производится Поставщиком по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета;
5.1.28. [bookmark: _Ref93594054]в случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей (третьих лиц) соблюдать должную осмотрительность, а также: 
5.1.28.1. Заблаговременно уведомлять Заказчика о привлечении таких третьих лиц путем направления Заказчику списка лиц, которые Поставщик планирует привлечь в качестве соисполнителей до даты заключения соответствующего договора (договоров) с такими лицами; 
5.1.28.2. нести полную ответственность за действия привлечённых Поставщиком соисполнителей как за собственные действия;
5.1.28.3. предоставить Заказчику информацию о заключенных с соисполнителей договорах и их условиях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения такого договора;
5.1.28.4. обеспечить соблюдение соисполнителями (третьими лицами) положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Привлечение Поставщиком к исполнению обязательств по Договору соисполнителей без предоставления информации в соответствии с настоящим пунктом Договора является существенным нарушением Поставщиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
5.1.29. при формировании документов об исполнении настоящего Договора, первичной документации вместе с реквизитами Договора указывать ИГК;
5.1.30. предоставить Заказчику документы, подтверждающие (если применимо) наличие действующих лицензий, разрешений, членства саморегулируемых организаций у Поставщика и(или) привлекаемых соисполнителей, в срок не позднее даты исполнения обязательств Поставщика, для выполнения которых законодательством Российской Федерации установлено обязательное наличие таких специальных разрешений, лицензий, членства саморегулируемых организаций, а также в любом случае по запросу Заказчика. Неисполнение данного обязательства является существенным нарушением условий Договора Поставщиком независимо от срока такого нарушения;
5.1.31. уведомить Заказчика о получении Заявки;
5.1.32. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2.  Поставщик вправе:
5.2.1. требовать от Заказчика провести приемку Товара, Работ, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
5.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара, выполненных Работ;
5.2.3. по вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения и объяснения, необходимые Поставщику для качественного выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
5.2.4. требовать от Заказчика возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;
5.2.5. привлекать к выполнению Договора соисполнителей при условии соблюдения требований п. 5.1.28; 
5.2.6. осуществить досрочную поставку Товара, выполнения Работ по согласованию с Заказчиком;
5.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.3.  Заказчик обязан:
5.3.1. направлять Заявку на авторизированный адрес электронной почты Поставщика, указанный в разделе 16 Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора;
5.3.2. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара, выполненных Работ, в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
5.3.3. предоставить Поставщику по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документацию, оказывать содействие в выполнении Поставщиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.4. обеспечить Поставщику и его работникам доступ в помещения Заказчика, если такой доступ необходим для надлежащего выполнения работ;
5.3.5. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Поставщика, ставшей известной Заказчику в ходе исполнения Договора;
5.3.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, в том числе гарантийных, установленных Договором;
5.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков в соответствии с условиями Договора;
5.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора;
5.4.4. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия Товара, выполненных Поставщиком Работ требованиям, установленным Договором;
5.4.5. требовать от Поставщика строгого соблюдения при производстве Работ требований по охране труда и технике безопасности, установленных СНиП и иными нормативными актами в области монтажных и пуско-наладочных работ;
5.4.6. требовать от Поставщика возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;
5.4.7. отказаться от приемки и оплаты Товара, результатов Работ, не соответствующих условиям Договора;
5.4.8. самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранять недостатки в выполненных Работах с возложением на Поставщика расходов на устранение таких недостатков;
5.4.9. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
6. Качество Товара и гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными для Товара.
6.2. Поставщик обязуется выполнить Работы в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению Работ данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству Работ данного вида.
6.3. Дополнительно к правам, предоставленным Заказчику при приемке Товара и Работ, в течение Срока действия Договора и в течение гарантийного срока, указанного в п. 6.4 ниже Заказчик оставляет за собой право проводить выборочную проверку поставляемого Товара на соответствие требованиям Технического задания в независимых экспертных организациях, уведомив Поставщика о проведении вышеуказанных действий в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения экспертизы.
В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара заявленным требованиям, все расходы и издержки на проведение экспертизы несет Поставщик, а Товар, не соответствующий требованиям, должен быть заменен в согласованные с Заказчиком сроки.
6.4. [bookmark: _Ref177557094]Гарантийный срок, установленный на Товар (МОПС, в том числе элементы комплектации), и дата начала его течения указаны в пункте 1.15 Договора. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в Товаре.
6.5. Гарантийный срок, установленный на выполняемые по настоящему Договору Работы, и дата начала его течения указаны в пункте 1.16 Договора. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате.
6.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется:
6.6.1. обеспечить замену или ремонт неисправного Товара и/или неисправных комплектующих Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика;
6.6.2. устранить выявленные в Товаре и его комплектующих дефекты или вернуть на расчетный счет Заказчика все денежные средства, уплаченные Заказчиком за неисправный Товар, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика о возврате денежных средств.
6.7. Заказчик обязуется соблюдать требования, изложенные в инструкции по эксплуатации конкретного типа Товара.
6.8. Заявки о неисправности направляются уполномоченными лицами Заказчика в письменном виде по факсу Поставщика, электронной почте или иными способами, установленными настоящим Договором для направления уведомлений. В заявке указывается серийный номер Товара, номер гарантийного талона Товара (если таковой предусмотрен) и характеристики неисправности.
6.9. Все мероприятия, сопутствующие замене или ремонту неисправного Товара и/или комплектующих (включая доставку), осуществляются силами и за счет Поставщика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.18, 1.19 Договора).
7.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.
7.3. Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (пени, штрафов).
7.4. Для Поставщика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, Товар, продукцию и иные объекты гражданских прав. Перечисленные обстоятельства не являются для Поставщика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
7.5. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение требований бюджетного законодательства, в том числе, применимого законодательства о казначейском сопровождении, в отношении сумм авансовых платежей. Никакое положение Договора, в том числе, приложений к нему, не может толковаться как ограничивающее обязательства Поставщика по соблюдению указанных требований либо как ограничивающее его ответственность, предусмотренную законодательством. В случае, если вследствие нарушений Поставщиком требований бюджетного законодательства, в том числе, применимого законодательства о казначейском сопровождении, к Заказчику будут применены штрафные санкции и(или) Заказчику будет отказано в выплате сумм федерального бюджета, Поставщик обязуется оплатить суммы таких штрафных санкций и(или) недополученных сумм в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующих требований.

8. Обеспечение исполнения Договора. 
8.1. [bookmark: _Ref529954079]Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства Поставщика (кроме гарантийных обязательств), предусмотренные Договором, и обязательства привлекаемых им соисполнителей, в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением Поставщиком обязательств по Договору.
8.2. В случае если обеспечение исполнения Договора, предоставленное Поставщиком, перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по Договору при условии предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Договором и документацией о закупке. Данный пункт Договора применяется также в том случае, если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора была выбрана банковская гарантия, и у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Договора отозвана лицензия. Если Поставщик не предоставил взамен новое обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Поставщика штрафной неустойки в размере обеспечения исполнения Договора.
8.3. Поставщик при исполнении Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
8.4. В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, по результатам которой заключатся Договор, вместо безотзывной банковской гарантии может быть предоставлена независимая гарантия. Такая гарантия предоставляется на условиях, установленных действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и указанной документацией о закупке, при этом в данном случае по тексту Договора под банковской гарантией понимается такая независимая гарантия.
9. Основания освобождения от ответственности.
Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
9.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.
10.  Рассмотрение и разрешение споров
10.1.  Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из таких документов.
10.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.
10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.22 Договора.
11.  Срок действия и порядок изменения Договора
11.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.23 Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору.
11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. При исполнении Договора изменение его условий осуществляется Сторонами с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».   
11.4. [bookmark: _Ref162355087]В случае, если условия предоставления средств федерального бюджета Заказчику будут изменены и(или) уточнены, и такое изменение и(или) уточнение потребует внесение изменений в Договор, Поставщик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения проекта дополнительного соглашения. Неподписание Поставщиком такого дополнительного соглашения является существенным нарушением Поставщиком условий Договора, и Заказчик вправе будет отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, потребовав от Поставщика уплаты сумм всех возникших в связи с таким досрочным прекращением убытков.
12. Расторжение Договора
12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.
12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора на условиях и с соблюдением порядка, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором, а также в случае существенного нарушения Поставщиком Договора, в том числе в случае:
12.2.1. если Поставщиком осуществлена поставка Товара, либо выполнение Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо если Поставщик существенно или неоднократно (два и более раз) нарушил сроки исполнения обязательств по Договору, либо сроки предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;
12.2.2. нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 13 Договора действий;
12.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);
12.2.4. если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней.
12.2.5. нарушения данных Поставщиком заверений об обстоятельствах, указанных в разделе 14 настоящего Договора.
12.2.6.  в случае, установленном в п. 11.4 Договора
12.2.7.  в случае нарушения Поставщиком установленных п. 1.4 Договора сроков подготовки Площадки для монтажа Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;
12.2.8. в случае нарушения Поставщиком установленных п. 1.4 Договора сроков поставки и монтажа Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.
12.3.  В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в сроки, установленные пунктами 1.20-1.21 Договора (в случае, если Поставщиком предоставляется обеспечение исполнения Договора, обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке.[footnoteRef:10] [10:  В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств предоставлена банковская гарантия. ] 

12.4. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе:
12.4.1. в случае существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;
12.4.2. в случае необоснованного отказа Заказчика в приемке поставки Товара, результатов Работ.
12.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:
12.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;
12.5.2. указание на предмет Договора;
12.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения.
12.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
12.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.
12.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
12.9. В случае, когда направленное Поставщику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления. 
Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Поставщика.
13. [bookmark: _Ref177568414] Комплаенс-оговорка
13.1. Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 9 к Договору.
13.2. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 5 (пять) %  от  общей Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.
14. [bookmark: _Ref177568672]Прочие положения
14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.2. [bookmark: _ref_23030049]Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и/или платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.6 Договора).
14.3. [bookmark: _Ref177556208]Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:
1. нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения и дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;
1. заказным письмом с уведомлением о вручении;
1. электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
1. в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.
Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
14.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:
14.4.1. Сторона, получившая в рамках настоящего Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
14.4.2. сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения настоящего Договора;
14.4.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
14.4.4. При передаче персональных данных в электронном виде Стороны обязаны соблюдать требования защиты информации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а также Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.
14.5. [bookmark: _Ref162355196]В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения Договора:
14.5.1. [bookmark: _Ref93594198] Поставщик является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
14.5.2.  Поставщик обладает полной правоспособностью  на заключение Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по Договору или в связи с ним;
14.5.3.  Поставщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);
14.5.4. Договор надлежащим образом заключен Поставщиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;
14.5.5. лица, подписывающие от имени Поставщика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;
14.5.6. Поставщик получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Поставщика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;
14.5.7. заключение и исполнение Поставщиком настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Поставщика; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Поставщика.
14.5.8. [bookmark: _Ref93594174]В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания, и на дату выполнения Работ:
14.5.8.1. Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено правами третьих лиц. На Товар (в случае необходимости их наличия в соответствии с законодательством Российской Федерации) имеются все необходимые разрешительные документы. Товар является новым, ранее не использовалось;
14.5.8.2. Поставщик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для заключения настоящего Договора;
14.5.8.3. Товар соответствует требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и их результат.
14.5.8.4. Поставщик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения Работ определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.
14.5.9. Стороны признают, что данные в настоящем разделе Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика и для заключения, исполнения или прекращения Договора.
14.5.10. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Заказчик, в пользу которого предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с настоящим разделом Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора. 
14.5.11. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:
14.5.11.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Поставщика, в том числе в следующих случаях: 
0. в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Поставщиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;
0. доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
0. налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Поставщика;
0. представители Поставщика или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;
0. по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Поставщика, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Поставщика. 
В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа. 
14.5.11.2. в случае предъявления Заказчику и/или исполнения Заказчиком требования об уплате штрафных санкций (включая административные штрафы, а также договорные неустойки, штрафы и пени) (далее – Штрафные санкции) в соответствии со вступившим в силу решением (постановлением) суда и (или) претензией уполномоченного органа о наложении (взыскании, уплате) Штрафных санкций в связи с недостижением значений результатов предоставления бюджетных инвестиций по Договору о предоставлении БИ[footnoteRef:11] и иных показателей, установленных Договором о предоставлении БИ. При этом факт оспаривания решения (постановления) суда и (или) претензии уполномоченного органа о наложении (взыскании, уплате) Штрафных санкций в вышестоящем органе и (или) суде не влияет на обязанность Поставщика возместить Заказчику указанные потери. [11:  Договор о предоставлении Заказчику бюджетных инвестиций в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации.] 

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке:
Размер возмещения потерь = , где
«a» – размер Штрафных санкций, предъявленных (присужденных) к уплате Заказчику и уплаченный Заказчиком по вступившему в силу решению (постановлению) суда и (или) претензии уполномоченного органа;
«b» – общее количество отделений почтовой связи, по которым не были достигнуты значения результатов предоставления бюджетных инвестиций, иных показателей, установленных Договором о предоставлении БИ, и на основании которого была предъявлена (присуждена) к взысканию с Заказчика сумма Штрафных санкций;
«c» – общее количество отделений почтовой связи по Договору, которые были учтены при предъявлении (присуждении) Штрафных санкций Заказчику (включены в переменную «b») в связи с действиями и (или) бездействием Поставщика.
14.5.11.3. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Поставщика или с его юридическим статусом. 
В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
14.5.12. Потери, предусмотренные пунктом 14.5.11 Договора, не являются мерой договорной ответственности и возмещаются независимо от признания Договора (его части) незаключенным или недействительным.
14.6. Уступка прав Поставщика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.
14.7. Настоящий Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением настоящего Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласия/одобрения третьих лиц, которое в силу закона и/или учредительных документов любого из Сторон может быть необходимо для заключения настоящего Договора. Лица, подписывающие настоящий Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
14.8. В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.
15. Перечень приложений
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1. Спецификация Товара. 
Приложение № 1.1. Спецификация Работ.
Приложение № 2. Техническое задание.
Приложение № 3. Форма Заявки Заказчика.
Приложение № 4. Форма Акта сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС.
Приложение № 5. Форма Акта о выявленных недостатках.
Приложение № 6. Форма Сводного акта поставки Товара и сдачи-приемки выполненных Работ по Заявке.
Приложение № 7. Форма Акта о завершении работ по подготовке Площадки 
Приложение № 8: Документы и сведения, предоставляемые Поставщиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.
Приложение №9. Комплаенс-оговорка.
Приложение № 10. Порядок казначейского сопровождения сумм авансовых платежей по Договору.
Приложение № 11. Форма Акта приемо-сдаточных испытаний.
16. [bookmark: _Ref529951931]Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество
«Почта России»
	ПОСТАВЩИК[footnoteRef:12]: [12:  Кроме реквизитов расчетного счета необходимо указать реквизиты Лицевого счета, открытого в соответствии с п. 3.6.1 Договора, если источником финансового обеспечения Договора являются средства федерального бюджета и предусмотрено авансирование.] 

полное наименование 
Поставщика 

	Адрес:
125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А
ИНН 7724490000
КПП 771401001
ОГРН 1197746000000

УФПС Новосибирской области
Фактический адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 5
ИНН 7724490000
КПП 540743001
ОКТМО 50701000001

Банковские реквизиты:
р/с 40502810316030000017
к/с 30101810200000000777
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
БИК 040407777
ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
Банковские реквизиты:
к/с 40102810445370000043
р/с 03215643000000015100
номер лицевого счета 711Я6521001
БИК 015004950
Телефон/факс: 8 (383) 2024495
Авторизованный адрес электронной почты: Office-r54@russianpost.ru


	Адрес:

	
	______________

	
	ИНН ____________________

	
	КПП ____________________

	
	Банковские реквизиты:

	
	р/с ______________________

	
	БИК ____________________
ОКОПФ
ОКПО
ОКПД
ОКТМО
Телефон/факс
Авторизованный адрес электронной почты:
Паспортные данные _____________
ИНН____________________
СНИЛС__________________[footnoteRef:13] [13:  Применяется, если договор заключен с физическим лицом.] 



	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:

____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 1
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал  
от ____________ 20__ г. №_________________


СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

	Номер п/п
	Наименование ТРУ/Наименование Товара
	Ассортимент Товара
	Код ОКПД2
	Количество (объем)
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Номер реестровой записи товара, наименование реестра  
	Цена за единицу без НДС (руб.)
	Стоимость всего
 без НДС (руб.)
	Сумма НДС __% 
(руб.)
	Стоимость всего с НДС (руб.)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Модульное
отделение почтовой
связи МОПС (ОПС 692116)
	Комплектация
товара в
соответствии
с ТЗ
	25.11.10.000
	1
	шт
	РФ
	-
	
	
	
	

	2
	Модульное
отделение почтовой
связи МОПС (ОПС 692435)
	Комплектация
товара в
соответствии
с ТЗ
	25.11.10.000
	1
	шт
	РФ
	-
	
	
	
	

	3
	Модульное
отделение почтовой
связи МОПС (ОПС 692721)
	Комплектация
товара в
соответствии
с ТЗ
	25.11.10.000
	1
	шт
	РФ
	-
	
	
	
	

	4
	Модульное
отделение почтовой
связи МОПС (ОПС 692015)
	Комплектация
товара в
соответствии
с ТЗ
	25.11.10.000
	1
	шт
	РФ
	-
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	


Общая стоимость Товара: _________ (___________)руб.__ коп., в том числе НДС ___% в размере_____(____) руб. ___ коп.
.



	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:






Приложение № 1.1
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________


СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ

	№
п/п
	Наименование Работ
	Ед. изм.
	Кол-во Работ, ед.

	Цена Работ, без НДС, руб. за ед.
	Стоимость Работ, без НДС, руб.
	Ставка НДС (%)
	Сумма НДС руб.
	Стоимость Работ, в т.ч. НДС, руб.

	1
	Подготовка площадки (ОПС 692116)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	2
	Монтаж МОПС (ОПС 692116)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	3
	Наружное оформление МОПС (ОПС 692116)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	4
	Пусконаладочные работы (ОПС 692116)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	5
	Подготовка площадки (ОПС 692435)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	6
	Монтаж МОПС (ОПС 692435)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	7
	Наружное оформление МОПС (ОПС 692435)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	8
	Пусконаладочные работы (ОПС 692435)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	9
	Подготовка площадки (ОПС 692721)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	10
	Монтаж МОПС (ОПС 692721)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	11
	Наружное оформление МОПС (ОПС 692721)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	12
	Пусконаладочные работы (ОПС 692721)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	13
	Подготовка площадки (ОПС 692015)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	14
	Монтаж МОПС (ОПС 692015)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	15
	Наружное оформление МОПС (ОПС 692015)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	16
	Пусконаладочные работы (ОПС 692015)
	Услуга
	1
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	


Общая стоимость Работ: _________ (___________)руб.__ коп., в том числе НДС ___% в размере_____(____) руб. ___ коп.


	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:








Приложение № 2
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________









ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к Договору на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
(Приложено отдельным файлом)













	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:
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Приложение № 3
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________

ЗАЯВКА от «____»______________20__г.
к Договору от «__» ___________ 20__г. № _______________
(ИГК - ________[footnoteRef:14]) [14:  Положение включается, если источником финансового обеспечения Договора являются средства федерального бюджета. Указывается ИГК. При отсутствии ИГК заявка недействительна.] 

Заказчик: АО «Почта России»[footnoteRef:15] [15:  Если Договор заключается от имени Филиала, то указать полное наименование Филиала с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ] 

Грузополучатель – Филиал АО «Почта России»:__________________________________________________________________
На основании п.п. 1.1, 2.1 Договора от "____"_____________ ____ г. № _____ Заказчик просит осуществить поставку Товара в следующем количестве и ассортименте:
	Номер п/п
	Наименование Товара
	Ассортимент Товара[footnoteRef:16] [16:  Для различных видов Товара указанный столбец может быть переименован в соответствии с требованиями документации о закупке к поставляемому Товару] 

	Код ОКПД2
	Количество (объем)
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Номер реестровой записи товара, наименование реестра[footnoteRef:17]   [17: Столбец заполняется с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании сведений, предоставленных Поставщиком в соответствии с п.3 указанного постановления, при их наличии.] 

	Цена за единицу без НДС (руб.)
	Стоимость всего
 без НДС (руб.)
	Сумма НДС __% 
(руб.)
	Стоимость всего с НДС (руб.)


	Цена за единицу ТРУ, (вал)[footnoteRef:18]. [18:  Указать наименование валюты.] 

	Цена ТРУ итого,( вал)[footnoteRef:19]. [19:  Указать наименование валюты.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Адрес поставки/Объекта: ______________________________________________________________________

И выполнить следующие Работы:
	№
п/п
	Наименование работ 
	Всего работ, ед.

	Цена за ед., без НДС, руб.
	Сумма, 
без НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС,
руб.

	Всего, 
с учетом НДС, руб.

	Филиал Заказчика (Грузополу-чатель)
	Адрес Объекта Заказчика
	Контактное лицо, телефон

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Срок поставки и выполнения Работ: в соответствии с п. 1.4 Договора.
Заявка направлена на авторизированный адрес Поставщика____________________, просим подтвердить получение Заявки.
Примечания: ___________________________________________________________
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	__________________________
	__________________________

	(должность)
	(должность)

	__________________________
	__________________________

	(подпись, фамилия и инициалы)
	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20_ г.
	___ ____________ 20_ г.
М.П. (при наличии печати)




	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:
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Приложение № 4
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________
ФОРМА
Акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС
к Договору __________________[footnoteRef:20] [20:  Необходимо указать наименование договора.] 

№ _____ от «___» _____________ 20__г. 
(ИГК - ________[footnoteRef:21]) [21:  Положение включается, если источником финансового обеспечения Договора являются средства федерального бюджета. Указывается ИГК.] 


	___________
	 «____» __________ 20__ г.



АО «Почта России»[footnoteRef:22] (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:23], действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  [22:  Если Договор заключается от имени Филиала, то указать полное наименование Филиала с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [23:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание Договора.] 

составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС о том, что Поставщик по Договору № ________ от «__» ____ 20__ г. на основании Заявки от ___________ с _________ по ________выполнил монтаж Товара в составе следующих Работ:
	№ п/п
	
Наименование Работ[footnoteRef:24] (с их подробным описанием) [24:  Заполняется в соответствии с условиями Договора и Заявки.] 


	
Ед. измерения
	
Кол-во
	Цена за единицу без НДС, руб. коп.
	Стоимость Работ, без НДС, руб., коп.
	
Ставка НДС (%)
	Сумма НДС, руб.
	Стоимость работ с НДС, руб., коп.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	



1. Общая стоимость работ составила: ______ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - ___________(__________) рублей ___ копеек.[footnoteRef:25]  [25:  Сумма должна содержать указание на применяемую Поставщиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Поставщик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).] 

[Выплачен аванс Поставщику _____ (__________) руб. ____ коп., в том числе НДС% -             (                    ) рублей              копеек[footnoteRef:26]][footnoteRef:27]. [26:  Сумма должна содержать указание на применяемую Поставщиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Поставщик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).]  [27:  Включается в акт при условии авансирования в Договоре.] 

		[Следует к перечислению, [с учетом ранее выплаченного аванса Поставщику][footnoteRef:28], ______ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___% - ___________(__________) рублей ___ копеек.[footnoteRef:29].][footnoteRef:30] [28:  Включается в акт при условии авансирования в Договоре.]  [29:  Сумма должна содержать указание на применяемую Поставщиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Поставщик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).]  [30:  Текст включается, если Договором не предусмотрено подписание Сводного акта сдачи-приемки Работ. ] 

2. При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере, установленном налоговым законодательством Российской Федерации, действующим на дату совершения платежа и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент[footnoteRef:31].  [31:  Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом, в случаях, установленных ст.148 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом положений п.1 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации.] 

3. При оплате Заказчиком работ удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме ____[footnoteRef:32]. [32:  Применяется, если договор заключен с физическим лицом.] 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5. Приложения:
Копии документов: 	
	№ п/п
	Наименование документа
	№, дата (от)

	1.1
	(Указываются документы в соответствии с ТЗ)
	

	1.2
	..
	



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	__________________________
	__________________________

	(должность)
	(должность)

	__________________________
	__________________________

	(подпись, фамилия и инициалы)
	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20__ г.
	
	___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)




	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:





Приложение № 5
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________
ФОРМА
АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ
к Договору __________________[footnoteRef:33] [33:  Необходимо указать наименование договора.] 

№ _____ от «___» _____________ 20__г. 
по Заявке от ________
(ИГК - ________[footnoteRef:34]) [34:  Положение включается, если источником финансового обеспечения Договора являются средства федерального бюджета. Указывается ИГК.] 


	___________
	 «____» __________ 20__ г.



АО «Почта России»[footnoteRef:35] (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:36], действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  [35:  Если Договор заключается от имени Филиала, то указать полное наименование Филиала с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [36:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание Договора.] 

составили настоящий Акт о выявленных недостатках (далее – Акт о выявленных недостатках) к Заявке от ___________ по Договору № ________ от «__» ____ 20__ г., в соответствии с которым установлено следующее[footnoteRef:37]: [37:  Акт заполняется с учетом обстоятельств конкретных недостатков, выявленных в ходе приемки работ.] 


Перечень недостатков

	№
	Наименование работ
	Описание недостатка/несоответствия
	Срок устранения недостатка/
несоответствия

	
	
	
	



Дополнительные требования к устранению недостатков:
__________________________________________________________________

Приложения к акту:[footnoteRef:38] [38:  Приложения указываются в случае их наличия.] 


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	__________________________
	__________________________

	(должность)
	(должность)

	__________________________
	__________________________

	(подпись, фамилия и инициалы)
	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20__ г.
	
	___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)



	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:








Приложение № 6
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________
ФОРМА
Сводный акт поставки Товара и сдачи-приемки выполненных Работ 
по Заявке от _______
к Договору __________________[footnoteRef:39] [39:  Необходимо указать наименование договора.] 

№ _____ от «___» _____________ 20__г. 
(ИГК - ________[footnoteRef:40]) [40:  Положение включается, если источником финансового обеспечения Договора являются средства федерального бюджета. Указывается ИГК.] 


	___________
	 «____» __________ 20__ г.



АО «Почта России»[footnoteRef:41] (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:42], действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Сводный акт поставки Товара и сдачи-приемки выполненных Работ по Заявке от ______ (далее – «Сводный акт») о том, что Поставщиком на основании Заявки от ___________ с _____ по ________были поставлены Товары и выполнены Работы: [41:  Если Договор заключается от имени Филиала, то указать полное наименование Филиала с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [42:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание Договора.] 


	№ п/п
	Наименование филиалов
	Стоимость товара без НДС, руб.
	Сумма НДС___%, руб.[footnoteRef:43] [43:  Не заполняется, если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 

	Стоимость товара, в т.ч. НДС, руб.[footnoteRef:44] [44:  Не заполняется, если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	



	№ п/п
	Наименование филиалов
	Стоимость Работ без НДС, руб.
	Сумма НДС___%, руб.[footnoteRef:45] [45:  Не заполняется, если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 

	Стоимость Работ, в т.ч. НДС, руб.[footnoteRef:46] [46:  Не заполняется, если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	



1. Стоимость Товара составила: _________(_________) руб. ________коп.[footnoteRef:47]  [47:  Сумма должна содержать указание на применяемую Поставщиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Поставщик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).] 

	Стоимость Работ составила: _________(_________) руб. ________коп.[footnoteRef:48] [48:  Сумма должна содержать указание на применяемую Поставщиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Поставщик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).] 

	[Выплачен аванс Поставщику _________(_________) руб. ________коп.[footnoteRef:49]][footnoteRef:50] [49:  Сумма должна содержать указание на применяемую Поставщиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Поставщик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).]  [50:  Включается в акт при условии авансирования в Договоре.] 

2. Следует к перечислению, [с учетом ранее выплаченного аванса Поставщику,][footnoteRef:51] ____________ (____________________) руб. ________коп.[footnoteRef:52] [51:  Включается в акт при условии авансирования в Договоре.]  [52:  Сумма должна содержать указание на применяемую Поставщиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Поставщик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).] 

3. При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере _______ %[footnoteRef:53] и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент[footnoteRef:54]. [53:  Необходимо заполнить.]  [54:  Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом, в случаях, установленных ст.147 и/или ст.148 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом положений п.1 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации.] 

4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.
5. Приложения к Сводному акту: Копии (указать наименование документов, в соответствии с условиями договора) № ___ от _____________[footnoteRef:55]  (наименование филиала Заказчика). [55:  Указываются отчетные документы в соответствии с условиями Договора.] 

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	__________________________
	__________________________

	(должность)
	(должность)

	__________________________
	__________________________

	(подпись, фамилия и инициалы)
	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20__ г.
	
	___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)


	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:






Приложение № 7
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________

ФОРМА
Акт о завершении работ по подготовке Площадки
к Договору __________________[footnoteRef:56] [56:  Необходимо указать наименование договора.] 

№ _____ от «___» _____________ 20__г. 
(ИГК - ________[footnoteRef:57]) [57:  Положение включается, если источником финансового обеспечения Договора являются средства федерального бюджета. Указывается ИГК.] 


	г. ___________
	                 «____» __________ 20__ г.



АО «Почта России»[footnoteRef:58] (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:59], действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  [58:  Если Договор заключается от имени Филиала, то указать полное наименование Филиала с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [59:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание Договора.] 

на основании Заявки от ___________ по Договору № ________ от «__» ____ 20__ г., составили настоящий Акт о завершении работ по подготовке Площадки о следующем:
1. Подготовка Площадки выполнена Поставщиком в соответствии с требованиями Договора и Технического задания.
2. Поставщик предоставил Заказчику исполнительную документацию на подготовленную Площадку в соответствии с требованиями Договора и Технического задания.
3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.

Приложения[footnoteRef:60]: [60:  Указать приложения.] 

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	__________________________
	__________________________

	(должность)
	(должность)

	__________________________
	__________________________

	(подпись, фамилия и инициалы)
	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)




	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:






Приложение № 8
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________

Документы и сведения, предоставляемые Поставщиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву 
(далее по тексту - Контрагент)

1) Учредительные или иные документы:
1.1)	подтверждающие статус Контрагента как соответствующий применимому иностранному законодательству разновидности организационно-правовой формы;
1.2)	содержащие сведения о долях участия, наличии управляющих органов и об общем распределении полномочий между ними;
2)	Финансовую отчетность, поясняющие расчеты и иные документы, описывающие основные виды деятельности Контрагента и их денежное выражение согласно применимым стандартам.
3)	Договоры и иные правоустанавливающие документы, на основании которых у Контрагента возникали гражданско-правовые отношения в рамках деятельности, приведшей к возникновению у Контрагента облагаемых доходов от источников в Российской Федерации.
4)	Официальные пояснения Контрагента об особенностях ведения Контрагентом предпринимательской деятельности, приведшей к возникновению у него облагаемых доходов от источников в Российской Федерации - в части выполняемых Контрагентом функций и принимаемых данным Контрагентом рисков.
5)	Официальные письма уполномоченного органа страны, в которой Контрагент считается (на основании сертификата налогового резидентства) «лицом с постоянным местопребыванием» согласно соответствующему Соглашению об избежании двойного налогообложения, подтверждающие:
5.1)	факт включения облагаемых доходов от источников в Российской Федерации и связанных с ними расходов в налогооблагаемую базу Контрагента;
5.2)	наличие у Контрагента права на самостоятельное распоряжение облагаемыми доходами от источников в Российской Федерации с точки зрения организационно-правовой формы Контрагента и применимого налогового режима в стране постоянного местопребывания.
6) Уведомление о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации и предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.
7) Оригинал документа, подтверждающего, что Контрагент имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в соответствии с которым, доходы не облагаются налогом в Российской Федерации, или облагаются по более низкой ставке, в случае если Контрагент не состоит на учете в Российской Федерации и (или) не имеет представительства в Российской Федерации, до даты выплаты дохода по настоящему Контракту. 
Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Контрагента, должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства (с апостилем и переводом на русский язык).

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:






Приложение № 9
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________

Комплаенс-оговорка[footnoteRef:61] [61:  Если действующим внутренним документом АО «Почта России» установлен иной текст Комплаенс-оговорки, применяются положения, утвержденные таким внутренним документом.] 


1.	Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 
1.1.	Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;
1.2.	Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1.3.	Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 
1.3.1.	Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 
а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);
б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.
1.3.2.	Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.
1.3.3.	Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 
· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;
· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 
Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 
Уведомление контрагента осуществляется посредством направления письма на электронную почту, указанную в договоре.
В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.
Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.
2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.
Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.
3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.
Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.
4.	В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:
- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;
- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.
Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния». 
Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:







Приложение № 10
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________

Порядок казначейского сопровождения сумм авансовых платежей по Договору

Расходы, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, осуществляются на основании утвержденных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами.
Оплата за счет средств бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии со следующими условиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими казначейское сопровождение:
1. Запрет на перечисление бюджетных инвестиций:
1.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;
1.2. в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, полученных Заказчиком в результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе за счет бюджетных инвестиций;
1.3. на счета, открытые в банке Поставщика, за исключением:
· оплаты обязательств Поставщика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
· оплаты обязательств Поставщика в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Поставщика, привлеченным для выполнения Работ по Договору, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
· оплаты обязательств Поставщика в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников;
· оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, в случае, если Поставщика не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в распоряжении о совершении казначейских платежей;
· возмещения произведенных расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований в соответствии с требованиями Министерством финансов Российской Федерации, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных Поставщиком расходов (части расходов);
· оплаты обязательств Поставщика по накладным расходам, связанным с исполнением Договора;
· на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Поставщиком договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров (контрактов, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности,  осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;
2. Обязанности Поставщика по казначейскому сопровождению:
2.1. Поставщик обязан открыть Лицевой счет в срок 5 (пять) рабочих дней в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций со средствами, источником которых являются бюджетные инвестиции, в отношении которых осуществляется проведение бюджетного мониторинга в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить информацию о его реквизитах Заказчику с приложением копии соответствующего уведомления Федерального казначейства;
2.2. Поставщик обязан вести обособленный аналитический учет операций с целевыми средствами, подлежащими казначейскому сопровождению, отражаемые на аналитических разделах, а также раздельный учет затрат на реализацию результатов финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемых за счет средств бюджетных инвестиций по настоящему Договору;
2.3. Поставщик обязан предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств;
2.4. Поставщик обязан указывать в договорах (контрактах, соглашениях), заключаемых с целью поставки Товара/выполнения Работ для исполнения Договора, а также в распоряжениях и в документах, установленных порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ИГК;
2.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные применимым законодательством о казначейском сопровождении целевых средств. 


	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:



	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:




Приложение № 11
на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи площадью 11,9 кв. м для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России» по адресам:
692116, Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново; 692435, Российская Федерация, край Приморский, г. Дальнегорск, с. Каменка; 692721, Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с. Безверхово; 692015, Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с. Верхний Перевал 
от ____________ 20__ г. №_________________

Акт приемо-сдаточных испытаний
к Договору __________________[footnoteRef:62] [62:  Необходимо указать наименование договора.] 

№ _____ от «___» _____________ 20__г. 
(ИГК - ________[footnoteRef:63]) [63:  Положение включается, если источником финансового обеспечения Договора являются средства федерального бюджета. Указывается ИГК.] 


	г. ___________
	                 «____» __________ 20__ г.



АО «Почта России»[footnoteRef:64] (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:65], действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  [64:  Если Договор заключается от имени Филиала, то указать полное наименование Филиала с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [65:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание Договора.] 

на основании Заявки от ___________ по Договору № ________ от «__» ____ 20__ г., составили настоящий Акт приемо-сдаточных испытаний о следующем:

1. Стороны провели следующие приемо-сдаточные испытания: _____________________________________________________________________________.
2. Стороны подтверждают успешное прохождение указанных в настоящем акте приемо-сдаточных испытаний.
3. Стороны подтверждают, что положительные результаты проведения приемо-сдаточных испытаний, указанные в настоящем акте, являются основанием для ввода в эксплуатацию Товара и приемки результатов его монтажа.
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.

Приложения[footnoteRef:66]: [66:  Указать приложения.] 

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	__________________________
	__________________________

	(должность)
	(должность)

	__________________________
	__________________________

	(подпись, фамилия и инициалы)
	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)





	ЗАКАЗЧИК:
АО «Почта России»
Директор УФПС Новосибирской области
______________/ А. В. Завьялов

	ПОСТАВЩИК:







