Договор № _______________ [footnoteRef:1]  [1:  Указывается номер Договора.] 

на Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС"
УФПС Республики Бурятия (671610)
(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 

	____ _________ 20__ г  [footnoteRef:2] [2:  Указывается дата заключения Договора.] 

	город Новосибирск



АО «Почта России» (далее – Заказчик), от УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ в лице Директора  Завьялова Александра Владиславовича, действующего(-ей) на основании машиночитаемой доверенности (МЧД) регистрационный номер – f8db9aca-78aa-47a3-a370-7e6f03a24123 от 07.07.2025 г., с одной стороны, и 
__________________[footnoteRef:3] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:4], действующего(-ей) на основании ___________________[footnoteRef:5], с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: [3:  Указывается полное наименование Поставщика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Поставщика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [4:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) лица, уполномоченного на подписание Договора от имени Поставщика.]  [5:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует лица, уполномоченного на подписание Договора от имени Поставщика.] 


Термины и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений Договора настоящим согласованы следующие определения различных терминов, используемых в Договоре c прописной буквы:
1. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) - унифицированная форма акта о приемке выполненных Строительно-монтажных работ, утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100.
2. Акт о выявленных недостатках – документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в выполненных Работах (как они определены в п. 1.1 Договора) и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком (приложение № 5 к Договору). В Акте о выявленных недостатках также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика.
3. Акт о возмещении затрат Заказчика - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в соответствии с которым Подрядчик обязан в полном объеме возместить затраты, понесенные Заказчиком, согласно Расчету, являющемуся неотъемлемой частью такого акта (Приложение № 3 к Договору). 
4. Акт о возмещении расходов Подрядчика - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в соответствии с которым Заказчик обязан в полном объеме возместить затраты, понесенные Подрядчиком, согласно Расчету, являющемуся неотъемлемой частью такого акта (Приложение № 3.1 к Договору).
5. Акт сдачи-приемки проектных работ – акт по форме Приложения № 2 к Договору о приемке выполненных Работ по Этапу Проектирования. 
6. Акт сдачи-приемки работ по обследованию - акт по форме Приложения № 2а к Договору о приемке выполненных Работ по Этапу Обследования.
7. Гарантийный срок – срок, установленный пунктом 1.10 Договора, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и(или) привлеченными силами и за свой счет все выявленные Недостатки, связанные с выполнением Работ.
8. Государственная экспертиза – государственная экспертиза Проектной документации и(или) Проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, проводимая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», градостроительным законодательством и Договором.
9. Заявка - подписанное уполномоченным лицом Заказчика уведомление Заказчика Подрядчику о необходимости начала выполнения комплексного ремонта ОПС, указанных в Техническом задании,  составленное по форме Приложения № 9 к Договору и направляемое Подрядчику по электронной почте, указанной в разделе 23 Договора. Порядок направления Заказчиком Заявки установлен пунктом 1.18 Договора. Заявка должна включать информацию о месте выполнения работ по Договору. Заявка должна содержать ИГК. Без указания ИГК в Заявке, такая Заявка считается недействительной. По Договору может быть направлена только одна Заявка.
10. ИГК – идентификатор государственного контракта/договора/соглашения, указываемый в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
11. Технический ИГК - временный двадцатизначный уникальный цифровой код, определяемый отдельным внутренним документом Заказчика, предназначенный для указания в Договоре, в случае отсутствия у Заказчика информации об ИГК на момент заключения Договора.
12. Исходные данные - документация, необходимая для выполнения Работ, которая означает вместе или по отдельности, в зависимости от контекста:
i. документация, которая была передана или должна быть передана Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора и(или)
ii. документация, которая должна быть собрана, получена и согласована Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.
13. Качество Работ – соответствие выполняемых работ требованиям, предъявляемым Договором и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к качеству работ.
14. Комплексный ремонт – комплекс работ, установленных Техническим заданием/Заявкой/Договором, состоящий из этапов. При упоминании по Договору понятия «комплексный ремонт» и «капитальный ремонт» тождественны.
15. Недостатки – неудовлетворительное качество выполненных Работ, в том числе, но не исключая, несоответствие выполненных Работ Требованиям, вызванное, в том числе, но не ограничиваясь: использованием Подрядчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, по качеству уступающим указанным в Проектной документации, Сметной документации и Рабочей документации; отступлениями в технологии выполнения Работ от требований правовых актов в области проектирования и строительства; а также иные дефекты, недоделки, упущения, нарушения, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.
16. Объект – отделение почтовой связи, расположенное по адресу: 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с Баргузин, ул. Красноармейская, д. 38, в отношении которого выполняются Работы по Договору.
17. [bookmark: _Ref88860701]Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта Объекта, выполняемая в соответствии с Техническим заданием.
18. Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства работ по капитальному ремонту, обеспечения таких работ оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий.
19. Скрытые работы – работы, качество которых влияет на безопасность и долговечность Объекта, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность Скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ. Оформляются Актом освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Требованиях к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и в требованиях, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.
20. Сметная документация - документация, определяющая сметную стоимость Работ по капитальному ремонту, раздел Проектной документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства".
21. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – унифицированная форма справки о стоимости выполненных работ и затрат, утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100.
22. Строительно-монтажные работы - работы по капитальному ремонту Объекта и Строительному контролю Подрядчика.
23. Строительный контроль Подрядчика – обязательства Подрядчика, установленные законодательством Российской Федерации, по осуществлению комплекса контрольных мероприятий в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ при производстве работ по капитальному ремонту.
24. Строительный контроль Заказчика – контроль, осуществляемый Заказчиком, либо привлекаемым Заказчиком на основании отдельного договора физическим или юридическим лицом, с целью:
а) проверки выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
б) проверки полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта и достоверности документирования его результатов;
в) совместного с Подрядчиком освидетельствования Скрытых работ;
г) проверки совместно с Подрядчиком соответствия завершенного капитального ремонта требованиям Проектной документации и подготовленной на ее основе Рабочей документации, Сметной документации, результатам инженерных изысканий, результатам Обследования, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;
д) проведения иных мероприятий строительного контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.
25. Техническое задание – документация с указанием характера, вида и объема, этапов работ, подлежащих выполнению на Объекте и(или) в отношении Объекта (приложение № 1 к Договору).
26. Требования – требования к Работам, их отдельным Этапам и(или) их результату, установленные Договором, Техническим заданием и иными приложениями к Договору, Проектной документацией, Сметной документацией, Рабочей документацией, Исходными данными, а также положениями применимого законодательства, требованиями к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иными требованиями, связанными с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиями стандартов или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы, их отдельные Этапы и(или) их результат.
27. Этап – под Этапом понимается любой из перечисленных этапов:
a. Этап 1 – Обследование объекта – выполнение работ по обследованию Объекта; далее – Этап Обследования или Этап 1.
b. Этап 2 – разработка проектной документации (включая разработку сметной документации), разработка рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и(или) положительного заключения достоверности определения сметной стоимости; далее – Этап Проектирования или Этап 2.
c. Этап 3 - выполнение строительно-монтажных работ на Объекте и(или) в отношении Объекта; далее – Этап Строительно-монтажные работы или Этап 3.

Термины, употребляемые в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по тексту Договора.
1. Индивидуальные условия Договора
	1.0.
	Заказчик
	Под Заказчиком понимаются также структурные подразделения Заказчика и филиалы. Перечень структурных подразделений и филиалов представлен в Техническом задании.
При этом права и обязанности, предусмотренные пунктами 1.7, 1.9 – в части сводного акта и пунктами 1.12, 1.15, 4.5, 4.6, 4.7, 4.13 Договора, осуществляются филиалом 1 категории Заказчика – УФПС Новосибирской области.
Остальные права и обязанности, предусмотренные Договором, осуществляются филиалом/филиалами. 
Особенности оформления счетов-фактур:
При выставлении Подрядчик указывает в строке «Покупатель» – АО «Почта России», Грузополучатель – УФПС Республики Бурятия – филиал АО «Почта России», ИНН 7724490000, КПП – 032643001.

	1.1. [bookmark: _Ref9857505]
	Выполняемые работы (далее – Работы)
	Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС". Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, сроки и порядок выполнения Работ указаны в Договоре, Заявке и Техническом задании. 

	1.2. [bookmark: _Ref529810054]
	Цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:
Вариант 1 (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности превысила установленный законом порог, после которого Подрядчик становится плательщиком НДС) – Цена Договора составляет [указать цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, из них:
· Цена Работ Этапа 1 составляет [указать стоимость], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
· Цена Работ Этапа 2 составляет [указать стоимость], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
· Цена Работ Этапа 3 составляет [указать стоимость], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.
В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Подрядчиком, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора.

Вариант 2 (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности не превысила установленный законом порог, после которого Подрядчик становится плательщиком НДС) – Цена Договора составляет [указать общую цену договора], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации, из них:
-	Цена Работ Этапа 1 составляет [указать стоимость], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
· Цена Работ Этапа 2 составляет [указать стоимость], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации;
· Цена Работ Этапа 3 составляет [указать стоимость], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации.

В случае, если при исполнении Договора Подрядчик становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае сумма НДС не увеличивает общую цену Договора. 

Во избежание сомнений цена Договора включает в себя все возможные расходы, затраты и издержки Подрядчика, в том числе, но не исключительно затраты связанные с технологическим присоединением объекта ремонта к центральным сетям; затраты связанные с мобилизацией персонала и техники, иные транспортные издержки; затраты связанные с неоднократным устранением замечаний Заказчика, в рамках качественного выполнения работ на объекте..

	1.3. [bookmark: _Ref10470840]
	Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ
	Подрядчик при выполнении Работ обязан следовать всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации (включая законодательство субъектов Российской Федерации), в том числе (но не ограничиваясь):
п.3.2.1, п.3.3.5 и п. 3.4.1 Технического задания.

	1.4. [bookmark: _Ref529809964]
	Место выполнения Работ
	671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с Баргузин, ул. Красноармейская, д. 38

	1.5. [bookmark: _Ref529810771]
	Срок выполнения Работ 
	1.5.1. Срок выполнения Работ по Этапу Обследования:
Срок начала выполнения работ по Этапу 1 - с даты получения Подрядчиком Заявки.
Срок окончания выполнения работ по Этапу 1 составляет  14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки.

1.5.2. Срок выполнения Работ по Этапу Проектирования:

Срок начала работ по разработке Проектной документации - с даты получения Подрядчиком Заявки..
Срок окончания работ по разработке Проектной документации - 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки.
Срок направления Проектной документации для получения заключения Государственной экспертизы Проектной документации, в том числе, о достоверности определения сметной стоимости работ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки..
Срок предоставления Заказчику положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации, в том числе, о достоверности определения сметной стоимости работ - не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки...

1.5.3. [bookmark: _Ref94835761]Срок выполнения Работ по Этапу Строительно-монтажные работы:
Срок начала выполнения работ по Этапу 3 - не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки. 
Срок окончания выполнения работ по Этапу 3 – не позднее  80 календарных дней с даты получения Подрядчиком Заявки.


1.5.4. [bookmark: _Ref98007202]Срок завершения Работ каждого последующего Этапа не зависит от завершения Работ по предыдущему Этапу (предыдущим Этапам).

1.5.5. Окончание всех Работ по Заявке должно быть не позднее 80 (восемьдесят) календарных дней с момента подписания договора. 

	1.6. [bookmark: _Ref529810795]
	Уведомление о 
выполнении
Работ
	Подрядчик обязан известить Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ в срок:
- в течение 5(пяти) календарных дней с даты окончания выполнения Работ по Этапу Обследования, и
- в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания выполнения Работ по Этапу Проектирования, и
- в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания выполнения всех Строительно-монтажных работ, 
направить Заказчику уведомление о выполнении Работ и готовности Работ к сдаче по Объекту/-ам, указанному/-ым в Заявке. 
Неисполнение данного требования лишает Подрядчика возможности ссылаться на неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Договора, в том числе в части приемки или оплаты выполненных работ.

	1.7. [bookmark: _Ref529810810]
	Срок направления Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ по обследованию, Акта сдачи-приемки проектных работ, Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
	1.7.1. в день окончания выполнения Работ по Этапу Обследования Подрядчик обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки работ по обследованию по форме приложения № 2а к Договору в 2 (двух) экземплярах с приложением документов, указанных в п. 1.8 Договора.

1.7.2. в день получения положительного заключения Государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости либо положительного заключения Государственной экспертизы на разработанную Проектную документацию Подрядчик обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки проектных работ по форме приложения № 2 к Договору в 2 (двух) экземплярах;

1.7.3. не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения всех видов Строительно-монтажных работ обязан направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2 (двух) экземплярах.

1.7.4. Подрядчик обязан направить Заказчику Сводный акт сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему Этапу по форме Приложения № 2.1 к Договору не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами в Филиалах всех 
- актов сдачи приемки выполненных Работ по Этапу Обследования,
- актов сдачи приемки выполненных Работ по Этапу Проектирования,
- Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по Этапу Строительно-монтажных работ.

	1.8. [bookmark: _Ref529810818]
	Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком с актами (справками), указанными в п. 1.7 Договора 
	1.8.1. [bookmark: _Ref10425927]По Этапу Обследования:
· акт обследования Объекта с фотографиями каждого внутреннего помещения объекта, наружных элементов здания (фасад, входная группа) и прилегающей территории,
· видеоотчет с фиксацией каждого внутреннего помещения объекта, наружных элементов здания (фасад, входная группа) и прилегающей территории,
· обмерный план всех внутренних помещений Объекта,
· ведомость объемов работ,
· сметный расчет на Работы по обследованию.

1.8.2. По Этапу Проектирования:
· Проектная документация (в случаях определенная Техническим заданием);
· Сметная документация
· Рабочая документация (в случаях определенная Техническим заданием);
· оригинал положительного заключения Государственной экспертизы.

1.8.3. По Этапу Строительно-монтажных работ:
· документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);
· техническую документацию на монтируемое при выполнении работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);
· акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (акты на скрытые работы);
· акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· исполнительные геодезические схемы. На схемах должны наноситься проектные и фактические размеры элементов конструкций и частей зданий, сооружений или отклонения от них;
· акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
· результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;
· документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
· исполнительная документация, предусмотренная Договором/Техническим заданием (при наличии), иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений (при наличии).
1.8.4. Требования к отчетным документам (в том числе к исполнительной документации), их формату и количеству определяются Техническим заданием.

	1.9. [bookmark: _Ref529810824]
	Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и их результата
	Приемка выполненных Работ и их результата по Заявке осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 1.7, 1.8 Договора.
Заказчик в течение  5 (пяти) рабочих дней со дня получения Сводного Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу, обязан рассмотреть и в случае отсутствия возражений подписать указанный акт.

	1.10. [bookmark: _Ref529811359]
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок по Этапу Обследования не устанавливается.
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ по Этапу Проектирования – 3 (Три) года с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2.
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ по Этапу 3 – 3 (Три) года с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Гарантийный срок на оборудование и иные использованные компоненты составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

	1.11. [bookmark: _Ref529810639]
	Срок направления Подрядчиком счета на оплату Работ
	Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Сводного Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

	1.12. [bookmark: _Ref529810644]
	Срок оплаты Работ Заказчиком
	Оплата производится в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Сводного Акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма Приложение №2.1).

	1.13. [bookmark: _Ref529810990]
	Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика
	Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 9.1.30 Договора, в течение 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика.

	1.14. [bookmark: _Ref529811392]
	Ответственность Подрядчика
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	1.15. 
	
	1.15.1. 
	Нарушение Подрядчиком сроков (включая указанные в пп. 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, а также промежуточные сроки и сроки начала) исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока (включая промежуточные сроки и сроки начала) исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.

	1. 
	
	1.15.2. 
	Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт нарушения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер штрафа составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

	2. 
	
	1.15.3. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 3.1.1, 4.13, 5.3.2, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.17, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.21, 9.1.24, 9.1.32, 9.1.41, 9.1.42.1, 9.1.42.5, 9.1.43.2, 9.1.48.1 Договора
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 3.1.1, 4.13, 5.3.2, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.17, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.21, 9.1.24, 9.1.32, 9.1.41, 9.1.42.1, 9.1.42.5, 9.1.43.2, 9.1.48.1 Договора. Размер штрафа составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

	3. 
	
	1.15.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

	1.16. [bookmark: _Ref529811403]
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ
	Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,01% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 100 000 (сто тысяч) от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено.

	1.17. [bookmark: _Ref529811441]
	Обеспечение исполнения Договора
	Обеспечение исполнения обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.

	1.18. [bookmark: _Ref529811546]
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.

	1.19. [bookmark: _Ref70035101]
	Порядок направления заявки Заказчика
	1.19.1. Заказчик направляет Подрядчику Заявку только в случае заключения Заказчиком договора бюджетного инвестирования и получения номера ИГК. В противном случае Заявка считается недействительной.
1.19.2. Заявка направляется Заказчиком на авторизированный адрес электронной почты Подрядчика, указанный в разделе 23 Договора. 
1.19.3. Заявка направляется Заказчиком Подрядчику по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов в рамках срока действия Договора, указанного в пункте 1.20 Договора. 
1.19.4. Заказчик направляет Заявку Подрядчику не позднее чем за 80 календарных дней до окончания срока выполнения работ. 
1.19.5. До даты получения Заявки Подрядчиком у Подрядчика не возникает обязательств по Договору и нет гарантированного объема работ по Договору.
1.19.6. С даты получения Заявки Подрядчиком, ее исполнение является обязательным для Подрядчика.

	1.20. [bookmark: _Ref529811561]
	Подсудность
	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.21. [bookmark: _Ref10471165]
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «30» декабря 2026 г. включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. 


2. [bookmark: _Ref529810957]Предмет Договора
2.1. Подрядчик обязуется по Заявке Заказчика выполнить весь комплекс Работ по Объекту/-ам в соответствии с Договором, приложениями к нему, в том числе, Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы (результаты Работ) в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.
Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджетных инвестиций, предоставляемых Заказчику на основании Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 марта 2026 г. № 495-р - р.23   главным распорядителем бюджетных средств, до которого как получателя средств федерального бюджета доводятся в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление соответствующих бюджетных инвестиций.
Направление Заявки Заказчиком осуществляется исключительно после заключения договора о предоставлении Заказчику бюджетных инвестиций в соответствии с указанным в настоящем пункте Договора Распоряжением Правительства Российской Федерации (далее – «Договор о предоставлении БИ») и присвоения в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке ИГК при казначейском сопровождении средств. Указанный ИГК в обязательном порядке указывается Заказчиком в направляемой Подрядчику Заявке, без него Заявка считается недействительной и не подлежит исполнению Подрядчиком.
2.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование (и иные использованные компоненты) предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.
2.3. Все материалы, оборудование, компоненты, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.4. Разработанная Подрядчиком Проектная документация и (или) Сметная документация подлежат направлению на Государственную экспертизу с проверкой достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства.
2.5. Подрядчик гарантирует, что является членом саморегулируемых организаций, членство в которых является обязательным в соответствии с применимым законодательством для выполнения Работ, обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ самостоятельно и(или) с привлечением субподрядной организации, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
2.6. Подрядчик подтверждает, что:
2.6.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации правовыми актами и нормативными документами. 
2.6.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил все приложения к настоящему Договору, включая Техническое задание, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
2.6.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

3. Порядок, сроки выполнения Работ
3.1. [bookmark: _Ref74556079]Подрядчик обязан выполнить Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, в соответствии с Техническим заданием, Заявкой по форме Приложения № 9 в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора. Промежуточные сроки выполнения Работ по Этапу 3 определяются календарным планом производства работ (далее – Календарный план), который составляется по форме Приложения № 7 к Договору. Календарный план определяет виды Работ в составе Этапа 3, последовательность и периоды, в которые Подрядчик будет производить указанные Работы.
3.1.1. Подрядчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора, но не ранее даты получения Заявки и не позднее даты начала производства Работ по Этапу 3, предоставляет Заказчику Календарный план по форме Приложения № 7 к Договору с указанием видов планируемых по Договору строительно-монтажных работ и плановых дат начала и окончания каждой позиции, заверенный подписью уполномоченного лица Подрядчика.
При выполнении Работ в отношении нескольких Объектов, Календарный план заполняется в отношении каждого Объекта. При этом сроки окончания Работ по каждой позиции Календарного плана должны быть определены в соответствии с технологией производства Работ и не должны превышать срок окончания работ по Этапу 3 в соответствии с п. 1.5.3 Договора.
3.1.2. [bookmark: _Ref30255770]Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения Календарного плана утверждает его или направляет Подрядчику мотивированные возражения. После устранения замечаний Заказчика Подрядчик направляет Календарный план Заказчику повторно и его рассмотрение производится в порядке, установленном настоящим п. 3.1.2 Договора.
Календарный план, подписанный Сторонами, становится неотъемлемой частью Договора и является обязательным при выполнении обязательств Подрядчика.
3.2. При параллельном выполнении Этапов Работ как предусмотрено в п. 1.5.4 Договора, Подрядчик в любом случае обязан получать все предусмотренные Техническим заданием согласования Заказчика. Все риски, связанные с выполнением Работ без получения таких согласований, несет Подрядчик. Получение/неполучение согласования от Заказчика не влияет на сроки выполнения Подрядчиком работ по Договору.
3.3. Датой окончания всех Работ по Заявке считается дата приемки выполненных Работ по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (при условии, что к этой дате подписаны без замечаний Акт сдачи-приемки работ по Обследованию и Акт сдачи-приемки проектных работ).
3.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе, сроков, установленных Календарным планом, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную разделом 13 настоящего Договора.
4. [bookmark: _Ref529815928]Цена Договора и порядок расчетов
4.1. [bookmark: _Ref43858814]Цена Договора состоит из цены Работ по каждому из Этапов Работ по Заявке и указана в п. 1.2 Договора. 
4.2. Цена Договора является твердой, указана в пункте 1.2 Договора, и не подлежит изменению в одностороннем порядке или по соглашению Сторон, кроме случаев изменения Договора предусмотренных пунктами 4.3 и 17.4 Договора.
[Заказчик в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц от суммы, подлежащей оплате от стоимости Работ по настоящему Договору, и перечисляет его в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе][footnoteRef:6]. [6:  Применяется, если Договор заключен с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем; и (или) если не является самозанятым лицом и не применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».] 

[При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действующим на дату совершения платежа и перечисляет его в бюджет как налоговый агент.][footnoteRef:7] [7:  Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом, в случаях, установленных ст.148 НК РФ, с учетом положений п.1 ст.161 НК РФ.] 

Во избежание сомнений, Стороны согласовали, что экономия, полученная Подрядчиком при исполнении Договора, остается в распоряжении Заказчика.
4.3. [bookmark: _Ref81999885][bookmark: _Ref93407357][bookmark: _Ref10638411][bookmark: _Ref529809824]Цена Работ по Договору по результатам разработки Сметной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, может быть изменена только в меньшую сторону. При этом по итогам Государственной экспертизы в соответствии с настоящим пунктом:
4.3.1. в случае превышения стоимости Работ, указанной в п. 1.2 Договора, над сметной стоимостью Работ, Цена Договора в соответствующей части подлежит уменьшению в соответствии с такой сметной стоимостью Работ;
4.3.2. в случае превышения сметной стоимости Работ над стоимостью, указанной в п. 1.2 Договора, Подрядчик применяет к сметному расчету понижающий коэффициент в пределах стоимости, указанной в п. 1.2 Договора. 
4.4. Цена Договора включает в себя:
- вознаграждение Подрядчика за выполнение Работ;
- оплату Подрядчиком налогов, сборов и других платежей, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации;
- стоимость изделий, конструкций, погрузочно-разгрузочных работ, стоимость оборудования и затрат, связанных с его хранением, затраты на строительство временных зданий и сооружений, инфляции, а также все иные затраты и расходы подрядчика (включая затраты на персонал), связанные с выполнением Работ;
- затраты Подрядчика на производство строительно-монтажных, монтажных и пусконаладочных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования и привлечения оборудования и третьих лиц (в случае необходимости);
- затраты по страхованию строительно-монтажных рисков;
- затраты, подтверждаемые Подрядчиком на проведение непредвиденных работ, предусмотренных разделом 5 Договора;
- затраты (транспортные расходы), связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;
- затраты на осуществление Строительного контроля Подрядчика;
- затраты связанные с организацией хранения оборудования и материалов на Объекте, а также на охрану Объекта на период проведения Работ;
- затраты на проведение фото и видеофиксации Работ, включая Скрытых Работ, а также на установку Web-камеры;
- затраты на вывоз (в том числе, строительного мусора), на регулярную уборку Объекта и прилегающей территории, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;
4.5. Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора, при условии исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 1.7, 1.8 Договора. Оплата Работ производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 
4.6. [bookmark: _Ref529811877]Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика при оплате за счет собственных средств, либо с лицевого счета Заказчика, открытого в Территориальных органах Федерального казначейства, при оплате за счет средств федерального бюджета по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 21.3 Договора, письменно уведомить об этом Заказчика, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. 
4.7. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета или Лицевого счета Заказчика.
4.8. Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.
4.9. [bookmark: _Ref9606800]Подрядчик осуществляет возмещение затрат за потребление всех видов (электроэнергия, горячее и (или) холодное водоснабжение, водоотведение и т.д.) в соответствии с расчетом за каждый месяц в период Работ, произведенным Заказчиком и являющимся приложением к Акту о возмещении затрат (приложение № 3 к Договору). Определение стоимости потребленных топливно-энергетических ресурсов осуществляется на основании показаний счетчиков, а при невозможности установления счетчиков Подрядчиком – на основании расчета потребления. 
4.10. Заказчик ежемесячно до 5 (пятого) числа следующего месяца или единовременно по завершению всех работ, но до подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), направляет Подрядчику Акт о возмещении затрат по форме приложения № 3 к Договору вместе с расчетом в двух экземплярах.
4.11. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт о возмещении затрат с расчетом и направляет один экземпляр Заказчику либо направляет Заказчику мотивированный отказ от подписания. В случае ненаправления Подрядчиком Заказчику в указанный срок подписанного Акта о возмещении затрат с расчетом или мотивированного отказа от подписания Акт о возмещении затрат и расчет будут считаться подписанными Сторонами.
4.12. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о возмещении затрат с расчетом Стороны решают вопрос путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с разделом 16 Договора.
4.13. Оплата стоимости затрат за потребление всех видов топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия, вода и др.) в соответствии 
с Актом о возмещении затрат и расчетом, подписанными Сторонами, осуществляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Заказчиком платежными поручениями на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 23 Договора, с обязательным указанием номера Договора в назначении платежа. 
4.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), а также стоимости невозмещенных затрат Подрядчика за потреблённые виды топливно-энергетических ресурсов согласно пункту 4.9 Договора.
4.15. [bookmark: _Ref3247352]Цена Договора не включает в себя:
4.15.1. плату за подготовку и выдачу технических условий и(или) плату за технологическое присоединение Объекта (в случае, если в отношении Объекта выполняются мероприятия по получению технических условий и(или) технологическому присоединению). 
Расходы по оплате подготовки и выдачи технических условий и оплате технологического присоединения Объекта несет Заказчик.
4.15.2. стоимость проведения Государственной экспертизы Проектной документации, в том числе, Государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ (в случае, если Проектная и(или) Сметная документация направляются на Государственную экспертизу). 
Расходы по проведению Государственной экспертизы несет Заказчик, за исключением случаев получения отрицательного заключения Государственной экспертизы, а также расходов на повторную и последующую Государственную экспертизы. В случае получения Заказчиком отрицательного заключения Государственной экспертизы расходы за ее проведение, проведение повторной и последующей Государственной экспертизы являются убытками (ущербом) Заказчика. Указанные в настоящем пункте суммы убытков (ущерба) Заказчика возмещаются за счет Подрядчика и подлежат оплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика платежными поручениями на расчетный счет Заказчика.
4.16. Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
4.17. При формировании документов об исполнении настоящего Договора, первичной документации Подрядчик обязан:
i. на каждом документе, формируемом в рамках исполнения Договора, вместе с реквизитами Договора указывать ИГК.
4.18. Не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за календарным кварталом, Подрядчик направляет Заказчику для подписания акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дату окончания соответствующего календарного квартала.
5. [bookmark: _Ref9607104]Непредвиденные работы и затраты. Скрытые работы.
5.1. Настоящим Договором для Подрядчика предусмотрена возможность компенсации непредвиденных работ и затрат, в размере, определенном в сводном сметном расчете, которые возникли не из-за ненадлежащего выполнения обязательств Подрядчика, а вызваны уточнением Технического задания в ходе производства Работ.
5.2. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации и (или) в ходе строительства в результате уточнения проектных решений и (или) условий строительства, предусмотренных проектной документацией.
5.2.1. [bookmark: _Ref9851865]Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком локальную смету на выполнение непредвиденных работ и затем:
а) либо подписывает локальную смету;
б) либо возвращает представленную локальную смету Подрядчику для внесения изменений по замечаниям Заказчика, при этом Подрядчик устраняет замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней, после чего представляет Заказчику исправленную смету для утверждения Заказчиком;
в) либо направляет отказ от подписания локальной сметы.
5.2.2. К непредвиденным работам Подрядчик приступает только после утверждения Заказчиком локальной сметы на выполнение непредвиденных Работ, а в случае, если непредвиденные Работы не входят в Цену Договора, после подписания Дополнительного соглашения к Договору в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».
5.2.3. [bookmark: _Ref9851888]Приемка выполненных Подрядчиком непредвиденных работ производится в порядке, предусмотренном для приемки основных Работ по настоящему Договору.
5.3. [bookmark: _Ref4865827]Производство Скрытых работ
5.3.1. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без разрешения Заказчика и оформления Акта освидетельствования Скрытых работ, который составляется в двух экземплярах и подписывается представителями Сторон. Если представитель Заказчика не был информирован о производстве Скрытых работ, то Подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее.
5.3.2. Подрядчик предъявляет к освидетельствованию все Скрытые работы и приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан известить Заказчика о времени освидетельствования Скрытых работ не менее чем за 3 (Три) календарных дня.
5.3.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранит некачественно выполненные Работы, то Заказчику предоставляется право самостоятельно или с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные Работы.
5.3.4. Все расходы, связанные с переделкой некачественных Работ, несет Подрядчик. Заказчик вправе удержать сумму этих расходов из любых причитающихся Подрядчику средств с отражением данного факта в платежных документах и актах.
6. [bookmark: _Ref10456322]Порядок сдачи-приемки выполненных Работ Этапа Обследования.
6.1. Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Заявкой, Техническим заданием и иными приложениями к Договору, Требованиями.
6.2. Подрядчик обязан выполнить Работы по Этапу Обследования в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора.  
6.3. Подрядчик в порядке, предусмотренном пунктом 21.3 Договора, извещает Заказчика об ожидаемой дате и времени сдачи результата Работ в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 23 Договора. 
6.4. Подрядчик обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику комплект документов, предусмотренный пунктом 1.8 Договора. Все документы предоставляются подписанными со стороны Подрядчика.   
6.5. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора.
Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата выполненных Работ. 
6.6. При приемке выполненных Работ и их результата по Заявке Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Заявкой, Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, а также требованиям нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям, действующим на территории Российской Федерации.
6.7. Для проверки выполненных Работ и их результата по Заявке в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
6.8. Приемка выполненных Работ и их результата по Заявке осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика по усмотрению Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.
6.9. По результатам приемки выполненных Работ и их результата Заказчик принимает одно из следующих решений:
(i) Работы выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, требований Заявки, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке;
(ii) Работы выполнены с нарушением условий Договора, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 5 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению, о чем направляет соответствующее требование Подрядчику в срок не позднее последнего дня для подписания Акта сдачи-приемки работ по обследованию (п. 6.11 Договора):
a. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы и их результат подлежат приемке; либо
b. направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо
c. направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;
(iii) Работы и их результат соответствуют условиям Договора, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 
(iv) Работы не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ по обследованию;
(v) Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 1.7, 1.8 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.
6.10. После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных Работ по Заявке и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
6.11. [bookmark: _Ref37175102]Если выполненные Работы и их результат соответствуют условиям Договора, Заявки, Стороны не позднее не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт сдачи-приемки работ по обследованию в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
В случае несовпадения даты совершения факта хозяйственной жизни (приемки Работ) с датой составления, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ по обследованию (приложение №2а к Договору), Стороны указывают отдельно дату совершения факта хозяйственной жизни.
6.12. С момента подписания Акта сдачи-приемки работ по обследованию Работы по Обследованию и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки работ по обследованию, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.
6.13. В случае досрочного выполнения работ по Обследованию Заказчик вправе принять выполненные работы по Обследованию и провести расчет в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
6.14. Риск случайной гибели или порчи результата работ по Обследованию переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по обследованию без замечаний.
7. [bookmark: _Ref72918617]Порядок сдачи-приемки выполненных Работ Этапа Проектирования.
7.1. [bookmark: _Ref529810001]Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Заявкой, Техническим заданием и иными приложениями к Договору, а также Требованиями.
7.1.1. Если общая стоимость Этапа Строительно-монтажных работ по Объекту с учетом НДС:
i не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, то Проектная документация разрабатывается в составе раздела «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» без подготовки иных разделов Проектной документации (Сметная документация);
ii превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, то Проектная документация разрабатывается в составе разделов исходя из перечня и содержания работ, определенных ведомостью объемов работ (п. 1.8.1 Договора), и согласовывается с Заказчиком дополнительно.
7.2. Подрядчик обязан выполнить Работы по Этапу Проектирования в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора.
7.3. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней перед началом разработки Проектной документации составляет и согласовывает с Заказчиком Задание на проектирование, которое будет являться основанием для разработки разделов Проектной и Рабочей документации и направлением на проверку в Государственную экспертизу (если ее проведение предусмотрено Договором, Техническим заданием).
7.4. Подрядчик в порядке, предусмотренном пунктом 21.3 Договора, извещает Заказчика об ожидаемой дате и времени сдачи результата Работ в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 23 Договора. 
7.5. [bookmark: _Ref529810899]Подрядчик обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику комплект документов, предусмотренный пунктом 1.8 Договора. Все документы предоставляются подписанными со стороны Подрядчика. До сдачи результатов Работ по Этапу Проектирования в установленном порядке и(или) до направления документов на Государственную экспертизу (если ее проведение предусмотрено Договором, Техническим заданием) Подрядчик обязан согласовать отчетные документы с Заказчиком.
7.6. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора.
Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата выполненных Работ. 
7.7. При приемке выполненных Работ и их результата по Заявке Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата Требованиям.
7.8. Для проверки выполненных Работ и их результата по Заявке в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
7.9. Приемка выполненных Работ и их результата по Заявке осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика по усмотрению Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.
7.10. По результатам приемки выполненных Работ и их результата по Заявке Заказчик принимает одно из следующих решений:
(i) Работы выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заявкой, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке;
(ii) Работы выполнены с нарушением условий Договора, Заявки, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 5 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению, о чем направляет соответствующее требование Подрядчику в срок не позднее последнего дня для подписания Акта сдачи-приемки проектных работ (п. 7.13 Договора):
a. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы и их результат подлежат приемке; либо
b. направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо
c. направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;
(iii) Работы и их результат соответствуют условиям Договора, требованиям Заявки, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 
(iv) Работы не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, требований Заявки, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки проектных работ;
(v) Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 1.7, 1.8 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.
7.11. В случае наличия замечаний Подрядчик обязан устранить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения их от Заказчика (по согласованию с Заказчиком срок может быть продлен до 15 (пятнадцати) рабочих дней) и направить Заказчику исправленную Проектную документацию Акт сдачи-приемки проектных работ.
7.12. После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных Работ и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
7.13. [bookmark: _Ref127267200]Если выполненные Работы и их результат соответствуют условиям Договора, Стороны не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт сдачи-приемки проектных работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
В случае несовпадения даты совершения факта хозяйственной жизни (приемки Работ) с датой составления, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных проектных работ (приложение №2 к Договору), Стороны указывают отдельно дату совершения факта хозяйственной жизни.
7.14. С момента подписания Акта сдачи-приемки проектных работ Работы Этапа Проектирование и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки проектных Работ, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.
7.15. В случае досрочного выполнения работ Этапа Проектирования по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные работы Этапа Проектирования и провести расчет в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
7.16. Риск случайной гибели или порчи результата проектных работ Этапа Проектирование переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки проектных Работ без замечаний.
8. [bookmark: _Ref88142390]Порядок сдачи-приемки выполненных Строительно-монтажных работ
8.1. Приемка Строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения всех видов Работ Этапа 3 Подрядчиком.
8.2. [bookmark: _Ref63803045]Стороны производят оформление первичных документов по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которыми фиксируют объем выполненных Подрядчиком Работ. Указанные в настоящем п. 8.2 документы формируются Подрядчиком на основании Сметной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, с учетом понижающего коэффициента снижения Цены Работ (п. 4.3 Договора) и на основании отчетных документов, предусмотренных п. 1.8 Договора. При этом сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению. 
8.3. [bookmark: _Ref9851356]Предусмотренные Проектной и Сметной документацией повышающие коэффициенты (коэффициент, учитывающий влияния условий производства работ, предусмотренных проектами, а также коэффициент удорожания работ в зимнее время, заготовительно-складские расходы и прочие расходы, увеличивающие стоимость работ) включаются в Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при условии фактического подтверждения действия указанных факторов в процессе выполнения Работ.
8.4. Строительно-монтажные работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
8.5. С момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Строительно-монтажные работы и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.
8.6. [bookmark: _Ref9852659]Заказчик в срок, установленный пунктом 1.9 Договора, с даты окончания срока выполнения Строительно-монтажных Работ, осуществляет с участием Подрядчика осмотр и приемку результата выполненных Работ.
Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата выполненных Работ.
8.7. Приемка выполненных Строительно-монтажных работ по Заявке осуществляется с использованием средств фото- и (или) видеофиксации.
8.8. Заказчиком в целях приемки Работ по Заявке в рамках настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его заключения формируется приемочная комиссия. Состав и порядок работы приемочной комиссии определяется в соответствии с внутренними документами Заказчика.
8.9. Для проверки выполненных Работ и их результата по Заявке в части их соответствия условиям Договора, требованиям Заявки, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). Заказчик уведомляет Подрядчика о принятом решении провести экспертизу выполненных Работ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты принятия такого решения.
8.10. При принятии решений, указанных в пункте 8.12 Договора, приемочной комиссией учитываются заключения экспертов в случае их привлечения для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным настоящим Договором.
8.11. При приемке выполненных Работ и их результата по Заявке Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата Требованиям.
8.12. [bookmark: _Ref10466669]По результатам приемки выполненных Работ и их результата по Заявке  Заказчик принимает одно из следующих решений:
(i) Работы выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке;
(ii) Работы выполнены с нарушением условий Договора, требований Заявки, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 5 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению, о чем направляет соответствующее требование Подрядчику в срок не позднее последнего дня для подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (п. 8.14 Договора):
a. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы и их результат подлежат приемке; либо
b. направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо
c. направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;
(iii) Работы и их результат соответствуют условиям Договора, требованиям Заявки, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 
(iv) Работы не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
(v) Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 1.7, 1.8 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.
8.13. После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных Работ и их результата по Заявке осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
8.14. [bookmark: _Ref94794574]Решение Заказчика по результатам приемки отражается в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания приемки. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) подписываются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
В случае несовпадения даты совершения факта хозяйственной жизни (приемки Работ) с датой составления, указанной в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Стороны указывают отдельно дату совершения факта хозяйственной жизни.
8.15. В случае досрочного выполнения Строительно-монтажных работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и провести расчет в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
8.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, случайной гибели или повреждения (порчи) результатов выполненных Работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний.
8.17. В случае досрочного прекращения/расторжения Договора после начала строительно-монтажных работ и до их выполнения в полном объеме Стороны обязаны осуществить приемку части выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего раздела Договора и зафиксировать исполнение обязательств по Договору путем подписания Акта о закрытии Договора (приложение № 6 к Договору).
9. Права и обязанности Сторон
9.1. Подрядчик обязан:
9.1.1. Выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Заявкой, Техническим заданием, Проектной документацией, Сметной документацией, Рабочей документацией, приложениями к Договору (включая приложения к Техническому заданию), а также применимым законодательством, правовыми актами, нормативными документами, правилами, требованиями, действующими на территории Российской Федерации.
9.1.2. В течение 2 (Двух) календарных дней с даты заключения настоящего Договора назначить уполномоченных лиц для решения оперативных вопросов с Заказчиком, о чем письменно уведомить Заказчика с приложением списка назначенных лиц.
9.1.3. При выполнении Работ, предусмотренных настоящим Договором:
- руководствоваться требованиями Технического задания Заказчика;
- руководствоваться строительными нормами и правилами (СНиП, СП, ГОСТ, СПДС), а также иными обязательными документами, в том числе полученными письменными рекомендациями контролирующих органов, действующими в период исполнения Сторонами обязательств по Договору;
- предусмотреть: 
а) реализацию достижений науки, техники и передового отечественного и зарубежного опыта; 
б) экономическую эффективность использования средств за счет:
- наиболее эффективного использования и сохранения существующих конструкций и оборудования зданий;
- механизации строительных процессов и максимального сокращения ручного труда при производстве работ по капитальному ремонту;
- повышения степени заводской готовности поставляемых строительных конструкций и изделий;
- применения индустриальных методов организации и эффективных технологических процессов;
- совершенствования объемно-планировочных и конструктивных решений;
- рационального применения сборного и монолитного железобетона, технологичных изделий и материалов;
- применения и использования типовых проектных решений;
в) высокий уровень организации архитектурно-планировочных решений;
г) применение экологически чистых строительных материалов;
д) мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей природной среды, а также сейсмостойкость, взрыво- и пожаробезопасность объектов;
е) достижение прогрессивных удельных показателей стоимости и материалоемкости работ;
ж) высокий уровень автоматизации систем управления технологическими процессами;
з) снижение трудоемкости и материалоемкости работ по капитальному ремонту;
и) снижение энергоемкости и повышение энергетической эффективности;
к) снижение эксплуатационных затрат;
л) машины, механизмы и другое производственное оборудование, применяемые в Проектной документации, должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда, иметь технические свидетельства и (или) сертификат соответствия.
- при проектировании исходить из использования при проведении работ только строительных материалов, конструкций и комплектующих, имеющих сертификаты, подтверждающие их безопасность и соответствие экологическим, гигиеническим и иным обязательным требованиям;
- при выполнении Работ Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные во внутренних документах АО «Почта России», утвержденных приказом от 15.01.2024 г. 
№ 1-п «Об утверждении Регламента осуществления строительного производства в АО «Почта России»;
9.1.4. Согласовывать Рабочую документацию, Проектную документацию, Сметную документацию с Заказчиком до сдачи результата Работ по Этапу Проектирования, а если договором предусмотрена Государственная экспертиза, то до направления соответствующей документации на Государственную экспертизу.
9.1.5. Сметную документацию представить в форматах, установленных Техническим заданием;
9.1.6. Осуществлять сопровождение Государственной экспертизы Проектной и(или) Сметной документации в органах Государственной экспертизы, включая неограниченное количество доработок, изменений, дополнений и уточнений, и получить положительное заключение Государственной экспертизы;
9.1.7. [bookmark: _Ref95164536]Принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме приложения № 4 к Договору, в течение 5(пяти) календарных дней с момента заключения Договора.
9.1.8.  Обязанность принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки возлагается на Подрядчика ровно в той мере, в какой на Заказчика возлагается обязанность передать Объект. Если по каким-либо причинам Объект не был передан в соответствии со сроком, указанным в пункте 9.1.7 Договора, Подрядчик обязан на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 9.1.7 Договора, направить Заказчику требование о передаче Объекта. Требование о передаче Объекта направляется Подрядчиком телеграммой, факсом или электронной почтой, с последующим направлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик, не направивший указанное требование на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 9.1.7 Договора, лишается права ссылаться на нарушение Заказчиком прав Подрядчика по настоящему Договору, в том числе на непередачу Объекта по вине Заказчика.
9.1.9. [bookmark: _Ref10466926]Принять от Заказчика по акту приемки-передачи, составленному в произвольной форме Исходные данные, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору. 
9.1.10. Осуществлять Строительный контроль Подрядчика за Работами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором.
9.1.11. Направлять документы, указанные в п.п. 1.7, 1.8 Договора, в установленные Договором сроки.
9.1.12. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отказа обязан явиться к Заказчику для составления двустороннего акта с перечнем доработок и сроков их выполнения. В случае неявки Подрядчика в указанный срок для составления акта Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке.
9.1.13. Выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора и приложениях к Договору, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать выполненные Работы Заказчику.
9.1.14. Обеспечить производство Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.
9.1.15. Доставить на Объект необходимые материалы, оборудование, инструмент и ресурсы для выполнения Работ и осуществить их складирование и хранение. 
9.1.16. Предъявить к освидетельствованию все Скрытые работы в порядке, установленном п. 5.3 Договора и Техническим заданием. 
9.1.17. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
9.1.18. Обеспечить содержание, уборку строительной площадки и в течение 3 (Трёх) календарных дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), освободить Объект. По истечении указанного срока, в отношении материалов и оборудования оставленных на Объекте Заказчик вправе распорядится оставленным имуществом по своему усмотрению. 
9.1.19. Обеспечить безопасность выполнения Работ для работников Заказчика, работников Подрядчика, а также любых третьих лиц и окружающей среды, а также выполнить требования безопасности и обеспечить охрану (безопасность) труда лиц на Объекте.
9.1.20. Обеспечить Заказчику возможность осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, в том числе посредством установки Web-камеры с предоставлением необходимых реквизитов для доступа к камере (адреса, логина, пароля и других параметров для доступа). Подрядчик самостоятельно в месте проведения Работ обязан установить такую камеру и обеспечить ее подключение к сети интернет для доступа пользователей Заказчика.
9.1.21. Вести журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства строительно-монтажных работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и(или) излагает свое мнение. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком, а также вести журнал по технике безопасности, оформлять акты на Скрытые работы.
9.1.22. [bookmark: _Ref94521402]Перед началом выполнения Работ предоставить Заказчику в электронном виде фотографии Объекта в количестве не менее 5 (пяти) штук на электронный адрес, указанный в разделе 23 Договора с соблюдением следующих требований:
i. Фотографии должны давать исчерпывающее представление о начальном состоянии Объекта;
ii. Фотографии делаются с разных ракурсов и надлежащего качества. 
iii. Не допускается предоставления фотографии низкого разрешения, размытых и с помехами;
iv. При необходимости допускается дополнительно к фотографиям предоставление небольших видеороликов, дающих полноценное представление о начальном состоянии Объекта и отдельных его узлов.
9.1.23. [bookmark: _Ref93412034]Один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных Строительно-монтажных работах в количестве 3-5 фотографий на электронный адрес, указанный в разделе 23 Договора, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии Объекта в количестве не менее 5 штук на электронный адрес, указанный в разделе 23 Договора, в соответствии с требованиями к фото- и видеофиксации, указанными в п. 9.1.22.
9.1.24. При производстве строительно-монтажных Работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные во внутренних документах 
АО «Почта России», утвержденных приказом от 15.01.2024 г. № 1-п «Об утверждении Регламента осуществления строительного производства в АО «Почта России».
9.1.25. Нести обязанность по страхованию рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, инструмента, оборудования и иного имущества, используемых при Работах, рисков гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при выполнении Работ. При этом выгодоприобретателем по договору страхования должен быть указан Заказчик, а сумма страхования – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек не менее обычно устанавливаемой при аналогичной строительной деятельности в соответствующем регионе. Требования к страхованию: не менее обычно устанавливаемой при аналогичной строительной деятельности в соответствующем регионе. Предоставить по письменному запросу Заказчика информацию о составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) информацию о составе исполнительных органов Подрядчика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после получения запроса Заказчика, включая информацию об их изменениях с приложением подтверждающих документов. 
9.1.26. В случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.
9.1.27. По окончании Работ передать Заказчику ведомость смонтированного оборудования и Правил эксплуатации и технического обслуживания на смонтированные противопожарные системы.
9.1.28. Не удерживать результат Работ из-за неисполнения Заказчиком обязанности уплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением обязательств по Договору.
9.1.29. Не допускать отступлений от Проектной документации, Сметной документации, Рабочей документации, иной документации. В случае замены материалов и оборудования, предусмотренных такой документацией, на иные материалы и оборудование, до выполнения соответствующих Работ согласовать такие изменения проектных решений с Заказчиком и, при необходимости, получить положительное заключение Государственной экспертизы.  
9.1.30. [bookmark: _Ref10036836][bookmark: _Ref95149096]Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, или невозможностью выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору либо создают невозможность выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в установленный срок, приложив документы, подтверждающие риск возникновения неблагоприятных последствий, для выполнения соответствующего вида работ. 
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
9.1.31. [bookmark: _Ref529810034]Выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора.
9.1.32. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика.
9.1.33. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;
9.1.34. Обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным применимым законодательством.
9.1.35. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
9.1.35.1. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие действующих лицензий, разрешений у Подрядчика и (или) субподрядной организации, в срок не позднее даты окончания соответствующих Работ, для выполнения которых законодательством Российской Федерации установлено обязательное наличие таких разрешений, лицензий, а также по запросу Заказчика. Неисполнение данного обязательства является существенным нарушением условий Договора Подрядчиком независимо от срока такого нарушения. При этом если для производства Работ является обязательным членство в саморегулируемой организации, то в период выполнения Работ информация о Подрядчике и(или) привлекаемой субподрядной организации должна содержаться в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в сети «Интернет».
9.1.36. Обеспечить явку своего представителя при приемке выполненных Работ и их результатов. 
9.1.37. [bookmark: _Ref93412812]Подрядчик обеспечивает фото и видео-фиксацию соответствия фактически выполненных Работ Требованиям, с направлением материалов Заказчику в порядке, установленном Договором;
Порядок передачи материалов фото и видео-фиксации: путем направления материалов на адрес, указанный в разделе 23 Договора, если иной формат и порядок предоставления таких материалов прямо не предусмотрен для соответствующего Этапа.
В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке Работ в срок, указанный в уведомлении, Заказчик вправе самостоятельно осуществить фото и видео-фиксацию соответствия фактически выполненных Работ требованиям, предусмотренным Договором, с возможностью отнесения расходов на ее проведение на счет Подрядчика;
9.1.38. Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ (если применимо);
9.1.39. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного предоставления информации о смене режима налогообложения, Подрядчик обязан компенсировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
9.1.40. При выполнении Работ Подрядчик обязан:
9.1.40.1.  до начала выполнения Работ предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика, а также предоставить Заказчику списки автотранспорта Подрядчика, задействованного на Объекте Заказчика;
9.1.40.2.  обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика. Персональную ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения выполняемых Работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет руководитель Подрядчика или заменяющее его лицо;
9.1.40.3.  нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Подрядчика ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме;
9.1.40.4. соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика; При этом Стороны согласовали мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Подрядчика и условия производства работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)": нет.
9.1.40.5. исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества;
9.1.40.6.  до начала Работ Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение Работ и соблюдение правил по охране труда и правил безопасного выполнения работ на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;
9.1.40.7.  в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;
9.1.40.8.  в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Подрядчиком норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета.
9.1.41. Если при выполнении Работ предполагается обращение с отходами I-V классов опасности, Подрядчик также обязан:
9.1.41.1.  организовать ведение полного комплекта документов в области охраны окружающей среды согласно законодательству Российской Федерации, на территории Заказчика и предоставить в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора копии приказов о назначении лиц, ответственных за экологическую безопасность и обращение с отходами I-V классов опасности, с приложением копий удостоверений (сертификатов) об обучении ответственных лиц;
9.1.41.2.  самостоятельно организовать места накопления отходов, образовавшихся в процессе производственной деятельности Подрядчика, и обеспечивать их своевременный вывоз с территории Заказчика на лицензируемый объект размещения и/или утилизации/обезвреживания отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
9.1.42. [Подрядчик - иностранное физическое лицо, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обязан предоставить Заказчику следующие документы и сведения, предусмотренные в приложении № 8 к Договору[footnoteRef:8]]. [8:  Подлежит включению в договор в случае выплаты иностранным организациям доходов в соответствии с положениями пункта 4 статьи 286, а также статей 309, 310, 312 Налогового кодекса Российской Федерации. ] 

9.1.43. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований.
9.1.44. Отражать по сделкам в рамках Договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах[footnoteRef:9]. [9:  Указывается, в случае если Подрядчик является налогоплательщиком НДС] 

9.1.45. Не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество выполненных Работ, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом выполненных Работ.
9.1.46. в случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц) соблюдать должную осмотрительность, а также:
9.1.46.1. уведомлять Заказчика о привлечении таких третьих лиц путем направления Заказчику списка лиц, которые Подрядчик планирует привлечь в качестве субподрядчиков в течение 20 (двадцати) рабочих дней после даты заключения Договора, а в случае, если в течение срока действия Договора у Подрядчика дополнительно возникнет потребность в привлечении третьих лиц в качестве субподрядчиков – в срок до 10 (десяти) рабочих дней до даты заключения соответствующего договора (договоров) с такими лицами; 
9.1.46.2. нести полную ответственность за действия (бездействие) привлечённых Подрядчиком субподрядчиков как за собственные действия (бездействие);
9.1.46.3. предоставить Заказчику информацию о заключенных с субподрядчиками договорах и их условиях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения такого договора;
9.1.46.4. обеспечить соблюдение субподрядчиками (третьими лицами) положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Привлечение Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предоставления информации в соответствии с настоящим пунктом Договора является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
9.1.47. Не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество выполненных Работ, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом выполненных Работ..
9.1.48. Вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляемое в процессе деятельности Подрядчика на территории Заказчика.
9.1.49. в порядке, предусмотренном Договором, письменно уведомить Заказчика о получении Заявки;
9.1.50. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
9.2. Подрядчик вправе:
9.2.1. привлекать к выполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц) при условии соблюдения требований, указанных в п. 9.1.46 Договора. Подрядчик несёт полную ответственность за действия привлечённых им к выполнению работ субподрядчиков как за собственные действия.
9.2.2. Требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
9.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ и их результата.
9.2.4. По вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения, необходимые Подрядчику для качественного выполнения своих обязательств по Договору.
9.2.5. Досрочно завершить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора с согласия Заказчика.
9.2.6. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.
9.2.7. Требовать возмещения убытков в размере реального ущерба, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.
9.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
9.3. Заказчик обязуется:
9.3.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора передать Подрядчику по акту приемки-передачи, составленному в произвольной форме, имеющиеся у Заказчика Исходные данные, а также предоставить Подрядчику для ознакомления внутренние документы АО «Почта России», утвержденные приказом от 15.01.2024 г. № 1-п «Об утверждении Регламента осуществления строительного производства в АО «Почта России».
9.3.2. Предоставить Подрядчику по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документы, обосновывающих необходимость проведения Работ, оказывать содействие в выполнении Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
9.3.3. В соответствии со сведениями, предоставленными Подрядчиком, оформлять работникам Подрядчика соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту выполнения Работ (при необходимости).
9.3.4. Обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных Работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
9.3.5. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ по Договору.
9.3.6. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику (заказным письмом или передать под роспись).
9.3.7. Осуществлять Строительный контроль Заказчика за Работами в соответствии с условиями Договора, Технического задания и в соответствии с требованиями применимого законодательства.
9.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
9.4. Заказчик вправе:
9.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, в том числе гарантийных.
9.4.2. Проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
9.4.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.
9.4.4. Проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Договором.
9.4.5. Участвовать в освидетельствовании Скрытых работ.
9.4.6. Осуществлять входной контроль качества материалов и оборудования, используемых Подрядчиком.
9.4.7. В случае если качество материалов и оборудования, а также их стоимость не соответствуют требованиям, указанным в Договоре, вправе потребовать их замены силами и за счет Подрядчика.
9.4.8. В случае если Работы выполнены Подрядчиком с недостатками (с отступлением от условий Договора), выявленными как в ходе приемки Работ, так и в течение гарантийного периода потребовать от Подрядчика по своему усмотрению:
9.4.8.1. соразмерного уменьшения цены Договора;
9.4.8.2. безвозмездного своевременного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;
9.4.8.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.
9.4.9. вносить в журналы Работ обязательные для Подрядчика требования и замечания по качеству выполняемых Работ, применяемых материалов, деталей и конструкций, об устранении недостатков выполненных Работ.
9.4.10. Отказаться от приемки Работ и не принимать к оплате Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением Требований; с применением некачественных и(или) несоответствующих Договору – оборудования, материалов, деталей и конструкций; с превышением объемов и(или) стоимости, не согласованных Сторонами в установленном Договором порядке, а также в случае непредоставления или ненадлежащего оформления Подрядчиком отчетной и(или) исполнительной документации на выполненные Работы.
9.4.11. Требовать от Подрядчика строго соблюдения при производстве Работ требований по охране труда и технике безопасности, установленных СНиП и иными нормативными актами в области строительства.
9.4.12. Отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Договором, но выполненных Подрядчиком без согласия и утверждения Заказчиком.
9.4.13. Направить Заявку в соответствии с условиями настоящего Договора на авторизированный адрес электронной почты Подрядчика, указанный в разделе 23 Договора.
9.4.14. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
10. [bookmark: _Toc88295008]Исключительные права на результаты Работ
10.1. Исключительные права на результаты Работ, выполненных по настоящему Договору, принадлежат Заказчику на основании ст. 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента разработки, что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных Работ. В случае, если в силу применимого законодательства Российской Федерации исключительное право на результат Работ, созданных Подрядчиком при выполнении Работ, первоначально возникает у его автора, то стоимость отчуждения такого право на результат Работ входит в цену Договора и включает в себя все расходы автора, связанные с таким отчуждением, в том числе и авторское вознаграждение.
10.2. Подрядчик гарантирует, что надлежащим образом оформил отношения с авторами результатов интеллектуальной деятельности и что Подрядчиком выполняются обязательства по выплате таким лицам авторского вознаграждения. Указанные в настоящем пункте выплаты не должны требовать выплаты дополнительной компенсации Заказчиком Подрядчику или третьим лицам. 
10.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, разработанные по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком или с субподрядчиками, и в силу имеющихся с ними трудовых договоров или иных соглашений не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.
10.4. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия о том, что все исключительные права на результаты выполненных Работ по Обследованию и разработке Проектной документации, Сметной документации, Рабочей документации, исполнительной документации а также на иные результаты интеллектуальной деятельности возникают у Заказчика с момента создания таких результатов.
10.5. Настоящим Подрядчик гарантирует Заказчику законное использование авторских прав и патентов третьих лиц на используемые в Проектной документации, Сметной документации, Рабочей документации, исполнительной документации и при выполнении Работ технические и архитектурные решения и нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение авторских и смежных прав третьих лиц.
10.6. В случае предъявления к Заказчику третьими лицам претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, разработанные по настоящему Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований и принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков, возникших в результате участия Заказчика в таких процедурах. Заказчик вправе по своему усмотрению использовать (в том числе неоднократно) результаты Работ и их составляющие для любых целей, передавать их третьим лицам и разглашать содержащиеся в них данные.
11. Строительный контроль
11.1. В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации в процессе капитального ремонта объекта капитального строительства Стороны должны проводить строительный контроль за выполнением Работ по Договору.
11.2. [bookmark: _Hlk45287749]Заказчик и Подрядчик обязаны осуществлять  Строительный контроль Заказчика и Строительный контроль Подрядчика в соответствии с Техническим заданием, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009. Заказчик осуществляет Строительный контроль Заказчика за проведением Работ по Договору самостоятельно, либо вправе в установленном законодательством РФ порядке заключать договор(-ы) об оказании услуг по осуществлению строительного контроля с третьей стороной (далее - инженерная организация). Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня заключения такого договора(-ов) с инженерной организацией. В таком уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять Строительный контроль Заказчика по Договору, и полное наименование (с указанием ОГРН) инженерной организации.
12. Качество Работ и гарантийные обязательства
12.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы и их результат соответствуют требованиям, установленным Договором.
12.2. Работы и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Заявки, Технического задания и приложений к нему, Проектной документации, Сметной документации, Рабочей документации, приложений к Договору, а также положениям применимого законодательства, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.3 Договора.
12.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работы и их результаты, а также дата начала Гарантийного срока указаны в пункте 1.10 Договора. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате, следующим образом: гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком. 
В случае досрочного прекращения/расторжения Договора датой начала течения гарантийного срока Строительно-монтажных Работ считается дата подписания Акта о закрытии Договора (приложение № 6 к Договору).  
12.4. Гарантия качества результата Работы распространяется на все, составляющее результат Работы.
12.5. [bookmark: _Ref529812162]Если в период гарантийного срока на выполненные Работы обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
12.6. [bookmark: _Ref10014476]В случае если представитель Подрядчика не прибыл для составления Акта о выявленных недостатках в срок, установленный пунктом  12.5 Договора либо в случае, когда прибывший представитель Подрядчика не имеет полномочий для подписания Акта о выявленных недостатках, либо в случае неподписания или отказа от подписания представителем Подрядчика Акта о выявленных недостатков Заказчик для подтверждения выявленных недостатков вправе привлечь независимую экспертную организацию. Заключение (Акт) независимой экспертной организации является документом, подтверждающим факт выявления недостатков и их характер.
12.7. В случае привлечения Заказчиком независимой экспертной организации по основаниям, предусмотренным пунктом 12.6 Договора, Подрядчик не вправе ссылаться на нарушение своих прав при составлении Акта о выявленных недостатках. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, несет Подрядчик.
13. [bookmark: _Ref9857870]Ответственность Сторон
13.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора). Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) во внесудебном порядке при осуществлении оплаты по Договору.
13.2. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (штрафная неустойка).
13.3. Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
13.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за:
а) потерю или нанесение ущерба Объекту в период выполнения Работ;
б) причинение увечий или смерть людей при осуществлении Работ на Объекте;
в) нанесение ущерба любому имуществу в результате выполнения Работ на Объекте, а также исков, судебных разбирательств, убытков, затрат и других расходов, возникающих в связи с выполнением подрядных Работ.
13.5. Подрядчик на период производства Работ несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед третьими лицами за соблюдение правил безопасного выполнения работ при производстве Работ.
14. Обеспечение исполнения Договора. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору
14.1. [bookmark: _Ref529812192]Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства Подрядчика (кроме гарантийных обязательств), предусмотренные пунктом 1.16 Договора, и обязательства привлекаемых им субподрядчиков, в том числе по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
14.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору не предоставляется.
14.3. В случае если обеспечение исполнения Договора, представленное Подрядчиком, перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по Договору при условии предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Договором и документацией о закупке. Данный пункт Договора применяется также в том случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора была выбрана банковская гарантия, и у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Договора, отозвана лицензия. Если Подрядчик не представил взамен новое обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Подрядчика штрафной неустойки в размере обеспечения исполнения Договора.
14.4. Подрядчик при исполнении Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
14.5. В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, по результатам которой заключатся Договор, вместо безотзывной банковской гарантии может быть предоставлена независимая гарантия. Такая гарантия предоставляется на условиях, установленных действующим законодательством о закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц и указанной документацией о закупке, при этом в данном случае по тексту Договора под банковской гарантией понимается такая независимая гарантия.
15. Обстоятельства непреодолимой силы
15.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные непредвиденные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие в течение исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе эпидемии, запретительные меры властей, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или стихийные бедствия.
15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
15.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
15.4.  Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство соответствующей Стороны, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.
16. [bookmark: _Ref9606720]Рассмотрение и разрешение споров
16.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
16.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из них.
16.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.
16.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передаются на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.19 Договора.

17. Срок действия и порядок изменения Договора 
17.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.20 Договора.
Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств по взаиморасчетам, а также обязательств Сторон о конфиденциальности, а также гарантийных обязательств Подрядчика по Договору, для которых в каждом случае в положениях Договора прямо установлены иные сроки действия соответствующих обязательств.
17.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
17.3. [bookmark: _Ref71552230]При исполнении Договора изменение существенных условий Договора (в том числе цены Договора или единицы Работ, объема Работ, обязательств Сторон и сроков их исполнения, условий выполнения Работ и оплаты, гарантийных условий, условий обеспечения исполнения Договора, ответственности Сторон) по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, установленных пунктами 17.4-17.6 Договора.
17.4. [bookmark: _Ref66537035]Изменение условий Договора путем заключения дополнительных соглашений допускается на условиях, установленных Положением о закупке Заказчика.
17.5. [bookmark: _Ref16021473]Продление срока исполнения (действия) Договора осуществляется на условиях, установленных Положением о Закупке Заказчика, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
17.6. В случае, если условиями предоставления сумм федерального бюджета Заказчику будут изменены и(или) уточнены, и такое изменение и(или) уточнение потребует внесение изменений в Договор, Подрядчик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения проекта дополнительного соглашения. Неподписание Подрядчиком такого дополнительного соглашения является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора, и Заказчик вправе будет отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, потребовав от Подрядчика уплаты сумм всех возникших в связи с таким досрочным прекращением убытков.
18. [bookmark: _Ref9852901]Расторжение Договора
18.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.
18.2. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе в случае:
18.2.1. если Подрядчиком выполнены Работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков выполнения Работ (в том числе, сроков начала выполнения Работ), предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором (при этом под существенным нарушением понимается нарушение сроков, превышающее 15 календарных дней, под неоднократным нарушением - два или более раза);
18.2.2. нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 19 Договора действий и(или) неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет;
18.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);
18.2.4. нарушения положений, предусмотренных пунктами 20.1 - 20.3 настоящего Договора;
18.2.5. [В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в сроки, предусмотренные пунктами 1.16-1.17 Договора (в случае если Подрядчиком предоставляется обеспечение исполнения Договора, обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.][footnoteRef:10]; [10:  В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств предоставлена банковская гарантия. ] 

18.2.6. если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней;
18.2.7. в случае, установленном в п. 17.6 Договора;
18.2.8. нарушения Подрядчиком сроков выполнения Этапов работ, предусмотренных Договором на срок более 10 календарных дней от установленных Договором, а также в случае нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ по Этапу 3 по пунктам 2, 8, 10, которые определяются Календарным планом производства работ, составленным по форме Приложения № 7 к Договору на срок более 10 календарных дней;
18.2.9. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.
18.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:
18.3.1. существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;
18.3.2. необоснованного отказа Заказчика в приемке выполненных Работ.
18.4. Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.
18.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:
18.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;
18.5.2. указание на предмет Договора;
18.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 
18.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
18.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.
18.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
18.9. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 23 настоящего Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления. 
18.10. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.

19. [bookmark: _Ref59595744]Комплаенс оговорка
19.1. [bookmark: _Ref95157105]Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 10 к Договору.
19.2. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 2%   от Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 1.2 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.

20. [bookmark: _Ref3025219]Заверения об обстоятельствах. Возмещение потерь
20.1. [bookmark: _Ref3463]В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора:
20.1.1. он является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
20.1.2. он обладает полной правоспособностью [полной дееспособностью][footnoteRef:11] на заключение настоящего Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по настоящему Договору или в связи с ним; [11:  Только для физических лиц] 

20.1.3. он не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);
20.1.4. настоящий Договор надлежащим образом заключен Подрядчиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;
20.1.5. лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;
20.1.6. он получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;
20.1.7. заключение и исполнение Подрядчиком настоящего Договора не приведет:
(i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; 
(ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчика.
20.2. Кроме того, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора:
20.2.1. Подрядчик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для заключения настоящего Договора;
20.2.2. работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами, а также навыками, опытом и квалификацией.
20.3. [bookmark: _Ref60293938]Стороны признают, что данные в разделе 20 Договора заверения имеют существенное значение для Заказчика и для заключения, исполнения или прекращения Договора.
20.4. [bookmark: _Ref53865583]Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Заказчик, в пользу которого предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с разделом 20 настоящего Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора.
20.5. [bookmark: _Ref73860489]В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном размере имущественные потери Заказчика, которые Заказчик понес или неизбежно понесет, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств, не связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора:
20.5.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях: 
(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;
(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и(или) счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;
(iv) представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и(или) исполнении Договора;
(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика. 
В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа; 
20.5.2. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Подрядчика или с его юридическим статусом. 
В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат, но не ограничиваясь указанным. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
20.5.3. В случае предъявления Заказчику и/или исполнения Заказчиком требования об уплате штрафных санкций (включая административные штрафы, а также договорные неустойки, штрафы и пени) (далее – Штрафные санкции) в соответствии со вступившим в силу решением (постановлением) суда и (или) претензией уполномоченного органа о наложении (взыскании, уплате) Штрафных санкций в связи с недостижением значений результатов предоставления бюджетных инвестиций по Договору о предоставлении БИ[footnoteRef:12] и иных показателей, установленных Договором о предоставлении БИ. При этом факт оспаривания решения (постановления) суда и (или) претензии уполномоченного органа о наложении (взыскании, уплате) Штрафных санкций в вышестоящем органе и (или) суде не влияет на обязанность Подрядчика возместить Заказчику указанные потери. [12:  Договор о предоставлении Заказчику бюджетных инвестиций в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации.] 

20.5.4. В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке:
[image: ]
«a» – размер Штрафных санкций, предъявленных (присужденных) к уплате Заказчику и уплаченный Заказчиком по вступившему в силу решению (постановлению) суда и (или) претензии уполномоченного органа;
«b» – общее количество отделений почтовой связи, по которым не были достигнуты значения результатов предоставления бюджетных инвестиций, иных показателей, установленных Договором о предоставлении БИ, и на основании которого была предъявлена (присуждена) к взысканию с Заказчика сумма Штрафных санкций;
«c» – общее количество отделений почтовой связи по Договору, которые были учтены при предъявлении (присуждении) Штрафных санкций Заказчику (включены в переменную «b») в связи с действиями и (или) бездействием Подрядчика.
20.5.5. Потери, предусмотренные пунктом 20.5 Договора, не являются мерой договорной ответственности и возмещаются независимо от признания Договора (его части) незаключенным или недействительным.  

21. Прочие положения
21.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
21.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 4.6 Договора). 
21.3. [bookmark: _ref_23030049]Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:
(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;
(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;
(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.
Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 23 Договора.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
21.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:
21.4.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
21.4.2. cведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;
21.4.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.
21.5. Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.
21.6. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и(или) правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
21.7. В случае если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.
[bookmark: _Ref83428018]
22. Приложения
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки проектных работ.
Приложение № 2а – Форма Акта сдачи-приемки работ по обследованию.
Приложение №2.1 - Форма Сводного Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
Приложение № 3 – Форма Акта о возмещении затрат Заказчика.
Приложение № 3.1 - Форма Акта возмещения расходов Подрядчика.
Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи строительной площадки.
Приложение № 5 – Форма Акта о выявленных недостатках.
Приложение № 6 – Форма Акта о закрытии Договора.
Приложение № 7 – Форма Календарного плана производства работ Этапа 3.
Приложение № 8 – Документы и сведения, предоставляемые Подрядчиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.
Приложение № 9 - Форма заявки на выполнение работ.
Приложение № 10 - Комплаенс-оговорка.
23. [bookmark: _Ref49068821]Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Акционерное общество «Почта России»
	[Полное наименование/ФИО поставщика]

	Адрес местонахождения: 125252 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а
	[Адрес местонахождения]

	
	[Почтовый адрес]

	ОГРН 1197746000000
	[ОГРН/ОГРНИП/Регистрационный номер]

	ИНН 7724490000
	[ИНН / регистрационный номер]

	КПП 997650001
	[КПП]

	Тел. +7 (495) 956-20-67
	[Тел.:]

	Авторизированный адрес электронной почты: office@russianpost.ru

	[Авторизированный адрес электронной почты[footnoteRef:13]:] [13:  Обязателен к заполнению.] 


	

	
	 [Паспортные данные]

	 
	 [СНИЛС][footnoteRef:14]  [14:  Применяется, если договор заключен с физическим лицом.] 


	 Со стороны Заказчика: 
	 

	 Филиал: УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	 

	 Адрес местонахождения филиала: 630099, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, НОВОСИБИРСК Г, ЛЕНИНА УЛ, 5 
	 

	 Почтовый адрес филиала: 630099, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, НОВОСИБИРСК Г, ЛЕНИНА УЛ, 5
	 

	 КПП филиала: 540743001
	 

	 Р/с филиала: 40502810316030000017
	 

	 в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ
	 

	 к/с 30101810200000000777
	 

	 БИК 040407777
	 

	 Тел.:  8 (383) 202-44-95
	 

	 Авторизированный адрес электронной почты:  E-mail: Office-r54@russianpost.ru

	 

	ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
	

	Банковские реквизиты:
к/с 40102810445370000043
р/с 03215643000000015100
номер лицевого счета 711Я6521001
БИК 015004950
Эл. почта: Office-r54@russianpost.ru
	

	
	

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________


	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)
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Приложение № 1
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:15]  [15:  Указывается дата заключения Договора.] 

№ __________[footnoteRef:16] [16:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 



Техническое задание
[прикладывается отдельным файлом]

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________


	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)




Приложение № 2
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:17]  [17:  Указывается дата заключения Договора.] 

№ __________[footnoteRef:18] [18:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 

[bookmark: _Toc88295024]Акт сдачи-приемки Проектных работ (ФОРМА)

Акт сдачи-приемки проектных работ[footnoteRef:19] [19:  В случае, если Договором прямо предусмотрены подэтапы в составе Этапов Работ, то при заполнении Акта указание на Этап Проектирования по тексту Акта заменяется указанием на подэтап и его наименование.] 

по Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС"  
от __________ 20__ г. № __________
(ИГК - _______[footnoteRef:20]) [20:  Указывается ИГК.] 

по заявке № _____ от________________

г. _____________   					                   «___» _____________ 20__ г. 

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:21], действующего на основании ____________[footnoteRef:22], с одной стороны, и  [21:  Если Договор заключается от имени Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края, то указать АО «Почта России» и полное наименование Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [22:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ.] 

_________________________________ [footnoteRef:23] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:24], действующего на основании ___________________[footnoteRef:25], с другой стороны,  [23:  Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [24:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ.]  [25:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ.] 

(далее совместно – Стороны), 
составили настоящий акт о том, что 
Подрядчик по Договору от «__» ____ 20__ г. № ________, в период с ____ по _____, выполнил следующие работы по Этапу Проектирования «[текст заполнить в соответствии с определением Этап 2]» [в Филиале Заказчика ____________________][footnoteRef:26]:  [26:  Текст включается, если Договором предусмотрено составление Сводного акта сдачи-приемки работ.] 

	№ п/п
	Наименование работ 

	Ед. изм.
	Кол-во

	Объект
	Цена за ед. работ, без НДС, руб. 
	Сумма без НДС, руб.
	Ставка НДС __%
	Сумма НДС, руб.
	Всего с учетом НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. [Сумма выплаченного аванса составила: ________________(________________) рублей___________ копеек][footnoteRef:27]. [27:  Включается в Акт, если Договором предусмотрено авансирование.] 

2. Стоимость выполненных работ по Этапу составляет ______ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - ___________(__________) рублей ___ копеек[footnoteRef:28]. [28:  Сумма должна быть указана также прописью и содержать указание на применяемую Подрядчиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей если Подрядчик признается плательщиком НДС, исчисляет НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ», «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).] 

3. [При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере _______ %  и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент .
4. При оплате Заказчиком стоимости выполненных работ по Договору удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме ____руб.][footnoteRef:29]   [29:  Применяется, если Договор заключен с физическим лицом, не являющемся индивидуальным предпринимателем; и (или) если не является самозанятым лицом и не применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».] 

5. [Следует к перечислению за выполненные работы по Этапу Проектирования (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - ___________(__________) рублей ___ копеек.][footnoteRef:30][footnoteRef:31] [30:  В случае, если Договором предусмотрено авансирование изложить в редакции: «Следует к перечислению, за выполненные работы по Этапу Проектирования, с учетом ранее выплаченного аванса Подрядчику __________(___________) руб.коп., в том числе НДС 20% - ___________(__________) рублей ___ копеек».]  [31:  Текст включается, если Договором не предусмотрено подписание Сводного акта сдачи-приемки Работ. ] 

6. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.
7. Дата совершения факта хозяйственной жизни: __________.[footnoteRef:32] [32:  Заполняется в случае несовпадения даты совершения факта хозяйственной жизни (приемки работ) с датой составления, указанной в Акте.] 

8. Приложение к акту:___________________________[footnoteRef:33].  [33:  В качестве приложений в обязательном порядке должны быть приложены Проектная документация, Рабочая документация, а если это предусмотрено Договором – также положительное заключение Государственной экспертизы [Проектной документации, а также] проверки достоверности определения сметной стоимости. ] 


	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

 


____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор 
____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________


	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)




Приложение № 2а
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:34]  [34:  Указывается дата заключения Договора.] 

№ __________[footnoteRef:35] [35:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 

Акт сдачи-приемки работ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ (ФОРМА)

Акт сдачи-приемки работ по обследованию[footnoteRef:36] [36:  В случае, если Договором прямо предусмотрены подэтапы в составе Этапов Работ, то при заполнении Акта указание на Этап Обследования по тексту Акта заменяется указанием на подэтап и его наименование.] 

 по Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС"  
№ _________ от «___» _____________ 20__г.
(ИГК - ______[footnoteRef:37]) [37:  Указывается ИГК.] 

по заявке № _____ от________________

г. _____________   					                   «___» _____________ 20__ г. 

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:38], действующего на основании ____________[footnoteRef:39], с одной стороны, и  [38:  Если Договор заключается от имени Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края, то указать АО «Почта России» и полное наименование Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [39:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ.] 

_________________________________ [footnoteRef:40] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:41], действующего на основании ___________________[footnoteRef:42], с другой стороны,  [40:  Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [41:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ.]  [42:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ.] 

(далее совместно – Стороны), 
составили настоящий акт о том, что 
Подрядчик по Договору от «__» ____ 20__ г. № ________, в период с ____ по _____, выполнил следующие работы по Этапу Обследования «[привести перечень Работ по Обследованию в соответствии с Техническим заданием].] [в Филиале Заказчика ____________________][footnoteRef:43]»:  [43:  Текст включается, если Договором предусмотрено составление Сводного акта сдачи-приемки работ.] 

	№ п/п
	Наименование работ 

	Ед. изм.
	Кол-во

	Объект
	Цена за ед. работ, без НДС, руб. 
	Сумма без НДС, руб.
	Ставка НДС __%
	Сумма НДС, руб.
	Всего с учетом НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. [Сумма выплаченного аванса составила: ________________(________________) рублей___________ копеек][footnoteRef:44]. [44:  Включается в Акт, если Договором предусмотрено авансирование.] 

2. Стоимость выполненных работ по Этапу Обследования составляет ______ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - ___________(__________) рублей ___ копеек[footnoteRef:45]. [45:  Сумма должна быть указана также прописью и содержать указание на применяемую Подрядчиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Подрядчик признается плательщиком НДС, исчисляет НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ», «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).] 

3. [При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере _______ %  и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент.
4. При оплате Заказчиком стоимости выполненных работ по Договору удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме ____руб.[footnoteRef:46].   [46:  Применяется, если Договор заключен с физическим лицом, не являющемся индивидуальным предпринимателем; и (или) если не является самозанятым лицом и не применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».] 

5. Следует к перечислению за выполненные работы по Этапу Обследования (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - ___________(__________) рублей ___ копеек.][footnoteRef:47][footnoteRef:48] [47: В случае, если Договором предусмотрено авансирование изложить в редакции: «Следует к перечислению, за выполненные работы по Этапу Обследования, с учетом ранее выплаченного аванса Подрядчику __________(___________) руб.коп., в том числе НДС 20% - ___________(__________) рублей ___ копеек». ]  [48:  Текст включается, если Договором не предусмотрено подписание Сводного акта сдачи-приемки Работ.] 

6. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.
7. Дата совершения факта хозяйственной жизни: __________.[footnoteRef:49] [49:  Заполняется в случае несовпадения даты совершения факта хозяйственной жизни (приемки работ) с датой составления, указанной в Акте.] 

8. Приложение к акту:___________________________. 
	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

 


____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________


	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)
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Приложение № 2.1[footnoteRef:50] [50:  Приложение включается в договор, когда организатором договора является АУО/Макрорегион и производится оплата, а на уровне Филиала производится приемка работ.] 

к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г.
№ ___________________ 
[bookmark: _GoBack](ИГК - 0000000007126РЕ00002)
 
ФОРМА 

 Сводный акт  
сдачи-приемки выполненных работ 
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи
формата «Сельское ОПС»
№ _____ от «___» _____________ 20__г. 
(ИГК -  0000000007126РЕ00002)
по заявке № _____ от________________


	___________
	 «____» __________ 20__ г.



АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:51], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и [51:  Если Договор заключается от имени Макрорегиона (Филиала), то указать АО «Почта России» и полное наименование Макрорегиона (Филиала) с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ] 

 _________________________________ [footnoteRef:52] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:53], действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», [52:  Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [53:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Договора.] 

 составили настоящий Сводный Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – «Акт») о том, что Подрядчиком с _____ по ________были выполнены ____________________________________[footnoteRef:54]: [54:  Указать наименование работ по Этапу в соответствии с условиями Договора] 

	№ п/п
	Наименование филиалов
	Стоимость работ без НДС, руб.
	Сумма НДС___%[footnoteRef:55] [55:  Не заполняется, если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 

	Сумма НДС___
руб.[footnoteRef:56] [56:  Не заполняется, если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 

	Стоимость работ, в т.ч. НДС, руб.[footnoteRef:57] [57:  Не заполняется, если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	



1. Стоимость работ ________________________[footnoteRef:58] составила: _________(_________) руб. ________коп[footnoteRef:59]. [58:  Указать наименование работ в соответствии с условиями Договора]  [59:  Сумма должна быть указана также прописью и содержать указание на применяемую Подрядчиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей __ копеек», если Подрядчик признается плательщиком НДС, исчисляет НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ», «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).] 

	Следует к перечислению за выполненные работы _________(_________) руб. ________коп [footnoteRef:60]. [60:  Сумма должна быть указана также прописью и содержать указание на применяемую Подрядчиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей __ копеек», если Подрядчик признается плательщиком НДС, исчисляет НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ», «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).] 

1. [При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере _______ %[footnoteRef:61] и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент[footnoteRef:62]. [61:  Необходимо заполнить.]  [62:  Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом, в случаях, установленных ст.148 НК РФ, с учетом положений п.1 ст.161 НК РФ.] 

1. При оплате Заказчиком стоимости выполненных работ по Договору удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме ____руб.][footnoteRef:63] [63:  Применяется, если Договор заключен с физическим лицом, не являющемся индивидуальным предпринимателем; и (или) если не является самозанятым лицом и не применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».] 

1. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.
1. Приложения к акту: Копии (указать наименование документов, в соответствии с условиями договора) № ___ от _____________[footnoteRef:64]  (наименование филиала Заказчика). [64:  Указываются отчетные документы в соответствии с условиями Договора.] 


	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
Директор 
УФПС Новосибирской области_
(должность)
____________Завьялов А.В._____
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

 


____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
Директор 
УФПС Новосибирской области_
(должность)
____________Завьялов А.В._____
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

 










Приложение № 3
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:65]  [65:  Указывается дата заключения Договора.] 

№ __________[footnoteRef:66] [66:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 


ФОРМА 
____________________________________________________________________________

Акт о возмещении затрат Заказчика
по Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС"  
№ _________ от «___» _____________ 20__г.
(ИГК - _____[footnoteRef:67]) [67:  Указывается ИГК.] 


г.______________                                                                        «___» ____________ 20___ г.

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:68], действующего на основании ____________[footnoteRef:69], с одной стороны, и [68:  Если Договор заключается от имени Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края, то указать АО «Почта России» и полное наименование Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [69:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание Договора.] 

	[footnoteRef:70] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:71], действующего на основании ___________________[footnoteRef:72], с другой стороны, на основании договора от ___________ № _______ (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем: [70:  Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [71:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Договора.]  [72:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание Договора.] 

1. Подрядчик в соответствии с пунктом 4.10 Договора обязан в полном объеме возместить затраты, понесенные Заказчиком согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего акта.
2. Общая сумма затрат [по Объекту: указать] [в Филиале Заказчика ____________________][footnoteRef:73] с «___»______________20___г. по «___»______________20___г. составила: __________(сумма прописью) руб. __ коп.. [73:  Текст включается, если Договором предусмотрено составление Сводного акта сдачи-приемки работ.] 

3. К перечислению по настоящему акту на расчетный счет Заказчика следует: __________(сумма прописью) руб. __ коп.
4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
Приложение: расчет на ___ листах.

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




____________________________________________________________________________

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________


	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)





Приложение 
к Акту о возмещении затрат 
по Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:74]  [74:  Указывается дата заключения Договора.] 

№ __________[footnoteRef:75] [75:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 

РАСЧЕТ

Расчет произведен за период с «___»____________20___г. по «___» ____________20___ г.

В случае оснащения строительной площадки приборами учета указать сведения:
счетчик электроэнергии _______________         №  ____________________.
начальное показание счетчика _____________ кВт 
конечное показание счетчика ___ ___ _______ кВт 
прибор учета воды __________    ___   __           №  ____________________.
начальное показание прибора учета ________   м3 
конечное показание прибора учета ________   м3 
прибор учета тепла __________    ___   __          №  ____________________.
начальное показание прибора учета _________ккал_
конечное показание прибора учета ________  _ккал   
и т.д. и т.п.
Или

В случае невозможности установки какого-либо или всех приборов учета
Расход электроэнергии на освещение строительной площадки _____________кВт
Расход электроэнергии на механизацию труда___________________________кВт
Расход электроэнергии на пусконаладочные работы _____________________кВт
Расход холодной воды на нужды персонала Подрядчика___________________м3
Расход холодной воды на приготовление растворов_______________________м3 
Расход холодной воды на промывку и заполнение инженерных систем_______м3
Расход холодной воды на очистку инструмента и  уборку помещений и прилегающей территории _______ м3
Примерный объем водоотведения______________________________________м3
и т.д. и т.п.
	Вид топливно-энергетических ресурсов
	Расход

	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Тариф, руб.
	Сумма возмещения, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Итого стоимость потребленных топливно-энергетических ресурсов составляет: __________(сумма прописью) руб. __ коп.[footnoteRef:76] [76:  Сумма должна быть указана также прописью и включать НДС без его выделения.] 


	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




____________________________________________________________________________

ФОРМА РАСЧЕТА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________


	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)





Приложение № 3.1
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:77]  [77:  Указывается дата заключения Договора.] 

№ __________[footnoteRef:78] [78:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 

ФОРМА 
____________________________________________________________________________

Акт возмещения расходов Подрядчика
по Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС"  
№ _________ от «___» _____________ 20__г.
(ИГК - _____[footnoteRef:79]) [79:  Указывается ИГК.] 


г.______________                                                                        «___» ____________ 20___ г.

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:80], действующего на основании ____________[footnoteRef:81], с одной стороны, и [80:  Если Договор заключается от имени Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края, то указать АО «Почта России» и полное наименование Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [81:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание Договора.] 

	[footnoteRef:82] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:83], действующего на основании ___________________[footnoteRef:84], с другой стороны, на основании договора от ___________ № _______ (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем: [82:  Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [83:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Договора.]  [84:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание Договора.] 

1. Заказчик в соответствии с пунктом 4.15 Договора обязан в полном объеме возместить затраты, понесенные Подрядчиком согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего акта.
2. Общая сумма затрат [по Объекту: указать] [в Филиале Заказчика ____________________][footnoteRef:85] с «___»______________20___г. по «___»______________20___г. составила: __________(сумма прописью) руб. __ коп., что подтверждается: [85:  Текст включается, если Договором предусмотрено составление Сводного акта сдачи-приемки работ.] 

2.1. Затраты Подрядчика на выдачу технических условий и/или технологическое присоединение: по [указать наименование документов] __________(сумма прописью) руб. __ коп.;
2.2. Затраты Подрядчика на Государственную экспертизу: по [указать наименование документов] __________(сумма прописью) руб. __ коп.
3. К перечислению на расчетный счет Подрядчика по настоящему акту следует: __________(сумма прописью) руб. __ коп.
4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
Приложение: подтверждающие документы на ___ л.

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




____________________________________________________________________________

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________


	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)



Приложение № 4
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:86]  [86:  Указывается дата заключения Договора.] 

№ _________[footnoteRef:87] [87:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 


Форма Акта приема-передачи строительной площадки
_____________________________________________________________________________

А К Т
приема-передачи строительной площадки
по Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" 
№ _________ от «___» _____________ 20__г. 
(ИГК - __________[footnoteRef:88]) [88:  Указывается ИГК.] 


г.______________                                                                        «___» ____________ 20___ г.
Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________, с одной стороны, от лица Подрядчика  _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку по адресу: ____________________________________________________________________ _______________________.
На строительной площадке установлены:
счетчик электроэнергии _______________         №  ____________________.
начальное показание счетчика _____________ кВт 
прибор учета воды __________    ___   __           №  ____________________.
начальное показание прибора учета ________   м3 
прибор учета тепла __________    ___   __          №  ____________________.
начальное показание прибора учета _________ккал_   
список допустимо продолжить

Подрядчик подтверждает, что Заказчик в соответствии с условиями Договора ознакомил Подрядчика с локальными нормативными актами АО «Почта России». 
Настоящим Актом Подрядчик обязуется соблюдать требования указанных локальных нормативных актов.

Приложение: экспликация помещений на ____ л.

	Передал Заказчик

	Принял Подрядчик

	_______________
_______________
_________________/                        /
	_______________
_______________
_________________/                         /

			
	м.п.		


_____________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________


	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)





Приложение № 5
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:89]  [89:  Указывается дата заключения Договора.] 

№ _________[footnoteRef:90] [90:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 


Форма Акта о выявленных недостатках к договору 
____________________________________________________________________________
Акт
о выявленных недостатках 
по Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС"   
№ _________ от «___» _____________ 20__г. 
(ИГК - _______[footnoteRef:91]) [91:  Указывается ИГК.] 


г. _________________                                                                              «__» _________ 20__ г.

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:92], действующего на основании ____________[footnoteRef:93], с одной стороны, и ____________________________	[footnoteRef:94] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:95], действующего на основании ___________________[footnoteRef:96], с другой стороны[footnoteRef:97],  [92:  Если Договор заключается от имени Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края, то указать АО «Почта России» и полное наименование Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [93:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание Договора.]  [94:  Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [95:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Договора.]  [96:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание Договора.]  [97:  В случае, если представитель Подрядчика не явился для составления Акта, в таком Акте указывается соответствующая информация.] 

составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – Акт о выявленных недостатках), в соответствии с которым установлено следующее[footnoteRef:98]: [98:  Акт заполняется с учетом обстоятельств конкретных недостатков, выявленных в ходе приемки Работ.] 


Перечень недостатков

	№
	Наименование работ
	Описание недостатка/несоответствия
	Срок устранения недостатка/
несоответствия

	
	
	
	



Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:
_____________________________________________________________________________
Приложения к Акту:[footnoteRef:99] [99:  Приложения указываются в случае их наличия.] 


	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




___________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________


	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)




Приложение № 6
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:100]  [100:  Указывается номер Договора.] 

№ _________[footnoteRef:101] [101:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 


ФОРМА
____________________________________________________________________________
Акт о закрытии 
Договора на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС"  
№ _________ от «___» _____________ 20__г. 
(ИГК - ______[footnoteRef:102]) [102:  Указывается ИГК.] 


г. _____________   					                   «___» _____________ 20__ г. 

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:103], действующего на основании ____________[footnoteRef:104], с одной стороны, и  [103:  Если Договор заключается от имени Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края, то указать АО «Почта России» и полное наименование Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [104:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание Договора.] 

_________________________________ [footnoteRef:105] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:106], действующего на основании ___________________[footnoteRef:107], с другой стороны, (далее совместно – Стороны), подписали настоящий Акт о закрытии договора о том, что: [105:  Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [106:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Договора.]  [107:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание Договора.] 


1. Подрядчик выполнил часть работ по ____________[footnoteRef:108], расположенному по адресу: __________________[footnoteRef:109] в соответствии с договором № _____[footnoteRef:110] от «___» ________ 2_____ г.[footnoteRef:111] с надлежащим качеством. [108:  Указать вид выполненных Работ. Приложить Ведомость неподлежащих выполнению/невыполненных Работ.]  [109:  Указать адрес Объекта.]  [110:  Указать номер Договора.]  [111:  Указать дату Договора.] 

2. Работы выполнены Подрядчиком на сумму _____________(_______________) руб.[footnoteRef:112] [112:  Сумма должна быть указана также прописью и содержать указание на применяемую Подрядчиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Подрядчик признается плательщиком НДС, исчисляет НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).] 

3. Договор считается полностью исполненным Сторонами в части выполненных Работ, указанных в п. 1 Акта. 
4. [___________________][footnoteRef:113]. [113:  Указать, есть ли претензии у Заказчика к качеству выполненных Работ, сроку их выполнения.] 


Приложение: ___________________.[footnoteRef:114] [114:  Приложить Ведомость не подлежащих выполнению/невыполненных Работ.] 


	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.





_____________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________



	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)




Приложение № 7
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:115]  [115:  Указывается номер Договора.] 

№ _________[footnoteRef:116] [116:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 

ФОРМА
Календарный план[footnoteRef:117] производства работ Этапа 3 [117:  Заполняется в соответствии с Техническим заданием и не может превышать общий срок выполнения Работ по Договору.] 

к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС"  
№ _________ от «___» _____________ 20__г. 
(ИГК - _________[footnoteRef:118]) [118:  Указывается ИГК.] 

 (в случае – если Договор заключается в отношении нескольких Объектов, в названии Календарного плана указывается также описание Объекта)
	№ п\п
	Мероприятие
	Дата начала
	Дата завершения

	1
	Размещение заказа на поставку основного оборудования
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	2
	Работы по демонтажу
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	3
	Ремонт кровли
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	4
	Ремонт фундамента и/или цоколя
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	5
	Возведение внутренних перегородок
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	6
	Ремонт напольного покрытия (без финишного покрытия)
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	7
	Заполнение оконных и дверных проёмов 
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	8
	Работы по прокладке внутренних инженерных систем (отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение, электрика и т.д.)
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	8.1
		- Отопление 
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	8.2
		- Вентиляция и кондиционирование 
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	8.3
		- Водоснабжение
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	8.4
		- Водоотведение
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	8.5
		- Электроснабжение 
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	9
	Работы по прокладке внутренних слаботочных систем (СКУД, СОТ, ЛВС, СКС, АПС и т.д.)
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	9.1
		- Система контроля и управления доступом (СКУД)
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	9.2
		- Система охранного телевидения (СОТ)
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	9.3
		- Структурированные кабельные сети
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	9.4
		- Автоматическая система пожарной сигнализации
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	9.5
		- Система охранной сигнализации
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	10
	Внутренние отделочные работы
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	11
	Укладка финишного напольного покрытия
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	12
	Монтаж оконечных устройств и оборудования
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	13
	Монтаж освещения
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	14
	Прокладка наружных сетей и систем
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	14.1
		- электроснабжение
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	14.2
		- водоснабжение
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	14.3
		- канализация или локальные очистные сооружения 
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	14.4
		- газоснабжение (при наличии)
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	15
	Наружная отделка и обустройство входной группы (обустройство пандуса при наличии)
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	16
	Благоустройство прилегающей территории
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	17
	Завершение всех строительно-монтажных и ремонтных работ
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ

	18
	Предъявление готового объекта к приемке
	ДД.ММ.ГГГГ
	ДД.ММ.ГГГГ



Составил:
ПОДРЯДЧИК: __________________________________
(должность, фамилия и инициалы, подпись)

Утвердил:
ЗАКАЗЧИК: ____________________________________
(должность, фамилия и инициалы, подпись)
М.П. (при наличии печати)


ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________



	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)




Приложение № 8
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610) 
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:119]  [119:  Указывается дата заключения Договора.] 

№ _________[footnoteRef:120] [120:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 

Документы и сведения, предоставляемые Подрядчиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (Контрагентом)

1) Учредительные или иные документы: 
1.1)	подтверждающие статус Контрагента как соответствующий применимому иностранному законодательству разновидности организационно-правовой формы;
1.2)	содержащие сведения о долях участия, наличии управляющих органов и об общем распределении полномочий между ними;
2)	Финансовая отчетность, поясняющие расчеты и иные документы, описывающие основные виды деятельности Контрагента и их денежное выражение согласно применимым стандартам.
3)	Договоры и иные правоустанавливающие документы, на основании которых у Контрагента возникали гражданско-правовые отношения в рамках деятельности, приведшей к возникновению у Контрагента облагаемых доходов от источников в РФ.
4)	Официальные пояснения Контрагента об особенностях ведения Контрагентом предпринимательской деятельности, приведшей к возникновению у него облагаемых доходов от источников в РФ - в части выполняемых Контрагентом функций и принимаемых данным Контрагентом рисков.
5)	Официальные письма уполномоченного органа страны, в которой Контрагент считается (на основании сертификата налогового резидентства) «лицом с постоянным местопребыванием» согласно соответствующему Соглашению об избежании двойного налогообложения, подтверждающие:
5.1)	факт включения облагаемых доходов от источников в РФ и связанных с ними расходов в налогооблагаемую базу Контрагента;
5.2)	наличие у Контрагента права на самостоятельное распоряжение облагаемыми доходами от источников в РФ с точки зрения организационно-правовой формы Контрагента и применимого налогового режима в стране постоянного местопребывания.
6) Уведомление о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ и предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.
7) Оригинал документа, подтверждающего, что Контрагент имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в соответствии с которым, доходы не облагаются налогом в РФ, или облагаются по более низкой ставке, в случае если Контрагент не состоит на учете в РФ и (или) не имеет представительства в РФ, до даты выплаты дохода по настоящему Контракту. 
Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Контрагента, должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства (с апостилем и переводом на русский язык).

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________


	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)
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Приложение № 9
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:121] № _________[footnoteRef:122] (ИГК - 0000000007126РЕ00002)  [121:  Указывается номер Договора.]  [122:  Указывается номер Договора.] 

ФОРМА
ЗАЯВКА № ___от «____»______________20__г.
к Договору от «__» ___________ 20__г. № _______________
[ИГК _____________][footnoteRef:123] [123:  Без заполнения заявка недействительна.] 

Заказчик: АО «Почта России»[footnoteRef:124] [124:  Если Договор заключается от имени Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края, то указать АО «Почта России» и полное наименование Филиала 1 категории/УФПС Ставропольского края с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ] 

На основании п.п. 1.1, 2.1 Договора от "____"_____________ ____ г. № _____ Заказчик поручает выполнить работы по комплексному ремонту ОПС по адресу (указать адрес Объекта/-ов в соответствии с п. 1.4 Договора) 
______________________________________________________________________

	№
п/п
	Наименование работ 
	Всего работ, ед.

	Цена за ед., без НДС, руб.
	Сумма, 
без НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС,
руб.

	Всего, 
с учетом НДС, руб.

	Филиал Заказчика 
	Адрес Объекта Заказчика
	Контактное лицо, телефон

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Срок выполнения Работ по Заявке:_____________________________ [footnoteRef:125] [125:  Сроки в Заявке должны быть указаны в соответствии с Техническим заданием.] 



Заявка направлена на адрес электронной почты Подрядчика ____________________, просим подтвердить получение Заявки в течение____________(указать срок в соответствии с Договором).
Примечания: ___________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________



	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)





Приложение № 10
к Договору на комплексный ремонт отделения почтовой связи формата "Сельское ОПС" УФПС Республики Бурятия (671610)
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:126]  [126:  Указывается номер Договора.] 

№ _________[footnoteRef:127] [127:  Указывается номер Договора.] 

(ИГК - 0000000007126РЕ00002) 

Комплаенс-оговорка[footnoteRef:128] [128:  Если действующим внутренним документом АО «Почта России» установлен иной текст Комплаенс-оговорки, применяются положения, утвержденные таким внутренним документом.] 


1.	Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 
1.1.	Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;
1.2.	Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1.3.	Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 
1.3.1.	Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 
а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);
б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.
1.3.2.	Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.
1.3.3.	Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 
· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;
· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 
Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 
Уведомление[footnoteRef:129] _________ осуществляется посредством направления[footnoteRef:130] письма на электронный адрес: ______. [129:  Указать наименование контрагента.]  [130:  Указать порядок направления уведомления.] 

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.
Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.
2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.
Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.
3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.
Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.
4.	В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:
- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;
- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.
Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».
Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор УФПС Новосибирской области ____________________
Завьялов Александр Владиславович
	
____________________



	___ ____________ 20__ г.
	___ ____________ 20__ г.

	
	М.П. (при наличии печати)
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