Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 2 43.99.90.160. Оказание услуг с применением автомобильных кранов для работ по ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС»

Лот № ___________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг	3

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к качеству услуг	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 43.99.90.160. Оказание услуг с применением автомобильных кранов  для работ по ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

Цель оказания услуг

Целью закупки является получение услуг с применением автомобильных кранов  на объекте выполнения работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС (далее – Услуги).

  - Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС | РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики | ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Объемы услуг с применением спецтехники, приведенные в таблице № 2, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены в рамках перечня техники и предельной цены договора.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги с применением автомобильного крана грузоподъемностью не менее 25 тонн, длина стрелы не менее 47 м (стрела + гусек) | Смена (8 часов в день) | 150 |
|  | Услуга с применением спецтехники – самоходного крана на короткобазовом шасси грузоподъемностью не менее 45 т | Смена (8 часов в день) | 150 |
|  | Услуги с применением короткобазного самоходного крана грузоподъёмностью не менее 55 тонн | Смена (8 часов в день) | 150 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги с применением спецтехники – автомобильных кранов | С даты заключения договора, получения заявки Исполнителем. | Общий срок оказания услуг по договору: в течение 5 месяцев с даты заключения Договора. Срок оказания услуг по заявке: не более 2 календарных дней с даты получения исполнителем заявки |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: Оказание услуг с применением автомобильных кранов  для работ по ГАЭС Каскад Кубанских ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Требования к составу, содержанию услуг | Услуги оказываются персоналом Исполнителя. Исполнитель оказывает услуги с привлечением автомобильных кранов Содержание, мойка (по мере необходимости), техническое обслуживание и ремонт, в том числе приобретение запасных частей, шин, расходных материалов) заправка топливом и смазочными материалами автотранспорта и спецтехники осуществляется силами и средствами Исполнителя, в том числе все виды обязательного страхования, предусмотренные законодательством РФ для оказания вышеперечисленных услуг. |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |
|  | Требования к организации оказания услуг | Исполнитель оказывает Услуги, в соответствии с потребностью Заказчика, на основании соответствующей заявки в адрес Исполнителя. Заказчик вправе формировать заявки на оказание услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
|  | ### Требования к обеспечению | Исполнитель должен использовать транспортные средства, прошедшие в установленном порядке государственный технический осмотр. Заправка ГСМ за счет исполнителя. Исполнитель производит страхование транспортных средств, механизмов и несет ответственность за возможный ущерб, причиненный Заказчику, в случае ненадлежащей эксплуатации исполнителем транспортных средств и механизмов |  |  |
|  | ### Требования к используемой технике | - Автомобильный кран грузоподъемность не менее 25 тонн, длина стрелы не менее 47 м (стрела + гусек) - Автомобильный кран Грузоподъемность не менее 45 т самоходный кран на короткобазовом шасси Максимальная высота подъема – не менее 33,2 м Максимальный вылет – не менее 35 м На выносных опорах Габаритные размеры: 6700 х 2450 х 3265 мм Размер опорного контура на полностью выдвинутых опорах: - вдоль 5940 мм - поперек 5950 мм Радиус работы 360 - Автомобильный кран Типа Liebherr LTM 1055 L/2, или эквивалент с характеристиками: Грузоподъемность: не менее 55 т Максимальный грузовой момент – не менее 1900 кН/м Максимальная высота подъема – не менее 31 м Минимальный вылет – не менее 2,8 м Максимальный вылет – не менее 28 м На выносных опорах. Полноповоротный режим (360º) Габаритные размеры: Длина без стрелы - не более 7400 Длина со стрелой – не более 12400 Ширина – не более 3200 Ширина аутригеров не более 2800 |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель должен обеспечить допуск к управлению, специально обученных и имеющих опыт работы на спецтранспорте операторов-водителей, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших стажировку, предрейсовый медосмотр согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.02 г. |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Результат оказания услуг | Исполнитель должен оказать услуги с применением спецтехники в объеме и количестве, указанном в Таблице № 2 Технических требований в соответствии с условиями настоящих Технических требований |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |  |
|  | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг | Исполнитель должен обеспечить наличие у персонала необходимых допусков и разрешений для оказания Услуги, соблюдение установленных на объекте режимных требований при входе и выходе персонала, въезде, выезде транспортного средства и ввозе материалов, условий конфиденциальности и неразглашения информации. |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |
|  | Порядок сдачи-приемки услуг | По окончании оказания Услуг, исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных Услуг с приложением комплекта приемо-сдаточной и исполнительной документации и иных отчетных документов, предусмотренных Проектом Договора |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Сдача документов происходит по форме Приложения №4 к Проекту Договора |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов: | При выполнении услуг необходимо руководствоваться законами Российской федерации, и нормативными документами, включая: - «Краны грузоподъёмные. Краны стреловые самоходные. Общие требования» (ГОСТ 22827-2020) - «Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъёмные. Краны контейнерные. Требования безопасности» (ГОСТ 12.2.071-90) - «Краны грузоподъёмные. Требования безопасности к гидравлическому оборудованию» (ГОСТ Р 50046-92) - «Краны грузоподъёмные. Безопасная эксплуатация. Часть 1. Общие положения» (ГОСТ 34463.1-2018) - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору №461 от 26.11.2020 г. - «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации», утвержденное постановлением РФ от 21.12.2020 г. №2200 - «Правила дорожного движения», утверждённые постановлением СМП РФ №1090 от 29.10.1993 г. |  |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).

  - Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной предложению победителя с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).