Информация о товарах, работах, услугах

для проведения закупки способом ЭМ СМСП

| Информация | Пояснения заполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Заказчика (уровень заключения договора) | УФПС г. Москвы |  |  |
| Место нахождения Организатора закупки | г. Москва |  |  |
| Наименование Организатора | УФПС г. Москвы |  |  |
| Контактная информация | Асатрян Ирина Алексеевна 8(499) 550-55-77 Irina.Asatryan@russianpost.ru |  |  |
| ЭП, на которых размещается Информация о ТРУ | https://tender.lot-online.ru/ |  |  |
| Порядок проведения процедуры |  |  |  |
| Срок начала отбора оператором ЭП предложений после размещения на ЭП Информации о ТРУ | 5 (пять) рабочих дней |  |  |
| Порядок проведения процедуры |  |  |  |
| Описание потребности | Выполнение работ по ремонту кровель ОПС 117403 по адресу: г. Москва, Востряковский пр., д. 11, кор. 1, стр. 2 и ОПС 117593 по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А |  |  |
| Требования к характеристикам поставляемой продукции | Состав (перечень) условия оказываемых услуг и иные характеристики указаны в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору). |  |  |
| Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ | В соответствии с ППРФ № 1875 и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» при проведении настоящей закупки устанавливается: Национальный режим не предоставляется |  |  |
| Предложения по эквивалентам (необязательно к заполнению, заполняется при наличии таких предложений и допустимости поставки эквивалентов) | Не применимо |  |  |
| Информация о предельном размере денежных средств бюджета Заказчика по планируемой закупке или сведения о НМЦ | Сумма доведенного бюджета по данной закупке: 1 636 902,22 руб. (Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот два рубля 22 коп.) в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. |  |  |
| Обеспечение исполнения договора (при необходимости) | Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения всех своих обязательств по Договору (кроме гарантийных обязательств) в размере 5 (пять) % от НМЦ (начальной (максимальной) цены Договора), что составляет 81 845,11 руб. (Восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять рублей 11 копеек). |  |  |
| Адрес поставки товара / оказания услуг / выполнения работ | ОПС 117403, г. Москва, Востряковский пр., д.11 кор. 1, стр.2 (Объект 1) ОПС 117593, г. Москва, ул. Рокотова, д.2А (Объект 2) |  |  |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки (исчисляется отдельно по каждому Объекту, указанному в Разделе 1 и п.4.2 ТЗ). Передача строительной площадки (проводится отдельно по каждому Объекту, указанному в Разделе 1 и п.4.2 ТЗ): в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в договоре. Окончание выполнения Работ: - по Объекту 1 - не позднее 43 (сорок три) календарных дней с даты начала выполнения Работ по данному Объекту; - по Объекту 2 - не позднее 12 (двенадцать) календарных дней с даты начала выполнения Работ по данному Объекту. |  |  |
| Сроки и порядок оплаты по договору | Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17 (Приложение № 5 к Договору). |  |  |
| Срок заключения договора общий | Не более 15 рабочих дней |  |  |
| Типовая форма договора | Приложен отдельным файлом Приложение № 3 к Информации о ТРУ |  |  |
| Спецификация (сведения о лоте) |  |  |  |
| ОКПД2 | 43.91.19.110 |  | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (не включая ремонт и реставрацию объектов культурного наследия) |
| Единица измерения продукции | Наименование | условная единица |  |
|  | Код по ОКЕИ | 876 |  |
| Объем потребности (полный) | 1 |  |  |
| Приложения |  |  |  |
| Приложение № 1 | Условия закупки |  |  |
| Приложение № 2 | Техническое задание |  |  |
| Приложение № 3 | Проект договора |  |  |

Приложение № 1

к информации о товарах, работах, услугах

для проведения закупки способом ЭМ СМСП

Условия закупки

Участники закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – СМСП) размещают на электронной площадке (далее – ЭП) предварительные предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги (далее также – предложение). При этом такое предложение должно содержать информацию для Заказчика
о поставляемой продукции в соответствии с настоящей Информацией
о товарах, работах, услугах для проведения закупки способом ЭМ СМСП (далее также – Информация о ТРУ), с обязательным указанием цены поставляемой продукции, а также мест (регионов) поставки продукции. В случае изменения сведений, указанных в предложении, участник обязан актуализировать свое предложение до окончания срока подачи предложения, размещенное в электронном магазине СМСП на ЭП.

Участники, размещая предложения, подтверждают, что согласны
с условиями проведения закупок способом электронный магазин СМСП, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «Почта России» (далее также – Положение о закупке), а также порядком проведения таких закупок, предусмотренным функционалом ЭП.

Заказчик вправе в любое время отказаться от дальнейшего проведения закупки и отменить закупку или внести в Информацию о ТРУ необходимые изменения. При этом в случае внесения изменений в Информацию о ТРУ срок начала отбора оператором ЭП предложений такой закупки должен быть продлен таким образом, чтобы с даты указанных изменений до даты нового начала отбора оператором ЭП предложений оставалось не менее половины изначально установленного срока, но не менее двух рабочих дней.

Заказчик вправе отклонить отобранные оператором ЭП предложения,
в том числе в следующих случаях:

1)	предложение не соответствует требованиям, установленным
в Информации о ТРУ. При отклонении по указанному основанию указываются конкретные сведения, по которым предложение не соответствует установленным требованиям;

2)	непредставление документов (копий документов) и сведений, предусмотренных Информацией о ТРУ, или предоставление недостоверной информации в таких документах (копиях документов) и сведениях. При отклонении по указанному основанию указываются конкретные документы (копии документов) и (или) сведения, которые не представлены, а также конкретная информация признанная недостоверной;

3)	Заказчик вправе отклонить предложения участника в случае, если
с таким участником Заказчик расторгал ранее заключенные договоры в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением;

4) если участник включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ или Законом № 44-ФЗ.

Осуществление закупок способом ЭМ СМСП не является извещением о проведении торгов или приглашением принять участие в торгах, а также
не является офертой или приглашением делать оферты с целью заключения договора. Правила, предусмотренные ст. 437, 447–449 Гражданского кодекса Российской Федерации, к таким процедурам не применяются.

Заказчик имеет право в любой момент отказаться от проведения процедуры закупки способом электронный магазин СМСП, в том числе отказаться от заключения договора (договоров), не неся при этом никакой ответственности перед участником закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, убытков, связанных с его участием в закупке, ведением переговоров и прочим.

В случае поступления от ЭП предложений от участников с одинаковым ценовым предложением Заказчик рассматривает предложение, которое было опубликовано/обновлено на ЭП ранее. В случае поступления от ЭП предложений от одного и того же участника Заказчик рассматривает предложение, которое было опубликовано/обновлено на ЭП позже.

Заказчик вправе осуществлять сравнение ценовых предложений, отобранных ЭП, с учетом применяемой участниками системы налогообложения (в том числе осуществлять сравнение предложений без учета НДС).

По итогам определения победителя Заказчик вправе направить ему проект договора. Заказчик вправе запросить у такого лица любые необходимые для заключения договора информацию и документы (в том числе на основании ч. 5.10.7 ст. 5.10 Положения о закупке), а победитель обязан их предоставить вместе с подписанным со своей стороны договором или в иной срок, определенный Заказчиком.

Срок подписания договора Поставщиком (и предоставления всех необходимых документов при необходимости) – не более пяти рабочих дней
с момента получения проекта договора на ЭП.

В случае незаключения договора с участником Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим следующее место при оценке предложений участников.

В случае если установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

Заказчик вправе заключить договор с участником, единственное предложение которого было направлено ЭП в адрес Заказчика.

Победитель должен представить Заказчику подписанный им договор, 
а также запрашиваемые в соответствии с настоящим приложением документы, в срок, указанный Заказчиком. Если подписанный договор, запрашиваемые документы не представлены в срок, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим следующее место при оценке предложений участников.

При проведении закупки способом электронный магазин СМСП допускается осуществление преддоговорных переговоров (по вопросам, предусмотренным ч. 8.2.2 ст. 8.2 Положения о закупке), направление протокола разногласий по заключаемому договору (договорам) (не более одного по одной процедуре заключения договора) посредством функционала ЭП, в том числе путем применения сервиса «чат» и иного функционала ЭП.

Договор считается заключенным с момента его подписания электронной подписью уполномоченным лицом участника и уполномоченным лицом Заказчика.

Приложение № 2

к информации о товарах, работах, услугах

для проведения закупки способом ЭМ СМСП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложено отдельным файлом.

Приложение № 3

к информации о товарах, работах, услугах

для проведения закупки способом ЭМ СМСП

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложено отдельным файлом.