Технические требования на оказание услуг по

«ОКПД2 63.9 Проведение обследования процессов разработки и внедрения программного обеспечения»

Лот № ___-ДИТ-202__-ИА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1. Обозначения и сокращения	2

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Информация в отношении исполнения Договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения Договора)	3

2.	Требования к оказанию услуг	3

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг	3

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора……………………………………………………………………………………………….18

5.	Приложения	19

Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Услуги	19

Приложение № 2. Форма Перечня привлекаемых для исполнения договора кадровых ресурсов	19

Приложение № 3. Положение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, в ПАО «РусГидро»	19

Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ГОСТ Р 56939-2024 | Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2024 N 1504-ст) |
| --- | --- |
| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИС | Информационная система |
| КИИ | Критическая информационная инфраструктура |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| СЗИ | Средства защиты информации |
| Субъекты | ПАО «РусГидро» |
| Отчет | Письменный отчет, содержащий информацию о результатах Оценки, подготавливаемый Исполнителем для представления Заказчику |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТТ | Технические требования |
| ‍БРПО | Безопасная разработка программного обеспечения |

1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 63.9 Проведение обследования процессов разработки и внедрения программного обеспечения» (далее – Услуги).

1.3. Цель оказания услуг

Целью оказания Услуг является проведение оценки процессов разработки и внедрения безопасного программного обеспечения, внедряемого в ПАО «РусГидро», с учетом требований ГОСТ Р 56939-2024.

В рамках оказания Услуг должны быть решены следующие задачи:

- должно быть проведено обследование процессов создания ПО, в том числе анализ соответствия процессов требованиям стандарта ГОСТ Р 56939-2024, проверка наличия и качества документации, оценка степени реализации процессов (полнота, документированность, систематичность) выявление слабых мест и рисков;

- на основе результатов обследования должен быть составлен отчет о состоянии процессов безопасной разработки ПО в ПАО «РусГидро» с учетом требований ГОСТ Р 56939-2024 и даны рекомендации по устранению недостатков, в том числе предложена дорожная карта мероприятий по приведению процессов создания ПО в соответствие с требований ГОСТ Р 56939-2024.

1.4. Информация в отношении исполнения Договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения Договора)

В рамках подготовки к оказанию Услуг Исполнитель передает ПАО «РусГидро» опросные листы, в которых уточняет информацию, необходимую ему для начала оказания услуг, например:

- организационно-распорядительную документацию в области обеспечения ИБ и процессов разработки безопасного программного обеспечения, внедряемого в ПАО «РусГидро»;

- данные об информационной инфраструктуре и составе информационных систем ПАО «РусГидро».

Требования к оказанию услуг

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг

Услуги должны быть выполнены удаленно.

В область оказания Услуг входит оценка процессов разработки безопасного программного обеспечения, внедряемого в ПАО «РусГидро» с учетом требований ГОСТ Р 56939-2024».

В объем Услуг входит оценка:

- состояния 5 (пяти) информационных систем по согласованию с Заказчиком в части выполнения требований ГОСТ Р 56939-2024, в том числе оценка выполнения Заказчиком рекомендуемых по ГОСТ Р 56939-2024 проверок безопасности на тестовых и промышленных средах, а также конвейеров сборки и развёртывания.

- организационно-распорядительной документации Заказчика, определяющей требования в части обеспечения ИБ, а также в части процессов разработки, внедрения, модернизации и приемки в эксплуатацию информационных систем в ПАО «РусГидро».

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение обследования процессов разработки и внедрения программного обеспечения | Условная единица | 1 |
|  | Обследование процессов разработки безопасного программного обеспечения, внедряемого в ПАО «РусГидро» | Условная единица | 1 |
|  | Обследование состояния информационных систем по согласованию с Заказчиком в части выполнения требований ГОСТ Р 56939-2024. В том числе обследование на предмет выполнения всех рекомендуемых по ГОСТ Р 56939-2024 проверок безопасности исходного кода, тестовых и промышленных сред, а также конвейеров сборки и развёртывания | Условная единица | 1 |
|  | Подготовка аналитического отчета и рекомендаций по развитию процессов безопасной разработки | Условная единица | 1 |
| 1.4. | Подготовка рекомендаций по развитию процессов безопасной разработки в формате дорожной карты | Условная единица | 1 |
| 1.5. | Подготовка типовых требований к разработке и доработке безопасного программного обеспечения | Условная единица | 1 |
| 1.6. | Подготовка технических требований к проектному решению по созданию системы контроля безопасной разработки информационных систем для Группы РусГидро | Условная единица | 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение обследования процессов разработки и внедрения программного обеспечения | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.1. | Обследование процессов разработки безопасного программного обеспечения, внедряемого в ПАО «РусГидро» | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.2. | Обследование состояния информационных систем по согласованию с Заказчиком в части выполнения требований ГОСТ Р 56939-2024. В том числе обследование на предмет выполнения всех рекомендуемых по ГОСТ Р 56939-2024 проверок безопасности исходного кода, тестовых и промышленных сред, а также конвейеров сборки и развёртывания | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.3. | Подготовка аналитического отчета и рекомендаций по развитию процессов безопасной разработки | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.4. | Подготовка рекомендаций по развитию процессов безопасной разработки в формате дорожной карты | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.5. | Подготовка типовых требований к разработке и доработке безопасного программного обеспечения | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |
| 1.6. | Подготовка технических требований к проектному решению по созданию системы контроля безопасной разработки информационных систем для Группы РусГидро | С даты заключения Договора | Не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения Договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Услуги должны быть оказаны для нужд ПАО «РусГидро». Количественные характеристики объектов оценки, объем и в сроки оказания Услуг установлены в п.2.1. Технических требований.

Наименование услуг: «ОКПД2 63.9 Проведение обследования процессов разработки и внедрения программного обеспечения».

Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем и условия оказания Услуг | Услуги должны быть оказаны в соответствии с параметрами, объемами и условиями, перечисленными в п.2.1. ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Способы оказания услуг | Услуги должны быть оказаны способами, изложенными в разделе 2.1.1. ТТ – Требования к перечню и объему услуг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования в отношении соблюдения конфиденциаль-ности информации | С Исполнителем в обязательном порядке должно быть заключено Соглашение об охране конфиденциальности информации и полученных сведений. В рамках данного соглашения Исполнитель должен обеспечить режим конфиденциальности информации в отношении всей предоставленной и полученной во время оказания Услуг информации, в том числе не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред Заказчику. Данное требование распространяется на любую конфиденциальную информацию, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Исполнитель и его работники обязаны обеспечивать специальные меры охраны при обработке конфиденциальной информации Заказчика, а также при передаче её по каналам связи. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к Исполнителю | К исполнению услуг допускается привлечение не более одной субподрядной организации, соответствующей требованиям, указанным в п. 5.1 Таблицы 3 ТТ, согласованной в обязательном порядке с ПАО «РусГидро». Исполнитель должен обладать опытом: - не менее 1 (одного) исполненного договора на выполнение работ/оказание услуг по созданию дорожных карт с целью обеспечения требований к безопасной разработке программного обеспечения за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки; - не менее 5 (пяти) исполненных договоров на выполнение работ/оказание услуг по проверкам исходных кодов и анализу защищенности за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки. Исполнитель гарантирует наличие у него действующей лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, на следующие виды услуг по лицензируемому виду деятельности: - услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации»; - работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении»; - услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документам, подтверждающим соответствие Исполнителя установленным требованиям | Исполнитель должен предоставить Перечень привлекаемых кадровых ресурсов по форме Приложение №2 к ТТ (далее – «Перечень») в количестве сотрудников не менее 5 (Пяти) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование по направлениям подготовки (в любой комбинации) 090100 «Информационная безопасность», или 10.03.01 «Информационная безопасность», или 10.04.01 «Информационная безопасность». Исполнитель должен иметь в штате не менее 4 (Четырех) специалистов, имеющих сертификаты о прохождении авторизованных курсов - не менее 1 (одного) специалиста, сертифицированного по направлению Certified Information Security Manager (CISM) (или аналогичным); - не менее 1 (одного) специалиста, сертифицированного по направлению Certified Information Systems Security Professional (CISSP) (или аналогичным); - не менее 1 (одного) специалиста, сертифицированного по направлению Certified Professional: Kaspersky Container Security; - не менее 1 (одного) специалиста, сертифицированного по направлению «Руководитель ИТ-проектов» и/или по направлению «ITIL Foundation Certificate in IT Service Management» (или аналогичным). Исполнитель должен предоставить следующие обязательные документы: - заверенные отделом кадров Исполнителя выписки из действующих трудовых договоров всех специалистов со сроком действия не менее 12 месяцев; заверенные отделом кадров Исполнителя копии дипломов государственного образца и сертификатов прохождения обучения специалистов в соответствии с указанными требованиями и необходимым количеством. |  | Участник должен предоставить в составе заявки соответствующие подтверждающие документы. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания Услуг | Исполнитель должен разработать комплект отчетных документов в составе: - Таблица выполнения мер ГОСТ Р 56939-2024; - Отчёт об анализе состояния безопасности разработки (отдельно по каждой из 5 информационных систем); - Аналитический отчёт о результатах оценки процессов безопасной разработки; - Дорожная карта внедрения процессов безопасной разработки; - Технические требования к проектному решению по созданию системы контроля безопасной разработки; - Типовые требования к безопасной разработке и доработке ПО в ПАО «РусГидро». | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Определение области обследования | В область обследования обязательно должны входить: 1)Информационные системы; 2) Организационно-распорядительная документация Заказчика, определяющая требования в части обеспечения ИБ, а также в части процессов безопасной разработки ПО ПАО «РусГидро». 3) Проектная и эксплуатационная документации на СЗИ (в т. ч. используемый у Заказчика Kaspersky Container Security) и информационных систем и ИТ-инфраструктуры Заказчика. |  |  |  |
| - ‍ | Требования к результатам подготовки аналитического отчета | Исполнителем должен быть разработан аналитический отчет об обследовании процессов разработки и внедрения ПО в ПАО «РусГидро» (в объёме 5 обследуемых информационных систем и их команд разработки), который должен содержать: - цели проведения оценки процессов разработки безопасного ПО; - область оценки процессов разработки безопасного ПО; - принципы формирования оценок степени реализации процессов разработки безопасного ПО; - оценку степени реализации процессов разработки безопасного ПО; - описание свидетельств реализации процессов разработки безопасного ПО; - описание обнаружений реализации процессов разработки безопасного ПО; - описание несоответствий реализации процессов требованиям ГОСТ Р 56939-2024; - описание несоответствий внутренней документации требованиям ГОСТ Р 56939-2024; - краткосрочные рекомендации - меры, реализуемые в течение 1–3 месяцев без значительных затрат ресурсов, по устранению выявленных несоответствий реализации процессов разработки безопасного ПО; - Долгосрочные рекомендации по системному построению процессов безопасной разработки; - Рекомендации по инструментарию для автоматизации процессов: SAST, DAST, SCA, управление секретами, безопасность конвейеров — с учётом существующей инфраструктуры Заказчика; - сводную таблицу оценок реализации процессов разработки безопасного ПО; - методику для определения зрелости процессов безопасной разработки (низкий, средний, высокий), в которой определены критерии оценки; - предложения по метрикам для контроля состояния безопасной разработки; - презентация результатов обследования и оценки состояния ПО перед Заказчиком. |  |  |  |
|  | Требования к результатам подготовки дорожной карты | Исполнителем должна быть разработана дорожная карта по внедрению процессов безопасной разработки для Группы РусГидро, которая должен содержать: - методику определения зрелости процессов безопасной разработки, включающую: три уровня зрелости (низкий, средний, высокий); критерии отнесения к каждому уровню: процент охвата информационных систем, перечень применяемых практик, мер и организационных процессов безопасной разработки; адаптацию общепринятых отраслевых методологий оценки зрелости к особенностям процессов разработки ПО в ПАО «РусГидро»; - целевое состояние: рекомендуемый уровень зрелости в разрезе доменов и ИС; - поэтапный план перехода: 3-летний горизонт, разбивка на этапы с перечнем мероприятий, сроками, ответственными и ресурсными оценками; - критерии успешного завершения каждого этапа и точки контроля; - предложения по организационным изменениям и обучению; - предложения по инструментарию для каждого этапа дорожной карты; - презентацию дорожной карты перед Заказчиком с разбором приоритетных мероприятий, ресурсных оценок и целевых показателей по этапам. |  |  |  |
|  | Подготовка типовых требований к разработке и доработке безопасного программного обеспечения | Исполнителем должны быть подготовлены типовые требования к процессу разработки и доработки безопасного программного обеспечения для группы РусГидро |  |  |  |
|  | Требования к результатам подготовки ТТ | Исполнителем должны быть разработаны технические требования к проектному решению по созданию системы контроля безопасной разработки информационных систем для группы РусГидро, которые должны содержать: - цели и задачи создания системы контроля безопасной разработки, область применения; - функциональные требования к составу системы: модули SAST, DAST, SCA, управление дефектами безопасности, управление секретами, безопасность CI/CD, оркестрация результатов (ASOC/ASPM); - нефункциональные требования: производительность, масштабируемость, доступность, отказоустойчивость; - требования к безопасности системы, включая требования к сертификации компонентов (соответствие требованиям ФСТЭК России при необходимости); - требования к документации, обучению персонала и технической поддержке; - требования к поставщику/исполнителю следующего этапа; - требования к составу и описанию процессов безопасной разработки ПО, подлежащих реализации в рамках внедряемого решения: перечень обязательных процессов, их взаимосвязи, входные и выходные артефакты, роли и ответственности участников; - требования к формализации и документированию процессов: стандарты оформления процессной документации, регламентов и инструкций в области безопасной разработки; - требования к метрикам и контролю качества процессов БРПО: перечень измеримых показателей для каждого ключевого процесса, периодичность измерений, пороговые значения. |  |  |  |
|  | Передача прав интеллектуальной собственности | ПАО «РусГидро» является конечным владельцем всех методик, и методов оценки и выставления критериев, разработанных и использованных в рамках оказания Услуг и отраженных в отчетной документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности при оказании услуг | Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований информационной безопасности установленных Заказчиком при выполнении Услуг (в части запрета подключения к корпоративной и технологической сети средств вычислительной техники, мобильных устройств, съемных машинных носителей информации не разрешенных к использованию). А также не допускать причинения ущерба информационной инфраструктуре Заказчика во время оказания Услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результатов Услуг | Разработанные Исполнителем Отчеты по результатам оказания услуг должны быть переданы Заказчику до даты окончания оказания Услуг, все замечания на момент приемки результатов Услуг должны быть устранены | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| - ‍ | Соблюдение при оказании услуг требований ЛНД(А) Заказчика | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими ЛНД (А) Заказчика: - Политикой ПАО «РусГидро» в отношении обработки персональных данных, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2024, размещенной на сайте под названием Политика ПАО «РусГидро» в Отношении ОБРАБОТКи Персональных Данных, ссылка: https://rushydro.ru/investors/disclosure/regulations_and_docs/documents/other_doc/; - Положением об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, в ПАО «РусГидро», утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 07.12.2023 №888 (Приложение № 3 к ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
|  | - | Требования не предъявляются | - | - | - |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требование о возможности оперативной замены конечных исполнителей | Исполнитель должен обеспечить возможность оперативной замены назначенных специалистов с целью выполнения взятых обязательств и соблюдения сроков оказания Услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к контролю за оказанием Услуг | Для осуществления контроля над ходом оказания услуг Исполнитель по запросу Заказчика представляет необходимые материалы, относящиеся к Услугам, и создает условия для проверки хода оказания Услуг. |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участником не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметная документация составляется Исполнителем в рамках исполнения договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

В случае, если стоимость по разработанной смете Исполнителя будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

В случае, если стоимость по разработанной смете Исполнителя будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

Приложения

- Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Услуги

- Приложение № 2. Форма Перечня привлекаемых для исполнения договора кадровых ресурсов

- Приложение № 3. Положение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, в ПАО «РусГидро»