ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектной документации на проведение мероприятий по узаконению перепланировки по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана. Здание Почтамта", расположенного по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 44.

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
|  | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |
|  | Объект | Помещения в нежилом здании Дома связи, УФПС по адресу 640002, Россия, Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, 44- объект культурного наследия "Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана. Здание Почтамта" |
|  | Работы | выполнение работ по разработке проектной документации |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
|  | СНиП | Санитарные нормы и правила |
|  | ОКН | Объект культурного наследия |
|  | СПДС | Система проектной документации для строительства |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
|  | СП | Свод правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Разработка проектной документации на проведение мероприятий по узаконению перепланировки по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана. Здание Почтамта", расположенного по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 44.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

| № п/п | Перечень основных данных | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проведения проектирования | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана. Здание Почтамта" от 25.12.2025 г. №37. |
|  | Цель закупки | Сохранение объектов культурного наследия регионального значения "Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана. Здание Почтамта" расположенный по адресу: 640002, Россия, Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, 44 |
|  | Задачи | Сохранение объектов культурного наследия, в соответствии со статьей 45 ФЗ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации |
|  | Источник финансирования | АО «Почта России» |
|  | Вид работ | Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |
|  | Площадь проектирования (указывается перечень основных и вспомогательных зданий) | Площадь помещений - 1 911,20 м2. |
| - ` | Перечень исходных данных | - Технический паспорт от 15.06.2007 г; - Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 37 от 25.12.2025 г. 3.Техническое заключение №772/22-Ф45/9.2 от 07.03.2023 г. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

3.1 Нормативная база

Работы по разработке проектной документации выполняются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87.

3.2 Основные технико-экономические показатели объекта культурного наследия:

Высота здания – 19,5 м.

Здание 3-х этажное.

Стены - кирпичные

Газоснабжение отсутствует.

Помещений, находящихся в аренде, нет

  - Требования к составу работ.

Состав работ включает:

Раздел 1. Предварительные работы:

- обследование объекта, изучение имеющейся проектной документации (чертежи здания и внутренних помещений);

-визуальный осмотр объекта, выявление изменений характеристик помещений, подготовка эскиза данных изменений.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

2.1. Этап до начала производства работ:

Историко-архивные и библиографические исследования: не требуются.

Натурные исследования:

- обмерные чертежи, необходимые для составления сметной документации

- инженерно-технические исследования

- графические и другие фиксационные материалы по натурным исследованиям

Фотографическая фиксация:

- документальная съемка должна отражать сведения о сохранности объекта культурного наследия, его технического состояния

2.2. Этап в процессе производства работ:

- обмерные чертежи

- инженерно-технические исследования

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

не требуется.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

Разрабатывается в части выявленных изменений объекта культурного наследия с целью подготовки чертежей и рекомендаций на проведение работ по:

-Узаконению перепланировок, произведенных в помещениях 1,3 этажа, подвальных помещений.

Раздел 5. Отчетная документация:

После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия лицо, осуществляющее научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением, в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня выполнения указанных работ представляет в управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области отчетную документацию о выполненных работах, оформленную в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.06.2015 г. № 1840.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Подрядчик, осуществляющий работы разработке проектной документации на объекте культурного наследия, при получении разрешения в Управлении охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области предоставляет проектную документацию, подписанную проектировщиком и утвержденную заказчиком.

5.ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ПЕРИОДАМ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ:

Начало работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора;

Окончание работ – в течение 70 (семидесяти) рабочих дней.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

Проектная документация передается Подрядчиком в Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области для централизованного хранения: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на цифровом носителе.

Ответственность за выполнение требований к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ несет Подрядчик, неукоснительно выполняя требования Трудового кодекса РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

1) Наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с правом выполнять работы, составляющие деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия. Требование установлено в силу п. 48 ч. 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; п. 2 Перечня работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

2) В соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование не распространяется на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (часть 3 ст. 55.8 ГрК РФ). Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Членство в СРО и совокупный размер обязательств Подрядчика по контрактам, которые заключены с использованием конкурентных способов, Подрядчик подтверждает предоставлением выписки из реестра членов СРО.

Срок действия выписки из реестра членов СРО составляет 1 (один) месяц с даты ее выдачи.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

| Номер приложения | Наименование приложения | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задание на проведение работ № 37 от 25.12.2025 | 6 |
| 2 | Техническое заключение №772/22-Ф45/9.2 от 07.03.2023 г. | 9 |
| 3 | Технический паспорт от 15.06.2007 г. | 14 |