«УТВЕРЖДАЮ»

Директор УФПС Иркутской области

______________ Р.Р. Полетаев

«____» ______________ 2026 г.

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу, монтажу и пуско-наладке почтообрабатывающего оборудования в ОСП/ОПС УФПС Иркутской области

Иркутск, 2026 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 2 | Заказчик | УФПС Иркутской области |
| 3 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 4 | Работа | Демонтаж, замена, монтаж и пуско-наладка конвейеров и люковых окон |
| 5 | УФПС | Управление Федеральной почтовой связи |
| 6 | ОСП | Обособленное структурное подразделение |
| 7 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 8 | УООП | Участок обмена обработки почты |
| 9 | КТУ | Конвейер телескопический универсальный |
| 10 | ООПУ | Окно обмена почты универсальное |
| 11 | Оборудование | Конвейеры и люковые окна |
| 12 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 13 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 14 | АОПП | Авиационное отделение перевозки почты |

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по демонтажу, монтажу и пуско-наладке почтообрабатывающего оборудования в ОСП/ОПС УФПС Иркутской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Цель и задачи выполнения работ:

Целью и задачами выполнения работ по демонтажу, монтажу и пуско-наладке почтообрабатывающего оборудования в ОСП/ОПС является демонтаж старого, выслужившего сроки оборудования, его утилизация, подготовка мест монтажа, перемещение нового оборудования со склада указанного в Приложении № 3, его монтаж и пуско-наладка для обеспечения безаварийной и бесперебойной работы почтообрабатывающего оборудования, повышение его надежности и увеличение срока службы, исключение случаев травматизма людей, а также причинение ущерба имуществу предприятия, сокращения сроков обработки почтовых отправлений.

3.2. Описание работ:

Оборудование предоставляет заказчик.

Работы включают в себя:

- демонтаж старого оборудования, в связи с его полным моральным и физическим износом,

- подготовка площадки для монтажа нового оборудования,

- монтаж,

- пуско-наладка установленного оборудования,

- полная утилизация демонтированного оборудования.

Место выполнения работ: Работы производятся на территории Заказчика по месту монтажа и пуско-наладки оборудования, согласно Приложения № 2 Технического задания.

Технические характеристики оборудования, подлежащего монтажу, указаны в перечне оборудования, планируемого к монтажу, в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Планируемый объем работ указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Все Работы должны выполняться в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями заводов-изготовителей монтируемого оборудования.

Стоимость работ включает в себя: стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, в том числе транспортных расходов, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по договору, НДС и другие установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора.

После проведения пуско-наладки оборудования производится сдача его эксплуатирующему персоналу почтамта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1.	Срок выполнения работ – 2 (два) месяца с момента подписания Договора. Работы должны проводиться без остановки действующего производства, с минимальным уровнем шума.

Складирование мусора, образующегося в следствии демонтажа и монтажа окон обмена почты универсальных, на Объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается.

Интенсивность и продолжительность рабочего дня Исполнителя согласовывает с Заказчиком.

4.2.	Оборудование передается Исполнителю в месте хранения указанному в Приложении № 3.

Погрузка в местах хранения, транспортировка до места монтажа и выгрузка оборудования осуществляется силами Исполнителя за его счёт. Прием оборудования требуется осуществить по согласованному за один рабочий день с представителями ОСП графику. Получение оборудования для выполнения работ должно выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:00 часов.

4.3.	Работы производятся на объектах Заказчика, перечень объектов указан в Приложении № 2.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

5.1.	Содержание работ и общие требования.

Конвейер ленточный телескопический:

5.1.1. Демонтаж старого оборудования:

- демонтаж старого оборудования,

- подготовка площадки для монтажа нового оборудования,

-демонтаж старой проводки при подготовке места монтажа нового оборудования.

5.1.2. Установка оборудования.

5.1.3. Пуско-наладочные (электромонтажные) работы

- электропитание поставляемых конвейеров осуществляется от трёхфазной электрической сети (380 В, 50 Гц). Шкаф управления конвейером устанавливается на расстоянии не более 3 метров от конвейера (расстояние ограничено длиной монтажных кабелей),

- выполнение пусконаладочных и регулировочных работ электроприводов выдвижения подвижной секции и движения транспортерной ленты,

- соединение запорного устройства переднего стола конвейера с устройством люкового окна и регулировка работы оборудования в полном составе с выполнением всех циклов работы при перемещении почтовых отправлений.

Окно обмена почты универсальное ООПУ:

5.1.4. Демонтаж старого оборудования.

5.1.5. При необходимости расширить оконные проемы.

5.1.6. Монтаж нового окна обмены почты, запенить щели между окном и проемом окна.

Прочие работы:

5.1.7. Доставка и разгрузка оборудования манипулятором (самопогрузчик)

- получение нового оборудования,

- транспортировка к месту монтажа,

- выгрузка нового оборудования,

- перемещение через люковое окно,

- установка стационарной секции нового конвейера с неснятыми узлами в помещении на место старого оборудования,

- для перемещения нового конвейера в помещение при необходимости произвести снятие узлов, не позволяющих этого.

5.1.8. Вывоз мусора с места проведения работ

- уборка и очистка места монтажа и установленного оборудования,

- вывоз мусора и отходов,

- утилизация старого оборудования.

5.2 Стоимость всех необходимых расходных материалов и запасных частей включена в стоимость работ.

5.3. Исполнитель самостоятельно за свой счет производит доставку оборудования со склада Заказчика, указанному в Приложении № 3, до места монтажа согласно п. 4.2 настоящего Технического задания.

5.4. Исполнитель производит монтаж и пуско-наладку оборудования, согласно техническим условиям, указанным в паспортах завода - изготовителя, закрепляет оборудование к напольному перекрытию, а люковые окна к стене с утеплением контура. Работы проводятся по обязательному перечню работ, в соответствии с документами заводов-изготовителей и Регламентом работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи (редакция № 2) от 27.03.2023г.

5.5. Монтажные и пуско-наладочные работы Оборудования производятся в помещениях объектов недвижимости Заказчика по адресам, указанным в п. 4.2 настоящего Технического задания.

5.6. Исполнитель за 2 (два) дня до начала выполнения работ по монтажу оборудования направляет представителю Заказчика уведомление о начале работ на объекте и список работников (с паспортными данными), которые будут задействованы на объекте.

5.7. При проведении работ Исполнитель осуществляет монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с Техническим паспортом оборудования, Руководством по эксплуатации и указаниями по монтажу завода-изготовителя, а также в соответствии с расположением оборудования и с учетом геометрии стен, потолков и полов.

5.8. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования до приемки работ Заказчиком.

5.9. При наличии претензий по монтажу/пуско-наладке Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней устраняет недостатки. В случае если Работы выполнены с существенными нарушениями, результаты работ не подлежат приемке.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ

Работы по монтажу и пуско-наладке должны осуществляться в соответствии с регламентирующими документами и стандартами РФ, в том числе.

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»;

- ГОСТ Р 27.013-2019 (МЭК 62308:2006) «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Методы оценки показателей безотказности»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

- ГОСТ 12.2.022-80 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288).

Исполнитель при выполнении работ должен:

- Назначить квалифицированных специалистов, ответственных за выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

- Организовать выполнение обязательств своим персоналом согласно требований настоящего Технического задания.

Назначить работников из числа производственного персонала Исполнителя, возложив на них ответственность за выполнение работ по монтажу конвейеров и люковых окон.

- Обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к выполнению работ.

- Руководствоваться требованиями нормативных документов, действующих в РФ, иметь в наличие нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила выполнения работ персоналом.

После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка помещений.

Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Исполнителем документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Исполнителя на объект не допускается.

До начала выполнения работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику:

- приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за выполнение работ по монтажу конвейеров и люковых окон;

-  список персонала, задействованного на объекте;

- список автотранспорта Исполнителя (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку необходимого инвентаря, инструмента и специализированного оборудования, необходимого выполнения работ по монтажу конвейеров и люковых окон, на объект.

6.2. Условия выполнения работ

Исполнитель за один рабочий день до начала выполнения работ направляет Заказчику уведомление о начале работ на объекте и список работников с паспортными данными, которые будут задействованы на объекте.

Работы должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов. Исполнителем должны быть соблюдены правила пропускного режима сотрудников, выполняющих работы на объекте.

Режим выполнения работ может быть скорректирован по требованию службы безопасности Заказчика.

Вывоз мусора, который образовался при замене и установке оборудования, производится в рабочие дни: с 09:00 до 16:00.

6.3. Требования к безопасности.

Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, технологии производства при выполнении работ, действующих на территории РФ, в том числе требования следующих документов:

- 	Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями";

-	Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

-	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.»;

-	ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2.007.6-75 «Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности»;

-	Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

6.4. Требования к конфиденциальности.

Конфиденциальной является информация об условиях, сроках и стоимости выполнения Работ.

Исполнитель не имеет права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по данному виду Работ от Заказчика информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия Заказчика.

Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Заказчика и Исполнителя как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ.

После полного окончания работ Исполнитель в течении 2 (двух) рабочих дней должен подать в адрес Заказчика уведомление об окончании Работ.

Заказчик обязан принять результат выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ и справки № АНФ 02/17 или отказаться от приемки результата выполненных Работ.

При отказе Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ из-за обнаруженных в результатах Работ недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.

Результат Работ считается принятым с момента подписания Заказчиком и Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Исполнитель должен передать Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материал.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Исполнитель обязан:

- обеспечить выполнение работ по монтажу конвейеров и люковых окон строго в установленные сроки;

- гарантировать качество выполнения работ по монтажу конвейеров и люковых окон в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения работ определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора;

- гарантировать Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов выполненных работ.

- гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение.

Гарантийный срок на выполненные работы: – 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель в рамках выполнения работ несет расходы на приобретение специализированного инструмента, оборудования, инвентаря и расходных материалов, а также транспортные расходы, и любые иные расходы, связанные с обеспечением выполнения работ, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

Персонал Исполнителя должен иметь подготовку и обладать необходимыми профессиональными навыками, технологиями и оборудованием для выполнения профильных работ любой сложности.

Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в монтируемом оборудовании.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень оборудования, планируемого к монтажу | 9-10 |
| 2 | Перечень объектов установки оборудования | 11 |
| 3. | Место хранения оборудования | 12 |
| 4. | Наименование оборудования подлежащего демонтажу | 13 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень оборудования, планируемого к монтажу.

| № п/п | Наименование | Модель | Характеристики | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвейер ленточный | КТУ2 2,5-1,5 | Конвейер ленточные телескопический; Механическое изменение угла наклона, град: 30; Количество выдвижных секций - 1; Длина с выдвинутой кареткой, мм: 4895; Длина с убранной кареткой, мм: 3370; Ширина конвейера, мм: 1020; Приемный стол: один на выдвижной секции, одни на стационарной; Ширина ленты, мм: 650; Привод ленты: зубчатая передача; Направление движения ленты: Реверсивное; Привод выдвижной секции: зубчато-реечная передача; Скорость движения ленты, м/с:0,6; Электропитание: 380 В, 3-х фазное; Выносной шкаф управления; Пульт управления закрепленный на конвейере; Звуковой сигнал начала выдвижения и задвижения; Максимальная нагрузка на один погонный метр, кг: 50; Порошковая окраска, цвет синий; Масса конвейера, кг: 536; Высота рабочей части конвейера, мм: 800; Длина приемного стола, мм: 400; Высота оградительного борта основной секции, мм; 50; Устройство механизма сопряжения с окном обмена почтой. | 4 |
| 2 | Конвейер ленточный телескопический | ТВС-5 | Ширина конвейера, мм Не более 1200 Длина конвейера с убранной кареткой, мм 7 300 – 7 500 Длина конвейера с выдвинутой кареткой, мм 11 800 – 11 900 Максимальный ход каретки, мм 4 400 – 4 500 Ширина каретки, мм 800 - 850 Погрузочная длина толкателя, мм 380 - 430 Длина столика, мм 400 - 450 Высота до рабочей поверхности столика, от уровня пола, мм 650 - 800 Ширина ленты, мм 650±10 Направление движения ленты реверсивное Скорость движения ленты, м/с 0,6* Скорость движения каретки, м/с 0,1* Высота от уровня пола до погрузочной поверхности толкателя, мм 650 - 800 Мощность электродвигателя привода ленты, кВт 2,2* Мощность электродвигателя привода каретки, кВт 0,37* Высота от уровня пола до ленты, в районе приводного барабана, мм 650 - 800 Масса конвейера, кг: 1 250 – 1 300 Привод ленты Зубчатая передача Привод каретки - Зубчато-реечная передача Устройство механизма сопряжения с окном - Пружинный толкатель | 1 |
| 3 | Окно обмена почты универсального | ООПУ | Окно обмена почты металлическое; Смотровые окна: 2 шт (по одному в каждой створке); Уплотнитель по контуру дверок; Утеплитель в створке окна; Толщина утеплителя, мм: 50; Ширина, мм: 1100; Высота, мм: 1300; Количество створок, шт: 2; Запорное устройство валики, шт.: 2; Створки автоматически открываются/закрыватся при выдвижении/задвижении секции телескопического конвейера; Запорное устройство окна совместимо с ответным запорным устройством на телескопическом конвейере | 4 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень объектов установки оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | АДРЕС объекта монтажа | Кол-во оборудо-вания, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвейер ленточный телескопический КТУ2 2,5-1,5 | Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП | 2 |
| 2 | Конвейер ленточный телескопический ТВС-5 | Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП | 1 |
| 3 | Конвейер ленточный телескопический КТУ2 2,5-1,5 | Иркутская обл., г. Братск, ул. Муханова, д. 12-а | 1 |
| 4 | Конвейер ленточный телескопический КТУ2 2,5-1,5 | г. Иркутск, ул. 2-я Летчиков, д. 29-а, Иркутский МСЦ АОПП | 1 |
| 5 | Окно обмена почты универсальное ООПУ | Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП | 2 |
| 6 | Окно обмена почты универсальное ООПУ | Иркутская обл., г. Братск, ул. Муханова, д. 12-а | 1 |
| 7 | Окно обмена почты универсальное ООПУ | г. Иркутск, ул. 2-я Летчиков, д. 29-а, Иркутский МСЦ АОПП | 1 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Место хранения оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | АДРЕС объекта монтажа | Кол-во оборудова-ния, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвейер ленточный телескопический КТУ2 2,5-1,5 | г. Иркутск, ул. Мельничная, д. 4 | 4 |
| 2 | Конвейер ленточный телескопический ТВС-5 | г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 3 | 1 |
| 3 | Окно обмена почты универсальное ООПУ | г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 3 | 4 |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Наименование оборудования подлежащего демонтажу

| № п/п | Наименование оборудования | АДРЕС объекта демонтажа | Кол-во оборудования, ед. | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортер ТЛУ-3 | Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП | 2 | ЗБ01900500001843 ЗБ01900500001844 |
| 2 | Транспортер ТВС-5-2 | Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП | 1 | 019005010000902 |
| 3 | Конвейер ленточный телескопический КТУ2 2,5-1,5 | Иркутская обл., г. Братск, ул. Муханова, д. 12-а | 1 | - |
| 4 | Транспортер ТВС 3,2 | г. Иркутск, ул. 2-я Летчиков, д. 29-а, Иркутский МСЦ АОПП | 1 | 8300011302048 |
| 5 | Типовое окно обмена почты ТООП-Р | Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП | 2 | - |
| 6 | Люковое окно | Иркутская обл., г. Братск, ул. Муханова, д. 12-а | 1 | - |
| 7 | Люковое окно | г. Иркутск, ул. 2-я Летчиков, д. 29-а, Иркутский МСЦ АОПП | 1 | - |