Технические требования на выполнение работ

- ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение работ по актуализации цен для выполнения работ «Модернизация КСБ  07/2023-СВН» АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1.	Общие сведения	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	16

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	16

Таблица 4. Требования к качеству работ	18

Требования к безопасности выполняемых работ	31

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4.	Приложения	56

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| --- | --- |
| АЛК | Административно-лабораторный корпус |
| ЮВК | Юго-восточный корпус |
| ЛБГИ | Лабораторная база гидравлических исследований |
| ТТ | Технические требования |
| СМР | Строительно-Монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ППР | План производства работ |
| ВНИИГ | АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» |
| КСБ | Комплексные системы безопасности |

#### Наименование закупаемой продукции

## Выполнение работ по актуализации цен для выполнения работ «Модернизация КСБ  07/2023-СВН» АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (Далее — Работы).

#### Цель выполнения работ

Выполнение работ по актуализации цен по указанных в локальных сметных расчетах ЛСР-05-01-01, ЛСР-09-01-01 по состоянию на 2026 год и корректировка рабочей документации «Модернизация КСБ  07/2023-СВН».

#### Существующее положение

# 1.4.1    Стоимость оборудования и работ в  локальных сметных расчетах ЛСР-05-01-01, ЛСР-09-01-01 не соответствуют рыночным ценам по состоянию на 2026 год.  Рабочая документация «Модернизация КСБ  07/2023-СВН» нуждается в корректировке в следствии устаревания запроектированного оборудования.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» | Место расположения: Российская Федерация, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, Литер А, Литер Б, | Под Литерой А понимается: здания и объекты находящиеся на территории земельного участка по договору аренды с КУГИ СПБ от 23.10.2006 г. № 04 - ЗД02361. Земельный участок по договору аренды с КУГИ СПБ от 23.10.2006 г. № 04-ЗД02363: Литер А, Литер И, Литер У, Литер Г, Литер Е, Литер Ф, Литер Е, Литер Р, Литер З, Литер О, Литер К, Материально - технический склад (Инвентарный № О02914). Под Литерой Б понимается: здания находящиеся на территории земельного участка по договору аренды с КУГИ СПБ от 23.10.2006 г. № 04-ЗД02362 |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику:

- Техническую и иную документацию, указанную в Технических требованиях.

# Требования к продукции

Закупка работ производится в соответствии с исполнительной документацией (Приложение № 1 к ТТ).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. | Перечень выполняемых работ в соответствии с документацией Модернизация КСБ 07/2023-СВН (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям в электронном виде), сводным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям в электронном виде), локальными сметными расчетами ЛСР-05-01-01 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям в электронном виде), ЛСР-09-01-01 (Приложение №4 к настоящим Техническим требованиям в электронном виде), (далее – РД). Добавить в ЛСР-05-01-01 демонтаж и монтаж облицовочных реек потолка коридоров левого и правого крыла Литеры Б и необходимых элементов подвесных потолков в местах нахождения лотков в коридорах Литеры А для прокладки линий связи СВН и СКУД. Добавить в ЛСР-05-01-01 Прокладка линии связи от сервера ВН до оптического кабеля в серверной пом. 402 Литеры Б и от серверной пом. 412 до сервера ВН пом. Литеры А и провести сварку оптоволокна. Выполнить пуско-наладочные работы и все необходимые настройки на удаленных АРМ в этих помещениях. | - Работы выполнять в соответствии с разделами РД. |

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проектные работы | Выполнить корректировку РД Модернизация КСБ 07/2023-СВН (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). |  |

### Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация КСБ | Работы выполняются Участником в сроки в соответствии с п. 1.5 договора. |  |

#### Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| - 1.1.1. | - Применять материалы, соответствующие требованиям Рабочей документации. В случае отсутствия на рынке материалов, указанных в РД, согласовать в письменном виде с Заказчиком аналоги необходимых материалов. - Подрядчику необходимо предоставить конкретные показатели используемых при выполнении работ материалов с обязательным указанием сметной расценки, в соответствии с которой материал будет применяться. - Все работы выполнять без перерыва функционирования действующих систем безопасности. - Обеспечивать безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, вывоз строительного и другого мусора. |  |  |
| - 1.1.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ПУЭ «Правил устройства электроустановок», издание седьмое; - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». |
| - 1.1.3. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил по пожарной безопасности |  | Обязательное выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий в соответствии с требованием: «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями на 21.05.2021 г.). |
| - 1.2. | Требования к организации работ |  |  |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. Для допуска работников подрядной организации на территорию заказчика подрядчик должен предоставить письмо на право допуска на территорию на право получать ключи от помещений, в которых будет проводится ремонт с перечислением номеров помещений и ФИО ответственного работника, на которого возложена обязанность на получение и сдачу ключей от указанных помещений. |
| - 1.2.2. | Требования к иностранным работникам Подрядчика |  | Работа иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирована нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании вышеизложенного вход на территорию Заказчика работникам Подрядчика, - иностранным гражданам может быть запрещён. В случае не допуска Заказчиком работников Подрядчика, - иностранных граждан, - для выполнения работ по договору не влечет перенос сроков выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнение работ. |
| - 1.2.3. | Для выполнения работ необходимо: |  | Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя работ Подрядчика при строгом соблюдении положений действующих нормативных документов. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и акта-допуска в соответствии с «Правилами по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н) и Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика (Приложение 5); - перед началом работ Подрядчик представляет список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, разряда; - перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель заказчика совместно с представителем Подрядчика составляют акт-допуск на производство работ на территории заказчика по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами; - по прибытии на место проведения работ персонал Подрядчика должен пройти вводный и первичный инструктаж по безопасности труда у Заказчика; - по завершению работ представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию (протоколы испытаний, акты скрытых работ и т.д.). При выполнении работ выполняется контроль за качеством проектных работ. Оформить приемо-сдаточную документацию по строительно-монтажным работам в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Исполнительная документация передается Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах в бумажном виде и в 1 (одном) экземпляре с подписями на электронном носителе (CD-диск) (в формате pdf ) и в формате исходного проектирования (dwg и т.д.). Работы считаются выполненными после приёмки результатов работ приёмочной комиссией заказчика с предоставлением оформленной исполнительной документации со стороны Подрядчика. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, ежедневную уборку места производства работ. Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ. Подрядчик представляет Заказчику, по его запросу, письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график выполнения работ и осуществляет сдачу выполненных работ представителю Заказчика, в соответствии с графиком. |
| - 1.3. | Требования к контролю качества работ и материалов - При проведении работ Подрядчик и Заказчик осуществляют контроль выполнения работ на соответствие требованиям Рабочей документации. |  |  |
| - 1.3.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала. |
| - 1.4. | Требования к безопасности работ и охране труда Обязательное выполнение подрядчиком необходимых мероприятий по охране труда в соответствии с требованием Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. |  |  |
| - 1.4.1. | - Требования к безопасности выполняемых работ |  | Подрядчик должен: - Обеспечивать безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, вывоз строительного и другого мусора. - Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды до сдачи объекта приемочной комиссии. - Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - Направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |
| 2.1.1. | Требования к результатам работ | По результатам выполнения работ должна быть скорректирована Рабочая документация «Модернизация КСБ 07/2023-СВН» для достижения стабильной работы запроектированного оборудования системы ВН, разрешение записываемого изображения должно соответствовать требованиям предъявляемым в правоохранительной деятельности. Срок хранения изображения устанавливается — не менее 30 календарных суток. Имеется возможность замены проектного оборудования на оборудование TRASSIR профессиональная система видеонаблюдения / ООО «ДССЛ». СКУД и СВН не должен использовать ресурсы локальной сети ВНИИГ. Цены в локальных сметных расчетах ЛСР-05-01-01, ЛСР-09-01-01 актуализированы по состоянию на 2026 год и подтверждены не менее 3-мя коммерческими предложениями по каждому основному оборудованию. Актуализирован сводный сметный расчет. |  |
| 2.1.2. | Требование к импортозамещению материалов | При выполнении Работ предусматривать применение материалов и изделий, включенных в реестр отечественной продукции https://reestr.digital.gov.ru. |  |
| 2.1.3. | Требование к установленному оборудованию | 1. В рабочей документации при сдаче Работ должно быть указано запроектированное оборудование с указанием реестрового номера зарегистрированного в Реестре отечественной продукции. 2. Внешний вид (цвет) видеокамер запроектированных на фасаде Литер А и Б не должен существенно отличаться от установленных, так как Литера А является объектом культурного наследия (отразить в РД). |  |
| 2.1.2. | Требования к ведению технического надзора | Технический надзор за проведением Работ осуществляется представителями заказчика. |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
|  | Приемка результата работ | Приемка результатов работ осуществляется комиссией Заказчика с участием представителей Подрядчика (по согласованию), состав которой утверждается приказом Заказчика. Работы считаются выполненными после приёмки объекта приёмочной комиссией с предоставлением оформленной исполнительной документации со стороны Подрядчика. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами Акта КС-2 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. |  |
|  | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  |
| 4.1. | Требования к субподрядным организациям | Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций не допускается. |  |

# 3. Приложения

Приложения к ТТ:

| Приложение 1 | Исполнительная документация «Модернизация КСБ» 07/2023-СВН |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Сводный сметный расчет |
| Приложение 3 | ЛСР-05-01-01 |
| Приложение 4 | ЛСР-09-01-01 |