Техническое задание

Испытания на механическую и сдвиговую прочность с показателями по морозостойкости материалов упорных призм, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию в грунтовых сооружениях МГУ

ОКПД2 71.12.39— НПК Выполнение работ по специальным исследованиям характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных. в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| МГУ | Майнский гидроузел |
| --- | --- |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| НИР | Научно-исследовательские работы |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТЗ | Техническое задание |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| СМГТС | Служба мониторинга гидротехнических сооружений |

#### Наименование закупаемой продукции

Испытания на механическую и сдвиговую прочность с показателями по морозостойкости материалов упорных призм, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию в грунтовых сооружениях МГУ

#### Цель выполнения работ

- Определение физико-механических характеристик грунтов с показателями по морозостойкости пород низовых упорных призм грунтовых плотин МГУ.

- Оценка современного состояния грунтов низовых упорных призм грунтовых плотин МГУ по результатам испытаний образцов материалов и определения их физико-механических свойств.

#### Существующее положение

В состав Майнского гидроузла входят:

Характеристики сооружений, входящих в комплекс обследуемого ГТС

Правобережная грунтовая плотина протяженностью 294 м расположена на правобережной пойме и первой надпойменной террасе и непосредственно примыкает к правобережному склону. Основанием плотины служат аллювиальные отложения мощностью 4.5÷10.5 м, подстилаемые сланцами. Упорные призмы отсыпаны из гравийно-галечниковых грунтов с переходными слоями из гравийно-песчаного грунта. Противофильтрационным элементом в теле плотины является ядро из суглинисто-супесчаного грунта с отметкой подошвы 310 м. Сопряжение ядра с коренными скальными породами выполнено в виде трехрядной инъекционной завесы из бентонитового глинопорошка и цемента. Ширина плотины по гребню 12 м, наибольшая высота плотины 26.0 м. Верховой откос закреплен монолитными железобетонными плитами толщиной 30 см, низовой откос - каменной наброской. По гребню плотины проходит автомобильная дорога с шириной проезжей части 7 м.

Русловая грунтовая плотина протяженностью 210 м является продолжением правобережной грунтовой плотины и имеет аналогичную конструкцию поперечного профиля. Сопряжение русловой плотины с водосбросной осуществляется с помощью сопрягающего устоя и примыкающих к нему верховой и низовой подпорных стенок. Для исключения контактной фильтрации сопрягающий устой имеет железобетонную шпору длиной 2.85 м, высотой 24.15 м. Основанием русловой плотины служат коренные породы (сланцы) в переуглублениях (отм. 295-305 м), покрытые слоем аллювия. В цокольной части, отсыпанной из гравийно-галечниковых грунтов и находящейся между подошвой ядра и основанием плотины, выполнена противофильтрационная завеса, аналогичная завесе правобережной плотины.

Левобережная грунтовая плотина протяженностью 126 м примыкает с одной стороны к левобережному склону долины, а с другой – к блоку монтажной площадки и левобережной верховой стенке. С низовой стороны на большей части длины плотина ограничена бетонной стенкой служебно-технологического комплекса (СТК). Конструкция поперечного профиля левобережной плотины аналогична конструкции правобережной плотины. Основанием плотины являются коренные скальные породы, в которых выполнена однорядная цементационная завеса, заглубленная под ядро до 5 м.

В соответствии с нормативными документами:

1. Приказ Ростехнадзора от 08.05.2024 г № 151 Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений» п.32.

2. СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНИП 33-01-2003 п. 6.20  (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2019 № 811/пр) и приказ Федеральной службы по экологическому‚ технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 08.05.2024 № 151 Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», п. 32 - «крупнообломочный материал упорных призм в зонах, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию, должен отвечать нормативным(проектным) показателям по морозостойкости».

3.  СТО 02.01.80-2012 п.5.4.3.18 где указывается, что крупнообломочный материал упорных призм грунтовых плотин, подвергающийся сезонному замораживанию и оттаиванию, должен отвечать нормативным (проектным) показателям по морозостойкости и через каждые 10-15 лет эксплуатации испытываться на механическую и сдвиговую прочность.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Плотина МГУ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», РФ, Республика Хакасия, рп. Майна, «Майнский гидроузел» | 802 |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора.

1. Заказчик предоставляет в порядке, предусмотренном Договором, следующую документацию:

1.1 Планы и разрезы по грунтовым плотинам МГУ.

1.2 Сведения о проектных характеристиках грунтов тела и основания плотин.

1.3 Данные о современных характеристиках грунтов, полученные по результатам исследований, проведенных в 2013-2021 гг.

2. Следующие виды ресурсов:

2.1 Электроэнергия.

2.2 Вода.

2.3 Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

2.4 Складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки / / складирования / хранения МТР, оборудования подрядчика.

Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала подрядчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | - Разработка Программы исследований и согласование её с Заказчиком. - Изучение проектной документации и результатов ранее проведенных исследований современных характеристик грунтов на грунтовых плотинах МГУ; - Выполнение работ на низовом откосе русловой и правобережной грунтовых плотин МГУ (Приложение 1): отбор проб и определение плотности сложения грунтов призм в естественном состоянии (метод замещения объёма), отбор проб грунтов в количестве необходимом для выполнения лабораторных испытаний, упаковка грунтов и транспортировка их в стационарную лабораторию. Замещение изъятого для исследований грунта низовой призмы плотины аналогичным по составу грунтом. - Лабораторные исследования; - Обработка результатов полевых и лабораторных исследований; - Выпуск технического отчёта по результатам исследований, расчёт основных физико-механических характеристик и характеристик по морозостойкости проб грунта плотин . |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

Работы выполняются в один этап.

Сроки выполнения работ:

Начало: с даты, следующей за датой заключения Договора; окончание: 30.03.2027.

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Изучение проектной документации и результатов ранее проведенных исследований современных характеристик грунтов на грунтовых плотинах МГУ. - Составление программы исследований и утверждение у Заказчика. | С даты, следующей за датой заключения договора | 24.08.2026 |
|  | Полевые работы: - отбор проб и определение плотности сложения грунтов призм в естественном состоянии (метод замещения объёма); - отбор проб грунтов в количестве необходимом для выполнения лабораторных испытаний, упаковку грунтов и транспортировку их в стационарную лабораторию. | 25.08.2026 | 09.10.2026 |
|  | Лабораторные исследования | 12.10.2026 | 13.11.2026 |
|  | Обработка результатов полевых и лабораторных исследований | 16.11.2026 | 21.12.2026 |
|  | Подготовка технического отчёта по результатам исследований, расчёт основных физико-механических характеристик и характеристик по морозостойкости проб грунта плотин и сравнение их с проектными значениями | 21.12.2026 | 01.02.2027 |
|  | Рассмотрение и согласование отчета с Заказчиком | 01.02.2027 | 30.03.2027 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: Испытания на механическую и сдвиговую прочность с показателями по морозостойкости материалов упорных призм, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию в грунтовых сооружениях МГУ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Содержание Работ | Работы выполняются в один этап: - Ознакомление с проектной документацией, проектными показателями физико-механических характеристик грунтов и показателей. Разработка и утверждение программы работ с указанием мест отбора проб. - Полевые работы: На русловой и правобережной плотинах в районе пьезометрических створов №№2,4,5,6,7,8 (Приложение 1) проводится отбор проб в количестве 12 шт. общим объёмом около 5 м3, а также нужно определить плотность сложения грунтов призм в естественном состоянии (метод замещения объёма). Определение объёмного веса в естественном залегании. Провести отбор проб грунтов в количестве необходимом для выполнения лабораторных испытаний. Замещение изъятого для исследований грунта низовой призмы плотины аналогичным грунтом по составу. Упаковка грунтов и транспортировка их в стационарную лабораторию. - Лабораторные исследования: Испытания крупнообломочных грунтов в приборе трёхосного сжатия. Обработка и грохочение валовых проб валунно-галечных и гравийно-галечных отложений (отборка валунов, квартование, сокращение, грохочение, рассев пробы и взвешивание по фракциям, составление гранулометрического описания по фракциям). Определение гранулометрического состава грунтов ситовым методом. Определение общей весовой влажности грунтов. Определение влажности заполнителя грунтов. Определение показателей морозостойкости грунтов. Подготовка отчета с прочностными и физическими-механическими характеристиками грунтов, в том числе с показателями морозостойкости крупнообломочного материала, уложенных в упорные призмы грунтовых плотин МГУ и выводами об современном состоянии по сравнению с данными в проекте. |
|  | Область исследований | Низовая призма русловой и правобережной грунтовых плотин МГУ. На русловой плотине 6 точек отбора грунта в пьезометрических створах №№2,4,5. На правобережной плотине 6 точек отбора проб в пьезометрических створах №№ 6,7,8 (Приложение 1) |
|  | Требования к конфиденциальности | Соблюдать меры конфиденциальности в соответствии с Договором и законодательством РФ в области защиты информации ограниченного и для служебного пользования по отношению к исходным данным предоставляемым Заказчиком, а также данным полученным в результате выполнения Работы. |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |
| 1.3.1 | Квалификация | До начала выполнения работ по договору Исполнитель должен представить список персонала, который будет привлечен для выполнения работ на территории Филиала (Приложение 3), с указанием ФИО, должности, образования и групп по электробезопасности. В состав лиц, привлекаемых для выполнения Работ обязательно должны входить: - ведущий специалист (ведущий научный сотрудник) по направлению - руководитель работ; - сотрудники (ИТР), имеющие соответствующую квалификацию в области исследований грунтовых гидротехнических сооружений. - специалисты, привлекаемые для проведения обследования на объекте должны быть обеспечены СИЗ, соответствующими характеру выполняемой работы, а также быть годными по состоянию здоровья (Приложене 4,5,6). |
| 1.3.2 | Опыт | Приложение 7 к ТТ |
| 1.3.3 | Требования к аттестации | Приложение 3, 7 к ТТ |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
| 2.1.1 | Отчет о выполнении | По итогам проведенной НИР составляется Технический отчет о результатах выполненной Работы, включающий: - Результаты полевых и лабораторных испытаний физических характеристик и прочности грунтов, уложенных в упорные призмы русловой и правобережной грунтовых плотин МГУ. - Сравнительный анализ с проектными значениями прочности и морозостойкости. |
| 2.1.2 | Иные условия выполнения работ | - Исходными данными для выполнения работ является проектная документация по грунтовым плотинам МГУ и физико-механические характеристики грунтов плотин, отчетная документация по проведенным исследованиям грунтовых плотин Майнского гидроузла в период эксплуатации, предоставляемая по запросу Исполнителя после заключения Договора при условии соблюдения им требований законодательства в области получения, защиты и обработки информации, в порядке, предусмотренном условиями Договора. - Работы считаются выполненными после выполнения требований, указанных в п. 2 настоящего Технического задания и подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных Работ. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
| 2.2.1 | Порядок приемки отчета. | Технический отчет предоставляется Заказчику: - на предварительное согласование не позднее, чем за 30 календарных дней до даты окончания срока выполнения Работ; - для утверждения Заказчиком после согласования сторонами – не позднее указанного в настоящих Технических требованиях срока выполнения Работ. Технический отчет предоставляется в двух экземплярах с подписями на бумажном носителе (оригиналы), в 1 экземпляре на электронном (магнитном или оптическом носителе, или USB-флеш-накопителе) в сканированном виде с подписями в формате *.PDF и *.DOC. Допустимо часть таблиц представить в формате *.XLS. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
| 2.3.1 | Подготовка Технического отчета по результатам выполнения Работ. | Результаты исследований должны быть отражены в Техническом отчете, выполненном по форме, указанной в ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с указанием в приложении единого коэффициента снижения K (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).

# 3.2. Коэффициент снижения служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки в соответствии с Приложением №2 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки услуг, предложенные в заявке Победителем).

# 3.3. 	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

# 4.1 Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

# 4.2 Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.2., не допускается.

# 4.3 В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

Приложения

Приложение №1 «Схема размещения контрольно-измерительной аппаратуры и отбора проб для исследовательских работ»;

Приложение №2 «Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию» (Далее в ТТ стр.16);

Приложение №3 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества»;

Приложение №4 «Требования к организации безопасного выполнения работ на объектах Филиала»;

Приложение №5 «Перечень основных мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ на объектах филиала»;

Приложение №6 «Кардинальные правила безопасности труда».

Приложение №7 «Специальные и квалификационные требования к участнику»

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение №2 –

Требования к оформлению и

составлению документации

по ценоборазованию

# Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР/НИОКР).

- Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость НИР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.

- Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей

- графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2);

- графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

- Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

- Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

- В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

- Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов.

- Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).

- Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение №1

к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на НИР/НИОКР.

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОКР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН)

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3П.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена в Приложении 4.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР по статьям затрат следующие не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА от _______________________________(Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами____ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)________________ (ФИО)

м.п

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образцы оформления сметной документации на НИР/НИОКР

Образец 2П

Приложение №_____ к договору, дополнительному соглашению №____от _______ СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. СМЕТА № на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР) Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР/НИОКР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование подрядной организации_________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил:_________/должность, организация/____________/подпись/____________/расшифровка подписи/ Проверил:_____________/должность, организация/____________ /подпись/____________/расшифровка подписи/

Образец 3п

Приложение №_____ к договору, дополнительному соглашению №____от _______ СОГЛАСОВАНО: _________________ (Подрядчик) _________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: ________________(Заказчик) _________________Ф.И.О. СМЕТА № на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР) Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР/НИОКР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации__________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:__________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по расчету)____________ Всего (руб.) ______________________________________________________ _________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:_______/должность, организация/________________/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:__________/должность, организация/____________________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образец

Приложение №_____

к договору, дополнительному соглашению №____от _______

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИР/НИОКР___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Приложение № 3.1

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образец сводной сметы в накопительной форме

Приложение №_____

к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИР/НИОКР___________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сметы основного договора |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Итого по сметам основного договора |  |  |
| Исключено ДС №1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | Итого исключено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
| Включено ДС №1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
|  | ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС: |  |  |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Приложение № 4

к пояснительной записке по заполнению формы 3п

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № пп. | Пункт назначения (туда / обратно) |  | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.

*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.