            Информируем Вас о том, что ПАО «Ростелеком» проводит анализ рынка на выполнение работ по монтажу оборудования МСОН Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Убинского района).
            Планируется заключить договор на выполнение работ по монтажу оборудования МСОН Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Убинского района).
            Просим вас предоставить бюджетное технико-коммерческое предложение, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к запросу).

Технико-коммерческое предложение требуется заполнить в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 1 к запросу).

Анкета претендента предоставляется в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 2 к запросу).

Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

Аванс в размере 20% в течение 20 к.д. с даты заключения договора

Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцати) к.д. путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

В случае, если договор будет заключен с субъектом малого (среднего) предпринимательства: Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) р.д. дней путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Обеспечение исполнения Договора (банковская гарантия или денежное обеспечение) – в размере аванса.
Место выполнения работ: Убинский МО, Новосибирской области.

Срок выполнения работ: с момента заключения Договора до 01.12.2026 г. Работы могут быть завершены досрочно.

Срок гарантии на выполненные работы - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных Работ.
В случае вашей заинтересованности просим направить предложения в срок по 10.08.2026 18:00 МСК на электронную почту  e.anufrieva@volga.rt.ru
или на электронную торговую площадку АО «Российский аукционный дом», находящейся по адресу https://lot-online.ru/
В теме письма указать: «RFI на выполнение работ по монтажу оборудования МСОН Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Убинского района)».
Настоящее сообщение не является извещением о закупке. По итогам проведенного запроса информации ПАО «Ростелеком» не несет обязательств по заключению договора ни с одной из Компаний, направивших ответ.
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