Технические требования

к работам по монтажу комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Список сокращений

| АД | Автомобильная дорога |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак |
| КФВФ | Комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| ПО | Программное обеспечение |
| СТО | Стандарты организации |
| ТС | Транспортное средство |
| ТУ | Технические условия |
| ЦАФАПОДД | Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
| Инфраструктурное обеспечение КФВФ | Инфраструктурное обеспечение КФВФ включает в себя дополнительное оборудование на обеспечение функционирования комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (автономные источники питания, резервные источники питания, счётчики учёта электроэнергии и т.п.) |

1. Предмет закупки и состав работ.

Предметом закупки является комплекс работ по монтажу и пусконаладке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Астраханской области. Состав работ:

- обследование рубежей установки КФВФ,

- монтажные работы,

- подключение электропитания

- организация передачи данных,

- пусконаладочные работы,

- разработка документации,

- проведение приемочных испытаний.

2. Требования к работам.

# 2.1 Количество монтируемых КФВФ - 130 шт. Количество монтируемых КФВФ по функциональным типам, в соответствии с п. 4 настоящих технических требований:

# – КФВФ тип 1 (Скорость 4 полосы, стационарный) – 5 шт.;

# – КФВФ тип 2 (Скорость 2 полосы, стационарный) – 68 шт.;

# – КФВФ тип 3 (Перекрёсток, стационарный) – 23 шт.;

# – КФВФ тип 4 (ЖД переезд, стационарный) – 5 шт.;

# – КФВФ тип 5 (Пешеходный переход, стационарный) – 4 шт.;

# – КФВФ тип 6 (Скорость передвижной) – 15 шт.;

# – КФВФ тип 7 (Парковка стационарный) – 5 шт.;

# – КФВФ тип 8 (Парковка мобильный) – 5 шт.2.3.

# 2.3. Монтаж КФВФ осуществляется в соответствии с Заявками в два этапа:

# 1 этап: с момента заключения Договора по 31.12.2026:

# – КФВФ тип 1 (Скорость 4 полосы, стационарный) – 5 шт.;

# – КФВФ тип 2 (Скорость 2 полосы, стационарный) – 68 шт.;

# – КФВФ тип 5 (Пешеходный переход, стационарный) – 4 шт.;

# – КФВФ тип 6 (Скорость передвижной) – 15 шт.;

# 2 этап: с 11.01.2027 по 30.09.2027.

# – КФВФ тип 3 (Перекрёсток, стационарный) – 23 шт.;

# – КФВФ тип 4 (ЖД переезд, стационарный) – 5 шт.;

# – КФВФ тип 7 (Парковка стационарный) – 5 шт.;

2.2. Установка комплексов производится в соответствии с этапами. Адресный план установки КФВФ 1 этапа приведен в Приложении №1. Адресный план на существующие опоры улично-дорожной сети на территории Астраханской области (мачты освещения, опоры контактной сети, иные конструкции, пригодные для размещения КФВФ), в соответствии с требованиями настоящих ТТ, законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации и Астраханской области. Адресный план установки КФВФ этапа 2 согласовывается в рамках формируемых Заказов в соответствии с требованиями настоящих ТТ.

2.3. При смене дислокации рубежей по требованию Заказчика, изменении адресов мест концентрации ДТП, утраты участком дороги, на котором расположен КФВФ, статуса аварийного, по соглашению сторон, возможно внесение изменений в Адресный план размещения КФВФ на территории Астраханской области, который является Приложением №1 к настоящим ТТ.

2.4 Перед началом работ Исполнитель разрабатывает график выполнения работ и согласовывает его с Заказчиком. В графике должна быть указана вся последовательность работ (обследование, монтажные работы, пусконаладочные работы и т.д.) и сроки их выполнения.

2.5. Получение разрешения на монтаж КФВФ на существующие опоры улично-дорожной сети на территории Астраханской области (мачты освещения, опоры контактной сети, иные конструкций, пригодные для размещения КФВФ) у их балансодержателей производится Исполнителем самостоятельно за свой счет.

2.6. При отсутствии в местах установки КФВФ существующих опор улично-дорожной сети (мачт освещения, опор контактной сети, иных конструкций, пригодных для размещения КФВФ), опоры для установки КФВФ устанавливаются Исполнителем самостоятельно за свой счет.

# 2.7 Исполнитель обеспечивает своими силами и за свой счет наличие механических конструкций и крепежных изделий, опор, материалов и оборудования для организации связи, линий электропитания - в количестве, необходимом для установки КФВФ и подключения их к действующей системе автоматического контроля и фиксации нарушений правил дорожного движения.

# 2.8. Выдача КФВФ Исполнителю для осуществления монтажа осуществляется со склада Заказчика. Адрес склада Заказчика: г. Астрахань, ул. Медиков, д. 6Б. Транспортировку от склада заказчика Исполнитель осуществляет своими силами.

2.9. Исполнитель обеспечивает подключение КФВФ к каналам связи, с техническими характеристиками, обеспечивающими реализацию рабочих функций и параметров, указанных в пунктах 3, 5 настоящих технических требований, с целью передачи информации с каждого КФВФ на сервера УМВД РФ Астраханской области. Подключение (организация) канала связи производится Исполнителем самостоятельно за свой счет. Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит интеграцию с СПО «Паутина».

2.10. Граница зоны ответственности по организации связи определяется оконечным оборудованием оператора связи перед физическим стыком с коммутатором государственного заказчика, расположенным в центре обработки данных по адресу г. Астрахань, ул. Кирова, 5.

2.11. Организованные каналы связи должны обеспечивать целостность и полноту передаваемых данных от КФВФ до оборудования СПО «Паутина». При необходимости организации каналов связи (сетевой связанности) государственный заказчик и оператор связи (по заданию Исполнителя) производят настройку своего оборудования.

2.12. Скорость передачи данных канала связи (пропускная способность) между КФВФ и серверным оборудованием должна соответствовать указанным в руководстве по эксплуатации конкретной модели КФВФ, но не менее чем 5 Мбит/сек (в пределах городских округов (местные дороги) и отсутствии необходимости капитальных вложений при создании технической возможности оператором связи).

2.13. Организация электропитания КФВФ, в том числе получения технических условий и осуществление технологического присоединения к электросетям, производится Исполнителем самостоятельно за свой счет. Исполнитель осуществляет подключение КФВФ к сетям электроснабжения в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016. «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».

2.14. Установка и применение КФВФ производится с соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

2.15. В местах установки КФВФ Исполнителем должны быть установлены дорожные знаки 6.22 «Фото-видеофиксация» в соответствии с ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения», в соответствии с разработанными схемами организации дорожного движения Исполнителем, согласованными с владельцем автомобильной дороги и территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в субъекте РФ, по территории которого проходит дорога, и утвержденными органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого проходит дорога.

2.16. Исполнитель за свой счет с привлечением уполномоченных организаций производит опиловку деревьев в местах установки КФВФ.

2.17. Исполнитель осуществляет настройку КФВФ в рамках своих полномочий.

2.18. Установка КФВФ и их конструктивных элементов должна осуществляться с соблюдением всех действующих в Российской Федерации норм и правил, в том числе правил техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности. Установка КФВФ должна соответствовать ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения». КФВФ должны быть безопасны при применении в целях, установленных эксплуатационной документацией.

Ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам или их имуществу при установке и эксплуатации КФВФ несет Исполнитель, если не докажет, что вред и ущерб причинен не по его вине. После выполнения установки и пусконаладочных работ Поставщик в присутствии представителя Заказчика, обязан продемонстрировать (провести испытание) работоспособность КФВФ, включая выгрузку материалов в СПО «Паутина». После проведения демонстрации (испытания) работоспособности КФВФ Сторонами, в случае отсутствия претензий, подписываются акт установки и акт пусконаладочных работ (в свободной форме), подготовленные Поставщиком.

2.19 Функционирование установленных КФВФ должно осуществляться с учетом общестроительных норм, правил пожарной безопасности, требований по технике безопасности и правил устройства электроустановок.

2.20. Исполнитель устанавливает КФВФ собственными силами на основании полученных от Заказчика решений о размещении (применении) на автомобильной дороге и улично-дорожной сети стационарных и передвижных средств фиксации.

2.21. Исполнитель должен иметь технику прикрытия, обеспечивающую безопасное выполнение работ.

2.22. Все бригады должны быть одеты в сигнальные жилеты со светоотражающими элементами, укомплектованы комплектом дорожных знаков согласно схеме производства работ, автомобили должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета согласно п. 3.4. Правил дорожного движения Российской Федерации.

2.23. Временные технические средства организации дорожного движения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 32757-2014, ГОСТ 32758-2014, ГОСТ Р 58350-2019.

2.24. Связь, включая настройку каналов связи, между комплексами ФВФ и серверным оборудованием сегмента специального программного обеспечения, установленного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в Астраханской области организуется Исполнителем.

2.25. Гарантийный срок на выполненные работы по установке и пусконаладке составляет 18 (восемнадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Если в период гарантийного срока на выполненные работы по установке и пуско-наладке обнаружатся недостатки, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

3. Рабочие параметры КФВФ.

По результатам монтажа и пусконаладочных работ должна быть обеспечена эксплуатация КФВФ с их рабочими параметрами в соответствии с характеристиками заводов изготовителей. Для КФВФ должна быть обеспечена возможность бесперебойной работы КФВФ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглогодично, обеспечена реализацию функций КФВФ.

4. Порядок сдачи работ.

4.1. Исполнитель осуществляет сдачу работ в соответствии с графиком работ в соответствии с Заказами.

4.2. Исполнитель проводит тестирование работоспособности КФВФ и обеспечивает согласование с Заказчиком образцов фото-видеоматериала, формируемых КФВФ.

4.3. КФВФ должны быть размещены в соответствии с требованиями и по адресам, указанным в Приложении № 1 к настоящим ТТ, и функционировать в рабочих параметрах, указанных в п. 5 настоящих ТТ, обеспечивая реализацию рабочих функций, указанных в п. 3 настоящих ТТ.

4.4. Исполнитель разрабатывает программу и методику испытании в соответствии с которой Исполнитель демонстрирует работоспособность КФВФ, полнофункциональную интеграцию с ГИБДД УМВД РФ Астраханской области, МВД РФ и готовность КФВФ к эксплуатации в целом.

4.5. Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о завершении выполнении работ и о готовности к проведению приемки не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до даты завершения срока выполнения работ.

4.6. После получения Заказчиком от Исполнителя уведомления о готовности, Заказчик осуществляет приемку КФВФ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ путем проверки объема и качества исполнения обязательств требованиям, изложенным в Договоре и приложениях к нему, и в случае отсутствия замечаний и выявленных несоответствий подписывает Акт выполненных Работ. Если Заказчиком будет установлено несоответствие результатов исполнения обязательств условиям Договора, Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта выполненных Работ. Исполнитель в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа обязан устранить выявленные несоответствия и направить Заказчику уведомление об их устранении.

4.7. После подписания Акта выполненных Работ Заказчик не лишается права требовать устранения недостатков, не выявленных при приемке работ.

4.8. Исполнитель самостоятельно за свой счет устраняет неисправности, возникшие по причине некачественного выполнения работ по монтажу и пусконаладке оборудования, а также неисправности, связанные с работой прикладного программного обеспечения.

4.9. В случае выявления Исполнителем недостатков, дефектов в КФВФ, после установки КФВФ на место его дислокации, до приёмки работ Заказчиком, возникшие по причинам не связанных с выполнением работ по монтажу и пусконаладке, Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика, в срок, не позднее следующего рабочего дня после обнаружения недостатка. После получения уведомления Заказчик назначает дату проведения осмотра недостатков, дефектов КФВФ. Заказчик обеспечивает присутствие своего представителя и представителя поставщика КФВФ при осмотре недостатков, дефектов КФВФ. При осмотре КФВФ Исполнитель обеспечивает присутствие своего представителя, обеспечивает доступ к установленному КФВФ, обеспечивает наличие необходимых средств для доступа к КФВФ (автогидроподъёмник, лестница и т.д.). В случае подтверждения недостатков, дефектов в КФВФ не связанных с выполнением работ по монтажу и пусконаладке, Исполнитель своими силами и за свой счёт, осуществляет демонтаж и транспортировку КФВФ на склад Заказчика – г. Астрахань, ул. Медиков, д. 6Б. Монтаж и пусконаладку КФВФ после гарантийного ремонта, своими силами и за свой счёт, осуществляет Исполнитель.

6.10. При приёмке работ Исполнитель передает Заказчику оригиналы схем установки КФВФ на участке АД в бумажном и электронном виде.

6.11. При передаче КФВФ уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя подписывается Акт ввода в эксплуатацию.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 2 (двух) лет с даты подписания документов о приёмке.

7.2. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Исполнителем и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

7.3. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков, дефектов в смонтированных КФВФ, после размещения КФВФ на места их дислокаций, Исполнитель обязан направить своего представителя для проведения осмотра недостатков, дефектов, проверки работоспособности КФВФ на месте дислокации КФВФ. В случае подтверждения недостатков, дефектов, связанных с монтажом и пусконаладочными работами проводится процедура согласно п.7.2. настоящий ТТ.

7.4. Поставщик несет все расходы, производимые им в процессе исполнения обязательств по данному Договору, в том числе расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с Техническими требованиями, расходы по погрузке, разгрузке КФВФ, расходы на перевозку, стоимость сопутствующих работ, в том числе подготовительных, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

# 8. Информационное взаимодействие при исполнении Договора.

Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса от Заказчика предоставить любые имеющиеся у Исполнителя документы и информацию, касающиеся конструктивных элементов, в том числе документы о подключении к электрическим сетям и каналам связи, аренде опор улично-дорожной сети, иные разрешительные и согласовывающие документы.

9. Приложения:

Приложение 1. Адресный план монтажа КФВФ на территории Астраханской области.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Адресный план

монтажа КФВФ на территории Астраханской области

| №пп | Адрес |
| --- | --- |
|  | А/Д «Астрахань-Зеленга», км. 35+210 |
|  | А/Д «Астрахань-Марфино», км. 35+602 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Волгоград-Астрахань» км. 304+700 (Астраханская область, Харабалинский р-н, въезд в город Харабали) |
|  | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала км 34-км35 (Астраханская область, Икрянинский р-н, с. Красные Баррикады) |
|  | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала км 38-км39 (Астраханская область, Икрянинский р-н, с. Бахтемир) |
|  | Автомобильная дорога регионального значения Астраханской области «Астрахань-Ильинка-Красные Баррикады» км 17+400, Астраханская область, Икрянинский район, п. Ильинка |
|  | Автомобильная дорога регионального значения Астраханской области «Волгоград – Астрахань», км. 445+265 |
|  | Автомобильная дорога регионального значения Астраханской области Астрахань – Зеленга, км 14+330 слева |
|  | Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, перекресток ул. Магистральная - ул. Николаевское шоссе |
|  | Астраханская область, с. Икряное, дорога федерального значения Р-215 «Астрахань-Кочубей-Махачкала» км. 51+000 |
|  | Астрахань, Медиков, 6Б, Склад |
|  | г. Астрахань, автомобильный мост через р. Волга (46.36659, 48.02918) |
|  | г. Астрахань, железнодорожный переезд 1529 км. ПК6 перегона Астрахань-1 – Астрахань-2, в створе улиц Красноармейская/28 Армии (ул. Татищева) |
|  | г. Астрахань, мост через р. Волга, в районе поста ДПС «Новый мост» |
|  | г. Астрахань, на перекрестке ул. Автозаправочная/Энергетическая |
|  | г. Астрахань, пер. Грановский, д. 57 |
|  | г. Астрахань, перекресток ул. Боевая– ул. Николая Островского |
|  | г. Астрахань, перекресток ул. Савушкина – ул. Академика Королева – ул. Чугунова |
|  | г. Астрахань, пересечение ул. Кубанская – Моздокская |
|  | г. Астрахань, пр. Аэропортовский д. 42 |
|  | г. Астрахань, Старый мост через р. Волга напротив д. 12/3Б по ул. Бехтерева |
|  | г. Астрахань, Старый мост ч-з р. Волга, городская сторона |
|  | г. Астрахань, ул. 3-я Рыбацкая, 5 |
|  | г. Астрахань, ул. 5-я Керченская д. 31 |
|  | г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова д.269 «А» |
|  | г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70 лит А |
|  | г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 153а |
|  | г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 44 |
|  | г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.267 «А» |
|  | г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 24 (направление радара в сторону ул. Академика Королева) |
|  | г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47 (напротив отеля «Виктория Палас») |
|  | г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 53м |
|  | г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 28 (напротив кафе «Шашлыкоff ») |
|  | г. Астрахань, ул. Бакинская, 129 (156) |
|  | г. Астрахань, ул. Боевая, 83в |
|  | г. Астрахань, ул. Боевая, д. 36 (направление радара в сторону ул. Ахшарумова) |
|  | г. Астрахань, ул. Боевая, д.134 к |
|  | г. Астрахань, ул. Звездная, 7 |
|  | г. Астрахань, ул. Комсомольская, д 85 |
|  | г. Астрахань, ул. Космонавтов, д.5Б |
|  | г. Астрахань, ул. Краматорская, д. 204 |
|  | г. Астрахань, ул. Красная набережная, 207 |
|  | г. Астрахань, ул. Кубанская, 17 к2 |
|  | г. Астрахань, ул. Кубанская, д.70 «У» |
|  | г. Астрахань, ул. М.Горького, д. 32 (напротив «Астраханского областного суда») |
|  | г. Астрахань, ул. Моздокская, напротив дома 38 |
|  | г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 154 (напротив СЗК «Звездный») |
|  | г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, д.16 |
|  | г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 143 (138) |
|  | г. Астрахань, ул. Победы, д.31 |
|  | г. Астрахань, ул. Рыбинская, 7Б |
|  | г. Астрахань, ул. С. Перовской, 32 |
|  | г. Астрахань, ул. Савушкина, 6с |
|  | г. Астрахань, ул. Чкалова, 80 стр. 1 |
|  | г. Астрахань, ул. Яблочкова, 28 |
|  | г. Астрахань, ул. Яблочкова, д.31 |
|  | А/Д "Волгоград - Астрахань", км.125+700 |
|  | г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого 4 |
|  | ФАД Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала», км. 1+100 |
|  | ФАД Р-22 "Каспий", Астраханская область, Наримановский р-н, с. Волжское, ул. Заводская, 1Б |
|  | ФАД Р-22 "Каспий", Наримановский р-н, с. Волжское, ул. Заводская, 1Б |