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Договор № ___
на Выполнение работ по замене оконных блоков по адресу: г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 33-41 для нужд УФПС Калининградской области
____ _________ 2026 г. 							                                                    г.  Калининград

АО «Почта России» (далее – Покупатель) УФПС Калининградской области, в лице директора УФПС Калининградской области Авдошиной Ирины Анатольевны, действующей на основании машиночитаемой доверенности № c0fc6f4c-1741-4b67-8bc2-437a1bef667b от 24.11.2025 года, с одной стороны, и ___________________________ (далее – Поставщик), в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. [bookmark: _Ref86261832]Индивидуальные условия Договора
	№ п./п.
	Наименование
	Содержание

	1.0.
	Заказчик
	Управление федеральной почтовой связи Калининградской области 

236700, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 22 

Под Заказчиком понимаются УФПС Калининградской области.
Особенности оформления счетов-фактур:
При выставлении Подрядчик указывает в строке «Покупатель» - АО «Почта России», Грузополучатель – Калининградской области - АО «Почта России», ИНН 7724490000 АО «Почта России», КПП 390643001 – Калининградской области

	0. [bookmark: _Ref51087651][bookmark: _Ref529546995]
	Оказываемые услуги (далее – Услуги)
	Выполнение работ по замене оконных блоков по адресу: г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 33-41 для нужд УФПС Калининградской области. Перечень и объем Услуг, требования к Услугам, порядок их оказания указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) (далее – Техническое задание).

	0. 
	Срок оказания Услуг
	Срок выполнения работ в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору)

	0. 
	Отчетный период
	Отчетным периодом оказания услуг является - месяц

	0. [bookmark: _Ref51087388][bookmark: _Ref529546834]
	Цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:
Вариант 1 (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности превысила 60 млн. руб.) – 
Общая цена Договора составляет не более [указать общую цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Цена за единицу Работ указана в Приложении № 4 к Договору.
В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Подрядчиком, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора.
(Указывается, если требуется конкретизация затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением Договора).
Во избежание сомнений общая цена Договора (цена за единицу Работ) в соответствии с пунктом 3.3 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно [перечислить затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора].
Вариант 2 (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности не превысила 60 млн. руб.) – 
Общая цена Договора составляет не более [указать общую цену Договора], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового кодекса Российской Федерации. 
Цена за единицу Работ указана в Приложении № 4 к Договору.
В случае, если при исполнении Договора Подрядчик становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае сумма НДС не увеличивает общую цену Договора.
(Указывается, если требуется конкретизация затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением Договора).
Во избежание сомнений общая цена Договора (цена за единицу Работ) в соответствии с пунктом 3.3 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно [перечислить затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора].

	0. [bookmark: _Ref49774158]
	Место оказания Услуг
	Место оказания Услуг указано в Приложении № 1 к Договору.

	0. [bookmark: _Ref529546881]
	Срок уведомления о готовности к сдаче оказанных Услуг
	Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг не позднее, чем за пять (пять) рабочих дней до даты сдачи оказанных Услуг.

	0. [bookmark: _Ref529546893]
	Срок направления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных Услуг
	Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг по форме Приложения № 3 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки оказанных Услуг).

	0. [bookmark: _Ref51088036][bookmark: _Ref529546902]
	Отчетные документы, предоставляемые Исполнителем
	- Акт сдачи-приема оказанных Услуг (Приложение № 3 к Договору);
- Счет-фактура (в случае если Исполнитель является плательщиком НДС в соответствии со сроками и порядком, установленными действующим законодательством Российской Федерации);
- Счет на оплату (Счет выставляется Исполнителем на основании подписанных Сторонами Актов сдачи - приема оказанных услуг (Приложение № 3 к Договору);
- Акт о выявленных недостатках (при необходимости)

	0. [bookmark: _Ref529546930]
	Срок осуществления Заказчиком приемки оказанных Услуг
	Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, указанных в пункте 4.2 Договора. 

	0. [bookmark: _Ref529547003]
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок составляет 12 месяцев и исчисляется с момента подписания последнего Акта сдачи-приема оказанных Услуг.
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

	0. [bookmark: _Ref529546841]
	Срок направления Исполнителем счета на оплату Услуг
	Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Сводного Акта сдачи-приема

	0. [bookmark: _Ref529546849]
	Срок оплаты Заказчиком Услуг
	Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приема оказанных Услуг.

	0. [bookmark: _Ref529547012]
	Ответственность Исполнителя
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	
	
	12. 
	Нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Исполнителем обязательства. Размер пени составляет 0,1% от стоимости обязательства, исполнение которого просрочено за каждый день просрочки.

	
	
	12. 
	Нарушение Исполнителем сроков устранения недостатков в оказанных Услугах, выявленных Заказчиком
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков в оказанных Услугах, выявленных Заказчиком. Размер пени составляет 0,1% от цены Договора, указанной в пункте 1.4 Договора. Общий размер пени не может превышать 30% от цены Договора, указанной в пункте 1.4 Договора.

	
	
	12. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.8, 5.1.9 Договора
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.8, 5.1.9 Договора. Размер штрафа составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей

	
	
	12. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 5% от стоимости Договора.

	0. [bookmark: _Ref529547023]
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты оказанных и принятых Услуг
	Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательств по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 30% от суммы задолженности.

	0. [bookmark: _Ref529547035]
	Обеспечение исполнения Договора
	Обеспечение исполнения обязательств по Договору Исполнителем не предоставляется.

	0. [bookmark: _Ref529547140]
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Исполнителя
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Исполнителем не предоставляется.

	0. [bookmark: _Ref529547068]
	Подсудность
	При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	0. [bookmark: _Ref529547081]
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2026г.


2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в срок, установленный в пункте 1.4 Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. На Товар (в случае необходимости их наличия в соответствии с законодательством Российской Федерации) имеются все необходимые разрешительные документы.
2.3. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Общая цена Договора указана в пункте 1.3 Договора. Цена единицы поставляемого Товара указана в п. 1.3 Договора.
3.2. Поставщик направляет Покупателю счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11Договора. 
3.3. Оплата Товара производится Покупателем в срок, указанный в пункте 1.12 Договора.
3.4. [bookmark: _Ref530001599]Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Покупателя по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 12.3 Договора, сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, с указанными в Договоре реквизитами, несет Поставщик. 
3.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.6. Поставщик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Покупателю счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. При неисполнении Поставщиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Покупатель вправе взыскать с Поставщика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.
3.7. Отсрочка оплаты Товаров не является предоставлением Покупателю коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Покупателя по оплате Товаров законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
4. [bookmark: _Ref530000777]Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
4.1. Поставщик доставляет Товар Покупателю по адресу, указанному в пункте 1.5 Договора, в сроки, определенные в пункте 1.4 Договора.
4.2. Поставщик осуществляет доставку способом, указанным в пункте 1.7 Договора. 
4.3. Поставщик в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора, извещает Покупателя об ожидаемой дате и времени поставки Товара в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Покупателя в соответствии с контактными данными Покупателя, указанными в разделе 14 Договора. 
4.4. Покупатель должен в порядке, установленном пунктом 12.3 Договора, подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
4.5. Погрузо-разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. 
4.6. Поставка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД (в 2-х экземплярах, если иное не предусмотрено законодательством РФ или Договором), документов об оценке соответствия, обязательных для данного вида Товара и иных документов, указанных в пункте 1.2 Договора.
4.7. [bookmark: _Ref383619010]Покупатель осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, установленным в Договоре и приложениях к нему, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, установленных в пункте 1.2 Договора.
4.8. Приемка Товара осуществляется Покупателем в срок, установленный пунктом 1.8 Договора. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара. 
4.9. Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приемки товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
4.10. По результатам приемки Покупатель принимает одно из следующих решений:
(i) Товар поставлен надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Покупатель не имеет замечаний к поставленному Товару. В этом случае Товар подлежит приемке;
(ii) Товар поставлен с нарушением условий Договора о количестве, комплектности, качестве, безопасности и иных требований к Товару, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т. д.), препятствующих его приемке. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков, составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 и направляет его Поставщику, а также инициирует применение штрафных санкций, установленных Договором, к Поставщику;
(iii) Товар соответствует условиям Договора, но поставлен с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае Товар подлежит приемке с одновременным применением к Поставщику штрафных санкций, предусмотренных Договором; 
(iv) Товар не поставлен Поставщиком или поставлен с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Покупателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Товар не подлежит приемке Покупателем. Покупатель направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД;
(v) Поставщик не предоставил вместе с Товаром полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пунктах 1.2 и 4.6 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Товар считается непоставленным. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения допущенных нарушений, а также инициирует применение штрафных санкций, установленных Договором, к Поставщику.
4.11. После устранения Поставщиком недостатков приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
4.12. Если Товар соответствует условиям Договора, Сторонами не позднее
пяти рабочих дней со дня окончания приемки подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4.13. Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям Договора, а также принят Покупателем по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД без замечаний. Стороны соглашаются, что датой поставки считается дата подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.
4.14. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
4.15. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 или УПД без замечаний.
4.16. В случае подтверждения несоответствия качества Товара условиям настоящего Договора и при наличии у Сторон разногласий о дальнейшей судьбе Товара, Поставщик обязан распорядиться Товаром по своему усмотрению в течение пяти календарных дней с момента выставления Покупателем претензии, при этом все издержки и убытки, понесенные Покупателем, возмещаются Поставщиком. При невыполнении Поставщиком настоящего пункта Покупатель имеет право по истечении вышеуказанного срока реализовать Товар, принятый на ответственное хранение, с отнесением всех расходов, включая расходы по его реализации, и убытков, понесенных Покупателем, на Поставщика.
4.17. В случае досрочной поставки Товара по Договору Покупатель вправе принять поставленный Товар в соответствии с настоящим разделом Договора.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором;
5.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным Договором, законодательством Российской Федерации и иными обязательными для применения документами;
5.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.1.4. предоставлять Покупателю по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Покупателю достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
5.1.5. в течение двух рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Покупателем в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Покупателя;
5.1.6. известить Покупателя о дате и времени доставки Товара в соответствии с пунктами 4.3 Договора;
5.1.7. обеспечить явку своего представителя при приемке Товара. Поставщик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Покупателем правил приемки Товара;
5.1.8. незамедлительно предоставлять Покупателю информацию о смене режима налогообложения или об освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Покупатель понесет из-за отсутствия или несвоевременного представления информации о смене режима налогообложения, Поставщик обязан компенсировать в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя;
5.1.9. не передавать оригиналы или копии документов, полученных
от Покупателя по Договору, третьим лицам без предварительного получения письменного согласия Покупателя. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Покупателя и работников Покупателя, Поставщика и работников Поставщика;
5.1.10. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Покупателя, полученной в ходе исполнения Договора, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Покупателя независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Покупателем без ограничения сроков действия данной обязанности;
5.1.11. в случае если к Покупателю будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Поставщика, то Поставщик обязуется выступить на стороне Покупателя во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Покупателю любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Покупателю указанных требований;
5.1.12. отражать по сделкам в рамках данного Договора корректные данные в книге продаж и представлять в налоговые органы налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды;
5.1.13. для подтверждения кода вида продовольственных товаров, и (или) кода вида товаров для детей, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза), утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908, облагаемых НДС по ставке 10 %, предоставить Покупателю Декларацию о соответствии (или Сертификат соответствия);
5.1.14. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. требовать от Покупателя произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
5.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Покупателем Товара;
5.2.3. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;
5.2.4. привлекать к выполнению Договора соисполнителей при условии направления в адрес Покупателя соответствующего письменного уведомления;
5.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.
5.3. Покупатель обязуется:
5.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
5.3.2. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Поставщика, ставшей известной Покупателю в ходе исполнения Договора;
5.3.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.4. Покупатель вправе:
5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором;
5.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков Товара в соответствии с условиями Договора;
5.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора;
5.4.4. осуществлять права, предоставленные Покупателю статьями 475, 519, 520 Гражданского кодекса Российской Федерации (при этом положения раздела 4 Договора о порядке приемки и предъявления претензий Поставщику не лишают Покупателя возможности предъявлять к Поставщику требования в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации);
5.4.5. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;
5.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;
5.4.7. не возвращать Поставщику многооборотную тару или упаковку, стоимость которой включена в цену Товара, и в которой Товар поставляется, а Поставщик не вправе требовать от Покупателя возврата многооборотной тары;
5.4.8. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия поставленных Товаров требованиям, установленным Договором;
5.4.9. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
6. [bookmark: _Ref530000784]Качество Товара и гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.
6.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Товара потребностям Покупателя, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Товары, а также требованиям документов, прямо указанных в разделе 1 Договора.
6.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, указан в пункте 1.10 Договора и исчисляется с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. 
6.4. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в срок, указанный в пункте 1.9 Договора.
В случае замены или ремонта какой-либо части Товара на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в пункте 1.10 Договора. 
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.13, 1.14 Договора).
7.2. Покупатель имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.
7.3. Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Покупателю убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
7.4. Для Поставщика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав. Перечисленные обстоятельства не являются для Покупателя обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Рассмотрение и разрешение споров
8.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
8.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Сторон Договора, отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
8.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.
8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.15 Договора.
9. Срок действия и порядок изменения Договора 
9.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.16 Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору.
9.2. При исполнении Договора изменение существенных условий Договора (в том числе цены Договора или единицы Товара (работы, услуги), количества Товара, объемов работ (услуг), обязательств Сторон и сроков их исполнения, условий поставки и оплаты, гарантийных условий, ответственности Сторон) по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается. 
9.3. Все изменения несущественных условий Договора действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
10. Расторжение Договора
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
10.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Поставщиком Договора, в том числе в случае:
10.2.1. если Поставщиком осуществлена поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки Товара, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;
10.2.2. нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 11.1–11.2 Договора действий и (или) неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
10.3. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Покупателем Договора, в том числе в случае:
10.3.1. существенного или неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 раза на срок, превышающий 30 рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора.
10.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:
10.4.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;
10.4.2. указание на предмет Договора;
10.4.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 
10.5. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
10.6. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.
10.7. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.8. В случае когда направленное Поставщику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Покупателю с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 14 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата получения Покупателем такого уведомления.
10.9. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Поставщика.
11. Комплаенс-оговорка
11.1. [bookmark: _Ref530001458] Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 3 к Договору.
11.2. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 5%  от  общей цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.
12. Прочие положения
12.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение двух рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом;в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.5 Договора). 
12.3. [bookmark: _ref_23030049]Стороны определили следующий порядок обмена документами или юридически значимыми сообщениями:
(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения и дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;
(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;
(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.
Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 14 Договора.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
12.4. Поставщик в порядке статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан возместить Покупателю в полном размере имущественные потери, которые Покупатель понес или неизбежно понесет, в следующих, не связанных с нарушением Поставщиком условий Договора, случаях: 
12.4.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Покупателя после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Покупателю по взаимоотношениям Поставщика и Покупателя, в том числе в следующих случаях: 
(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Поставщиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;
(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и (или) счетах-фактурах, подписанных представителями Поставщика;
(iv) представители Поставщика или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и (или) исполнении настоящего Договора;
(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Поставщика, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Поставщика. 
В настоящем подпункте под имущественными потерями понимается вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Поставщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего требования c приложенным решением налогового органа; и
12.4.2. в иных случаях предъявления Покупателю органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Покупателю каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Поставщика или с его юридическим статусом. В настоящем подпункте под имущественными потерями понимаются расходы Покупателя, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств, включая уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Поставщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего требования.
12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора:
12.5.1. Сторона, получившая в рамках настоящего Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
12.5.2. сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения настоящего Договора;
12.5.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
12.6. Уступка прав Поставщика допускается только с согласия Покупателя. Если согласие Покупателя не получено, это следует считать запретом на уступку прав по Договору.
12.7. Настоящий Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и (или) правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением настоящего Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие/ одобрение третьих лиц, которое в силу закона и (или) учредительных документов любого из Сторон может быть необходимо для заключения настоящего Договора. Лица, подписывающие настоящий Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
12.8. В случае если между положениями Договора и технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.


13. Приложения
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Спецификация.
Приложение № 2. Техническое задание.
Приложение № 3. Комплаенс-оговорка.
14. [bookmark: _Ref529993239]Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ПОСТАВЩИК: 
	ПОКУПАТЕЛЬ: АО «ПОЧТА РОССИИ»

	Юридический адрес и почтовый адрес: 
ИНН 
КПП 
ОГРН: 
ОКАТО: 
ОКОПФ: 
ОКПО: 
ОКТМО: 
р/с 
в 
к/с 
БИК: 

Эл. Адрес: 
Тел: 






Директор

_________________/______________/
Подписано с применением ЭЦП 
	Юридический адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А
Плательщик УФПС Калининградской области
Местонахождение: 236700, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 22
ИНН 7724490000 КПП 390643001
ОГРН 1197746000000
ОКПО 41600226 ОКАТО 40262000000
ОКТМО 40303000000 ОКОПФ 30002
р/с 40502810277000000027
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге,
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
Эл. Адрес: F.Loos@russianpost.ru
office-R39@russianpost.ru
Тел: +7 (4012) 673-400 доб 2046



Директор УФПС Калининградской области

_______________________/ И.А. Авдошина /
Подписано с применением ЭЦП










Приложение № 1 к Договору 
________________________
от _______________ 20__ г.
№ _____________________
Спецификация
	
	№ п/п
	Необходимые работы для устранения
	Объем
	Цена за единицу без НДС (руб.)
	Стоимость всего
 без НДС (руб.)
	Сумма НДС __% 
(руб.)
	Стоимость всего с НДС (руб.)



	
	Необходимо:
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтаж остекления гаража 700*2200
	14
	
	
	
	

	2.
	Демонтаж остекления гаража 3000*600
	3
	
	
	
	

	3.
	Изготовление глухого оконного блока 700*2200 (с доставкой на объект)
	14
	
	
	
	

	4.
	Изготовление глухого оконного блока 3000*600 (с доставкой на объект)
	3
	
	
	
	

	5.
	Монтаж остекления гаража 700*2200 (с учетом заделки внутренних и внешних швов, монтажа металлического водоотлива с внешней стороны
	14
	
	
	
	

	6.
	Монтаж остекления гаража 3000*600 (с учетом заделки внутренних и внешних швов, монтажа металлического водоотлива с внешней стороны
	3
	
	
	
	

	7.
	Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ
	
	
	
	
	


Итого Общая стоимость ____ в т.ч. НДС

Руководитель отдела,
Отдел капитального строительства и эксплуатации               _____________Новоселов А.С.


Ведущий инженер-энергетик,
Группа эксплуатации
Отдел капитального строительства и эксплуатации          _______________Лоос Ф.А.


	ПОСТАВЩИК:  


__________________/___________ /
подписано с применением ЭЦП
	ПОКУПАТЕЛЬ: 
Директор УФПС Калининградской области 

____________________/  И.А.Авдошина /
подписано с применением ЭЦП
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Приложение № 2 к Договору 
________________________
от _______________ 20__ г.
№ _____________________
Техническое задание

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Термин/Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	[bookmark: _GoBack]Акционерное общество «Почта России» 
АО «Почта России»

	2
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком

	3
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	4
	Работы
	Строительно-монтажные работы 

	5
	ИРД
	Исходная рабочая документация

	6
	ЛНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	Локальные нормативные акты Заказчика

	7
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	8
	ТЗ
	Настоящее Техническое задание

	9
	СП (СНиП)
	Свод правил (Строительные нормы и правила)



2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по замене оконных блоков по адресу: г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 33-41 для нужд УФПС Калининградской области.

 				3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1   Сведения о СМР при ремонте объектов:
Техническое задание составлено на основании Дефектной ведомости. Сбор дополнительных исходных данных для выполнения СМР на Объекте Подрядчик проводит самостоятельно (при необходимости).
3.2 Сведения о выполняемых работах:
замена и установка оконных заполнений с целью обеспечения комфортных температурных условий на объектах УФПС Калининградской области в сезон низкого температурного режима (осенне-зимний период); в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1 к ТЗ)
3.3 Место выполнения работ: 
г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 33-41;

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ
4.1 Технические требования при выполнении работ
4.1.1. Общие требования
Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», сметной документацией. 
Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ Подрядчик должен использовать существующие транспортные подъезды к объекту.
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
Регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления, складировав в тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено. 
Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории объекта на полигон для утилизации. 
Возвратные материалы, пригодные для дальнейшего использования, передаются заказчику по акту, а непригодные возвратные материалы сдаются в пункты вторсырья с компенсацией от полученного дохода.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, включая слаботочные системы, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения работ.
По окончании работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику собственными силами и за счет собственных средств.
Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.    
При организации и проведении Работ Подрядчиком должны соблюдаться требования следующих нормативных правовых актов и документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
· Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
· СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"
· СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
· СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
· СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям»;
· СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии: Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85;
· СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
· СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
· ГОСТ 34378-2018 "Конструкции ограждающие светопрозрачные.
· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»
· ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».
· ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия» Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства»
· ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 23166¬99 «Блоки оконные. Общие технические условия»
· прочие строительные нормы и правила (СНиП), утвержденные действующим законодательством РФ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ
Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с Дефектной ведомостью и Техническим заданием. 
Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, соответствующими строительным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, иным нормативным документам и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия, декларацией о соответствии), техническим паспортом (актом технической годности) в случае установления соответствующих требований в соответствии с действующим законодательством РФ. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования. Все изменения применяемых материалов производятся по письменному согласованию с Заказчиком и не должны повлечь за собой ухудшение технических, качественных, эксплуатационных характеристик выполняемых работ
При выполнении работ предпочтение должно отдаваться изделиям, материалам и оборудованию отечественных производителей, при сопоставимых характеристиках, позволяющих улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Проектная и рабочая документация не разрабатывается.

6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства РФ в области экологии, в частности:
- Закон РФ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»
- ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Все виды отходов производства и потребления, при необходимости временного хранения, размещать на территории Объекта в специально отведенных местах.
На строительной площадке предусмотреть место для размещения мусорного контейнера, предназначенного для сбора и дальнейшего вывоза мусора на полигон ТБО.
Подрядчику на территории площадки не допускать сжигания отходов и принять меры по недопустимости их самовозгорания. После наполнения контейнера, отходы вывозить специализированным автотранспортом для последующего захоронения. Факт передачи ТБО фиксировать документально.

7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Начало работ: в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора.
Окончание работ: в течении 45 (сорока пять) календарных дней с даты заключения договора.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ.
Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, графиком выполнения работ, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами Российской Федерации, обеспечить проведение:
- входного контроля поступающих материалов, оборудования, конструкций и изделий;
-	текущего контроля технологических процессов при производстве работ;
- 	приемочного контроля выполнения работ.
Контроль качества должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному договору.
  Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ.
Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет: 
- привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. До начала выполнения работ, необходимо предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества; 
Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае подрядная организация выступает в роли генерального подрядчика. При этом генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора.  

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Комплекс строительно-монтажных работ должен проводиться с учетом функционирования действующего предприятия (Объекта). Режим действующего предприятия учесть при организации ремонтного производства и выполнения производственных процессов. Обеспечить безопасность в местах производства работ; Изменения в графике и последовательности проведения работ должны проводиться с учетом работы действующего предприятия по предварительному согласованию с Заказчиком.
11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подрядчик при проведении работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами, мероприятия по охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земельного участка. Опасные для движения зоны следует огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток. Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.
Работники, выполняющие работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. 
13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
Приемка работ осуществляется Приемочной комиссией Заказчика с участием представителей Подрядчика.
[bookmark: _Hlk47516357]В целях приемки работ Подрядчик направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику (заверенные подписью и печатью Подрядчика) следующие отчетные документы: 
· Акт сдачи-приемки выполненных работ;
· Счет на выполненные работы;
· Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
· Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);
· Акты освидетельствования скрытых Работ;
· Общий журнал работ, оформленный в соответствии с руководящим документом РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». В общий журнал работ вносятся регулярные сведения о производстве работ с начала и до их завершения в соответствии с указанием о ведении общего журнала работ. Журнал ведётся производителем работ, осуществляющим строительное производство. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплён печатью Подрядчика; 
Приемка выполненных Работ осуществляется Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их завершения и получения Акта приемки выполненных работ и отчетных документов.
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от регламентов, технических условий, технического задания, а также непредставления комплекта исполнительной документации.
  Работа считается выполненной после принятия Объекта приемочной комиссией и подписания Акта сдачи приемки работ, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ.
Фотоотчет о ходе проведения работ в количестве 4-6 фотографий предоставляется Подрядчиком каждые 2 (два) дня на согласованные электронные адреса.
Перед началом работ за 1 (один) рабочий день до выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 8-10 штук на согласованные электронные адреса.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
 Отчетные документы предоставляются на бумажном носителе в количестве 3 (трех) экземпляров, заверенные печатью и подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, а также сканированные документы в электронном виде. Акты приемки выполненных дополнительно предоставляются в электронном редактируемом виде.
  Для оперативного реагирования и общения Сторон договором предусмотрены и закреплены адреса электронных почт Сторон.
	При производстве работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные в локальных нормативных актах АО «Почта России» (Заказчик передает Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора).
15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТРУКТАЖУ ПЕРСОНАЛА 
Ремонтные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования», и СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство».
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности, возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться наличием необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецодежде и специальной обуви. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.
Перед допуском к работам, руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте.
Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.
Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать:
- инструкции по технологии производства строительно-монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;
- правила оказания первой медицинской помощи.
Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Примечание

	1
	Дефектная ведомость 
	





Составил:  Ведущий инженер          _______________________Лоос Ф.А.

Проверил: Заместитель директора _______________________Камбиев И.А.

	ПОДРЯДЧИК:



__________________/ /
подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

_____________________/А.Л. Вакуленко /
подписано с применением ЭЦП






Приложение № 1 к ТЗ
Дефектная ведомость на:
Выполнение работ по замене оконных блоков по адресу: г. Калининград, ул. Железнодорожная, дом 33-41 для нужд УФПС Калининградской области

	№ п/п
	Обнаруженные дефекты и повреждения
	Необходимые работы для устранения
	Объем
	Сроки устранения.

	
	Частичное отсутствие оконных заполнений, трещины, отсутствие водоотлива, дефекты рам.
	Необходимо:
	
	

	1.
	
	Демонтаж остекления гаража 700*2200
	14
	До 30.09.2026

	2.
	
	Демонтаж остекления гаража 3000*600
	3
	До 30.09.2026

	3.
	
	Изготовление глухого оконного блока 700*2200 (с доставкой на объект)
	14
	До 30.09.2026

	4.
	
	Изготовление глухого оконного блока 3000*600 (с доставкой на объект)
	3
	До 30.09.2026

	5.
	
	Монтаж остекления гаража 700*2200 (с учетом заделки внутренних и внешних швов, монтажа металлического водоотлива с внешней стороны
	14
	До 30.09.2026

	6.
	
	Монтаж остекления гаража 3000*600 (с учетом заделки внутренних и внешних швов, монтажа металлического водоотлива с внешней стороны
	3
	До 30.09.2026

	7.
	
	Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ
	
	До 30.09.2026


	

	ПОДРЯДЧИК:



__________________/ /
подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС Калининградской области


_____________________/И.А. Авдошина /
подписано с применением ЭЦП



Приложение № 3 к Договору 
________________________
от _______________ 20__ г.
№ _____________________

Комплаенс-оговорка

1.	Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 
1.1.	Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;
1.2.	Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1.3.	Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 
1.3.1.	Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 
а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);
б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.
1.3.2.	Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.
1.3.3.	Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 
· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;
· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 
Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 
Уведомление поставщика осуществляется посредством направления уведомления на авторизованную электронную почту указанную в п 14 Договора.
В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.
Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.
2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.
Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.
3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.
Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.
4.	В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:
- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;
- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.
Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».
Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.


	ПОСТАВЩИК:  



__________________/___________ /
подписано с применением ЭЦП
	ПОКУПАТЕЛЬ: 
Директор УФПС Калининградской области 


_____________________/  И.А. Авдошина /
подписано с применением ЭЦП




