| «ПОДГОТОВИЛ» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Технический куратор договора |  | Инициатор договора |
| Ведущий специалист отдела комплексного обслуживания |  | Начальник управления обслуживания объектов |
| ______________/Стрелец В.А. |  | ______________/ Решетникова А.А. |
| « » августа 2026 года |  | « » августа 2026 года |

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью фасадов зданий по адресам: 
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ул. Октябрьская, д. 8»

Лот №

- Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора	3

2. Требования к продукции	4

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	11

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	11

Приложение № 1	12

# 1. Общие сведения

## 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «СК РусГидро» |
| Объекты | Офисные здание ПАО «ДЭК», расположенные по адресам: Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ул. Октябрьская, д. 8. |
| СТО | Стандарт обслуживания зданий и территорий Группы РусГидро, утверждённый приказом ПАО «РусГидро» от 07.10.2022 № 750 |
| ЕТКС | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. |

## 1.2. Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью фасадов зданий по адресам: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ул. Октябрьская, д. 8

## 1.3. Цель оказания услуг

Целью оказание услуг является своевременная очистка фасадов зданий ПАО «ДЭК» от загрязнений окружающей среды.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Офисное здание ПАО «ДЭК» | Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, д.8 | Часть фасада, площадью 700 кв. м. | Объект Заказчика является зданием с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. |
| 2 | Офисное здание ПАО «ДЭК» | Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 | Часть фасада, площадью 2500 кв. м. |  |

## 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Услуги оказываются высококвалифицированным персоналом с необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы, а также допусками, аттестациями и регулярными повышением квалификации в соответствии с требованиями следующих документов:

- Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

- Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

1.5 Квалификационные требования к персоналу Исполнителя

1.5.1 Исполнитель для проведения работ обязуется направить на объект для проведения работ персонал в количественном составе, необходимом для выполнения работ в объеме, указанном в настоящих технических требованиях. До проведения работ Исполнитель назначает лиц, ответственных за выполнение работ, с правом  подписи в акте-допуске и правами выдачи нарядов- допусков на выполняемые  работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика на объекте (руководитель работ, производитель работ)

1.5.2 Услуги должны оказываться промышленными альпинистами с необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы, а также допусками, аттестациями и регулярным повышением квалификации в соответствии с требованиями следующих документов:

- Приказом Минтруда России от 16.11.2020

№ 782н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

- Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

1.5.3. Сотрудники Исполнителя должны быть обеспечены спецодеждой единого образца и обязаны иметь аккуратный внешний вид.

1.5.4 При оказании услуг с привлечением промышленных альпинистов обязательное условие - наличие удостоверения промышленного альпиниста, группа по безопасности работ на высоте не ниже II. Личная книжка учета работ на высоте в соответствии с Приложением № 4 Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Группа по электробезопасности не ниже II.

# 2. Требования к продукции

## 2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью фасадов зданий по адресам: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ул. Октябрьская, д. 8 включая: |  |  |  |  |
|  | Мытье части фасада по адресу г. Владивосток, ул. Октябрьская, д.8 | кв.м. | 700,00 | 1 |
|  | Мытье части фасада по адресу г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 | кв.м. | 2500,00 | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью фасадов зданий по адресам: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ул. Октябрьская, д. 8 | С даты подписания Договора | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора |

## 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью фасадов зданий по адресам: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ул. Октябрьская, д. 8

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие технические условия для оказания услуг | Осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги» | Согласие с требованием | - | - |
| 1.1.2. | Обеспечение соблюдения техники безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала. | В соответствии со статьёй 214 Трудового Кодекса РФ, ЕТКС работ и рабочих профессий. Исполнитель обязан использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала. Обязательно наличие у сотрудников Исполнителя действующего удостоверения на выполнение работ на высоте. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг | Услуги должны оказываться промышленными альпинистами с необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы, а также допусками, аттестациями и регулярным повышением квалификации. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | 1. Помывка светопрозрачных конструкций фасада включает в себя очистку от загрязнений всех наружных стеклянных поверхностей, мытье отливов. В процессе мойки использовать только специальное профессиональное оборудование, разработанное для мытья окон, которое исключает возможные механические повреждения оконного переплета и остекления. 2. При помывке светопрозрачных конструкций не должен быть поврежден фасад здания, светопрозрачные конструкции после мытья должны быть без разводов и грязи. Моющие средства должны быть полностью смыты. 3. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку и вывоз отходов по окончании оказания услуг. 4. Исполнитель обеспечивает текущий контроль оказываемых услуг, включающий в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 5. Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Объекта, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя. Требования по оказанию услуг, требования по организации оказания услуг: 1. Подготовку рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Исполнителя. Персонал Исполнителя самостоятельно подготавливает рабочие места: устанавливает и проверяет лестницы/автовышки/страховочные системы, ограждает зону работ, чтобы исключить падение людей или предметов. Исполнитель до начала оказания услуг проверяет исправность оборудования (моечных установок/шлангов/средств защиты, используемых при оказании услуг) и готовит необходимые для оказания услуг материалы и моющие средства. Перед началом оказания услуг Исполнитель проводит инструктаж по охране труда своих работников., обеспечивает нужными средствами защиты (страховочные привязи, каски, перчатки, спецодежда и т.д.). 2. Исполнитель обеспечивает подготовку рабочей площадки, монтаж ограждения и т.д. 3. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала. 4. Основные федеральные законы, НТД определяющие требования к оказываемым услугам: 4.1. Федеральный закон № 7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; 4.2. Федеральный закон № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; 4.3. Федеральный закон № 96 от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; 4.4. Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 4.5. Водный кодекс Российской федерации от 03.06.2006 № 74; 4.6. Федеральный закон № 99 от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности». 4.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01. 2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21». 5. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты в местах оказания услуг (на рабочих местах). 6. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации. Перечень этапов и видов услуг подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. Требования к материально-техническому оснащению: Наличие у Исполнителя материально-технических ресурсов (материалы, механизмы, приспособления, специальный инструмент и т.д.), используемых при оказании услуг и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании. Моющие средства, оборудование и инвентарь, санитарно-гигиенические материалы, используемые в процессе оказания услуг, должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и иметь соответствующие сертификаты. Моющие и чистящие средства приобретаются за счет Исполнителя. Требования к соблюдению природоохранного законодательства: При оказании услуг Исполнитель должен: -Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при оказании услуг на территории Заказчика; - Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов. - Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории. - Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 Федерального закона от 10.1.2002 № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 17, 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха»; - Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - СанПин 2.1.3684-21; Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям: - ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги». |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. Услуги считаются оказанными после приёмки услуг комиссией Заказчика, с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. После окончания оказания услуг Исполнитель обязан произвести уборку мест крепления страховочных строп и иных площадей, задействованных в процессе оказания услуг. |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить безопасность собственного персонала, жизни, здоровья потребителей услуг и сохранность их имущества, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Химические средства (очищающие, чистящие, моющие, дезинфицирующие и т.п.), используемые при оказании услуг, должны иметь паспорт безопасности, оформленный в установленном в РФ порядке. Химические средства и материалы, входящие в перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, должны иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии, а подлежащие государственной регистрации - свидетельства о регистрации. |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По окончании оказания Услуг Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах УПД |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н) - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н) - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н) |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В случае повреждения имущества Заказчика в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения за самостоятельно и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней. |  | Согласие с требованием | - | - - |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Услуги оказываются в рабочие дни. Устранять замечания в установленные Заказчиком сроки в рабочем порядке, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни по согласованию с Заказчиком. |  | Согласие с требованием | - | - |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).

3.2 Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

# 4.1 По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем, заявка которого соответствовала требованиям ТТ и содержала наиболее низкую цену договора.