Задание на разработку проектной документации

на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Дальнеконстантиновском муниципальном округе и Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области

| 1. Наименование и местоположение проектируемого объекта (этапов) | 1 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2014 Подъезд к с.Новое Жедрино-д.Старый Относ от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов км 0+000 — км 1+600 в Дальнеконстантиновском муниципальном округе Нижегородской области |
| --- | --- |
|  | 2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2021 Подъезд к с.Татарское-д.Бакшеево от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов км 0+670 — км 2+569 в Дальнеконстантиновском муниципальном округе Нижегородской области |
|  | 3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2622 Подъезд к д.Прокошево-с.Ляписи от а/д Запрудное-Толмачево км 0+000 — км 0+600 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области |
|  | 4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-5008 Подъезд к курортному поселку Зеленый Город от а/д М-7"Волга" км 0+000 — км 0+980 и км 1+025 — км 1+445 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области |
|  | 5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка км 16+400 — км 17+000 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области |

|  | 6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2607 Подъезд к с.Ближнее Борисово от а/д Н.Новгород-Саратов км 0+000 — км 1+810 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино км 8+740 — км 9+080 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино км 9+228 — км 10+592 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка км 3+900 — км 6+100 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения транспортной развязки автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 "Волга" на км 0+468 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2617 Подъезд к ж/д станции Ройка от а/д Большая Ельня-Ольгино км 0+000 — км 1+717 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2632 Подъезд к с.Безводное от а/д М-7"Волга" км 4+520 — км 5+000 и 7+850 — км 8+000 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0102 Нижний Новгород-Кстово км 16+000 — км 17+576 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2621 Подъезд к д.Малая Ельня от а/д Подъезд к с/х "Кстовский" км 0+800 — км 1+864 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области |
| --- | --- |

|  | 15 этап. Устроиство линии наружноFо освещейия участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0007 Обход г.Кстово на участке а/д М-7"Волга" км 5+510 — км 5+575 в Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Паспорт ведомственного проекта «Развитие сети автомобильных дорог Нижегородской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» |
| 3. Организация — заказчик проектных работ | ПАО «Ростелеком» |
| 4.Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 5. Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 6. Исходные данные, передаваемые заказчиком | - этап: Категория дороги - V Протяженность линии освещения — 1,600 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Новое Жедрино - этап: Категория дороги - V Протяженность линии освещения — 1,989 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Татарское - этап: Категория дороги - V Протяженность линии освещения — 0,600 км (.уточнить проектом) Населенный пункт — д.Прокошево - этап: Общая протяженность линии освещения — 1,400 км (уточнить проектом) в том числе: - 1 участок: Категория дороги — IV Протяженность линии освещения — 0,980 км. (уточнить проектом) Населенный пункт — к.п. Зеленый Город - 2 участок Категория дороги — IV Протяженность линии освещения — 0,420 км (уточнить проектом) Наееленный пункт — к.п. Зеленый Город - этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 0,600 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Вязовка - этап: Категория дороги - V |

|  | Протяженность линии освещения - 1,810 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Ближнее Борисово - этап: Категория дороги - III Протяженность линии освещения — 0,340 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Ольгино - этап: Категория дороги - III Протяженность линии освещения — 1,364 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Ольгино - этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 2,200 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Большое Мокрое - этап: Общая протяженность линии освещения — 2,007 км (уточнить проектом), в том числе: - 1 участок: Категория дороги — II Протяженность линии освещения 0,787 км (уточнить проектом) - Съезд С-2: Категория дороги — не категорирован Протяженность линии освещения — 0,464 км (уточнить проектом) - Съезд C-3: Категория дороги — на категорирован Протяженность линии освещения — 0,273 км (уточнить проектом) - Съезд С-4: Категория дороги — не категорирован Протяженность линии освещения — 0,483 км (уточнить проектом) - этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 1,717 км (уточнить проектом) Населенный пункт — п.Селекция - этап: Общая протяженность линии освещения — 0,630 км (уточнить проектом), в том числе: - 1 участок: Категория дороги — IV |
| --- | --- |

|  | Протяженность линии освещения — 0;480 ко (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Зименки - 2 участок: Категория дороги — IV Протяженность линии освещения — 0,150 км (уточнить проектом) Населенный пункт — с.Безводное 13 этап: Категория дороги - II Протяженность линии освещения — 1,576 км (уточнить проектом) Населенный пункт — г. Кстово 14 этап: Категория дороги — IV, V Протяженность линии освещения — 1,064 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Малая Ельня 15 этап: Категория дороги — II Протяженность линии освещения — 0,065 км (уточнить проектом) Местоположение — автобусная остановка |
| --- | --- |
| 7. Начало проектируемого участка (уточнить проектом) | - этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H- 2014 Подъезд к с.Новое Жедрино-д.Старый Относ от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов - этап: км 0+670 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2021 Подъезд к с.Татарское-д.Бакшеево от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов - этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2622 Подъезд к д.Прокошево-с.Ляписи от а/д Запрудное-Толмачево - этап: - 1 участок: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-5008 Подъезд к курортному поселку Зеленый Город от а/д М-7"Волга" - 2 участок: км 1+025 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-5008 Подъезд к курортному поселку Зеленый Город от а/д М-7"Волга" - этап: км 16+400 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка - этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2607 Подъезд к с.Ближнее Борисово от а/д Н.Новгород-Саратов |

|  | - этап: км 8+740' автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино - этап: км 9+228 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино - этап: км 3+900 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка - этап: - 1 участок автодороги: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 "Волга" - Съезд С-2: км 0+000 съезда С-2 транспортной развязки - Съезд C-3: км 0+000 съезда C-3 транспортной развязки - Съезд С-4: км 0+000 съезда С-4 транспортной развязки 11 этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2617 Подъезд к ж/д станции Ройка от а/д Большая Ельня-Ольгино 12 этап: 1 участок: км 4+520 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2632 Подъезд к с.Безводное от а/д М-7"Волга" - 2 участок: км 7+850 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2632 Подъезд к с.Безводное от а/д М-7"Волга" 13 этап: км 16+000 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0102 Нижний Новгород-Кстово 14 этап: км 0+800 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22H-2621 Подъезд к д.Малая Ельня от а/д Подъезд к с/х "Кстовский" 15 этап: км 5+510 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0007 Обход г.Кстово на участке а/д М-7 «Волга» |
| --- | --- |
| 8. Конец проектируемого участка (уточнить проектом) | - этап: км 1+600 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2014 Подъезд к с.Новое Жедрино-д.Старый Относ от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов - этап: км 2+659 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2021 Подъезд к с.Татарское-д.Бакшеево от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов - этап: км 0+600 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2622 Подъезд к д.Прокошево-с.Ляписи от а/д Запрудное-Толмачево - этап: - 1 участок: км 0+980 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-5008 Подъезд к курортному поселку Зеленый Город от а/д М-7"Волга" |

|  | - 2 участок: км 1+445 автомобильной дороги ‘22 ОП МЗ 22H-5008 Подъезд к курортному поселку Зеленый Fopoд от а/д М-7"Волга" - этап: км 17+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка - этап: км 1+810 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2607 Подъезд к с.Ближнее Борисово от а/д Н.Новгород-Саратов - этап: км 9+080 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино - этап: км 10+592 автомобильнои дороги 22 ОП РЗ 22K-0031 Большая Ельня-Ольгино - этап: км 6+100 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2609 Кстово-Б.Мокрое-Вязовка - этап: - 1 участок автодороги: км 0+787 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 "Волга" - Съезд С-2: км 0+464 съезда С-2 транспортной развязки - Съезд C-3: км 0+273 еъезда C-3 транспортной развязки - Съезд С-4: км 0+483 съезд С-4 транспортной развязки - этап: км 1+717 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2617 Подъезд к лёд станции Ройка от а/д Большая Ельня-Ольгино - этап: - 1 участок: км 5+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2632 Подъезд к с.Безводное от а/д М-7"Волга" - 2 участок: км 8+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-2632 Подъезд к с.Безводное от а/д М-7"Волга" 13 этап: км 17+576 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0102 Нижний Новгород-Кстово 14 этап: км 1+864 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22H-2621 Подъезд к д.Малая Ельня от а/д Подъезд к с/х "Кстовский" 15 этап: км 5+575 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0007 Обход г.Кстово на участке а/д М-7 «Волга» |
| --- | --- |
| 9.Технико-экономические показатели объекта: - освещение автомобильной дороги (общая протяженность, км) - вид ограждения на автомобильной дороге | - 18,096 (уточнить проектом) - уточнить проектом |

| 11. Особые условия 11.1.Требования к проектированию в составе автомобильной дороги искусственных сооружений (в том числе мостовых) | Не требуется |
| --- | --- |
| 11.2.Требования к проектированию дороги в обход населенных пунктов, к проектированию подъездных дорог и объездов | Не требуется |
| 11.3.Требования к проектированию в составе дороги транспортных развязок в разных уровнях | Не требуется |
| 11.4.Требования к проектированию в составе дороги зданий и сооружений дорожной автотранспортной службы | Не требуется |
| 11.5.Требования к разработке и рекультивации карьеров и временно занимаемых земель | Не требуется. |
| 11.6.Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научно-технического сопровождения, использованию изобретений | Не требуется |
| 11.7.Требования к применению новых строительных материалов и технологий, в том числе зарубежного производства | Не требуется |
| 11.8.Требования к мероприятиям по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 11.9.Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения | Не требуется |
| 11.10.Требования к разработке природоохранных мероприятий | Не требуется |
| 11.11.Требования к разработке сметной документации | В составе проектной документации разработать раздел «Смета на строительство» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ). В состав раздела включить сводную ведомость объёмов работ. Стоимость строительства определить ресурсно—индексным методом с применением Федеральной сметной |

|  | нормативной базы ФСНБ-2022 (утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пp), действующей на момент выпуска сметной документации. Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ФСНБ-2022, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основе конъюнктурного анализа, содержащего обосновывающие документы (коммерческие предложения, прайс-листы, счета и т.д.) не менее трех поставщиков, согласованного Заказчиком. Из трех представленных предложений (прайс-листов, счетов и т.д.) принимать наименьшее по стоимости. При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, рекомендуемых Минстроем России, на дату составления сметной документации. Обосновывающие документы должны содержать расшифровку включенным в их стоимость затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, гарантия, сервисные расходы, оптовая, розничная поставка) в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. Каждый обосновывающий документ должен быть оформлен с указанием даты и реквизитов организации, его выдавшей (ИНН, адрес, банковские реквизиты). Состав и формы сметной документации принять в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пp. Ведомость объемов работ и сметы оформить подписями руководителя организации и главного инженера проекта, печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и техническому заданию на проектирование. В ведомости объемов работ указать при необходимости требования к техническим характеристикам материалов и работ и к их функциональным характеристикам (потребительским свойствам), также указать требование о соответствии материалов и работ определенным стандартам, техническим регламентам и иным отраслевым нормативным правовым актам. На устанавливаемое электрооборудование должны иметься сертификаты и документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя. Подготовить проект сметы и ведомость технологически законченных элементов и комплексов работ, в соответствии с приказом Минстроя России от |
| --- | --- |

|  | 23.12.2019 N 841/np «Об утверждении - Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом |
| --- | --- |
|  | которого является строительство, реконструкция объектов капитального строительства» по каждому этапу отдельно. |
| 11.12. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации | Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, включая технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям. Оплата получения технических условий, согласований, выписок, документов и т.д. возлагается на Подрядчика. Оригиналы технических условий передать Заказчику. Проектирование вести в соответствии с требованиями "CП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*", ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», TP TC 014/2011 "Безопасность автомобильные дорог", ПУЭ, ГОСТ, национальных стандартов РФ и других действующих нормативных документов. |
| 11.13. Требования к разработке технологической связи | Не требуется. |
| 11.14. Требования к разработке интеллектуальной транспортной системы организации движения транспортных средств | Не требуется. |
| 12.Разработка проектной документации | Состав проектной документации согласовать с Заказчиком. Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости). Опоры разместить в существующей полосе отвода. Данные о существующей полосе отвода Подрядчик получает самостоятельно. Количество и тип oпop и светильников, марку и сечение проводов (кабелей) определить при проектировании. Основные проектные решения (трассу линии освещения, трассу подводящей линии, тип oпop и светильников) согласовать с Заказчиком. |

|  | Согласовать проектную документацию с ПAO «MPCK Центра и Приволжья» в соответствии с действующим законодательством. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектную документацию оформить подписями руководителя подрядной проектной организации и главного инженера проекта, печатью подрядной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование. |
| --- | --- |
| 12.1. Разработка и согласование с Заказчиком программы инженерных изысканий, а также выполнение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрометеорологических, экономических, экологических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации | Выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации. Требования к точности, составу, сдаче ответов о выполненных изыскательских работах принять в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в действующей государственной системе координат и высот. Выполнить топографическую съемку местности объектов в системе координат Нижегородской области (MCK-52), для осуществления процедуры передачи геодезической разбивочной основы. Пункты планово-высотного обоснования, позволяющие вынести на местность объект передать по акту до окончания проектирования. Все пункты планово-высотной опорной сети должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Выявить все подземные и надземные коммуникации, попадающие в зону проектирования. Проверить и согласовать полноту планов подземных и наземных коммуникаций с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, в эксплуатирующих организациях. |
| 12.2. Выполнение археологических обследований района прохождения трассы дороги | Не требуется |
| 12.3. Разработка необходимых правоустанавливающих документов, земельно-кадастровой документации, необходимой для приобретения (в том числе изъятия путем выкупа) земельных участков для строительства/реконструкции объектов | Не требуется. |

| - Разработка и утверждение в установленном законом порядке проекта планировки и проекта межевания территории - Выделение комплексов (очередей) - Составление и оформление акта о выборе земельного участка для строительства объекта капитального строительства | Не требуется. Не требуется. Не требуется. |
| --- | --- |
| 13.Требования к сдаче проектной документации | Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Дальнеконстантиновском муниципальном округе и Кстовском районе городского округа город Нижний Новгород Нижегородской области в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, Графиком выполнения работ (Приложение 1 к Заданию). Разработать и согласовать с Заказчиком график работ по разработке и выпуску проектной документации по этапам в течении 5 рабочих дней после заключения договора. Проектную документацию по этапам представлять на согласование Заказчику в соответствии с графиком работ по разработке проектной документации. Подрядчик не позднее 14 октября 2026 года направляет результаты выполненных работ Заказчику на утверждение, в полном объеме, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, в электронном виде в формате согласно Заданию на разработку проектной документации, подготовленную для направления ее на рассмотрение в ГБУ НО «Нижегородсмета». Заказчик имеет право поручить Подрядчику направление документации в органы государственной экспертизы. Подрядчик обязан подготовить и предоставить Заказчику ведомость объемов работ для согласования в Министерстве транспорта и автомобильные дорог Нижегородской области, проектную документацию на координационный совет по импортозамещению, в ГБУ НО «Нижегородсмета». Проектную документацию передать заказчику по каждому этапу в переплетенном виде в 4 экземплярах, ведомость объемов работ выделить в отдельный том. Дополнительно предоставить на электронном (магнитном) носителе в 2-х экземплярах (электронный вариант должен соответствовать бумажному): - чертежи в формате *.dwg, - пояснительные записки в формате *.doc; - ведомость объемов работ - в формате *.doc или *.xls; - сметную документацию передать в электронном виде в формате используемого программного продукта (программы), выходные формы сметной документации - в формате *.doc или *.x1s. После получения положительного заключения ГБУ НО «Нижегородсмета», предоставить исправленную проектную документацию по каждому этапу, дополнительно передать в отдел предпроектной подготовки всю проектную документацию в электронном виде в формате *.pdf, размером не более 50 Мб каждый файл. |