Техническое задание

на предоставление права использования лицензионного программного обеспечения на условиях простых (неисключительных) лицензий для роботизации бизнес-процессов и механизма классифицирования поступающих обращений, выполнение работ по разработке и внедрению и оказание услуг по сопровождению информационной системы для роботизации бизнес-процессов

г. Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | АО | Акционерное общество |
|  | Заказчик, Общество, Лицензиат/ Сублицензиат | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
|  | ТЗ | Настоящее Техническое задание |
|  | ИС | Информационная система |
|  | Исполнитель, Лицензиар/ Лицензиат | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |
|  | Лицензия | Право на использование программного обеспечения, передаваемое Исполнителем для одного или нескольких пользователей Заказчика, либо без ограничения числа пользователей Заказчика (для целей настоящего ТЗ является простой (неисключительной)) |
|  | ИТ | Информационные технологии |
|  | ПО | Программное обеспечение для роботизации бизнес-процессов и механизма классифицирования поступающих в Общество обращений |
|  | Роботизация | Программная автоматизация бизнес-процессов посредством имитирования действий пользователя в системе |
|  | Колл-центр | Центр поддержки клиентов АО «Почта России» |
|  | Конкурентная лицензия | Лицензия, предоставляющая доступ к ПО любому работнику Заказчика имеющему доступ к ПО, но одновременно позволяющая работать в ПО количеству пользователей не превышающему фактически приобретенное Заказчиком количество лицензий |
|  | Корпоративная Архитектура | Определяется как информационный базовый актив, который устанавливает назначение предприятия (миссию); информацию, необходимую для осуществления этой миссии; технологии, необходимые для выполнения установленной миссия, а также все промежуточные переходные процессы для реализации новой технологии в ответ на изменяющиеся потребности установленной миссии предприятия. Корпоративная Архитектура включает в себя базовую (текущую) архитектуру, целевую (перспективную) архитектура и план перехода от текущей к целевой архитектуре |
|  | Бизнес-модель | Компонент моделей архитектуры, представляющий существующую и целевую архитектуры бизнеса. Бизнес-модели характеризуют бизнес-данные, которые используются для определения деловых потребностей, процессов и информации. |
|  | Процесс | Комплекс мероприятий, процедур, операций, действий, которые регулярно повторяются и ведут к определенному результату. При выполнении всего, что подразумевает процесс, всегда используются те или иные ресурсы: человеческие, т.е. кадровые, сырьевые, технологические, технические, информационные, финансовые и пр. |
|  | AD | Active Directory. Проприетарная реализация службы каталогов – совокупности программных сервисов и баз данных для иерархического представления информационных ресурсов в сети (компьютеров, принтеров, сетевых дисков и пр.) и настройки доступа к ним. |
|  | API | Application programming interface. Механизм и описание способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой |
|  | GUI | Graphical user interface. Cистема средств для взаимодействия пользователя с электронными устройствами, основанная на представлении всех доступных пользователю системных объектов и функций в виде графических компонентов экрана (окон, значков, меню, кнопок, списков и т. п.). |
|  | ЧТЗ | Частное техническое задание |
|  | ДЗО | Компания, входящая в группу компаний АО «Почта России» |
|  | БП | Бизнес-процесс |
|  | OCR | Optical character recognition. Лицензия, позволяющая производить оптическое распознавание символов документа |
|  | RPA | Технология автоматизации бизнес-процессов, основанная на метафорическом программном обеспечении роботов (ботов) или работников искусственного интеллекта. Отличительной и основной особенностью роботов RPA, является возможность использования пользовательского интерфейса для сбора данных и управления приложениями |
|  | Unattended | Лицензия без необходимости физического монитора |
|  | ЗНО | Запрос на обслуживание |
|  | ЗНИ | Запрос на изменения |
|  | СУБД | Система управления базами данных |
|  | БД | База данных |
|  | ЭВМ | Электронная вычислительная машина |
|  | ОС | Операционная система |
|  | ОЭ | Опытная эксплуатация |
|  | ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
|  | ТП | Техническая поддержка |
|  | ИС РБП, Система | Информационная система для роботизации бизнес-процессов |
|  | Программный робот | Программа, выполняющая ряд операций по заданному сценарию в различных приложениях и системах |
|  | Платформа | Платформа программной роботизации на основе которой будет внедряться ИС РБП |
|  | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
|  | ML | Machine learning класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение за счёт применения решений множества сходных задач |
|  | SLA | Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания |
|  | Сопровождение | Оказание услуг по гарантийной и технической поддержке Системы |
|  | LFE | LFClient Document, файл конфигурации |
|  | Шаблонизированные данные | Данные, которые имеют повторяющуюся структуру в множестве встречаемых случаях |
|  | Нешаблонизированные данные | Данные, которые при каждом новом случае имеют разную структуру |

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ

Предоставление права использования лицензионного программного обеспечения на условиях простых (неисключительных) лицензий для роботизации бизнес-процессов и механизма классифицирования поступающих обращений, выполнение работ по разработке и внедрению и оказание услуг по сопровождению информационной системы для роботизации бизнес-процессов.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Цели выполнения работ и оказания услуг:

- Создание ИС роботизации БП, предполагающей адаптацию лицензионного программного обеспечения на условиях простых (неисключительных) лицензий для роботизации бизнес-процессов и механизма классифицирования поступающих обращений под требования Заказчика, проведение работ по развёртыванию ИС РБП в инфраструктуре Заказчика, а также создание в ИС РБП роботизированного процесса Колл-центра по обработке и регистрации обращений, позволяющей взаимодействовать с desktop приложениями, включая программное обеспечение на платформе 1С, web приложениями, в целях повышения производительности труда работников Общества за счет автоматизации рутинных, многократно повторяющихся действий пользователей, снижения количества возникающих ошибок;

- Обеспечение развертывания ИС РБП в ИТ ландшафте АО «Почта России»;

- Обеспечение автоматизации процесса, указанного в Приложении № 2 к настоящему ТЗ, с помощью внедряемой ИС РБП;

- Обеспечение организации отказоустойчивости автоматизированного процесса, указанного в Приложении № 2 к настоящему ТЗ, с помощью внедряемой ИС РБП;

- Обеспечение развертывания и настройки механизма классификации, используемого в процессе, указанном в Приложении № 2 к настоящему ТЗ;

- Обеспечение сопровождения ИС РБП в целях бесперебойной работы Системы.

3.2.         Задачи выполнения работ и оказания услуг:

- Формирование структуры проектной команды, разработка и согласование планов управления проектом, ведение оперативной отчетности по исполнению проекта;

- Разработка и согласование ЧТЗ;

- Проектирование архитектуры ИС РБП;

- Внедрение типового коробочного решения, настройка решения в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, выполнение конфигурации процессов и подготовка эксплуатационной документации;

- Разработка программы и методики тестирований, проведение функционального тестирования и доработка/оптимизация ИС РБП по результатам тестов;

- Разработка пользовательской документации;

- Разработка документации по администрированию Системы;

- Разработка документации по администрированию и обучению/дообучению классификатора;

- Подготовка ИС РБП к ОПЭ;

- Предоставление обучающих материалов для разработчиков и пользователей гражданской разработки, а также материалов для администрирования ИС РБП;

- Проведение опытно-промышленной эксплуатации ИС РБП в соответствии с Планом ОПЭ;

- Выполнение доработок по результатам ОПЭ;

- Актуализация эксплуатационной и технической документации;

- Разработка и согласование регламента гарантийной и технической поддержки Системы;

- Передача Системы Заказчику в службу информационной безопасности на аудит. Устранение всех замечаний информационной безопасности по итогам аудита;

- Запуск Системы в промышленную эксплуатацию и передача её на гарантийную поддержку;

- Оказание услуг по технической поддержке в соответствии с условиями настоящего ТЗ;

- Выполнение гарантийных обязательств в соответствии с условиями настоящего ТЗ.

  - Характеристика объекта автоматизации.

    - Описание объекта автоматизации.

Объектом является АО «Почта России», в т.ч.  организационно выделенные подразделения АО «Почта России».

    - Исходное состояние автоматизации процесса.

В Обществе имеются рутинные, многократно повторяющиеся БП, которые могут быть алгоритмизированы и роботизированы.  На текущий момент в Обществе отсутствует ПО, позволяющее роботизировать данные БП.

БП описанный в Приложении № 2 к настоящему ТЗ, в настоящее время не роботизирован и выполняется пользователями вручную, что требует определенных временных и человеческих затрат как на выполнение БП, так и на устранение возникающих ошибок.

    - Описание целевого состояния автоматизации БП.

В рамках проекта на внедрение роботизации БП должна быть определена платформа RPA, удовлетворяющая требованиям, описанным в настоящем ТЗ, и на базе выбранной платформы должен быть роботизирован БП, описанный в Приложении № 2 к настоящему ТЗ. Доработка ИС участвующих в БП в рамках проекта не предполагается.

Роботизированным процессом является процесс Колл-центра по обработке и регистрации обращений с определением корректного сценария обработки и последующей маршрутизацией обращения.

Верхнеуровнево процесс и требования по работе роботизированного процесса описаны в Приложении № 2 к настоящему ТЗ.

Разработанный процесс должен включать в себя настроенный классификатор с точностью не менее 90% по определению сценариев обработки. Классификатор должен располагаться в изолированном контуре без доступа к интернету. Классификатор должен справляться с поставленной задачей (Приложение № 2 к настоящему ТЗ), все требуемые компоненты и\или лицензии должны быть поставлены в рамках выполнения работ над проектом, без необходимости приобретения дополнительных лицензий.

Прием процесса будет осуществлен по программе и методике испытаний (ПМИ) (формируется Исполнителем, исходя из функций, описанных в ЧТЗ). Процесс должен полностью соответствовать требованиям, указанным в разработанном Исполнителем ЧТЗ, должны быть соблюдены требования Заказчика к разрабатываемому процессу, указанные в Приложении № 2 к настоящему ТЗ.

Исполнитель в рамках этапа 2.2, приведенного в п. 4.3 настоящего ТЗ, подготавливает документацию для сопровождения процесса:

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора;

- Руководство по настройке и дообучения классификатора.

Исполнитель осуществляет совместно с Заказчиком дообучение и при необходимости расширение сценариев обработки, распознаваемых классификатором в рамках оказания услуг по предоставлению технической поддержки (Раздел 5 настоящего ТЗ).

По согласованию с Заказчиком допускается досрочная реализация и сдача результатов проекта по Этапам.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Срок предоставления прав использования ПО:

–  на гарантированный объем ПО указан в пп. 2.6 п. 4.3 настоящего ТЗ;

– 10 (десять) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки на предоставление права использования ПО на негарантированный объем ПО (Приложение № 10 к договору).

  - Срок, в течение которого Исполнитель должен выполнить работы по разработке, настройке и внедрению, а также оказать услуги по гарантийной и технической поддержке ПО – в соответствии со сроками Этапов проекта, указанными в п. 4.3 настоящего ТЗ.

  - Перечень Этапов выполнения работ и оказания услуг:

| № | Наименование Этапа | Срок выполнения работ/оказания услуг, календарные дни | Работы/Услуги | Результаты работ/услуг | Отчетные материалы по этапам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление тестовых лицензий использования ПО | 10 (десять) дней с даты заключения договора (срок предоставления тестовых лицензий до даты передачи прав на ПО в рамках пп. 2.6 п. 4.3 настоящего ТЗ) | Передача лицензий согласно Разделу 5 настоящего ТЗ | Направлен протокол -передачи тестовых лицензий | Протокол -передачи тестовых лицензий |
| 1.2 | Предоставление права использования ПО (негарантированный объем ПО) | 10 (десять) дней с даты направления Заказчиком Заявки на предоставление права использования ПО на негарантированный объем ПО (Приложение № 10 договору) | Передача лицензий согласно Разделу 5 настоящего ТЗ | Подписан акт приема-передачи права использования ПО | Заявка на предоставление права использования ПО на негарантированный объем ПО Акт приема-передачи права использования ПО по каждой Заявке |
| 2 | Предоставление прав на ПО и выполнение работ по развёртыванию Системы в инфраструктуре Заказчика и проведению приемо-сдаточных испытаний Общий срок этапа – не более 167 (сто шестьдесят семь) дней с даты заключения договора, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовительные работы | 30 (тридцать) дней с даты заключения договора | Разработка Устава проекта | Утвержден документ Устав проекта (включая план управления качеством, сроками, рисками, коммуникациями) | Устав проекта (включая план управления качеством, сроками, рисками, коммуникациями) |
|  |  |  | Разработка детального Плана-графика проекта | Согласован документ План-график проекта | План-график проекта |
|  |  |  | Разработаны требования к составу и конфигурации технического оборудования (должны соответствовать инфраструктуре Заказчика) Разработка архитектуры Системы | Утвержден документ Архитектурное решение | Архитектурное решение |
|  |  |  | Обследование процесса | Согласован Отчет о проведении обследования процесса | Отчет о проведении обследования процесса |
| 2.2 | Развёртывание Системы в инфраструктуре Заказчика | 30 (тридцать) дней с даты заключения договора | Анализ данных и разработка модели классификации роботизируемого БП | Разработана модель классификации | - |
|  |  |  | Разработка ЧТЗ | Утверждено ЧТЗ на роботизацию БП | ЧТЗ на роботизацию БП |
|  |  |  | Разработка руководства по администрированию системы, руководства по настройке классификатора | Документы Руководство администратора, Руководство по настройке классификатора | Руководство администратора, Руководство по настройке классификатора |
|  |  |  | Развертывание и настройка двух сред (продуктивной и тестовой) ИС РБП в инфраструктуре Заказчика в соответствии с требованиями Стандарта «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений» АО «Почта России», утвержденный приказом от 16.01.2020 № 7-п (Приложение № 1 к настоящему ТЗ) | Предварительно согласован протокол развертывания системных сред (продуктивной и тестовой) | - |
| 2.3 | Приемо-сдаточные испытания (часть 1, шаблонизированные данные) | 92 (девяносто два) дней с даты заключения договора | Настройка модели классификации в инфраструктуре Заказчика | Настроена модель классификации в инфраструктуре Заказчика | - |
|  |  |  | Роботизация БП (шаблонизированные данные) | Согласован документ Описание доработок и настроек | - |
|  |  |  | Разработка Руководство пользователя, Руководство по администрированию роботизированного процесса, Руководство по обучению и до обучению классификатора по роботизированному процессу | Документ Руководство пользователя, Руководство администрирования роботизированного процесса, Руководство по обучению и дообучению классификатора | - |
|  |  |  | Разработка материалов по инструктажу. Инструктаж администраторов, аналитиков, разработчиков и архитекторов Системы и роботизированного БП со стороны Заказчика | Документы, материалы инструктажа. Согласован документ Протокол инструктажа администраторов, аналитиков, разработчиков и архитекторов Заказчика | Протокол инструктажа (часть 1, шаблонизированные данные) |
|  |  |  | Разработка Сценария тестирования | Согласован документ Сценарий тестирования | Сценарий тестирования (часть 1, шаблонизированные данные) |
|  |  |  | Тестирование и предварительные испытания | Утвержден документ Протокол испытаний | Протокол испытаний (часть 1, шаблонизированные данные) |
|  |  |  | Актуализация настроек, функций Системы и роботизированного БП, с результатами тестирования и испытаний | Согласован документ Описание доработок и настроек | - |
|  |  |  | Аудит информационной безопасности | Устранены все замечания информационной безопасности по итогам аудита Получен Отчет о проведении аудита информационной безопасности | Отчет о проведении аудита информационной безопасности |
|  |  |  | Перевод ИС РБП в ПЭ | Акт ввода ИС РБП в ПЭ | Акт ввода ИС РБП в ПЭ |
|  |  |  | Тестирование роботизированного процесса по части 1 | Акт о прохождении тестирования роботизированного процесса по части 1 (шаблонизированные данные) для перевода в ОПЭ | Акт о прохождении тестирования роботизированного процесса по части 1 (шаблонизированные данные) |
|  |  |  | Решение о начале ОПЭ | Принятие решения о старте ОПЭ (при условии наличия акта ввода ИС РБП в ПЭ и акта о прохождении тестирования роботизированного процесса по части 1 (шаблонизированные данные)) | - |
| 2.4 | Опытно-промышленная эксплуатация (часть 1, шаблонизированные данные) | 45 (сорок пять) дней с даты окончания Этапа 2.3 | Поддержка пользователей в период ОПЭ | Согласован документ Отчет о результатах поддержки пользователей | - |
|  |  |  | Доработка настроек и функций системы, в соответствии с результатами тестирования | Согласован документ Описание доработок и настроек | - |
|  |  |  | Ведение единого сводного Реестра замечаний | Согласован документ Реестр замечаний | - |
|  |  |  | Актуализация настроек и функций Системы, с результатами тестирования | Согласован документ Описание доработок и настроек | - |
|  |  |  | Актуализация Руководства по обучению и дообучению классификатора. Руководства пользователей, Руководства по администрированию роботизированного процесса | Документы Руководство по обучению и дообучению классификатора, Руководство пользователей, Руководство по администрированию роботизированного процесса | - |
|  |  |  | Разработка Регламента гарантийной поддержки | Утвержден документ Регламент гарантийной поддержки | Регламент гарантийной поддержки |
|  |  |  | Разработка Регламента технической поддержки | Утвержден документ Регламент технической поддержки ИС РБП | Регламент технической поддержки ИС РБП |
| 2.5 | Приемо-сдаточные испытания (часть 2, нешаблонизированные данные) | 45 (сорок пять) дней с даты окончания Этапа 2.3 | Дообучение модели классификации в инфраструктуре Заказчика | Дообучена модель классификации в инфраструктуре Заказчика | - |
|  |  |  | Роботизация БП (нешаблонизированные данные) | Согласован документ Описание доработок и настроек | - |
|  |  |  | Актуализация Руководства пользователей, Руководства по администрированию роботизированного процесса и Руководство по обучению и дообучению классификатора | Документы Руководство пользователя, Руководство по администрированию роботизированного процесса, Руководство по обучению и дообучению классификатора | Руководство пользователя, Руководство по администрированию роботизированного процесса, Руководство по обучению и дообучению классификатора |
|  |  |  | Разработка материалов по инструктажу. Инструктаж администраторов, аналитиков, разработчиков и архитекторов Системы и роботизированного БП со стороны Заказчика | Документы, материалы инструктажа. Согласован документ Протокол инструктажа администраторов, аналитиков, разработчиков и архитекторов Заказчика | Протокол инструктажа (часть 2, нешаблонизированные данные) |
|  |  |  | Доработка Сценария тестирования | Согласован документ сценария тестирования | - |
|  |  |  | Тестирование и предварительные испытания | Утвержден документ Протокол испытаний | - |
|  |  |  | Актуализация настроек, функций Системы и роботизированного БП, с результатами тестирования и испытаний | Согласован документ Описание доработок и настроек | - |
|  |  |  | Тестирование роботизированного процесса по части 2 | Акт о прохождении тестирования роботизированного процесса по части 2 (нешаблонизированные данные) для перевода в ОПЭ | Акт о прохождении тестирования роботизированного процесса по части 2 (нешаблонизированные данные) |
| 2.6 | Опытно-промышленная эксплуатация (часть 1 (шаблонизированные данные) и часть 2 (нешаблонизированные данные)) | 30 (тридцать) дней с даты окончания Этапа 2.5 | Поддержка пользователей в период ОПЭ | Согласован документ Отчет о результатах поддержки пользователей | Отчет о результатах поддержки пользователей в рамках ОПЭ (часть 1 (шаблонизированные данные) и часть 2 (нешаблонизированные данные)) |
|  |  |  | Доработка настроек и функций системы, в соответствии с результатами тестирования | Согласован документ Описание доработок и настроек | - |
|  |  |  | Ведение единого сводного Реестра замечаний | Согласован документ Реестр замечаний | - |
|  |  |  | Актуализация настроек и функций Системы, с результатами тестирования | Согласован документ Описание доработок и настроек | Описание доработок и настроек |
|  |  |  | Предоставление права использования ПО (гарантированный объем ПО) | Подписан акт приема-передачи права использования ПО | Акт приема-передачи права использования ПО |
|  |  |  | Перевод роботизированного процесса по части 1 и части 2 в ПЭ | Акт о переводе роботизированных процессов по части 1 и части 2 в ПЭ, Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу 2 | Акт о переводе роботизированных процессов по части 1 и части 2 в ПЭ Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу 2 |
| 3 | Выполнение дополнительных работ в Системе, настройка роботов в соответствии с запросами Заказчика (до 600 чел./часов) | не более 485 (четыреста восемьдесят пять) дней с даты окончания п. 2.2 | Выполнение дополнительных работ в соответствии с запросами Заказчика. Заявки направляются Заказчиком на электронную почту Исполнителя, указанную в договоре, в соответствии с формой Заявки, указанной в Приложении № 3 к настоящему ТЗ. Согласование сроков и стоимости выполнения работ осуществляется Сторонами в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такой Заявки, на основании Протокола согласования сроков и стоимости по форме, указанной в Приложении № 9 к договору. Заявка должна сопровождаться подробными техническими требованиями | Протокол выполнения задачи и Акт сдачи-приемки выполненных работ по Заявке | Заявка на выполнение работ Протокол согласования сроков и стоимости выполнения работ Акт сдачи-приемки выполненных работ по каждой Заявке |
| 4 | Оказание услуг по гарантийной и технической поддержке роботов |  |  |  |  |
| 4.1 | Оказание услуг по гарантийной поддержке в рамках промышленной эксплуатации | 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты окончания Этапа 2 | Поддержка пользователей в период ПЭ | Оказана поддержка пользователей в период ПЭ | - |
|  |  |  | Поддержка пользователей по выполненным дополнительным работам Этапа 3 | Оказана поддержка пользователей по выполненным дополнительным работам Этапа 3 |  |
|  |  |  | Актуализация Руководств пользователей, администраторов и по настройке и дообучению классификатора, включая их доработку в случае внесения изменений в решение. | Документы Руководство пользователя, Руководство администратора, Руководство по настройке и дообучению классификатора |  |
|  |  |  | Предоставление доступа к обновлениям новых версий ПО, консультация пользователей, описание предстоящего релиза | Дистрибутив обновленной версии ПО Документ, содержащий информацию о новых функциях и исправлении багов в платформе |  |
| 4.2 | Оказание услуг по технической поддержке Системы | 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты окончания Этапа 4.1 | Предоставление доступа к обновлениям новых версий ПО | Дистрибутив обновленной версии ПО | Отчет об оказанных услугах Акт сдачи-приемки оказанных услуг |
|  |  |  | Консультация пользователей по функциональности платформы | Ответ на запрос по консультации |  |
|  |  |  | Предоставление описания предстоящего релиза платформы | Документ, содержащий информацию о новых функциях и исправлении багов в платформе |  |
|  |  |  | Предоставление доступа к обновлениям новых версий ПО, консультация пользователей, описание предстоящего релиза | Отчет об оказанных услугах, Акт сдачи-приемки оказанных услуг (на ежеквартальной основе) |  |

Состав, содержание, длительность этапов (без увеличения срока) работ и отчетные документы по согласованию с Заказчиком могут быть уточнены в детальном плане проекта.

Исполнитель на основании собственного опыта и принятых в организации стандартов деятельности может детализировать перечень работ в рамках этапов работ, а также группировать работы проекта в рамках этапов работ в виде дополнительных блоков без нарушения указанных в календарном плане сроков сдачи этапов.

4.4. Место выполнения работ и оказания услуг

Предоставление права на ПО осуществляется Исполнителем в соответствии со сроками и способом передачи лицензий, предусмотренными в Разделе 5 настоящего ТЗ.

Работы по разработке и внедрению, а также услуги по сопровождению ПО выполняются/оказываются Исполнителем удаленно. При необходимости выезда специалистов Исполнителя в офис Заказчика работы/услуги выполняются/оказываются по следующему адресу: 125252, г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А.

Адрес для передачи оригиналов документации на бумажном носителе: 125252, г. Москва, 
ул. 3-я Песчаная, д. 2А.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО

- 5.1. В рамках подготовительного этапа пп. 1 п. 4.3 настоящего ТЗ возможность предоставления тестирования ПО с характеристиками, обозначенными в пп. 5.5. настоящего ТЗ, и в количестве, необходимом для настройки и демонстрации функционала, приемки работ Заказчиком (пп. 2 п. 4.3 настоящего ТЗ) производится без дополнительной оплаты.

5.2.  Создание ИС РБП с использованием ПО, права (лицензии) на которое допускают:

- возможность использования ПО ДЗО (право использования ПО может быть предоставлено дочерним юридическим лицам Общества);

- гарантии, что в составе используемого решения, ПО будет поддерживаться производителем в актуальном состоянии в течение 5 (пяти) лет с момента запуска в промышленную эксплуатацию.

5.3. Если для внедрения или разработки процесса ИС РБП Исполнителю требуются дополнительные лицензии на модули или компоненты ПО (помимо тех, что заявлены в пп. 5.5 - 5.8 настоящего Раздела ТЗ), они должны быть включены Исполнителем в состав коробочного решения с бессрочным сроком использования и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, т.к. данные лицензии учтены в общей стоимости договора.

5.4. Исполнитель в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания договора должен предоставить спецификацию на ПО с учетом реализуемого функционала ИС РБП и требования к аппаратному обеспечению (количество ядер и частота процессора, объем оперативной памяти, объемы необходимого дискового пространства).

5.5.  Предоставление права использования ПО в рамках гарантированного объема включает:

5.5.1. Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий оркестратора:

| № п/п | Наименование Лицензии | Требуемое количество лицензий, шт. | Срок, на который предоставляется право использования ПО | Срок передачи | Способ передачи лицензий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий оркестратора | 2 (две) | На весь срок действия исключительного права на ПО - с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО и передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО. | В соответствии со сроком в пп. 2.6 п. 4.3 настоящего ТЗ. Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию (конкурентная лицензия). Датой передачи Заказчику права на использование ПО считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО, при условии передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО | Исполнитель передает Заказчику электронные ключи, позволяющие установить и активировать экземпляры серверной лицензии ПО на серверном оборудовании Заказчика. Передача электронных ключей должна быть осуществлена в электронные файловые хранилища Заказчика, которые будут указаны в договоре, либо переданы на стандартном электронном носителе (USB накопитель) по адресу: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. |

5.5.2.  Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий unattended:

| № п/п | Наименование Лицензии | Требуемое количество лицензий, шт. | Срок, на который предоставляется право использования ПО | Срок передачи | Способ передачи лицензий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий unattended: | 20 (двадцать) | На весь срок действия исключительного права на ПО - с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО и передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО. | В соответствии со сроком в пп. 2.6 п. 4.3 настоящего ТЗ. Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию (конкурентная лицензия). Датой передачи Заказчику права на использование ПО считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО, при условии передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО | Исполнитель передает Заказчику электронные ключи, позволяющие установить и активировать экземпляры ПО. Передача электронных ключей должна быть осуществлена на адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре, либо на стандартном электронном носителе (USB накопитель) по адресу: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. |

5.5.3. Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий студии разработки роботов

| № п/п | Наименование Лицензии | Требуемое количество лицензий, шт. | Срок, на который предоставляется право использования ПО | Срок передачи | Способ передачи лицензий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий студии разработки роботов | 15 (пятнадцать) | На весь срок действия исключительного права на ПО – с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО и передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО. | В соответствии со сроком в пп. 2.6 п. 4.3 настоящего ТЗ. Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию (конкурентная лицензия студии разработки роботов). Датой передачи Заказчику права на использование ПО считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО, при условии передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО | Исполнитель передает Заказчику электронные ключи, позволяющие установить и активировать экземпляры ПО. Передача электронных ключей должна быть осуществлена на адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре, либо на стандартном электронном носителе (USB накопитель) по адресу: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. |

5.5.4. Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий классификатора:

| № п/п | Наименование Лицензии | Требуемое количество лицензий, шт. | Срок, на который предоставляется право использования ПО | Срок передачи | Способ передачи лицензий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий классификатора | 2 (две) | На весь срок действия исключительного права на ПО – с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО и передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО. | В соответствии со сроком в пп. 2.6 п. 4.3 настоящего ТЗ. Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию (конкурентная лицензия классификатора). Датой передачи Заказчику права на использование ПО считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО, при условии передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО | Исполнитель передает Заказчику электронные ключи, позволяющие установить и активировать экземпляры ПО. Передача электронных ключей должна быть осуществлена на адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре, либо на стандартном электронном носителе (USB накопитель)по адресу: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. |

5.5.5. Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий OCR без ограничения по страницам:

| № п/п | Наименование Лицензии | Требуемое количество лицензий, шт. | Срок, на который предоставляется право использования ПО | Срок передачи | Способ передачи лицензий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий OCR без ограничения по страницам | 1 (одна) | На весь срок действия исключительного права на ПО – с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО и передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО. | В соответствии со сроком в пп. 2.6 п. 4.3 настоящего ТЗ. Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию (конкурентная лицензия классификатора). Датой передачи Заказчику права на использование ПО считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО, при условии передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО | Исполнитель передает Заказчику электронные ключи, позволяющие установить и активировать экземпляры ПО. Передача электронных ключей должна быть осуществлена на адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре, либо на стандартном электронном носителе (USB накопитель) по адресу: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. |

5.6.  Предоставление права использования ПО в рамках негарантированного объема включает:

5.6.1. Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий оркестратора:

| № п/п | Наименование Лицензии | Требуемое количество лицензий (прогнозный объем), шт. | Срок, на который предоставляется право использования ПО | Срок передачи | Способ передачи лицензий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий оркестратора | 1 (одна) | На весь срок действия исключительного права на ПО - с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО и передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО. | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком заявки на предоставление права использования ПО на негарантированный объем ПО (Приложение № 10 к договору) в соответствии со Спецификацией на негарантированный объем (Приложение № 3 к договору) Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию (конкурентная лицензия). Датой передачи Заказчику права на использование ПО считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО, при условии передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО | Исполнитель передает Заказчику электронные ключи, позволяющие установить и активировать экземпляры серверной лицензии ПО на серверном оборудовании Заказчика. Передача электронных ключей должна быть осуществлена в электронные файловые хранилища Заказчика, которые будут указаны в договоре, либо переданы на стандартном электронном носителе (USB накопитель) по адресу: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. |

5.6.2.  Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий unattended:

| № п/п | Наименование Лицензии | Требуемое количество лицензий (прогнозный объем), шт. | Срок, на который предоставляется право использования ПО | Срок передачи | Способ передачи лицензий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий unattended | 30 (тридцать) | На весь срок действия исключительного права на ПО - с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО и передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО. | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком заявки на предоставление права использования ПО на негарантированный объем ПО (Приложение № 10 к договору) в соответствии со Спецификацией на негарантированный объем (Приложение № 3 к договору) Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию (конкурентная лицензия). Датой передачи Заказчику права на использование ПО считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО, при условии передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО | Исполнитель передает Заказчику электронные ключи, позволяющие установить и активировать экземпляры ПО. Передача электронных ключей должна быть осуществлена на адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре, либо на стандартном электронном носителе (USB накопитель) по адресу: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. |

5.6.3. Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий студии разработки роботов

| № п/п | Наименование Лицензии | Требуемое количество лицензий (прогнозный объем), шт. | Срок, на который предоставляется право использования ПО | Срок передачи | Способ передачи лицензий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий студии разработки роботов | 10 (десять) | На весь срок действия исключительного права на ПО – с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО и передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО. | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком заявки на предоставление права использования ПО на негарантированный объем ПО (Приложение № 10 к договору) в соответствии со Спецификацией на негарантированный объем (Приложение № 3 к договору) Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию (конкурентная лицензия студии разработки роботов). Датой передачи Заказчику права на использование ПО считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО, при условии передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО | Исполнитель передает Заказчику электронные ключи, позволяющие установить и активировать экземпляры ПО. Передача электронных ключей должна быть осуществлена на адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре, либо на стандартном электронном носителе (USB накопитель) по адресу: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. |

5.6.4. Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий классификатора:

| № п/п | Наименование Лицензии | Требуемое количество лицензий (прогнозный объем), шт. | Срок, на который предоставляется право использования ПО | Срок передачи | Способ передачи лицензий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление неисключительного права на использование конкурентных лицензий классификатора | 4 (четыре) | На весь срок действия исключительного права на ПО – с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО и передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО. | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком заявки на предоставление права использования ПО на негарантированный объем ПО (Приложение № 10 к договору) в соответствии со Спецификацией на негарантированный объем (Приложение № 3 к договору) Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию (конкурентная лицензия классификатора). Датой передачи Заказчику права на использование ПО считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи права использования ПО, при условии передачи Заказчику электронных ключей, позволяющих активировать экземпляры ПО | Исполнитель передает Заказчику электронные ключи, позволяющие установить и активировать экземпляры ПО. Передача электронных ключей должна быть осуществлена на адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре, либо на стандартном электронном носителе (USB накопитель)по адресу: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. |

5.7. Все проводимые работы на серверах Заказчика должны производится в соответствии со Стандартом «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений» АО «Почта России», утвержденный приказом от 16.01.2020 № 7-п (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).

  - Функционально-технические требования к ПО

| № | Перечень требований |
| --- | --- |
| - Системная архитектура и администрирование |  |
| 1.1 | Независимая работа от облачных сервисов в рамках инсталляции |
| 1.2 | Компоненты платформы роботизации должны разворачиваться в контуре Заказчика и функционировать без доступа к сети Интернет |
| 1.3 | Переиспользование созданных сценариев роботов: использование уже созданных сценариев модулей или их частей при создании новых |
| 1.4 | Решение должно поддерживать инсталляцию на о перационную систему Linux для серверных компонент |
| 1.5 | Решение должно поддерживать инсталляцию на систему виртуализации VMware vSphere версии не ниже 6.5, а также на физические сервера в существующей инфраструктуре Заказчика |
| 1.6 | Возможность импорта/экспорта сценариев роботов |
| 1.7 | Возможность хранения версионности сценариев роботов |
| 1.8 | Возможность построения отказоустойчивого кластера |
| 1.9 | Пароли (аутентификационные данные) не должны показываться, передаваться или хранится в открытом виде |
| 1.10 | Поддержка в Системе применения стойких алгоритмов шифрования с длиной ключа не менее 128 бит для данных, передаваемых между клиентом и Системой |
| 1.11 | Возможность декомпозиции объектов и связей одновременно на несколько модулей/активностей/объектов |
| 1.12 | Сетевые соединения между компонентами должны быть ограничены по принципу минимальной достаточности. Только необходимые соединения должны быть разрешены. Должны быть четко определены IP адреса, сетевые протоколы, порты протокола и направление |
| 1.13 | Возможность управления не менее 100 одновременно запущенных роботов, без потери производительности Системы |
| 1.14 | Функционал контроля и журналирования работы роботов (истории запусков, остановок, статусов завершения работ роботов с указанием времени и учетной записи пр.) с возможностью настройки уровня детализации и времени хранения журнала |
| 1.15 | Инструмент управления запуском и остановкой роботов позволяющий управлять всеми программными алгоритмами в рамках RPA-решения с учетом ролевой модели доступа с использованием GUI или API |
| 1.16 | Online-панель мониторинга за роботами, их состоянием, состоянием модуля в целом, в режиме 24х7 |
| 1.17 | Обеспечивать хранение версионности кода программных роботов с настройкой глубины хранения |
| 1.18 | Не должно требоваться приобретение Заказчиком дополнительного программного обеспечения, не указанного в данном техническом задании |
| 1.19 | Поддерживать мультилесовую структуру службы каталогов Active Directory |
| 1.20 | Возможность работы на системах виртуализации из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных для серверных компонентов |
| 1.21 | Поддерживать работу с СУБД Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL и Pro, Ред база данных и прочими СУБД из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных для серверных компонентов. Класс ПО в Реестре - 02.07 "Средства управления базами данных". |
| 1.22 | Поддерживать работу с протоколами SMTP, POP3, IMAP, а также стандартными файловыми протоколами FTP, SFTP, FTPS |
| - Инструментарий разработчика и исполнение роботизированного сценария |  |
| 2.1 | Наличие возможности встраивания в алгоритмы роботов минимум двух кодов на языках программирования высокого уровня |
| 2.2 | Наличие механизмов хранения и использования локальных и глобальных переменных |
| 2.3 | Настройка параметров элементов программного робота проводится в компоненте визуального программирования, настройки гибкие, при этом гибкость настроек сбалансирована их количеством, доступны встроенные подсказки |
| 2.4 | Работа со значительным количеством элементов сценария (первая сотня элементов) без увеличения времени отклика графического интерфейса на действия пользователя |
| 2.5 | Распознавание атрибутов элементов оконных форм (например поля, кнопки, ссылки и т.д.) |
| 2.6 | Автоматическое сохранение версий сценариев программных роботов при аварийном завершении работы компонентов платформы |
| 2.7 | Запуск и остановка программных роботов с помощью графического интерфейса |
| 2.8 | Параллельный режим работы пользователей и программных роботов |
| 2.9 | Выделение отдельных web-элементов и взаимодействие с ними в процессе разработки программных роботов |
| 2.10 | Работа с файлами и файловым хранилищем |
| 2.11 | Работа с командной строкой операционной системы |
| 2.12 | Наличие встроенных средств по работе с PDF |
| 2.13 | Получение текста из PDF (как из всего файла, так и с определенных страниц) |
| 2.14 | Разделение PDF на отдельные файлы |
| 2.15 | Сбор нескольких PDF в один файл |
| 2.16 | Использование нескольких диалоговых окон для интерактивного взаимодействия с пользователем |
| 2.17 | Наличие в Платформе специализированных инструментов для взаимодействия : RDP-сессиями, Citrix, обработка данных в неструктурированном формате (например: договоры, запросы, письма, документы и т.д.) |
| 2.18 | Интеграция с внешними системами с применением: GUI, прямых вызовов API, поддержка REST протокола, поддержка SOAP протокола |
| 2.19 | Выход программных роботов из режима ожидания по условию (например: таймеру, установочному времени\дате, значению переменной и т.п.) |
| 2.20 | Отсутствие влияния доступности и производительности компонентов Платформы на работу программных роботов |
| 2.21 | Подключение и использование внешних библиотек |
| 2.22 | Подключение сторонних решений по оптическому распознаванию символов |
| 2.23 | Работа с продуктами Microsoft Office (Word, Project, Excel, Outlook, Power Point, Access) |
| 2.24 | Работа с продуктами «Мой офис», а также минимум с одним офисным пакетом из Реестра российского ПО. Класс ПО в Реестре - 06.03 "Офисные пакеты". |
| 2.25 | Работа с другими офисными продуктами из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных для серверных компонентов |
| 2.26 | Обработка данных в структурированном формате (например Excel, XML-файл, таблица встроенная в электронную почту, экран приложения и т.д.) |
| 2.27 | Направление уведомления оркестратору по статусу работы программных роботов (тайм-аут шага, больший порогового значения, нет отклика от процесса и т.д.) |
| 2.28 | Экспорт и импорт локальных копий проектов программных роботов |
| 2.29 | Использование HTTP\HTTPS –запросов программных роботов |
| 2.30 | Использование SQL – запросов программных роботов |
| 2.31 | Обработка очередей структурированных данных (набор заявок, набор строк в реестре и т.д.) |
| 2.32 | Работа с архивами в следующих форматах (например ZIP, RAR, 7z, TAR, ARC, JAR и т.д.) |
| 2.33 | Запуск различных программ в фоновом режиме для чтения информации из файлов в различных форматах (например xlsx, xls, doc, docx, pdf, txt, JSON, XML и т.д.) |
| 2.34 | Наличие элементов искусственного интеллекта |
| 2.35 | Расширение функциональности сценариев программных роботов путем интеграции кода (например C#, JAVA, Python и др.) поддержка минимум двух интеграций кода на разных языках программирования |
| 2.36 | Использование в схеме программных роботов: ветвлений, условий, циклов, действия для работы с различными типами переменных |
| 2.37 | Использование в сценарии простейших математических функций, операций со строками, датами, логическими типами и массивами значений разных типов |
| 2.38 | Работа с браузерами: MS Internet Explorer, Google Chrome, FireFox и др. |
| 2.39 | Работа с браузерами из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных для серверных компонентов. Класс ПО в реестре - 06.07 "Браузеры". |
| 2.40 | Наличие модуля логирования действий программных роботов на уровне отладки |
| 2.41 | Наличие встроенных средств отладки\тестирования с возможностью установки точек остановки и отслеживания текущего значения переменных |
| 2.42 | Работа с JSON файлами (чтение, получение значения по ключу) |
| 2.43 | Работа с XML файлами (чтение, запись) |
| 2.44 | Работа с буфером обмена |
| 2.45 | Обращение к результатам выполнения любого действия или шага программных роботов без необходимости создания дополнительных «служебных» переменных (в рамках debug) |
| 2.46 | Возможность формирования схемы программного робота путем вызова из основной схемы других сценариев программных роботов |
| 2.47 | Возможность передачи значений переменных между схемами программных роботов |
| 2.48 | Откат обновлений к предыдущей версии после применения обновлений Платформы и ее компонентов |
| 2.49 | Наличие активностей для работы с Active Directory в роли администратора (направление запросов, получение ответов) |
| 2.50 | В активностях поддерживается список с подсказками действий производимых над переменными (приведение числа к строковому типу, обращение к индексу листа и др.) |
| 2.51 | В древе активностей присутствует по типу данных разбивка типовых действий производимых над типом переменной (trim, split и др.) |
| 2.52 | Селектор объекта разложен на ключевые подобъекты, при редактировании подобъекта вносится изменение в основной селектор, по которому обращается платформа к объекту |
| 2.53 | Наличие встроенной базы знаний по активностям, переменным и т.д. вызываемой из платформы , в которой описано как работает активность, переменная и т.д. с примерами |
| 2.54 | Область в которой разрабатывается робот при использовании типа представления в виде блок схем поддерживает массовое выделение, изменение размера активностей и другие действия схожие с рабочим столом компьютера |
| 2.55 | Поддержка подсказок по использованию методов, функций и операций .net над различными типами данных у переменных |
| 2.56 | Соединение бот-агента со студией разработки или оркестратором осуществляется не более 5 секунд, вне зависимости от количества активностей в скрипте. После соединения с бот-агентом в реальном времени начинается работа робота по скрипту |
| 2.57 | OCR решение должно иметь интерфейс для настройки распознавания документов, выбора полей и создания обработки шаблонных документов. Преимущественно решение класса IDP, или же встроенный функционал IDP (классификация документов, разметка полей документов и извлечение данных из размеченных полей). Интерфейс, позволяющий использовать функционал IDP должен быть простой и интуитивно понятный, с возможностью использования «гражданскими разработчиками» и бизнес-пользователями для настройки шаблонов для распознавания документов |
| 2.58 | Точность распознавания через OCR сканов с рукописным текстом должна составлять не менее 50%, а сканов с печатным текстом – не менее 90%, при условии, что исходный скан читаем для человека |
| - Требования к орекстратору |  |
| 3.1 | Предоставление статистики по состоянию программных роботов, выполняемых в текущий момент времени |
| 3.2 | Предоставление статистики по программным роботам за заданный интервал времени |
| 3.3 | Создание отчетов по данным журнала событий (лога) и мониторинга загруженности программных роботов |
| 3.4 | Создание панелей показателей (дашборд) по данным журнала событий (лога) и мониторинга загруженности программных роботов |
| 3.5 | Сохранение сессии программных роботов в случае автоматической корректировки системных часов по внешнему эталонному серверу времени |
| 3.6 | Добавление и\или изменение параметров сред и других их системных настроек оркестратора |
| 3.7 | Мониторинг текущего состояния выполняемых сценариев программных роботов |
| 3.8 | Хранение в журналах (логах) истории запусков, остановок, статусов завершения работ программных роботов с указанием времени и учетных записей |
| 3.9 | Наличие в журналах (логах) программных роботов информации, достаточной для диагностики, установления причины и времени возникновения ошибки, а также определения компонента системы, в котором она возникла |
| 3.10 | Направление уведомлений по e-mail ответственному работнику при возникновении сбоев в работе платформы и\или программных роботов |
| 3.11 | Конфигурация состава и типа рассылки уведомлений по e-mail работникам Заказчика в зависимости от событий |
| 3.12 | Передача журналов автономной работы программных роботов на сервер после восстановления сетевой связанности |
| 3.13 | Возможность защищенных протоколов для передачи данных между компонентами Платформы (HTTPS, TLS, SSH) |
| 3.14 | Одновременное выполнение функционала программных роботов с разными полномочиями на одном сервере |
| 3.15 | Логирование действий пользователей с их классификацией (например по операциям, процессам, безопасности действий) |
| 3.16 | Возможность ввода динамических входных переменных при инициализации запуска программных роботов |
| 3.17 | Обеспечение целостности операционных данных в условиях параллельного доступа на чтение и запись |
| 3.18 | Наличие планировщика задач с определением нерабочих дней |
| 3.19 | Построение Active\Passive или Active\Active кластера |
| 3.20 | Вывод части серверов из кластера без остановки работы всей Платформы |
| 3.21 | Объединение программных роботов в группы (например по функционалу, полномочиям, видам ИС) |
| 3.22 | Разграничение доступа для групп пользователей к разным областям компонентов (например проектам программных роботов, наборам переменных и т.д.) |
| 3.23 | Настройка параллельного мониторинга нескольких событий при выполнении сценария действий программных роботов |
| 3.24 | Вызов API для управления (например удаленный запуск, остановка\пауза и т.д.) программных роботов |
| - Требования к защите информации от несанкционированного доступа |  |
| 4.1 | Ограничение количества попыток неуспешных аутентификаций |
| 4.2 | Разграничение по отдельным операциям, отчетам, данным (например выполнение, просмотр, изменение, создание, удаление, просмотр изменений и т.д.) |
| 4.3 | Разграничение прав доступа к функциям Системы на основе ролей и наборов полномочий |
| 4.4 | Контроль доступа пользователей к защищенным ресурсам Платформы в соответствии с правами доступа |
| 4.5 | Регистрация входа\выхода пользователей |
| 4.6 | Регистрация действий пользователей и администраторов |
| 4.7 | Регистрация действий программных роботов |
| 4.8 | Регистрация изменений полномочий субъектов |
| 4.9 | Регистрация изменений статуса объектов доступа |
| 4.10 | Поддержка механизма автоматической проверки целостности программной среды Платформы по контрольным суммам файлов в процессе функционирования платформы, а так же проверки по требованию |
| 4.11 | Возможность работы компонентов Платформы изолировано от сети Интернет |
| 4.12 | Совместимость со средствами антивирусной защиты |
| 4.13 | Отсутствие влияния на работу пользователя при работе программных роботов в фоновом режиме (в т.ч. ошибочные действия) |
| 4.14 | Наличие возможности запрета пользователю внесения изменений в настройки программных роботов |
| 4.15 | Использование защищенных протоколов SSL\TLS для ИС в режиме работы программных роботов |
| 4.16 | Возможность блокировки учетных записей пользователей |
| 4.17 | Возможность удаления учетных записей пользователей |
| 4.18 | Возможность изменения параметров учетных записей пользователей (например группа , срок действия,e-mail и т.д.) |
| - Требования к надежности и отказоустойчивости |  |
| 5.1 | Обеспечить сохранность логов программных роботов при сбоях в электропитании технических средств |
| 5.2 | Автоматическое продолжение работы программных роботов с этапа возникновения ошибки |
| 5.3 | Обеспечить сохранность бизнес-данных при обработке ошибок в работе сценариев программных роботов |
| 5.4 | Отказы и сбои в работе технических средств автоматических рабочих мест пользователей, веб-серверов (серверов приложений), серверов БД и сетевого оборудования не должны приводить к разрушению логов программных роботов |
| 5.5 | Наличие встроенного механизма обработки ошибок и тайм-аутов внутри сценариев программных роботов с возможностью дальнейшего продолжения работы без аварийного закрытия, за исключением случаев, когда ошибка делает дальнейшую работу в рамках пользовательской сессии невозможной |
| - Требования к классификатору и ML |  |
| 6.1 | Классификатор должен работать в изолированном контуре без доступа в интернет Точность классификатора должна быть не менее 90%, на ошибки классификатор предоставляет уведомление Классификатор должен иметь возможность дообучения текущей модели, без её пересоздания Классификатор должен содержать ML |

Для достижения целей настоящего Технического задания Исполнителем должно быть использовано ПО отвечающее следующим требованиям:

- ПО должно быть российского происхождения;

- Наличие ПО в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД;

- ПО должно относиться к сфере искусственного интеллекта (в записи ПО в Реестре Российского программного обеспечения должен быть установлен специальный подтверждающий признак «Программного обеспечение относится к сфере искусственного интеллекта»).

- ПО должно всегда определять и взаимодействовать с элементами web-приложений, desktop-приложений в особенности 1С с толстым и тонким клиентом версий используемых в Обществе;

- ПО должно всегда определять и взаимодействовать с веб-элементами, в том числе браузеры на движке Blink (браузер chromium и подобные);

- ПО должно иметь классификатор для обработки данных;

- ПО не открывает «технические» сессии для работы с браузером или desktop приложением. Разработка, отладка и запуск осуществляется в рамках одной сессии браузера или desktop приложения.

- ПО осуществляет автоматическое сохранение сценария каждую минуту. При закрытии окна, если есть несохраненные действия, ПО производит уточнение о необходимости сохранения действий или продолжении работы без сохранения. Если используется Web версия, то при закрытии окна появляется всплывающее окно, предупреждающее о несохраненных действиях и препятствующее закрытию окна со сценарием робота;

- ПО поддерживает подсвечивание синтаксических ошибок в активностях. При наведении на значок ошибки, отображается понятный для пользователя комментарий об ошибке;

- ПО должно иметь интуитивно понятный, лаконичный, не нагруженный интерфейс с удобным управлением при разработке и сопровождении сценариев роботов;

- ПО должно уметь определять селектора объектов с задержкой менее секунды, когда производится нажатие на кнопку, фактическое нажатие не производится, платформа фиксирует селектор объекта на которое производилось нажатие;

- ПО должно иметь графический интерфейс для разработки, настройки, ведения параметров, отладки и тестирования роботов, реализованный в 2 вариантах: построчное представление и представление в виде диаграмм (блок-схем);

- Используемый функционал в ПО должен быть реализован при помощи Low-Code;

- ПО должно иметь версию и функционал для «гражданской разработки»;

- ПО должно иметь соответствующие настройки для решения следующих задач: поиск процессов для роботизации, создание и хранение схем процессов, анализ утилизации лицензий роботов, анализ экономического эффекта проектов роботизации;

- ПО должно иметь возможность определения прав доступа на уровне ролей пользователей (а не на уровне конкретных пользователей), в соответствии с CRUD ролевой моделью;

- ПО должно иметь встроенное OCR решение для оцифровки машиночитаемого текста;

- ПО должно иметь встроенный функционал брокера сообщений, встроенная возможность работы со сторонними брокерами сообщений (RabbitMQ и Kafka) – преимущество;

- ПО должно иметь встроенный функционал по хранению паролей, используемых роботами для авторизации в системах только в зашифрованном виде (алгоритм AES 256 + соль);

- ПО должно иметь возможность дистанционного и автоматического запуска пользовательских сессий на машинах, на которых работают роботы, для более эффективного управления парком роботов;

- ПО должно иметь документацию, которую можно вызвать напрямую из платформы (подсказки о конкретных действиях и функциях системы);

- ПО должно иметь возможность работы с нативными, прикладными приложениями и функциями импортозамещающих операционных систем (не только через браузер);

- ПО должно поддерживать работу на компьютерах с отечественными процессорами (например, Байкал), иметь сертификат, подтверждающий совместимость – преимущество.

При настройке и внедрении ПО, для эффективного использования ПО, Исполнителем должны быть реализованы следующие требования:

- учтены функциональные и нефункциональные требования Заказчика к ПО, указанные в настоящем ТЗ;

- спроектирована и согласована с Заказчиком модель развертывания ПО;

- оформлена и согласована с Заказчиком программа и методика приемочных испытаний;

- оформлено и согласовано с Заказчиком частное техническое задание;

- осуществлено развертывание ПО;

- выполнена настройка конфигурации ПО;

- настроены права доступа;

- выполнено приемочное тестирование;

- оказана помощь в организации центра компетенций;

- предоставлены материалы для обучения пользователей гражданской разработки;

- проведено обучение пользователей с фиксацией данных в журнале обучения;

- проведено обучение и подготовлены инструкции для роли «Администратор системы»;

- организована техническая поддержка в соответствии с условиями настоящего ТЗ;

- выполнены гарантийные обязательства в соответствии с условиями настоящего ТЗ.

Исполнитель должен предоставить бесплатную программу/курсы/академию обучения для администраторов, аналитиков, разработчиков и архитекторов по следующим направлениям (включая, но не ограничиваясь):

- Поиск бизнес-процессов для их улучшения и оценка экономического эффекта от роботизации с учетом сложности роботизации;

- Документирование бизнес-процессов;

- Организация проекта;

- Оптимальная утилизация лицензий;

- Работа с удаленным рабочим столом;

- Работа с Web-элементами;

- Обработка исключений;

- Регулярные выражения;

- Работа с очередью/массивами данных;

- Модели машинного обучения;

- Осуществление взаимодействия с оркестратором при помощи API;

- Создание кастомных активностей;

- Формирование аналитики на стадии тестирования и внедрения в промышленную эксплуатацию;

- Управление доступом пользователей к проекту: создание пользователей и объединение их в группы;

- Работа с 1С на толстом клиенте;

- Работа с 1С на тонком клиенте;

- Работа с desktop приложениями;

- Работа с базовыми активностями.

  - Требования к пользовательскому интерфейсу ПО

| № | Параметр | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Язык интерфейса | Русский язык – обязательно |
| 2 | Возможность удаленной работы | Возможность работы через веб-интерфейс с применением защищенного подключения |
| 3 | Возможность настройки представления | Возможность настройки представления пользовательского интерфейса без использования программирования, возможность персонификации интерфейса, скрытия неиспользуемых функциональных возможностей, требования к автоматическому масштабированию/верстке интерфейса при отображении на устройствах с разными разрешениями/диагоналями экрана |

  - Требования к доступности и производительности ПО

| № | Описание требования | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к доступности ПО | ПО должно обеспечивать бесперебойную работу и возможности резервирования узлов |
| 2 | Максимальное время восстановления после сбоя | Допустимое время простоя Платформы (Recovery Time Objective - RTO) – не более 8 часов/месяц |
| 3 | Допустимый объем потери данных | Допустимый объем возможных потерь данных (Recovery Point Objective - RPO) – не более 24 часов в течение одного календарного месяца |
| 4 | Количество пользователей, одновременно обслуживаемых в ПО | Разработчики и администраторы: не менее 50 Пользователи с правами на просмотр данных средствами интерфейса: не менее 100. С возможностью увеличения количества пользователей. |
| 5 | Требования к резервному копированию и восстановлению | Резервное копирование настроено: не менее 1 (одного) раза в сутки |
| 6 | Требование к ОС | ПО должно обеспечить возможность работы серверной части приложения на RedOS обязательно, CentOS (подтвержденная сертификатом совместимости) как преимущество. ПО должно обеспечить возможность работы клиентской части приложения на Windows 10, 11 и Windows Server 2019, 2022 (терминальный сервер) |
| 7 | Требование к сопутствующему программному обеспечению | Для функционирования ПО, не должно требоваться стороннее коммерческое программное обеспечение. |

  - Требования к оказанию услуг по технической поддержке

Оказание услуг по технической поддержке включает в себя предоставление права доступа Заказчику (Лицензиату/Сублицензиату) к сервису информационного обеспечения ПО через каналы передачи данных информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к сервису информационного обеспечения ПО должен быть предоставлен Исполнителем (Лицензиаром/Лицензиатом) круглосуточно на протяжении всего срока оказания услуг по технической поддержке, указанного в Разделе 4 настоящего ТЗ. Отчетным периодом оказания услуг по технической поддержке является квартал.

5.12. В услугу технической поддержки входят следующие мероприятия:

5.12.1 получение Заказчиком (Лицензиатом/Сублицензиатом) документации по лицензированию на русском языке;

5.12.2. предоставление Заказчику (Лицензиату/Сублицензиату) ключевой информации о Лицензиях посредством направления LFE-файлов, технической документации и ее обновлений. Материалы предоставляются в бумажном и\или электронном виде (на машинном носителе и/или на адрес электронной почты Заказчика (Лицензиата/Сублицензиата), указанный в договоре);

5.12.3. гарантированное наличие доступа к обновляемым версиям ПО.

5.13.  Условия оказания услуг по технической поддержке

В рамках оказания услуг по технической поддержке посредством телефона и электронной почты (указанных в договоре) Исполнитель (Лицензиар/Лицензиат) оказывает консультационную поддержку персоналу Заказчика (Лицензиата/Сублицензиата) по всем вопросам, касающимся работы ПО и его обновлений, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов местного времени Заказчика (Лицензиата/Сублицензиата). Контактная информация службы поддержки Исполнителя (Лицензиара/Лицензиата) должна быть указана в договоре.

5.14. Порядок определения категории и приоритета обращений

Исполнитель оказывает услуги по технической поддержке в рамках запросов посредством телефона и электронной почты.

При регистрации обращения работник Заказчика указывает категорию и приоритет обращения.

Приоритет обращений

| Приоритет | Описание |
| --- | --- |
| Высокий | Полная утрата работоспособности, блокирующее выполнение БП. Носит массовый характер. |
| Средний | Ошибки основного функционала, не имеет большого влияния на работоспособность БП. БП работает частично. ИС в целом доступна. |
| Низкий | Несущественная неисправность, не оказывает влияния на производительность БП. |

Категория обращений

| Категория | Описание |
| --- | --- |
| Инцидент | Обращение Заказчика вызванное событием, которое привело или может привести к прекращению предоставления или ухудшению качества работы БП |
| Запрос на обслуживание | Обращение Заказчика, связанное с выполнением стандартизированных и заранее преопределенных действий |
| Запрос на изменение | Формальное обращение на выполнение изменений, содержащее новое требование |

Временные нормативы оказания услуги

| Уровень обслуживания | Показатель ИТ услуги | Значения показателя с учетом приоритета (время в рабочих часах) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокий | Средний | Низкий |
| Инцидент | Время реакции | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Время решения | 4 | 8 | 16 |
| Запрос на обслуживание | Время реакции | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Время решения | 8 | 16 | 32 |
| Запрос на изменение | Время реакции | 30 | 50 | 70 |
| Время решения |  | Согласно срокам реализации согласованным Сторонами |  |  |
| % соблюдения SLA (целевой показатель) |  | 98% | 97% | 93% |

Показатель «Процент выполненных в срок обращений SLA по уровню критичности» рассчитывается по следующей формуле:

N

где:

N – Процент выполненных в срок обращений по уровню критичности;

N1 – Количество закрытых обращений с нарушением запланированных сроков решения по уровню критичности;

N2 – Количество незакрытых обращений с нарушением запланированных сроков решения по уровню критичности;

N3 – Количество обращений, перешедших с прошлого отчетного периода по уровню критичности;

N4 – Количество обращений, зарегистрированных в отчетный период по уровню критичности.

Для каждого из уровней критичности устанавливается следующий уровень оценки:

| Оценка | Высокий | Средний | Низкий |
| --- | --- | --- | --- |
| Отлично | %SLA >=98 | %SLA >=97 | %SLA >=93 |
| Хорошо | 97<=%SLA<98 | 96<=%SLA<97 | 92<=%SLA<93 |
| Удовлетворительно | 96%<=%SLA<97 | 95<=%SLA<96 | 91<=%SLA<92 |
| Неудовлетворительно | %SLA <96 | %SLA <95 | %SLA <91 |

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству выполняемых работ и оказываемых услуг

Качество выполняемых работ и оказываемых услуг должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные Системы. Термины и определения»;

- Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом от 16.01.2020 № 7-п (Приложение № 1 к настоящему ТЗ);

- По каждой рабочей встрече по сбору данных, требований и критериев для настройки и работы ПО с представителями Заказчика Исполнитель должен составлять фиксирующий документ (протокол встречи составляется в свободной форме и предоставляется по электронной почте, указанной в договоре, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения встречи).

6.2.  Условия выполнения работ и оказания услуг

В соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Исполнитель вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей) к выполнению работ / оказанию услуг. Исполнитель информирует Заказчика в письменной форме посредством направления Заказчику уведомления о привлечении третьих лиц (соисполнителей) к выполнению работ / оказанию услуг с указанием наименования и реквизитов предполагаемого соисполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала работ / оказания услуг с привлечением третьих лиц (соисполнителей).

6.3. Требования по обеспечению информационной безопасности

Программное обеспечение, выполнение работ по разработке и внедрению, а также оказание услуг по гарантийной и технической поддержке должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации, а также требованиям Стандарта «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом от 16.01.2020 № 7-п (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).

Все проектные решения в части информационной безопасности должны быть согласованы с Департаментом информационной безопасности АО «Почта России».

Исполнителем (Лицензиаром/Лицензиатом) должны предоставляться последние мажорные версии ПО, кроме случаев необходимости использования сертифицированных версий или конфликта версий между разными компонентами или с другими информационными системами.

В случае выявления при исполнении договора Заказчиком (Лицензиатом/Сублицензиатом) уязвимостей и несоответствий требованиям информационной безопасности уязвимости и несоответствия должны быть устранены Исполнителем (Лицензиаром/Лицензиатом) своими силами и за свой счет.

Исполнитель обязуется выполнять требования Заказчика, регламентирующие вопросы информационной безопасности, в соответствии с требованиями Стандарта «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом от 16.01.2020 № 7-п (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).

ПО должно соответствовать следующим требованиям к защите информации:

- обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность (несанкционированное ознакомление, хищение, модификация, уничтожение и блокирование) обрабатываемой в ПО информации предотвращением несанкционированного доступа неуполномоченных лиц;

- обеспечить разграничение доступа пользователей и администраторов ПО к информации, обрабатываемой в ПО, а также в случае обработки конфиденциальной информации;

- предоставить возможность управления списком пользователей, допущенных к обработке конфиденциального документа, и предоставляемыми этим пользователям правами: «только чтение», «модификация», «разрешена печать» и «управление доступом к документу»;

- ПО должно быть развернуто внутри периметра безопасности Заказчика, на оборудовании, управляемом и администрируемом работниками Заказчика;

- ПО должно обеспечивать протоколирование в журнале событий всех действий, совершенных над любым объектом ПО (создание, изменение, просмотр, удаление, перемещение), событий администрирования (изменений в конфигурации), входов и выходов из ПО;

- Система должна обеспечивать доменную авторизацию (интеграция с AD).

Ввод ПО в эксплуатацию, а также обработка в нем реальных данных Заказчика, возможны только после выполнения выше указанных требований к защите информации и успешного аудита информационной безопасности.

6.4. Требования к конфиденциальности

Информация, предоставляемая Исполнителю (Лицензиару/Лицензиату) в целях выполнения работ и оказания услуг, является конфиденциальной и не должна передаваться третьим лицам без письменного разрешения Заказчика (Лицензиата/Сублицензиата), за исключением случая предоставления Исполнителем такой информации соисполнителям по договору (при наличии) при условии принятия ими на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности такой информации.

Исполнитель (Лицензиар/Лицензиат) обязан обеспечить сохранность, неразглашение конфиденциальной информации Общества путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка. Исполнитель (Лицензиар/Лицензиат) гарантирует использование конфиденциальной информации Общества только в целях выполнения работ и оказания услуг и не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика (Лицензиата/Сублицензиата).

Доступ к конфиденциальной информации Общества Исполнитель (Лицензиар/Лицензиат) обязан предоставлять только своим работникам, имеющим право на получение конфиденциальной информации в соответствии с внутренними документами Общества, а также работникам соисполнителей (при наличии), при этом Исполнитель (Лицензиар/Лицензиат) обязан требовать от работников выполнения всех обязательств по сохранности конфиденциальной информации. В целях учета лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации Общества, Исполнитель (Лицензиар/Лицензиат) по запросу Заказчика (Лицензиата/Сублицензиата) обязан предоставить перечень лиц (с указанием должности и Ф.И.О.), получивших доступ к конфиденциальной информации.

В ходе выполнения работ и оказания услуг Исполнитель будет иметь доступ к конфиденциальной информации Заказчика.

В срок не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней до даты начала выполнения работ по развертыванию ПО на сервере Заказчика (этап 2.2п. 4.3 настоящего ТЗ), между Заказчиком и Исполнителем должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности по форме, согласованной Сторонами.

6.5. Условия выполнения работ при удаленном подключении

Удаленное подключение к ИТ-инфраструктуре Заказчика осуществляется с помощью систем VPN-доступа и многофакторной аутентификации, используемых у Заказчика.

Для аутентификации Исполнитель предоставляет телефонные номера сотовых телефонов всех работников, которым необходимо предоставление доступа к ИТ-инфраструктуре Заказчика, для получения push кодов (использование push кодов посредством мобильного приложения «Почта России») и их использования в качестве второго фактора аутентификации.

Условия удаленного подключения могут быть изменены Заказчиком, в случае необходимости усиления мер информационной безопасности. Заказчик обязан уведомить Исполнителя об изменении условий удаленного подключения не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до их применения.

В случае увеличения рисков, сопряженных с эксплуатацией удаленного подключения, Заказчик имеет право в одностороннем порядке прекратить такой доступ для работников Исполнителя и его соисполнителей (при их наличии) без предварительного уведомления. При этом, в случае краткосрочного отключения удаленного доступа (на срок до 1 (одной) недели) Исполнитель имеет право направить письмо о необходимости продления сроков в рамках выполнения Работ в рамках настоящего ТЗ либо продолжить выполнение Работ на площадках Заказчика. В случае отключения удаленного доступа на длительный Период (на срок более 1 (одной) недели) Заказчик должен предоставить рабочие места на собственных площадках в г. Москва, обеспечивающих сетевую связанность с элементами ИТ-инфраструктуры Заказчика, для реализации Работ в рамках настоящего ТЗ работникам Исполнителя и его соисполнителей (при их наличии). Рабочие места подразумевают наличие мебели (стол, стул) и инфраструктуры, позволяющей подключиться к электропитанию и сетевой инфраструктуре Заказчика.

6.6. Требования к сдаче-приемке работ и услуг

В соответствии с требованиями, указанными в договоре.

6.7. Требования по передаче Заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ и услуг)

В соответствии с требованиями, указанными в договоре.

Передача отчетных материалов Исполнителем осуществляется на бумажном носителе, если иное не определено в соответствии с п. 4.3 настоящего Технического задания или условиями договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с действующими нормативными документами в области информационных технологий, указанными в Разделах 4-6 настоящего ТЗ, в течение 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг.

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных недостатков выполненных работ и оказанных услуг в течение временного норматива оказания услуг по технической поддержке в соответствии с п. 5.14 настоящего ТЗ.

В состав гарантийной поддержки входит устранение силами Исполнителя ошибок функционала, архитектуры и документации, выявленных в ходе эксплуатации Системы.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в результатах выполненных работ, включая несоответствие качества выполненных работ требованиям технической документации, работы, выполненные с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают результат выполненных работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление с указанием выявленных недостатков и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков.

Устранение недостатков, обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока, осуществляется Исполнителем своими силами, за свой счет и в срок, указанный в уведомлении, направленном Заказчиком. По результатам устранения недостатков в рамках гарантийной поддержки Исполнитель осуществляет внесение изменений в документацию на Систему.

Гарантийный срок на результат работ (его часть) увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать результат работ (его часть) вследствие обнаруженных недостатков. Гарантийный прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком результатов выполненных работ по устранению недостатков. Исполнитель при этом должен гарантировать, что аналогичная ошибка не повторится в течение гарантийного срока (остатка гарантийного срока).

В случае если Исполнитель не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

7.2. Гарантийные обязательства в части предоставления права использования ПО

Исполнитель гарантирует, что передаваемые Лицензии свободны от прав третьих лиц, не являются предметом спора, не находятся в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности, в т.ч. на использование товарного знака или промышленных образцов, связанных с использованием их в Российской Федерации.

Исполнитель гарантирует наличие у него прав на передачу неисключительных (пользовательских) лицензий на ПО.

В случае предъявления Заказчику третьими лицами претензий, основанных на нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, возникших в связи с исполнением договора, Исполнитель обязан незамедлительно принять меры к самостоятельному урегулированию заявленных претензий за свой счет, а также возместить Заказчику убытки, понесенные Заказчиком в связи с такими претензиями.

В случае если в процессе выполнения работ/оказания услуг Лицензиаром будет создан объект интеллектуальных прав, создание которого не предусмотрено Договором, информация о таком объекте интеллектуальных прав подлежит обязательному указанию Лицензиаром в Акте выполненных работ/оказанных услуг по соответствующему этапу/ Заявке, в рамках которого был создан такой объект интеллектуальных прав. Исключительное право на такой объект принадлежит Лицензиату с момента его создания. Лицензиар имеет право использовать вновь созданный в процессе выполнения работ результат интеллектуальной деятельности, создание которого не предусмотрено Договором, в целях исполнения обязательств по Договору.

# 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом от 16.01.2020 № 7-п | Приложено отдельным файлом |
| 2 | Требования к бизнес-процессу | Приложено отдельным файлом |
| 3 | Форма Заявки на выполнение работ | Приложено отдельным файлом |
| 4 | Примеры сканов с рукописным и печатным текстом, читаемых и нечитаемых для человека | Приложено отдельным файлом |

Консолидированный документ по Этапу 2.

Консолидированный документ по Этапу 2.

Услуги по гарантийной поддержке оказываются в рамках гарантийных обязательств лицензиара.

Примеры сканов с рукописным и печатным текстом, читаемых и нечитаемых для человека, представлены в Приложение № 4 к настоящему ТЗ.