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ТОМ 1

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ






























Санкт-Петербург
2026 г.

1 часть
ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия и сокращения:
	Заказчик – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (далее - СПб ГУП «Горэлектротранс»).

	Заявка – заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме (далее – электронный конкурс), подготовленная участником закупки.

	Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица участника либо физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также лицо, действующее от имени участника на основании доверенности.

	Публикация конкурсной документации осуществляется на Электронной площадке Тэк-Торг https://www.tektorg.ru (далее – ЭТП) и в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) по адресу www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ).





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.1.1. Конкурсная документация включает в себя:
1) настоящий том 1 конкурсной документации: общие сведения;
2) том 2 конкурсной документации: специальная часть, состоящая из:
а) инструкции участникам;
б) критериев оценки конкурсных заявок;
3) том 3 конкурсной документации: Техническое задание;
4) том 4 конкурсной документации: Проект договора;
5) том 5 конкурсной документации: Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
6) том 6 конкурсной документации: Образцы форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 5 тома 2.

1.2. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию. 
1.2.2. Ответственность за предоставленные в заявке данные несет участник. Заказчик не обязан осуществлять проверку указанных в заявке данных, но вправе осуществить такую проверку при наличии у него оснований полагать, что в заявке представлены недостоверные данные.
1.2.3. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов, требуемых конкурсной документацией, а также непредставление или неправильное оформление форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, приводит к отклонению заявки, за исключением случаев, установленных п. 4.1.5. настоящего тома.
1.2.4. Заказчик вправе отклонить заявку, а также отказаться от заключения договора с участником электронного конкурса в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на любом этапе проведения процедуры электронного конкурса до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора. 

0. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

1.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию. Изменения размещаются в единой информационной системе и на электронной площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения, указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. Датой принятия решения о внесении изменений является дата утверждения измененной документации. 
1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.
1.3.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию.

1.4 ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ
СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.4.1. Каждый участник вправе направить в адрес электронной площадки, на которой проводится электронный конкурс, в сроки, установленные конкурсной документацией, запрос о разъяснении положений извещения и документации. 
1.4.2. Днем поступления запроса считается день поступления запроса от оператора электронной площадки заказчику.
1.4.3. Разъяснения размещаются заказчиком в электронной форме на электронной площадке, в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.
1.4.4. Запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок, указанного в извещении, не рассматриваются.
1.4.5. Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: «14» августа 2026 года.
1.4.6. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: «01» сентября 2026 года в 23ч. 59м. по московскому времени.

0. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

1.5.1. Заказчик вправе отменить электронный конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе. 
1.5.2. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе и на электронной площадке в день принятия этого решения. 
1.5.3. По истечении срока отмены заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ
И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КОНКУРСЕ

2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ

2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке.
2.1.2. Документация может быть составлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русском языке.

2.2. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

2.2.1. Каждый участник подает одну заявку по форме, установленной томом 2 (далее форма «Заявка для участия в электронном конкурсе»). Подача от одного участника нескольких заявок на один электронный конкурс (лот) не допускается. 
2.2.2. Сведения, указанные участником в форме «Заявка для участия в электронном конкурсе», должны быть достоверными, соответствовать требованиям конкурсной документации и действующего законодательства РФ, учредительным документам участника, выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), документам о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
2.2.3. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов, является российский рубль.
2.2.4. Цена договора, предлагаемая участником (далее – ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в томе 2. 
2.2.5. Конкурсное предложение участника должно соответствовать требованиям экономической обоснованности, разумности и добросовестности участника гражданского оборота.
2.2.6. Для участия в электронном конкурсе потенциальные участники должны получить аккредитацию на электронной площадке и пройти регистрацию в соответствии с правилами функционирования электронной площадки.
2.2.7. Участники, получившие аккредитацию на электронной площадке, и оператор электронной площадки несут ответственность за достоверность:
- информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых для аккредитации и регистрации на электронной площадке, за своевременное внесение изменений в указанные документы и сведения, их замену или прекращение их действия.
- электронных подписей (ЭП), в том числе за замену или прекращение действия электронной подписи.
2.2.8. Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника электронного конкурса. Каждые в отдельности юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным требованиями конкурсной документации и при этом в совокупности соответствовать иным, установленным заказчиком требованиям. Кроме того, при установлении конкурсной документацией требования о наличии членства в саморегулируемых организациях, наличие иных разрешений, допускается отсутствие такого членства (или иных разрешений, в том числе лицензий) в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника электронного конкурса, в случае, если в договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями.
Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

2.3. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КОНКУРСЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ И ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в электронном конкурсе и заключением договора. 
2.3.2. Заказчик не отвечает и не несет обязательств по расходам, указанным в п. 2.3.1. настоящего тома.
2.3.3. Участник представляет обеспечение заявки в случаях, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.
Валютой обеспечения заявки является российский рубль. Обеспечение заявки НДС не облагается.
2.3.4. Порядок внесения, зачисления и возврата обеспечения заявки устанавливается Регламентом электронной площадки, на которой проводится электронный конкурс.
2.3.5.В случае установления конкурсной документацией (по электронному конкурсу в целом или по отдельному лоту) обеспечения заявки, участие в электронном конкурсе (лоте) возможно только при наличии на счете участника на электронной площадке, на которой проводится электронный конкурс, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки, предусмотренной конкурсной документацией в размере от 0,5% до 5% максимального значения цены договора или при предоставлении банковской гарантии в составе заявки. Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее, чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
В качестве обеспечения заявок принимаются банковские гарантии, которые должны быть безотзывными и содержать:
- условие о сумме гарантии;
- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается;
- условие об обязанности банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, начиная с 6 рабочего дня от даты получения гарантом требования бенефициара по дату платежа по настоящей гарантии;
- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с момента фактического поступления денежных сумм на счет заказчика;
- информацию о сроке действия банковской гарантии, срок ее действия должен составлять не менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок. 
- условие о том, что если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве имеющего право действовать без доверенности от имени заказчика, последний одновременно с требованием должен направить банку документ (доверенность), подтверждающий полномочия указанного лица
- условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об уплате суммы по гарантии. 
- право заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование уплатить по ней денежную сумму в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.
Не допускается включать в банковскую гарантию требование о том, что заказчик должен представить банку копии судебных актов, которые подтверждают неисполнение обязательств, обеспечиваемых гарантией.

2.4. ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ

2.4.1. Конкурсные заявки подаются в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.
2.4.2. Право подписывать заявку имеет руководитель юридического лица, действующий от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, или нотариально заверенной (для физических лиц). В случае если от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав заявки должна входить доверенность (в случае если от имени физического лица действует представитель на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя печати, в состав заявки должна входить нотариально заверенная доверенность).
2.4.3. Участник электронного конкурса вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время, с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2.4.4. Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе должны быть представлены все предусмотренные конкурсной документацией сведения (информация) и документы, составленные, оформленные и заверенные, в соответствии с требованиями конкурсной документации, а также должны быть представлены все формы, составленные и оформленные в соответствии с требованиями документации. Все документы должны быть представлены в полном объеме и читаемом виде. Файл электронного документа должен быть доступен для прочтения. В заявке должны отсутствовать противоречивые и недостоверные сведения. 
Заявка участника состоит из документов и сведений, входящих в состав заявки, установленных томом 2 конкурсной документацией и ценового предложения. Приложение каких-либо документов к ценовому предложению не допускается. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВОК И ИХ ОТЗЫВ

3.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
3.2. Заявки и изменения к ним (отзыв), поступившие по окончании срока приема заявок, указанного в извещении, а также ненадлежащим способом, не рассматриваются. 

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КОНКУРСЕ, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ

4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

4.1.1. Комиссия заказчика (далее – комиссия) рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации. 
4.1.2. Комиссия при рассмотрении заявок:
4.1.2.1. Проверяет заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе требованиям к товару, работам, услугам.
4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в электронном конкурсе. Участники, конкурсные заявки которых не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, отклоняются по основаниям, изложенным в п. 4.2. тома 1 настоящей конкурсной документации и не допускаются до участия в электронном конкурсе. Комиссия не рассматривает аккредитационные документы участника. 
4.1.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника, подавшего заявку, о нахождении в стадии проведения в отношении участника или индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные необходимые сведения.
4.1.5. Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника электронного конкурса. Каждые в отдельности юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным требованиями конкурсной документации. Кроме того, при установлении конкурсной документацией требования о наличии членства в саморегулируемых организациях, наличие иных разрешений, допускается отсутствие такого членства (или иных разрешений, в том числе лицензий) в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника электронного конкурса, в случае, если в договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями.
Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.
4.1.6. К участию в электронном конкурсе допускаются юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, по всем критериям и требованиям соответствующие извещению и конкурсной документации. Участники, не соответствующие критериям и требованиям, предусмотренным извещением и документацией, не допускаются к участию в процедуре закупки. При этом не допускается предъявлять к участникам электронного конкурса, а также к предметам закупки, и к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок участников по критериям и в порядке, которые не указаны в конкурсной документации. Требования, предъявляемые к участникам электронного конкурса, к предметам закупки, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
4.1.7. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения заявок участников электронного конкурса должен содержать:
- дата подписания протокола;
- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
- сведения об участниках (наименование), 
- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о проведении электронного конкурса или документации, которым не соответствует такая заявка,
- причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся. 
После публикации протокола рассмотрения заявок заказчиком, оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки направляет заказчику сведения о ценовых предложениях. 
После получения ценовых предложений участников комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации в части соответствия предлагаемой участником цены договора цене установленной документацией. В случае превышения начальной цены единицы услуги, заявки таких участников отклоняются на стадии подведения итогов.

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК

4.2.1. Основаниями отклонения конкурсных заявок являются:
4.2.1.1. Отсутствует или не в надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах, или файл электронного документа не доступен для прочтения.
4.2.1.2. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.
4.2.1.3. Заявка участника не соответствует Техническому заданию, проекту договора, извещению, конкурсной документации, иным требованиям конкурсной документации.
4.2.1.4. Цена договора, предлагаемая участником, превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную томом 2.
4.2.1.5. В составе заявки представлены противоречивые сведения.
4.2.1.6. Заявка подписана не уполномоченным лицом.
4.2.1.7. Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику, указанному в разделе 4 тома 2 настоящей конкурсной документации.
4.2.1.8. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения.
4.2.1.9. Лицо одновременно участвует в закупке как на стороне одного участника закупки, так и на стороне другого участника закупки либо лицо одновременно участвует в закупке самостоятельно и на стороне другого участника закупки (является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно).
4.2.1.10. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией сведения (информация).
4.2.1.11. Сведения, содержащиеся в заявках участников закупки, должны быть достоверными и не должны допускать двусмысленных толкований. Заказчик обязан отклонить заявку, а также отказаться от заключения договора с участником открытого конкурса в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником на любом этапе проведения процедуры открытого конкурса до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора.
4.2.2. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

4.3.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, признанных комиссией соответствующими требованиям конкурсной документации. Конкурсные заявки, допущенных до участия в электронном конкурсе участников, оцениваются комиссией по критериям оценки и сопоставления заявок и в порядке, изложенным в балльной методике оценки и сопоставления заявок тома 2 настоящей конкурсной документации.
4.3.2. Победителем электронного конкурса признается участник электронного конкурса, заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным документацией, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на основании критериев оценки заявок, которые установлены томом 2 конкурсной документации, содержит лучшие условия исполнения договора. 
4.3.3.  В случае если на электронный конкурс поступила заявка только одного участника и электронный конкурс признается несостоявшимся, в случае если все заявки по электронному конкурсу отклонены, кроме одной, комиссия принимает решение о заключении договора с единственным участником на условиях документации и заявки участника по предложенной единственным участником цене.
4.3.4. В случае если на электронный конкурс не подано ни одной заявки или заявки всех участников отклонены, комиссия отражает в протоколе факт отсутствия поданных заявок или факт отклонения всех заявок. 
4.3.5. Протокол о результатах электронного конкурса размещается в единой информационной системе, на сайте электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания.
4.3.6. Протокол, составляемый по итогам электронного конкурса, содержит следующие сведения:
- дата подписания протокола;
- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
- сведения об участниках (наименование), 
- сведения и о ценовых предложениях участников,
- результаты рассмотрения заявок на участие с указанием количества заявок на участие в закупке, которые отклонены ввиду превышения начальной (максимальной) цены договора и положений извещения или документации, которым не соответствует заявка;
- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия,
-результаты оценки результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок,
- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой,
- информация о сроках и объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
4.3.7. В случае если победитель электронного конкурса признан уклонившимся от заключения договора или если договор с победителем не заключается в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных сведений, комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место (либо третье место, в случае если участник, занявший второе место, признан уклонившимся от заключения договора или договор с таким участником не заключается в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных сведений).
4.3.8. Заказчик предоставляет установленный статьей 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ национальный режим, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ (далее – меры). Если иное не предусмотрено мерами, заказчик применяет положения статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.
При осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, заявка на участие в конкурентной закупке, заявка на участие в неконкурентной закупке (далее при совместном упоминании в рамках настоящей главы – заявка на участие в закупке), окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.
1. При осуществлении закупки товара:
1) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:
заключение договора на поставку такого товара;
при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;
2) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, в том числе установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения, не допускаются:
заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; 
при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если указанный договор предусматривает поставку товара российского происхождения;
3) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):
при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим положением участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора; 
в случае заключения договора с участником закупки, указанным в абзаце втором подпункта 3 настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 настоящего пункта; 
при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
2. При осуществлении закупки работы, услуги:
1) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:
заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом; 
перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;
2) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие ограничение закупок таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:
заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о закупке (в случае проведения конкурентной закупки); 
перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если указанный договор заключен с российским лицом;
3) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие преимущество в отношении таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:
при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим положением участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора; 
в случае заключения договора с участником закупки, указанным в абзаце втором подпункта 3 настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 настоящего пункта; 
перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если указанный договор заключен с российским лицом.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.1. В случае установления томом 2 конкурсной документации требования о наличии обеспечения исполнения договора, победитель (единственный участник, участник, занявший второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3, 4.3.7. настоящего тома) обязан внести обеспечение исполнения договора в размере, порядке и в сроки, установленные томом 2 конкурсной документацией. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после перечисления победителем (единственным участником, участником, занявшим второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3, 4.3.7. настоящего тома), с которым заключается договор, на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией или предоставления безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким победителем (единственным участником, участником, занявшим второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3, 4.3.7 настоящего тома) самостоятельно. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается не более 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если документацией предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнение договора устанавливается заказчиком в обязательном порядке, за исключением случаев, когда документацией прямо предусмотрено предварительное ежемесячное подтверждение выполненного объема работ, а также случаев, когда осуществляется закупка по договорам страхования или размещения отходов, или оказанию услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования.
В случае, если аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. В случае если участником, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении электронного конкурса, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в течение десяти рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре или конкурсной документации.
В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику по соглашению с заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. 
Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа обеспечения исполнения договора. 
Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения между сторонами.
5.1.2. В случае, если способом обеспечения является банковская гарантия, то в качестве обеспечения исполнения договоров принимаются исключительно банковские гарантии, выданные банками, включенными в перечень Правительства РФ от 20.12.2021 №2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
5.1.3. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368, 370-379 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать условие о том, что споры, возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с банковской гарантией, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.1.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия основного обязательства не менее чем на три месяца.
5.1.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии: 
- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
- требования об уведомлении заказчиком гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в договор
- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала банковской гарантии по окончании срока ее действия
- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;
- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);
- условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии 
-условий о прекращении обязательства гаранта перед Бенефициаром по банковской гарантии в случае: прекращения действия договора в силу его досрочного расторжения или иного прекращения обязательств сторон договора по иным обстоятельствам.
- условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее установленного договором срока выполнения обязательств по договору.
5.1.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
-несоответствие банковской гарантии вышеуказанным условиям;
-несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о закупке, проекте договора.
5.1.7. При предложении участником электронного конкурса цены договора ниже НМЦД на 25% и более, к участнику конкурса могут быть применены антидемпинговые меры.
5.1.8. В случае, если участником электронного конкурса, с которым заключается договор, было выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) представляемого заказчику платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения договора в электронной форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие в электронном конкурсе с указанием точного наименования предмета электронного конкурса (лота) в соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре. Обеспечение исполнения договора возвращается участнику в течение десяти рабочих дней с момента подписания заказчиком и участником документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по договору. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств обеспечения исполнения договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных работ (услуг, поставок) или выполненных работ (услуг, поставок) ненадлежащего качества. В случае просрочки исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора удерживается исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, штрафов, а также исходя из размера убытков.
5.1.9. Составленный Заказчиком договор направляется победителю (единственному участнику) с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки для подписания в течение 3 рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе протокола конкурсной комиссии. 
5.1.10. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным участником) в соответствии с проектом договора, являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации. Своим участием в процедуре электронного конкурса участник подтверждает свое согласие с условиями электронного конкурса. Изменение условий договора победителем (единственным участником) в одностороннем порядке не допускается. При подписании договора электронной подписью победителю (единственному участнику) также прикрепляется обеспечение исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением): платежное поручение или банковская гарантия. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 3 рабочих дней со дня получения договора с обязательным предоставлением обеспечения исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением): платежного поручения или банковской гарантии. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз.
5.1.11. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 рабочих дней с даты получения и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Доработанный проект договора, либо повторно направленный проект договора без изменений должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 3 рабочих дней со дня его получения.
5.1.12. Заказчик рассматривает представленное победителем (единственным участником) обеспечение исполнения договора в течение 2 рабочих дней со дня его получения (вместе с подписанным договором или протоколом разногласий). В случае наличия замечаний в указанный срок направляет посредством электронной площадки свои замечаний. Победитель (единственный участник) обязан в срок не более 3 рабочих дней с даты получения замечаний устранить их и направить заказчику обеспечение повторно.
5.1.13. Договор по результатам конкурентной закупки подписывается заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
5.1.14. В случае не подписания победителем (единственным участником) в установленный срок, а также в случае не предоставления участником обеспечения исполнения договора, победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора и утрачивает обеспечение заявки.
5.1.15. В случае заключения договора с участником, занявшим второе или третье место, договор заключается в порядке, указанном в Положении, при этом срок направления заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения протокола о принятии решения о заключении договора с участником, занявшим второе или третье место соответственно. 
5.1.16. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях договора. 
5.1.17. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть изменены условия договора в соответствии с Положением о Закупке.



































ТОМ 2


КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет открытого электронного конкурса, общие сведения
1.1.1. Предметом настоящего открытого конкурса в электронной форме является Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
1.1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания конкурсной документации (том 3). 
Место, условия и сроки выполнение работ.
1.1.3. Проект договора (том 4) содержит сведения о форме, сроках и порядке оплаты выполненных работ. 
1.1.4. Открытый конкурс в электронной форме проходит по одному лоту.
1.1.5. Начальная (максимальная) цена договора составляет 9 268 865 (девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки, включая все налоги и сборы.
1.1.6. Место выполнения работ: согласно Техническому заданию.
1.1.7. Срок – в соответствии с Проектом договора и Технической частью настоящей конкурсной документации.
1.1.8. Источник финансирования: Модернизация. 
2. Сведения о Заказчике 
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 
(СПб ГУП «Горэлектротранс»).
Место нахождения и почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15. 
Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге
Р/с № 40602810532000010176 
К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790
ИНН 7830001927, КПП 785050001, 
ОКПО 03222089, ОКАТО 40284000000, ОГРН 1027809259730.
Контактное лицо ответственное за размещение закупки: 
Фурсова Виктория Николаевна
Номер контактного телефона: 
+7 (812) 244-18-20 (доб. 6487).
Адрес электронной почты: od10@spbget.ru 
Контактное лицо ответственное за заключение договора по результатам подведения итогов: 
Астахова Наталья Валерьевна 
Номер контактного телефона: 
+7 (812) 244-18-20 (доб. 1389).
Адрес электронной почты: od11@spbget.ru 
Контактное лицо ответственное за исполнение договора:
Директор ОСП «Троллейбусный парк №1» Голубев Владимир Николаевич 
Номер контактного телефона: 
+7 (812) 244-18-20 (доб. 4200)
Адрес электронной почты: tb1_dir@spbget.ru 
3. Содержание и состав конкурсной документации
Конкурсная документация для настоящего открытого электронного конкурса включает в себя:
1) том 1 конкурсной документации: общие сведения;
2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть, состоящая из:
а) инструкции участникам;
б) критериев оценки конкурсных заявок;
3) том 3 конкурсной документации: Техническое задание;
4) том 4 конкурсной документации: Проект договора;
5) том 5 конкурсной документации: Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
6) том 6 конкурсной документации: Образцы форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 5 тома 2.
4. Требования к участникам 
4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям:
4.1.1. Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).
4.1.2. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
4.1.3. Обладание участником закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если при поставке товаров, производстве работ, оказании услуг в рамках заключаемого договора используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации товаров, работ, услуг.
4.1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4.1.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.1.6. Отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении участника.
4.1.7. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
4.1.8.  Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
4.1.9. Отсутствие у участника закупки – юридического лица в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.1.10. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Для целей настоящей документации также используется понятие «конфликт интересов», установленное законодательством РФ о противодействии коррупции.
4.1.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.
4.1.12. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
4.1.13. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки. 
Участник закупки должен обладать действующей лицензией Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по видам работ: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 
 Данное требование установлено в соответствии с пунктами 2, 5, 6 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
4.1.14. Наличие аккредитации на электронной площадке, на которой проводится электронный конкурс. 
4.1.15. Предоставление обеспечения заявки. 
4.1.16. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

5. Документы и формы, входящие в состав заявки 
5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 5 тома 2. Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1, 2 и тома 6.
5.1.1. Ценовое предложение предоставляется посредством ЭП с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с оказание услуг.
5.2. Заявка должна содержать следующие обязательные для предоставления документы и формы:
5.2.1. Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара, используемого при выполнении работ, соответствующие требованиям, установленным в Техническом задании и в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара, используемого при выполнении работ – Требование не установлено.
5.2.2. Безотзывная банковская гарантия обеспечения заявки (предоставляется при условии выбора участником способа обеспечения заявки путем предоставления банковской гарантии).
5.2.3. Форма №1 «Заявка для участия в электронном конкурсе».
5.2.4. Форма №2 «Конкурсное предложение».
5.2.5. Анкета участника закупки, содержащая сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, местожительство (для физического лица), номер контактного телефона (форма №3);
5.2.6. Копию информационного письма за подписью руководителя, удостоверенной печатью (при наличии) участника о согласии участника закупки с антикоррупционными обязательствами по данной закупке во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность СПб ГУП «Горэлектротранс» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции (далее - Письмо). Письмо в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
«Потенциальный участник, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице наименование участника, действующего на основании Устава, привлеченный в качестве участника в открытом конкурсе на право заключения договора поставки наименование закупочной процедуры для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика/Организатора закупки, что он:
Согласен с условиями антикоррупционных обязательств по рассматриваемой закупке.
При исполнении своих обязательств (наименование участника) по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не будут выплачивать, не будут предлагать выплатить и не разрешат выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств (наименование участника) по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не будут осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора (закупки) законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции»;
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной (в письме в обязательном порядке указывается предмет закупки, максимальная цена договора (цена лота), номер извещения о закупке);
5.2.8. Копию информационного письма за подписью руководителя, удостоверенной печатью (при наличии) участника о наличии/отсутствии у участника закупки связей, носящих характер аффилированности с руководством Заказчика и членами комиссии по закупкам для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее – Комиссия) (далее - Письмо). Письмо в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
«Настоящим письмом подтверждаем отсутствие аффилированности наименование участника с работниками СПб ГУП «Горэлектротранс».
Под аффилированным лицом наименование участника понимается любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и/или оказывать влияние на принимаемые наименование участника решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого наименование участника имеет такое право. Наименование участника является аффилированным лицом если: 
- близкие родственники, супруг(а), дети руководителей наименование участника и/или уполномоченного представителя наименование участника обладают правом принимать решение о выборе победителя либо являются представителем Заказчика в проводимых закупках;
- наименование участника и/или его работник оказывал Заказчику экспертные, консультационные и/или иные услуги по подготовке проводимых закупок.
Также подтверждаем отсутствие аффилированности наименование участника с работниками Учредителя СПб ГУП «Горэлектротранс» (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга)».
5.2.9. Справка об отсутствии (наличии) за период с 2021 года по настоящее время (дата подачи заявки участником по настоящей процедуре) вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных не в пользу участника, по исковым требованиям о ненадлежащем исполнении участником своих обязательств по договорам (контрактам), заключенным по итогам торгов за подписью руководителя и главного бухгалтера, удостоверенной печатью участника (при ее наличии);
5.2.10. Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) (форма №7);
5.2.11. Справка, подтверждающая участие (неучастие) участника за последние 5 (пять) лет до момента подачи заявки участником по настоящей процедуре в судебных разбирательствах в качестве ответчика за подписью руководителя и главного бухгалтера, удостоверенной печатью участника (при ее наличии);
5.2.12. Справка о наличии/отсутствии факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ранее заключенным договорам (форма №8);
5.2.13. Справка о финансовой устойчивости (по форме 9)[footnoteRef:1]; [1: Расчет в указанной форме должен быть приведен на дату подачи заявки и должен учитывать сведения (данные), содержащиеся в документах, представленных участником закупки.] 

5.2.14. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС (подписанную руководителем и заверенную печатью участника (при ее наличии), с отметкой ИФНС либо с приложением почтовой квитанции о сдаче бухгалтерской отчетности, либо извещении о вводе бухгалтерской отчетности в электронном виде, выданной ИФНС), предоставляет каждое юридическое лицо, в том числе и выступающее на стороне одного участника. Для участников, не предоставлявших на момент подачи заявки в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в связи вновь образовавшейся организацией, участник может предоставить информацию в свободной форме о сроках ведения хозяйственной деятельности;
5.2.15. Налоговую декларацию на прибыль за один последний завершенный налоговый период (календарный год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС (подписанную руководителем и заверенную печатью участника (при ее наличии), с отметкой ИФНС либо с приложением почтовой квитанции о сдаче отчетности, либо извещении о вводе отчетности в электронном виде, выданной ИФНС), предоставляет каждое юридическое лицо и каждый индивидуальный предприниматель, в том числе и выступающие на стороне одного участника. Также участник предоставляет оборотно-сальдовую ведомость за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), подписанную руководителем и заверенную печатью участника (при наличии печати). Для участников, не предоставлявших на момент подачи заявки в налоговые органы налоговую декларацию, в связи с вновь образовавшейся организацией, участник может предоставить информацию в свободной форме о сроках ведения хозяйственной деятельности.
5.2.16. Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника:
5.2.16.1. Учредительные и регистрационные документы. 
Для юридического лица:
- Устав (последняя редакция устава или устав и все изменения к нему); 
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.: свидетельство о государственной регистрации юридического лица; для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017 г.: Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица (форма N Р50007).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – для юридического лица.
Для индивидуального предпринимателя:
- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 г.: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.;  для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017 Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма N Р60009).
- Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
5.2.17. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени участника:
5.2.17.1. Сведения, подтверждающие возложения полномочий главного бухгалтера.
5.2.17.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (руководитель), либо документы, удостоверяющие личность с обязательным указанием места регистрации (в случае, когда участником является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель).
5.2.17.3. Доверенность, в случае, если от имени участника действует не руководитель организации (для юридического лица), иное лицо (для индивидуального предпринимателя, физического лица).
5.2.18. В случае участия в электронном конкурсе юридического лица в лице филиала, к заявке прилагаются следующие документы: 
5.2.18.1. Положение о филиале.
5.2.18.2. Доверенность лица, действующего от имени организации в лице филиала.
5.2.18.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки.
5.2.18.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной (в письме в обязательном порядке указывается предмет закупки, цена договора (цена лота), номер извещения о закупке).
5.2.19. Требования к коллективным участникам (форма №5)
5.2.19.1. Члены объединений, являющихся коллективными участниками конкурса (далее – партнеры коллективного участника), должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам ГК РФ (для иностранных лиц – соглашение, заключенное в соответствии с законодательством соответствующего государства), в котором должны быть определены:
а) права и обязанности сторон как в рамках участия в конкурсе, так и в рамках исполнения договора;
б) распределение объемов, стоимости и сроков выполнения поставок (работ, услуг) между партнерами коллективного участника;
в) лидер коллективного участника закупки (далее – ведущий партнер), который в дальнейшем представляет интересы каждого партнера коллективного участника во взаимоотношениях с заказчиком;
г) субсидиарная ответственность каждого партнера коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в конкурсе и заключением договора, и солидарная ответственность каждого партнера коллективного участника за своевременное и полное исполнение договора, а также гарантийных обязательств по договору;
д) требования того, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются с ведущим партнером, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена путем заключения договора со всеми партнерами коллективного участника конкурса;
е) срок действия соглашения (должен быть не менее чем срок исполнения обязательств по договору);
ж) требование того, что соглашение не должно изменяться без согласования заказчика.
5.2.19.2. Ведущий партнер коллективного участника готовит заявку на участие в конкурсе, которая помимо основных документов, предусмотренных конкурсной документацией, должна включать следующие дополнительные документы:
а) документы, подтверждающие полномочия лица на право подписания соглашения на каждого партнера коллективного участника
б) оригинал или нотариально заверенная копия соглашения между партнерами коллективного участника.
в) план распределения выполнения объемов поставок (работ, услуг) между партнерами коллективного участника.
5.2.19.3. Каждый партнер коллективного участника должен соответствовать обязательным требованиям, установленным в настоящей документации, за исключением случая, указанного в п. 5.2.19.4.
5.2.19.4. При установлении заказчиком требования, предусмотренного пунктом 4.1.13 настоящего раздела тома 2, такое требование предъявляется к партнерам коллективного участника в соответствии с распределением ими обязанностей в рамках предполагаемых объемов поставок (работ, услуг) между партнерами коллективного участника, указанных в соглашении, заключенном в соответствии с требованиями пункта 5.2.19.1. настоящего раздела.
5.2.19.5. Требование, установленное в соответствии с пунктами 4.1.4 и 4.1.5, предъявляется ко всем партнерам коллективного участника.
5.2.19.6. При установлении заказчиком квалификационных требований, соответствие коллективного участника таким требованиям определяется по совокупности показателей всех партнеров коллективного участника.
5.2.19.7. Любое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, физическое лицо) в рамках проведения конкурса может входить в состав только одного коллективного участника закупки и не имеет права принимать участие в конкурсе самостоятельно либо в качестве субподрядчиков у других участников конкурса.
В случае невыполнения этих требований заявки на участие в конкурсе с участием таких юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, физических лиц) отклоняются без рассмотрения, по существу. 
5.2.19.8. Комиссия по закупкам вправе отклонить заявку на участие в конкурсе, а заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора, если установит, что из состава коллективного участника вышел один или несколько партнеров, а оставшиеся партнеры коллективного участника, с точки зрения заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор в установленный срок.
5.2.19.9. Иные документы, необходимые для выполнения работ, по усмотрению участника.

6. Требование об обеспечении заявки: 
6.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: 5% от начальной (максимальной) цены договора – 463 443 (четыреста шестьдесят три тысячи четыреста сорок три) рубля 29 копеек, НДС не облагается.
Обеспечение заявки может быть в виде внесения денежных средств на счет согласно правилам электронной торговой площадки или посредством предоставления банковской гарантии в установленном размере, в порядке, предусмотренном регламентом и инструкциями, размещенными на электронной площадке и установленными в конкурсной документации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки самостоятельно. 
В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, ее сканированный оригинал, оформленный согласно законодательству Российской Федерации, включается в заявку.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок.

7. Требование об обеспечении исполнения договора
7.1. Обеспечение исполнения договора 10 % от начальной (максимальной) цены договора: 926 886 (девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 59 копеек, НДС не облагается.
Основное обязательство - Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в срок до 31.01.2027 г. 
Обеспечение предоставляется до момента заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком.
7.2. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:
СПб ГУП «Горэлектротранс»,
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге
Р/с № 40602810532000010176 
К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790
ИНН 7830001927, КПП 785150001, 
ОКПО 03222089, ОКАТО 40284000000, ОГРН 1027809259730.
7.3. В случае если участник, с которым заключается договор, снизил цену на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается исключительно после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере: 1 390 329 (один миллион триста девяносто тысяч триста двадцать девять) рублей 88 копеек, НДС не облагается. 

8. Компетентная конкурсная комиссия
8.1. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего электронного конкурса является комиссия 
СПб ГУП «Горэлектротранс», назначаемая приказом директора.
9. Порядок, дата начала, дата и время окончания подачи заявок
9.1. Порядок подачи заявки на участие в электронном конкурсе: заявка подается в электронной форме путем ее подписания электронной подписью уполномоченным лицом на Электронной площадке Тэк-Торг https://www.tektorg.ru
9.2. Дата начала срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «14» августа 2026 года.
[bookmark: _GoBack]9.3. Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «02» сентября 2026 года «11» час. «00» мин. по московскому времени. 
1.  Дата рассмотрения конкурсных заявок участников электронного конкурса и дата подведения итогов электронного конкурса
10.1. Дата рассмотрения заявок участников электронного конкурса и принятия решения о допуске/недопуске участников до участия в конкурсе: «04» сентября 2026 года.
10.2. Дата подведения итогов электронного конкурса: «04» сентября 2026 года.

1. Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок

11.1. Для оценки заявок заказчиком применяется бальная система оценки заявок с учетом предельных величин каждого критерия оценки заявок, установленном документацией.
Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, составляет 100% (сто процентов).
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма баллов по каждому критерию оценки заявки, скорректированному на соответствующий коэффициент значимости.

11.2. Для оценки заявок участников закупки заказчик устанавливает следующие критерии:

Таблица № 1
	Номер
критерия оценки заявок
	Наименование критерия оценки заявок
	Значимость критерия, проценты

	1.
	Цена договора
	60%

	2.1
	Квалификация участника конкурса
	20%

	2.2
	Квалификация участника конкурса
	20%



Присвоение баллов по показателям осуществляется на основании таблицы:

Таблица № 2
	№ критерия
	Наименование критерия/
подкритерия
	Баллы
	Порядок оценки по критерию

	1.
	Цена договора – Значимость критерия 60%

	1.1.
	Цена договора 
	Максимальное количество баллов - 100 баллов
	Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора» (ЦБi), определяется по формуле:
а) в случае если Цmin> 0,
[image: ],
где:
[image: ] - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
[image: ] - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если Ц min< 0,
[image: cid:image018.png@01D12873.61363E70],
[image: ] - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

	2.1.
	Наличие у участников закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом договора за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке - наибольшая общая сумма исполненных участником договоров.
	
определяется по формуле:
[image: ]
где:
Хi - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит оценке по критерию «Квалификация участников закупки», руб.;
Хmax - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке по критерию «Квалификация участников закупки», руб.;
Хmin - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке по критерию «Квалификация участников закупки», руб.

	В подтверждение опыта выполнения работ участник предоставляет:
1) предметы договоров (контрактов), оцениваемых по данной характеристике, сопоставимый с предметом договора (контракта), заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Выполнение работ по установке системы пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
2) перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом договора (контракта):
а) исполненные договоры (контракты);
б) акт (-ы) приемки выполненных работ, составленные при исполнении таких договоров (контрактов), или иные документы, подтверждающие исполнение договоров (контрактов). 
При этом, последний акт, составленный при исполнении договора (контракта) (или иной документ, подтверждающий исполнение договора (контракта)), должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупке. К оценке принимаются вышеуказанные документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. 
Если документы, и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра.
К оценке принимаются исключительно заключенные и исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) контракты в соответствии с Законом № 44-ФЗ, и договоры, заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – договор (договоры)), в качестве генерального подрядчика.
Отсутствие в заявке на участие в электронном конкурсе информации по детализирующему показателю «Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров» не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям и не влечет принятия решения об отклонении заявки. Такой участник конкурса получает 0 баллов по данному показателю.

	2.2.
	Наличие у участников закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом договора за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке - наибольшая сумма исполненного участником договора.
	
определяется по формуле:
[image: ]
где:
Хi - значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, заявка (часть заявки) которого подлежит оценке по критерию «Квалификация участников закупки», руб.;
Хmax - максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке по критерию «Квалификация участников закупки», руб.;
Хmin - минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке по критерию «Квалификация участников закупки», руб.

	В подтверждение опыта выполнения работ участник предоставляет:
1) предмет договора (контракта), оцениваемого по данной характеристике, сопоставимый с предметом договора (контракта), заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Выполнение работ по установке системы пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
2) перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом договора (контракта):
а) исполненный договор (контракт);
б) акт (-ы) приемки выполненных работ, составленные при исполнении такого договора (контракта), или иные документы, подтверждающие исполнение договора (контракта). 
При этом, последний акт, составленный при исполнении договора (контракта) (или иной документ, подтверждающий исполнение договора (контракта)), должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупке.
К оценке принимаются вышеуказанные документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. Документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. 
Если документы, и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра.
К оценке принимаются исключительно заключенные и исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) контракты в соответствии с Законом № 44-ФЗ, и договоры, заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – договор (договоры)), в качестве генерального подрядчика.
Отсутствие в заявке на участие в электронном конкурсе информации по детализирующему показателю «Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров» не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям и не влечет принятия решения об отклонении заявки. Такой участник конкурса получает 0 баллов по данному показателю.


В случае если по итогам подсчетов у участников конкурса получился равный результат, победителем признается участник, подавший заявку на участие в конкурсе раньше.







































































ТОМ 3


КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

 Раздел 1. Общие требования
1.1. Цели и правовое основание для выполнения работ.
1.1.1. Целью данной закупки является обеспечение потребности ОСП «Троллейбусный парк № 1» на 2026 год.
1.1.2. Основанием для закупки является: План закупок СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026 год.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки, к качеству работ,
к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
2.1. Объект закупки: монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
2.2. Наименование, основные характеристики и объемы требуемых к выполнению работ: в соответствии с Рабочей документацией 1/12/10/24-СПС.СОУЭ, 2/12/10/24-СПС.СОУЭ и Сметной документацией.
2.3. Требования к выполнению работ: 
2.3.1. выполняемые работы должны производиться в соответствии с Рабочей документацией 1/12/10/24-СПС.СОУЭ, 2/12/10/24-СПС.СОУЭ (прикрепляется отдельным файлом) и Локальными сметными расчетами № 1,2. (Приложение № 2,3 к Договору) Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.
2.4. Требования к безопасности работ: 
2.4.1. подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение требований охраны труда. Копия приказа представляется Заказчику.
2.4.2. заказчик выдает акт-допуск для производства работ на территории парка.
2.4.3. заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку выполненных работ. 
3. Требования к гарантийным обязательствам.
3.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки выполненных работ Заказчиком и подписания акта о приемке выполненных работ.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности выполненных работ.
4.1. Требования не установлены.

Раздел 5. Срок, место выполнения работ.
5.1. Место выполнения работ: 
Выполнение работ осуществляется по адресам г. Санкт-Петербург: Ленинский пр. д.140, к.2 и ул. Сызранская д.15.
5.2. Сроки выполнения работ: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты заключения Договора.

Раздел 6. Условия оплаты выполненных работ.
6.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих выполнение работ, оформленных в соответствии с требованиями Договора, технического задания и действующего законодательства. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате за выполненные работы считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.


















Приложение №2 
к Техническому заданию


Рабочая и Проектная Документация шифр: 1/12/10/24-СПС.СОУЭ
2/12/10/24-СПС.СОУЭ
(прикреплена отдельным файлом на ЭТП)







































































ТОМ 4


КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ


ПРОЕКТ ДОГОВОРА






































Договор № 


г. Санкт-Петербург						 «___» _________________ 2026 год

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице <Подписант Фамилия Имя Отчество Родительный>, действующего/ей на основании <Основание>, с одной стороны,
и <Контрагент полное наименование> (<Сокращенное наименование>), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице <Подписант Фамилия Имя Отчество в родительном падеже>, действующего на основании <Основание>, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы  по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - работы) в соответствии с условиями, указанными в настоящем Договоре и всех приложениях к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.
1.2. Место выполнения работ. 
Выполнение работ осуществляется по адресам г. Санкт-Петербург: Ленинский пр., д.140, к.2 и ул. Сызранская, д.15.
1.3. Срок выполнения работ: 
- Начало: с даты заключения Договора;
- Окончание: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты заключения Договора.
1.4. Договор заключен по результатам проведенного _____________ (Протокол заседания комиссии по закупкам № <Номер протокола> от <Дата протокола>).
1.5. Объекты Заказчика, указанные в п.1.1 Договора, имеют следующие инвентарные номера: 21402505, 21402503, 21402502, 21402805, 21010017, 21010018, 21010010.

2.1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1 Договора (Цена Договора) составляет ________________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % _______________ (________________) рублей _____ копеек*.
*Примечание: НДС не указывается в случае применения контрагентом упрощенной системы налогообложения в соответствии с п.2. ст. 346.11 НК РФ либо если в соответствии с действующим законодательством РФ цена Договора не облагается НДС.
2.2.1. Цена Договора включает в себя все сопутствующие расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь: стоимость сопутствующих товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, транспортные расходы, пошлины, налоги и все иные расходы, которые Подрядчик понесет либо может понести в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.
2.3.1. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон, в соответствии с условиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта.
2.4.1. Срок оплаты Заказчиком по настоящему Договору составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком обязательств и предоставления Подрядчиком оригиналов всех иных документов, предоставление которых входит в обязанность Подрядчика в соответствии с условиями Договора.
Порядок расчетов не предусматривает авансирование работ.
2.5.1. В случае если Договором предусмотрено поэтапное исполнение Подрядчиком своих обязательств либо периодичное выполнение обязательств (на основании отдельных заявок, разнарядок, графиков и т.д.), оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные п.2.4 Договора, за каждый этап либо фактический объем исполненных обязательств соответственно.
2.6.1. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные счет и счет-фактуру (в случае если цена Договора облагается НДС) одновременно с предоставлением результата выполненных работ.
2.7.1. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.
2.8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать любые суммы, подлежащие оплате Подрядчиком в пользу Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, суммы неустоек и убытков Заказчика, возникших по вине Подрядчика, при проведении расчетов по Договору. В указанном случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием удерживаемой суммы и оснований для ее удержания. При этом Стороны особо оговорили, что обязательства Заказчика по оплате в случае реализации прав, предусмотренных настоящим пунктом, не будут считаться просроченными.
2.9.1.  Обеспечение исполнения Договора.
9. Подрядчиком до заключения Договора должны быть предоставлены документальные доказательства обеспечения исполнения условий Договора на сумму ______ рублей _____ копеек. НДС не облагается.
9. В случае если способ обеспечения исполнения Договора – предоставление Заказчику безотзывной банковской гарантии, такая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Срок действия банковской гарантии должен перекрывать срок исполнения основного обязательства на три месяца.
9. Оригинал безотзывной банковской гарантии должен быть предоставлен Подрядчиком Заказчику в течение пятнадцати дней с момента заключения Договора.
9. В случае если способ обеспечения исполнения Договора – внесение денежных средств на счет Заказчика, переданные денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.
9. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору не соответствует разделу 2.9 Договора и/или перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору (размер обеспечения не соответствует условиям Договора в результате полного и/или частичного обращения на него взыскания Заказчиком), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления события, указанного в настоящем пункте, предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, соответствующее условиям п. 2.9 Договора.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Выполнить обязательства, предусмотренные п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора, всех приложений к нему, нормам действующего законодательства РФ и обязательным нормам, и требованиям, предъявляемым к предмету Договора.
3.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе об обстоятельствах, возникающих при исполнении Договора, препятствующих и/или делающих невозможным исполнение Подрядчиком Договора надлежащим образом.
3.1.3. Выполнять иные обязанности, возложенные на Подрядчика действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.1.4. При нахождении на территории Заказчика соблюдать действующий у Заказчика пропускной и внутриобъектовый режим.
3.1.5. Предварительно письменно уведомить Заказчика при привлечении третьих лиц к исполнению своих обязательств по Договору.
3.1.6. По требованию Заказчика проводить ежеквартальную сверку расчетов по Договору, в том числе подписывать акты сверки расчетов, направляемые Заказчиком, либо направлять мотивированные отказы от их подписания. Срок выполнения обязанностей, установленных настоящим пунктом: 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика.
3.2. Права Подрядчика:
3.2.1. Требовать оплаты по Договору при условии надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. 
3.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика, если иное прямо не предусмотрено условиями Договора. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия (бездействие) привлеченных им лиц как за свои собственные.
3.2.3. Осуществить досрочное выполнение своих обязательств по Договору полностью или в части при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком.
3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Обеспечить приемку надлежащим образом выполненных Подрядчиком обязательств.
3.3.2. Обеспечить при необходимости доступ представителям Подрядчика на территорию объекта Заказчика в соответствии с действующим у Заказчика пропускным и внутриобъектовым режимом.
3.3.3. Исполнить обязанности по оплате надлежаще выполненных и принятых Заказчиком обязательств Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.3.4. Выполнять иные обязанности, возложенные на Заказчика действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Договора.
3.4.2. Проверять выполнение Подрядчиком обязательств по Договору, производить любые измерения, испытания, экспертизы.
3.4.3. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе Гарантийных обязательств (при наличии таковых), Заказчик вправе по своему усмотрению: 
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения нарушений в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика;
- устранить нарушения своими силами и за свой счет и/или привлечь третьих лиц к устранению указанных нарушений и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, понесенных Заказчиком в связи с указанными действиями;
- потребовать соразмерного уменьшения Цены Договора.
При этом Заказчик не утрачивает право требовать уплаты штрафных санкций и убытков в соответствии с условиями раздела 5 Договора.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Общие положения.
4.1.1. Результатом выполнения работ является надлежащим образом подготовленная документация, указанная в п. 1.1 Договора, подготовленная в соответствии с требованиями Договора и всех приложений к нему. 
4.1.2. Качество результата выполненных работ должно соответствовать условиям Договора, нормам действующего законодательства РФ, а также применяемым к работам требований СНиП, ГОСТ и иных применяемых норм, и правил.
4.1.3. Если условиями Договора и/или приложений к нему предусмотрено предоставление каких-либо сопроводительных документов, сертификатов, паспортов и иных документов, то они должны быть предоставлены Заказчику одновременно с передачей результата выполненных работ.
Если условиями Договора и/или приложений к нему предусмотрено прохождение результата работ государственной экспертизы, то при передаче результата выполненных работ Заказчику Подрядчиком должны быть предоставлены подтверждения прохождения такой экспертизы, в том числе, но не ограничиваясь, положительное заключение пройденной экспертизы результата выполненных работ соответствующего государственного органа и организации. Затраты на проведение государственной экспертизы включены в Цену Договора.
4.1.4. Передача результата выполненных работ и документов, указанных в п. 4.1.3 Договора, должна осуществляться в виде, формате, количестве и объеме, установленном условиями Договора и/или всех приложений к нему.
4.1.5. Ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, установленных в п.п. 4.1.3, 4.1.4 Договора, является основанием для отказа Заказчика от приемки выполненных работ и основанием для реализации Заказчиком прав, предусмотренных настоящим Договором, в том числе предусмотренных п. 3.4.3, 6.3 Договора.
4.1.6. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного заключения государственной экспертизы результата работ (если проведение государственной экспертизы предусмотрено условиями Договора) или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. При этом указанные обстоятельства должны быть вызваны объективными и не зависящими от воли Сторон событиями и фактами.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
При этом не могут являться основанием для приостановления работ: обстоятельства, зависящие от экономического положения Подрядчика, его квалификации; отсутствие у Подрядчика необходимых ресурсов, средств, информации, сотрудников и/или материально-технической базы; иные обстоятельства, вытекающие из осуществления Подрядчиком предпринимательской деятельности.
4.2. Приемка выполненных работ.
4.2.1. По завершении выполнения работ Подрядчик передает Заказчику результат выполненных работ и все иные документы, предоставление которых Подрядчиком Заказчику предусмотрено условиями настоящего Договора.
4.2.2. Заказчик начинает приемку выполненных работ с даты получения результата работ и документов в соответствии с п. 4.2.1 Договора.
4.2.3. Заказчик проводит приемку результата выполненных работ и переданных в документов в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, указанной в п. 4.2.2 Договора, если иной срок прямо не предусмотрен приложениями к Договору либо письменным соглашением Сторон.
В указанный в настоящем пункте срок Заказчик подписывает предоставленные акты сдачи-приемки выполненных работ, либо при выявлении недостатков результата выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.
В случае выявления недостатков в переданных Подрядчиком документах, не являющихся результатам выполненных работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в пределах указанного в настоящем пункте срока. Подрядчик обязан устранить недостатки документов, указанные в уведомлении Подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления.
4.2.4. В мотивированном отказе, указанном в п. 4.2.4 Договора, Заказчик указывает перечень выявленных недостатков и сроки на их устранение. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет. В случае, если срок устранения не будет указан, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, предусмотренный п.3.4.3 Договора.
По завершении устранения недостатков Подрядчик повторно предъявляет результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик проводит приемку результата выполненных работ заново в порядке, предусмотренном п.п. 4.2.2 – 4.2.3 Договора.
4.2.5. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными, а результат выполненных работ принятым Заказчиком, с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ переходит к Заказчику с момента его приемки.
С даты приемки результатов работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, исключительные права на результат таких работ принадлежат Заказчику.
4.2.6. Срок проведения приемки Заказчиком работ, указанный в п. 4.2.3 Договора, не включается в срок выполнения Подрядчиком работ.
4.2.7. В случае если Договором предусмотрено поэтапное выполнение работ, то приемка проводится по каждому этапу выполнения работ в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 Договора. При этом стороны при поэтапной приемке подписывают промежуточные акты сдачи-приемки, а в момент исполнения последнего этапа работ – итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ. Документы, не являющиеся результатам выполненных работ и указанные в п. 4.2.1 Договора, подлежат предоставлению Подрядчиком Заказчику по каждому отдельному этапу.
4.2.8. Подрядчик не вправе продавать результат выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, если результат не принят в связи с выявлением Заказчиком в нем недостатков.
4.2.9. Срок предъявления претензий по качеству работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты их приемки. Срок выявления Заказчиком скрытых недостатков и предъявления претензий по ним равен гарантийному сроку, установленному настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4. 
5. 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В ходе выполнения своих обязательств по Договору Подрядчик несет ответственность за соблюдение санитарных, противопожарных, всех иных отраслевых норм и правил, предъявляемым к предмету Договора, а также ответственность за соблюдение норм действующего законодательства РФ, в том числе миграционного законодательства, иных нормативно-правовых актов субъектов РФ и муниципальных органов власти, подлежащих применению.
В случае если по вине Подрядчика на Заказчика будут наложены какие-либо санкции, связанные с неисполнением Подрядчиком условий настоящего пункта, Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные в связи с этим убытки, в том числе суммы штрафов, наложенных на Заказчика уполномоченными органами.
5.3. За нарушение установленных сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пени, от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.
5.4. За просрочку выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных п.1.1 Договора, в том числе за нарушение начального, промежуточного и конечного срока выполнения указанных обязательств, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 0,3% от Цены Договора (а в случае поэтапного либо периодичного исполнения обязательств: от цены отдельного этапа/заявки/разнарядки и т.д.), за каждый день просрочки.
5.5. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по устранению недостатков выполненных обязательств (в том числе путем замены, если это предусмотрено Договором), а также в случае просрочки исполнения гарантийных обязательств Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 0,3% от Цены Договора, за каждый день просрочки.
5.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по предоставлению обеспечения исполнения Договора и/или гарантийного обязательства, если такие обязанности предусмотрены Договором, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 1% от суммы обеспечения, не предоставленного в срок, за каждый день просрочки, но в любом случае не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
5.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1.5 Договора, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафа в размере 20% от Цены Договора, а также обязан возместить Заказчику все необходимые расходы и иные убытки, вызванные уступкой прав и обязанностей по Договору (сменой кредитора).
5.8. В случае нарушения Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных Договором и не указанных в п.5.4 – 5.7 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1 (одного) процента от Цены Договора, за каждый факт нарушения. При этом нарушение Подрядчиком условий Договора фиксируется актом, подписанным Сторонами, а при немотивированном отказе Подрядчика от подписания акта – подписанным в одностороннем порядке со стороны Заказчика акте, имеющим юридическую силу для Подрядчика.
[bookmark: _Hlk75980082]В указанном в настоящем пункте акте указывается срок на устранение выявленных нарушений условий Договора, допущенных Подрядчиком. В случае нарушения Подрядчиком указанного в акте срока устранения выявленных нарушений, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 0,1% от Цены Договора, за каждый день просрочки.
5.9. В случае прекращения Договора по вине Подрядчика и/или инициативе Заказчика по основаниям, предусмотренным п. 6.3 Договора, Подрядчик обязуется в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты прекращения Договора, оплатить Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора.
5.10. Если иное прямо не предусмотрено Договором, суммы неустоек и убытков подлежат оплате виновной Стороной в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
5.11. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. Убытки Заказчика по настоящему Договору подлежат возмещению Подрядчиком в полном объеме сверх сумм начисленной неустойки.
5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.13. Действия (бездействие) третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора в соответствии с п.3.2.2 Договора, признаются в качестве действий (бездействия) Подрядчика и являются основаниями возникновения у Подрядчика ответственности, предусмотренной разделом 5 Договора.
5.14. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения, адреса электронной почты и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.01.2027 включительно, а в части исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в том числе по оплате убытков и неустоек, гарантийных обязательств - до полного их исполнения.
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае существенного нарушения обязательств Подрядчиком, а именно при наступлении хотя бы одного из перечисленных ниже обстоятельств:
- в случае неисполнения надлежащим образом Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе выполнением обязательств с недостатками, которые не могут быть устранены (существенные недостатки), и/или не устранены Подрядчиком в порядке, предусмотренном Договором;
[bookmark: dst100321]- в случае нарушения срока исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе начального, промежуточного и/или конечного срока их исполнения) на срок более 10 (десяти) календарных дней, а также в случае если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что их выполнение к сроку становится явно невозможным;
- в случае непредставления Подрядчиком Заказчику информации или предоставления недостоверной информации в соответствии с разделом 7 настоящего Договора;
- в случае нарушения срока предоставления обеспечения исполнения Договора и/или гарантийных обязательств (если их обеспечение предусмотрено Договором), в соответствии с п. 2.9 Договора, на срок более 10 (десять) календарных дней.
6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.3. Договора, вступает в силу и Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления.
При этом односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора не лишает Заказчика права требовать от Подрядчика уплаты любых сумм, подлежащих оплате Подрядчиком в пользу Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, суммы убытков и неустоек, предусмотренных Договором.
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.6. Последствия прекращения Договора.
6.6.1. Стороны особо оговорили, что последствия прекращения Договора, изложенные в п. 6.6 Договора, применяются одинаково к случаям расторжения Договора в судебном порядке и/или расторжения Договора по соглашению Сторон и/или случаям прекращения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от Договора.
6.6.2. Стороны особо оговорили, что обязательства Подрядчика исполненные последним после прекращения Договора не подлежат приемке и оплате Заказчиком.
6.6.3. Не подлежат приемке и оплате Заказчиком обязательства Подрядчика, выполненные последним до даты прекращения Договора, в любом из следующих случаев:
- если предмет Договора предусматривает получение Заказчиком результата выполненных обязательств в виде документации, согласованной уполномоченными государственными органами и лицами, указанными в Договоре, и такое согласование отсутствует; 
- если Заказчик утрачивает интерес к выполненным Подрядчиком обязательствам по Договору в связи с нарушением Подрядчиком сроков их выполнения. 
- по иным основаниям, прямо предусмотренным условиями Договора.
6.6.4. В случае если Договор прекращен до момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме и по вине последнего, в том числе по основаниям, предусмотренным п. 6.3 Договора, Заказчик вправе поручить выполнения оставшегося (неисполненного) объема работ по Договору третьим лицам либо выполнить работы самостоятельно.  
При этом Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика, связанные с прекращением Договора до момента выполнения работ в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь, разницу между ценой невыполненного Подрядчиком объема работ и суммой, уплаченной Заказчиком третьим лицам за выполнение указанных работ.
6.6.5. Не позднее даты прекращения Договора Подрядчик обязан вернуть Заказчику все переданные материалы, оборудование и иное имущество, переданное Заказчиком Подрядчику для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
По требованию Заказчика Подрядчик обязан возместить все выгоды, которые были извлечены Подрядчиком в связи с использованием, потреблением или переработкой переданного имущества, за вычетом понесенных Подрядчиком необходимых расходов на его содержание, а также убытки, возникшие у Заказчика в связи с несвоевременным возвратом имущества, его утратой и/или повреждением в период нахождения имущества у Подрядчика.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления СПб ГУП «Горэлектротранс», о нарушениях каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора:
а) Почтовый адрес СПб ГУП «Горэлектротранс»: 
196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.15.
б) Специальная линия «Нет коррупции!»: https://zakon.gov.spb.ru/hot_line/
Каналы уведомления Подрядчика __________ о нарушениях каких-либо положений настоящего Договора:
а) Почтовый адрес: ________________
б) Электронный адрес: _______________
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 7.1.   настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.
7.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 7.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положения п. 7.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Обстоятельства непреодолимой силы. 
8.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожара, военных действий, наводнения, эпидемий, пандемий и т.п.) и если эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение настоящего Договора.
8.1.2. Сторона, для которой наступили определенные пунктом 8.1.1 обстоятельства, обязана сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1.1, в противном случае Сторона лишается права ссылаться на данные обстоятельства.
8.1.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны обсудят, какие меры следует принять для выполнения обязательств по настоящему Договору.
8.1.4. Если Стороны не смогут договориться в течение указанного в пункте 8.1.3. периода, то каждая из Сторон вправе в одностороннем уведомительном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Договор в указанных в настоящем пункте случаях считается прекращенным с даты получения Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от Договора, если более поздняя дата не будет указана непосредственно в уведомлении.
8.2. Конфиденциальность.
8.2.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. 
8.2.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
8.2.3. Любой ущерб, причиненный Заказчику несоблюдением требований пункта 8.2 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
8.2.4. Подрядчик не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомит Заказчика об обращении за информацией соответствующих государственных органов.
8.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления претензии, за исключением требований об исполнении гарантийных обязательств.
В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.
8.4.  Порядок обмена юридически значимыми сообщениями.
8.4.1. Вся переписка, направление телеграфных и иных юридически значимых сообщений, касающихся заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора, осуществляется Сторонами в порядке, указанном в пункте 8.4 Договора. 
8.4.2. Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 9 настоящего Договора, являются фактическими и верными адресами Сторон для обмена юридически значимых сообщений.
8.4.3.  Стороны признают юридическую силу за перепиской по адресам электронной почты (E-mail), указанным в настоящем Договоре и пересылаемыми посредством E-mail документами (сообщения должны быть направлены в виде сканированного изображения документа, подписанного уполномоченным лицом Стороны). 
8.4.4. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, претензии и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, касающаяся заключения, исполнения и прекращения Договора (юридически значимые сообщения) (далее – сообщения) могут направляться Сторонами друг другу следующими способами:
- путем непосредственного вручения уполномоченному представителю Стороны;
- почтовым отправлением (заказным или ценным письмом) или по электронной почте (путем вложения сканированного изображения текста документа, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью организации), или по факсу по адресам и телефонам, указанным в разделе 9 Договора.
 Сообщения влекут для Сторон юридически значимые последствия с момента вручения соответствующего сообщения уполномоченному представителю Стороны либо с момента, когда сообщение считается доставленным:
а) в случае если сообщение было направлено адресату по факсу или по электронной почте:
- сообщение, отправленное в рабочий день до 17 ч. 00 мин., считается доставленным в день его направления адресату, по истечении 15 мин. с момента отправки;
- сообщение, отправленное в рабочий день после 17 ч. 00 мин. или в нерабочий (выходной, праздничный) день, считается доставленным в 09 ч. 00 мин. рабочего дня, следующего за днем его отправки;
б) в случае если сообщение было направлено адресату почтовым отправлением, оно считается доставленным по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня его отправки.
8.4.5. Стороны особо оговорили, что Заказчик вправе направлять сообщения в адрес Подрядчика по электронной почте с адресов электронной почты Заказчика, не указанных в разделе 9 Договора, но имеющих доменное имя “spbget.ru”. К направлению указанных сообщений применяются правила п. 8.4 Договора.
8.4.6. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам (E-mail). 
8.5.  Гарантийные обязательства.
8.5.1. Гарантийный срок на предмет Договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента исполнения обязательств Подрядчиком, указанных в п.1.1 Договора, и приемки их Заказчиком.
8.5.2. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки (дефекты), Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Заказчика устранить недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет.
8.5.3. Гарантийный срок прерывается со дня получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках до дня их устранения.
8.6. Гарантии и заверения.
8.6.1. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что являются добросовестными налогоплательщиками, что своевременно платят страховые взносы, своевременно сдают отчетность в ИФНС, фонды, Росстат и иные ведомства и что у них отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также обеспечивается прием и обработка всей входящей корреспонденции по адресу местонахождения, указанного в ЕГРЮЛ. Если в результате неуплаты Подрядчиком суммы НДС, указания Подрядчиком неверных сведений в налоговой отчетности, а также в связи с невозможностью налоговых органов связаться по адресу местонахождения с Подрядчиком, Заказчику будет отказано в налоговом вычете по НДС, исчисленному в ходе хозяйственной деятельности по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплатить штрафную неустойку в размере суммы вычета по НДС, которую Заказчик не возместил из бюджета в связи с вышеуказанными обстоятельствами, при условии предварительного уведомления Подрядчика о таком требовании и предоставления Подрядчиком возможности дачи соответствующих разъяснений и обжалований и признания их Подрядчиком или признания в судебном порядке. Штрафная неустойка, признанная Подрядчиком или подтвержденная вступившим в силу решением суда, выплачивается Подрядчиком Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих, что на Заказчика компетентным органом возложено соответствующее обязательство. Подрядчик также подтверждает, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, что исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет свою функцию управления по месту нахождения Подрядчика, указанного в ЕГРЮЛ. Кроме того, Подрядчик гарантирует, что вправе вести вид деятельности, предусмотренный настоящим Договором, что подтверждается наличием соответствующего кода ОКВЭД, лицензии (в случае необходимости), разрешения на осуществление данного вида деятельности и т.д.
8.6.2. Подрядчик также заверяет, что все операции по покупке товара, сырья и т.д. у третьих лиц (при наличии такого) полностью отражены в первичной документации Подрядчика, а также в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчётности.
8.6.3. Подрядчик гарантирует, что располагает финансовыми, материально-техническими, трудовыми и иными ресурсами, необходимыми для выполнения всех обязательств по настоящему Договору.  
8.6.4. Подрядчик заверяет и гарантирует достоверность сведений о себе, содержащихся в ЕГРЮЛ. При изменении сведений, Подрядчик обязуется внести новые данные в ЕГРЮЛ в установленный законом срок. В случае внесения налоговым органом в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений, Подрядчик обязуется в месячный срок со дня появления такой записи внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ для аннулирования налоговой инспекцией указанной записи о недостоверности сведений. В противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате таких действий\бездействий Подрядчика.
8.6.5. Сторона, предоставившая при заключении Договора либо до или после его заключения другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, в том числе указанные в п. 8.6 Договора, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ.
8.7. Договор и все приложения к нему содержат полную и достаточную информацию, сведения и данные, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
8.8. При изменении реквизитов, указанных в разделе 9 Договора, Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок. При этом составление дополнительного соглашения об изменении реквизитов, указанных в разделе 9 Договора, не является обязательным.
8.9. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
8.10.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.11. Ни одна из Сторон не может уступать права или обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
8.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.13. Все приложения, упомянутые по тексту настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 
[bookmark: _Hlk75980344]В случае если приложения к содержат типовые формы каких-либо документов (акты, отчеты, заявки и т.д.), оформление документов по таким формам обязательно для Сторон.
8.14.	К настоящему Договору прилагается:
8.14.1.	Приложение № 1 – Техническое задание. 
8.14.2.	Приложение № 2 – Протокол согласования договорной цены.

9. [bookmark: _Ref10142262]АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта
(СПб ГУП «Горэлектротранс»)

ИНН 7830001927, КПП 785150001
Юридический адрес: 196105, г. Санкт – Петербург,
ул. Сызранская, д. 15
Почтовый адрес: 196105, г. Санкт – Петербург, 
ул. Сызранская, д. 15
Тел.: _____________
Факс: _____________
Электронный адрес: _____________
Банковские реквизиты: 
р/сч № 40602810532000010176
к/сч № 30101810900000000790
БИК 044030790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»



	ПОДРЯДЧИК:
<КонтрагентНазваниеСокращенное>
Юридический адрес: <КонтрагентЮридическийАдрес>
Фактический адрес: <КонтрагентФактическийАдрес>
Телефон: <КонтрагентТелефон>, факс: <КонтрагентФакс>
Электронный адрес: <КонтрагентЕМейл>
ИНН: <КонтрагентИНН>, КПП: <КонтрагентКПП>
ОГРН: <КонтрагентОГРН>
Банковские реквизиты:
Р/счет <КонтрагентРСчет>
<КонтрагентБанк>
БИК <КонтрагентБИК>

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	<ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> 
<ГорэлектротрансНазваниеСокращенное>
	<КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> 
<КонтрагентНазваниеСокращенное>

	_______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи>
	_______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи>




Приложение №1 к Договору
№_______________________ 
от «____» __________ _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
 
Раздел 1. Общие требования
1.1. Цели и правовое основание для выполнения работ.
1.1.1. Целью данной закупки является обеспечение потребности ОСП «Троллейбусный парк № 1» на 2026 год.
1.1.2. Основанием для закупки является: План закупок СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026 год.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки, к качеству работ,
к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
2.1. Объект закупки: монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
2.2. Наименование, основные характеристики и объемы требуемых к выполнению работ: в соответствии с Рабочей документацией 1/12/10/24-СПС.СОУЭ, 2/12/10/24-СПС.СОУЭ и Сметной документацией.
2.3. Требования к выполнению работ: 
2.3.1. выполняемые работы должны производиться в соответствии с Рабочей документацией 1/12/10/24-СПС.СОУЭ, 2/12/10/24-СПС.СОУЭ и Локальными сметными расчетами № 1,2. (Приложение № 2,3 к Договору) Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.
2.4. Требования к безопасности работ: 
2.4.1. подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение требований охраны труда. Копия приказа представляется Заказчику.
2.4.2. заказчик выдает акт-допуск для производства работ на территории парка.
2.4.3. заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку выполненных работ. 
3. Требования к гарантийным обязательствам.
3.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки выполненных работ Заказчиком и подписания акта о приемке выполненных работ.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности выполненных работ.
4.1. Требования не установлены.

Раздел 5. Срок, место выполнения работ.
5.1. Место выполнения работ: 
Выполнение работ осуществляется по адресам г. Санкт-Петербург: Ленинский пр. д.140, к.2 и ул. Сызранская д.15.
5.2. Сроки выполнения работ: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты заключения Договора.

Раздел 6. Условия оплаты выполненных работ.
6.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих выполнение работ, оформленных в соответствии с требованиями Договора, технического задания и действующего законодательства. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате за выполненные работы считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	<ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> 
<ГорэлектротрансНазваниеСокращенное>
	<КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> 
<КонтрагентНазваниеСокращенное>

	_______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи>
	_______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи>



 

Приложение №2 к Договору
№_______________________ 
от «____» __________ _____


Локальный сметный расчет №1-
            Система пожарной  сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией в    ОСП" Троллейбусный парк №1" по адресу : СПб, Ленинский пр ,д.140, к.2 (здание инкассаторского пункта, литера Ж, инв. № 21402505; склад хранения материалов, инв. № 21402503; ангар, инв. № 21402502; помещение по выпуску троллейбусов инв. № б/н; пункт приемки троллейбусов инв. № 21402805)

 (заполняется по итогам конкурентной процедуры)



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	<ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> 
<ГорэлектротрансНазваниеСокращенное>
	<КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> 
<КонтрагентНазваниеСокращенное>

	_______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи>
	_______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи>





Приложение №3 к Договору
№_______________________ 
от «____» ________________



Локальный сметный расчет №2-
Система  пожарной  сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией в   ОСП" Троллейбусный парк №1" по адресу :  СПб, Сызранская ул, д.15 (здание материального склада, литера М, инв. №21010017; склад хранения материалов, литера Н, инв. №21010018; здание гаража, литера Л, инв. №21010010).

(заполняется по итогам конкурентной процедуры)






	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	<ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> 
<ГорэлектротрансНазваниеСокращенное>
	<КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> 
<КонтрагентНазваниеСокращенное>

	_______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи>
	_______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи>




















ТОМ 5


КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ


Начальная (максимальная) цена Договора определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Начальная (максимальная) цена Договора определяется проектно-сметным методом.











































































ТОМ 6


КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ





ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ











Форма №1
Заявка для участия в открытом электронном конкурсе ______
                                                        
Наименование участника юридического лица/наименование филиала (в случае участия в электронном конкурсе юридического лица в лице филиала), (фамилии, имя, отчество для физического лица): ____________________________.
В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника указывается участник______, действующий от лица_______ (указываются наименования всех лиц).
Примечание: в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, данные заявки участника заполняются на каждого участника в отдельности
Банковские реквизиты участника (в случае участия в электронном конкурсе юридического лица в лице филиала, указываются реквизиты филиала): 
Наименование банка
р/с 
к/с 
БИК банка
Почтовый адрес участника (указывается, в случае если отличается от адреса местонахождения): _________________________.
Телефон/факс/адрес электронной почты участника: ___________________________
1. Изучив Ваше Извещение о проведении электронного конкурса _________________________________________
                                                                                       (указывается предмет закупки)
от «___» _________20__года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить: __________________________.
                                                                                                      (указать предмет закупки)
 В цену включены все расходы Подрядчика, предусмотренные в документации о проведении электронного конкурса.
2. Мы согласны исполнить условия договора, заключаемого по результатам электронного конкурса, указанные в извещение о проведении электронного конкурса, надлежащим образом и в полном объеме. 
3. Участник подтверждает, что им получены все необходимые согласия на обработку персональных данных (для юридического лица), или
Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных заказчиком (для физического лица).
4. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему электронному конкурсу в полном объеме.
5. Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, представлены в нечитаемом виде, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в электронном конкурсе в электронной форме. 
6. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что СПб ГУП «Горэлектротранс» вправе отказаться от заключения договора в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на любом этапе проведения процедуры электронного конкурса до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения действующего договора. 
7. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований конкурсной документации.
8. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с конкурсной документацией:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);
ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.
9. В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать договор с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.
10. В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя электронного конкурса, а победитель электронного конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, участник обязуется подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника. 
11. Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной (данный пункт включается только в случае, если сделка не является для участника крупной).
Или:
Участник подтверждает, что требование о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. 

_____________________________________________________
(подпись, М.П.)
_____________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Форма №2 «Конкурсное предложение»

1. Участник (для юридического лица):
	1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме[footnoteRef:2]. ИНН [2:  Участник вправе указать полное или сокращенное наименование, по собственному усмотрению] 

	 

	1.2 Почтовый адрес 
	 

	1.3 Контактный телефон (факс) 
	 



1. Участник (для физического лица):
	1.1 Фамилия, имя, отчество 
	 

	1.2 Паспортные данные 
	 

	1.3 Сведения о месте жительства 
	 



2. Условия исполнения договора, предлагаемые участником:
	№ показателя
	Наименование показателя
	Показатель
	Значение

	1.
	Цена договора
	Цена договора в руб., 
в том числе НДС 
	

	2.1.
	Квалификация участника конкурса (Наличие у участников закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом договора за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке - наибольшая общая сумма исполненных участником договоров.)
	
	

	2.2
	Квалификация участника конкурса (Наличие у участников закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом договора за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке - наибольшая цена исполненного участником договора)
	
	





3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме и согласен с ее условиями и требованиями. 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) 
_____________________________________________________
(подпись, М.П.)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





Форма №3 «Анкета участника закупки»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Наименование и адрес участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике закупки (заполняется участником)

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника 
	

	1. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки)
	

	1. 
	Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	1. 
	ИНН, КПП, ОГРН участника 

	

	1. 
	Юридический адрес

	

	1. 
	Применяемая система налогообложения

	

	6.1.
	Ставка НДС, %

	

	1. 
	Почтовый адрес

	

	1. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

	

	1. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	1. 
	Телефоны участника (с указанием кода города)

	

	1. 
	Факс участника (с указанием кода города)

	

	1. 
	Адрес электронной почты участника 

	

	1. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	1. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника с указанием должности и контактного телефона
	





_____________________________________________________
(подпись, М.П.)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №4 «Опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке» - наибольшая цена исполненного участником договора.
(рекомендуемая форма)


	№ п/п
	Предмет 
контракта (договора), номер и дата контракта (договора)
	Наименование заказчика, его ИНН
	Наименование исполнителя 
(с учетом правопреемственности)
	Срок действия контракта (договора)
	Стоимость по контракту (договору)
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	




_____________________________________________________
(подпись, М.П.)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)












































Форма №5 «План распределения выполнения объемов работ
между партнерами коллективного участника»


Участник конкурса (ведущий партнер коллективного участника): ______________________

	№ п/п
	Наименование поставок, работ (услуг)
	Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ (услуг)
	объем выполняемых поставок, работ (услуг)
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в % от объема поставок, работ (услуг)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО
	100%
	Х



Инструкции по заполнению
1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
2.	Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3.	В данной форме участник конкурса указывает:
· перечень выполняемых каждой организацией поставок, работ (услуг);
· стоимость поставок, работ (услуг) по каждому партнеру коллективного участника (включая ведущего партнера) в процентном выражении в соответствии;
· сроки выполнения поставок, работ (услуг) по каждому партнеру коллективного участника (включая ведущего партнера).
4.	Данная форма заполняется в случае участия коллективных участников.



































Форма № 6 «Качественные характеристики объекта закупки»


Форма «Качественные характеристики объекта закупки» (рекомендуемая):
Наименование конкурса:____________________

	Столбец 1
	Столбец 2
	Столбец 3
	Столбец 4
	Столбец 5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






























Форма №7 «Согласие на обработку персональных данных»


Настоящим подтверждаю, что от ________________________ (указать ФИО) во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 «О персональных данных», в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну получено согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, содержащихся в комплекте документов, передаваемых в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении 5 (пяти) лет.




























_____________________________                                               __________________________________ 
        (подпись)                                                                                                              (расшифровка подписи)


Дата:



Форма № 8 «Справка о наличии/отсутствии факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ранее заключенным договорам/контрактам» [footnoteRef:3] [3:  Справка о наличии/отсутствии факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ранее заключенным договорам заполняется в отношении договоров, заключенных между Заказчиком и участником закупки, при исполнении которых был установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Указанная информация предоставляется в отношении всех договоров, заключенных с Заказчиком, вне зависимости от предметов договоров, оснований для их заключения.
Фактом неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ранее заключенным договорам является факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, который не обжалован(оспорен) в судебном порядке или в результате судебного процесса по обжалованию которого установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникшим по вине участника закупки.
Наличие со стороны участника 3 (трех) и более фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ранее заключенным договорам в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке является основанием для отклонения заявки такого участника в ходе осуществления закупки.
Указанная в настоящей форме информация подлежит проверке Заказчиком. 
Во внимание не принимаются факты неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ранее заключенным договорам, возникшим не по вине участника закупки.] 


Наименование и адрес участника закупки: _________________________________

Таблица-1. *

	№ 
п/п
	Реквизиты договора/контракта, при исполнении которого обязательство не было исполнено, либо было исполнено ненадлежащим образом 
(№, дата, предмет договора/контракта)
	Обязательство, подлежащее исполнению, в том числе сроки его исполнения
	Результат исполнения обязательства, в том числе фактические сроки его исполнения
	Сведения о документах, подтверждающих факт исполнение обязательства 
(при наличии)

	
	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	
	


* при отсутствии факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по ранее заключенным договорам/контрактам указать:

Подтверждаем, что со стороны заказчика[endnoteRef:1] в отношении _________________________________________________ [1: 
] 

                                                                                                                    (указывается наименование участника закупки)
в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке факты неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ранее заключенным договорам/контрактам отсутствуют.

____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



















ФОРМА СПРАВКИ О ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УЧАСТНИКА
(ФОРМА 9)

Справка о финансовой устойчивости участника[footnoteRef:4] [4: К данной форме должны быть предоставлены:
Бухгалтерский баланс на дату подачи заявки участника (дата формирования бухгалтерского баланса не должна превышать 10 рабочих дней до дня подачи заявки участником), позволяющая проверить расчет стоимости чистых активов, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
Справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента. Срок выдачи справки не должен превышать 5 рабочих дней до дня подачи заявки. В случае предоставления указанной справки в форме копии скан-копии (электронного образа документа) указанная копия должна быть заверена нотариально; 
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, срок выдачи справки не должен превышать 14 дней до дня окончания подачи заявок. Данная справка может быть представлена в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством РФ. В случае предоставления указанной справки в форме копии скан-копии (электронного образа документа) указанная копия должна быть заверена нотариально.] 


Наименование и адрес участника открытого конкурса: ______________________________

Таблица-1. 
		№ п/п
	Наименование показателя
	Описание
	Методика расчета
	Показатель за отчетный период 

	
	1
	2
	3
	4

	1
	Стоимость чистых активов
	Разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств общества
	СЧА = Активы баланса (Форма№1 стр.1600) - Долгосрочные обязательства (Форма№1 стр.1400) - Краткосрочные обязательства (Форма№1 стр.1500)
	

	2
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. 
	Коэффициент обеспеченности СОС = ((Собственный капитал (Форма №1, стр.1300) – Внеоборотные активы (Форма№1, стр.1100)) 
/ Оборотные активы (Форма№1, стр.1200)
	


Обозначения:    
Ф № 1- номер соответствующей формы российской бухгалтерской отчетности; 
стр.                - код строки формы отчетности;
гр.                  - графы форм отчетности

____________________________________
                                  (подпись, М.П.)
____________________________________
           (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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СМЕТА СПС и СО и  УЭ_Ленинский пр. 140.rtf


СМЕТА СПС и СО и УЭ_Ленинский пр. 140.rtf
		 Наименование программного продукта

		SmetaWIZARD



		Наименование редакции сметных нормативов

		Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр



		Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

		Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр



		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

		Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09



		Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

		Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р



		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

		ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ



		Наименование субъекта Российской Федерации

		78. г. Санкт-Петербург



		Наименование зоны субъекта Российской Федерации

		



		



		(наименование стройки)



		ОСП" Троллейбусный парк №1" 



		(наименование объекта капитального строительства)



		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

		1

		



		              Система пожарной  сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией в ОСП" Троллейбусный парк №1" по адресу : СПб, Ленинский пр ,д.140, к.2 1)ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ; 2)ПУНКТ ПРИЕМКИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ; 3)АНГАР ; 4)ПОМЕЩЕНИЕ ПО ВЫПУСКУ ТРОЛЛЕЙБУСОВ; 5)СКЛАД  ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ; 6) ЗДАНИЕ ИНКАССАТОРСКОГО ПУНКТА ЛИТЕРА Ж; 7) НАРУЖНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ



		



		Составлен

		ресурсно-индексным

		методом



		Основание

		



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен в текущем уровне цен

		1 квартал 2026 г.

		





		Сметная стоимость

		6 826,76

		тыс. руб.

		Средства на оплату труда рабочих

		1 374,8

		тыс. руб.



		   в том числе:

		

		

		Средства на оплату труда машинистов

		6,5

		тыс. руб.



		   строительных работ

		193,85

		тыс. руб.

		Нормативные затраты труда рабочих

		2 141,895538

		чел.-ч



		   монтажных работ

		5 124,29

		тыс. руб.

		Нормативные затраты труда машинистов

		9,489356

		чел.-ч



		   оборудования

		588,87

		тыс. руб.

		

		

		



		   прочих затрат

		919,76

		тыс. руб.

		

		

		



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 1. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ



		1

		ГЭСНм11-04-002-01

		Аппарат настольный, масса: до 0,015 т

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,06

		

		

		

		

		1 096,21



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		211,43



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,32

		

		

		

		

		191,75



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 499,39



		1.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		21,92



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 287,96



		

		812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 159,16



		

		774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		592,46



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 272,93



		2

		КА

		Компьютер HP Pro400G Intel Core i5
М=84990/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		77 034,94

		

		77 034,94



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		77 034,94



		3

		КА

		Монитор Sun Wind SUN-M27BG130 2560[1440
М=17750/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		16 088,6

		

		16 088,6



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		16 088,6



		4

		КА

		Клавиатура, мышь, беспроводной
М=1765/1,2*1,03*1,056

		компл.

		1

		

		1

		

		

		1 599,8

		

		1 599,8



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 599,8



		5

		КА

		Программное обепечение ОРИОН-Про исп.127, сервер, Администратор базы данных.
М=123709,56/1,2*1,03*1,056

		компл.

		1

		

		1

		

		

		112 130,35

		

		112 130,35



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		112 130,35



		6

		ГЭСНм10-08-001-02

		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		11,7

		

		

		

		

		7 324,79



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		203,45



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,01

		

		0,01

		284,15

		1,58

		448,96

		

		4,49



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,0832

		

		

		8,5

		

		0,71



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,04

		

		0,04

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		48,51



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,1

		

		0,1

		

		

		1 497,38

		

		149,74



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 528,24



		6.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		146,5



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 324,79



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		6 592,31



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		3 369,4



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 636,45



		7

		КА

		Прибор приемно-контрольный Сириус до 127 адресных устр.   ( болид)
М=32333,60/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		29 307,18

		

		29 307,18



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		29 307,18



		8

		ГЭСНм11-04-008-01

		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,06

		

		

		

		

		1 110,03



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		13,21



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,02

		

		

		

		

		11,98



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 135,22



		8.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		22,2



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 122,01



		

		812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 009,81



		

		774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		516,12



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 683,35



		9

		КА

		Аккумуляторная батарея 14 Ач, 12В
М=5356/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		4 854,68

		

		9 709,36



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 709,36



		10

		ГЭСНм08-02-409-09

		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=10/100

		100 м

		0,1

		

		0,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,56

		

		

		

		

		862,44



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,66



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,001

		

		

		

		

		0,6



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		18,31



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		4,42

		

		0,442

		

		

		8,5

		

		3,76



		

		[01.7.15.07-0152]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

		100 шт

		2,09

		

		0,209

		52,34

		1,33

		69,61

		

		14,55



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		882,01



		10.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		17,25



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		863,04



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		837,15



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		440,15



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 176,56



		11

		ГЭСНм08-02-412-02

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=10/100

		100 м

		0,1

		

		0,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,539

		

		

		

		

		315,75



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,66



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,004

		

		

		

		

		2,81



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		17,9



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		1,333

		5,87

		0,9

		5,28

		

		7,04



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,0006

		

		0,00006

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		3,79



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,002

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,24



		

		[20.2.01.05-0003]

		Гильзы кабельные медные 6 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,005

		696,63

		1,24

		863,82

		

		4,32



		

		[20.2.02.01-0012]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,00122

		1 610,33

		1,28

		2 061,22

		

		2,51



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		341,12



		11.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		6,32



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		318,56



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		309



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		162,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		818,91



		12

		КА

		ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КнТ-ГФ20 ВВГ нг(А)-FRLS 3х1,5
М=803527,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		10

		

		10

		

		

		728,32

		

		7 283,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 283,2



		13

		ГЭСНм10-08-019-01

		Коробка ответвительная на стене

		шт

		10

		

		10

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5

		

		

		

		

		3 040,8



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		23,51



		

		[01.7.15.14-0165]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

		т

		0,00001

		

		0,0001

		99 190,96

		1,24

		122 996,79

		

		12,3



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00005

		

		0,0005

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		3,45



		

		[08.3.03.05-0013]

		Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

		т

		0,00001

		

		0,0001

		87 245,7

		0,89

		77 648,67

		

		7,76



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 064,31



		13.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		60,82



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 040,8



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		2 736,72



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 398,77



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 260,62



		14

		КА

		КМ-0(4к)-IP41-ABCD
М=405.14/1.2*1.03*1,056

		м

		10

		

		10

		

		

		367,22

		

		3 672,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 672,2



		15

		ГЭСНр69-01-002-01

		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
V=3/100

		100 отверстий

		0,03

		

		0,03

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,1608

		

		

		

		

		85,57



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,2



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,7904

		

		0,023712

		

		

		8,5

		

		0,2



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		85,77



		15.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		

		0,00018

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		85,57



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		78,72



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		37,65



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		202,14



		16

		ГЭСНр69-01-002-02

		Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
V=3/100

		100 отверстий

		0,03

		

		0,03

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=2,33; Кэм=2,33; Котм=2,33; Км=2,33; Коб=2,33; Кзт=2,33; Кзтм=2,33)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,369072

		

		

		

		

		196,4



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,45



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,76

		2,33

		0,053124

		

		

		8,5

		

		0,45



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		196,85



		16.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		2,33

		0,0004194

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		196,4



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		180,69



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		86,42



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		463,96



		17

		ГЭСНр69-01-002-03

		Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01
V=3/100

		100 отверстий

		0,03

		

		0,03

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,1893

		

		

		

		

		100,73



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,23



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,9088

		

		0,027264

		

		

		8,5

		

		0,23



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		100,96



		17.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,003

		

		0,00009

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		100,73



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		92,67



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		44,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		237,95



		18

		ГЭСН16-02-001-03

		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
V=(0.45*3)/100

		100 м

		0,0135

		

		0,0135

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,40095

		

		

		

		

		240,26



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5,91



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,00675

		

		

		

		

		4,46



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,09



		

		[01.3.02.03-0012]

		Ацетилен растворенный технический, марка Б

		т

		0,00013

		

		0,0000018

		416 065,6

		1,74

		723 954,14

		

		1,3



		

		01.3.02.08-0001

		Кислород газообразный технический

		м3

		0,281

		

		0,0037935

		

		

		154,28

		

		0,59



		

		[01.7.03.01-0001]

		Вода

		м3

		0,69

		

		0,009315

		35,71

		1,42

		50,71

		

		0,47



		

		[01.7.07.29-0101]

		Очес льняной

		кг

		0,06

		

		0,00081

		128,4

		1,44

		184,9

		

		0,15



		

		[01.7.11.04-0072]

		Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

		т

		0,00017

		

		0,0000023

		97 282,88

		1,19

		115 766,63

		

		0,27



		

		[03.1.02.03-0015]

		Известь строительная негашеная хлорная, марка А

		кг

		0,0025

		

		0,0000338

		59,41

		1,6

		95,06

		

		0



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,44

		

		0,00594

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,72



		

		[14.5.05.01-0012]

		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

		т

		0,00053

		

		0,0000072

		60 697,21

		1,35

		81 941,23

		

		0,59



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		254,72



		18.1

		[23.3.06.04-0008]

		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

		м

		100

		

		1,35

		135,06

		0,83

		112,1

		

		151,34



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		244,72



		

		812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		121%

		

		121%

		

		

		

		

		296,11



		

		774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		72%

		

		72%

		

		

		

		

		176,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		878,37



		19

		ГЭСНм08-02-155-01

		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой

		шт

		3

		

		3

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,14

		

		

		

		

		667,82



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 385,21



		

		[01.1.01.09-0024]

		Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

		т

		0,00006

		

		0,00018

		490 790,27

		1,34

		657 658,96

		

		118,38



		

		[01.7.07.29-0111]

		Пакля смоляная пропитанная

		кг

		0,15

		

		0,45

		92,95

		1,44

		133,85

		

		60,23



		

		[01.7.07.29-0221]

		Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

		кг

		0,72

		

		2,16

		490,01

		1,14

		558,61

		

		1 206,6



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 053,03



		19.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		13,36



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		667,82



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		647,79



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		340,59



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 054,77



		20

		КА

		ОГНЕЗА-ГТ( терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310 мл
М=992/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		899,15

		

		899,15



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		899,15



		21

		ГЭСН15-02-016-01

		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
V=0,12/100

		100 м2

		0,0012

		

		0,0012

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,078

		

		

		

		

		44,12



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,14



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,006384

		

		

		

		

		3,4



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1,58



		

		[01.7.15.06-0121]

		Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

		т

		0,00007

		

		0,0000001

		76 630,4

		1,24

		95 021,7

		

		0,01



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,006

		

		0,0000072

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,05



		

		[08.1.02.17-0161]

		Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

		м2

		2,77

		

		0,003324

		353,61

		1,29

		456,16

		

		1,52



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		49,24



		21.1

		[04.3.01.12-0006]

		Раствор кладочный, цементно-известковый, М150

		м3

		1,51

		

		0,001812

		4 131,87

		1,32

		5 454,07

		

		9,88



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		47,52



		

		Пр/812-015.0-1

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		47,52



		

		Пр/774-015.0

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		23,28



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		129,92



		22

		ГЭСН15-04-005-01

		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
V=0,12/100

		100 м2

		0,0012

		

		0,0012

		

		

		

		

		



		

		

		Окраска за 2 раза (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,03312

		

		

		

		

		18,51



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,13



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,000216

		

		

		

		

		0,13



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1,07



		

		[01.7.17.11-0011]

		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

		м2

		0,3

		2

		0,00072

		531,44

		1,44

		765,27

		

		0,55



		

		[01.7.20.08-0051]

		Ветошь хлопчатобумажная цветная

		кг

		0,1

		2

		0,00024

		56,11

		1,56

		87,53

		

		0,02



		

		[14.5.11.01-0001]

		Шпатлевка клеевая

		т

		0,005

		2

		0,000012

		25 237,94

		1,65

		41 642,6

		

		0,5



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		19,84



		22.1

		[14.3.02.01-0111]

		Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101

		т

		0,052

		2

		0,0001248

		52 265,82

		1,86

		97 214,43

		

		12,13



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		18,64



		

		812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		18,64



		

		774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		9,13



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		59,74



		23

		ГЭСНр63-03-006-01

		Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 ( разборка и сборка потолков Армстронг)
V=(0,6*0,6*10)/100

		100 м2

		0,036

		

		0,036

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,50912

		

		

		

		

		823,32



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5,13



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,01368

		

		

		

		

		7,76



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		261,43



		

		[01.7.03.01-0001]

		Вода

		м3

		0,24

		

		0,00864

		35,71

		1,42

		50,71

		

		0,44



		

		[01.7.15.06-0064]

		Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм

		т

		0,003

		

		0,000108

		76 630,4

		1,24

		95 021,7

		

		10,26



		

		[01.7.20.08-0031]

		Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

		10 м2

		1,2

		

		0,0432

		386,46

		1,56

		602,88

		

		26,04



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,49

		

		0,01764

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		121,68



		

		[04.3.01.07-0025]

		Раствор штукатурный, известковый, М100

		м3

		0,06

		

		0,00216

		3 392,36

		1,32

		4 477,92

		

		9,67



		

		[14.1.04.02-0002]

		Клей, марка 88-СА

		кг

		4,8

		

		0,1728

		303,48

		1,78

		540,19

		

		93,34



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 097,64



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		831,08



		

		Пр/812-097.0-1

		НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		747,97



		

		Пр/774-097.0

		СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте

		%

		45%

		

		45%

		

		

		

		

		373,99



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 219,6



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>

		

		

		276 494,84



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		15 926,75



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		241,27



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		222,89



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		260 103,93



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		16 149,64



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		14 754,26



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		7 570,95



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 1. <Раздел>

		

		

		298 820,05



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		257 724,78



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		26,799362



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		0,37203



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 2. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		ПУНКТ ПРИЕМКИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ



		24

		ГЭСНм10-08-001-09

		Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,7

		

		

		

		

		3 670,46





		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		52,69



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0014

		

		0,0014

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,63



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,0676

		

		

		8,5

		

		0,57



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,03

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		36,38



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00002

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,14



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,01

		

		

		1 497,38

		

		14,97



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 723,15



		24.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		73,41



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 670,46



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		3 303,41



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 688,41



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 788,38



		25

		КА

		С2000-КДЛ-2И исп.01
М=5006,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 537,47

		

		4 537,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 537,47



		26

		ГЭСНм10-08-001-01

		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		7,2

		

		

		

		

		4 507,56



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		141,57



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0056

		

		0,0056

		284,15

		1,58

		448,96

		

		2,51



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,0832

		

		

		8,5

		

		0,71



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,04

		

		0,04

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		48,51



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,06

		

		0,06

		

		

		1 497,38

		

		89,84



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 649,13



		26.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		90,15



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 507,56



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		4 056,8



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		2 073,48



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		10 869,56



		27

		КА

		Контрольно-пусковой блок    С2000-КПБ 6 контролируемых каналов, 12/24 В  (Болид)
М=4564,56/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 137,32

		

		4 137,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 137,32



		28

		ГЭСНм10-08-001-13

		Устройства промежуточные на количество лучей: 1

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,4

		

		

		

		

		1 524



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		105,05



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,001

		

		0,002

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,9



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,1352

		

		

		8,5

		

		1,15



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,06

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		72,77



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00004

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,28



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,02

		

		

		1 497,38

		

		29,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 629,05



		28.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		30,48



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 524



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 371,6



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		701,04



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 732,17



		29

		КА

		Преобразователь интерфейсов, с функцией  повторителя , с гальванической развязкой С2000-ПИ
М=4368/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		3 959,16

		

		7 918,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 918,32



		30

		ГЭСНм08-03-573-04

		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,06

		

		

		

		

		1 271,25



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		246,67



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,31

		

		

		

		

		198,1



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		33,6



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,1

		

		0,1

		155,63

		0,8

		124,5

		

		12,45



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,1

		

		0,1

		174,93

		1,07

		187,18

		

		18,72



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,02

		79,88

		1,52

		121,42

		

		2,43



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 749,62



		30.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		25,43



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 469,35



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 425,27



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		749,37



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 949,69



		31

		КА

		Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 //шкаф для установки приборов системы "орион" на din рейки. содержит источник питания 12в - 3 а. два изолированных интерфейса  (Болид)

М=25169,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		22 813,22

		

		22 813,22



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		22 813,22



		32

		ГЭСНм11-04-008-01

		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,03

		

		

		

		

		555,02



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		6,61



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,01

		

		

		

		

		5,99



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		567,62



		32.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		11,1



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		561,01



		

		812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		504,91



		

		774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		258,06



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 341,69



		33

		КА

		Аккумуляторная батарея 17 Ач, 12В
М=5356/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 854,68

		

		4 854,68



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 854,68



		34

		ГЭСНм10-08-002-02

		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

		шт

		3

		

		3

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,04

		

		

		

		

		3 020,07



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		138,88



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0005

		

		0,0015

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,67



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,2496

		

		

		8,5

		

		2,12



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,025

		

		0,075

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		90,96



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00001

		

		0,00003

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,21



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,03

		

		

		1 497,38

		

		44,92



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 158,95



		34.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		60,4



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 020,07



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		2 718,06



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 389,23



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 326,64



		35

		КА

		Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 адресно-аналоговый 711-608-757 (Болид)
//1шт-резерв
V=3+1; М=1363,44/1,2*1,03*1,056

		шт

		4

		

		4

		

		

		1 235,82

		

		4 943,28



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 943,28



		36

		ГЭСНм08-01-081-04

		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
V=1/100

		100 шт

		0,01

		

		0,01

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,354

		

		

		

		

		212,12



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,73



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0011

		

		

		

		

		0,66



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		11,19



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		5,98

		

		0,0598

		174,93

		1,07

		187,18

		

		11,19



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		224,7



		36.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		4,24



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		212,78



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		206,4



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		108,52



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		543,86



		37

		КА

		Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп. 01 адресный, с изолятором КЗ, для С2000-КДЛ 479-690-760 (Болид)
//1шт-резерв
V=1+1; М=1021,80/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		926,16

		

		1 852,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 852,32



		38

		ГЭСНм10-04-101-07

		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2

		

		

		

		

		1 131,36



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		158,08



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		3,16

		2,27

		1,58

		3,59

		

		11,34



		

		[21.2.03.09-0105]

		Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660

		1000 м

		0,005

		

		0,005

		23 242,13

		1,23

		28 587,82

		

		142,94



		

		[22.2.02.23-0011]

		Глухари

		100 шт

		0,011

		

		0,011

		260,03

		1,33

		345,84

		

		3,8



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 289,44



		38.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		22,63



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 131,36



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		1 074,79



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		599,62



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 986,48



		39

		КА

		Маяк-12-3М, Звуковой оповещатель, пластик. корпус, IP56, 12В, 20мА, 105дБ, 80х80х50мм

М=377/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		341,71

		

		341,71



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		341,71



		40

		ГЭСНм10-04-101-15

		Транспарант световой (табло)

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2

		

		

		

		

		1 198,44



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		26,31



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		3,16

		2,27

		1,58

		3,59

		

		11,34



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,01

		

		

		1 497,38

		

		14,97



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 224,75



		40.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		23,97



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 198,44



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		1 138,52



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		635,17



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 022,41



		41

		КА

		Молния-12 (ВЫХОД), Табло световое, 12В, 20мА
М=342/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		309,99

		

		309,99



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		309,99



		42

		ГЭСНм10-08-001-12

		Устройства промежуточные на количество лучей: 5

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,4

		

		

		

		

		1 545,46



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		67,76



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0016

		

		0,0016

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,72



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,0676

		

		

		8,5

		

		0,57



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,03

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		36,38



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00002

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,14



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,02

		

		0,02

		

		

		1 497,38

		

		29,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 613,22



		42.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		30,91



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 545,46



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 390,91



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		710,91



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 745,95



		43

		КА

		Модуль подключения МПН для оповещателей, табло и исполнительных устройств 408-120-194 (Болид)

М=92,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		83,43

		

		83,43



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		83,43



		44

		ГЭСНм08-03-526-01

		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,34

		

		

		

		

		793,96



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,3



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		303,14



		

		[01.3.01.02-0002]

		Вазелин технический

		кг

		0,006

		

		0,006

		150,04

		2,01

		301,58

		

		1,81



		

		[01.7.02.09-0002]

		Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

		кг

		0,001

		

		0,001

		187,38

		0,9

		168,64

		

		0,17



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0208

		

		0,0208

		

		

		8,5

		

		0,18



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		1

		

		1

		5,87

		0,9

		5,28

		

		5,28



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,07

		

		0,07

		155,63

		0,8

		124,5

		

		8,72



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,049

		

		0,049

		174,93

		1,07

		187,18

		

		9,17



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,014

		

		0,014

		41,71

		1,24

		51,72

		

		0,72



		

		[01.7.20.04-0005]

		Нитки швейные армированные

		кг

		0,001

		

		0,001

		395,65

		1,56

		617,21

		

		0,62



		

		[07.2.07.04-0007]

		Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

		т

		0,001

		

		0,001

		105 278,81

		1,37

		144 231,97

		

		144,23



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,036

		

		0,036

		79,88

		1,52

		121,42

		

		4,37



		

		[14.4.03.06-0001]

		Лак электроизоляционный МЛ-92

		кг

		0,006

		

		0,006

		157,44

		1,35

		212,54

		

		1,28



		

		[20.1.02.23-0082]

		Перемычки гибкие, тип ПГС-50

		10 шт

		0,1

		

		0,1

		944,69

		1,34

		1 265,88

		

		126,59



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 101,4



		44.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		15,88



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		793,96



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		770,14



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		404,92



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 292,34



		45

		КА

		Автоматический выключатель DX3 1 фаза 10A 1М (Тип C) 10 kA 

М=851,9/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		772,16

		

		772,16



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		772,16



		46

		ГЭСНм08-02-409-09

		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=60/100

		100 м

		0,6

		

		0,6

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		9,36

		

		

		

		

		5 174,69



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3,96



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,006

		

		

		

		

		3,6



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		109,83



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		4,42

		

		2,652

		

		

		8,5

		

		22,54



		

		[01.7.15.07-0152]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

		100 шт

		2,09

		

		1,254

		52,34

		1,33

		69,61

		

		87,29



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 292,08



		46.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		103,49



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 178,29



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		5 022,94



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		2 640,93



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 059,44



		47

		ГЭСНм08-02-412-01

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
V=50/100

		100 м

		0,5

		

		0,5

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,245

		

		

		

		

		1 315,14



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		11,65



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,01

		

		

		

		

		7,02



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		74,34



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		6,665

		5,87

		0,9

		5,28

		

		35,19



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,00043

		

		0,000215

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		13,57



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,01

		79,88

		1,52

		121,42

		

		1,21



		

		[20.2.01.05-0001]

		Гильзы кабельные медные 2,5 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,025

		412,93

		1,24

		512,03

		

		12,8



		

		[20.2.02.01-0011]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,0061

		1 481,45

		1,28

		1 896,26

		

		11,57



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 408,15



		47.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		26,3



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 322,16



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 282,5



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		674,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 391,25



		48

		КА

		"ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-50м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-50м

М=293731,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		50

		

		50

		

		

		266,24

		

		13 312



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 312



		49

		ГЭСНм08-02-412-02

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=10/100

		100 м

		0,1

		

		0,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,539

		

		

		

		

		315,75



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,66



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,004

		

		

		

		

		2,81



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		17,9



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		1,333

		5,87

		0,9

		5,28

		

		7,04



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,0006

		

		0,00006

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		3,79



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,002

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,24



		

		[20.2.01.05-0003]

		Гильзы кабельные медные 6 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,005

		696,63

		1,24

		863,82

		

		4,32



		

		[20.2.02.01-0012]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,00122

		1 610,33

		1,28

		2 061,22

		

		2,51



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		341,12



		49.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		6,32



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		318,56



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		309



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		162,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		818,91



		50

		КА

		"ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-10м(КУНРС Внг(А)-FRLS 3х1,5 (N,
PE)-10м
М=803527,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		10

		

		10

		

		

		728,32

		

		7 283,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 283,2



		51

		ГЭСНм08-02-396-05

		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
V=10/100

		100 м

		0,1

		

		0,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,008

		

		

		

		

		1 762,12



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		31,18



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,02

		

		

		

		

		14,04



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		88,15



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		6,84

		

		0,684

		155,63

		0,8

		124,5

		

		85,16



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,4

		

		0,04

		41,71

		1,24

		51,72

		

		2,07



		

		[01.7.15.14-0043]

		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

		100 шт

		0,4

		

		0,04

		18,54

		1,24

		22,99

		

		0,92



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 895,49



		51.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		35,24



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 776,16



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 722,88



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		905,84



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 559,45



		52

		ГЭСНм08-02-399-01

		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=10/100

		100 м

		0,1

		

		0,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,282

		

		

		

		

		165,2



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2,33



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,002

		

		

		

		

		1,4



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		10,63



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		1,333

		5,87

		0,9

		5,28

		

		7,04



		

		[01.7.06.07-0002]

		Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

		10 м

		0,5

		

		0,05

		37,71

		1,58

		59,58

		

		2,98



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,05

		

		0,005

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,61



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		179,56



		52.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		3,3



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		166,6



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		161,6



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		84,97



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		429,43



		53

		КА

		"ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГЕФЕСТ-ККМО-10м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-10м)"

М=811591,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		10

		

		10

		

		

		735,63

		

		7 356,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 356,3



		54

		ГЭСНм10-08-019-01

		Коробка ответвительная на стене

		шт

		5

		

		5

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,5

		

		

		

		

		1 520,4



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		11,75



		

		[01.7.15.14-0165]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

		т

		0,00001

		

		0,00005

		99 190,96

		1,24

		122 996,79

		

		6,15



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00005

		

		0,00025

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		1,72



		

		[08.3.03.05-0013]

		Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

		т

		0,00001

		

		0,00005

		87 245,7

		0,89

		77 648,67

		

		3,88



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 532,15



		54.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		30,41



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 520,4



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 368,36



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		699,38



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 630,3



		55

		КА

		Коробка монтажная КМ-О (4к) огнестойкая, IP41 
М=405,14/1,2*1,03*1,056

		шт

		5

		

		5

		

		

		367,22

		

		1 836,1



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 836,1



		56

		ГЭСНр69-01-002-01

		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
V=2/100

		100 отверстий

		0,02

		

		0,02

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,1072

		

		

		

		

		57,05



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,13



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,7904

		

		0,015808

		

		

		8,5

		

		0,13



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		57,18



		56.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		

		0,00012

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		57,05



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		52,49



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		25,1



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		134,77



		57

		ГЭСНр69-01-002-02

		Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
V=2/100

		100 отверстий

		0,02

		

		0,02

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=2,33; Кэм=2,33; Котм=2,33; Км=2,33; Коб=2,33; Кзт=2,33; Кзтм=2,33)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,246048

		

		

		

		

		130,93



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,3



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,76

		2,33

		0,035416

		

		

		8,5

		

		0,3



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		131,23



		57.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		2,33

		0,0002796

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		130,93



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		120,46



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		57,61



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		309,3



		58

		ГЭСНр69-01-002-03

		Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01
V=2/100

		100 отверстий

		0,02

		

		0,02

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,1262

		

		

		

		

		67,16



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,15



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,9088

		

		0,018176

		

		

		8,5

		

		0,15



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		67,31



		58.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,003

		

		0,00006

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		67,16



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		61,79



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		29,55



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		158,65



		59

		ГЭСН16-02-001-03

		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
V=(0.45*2)/100

		100 м

		0,009

		

		0,009

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,2673

		

		

		

		

		160,17



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3,94



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0045

		

		

		

		

		2,98



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		2,71



		

		[01.3.02.03-0012]

		Ацетилен растворенный технический, марка Б

		т

		0,00013

		

		0,0000012

		416 065,6

		1,74

		723 954,14

		

		0,87



		

		01.3.02.08-0001

		Кислород газообразный технический

		м3

		0,281

		

		0,002529

		

		

		154,28

		

		0,39



		

		[01.7.03.01-0001]

		Вода

		м3

		0,69

		

		0,00621

		35,71

		1,42

		50,71

		

		0,31



		

		[01.7.07.29-0101]

		Очес льняной

		кг

		0,06

		

		0,00054

		128,4

		1,44

		184,9

		

		0,1



		

		[01.7.11.04-0072]

		Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

		т

		0,00017

		

		0,0000015

		97 282,88

		1,19

		115 766,63

		

		0,17



		

		[03.1.02.03-0015]

		Известь строительная негашеная хлорная, марка А

		кг

		0,0025

		

		0,0000225

		59,41

		1,6

		95,06

		

		0



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,44

		

		0,00396

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,48



		

		[14.5.05.01-0012]

		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

		т

		0,00053

		

		0,0000048

		60 697,21

		1,35

		81 941,23

		

		0,39



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		169,8



		59.1

		[23.3.06.04-0008]

		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

		м

		100

		

		0,9

		135,06

		0,83

		112,1

		

		100,89



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		163,15



		

		812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		121%

		

		121%

		

		

		

		

		197,41



		

		774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		72%

		

		72%

		

		

		

		

		117,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		585,57



		60

		ГЭСНм08-02-155-01

		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,76

		

		

		

		

		445,22



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		923,48



		

		[01.1.01.09-0024]

		Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

		т

		0,00006

		

		0,00012

		490 790,27

		1,34

		657 658,96

		

		78,92



		

		[01.7.07.29-0111]

		Пакля смоляная пропитанная

		кг

		0,15

		

		0,3

		92,95

		1,44

		133,85

		

		40,16



		

		[01.7.07.29-0221]

		Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

		кг

		0,72

		

		1,44

		490,01

		1,14

		558,61

		

		804,4



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 368,7



		60.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		8,9



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		445,22



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		431,86



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		227,06



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 036,52



		61

		КА

		ОГНЕЗА-ГТ( терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310 мл
М=992/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		899,15

		

		899,15



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		899,15



		62

		ГЭСН15-02-016-01

		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
V=0,08/100

		100 м2

		0,0008

		

		0,0008

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,052

		

		

		

		

		29,42



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,09



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,004256

		

		

		

		

		2,26



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1,05



		

		[01.7.15.06-0121]

		Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

		т

		0,00007

		

		0,0000001

		76 630,4

		1,24

		95 021,7

		

		0,01



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,006

		

		0,0000048

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,03



		

		[08.1.02.17-0161]

		Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

		м2

		2,77

		

		0,002216

		353,61

		1,29

		456,16

		

		1,01



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		32,82



		62.1

		[04.3.01.12-0006]

		Раствор кладочный, цементно-известковый, М150

		м3

		1,51

		

		0,001208

		4 131,87

		1,32

		5 454,07

		

		6,59



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		31,68



		

		Пр/812-015.0-1

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		31,68



		

		Пр/774-015.0

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		15,52



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		86,61



		63

		ГЭСН15-04-005-01

		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
V=0,08/100

		100 м2

		0,0008

		

		0,0008

		

		

		

		

		



		

		

		Окраска за 2 раза (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,02208

		

		

		

		

		12,34



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,08



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,000144

		

		

		

		

		0,09



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,71



		

		[01.7.17.11-0011]

		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

		м2

		0,3

		2

		0,00048

		531,44

		1,44

		765,27

		

		0,37



		

		[01.7.20.08-0051]

		Ветошь хлопчатобумажная цветная

		кг

		0,1

		2

		0,00016

		56,11

		1,56

		87,53

		

		0,01



		

		[14.5.11.01-0001]

		Шпатлевка клеевая

		т

		0,005

		2

		0,000008

		25 237,94

		1,65

		41 642,6

		

		0,33



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		13,22



		63.1

		[14.3.02.01-0111]

		Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101

		т

		0,052

		2

		0,0000832

		52 265,82

		1,86

		97 214,43

		

		8,09



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		12,43



		

		812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		12,43



		

		774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		6,09



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		39,83



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 2. <Раздел>

		

		

		117 388,62



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		30 585,29



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		316,2



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		238,95



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		86 248,18



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		30 824,24



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		28 736,21



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		14 965,02



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 2. <Раздел>

		

		

		161 089,85



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		83 250,65



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		51,038828



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		0,372



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 3. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		АНГАР



		64

		ГЭСНм10-08-001-09

		Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,7

		

		

		

		

		3 670,46



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		52,69



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0014

		

		0,0014

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,63



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,0676

		

		

		8,5

		

		0,57



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,03

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		36,38



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00002

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,14



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,01

		

		

		1 497,38

		

		14,97



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 723,15



		64.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		73,41



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 670,46



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		3 303,41



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 688,41



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 788,38



		65

		КА

		С2000-КДЛ-2И исп.01
М=5006,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 537,47

		

		4 537,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 537,47



		66

		ГЭСНм10-08-001-01

		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		7,2

		

		

		

		

		4 507,56



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		141,57



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0056

		

		0,0056

		284,15

		1,58

		448,96

		

		2,51



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,0832

		

		

		8,5

		

		0,71



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,04

		

		0,04

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		48,51



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,06

		

		0,06

		

		

		1 497,38

		

		89,84



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 649,13



		66.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		90,15



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 507,56



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		4 056,8



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		2 073,48



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		10 869,56



		67

		КА

		Контрольно-пусковой блок    С2000-КПБ 6 контролируемых каналов, 12/24 В  (Болид)
М=4564,56/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 137,32

		

		4 137,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 137,32



		68

		ГЭСНм10-08-001-13

		Устройства промежуточные на количество лучей: 1

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,4

		

		

		

		

		1 524



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		105,05



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,001

		

		0,002

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,9



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,1352

		

		

		8,5

		

		1,15



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,06

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		72,77



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00004

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,28



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,02

		

		

		1 497,38

		

		29,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 629,05



		68.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		30,48



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 524



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 371,6



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		701,04



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 732,17



		69

		КА

		Преобразователь интерфейсов, с функцией  повторителя , с гальванической развязкой С2000-ПИ
М=4368/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		3 959,16

		

		7 918,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 918,32



		70

		ГЭСНм08-03-573-04

		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,06

		

		

		

		

		1 271,25



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		246,67



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,31

		

		

		

		

		198,1



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		33,6



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,1

		

		0,1

		155,63

		0,8

		124,5

		

		12,45



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,1

		

		0,1

		174,93

		1,07

		187,18

		

		18,72



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,02

		79,88

		1,52

		121,42

		

		2,43



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 749,62



		70.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		25,43



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 469,35



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 425,27



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		749,37



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 949,69



		71

		КА

		Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 //шкаф для установки приборов системы "орион" на din рейки. содержит источник питания 12в - 3 а. два изолированных интерфейса rs-485 1-530-665-257 (Болид)

М=25169,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		22 813,22

		

		22 813,22



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		22 813,22



		72

		ГЭСНм11-04-008-01

		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,03

		

		

		

		

		555,02



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		6,61



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,01

		

		

		

		

		5,99



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		567,62



		72.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		11,1



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		561,01



		

		812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		504,91



		

		774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		258,06



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 341,69



		73

		КА

		АБ 1217С аккумулятор: напряжение 12В, емкость 17 Ач, габариты 181х76х166 мм, вес - 9,4 кг (Болид)

М=9331,92/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		8 458,45

		

		8 458,45



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 458,45



		74

		ГЭСНм10-08-002-02

		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

		шт

		8

		

		8

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		13,44

		

		

		

		

		8 053,52



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		370,37



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0005

		

		0,004

		284,15

		1,58

		448,96

		

		1,8



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,6656

		

		

		8,5

		

		5,66



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,025

		

		0,2

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		242,57



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00001

		

		0,00008

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,55



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,08

		

		

		1 497,38

		

		119,79



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 423,89



		74.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		161,07



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 053,52



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		7 248,17



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		3 704,62



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		19 537,75



		75

		КА

		Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 адресно-аналоговый 711-608-757 (Болид)
//1шт-резерв
V=8+1; М=1363,44/1,2*1,03*1,056

		шт

		9

		

		9

		

		

		1 235,82

		

		11 122,38



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		11 122,38



		76

		ГЭСНм08-01-081-04

		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
V=2/100

		100 шт

		0,02

		

		0,02

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,708

		

		

		

		

		424,25



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1,45



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0022

		

		

		

		

		1,32



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		22,39



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		5,98

		

		0,1196

		174,93

		1,07

		187,18

		

		22,39



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		449,41



		76.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		8,49



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		425,57



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		412,8



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		217,04



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 087,74



		77

		КА

		Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп. 01 адресный, с изолятором КЗ, для С2000-КДЛ 479-690-760 (Болид)
//1шт-резерв
V=2+1; М=1021,80/1,2*1,03*1,056

		шт

		3

		

		3

		

		

		926,16

		

		2 778,48



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 778,48



		78

		ГЭСНм10-04-101-07

		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении

		шт

		3

		

		3

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		6

		

		

		

		

		3 394,08



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		474,26



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		9,48

		2,27

		1,58

		3,59

		

		34,03



		

		[21.2.03.09-0105]

		Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660

		1000 м

		0,005

		

		0,015

		23 242,13

		1,23

		28 587,82

		

		428,82



		

		[22.2.02.23-0011]

		Глухари

		100 шт

		0,011

		

		0,033

		260,03

		1,33

		345,84

		

		11,41



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 868,34



		78.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		67,88



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 394,08



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		3 224,38



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		1 798,86



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 959,46



		79

		КА

		Маяк-12-3М, Звуковой оповещатель, пластик. корпус, IP56, 12В, 20мА, 105дБ, 80х80х50мм 

М=377/1,2*1,03*1,056

		шт

		3

		

		3

		

		

		341,71

		

		1 025,13



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 025,13



		80

		ГЭСНм10-04-101-15

		Транспарант световой (табло)

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		4

		

		

		

		

		2 396,88



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		52,64



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		6,32

		2,27

		1,58

		3,59

		

		22,69



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,02

		

		

		1 497,38

		

		29,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 449,52



		80.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		47,94



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 396,88



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		2 277,04



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		1 270,35



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		6 044,85



		81

		КА

		Молния-12 (ВЫХОД), Табло световое, 12В, 20мА
М=342/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		309,99

		

		619,98



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		619,98



		82

		ГЭСНм10-08-001-12

		Устройства промежуточные на количество лучей: 5

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		4,8

		

		

		

		

		3 090,91



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		135,54



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0016

		

		0,0032

		284,15

		1,58

		448,96

		

		1,44



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,1352

		

		

		8,5

		

		1,15



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,06

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		72,77



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00004

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,28



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,02

		

		0,04

		

		

		1 497,38

		

		59,9



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 226,45



		82.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		61,82



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 090,91



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		2 781,82



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 421,82



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 491,91



		83

		КА

		Модуль подключения МПН для оповещателей, табло и исполнительных устройств 408-120-194 (Болид)

М=92,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		83,43

		

		166,86



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		166,86



		84

		ГЭСНм08-03-526-01

		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,34

		

		

		

		

		793,96



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,3



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		303,14



		

		[01.3.01.02-0002]

		Вазелин технический

		кг

		0,006

		

		0,006

		150,04

		2,01

		301,58

		

		1,81



		

		[01.7.02.09-0002]

		Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

		кг

		0,001

		

		0,001

		187,38

		0,9

		168,64

		

		0,17



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0208

		

		0,0208

		

		

		8,5

		

		0,18



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		1

		

		1

		5,87

		0,9

		5,28

		

		5,28



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,07

		

		0,07

		155,63

		0,8

		124,5

		

		8,72



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,049

		

		0,049

		174,93

		1,07

		187,18

		

		9,17



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,014

		

		0,014

		41,71

		1,24

		51,72

		

		0,72



		

		[01.7.20.04-0005]

		Нитки швейные армированные

		кг

		0,001

		

		0,001

		395,65

		1,56

		617,21

		

		0,62



		

		[07.2.07.04-0007]

		Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

		т

		0,001

		

		0,001

		105 278,81

		1,37

		144 231,97

		

		144,23



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,036

		

		0,036

		79,88

		1,52

		121,42

		

		4,37



		

		[14.4.03.06-0001]

		Лак электроизоляционный МЛ-92

		кг

		0,006

		

		0,006

		157,44

		1,35

		212,54

		

		1,28



		

		[20.1.02.23-0082]

		Перемычки гибкие, тип ПГС-50

		10 шт

		0,1

		

		0,1

		944,69

		1,34

		1 265,88

		

		126,59



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 101,4



		84.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		15,88



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		793,96



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		770,14



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		404,92



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 292,34



		85

		КА

		Автоматический выключатель DX3 1 фаза 10A 1М (Тип C) 10 kA (Legrand)

М=851,9/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		772,16

		

		772,16



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		772,16



		86

		ГЭСНм08-02-409-09

		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=(150+15)/100

		100 м

		1,65

		

		1,65

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		25,74

		

		

		

		

		14 230,4



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		10,9



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0165

		

		

		

		

		9,89



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		302,04



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		4,42

		

		7,293

		

		

		8,5

		

		61,99



		

		[01.7.15.07-0152]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

		100 шт

		2,09

		

		3,4485

		52,34

		1,33

		69,61

		

		240,05



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		14 553,23



		86.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		284,61



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		14 240,29



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		13 813,08



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		7 262,55



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		35 913,47





		87

		ГЭСНм08-02-412-01

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
V=150/100

		100 м

		1,5

		

		1,5

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		6,735

		

		

		

		

		3 945,43



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		34,96



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,03

		

		

		

		

		21,06



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		223,01



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		19,995

		5,87

		0,9

		5,28

		

		105,57



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,00043

		

		0,000645

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		40,7



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,03

		79,88

		1,52

		121,42

		

		3,64



		

		[20.2.01.05-0001]

		Гильзы кабельные медные 2,5 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,075

		412,93

		1,24

		512,03

		

		38,4



		

		[20.2.02.01-0011]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,0183

		1 481,45

		1,28

		1 896,26

		

		34,7



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 224,46



		87.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		78,91



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 966,49



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		3 847,5



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		2 022,91



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		10 173,78



		88

		КА

		"ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-150м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-150м)"

М=293731,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		150

		

		150

		

		

		266,24

		

		39 936



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		39 936



		89

		ГЭСНм08-02-412-02

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=15/100

		100 м

		0,15

		

		0,15

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,8085

		

		

		

		

		473,63



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		6,99



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,006

		

		

		

		

		4,21



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		26,85



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		1,9995

		5,87

		0,9

		5,28

		

		10,56



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,0006

		

		0,00009

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		5,68



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,003

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,36



		

		[20.2.01.05-0003]

		Гильзы кабельные медные 6 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,0075

		696,63

		1,24

		863,82

		

		6,48



		

		[20.2.02.01-0012]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,00183

		1 610,33

		1,28

		2 061,22

		

		3,77



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		511,68



		89.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		9,47



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		477,84



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		463,5



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		243,7



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 228,35



		90

		КА

		"ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-15м(КУНРС Внг(А)-FRLS 3х1,5 (N,PE)-15м
М=803527,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		15

		

		15

		

		

		728,32

		

		10 924,8



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		10 924,8



		91

		ГЭСНм08-02-396-05

		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
V=20/100

		100 м

		0,2

		

		0,2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		6,016

		

		

		

		

		3 524,23



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		62,36



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,04

		

		

		

		

		28,08



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		176,3



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		6,84

		

		1,368

		155,63

		0,8

		124,5

		

		170,32



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,4

		

		0,08

		41,71

		1,24

		51,72

		

		4,14



		

		[01.7.15.14-0043]

		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

		100 шт

		0,4

		

		0,08

		18,54

		1,24

		22,99

		

		1,84



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 790,97



		91.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		70,48



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 552,31



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		3 445,74



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		1 811,68



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 118,87



		92

		ГЭСНм08-02-399-01

		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=20/100

		100 м

		0,2

		

		0,2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,564

		

		

		

		

		330,4





		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,66



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,004

		

		

		

		

		2,81



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		21,25



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		2,666

		5,87

		0,9

		5,28

		

		14,08



		

		[01.7.06.07-0002]

		Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

		10 м

		0,5

		

		0,1

		37,71

		1,58

		59,58

		

		5,96



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,05

		

		0,01

		79,88

		1,52

		121,42

		

		1,21



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		359,12



		92.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		6,61



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		333,21



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		323,21



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		169,94



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		858,88



		93

		КА

		"ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГЕФЕСТ-ККМО-20м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-20м
М=811591,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		20

		

		20

		

		

		735,63

		

		14 712,6



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		14 712,6



		94

		ГЭСНм10-08-019-01

		Коробка ответвительная на стене

		шт

		10

		

		10

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5

		

		

		

		

		3 040,8



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		23,51



		

		[01.7.15.14-0165]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

		т

		0,00001

		

		0,0001

		99 190,96

		1,24

		122 996,79

		

		12,3



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00005

		

		0,0005

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		3,45



		

		[08.3.03.05-0013]

		Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

		т

		0,00001

		

		0,0001

		87 245,7

		0,89

		77 648,67

		

		7,76



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 064,31



		94.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		60,82



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 040,8



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		2 736,72



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 398,77



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 260,62



		95

		КА

		ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41

М=317/1,2*1,03*1,056

		шт

		10

		

		10

		

		

		287,33

		

		2 873,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 873,3



		96

		ГЭСНр69-01-002-01

		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
V=2/100

		100 отверстий

		0,02

		

		0,02

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,1072

		

		

		

		

		57,05



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,13



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,7904

		

		0,015808

		

		

		8,5

		

		0,13



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		57,18



		96.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		

		0,00012

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		57,05



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		52,49



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		25,1



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		134,77



		97

		ГЭСНр69-01-002-02

		Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
V=2/100

		100 отверстий

		0,02

		

		0,02

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=2,33; Кэм=2,33; Котм=2,33; Км=2,33; Коб=2,33; Кзт=2,33; Кзтм=2,33)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,246048

		

		

		

		

		130,93



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,3



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,76

		2,33

		0,035416

		

		

		8,5

		

		0,3



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		131,23



		97.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		2,33

		0,0002796

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		130,93



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		120,46



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		57,61



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		309,3



		98

		ГЭСНр69-01-002-03

		Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01
V=2/100

		100 отверстий

		0,02

		

		0,02

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,1262

		

		

		

		

		67,16



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,15



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,9088

		

		0,018176

		

		

		8,5

		

		0,15



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		67,31



		98.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,003

		

		0,00006

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		67,16



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		61,79



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		29,55



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		158,65



		99

		ГЭСН16-02-001-03

		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
V=(0,3*2)/100

		100 м

		0,006

		

		0,006

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,1782

		

		

		

		

		106,78



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2,63



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,003

		

		

		

		

		1,99



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1,82



		

		[01.3.02.03-0012]

		Ацетилен растворенный технический, марка Б

		т

		0,00013

		

		0,0000008

		416 065,6

		1,74

		723 954,14

		

		0,58



		

		01.3.02.08-0001

		Кислород газообразный технический

		м3

		0,281

		

		0,001686

		

		

		154,28

		

		0,26



		

		[01.7.03.01-0001]

		Вода

		м3

		0,69

		

		0,00414

		35,71

		1,42

		50,71

		

		0,21



		

		[01.7.07.29-0101]

		Очес льняной

		кг

		0,06

		

		0,00036

		128,4

		1,44

		184,9

		

		0,07



		

		[01.7.11.04-0072]

		Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

		т

		0,00017

		

		0,000001

		97 282,88

		1,19

		115 766,63

		

		0,12



		

		[03.1.02.03-0015]

		Известь строительная негашеная хлорная, марка А

		кг

		0,0025

		

		0,000015

		59,41

		1,6

		95,06

		

		0



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,44

		

		0,00264

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,32



		

		[14.5.05.01-0012]

		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

		т

		0,00053

		

		0,0000032

		60 697,21

		1,35

		81 941,23

		

		0,26



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		113,22



		99.1

		[23.3.06.04-0008]

		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

		м

		100

		

		0,6

		135,06

		0,83

		112,1

		

		67,26



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		108,77



		

		812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		121%

		

		121%

		

		

		

		

		131,61



		

		774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		72%

		

		72%

		

		

		

		

		78,31



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		390,4



		100

		ГЭСНм08-02-155-01

		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,76

		

		

		

		

		445,22



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		923,48



		

		[01.1.01.09-0024]

		Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

		т

		0,00006

		

		0,00012

		490 790,27

		1,34

		657 658,96

		

		78,92



		

		[01.7.07.29-0111]

		Пакля смоляная пропитанная

		кг

		0,15

		

		0,3

		92,95

		1,44

		133,85

		

		40,16



		

		[01.7.07.29-0221]

		Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

		кг

		0,72

		

		1,44

		490,01

		1,14

		558,61

		

		804,4



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 368,7



		100.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		8,9



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		445,22



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		431,86



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		227,06



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 036,52



		101

		КА

		ОГНЕЗА-ГТ( терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310 мл
М=992/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		899,15

		

		1 798,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 798,3



		102

		ГЭСНм08-02-303-07

		Трос продольно-несущий
V=100/1000

		км

		0,1

		

		0,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,99

		

		

		

		

		1 731,51



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		393,05



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,2068

		

		

		

		

		160,62



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 285,18



		102.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		34,63



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 892,13



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 835,37



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		964,99



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 120,17



		103

		КА

		талреп крюк-кольцо, анкер болты М8
М=135,47*1,056

		уп

		10

		

		10

		

		

		143,06

		

		1 430,6



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 430,6



		104

		КА

		Коуш 5мм 
М=16,39/1,2*1,03*1,056

		уп

		10

		

		10

		

		

		14,86

		

		148,6



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		148,6



		105

		КА

		Зажим троса одинарный, d 5 мм, тип "Слоник", DIN 741 (100 шт/уп) 
М=15,91/1,2*1,03*1,056

		уп

		10

		

		10

		

		

		14,42

		

		144,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		144,2



		106

		КА

		 Трос стальной DIN 3055 3мм 
М=28,06/1,2*1,03*1,056

		м

		100

		

		100

		

		

		25,43

		

		2 543



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 543



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 3. <Раздел>

		

		

		202 440,68



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		57 765,43



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		774,58



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		434,07



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		143 466,6



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		58 199,5



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		54 639,67



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		28 580,14



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 3. <Раздел>

		

		

		285 660,49



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		138 861,17



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		97,949148



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		0,6285



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 4. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		ПОМЕЩЕНИЕ ПО ВЫПУСКУ ТРОЛЛЕЙБУСОВ.



		107

		ГЭСНм10-08-001-09

		Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,7

		

		

		

		

		3 670,46



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		52,69



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0014

		

		0,0014

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,63



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,0676

		

		

		8,5

		

		0,57



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,03

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		36,38



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00002

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,14



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,01

		

		

		1 497,38

		

		14,97



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 723,15



		107.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		73,41



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 670,46



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		3 303,41



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 688,41



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 788,38



		108

		КА

		С2000-КДЛ-2И исп.01
М=5006,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 537,47

		

		4 537,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 537,47



		109

		ГЭСНм10-08-001-01

		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		7,2

		

		

		

		

		4 507,56



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		141,57



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0056

		

		0,0056

		284,15

		1,58

		448,96

		

		2,51



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,0832

		

		

		8,5

		

		0,71



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,04

		

		0,04

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		48,51



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,06

		

		0,06

		

		

		1 497,38

		

		89,84



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 649,13



		109.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		90,15



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 507,56



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		4 056,8



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		2 073,48



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		10 869,56



		110

		КА

		Контрольно-пусковой блок    С2000-КПБ 6 контролируемых каналов, 12/24 В  (Болид)
М=4564,56/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 137,32

		

		4 137,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 137,32



		111

		ГЭСНм10-08-001-13

		Устройства промежуточные на количество лучей: 1

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,4

		

		

		

		

		1 524



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		105,05



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,001

		

		0,002

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,9



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,1352

		

		

		8,5

		

		1,15



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,06

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		72,77



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00004

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,28



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,02

		

		

		1 497,38

		

		29,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 629,05



		111.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		30,48



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 524



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 371,6



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		701,04



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 732,17



		112

		КА

		Преобразователь интерфейсов, с функцией  повторителя , с гальванической развязкой С2000-ПИ
М=4368/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		3 959,16

		

		7 918,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 918,32



		113

		ГЭСНм08-03-573-04

		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,06

		

		

		

		

		1 271,25



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		246,67



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,31

		

		

		

		

		198,1



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		33,6



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,1

		

		0,1

		155,63

		0,8

		124,5

		

		12,45



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,1

		

		0,1

		174,93

		1,07

		187,18

		

		18,72



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,02

		79,88

		1,52

		121,42

		

		2,43



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 749,62



		113.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		25,43



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 469,35



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 425,27



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		749,37



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 949,69



		114

		КА

		Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 //шкаф для установки приборов системы "орион" на din рейки. содержит источник питания 12в - 3 а. два изолированных интерфейса  (Болид)

М=25169,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		22 813,22

		

		22 813,22



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		22 813,22



		115

		ГЭСНм11-04-008-01

		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,03

		

		

		

		

		555,02



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		6,61



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,01

		

		

		

		

		5,99



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		567,62



		115.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		11,1



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		561,01



		

		812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		504,91



		

		774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		258,06



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 341,69



		116

		КА

		АБ 1217С аккумулятор: напряжение 12В, емкость 17 Ач,  (Болид)

М=9331,92/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		8 458,45

		

		8 458,45



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 458,45



		117

		ГЭСНм10-08-002-02

		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

		шт

		3

		

		3

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,04

		

		

		

		

		3 020,07



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		138,88



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0005

		

		0,0015

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,67



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,2496

		

		

		8,5

		

		2,12



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,025

		

		0,075

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		90,96



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00001

		

		0,00003

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,21



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,03

		

		

		1 497,38

		

		44,92



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 158,95



		117.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		60,4



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 020,07



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		2 718,06



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 389,23



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 326,64



		118

		КА

		Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 адресно-аналоговый 711-608-757 (Болид)
//1шт-резерв
V=3+1; М=1363,44/1,2*1,03*1,056

		шт

		4

		

		4

		

		

		1 235,82

		

		4 943,28



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 943,28



		119

		ГЭСНм08-01-081-04

		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
V=1/100

		100 шт

		0,01

		

		0,01

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,354

		

		

		

		

		212,12



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,73



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0011

		

		

		

		

		0,66



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		11,19



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		5,98

		

		0,0598

		174,93

		1,07

		187,18

		

		11,19



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		224,7



		119.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		4,24



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		212,78



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		206,4



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		108,52



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		543,86



		120

		КА

		Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп. 01 адресный, с изолятором КЗ, для С2000-КДЛ 479-690-760 (Болид)
//1шт-резерв
V=1+1; М=1021,80/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		926,16

		

		1 852,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 852,32



		121

		ГЭСНм10-04-101-07

		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2

		

		

		

		

		1 131,36



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		158,08



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		3,16

		2,27

		1,58

		3,59

		

		11,34



		

		[21.2.03.09-0105]

		Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660

		1000 м

		0,005

		

		0,005

		23 242,13

		1,23

		28 587,82

		

		142,94



		

		[22.2.02.23-0011]

		Глухари

		100 шт

		0,011

		

		0,011

		260,03

		1,33

		345,84

		

		3,8



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 289,44



		121.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		22,63



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 131,36



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		1 074,79



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		599,62



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 986,48



		122

		КА

		Маяк-12-3М, Звуковой оповещатель, пластик. корпус, IP56, 12В, 20мА, 105дБ, 80х80х50мм, -50С..+55С. 

М=377/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		341,71

		

		341,71



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		341,71



		123

		ГЭСНм10-04-101-15

		Транспарант световой (табло)

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2

		

		

		

		

		1 198,44



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		26,31



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		3,16

		2,27

		1,58

		3,59

		

		11,34



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,01

		

		

		1 497,38

		

		14,97



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 224,75



		123.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		23,97



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 198,44



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		1 138,52



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		635,17



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 022,41



		124

		КА

		Молния-12 (ВЫХОД), Табло световое, 12В, 20мА
М=342/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		309,99

		

		309,99



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		309,99



		125

		ГЭСНм10-08-001-12

		Устройства промежуточные на количество лучей: 5

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,4

		

		

		

		

		1 545,46



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		67,76



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0016

		

		0,0016

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,72



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,0676

		

		

		8,5

		

		0,57



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,03

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		36,38



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00002

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,14



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,02

		

		0,02

		

		

		1 497,38

		

		29,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 613,22



		125.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		30,91



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 545,46



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 390,91



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		710,91



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 745,95



		126

		КА

		Модуль подключения МПН для оповещателей, табло и исполнительных устройств     (Болид)

М=92,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		83,43

		

		83,43



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		83,43



		127

		ГЭСНм08-03-526-01

		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,34

		

		

		

		

		793,96



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,3



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		303,14



		

		[01.3.01.02-0002]

		Вазелин технический

		кг

		0,006

		

		0,006

		150,04

		2,01

		301,58

		

		1,81



		

		[01.7.02.09-0002]

		Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

		кг

		0,001

		

		0,001

		187,38

		0,9

		168,64

		

		0,17



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0208

		

		0,0208

		

		

		8,5

		

		0,18



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		1

		

		1

		5,87

		0,9

		5,28

		

		5,28



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,07

		

		0,07

		155,63

		0,8

		124,5

		

		8,72



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,049

		

		0,049

		174,93

		1,07

		187,18

		

		9,17



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,014

		

		0,014

		41,71

		1,24

		51,72

		

		0,72



		

		[01.7.20.04-0005]

		Нитки швейные армированные

		кг

		0,001

		

		0,001

		395,65

		1,56

		617,21

		

		0,62



		

		[07.2.07.04-0007]

		Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

		т

		0,001

		

		0,001

		105 278,81

		1,37

		144 231,97

		

		144,23



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,036

		

		0,036

		79,88

		1,52

		121,42

		

		4,37



		

		[14.4.03.06-0001]

		Лак электроизоляционный МЛ-92

		кг

		0,006

		

		0,006

		157,44

		1,35

		212,54

		

		1,28



		

		[20.1.02.23-0082]

		Перемычки гибкие, тип ПГС-50

		10 шт

		0,1

		

		0,1

		944,69

		1,34

		1 265,88

		

		126,59



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 101,4



		127.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		15,88



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		793,96



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		770,14



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		404,92



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 292,34



		128

		КА

		Автоматический выключатель DX3 1 фаза 10A 1М (Тип C) 10 kA (Legrand)

М=851,9/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		772,16

		

		772,16



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		772,16



		129

		ГЭСНм08-02-409-09

		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=60/100

		100 м

		0,6

		

		0,6

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		9,36

		

		

		

		

		5 174,69



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3,96



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,006

		

		

		

		

		3,6



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		109,83



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		4,42

		

		2,652

		

		

		8,5

		

		22,54



		

		[01.7.15.07-0152]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

		100 шт

		2,09

		

		1,254

		52,34

		1,33

		69,61

		

		87,29



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 292,08



		129.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		103,49



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 178,29



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		5 022,94



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		2 640,93



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 059,44



		130

		ГЭСНм08-02-412-01

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
V=50/100

		100 м

		0,5

		

		0,5

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,245

		

		

		

		

		1 315,14



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		11,65



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,01

		

		

		

		

		7,02





		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		74,34



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		6,665

		5,87

		0,9

		5,28

		

		35,19



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,00043

		

		0,000215

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		13,57



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,01

		79,88

		1,52

		121,42

		

		1,21



		

		[20.2.01.05-0001]

		Гильзы кабельные медные 2,5 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,025

		412,93

		1,24

		512,03

		

		12,8



		

		[20.2.02.01-0011]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,0061

		1 481,45

		1,28

		1 896,26

		

		11,57



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 408,15



		130.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		26,3



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 322,16



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 282,5



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		674,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 391,25



		131

		КА

		ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-50м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-50м

М=293731,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		50

		

		50

		

		

		266,24

		

		13 312



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 312



		132

		ГЭСНм08-02-412-02

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=10/100

		100 м

		0,1

		

		0,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,539

		

		

		

		

		315,75



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,66



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,004

		

		

		

		

		2,81



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		17,9



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		1,333

		5,87

		0,9

		5,28

		

		7,04



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,0006

		

		0,00006

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		3,79



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,002

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,24



		

		[20.2.01.05-0003]

		Гильзы кабельные медные 6 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,005

		696,63

		1,24

		863,82

		

		4,32



		

		[20.2.02.01-0012]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,00122

		1 610,33

		1,28

		2 061,22

		

		2,51



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		341,12



		132.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		6,32



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		318,56



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		309



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		162,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		818,91



		133

		КА

		"ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-10м(КУНРС Внг(А)-FRLS 3х1,5 (N,PE)-10м
М=803527,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		10

		

		10

		

		

		728,32

		

		7 283,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 283,2



		134

		ГЭСНм08-02-396-05

		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
V=10/100

		100 м

		0,1

		

		0,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,008

		

		

		

		

		1 762,12



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		31,18



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,02

		

		

		

		

		14,04



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		88,15



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		6,84

		

		0,684

		155,63

		0,8

		124,5

		

		85,16



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,4

		

		0,04

		41,71

		1,24

		51,72

		

		2,07



		

		[01.7.15.14-0043]

		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

		100 шт

		0,4

		

		0,04

		18,54

		1,24

		22,99

		

		0,92



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 895,49



		134.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		35,24



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 776,16



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 722,88



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		905,84



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 559,45



		135

		ГЭСНм08-02-399-01

		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=10/100

		100 м

		0,1

		

		0,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,282

		

		

		

		

		165,2



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2,33



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,002

		

		

		

		

		1,4



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		10,63



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		1,333

		5,87

		0,9

		5,28

		

		7,04



		

		[01.7.06.07-0002]

		Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

		10 м

		0,5

		

		0,05

		37,71

		1,58

		59,58

		

		2,98



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,05

		

		0,005

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,61



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		179,56



		135.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		3,3



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		166,6



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		161,6



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		84,97



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		429,43



		136

		КА

		"ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГЕФЕСТ-ККМО-10м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-10м)"

М=811591,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		10

		

		10

		

		

		735,63

		

		7 356,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 356,3



		137

		ГЭСНм10-08-019-01

		Коробка ответвительная на стене

		шт

		5

		

		5

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,5

		

		

		

		

		1 520,4



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		11,75



		

		[01.7.15.14-0165]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

		т

		0,00001

		

		0,00005

		99 190,96

		1,24

		122 996,79

		

		6,15



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00005

		

		0,00025

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		1,72



		

		[08.3.03.05-0013]

		Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

		т

		0,00001

		

		0,00005

		87 245,7

		0,89

		77 648,67

		

		3,88



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 532,15



		137.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		30,41



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 520,4



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 368,36



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		699,38



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 630,3



		138

		КА

		ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41

М=317/1,2*1,03*1,056

		шт

		5

		

		5

		

		

		287,33

		

		1 436,65



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 436,65



		139

		ГЭСНр69-01-002-01

		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
V=2/100

		100 отверстий

		0,02

		

		0,02

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,1072

		

		

		

		

		57,05



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,13



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,7904

		

		0,015808

		

		

		8,5

		

		0,13



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		57,18



		139.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		

		0,00012

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		57,05



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		52,49



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		25,1



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		134,77



		140

		ГЭСНр69-01-002-02

		Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
V=2/100

		100 отверстий

		0,02

		

		0,02

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=2,33; Кэм=2,33; Котм=2,33; Км=2,33; Коб=2,33; Кзт=2,33; Кзтм=2,33)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,246048

		

		

		

		

		130,93



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,3



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,76

		2,33

		0,035416

		

		

		8,5

		

		0,3



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		131,23



		140.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		2,33

		0,0002796

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		130,93



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		120,46



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		57,61



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		309,3



		141

		ГЭСНр69-01-002-03

		Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01
V=2/100

		100 отверстий

		0,02

		

		0,02

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,1262

		

		

		

		

		67,16



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,15



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,9088

		

		0,018176

		

		

		8,5

		

		0,15



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		67,31



		141.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,003

		

		0,00006

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		67,16



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		61,79



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		29,55



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		158,65



		142

		ГЭСН16-02-001-03

		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
V=(0,45*2)/100

		100 м

		0,009

		

		0,009

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,2673

		

		

		

		

		160,17



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3,94



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0045

		

		

		

		

		2,98



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		2,71



		

		[01.3.02.03-0012]

		Ацетилен растворенный технический, марка Б

		т

		0,00013

		

		0,0000012

		416 065,6

		1,74

		723 954,14

		

		0,87



		

		01.3.02.08-0001

		Кислород газообразный технический

		м3

		0,281

		

		0,002529

		

		

		154,28

		

		0,39



		

		[01.7.03.01-0001]

		Вода

		м3

		0,69

		

		0,00621

		35,71

		1,42

		50,71

		

		0,31



		

		[01.7.07.29-0101]

		Очес льняной

		кг

		0,06

		

		0,00054

		128,4

		1,44

		184,9

		

		0,1



		

		[01.7.11.04-0072]

		Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

		т

		0,00017

		

		0,0000015

		97 282,88

		1,19

		115 766,63

		

		0,17



		

		[03.1.02.03-0015]

		Известь строительная негашеная хлорная, марка А

		кг

		0,0025

		

		0,0000225

		59,41

		1,6

		95,06

		

		0



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,44

		

		0,00396

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,48



		

		[14.5.05.01-0012]

		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

		т

		0,00053

		

		0,0000048

		60 697,21

		1,35

		81 941,23

		

		0,39



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		169,8



		142.1

		[23.3.06.04-0008]

		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

		м

		100

		

		0,9

		135,06

		0,83

		112,1

		

		100,89



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		163,15



		

		812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		121%

		

		121%

		

		

		

		

		197,41



		

		774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		72%

		

		72%

		

		

		

		

		117,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		585,57



		143

		ГЭСНм08-02-155-01

		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,76

		

		

		

		

		445,22



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		923,48



		

		[01.1.01.09-0024]

		Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

		т

		0,00006

		

		0,00012

		490 790,27

		1,34

		657 658,96

		

		78,92



		

		[01.7.07.29-0111]

		Пакля смоляная пропитанная

		кг

		0,15

		

		0,3

		92,95

		1,44

		133,85

		

		40,16



		

		[01.7.07.29-0221]

		Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

		кг

		0,72

		

		1,44

		490,01

		1,14

		558,61

		

		804,4



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 368,7



		143.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		8,9



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		445,22



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		431,86



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		227,06



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 036,52



		144

		КА

		ОГНЕЗА-ГТ( терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310 мл
М=992/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		899,15

		

		899,15



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		899,15



		145

		ГЭСН15-02-016-01

		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
V=0,08/100

		100 м2

		0,0008

		

		0,0008

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,052

		

		

		

		

		29,42



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,09



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,004256

		

		

		

		

		2,26



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1,05



		

		[01.7.15.06-0121]

		Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

		т

		0,00007

		

		0,0000001

		76 630,4

		1,24

		95 021,7

		

		0,01



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,006

		

		0,0000048

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,03



		

		[08.1.02.17-0161]

		Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

		м2

		2,77

		

		0,002216

		353,61

		1,29

		456,16

		

		1,01



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		32,82



		145.1

		[04.3.01.12-0006]

		Раствор кладочный, цементно-известковый, М150

		м3

		1,51

		

		0,001208

		4 131,87

		1,32

		5 454,07

		

		6,59



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		31,68



		

		Пр/812-015.0-1

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		31,68



		

		Пр/774-015.0

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		15,52



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		86,61



		146

		ГЭСН15-04-005-01

		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
V=0,8/100

		100 м2

		0,008

		

		0,008

		

		

		

		

		



		

		

		Окраска за 2 раза (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,2208

		

		

		

		

		123,42



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,86



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,00144

		

		

		

		

		0,86



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		7,14



		

		[01.7.17.11-0011]

		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

		м2

		0,3

		2

		0,0048

		531,44

		1,44

		765,27

		

		3,67



		

		[01.7.20.08-0051]

		Ветошь хлопчатобумажная цветная

		кг

		0,1

		2

		0,0016

		56,11

		1,56

		87,53

		

		0,14



		

		[14.5.11.01-0001]

		Шпатлевка клеевая

		т

		0,005

		2

		0,00008

		25 237,94

		1,65

		41 642,6

		

		3,33



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		132,28



		146.1

		[14.3.02.01-0111]

		Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101

		т

		0,052

		2

		0,000832

		52 265,82

		1,86

		97 214,43

		

		80,88



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		124,28



		

		812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		124,28



		

		774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		60,9



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		398,34



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 4. <Раздел>

		

		

		120 784,79



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		30 696,37



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		316,98



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		239,72



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		89 531,72



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		30 936,09



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		28 848,06



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		15 019,83



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 4. <Раздел>

		

		

		164 652,68



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		86 454,97



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		51,237548



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		0,373296



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 5. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		СКЛАД ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ.



		147

		ГЭСНм10-08-001-09

		Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,7

		

		

		

		

		3 670,46



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		52,69



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0014

		

		0,0014

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,63



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,0676

		

		

		8,5

		

		0,57



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,03

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		36,38



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00002

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,14



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,01

		

		

		1 497,38

		

		14,97



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 723,15



		147.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		73,41



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 670,46



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		3 303,41



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 688,41



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 788,38



		148

		КА

		С2000-КДЛ-2И исп.01
М=5006,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 537,47

		

		4 537,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 537,47



		149

		ГЭСНм10-08-001-01

		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		7,2

		

		

		

		

		4 507,56



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		141,57



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0056

		

		0,0056

		284,15

		1,58

		448,96

		

		2,51



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,0832

		

		

		8,5

		

		0,71



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,04

		

		0,04

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		48,51



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,06

		

		0,06

		

		

		1 497,38

		

		89,84



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 649,13



		149.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		90,15



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 507,56



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		4 056,8



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		2 073,48



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		10 869,56



		150

		КА

		Контрольно-пусковой блок    С2000-КПБ 6 контролируемых каналов, 12/24 В  (Болид)
М=4564,56/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 137,32

		

		4 137,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 137,32



		151

		ГЭСНм10-08-001-13

		Устройства промежуточные на количество лучей: 1

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,4

		

		

		

		

		1 524



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		105,05



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,001

		

		0,002

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,9



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,1352

		

		

		8,5

		

		1,15



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,06

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		72,77



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00004

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,28



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,02

		

		

		1 497,38

		

		29,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 629,05



		151.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		30,48



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 524



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 371,6



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		701,04



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 732,17



		152

		КА

		Преобразователь интерфейсов, с функцией  повторителя , с гальванической развязкой С2000-ПИ
М=4368/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		3 959,16

		

		7 918,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 918,32



		153

		ГЭСНм08-03-573-04

		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,06

		

		

		

		

		1 271,25



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		246,67



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,31

		

		

		

		

		198,1



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		33,6



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,1

		

		0,1

		155,63

		0,8

		124,5

		

		12,45



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,1

		

		0,1

		174,93

		1,07

		187,18

		

		18,72



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,02

		79,88

		1,52

		121,42

		

		2,43



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 749,62



		153.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		25,43



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 469,35



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 425,27



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		749,37



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 949,69



		154

		КА

		Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 //шкаф для установки приборов системы "орион" на din рейки. содержит источник питания 12в - 3 а. два изолированных интерфейса rs-485 1-530-665-257 (Болид)

М=25169,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		22 813,22

		

		22 813,22



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		22 813,22



		155

		ГЭСНм11-04-008-01

		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,03

		

		

		

		

		555,02



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		6,61



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,01

		

		

		

		

		5,99



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		567,62



		155.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		11,1



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		561,01



		

		812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		504,91



		

		774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		258,06



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 341,69



		156

		КА

		АБ 1240С аккумулятор: напряжение 12В, емкость 40 Ач
М=9331,92/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		8 458,45

		

		8 458,45



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 458,45



		157

		ГЭСНм10-08-002-02

		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

		шт

		17

		

		17

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		28,56

		

		

		

		

		17 113,72



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		787,01



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0005

		

		0,0085

		284,15

		1,58

		448,96

		

		3,82



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		1,4144

		

		

		8,5

		

		12,02



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,025

		

		0,425

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		515,45



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00001

		

		0,00017

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		1,17



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,17

		

		

		1 497,38

		

		254,55



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 900,73



		157.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		342,27



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 113,72



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		15 402,35



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		7 872,31



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		41 517,66



		158

		КА

		Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 адресно-аналоговый 711-608-757 (Болид)
//1шт-резерв
V=17+1; М=1363,44/1,2*1,03*1,056

		шт

		18

		

		18

		

		

		1 235,82

		

		22 244,76



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		22 244,76



		159

		ГЭСНм08-01-081-04

		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
V=11/100

		100 шт

		0,11

		

		0,11

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,894

		

		

		

		

		2 333,36



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		7,99



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0121

		

		

		

		

		7,25



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		123,13



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		5,98

		

		0,6578

		174,93

		1,07

		187,18

		

		123,13



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 471,73



		159.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		46,67



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 340,61



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		2 270,39



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		1 193,71



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 982,5



		160

		КА

		Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп. 01 адресный, с изолятором КЗ, для С2000-КДЛ 479-690-760 (Болид)
//1шт-резерв
V=11+1; М=1021,80/1,2*1,03*1,056

		шт

		12

		

		12

		

		

		926,16

		

		11 113,92



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		11 113,92



		161

		ГЭСНм10-08-002-01

		Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

		шт

		16

		

		16

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		13,44

		

		

		

		

		8 053,52



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		291,97



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0002

		

		0,0032

		284,15

		1,58

		448,96

		

		1,44



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0312

		

		0,4992

		

		

		8,5

		

		4,24



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,01

		

		0,16

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		194,05



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00001

		

		0,00016

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		1,1



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,002

		

		0,032

		

		

		1 497,38

		

		47,92



		

		[14.1.04.02-0002]

		Клей, марка 88-СА

		кг

		0,005

		

		0,08

		303,48

		1,78

		540,19

		

		43,22



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 345,49



		161.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		161,07



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 053,52



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		7 248,17



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		3 704,62



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		19 459,35



		162

		КА

		Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-03 максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый, для С2000-КДЛ  (Болид)
//1шт-резерв
V=16+1; М=1254,24/1,2*1,03*1,056

		шт

		17

		

		17

		

		

		1 136,84

		

		19 326,28



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		19 326,28



		163

		ГЭСНм08-01-083-01

		Устройство сигнально-блокировочное

		шт

		20

		

		20

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		41,2

		

		

		

		

		24 687,86



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 382



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,11

		

		2,2

		174,93

		1,07

		187,18

		

		411,8



		

		[01.7.15.13-0002]

		Шплинты проволочные

		кг

		0,4

		

		8

		118,72

		1,24

		147,21

		

		1 177,68



		

		08.4.03.02-0002

		Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

		т

		0,002

		

		0,04

		

		

		44 812,95

		

		1 792,52



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		28 069,86



		163.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		493,76



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		24 687,86



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		23 947,22



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		12 590,81



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		65 101,65



		164

		КА

		Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ навесной  (Болид)
//2шт-резерв
V=20+2; М=641,16/1,2*1,03*1,056

		шт

		22

		

		22

		

		

		581,15

		

		12 785,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		12 785,3



		165

		ГЭСНм10-04-101-07

		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении

		шт

		15

		

		15

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		30

		

		

		

		

		16 970,4



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 371,32



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		47,4

		2,27

		1,58

		3,59

		

		170,17



		

		[21.2.03.09-0105]

		Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660

		1000 м

		0,005

		

		0,075

		23 242,13

		1,23

		28 587,82

		

		2 144,09



		

		[22.2.02.23-0011]

		Глухари

		100 шт

		0,011

		

		0,165

		260,03

		1,33

		345,84

		

		57,06



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		19 341,72



		165.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		339,41



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		16 970,4



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		16 121,88



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		8 994,31



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		44 797,32



		166

		КА

		Маяк-12-3М, Звуковой оповещатель, пластик. корпус, IP56, 12В, 20мА, 105дБ, 80х80х50мм

М=377/1,2*1,03*1,056

		шт

		15

		

		15

		

		

		341,71

		

		5 125,65



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 125,65



		167

		ГЭСНм10-04-101-15

		Транспарант световой (табло)

		шт

		11

		

		11

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		22

		

		

		

		

		13 182,84



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		289,5



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		34,76

		2,27

		1,58

		3,59

		

		124,79



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,11

		

		

		1 497,38

		

		164,71



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 472,34



		167.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		263,66



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 182,84



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		12 523,7



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		6 986,91



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		33 246,61



		168

		КА

		Молния-12 (ВЫХОД), Табло световое, 12В
М=342/1,2*1,03*1,056

		шт

		11

		

		11

		

		

		309,99

		

		3 409,89



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 409,89



		169

		ГЭСНм10-08-001-12

		Устройства промежуточные на количество лучей: 5

		шт

		11

		

		11

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		26,4

		

		

		

		

		17 000,02



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		745,39



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0016

		

		0,0176

		284,15

		1,58

		448,96

		

		7,9



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,7436

		

		

		8,5

		

		6,32



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,33

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		400,23



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00022

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		1,52



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,02

		

		0,22

		

		

		1 497,38

		

		329,42



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 745,41



		169.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		340



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 000,02



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		15 300,02



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		7 820,01



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		41 205,44



		170

		КА

		Модуль подключения МПН для оповещателей, табло и исполнительных устройств  (Болид)

М=92,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		11

		

		11

		

		

		83,43

		

		917,73



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		917,73



		171

		ГЭСНм10-08-002-01

		Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

		шт

		25

		

		25

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		21

		

		

		

		

		12 583,62



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		456,19



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0002

		

		0,005

		284,15

		1,58

		448,96

		

		2,24



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0312

		

		0,78

		

		

		8,5

		

		6,63



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,01

		

		0,25

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		303,21



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00001

		

		0,00025

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		1,72



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,002

		

		0,05

		

		

		1 497,38

		

		74,87



		

		[14.1.04.02-0002]

		Клей, марка 88-СА

		кг

		0,005

		

		0,125

		303,48

		1,78

		540,19

		

		67,52



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 039,81



		171.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		251,67



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		12 583,62



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		11 325,26



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		5 788,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		30 405,21



		172

		КА

		С2000-ИП-03-Exi. Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый, взрывозащищенный  (Болид)
//2шт-резерв
V=25+2; М=2366,52/1,2*1,03*1,056

		шт

		27

		

		27

		

		

		2 145,01

		

		57 915,27



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		57 915,27



		173

		ГЭСНм08-01-081-04

		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
V=3/100

		100 шт

		0,03

		

		0,03

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,062

		

		

		

		

		636,37



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2,18



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0033

		

		

		

		

		1,98



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		33,58



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		5,98

		

		0,1794

		174,93

		1,07

		187,18

		

		33,58



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		674,11



		173.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		12,73



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		638,35



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		619,2



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		325,56



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 631,6



		174

		КА

		Извещатель пожарный ручной С2000-Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В взрывозащищённый, адресный, алюмин. корп. 1-074-693-043 (Болид)
//1шт-резерв
V=3+1; М=15315,46/1,2*1,03*1,056

		шт

		4

		

		4

		

		

		13 881,93

		

		55 527,72



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		55 527,72



		175

		ГЭСНм08-01-083-01

		Устройство сигнально-блокировочное

		шт

		4

		

		4

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		8,24

		

		

		

		

		4 937,57



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		676,4



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,11

		

		0,44

		174,93

		1,07

		187,18

		

		82,36



		

		[01.7.15.13-0002]

		Шплинты проволочные

		кг

		0,4

		

		1,6

		118,72

		1,24

		147,21

		

		235,54



		

		08.4.03.02-0002

		Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

		т

		0,002

		

		0,008

		

		

		44 812,95

		

		358,5



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 613,97



		175.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		98,75



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 937,57



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		4 789,44



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		2 518,16



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 020,32



		176

		КА

		Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ навесной  (Болид)
//1шт-резерв
V=4+1; М=641,16/1,2*1,03*1,056

		шт

		5

		

		5

		

		

		581,15

		

		2 905,75



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 905,75



		177

		ГЭСНм10-04-101-07

		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении

		шт

		7

		

		7

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		14

		

		

		

		

		7 919,52



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 106,61



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		22,12

		2,27

		1,58

		3,59

		

		79,41



		

		[21.2.03.09-0105]

		Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660

		1000 м

		0,005

		

		0,035

		23 242,13

		1,23

		28 587,82

		

		1 000,57



		

		[22.2.02.23-0011]

		Глухари

		100 шт

		0,011

		

		0,077

		260,03

		1,33

		345,84

		

		26,63



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 026,13



		177.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		158,39



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 919,52



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		7 523,54



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		4 197,35



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		20 905,41



		178

		КА

		Оповещатель звуковой взрывозащищенный Шмель-12 0ExiasIICT6 3 сигнала, напряжение 12В 

М=3404/1,2*1,03*1,056

		шт

		7

		

		7

		

		

		3 085,39

		

		21 597,73



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		21 597,73



		179

		ГЭСНм10-04-101-15

		Транспарант световой (табло)

		шт

		3

		

		3

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		6

		

		

		

		

		3 595,32



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		78,95



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		9,48

		2,27

		1,58

		3,59

		

		34,03



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,03

		

		

		1 497,38

		

		44,92



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 674,27



		179.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		71,91



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 595,32



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		3 415,55



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		1 905,52



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 067,25



		180

		КА

		Табло световое СКОПА, ВЫХОД (З/Ч) , взрывозащищенный.

М=16680/1,2*1,03*1,056

		шт

		3

		

		3

		

		

		15 118,75

		

		45 356,25



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		45 356,25



		181

		ГЭСНм08-01-083-01

		Устройство сигнально-блокировочное

		шт

		8

		

		8

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		16,48

		

		

		

		

		9 875,15



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 352,8



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,11

		

		0,88

		174,93

		1,07

		187,18

		

		164,72



		

		[01.7.15.13-0002]

		Шплинты проволочные

		кг

		0,4

		

		3,2

		118,72

		1,24

		147,21

		

		471,07



		

		08.4.03.02-0002

		Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

		т

		0,002

		

		0,016

		

		

		44 812,95

		

		717,01



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		11 227,95



		181.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		197,5



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 875,15



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		9 578,9



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		5 036,33



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		26 040,68



		182

		КА

		С-2000-Спектрон-ИБ Барьер искрозащитный. Корпус из пластика, защита оболочки IP42.(Болид)

М=6489,60/1,2*1,03*1,056

		шт

		8

		

		8

		

		

		5 882,17

		

		47 057,36



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		47 057,36



		183

		ГЭСНм08-02-409-09

		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=(915+5)/100

		100 м

		9,2

		

		9,2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		143,52

		

		

		

		

		79 345,28



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		60,79



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,092

		

		

		

		

		55,13



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 684,1



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		4,42

		

		40,664

		

		

		8,5

		

		345,64



		

		[01.7.15.07-0152]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

		100 шт

		2,09

		

		19,228

		52,34

		1,33

		69,61

		

		1 338,46



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		81 145,3



		183.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		1 586,91



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		79 400,41



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		77 018,4



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		40 494,21



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		200 244,82



		184

		ГЭСНм08-02-412-01

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
V=915/100

		100 м

		9,15

		

		9,15

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		41,0835

		

		

		

		

		24 067,13



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		213,27



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,183

		

		

		

		

		128,48



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 360,43



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		121,9695

		5,87

		0,9

		5,28

		

		644



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,00043

		

		0,0039345

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		248,28



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,183

		79,88

		1,52

		121,42

		

		22,22



		

		[20.2.01.05-0001]

		Гильзы кабельные медные 2,5 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,4575

		412,93

		1,24

		512,03

		

		234,25



		

		[20.2.02.01-0011]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,11163

		1 481,45

		1,28

		1 896,26

		

		211,68



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		25 769,31



		184.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		481,34



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		24 195,61



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		23 469,74



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		12 339,76



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		62 060,15



		185

		КА

		"ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-915м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-915м)"

М=293731,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		915

		

		915

		

		

		266,24

		

		243 609,6



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		243 609,6



		186

		ГЭСНм08-02-412-02

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=5/100

		100 м

		0,05

		

		0,05

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,2695

		

		

		

		

		157,88



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2,33



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,002

		

		

		

		

		1,4



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		8,95



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		0,6665

		5,87

		0,9

		5,28

		

		3,52



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,0006

		

		0,00003

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		1,89



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,001

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,12



		

		[20.2.01.05-0003]

		Гильзы кабельные медные 6 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,0025

		696,63

		1,24

		863,82

		

		2,16



		

		[20.2.02.01-0012]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,00061

		1 610,33

		1,28

		2 061,22

		

		1,26



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		170,56



		186.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		3,16



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		159,28



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		154,5



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		81,23



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		409,45



		187

		КА

		"ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-5м(КУНРС Внг(А)-FRLS 3х1,5 
М=803527,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		5

		

		5

		

		

		728,32

		

		3 641,6



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 641,6



		188

		ГЭСНм08-02-396-05

		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
V=90/100

		100 м

		0,9

		

		0,9

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		27,072

		

		

		

		

		15 859,05



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		280,64



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,18

		

		

		

		

		126,37



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		793,32



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		6,84

		

		6,156

		155,63

		0,8

		124,5

		

		766,42



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,4

		

		0,36

		41,71

		1,24

		51,72

		

		18,62



		

		[01.7.15.14-0043]

		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

		100 шт

		0,4

		

		0,36

		18,54

		1,24

		22,99

		

		8,28



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 059,38



		188.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		317,18



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		15 985,42



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		15 505,86



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		8 152,56



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		41 034,98



		189

		ГЭСНм08-02-399-01

		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=90/100

		100 м

		0,9

		

		0,9

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,538

		

		

		

		

		1 486,79



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		20,98



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,018

		

		

		

		

		12,63



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		95,61



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		11,997

		5,87

		0,9

		5,28

		

		63,34



		

		[01.7.06.07-0002]

		Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

		10 м

		0,5

		

		0,45

		37,71

		1,58

		59,58

		

		26,81



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,05

		

		0,045

		79,88

		1,52

		121,42

		

		5,46



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 616,01



		189.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		29,74



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 499,42



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 454,44



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		764,7



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 864,89



		190

		КА

		ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГЕФЕСТ-ККМО-90м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-10м
М=811591,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		90

		

		90

		

		

		735,63

		

		66 206,7



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		66 206,7



		191

		ГЭСНм10-08-019-01

		Коробка ответвительная на стене

		шт

		15

		

		15

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		7,5

		

		

		

		

		4 561,2



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		35,27



		

		[01.7.15.14-0165]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

		т

		0,00001

		

		0,00015

		99 190,96

		1,24

		122 996,79

		

		18,45



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00005

		

		0,00075

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		5,17



		

		[08.3.03.05-0013]

		Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

		т

		0,00001

		

		0,00015

		87 245,7

		0,89

		77 648,67

		

		11,65



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 596,47



		191.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		91,22



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 561,2



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		4 105,08



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		2 098,15



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		10 890,92



		192

		КА

		ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41

М=317/1,2*1,03*1,056

		шт

		15

		

		15

		

		

		287,33

		

		4 309,95



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 309,95



		193

		ГЭСНр69-01-002-01

		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
V=110/100

		100 отверстий

		1,1

		

		1,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,896

		

		

		

		

		3 137,5



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		7,39



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,7904

		

		0,86944

		

		

		8,5

		

		7,39



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 144,89



		193.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		

		0,0066

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 137,5



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		2 886,5



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		1 380,5



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 411,89



		194

		ГЭСНр69-01-002-02

		Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
V=110/100

		100 отверстий

		1,1

		

		1,1

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=2,33; Кэм=2,33; Котм=2,33; Км=2,33; Коб=2,33; Кзт=2,33; Кзтм=2,33)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		13,53264

		

		

		

		

		7 201,26



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		16,56



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,76

		2,33

		1,94788

		

		

		8,5

		

		16,56



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 217,82



		194.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		2,33

		0,015378

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 201,26



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		6 625,16



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		3 168,55



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 011,53



		195

		ГЭСНр69-01-002-03

		Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01
V=110/100

		100 отверстий

		1,1

		

		1,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		6,941

		

		

		

		

		3 693,58



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		8,5



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,9088

		

		0,99968

		

		

		8,5

		

		8,5



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 702,08



		195.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,003

		

		0,0033

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 693,58



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		3 398,09



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		1 625,18



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 725,35



		196

		ГЭСН16-02-001-03

		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
V=(0,45*110)/100

		100 м

		0,495

		

		0,495

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		14,7015

		

		

		

		

		8 809,43



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		216,89



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,2475

		

		

		

		

		163,57



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		148,71



		

		[01.3.02.03-0012]

		Ацетилен растворенный технический, марка Б

		т

		0,00013

		

		0,0000644

		416 065,6

		1,74

		723 954,14

		

		46,62



		

		01.3.02.08-0001

		Кислород газообразный технический

		м3

		0,281

		

		0,139095

		

		

		154,28

		

		21,46



		

		[01.7.03.01-0001]

		Вода

		м3

		0,69

		

		0,34155

		35,71

		1,42

		50,71

		

		17,32



		

		[01.7.07.29-0101]

		Очес льняной

		кг

		0,06

		

		0,0297

		128,4

		1,44

		184,9

		

		5,49



		

		[01.7.11.04-0072]

		Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

		т

		0,00017

		

		0,0000842

		97 282,88

		1,19

		115 766,63

		

		9,75



		

		[03.1.02.03-0015]

		Известь строительная негашеная хлорная, марка А

		кг

		0,0025

		

		0,0012375

		59,41

		1,6

		95,06

		

		0,12



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,44

		

		0,2178

		79,88

		1,52

		121,42

		

		26,45



		

		[14.5.05.01-0012]

		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

		т

		0,00053

		

		0,0002624

		60 697,21

		1,35

		81 941,23

		

		21,5



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 338,6



		196.1

		[23.3.06.04-0008]

		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

		м

		100

		

		49,5

		135,06

		0,83

		112,1

		

		5 548,95



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 973



		

		812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		121%

		

		121%

		

		

		

		

		10 857,33



		

		774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		72%

		

		72%

		

		

		

		

		6 460,56



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		32 205,44



		197

		ГЭСНм08-02-155-01

		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой

		шт

		110

		

		110

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		41,8

		

		

		

		

		24 486,86



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		50 790,99



		

		[01.1.01.09-0024]

		Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

		т

		0,00006

		

		0,0066

		490 790,27

		1,34

		657 658,96

		

		4 340,55



		

		[01.7.07.29-0111]

		Пакля смоляная пропитанная

		кг

		0,15

		

		16,5

		92,95

		1,44

		133,85

		

		2 208,53



		

		[01.7.07.29-0221]

		Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

		кг

		0,72

		

		79,2

		490,01

		1,14

		558,61

		

		44 241,91



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		75 277,85



		197.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		489,74



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		24 486,86



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		23 752,25



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		12 488,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		112 008,14



		198

		КА

		ОГНЕЗА-ГТ( терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310 мл
М=992/1,2*1,03*1,056

		шт

		3

		

		3

		

		

		899,15

		

		2 697,45



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 697,45



		199

		ГЭСН15-02-016-01

		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
V=5/100

		100 м2

		0,05

		

		0,05

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,25

		

		

		

		

		1 838,46



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5,75



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,266

		

		

		

		

		141,55



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		65,58



		

		[01.7.15.06-0121]

		Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

		т

		0,00007

		

		0,0000035

		76 630,4

		1,24

		95 021,7

		

		0,33



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,006

		

		0,0003

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		2,07



		

		[08.1.02.17-0161]

		Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

		м2

		2,77

		

		0,1385

		353,61

		1,29

		456,16

		

		63,18



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 051,34



		199.1

		[04.3.01.12-0006]

		Раствор кладочный, цементно-известковый, М150

		м3

		1,51

		

		0,0755

		4 131,87

		1,32

		5 454,07

		

		411,78



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 980,01



		

		Пр/812-015.0-1

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		1 980,01



		

		Пр/774-015.0

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		970,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 413,33



		200

		ГЭСН15-04-005-01

		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
V=5/100

		100 м2

		0,05

		

		0,05

		

		

		

		

		



		

		

		Окраска за 2 раза (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,38

		

		

		

		

		771,39



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5,35



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,009

		

		

		

		

		5,32



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		44,66



		

		[01.7.17.11-0011]

		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

		м2

		0,3

		2

		0,03

		531,44

		1,44

		765,27

		

		22,96



		

		[01.7.20.08-0051]

		Ветошь хлопчатобумажная цветная

		кг

		0,1

		2

		0,01

		56,11

		1,56

		87,53

		

		0,88



		

		[14.5.11.01-0001]

		Шпатлевка клеевая

		т

		0,005

		2

		0,0005

		25 237,94

		1,65

		41 642,6

		

		20,82



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		826,72



		200.1

		[14.3.02.01-0111]

		Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101

		т

		0,052

		2

		0,0052

		52 265,82

		1,86

		97 214,43

		

		505,52



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		776,71



		

		812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		776,71



		

		774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		380,59



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 489,54



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 5. <Раздел>

		

		

		1 080 926,01



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		325 833,37



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		1 069,45



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		847,77



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		753 175,42



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		326 681,14



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		312 711,68



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		164 808,92



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 5. <Раздел>

		

		

		1 558 446,61



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		673 613,69



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		560,15014



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		1,3329



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 6. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		ЗДАНИЕ ИНКАССАТОРСКОГО ПУНКТА, литера Ж



		201

		ГЭСНм10-08-001-09

		Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,7

		

		

		

		

		3 670,46



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		52,69



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0014

		

		0,0014

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,63



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,0676

		

		

		8,5

		

		0,57



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,03

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		36,38



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00002

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,14



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,01

		

		

		1 497,38

		

		14,97



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 723,15



		201.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		73,41



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 670,46



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		3 303,41



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 688,41



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 788,38



		202

		КА

		С2000-КДЛ-2И исп.01
М=5006,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 537,47

		

		4 537,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 537,47



		203

		ГЭСНм10-08-001-01

		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		7,2

		

		

		

		

		4 507,56



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		141,57



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0056

		

		0,0056

		284,15

		1,58

		448,96

		

		2,51



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,0832

		

		

		8,5

		

		0,71



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,04

		

		0,04

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		48,51



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,06

		

		0,06

		

		

		1 497,38

		

		89,84



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 649,13



		203.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		90,15



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 507,56



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		4 056,8



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		2 073,48



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		10 869,56



		204

		КА

		Контрольно-пусковой блок    С2000-КПБ 6 контролируемых каналов, 12/24 В  (Болид)
М=4564,56/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 137,32

		

		4 137,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 137,32



		205

		ГЭСНм10-08-001-13

		Устройства промежуточные на количество лучей: 1

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,4

		

		

		

		

		1 524



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		105,05



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,001

		

		0,002

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,9



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,1352

		

		

		8,5

		

		1,15



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,06

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		72,77



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00004

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,28



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,02

		

		

		1 497,38

		

		29,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 629,05



		205.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		30,48



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 524



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 371,6



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		701,04



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 732,17



		206

		КА

		Преобразователь интерфейсов, с функцией  повторителя , с гальванической развязкой С2000-ПИ
М=4368/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		3 959,16

		

		7 918,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 918,32



		207

		ГЭСНм08-03-573-04

		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,06

		

		

		

		

		1 271,25



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		246,67



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,31

		

		

		

		

		198,1



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		33,6



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,1

		

		0,1

		155,63

		0,8

		124,5

		

		12,45



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,1

		

		0,1

		174,93

		1,07

		187,18

		

		18,72



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,02

		79,88

		1,52

		121,42

		

		2,43



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 749,62



		207.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		25,43



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 469,35



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 425,27



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		749,37



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 949,69



		208

		КА

		Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 //шкаф для установки приборов системы "орион" на din рейки. содержит источник питания 12в - 3 а. два изолированных интерфейса rs-485 1-530-665-257 (Болид)

М=25169,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		22 813,22

		

		22 813,22



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		22 813,22



		209

		ГЭСНм11-04-008-01

		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,03

		

		

		

		

		555,02



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		6,61



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,01

		

		

		

		

		5,99



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		567,62



		209.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		11,1



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		561,01



		

		812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		504,91



		

		774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		258,06



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 341,69



		210

		КА

		Аккумуляторная батарея DTM 1217 12 В, 17 Ач 
М=9331,92/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		8 458,45

		

		8 458,45



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 458,45



		211

		ГЭСНм10-08-002-02

		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

		шт

		55

		

		55

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		92,4

		

		

		

		

		55 367,93



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 546,24



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0005

		

		0,0275

		284,15

		1,58

		448,96

		

		12,35



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		4,576

		

		

		8,5

		

		38,9



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,025

		

		1,375

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		1 667,64



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00001

		

		0,00055

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		3,79



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,55

		

		

		1 497,38

		

		823,56



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		57 914,17



		211.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		1 107,36



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		55 367,93



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		49 831,14



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		25 469,25



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		134 321,92



		212

		КА

		Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 адресно-аналоговый 711-608-757 (Болид)
//5шт-резерв
V=55+5; М=1363,44/1,2*1,03*1,056

		шт

		60

		

		60

		

		

		1 235,82

		

		74 149,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		74 149,2



		213

		ГЭСНм08-01-081-04

		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
V=6/100

		100 шт

		0,06

		

		0,06

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,124

		

		

		

		

		1 272,74



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,36



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0066

		

		

		

		

		3,95



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		67,16



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		5,98

		

		0,3588

		174,93

		1,07

		187,18

		

		67,16



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 348,21



		213.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		25,45



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 276,69



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 238,39



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		651,11



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 263,16



		214

		КА

		Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп. 01 адресный, с изолятором КЗ, для С2000-КДЛ  (Болид)
//1шт-резерв
V=6+1; М=1021,80/1,2*1,03*1,056

		шт

		7

		

		7

		

		

		926,16

		

		6 483,12



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		6 483,12



		215

		ГЭСНм08-01-083-01

		Устройство сигнально-блокировочное

		шт

		23

		

		23

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		47,38

		

		

		

		

		28 391,04



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 889,3



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,11

		

		2,53

		174,93

		1,07

		187,18

		

		473,57



		

		[01.7.15.13-0002]

		Шплинты проволочные

		кг

		0,4

		

		9,2

		118,72

		1,24

		147,21

		

		1 354,33



		

		08.4.03.02-0002

		Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

		т

		0,002

		

		0,046

		

		

		44 812,95

		

		2 061,4



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		32 280,34



		215.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		567,82



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		28 391,04



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		27 539,31



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		14 479,43



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		74 866,9



		216

		КА

		Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ навесной  (Болид)
//2шт-резерв
V=23+2; М=641,16/1,2*1,03*1,056

		шт

		25

		

		25

		

		

		581,15

		

		14 528,75



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		14 528,75



		217

		ГЭСНм10-04-101-07

		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении

		шт

		18

		

		18

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		36

		

		

		

		

		20 364,48



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 845,58



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		56,88

		2,27

		1,58

		3,59

		

		204,2



		

		[21.2.03.09-0105]

		Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660

		1000 м

		0,005

		

		0,09

		23 242,13

		1,23

		28 587,82

		

		2 572,9



		

		[22.2.02.23-0011]

		Глухари

		100 шт

		0,011

		

		0,198

		260,03

		1,33

		345,84

		

		68,48



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		23 210,06



		217.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		407,29



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		20 364,48



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		19 346,26



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		10 793,17



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		53 756,78



		218

		КА

		Маяк-12-3М, Звуковой оповещатель, пластик. корпус, IP56, 12В, 20мА

М=377/1,2*1,03*1,056

		шт

		18

		

		18

		

		

		341,71

		

		6 150,78



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		6 150,78



		219

		ГЭСНм10-04-101-15

		Транспарант световой (табло)

		шт

		11

		

		11

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		22

		

		

		

		

		13 182,84



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		289,5



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		34,76

		2,27

		1,58

		3,59

		

		124,79



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,11

		

		

		1 497,38

		

		164,71



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 472,34



		219.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		263,66



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 182,84



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		12 523,7



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		6 986,91



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		33 246,61



		220

		КА

		Молния-12 (ВЫХОД), Табло световое, 12В, 20мА
М=342/1,2*1,03*1,056

		шт

		11

		

		11

		

		

		309,99

		

		3 409,89



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 409,89



		221

		ГЭСНм10-08-001-12

		Устройства промежуточные на количество лучей: 5

		шт

		11

		

		11

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		26,4

		

		

		

		

		17 000,02



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		745,39



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0016

		

		0,0176

		284,15

		1,58

		448,96

		

		7,9



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,7436

		

		

		8,5

		

		6,32



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,33

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		400,23



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00022

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		1,52



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,02

		

		0,22

		

		

		1 497,38

		

		329,42



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 745,41



		221.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		340



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 000,02



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		15 300,02



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		7 820,01



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		41 205,44



		222

		КА

		Модуль подключения МПН для оповещателей, табло и исполнительных устройств     (Болид)

М=92,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		11

		

		11

		

		

		83,43

		

		917,73



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		917,73



		223

		ГЭСНм08-03-526-01

		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,34

		

		

		

		

		793,96



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,3



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		303,14



		

		[01.3.01.02-0002]

		Вазелин технический

		кг

		0,006

		

		0,006

		150,04

		2,01

		301,58

		

		1,81



		

		[01.7.02.09-0002]

		Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

		кг

		0,001

		

		0,001

		187,38

		0,9

		168,64

		

		0,17



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0208

		

		0,0208

		

		

		8,5

		

		0,18



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		1

		

		1

		5,87

		0,9

		5,28

		

		5,28



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,07

		

		0,07

		155,63

		0,8

		124,5

		

		8,72



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,049

		

		0,049

		174,93

		1,07

		187,18

		

		9,17



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,014

		

		0,014

		41,71

		1,24

		51,72

		

		0,72



		

		[01.7.20.04-0005]

		Нитки швейные армированные

		кг

		0,001

		

		0,001

		395,65

		1,56

		617,21

		

		0,62



		

		[07.2.07.04-0007]

		Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

		т

		0,001

		

		0,001

		105 278,81

		1,37

		144 231,97

		

		144,23



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,036

		

		0,036

		79,88

		1,52

		121,42

		

		4,37



		

		[14.4.03.06-0001]

		Лак электроизоляционный МЛ-92

		кг

		0,006

		

		0,006

		157,44

		1,35

		212,54

		

		1,28



		

		[20.1.02.23-0082]

		Перемычки гибкие, тип ПГС-50

		10 шт

		0,1

		

		0,1

		944,69

		1,34

		1 265,88

		

		126,59



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 101,4



		223.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		15,88



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		793,96



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		770,14



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		404,92



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 292,34



		224

		КА

		407668 Автоматический выключатель DX3 1 фаза 10A 1М (Тип C) 10 kA (Legrand)

М=851,9/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		772,16

		

		772,16



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		772,16



		225

		ГЭСНм08-02-409-09

		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=(480+30)/100

		100 м

		5,1

		

		5,1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		79,56

		

		

		

		

		43 984,89



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		33,7



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,051

		

		

		

		

		30,56



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		933,58



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		4,42

		

		22,542

		

		

		8,5

		

		191,61



		

		[01.7.15.07-0152]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

		100 шт

		2,09

		

		10,659

		52,34

		1,33

		69,61

		

		741,97



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		44 982,73



		225.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		879,7



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		44 015,45



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		42 694,99



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		22 447,88



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		111 005,3



		226

		ГЭСНм08-02-412-01

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
V=480/100

		100 м

		4,8

		

		4,8

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		21,552

		

		

		

		

		12 625,38



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		111,87



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,096

		

		

		

		

		67,4



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		713,67



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		63,984

		5,87

		0,9

		5,28

		

		337,84



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,00043

		

		0,002064

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		130,24



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,096

		79,88

		1,52

		121,42

		

		11,66



		

		[20.2.01.05-0001]

		Гильзы кабельные медные 2,5 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,24

		412,93

		1,24

		512,03

		

		122,89



		

		[20.2.02.01-0011]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,05856

		1 481,45

		1,28

		1 896,26

		

		111,04



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 518,32



		226.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		252,51



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		12 692,78



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		12 312



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		6 473,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		32 556,15



		227

		КА

		ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-480м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-480м
М=293731,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		480

		

		480

		

		

		266,24

		

		127 795,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		127 795,2



		228

		ГЭСНм08-02-412-02

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=30/100

		100 м

		0,3

		

		0,3

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,617

		

		

		

		

		947,25



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		13,98



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,012

		

		

		

		

		8,43



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		53,7



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		3,999

		5,87

		0,9

		5,28

		

		21,11



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,0006

		

		0,00018

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		11,36



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,006

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,73



		

		[20.2.01.05-0003]

		Гильзы кабельные медные 6 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,015

		696,63

		1,24

		863,82

		

		12,96



		

		[20.2.02.01-0012]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,00366

		1 610,33

		1,28

		2 061,22

		

		7,54



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 023,36



		228.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		18,95



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		955,68



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		927,01



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		487,4



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 456,72



		229

		КА

		ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-10м(КУНРС Внг(А)-FRLS 3х1,5 (N,
PE)-30м
М=803527,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		30

		

		30

		

		

		728,32

		

		21 849,6



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		21 849,6



		230

		ГЭСНм08-02-396-05

		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
V=70/100

		100 м

		0,7

		

		0,7

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		21,056

		

		

		

		

		12 334,82



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		218,28



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,14

		

		

		

		

		98,29



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		617,03



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		6,84

		

		4,788

		155,63

		0,8

		124,5

		

		596,11



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,4

		

		0,28

		41,71

		1,24

		51,72

		

		14,48



		

		[01.7.15.14-0043]

		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

		100 шт

		0,4

		

		0,28

		18,54

		1,24

		22,99

		

		6,44



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 268,42



		230.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		246,7



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		12 433,11



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		12 060,12



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		6 340,89



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		31 916,13



		231

		ГЭСНм08-02-399-01

		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=70/100

		100 м

		0,7

		

		0,7

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,974

		

		

		

		

		1 156,39



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		16,32



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,014

		

		

		

		

		9,82



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		74,37



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		9,331

		5,87

		0,9

		5,28

		

		49,27



		

		[01.7.06.07-0002]

		Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

		10 м

		0,5

		

		0,35

		37,71

		1,58

		59,58

		

		20,85



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,05

		

		0,035

		79,88

		1,52

		121,42

		

		4,25



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 256,9



		231.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		23,13



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 166,21



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 131,22



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		594,77



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 006,02



		232

		КА

		ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГЕФЕСТ-ККМО-70м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-70м
М=811591,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		70

		

		70

		

		

		735,63

		

		51 494,1



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		51 494,1



		233

		ГЭСНм10-08-019-01

		Коробка ответвительная на стене

		шт

		10

		

		10

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5

		

		

		

		

		3 040,8



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		23,51



		

		[01.7.15.14-0165]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

		т

		0,00001

		

		0,0001

		99 190,96

		1,24

		122 996,79

		

		12,3



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00005

		

		0,0005

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		3,45



		

		[08.3.03.05-0013]

		Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

		т

		0,00001

		

		0,0001

		87 245,7

		0,89

		77 648,67

		

		7,76



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 064,31



		233.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		60,82



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 040,8



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		2 736,72



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 398,77



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 260,62



		234

		КА

		ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41

М=317/1,2*1,03*1,056

		шт

		10

		

		10

		

		

		287,33

		

		2 873,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 873,3



		235

		ГЭСН46-03-014-47

		Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм
V=12/100

		100 отверстий

		0,12

		

		0,12

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,368

		

		

		

		

		727,97



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		14,52



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		14,235

		

		1,7082

		

		

		8,5

		

		14,52



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		742,49



		235.1

		[01.7.17.09-0061]

		Сверло кольцевое алмазное

		шт

		1

		

		0,12

		338,65

		1,24

		419,93

		

		50,39



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		727,97



		

		812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3

		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)

		%

		103%

		

		103%

		

		

		

		

		749,81



		

		774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3

		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)

		%

		59%

		

		59%

		

		

		

		

		429,5



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 972,19



		236

		ГЭСНр69-01-002-01

		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
V=(1=103)/100

		100 отверстий

		1,03

		

		1,03

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,5208

		

		

		

		

		2 937,84



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		6,92



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,7904

		

		0,814112

		

		

		8,5

		

		6,92



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 944,76



		236.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		

		0,00618

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 937,84



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		2 702,81



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		1 292,65



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		6 940,22



		237

		ГЭСНр69-01-002-02

		Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
V=103/100

		100 отверстий

		1,03

		

		1,03

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=2,33; Кэм=2,33; Котм=2,33; Км=2,33; Коб=2,33; Кзт=2,33; Кзтм=2,33)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		12,671472

		

		

		

		

		6 743



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		15,5



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,76

		2,33

		1,823924

		

		

		8,5

		

		15,5



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		6 758,5



		237.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		2,33

		0,0143994

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		6 743



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		6 203,56



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		2 966,92



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		15 928,98



		238

		ГЭСНр69-01-002-03

		Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01
V=103/100

		100 отверстий

		1,03

		

		1,03

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		6,4993

		

		

		

		

		3 458,54



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		7,96



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,9088

		

		0,936064

		

		

		8,5

		

		7,96



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 466,5



		238.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,003

		

		0,00309

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 458,54



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		3 181,86



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		1 521,76



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 170,12



		239

		ГЭСН16-02-001-03

		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
V=(0,25*12+0,45*103)/100

		100 м

		0,4935

		

		0,4935

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		14,65695

		

		

		

		

		8 782,74



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		216,22



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,24675

		

		

		

		

		163,09



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		148,25



		

		[01.3.02.03-0012]

		Ацетилен растворенный технический, марка Б

		т

		0,00013

		

		0,0000642

		416 065,6

		1,74

		723 954,14

		

		46,48



		

		01.3.02.08-0001

		Кислород газообразный технический

		м3

		0,281

		

		0,1386735

		

		

		154,28

		

		21,39



		

		[01.7.03.01-0001]

		Вода

		м3

		0,69

		

		0,340515

		35,71

		1,42

		50,71

		

		17,27



		

		[01.7.07.29-0101]

		Очес льняной

		кг

		0,06

		

		0,02961

		128,4

		1,44

		184,9

		

		5,47



		

		[01.7.11.04-0072]

		Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

		т

		0,00017

		

		0,0000839

		97 282,88

		1,19

		115 766,63

		

		9,71



		

		[03.1.02.03-0015]

		Известь строительная негашеная хлорная, марка А

		кг

		0,0025

		

		0,0012338

		59,41

		1,6

		95,06

		

		0,12



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,44

		

		0,21714

		79,88

		1,52

		121,42

		

		26,37



		

		[14.5.05.01-0012]

		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

		т

		0,00053

		

		0,0002616

		60 697,21

		1,35

		81 941,23

		

		21,44



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 310,3



		239.1

		[23.3.06.04-0008]

		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

		м

		100

		

		49,35

		135,06

		0,83

		112,1

		

		5 532,14



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 945,83



		

		812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		121%

		

		121%

		

		

		

		

		10 824,45



		

		774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		72%

		

		72%

		

		

		

		

		6 441



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		32 107,89



		240

		ГЭСНм08-02-155-01

		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой

		шт

		115

		

		115

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		43,7

		

		

		

		

		25 599,9



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		53 099,67



		

		[01.1.01.09-0024]

		Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

		т

		0,00006

		

		0,0069

		490 790,27

		1,34

		657 658,96

		

		4 537,85



		

		[01.7.07.29-0111]

		Пакля смоляная пропитанная

		кг

		0,15

		

		17,25

		92,95

		1,44

		133,85

		

		2 308,91



		

		[01.7.07.29-0221]

		Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

		кг

		0,72

		

		82,8

		490,01

		1,14

		558,61

		

		46 252,91



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		78 699,57



		240.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		512



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		25 599,9



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		24 831,9



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		13 055,95



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		117 099,42



		241

		КА

		ОГНЕЗА-ГТ( терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310 мл
М=992/1,2*1,03*1,056

		шт

		3

		

		3

		

		

		899,15

		

		2 697,45



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 697,45



		242

		ГЭСН15-02-016-01

		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
V=5/100

		100 м2

		0,05

		

		0,05

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,25

		

		

		

		

		1 838,46



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5,75



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,266

		

		

		

		

		141,55



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		65,58



		

		[01.7.15.06-0121]

		Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

		т

		0,00007

		

		0,0000035

		76 630,4

		1,24

		95 021,7

		

		0,33



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,006

		

		0,0003

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		2,07



		

		[08.1.02.17-0161]

		Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

		м2

		2,77

		

		0,1385

		353,61

		1,29

		456,16

		

		63,18



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 051,34



		242.1

		[04.3.01.12-0006]

		Раствор кладочный, цементно-известковый, М150

		м3

		1,51

		

		0,0755

		4 131,87

		1,32

		5 454,07

		

		411,78



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 980,01



		

		Пр/812-015.0-1

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		1 980,01



		

		Пр/774-015.0

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		970,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 413,33



		243

		ГЭСН15-04-005-01

		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
V=5/100

		100 м2

		0,05

		

		0,05

		

		

		

		

		



		

		

		Окраска за 2 раза (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,38

		

		

		

		

		771,39



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5,35



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,009

		

		

		

		

		5,32



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		44,66



		

		[01.7.17.11-0011]

		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

		м2

		0,3

		2

		0,03

		531,44

		1,44

		765,27

		

		22,96



		

		[01.7.20.08-0051]

		Ветошь хлопчатобумажная цветная

		кг

		0,1

		2

		0,01

		56,11

		1,56

		87,53

		

		0,88



		

		[14.5.11.01-0001]

		Шпатлевка клеевая

		т

		0,005

		2

		0,0005

		25 237,94

		1,65

		41 642,6

		

		20,82



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		826,72



		243.1

		[14.3.02.01-0111]

		Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101

		т

		0,052

		2

		0,0052

		52 265,82

		1,86

		97 214,43

		

		505,52



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		776,71



		

		812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		776,71



		

		774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		380,59



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 489,54



		244

		ГЭСНр63-03-006-01

		Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 ( разборка и сборка потолков Армстронг)
V=(0,6*0,6*20)/100

		100 м2

		0,072

		

		0,072

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,01824

		

		

		

		

		1 646,63



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		10,26



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,02736

		

		

		

		

		15,53



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		522,88



		

		[01.7.03.01-0001]

		Вода

		м3

		0,24

		

		0,01728

		35,71

		1,42

		50,71

		

		0,88



		

		[01.7.15.06-0064]

		Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм

		т

		0,003

		

		0,000216

		76 630,4

		1,24

		95 021,7

		

		20,52



		

		[01.7.20.08-0031]

		Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

		10 м2

		1,2

		

		0,0864

		386,46

		1,56

		602,88

		

		52,09



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,49

		

		0,03528

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		243,36



		

		[04.3.01.07-0025]

		Раствор штукатурный, известковый, М100

		м3

		0,06

		

		0,00432

		3 392,36

		1,32

		4 477,92

		

		19,34



		

		[14.1.04.02-0002]

		Клей, марка 88-СА

		кг

		4,8

		

		0,3456

		303,48

		1,78

		540,19

		

		186,69



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 195,3



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 662,16



		

		812/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3

		НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 495,94



		

		774/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3

		СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте

		%

		45%

		

		45%

		

		

		

		

		747,97



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 439,21



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 6. <Раздел>

		

		

		715 937,75



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		274 497,3



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		893,67



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		748,03



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		439 798,75



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		275 245,33



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		261 820,06



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		137 624,73



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 6. <Раздел>

		

		

		1 115 382,54



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		360 986,06



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		468,857762



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		1,18871



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 7. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		Наружная прокладка кабеля



		245

		ГЭСНм08-02-412-01

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
V=1 650/100

		100 м

		16,5

		

		16,5

		

		

		

		

		



		

		557/пр_2022_прил.8_т.2_п.3

		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		85,19775

		

		

		

		

		49 909,69



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		442,27



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,3795

		

		

		

		

		266,43



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 453,24



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		219,945

		5,87

		0,9

		5,28

		

		1 161,31



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,00043

		

		0,007095

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		447,72



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,33

		79,88

		1,52

		121,42

		

		40,07



		

		[20.2.01.05-0001]

		Гильзы кабельные медные 2,5 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,825

		412,93

		1,24

		512,03

		

		422,42



		

		[20.2.02.01-0011]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,2013

		1 481,45

		1,28

		1 896,26

		

		381,72



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		53 071,63



		245.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		867,99



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		50 176,12



		

		Пр/812-049.3-1

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		48 670,84



		

		Пр/774-049.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		25 589,82



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		128 200,28



		246

		КА

		КПСнг(А)-FRLS 1*2*0,75 (бухта 200м) Кабель огнестойкий 

V=1650*1,02; ОБ=31,13/1,2*1,03*1,056

		м

		1 683

		

		1 683

		

		

		28,22

		

		47 494,26



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		47 494,26



		247

		ГЭСНм08-02-409-01

		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
V=1 650/100

		100 м

		16,5

		

		16,5

		

		

		

		

		



		

		557/пр_2022_прил.8_т.2_п.3

		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		361,284

		

		

		

		

		211 643,78



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 610,45



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		3,4155

		

		

		

		

		2 397,92



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 872,4



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,6192

		

		10,2168

		

		

		8,5

		

		86,84



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,96

		

		15,84

		155,63

		0,8

		124,5

		

		1 972,08



		

		[14.1.02.01-0002]

		Клей, марка БМК-5к

		кг

		0,2

		

		3,3

		160,07

		1,54

		246,51

		

		813,48



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		222 524,55



		247.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		3 680,76



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		214 041,7



		

		Пр/812-049.3-1

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		207 620,45



		

		Пр/774-049.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		109 161,27



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		542 987,03



		248

		КА

		Труба гофрированная ПА негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету (УФ) черная с/з d 20 (25м/уп) 
V=1650*1,02; ОБ=278,93/1,2*1,03*1,056

		м

		1 683

		

		1 683

		

		

		252,82

		

		425 496,06



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		425 496,06



		249

		КА

		Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт/уп) 
ОБ=4,14/1,2*1,03*1,056

		уп

		13

		

		13

		

		

		3,75

		

		48,75



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		48,75



		250

		КА

		Дюбель для газобетона, MUD 5x30 для ОКЛ, уп. 100 шт 
ОБ=212/1,2*1,03*1,056

		уп

		13

		

		13

		

		

		192,16

		

		2 498,08



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 498,08



		251

		КА

		Саморезы с прессшайбой 4.2x32 для ОКЛ, уп. 100 шт (Bathunion Industrial Co Ltd)

ОБ=118,56/1,2*1,03*1,056

		уп

		13

		

		13

		

		

		107,46

		

		1 396,98



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 396,98



		252

		ГЭСНм10-08-019-01

		Коробка ответвительная на стене

		шт

		20

		

		20

		

		

		

		

		



		

		557/пр_2022_прил.8_т.2_п.3

		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		11,5

		

		

		

		

		6 993,84



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		47,03



		

		[01.7.15.14-0165]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

		т

		0,00001

		

		0,0002

		99 190,96

		1,24

		122 996,79

		

		24,6



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00005

		

		0,001

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		6,9



		

		[08.3.03.05-0013]

		Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

		т

		0,00001

		

		0,0002

		87 245,7

		0,89

		77 648,67

		

		15,53



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 040,87



		252.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		121,63



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		6 993,84



		

		Пр/812-051.1-1

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		6 294,46



		

		Пр/774-051.1

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		3 217,17



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		16 674,13



		253

		КА

		ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41

ОБ=317/1,2*1,03*1,056

		шт

		20

		

		20

		

		

		287,33

		

		5 746,6



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 746,6



		254

		ГЭСНм08-02-303-07

		Трос продольно-несущий
V=600/1000

		км

		0,6

		

		0,6

		

		

		

		

		



		

		557/пр_2022_прил.8_т.2_п.3

		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		20,631

		

		

		

		

		11 947,41



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 712,07



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		1,42692

		

		

		

		

		1 108,24



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		15 767,72



		254.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		207,78



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 055,65



		

		Пр/812-049.3-1

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		12 663,98



		

		Пр/774-049.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		6 658,38



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		35 297,86



		255

		КА

		Хомут-стяжка 200x4,6 мм, сталь, уп. 100 шт. 
М=1119,91/1,2*1,03*1,056

		уп

		30

		

		30

		

		

		1 015,09

		

		30 452,7



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		30 452,7



		256

		КА

		талреп крюк-кольцо, анкер болты М8
М=135,47*1,056

		уп

		36

		

		36

		

		

		143,06

		

		5 150,16



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 150,16



		257

		КА

		Коуш 5мм 
М=16,39/1,2*1,03*1,056

		уп

		36

		

		36

		

		

		14,86

		

		534,96



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		534,96



		258

		КА

		Зажим троса одинарный, d 5 мм, тип "Слоник", DIN 741 (100 шт/уп) 
М=15,91/1,2*1,03*1,056

		уп

		36

		

		36

		

		

		14,42

		

		519,12



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		519,12



		259

		КА

		 Трос стальной DIN 3055 3мм 
М=28,06/1,2*1,03*1,056

		м

		600

		

		600

		

		

		25,43

		

		15 258



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		15 258



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 7. <Раздел>

		

		

		355 197,87



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		280 494,72



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		8 764,79



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		3 772,59



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		62 165,77



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		284 267,31



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		275 249,73



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		144 626,64



		

		

		Итого оборудование

		

		

		482 680,73



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 7. <Раздел>

		

		

		1 257 754,97



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		51 914,94



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		482 680,73



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		478,61275



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		5,22192



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 8. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		ПНР



		программированин ПК



		260

		ГЭСНп02-02-001-01

		Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,49

		

		

		

		

		2 428,27



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 428,27



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 428,27



		

		Пр/812-083.0-1

		НР Пусконаладочные работы

		%

		74%

		

		74%

		

		

		

		

		1 796,92



		

		Пр/774-083.0

		СП Пусконаладочные работы

		%

		36%

		

		36%

		

		

		

		

		874,18



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 099,37



		261

		ГЭСНп02-01-001-09

		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80

		система

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0,5; Коб=0,5; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		246

		

		

		

		

		216 712,35



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		216 712,35



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		216 712,35



		

		Пр/812-083.0-1

		НР Пусконаладочные работы

		%

		74%

		

		74%

		

		

		

		

		160 367,14



		

		Пр/774-083.0

		СП Пусконаладочные работы

		%

		36%

		

		36%

		

		

		

		

		78 016,45



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		455 095,94



		262

		ГЭСНп02-01-001-10

		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-001-09

		канал

		54

		

		54

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0,5; Коб=0,5; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		158,76

		

		

		

		

		139 858,74



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		139 858,74



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		139 858,74



		

		Пр/812-083.0-1

		НР Пусконаладочные работы

		%

		74%

		

		74%

		

		

		

		

		103 495,47



		

		Пр/774-083.0

		СП Пусконаладочные работы

		%

		36%

		

		36%

		

		

		

		

		50 349,15



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		293 703,36



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 8. <Раздел>

		

		

		358 999,36



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		358 999,36



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		0



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		0



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		0



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		358 999,36



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		265 659,53



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		129 239,78



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 8. <Раздел>

		

		

		753 898,67



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		407,25



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		0



		



		

		

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ

		



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО строительные работы

		

		

		158 891,33



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   Всего прямые затраты

		

		

		71 324,12



		

		

		      в том числе

		



		

		

		      оплата труда (ОТ)

		

		

		55 254,24



		

		

		      эксплуатация машин и механизмов

		

		

		488,51



		

		

		      оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		665,1



		

		

		      материальные ресурсы

		

		

		14 916,27



		

		

		   Всего ФОТ (справочно)

		

		

		55 919,34



		

		

		   Всего накладные расходы

		

		

		57 331,99



		

		

		   Всего сметная прибыль

		

		

		30 235,22



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО монтажные работы

		

		

		4 200 235,13



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   Всего прямые затраты

		

		

		2 797 846,44



		

		

		      в том числе

		



		

		

		      оплата труда (ОТ)

		

		

		960 544,99



		

		

		      эксплуатация машин и механизмов

		

		

		11 888,43



		

		

		      оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		5 838,92



		

		

		      материальные ресурсы

		

		

		1 819 574,1



		

		

		   Всего ФОТ (справочно)

		

		

		966 383,91



		

		

		   Всего накладные расходы

		

		

		919 427,68



		

		

		   Всего сметная прибыль

		

		

		482 961,01



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО оборудование

		

		

		482 680,73



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО прочие затраты

		

		

		753 898,67



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   прочие работы

		

		

		753 898,67



		

		

		      в том числе

		



		

		

		      Всего прямые затраты

		

		

		358 999,36



		

		

		         в том числе

		



		

		

		         оплата труда (ОТ)

		

		

		358 999,36



		

		

		      Всего ФОТ (справочно)

		

		

		358 999,36



		

		

		      Всего накладные расходы

		

		

		265 659,53



		

		

		      Всего сметная прибыль

		

		

		129 239,78



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО по смете

		

		

		5 595 705,86



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   Всего прямые затраты

		

		

		3 228 169,92



		

		

		      в том числе

		



		

		

		      оплата труда (ОТ)

		

		

		1 374 798,59



		

		

		      эксплуатация машин и механизмов

		

		

		12 376,94



		

		

		      оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		6 504,02



		

		

		      материальные ресурсы

		

		

		1 834 490,37



		

		

		      перевозка

		

		

		0



		

		

		   Всего ФОТ (справочно)

		

		

		1 381 302,61



		

		

		   Всего накладные расходы

		

		

		1 242 419,2



		

		

		   Всего сметная прибыль

		

		

		642 436,01



		

		

		   Всего оборудование

		

		

		482 680,73



		

		

		   Всего прочие затраты

		

		

		0



		

		

		

		



		

		

		Справочно

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		1 652 806,26



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		482 680,73



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		2 141,895538



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		9,489356



		

		

		

		



		

		

		   ПНР «под нагрузкой»

		

		

		150 779,73



		

		

		      в том числе

		



		

		

		Итого

		

		

		5 595 705,86



		

		

		НДС

		(5 595 705,86*22%) = 1 231 055,29

		22%

		1 231 055,29



		

		

		Итого

		

		

		6 826 761,15



		



		Составил:

		 

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

		



		Проверил:

		 

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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СМЕТА СПС и СО и УЭ_Сызранская ул., д. 15, лит. Л, М, Н.RTF
		 Наименование программного продукта

		SmetaWIZARD



		Наименование редакции сметных нормативов

		Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр



		Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

		Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр



		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

		Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09



		Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

		Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р



		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

		ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ



		Наименование субъекта Российской Федерации

		78. г. Санкт-Петербург



		Наименование зоны субъекта Российской Федерации

		



		



		(наименование стройки)



		ОСП" Троллейбусный парк №1" 



		(наименование объекта капитального строительства)



		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

		1

		



		              Система пожарной  сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией в ОСП" Троллейбусный парк №1" по адресу :                                                         СПб, Сызранская ул, д.15, литеры  Л, М,Н .



		



		Составлен

		ресурсно-индексным

		методом



		Основание

		



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен в текущем уровне цен

		1 квартал 2026 г.

		



		Сметная стоимость

		2 442,1

		тыс. руб.

		Средства на оплату труда рабочих

		542,08

		тыс. руб.



		   в том числе:

		

		

		Средства на оплату труда машинистов

		1,7

		тыс. руб.



		   строительных работ

		63,22

		тыс. руб.

		Нормативные затраты труда рабочих

		781,715194

		чел.-ч



		   монтажных работ

		1 569,68

		тыс. руб.

		Нормативные затраты труда машинистов

		2,541208

		чел.-ч



		   оборудования

		168,15

		тыс. руб.

		

		

		



		   прочих затрат

		641,06

		тыс. руб.

		

		

		



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 1. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ



		1

		ГЭСНм11-04-002-01

		Аппарат настольный, масса: до 0,015 т

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,06

		

		

		

		

		1 096,21



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		211,43



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,32

		

		

		

		

		191,75



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 499,39



		1.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		21,92



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 287,96



		

		812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 159,16



		

		774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		592,46



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 272,93



		2

		КА

		Компьютер HP Pro400G Intel Core i5
М=84990/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		77 034,94

		

		77 034,94



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		77 034,94



		3

		КА

		Монитор Sun Wind SUN-M27BG130 2560[1440
М=17750/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		16 088,6

		

		16 088,6





		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		16 088,6



		4

		КА

		Клавиатура, мышь, беспроводной
М=1765/1,2*1,03*1,056

		компл.

		1

		

		1

		

		

		1 599,8

		

		1 599,8



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 599,8



		5

		КА

		Программное обепечение ОРИОН-Про исп.127, сервер, Администратор базы данных.
М=123709,56/1,2*1,03*1,056

		компл.

		1

		

		1

		

		

		112 130,35

		

		112 130,35



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		112 130,35



		6

		ГЭСНм10-08-001-02

		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		11,7

		

		

		

		

		7 324,79



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		203,45



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,01

		

		0,01

		284,15

		1,58

		448,96

		

		4,49



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,0832

		

		

		8,5

		

		0,71



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,04

		

		0,04

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		48,51



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,1

		

		0,1

		

		

		1 497,38

		

		149,74



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 528,24



		6.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		146,5



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 324,79



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		6 592,31



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		3 369,4



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 636,45



		7

		КА

		Прибор приемно-контрольный Сириус до 127 адресных устр.   ( болид)
М=32333,60/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		29 307,18

		

		29 307,18



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		29 307,18



		8

		ГЭСНм11-04-008-01

		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,06

		

		

		

		

		1 110,03



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		13,21



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,02

		

		

		

		

		11,98



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 135,22



		8.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		22,2



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 122,01



		

		812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 009,81



		

		774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		516,12



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 683,35



		9

		КА

		Аккумуляторная батарея 17 Ач, 12В
М=5356/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		4 854,68

		

		9 709,36



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 709,36



		10

		ГЭСНм10-08-001-09

		Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,7

		

		

		

		

		3 670,46



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		52,69



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0014

		

		0,0014

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,63



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,0676

		

		

		8,5

		

		0,57



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,03

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		36,38



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00002

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,14



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,01

		

		

		1 497,38

		

		14,97



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 723,15



		10.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		73,41



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 670,46



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		3 303,41



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 688,41



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 788,38



		11

		КА

		С2000-КДЛ-2И исп.01
М=5006,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 537,47

		

		4 537,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 537,47



		12

		ГЭСНм10-08-001-01

		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		14,4

		

		

		

		

		9 015,12



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		283,16



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0056

		

		0,0112

		284,15

		1,58

		448,96

		

		5,03



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		0,1664

		

		

		8,5

		

		1,41



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,04

		

		0,08

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		97,03



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,06

		

		0,12

		

		

		1 497,38

		

		179,69



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 298,28



		12.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		180,3



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 015,12



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		8 113,61



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		4 146,96



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		21 739,15



		13

		КА

		Контрольно-пусковой блок    С2000-КПБ 6 контролируемых каналов, 12/24 В  (Болид)
М=4564,56/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		4 137,32

		

		4 137,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 137,32



		14

		КА

		Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 7 А, коммутируемое ~280 В; =125 В      (Болид)

М=3446,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		3 123,49

		

		3 123,49



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 123,49



		15

		ГЭСНм10-08-001-13

		Устройства промежуточные на количество лучей: 1

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,4

		

		

		

		

		1 524



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		105,05



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,001

		

		0,002

		284,15

		1,58

		448,96

		

		0,9



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,1352

		

		

		8,5

		

		1,15



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,06

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		72,77



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,00004

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		0,28



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,02

		

		

		1 497,38

		

		29,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 629,05



		15.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		30,48



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 524



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 371,6



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		701,04



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 732,17



		16

		КА

		Преобразователь интерфейсов, с функцией  повторителя , с гальванической развязкой С2000-ПИ
М=4368/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		3 959,16

		

		7 918,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 918,32



		17

		ГЭСНм08-03-573-04

		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,06

		

		

		

		

		1 271,25



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		246,67



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,31

		

		

		

		

		198,1



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		33,6



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,1

		

		0,1

		155,63

		0,8

		124,5

		

		12,45



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,1

		

		0,1

		174,93

		1,07

		187,18

		

		18,72



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,02

		79,88

		1,52

		121,42

		

		2,43



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 749,62



		17.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		25,43



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 469,35



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 425,27



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		749,37



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 949,69



		18

		КА

		Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.20 с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики  (Болид)

М=28704/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		26 017,31

		

		26 017,31



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		26 017,31



		19

		ГЭСНм11-04-008-01

		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,03

		

		

		

		

		555,02



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		6,61



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,01

		

		

		

		

		5,99



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		567,62



		19.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		11,1



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		561,01



		

		812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		504,91



		

		774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3

		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		258,06



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 341,69



		20

		КА

		АБ 1226М аккумулятор: напряжение 12В, емкость 26 Ач, габариты 175х166х125 мм,  (Болид)

М=14651,52/1,2*1,03*1,056

		шт

		1

		

		1

		

		

		13 280,14

		

		13 280,14



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 280,14



		21

		ГЭСНм10-08-002-02

		Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

		шт

		26

		

		26

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		43,68

		

		

		

		

		26 173,93



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 203,68



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0005

		

		0,013

		284,15

		1,58

		448,96

		

		5,84



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0832

		

		2,1632

		

		

		8,5

		

		18,39



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,025

		

		0,65

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		788,34



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00001

		

		0,00026

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		1,79



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,26

		

		

		1 497,38

		

		389,32



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		27 377,61



		21.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		523,48



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		26 173,93



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		23 556,54



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		12 040,01



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		63 497,64



		22

		КА

		Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 адресно-аналоговый  (Болид)
//2шт-резерв
V=26+2; М=1363,44/1,2*1,03*1,056

		шт

		28

		

		28

		

		

		1 235,82

		

		34 602,96



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		34 602,96



		23

		ГЭСНм08-01-081-04

		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
V=7/100

		100 шт

		0,07

		

		0,07

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,478

		

		

		

		

		1 484,87



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5,09



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0077

		

		

		

		

		4,61



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		78,35



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		5,98

		

		0,4186

		174,93

		1,07

		187,18

		

		78,35



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 572,92



		23.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		29,7



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 489,48



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 444,8



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		759,63



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 807,05



		24

		КА

		Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп. 01 адресный, с изолятором КЗ, для С2000-КДЛ 479-690-760 (Болид)
//1шт-резерв
V=7+1; М=1021,80/1,2*1,03*1,056

		шт

		8

		

		8

		

		

		926,16

		

		7 409,28



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 409,28



		25

		ГЭСНм08-01-083-01

		Устройство сигнально-блокировочное

		шт

		14

		

		14

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		28,84

		

		

		

		

		17 281,5



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 367,4



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,11

		

		1,54

		174,93

		1,07

		187,18

		

		288,26



		

		[01.7.15.13-0002]

		Шплинты проволочные

		кг

		0,4

		

		5,6

		118,72

		1,24

		147,21

		

		824,38



		

		08.4.03.02-0002

		Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

		т

		0,002

		

		0,028

		

		

		44 812,95

		

		1 254,76



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		19 648,9



		25.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		345,63



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		17 281,5



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		16 763,06



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		8 813,57



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		45 571,16



		26

		КА

		Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ навесной  (Болид)

М=641,16/1,2*1,03*1,056

		шт

		14

		

		14

		

		

		581,15

		

		8 136,1



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 136,1



		27

		ГЭСНм10-04-101-07

		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении

		шт

		14

		

		14

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		28

		

		

		

		

		15 839,04



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 213,23



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		44,24

		2,27

		1,58

		3,59

		

		158,82



		

		[21.2.03.09-0105]

		Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660

		1000 м

		0,005

		

		0,07

		23 242,13

		1,23

		28 587,82

		

		2 001,15



		

		[22.2.02.23-0011]

		Глухари

		100 шт

		0,011

		

		0,154

		260,03

		1,33

		345,84

		

		53,26



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		18 052,27



		27.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		316,78



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		15 839,04



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		15 047,09



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		8 394,69



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		41 810,83



		28

		КА

		Маяк-12-3М, Звуковой оповещатель, пластик. корпус, IP56, 12В, 20мА, 105дБ, 80х80х50мм

М=377/1,2*1,03*1,056

		шт

		14

		

		14

		

		

		341,71

		

		4 783,94



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 783,94



		29

		ГЭСНм10-04-101-15

		Транспарант световой (табло)

		шт

		10

		

		10

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		20

		

		

		

		

		11 984,4



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		263,18



		

		[01.7.06.05-0042]

		Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

		м

		3,16

		

		31,6

		2,27

		1,58

		3,59

		

		113,44



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,01

		

		0,1

		

		

		1 497,38

		

		149,74



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		12 247,58



		29.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		239,69



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		11 984,4



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		95%

		

		95%

		

		

		

		

		11 385,18



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3

		СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

		%

		53%

		

		53%

		

		

		

		

		6 351,73



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		30 224,18



		30

		КА

		Молния-24 (ВЫХОД), Табло световое, 12В, 20мА
М=342/1,2*1,03*1,056

		шт

		10

		

		10

		

		

		309,99

		

		3 099,9



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 099,9



		31

		ГЭСНм10-08-001-12

		Устройства промежуточные на количество лучей: 5

		шт

		10

		

		10

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		24

		

		

		

		

		15 454,56



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		677,64



		

		[01.3.05.17-0002]

		Канифоль сосновая

		кг

		0,0016

		

		0,016

		284,15

		1,58

		448,96

		

		7,18



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0676

		

		0,676

		

		

		8,5

		

		5,75



		

		[01.7.15.07-0012]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

		100 шт

		0,03

		

		0,3

		978,09

		1,24

		1 212,83

		

		363,85



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00002

		

		0,0002

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		1,38



		

		10.3.02.03-0012

		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

		кг

		0,02

		

		0,2

		

		

		1 497,38

		

		299,48



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		16 132,2



		31.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		309,09



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		15 454,56



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		13 909,1



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		7 109,1



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		37 459,49



		32

		КА

		Модуль подключения МПН для оповещателей, табло и исполнительных устройств 408-120-194 (Болид)

М=92,04/1,2*1,03*1,056

		шт

		10

		

		10

		

		

		83,43

		

		834,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		834,3



		33

		ГЭСНм08-03-526-01

		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

		шт

		2

		

		2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,68

		

		

		

		

		1 587,93



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		8,59



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		606,25



		

		[01.3.01.02-0002]

		Вазелин технический

		кг

		0,006

		

		0,012

		150,04

		2,01

		301,58

		

		3,62



		

		[01.7.02.09-0002]

		Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

		кг

		0,001

		

		0,002

		187,38

		0,9

		168,64

		

		0,34



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,0208

		

		0,0416

		

		

		8,5

		

		0,35



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		1

		

		2

		5,87

		0,9

		5,28

		

		10,56



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,07

		

		0,14

		155,63

		0,8

		124,5

		

		17,43



		

		[01.7.15.03-0042]

		Болты с гайками и шайбами строительные

		кг

		0,049

		

		0,098

		174,93

		1,07

		187,18

		

		18,34



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,014

		

		0,028

		41,71

		1,24

		51,72

		

		1,45



		

		[01.7.20.04-0005]

		Нитки швейные армированные

		кг

		0,001

		

		0,002

		395,65

		1,56

		617,21

		

		1,23



		

		[07.2.07.04-0007]

		Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

		т

		0,001

		

		0,002

		105 278,81

		1,37

		144 231,97

		

		288,46



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,036

		

		0,072

		79,88

		1,52

		121,42

		

		8,74



		

		[14.4.03.06-0001]

		Лак электроизоляционный МЛ-92

		кг

		0,006

		

		0,012

		157,44

		1,35

		212,54

		

		2,55



		

		[20.1.02.23-0082]

		Перемычки гибкие, тип ПГС-50

		10 шт

		0,1

		

		0,2

		944,69

		1,34

		1 265,88

		

		253,18



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 202,77



		33.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		31,76



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 587,93



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 540,29



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		809,84



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 584,66



		34

		КА

		 Автоматический выключатель DX3 1 фаза 10A 1М (Тип C) 10 kA (Legrand)

М=851,9/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		772,16

		

		1 544,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 544,32



		35

		ГЭСНм08-02-409-09

		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=(450+35)/100

		100 м

		4,85

		

		4,85

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		75,66

		

		

		

		

		41 828,76



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		32,04



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0485

		

		

		

		

		29,06



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		887,81



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		4,42

		

		21,437

		

		

		8,5

		

		182,21



		

		[01.7.15.07-0152]

		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

		100 шт

		2,09

		

		10,1365

		52,34

		1,33

		69,61

		

		705,6



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		42 777,67



		35.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		836,58



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		41 857,82



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		40 602,09



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		21 347,49



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		105 563,83



		36

		ГЭСНм08-02-412-01

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
V=450/100

		100 м

		4,5

		

		4,5

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		20,205

		

		

		

		

		11 836,29



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		104,88



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,09

		

		

		

		

		63,18



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		669,06



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		59,985

		5,87

		0,9

		5,28

		

		316,72



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,00043

		

		0,001935

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		122,1



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,09

		79,88

		1,52

		121,42

		

		10,93



		

		[20.2.01.05-0001]

		Гильзы кабельные медные 2,5 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,225

		412,93

		1,24

		512,03

		

		115,21



		

		[20.2.02.01-0011]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,0549

		1 481,45

		1,28

		1 896,26

		

		104,1



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		12 673,41



		36.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		236,73



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		11 899,47



		

		Пр/812-049.3-1

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		11 542,49



		

		Пр/774-049.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		6 068,73



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		30 521,36



		37

		КА

		ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20-450м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-450м
М=293731,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		450

		

		450

		

		

		266,24

		

		119 808



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		119 808



		38

		ГЭСНм08-02-412-02

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=35/100

		100 м

		0,35

		

		0,35

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,8865

		

		

		

		

		1 105,13



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		16,32



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,014

		

		

		

		

		9,82



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		62,65



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		4,6655

		5,87

		0,9

		5,28

		

		24,63



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,0006

		

		0,00021

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		13,25



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,007

		79,88

		1,52

		121,42

		

		0,85



		

		[20.2.01.05-0003]

		Гильзы кабельные медные 6 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,0175

		696,63

		1,24

		863,82

		

		15,12



		

		[20.2.02.01-0012]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,00427

		1 610,33

		1,28

		2 061,22

		

		8,8



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 193,92



		38.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		22,1



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 114,95



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 081,5



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		568,62



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 866,14



		39

		КА

		ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КнТ-ГФ20 ВВГ нг(А)-FRLS 3х1,5
М=803527,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		35

		

		35

		

		

		728,32

		

		25 491,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		25 491,2



		40

		ГЭСНм08-02-396-05

		Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
V=50/100

		100 м

		0,5

		

		0,5

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		15,04

		

		

		

		

		8 810,58



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		155,91



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,1

		

		

		

		

		70,21



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		440,73



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		6,84

		

		3,42

		155,63

		0,8

		124,5

		

		425,79



		

		[01.7.15.07-0014]

		Дюбели распорные полипропиленовые

		100 шт

		0,4

		

		0,2

		41,71

		1,24

		51,72

		

		10,34



		

		[01.7.15.14-0043]

		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

		100 шт

		0,4

		

		0,2

		18,54

		1,24

		22,99

		

		4,6



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 477,43



		40.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		176,21



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 880,79



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		8 614,37



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		4 529,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		22 797,21



		41

		ГЭСНм08-02-399-01

		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=50/100

		100 м

		0,5

		

		0,5

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,41

		

		

		

		

		825,99



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		11,65



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,01

		

		

		

		

		7,02



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		53,13



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		6,665

		5,87

		0,9

		5,28

		

		35,19



		

		[01.7.06.07-0002]

		Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

		10 м

		0,5

		

		0,25

		37,71

		1,58

		59,58

		

		14,9



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,05

		

		0,025

		79,88

		1,52

		121,42

		

		3,04



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		897,79



		41.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		16,52



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		833,01



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		808,02



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		424,84



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 147,17



		42

		КА

		ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГЕФЕСТ-ККМО-50м(КПСнг(A)-FRLS
1х2х0,75-50м)
М=811591,20/1000/1,2*1,03*1,056

		м

		50

		

		50

		

		

		735,63

		

		36 781,5



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		36 781,5



		43

		ГЭСНм10-08-019-01

		Коробка ответвительная на стене

		шт

		10

		

		10

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5

		

		

		

		

		3 040,8



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		23,51



		

		[01.7.15.14-0165]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

		т

		0,00001

		

		0,0001

		99 190,96

		1,24

		122 996,79

		

		12,3



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00005

		

		0,0005

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		3,45



		

		[08.3.03.05-0013]

		Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

		т

		0,00001

		

		0,0001

		87 245,7

		0,89

		77 648,67

		

		7,76



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 064,31



		43.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		60,82



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 040,8



		

		812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		2 736,72



		

		774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 398,77



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 260,62



		44

		КА

		ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41
М=317/1,2*1,03*1,056

		м

		10

		

		10

		

		

		287,33

		

		2 873,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 873,3



		45

		ГЭСН46-03-014-47

		Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм
V=4/100

		100 отверстий

		0,04

		

		0,04

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,456

		

		

		

		

		242,66



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,84



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		14,235

		

		0,5694

		

		

		8,5

		

		4,84



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		247,5



		45.1

		[01.7.17.09-0064]

		Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм

		шт

		25

		

		1

		534,73

		1,24

		663,07

		

		663,07



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		242,66



		

		Пр/812-040.1-1

		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)

		%

		103%

		

		103%

		

		

		

		

		249,94



		

		Пр/774-040.1

		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)

		%

		59%

		

		59%

		

		

		

		

		143,17



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 303,68



		46

		ГЭСНр69-01-002-01

		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
V=61/100

		100 отверстий

		0,61

		

		0,61

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,2696

		

		

		

		

		1 739,88



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,1



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,7904

		

		0,482144

		

		

		8,5

		

		4,1



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 743,98



		46.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		

		0,00366

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 739,88



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		1 600,69



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		765,55



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 110,22



		47

		ГЭСНр69-01-002-02

		Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
V=61/100

		100 отверстий

		0,61

		

		0,61

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=2,33; Кэм=2,33; Котм=2,33; Км=2,33; Коб=2,33; Кзт=2,33; Кзтм=2,33)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		7,504464

		

		

		

		

		3 993,43



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		9,18



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,76

		2,33

		1,080188

		

		

		8,5

		

		9,18



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 002,61



		47.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,006

		2,33

		0,0085278

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 993,43



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		3 673,96



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		1 757,11



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 433,68



		48

		ГЭСНр69-01-002-03

		Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01
V=61/100

		100 отверстий

		0,61

		

		0,61

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,8491

		

		

		

		

		2 048,26



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,71



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,9088

		

		0,554368

		

		

		8,5

		

		4,71



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 052,97



		48.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,003

		

		0,00183

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 048,26



		

		812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		НР Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		92%

		

		92%

		

		

		

		

		1 884,4



		

		774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3

		СП Прочие ремонтно-строительные работы

		%

		44%

		

		44%

		

		

		

		

		901,23



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 838,6



		49

		ГЭСН16-02-001-03

		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
V=(0,25*4+0,45*61)/100

		100 м

		0,2845

		

		0,2845

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		8,44965

		

		

		

		

		5 063,2



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		124,65



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,14225

		

		

		

		

		94,02



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		85,46



		

		[01.3.02.03-0012]

		Ацетилен растворенный технический, марка Б

		т

		0,00013

		

		0,000037

		416 065,6

		1,74

		723 954,14

		

		26,79



		

		01.3.02.08-0001

		Кислород газообразный технический

		м3

		0,281

		

		0,0799445

		

		

		154,28

		

		12,33



		

		[01.7.03.01-0001]

		Вода

		м3

		0,69

		

		0,196305

		35,71

		1,42

		50,71

		

		9,95



		

		[01.7.07.29-0101]

		Очес льняной

		кг

		0,06

		

		0,01707

		128,4

		1,44

		184,9

		

		3,16



		

		[01.7.11.04-0072]

		Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм

		т

		0,00017

		

		0,0000484

		97 282,88

		1,19

		115 766,63

		

		5,6



		

		[03.1.02.03-0015]

		Известь строительная негашеная хлорная, марка А

		кг

		0,0025

		

		0,0007113

		59,41

		1,6

		95,06

		

		0,07



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,44

		

		0,12518

		79,88

		1,52

		121,42

		

		15,2



		

		[14.5.05.01-0012]

		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

		т

		0,00053

		

		0,0001508

		60 697,21

		1,35

		81 941,23

		

		12,36



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 367,33



		49.1

		[23.3.06.04-0008]

		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

		м

		100

		

		28,45

		135,06

		0,83

		112,1

		

		3 189,25



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 157,22



		

		812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		121%

		

		121%

		

		

		

		

		6 240,24



		

		774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3

		СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

		%

		72%

		

		72%

		

		

		

		

		3 713,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		18 510,02



		50

		ГЭСНм08-02-155-01

		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
V=4+61

		шт

		65

		

		65

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		24,7

		

		

		

		

		14 469,51



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		30 012,86



		

		[01.1.01.09-0024]

		Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

		т

		0,00006

		

		0,0039

		490 790,27

		1,34

		657 658,96

		

		2 564,87



		

		[01.7.07.29-0111]

		Пакля смоляная пропитанная

		кг

		0,15

		

		9,75

		92,95

		1,44

		133,85

		

		1 305,04



		

		[01.7.07.29-0221]

		Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

		кг

		0,72

		

		46,8

		490,01

		1,14

		558,61

		

		26 142,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		44 482,37



		50.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		289,39



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		14 469,51



		

		812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		14 035,42



		

		774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		7 379,45



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		66 186,63



		51

		КА

		ОГНЕЗА-ГТ( терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310 мл
М=992/1,2*1,03*1,056

		шт

		2

		

		2

		

		

		899,15

		

		1 798,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 798,3



		52

		ГЭСН15-02-016-01

		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
V=3/100

		100 м2

		0,03

		

		0,03

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1,95

		

		

		

		

		1 103,08



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3,46



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,1596

		

		

		

		

		84,93



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		39,35



		

		[01.7.15.06-0121]

		Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

		т

		0,00007

		

		0,0000021

		76 630,4

		1,24

		95 021,7

		

		0,2



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,006

		

		0,00018

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		1,24



		

		[08.1.02.17-0161]

		Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

		м2

		2,77

		

		0,0831

		353,61

		1,29

		456,16

		

		37,91



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 230,82



		52.1

		[04.3.01.12-0006]

		Раствор кладочный, цементно-известковый, М150

		м3

		1,51

		

		0,0453

		4 131,87

		1,32

		5 454,07

		

		247,07



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 188,01



		

		Пр/812-015.0-1

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		1 188,01



		

		Пр/774-015.0

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		582,12



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 248,02



		53

		ГЭСН15-04-005-01

		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
V=3/100

		100 м2

		0,03

		

		0,03

		

		

		

		

		



		

		

		Окраска за 2 раза (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		0,828

		

		

		

		

		462,84



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3,2



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0054

		

		

		

		

		3,2



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		26,79



		

		[01.7.17.11-0011]

		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

		м2

		0,3

		2

		0,018

		531,44

		1,44

		765,27

		

		13,77



		

		[01.7.20.08-0051]

		Ветошь хлопчатобумажная цветная

		кг

		0,1

		2

		0,006

		56,11

		1,56

		87,53

		

		0,53



		

		[14.5.11.01-0001]

		Шпатлевка клеевая

		т

		0,005

		2

		0,0003

		25 237,94

		1,65

		41 642,6

		

		12,49



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		496,03



		53.1

		[14.3.02.01-0111]

		Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101

		т

		0,052

		2

		0,00312

		52 265,82

		1,86

		97 214,43

		

		303,31



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		466,04



		

		812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		НР Отделочные работы

		%

		100%

		

		100%

		

		

		

		

		466,04



		

		774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3

		СП Отделочные работы

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		228,36



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 493,74



		54

		ГЭСНр63-03-006-01

		Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 ( разборка и сборка потолков Армстронг)
V=(0,6*0,6*40)/100

		100 м2

		0,144

		

		0,144

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		6,03648

		

		

		

		

		3 293,26



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		20,53



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,05472

		

		

		

		

		31,05



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 045,76



		

		[01.7.03.01-0001]

		Вода

		м3

		0,24

		

		0,03456

		35,71

		1,42

		50,71

		

		1,75



		

		[01.7.15.06-0064]

		Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм

		т

		0,003

		

		0,000432

		76 630,4

		1,24

		95 021,7

		

		41,05



		

		[01.7.20.08-0031]

		Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

		10 м2

		1,2

		

		0,1728

		386,46

		1,56

		602,88

		

		104,18



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,49

		

		0,07056

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		486,71



		

		[04.3.01.07-0025]

		Раствор штукатурный, известковый, М100

		м3

		0,06

		

		0,00864

		3 392,36

		1,32

		4 477,92

		

		38,69



		

		[14.1.04.02-0002]

		Клей, марка 88-СА

		кг

		4,8

		

		0,6912

		303,48

		1,78

		540,19

		

		373,38



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 390,6



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 324,31



		

		Пр/812-097.0-1

		НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		2 991,88



		

		Пр/774-097.0

		СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте

		%

		45%

		

		45%

		

		

		

		

		1 495,94



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 878,42



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>

		

		

		818 859,46



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		215 236,78



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		964,24



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		804,92



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		601 853,52



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		216 041,7



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		204 841,91



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		107 604,17



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 1. <Раздел>

		

		

		1 131 305,54



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		432 239,38



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		367,332794



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		1,29217



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 2. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		Наружная прокладка кабеля



		55

		ГЭСНм08-02-412-01

		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
V=450/100

		100 м

		4,5

		

		4,5

		

		

		

		

		



		

		557/пр_2022_прил.8_т.2_п.3

		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		23,23575

		

		

		

		

		13 611,73



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		120,62



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,1035

		

		

		

		

		72,66



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		669,06



		

		[01.7.06.05-0041]

		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

		м

		13,33

		

		59,985

		5,87

		0,9

		5,28

		

		316,72



		

		[01.7.07.20-0002]

		Тальк молотый, сорт I

		т

		0,00043

		

		0,001935

		43 821,53

		1,44

		63 103

		

		122,1



		

		[14.4.02.04-0142]

		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

		кг

		0,02

		

		0,09

		79,88

		1,52

		121,42

		

		10,93



		

		[20.2.01.05-0001]

		Гильзы кабельные медные 2,5 мм

		100 шт

		0,05

		

		0,225

		412,93

		1,24

		512,03

		

		115,21



		

		[20.2.02.01-0011]

		Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

		1000 шт

		0,0122

		

		0,0549

		1 481,45

		1,28

		1 896,26

		

		104,1



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		14 474,07



		55.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		236,73



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		13 684,39



		

		Пр/812-049.3-1

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		13 273,86



		

		Пр/774-049.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		6 979,04



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		34 963,7



		56

		КА

		КПСнг(А)-FRLS 1*2*0,75 (бухта ) Кабель огнестойкий 

V=450*1,02; ОБ=31,13/1,2*1,03*1,056

		м

		459

		

		459

		

		

		28,22

		

		12 952,98



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		12 952,98



		57

		ГЭСНм08-02-409-01

		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
V=450/100

		100 м

		4,5

		

		4,5

		

		

		

		

		



		

		557/пр_2022_прил.8_т.2_п.3

		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		98,532

		

		

		

		

		57 721,03



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 530,12



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,9315

		

		

		

		

		653,98



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		783,38



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,6192

		

		2,7864

		

		

		8,5

		

		23,68



		

		[01.7.11.07-0227]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

		кг

		0,96

		

		4,32

		155,63

		0,8

		124,5

		

		537,84



		

		[14.1.02.01-0002]

		Клей, марка БМК-5к

		кг

		0,2

		

		0,9

		160,07

		1,54

		246,51

		

		221,86



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		60 688,51



		57.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		1 003,84



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		58 375,01



		

		Пр/812-049.3-1

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		56 623,76



		

		Пр/774-049.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		29 771,26



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		148 087,37



		58

		КА

		Труба гофрированная ПА негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету (УФ) черная с/з d 20 (25м/уп) 
V=450*1,02; ОБ=278,93/1,2*1,03*1,056

		м

		459

		

		459

		

		

		252,82

		

		116 044,38



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		116 044,38



		59

		КА

		Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт/уп) 
ОБ=4,14/1,2*1,03*1,056

		уп

		17

		

		17

		

		

		3,75

		

		63,75



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		63,75



		60

		КА

		Дюбель для газобетона, MUD 5x30 для ОКЛ, уп. 100 шт 
ОБ=212/1,2*1,03*1,056

		уп

		17

		

		17

		

		

		192,16

		

		3 266,72



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 266,72



		61

		КА

		Саморезы с прессшайбой 4.2x32 для ОКЛ, уп. 100 шт (Bathunion Industrial Co Ltd)

ОБ=118,56/1,2*1,03*1,056

		уп

		17

		

		17

		

		

		107,46

		

		1 826,82



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 826,82



		62

		ГЭСНм10-08-019-01

		Коробка ответвительная на стене

		шт

		10

		

		10

		

		

		

		

		



		

		557/пр_2022_прил.8_т.2_п.3

		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		5,75

		

		

		

		

		3 496,92



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		23,51



		

		[01.7.15.14-0165]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

		т

		0,00001

		

		0,0001

		99 190,96

		1,24

		122 996,79

		

		12,3



		

		[03.1.01.01-0002]

		Гипс строительный Г-3

		т

		0,00005

		

		0,0005

		4 338,27

		1,59

		6 897,85

		

		3,45



		

		[08.3.03.05-0013]

		Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм

		т

		0,00001

		

		0,0001

		87 245,7

		0,89

		77 648,67

		

		7,76



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 520,43



		62.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		60,82



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 496,92



		

		Пр/812-051.1-1

		НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		3 147,23



		

		Пр/774-051.1

		СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 608,58



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 337,06



		63

		КА

		Коробка монтажная КМ-О (4к) огнестойкая, IP41 
ОБ=405,14/1,2*1,03*1,056

		шт

		10

		

		10

		

		

		367,22

		

		3 672,2



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 672,2



		64

		ГЭСНм08-02-303-07

		Трос продольно-несущий
V=90/1000

		км

		0,09

		

		0,09

		

		

		

		

		



		

		557/пр_2022_прил.8_т.2_п.3

		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,09465

		

		

		

		

		1 792,11



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		406,81



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,214038

		

		

		

		

		166,23



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 365,15



		64.1

		421/пр_2020_п.75_пп.а

		Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%

		%

		2

		

		2

		

		

		

		

		31,17



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 958,34



		

		Пр/812-049.3-1

		НР Электротехнические установки на других объектах

		%

		97%

		

		97%

		

		

		

		

		1 899,59



		

		Пр/774-049.3

		СП Электротехнические установки на других объектах

		%

		51%

		

		51%

		

		

		

		

		998,75



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 294,66



		65

		КА

		Хомут-стяжка 200x4,6 мм, сталь, уп. 100 шт. 
М=1119,91/1,2*1,03*1,056

		уп

		6

		

		6

		

		

		1 015,09

		

		6 090,54



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		6 090,54



		66

		КА

		талреп крюк-кольцо, анкер болты М8
М=135,47*1,056

		уп

		12

		

		12

		

		

		143,06

		

		1 716,72



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 716,72



		67

		КА

		Коуш 5мм 
М=16,39/1,2*1,03*1,056

		уп

		12

		

		12

		

		

		14,86

		

		178,32



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		178,32



		68

		КА

		Зажим троса одинарный, d 5 мм, тип "Слоник", DIN 741 (100 шт/уп) 
М=15,91/1,2*1,03*1,056

		уп

		12

		

		12

		

		

		14,42

		

		173,04



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		173,04



		69

		КА

		 Трос стальной DIN 3055 3мм 
М=28,06/1,2*1,03*1,056

		м

		90

		

		90

		

		

		25,43

		

		2 288,7



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 288,7



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 2. <Раздел>

		

		

		92 828,04



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		76 621,79



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		2 057,55



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		892,87



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		13 255,83



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		77 514,66



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		74 944,44



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		39 357,63



		

		

		Итого оборудование

		

		

		137 826,85



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 2. <Раздел>

		

		

		344 956,96



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		10 447,32



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		137 826,85



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		130,6124



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		1,249038



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 3. <Раздел>



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		ПНР



		программированин ПК



		70

		ГЭСНп02-02-001-01

		Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		2,49

		

		

		

		

		2 428,27



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 428,27



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 428,27



		

		Пр/812-083.0-1

		НР Пусконаладочные работы

		%

		74%

		

		74%

		

		

		

		

		1 796,92



		

		Пр/774-083.0

		СП Пусконаладочные работы

		%

		36%

		

		36%

		

		

		

		

		874,18



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 099,37



		71

		ГЭСНп02-01-001-09

		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80

		система

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0,5; Коб=0,5; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		246

		

		

		

		

		216 712,35



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		216 712,35



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		216 712,35



		

		Пр/812-083.0-1

		НР Пусконаладочные работы

		%

		74%

		

		74%

		

		

		

		

		160 367,14



		

		Пр/774-083.0

		СП Пусконаладочные работы

		%

		36%

		

		36%

		

		

		

		

		78 016,45



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		455 095,94



		72

		ГЭСНп02-01-001-10

		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-001-09

		канал

		12

		

		12

		

		

		

		

		



		

		

		<Коэффициент> (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0,5; Коб=0,5; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		35,28

		

		

		

		

		31 079,72



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		31 079,72



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		31 079,72



		

		Пр/812-083.0-1

		НР Пусконаладочные работы

		%

		74%

		

		74%

		

		

		

		

		22 998,99



		

		Пр/774-083.0

		СП Пусконаладочные работы

		%

		36%

		

		36%

		

		

		

		

		11 188,7



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		65 267,41



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 3. <Раздел>

		

		

		250 220,34



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		250 220,34



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		0



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		0



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		0



		

		

		   перевозка

		

		

		0



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		250 220,34



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		185 163,05



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		90 079,33



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 3. <Раздел>

		

		

		525 462,72



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		283,77



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		0



		



		

		

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ

		



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО строительные работы

		

		

		51 816,38



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   Всего прямые затраты

		

		

		23 934,54



		

		

		      в том числе

		



		

		

		      оплата труда (ОТ)

		

		

		17 946,61



		

		

		      эксплуатация машин и механизмов

		

		

		151,84



		

		

		      оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		213,2



		

		

		      материальные ресурсы

		

		

		5 622,89



		

		

		   Всего ФОТ (справочно)

		

		

		18 159,81



		

		

		   Всего накладные расходы

		

		

		18 295,16



		

		

		   Всего сметная прибыль

		

		

		9 586,68



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО монтажные работы

		

		

		1 286 619,27



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   Всего прямые затраты

		

		

		887 752,96



		

		

		      в том числе

		



		

		

		      оплата труда (ОТ)

		

		

		273 911,96



		

		

		      эксплуатация машин и механизмов

		

		

		2 869,95



		

		

		      оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		1 484,59



		

		

		      материальные ресурсы

		

		

		609 486,46



		

		

		   Всего ФОТ (справочно)

		

		

		275 396,55



		

		

		   Всего накладные расходы

		

		

		261 491,19



		

		

		   Всего сметная прибыль

		

		

		137 375,12



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО оборудование

		

		

		137 826,85



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО прочие затраты

		

		

		525 462,72



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   прочие работы

		

		

		525 462,72



		

		

		      в том числе

		



		

		

		      Всего прямые затраты

		

		

		250 220,34



		

		

		         в том числе

		



		

		

		         оплата труда (ОТ)

		

		

		250 220,34



		

		

		      Всего ФОТ (справочно)

		

		

		250 220,34



		

		

		      Всего накладные расходы

		

		

		185 163,05



		

		

		      Всего сметная прибыль

		

		

		90 079,33



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО по смете

		

		

		2 001 725,22



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   Всего прямые затраты

		

		

		1 161 907,84



		

		

		      в том числе

		



		

		

		      оплата труда (ОТ)

		

		

		542 078,91



		

		

		      эксплуатация машин и механизмов

		

		

		3 021,79



		

		

		      оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		1 697,79



		

		

		      материальные ресурсы

		

		

		615 109,35



		

		

		      перевозка

		

		

		0



		

		

		   Всего ФОТ (справочно)

		

		

		543 776,7



		

		

		   Всего накладные расходы

		

		

		464 949,4



		

		

		   Всего сметная прибыль

		

		

		237 041,13



		

		

		   Всего оборудование

		

		

		137 826,85



		

		

		   Всего прочие затраты

		

		

		0



		

		

		

		



		

		

		Справочно

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		442 686,7



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		137 826,85



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		781,715194



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		2,541208



		

		

		

		



		

		

		   ПНР «под нагрузкой»

		

		

		105 092,54



		

		

		      в том числе

		



		

		

		Итого

		

		

		2 001 725,22



		

		

		НДС

		(2 001 725,22*22%) = 440 379,55

		22%

		440 379,55



		

		

		Итого

		

		

		2 442 104,77



		



		Составил:

		 

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

		



		Проверил:

		 

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

		



		






