Технические требования

«ОКПД2 43.99.90.160. Аренда транспортных средств и спецтехники с экипажем для работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань»

Лот ________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 2. Перечень и объем (срок) аренды спецтехники	3

Таблица 3. Требования к срокам аренды	5

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

- Аренда транспортных средств и спецтехники с экипажем для работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань.

Цель аренды

Целью закупки является аренда транспортных средств и спецтехники с экипажем для выполнения работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань (далее также – Аренда).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место аренды) | Наименование основного средства (в отношении которого предоставляется аренда) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Аренда транспортных средств и спецтехники с экипажем | РФ, Краснодарский край, Абинский район, 2 км северо-восточнее станицы Федоровская | Реконструкция Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки

Количество часов аренды, приведенное в таблице № 1, является ориентировочными и приведено для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть использованы Заказчиком по текущей потребности в рамках предельной цены договора.

Требования к продукции

Требования к объемам аренды

Требования к перечню и объему

- Таблица 2. Перечень и объем (срок) аренды спецтехники

| № п/п | Наименование/вид арендуемого имущества | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бульдозер мощность не менее 59 кВт (80 л.с.) | вагоно (машино)-час | 650 |
|  | Бульдозер мощность не менее 79 кВт (108 л.с.) |  | 650 |
|  | Гидромолот на базе экскаватора |  | 650 |
|  | Автовышка. Стрела не менее 17 м |  | 650 |
|  | Автовышка. Стрела не менее 32 м |  | 650 |
|  | Самосвал Грузоподъемность не менее 20 т |  | 6332 |
|  | Автобетононасос, Стрела не менее 50 м | вагоно (машино)-час | 60 |
|  | Грейдер |  | 650 |
|  | Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу, ковш не менее 0,65 м3 |  | 650 |
|  | Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу, ковш не менее 1,25 м3 |  | 1200 |
|  | Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу, ковш не менее 1,5 м3 |  | 1320 |
|  | Экскаватор-погрузчик (типа JCB 4CX или эквивалент) |  | 650 |
|  | Кран на автомобильном ходу. Грузоподъемность не менее 16 т |  | 650 |
|  | Кран на автомобильном ходу. Грузоподъемность не менее 32т |  | 650 |
|  | Кран на автомобильном ходу. Грузоподъемность не менее 25 т |  | 650 |
|  | Погрузчик фронтальный. Ковш не менее 2 м3 |  | 650 |
|  | Виброкаток. Масса не менее 16 т |  | 650 |
|  | Автобетоносмеситель Объем миксера не менее 5 м3 |  | 650 |
|  | Поливомоечная машина Тип – КДМ |  | 650 |
|  | Мини-погрузчик типа ТСМ Bobcat 725 или эквивалент Эксплуатационная масса – не менее 1820 кг Длина - не менее 2970 мм Ширина (по колесам) – не менее 1550 мм Высота (по крыше) – не менее 1990 мм Радиус поворота – не менее 1,87 м Объём ковша – не менее 0,75 м³ Ширина ковша – не менее 1970 мм Максимальная высота разгрузки ковша (по шарниру) – не менее 3250 мм |  | 650 |
|  | Ямобур с манипулятором |  | 650 |
|  | Бульдозер Масса от 16 т |  | 650 |
|  | Манипулятор Грузоподъемность от 8 т |  | 650 |

Требования к срокам аренды

- Таблица 3. Требования к срокам аренды

| № п/п | Наименование | Требования к началу срока аренды | Требования к окончанию срока аренды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аренда транспортных средств с экипажем для работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань | С даты заключения договора. | Общий срок аренды по договору: в течение 12 месяцев с даты заключения Договора. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: Аренда транспортных средств и спецтехники с экипажем для работ по реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань

| # № п.п. | # Наименование параметра | # Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к аренде |  | Участник должен предоставить в заявке согласие предоставить в аренду транспортные средства и спецтехнику на условиях, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Общие требования к аренде |  |  |  |
|  | Требования к составу, содержанию аренды | Исполнитель предоставляет в аренду транспортные средства и спецтехнику с экипажем согласно перечню, приведенному в таблице № 2 ТТ. |  |  |
|  | Требования к процедурам аренды |  |  |  |
| 1.2.1 | Требования к организации аренды | Исполнитель предоставляет транспортные средства с экипажем заказчику в соответствии с заявкой, полученной по телефонной связи от ответственного лица арендатора не позднее чем за 1 день до дня предоставления техники. Организация и документальное оформление выпуска транспортных средств и спецтехники с экипажем в работу по заявке в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов (в том числе оформление путевых листов, организация медосмотра и прочее) - на ответственности арендодателя. По факту использования арендованной техники уполномоченные представители сторон подписывают отчет по установленной форме с указанием времени (продолжительности) использования техники. Оплата за аренду осуществляется в соответствии с условиями проекта договора (приложение № 2 к Документации о закупке) на основании соответствующего акта с приложением копий отчетов и расчета аренды транспортных средств, с учетом цены за 1 час аренды транспортных средств с экипажем. Иные условия указаны в проекте договора (приложение № 2 к Документации о закупке). |  |  |
|  | Требования к транспортным средствам и спецтехнике |  |  |  |
|  | ### Требования к предоставляемой технике | Исполнитель должен предоставлять арендатору исправные и готовые к эксплуатации транспортные средства и спецтехнику, прошедшие в установленном порядке государственный технический осмотр. Организация и расходы на заправку топливом обеспечиваются исполнителем. Содержание, мойка (по мере необходимости), техническое обслуживание и ремонт, в том числе приобретение запасных частей, шин, расходных материалов обеспечивается Исполнителем. Исполнитель обеспечивает страхование транспортных средств, механизмов и несет ответственность за возможный ущерб, причиненный Заказчику, в случае ненадлежащей эксплуатации транспортных средств и механизмов. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к управлению | Исполнитель должен обеспечить допуск к управлению, специально обученных и имеющих опыт работы на спецтранспорте операторов-водителей, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших стажировку, предрейсовый медосмотр согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.02 г. |  |  |
|  | Соблюдение режимных требований | Исполнитель должен обеспечить наличие у персонала необходимых допусков и разрешений для исполнения договора, соблюдение установленных на объекте режимных требований при входе и выходе персонала, въезде, выезде транспортного средства и ввозе материалов, условий конфиденциальности и неразглашения информации. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 2.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов: | При выполнении договора необходимо руководствоваться законами Российской федерации, и нормативными документами, включая: - «Правила дорожного движения», утверждённые постановлением СМП РФ №1090 от 29.10.1993 г. - ГОСТ Р ИСО 20474-1-2011 «Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования» от 01.01.2013 г. - ТОИ Р-218-25-94 «Типовая инструкция по охране труда для машинистов одноковшовых гусеничных и пневмоколесных экскаваторов» от 01.07.1994 г. - ГОСТ Р ИСО 20474-5-2012 «Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим экскаваторам» от 01.01.2014 г. - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» от 01.09.2001 г. - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18.10.2011 г. с изменениями на 16.05.2016 г. - Приказ Минтранса РФ от 28 сентября 2022 г. № 390 |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).

  - Стоимость за единицу продукции должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при аренде, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку и прочие расходы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной предложению победителя с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию), предложенными в заявке Победителем.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости аренды установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».