УТВЕРЖДАЮ

Директор

Саяно-Шушенского филиала

АО «ТК РусГидро»

____________В.А. Кяри

«______»___________________

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 74.90.13.000 Оказание услуг по разработке и согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий для объектов НВОС III-й категории  для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РФ | Российская Федерация |
| --- | --- |
| АО «ТК РусГидро» | Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро» |
| НПА | # Нормативные правовые акты |
| НВОС | Негативное воздействие на окружающую среду |
| НМУ | Неблагоприятные метеорологические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 74.90.13.000 Оказание услуг по разработке и согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий для объектов НВОС III-й категории  для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»

#### Цель оказания услуг

Во исполнение Приказа Минприроды России от 28.11.2025 N 662 "Об утверждении требований к содержанию, составу, форме, порядку разработки, согласования и утверждения плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2025 N 84375), с целью уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОКПД2 74.90.13.000 Оказание услуг по разработке и согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий для объектов НВОС III-й категории для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» | Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черёмушки, стр.101 | территория Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п |  | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. ОКПД2 74.90.13.000 Оказание услуг по разработке и согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий для объектов НВОС III-й категории для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение перечня загрязняющих веществ для НМУ 1, 2 и 3 степеней опасности, подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды, в отношении которых необходимо уменьшение выбросов в период НМУ |  | шт. | 1 |
| 1.2 | Определение перечня источников, на которых проводится уменьшение выбросов в период НМУ |  | шт. | 1 |
| 1.3 | Разработка мероприятий при НМУ для выбранных источников выбросов |  | шт. | 1 |
| 1.4 | Определение перечня организационных мероприятий при НМУ, проведение которых направлено на снижение загрязнения атмосферного воздуха в периоды НМУ 1, 2 и 3 степени опасности |  | шт. | 1 |
| 1.5 | Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в штатном режиме работы предприятия, в том числе на период НМУ, и с учетом реализации разработанных мероприятий при НМУ |  | шт. | 1 |
| 1.6 | Оценка мероприятий, проведенных на объектах негативного воздействия в период НМУ |  | шт. | 1 |
| 1.7 | Согласование с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия |  | шт. | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг:

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 74.90.13.000 Оказание услуг по разработке и согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий для объектов НВОС III-й категории для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» | С даты заключения договора | по 31.12.2026 г. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 74.90.13.000 Оказание услуг по разработке и согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий для объектов НВОС III-й категории  для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Разработка и согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий | Выполнение требований законодательства: - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». - Приказа Минприроды России от 28.11.2025 N 662 "Об утверждении требований к содержанию, составу, форме, порядку разработки, согласования и утверждения плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2025 N 84375), с целью уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. - Приказ Минприроды России от 26.11.2025 № 651 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий или специализированных прогнозов неблагоприятных метеорологических условий» | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Определение перечня загрязняющих веществ для НМУ 1, 2 и 3 степеней опасности, подлежащих нормированию в области охраны окружающей среды, в отношении которых необходимо уменьшение выбросов в период НМУ; Определение перечня источников, на которых проводится уменьшение выбросов в период НМУ; Разработка мероприятий при НМУ для выбранных источников выбросов; Определение перечня организационных мероприятий при НМУ, проведение которых направлено на снижение загрязнения атмосферного воздуха в периоды НМУ 1, 2 и 3 степени опасности; Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в штатном режиме работы предприятия, в том числе на период НМУ, и с учетом реализации разработанных мероприятий при НМУ; Оценка мероприятий, проведенных на объектах негативного воздействия в период НМУ. Согласование с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Исполнитель должен иметь аккредитованную лабораторию, соответствующую НПА по осуществлению данного вида деятельности. В случае отсутствия собственной аккредитованной лаборатории Исполнитель должен предоставить заключенный договор со сторонней организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Услуги по проведению испытаний отбора и измерений проб должны производиться инструментом, расходными материалами Исполнителя. Участник закупки должен обладать необходимым количеством оборудования, для выполнения услуг, соответствующим НПА в области разработки природоохранной экологической и проектной документации |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Наличие квалифицированного персонала и подтверждение, опыта оказания аналогичных Услуг в течение 3-х предшествующих лет; В случае привлечения соисполнителей указать, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность оказания Услуг. Иметь опыт работы по разработке «Мероприятий по сокращению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)» и их согласованию в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По окончании оказания Услуг Исполнитель предоставляет: - Акт об оказании Услуг; - Перечень мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, оформленный в соответствии с нормативной документацией, требованиями настоящего Технического задания, согласованный в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия; -План при НМУ должен состоять из Пояснительной записки к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и мероприятий в период НМУ. Согласованные Планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ в бумажном виде и в электронном виде (формат *.doc, *.хls, *.pdf в полном соответствии с версией на бумажном носителе) по объекту. |  | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Заказчик принимает оказанные услуги (их результаты) по акту об оказании услуг, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат оказанных услуг, или иных недостатков в услугах заявить об этом Исполнителю, путем предоставления письменного обоснованного и мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг. Выявленные Заказчиком ошибки, несоответствия и (или) неполнота сведений, содержащиеся в мероприятиях, а также их некомплектность устраняются Исполнителем за свой счет, собственными силами, средствами и материалами в течение 14 календарных дней. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участник передает Заказчику проектную документацию, оригиналы, Акт выполненных работ, счет. Передача документов может осуществляться посредством электронной почты, средств ведения электронного документооборота, с досылкой оригиналов почтой в бумажном варианте. Необходима возможность осуществления дублирования документов по запросу Заказчика. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителем) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | На момент подписания Договора и в течение всего срока его действия Исполнитель подтверждает наличие всех требуемых по законодательству Российской Федерации допусков, разрешений, аттестации аккредитации испытательной лаборатории. Исполнитель может привлекать на договорной основе к выполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц, принимая на себя ответственность перед Заказчиком за их действия. В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими требуемых услуг. |  | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

Инженер 1 категории ГОТиТБ							Безбожная А.О.