ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ОКПД2 62.02.30.000. Оказание услуги по сопровождению Информационной системы мониторинга и проверки контрагентов (ИС МПК)

ЛОТ №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	5

1.3. Цель оказания услуг	5

1.4. Существующее положение	5

1.4.1. Автоматизируемые процессы	5

1.4.2. Организационный охват (типы организаций – пользователей Услуги)	5

1.4.3. Количество и виды пользователей и особенности работы пользователей с Системой	5

1.4.4. Состав и описание Системы	5

1.4.5. Интеграция с другими системами	7

1.4.6. Использование Системой существующих информационных сервисов	9

1.4.7. Особенности реализации Системы	9

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	9

2. Требования к услугам	10

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	10

2.1.1. Требования к перечню и объёму	10

Таблица 2. Перечень оказываемых услуг	10

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	12

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	12

2.2. Требования к качеству услуги	13

Таблица 4. Требования к качеству услуги	13

2.3. Соглашение об уровне предоставления услуги (SLA)	22

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	23

5. Приложения	23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	35

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ДКиУР | Департамент контроля и управления рисками |
| ДБ | Департамент безопасности |
| ДО | Подконтрольное дочернее общество ПАО «РусГидро» |
| Запрос | Запись в КСА СПП, созданная на основании Обращения, события, потребности и содержащая ключевую информацию, необходимую для их обработки в соответствии с регламентами Процессов. |
| Запрос на обслуживание, ЗНО | Запрос от Пользователя на поддержку функционирования Услуги, информацию, консультации или документацию, не являющийся Инцидентом или Запросом на изменение. |
| Запрос на изменение, ЗНИ, RFC | Запрос с предложением внесения изменений в Услугу (изменение функционала, конфигурации или состава КЕ, связанных с Услугой, а также параметров предоставления Услуги). К запросам на изменение не относятся Запросы на обслуживание. |
| Изменение | Добавление, модификация или удаление компонентов Услуги или связанных с Услугой КЕ, способных оказать влияние на работу, функционал или доступность Услуги. |
| Инцидент | Любое событие, которое не является частью стандартного функционирования ИТ-услуги и которое приводит или может приводить к прерыванию, ухудшению её качества. |
| ИС МПК | Информационная система мониторинга и проверки контрагентов |
| Исполнитель | Организация, заключившая договор с Заказчиком на предоставление услуги. |
| ИТ-услуга | Услуга, позволяющая Заказчику использовать информационные технологии в ходе реализации технологических процессов. Может представлять собой комбинацию результатов взаимодействия организационных объектов, автоматизированных систем, ИТ-процессов и технологий. |
| Информационная система, ИС | Консолидированный набор технологических компонентов, сервисов, интеграций и ресурсов, реализующих функции, необходимые для предоставления ИТ-услуг. |
| ККУ | Комитет качества услуг |
| Конфигурационная единица (КЕ) | Компонент услуги по поддержке ИС, находящийся под контролем процесса управления конфигурациями и подлежащий обязательному учету в Базе конфигураций. Например, активное сетевое оборудование (LAN, SAN), серверы, системы хранения данных, системные блоки, лицензии программного обеспечения, информационные системы, сервисные договоры. Связь между КЕ и соответствующей услугой по поддержке ИС определяется в КСА СПП. |
| КСД | Корпоративная система документооборота |
| КСА СПП | Комплекс средств автоматизации Службы поддержки пользователей |
| Линия поддержки | Уровень в иерархии групп поддержки, вовлеченных в разрешение инцидентов. Каждый последующий уровень включает в себя более высокую квалификацию специалистов, либо большее количество времени и прочих ресурсов. |
| НШС | Инцидент, вызвавший недоступность или критическое снижение качества Услуги в целом или отдельной КЕ услуги. Разделяют НШС 1 уровня – недоступность Услуги и НШС 2 уровня – недоступность КЕ. |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| Обращение | Информация, поступающая от пользователя ИТ-услуги в службу поддержки пользователей. После регистрации в КСА СПП каждое обращение классифицируется и принадлежит к одной из категорий: инцидент, запрос на обслуживание (ЗНО), запрос на изменение функциональности (ЗНИФ), запрос на информацию, отзыв о работе СПП, жалоба. |
| Обходное решение | Процедура, позволяющая пользователю продолжить получение информационных услуг в случае возникновения инцидентов. |
| ПКМ | План корректирующих мероприятий |
| ПКПУ | Показатель качества предоставления услуг |
| ПО | Подконтрольное общество |
| Проблема | Причина одного или нескольких инцидентов |
| Релиз | Одно или более изменений, построение, тестирование и развертывание которых выполняется совместно. |
| СПП | Служба поддержки пользователей |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| SLA | Service Level Agreement, Соглашение об уровне услуги |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 62.02.30.000. Оказание услуги по сопровождению Информационной системы мониторинга и проверки контрагентов (ИС МПК)

#### Цель оказания услуг

Целью оказания услуг по поддержке Системы является обеспечение её функционирования в соответствии с заданными показателями качества (п 2.3).

#### Существующее положение

#### Автоматизируемые процессы

Объектами автоматизации Системы являются следующие процессы:

- Мониторинг и проверка контрагентов.

- Мониторинг исполнения договорных обязательств.

- Учет бенефициаров контрагентов, формирование требуемой отчетности.

- Учет результатов предварительных проверочных мероприятий, служебных проверок и расследований.

- Сбор данных от подразделений безопасности филиалов и ПО, формирование отчетности на базе полученной информации.

- Оценка эффективности функционирования блока безопасности, подразделений безопасности филиалов и ПО.

- Управление внутренними задачами блока безопасности, подразделений безопасности филиалов и ПО.

#### Организационный охват (типы организаций – пользователей Услуги)

Пользователями системы являются:

- Сотрудники Блока безопасности Группы РусГидро;

- Сотрудники подразделений безопасности филиалов и ПО.

#### Количество и виды пользователей и особенности работы пользователей с Системой

| Система / подсистема | Организационная единица | Количество реализованных интеграционных потоков |
| --- | --- | --- |
| ИС МПК | Сотрудники Блока безопасности Группы РусГидро | Не более 300 |
|  | Сотрудники подразделений безопасности филиалов и ПО |  |

#### Состав и описание Системы

Система представляет собой решение, реализованное на платформе «Вектор Плюс» и предназначена для автоматизации деятельности Блока безопасности Группы РусГидро.

Система в автоматическом режиме осуществляет мониторинг и проверку действующих контрагентов на основании загруженной информации из подключенных внешних и внутренних источников.

Целью системы ИС МПК является:

- Выявление и предупреждение угроз причинения ущерба Обществу вследствие мошенничества и недобросовестного исполнения условий контракта;

- Создание условий для проведения эффективных проверок всех участников закупочных процедур на предмет их финансового состояния, надежности и возможного конфликта интересов в установленные регламентом сроки;

- Снижение вероятности возникновения репутационных рисков Общества и судебных издержек.

ИС МПК состоит из пяти модулей:

- Подсистема базовых данных и администрирования;

- Подсистема мониторинга контрагентов;

- Подсистема проверки участников закупочных процедур;

- Подсистема учета бенефициаров контрагентов;

- Личный кабинет контрагента.

Для наполнения ИС МПК базовыми данными осуществляется интеграция со смежными внутренними системами: ИС МАГНИТ, 1С:ФЭУ, ЕСУ НСИ, АИСА, ИС ПИР, АИСУЗ.

Для мониторинга контрагентов осуществляется обмен данными по юр. лицам и физ. лицам из внешней системы ИАС СФИНКС.

Для графического отображения адресов осуществляется обмен данными с внешними системами DaData и Яндекс.Карты.

ИС МПК предоставляет следующие возможности:

- систематизированный сбор сведений о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) контрагента;

- загрузка данных по контрагентам из внутренних и внешних источников;

- автоматизированный мониторинг изменений данных контрагентов (юридических и физических лиц);

- система оповещения ответственных сотрудников (при наступлении определенных событий);

- выявление в автоматическом режиме конфликта интересов, личной заинтересованности, недостоверных данных и пр.;

- автоматическая оценка надежности (деловой репутации) контрагентов и их финансового состояния;

- автоматизированный функционал выявления связей между контрагентами и другими объектами взаимодействия;

- учет результатов предварительных проверочных мероприятий, служебных проверок и расследований;

- учет результатов направления в правоохранительные органы материалов о преступлениях/нарушении законодательства РФ;

- функционал для отслеживания заполнения отчетности по направляемым формам;

- функционал для оценки эффективности функционирования Блока безопасности, подразделений безопасности филиалов и ПО;

- функционал управления внутренними задачами Блока безопасности, подразделений безопасности филиалов и ПО;

- функционал по оценке надежности контрагентов при формировании резервов по сомнительным долгам;

- обмен файлами.

Состав программно-технических средств Системы*:

| № п/п | Класс ИТ-актива / элемент Системы | Программная платформа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продуктивный контур |  |
| 1.1. | Сервер приложений и БД | - ОС: Astra Linux Common Edition - PostgreSQL 11 - MPK (версия, содержащая функционал, разработанный на платформе .NET Core) |
| 1.2. | Хранилище файлов | - ОС: Astra Linux Common Edition - MPKfiles |
| 1.3. | Сервер приложений и БД ЛК контрагента | - ОС: Astra Linux Special Edition - Tantor в редакции Basic |
| 2. | Тестовый контур |  |
| 2.1. | Сервер приложений и БД | - ОС: Astra Linux Common Edition - PostgreSQL 11 - MPK |
| 2.2. | Хранилище файлов | - ОС: Astra Linux Common Edition - MPKfiles |

* информация в таблице указана справочно на момент подготовки Технических требований и может быть изменена в период действия договора.

#### Интеграция с другими системами

| Подсистема | № | Название АС | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| АИСА | 1 | ИС МПК | Из ИС МПК в АИСА в рамках данной интеграции загружается следующая информация: - список контрагентов ИА ПАО «РусГидро», филиалов, ПО и ДО с информацией по ним; Список контрагентов ПО с информацией по ним передается по данным, предоставленным ПО. Данные грузятся раз в квартал автоматически по настроенному расписанию. - расширенная справка по юр. лицу. Данные грузятся автоматически по запросу из АИСА |
| ИС МПК | 2 | АИСУЗ | Функциональный объём интеграции между ИС МПК и АИСУЗ состоит из следующих интеграционных потоков: - реестр аккредитации и его изменения Данные грузятся автоматически по запросу из ИС МПК к ЕИП |
|  | 3 | АИСА | Из АИСА в ИС МПК в рамках данной интеграции загружается следующая информация: - список декларантов с перечнем их родственников и персональных данных по ним; Данные грузятся раз в полгода автоматически по настроенному расписанию. - список кандидатов (декларирующихся и недекларирующихся) с перечнем их родственников и персональных данных по ним; Данные грузятся ежемесячно автоматически по настроенному расписанию. - список сотрудников организаций Группы РусГидро с информацией по ним Список сотрудников ПО и информация по ним передается по данным, предоставленным ПО. Данные грузятся раз в квартал автоматически по настроенному расписанию |
|  | 4 | ИС ПИР | Функциональный объём реализованной интеграции между информационными системами ИС МПК и ИС ПИР состоит из следующих интеграционных потоков: - Загрузка общих сведений об исковых работах; Данные грузятся автоматически по запросу, который осуществляется ежедневно и по расписанию. - Загрузка прилагаемых к исковым работам файлов Данные грузятся автоматически по требованию (запрос направляется автоматически, когда осуществляется загрузка общих сведений об исковых работах) |
|  | 5 | ИС МАГНИТ | Из ИС МАГНИТ в ИС МПК передается организационно-штатная структура Группы РусГидро Данные грузятся автоматически по запросу из ИС МПК к ЕИП |
|  | 6 | ИАС СФИНКС | Функциональный объём интеграции состоит из следующих потоков данных: - Загрузка расширенной справки по российской компании; Данные грузятся автоматически, ежеквартально, по текущим контрагентам Общества. А также предусмотрена пользовательская загрузка, инициированная из интерфейса ИС МПК по интересующей компании. - Загрузка краткой справки по индивидуальному предпринимателю; Данные грузятся автоматически, ежеквартально, по ИП, являющимся текущими контрагентами Общества. А также предусмотрена пользовательская загрузка, инициированная из интерфейса ИС МПК по ИП. - Загрузка актуальной информации о совладельцах, филиалах, дочерних компаниях и некоммерческих партнерствах компании по данным самой компании (из анкеты эмитента), Росстата и ЕГРЮЛ; Данные грузятся автоматически, ежеквартально, по текущим контрагентам Общества. А также предусмотрена пользовательская загрузка, инициированная из интерфейса ИС МПК по интересующей компании. - Загрузка информации о структуре владения российской, украинской, казахской компанией; - Загрузка списка выданных компании лицензий; Данные грузятся автоматически, ежегодно, по текущим контрагентам Общества. А также предусмотрена пользовательская загрузка, инициированная из интерфейса ИС МПК по интересующей компании. - Загрузка бухгалтерской отчетности; Данные грузятся автоматически, ежегодно, по текущим контрагентам Общества. - Загрузка факторов риска; - Получение информации о исполнительных производствах российских компаний; Данные грузятся автоматически, ежеквартально, по текущим контрагентам Общества. - Добавление компаний (юр. лиц) в список мониторинга; - Добавление ИП в список мониторинга; Данные грузятся автоматически, разово, по текущим и вновь появившимся контрагентам Общества. - Удаление из списка мониторинга компаний (юр. лиц); - Удаление из списка мониторинга ИП; Данные грузятся автоматически, разово, по контрагентам, с которыми срок договора истек. - Получение краткого списка изменений по компаниям из списка мониторинга; - Получение подробной информации по изменениям по компании; - Получение краткого списка изменений по ИП из списка мониторинга; - Получение подробной информации по изменениям ИП; Данные грузятся автоматически и ежедневно. - Загрузка списка бывших совладельцев компании по данным ЕГРЮЛ, Росстата и данным компании; - Загрузка исторических сведений о дочерних компаниях по данным источников ЕГРЮЛ, Росстат и Данные компании; - Загрузка списка предшественников / преемников реорганизации. Данные грузятся автоматически, разово, по текущим и вновь появившимся контрагентам Общества. А также предусмотрена пользовательская загрузка, инициированная из интерфейса ИС МПК по интересующей компании |
|  | 7 | 1С:ФЭУ | Функциональный объём интеграции между информационными системами ИС МПК и 1С:ФЭУ состоит из следующих потоков данных: - Загрузка информации по контрагентам Общества. Данные грузятся автоматически из 1С:ФЭУ в ИС МПК. |
|  | 8 | ЕСУ НСИ | Функциональный объём интеграции между информационными системами ИС МПК и ЕСУ НСИ состоит из следующих потоков данных: - Загрузка информации по контрагентам Общества. |
|  | 9 | DaData | Функциональный объём интеграции между информационными системами ИС МПК и DaData состоит из вызова метода стандартизации адреса Данные грузятся автоматически по запросу из ИС МПК к DaData |
|  | 10 | Яндекс. Карты | Функциональный объём интеграции между информационными системами ИС МПК и Яндекс.Карты состоит из загрузки виджета по встраиваемой ссылке |

#### Использование Системой существующих информационных сервисов

Система использует следующие существующие информационные сервисы Общества:

- Система резервного копирования.

#### Особенности реализации Системы

ИС МПК включает в себя Личный кабинет контрагентов.

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИС МПК | г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2А (услуга оказывается дистанционно) | ИС МПК | - |

# Требования к услугам

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

#### Требования к перечню и объёму

Объем выполнения услуг определяется в соответствии с требованиями по качеству оказания услуг и соглашению об уровне предоставления услуг (SLA).

# Таблица 2. Перечень оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Перечень задач в рамках обеспечения работоспособности и производительности Системы. |
| 1.1. | Выполнение процедур штатного обслуживания (регламентно-профилактических работ) согласно Регламенту штатного обслуживания Системы с ведением журнала выполненных работ. |
| 1.2 | Анализ и решение Проблем, выявленных в процессе эксплуатации Системы, с последующим формированием базы знаний «известных ошибок» по их устранению. |
| 1.3. | Осуществление контроля и анализа состояния Системы с помощью системы мониторинга Заказчика с последующей выдачей рекомендаций по повышению производительности. |
| 1.4. | Проведение восстановительных работ. |
| 1.5. | Обеспечение накопления и анализа данных об ошибках, сбоях и отказах Системы в процессе эксплуатации с последующим предоставлением отчетности Заказчику с указанием выполненного комплекса мероприятий для устранения и предотвращения повторного возникновения ошибок, сбоев и отказов Системы. |
| 1.6. | Обеспечение требуемого уровня предоставления услуги в соответствие с SLA. |
| 1.7. | Устранение отказов и сбоев в работе Системы, выявленных в процессе эксплуатации. |
| 1.8. | Исправление ошибок в работе Системы, выявленных в результате мониторинга системы, анализа обращений пользователей, проблем и нештатных ситуаций. |
| 1.9. | Разработка и применение предложений по альтернативной настройке и применению обходного решения и/или предоставление исправлений (патчей), устраняющих выявленную Проблему. |
| 1.10. | Обновление эксплуатационной документации |
| 1.11. | Внесение изменений в проектные решения Системы в целях восстановления штатной конфигурации и режима функционирования. |
| 1.12. | Выполнение незначительных доработок в Системе, не затрагивающих основные технические решения. |
| 1.13. | Обеспечение работоспособности интеграционных решений систем, входящих в состав Системы. |
| 2. | Перечень задач в рамках обеспечения поддержки пользователей Системы. |
| 2.1. | Консультационная поддержка Заказчика (в т.ч. пользователей Системы Заказчика) по вопросам по возможностям и работоспособности Системы |
| 2.2. | Выполнение запросов на обслуживание пользователей Системы (предоставление сервисов Системы, управление компонентами Системы) |
| 2.3. | Функциональное администрирование Системы (оказание методологической поддержки пользователям Системы). |
| 3. | Перечень задач в рамках осуществления настройки Системы по заявкам Заказчика. |
| 3.1. | Документирование текущих конфигурации и состояния Системы. |
| 3.2. | Внесение изменений в конфигурацию и настройка Системы |
| 3.3 | Выполнение доработок Системы без изменения основной функциональности (объемом не более 10 рабочих часов в месяц) |
| 3.2. | Проведение анализа необходимости внесения изменений в Системе с последующей выдачей рекомендаций Заказчику |
| 3.3. | Формирование и согласование с Заказчиком частных технических заданий (далее – ЧТЗ) в случае необходимости внесения изменений/незначительных доработок в Системе. В ЧТЗ Исполнителем описывается: суть изменения, предлагаемое решение с оценкой трудоемкости и рисков |
| 3.4. | В случае выхода релиза (обновления Системы) Исполнителем должно быть представлено описание исправленных ошибок, выполненных изменений/незначительных доработок, вошедших в релиз |
| 3.5 | Проведение установки обновлений ПО Системы. |

#### Требования к срокам оказания услуг

Услуги оказываются Исполнителем в следующие сроки:

- Начало оказания услуг: 01.04.2027

- Окончание оказания услуг: 31.03.2028

Все услуги из Таблицы 2 объединены в единую услугу «Сопровождение ИС МПК» и должны осуществляться в соответствии с этапами, приведенными в таблице, а также сопровождаться в конце каждого этапа отчетными документами:

- Отчет по качеству предоставления услуг (Приложение № 2);

- Универсальный передаточный документ (УПД)

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № этапа | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сопровождение ИС МПК | 01.04.2027 | 30.04.2027 |
| 2 | Сопровождение ИС МПК | 01.05.2027 | 31.05.2027 |
| 3 | Сопровождение ИС МПК | 01.06.2027 | 30.06.2027 |
| 4 | Сопровождение ИС МПК | 01.07.2027 | 31.07.2027 |
| 5 | Сопровождение ИС МПК | 01.08.2027 | 31.08.2027 |
| 6 | Сопровождение ИС МПК | 01.09.2027 | 30.09.2027 |
| 7 | Сопровождение ИС МПК | 01.10.2027 | 31.10.2027 |
| 8 | Сопровождение ИС МПК | 01.11.2027 | 30.11.2027 |
| 9 | Сопровождение ИС МПК | 01.12.2027 | 31.12.2027 |
| 10 | Сопровождение ИС МПК | 01.01.2028 | 31.01.2028 |
| 11 | Сопровождение ИС МПК | 01.02.2028 | 29.02.2028 |
| 12 | Сопровождение ИС МПК | 01.03.2028 | 31.03.2028 |

#### Требования к качеству услуги

# Таблица 4. Требования к качеству услуги

Наименование услуг/этапа услуг: Сопровождение ИС МПК.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к контролю качества | Заказчик контролирует качество оказания услуг в соответствии с показателями, приведенными в Приложении №3. Контроль качества осуществляется посредством предоставления Исполнителем отчетов по качеству предоставления услуг, определенной в Приложении № 2. Контроль исполнения требований субподрядчиками Исполнителя (при их наличии) осуществляется посредством предоставления Исполнителем отчетов по исполнению требований соответствующего договора субподряда по запросу Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к взаимодействию сторон в процессе оказания Услуги | Взаимодействие представителей Заказчика и Исполнителя осуществляется через КСА СПП Заказчика по форме, согласованной в Обществе, а также помимо этого может осуществляться лично, по телефону, либо посредством электронной почты. Заявка подается пользователями в произвольной форме, и должна содержать следующую информацию: - Ф.И.О., номер телефона, местоположения пользователя, адрес электронной почты пользователя Заказчика; - Полное описание возникшей ситуации, при необходимости содержащее копии экранных форм, сообщения об ошибках и т.п. При возникновении у Заказчика и/или пользователей Заказчика инцидента, проблемы, аварии, вопроса или предложения при эксплуатации Системы, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя путем направления обращения (здесь и далее под Обращением понимается заявка пользователя Заказчика, зафиксированная в КСА СПП). По факту выяснения причины, вызвавшей Обращение (совместно с контактным лицом Заказчика и пользователем Заказчика) Исполнитель незамедлительно фиксирует данную информацию в обрабатываемом Обращении. Решение о необходимых действиях для устранения Инцидента, выполнения ЗНО принимается специалистами Исполнителя на основании Обращения. Исполнитель в обязательном порядке фиксирует выполненные действия в обрабатываемом Обращении. При этом рекомендуется указывать суммарные трудозатраты на решение Обращения. В суммарные трудозатраты входит время на изучение проблемы, формирование решения, выполнение необходимых действий. Обращение считается закрытым с момента выполнения заявки, подтвержденного реакцией Заказчика/пользователя Заказчика на запрос закрытия Обращения при условии восстановления работоспособности Системы. В случае, если в ходе процесса по устранению технической проблемы по обращению было выявлено, что проблема связана с другими сервисами, не входящими в зону ответственности по данному сервису, сроки и процесс устранения могут быть изменены. Контрольное время закрытия Обращения не должно превышать установленного времени в Соглашении об уровне обслуживания для услуги. Все техническое обслуживание, проводимое Исполнителем по собственной инициативе по согласованию с Заказчиком, или по заявке, полученной лично, по телефону либо посредством электронной почты, должно быть описано в системе КСА СПП указанным выше способом. Организация поддержки пользователей Системы должна проводиться в соответствии с действующими в организации Заказчика регламентами. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания Услуг | Услуга оказывается всеми необходимыми и имеющимися средствами и способами взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к составу и содержанию мероприятий по обеспечению сопровождения Системы | Для создания условий, при которых гарантируется соответствие оказываемых услуг по сопровождению Системы настоящим Техническим требованиям, Заказчиком должен быть проведен комплекс технических и организационных мероприятий, включающий, как минимум: - Организацию рабочего места Исполнителя через удаленный доступ соответствующих специалистов Исполнителя в корпоративную сеть Заказчика по действующим в Обществе процедурам предоставления доступа и на срок действия Договора по данному проекту. Заказчик предоставляет удаленный доступ к Системе. - Организацию на базе инфраструктуры Заказчика тестовой среды для функционального тестирования, в случае необходимости. - Организацию доступа ключевых пользователей к тестовой среде на этапе функционального тестирования, в случае необходимости. - Организацию установки и обновления Системы в тестовой и рабочей среде в соответствии с регламентами управления изменениями, действующими в организации Заказчика. - Согласование передаваемой эксплуатационной документации. - Назначение ответственных за эксплуатацию Системы со стороны Заказчика, передачу Исполнителем Заказчику всех системных учетных записей и паролей. - Иные организационные мероприятия для обеспечения эксплуатации и незначительных доработок систем. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к SLA (соглашению об уровне предоставления услуги) и контролю качества предоставления услуги | Заказчик контролирует качество оказания услуг в соответствии с показателями, приведенными в п 2.3. Показатели качества предоставления услуги (ПКПУ) определяется в соответствии с Методикой оценки качества предоставления услуг и параметрами SLA. Методика оценки качества предоставления услуг приведена в Приложении №3 к ТТ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования по аварийному восстановлению работоспособности Системы | В случае возникновения НШС, срок восстановления штатной работы Системы определяется в соответствии с Соглашением об уровне предоставления услуги. После восстановления системы должен быть проведен анализ причин НШС и оценка исполнения процедур восстановления, вся информацию должна быть занесена в КСА СПП. В случае обнаружения Исполнителем НШС 1 уровня, сотрудники Центральной диспетчерской Заказчика, Центра мониторинга Заказчика должны быть оповещены ответственным специалистом Исполнителя о прекращении услуги в связи с аварией по электронной почте или с помощью других средств связи. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к проведению регламентно-профилактических работ | Регламентные профилактические работы проводятся на оборудовании и программном обеспечении Заказчика по эксплуатационно-технологическим картам (ЭТК) Системы с целью поддержки работоспособности, оптимизации настроек конфигураций и программного обеспечения систем, а также устранение выявленных проблем. Исполнитель проводит регламентные профилактические работы в соответствии с Планом-графиком проведения регламентных профилактических работ. План-график проведения работ составляется Исполнителем и согласуется с Заказчиком в течение 20 дней после подписания Договора. Выполнение регламентно-профилактических работ фиксируется Исполнителем в КСА СПП Заказчика с указанием содержания работ, даты их выполнения и перечня ИТ-активов, на которых проводятся работы. Исполнитель проводит работы с учетом рекомендаций, указанных в технической и эксплуатационной документации обслуживаемых ИТ-активов. Состав регламентных профилактических работ представляется, но не ограничивается работами, указанными в ТТ. При обслуживании Системы перечень регламентно-профилактических работ включает в себя, но не ограничивается: - Контроль резервного копирования; - Мониторинг состояния сервера баз данных; - Мониторинг интеграции систем; - Мониторинг актуальности данных системы оповещения; - Установка обновлений; - Обновление внешних справочников; - Проверка возможности доступа, включая удаленный; - Мониторинг системных сообщений. Допускается проведение плановых регламентных работ (влияющих на доступность услуги) в период с 20:00 до 2:00 по московскому времени. По возможности такие работы следует проводить в выходные или праздничные дни. При проведении регламентных и профилактических работ максимальное время простоя и период снижения объёма и качества предоставления услуг должно составлять не более 6 часов в нерабочее время ПАО «РусГидро». Регламентные работы должны проводиться во время технологического окна. Исполнитель услуги обязан согласовывать все плановые регламентные работы с Заказчиком за 3 рабочих дня до проведения работ. Исполнитель обязан предупредить Заказчика по электронной почте и согласовать недоступность по телефону. Исполнитель обязуется предупреждать уполномоченных сотрудников Заказчика, не менее чем за 24 часа до проведения соответствующих работ. Оповещение уполномоченных сотрудников Заказчика производится по электронной почте. В случае необходимости проведения экстренных сервисных работ Исполнитель обязан согласовать их с Заказчиком не менее чем за 4 часа. Исполнитель обязан предупредить Заказчика по электронной почте и согласовать недоступность по телефону. Заказчик оповестит всех пользователей данной услуги, на которых окажут влияние данные работы, не менее чем за 4 часа до проведения соответствующих работ. Оповещение пользователей производится по электронной почте. Состав регламентных работ определяется документом «Регламент штатного обслуживания» поддерживаемой ИС. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования для выполнения возложенных на Исполнителя задач | Для выполнения возложенных на Исполнителя задач и функций он должен быть обеспечен необходимыми ресурсами, в том числе экономически обоснованными и квалифицированными трудовыми ресурсами, материально-техническими средствами, материалами, методической литературой. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к квалификации и опыту персонала Исполнителя | Персонал Исполнителя, обеспечивающий оказание Услуги должен иметь соответствующую квалификацию и опыт. Для оказания Услуги Исполнитель должен выделить специалистов, аттестованных и сертифицированных вендором-разработчиком отечественной платформы «Вектор Плюс». Соответствие данному требованию подтверждается путем представления Исполнителем копий сертификатов по работе с платформой «Вектор Плюс». | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к составу команды Исполнителя | Состав команды Исполнителя, выполняющей обслуживание, должен быть согласован с Заказчиком. Любой специалист команды Исполнителя должен быть выведен из команды при наличии мотивированного требования от Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к объему оказываемых услуг | Услуга должна быть оказана в полном объеме, в течение всего срока, указанного в Таблице 3 к ТТ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности | Требования к информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла систем, с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) и в соответствии с действующими политиками, регламентами и ОРД Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказанных услуг | По итогам каждого отчетного периода Исполнитель должен представлять отчет (Приложение № 2), который должен содержать: - Сведения об оказанных услугах, фиксирующие результат оказанных услуг; - Краткое описание оказанных Исполнителем в этом периоде услуг, необходимость которых возникла по инициативе Заказчика и Исполнителя, исходя из требований технической документации разработчика Системы, а также решенных Обращений с указанием их номеров в КСА СПП; - Сведения о состоянии сервиса. Форма Отчета должна быть согласована с Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Договора. Форма отчета может быть изменена во время исполнения договора по согласованию Исполнителя и Заказчика. Из КСА СПП должен формироваться отчет и содержать следующие данные: - Статистику по обращениям (количество обработанных /просроченных /повторных за период). Сбор статистики осуществляется средствами КСА СПП. - Информацию о количестве обновлений Системы в течение отчетного периода. - Информацию о количестве и тематике консультаций, предоставленных сотрудникам ДИТ в течение отчетного периода, а также лице, предоставившем консультацию. - Значения следующих показателей (расчеты производятся в соответствии с методиками, принятыми у Заказчика): - Качество предоставления ИТ-услуг; - Доля своевременно решенных нештатных ситуаций (НШС); - Доля своевременно реализованных RFC; - Отсутствие неавторизованных RFC; - Доля своевременно решенных проблем. В случае, если в течение отчетного периода выполнялись обновления Системы, то предоставляется Протокол оценки обновления, подписанный представителями Заказчика и Исполнителя. Заказчик обеспечивает возможность формирования отчетов из КСА СПП, соответствующих требованиям Заказчика по всему составу параметров, которые фиксируются в КСА СПП. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к формам результата оказанных услуг | Форма отчета по КПУ приведена в Приложение № 2 к ТТ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение нормативных требований | Исполнитель в ходе оказания услуги соблюдает требования положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой данной услугой. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к обновлению эксплуатационной документации | При необходимости Исполнитель производит внесение изменений в эксплуатационную документацию по результатам устранения отказов и сбоев. Если при проведении технического сопровождения Системы происходит изменение в существующей согласованной конфигурации Системы, Исполнитель оформляет внесенные изменения в соответствующую эксплуатационную документацию с указанием в листе изменений даты и причины внесения: - Руководство пользователя; - Руководство администратора; - Регламент штатного обслуживания; - Регламент аварийного обслуживания; - Регламент резервного копирования; - Руководство диспетчера службы поддержки; - Рабочая и проектная документации. Актуализированные изменения должны вносится в эксплуатационную документацию в виде файлового документа и передаваться по электронной почте в эксплуатационное подразделение Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя | Исполнитель должен обеспечить соответствие оказываемой услуги настоящим Техническим требованиям. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам | Исполнитель должен выполнить обязательства по договору в соответствие с настоящим Техническим требованиям в полном объеме. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к мониторингу состояния Системы | Мониторинг работоспособности Системы осуществляется с помощью системы мониторинга Заказчика 24 часа в сутки. В случае фиксации отклонений от заданных параметров системой мониторинга, Исполнителю направляется почтовое сообщение на предварительно настроенный, например, при сдаче в промышленную эксплуатацию Системы почтовый ящик для оценки состояния Системы и принятия Исполнителем мер упреждающих отказ, прекращение функционирования Системы. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Прочие требования | Прочие требования к оказанию услуг отсутствуют | - | - |  |

### Соглашение об уровне предоставления услуги (SLA)

Режим предоставления услуги.

Услуга предоставляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Запланированный простой услуги для проведения регламентных работ не более 24 часа в месяц в нерабочее время.

Обработка Запросов на обслуживание, ЗНИ и Инцидентов низкой и средней срочности производится с 9:00 до 18:00 по Московскому времени в рабочие дни.

Работы по устранению НШС 1 и 2 уровня производятся - 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Сроки решения обращений.

Классификация инцидентов производится сотрудниками Центральной диспетчерской службой Заказчика.

| Срочность | Описание | Срок устранения Инцидента (часы)* |
| --- | --- | --- |
| Низкая | Инцидент в работе КЕ Сервиса, не привёл к его отказу. КЕ продолжает выполнять свои функции, однако для отдельного пользователя недоступна часть функционала Сервиса или снижено качество его предоставления. | 40 |
| Средняя | Инцидент в работе КЕ Сервиса привёл к снижению его эксплуатационных свойств (снижению производительности, надёжности и т.д.) или недоступности Сервиса для отдельного пользователя | 24 |
| Высокая | Инцидент вызвал недоступность КЕ Сервиса, но Сервис функционирует за счёт схем резервирования. (НШС 2 уровня) | 8 |
| Наивысшая | Инцидент вызвал недоступность одного или нескольких Сервисов Заказчика или Сервис недоступен для VIP пользователя. (НШС 1 уровня) | 4 |

Решение Запросов на обслуживание.

| Уровень | Срок решения Запроса (часы)* |
| --- | --- |
| Базовый | 24 |

* Время устранения инцидентов и выполнения запросов на обслуживание может быть изменено по взаимному соглашению Сторон с предварительным обоснованием причин необходимого изменения.

Запросы на изменение

Срок проведения изменений определяется индивидуально для каждого запроса по результатам согласования между Исполнителем и Заказчиком.

Показатели и контроль качества предоставления услуги:

Показатели качества предоставления услуги (ПКПУ) определяется в соответствии с Методикой оценки качества предоставления услуг в Приложении № 3 и параметрами SLA. Ниже приведены пороговые значения ПКПУ услуг:

| № | ПКПУ | Нарушение SLA | Низкое качество | Нормальное качество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение инцидентов и ЗНО |  |  |  |
| 1.1 | % просроченных Запросов. | Более 10% | От 5% до 10% | Менее 5% |
| 1.2 | % повторно открытых Запросов | Более 7% | От 3% до 7% | Менее 3% |
| 1.3 | Количество Запросов от VIP пользователей, закрытых с негативной оценкой | Более 2 шт. | 1 – 2 шт. | 0 шт. |
| 2. | Реализация Изменений |  |  |  |
| 2.1 | Количество не своевременно реализованных ЗНИ | Более 2 шт. | 1 – 2 шт. | 0 шт. |
| 3. | Контроль НШС |  |  |  |
| 3.1 | Количество НШС 1 уровня (недоступность услуги) | Более 3 шт. | 1 – 2 шт. | 0 шт. |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к сметному ценообразованию

Приложение № 2: Форма отчета по качеству предоставления услуг

Приложение № 3: Методика оценки качества предоставления услуг

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Техническим требованиям

на оказание услуг

Требования к сметному ценообразованию

Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение работ и оказание услуг

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости выполнения работ и оказания услуг (далее по тексту–Работы/Услуги).

- Сметы или расчеты на Работы/Услуги составлять на основании технических требований (Задания на оказание Услуг) Заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость Работ/Услуг (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости Работ/Услуг по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости Работ/Услуг, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость Работ/Услуг, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.

- Средства на выполнение Работ/Услуг определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводный сметный расчет (Приложение №3).

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводный сметный расчет необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводного сметного расчета в накопительной форме (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводного сметного расчета в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводного сметного расчета в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

ЛС являются приложениями к сводному сметному расчету в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводный сметный расчет в накопительной форме - по порядку.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей:

- графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию);

- графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию).

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

- Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

- Лимиты командировочных расходов при производстве Работ/Услуг по статьям затрат следующие:

- суточные –700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве Работ/Услуг необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

- В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

- Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию) с представлением соответствующих расчетов.

- Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию).

- Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение №1

к Требованиям к сметному
ценообразованию

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на Работы/Услуги

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей Работы/Услуги, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН)

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в Образце 3П (Приложение № 2 к пояснительной записке по заполнению формы 3П)

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3П.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена в Приложении 3.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве Работ/Услуг:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к Пояснительной записке по заполнению формы 3п

СПРАВКА (Образец)

Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых с/с………  (%)						__

Рентабельность предприятия……………………….. (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п

Приложение № 2

к Требованиям к сметному ценообразованию

Образцы оформления сметной документации на  работы/услуг

Б.1 Образец 1п

Приложение № ___к договору № ____ от СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________ И.О.Ф.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ И.О.Ф.. Сводная смета на работы/услуги Наименование строительства и стадии проектирования___________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной организации/генерального проектировщика______ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ __________________________________________________________________ руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Характеристика проектируемого объекта; Ссылка на № смет по формам № 2п и 3п; Стоимость работ. работ/услуг; проектных; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого по смете ___________________________________________________ (сумма прописью) Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Б.2 Образец № 2п

Приложение № к договору № от ____ СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) __________________ И.О.Ф.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ И.О.Ф.. СМЕТА № на работы/услуги Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида работ/услуг__________________________________ __________________________________________________________________ Наименование услуг__________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ __________________________________________________________________ руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Б.3 Образец № 3п

Приложение к _____________________________________________ (договору, дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________ (Подрядчик) _________________ И.О.Ф.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ И.О.Ф.. СМЕТА № на работы/услуги Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида работ/услуг__________________________________ __________________________________________________________________ Наименование работ/услуг__________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ __________________________________________________________________ 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб.______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________ Всего (руб.)_______________________________________________________ __________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Образец

Приложение №_____

к договору, дополнительному соглашению №____от _______

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О. |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на выполнение работ/оказание услуг

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

Работ/Услуг___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:

_________/должность, организация/ _______/подпись/________/расшифровка подписи/

Проверил:

__________/должность, организация/_______ /подпись/_______/расшифровка подписи/

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Техническим требованиям

на оказание услуг

Форма отчета КПУ

Отчет по качеству предоставления услуг

Основание: Договор № номер от «число» месяц год г.

Дата составления: «число» месяц год г.

Период (этап) оказания услуг: с «число» месяц год по «число» месяц год г. (№ этапа)

Наименование услуги: согласно договору

Исполнитель услуги: сокращенное название юридического лица согласно договору

- SLA диаграмма

| пАРАМЕТРЫ МЕТОДИКИ расчёта показателей качества* | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Этап 9 | Этап 10 | Этап 11 | Этап 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа параметров “Решение инцидентов и ЗНО” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа параметров “реализация ЗНИ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| З | - фактическое значение параметра соответствует SLA |
| --- | --- |
| Ж | - не удовлетворительное качество предоставления услуг по данному параметру |
| К | - грубое нарушение SLA по данному параметру. |

- Значения ПКПУ

| № | ПКПУ | Фактическое значение ПКПУ | Оценка ПКПУ согласно SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 1.1 | Название ПКПУ 1.1. | Требуется заполнить | Требуется заполнить |
| … | ……. | Требуется заполнить | Требуется заполнить |
| п. п | Название ПКПУ n.n. | Требуется заполнить | Требуется заполнить |
| Общая оценка качества Услуги |  |  |  |

- Общая статистика обращений.

Заполняется для всех предоставляемых услуг в едином отчёте.

| Услуга | Инциденты/ЗНО |  | Изменения |  | НШС |  | Проблемы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зарегистрировано | Решено | Зарегистрировано | Решено | Зарегистрировано | Решено | Зарегистрировано | Решено |
| Услуга1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга N |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: |  | От Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| Должность Сокращенное наименование юридического лица |  | Должность Сокращенное наименование юридического лица |
| _________________ Инициалы, фамилия |  | _________________ Инициалы, фамилия |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Техническим требованиям

на оказание услуг

Методика оценки качества предоставления услуг

- Оценка качества для каждой услуги, осуществляется на основании показателей качества предоставления услуг (далее – ПКПУ), приведённых в таблице 1.

- По окончании отчётного периода для каждой предоставленной услуги Исполнитель проводит расчет значений ПКПУ на основании пороговых значений ПКПУ, указанных в настоящем документе в Таблице 1.

- На основании проведённой первичной оценки, Исполнитель формирует отчёт
в соответствии с Порядком подготовки отчета по качеству предоставления комплексных ИТ-услуг. Отчёты формируются на основании информации из КСА СПП. Для их проверки могут быть использованы данные из системы мониторинга Заказчика. В течении 5 рабочих дней Заказчик обязан ознакомиться с указанными отчетами, представить замечания в случае их наличия или согласовать их.

- В случае, если какие-то ПКПУ имеют оценку “Низкое качество” или “Неудовлетворительное качество”, Исполнитель обязан провести анализ причин снижения качества такой услуги, разработать план работ по устранению причин и реализовать мероприятия по исправлению ситуации. Результаты анализа и план работ в таких случаях прилагаются к отчёту в формате аналитической записки.

- В течении 5 дней с даты заключения договора, каждая из сторон, обязана назначить одного или несколько сотрудников для осуществления контроля и решения спорных вопросов в области качества предоставляемых услуг. Из указанных сотрудников может формироваться Комитет качества услуг (далее – ККУ).

- Если Исполнитель считает, что оценка ПКПУ не достоверна или снижение качества предоставляемых услуг произошло в силу не зависящих от него обстоятельств, он имеет право инициировать заседание ККУ, представив обоснования и доказательства своей позиции. По результатам данного заседания, членами ККУ со стороны Заказчика проводится окончательная оценка качества предоставленных услуг и может быть принято решение о применении к Исполнителю штрафных санкций.

- О любых изменениях условий предоставления и оценки услуг (изменение состава или содержания регламентирующих документов, изменение требований к форматам отчетов, изменение состава и параметров предоставления Услуг и т.д.) Заказчик обязан уведомить и согласовать с ККУ письменно, не позднее чем за 2 календарных месяца до вступления в силу предполагаемых изменений.

- Исполнитель имеет право сформировать и вынести на обсуждение ККУ предложения по корректировке условий предоставления и оценки услуг (изменение состава или содержания регламентирующих документов, изменение требований к форматам отчетов, изменение состава и параметров предоставления Услуг и т.д.).

- На основании решения ККУ, подтверждённого соответствующим протоколом может быть актуализирован состав и пороговые значения ПКПУ, а также формат и состав отчётов.

- Описание ПКПУ, таблица 1.

Таблица 1. Описание ПКПУ

| № пп | Название параметра | Краткое описание | Метод определения | Формула для расчета | Предельное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль ЗНО и Инцидентов |  |  |  |  |
| 1.1 | % просроченных Запросов | Процент Запросов (инцидентов, ЗНО), разрешенных с нарушением срока решения | Определяется на основе признака “Просрочен” да/нет в КСА СПП | К1=(N1+N3+N4+N6+N7)*100/(N1+N2+N3+N4+N5+N8), где N1 – количество открытых и просроченных на начало периода обращений, зарегистрированных в предыдущие отчётные периоды; N2 – количество открытых на начало периода непросроченных обращений, зарегистрированных в предыдущие отчётные периоды; N3 – количество открытых просроченных обращений, зарегистрированных в текущем отчётном периоде на момент формирования отчета; N4 – количество закрытых просроченных обращений, зарегистрированных в текущем отчётном периоде на момент формирования отчета; N5 – количество закрытых непросроченных обращений, зарегистрированных в текущем отчётном периоде на момент формирования отчета; N6 – количество закрытых и просроченных в отчетном периоде обращений, зарегистрированных в предыдущие отчётные периоды; N7 – количество открытых и просроченных в отчетном периоде обращений, зарегистрированных в предыдущие отчётные периоды. N8 – количество открытых и непросроченных в отчетном периоде обращений, зарегистрированных в текущем отчётном периоде. | Нормальное качество – менее 5% Низкое качество – от 5% - до 10% Неудовлетворительное качество – более 10% |
| 1.2 | % повторно открытых Запросов | Процент Запросов, закрытие которых было отклонено пользователем | Определяется на основании поля “Количество возобновлений” в КСА СПП | К2 = (N8/Nобщ) * 100%, где N8 – количество Запросов, закрытых в отчётном периоде и возвращённых Пользователем в работу после выполнения; Nобщ – общее количество Запросов, закрытых в отчётном периоде. | Нормальное качество – менее 3% Низкое качество – от 3% - до 7% Неудовлетворительное качество – более 7% |
| 1.3 | Количество Запросов от VIP пользователей, закрытых с негативной оценкой | Количество Запросов от VIP пользователей, получивших в отчетном периоде при закрытии негативную оценку | Определяется на основе негативной оценки VIP пользователей – «Есть претензии» и «Нет серьезных замечаний», при закрытии обращения в КСА СПП | К3 = количество запросов от VIP пользователей, получивших в отчетном периоде при закрытии негативную оценку. | Нормальное качество – не более 0 шт. Низкое качество – 1-2 шт. Неудовлетворительное качество более 2 шт. |
| 2. | Контроль изменений |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество несвоевременно реализованных ЗНИ | Количество ЗНИ выполненных с превышением согласованного с Функциональным заказчиком планового срока реализации | Определяется на основе сравнения плановой и фактической даты реализации ЗНИ в КСА СПП. | К4 – количество несвоевременно реализованных ЗНИ. | Нормальное качество – 0 шт. Низкое качество –1 -2 шт. Неудовлетворительное качество – более 2 шт. |
| 3. | Контроль НШС |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество НШС 1 уровня (недоступность услуги) | Количество инцидентов, вызвавших не запланированную недоступность Сервиса. | Определяется на основе данных о количестве зарегистрированных НШС по вине Исполнителя, зарегистрированных в КСА СПП в отчётный период. Данные по НШС могут быть проверены по системам мониторинга Заказчика. Критерии определения доступности устанавливаются в Картах мониторинга, разрабатываемых Исполнителем и согласованных с Заказчиком до начала действия договора. При спорных ситуациях ответственность за НШС определяет ККУ. | К5 – количество инцидентов, вызвавших не запланированную недоступность Сервиса, по вине Исполнителя. | Нормальное качество – 0 шт. Низкое качество – 1-2 шт. Неудовлетворительное качество – более 2 шт. |

* Пакет регламентирующих документов должен быть направлен и согласован с Исполнителем средствами электронного документооборота КСД не менее, чем за 1 месяц до начала оказания Услуг по соответствующему Этапу. В случае изменения в течение действия договора регламентирующих документов, актуальные документы направляются и согласуются с Исполнителем не менее, чем за 1 месяц до даты их вступления в силу.

Порядок перерасчета платежа за оказанные услуги

за отчетный период

Исполнитель гарантирует соблюдение Сводного показателя качества по каждой услуге, сокращенно «СПКУ». При снижении показателей, по решению Заказчика к Исполнителю могут быть применены штрафные санкции в следующем размере:

| ПКУ | Максимально допустимое снижение размера оплаты стоимости услуги (%) |
| --- | --- |
| СПКУ ≤ 0 | 0% |
| 0 < СПКУ ≤ 0,25 | 1% |
| 0,25 < СПКУ ≤ 0,5 | 3% |
| 0,5 < СПКУ ≤ 0,75 | 5% |
| 0,75 < СПКУ < 1 | 7% |
| 1 ≤СПКУ | 10% |

Сводный Показатель качества услуги (СПКУ), определяется по каждой услуге по формуле:

СПКУ=1nKin

Где:

СПКУ- Сводный показатель качества услуги (СПКУ).

n- Количество ПКУ, по которым проводится оценка качества Услуги

1nKi- Сумма баллов, полученных при оценке СПКУ

Ki – оценка параметра качества, которое принимается из следующих условий:

- К = 0 соответствует критерию «Нормальное качество»

- К = 1 соответствует критерию «Низкое качество»

- К = 4 соответствует критерию «Неудовлетворительное качество»

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

В случае, если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.