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Технические требования на оказание услуг
ОКПД2 - 71.20.11.190 Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов для объектов Акционерного общества «Сахаэнерго»
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[bookmark: _Toc124266665]1.	Общие сведения
[bookmark: __RefHeading___Toc1743_82466936][bookmark: _Toc124266666][bookmark: _Toc46743505]1.1.	Обозначения и сокращения
	ТТ
	технические требования

	ПДВ
	Предельно-допустимые выбросы

	НДВ
	Нормативы допустимых выбросов

	ГСМ
	Горюче-смазочные материалы

	ДЭС
	Дизельная электростанция


[bookmark: __RefHeading___Toc1745_82466936][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc124266667]1.2.	Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 - 71.20.11.190 «Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов для объектов АО «Сахаэнерго»»
[bookmark: __RefHeading___Toc1747_82466936][bookmark: _Toc124266668]1.3.	Цель оказания услуг
Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ/НДВ) для объектов АО «Сахаэнерго» в целях соблюдения природоохранных требований действующих нормативно-правовых актов РФ.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc161754192]1.4.	Существующее положение
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
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	№ п/п
	Наименование ОНВОС и код объекта
	Количество площадок
	Наименование площадки
	Источники выбросов ЗВ в атмосферный воздух (возможно будут дополнения по количеству источников выбросов*)

	
	
	
	
	Наименование источника
	Кол-во, ед.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Анабарский РЭС
98-0114-000582-П
 
	2
	ДЭС с. Саскылах
	Выхлопные трубы ДЭС
Дыхательные клапаны резервуаров
Дымовая труба установки по обезвреживанию отходов
Сварочный пост
Гараж
	9
2
1

1
1

	
	
	
	ДЭС с. Юрюнг-Хая
	Выхлопные трубы ДЭС
Дыхательные клапаны резервуаров
	7
2

	2
	Булунские ЭС
98-0114-000579-П
	1
	ДЭС Таймылыр
	Выхлопные трубы ДЭС
Дыхательные клапаны резервуаров
	9
6

	3
	Верхоянские ЭС
98-0114-000576-П

	1
	ДЭС Батагай
	Выхлопные трубы ДЭС
Дыхательные клапаны резервуаров
Дымовая труба установки по обезвреживанию отходов
	11
12
1

	4
	Жиганский РЭС
98-0114-000581-П
	2
	ДЭС Кыстатыам

	Выхлопные трубы ДЭС
Дыхательные клапаны резервуаров
	5
11

	
	
	
	ДЭС Бестях

	Выхлопные трубы ДЭС
Дыхательные клапаны резервуаров
	5
3

	5
	Кобяйские ЭС
98-0114-000575-П

	1
	вспомогательный цех (гараж) п. Сангар
	Гараж
Дымовая труба установки по обезвреживанию отходов
	1
1

	6
	Нижнеколымский РЭС
98-0114-000574-П
	1
	ДЭС Колымское
	Выхлопные трубы ДЭС
Дыхательные клапаны резервуаров
Дымовая труба установки по обезвреживанию отходов
	6
14
1

	7
	Оймяконский РЭС
98-0114-000573-П

	1
	Куйдусун
	Выхлопные трубы ДЭС
Выхлопные трубы котельной
Дыхательные клапаны резервуаров
Дымовая труба установки по обезвреживанию отходов
	5
2
17
1

	8
	Олекминский РЭС
98-0114-000569-П
	1
	ДЭС Дабан

	Выхлопные трубы ДЭС
Дыхательные клапаны резервуаров
	3
3

	9

	ПЦ-2
98-0114-002015-П
	1
	ДЭС Чкалов
	Выхлопные трубы ДЭС
Дыхательные клапаны резервуаров
	4
3

	10
	ПЦ-6
98-0114-002011-П

	1
	ДЭС Белькачи

	Выхлопные трубы ДЭС
Дыхательные клапаны резервуаров
	5
3

	11
	Янские ЭС
98-0114-000571-П
	1
	МКУ Северное Сияние

	Выхлопные трубы котельной
Дыхательные клапаны резервуаров
	2
2


[bookmark: _Toc124266670][bookmark: _Toc161754193][bookmark: _Hlk46492347]1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1]1.5.1. Сообщить Исполнителю контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг.
1.5.2. Предоставить указанную в соответствующем письменном запросе Исполнителя и имеющуюся в наличии у Заказчика техническую или иную документацию и информацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по Договору.
1.5.3. Наличие специализированных программных продуктов для проведения расчетов: АТП-РНВ-Котельная-ДЭС-Сварка-ПДВ-УПРЗА-Шум-АЗС-Дизель-Среднесуточные-Эколог и т.д., а также опыт работы с ними (с приложением подтверждающих документов).

[bookmark: _Toc161754196]1.6. Иные требования и сведения общего характера
1.6.1. Разработка ПДВ (НДВ) выбросов включает в себя:
Проекты НДВ, отчеты об инвентаризации для объектов АО «Сахаэнерго» указанных в Таблице 1 «Перечень объектов заказчика».
1.6.2. Проект ПДВ (НДВ) должен содержать в своем составе и оформлен в соответствии с регламентом на составление проектных документов, включая отчет об инвентаризации.
1.6.3. В стоимость услуг включены расходы по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта нормативов ПДВ (НДВ), фоновой справки о загрязнении атмосферного воздуха, запрос выписки из ЕГРН с координатами (об объекте недвижимости).
1.6.4. Допустимо оформление одной санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта НДВ для нескольких производственных площадок одного объекта НВОС.
[bookmark: _Toc161754199][bookmark: _Toc51339693_Копия_1]2.	Требования к продукции
· Федеральный закон от 10.01.2002 г. N7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 г. N96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Постановление Правительства РФ от 09.12.20 г. №2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;
· Приказ Минприроды от 06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;
· Приказ Минприроды от 11.08.20 г. №581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;
· Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2023 г. №2909-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды».

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc161754200][bookmark: _Toc161754203][bookmark: _Toc156223532][bookmark: _Toc161754201][bookmark: _Toc161754202][bookmark: _Toc51339695_Копия_1]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС с. Саскылах Анабарского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	-Один экземпляр в бумажном и один в электронном виде, в формате разработки и формате PDF (CD-диск), акт об оказании услуг;
-Оригиналы положительных экспертных заключений и санитарно-эпидемиологические заключения по каждому объекту НВОС или производственной площадке;
-В связи с возможными изменениями законодательства РФ в ходе исполнения договорных обязательств, возможно внесение корректировок в техническое требование в части оказываемых услуг без увеличения контрактной стоимости;
-Разработанная природоохранная документация
предварительно согласовывается с Заказчиком.

	2. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС с. Юрюнг-Хая Анабарского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	3. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Таймылыр, Булунские ЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	4. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Батагай Верхоянских ЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	5. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Кыстатыам Жиганский РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	6. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Бестях Жиганский РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	7. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации вспомогательный цех (гараж) п. Сангар Кобяйские ЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	8. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Колымское Нижнеколымский РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	9. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Куйдусун Оймяконский РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	10. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Дабан Олекминский РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	11. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Чкалов ПЦ-2 (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	12. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Белькачи ПЦ-6 (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	13. 
	Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации МКУ Северное Сияние Янские ЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	



[bookmark: _Toc161754204][bookmark: _Toc156223534]2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc161754205][bookmark: _Toc50125127_Копия_1][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284_Копия_1]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Разработка проектов ПДВ (НДВ) и отчетов об инвентаризации для производственных объектов АО «Сахаэнерго»
	С даты заключения договора
	В течение 90 календарных дней с момента предоставления исходных данных необходимых для разработки проектов

	2. 
	Экспертиза проектов ПДВ(НДВ) в аккредитованной в установленном порядке организации на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз проектной документации
	С даты заключения договора
	

	3. 
	Получение санитарно-эпидемиологического заключения проектов санитарно-защитной зоны в Управлении Роспотребнадзора по РС (Я)
	С даты заключения договора
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[bookmark: __RefHeading___Toc1767_82466936_Копия_1][bookmark: _Toc124266678_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339697_Копия_1][bookmark: _Toc50125127_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc124266679][bookmark: _Toc46743511]2.2.	Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc124266680]Таблица 4. Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc124266690]Наименование услуг/этапа услуг: Разработка нормативов предельно допустимых выбросов АО «Сахаэнерго»
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	
	В течение 90 календарных дней с момента предоставления исходных данных необходимых для разработки проектов
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc1773_82466936][bookmark: __RefHeading___Toc1773_82466936]
	

	1.1.2.
	
	Проект ПДВ (НДВ) должен содержать в своем составе и оформлен в соответствии с регламентом на составление проектных документов, в соответствии с п.1.6
	
	
	

	1.1.3.
	
	Прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации осуществляется за счет Исполнителя
	
	
	

	1.2.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	
	По результатам оказания услуги Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт оказанных услуг и окончательный счет /счет-фактуру
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	[bookmark: __RefHeading___Toc1783_82466936][bookmark: __RefHeading___Toc1783_82466936]
	[bookmark: __RefHeading___Toc1785_82466936]Наличие программных продуктов и опыта работы, указанных в п. 1.5.3.
	[bookmark: __RefHeading___Toc1787_82466936][bookmark: __RefHeading___Toc1787_82466936]
	[bookmark: __RefHeading___Toc1789_82466936][bookmark: __RefHeading___Toc1789_82466936]
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[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.



[bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc54281228]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
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