УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Сахаэнерго»

_________________ Н.М. Копырин

«____»__________________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов АО Сахаэнерго»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг 	5

1.4.	Существующее положение	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.	Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

1. Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ДЭС | Дизельная электростанция |

#### Наименование закупаемой продукции

«Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов АО Сахаэнерго»
Цель оказания услуг

Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов АО «Сахаэнерго» в целях соблюдения природоохранных требований действующих нормативно-правовых актов РФ.

#### Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Количество источников выбросов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЭС с. Абый | Республика Саха (Якутия), Абыйский район, с. Абый | Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.; Резервуары склада ГСМ — 7 шт.; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2025 года |
| 2 | ДЭС с. Кенг-Кюель | Республика Саха (Якутия), Абыйский район, с. Кенг-Кюель | Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.; Резервуары склада ГСМ — 7 шт.; Сварочный пост — 1 шт.; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2025 года |
| 3 | ДЭС с. Кубергане | Республика Саха (Якутия), Абыйский район, с. Куберганя, ул. Хабарова, 49 | Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.; Резервуары склада ГСМ — 9 шт.; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2025 года |
| 4 | ДЭС с. Суторуоха | Республика Саха (Якутия), Абыйский район, с. Сутуруоха, ул Центральная | Выхлопные трубы ДЭС — 4 шт.; Резервуары склада ГСМ — 4 шт.; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2025 года |
| 5 | ДЭС с. Сыаганнаах | Республика Саха (Якутия), Абыйский район, с. Сыаганнах, ул. Ильяхова Е.Н. 66 | Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.; Резервуары склада ГСМ — 8 шт.; Металлообработка — 1 шт; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2026 года |
| 6 | ДЭС с. Намы | Республика Саха (Якутия), Булунский район, с. Намы | Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.; Резервуары склада ГСМ — 7 шт.; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2025 года |
| 7 | ДЭС с. Тополиное | Республика Саха (Якутия), Томпонский район, с. Тополиное | Выхлопные трубы ДЭС — 8 шт.; Резервуары склада ГСМ — 6 шт.; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2026 года |
| 8 | ДЭС с. Иннях | Республика Саха (Якутия), Олекминский район, с. Иннях | Выхлопные трубы ДЭС — 3 шт.; Резервуары склада ГСМ — 2 шт.; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2026 года |
| 9 | ДЭС с. Чкалов | Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чкалов | Выхлопные трубы ДЭС — 4 шт.; Резервуары склада ГСМ — 3 шт.; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2020 года |
| 10 | ДЭС с. Березовка | Республика Саха (Якутия), Среднеколымский район, с. Березовка | Выхлопные трубы ДЭС — 6 шт.; Резервуары склада ГСМ — 8 шт.; Сварочный пост — 1 шт.; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2023 года |
| 11 | ДЭС п. Усть -Янск | Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус, п. Усть-Янск, ул. Мира, 1/1 | Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.; Резервуары склада ГСМ — 6 шт.; Сварочный пост — 1 шт.; Внутренний проезд — 1 шт. Наличие проекта НДВ от 2026 года |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

### Сообщить Исполнителю контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг.

### Предоставить указанную в соответствующем письменном запросе Исполнителя и имеющуюся в наличии у Заказчика техническую или иную документацию и информацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по Договору.

### Наличие специализированных программных продуктов для проведения расчетов: АТП-РНВ-Котельная-ДЭС-Сварка-ПДВ-УПРЗА-Шум-АЗС-Дизель-Среднесуточные-Эколог и т.д., а также опыт работы с ними (с приложением подтверждающих документов).

#### 1.6. Иные требования и сведения общего характера

### 1.6.1. Установление санитарно-защитных зон включает в себя:

### Проекты санитарно-защитных зон для объектов АО «Сахаэнерго» указанных в Таблице 1 ТТ «Перечень объектов заказчика» – 11 томов.

### 1.6.2. Проект СЗЗ должен содержать в своем составе и оформлен в соответствии с регламентом на составление проектных документов:

### -   Сведения о размерах СЗЗ;

### - Сведения о границах СЗЗ (наименования административно-территориальных единиц и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН, в том числе в электронном виде);

### - обоснование размеров и границ СЗЗ в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения благополучия населения, в том числе с учетом расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического воздействия на атмосферный воздух, оценки риска для здоровья человека (при необходимости);

### - перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах СЗЗ;

### - обоснование возможности использования земельных участков в границах СЗЗ, в том числе с учетом расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека (в случае, если в проекте не предусмотрено установление таких ограничений использования земельных участков).

### 1.6.3. В стоимость услуг включаются расходы по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы, оформление фоновой справки о загрязнении атмосферного воздуха.

# Требования к продукции

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. N7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. N96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 03.08.2018 г.№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. N222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Приказ Минприроды от 06.06.2017 г. N273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проект СЗЗ ДЭС с. Абый Белогорского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 | - Запрос выписки из ЕГРН с координатами (об объекте недвижимости) запрашивается самостоятельно за счет Исполнителя; -Выполнение кадастровых работ, которые должны содержать наименование административно-территориальных единиц и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек ее границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН (описание местоположения границ/сведения о границах санитарно-защитной зоны) (на электронном носителе xml-файл, PDF); -Один экземпляр в электронном виде, в формате разработки и формате PDF (CD-диск), акт об оказании услуг; -Оригиналы положительных экспертных заключений и санитарно-эпидемиологические заключения по каждой производственной территории в отдельности; -В связи с возможными изменениями законодательства РФ в ходе исполнения договорных обязательств, возможно внесение корректировок в техническое требование в части оказываемых услуг без увеличения контрактной стоимости; -Разработанная природоохранная документация предварительно согласовывается с Заказчиком. |
|  | Проект СЗЗ ДЭС с. Кенг-Кюель Белогорского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект СЗЗ ДЭС с. Кубергане Белогорского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект СЗЗ ДЭС с. Суторуоха Белогорского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
| 5. | Проект СЗЗ ДЭС с. Сыаганнаах Белогорского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
| 6. | Проект СЗЗ ДЭС с. Намы Булунских ЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
| 7. | Проект СЗЗ ДЭС с. Тополиное Оймяконского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
| 8. | Проект СЗЗ ДЭС с. Иннях Олекминского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
| 9. | Проект СЗЗ ДЭС с. Чкалов ПЦ-2 (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
| 10. | Проект СЗЗ ДЭС с. Березовка Среднеколымского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
| 11 | Проект СЗЗ ДЭС п. Усть -Янск Янских ЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка проектов санитарно-защитной зоны для производственных объектов АО «Сахаэнерго» | С даты заключения договора | 90 календарных дней с момента получения Исполнителем исходных данных от Заказчика на разработку одного тома |
|  | Экспертиза проектов санитарно-защитной зоны в аккредитованной в установленном порядке организации на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз проектной документации | С даты заключения договора |  |
|  | Получение санитарно-эпидемиологического заключения проектов санитарно-защитной зоны в Управлении Роспотребнадзора по РС (Я) | С даты заключения договора |  |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-7 Таблицы 2): Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов

АО Сахаэнерго (1 часть)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | 90 календарных дней с момента получения Исполнителем исходных данных от Заказчика на разработку одного тома |  |  |  |
|  |  | Проект СЗЗ должен содержать в своем составе и оформлен в соответствии с регламентом на составление проектных документов, указанных в п. 1.6.2. |  |  |  |
|  |  | Запрос выписки из ЕГРН с координатами (об объекте недвижимости),прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации осуществляется за счет Исполнителя. |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | По результатам оказания услуги Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт оказанных услуг и окончательный счет /счет-фактуру |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Наличие программных продуктов и опыта работы, указанных в п. 1.5.3. |  |  |  |

Зам. Главного инженера - начальник ПТУ	Брызгалов Р.Н.

Исп. Атласова Т.Т.

т. 1013

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».