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Договор № ___

 на выполнение работ по ремонту помещений ОПС 160031 по адресу:  г. Вологда, ул. Кирова, д. 38 А для нужд УФПС Вологодской области.
____ _________ 2026 г. 
                                                                                                                                                                                                            г. Вологда
АО «Почта России» (далее – Заказчик) от УФПС Вологодской области, в лице Директора УФПС Вологодской области Логановой Марианны Викторовны, действующего на основании машиночитаемой доверенности   № 8511ad5c-53db-4693-9d5d-ed59507bae00 от 06.02.2026 г. г., с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Индивидуальные условия Договора
	№ п.п.
	Наименование
	Содержание

	1.0.

	Заказчик

	УФПС Вологодской области 

Особенности оформления счетов-фактур:

При выставлении Подрядчик указывает в строке «Покупатель» - АО «Почта России», 125252, город Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. 

Грузополучатель – УФПС Вологодской области АО «Почта России», ИНН 7724490000, КПП 352543001

	1.1. 
	Выполняемые работы (далее – Работы)
	Выполнение работ по ремонту помещений ОПС 160031 по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д. 38 А для нужд УФПС Вологодской области. Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, Подрядчику, сроки и порядок выполнения Работ указаны в техническом задании (приложение № 1 к Договору) (далее – Техническое задание).

	1.2. 
	Цена Договора
	 Вариант 1 (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС) – Цена Договора составляет [указать цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Вариант 2 (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС) – Для контрагентов на УСН с доходами менее 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, НДС не облагается на основании абз. 3 п.1 ст.145 НК РФ. В случае изменения режима налогообложения (либо изменения ставки НДС) Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».

Вариант 2.1) Для контрагентов с доходами, превышающими 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. В случае изменения ставки НДС, Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».
В случае, если при исполнении Договора Подрядчик становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую цену Договора.
Во избежание сомнений цена Договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора включает в себя все возможные затраты Подрядчика, включая следующие:
-
оплату Подрядчиком налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

-
затраты Подрядчика на производство Работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования;

-
затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

-
затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- затраты на осуществление Строительного контроля Подрядчика;

- затраты связанные с организацией хранения оборудования и материалов, а также на охрану строительной площадки на период проведения Работ;

- затраты на получение необходимых в соответствии с законодательством согласований и разрешений;

-
затраты, напрямую не упомянутые, но необходимые для завершения работ по настоящему Договору.

	1.3. 
	Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ
	Подрядчик при выполнении Работ обязан следовать всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации (включая законодательство субъектов Российской Федерации), в том числе (но не ограничиваясь) нормативным правовым актам и нормативным документам, указанным в Договоре и Техническом задании.

	1.4. 
	Место выполнения Работ
	Место выполнения Работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	1.5. 
	Срок выполнения Работ 
	Срок выполнения Работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	1.6. 
	Уведомление о сдаче результата Работ
	Подрядчик обязан известить Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи результата Работ.


	1.7. 
	Срок направления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма             № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения Работ обязан направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

	1.8. 
	Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком c актами и справками, указанными в п. 1.7 Договора.
	-
Сметная документация на выполненные Работы;

-
Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

-
Техническая документация на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

-  Справка (расшифровка) выполненных работ с разбивкой по категориям, составленная по форме АНФ.
-
Акты освидетельствования скрытых Работ;

-
Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-
Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

-
Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

	1.9. 
	Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и их результата
	Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 1.7, 1.8 Договора.

	1.10. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполненные Работы указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и отсчитывается с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

Гарантийный срок на материалы и оборудование указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и отсчитывается с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

	1.11. 
	Срок направления Подрядчиком счета на оплату Работ
	Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

	1.12. 
	Срок оплаты Работ Заказчиком
	Оплата производится в течение:  

7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

	1.13. 
	Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика
	Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 5.1.3 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика. 



	1.14. 
	Ответственность Подрядчика
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	
	
	1.14.1. 
	Нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 0,2% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.

	
	
	1.14.2. 
	Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 0,2% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 30% от цены Договора, указанной в пункте 1.2.

	
	
	1.14.3. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 4.3; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.6; 5.1.8; 5.1.19 Договора.
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.3; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.6; 5.1.8; 5.1.19 Договора. Размер штрафа составляет 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей

	
	
	1.14.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10% от Цены Договора указанной в п 1.2.

	1.15. 
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ
	Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 30 % от суммы задолженности.

	1.16. 
	Обеспечение исполнения Договора
	Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.

	1.17. 
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.


	1.18. 
	Подсудность
	При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.19. 
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2026.


2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием и Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.

2.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.

2.3. Место выполнения Работ указано в пункте 1.4 Договора.

2.4. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой и указана в пункте 1.2 Договора. 
3.2. Цена Работ (единицы Работ) включает в себя вознаграждение Подрядчика, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
3.3. Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Работ производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 

3.4. Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика с указанными в Договоре реквизитами, несет Подрядчик. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

3.7. Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

3.8. Акт сверки взаимных расчетов составляется не реже одного раза в год, по запросу Заказчика, в том числе перед составлением годовой отчетности и перед закрытием (расторжением) Договора.
4. Порядок, сроки выполнения Работ. Сдача-приемка выполненных Работ 

4.1. Подрядчик обязан выполнить Работы в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора. 

4.2. Подрядчик в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, извещает Заказчика об ожидаемой дате и времени сдачи результата Работ в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 Договора. 
4.3. Подрядчик обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ, в 2 (двух) экземплярах, подписанных Подрядчиком. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчик обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора.

4.4. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора. 

Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата выполненных Работ. 

4.5. При приемке выполненных Работ и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, а также действующим законодательством, иных нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям действующим на территории РФ.

4.6. Для проверки выполненных Работ и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
4.7. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.

4.8. По результатам приемки выполненных Работ и их результата Заказчик принимает одно из следующих решений:

(i) Работы выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке;

(ii) Работы выполнены с нарушением условий Договора, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 3 (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:

a. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы и их результат подлежат приемке; либо

b. направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо

c. направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;

(iii) Работы и их результат соответствуют условиям Договора, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 

(iv) Работы не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;

(v) Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.3 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

4.9. После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных Работ и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.10. Если выполненные Работы и их результат соответствуют условиям Договора, Стороны не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт сдачи-приемки выполненных Работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ Работы и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

4.11. В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и провести расчет в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

4.12. Риск случайной гибели или порчи результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ без замечаний.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к Договору, а также действующим законодательством, нормативно-правовым актам и иными правилами, и требованиями действующими на территории РФ;

5.1.2. в соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в выполненных Работах и их результате или возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в выполненных Работах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

5.1.3. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, или невозможностью выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору либо создают невозможность выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в установленный срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;

5.1.4. выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора;

5.1.5. направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки выполненных Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.7 Договора;

5.1.6. не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика;

5.1.7. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;

5.1.8. обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством;

5.1.9. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.1.10. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;

5.1.11. обеспечить явку своего представителя при приемке выполненных Работ и их результатов. Подрядчик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки выполненных Работ и их результатов;

5.1.12. передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ;

5.1.13. незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного предоставления информации о смене режима налогообложения, Подрядчик обязан компенсировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;

5.1.14. в случае если Работы будут выполняться на территории Заказчика, Подрядчик также обязан:

5.1.14.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика;
5.1.14.2. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Подрядчика, задействованного на объектах Заказчика;
5.1.14.3. обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;
5.1.14.4. нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Подрядчика ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме;
5.1.14.5. соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;

5.1.14.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика Договора предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

5.1.14.7. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

5.1.14.8. в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;

5.1.14.9. в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Подрядчиком норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета;
5.1.15. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.
5.1.16. в случае если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;

5.1.17. не удерживать результат Работ и не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество выполненных Работ, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом выполненных Работ; 
5.1.18.  перед началом выполнения Работ на территории, находящейся под контролем Заказчика, направить Заказчику на согласование перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории (далее – Перечень мероприятий). В случае, если Подрядчик не выполнит предусмотренное настоящим пунктом обязательство в установленный срок, или Заказчик мотивированно откажет в согласовании Перечня мероприятий, то начиная с даты начала выполнения Работ на территории, находящейся под контролем Заказчика, Перечнем мероприятий, согласованным Сторонами, признаются мероприятия, указанные в Приложении № 5 к Договору. В случае противоречия Перечня мероприятий положениям Договора, Приложению № 5 к Договору, иным приложениям к нему, применяются положения Договора. 

5.1.19. в случае снятия с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» Подрядчик обязуется сообщить об этом Заказчику в 3-дневный срок с даты снятия с учета.
5.1.20. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ и их результата;

5.2.3. по вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения, необходимые Подрядчику для качественного выполнения своих обязательств по Договору;
5.2.4. досрочно завершить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора;
5.2.5. самостоятельно определять способы выполнения Работ;
5.2.6. привлекать к выполнению Договора субподрядчиков при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. Такое уведомление должно содержать сведения о привлекаемых лицах, в том числе наименование, ОГРН, ИНН (для юридических лиц), фамилию имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (для физических лиц). Привлечение Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного уведомления Заказчика является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор;

5.2.7. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. предоставить Подрядчику по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документы, обосновывающие необходимость проведения ремонтных работ, оказывать содействие в выполнении Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.2. в соответствии со сведениями, предоставленными Подрядчиком, оформлять работникам Подрядчика соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту выполнения Работ (при необходимости);

5.3.3. обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных Работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.3.4. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ по Договору;

5.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, в том числе гарантийных, установленных Договором;

5.4.2. требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.4.3. проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

5.4.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.4.5.  отказаться от приемки Работ и не принимать к оплате Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением требований, установленных Договором и приложениями к нему, Исходными данными, применимым законодательством Российской Федерации; с превышением объемов и(или) стоимости, не согласованных Сторонами в установленном Договором порядке, а также в случае непредоставления или ненадлежащего оформления Подрядчиком отчетной и(или) исполнительной документации на выполненные Работы; 

5.4.6. отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Договором, но выполненных Подрядчиком без согласия и утверждения Заказчиком;
5.4.7. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Договором;
5.4.8. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
6. Качество Работ и гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы и их результат соответствуют требованиям, установленным Договором.

6.2. Работы и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.3 Договора.

6.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работы и их результаты указан в пункте 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате.

6.4. Гарантия качества результата Работы распространяется на все, составляющее результат Работы.

6.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора).

7.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.

7.3. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.4. Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.5. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных в том числе, но не исключительно пп. 5.1.7  Договора и локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими отношения, связанные с обеспечением конфиденциальности предоставляемой Заказчиком информации, обработкой персональных данных, обеспечением информационной безопасности и иными локальными нормативными актами Заказчика, являющимися приложениями к Техническому заданию или упомянутыми в Техническом задании, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения сверх возмещения всех убытков, понесенных Заказчиком в связи с нарушением, включающих в том числе суммы штрафов, наложенных контрольно-надзорными органами на Заказчика вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязанностей.
8. Обеспечение исполнения Договора. 

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из них.

10.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передаются на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.18 Договора.

11. Срок действия и порядок изменения Договора 

11.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.19 Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору. 

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. При исполнении Договора изменение его условий осуществляется Сторонами с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».  

12. Расторжение Договора

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и с соблюдением порядка, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, в том числе в случае:

12.2.1. если Подрядчиком выполнены Работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков выполнения Работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

12.2.2. нарушения обязательств установленных в разделе 13  Договора.
12.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);

12.2.4. нарушения положений пунктов 14.4-14.6 Договора.

12.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:

12.3.1. существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;

12.3.2. необоснованного отказа Заказчика в приемке выполненных Работ. 

12.4. Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.

12.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

12.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;

12.5.2. указание на предмет Договора;

12.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 

12.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
12.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

12.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.9. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления.  
12.10. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.
13. Комплаенс-оговорка

13.1. Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 4 к Договору.

13. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 5 %   от  Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.
14. Прочие положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.4 Договора). 

14.3. Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:

(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.4. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения Договора:

14.4.1. он является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14.4.2. он обладает полной правоспособностью на заключение Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по Договору или в связи с ним;

14.4.3. он не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);

14.4.4. Договор надлежащим образом заключен Подрядчиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;

14.4.5. лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;

14.4.6. он получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;

14.4.7. заключение и исполнение Подрядчиком настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчика.

14.5. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ:
14.5.1. Подрядчик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ;

14.5.2. работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
14.5.3. Подрядчик обеспечивает надлежащую защиту своих информационных систем, информационных ресурсов, своей информации, у третьих лиц отсутствует неправомерный доступ к информационным системам, информационным ресурсам, информации Подрядчика.

14.6. Стороны признают, что данные в настоящем разделе Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для соответствующей Стороны и для заключения, исполнения или прекращения Договора.

14.7. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с настоящим разделом Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора. 

14.8. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:

14.8.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях: 

(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;

(iv) представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;

(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика. 

В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа. 

14.8.2. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Подрядчика или с его юридическим статусом. 

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

           14.8.3. в случае нарушения информационной безопасности Подрядчика (в том числе, но не исключительно, неправомерное преодоление третьими лицами принятых Подрядчиком технических мер, направленных на защиту информации, получение третьими лицами доступа к информационным ресурсам, информационным системам, информации Подрядчика), повлекшим (в совокупности или по отдельности) обнародование, модификацию, передачу, распространение, копирование, уничтожение, блокирование, предоставление доступа к информации, хранящейся у Заказчика (в том числе хранящейся в информационных системах Заказчика, к которым Подрядчику был предоставлен доступ), временную (простой) или постоянную невозможность функционирования центра обработки данных Подрядчика.

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма потерь Заказчика, которые он понес или должен будет понести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: возмещение убытков третьим лицам, возмещение убытков, связанных с (в совокупности или по отдельности) обнародованием, модификацией, передачей, распространением, копированием, уничтожением, блокированием, предоставлением доступа информации, хранящейся у Заказчика, простоем центра обработки данных Заказчика, уплату штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

14.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

14.9.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

14.9.2. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

14.9.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

14.10. Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.

14.11. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.

14.12. В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договор.
15. Приложения
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Приложение № 3. Форма Акта о выявленных недостатках результата Работ.
Приложение № 4. Комплаенс-оговорка.

Приложение № 5. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества).

Приложение № 6. Форма Акта приема-передачи строительной площадки.                                        
Приложение № 7. Форма Акта о возмещении затрат. 

Приложение № 8. Локально-сметный расчёт (отдельным файлом)
16. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ПОДРЯДЧИК: 
Юридический и почтовый адрес: 

ИНН 

КПП 

ОГРН 

ОКПО 
ОКАТО 

ОКТМО 

ОКОПФ 

Банковские реквизиты:


р/с 

Банк

к/с 

БИК 



E-mail : 

____________________/_________ / 

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»

Юридический адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А

Управление федеральной почтовой связи Вологодской области 

Местонахождение: 160000, г. Вологда, Советский проспект, 4

ИНН 7724490000 КПП 352543001

ОГРН 1197746000000

ОКПО 41598297

ОКАТО 19401000000

ОКТМО 19701000001

ОКОПФ 30002

р/с 40502810984000000035 

Ф. Оперу Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704

БИК 044030704 

Эл. Адрес: Olga.Kravets@russianpost.ru  

Yurichev.V@russianpost.ru
Тел. +7 (8172) 56-07-45, доб. 2107, 2246 

Директор УФПС Вологодской области

___________________ / Логанова М.В./
Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 1 

к Договору № _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения/определения

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	2.
	Подрядчик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком

	3.
	Работы
	Работы по ремонту объекта

	4.
	ТЗ
	Техническое задание

	5.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	6.
	ИД
	Исполнительная документация


3. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений ОПС 160031 по адресу:  г. Вологда, ул. Кирова, д. 38 А для нужд УФПС Вологодской области. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

3.1.  Сведения о работах 

Подрядчику требуется выполнить работы в соответствии с настоящим ТЗ, ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему ТЗ) и локальным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему ТЗ).

3.2. Сведения о выполняемых Работах

3.2.1. При организации и проведении Работ должны соблюдаться требования следующих нормативных правовых актов и документов:

–
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–
Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

–
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

–
ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

–
СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

–
СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

-     СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-     ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»;

–
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

–
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

–
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

–
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
–
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

–
Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемые Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства».

3.2.2. Работы должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием, перечнем национальных стандартов и сводов правил, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985», сметной документацией.

3.2.3. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго выполнять обязательства по осуществлению строительного контроля, а также соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте в соответствии с действующими нормами, своевременно выполнять мероприятия по охране окружающей среды.

Производство Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны Работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства Работ.

3.2.4. Для выполнения перевозок материалов и оборудования при выполнении Работ Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту.

3.2.5. Подрядчик обязан складировать материалы, конструкции и оборудование в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий. Места складирования согласовываются с Заказчиком.

3.2.6. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления, складируя в соответствующую тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта на полигон для утилизации. 
Запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

3.2.7. Работники, выполняющие Работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться Подрядчиком путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты, выполнения мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве Работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами Ростехнадзора.

На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино-и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) необходимо оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ установленной формы у лица ответственного за пожарную безопасность.

3.2.8. До начала Работ Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Персональную ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения выполняемых Работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет руководитель Подрядчика или заменяющее его лицо. 

3.2.9. В части выполнения требований по охране окружающей среды Работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии и охраны окружающей среды.

3.2.10. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. До начала выполнения Работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.   

3.2.11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ согласно заключенному договору.

Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения Работ и используемых материалах.

При проведении проверок уполномоченными органами, осуществляющими государственный и/или муниципальный контроль всю ответственность за наличие разрешительных документов, необходимых для выполнения работ, несет Подрядчик.

3.2.12. На Объекте должен находиться общий журнал по форме КС-6, который Подрядчик обязан ежедневно заполнять и предъявлять Заказчику по требованию.

3.2.13. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность здания согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 
№ 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

3.2.14. В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем Объекта, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ, все Работы по восстановлению осуществляются за счёт Подрядчика.
3.2.15. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика. При этом генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора. Генеральный Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере их заключения. 
3.2.16.
По окончании Работ Подрядчик за счет собственных средств Подрядчика производит уборку рабочей зоны Объекта, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

3.3.  Сведения о месте выполнения Работ 

Место выполнения Работ: ОПС 160031 по адресу г. Вологда, ул. Кирова, д. 38 для нужд УФПС Вологодской области.    

3.4. Требования к разработке графика производства работ (ППР)
Выполнение работ по ремонту должно выполняться на основании календарного графика, предоставляемого Подрядной организацией в течении 5 календарных дней со дня заключения Договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

4.1.  Технические требования при выполнении 
4.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями, указанными в настоящем Техническом задании и приложениями к нему.

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Товары, материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ должны быть новые (которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.
5.2. Все используемые для выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия данных документов Техническому заданию и во избежание фальсификации материалов и оборудования.

5.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям, предусмотренным в документации о сертификации, государственных стандартах, за достоверность сведений о стране их происхождения, сохранность результатов Работ, оборудования до подписания Подрядчиком и Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.
 Заказчик не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора передает Подрядчику строительную площадку по «Акту приема-передачи строительной площадки».

6.2.
 Начало выполнения Работ: с момента подписания акта приема- передачи строительной площадки.

6.3. Окончание выполнения Работ: не позднее 45 календарных дней с момента начала выполнения работ.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет: 

–
привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ; 

–
использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов Работ. 

7.2.
Подрядчик обязан осуществлять Строительный контроль в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. 
СНиП 12-01-2004», Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

8.1 Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ. Работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.

8.2 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по ремонту квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.

10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору составляет 36 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ оборудование, комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору и подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Если в период гарантийного срока на выполненные работы обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

11.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При организации и проведении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП, санитарных норм и правил, нормативных правовых актов:

–
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

–
ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

–
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

–
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

–
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

Подрядчик обязан приказом назначить ответственных лиц:

- за сохранность материальных ценностей на Объекте;

- за производство работ (ведется ежедневный журнал на протяжении всего производства работ);

- за технику безопасности (ведется журнал и инструктаж на протяжении всего производства работ);

- за электробезопасность;

- за пожарную безопасность.

Перед началом производства работ производится технический инструктаж персонала Заказчика с занесением соответствующих записей в журналы инструктажа и техники безопасности. Данные записи заверяются подписью ответственного за инструктаж лица и печатью организации.

На время производства работ Подрядчик несет полную ответственность за безопасность Объекта в целом. 

При возникновении угрозы безопасности ответственное лицо, назначенное приказом от Подрядчика, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

12.1. Подрядчик предъявляет к освидетельствованию все скрытые Работы и приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых Работ согласно Приказу Минстроя РФ от 16.05.2023 г. № 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652). Выполнять последующие Работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых Работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.    

12.2. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес Yurichev.V@russianpost.ru. В процессе выполнения работ один раз в 5 (пять) календарных дней Подрядчик предоставляет в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве 3-5 фотографий на электронный адрес   Yurichev.V@russianpost.ru, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес Yurichev.V@russianpost.ru.

12.3. В случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, необходимо передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.

12.4. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты приёмки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику (заверенные подписью и печатью Подрядчика) следующие отчетные документы и исполнительную документацию:
-
акты выполненных Работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3;

-
документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);

-
техническую документацию на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);

-
акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);

-
акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-
результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;

-
документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ по форме КС-6;

-
справка по форме АНФ 02/17;

-
иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 

11.6. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения уведомления о выполнении всех работ и готовности Объекта к сдаче с приложением указанных документов осуществляет с участием Подрядчика осмотр и приемку результата выполненных работ с фиксацией результатов и в случае наличия замечаний Заказчик устанавливает срок устранения в Акте приемки, при этом выявленные замечания не влияют на срок исполнения обязательств по договору.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от регламентов, технических условий, технического задания, не предоставления комплекта исполнительной документации.

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ.

Приложение № 1. Ведомость объемов работ № 02-01-01.

	ПОДРЯДЧИК:  

_________________/______________/

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области

_____________________/ Логанова М.В./

подписано с применением ЭЦП



Приложение № 1
к Техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01
на выполнение работ по ремонту помещений ОПС 160031 по адресу:  г. Вологда, ул. Кирова, д. 38 А для нужд УФПС Вологодской области
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Входная группа

	Демонтажные работы

	1
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,0045
	ГЭСНр57-01-002-04
	 

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб
	100 м
	0,035
	ГЭСНр58-01-003-03
	 

	3
	Демонтаж  металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	2,016
	ГЭСН09-04-012-01
	 

	4
	Демонтаж  ящиков почтовых
	шт
	1
	ГЭСН09-05-016-01
	 

	5
	Демонтаж вывесок
	шт
	6
	ГЭСН09-05-014-03
	 

	6
	Демонтаж металличекого профлиста с подшивки козырька
	100 м2
	0,1186
	ГЭСН09-04-002-01
	 

	7
	Клей
	т
	0,00011
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	 

	Монтажные работы

	8
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,0045
	ГЭСН11-01-027-01
	 

	9
	Плитка тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х100 мм
	м2
	0,459
	ФСБЦ-05.2.02.19-0053
	 

	10
	Установка водосточной системы из ПВХ: труб
	100 м
	0,035
	ГЭСН12-01-036-02
	 

	11
	Желоб из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, толщина стенки 1,53 мм, длина 1500 мм
	шт
	4
	ФСБЦ-12.1.01.04-0043
	 

	12
	Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, толщина стенки 1,63 мм, длина 2000 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-12.1.01.04-0041
	 

	13
	Хомут стальной для трубы из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, размеры 119х123х19 мм
	шт
	4
	ФСБЦ-12.1.01.04-0038
	 

	14
	Заглушка желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, размеры 145х26х77 мм
	шт
	0
	ФСБЦ-12.1.01.04-0034
	 

	15
	Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, диаметр трубы 82 мм, размеры 147х262х146 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-12.1.01.04-0030
	 

	16
	Монтаж  металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	1
	ГЭСН09-04-012-01
	 

	17
	Колено трубы 135° из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, размеры 88х88х200 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-12.1.01.04-0035
	 

	18
	Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-12.1.01.04-0010
	 

	19
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 960 х2100 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-07.1.01.01-0025
	 

	20
	Замок врезной цилиндровый
	компл
	1
	ФСБЦ-01.7.04.04-1008
	 

	21
	Ручка-скоба
	шт
	2
	ФСБЦ-01.7.04.10-1000
	 

	22
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	1
	ФСБЦ-01.7.04.11-0090
	 

	23
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1
	ГЭСН09-04-012-02
	 

	24
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг
	шт
	1
	ФСБЦ-01.7.04.01-1007
	 

	25
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,04
	ГЭСНр61-01-001-09
	 

	26
	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм
	кг
	34,2
	ФСБЦ-04.3.02.09-1015
	 

	27
	Очистка поверхности щетками
	м2
	28,95
	ГЭСН13-06-003-01
	 

	28
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
	100 м2
	0,2895
	ГЭСН13-03-002-04
	 

	29
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза
	100 м2
	0,2895
	ГЭСН13-03-004-26
	 

	30
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов  (включая шпаклевку и грунтовку) ( стен RAL 9002; цоколь RAL 7003)
	100 м2
	0,04
	ГЭСН15-04-007-01
	 

	31
	Краска водно-дисперсионная  ( стен RAL 9002; цоколь RAL 7003)
	т
	0,0012
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	 

	32
	Монтаж  ящиков почтовых ранее снятых
	шт
	1
	ГЭСН09-05-016-01
	 

	33
	Монтаж вывесок ранее снятых
	шт
	6
	ГЭСН09-05-014-03
	 

	34
	Монтаж металличекого профлиста с подшивки козырька
	100 м2
	0,1186
	ГЭСН09-04-002-01
	 

	35
	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7
	м2
	12,0972
	ФСБЦ-08.3.09.01-0101
	 

	36
	Выделение контрастным цветом (желтым) первой и последней ступеньки шир. 100
	100 шт
	0,04
	ГЭСН11-01-038-04
	 

	37
	Выделение контрастным цветом (желтым) первой и последней ступеньки шир. 100 из ПВХ, размеры 300х300 мм, толщина с учетом высоты тактильных элементов 5 мм
	м2
	0,36
	ФСБЦ-01.6.03.01-1000
	 

	Раздел 2. Тамбур

	Демонтажные работы

	38
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,03
	ГЭСНр63-03-004-01
	 

	39
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	100 м2
	0,0054
	ГЭСНр57-01-021-02
	 

	40
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,0054
	ГЭСНр57-01-002-03
	 

	41
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м
	0,012
	ГЭСНр57-01-003-02
	 

	42
	ПримРазборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков ( вагонки из пластика)
	100 м2
	0,0054
	ГЭСНр63-03-004-02
	 

	43
	(прим. Демонтаж) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,01974
	ГЭСН10-01-047-01
	 

	Монтажные работы

	44
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой:
	100 м2
	0,03
	ГЭСН10-06-038-01
	 

	45
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,01974
	ГЭСН10-01-047-01
	 

	46
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	1,974
	ФСБЦ-11.3.01.02-0024
	 

	47
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1
	ГЭСН09-04-012-02
	 

	48
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг
	шт
	1
	ФСБЦ-01.7.04.01-1007
	 

	49
	Установка дверного ограничителя
	100 шт
	0,01
	ГЭСНр56-01-012-13
	 

	50
	Нанесение грунтовки укрепляющей по ГКЛ
	100 м2
	0
	ГЭСН15-04-006-03
	 

	51
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг>
	100 м2
	0,0054
	ГЭСН15-01-047-15
	 

	52
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые,
	м2
	0,56
	ФСБЦ-01.6.04.02-0011
	 

	53
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,01
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	54
	Светильник для потолка
	шт
	1
	ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02
	 

	55
	шпатлевка окраске поГКЛ: стен
	100 м2
	3
	ГЭСН15-04-027-01
	 

	56
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,0054
	ГЭСНр57-01-002-03
	 

	57
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0,0054
	ГЭСН11-01-027-02
	 

	58
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,2127
	ГЭСН15-04-005-03
	 

	59
	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22
	т
	0,0134
	ФСБЦ-14.3.02.02-0101
	 

	60
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	6
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	 

	Раздел 3. Клиетскийзал.БЭК зона

	Демонтажные работы

	61
	Демонтаж каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей
	100 м2
	0,1487
	ГЭСН09-04-018-02
	 

	62
	ДЕМОНТАЖ  стекол из переплетов металлических и железобетонных, площадью остекления: свыше 0,5 до 1 м2
	100 м2
	0,1487
	ГЭСНр63-01-006-06
	 

	63
	Демонтаж  решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,0763
	ГЭСН09-04-016-01
	 

	64
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,29
	ГЭСНр57-01-002-01
	 

	65
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,2196
	ТЕРр57-3-1
	 

	66
	Демонтаж таблички "ВЫХОД"
	шт
	1
	ГЭСН09-05-014-03
	 

	67
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,2088
	ГЭСНр63-03-004-01
	 

	68
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,03
	ГЭСНр67-01-004-01
	 

	69
	Демонтаж: светильников
	100 шт
	0,02
	ГЭСНр67-01-004-05
	 

	70
	Прим Демонтаж деревянных панелей со стен
	100 м2
	0,2088
	ГЭСНр63-03-004-02
	 

	71
	(прим).Демонтаж деревянного барьера
	100 м2
	0,0761
	ГЭСН15-01-050-04
	 

	72
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных с отбивкой откосов и снятием наличников
	100 м2
	0,0567
	ГЭСН46-04-012-03
	 

	Монтажные работы

	73
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,0397
	ГЭСН10-01-034-02
	 

	74
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3 м2
	м2
	3,97
	ФСБЦ-11.3.02.01-0001
	 

	75
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,109
	ГЭСН10-01-034-05
	 

	76
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь1 до 2 м2
	м2
	10,9
	ФСБЦ-11.3.02.01-0031
	 

	77
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,17
	ГЭСН10-01-035-01
	 

	78
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 800 мм
	м
	7
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	 

	79
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	7
	ФСБЦ-11.3.03.01-0007
	 

	80
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,8
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	 

	81
	Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: (герметизация швов)
	100 м
	0,14
	ГЭСН09-04-014-01
	 

	82
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,1125
	ГЭСН15-01-050-04
	 

	83
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной
	1000 м2
	0,011812
	ФСБЦ-11.2.11.01-0001
	 

	84
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,2812
	ГЭСН10-01-036-01
	 

	85
	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм
	10 м
	2,812
	ФСБЦ-11.3.03.13-0048
	 

	86
	Установка противомоскитных сеток
	100 шт
	0,06
	ГЭСН10-01-037-01
	 

	87
	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2
	м2
	14,87
	ФСБЦ-08.1.02.17-0072
	 

	88
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0567
	ГЭСН10-01-039-06
	 

	89
	Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем,
	100 шт
	0,3
	ФСБЦ-01.7.15.07-0097
	 

	90
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	м2
	5,67
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
	 

	91
	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 75х12 мм
	м
	30,618
	ФСБЦ-11.1.01.10-0041
	 

	92
	Дверные упоры
	компл
	3
	ФСБЦ-01.7.04.11-0062
	 

	93
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,024
	ГЭСНр61-01-007-01
	 

	94
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой:
	100 м2
	0,1973
	ГЭСН10-06-038-01
	 

	95
	Выключатель
	100 шт
	0,02
	ГЭСНм08-03-591-03
	 

	96
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	2
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	 

	97
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-591-09
	 

	98
	Розетки скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,04
	ФСБЦ-20.4.03.06-0005
	 

	99
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,1733
	ГЭСН15-04-005-03
	 

	100
	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22
	т
	0,0109
	ФСБЦ-14.3.02.02-0101
	 

	101
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,29
	ГЭСН11-01-011-01
	 

	102
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 30 мм
	100 м2
	0,29
	ГЭСН11-01-011-02
	 

	103
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,88
	ФСБЦ-04.3.01.09-0012
	 

	104
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных Укладка керамической плитки 300х300
	100 м2
	0,29
	ГЭСН11-01-027-02
	 

	105
	Установка решеток вентиляционных
	шт
	5
	ГЭСН20-02-002-01
	 

	106
	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм
	шт
	5
	ФСБЦ-19.2.03.02-0156
	 

	107
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,03294
	ГЭСН11-01-039-04
	 

	108
	Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, , ширина 80 мм, толщина 11 мм
	м
	3,32
	ФСБЦ-06.2.05.03-0031
	 

	109
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг>
	100 м2
	0,0525
	ГЭСН15-01-047-15
	 

	110
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	5,4
	ФСБЦ-01.6.04.02-0011
	 

	111
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,02
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	112
	Светильник для потолка
	шт
	2
	ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02
	 

	Балка

	113
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
	100 м2
	0,0572
	ГЭСН13-03-002-04
	 

	114
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза
	100 м2
	0,0572
	ГЭСН13-03-004-26
	 

	Решетка

	115
	Монтаж  решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,196
	ГЭСН09-04-016-01
	 

	116
	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые
	т
	0,196
	ФСБЦ-07.1.03.05-0011
	 

	117
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
	100 м2
	0,14
	ГЭСН13-03-002-04
	 

	118
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза
	100 м2
	0,14
	ГЭСН13-03-004-26
	 

	119
	Установка (жалюзи)
	100 шт
	0,03
	ГЭСН10-01-037-01
	 

	120
	Штора прулонная
	шт
	3
	ТЦ.11.01.7704357909-01.26.02
	 

	121
	Монтаж таблички "ВЫХОД" ранее снятой
	шт
	1
	ГЭСН09-05-014-03
	 

	Раздел 4. Комната приема пищи

	Демонтажные работы

	122
	Демонтаж каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей
	100 м2
	0,109
	ГЭСН09-04-018-02
	 

	123
	ДЕМОНТАЖ  стекол из переплетов металлических и железобетонных, площадью остекления: свыше 0,5 до 1 м2
	100 м2
	0,109
	ГЭСНр63-01-006-06
	 

	124
	Демонтаж  решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,1526
	ГЭСН09-04-016-01
	 

	125
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,05
	ГЭСНр67-01-004-01
	 

	126
	Демонтаж: светильников
	100 шт
	0,01
	ГЭСНр67-01-004-05
	 

	127
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,078
	ГЭСНр57-01-002-01
	 

	128
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,1308
	ТЕРр57-3-1
	 

	129
	Демонтаж: кабеля
	100 м
	0,2
	ГЭСНр67-01-001-01
	 

	130
	Демонтаж датчиков пожарных
	шт
	2
	ГЭСНм10-08-002-01
	 

	131
	Демонтаж: радиаторов весом до 80  пластинчатых радиаторов
	100 шт
	0,02
	ГЭСНр65-02-008-01
	 

	132
	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
	100 м2
	0,2663
	ГЭСН46-02-009-04
	 

	Монтажные работы

	133
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,0545
	ГЭСН10-01-034-02
	 

	134
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3 м2
	м2
	5,45
	ФСБЦ-11.3.02.01-0001
	 

	135
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0545
	ГЭСН10-01-034-05
	 

	136
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь1 до 2 м2
	м2
	5,45
	ФСБЦ-11.3.02.01-0031
	 

	137
	Установка противомоскитных сеток
	100 шт
	0,02
	ГЭСН10-01-037-01
	 

	138
	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2
	м2
	10,9
	ФСБЦ-08.1.02.17-0072
	 

	139
	Установка   решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,1526
	ГЭСН09-04-016-01
	 

	140
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза решеток
	100 м2
	0,109
	ГЭСН13-03-002-04
	 

	141
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза решеток
	100 м2
	0,109
	ГЭСН13-03-004-26
	 

	142
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,05
	ГЭСН10-01-035-01
	 

	143
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	5
	ФСБЦ-11.3.03.01-0007
	 

	144
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,4
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	 

	145
	Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: (герметизация швов)
	100 м
	0,14
	ГЭСН09-04-014-01
	 

	146
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,05488
	ГЭСН15-01-050-04
	 

	147
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной
	1000 м2
	0,005762
	ФСБЦ-11.2.11.01-0001
	 

	148
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,1372
	ГЭСН10-01-036-01
	 

	149
	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм
	10 м
	1,372
	ФСБЦ-11.3.03.13-0048
	 

	150
	Установка (жалюзи)
	100 шт
	0,1
	ГЭСН10-01-037-01
	 

	151
	Штора прулонная
	шт
	10
	ТЦ.11.01.7704357909-01.26.02
	 

	152
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой:
	100 м2
	0,1672
	ГЭСН10-06-038-01
	 

	153
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,2
	ГЭСНм08-02-390-02
	 

	154
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	0,2
	ФСБЦ-20.2.05.04-0060
	 

	155
	Затягивание провода в проложенные трубы
	100 м
	0,2
	ГЭСНм08-02-412-09
	 

	156
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,02
	ФСБЦ-21.1.06.10-0529
	 

	157
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	15
	ГЭСНм10-08-019-01
	 

	158
	Коробки разветвительные
	10 шт
	0,3
	ФСБЦ-20.5.02.06-0044
	 

	159
	Выключатель
	100 шт
	0,01
	ГЭСНм08-03-591-03
	 

	160
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	 

	161
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-591-09
	 

	162
	Розетки скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,04
	ФСБЦ-20.4.03.06-0005
	 

	163
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,1672
	ГЭСН15-04-005-03
	 

	164
	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22
	т
	0,0105
	ФСБЦ-14.3.02.02-0101
	 

	165
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,078
	ГЭСН11-01-036-02
	 

	166
	Клей
	т
	0,0039
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	 

	167
	Линолеум
	м2
	7,956
	ФСБЦ-01.6.03.04-0111
	 

	168
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1308
	ГЭСН11-01-040-03
	 

	169
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	13,21
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	 

	170
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг>
	100 м2
	0,078
	ГЭСН15-01-047-15
	 

	171
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	8,034
	ФСБЦ-01.6.04.02-0011
	 

	172
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,02
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	173
	Светильник для потолка
	шт
	2
	ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02
	 

	174
	Монтаж датчиков пожарных (ранее снятых)
	шт
	2
	ГЭСНм10-08-002-01
	 

	175
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
	100 шт
	0,02
	ГЭСН18-03-006-02
	 

	176
	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,773 кВт
	шт
	2
	ФСБЦ-18.5.10.05-0244
	 

	177
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	100 шт
	0,02
	ФСБЦ-18.5.08.05-0022
	 

	178
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	2
	ФСБЦ-18.5.10.08-0016
	 

	179
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,01
	ГЭСНр62-03-005-02
	 

	180
	Краска масляная МА-22Н, белила цинковые
	т
	0,00016
	ФСБЦ-14.4.02.04-0224
	 

	Раздел 5. Помещение №13(почтальонская и разгрузочная)

	Демонтажные работы

	181
	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
	100 м2
	0,145
	ГЭСН46-02-009-04
	 

	182
	Демонтаж: светильников
	100 шт
	0,02
	ГЭСНр67-01-004-05
	 

	183
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,258
	ГЭСНр57-01-002-01
	 

	184
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,26
	ТЕРр57-3-1
	 

	185
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,06
	ГЭСНр67-01-004-01
	 

	186
	Демонтаж: кабеля
	100 м
	0,38
	ГЭСНр67-01-001-01
	 

	187
	Расчистка вручную поверхностей Очистка стен вручную от масляной краски во вспомогательных помещениях
	м2
	25,8
	ГЭСНр62-04-011-01
	 

	Монтажные работы

	188
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,145
	ГЭСНр61-01-001-09
	 

	189
	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм
	кг
	123,98
	ФСБЦ-04.3.02.09-1015
	 

	190
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов  (включая шпаклевку и грунтовку)
	100 м2
	0,6685
	ГЭСН15-04-007-01
	 

	191
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,02
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	 

	192
	Грунтовка
	кг
	6,6
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	 

	193
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов  (включая шпаклевку и грунтовку)
	100 м2
	0,258
	ГЭСН15-04-007-01
	 

	194
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0077
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	 

	195
	Грунтовка
	кг
	2,5
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	 

	196
	Выключатель
	100 шт
	0,02
	ГЭСНм08-03-591-03
	 

	197
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	2
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	 

	198
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-591-09
	 

	199
	Розетки скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,04
	ФСБЦ-20.4.03.06-0005
	 

	200
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,258
	ГЭСН11-01-036-02
	 

	201
	Клей
	т
	0,0129
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	 

	202
	Линолеум
	м2
	26,316
	ФСБЦ-01.6.03.04-0111
	 

	203
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,26
	ГЭСН11-01-040-03
	 

	204
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	26,26
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	 

	205
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,38
	ГЭСНм08-02-390-02
	 

	206
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	0,38
	ФСБЦ-20.2.05.04-0060
	 

	207
	Затягивание провода в проложенные трубы
	100 м
	0,38
	ГЭСНм08-02-412-09
	 

	208
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,038
	ФСБЦ-21.1.06.10-0529
	 

	209
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	210
	Светильник для потолка
	шт
	4
	ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02
	 

	211
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов  чугунных  за 2 раза
	100 м2
	0,02
	ГЭСНр62-03-005-02
	 

	212
	Краска масляная МА-22Н, белила цинковые
	т
	0,00032
	ФСБЦ-14.4.02.04-0224
	 

	213
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,015
	ГЭСНр62-03-005-02
	 

	214
	Краска масляная МА-22Н, белила цинковые
	т
	0,00024
	ФСБЦ-14.4.02.04-0224
	 

	Раздел 6. Коридор.сан.узел.щитовая-помещения № 9.10.11.12

	Демонтаж

	215
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,03
	ГЭСНр56-01-009-01
	 

	216
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,036
	ГЭСНр56-01-010-01
	 

	217
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,155
	ГЭСНр57-01-002-01
	 

	218
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,1936
	ТЕРр57-3-1
	 

	219
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,021
	ГЭСНр57-01-002-03
	 

	220
	Расчистка вручную поверхностей Смывка побелки с потолка и стен
	м2
	26,29
	ГЭСНр62-04-011-01
	 

	221
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,041
	ГЭСН46-02-009-02
	 

	222
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 шт
	0,01
	ГЭСНр65-01-004-02
	 

	223
	Разборка трубопроводов  канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,052
	ГЭСНр65-01-002-02
	 

	224
	Снятие кранов шаровых
	100 шт
	0,01
	ГЭСНр65-01-003-01
	 

	225
	Снятие счетчика воды
	100 шт
	-0,01
	ГЭСНр65-01-003-20
	 

	226
	прим Снятие фасонных частей (тройник и колено)
	100 шт
	0,04
	ГЭСНр65-01-003-20
	 

	227
	Прим Разборка трубопроводов из ПВХ  труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
	100 м
	0,04
	ГЭСНр65-01-001-02
	 

	228
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,01
	ГЭСНр65-01-004-01
	 

	229
	Демонтаж: светильников
	100 шт
	0,06
	ГЭСНр67-01-004-05
	 

	230
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,07
	ГЭСНр67-01-004-01
	 

	231
	Демонтаж: кабеля
	100 м
	0,36
	ГЭСНр67-01-001-01
	 

	232
	Демонтаж: коробки ответвительной
	100 шт
	0,05
	ГЭСНр67-01-004-01
	 

	Монтажные работы

	233
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,1212
	ГЭСН15-01-020-11
	 

	234
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
	м2
	12,3624
	ФСБЦ-06.2.01.02-0010
	 

	235
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,155
	ГЭСН11-01-036-02
	 

	236
	Клей
	т
	0,0077
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	 

	237
	Линолеум
	м2
	15,81
	ФСБЦ-01.6.03.04-0111
	 

	238
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1936
	ГЭСН11-01-040-03
	 

	239
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	19,55
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	 

	240
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0378
	ГЭСН10-01-039-06
	 

	241
	Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем,
	100 шт
	0,12
	ФСБЦ-01.7.15.07-0097
	 

	242
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	м2
	3,78
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
	 

	243
	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 75х12 мм
	м
	20,41
	ФСБЦ-11.1.01.10-0041
	 

	244
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,041
	ГЭСНр61-01-001-09
	 

	245
	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм
	кг
	35
	ФСБЦ-04.3.02.09-1015
	 

	246
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке (включая шпаклевку и грунтовку)
	100 м2
	0,6575
	ГЭСН15-04-007-01
	 

	247
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	1,9725
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	 

	248
	Грунтовка
	кг
	6,5
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	 

	249
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке (включая шпаклевку и грунтовку)
	100 м2
	0,2629
	ГЭСН15-04-007-01
	 

	250
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0079
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	 

	251
	Грунтовка
	кг
	2,6
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	 

	252
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных Укладка керамической плитки 300х300 (санузел)
	100 м2
	0,029
	ГЭСН11-01-027-02
	 

	253
	Выключатель
	100 шт
	0,01
	ГЭСНм08-03-591-03
	 

	254
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	 

	255
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,06
	ГЭСНм08-03-591-09
	 

	256
	Розетки скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,06
	ФСБЦ-20.4.03.06-0005
	 

	257
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,36
	ГЭСНм08-02-390-02
	 

	258
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	0,36
	ФСБЦ-20.2.05.04-0060
	 

	259
	Затягивание провода в проложенные трубы
	100 м
	0,36
	ГЭСНм08-02-412-09
	 

	260
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,036
	ФСБЦ-21.1.06.10-0529
	 

	261
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,02
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	262
	Светильник для потолка
	шт
	2
	ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02
	 

	263
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,052
	ГЭСН16-04-004-02
	 

	264
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм
	м
	5,189
	ФСБЦ-24.3.02.05-0029
	 

	265
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-24.3.05.12-0001
	 

	266
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,08
	ГЭСН16-04-005-02
	 

	267
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	8,2
	ФСБЦ-24.3.02.05-0022
	 

	268
	Хомуты для крепления труб
	шт
	83
	ФСБЦ-24.1.02.01-0113
	 

	269
	Кран шаровойприсоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	3
	ФСБЦ-18.1.09.06-0043
	 

	270
	Водорозетки
	шт
	2
	ФСБЦ-24.3.05.07-0034
	 

	271
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм
	шт
	3
	ФСБЦ-24.3.05.15-0143
	 

	272
	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-24.3.05.15-0199
	 

	273
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл
	0,1
	ГЭСН17-01-003-01
	 

	274
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм
	компл
	1
	ФСБЦ-18.2.01.06-0056
	 

	275
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм
	10 шт
	0,1
	ФСБЦ-18.2.06.08-0016
	 

	276
	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	шт
	1
	ГЭСН18-02-004-01
	 

	277
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	1,5
	ФСБЦ-24.3.02.05-0022
	 

	278
О
	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 50 л
	компл
	1
	ФСБЦ-63.1.01.03-0006
	 

	279
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	шт
	1
	ГЭСН16-06-005-01
	 

	280
	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-65.1.01.01-1057
	 

	281
	Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-18.2.08.08-1018
	 

	282
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,06
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	283
	Светильник светодиодный, 600*600
	шт
	6
	ФСБЦ-20.3.03.07-1484
	 

	284
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-591-02
	 

	285
	Выключатель , проходной, одноклавишный, цвет белый, IP20
	шт
	4
	ФСБЦ-20.4.01.01-1055
	 

	286
	Розетка штепсельная одноместная
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-591-09
	 

	287
	Розетка  одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой
	шт
	4
	ФСБЦ-20.4.03.05-1067
	 

	288
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,5
	ГЭСНм08-02-390-01
	 

	289
	Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм
	м
	50
	ФСБЦ-20.2.05.04-0028
	 

	290
	Затягивание провода в проложенные трубы и Монтаж кабеля UTP в гофрированной трубе в штробе UTP кат.5e (в пучках)
	100 м
	0,5
	ГЭСНм08-02-412-09
	 

	291
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,05
	ФСБЦ-21.1.06.10-0529
	 

	292
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл
	0,1
	ГЭСН17-01-001-14
	 

	293
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм
	компл
	1
	ФСБЦ-18.2.01.05-0051
	 

	294
	Установка смесителей
	10 шт
	0,1
	ГЭСН17-01-002-03
	 

	295
	Смеситель для мойки и умывальника
	компл
	1
	ФСБЦ-18.1.10.10-0025
	 

	296
	Смена: гибких подводок к умывальнику 2.к водонагреватею 2
	100 шт
	0,04
	ГЭСНр65-01-006-10
	 

	297
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм
	10 шт
	0,4
	ФСБЦ-18.2.06.08-0016
	 

	298
	Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату
	100 м2
	0,0054
	ГЭСН11-01-037-05
	 

	299
	Коврик резиновый
	шт
	1
	ТЦ.11.01.7704217370.01.26.02
	 

	Раздел 7. Строительный мусор

	300
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	4,751
	47-1
	 

	301
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	4,751
	01-20-1-01-0010
	 


	ПОДРЯДЧИК:  

_________________/______________/

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области

_____________________/ Логанова М.В./

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 2 

  
к Договору № __
ФОРМА 
АКТ

сдачи-приемки выполненных Работ 

к Договору на выполнение работ __________________

№ _____ от «___» _____________ 20__г. 

	___________
	 «____» __________ 20__ г.


АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – «Акт») о том, что Подрядчиком были выполнены следующие работы:

	№ п/п/
	Наименование работ    (с их подробным описанием)
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)
	Цена за ед. работ, без НДС, руб.
	Стоимость работ без НДС, руб.
	Сумма НДС___%, руб..
	Стоимость работ, в т.ч. НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


1. Стоимость выполненных с _______ по ____________ работ составила: _________(_________) руб. ________коп.
2. [Вариант 1 При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере _______ (__________________) % и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент.

Вариант 2 При оплате Заказчиком стоимости выполненных работ по Договору удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме _______(_______________)руб.

3. Следует к перечислению ____________(__________________) руб. ________коп.]

4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны. 

5. Подрядчиком возвращены замененные детали и узлы 

6. Приложения к акту:_____________

	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.
	ЗАКАЗЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)




	ПОДРЯДЧИК:  

_________________/______________/

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области

_____________________/ Логанова М.В./

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 3

к Договору № __
ФОРМА

Акт о выявленных недостатках результата Работ
к Договору на выполнение работ _______________

 № _____ от «___» _____________ 20__г.

	___________
	 «____» __________ 20__ г.


АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – «Акт о выявленных недостатках»), в соответствии с которым установлено следующее:
Перечень недостатков

	№
	Наименование работ
	Описание недостатка/несоответствия
	Срок устранения недостатка/

несоответствия

	
	
	
	


Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:

__________________________________________________________________

Приложения к Акту:

	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.




	ПОДРЯДЧИК:  

_________________/______________/

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области

_____________________/ Логанова М.В./

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 4 

к Договору № __
Комплаенс-оговорка

1.
Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 

1.1.
Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;

1.2.
Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3.
Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 

1.3.1.
Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.

1.3.2.
Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.

1.3.3.
Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 

· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;

· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 

Уведомление контрагента осуществляется посредством направления по электронной почте.

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.

2.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.

3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.

4.
В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:

- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».

Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
	ПОДРЯДЧИК:  

_________________/______________/

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области

_____________________/ Логанова М.В./

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 5 

к Договору № _____

Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества)
1. Общие требования

Контрагент обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, предусмотренных настоящим Приложением (далее – ОТиПБ), в том числе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации и выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» (далее также Общество). 

Под территорией подконтрольной Обществу понимается территория, другие объекты и площади, закрепленные за Обществом на праве собственности или переданные Общество во владение по иным законным основаниям. 

Контрагент несет полную ответственность в области ОТиПБ за работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России».

Под работниками контрагента, понимается физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с контрагентом по заключённому трудовому договору или привлекаемые контрагентом физические лица для производства работ (оказания услуг) по договору гражданско-правового характера. 

В случае выявления Обществом, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Контрагентом требований ОТиПБ Контрагент обязан устранить эти нарушения в установленный Обществом срок. 
2. Контрагент обязан:

2.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора уведомить в письменной форме Общества о лицах, назначенных в порядке, определенном законодательством РФ, ответственными за соблюдение требований ОТиПБ, а также об изменении ответственных лиц с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных – в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений;

2.2. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» организовать прохождение вводного инструктажа работниками, привлекаемыми при выполнении работ (оказания услуг), по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией инструктажа в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

2.3. Обеспечить выполнение  работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только Работниками которые до начала выполнения работ (оказания услуг) прошли обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда (для соответствующих определенных Контрагентом профессий и должностей работников). Контрагент, в течение 3 (трех) календарных дней должен предоставить Обществу копии документов подтверждающие факт обучения, проверки знаний и стажировки или копию соответствующего организационно-распорядительного документа и/или локально-нормативного акта Контрагента, подтверждающего отсутствие необходимости проведения таких мероприятий.

2.4. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», ознакомить работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, подготовленным Обществом в соответствии с п. 3.2, включающего: 

1) перечень факторов, присутствующих на территории подконтрольной АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги) на территории подконтрольной АО «Почта России»; 

3) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

2.5. Обеспечить выполнение работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только работниками, которые до начала работ (оказания услуг) были обеспечены за счет средств Контрагента полагающимися средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее - СИЗ и СКЗ).

2.6. Контролировать использование и правильное применение полагающихся СИЗ и СКЗ работниками привлекаемых им при производстве работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.7. Контролировать правильное использование производственного оборудования, инструментов, сырья и материалов, применяемых технологий Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.8. Организовывать проведение медицинского осмотра и необходимого медицинского освидетельствования, Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», если это проведение требуется действующим законодательством РФ.

2.9. Привлекать к выполнению работ (оказанию услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» работников годных к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.10. Составить совместно с представителем Общества план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

2.11. При наличии потребности в источниках энергии и т.п. при выполнении работ (оказании услуг) составить совместно с представителем Общества схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.).

2.12. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» определить и разработать перечень работ (услуг), которые относятся к повышенной опасности. Работники, привлекаемые им к таким работам, услугам, допускаются к ним после оформления соответствующего наряд-допуска. Наряд-допуск подлежит согласованию с Обществом до начала указанных работ, услуг на территории подконтрольной АО «Почта России».

3. Общество обязано:

3.1. Провести с работниками, привлекаемыми Контрагентом при выполнении работ (оказании услуг), вводный инструктаж, по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

3.2. Предоставить Контрагенту выполняющими работы (оказывающему услуги), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего: 

1) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на территории АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний (при наличии таковых);

3) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории (при наличии таковых);

4) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску (при наличии таковых);

5) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности (при наличии таковых).

3.3. Составить совместно с представителем Контрагента план мероприятий по эвакуации и спасению Работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
3.4. Обеспечить проведение мероприятий по согласованию наряд-допуска для выполнения работ повышенной опасности на территории АО «Почта России», при условии соответствия квалификации Работников и подготовительных мероприятий характеру и виду работ повышенной опасности.
3.5. Обеспечивать координацию и информирование Контрагента и других подрядных организациях, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

4. Проверки по ОТиПБ

4.1. В ходе проведения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» Контрагентом должны быть организованы периодические проверки соответствия деятельности работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» требованиям ОТиПБ, установленным как действующим законодательством РФ, так и применимыми локальными нормативными актами Общества. 

4.2. Предусматривается проведение двух типов проверок: внутренние и внешние.

4.2.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся Контрагентом самостоятельно. Периодичность проведения проверок Контрагент вправе определить самостоятельно, но не реже одного раза в квартал, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

4.2.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Общества. Периодичность проведения проверок – определяет Общество. В ходе проведения проверки может быть проверено: соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов по ОТиПБ Общества, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт или иной документ, установленный Обществом для применения в аналогичных случаях.

5. Требования к отчётности
Контрагент самостоятельно ведет учет и отчетность о результатах в области ОТиПБ в установленном Контрагентом порядке. По требованию Общества Контрагент предоставляет необходимую информацию (отчет), в части касающихся работ (услуг) на территории Общества.

В такой отчет включаются следующее сведения: 

1) количество несчастных случаев, инцидентов и микротравм, произошедших с работниками Контрагента;

2) количество человек, выполнявших работу на территории подконтрольной АО «Почта России» и продолжительность выполнения работ в часах;

3) количество прочих аварий и инцидентов (ДТП, разливы, выбросы и иные происшествия, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам), о которых должно быть сообщено соответствующим государственным органам, в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной и экологической безопасности;

4) количество и результаты Внутренних проверок. 

	ПОДРЯДЧИК:  

_________________/______________/

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области

_____________________/ Логанова М.В./

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 6
к Договору №

от _____________ 202_ г.

ФОРМА

А К Т

приема-передачи строительной площадки

по договору подряда № ___________ от «____» _______________ 20___ г.

г.______________                                                                   
«___» ____________ 20__ г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________,  с одной стороны, от лица Подрядчика  _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку по адресу: ____________________________________________________________________ _______________________.

На строительной площадке установлены:

счетчик электроэнергии _______________         №  ____________________.

начальное показание счетчика _____________ кВт 

прибор учета воды __________    ___   __           №  ____________________.

начальное показание прибора учета ________   м3 

прибор учета тепла __________    ___   __          №  ____________________.

начальное показание прибора учета _________ккал_   

и т.д. и т.п.

Подрядчик подтверждает, что Заказчик в соответствии с п. 6.4 Договора ознакомил Подрядчика с локальными нормативными актами АО «Почта России», утвержденными приказами от 08.08.2013 № 268-п, регламентом от 19.05.2017 № 1.9.3.1.2-05/60, положением от 20.03.2018 № 22-лна. Настоящим Актом Подрядчик обязуется соблюдать требования указанных локальных нормативных актов.

Приложение: экспликация помещений на ____ л.

	Заказчик

_____________________________ 

»

________________/ _______________/

«______»_________________ 20__ г.

 м.п

	Подрядчик

__________________/                 /

«______»_________________ 20__ г. 

м.п.



	
	


ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	ПОДРЯДЧИК:  

_________________/______________/

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области

_____________________/ Логанова М.В./

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 7
к Договору №

от _____________ 202_ г. 

ФОРМА 
Акт 

о возмещении затрат

по договору от ___________ № __________

г.______________                                                                   
«___» ___________ 20___ г.

АО «Почта России», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______ УФПС __________________________ _________________, действующего на основании доверенности от ___________ № _______, и ______________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности Сторона, на основании договора от ___________ № _______ (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с п. 4.10 Договора обязан в полном объеме возместить затраты, понесенные Заказчиком согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего акта.

2. Общая сумма затрат с «___»______________202_ г. по «___»______________202_ г. составила: __________(сумма прописью) руб. __ коп.

3. К перечислению по настоящему акту на расчетный счет Заказчика следует: __________(сумма прописью) руб. __ коп.

4. Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.

5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Приложение: расчет на ___ листах.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	ПОДРЯДЧИК:  

_________________/______________/

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области

_____________________/ Логанова М.В./

подписано с применением ЭЦП


Приложение 

к Акту о возмещении затрат 

по договору № ________

от « __»________202_ г.
РАСЧЕТ

Расчет произведен за период с «___»____________202_ г. по «___» ____________202_ г.

Расход электроэнергии на освещение строительной площадки _____________кВт

Расход электроэнергии на механизацию труда___________________________кВт

Расход электроэнергии на пусконаладочные работы _____________________кВт

Расход холодной воды на нужды персонала Подрядчика___________________м3

Расход холодной воды на приготовление растворов_______________________м3 

Расход холодной воды на промывку и заполнение инженерных систем_______м3

Расход холодной воды на очистку инструмента и  уборку помещений _______ м3

Примерный объем водоотведения______________________________________м3

и т.д. и т.п.

	Вид топливно-энергетических ресурсов
	Расход

	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена (без НДС)
	Стоимость (без НДС)
	Сумма НДС 20%
	Стоимость, с НДС 20%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого стоимость потребленных топливно-энергетических ресурсов составляет: __________(сумма прописью) руб. __ коп.,  коп.

	ПОДРЯДЧИК:  

_________________/______________/

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области

_____________________/ Логанова М.В./

подписано с применением ЭЦП


Приложение № 8 

к Договору № _____

Локально-сметный расчёт

(отдельным файлом)

	ПОДРЯДЧИК:  

_________________/______________/

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области

_____________________/ Логанова М.В./

подписано с применением ЭЦП


