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Этап 1. Исследовательские работы по работе ЭЦП в среде Wine 

[bookmark: _GoBack]Этап 1.1. Создание дополнительного рабочего места для проведения исследований
• установка линукс AlterOs 9.7;
• установка пакетов прикладных программ;
• настройка установленных пакетов программ.

Этап1.2. Отработка различных вариантов внедрения ЭЦП
• Прокси сервер крипто-про;
• Установка библиотеки внутрь среды Wine;
• Веб доступ;
• Использование внешней утилиты;

Этап1.3. Тестирование вариантов внедрения ЭЦП в сети Заказчика
