ОКПД2 62.03.12.130. Оказание услуг по внедрению электронной цифровой подписи в программе «Диспетчер» информационно-диспетчерского комплекса «Теплоснабжение»

Этап 1. Исследовательские работы по работе ЭЦП в среде Wine

Этап 1.1. Создание дополнительного рабочего места для проведения исследований

• установка линукс AlterOs 9.7;

• установка пакетов прикладных программ;

• настройка установленных пакетов программ.

Этап1.2. Отработка различных вариантов внедрения ЭЦП

• Прокси сервер крипто-про;

• Установка библиотеки внутрь среды Wine;

• Веб доступ;

• Использование внешней утилиты;

Этап1.3. Тестирование вариантов внедрения ЭЦП в сети Заказчика