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Договор № ___

 на Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах УФПС Ярославской области
____ _________ 2026 г. 
                  г. Ярославль
АО «Почта России» (далее – Заказчик) УФПС Ярославской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора УФПС Ярославской области Покладовой Юлии Александровны, действующего на основании машиночитаемой доверенности   № 79c74736-83d9-4129-8517-ce4a41e04103  от 17.10.2025г., с одной стороны, и _____________________________________ (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Индивидуальные условия Договора

	№ п.п.
	Наименование
	Содержание

	1.0.
	Заказчик
	УФПС Ярославской области 

Особенности оформления счетов-фактур:

При выставлении Подрядчик указывает в строке «Покупатель» - АО «Почта России», Грузополучатель – УФПС Ярославской области АО «Почта России», ИНН 7724490000, КПП 760443001

	1.1. 
	Выполнение работ
	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах УФПС Ярославской области. Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, Подрядчику, сроки и порядок выполнения Работ указаны в техническом задании (приложение № 1 к Договору) (далее – Техническое задание).

	1.2. 
	Цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:

Вариант 1 (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС) – Цена Договора составляет [указать цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, [в том числе авансовый платеж в размере  [указать размер], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации].

Вариант 2 
1) Для контрагентов на УСН с доходами менее 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, НДС не облагается на основании абз. 3 п.1 ст.145 НК РФ. В случае изменения режима налогообложения (либо изменения ставки НДС) Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случаеразмер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».


2) Для контрагентов с доходами, превышающими 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. В случае изменения ставки НДС, Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».

Во избежание сомнений цена Договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора включает в себя все возможные затраты Подрядчика, включая следующие:

-
оплату Подрядчиком налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

-
затраты Подрядчика на производство Работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования;

-
затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

-
затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- затраты на осуществление Строительного контроля Подрядчика;

- затраты связанные с организацией хранения оборудования и материалов, а также на охрану строительной площадки на период проведения Работ;

- затраты на получение необходимых в соответствии с законодательством согласований и разрешений;

-
затраты, напрямую не упомянутые, но необходимые для завершения работ по настоящему Договору.

	1.3. 
	Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при Выполнении работ
	Подрядчик при выполнении Работ обязан следовать всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации (включая законодательство субъектов Российской Федерации), в том числе (но не ограничиваясь) нормативным правовым актам и нормативным документам, указанным в Договоре и Техническом задании.

	1.4. 
	Место Выполнения работ
	Место выполнения Работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	1.5. 
	Срок Выполнения работ 
	Срок Выполнения работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	1.6. 
	Уведомление о сдаче результата Выполненных работ
	Подрядчик обязан известить Заказчика о дате и времени сдачи Выполненных работ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи Выполненных работ.


	1.7. 
	Срок направления Подрядчиком акта об Выполненных работах
	Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ обязан направить Заказчику Акт о приемке Выполненных работ.

	1.8. 
	Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком c актами и справками, указанными в п. 1.7 Договора.
	-
Счет-фактура;

-
Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при Выполнении работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

-
Техническая документация на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

-  Справка (расшифровка) Выполненных работ с разбивкой по категориям, составленная по форме приложение №4 к Договору.
-
Акты освидетельствования скрытых Работ;

-
Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-
Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

-
Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

	1.9. 
	Срок осуществления Заказчиком приемки Выполненных работ и их результата
	Приемка Выполненных работ и их результата осуществляется Заказчиком в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 1.7, 1.8 Договора.

	1.10. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на Выполненне работы указан в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и отсчитывается с даты подписания Сторонами Акта Выполненных работ.
Гарантийный срок на материалы и оборудование указан в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и отсчитывается с даты подписания Сторонами Акта Выполненных работ.

	1.11. 
	Срок направления Подрядчику счета на оплату Работ
	Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта Выполненных работ.

	1.12. 
	Срок оплаты Работ Заказчиком
	7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта Выполненных работ.

	1.13. 
	Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика
	Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 5.1.4 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика. 



	1.14. 
	Ответственность Подрядчика
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	
	
	1.14.1. 
	Нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 0,2% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.

	
	
	1.14.2. 
	Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках Выполненных работ
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 0,2% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 30% от цены Договора, указанной в пункте 1.2 Договора.

	
	
	1.14.3. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 4.3; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.6; 5.1.8; 5.1.19; 5.1.21; 5.1.23; 5.1.29; 5.1.32   Договора.
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.3; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.6; 5.1.8; 5.1.19; 5.1.21; 5.1.23; 5.1.29; 5.1.32 Договора. Размер штрафа составляет 50 000 рублей

	
	
	1.14.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10% от Цены договора указанной в п 1.3 Договора.

	1.15. 
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных и Выполненных работ.
	Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 10 % от суммы задолженности.

	1.16. 
	Обеспечение исполнения Договора
	Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.

	1.17. 
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.


	1.18. 
	Подсудность
	При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Твери в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.19. 
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.01.2027.


2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работи в соответствии с Техническим заданием и Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом Выполненне работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.

2.2. Работи выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для Выполнения работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.
2.3. Место Выполнения работ указано в пункте 1.4 Договора.

2.4. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для Выполнения работ, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на Выполнение работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой и указана в пункте 1.2 Договора. Стоимость Работ указана в Приложении № 6 к Договору.

3.2. Цена Работ включает в себя вознаграждение Подрядчика, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
3.3. Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Работ производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 

3.4. Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика с указанными в Договоре реквизитами, несет Подрядчик. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

3.7. Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

3.8. Акт сверки взаимных расчетов составляется не реже одного раза в год, по запросу Заказчика, в том числе перед составлением годовой отчетности и перед закрытием (расторжением) Договора.
4. Порядок, сроки выполнения Работ. Сдача-приемка Выполненных работ 

4.1. Подрядчик обязан выполнить Работи в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора. 

4.2. Подрядчик в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, извещает Заказчика об ожидаемой дате и времени сдачи результата Выполненных работ в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 Договора. 
4.3. Подрядчик обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику Акт о приемке Выполненных работ, в 2 (двух) экземплярах, подписанных Подрядчиком. Одновременно с Актом сдачи-приемки Выполненных работ Подрядчик обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора.

4.4. Приемка Выполненных работ и их результата осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора. 

Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата выполненных Работ. 

4.5. При приемке Выполненных работ и их результата Заказчик проводит проверку соответствия Выполненных работ и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, а также действующим законодательством, иных нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям действующим на территории РФ.

4.6. Для проверки Выполненных работ и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Выполненных работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
4.7. Приемка Выполненных работ и их результата осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.

4.8. По результатам приемки Выполненных работ и их результата Заказчик принимает одно из следующих решений:

(i) Работи выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае Выполненне работы и их результат подлежат приемке;

(ii) Работи выполнены с нарушением условий Договора, Заказчиком выявлены недостатки Выполненных работ или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 3 (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:

a. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работи и их результат подлежат приемке; либо

b. направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо

c. направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;

(iii) Работи и их результат соответствуют условиям Договора, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае Выполненне работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 

(iv) Работи не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работи и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Выполненных работ;

(v) Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.3 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работ считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

4.9. После устранения Подрядчиком недостатков приемка Выполненных работ и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.10. Если выполненные Работи и их результат соответствуют условиям Договора, Стороны не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт сдачи-приемки Выполненных работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта сдачи-приемки Выполненных работ Работи и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки Выполненных работ, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

4.11. В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Работи и провести расчет в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

4.12. Риск случайной гибели или порчи результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Выполненных работ без замечаний.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. выполнить Работи в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к Договору, а также действующим законодательством, нормативно-правовым актам и иными правилами, и требованиями действующими на территории РФ;

5.1.2. в соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в выполненных Работах и их результате или возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в Выполненных работах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

5.1.3. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе Выполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых Работ, или невозможностью выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору либо создают невозможность выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в установленный срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший Выполнение работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении Выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;

5.1.4. выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора;

5.1.5. направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки Выполненных работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.7 Договора;

5.1.6. не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика;

5.1.7. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе Выполнения работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;

5.1.8. обеспечить Выполнение работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством;

5.1.9. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.1.10. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;

5.1.11. обеспечить явку своего представителя при приемке Выполненных работ и их результатов. Подрядчик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки Выполненных работ и их результатов;

5.1.12. передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ;

5.1.13. незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного предоставления информации о смене режима налогообложения, Подрядчик обязан компенсировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;

5.1.14. в случае если Работи будут выполняться на территории Заказчика, Подрядчик также обязан:

5.1.14.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих Выполнение работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика;
5.1.14.2. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Подрядчика, задействованного на объектах Заказчика;
5.1.14.3. обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;
5.1.14.4. нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Подрядчика ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме;
5.1.14.5. соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;

5.1.14.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика Договора предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

5.1.14.7. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

5.1.14.8. в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;

5.1.14.9. в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Подрядчиком норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета;
5.1.15. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.
5.1.16. в случае если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;

5.1.17. не удерживать результат Работ и не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество Выполненных работ, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом Выполненных работ; 
5.1.18.  перед началом Выполненных работ на территории, находящейся под контролем Заказчика, направить Заказчику на согласование перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих Работи) на данной территории (далее – Перечень мероприятий). В случае, если Подрядчик не выполнит предусмотренное настоящим пунктом обязательство в установленный срок, или Заказчик мотивированно откажет в согласовании Перечня мероприятий, то начиная с даты начала выполнения Работ на территории, находящейся под контролем Заказчика.
5.1.19. в случае снятия с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» Подрядчик обязуется сообщить об этом Заказчику в 3-дневный срок с даты снятия с учета.
5.1.20. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ и их результата;

5.2.3. по вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения, необходимые Подрядчику для качественного выполнения своих обязательств по Договору;
5.2.4. досрочно завершить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора;
5.2.5. самостоятельно определять способы Выполнения работ;
5.2.6. привлекать к выполнению Договора субподрядчиков при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. Такое уведомление должно содержать сведения о привлекаемых лицах, в том числе наименование, ОГРН, ИНН (для юридических лиц), фамилию имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (для физических лиц). Привлечение Подрядчика к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного уведомления Заказчика является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор;

5.2.7. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. предоставить Подрядчику по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документы, обосновывающие необходимость проведения ремонтных работ, оказывать содействие в выполнении Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.2. в соответствии со сведениями, предоставленными Подрядчиком, оформлять работникам Подрядчика соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту Выполнения работ (при необходимости);

5.3.3. обеспечить своевременную приемку и оплату Выполненных работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.3.4. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе Выполнения работ по Договору;

5.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, в том числе гарантийных, установленных Договором;

5.4.2. требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.4.3. проверять ход и качество Выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

5.4.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5.4.6. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Договором;
5.4.7. в случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц) соблюдать должную осмотрительность, а также: 

           5.4.7.1. уведомлять Заказчика о привлечении таких третьих лиц путем направления Заказчику списка лиц, которых Подрядчик планирует привлечь в качестве субподрядчиков в течение 20 (двадцати) рабочих дней после даты заключения Договора, а в случае, если в течение срока действия Договора у Подрядчика дополнительно возникнет потребность в привлечении третьих лиц в качестве субподрядчиков – в срок до 10 (десяти) рабочих дней до даты заключения соответствующего договора (договоров) с такими лицами;
          5.4.7.2. нести полную ответственность за действия привлечённых субподрядчиков как за собственные действия;
         5.4.7.3. предоставить Заказчику информацию о заключенных с субподрядчиков договорах и их условиях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения таких договоров;
          5.4.7.4. обеспечить соблюдение субподрядчиками (третьими лицами) положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.4.8. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
6. Качество Работ и гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует, что Выполненне работы и их результат соответствуют требованиям, установленным Договором.

6.2. Работи и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работи и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.3 Договора.

6.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работи и их результаты указан в пункте 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки Выполненных работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате.

6.4. Гарантия качества результата Работи распространяется на все, составляющее результат Работ.

6.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора).

7.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.

7.3. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.4. Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, Работ, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.5. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных в том числе, но не исключительно пп. 5.1.7, 5.4.7.4  Договора и локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими отношения, связанные с обеспечением конфиденциальности предоставляемой Заказчиком информации, обработкой персональных данных, обеспечением информационной безопасности и иными локальными нормативными актами Заказчика, являющимися приложениями к Техническому заданию или упомянутыми в Техническом задании, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 50 000,00 (Пять десяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения сверх возмещения всех убытков, понесенных Заказчиком в связи с нарушением, включающих в том числе суммы штрафов, наложенных контрольно-надзорными органами на Заказчика вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязанностей.

8. Обеспечение исполнения Договора. 

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из них.

10.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передаются на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.18 Договора.

11. Срок действия и порядок изменения Договора 

11.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.19 Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору. 

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. При исполнении Договора изменение его условий осуществляется Сторонами с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, Работ для нужд АО «Почта России».  

12. Расторжение Договора

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и с соблюдением порядка, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, в том числе в случае:

12.2.1. если Подрядчиком выполнены Работи ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков Выполнения работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

12.2.2. нарушения обязательств установленных в разделе 13  Договора.
12.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);

12.2.4. нарушения положений пунктов 14.4-14.6 Договора.

12.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:

12.3.1. существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;

12.3.2. необоснованного отказа Заказчика в приемке Выполненных работ. 

12.4. Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.

12.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

12.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;

12.5.2. указание на предмет Договора;

12.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 

12.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
12.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

12.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.9. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления.  
12.10. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.

13. Комплаенс-оговорка

13.1. Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 5 к Договору.

13. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 10 %   от Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.
14. Прочие положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.4 Договора). 

14.3. Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:

(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.4. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения Договора:

14.4.1. он является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14.4.2. он обладает полной правоспособностью на заключение Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по Договору или в связи с ним;

14.4.3. он не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);

14.4.4. Договор надлежащим образом заключен Подрядчиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;

14.4.5. лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;

14.4.6. он получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;

14.4.7. заключение и исполнение Подрядчиком настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчика.

14.5. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Выполненных работ:
14.5.1. Подрядчик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для Выполнения работ;

14.5.2. работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на Выполнение работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного Выполнения работ.
14.5.3. Подрядчик обеспечивает надлежащую защиту своих информационных систем, информационных ресурсов, своей информации, у третьих лиц отсутствует неправомерный доступ к информационным системам, информационным ресурсам, информации Подрядчика.

14.6. Стороны признают, что данные в настоящем разделе Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для соответствующей Стороны и для заключения, исполнения или прекращения Договора.

14.7. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с настоящим разделом Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора. 

14.8. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:

14.8.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях: 

(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;

(iv) представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;

(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика. 

В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа. 

14.8.2. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Подрядчика или с его юридическим статусом. 

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

           14.8.3. в случае нарушения информационной безопасности Подрядчика в том числе, но не исключительно, неправомерное преодоление третьими лицами принятых Подрядчиком технических мер, направленных на защиту информации, получение третьими лицами доступа к информационным ресурсам, информационным системам, информации Подрядчика), повлекшим (в совокупности или по отдельности) обнародование, модификацию, передачу, распространение, копирование, уничтожение, блокирование, предоставление доступа к информации, хранящейся у Заказчика (в том числе хранящейся в информационных системах Заказчика, к которым Подрядчик       был предоставлен доступ), временную (простой) или постоянную невозможность функционирования центра обработки данных Подрядчика.

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма потерь Заказчика, которые он понес или должен будет понести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: возмещение убытков третьим лицам, возмещение убытков, связанных с (в совокупности или по отдельности) обнародованием, модификацией, передачей, распространением, копированием, уничтожением, блокированием, предоставлением доступа информации, хранящейся у Заказчика, простоем центра обработки данных Заказчика, уплату штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

14.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

14.9.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

14.9.2. Cведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

14.9.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

14.10. Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.

14.11. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
14.12. В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.

15. Приложения
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Форма Акта сдачи-приемки Выполненных работ.

Приложение № 3. Форма Акта о выявленных недостатках результата Работ.
Приложение № 4. Комплаенс-оговорка.

Приложение № 5. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей Работи) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества).

Приложении № 6. Стоимость Работ.
Приложение № 7. Форма Акта готовности системы теплопотребления.

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ПОДРЯДЧИК: 
Юридический и почтовый адрес: 

ИНН 

КПП 

ОГРН 

ОКПО 
ОКАТО 

ОКТМО 

ОКОПФ 

Банковские реквизиты:


р/с 

Банк

к/с 

БИК 



E-mail : 

____________________/_________ / 

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»

Юридический адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А

Управление федеральной почтовой связи Ярославской области 

Местонахождение: 150003, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 34а

ИНН 7724490000 КПП 760443001

ОГРН 1197746000000

ОКПО 41598297

ОКАТО 19401000000

ОКТМО 19701000001

ОКОПФ 30002

р/с 40502810916250002971 

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ

к/с 30101810100000000835

БИК 042007835 

Эл. Адрес: O.Zhelovnikova@russianpost.ru  

Sergey.Lednev@russianpost.ru

office-r76@russianpost.ru 

Тел. +7 (4852) 500-867

Директор УФПС Ярославской области

___________________ / Покладова Ю.А./

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 1 

к Договору № _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах УФПС Ярославской области
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик 
	УФПС Ярославской области

	2
	Подрядчик
	Подрядчик – юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы для Заказчика в соответствии с заключенным договором возмездного выполнения работ.

	3
	Стороны
	Заказчик, поручающий оказание определённого вида работ, и Подрядчик, обязующийся выполнить эти работы.

	4
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи


	5
	Объект
	Здания и помещения находящиеся по определённому адресу и числящиеся на балансе УФПС Ярославской области

	6
	ТЗ
	Техническое задание


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в УФПС Ярославской области в том числе:

Гидропневматическая промывка с оформлением акта 

Гидравлические испытания систем отопления с оформлением акта

Прочистка грязевиков

Прочистка водонагревателей

Ремонт и замена пришедших в негодность запорной арматуры

Установка расчетных сужающих устройств 

Предоставление Заказчику Акта промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителей Заказчика, Подрядчика.

Оформлением акта готовности системы отопления к отопительному сезону 2026-2027 гг. 

2.2. Подрядчик должен выполнить Работы на объектах Заказчика, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в УФПС Ярославской области, являющимся предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом, направлено на восстановление параметров инженерных систем объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, соблюдения нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий.

3.2. Основной целью работ, является подготовка тепловых сетей к отопительному сезону.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Период выполнения работ: в течение 30 дней с момента подписания Договора.

4.2. Место выполнения работ: объекты УФПС Ярославской области 

4.3. Перечень объектов указан в Приложении № 1 к техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Перечень выполняемых работ

Промывка системы отопления. 

В процессе промывки выполняются следующие операции:

5.1.1. Визуальный осмотр всей системы и отдельных ее частей: 

а) стыковые места соединения труб

б) труб с радиаторами

в) труб с бойлером и котлом

г) патрубков 

д) проверяются стыки на предмет герметичности (если таковые обнаруживаются, то их обязательно ремонтируют или меняют на новые). 

- Требование к оборудованию Подрядчика: для промывки системы должен использоваться передвижной компрессор с максимальной производительностью от 5 м3 воздуха в минуту и давлением от 10 кгс/см2. Передвижной компрессор должен удовлетворять СНиПам в области шума (уровень шума должен не превышать 70 дБ). 

- Работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с техническим заданием, действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

- Подрядчик выполняет работы из своего материала на своем оборудовании и своими инструментами. Материалы и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям.

- Перед началом работ Подрядчик согласовывает все отключения, связанные с выполнением работ с Заказчиком.

- Промывку отопительной системы проводим горячей теплофикационной водой или холодной водой. 

- Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Всё оборудование системы отопления должно быть промыто и испытано гидравлическим давлением согласно «СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий», «СП 74.13330.2023. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети». Испытания системы отопления необходимо производить по технологическим схемам с соблюдением техники безопасности проведения работ.

5.2
Заполнение системы водой.

5.2.1.
Присоединение к отопительной системе через обратный клапан воздушного компрессора Рраб=0,6МПа с целью проведения гидропневматической промывки системы отопления.

5.2.2.
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя. 

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду.

5.3.
Гидравлические испытания на прочность и герметичность. 

5.3.1.
Гидравлические испытания водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:

- элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа (10кгс/см2);

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);

- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);

- для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

5.3.2.  испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5 град. С.

5.3.3.  Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:

- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 град. С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;

- давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.).

5.3.4.  Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно.

5.4  Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

- не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

- при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

- для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин.

5.5 Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

5.5.1 При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные госповерителем.

5.6.
Смена сальниковой набивки запорно-регулирующей арматуры при необходимости.

5.7.
Взаимодействие с теплоснабжающей организацией в ходе Выполнения работ по подготовке тепловых сетей, элеваторных узлов, к отопительному сезону.

5.5.
После выполнения всех необходимых Работ произвести сдачу теплосетей представителям теплоснабжающей организации с последующим оформлением акта готовности системы отопления к отопительному сезону 2026-2027 гг.

5.2. Обязанности подрядчика

Подрядчик обязан:

5.2.1. Осуществлять работы по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в УФПС Ярославской области для поддержания их работоспособности в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий. В стоимость работы входит стоимость использования специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки для работы на высоте), инвентаря, расходных и основных материалов строительных материалов и т.п.) и любые иные работы связанные с обеспечением выполнения работ, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

5.2.2. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность выполнения, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.3. Осуществлять приобретение и доставку Заказчику комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для выполнения. При выполнении работ использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства (стоимость материалов и комплектующих изделий входит в стоимость работ). При замене, ремонте конструкций или их элементов используются материалы аналогичные примененным на объекте или обладающие лучшими характеристиками.

5.2.4. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.2.5. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

5.2.6. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.7. Письменно, не позднее 5 дней со дня заключения Договора представляет Заказчику структуру и персональный состав ремонтной службы, а также письменно назначает ответственных лиц. 

5.3. Взаимодействие заказчика и подрядчика.

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Подрядчиком Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество выполнения Подрядчиком своих обязательств и письменно сообщают об этом Подрядчику.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Подрядчиком своих обязательств в любое время путем периодического осмотра Объектов.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества выполнения работ, несоблюдения сроков выполнения работ, ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Подрядчик обеспечивает соответствия вновь установленного оборудования элементов конструкций здания условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта. 

5.3.5. Устранения недостатков, производится Подрядчиком в сроки, указанные в приложение № 3 Технического задания.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Подрядчиком каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком в установленный срок.

5.3.7. Подрядчик обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.8. Допуск персонала Подрядчика на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. №6;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерством Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. Утверждены Приказом Минстроя России 24.08.2016 № 590/пр;

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.1997 г. N 18-7) ;

- СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 951/пр);

- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 968/пр.

6.2. Условия выполнения работ

Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов до 16:00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. Подрядчик самостоятельно уведомляет Теплоснабжающую организацию о времени и месте проведении гидравлических испытаний, а также согласовывает с собственником либо Управляющей компанией объекта время проведения работ.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 

6.3.2. Работы должны выполняться Подрядчиком при соблюдении:

- законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов РФ

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами Подрядчикной власти;

- государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности. 

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, осуществляющей работы или лицо его заменяющее. 

6.3.4. Перед началом выполнения работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, применения необходимых средствах индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).

6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны могут одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. 

6.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

6.4.3. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

6.5. Требования по приёмке выполненных работ

Приёмка Выполненных работ Заказчиком происходит при предоставлении Подрядчиком акта сдачи-приёмке Работ, Акта промывки и гидроиспытаний системы теплоснабжения, приложенному к нему отчёту об Выполненных работах. При этом принимается одно из решений, если:

- Работи оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным Работам, факт Выполнения работ оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

- Работи оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Подрядчиком выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Подрядчиком замечаний, выявленных Заказчиком;

- Работи оказаны Подрядчиком с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае Работи не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

6.6. Требования по оформлению результатов выполненных работ

6.6.1. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в двух экземплярах акт сдачи-приёмки выполненных работ вместе с приложенными к нему отчетными документами, указанными в п.6.5. технического задания. 

6.6.2. Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком Заказчику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения работ определенного вида.

7.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению работ данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству работ данного вида.

7.3. Подрядчик гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

7.4. Срок действия гарантии на установленные в процессе ремонта материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 месяцев.

7.5. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы в течение трёх месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Примечание 

	№1
	Перечень объектов и объемов работ
	


	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/________/ 

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»

Директор УФПС Ярославской области

___________________ / Покладова Ю.А./

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень объектов и объемов работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	150700 г. Ярославль, ул. Советская, д. 34а (3эт1097м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	1000

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	6

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	800

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	200

	2
	150001 г. Ярославль, Московский пр-т, д. 27/14 (3эт454м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	800

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	4

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	800

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	200

	3
	150007 г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 14 (1эт150,1м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	350

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	4

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	250

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	4
	150010 г. Ярославль, ул. Звездная, д.19 (пристр374,8м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	250

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	200

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	50

	5
	150030 г. Ярославль, Суздальское ш., д. 20 к.2 (пристр378,9м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	250

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	180

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	70

	6
	150032 г. Ярославль п. Прибрежный д.30 (1эт381м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	150

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	100

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	150

	7
	150033 г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 91/1 (пристр193,2м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	350

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	250

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	8
	150042 г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 51а (пристр230,1м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	220

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	120

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	9
	150044 г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 47 (пристр152,2м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	270

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	190

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	80

	10
	150045 г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.95 (пристр160,3м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	260

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	200

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	60

	11
	150048 г. Ярославль, ул. Слепнева, д.18 (пристр191,6м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	230

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	190

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	40

	12
	150052 г. Ярославль, ул. Труфанова, д.1 (пристр168,8м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	250

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	150

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	13
	150054 г. Ярославль ул. Павлика Морозова д.19 (6эт11880,1м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	2600

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	6

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	11

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	2300

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	300

	14
	150055 г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 26 (пристр208,2м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	250

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	150

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	15
	150060 г. Ярославль, ул. Туманова, д. 20 (пристр296,5м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	250

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	200

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	50

	16
	150061 г. Ярославль, ул. Громова, д. 28 (пристр353,7м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	370

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	270

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	17
	150063 г. Ярославль, ул. Громова, д. 56 к.2 (пристр284,4м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	290

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	200

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	90

	18
	150064 г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11 (пристр450,9м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	200

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	140

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	60

	19
	150501 Ярославский р-он, с. Туношна, ул. Школьная, д. 1 (1эт84,2м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	150

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	150

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	50

	20
	150504 Ярославский р-он, д. Пестрецово, д. 7а (пом42,9м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	110

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	90

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	20

	21
	150507 Ярославский р-он, п. Ивняки, ул. Центральная, д. 7 (пристр252,7м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	350

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	250

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	22
	150508 Ярославский р-он, п. Сарафоново, д. 58 (1эт64,5м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	120

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	100

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	20

	23
	150522 Ярославский р-он, п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 39 (1эт120,9м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	210

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	190

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	20

	24
	150525 Ярославский р-он, п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 4 (пом33,9м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	70

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	50

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	20

	25
	150545 Ярославский р-он, п. Дубки, ул. Школьная, д.2а (пом130,4м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	150

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	100

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	50

	26
	152070 г. Данилов, ул. Володарского, д. 72 (пом535,1м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	550

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	350

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	200

	27
	152123 Ростовский р-н, с. Марково, д. 28а (1эт55,9 м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	44

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	44

	28
	152150 г. Ростов, Савинское ш., д. 22 (2эт997,4м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	550

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	400

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	150

	29
	152240 г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 6а (2эт2385,8м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	1250

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	6

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	1050

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	200

	30
	152150 г Ростов, ул. Северная, д 44/2а, (2эт657,40м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	1450

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	6

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	11

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	1250

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	200

	31
	152385 р-н Большесельский с. Варегово ул. Мира д.25,  (пом75,9м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	35

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	35

	32
	152280 Некрасовский  рн, п. Красный Профинтерн, ул. Советская, д. 20 (1эт135,1м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	75

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	75

	33
	152300 г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 11 (3эт2549,8м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	1350

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	1100

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	250

	34
	152303 г. Тутаев, ул. Советская, д. 31 (S-185,2 м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	450

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	6

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	11

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	300

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	150

	35
	152309 р-н Тутаевский п. Фоминское ул. Центральная д.1 (пом53,1м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	44

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	44

	36
	152321 р-н Тутаевский п. Константиновский ул. Ленина д.17 (S-202,8 м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	110

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	90

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	20

	37
	152430 Первомайский  рн, п. Пречистое ул. Вологодская, д. 41 (пом756,8м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	35

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	35

	38
	152470 г. Любим, ул. Ленина,д.34 (2эт407,4м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	800

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	6

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	11

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	700

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	39
	152610 г. Углич, Рыбинское шоссе, д.2а; (2эт-1493,5м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	1250

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	4

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	1150

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	150

	40
	152615 г. Углич, ул. Ярославская, д. 18 (пом122,4 м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	45

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	45

	41
	152616 г. Углич, ул. Камышевское шоссе, д. 16а (пом35,38м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	55

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	55

	42
	152730 Некоузский рн, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 29 (2эт535,8м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	1000

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	6

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	11

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	800

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	200

	43
	152760 р-н Брейтовский с. Брейтово ул. Советская д.6 (пом671,9 м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	350

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	250

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	100

	44
	152900 г. Рыбинск, ул. Захарова, д. 14 (6эт8200,1м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	2150

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	6

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	11

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	1900

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	250

	45
	152830 г. Мышкин, ул. Успенская, д.6, (пом37,60м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	250

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	200

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	50

	46
	152915 г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 14 (пом204,5 м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	55

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	55

	47
	152919 г. Рыбинск, ул. Софийская, д. 107 (2эт1140,0м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	1000

	
	Вскрытие фильтра грубой очистки (грязевиков) для ревизии (прочистки, промывки) и замены сетчатого фильтра в подающем и обратном трубопроводах
	шт.
	2

	
	Замена резиновых прокладок на паронитовые,
	шт.
	6

	
	Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	11

	
	Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала
	шт.
	6

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	800

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	200

	48
	152934 г. Рыбинск, ул. Кирова/Герцена, д. 30/64 (пом388,4м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	45

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	45

	49
	152954 Рыбинский  рн, с. Арефино, ул. Советская, д. 8 (1эт247,9м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	150

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	130

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                                                      
	м
	20

	50
	152959 Рыбинский  рн, п. Каменники, ул. Юбилейная, д. 8 (пом283,3м2)
	
	

	
	Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм
	м
	95

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм                                                       
	м
	95


	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/________/ 

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»

Директор УФПС Ярославской области

___________________ / Покладова Ю.А./

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 2 

  
к Договору № __
ФОРМА 
АКТ

сдачи-приемки Выполненных работ 

к Договору на выполнение работ __________________

№ _____ от «___» _____________ 20__г. 

	___________
	 «____» __________ 20__ г.


АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки Выполненных работ (далее – «Акт») о том, что Подрядчик выполнил следующие Работи:

	№ п/п/
	Наименование Работ    (с их подробным описанием)
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)
	Цена за ед. работ, без НДС, руб.
	Стоимость Работ без НДС, руб.
	Сумма НДС___%, руб..
	Стоимость Работ, в т.ч. НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


1. Стоимость выполненных с _______ по ____________ работ составила: _________(_________) руб. ________коп.
2. [Вариант 1 При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере _______ (__________________) % и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент.

Вариант 2 При оплате Заказчиком стоимости выполненных работ по Договору удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме _______(_______________)руб.

3. Следует к перечислению ____________(__________________) руб. ________коп.]

4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны. 

5. Подрядчиком возвращены замененные детали и узлы _____________________________________

6. Приложения к акту:_____________

	Подрядчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.




	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/________/ 

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»

Директор УФПС Ярославской области

___________________ / Покладова Ю.А./

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 3

к Договору № __
ФОРМА

Акт о выявленных недостатках результата Работ
к Договору на выполнение работ _______________

 № _____ от «___» _____________ 20__г.

	___________
	 «____» __________ 20__ г.


АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – «Акт о выявленных недостатках»), в соответствии с которым установлено следующее:
Перечень недостатков

	№
	Наименование Работ
	Описание недостатка/несоответствия
	Срок устранения недостатка/

несоответствия

	
	
	
	


Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:

__________________________________________________________________

Приложения к Акту:

	Подрядчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.




	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/________/ 

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»

Директор УФПС Ярославской области

___________________ / Покладова Ю.А./

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 4 

к Договору № __
Комплаенс-оговорка

1.
Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 

1.1.
Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;

1.2.
Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3.
Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 

1.3.1.
Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.

1.3.2.
Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.

1.3.3.
Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 

· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;

· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 

Уведомление контрагента осуществляется посредством направления по электронной почте.

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.

2.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или Работ имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.

3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.

4.
В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:

- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».

Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/________/ 

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»

Директор УФПС Ярославской области

___________________ / Покладова Ю.А./
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Приложение № 5 

к Договору № _____

Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей Работи) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества)
1. Общие требования

Контрагент обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, предусмотренных настоящим Приложением (далее – ОТиПБ), в том числе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации и выполнении работ (Выполнении работ) на территории подконтрольной АО «Почта России» (далее также Общество). 

Под территорией подконтрольной Обществу понимается территория, другие объекты и площади, закрепленные за Обществом на праве собственности или переданные Общество во владение по иным законным основаниям. 

Контрагент несет полную ответственность в области ОТиПБ за работников, привлекаемых им при выполнении работ (Выполнения работ) на территории подконтрольной АО «Почта России».

Под работниками контрагента, понимается физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с контрагентом по заключённому трудовому договору или привлекаемые контрагентом физические лица для производства работ (Выполнения работ) по договору гражданско-правового характера. 

В случае выявления Обществом, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Контрагентом требований ОТиПБ Контрагент обязан устранить эти нарушения в установленный Обществом срок. 

2. Контрагент обязан:

2.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора уведомить в письменной форме Общества о лицах, назначенных в порядке, определенном законодательством РФ, ответственными за соблюдение требований ОТиПБ, а также об изменении ответственных лиц с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных – в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений;

2.2. Перед началом выполнения работ (Выполнения работ) на территории подконтрольной АО «Почта России» организовать прохождение вводного инструктажа работниками, привлекаемыми при выполнении работ (Выполнения работ), по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией инструктажа в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

2.3. Обеспечить выполнение  работ (Выполнение работ) на территории подконтрольной АО «Почта России» только Работниками которые до начала выполнения работ (Выполнения работ) прошли обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда (для соответствующих определенных Контрагентом профессий и должностей работников). Контрагент, в течение 3 (трех) календарных дней должен предоставить Обществу копии документов подтверждающие факт обучения, проверки знаний и стажировки или копию соответствующего организационно-распорядительного документа и/или локально-нормативного акта Контрагента, подтверждающего отсутствие необходимости проведения таких мероприятий.

2.4. Перед началом выполнения работ (Выполнения работ) на территории подконтрольной АО «Почта России», ознакомить работников, привлекаемых им при выполнении работ (Выполнения работ) с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, подготовленным Обществом в соответствии с п. 3.2, включающего: 

1) перечень факторов, присутствующих на территории подконтрольной АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (Выполнения работи) на территории подконтрольной АО «Почта России»; 

3) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

2.5. Обеспечить выполнение работ (Выполнение работ) на территории подконтрольной АО «Почта России» только работниками, которые до начала работ (Выполнения работ) были обеспечены за счет средств Контрагента полагающимися средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее - СИЗ и СКЗ).

2.6. Контролировать использование и правильное применение полагающихся СИЗ и СКЗ работниками привлекаемых им при производстве работ (Выполнения работ) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.7. Контролировать правильное использование производственного оборудования, инструментов, сырья и материалов, применяемых технологий Работниками привлекаемых им при выполнении работ (Выполнении работ) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.8. Организовывать проведение медицинского осмотра и необходимого медицинского освидетельствования, Работниками привлекаемых им при выполнении работ (Выполнении работ) на территории подконтрольной АО «Почта России», если это проведение требуется действующим законодательством РФ.

2.9. Привлекать к выполнению  работ (оказанию Работ) на территории подконтрольной АО «Почта России» работников годных к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.10. Составить совместно с представителем Общества план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

2.11. При наличии потребности в источниках энергии и т.п. при выполнении работ (Выполнении работ) составить совместно с представителем Общества схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.).

2.12. Перед началом выполнения работ (Выполнения работ) на территории подконтрольной АО «Почта России» определить и разработать перечень работ (Работ), которые относятся к повышенной опасности. Работники, привлекаемые им к таким раюботам,Работам, допускаются к ним после оформления соответствующего наряд-допуска. Наряд-допуск подлежит согласованию с Обществом до начала указанных работ, Работ на территории подконтрольной АО «Почта России».

3. Общество обязано:

3.1. Провести с работниками, привлекаемыми Контрагентом при выполнении работ (Выполнении работ), вводный инструктаж, по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

3.2. Предоставить Контрагенту выполняющимиработы (оказывающему Работи), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего: 

1) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на территории АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний (при наличии таковых);

3) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории (при наличии таковых);

4) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску (при наличии таковых);

5) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности (при наличии таковых).

3.3. Составить совместно с представителем Контрагента план мероприятий по эвакуации и спасению Работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
3.4. Обеспечить проведение мероприятий по согласованию наряд-допуска для выполнения работ повышенной опасности на территории АО «Почта России», при условии соответствия квалификации Работников и подготовительных мероприятий характеру и виду работ повышенной опасности.
3.5. Обеспечивать координацию и информирование Контрагента и других подрядных организациях, производящих работы (оказывающих Работи) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

4. Проверки по ОТиПБ

4.1. В ходе проведения работ (Выполнения работ) на территории подконтрольной АО «Почта России» Контрагентом должны быть организованы периодические проверки соответствия деятельности работников, привлекаемых им при выполнении работ (Выполнения работ) на территории подконтрольной АО «Почта России» требованиям ОТиПБ, установленным как действующим законодательством РФ, так и применимыми локальными нормативными актами Общества. 

4.2. Предусматривается проведение двух типов проверок: внутренние и внешние.

4.2.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся Контрагентом самостоятельно. Периодичность проведения проверок Контрагент вправе определить самостоятельно, но не реже одного раза в квартал, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

4.2.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Общества. Периодичность проведения проверок – определяет Общество. В ходе проведения проверки может быть проверено: соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов по ОТиПБ Общества, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт или иной документ, установленный Обществом для применения в аналогичных случаях.

5. Требования к отчётности
Контрагент самостоятельно ведет учет и отчетность о результатах в области ОТиПБ в установленном Контрагентом порядке. По требованию Общества Контрагент предоставляет необходимую информацию (отчет), в части касающихся работ (Работ) на территории Общества.

В такой отчет включаются следующее сведения: 

1) количество несчастных случаев, инцидентов и микротравм, произошедших с работниками Контрагента;

2) количество человек, выполнявших работу на территории подконтрольной АО «Почта России» и продолжительность выполнения работ в часах;

3) количество прочих аварий и инцидентов (ДТП, разливы, выбросы и иные происшествия, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам), о которых должно быть сообщено соответствующим государственным органам, в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной и экологической безопасности;

4) количество и результаты Внутренних проверок. 

	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/________/ 

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»

Директор УФПС Ярославской области

___________________ / Покладова Ю.А./

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 6 

к Договору № _____

Стоимость Работ
	№ п/п
	Наименование товара, работы, Работи
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за

единицу

Работи без

НДС

(руб.)
	Цена за

единицу

Работи с

НДС

(руб.)
	Стоимость без НДС (руб.)
	Сумма НДС

___% (руб.)
	Стоимость,

в том числе

с НДС (руб.)

	1. 
	Промывка и опрессовка внутренних систем отопления зданий и помещений УФПС Ярославской области.
	Ед.
	50
	
	-
	
	-
	-

	
	ИТОГО:
	
	50
	
	-
	
	-
	-


Общая стоимость составляет  включая НДС.

	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/________/ 

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»

Директор УФПС Ярославской области

___________________ / Покладова Ю.А./

Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 7
к Договору

Выполнение работ по промывке и опрессовке 
систем отопления на объектах УФПС Ярославской области
№______________________ от _____________ 20__ г.
ФОРМА 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	АКТ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Договор №__________________
	от ___.___._____г.
	
	
	
	
	

	2
	Полное наименование Потребителя____________________________________________________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Адрес точки учета
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Лицо ответственное за техническое состояние системы
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Ф.И.О.
	
	
	
	
	
	

	
	№ приказа о назначении ____________
	Дата последней аттестации "___"___________г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	телефон: ___________________
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕННОЕ В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ И НАХОДЯЩЕЕСЯ НА БАЛАНСЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Общее количество тепловых пунктов  ____шт.
	узел №____
	узел №____
	узел №____

	6
	Срок действия Акта периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя (УУТЭ) 
	 
	 
	 

	7
	Тип узла
	 
	 
	 

	8
	Система ГВС (откр/закр.)
	 
	 
	 

	9
	Теплообменник (Тип/марка)
	 
	 
	 

	10
	Диаметр сопла элеватора 
	 
	 
	 

	11
	Диаметр ограничительной шайбы ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Диаметр ограничительной шайбы вентиляции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Наличие пломб
	 
	 
	 

	14
	Укомплектованность приборами КиП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	термометры (требуемое/установленное)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Манометры (требуемое/установленное)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Насосы (тип/марка)
	 
	 
	 

	16
	Марка регулятора температуры ГВС/заводской номер
	 
	 
	 

	
	МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ К ОЗП

	1
	Техническое состояние подвала здания (сухой/затопленный)
	
	
	
	
	

	2
	Техническое состояние помещения теплового пункта (уд/неуд)
	
	
	
	
	

	3
	Освещение помещения теплового пункта (есть/нет)
	
	
	
	
	
	

	4
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов и оборудования (да/нет)
	
	
	
	
	

	5
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования (да/нет)
	
	
	
	
	

	6
	Ревизия запорной арматуры теплового пункта (да/нет)
	
	
	
	
	

	7
	Промывка системы отопления 
	______т.
	Продолжительность промывки ________ч.
	Температура промывочной воды_________

	8
	Проведение дезинфекции (способ)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Проведение анализа воды после промывки на соотв. требованиям НТД, регламентирующей качество питьевой воды
	______________

	10
	Опрессовка системы отопления
	на ___
	ати
	
	
	
	
	

	11
	Опрессовка теплового пункта
	на ___
	ати
	
	
	
	
	

	12
	Опрессовка системы ГВС
	на ___
	ати
	
	
	
	
	

	13
	Опрессовка системы вентиляции
	на ___
	ати
	
	
	
	
	

	14
	Промывка водоподогревателей
	____т.
	Продолжительность промывки ___________ч.
	Температура промывочной воды_________

	15
	Опрессовка водоподогревателей
	на ___
	ати
	
	
	
	
	

	16
	Опрессовка наружных сетей
	на ___
	ати
	
	
	
	
	

	17
	Проверка работоспособности: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулятора температуры
	_____________________________________________________

	
	Регулятора давления
	_____________________________________________________

	
	____________________________/_____________________/

	
	____________________________/_____________________/ 

	
	____________________________/_____________________/ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"______"_____________________202__ г
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК: 
____________________/________/ 

Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»

Директор УФПС Ярославской области

___________________ / Покладова Ю.А./

Подписано с применением ЭЦП


