ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2  43.12.11.140 . «Работы по расчистке территории, удалению растительности на Дамбе №49 филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

г. Жигулёвск

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

1. Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.	Требования к объёмам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему работ	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	5

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| СТО | Стандарт организации |
| НТД | Нормативно-технические документы |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ППР | Проект производства работ |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| ЗП | Землянная плотина |
| ЛСР | Локальный сметный расчет |
| НБ | Нижний бьеф |
| ВБ | Верхний бьеф |

## Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2  43.12.11.140 . «Работы по расчистке территории, удалению растительности на Дамбе №49 филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

## Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является вырубка высоких деревьев на Дамбе №49 со стороны верхнего и нижнего бьефа для обеспечения обзора средствам поражения воздушных целей, с последующим дроблением в щепу и вывозом на полигон отходов.

## Существующее положение

Место нахождение объекта: Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.

Место производство работ: Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Дамба №49 со стороны верхнего и нижнего бьефа

В целях исполнения приказа ПАО «РусГидро» от 30.06.2026 №474
«О пассивной защите важнейших объектов Группы РусГидро», в рамках Протокола совместного совещания о  выполнении мероприятий по повышению защищенности Жигулевской ГЭС, предлагаемых технических решениях и сроках их реализации от 13 августа 2026 г., необходимо выполнить вырубку деревьев для обеспечения обзора средствам поражения воздушных целей.

# 1. Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дамба №49 верхний и нижний бьеф | Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе д.2, 445350, | Дамба №49 (инв. №20006) | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС” |

Условия производства работ

- производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением.

## Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.

1.5.2. Ознакомление Участника с локальными нормативными актами заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Предоставление Участнику необходимой для оказания услуг проектную документацию, в том числе: схемы транспортных перемещений на территории электростанции.

# Требования к объемам и срокам выполнения работ

## Требования к объёмам и срокам выполнения работ

Требования к началу срока оказания услуг – с даты, следующей за датой заключения договора.

Требования к окончанию срока оказания услуг – 31.10.2026г.

### Требования к перечню и объему работ

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вырубка деревьев на дамбе №49 нижний бьеф: |  |  |  |
| 1 | Диаметр до 20 см | шт | 1500 |
| 2 | Диаметр от 20 см до 40 см | шт | 120 |
| 3 | Диаметр свыше 40 см | шт | 150 |
| Вырубка деревьев на дамбе №49 верхний бьеф: |  |  |  |
| 4 | Диаметр от 20 см до 40 см | шт | 45 |
| 5 | Дроблением в щепу и вывоз на полигон отходов |  |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Работы по расчистке территории, удалению растительности на Дамбе №49 с последующим дроблением в щепу и вывозом на полигон отходов | С даты подписания договора | 31.10.2026г. |

## Требования к качеству работ

- 2. Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объем работ | 1. Работы по расчистке территории, удалению растительности на Дамбе №49 на верхнем и нижнем бьефе с последующим дроблением в щепу и вывозом на полигон отходов выполняются согласно Таблицы 2. Перечень и объем оказываемых работ. 2. Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Заказчиком проекта производства работ (далее — ППР) или технологической карты (ТК). 3. Подготовительные работы. 4. Предъявление результатов работ представителю Заказчика, в соответствии с календарным графиком. 5. Предъявление Объекта Заказчику, оформление отчетной и исполнительной документации. 6. Вывоз мусора на полигон отходов осуществляется по талонам, предоставляемым Заказчиком. |
|  | Требования к выполнению работ | 1. Работы выполняются согласно Таблицы 2. Перечень и объем оказываемых работ. 2. Весь объем , приспособлений, инструмента и оборудования, необходимый для полного выполнения работ Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения Заказчика. 3. Образовавшиеся в процессе оказания услуг отходыИсполнитель временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика. 3. Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, не связанной с оказанием услуг, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Филиала, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя. 4. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов. 5. Исполнитель обеспечивает своевременное удаление образовавшихся в процессе оказания услуг отходов из мест накопления отходов на территории Заказчика на объекты размещения/захоронения отходов. 6. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства. 7. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку площадки обслуживания и ликвидацию отходов по окончании оказания услуг. 8. Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг. 9. При оказании услуг на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать: 9.1. Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС». 9.2. Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС». 9.3. Требования нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - В соответствии с Перечнем нормативно-технической документации. |
|  | Требование к способам оказания услуг охраны | - Оказывать содействие сотрудникам службы безопасности, а именно: по требованию предъявлять для осмотра при входе/выходе ручную кладь, предоставлять для досмотра техническими средствами охраны, имеющимися на охраняемом Объекте (переносными и стационарными), транспортные средства при въезде/выезде/передвижении по охраняемой территории с целью недопущения проноса/провоза на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов. |
|  | Требования к организации пропускного и внутри объектового режимов на охраняемой территории Жигулевской ГЭС | Соблюдать Положение по пропускному и внутри объектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС». |
| - 1.2. | Требования к организации работ |  |
| - 1.2.1. | Организация выполнения работ | 1. Работы выполняются в соответствии с перечнем НТД 2. Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР) и календарным графиком. 3. Обеспечение техники безопасности при выполнении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность выполнения работ должны соответствовать характеру выполняемых работ; 4. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ производит персонал Заказчика (Исполнителя, в случаях, указанных в НТД; 5.Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к выполнению работ осуществляются в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» 6. Текущий контроль выполнения работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения технологических операций; 7. Приемочный контроль. Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. |
| - 1.2.2. | Обеспечение персонала Исполнителя комплектами СИЗ. | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется при наличии комплекта СИЗ. Комплектами СИЗ персонал обеспечивается силами Исполнителя. |
| - 1.2.3. | Общие требования к безопасности | Выполнение работ осуществляется в условиях действующего предприятия: - Выполнение работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках: с наличием в зоне выполнения работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. |
| - 1.2.4. | Требование к безопасности при выполнении работ | Исполнитель должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации,нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |
| - 1.2.5. | Требования к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. Необходимо соблюдать Политику информационной безопасности ПАО «РусГидро» |
| 1.3. | Требования к персоналу подрядчика Наличие у Подрядчика или у привлекаемых субподрядчиков собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала |  |
| 1.3.1 | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом,) (возможно совмещение специальностей). |
| 1.4.2 | Информация о субподрядных организациях | Предоставить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядных организаций оказать услуги при их привлечении. |
| - 2. | Требования к результатам работ |  |
| - 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |
| - 2.1.1. | Требования к результатам работ | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. Услуги считаются оказанными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. |
| - 2.1.2. | Требования к информационной безопасности результата выполнения работ | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне», а также Политикойинформационной безопасности ПАО «РусГидро» в новой редакции |
| - 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
| - 2.2.1. | Порядок приемки результатов работ | Работы считаются выполненными после приёмки объекта из ремонта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны исполнителя ремонта. |
| - 2.3. | Требования к оформлению документации |  |
| - 2.3.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны: - Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе; - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах. |
| - 3. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
| - 3.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |