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	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

	ТТ
	Технические требования

	СТО
	Стандарт организации

	НТД
	Нормативно-технические документы

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ППР
	Проект производства работ

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	ЗП
	Землянная плотина

	ЛСР
	Локальный сметный расчет

	НБ
	Нижний бьеф

	ВБ
	Верхний бьеф
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«ОКПД2  43.12.11.140 . «Работы по расчистке территории, удалению растительности на Дамбе №49 филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» 

[bookmark: __RefHeading___Toc998_977031535][bookmark: _Toc226037845][bookmark: _Toc226035810]Цель выполнения работ
	Целью выполнения работ является вырубка высоких деревьев на Дамбе №49 со стороны верхнего и нижнего бьефа для обеспечения обзора средствам поражения воздушных целей, с последующим дроблением в щепу и вывозом на полигон отходов.

[bookmark: __RefHeading___Toc1000_977031535][bookmark: _Toc226035811][bookmark: _Toc226037846]Существующее положение        
Место нахождение объекта: Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.
Место производство работ: Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Дамба №49 со стороны верхнего и нижнего бьефа
В целях исполнения приказа ПАО «РусГидро» от 30.06.2026 №474
«О пассивной защите важнейших объектов Группы РусГидро», в рамках Протокола совместного совещания о  выполнении мероприятий по повышению защищенности Жигулевской ГЭС, предлагаемых технических решениях и сроках их реализации от 13 августа 2026 г., необходимо выполнить вырубку деревьев для обеспечения обзора средствам поражения воздушных целей.
[bookmark: __RefHeading___Toc1034_977031535][bookmark: _Toc226037847][bookmark: _Toc226035812]1. Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Дамба №49 верхний и нижний бьеф
	Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе д.2, 445350,
	Дамба №49  (инв. №20006)
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”


Условия производства работ       
- производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением.
[bookmark: __RefHeading___Toc1002_977031535][bookmark: _Toc226035814][bookmark: _Toc226037849][bookmark: _Hlk46492347] Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.
1.5.2. Ознакомление Участника с локальными нормативными актами заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Предоставление Участнику необходимой для оказания услуг проектную документацию, в том числе: схемы транспортных перемещений на территории электростанции.
[bookmark: __RefHeading___Toc1004_977031535][bookmark: _Toc226037850][bookmark: _Toc226035815]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc1006_977031535]Требования к объёмам и срокам выполнения работ 
Требования к началу срока оказания услуг – с даты, следующей за датой заключения договора.
Требования к окончанию срока оказания услуг – 31.10.2026г.
[bookmark: __RefHeading___Toc1008_977031535]Требования к перечню и объему работ
[bookmark: __RefHeading___Toc1010_977031535][bookmark: _Toc226037853_Копия_1][bookmark: _Toc226035819_Копия_1]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Вырубка деревьев на дамбе №49 нижний бьеф:

	1
	Диаметр до 20 см
	шт
	1500

	2
	Диаметр от 20 см до 40 см
	шт
	120

	3
	Диаметр свыше 40 см
	шт
	150

	Вырубка деревьев на дамбе №49 верхний бьеф:

	4
	Диаметр от 20 см до 40 см
	шт
	45

	5
	Дроблением в щепу и вывоз на полигон отходов
	
	


[bookmark: __RefHeading___Toc1012_977031535][bookmark: _Toc226037852][bookmark: _Toc226035818]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc1014_977031535][bookmark: _Toc226037853][bookmark: _Toc226035819][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Работы по расчистке территории, удалению растительности на Дамбе №49  с последующим дроблением в щепу и вывозом на полигон отходов
	С даты подписания договора
	31.10.2026г.


[bookmark: __RefHeading___Toc1016_977031535]Требования к качеству работ
2. Таблица 4. Требования к качеству работ

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Объем работ
	1. Работы по расчистке территории, удалению растительности на Дамбе №49 на верхнем и нижнем бьефе с последующим дроблением в щепу и вывозом на полигон отходов выполняются согласно Таблицы 2. Перечень и объем оказываемых работ.
2. Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Заказчиком проекта производства работ (далее — ППР) или технологической карты (ТК).
3. Подготовительные работы.
4. Предъявление результатов работ представителю
Заказчика, в соответствии с календарным графиком.
5. Предъявление Объекта Заказчику, оформление отчетной и исполнительной документации.
6. Вывоз мусора на полигон отходов осуществляется по
талонам, предоставляемым Заказчиком.

	1.1.2. 
	Требования к выполнению работ
	1. Работы выполняются согласно Таблицы 2. Перечень и объем оказываемых работ.
2. Весь объем , приспособлений, инструмента и оборудования, необходимый для полного выполнения работ Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения Заказчика.
3. Образовавшиеся в процессе оказания услуг отходыИсполнитель временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов,
установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика.
3. Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, не связанной с оказанием услуг, в том числе отходы, образующиеся в
процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Филиала, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя.
4. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов.
5. Исполнитель обеспечивает своевременное удаление
образовавшихся в процессе оказания услуг отходов из мест накопления отходов на территории Заказчика на объекты размещения/захоронения отходов.
6. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.
7. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку площадки обслуживания и ликвидацию отходов по окончании оказания услуг.
8. Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг.
9. При оказании услуг на территории филиала ПАО
«РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать:
9.1. Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
9.2. Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
9.3. Требования нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

	1.1.3. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- В соответствии с Перечнем нормативно-технической документации.

	1.1.4. 
	Требование к способам оказания услуг охраны
	- Оказывать содействие сотрудникам службы безопасности, а именно: по требованию предъявлять для осмотра при входе/выходе ручную кладь, предоставлять для досмотра техническими средствами охраны, имеющимися на охраняемом Объекте (переносными и стационарными), транспортные средства при въезде/выезде/передвижении по охраняемой территории с целью недопущения проноса/провоза на охраняемый Объект вооружения,
взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов.

	1.1.5. 
	Требования к организации пропускного и внутри объектового режимов на охраняемой территории Жигулевской ГЭС
	Соблюдать Положение по пропускному и внутри объектовому
режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».

	1.2.
	Требования к организации работ

	1.2.1.
	Организация выполнения работ
	1. Работы выполняются в соответствии с перечнем НТД
2. Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР) и календарным графиком.
3. Обеспечение техники безопасности при выполнении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность выполнения работ должны соответствовать характеру выполняемых работ;
4. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ производит персонал Заказчика (Исполнителя, в случаях, указанных в НТД;
5.Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к выполнению работ осуществляются в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала
подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества»
6. Текущий контроль выполнения работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения
технологических операций;
7. Приемочный контроль. Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.

	1.2.2.
	Обеспечение
персонала
Исполнителя
комплектами
СИЗ.
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется при наличии комплекта СИЗ. Комплектами СИЗ персонал обеспечивается силами Исполнителя.

	1.2.3.
	Общие требования к безопасности
	Выполнение работ осуществляется в условиях действующего предприятия:
- Выполнение работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках: с наличием в зоне выполнения работ действующего технологического оборудования или движения технологического
транспорта.

	1.2.4.
	Требование к безопасности при выполнении работ
	Исполнитель должен соблюдать требования действующего  федерального законодательства Российской Федерации,нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	1.2.5.
	Требования к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. Необходимо соблюдать Политику информационной безопасности ПАО «РусГидро»

	1.3.
	Требования к персоналу подрядчика
Наличие у Подрядчика или у привлекаемых субподрядчиков собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала

	1.3.1
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ
	 До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом,) (возможно совмещение специальностей).

	1.4.2
	Информация о субподрядных организациях
	Предоставить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядных организаций оказать услуги при их привлечении.

	2.
	Требования к результатам работ

	2.1.
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1.
	Требования к результатам работ
	Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. Услуги считаются оказанными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.

	2.1.2.
	Требования к информационной безопасности результата выполнения работ
	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне», а также Политикойинформационной безопасности ПАО «РусГидро» в новой редакции

	2.2.
	Требования к порядку приемки результатов работ

	2.2.1.
	Порядок приемки результатов работ
	Работы считаются выполненными после приёмки объекта из ремонта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны исполнителя ремонта.

	2.3.
	Требования к оформлению документации

	2.3.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны:
-	Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе;
-	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.

	3.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	3.1
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.








