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Технические требования 

ОКПД 2 02.40.10 Выполнение комплекса мероприятий по лесовосстановлению по мероприятию M_25-ПЭС-5316 ТП: Строительство двух КЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Волна №1, №2 длиной 16,3 км каждая для заявителя ПАО "РусГидро".
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1. [bookmark: _Toc239685896]Общие сведения
[bookmark: _Toc239685897]1.1. Наименование закупаемых работ
ОКПД 2 02.40.10 Выполнение комплекса мероприятий по лесовосстановлению по мероприятию: M_25-ПЭС-5316 ТП: Строительство двух КЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Волна №1, №2 длиной 16,3 км каждая для заявителя ПАО "РусГидро".

[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc239685898]1.2. Цель выполнения работ 
Выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению в соответствии со ст. 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc54646398_Копия_1][bookmark: _Toc239685899]1. 3. Существующее положение 
1.3.1. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – лесовосстановление в отношении объектов нового строительства.
1.3.2. Данная закупка проводится в отношении объекта строительства, расположенных на категории земель - земли лесного фонда. Объект строительства создан в рамках исполнения обязательств, возникших в результате заключения договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети». 
Вид выполняемых работ, этапы, сроки выполнения работ, определяются Техническими требованиями. Работы должны выполняться в соответствии с действующими законодательными и нормативно правовыми актами РФ включая, но не ограничиваясь нижеследующими: 
1. Ст.63.1 Лесного кодекса Российской Федерации. 
2. Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 N 897 «Об утверждении Правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном частью 4 статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 г. N 566 и внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
3. Приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления». 
4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1741 «Об утверждении Правил выполнения лицами, осуществляющими строительство зданий, строений, сооружений в границах лесопарковых зеленых поясов либо ходатайствующими об изменении их границ, в том числе в целях перевода земель лесного фонда, включенных в состав лесопарковых зеленых поясов, в земли иных категорий, работ по лесовосстановлению или лесоразведению».
1.3.3. Заказчик передает Подрядчику:
 - решение об установлении публичного сервитута, принятое уполномоченным органом;
- проект освоения лесов, получивший положительное заключение государственной экспертизы;
- лесная декларация;
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700]- отчет об использовании лесов, представленного за весь период действия лесной декларации.
- письмо МО РФ от 13.04.2026 № 141/12569 о месте проведения работ по комплексному лесовосстановлению 
[bookmark: _Hlk46492347]1.3.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.3.5. Планируемый объем выполняемых работ составит не более ___________рублей, без учета НДС на весь срок действия договора. Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору, оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.
Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется на основании перечня стоимости работ, выполненным на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры: Приложение 1, 2 к Техническому заданию.

[bookmark: _Toc239685900]1.4. Наименование инвестиционного проекта в рамках которых реализуются мероприятия:
- M_25-ПЭС-5316 ТП: Строительство двух КЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Волна №1, №2 длиной 16,3 км каждая для заявителя ПАО "РусГидро".

[bookmark: _Toc54646400_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc239685901][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646405][bookmark: _Toc239685902]2.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	1 этап

	1.1.
	Выбор участков для выполнения работ по лесовосстановлению.
	Условная единица
	1

	1.2
	Согласование выбранных участков для лесовосстановления в УЛХиП МО РФ (Уссурийское лесничество Минобороны России)
	Условная единица
	1

	2.
	2 этап

	2.1.
	Разработка Проекта лесовосстановления (лесоразведения) в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».
	шт
	1

	2.2.
	Согласование Проекта лесовосстановления (лесоразведения) в уполномоченном органе государственной власти, в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью.
	Условная единица
	1

	2.3.
	В целях получения нотариально удостоверенной доверенности, обратиться с заявлением к заказчику на представление интересов общества для выполнения работ предусмотренных настоящим Техническим заданием (при необходимости).
	Условная единица
	1

	3.
	3 этап

	3.1.
	Приобретение сертифицированного посадочного материала, в количестве достаточном для достижения целей в соответствии с разработанным и утвержденным проектом лесовосстановления. Доставка посадочного материала до места производства работ.
	Условная единица
	Проектный объем вырубки древесины, подлежащей лесовосстановлению приведен в приложении №2 к Техническим требованиям. Конкретный объем выполняемых работ формируется по факту разработки проекта лесовосстановления Согласно проекта лесовосстановления

	3.2.
	Посадочный материал должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве».
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	3.3.
	Посадочный материал должен быть районирован в соответствии с п. 11 «Правил лесовосстановления», утвержденных приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024.
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	3.4.
	Обеспечение сохранности посадочного материала до завершения работ по созданию лесных культур. При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение и подсушивание корневой системы.
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	4.
	4 этап

	4.1.
	Посадка в соответствии с действующими нормативами и правилами согласно руководству по проведению лесовосстановительных работ на Дальнем Востоке разработано Дальневосточным НИИ лесного хозяйства (автор к.с.-х.н. И.И. Перевертайло).
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	4.2.
	Выполнение комплекса мероприятий (агротехнических, посадочных, мелиоративных), обеспечивающих выполнение показателей проекта лесовосстановления;
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	4.3.
	Доставка техники до места производства работ.
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	4.4.
	Планировка поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ. Нарезка борозд (полос). Подготовка почвы для создания необходимых условий для лесовосстановления.
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	4.5.
	Предварительная борьба с вредными почвенными организмами (при необходимости). Проведение осушительных мероприятий (при необходимости).
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	4.6.
	Культивация почвы, прополка, агротехнический уход за лесными культурами. Дополнение лесных культур (при необходимости).
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	4.7.
	Вывоз технологических остатков с их утилизацией.
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	5.
	5 этап

	5.1.
	Проведение технической приемки лесных культур совместно с представителями лесничества (оценка соблюдения технологии посадки, количество саженцев, их состояние, породу, шаг посадки, количество полос посадки, качество созданных минерализованных полос (при необходимости) и их соответствие нормативу, оформление лесокультурной площади в натуре, в т.ч. оформление поворотных угловых столбов лесокультурной площади и пробных площадок).
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	5.2.
	Осенняя инвентаризация лесных культур совместно с представителями лесничества (определение приживаемости лесных культур 1-го года жизни, оценка за их уходом).
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	5.3.
	Сдача работ по лесовосстановлению (созданию лесных культур) уполномоченному органу государственной власти, оформление и подписание Акта приемки работ по лесовосстановлению с уполномоченным органом при достижении проектных показателей проекта лесовосстановления;
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	5.4.
	Подготовка и передача Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации.
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления

	5.5.
	Повторное проведение работы по лесовосстановлению, необходимых для достижения проектных показателей в соответствии с проектом (при необходимости).
	Условная единица
	Согласно проекта лесовосстановления




[bookmark: _Toc239685903]2.2. Требования к срокам выполнения работ.

[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	1 этап
	с даты заключения договора
	в течение 2-х месяцев

	2
	2 этап
	с момента окончания                  1 этапа
	в течение 2-х месяцев, до начала весеннего периода

	3
	3 этап
	с момента окончания                       2 этапа
	в течение 1 месяца, до начала весеннего периода;

	4
	4 этап
	весенний период
	до окончания летнего периода

	5
	5 этап
	с момента окончания                       4 этапа
	осенний период (до 31.12.2027)


7
0

7

[bookmark: _Toc239685904][bookmark: _Toc54646410]2.3. Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]Таблица 3. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к выполнению работ
	-//-

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1.1
	Соблюдение требований пожарной безопасности, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов.
При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться и соблюдать:
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 17.12.1997 N 149-ФЗ                                         «О семеноводстве»;
Приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»;
	

	2.
	Требования к результатам работ
	

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	

	2.1.1
	Требования к результату работ
	Результатом работ является выданное уполномоченным органом согласование выбранных земель для лесовосстановления, проект лесовосстановления, акт натурного обследования земельного (лесного) участка, содержащий основные характеристики участка в виде текстовой и графической информации, решение о согласовании проекта лесовосстановления, документы, подтверждающие районирование семенного материала,
 подписанный уполномоченным органом акт приемки работ, содержащий условие о достижении проектных показателях.
	

	3.
	Требования к порядку приемки результатов работ
	

	3.1.
	Порядок сдачи-приемки работ
	В соответствии с разделом 4 Проекта договора
	

	4.
	Требования к оформлению документации
	

	4.1.
	Требования к составу и оформлению передаваемых документов
	Итоговые документы должны соответствовать требованиям установленным Лесным кодексом РФ, федеральными законами.
	

	5.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	

	5.1.
	Требования к ответственности  подрядчика
	Определены Проектом договора
	

	6.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	

	6.1.
	Требования к субподрядным организациям
	Участник обязан выполнять работы собственными силами.
В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающих готовность и возможность выполнения ими работ
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[bookmark: _Toc239685905]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

[bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc239685906]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
4.2. При исполнении договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям.
4.3. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

[bookmark: _Toc239685907]5. Приложения
[bookmark: _Toc239685908]5.1 Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
[bookmark: _Toc239685909]5.2. Приложение № 2. Проектный объем вырубки древесины, подлежащей лесовосстановлению.
