Договор № ________
возмездного оказания услуг

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]г. Жигулевск									«__» ______________ 2026 г.

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») (далее – «Заказчик»), в лице директора филиала Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС») Шепелева Вячеслава Владимировича, действующего на основании доверенности № 9459 от 25.12.2024 г., с одной стороны, и 
__________________________________________________, (далее – «Исполнитель»), в лице __________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по съемке продольного профили железнодорожного пути необщего пользования Жигулевской ГЭС и внесению соответствующих изменений в технический паспорт (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.
1.2. Услуги должны оказываться Исполнителем в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Услуги оказываются для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
1.4. Место оказания услуг: 445350, Самарская область, город Жигулёвск, Московское шоссе, 2.
1.5. Услуги оказываются в один этап, в течении 45 календарных дней с даты заключения договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. представить указанные в соответствующем письменном запросе Исполнителя и имеющиеся в наличии у Заказчика материалы, документы, сведения и информацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по Договору. Указанные материалы, документы, сведения и информация предоставляются Заказчиком Исполнителю с приложением их полного перечня в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Исполнителя. Прием материалов, документов, сведений и информации осуществляется Исполнителем путем проставления соответствующей отметки на копии вышеуказанного перечня, возвращаемой Заказчику;
2.1.2. принять оказанные Исполнителем Услуги и оплатить их своевременно и в полном объеме на условиях, предусмотренных Договором.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. в любое время осуществлять контроль за ходом оказания Исполнителем Услуг, указывать Исполнителю на выявленные недостатки, требовать их устранения;
2.2.2. приостановить оказание Услуг при обнаружении отступлений от Технического задания (Приложение № 1 к Договору);
2.2.3. изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Исполнителя и (или) привлеченных им третьих лиц при выявлении с их стороны нарушений пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства;
2.2.4. любой платеж, причитающийся по Договору и/или в силу требований законодательства Российской Федерации к оплате Исполнителем в пользу Заказчика, может быть удержан Заказчиком из денежных средств, подлежащих уплате Заказчиком Исполнителю.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. оказать Услуги качественно, в полном объеме, на высоком профессиональном уровне и в установленные Договором сроки;
2.3.2. регулярно информировать Заказчика о ходе оказания Услуг; по требованию Заказчика представлять промежуточные отчеты о ходе оказания услуг по Договору;
2.3.3. своевременно сообщать Заказчику о возникновении обстоятельств, способных негативно повлиять на оказание Услуг по Договору;
2.3.4. устранять замечания Заказчика в установленные им сроки.
2.3.5. не разглашать и правомерно использовать инсайдерскую информацию Заказчика. Не позднее 2 рабочих дней до даты фактической передачи Заказчиком инсайдерской информации в рамках исполнения договора подписать Соглашение о конфиденциальности в отношении инсайдерской информации, передаваемой Заказчиком в рамках реализации договора.
2.3.6. предоставить Заказчику список лиц, которые получат доступ к инсайдерской информации Заказчика в целях исполнения обязательств по договору, а также подтвердить тот факт, что указанные лица приняли на себя обязательство об исполнении законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и Положения об инсайдерской информации Заказчика.
2.3.7. уведомить Заказчика о совершаемых сделках с ценными бумагами/товарами Заказчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положения об инсайдерской информации Заказчика.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. обращаться в письменном виде к Заказчику за предоставлением информации и материалов, имеющихся в наличии у Заказчика, необходимых для оказания Услуг;
2.4.2. привлекать к оказанию Услуг третьих лиц только с предварительного письменного согласия Заказчика.

2.5. Антикоррупционная оговорка:
2.5.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору  или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и                      не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
2.5.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
2.5.3.	В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
2.5.4.	После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
2.5.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
2.5.6.	В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
2.5.7.	Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
2.5.7.1.	Электронная почта: ld@rushydro.ru.
2.5.7.2.	Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
2.5.7.3.	Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

3. Порядок сдачи-приемки услуг
3.1. По окончании оказания Услуг Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуг по форме Приложения № 3 к Договору в 2 (двух) экземплярах, а также отчетные документы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки Услуг и отчетных документов в соответствии с п. 3.1 Договора Заказчик:
3.2.1. подписывает Акт сдачи-приемки Услуг и возвращает 1 (один) его экземпляр Исполнителю либо,
3.2.2. заявляет письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Услуг (с указанием перечня выявленных недостатков и сроков их устранения) и направляет его Исполнителю. 
3.3. Исполнитель устраняет выявленные недостатки своими силами и за свой счет. Повторное подписание Акта сдачи-приемки Услуг производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
3.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость Услуг по Договору (далее - Цена Договора) составляет ____________ (_______________) рублей ___ копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
4.2. Оплата за оказанные Услуги производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки Услуг на основании счета, выставленного Исполнителем. (При этом в случае получения Заказчиком счета Исполнителя позднее чем за 10 календарных дней до истечения указанного срока на оплату, оплата за оказанные Услуги осуществляется в течение 10 календарных дней с даты получения Заказчиком счета Исполнителя.)
4.3. Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 Договора или в счете Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов Услуг Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.
5.4. Ответственность Заказчика за причиненные Исполнителю убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.
5.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств и устранения нарушений.
5.6. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков в случаях, если нарушение сроков исполнения произошло в связи с ненадлежащими действиями или бездействием Заказчика (непредставление или несвоевременное предоставление информации, предоставление недостоверной информации).
5.7. В случае нарушения Исполнителем и его работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, если они зафиксированы Актом, подписанным ответственными работниками Заказчика или надзорными органами, или пожарной частью, Исполнитель помимо обязательства по возмещению убытков Заказчику несет ответственность в соответствии с Приложением № 4 к Договору. Указанные штрафные санкции уплачиваются Исполнителем как в случае нарушений со стороны самого Исполнителя, так и в случае нарушений со стороны привлеченных им третьих лиц.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, не урегулированные Сторонами путем проведения переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.

7.  Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие обязательных к исполнению нормативных актов, препятствующих одной из Сторон исполнить свои обязательства по Договору.
7.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства, упомянутые в п. 7.1 Договора, (далее - форс-мажорные обстоятельства или обстоятельства форс-мажора), только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
7.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства невозможности исполнения своих обязательств по Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и планируемом прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения.
7.4. Извещение об обстоятельствах форс-мажора, не сделанное в течение указанного срока, лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
7.5. Письменное уведомление Торгово-промышленной палаты является достаточным подтверждением действия и длительности форс-мажорных обстоятельств.
7.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, или когда при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

8.  Исключительные права и патенты
8.1. Исполнитель гарантирует, что оказание Услуг, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику их результата не нарушают и не будут нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
8.2.	Исполнитель вправе использовать при оказании Услуг объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
8.3.	Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при оказании Услуг по Договору Исполнителем нарушены исключительные права третьих лиц, Исполнитель полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
9. Конфиденциальность
 9.1.	Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Исполнителю в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Исполнителем самостоятельно в ходе визитов на место оказания Услуг, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
-	данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам;
-	данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2.	Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур. 
9.3.	Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
9.4.	На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
9.5.	Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, может включать в себя, без ограничения приведенным перечнем:
-	финансовую отчетность;
-	учетные регистры бухгалтерского учета;
-	бизнес-планы;
-	договоры и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах и соглашениях;
-	сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;
-	сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
-	сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также о покупателях продукции и их аффилированных лицах;
-	сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
-	материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
9.6.	Исполнитель обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия, в том числе: 
9.6.1.	не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и п. 9.6.7 Договора;
9.6.2.	принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, однако, если в организации Исполнителя используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, то Исполнитель обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;
9.6.3.	использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена; 
9.6.4.	не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 
9.6.5.	в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения несанкционированного раскрытия;
9.6.6.	по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Исполнителя. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 
9.6.7.	раскрывать Информацию только своим работникам, акционерам, членам Совета Директоров и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
9.6.8.	не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.
9.7.	Исполнитель, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику все понесенные расходы и убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования.
9.8.	Исполнитель обязуется в договорах с соисполнителями обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности. 
9.9.	Условия защиты конфиденциальной информации, представляемой Исполнителем Заказчику, могут быть урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.
10. Уведомления
10.1. Обмен сведениями между Сторонами по любым вопросам, связанным с настоящим Договором, включая уведомления и иные сообщения, может осуществляться только в письменной форме. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев обмена оперативной информацией, который не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязательств.
10.2. Документ будет считаться полученным:
10.2.1. в случае вручения лично или отправления по почте заказным письмом - в дату и время фактического вручения;
10.2.2. в случае передачи по факсимильной связи - в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом отправителя. В случае, если передача по факсимильной связи осуществляется вне обычных рабочих часов, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня.

11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует полного исполнения принятых на себя обязательств.
11.2. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
11.3. Дополнения и изменения Договора должны согласовываться между сторонами и оформляться в виде дополнительного соглашения Договору, подписываемого уполномоченными представителями сторон.
11.4. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.5. Все положения Договора трактуются и применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11.6. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12. Список приложений
Приложение № 1 - Техническое задание на __ листах.
Приложение № 2 – Расчет стоимости оказания Услуг на 1 листе.
Приложение № 3 - Форма Акта сдачи-приемки Услуг на 1 листе.
Приложение № 4 - Размер ответственности Исполнителя за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм на 1 листе.

13. Адреса и платежные реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

Место нахождения: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а, помещение 1.
Почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г.о. Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а, помещение 1.
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Жигулевск.
Почтовый адрес: 445350, Самарская область, город Жигулёвск, Московское шоссе,2.
Тел/факс. (84862) 21587
ИНН/КПП 2460066195 / 634502001
ОГРН 1042401810494
Р/с 407 02 810 0 5404 0002491 в Поволжском банке Сбербанка РФ г. Самара
к/с 301 01 810 2 0000 0000 607,
БИК 043601607
эл/адрес: MatveevAV@rushydro.ru


	________________________



Место нахождения: 
Фактический адрес: 

ИНН 
КПП 
ОГРН 
Р/с: 
к/с: 
БИК 






	_______________ / Шепелев В.В.

	_______________ / _________________






Приложение № 1
к договору возмездного оказания услуг
№ _____________ от «____» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

71.12.19.100 Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования 
филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» 

1.1. Наименование закупаемой продукции
71.12.19.100 Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» 
1.2. Цель оказания услуг
- Целью актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования является приведение локально   нормативной   документации  филиала   ПАО   «РусГидро»   -   «Жигулевская   ГЭС»   в соответствие требований действующего федерального законодательства.  
- Целью   проведения   инженерно-геодезических   съемки   продольного   профиля железнодорожного пути является выполнение обязательных требований Минтранса РФ (приказ No250 от 23.06.2022 г.), определения фактических уклонов на железнодорожном пути необщего пользования Жигулевской ГЭС
1.3.  Существующее положение
Место производства работ: Самарская область, г.Жигулевск, Московское шоссе, д.2, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Железнодорожные подъездные пути
	Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.
	Железнодорожные подъездные пути (инвентарный номер №ЖГ20011)
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”



1.4.  Основание на оказание услуг
Устранение нарушения Представления Приволжской транспортной прокуратуры от 14.08.2026 No23/1-3-2026, выданного по результатам проверки соблюдения Филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» требований федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. А также выполнение обязательных требований Минтранса РФ (приказ №250 от 23.06.2022 г.), определения фактических уклонов на железнодорожном пути необщего пользования Жигулевской ГЭС.
1.5.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».
1.5.2. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды (Приложение № 2 к ТТ), правилами пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика.
1.5.3. На объекте действует пропускной режим: проход лиц, проезд транспортных средств на территорию Филиала и обратно, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей осуществляется по письмам и пропускам установленного образца согласно положения по пропускному и внутри объектовому режимам Заказчика (Приложение № 5 к ТТ).
В соответствии с положением по пропускному и внутри объектовому режимам Заказчика (Приложение № 5 к ТТ) организация, заключившая договор подряда с Филиалом, проводящая работы на территории предприятия, в целях получения доступа на объект, за 14 рабочих дней направляет письмо директору Филиала, с указанием перечня лиц. В СБ Филиала предоставляются следующие документы кандидатов на прием на работу: 
    • копии страниц паспорта;
    • справку о наличии, отсутствии судимости или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, полученную на портале Госуслуг либо в МФЦ (или аналогичный документ, полученный в территориальном подразделении полиции по месту жительства); 
  • сведения, подтверждающие принадлежность работника к подрядной организации (заверенные печатью и подписью руководителя подрядной или сторонней организации, копии трудовой книжки или трудового договора, копии приказа о приеме на работы);
    • заполненная анкета (Приложение № 10 к Приложению № 5);
    • согласие на обработку персональных данных (Приложение № 18 к Приложению № 5).

1.6.  Иные требования и сведения общего характера
1.6.1. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» , в соответствии с Приказом №82 04.02.2022 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ) и Приказом № ЖГЭС/82-146 от 13.04.2023 «Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение № 5 к ТТ).
1.6.2. Краткое описание существующего положения:
1.6.2.1. Железнодорожный путь необщего пользования Филиала является продолжением железнодорожного пути необщего пользования №38 ЗАО «ППЖТ», который примыкает централизованным стрелочным переводом №9 к нечётной горловине станции Жигулёвск. За начало пикетажа (ПК 0+00,00) принят стык рамного рельса централизованного стрелочного перевода №9 станции Жигулёвск (Приложение № 1 к ТТ).
1.6.2.2. Границей железнодорожного пути необщего пользования Филиала служит знак «Граница подъездного пути», установленный на ПК 13+00,00 железнодорожного пути необщего пользования ЗАО «ППЖТ».
1.6.3. Характеристика железнодорожного пути необщего пользования:
1.6.3.1. Общая полная длина ж/д путей -  8294,5 п.м.
1.6.3.2. Количество ж/д путей в составе пути необщего пользования -  8 шт. 
1.6.3.3. Общая полная длина стрелочных переводов -  249,2 п.м.
1.6.3.4. Количество стрелочных переводов -  8 шт.
1.6.3.5. Количество железнодорожных переездов -  19 шт.
1.6.3.6. Количество искусственных сооружений: Путепроводы – 3 шт.
1.6.4. Основание на выполнение работ:
1.6.4.1. п.43 Главы 6. Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 23 июня 2022 г. №250;
1.6.4.2. Федеральный закон №17-ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
1.6.4.3. п.2.1.18. «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути» утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016г. №2288р.

2. [bookmark: _Hlk482097611]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Количество

	1
	2
	4

	1.
	«Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
	1


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	
	Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС
	С даты заключения договора 
	В течении 45 календарных дней с даты заключения договора

	*
	По этапам: *п/п.1.1, 1.2, 1.3 к учету не принимаются и отражаются только для контроля сроков выполнения работ.

	1.1
	Разработка программы инженерно-геодезических изысканий, проекта производства работ (ППР), согласование с заинтересованными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», согласование ППР и программы обследования.
	С даты заключения договора
	В течении 15 календарных дней с даты заключения договора

	1.2
	Проведение инженерно-геодезических изысканий
	С даты окончания первого этапа
	В течении 15 календарных дней с даты окончания первого этапа

	1.3
	Актуализация технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования, масштабного плана путей и сводных таблиц с характеристиками элементов путей и переездов. Оформление и согласование результатов инженерно-геодезических изысканий.
	С даты окончания второго этапа
	В течении 15 календарных дней с даты окончания второго этапа



2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): «Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к оказанию услуг

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
· В объем оказания услуг входит:
Подготовительные работы: Ознакомление с объектом изысканий; Подбор и анализ документации: Схема железнодорожных путей необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» (Приложение № 1 к ТТ), Технический паспорт железнодорожного пути, Инструкции о порядке обслуживания и организации движения. Составление программы работ с последующим согласованием у Заказчика. Разработка проекта производства работ и согласование с заказчиком (Приложение № 6 к ТТ). Проведение организационно-технических мероприятий.
· Основные работы: Проведение инженерно-геодезических изысканий, включающие в себя работы по съемке продольного профиля железнодорожных путей, стрелочных переводов и масштабного плана, детальной съемки кривых; Проведение инженерно-технических изысканий, включающие в себя комплексный осмотр и полную опись верхнего и нижнего строения пути, с целью определения всех характеристик и показателей пути, земляного полотна и искусственных сооружений. Обработка результатов геодезических и инженерно-технических изысканий с составлением продольных профилей железнодорожного пути и таблиц с характеристиками элементов путей и переездов; Обновление технического паспорта железнодорожного пути и инструкции о порядке обслуживания и организации движения. Согласование обновленного технического паспорта железнодорожного пути, инструкции о порядке обслуживания и организации движения, продольного профиля железнодорожного пути с заинтересованными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Приволжским филиалом АО «ТК РусГидро» и ЗАО «ППЖТ».

	1.2.
	Требования к области применения

	1.2.1.
	Требования к области применения
	Услуги оказываются в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями нормативных документов:
1. Федерального закона №17-ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (действующая редакция);
2. Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 23 июня 2022 г. №250 (действующая редакция);
3. «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути» утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016г. №2288р (действующая редакция);
4. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 14.12.2016 №2540р) (ред. от 09.03.2023) (действующая редакция);
5. Методических указаний по составлению продольных профилей станционных путей и перегонов
№ ЦПТ-54/26 от 17.12.2008 г.;
6. СП 238.1326000.2015. Железнодорожный путь. Утвержден приказом Министерства транспорта РФ от 06.07.2015 г. № 209). (действующая редакция);
7. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;
8. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

	1.2.2.
	Требования к  учету особых условий работы оборудования и оказания услуг
	Оказание услуг осуществляется в условиях действующего предприятия.
Наличие в зоне оказания услуг действующих ПС и движущегося железнодорожного и автомобильного транспорта.
При выполнении работ на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать:
Правила внутреннего трудового распорядка и требования пропускного и внутри объектового режима предприятия Заказчика.
Действующие требования в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе:
Правила по охране труда в строительстве.
Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
Правила противопожарного режима в РФ.
Приказ Филиала об «Организации режима курения на филиале».

	1.3.
	Требования к способам организации услуг

	1.3.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	- Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляются на основании Регламента в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ).
- Допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика.
- Исполнитель должен обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал на время оказания услуги.
При выполнении работ исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД:
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №461);
Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности.
Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Правила по охране труда при работе на высоте» (действующая редакция);
Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №61411 “Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями”(действующая редакция).

	1.3.2
	Требование к способам оказания услуг охраны
	Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов.

	1.3.3.
	Требования к собственному или          арендуемому оборудованию
	Необходимо предоставить аттестаты на применяемое оборудование (ГОСТ Р 8.568-2017), а также действующую документацию о проведении поверок измерительного инструмента. (Приложение № 7)

	1.4.
	Требования к результату работы и форме его предоставления

	1.4.1.
	Требования к форме предоставления результата
	Приемка оказанных услуг производится по факту передачи согласованного обновленного технического паспорта железнодорожного пути, инструкции о порядке обслуживания и организации движения и актуализированного продольного профиля железнодорожного пути Заказчику.
Услуги, оказываемые в рамках настоящих технических требований, считаются выполненными после подписания Акта приемки.
Документы представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе в форматах *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg. Необходимо предоставить материалы в электронном виде в формате бесконфликтно работающих в операционных системах «Windows», «AlterOS».

	1.4.2.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	1. Технический паспорт железнодорожного пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
2. Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», примыкающего к железнодорожному пути необщего пользования ЗАО «ППЖТ», с приложениями:
- Схема железнодорожного пути необщего пользования;
- Ведомость железнодорожных путей;
- Ведомость стрелочных переводов;
- Порядок и нормы закрепления вагонов тормозными башмаками;
- Ведомость негабаритных мест;
- Продольный профиль путей;
- Расчет норм закрепления вагонов.
3. Акт приема-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.

	1.4.3.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне».

	1.5.
	Требования к персоналу Исполнителя

	1.5.1.
	Наличие квалифицированного персонала

	Требования к привлекаемым специалистам указан в Приложение № 3 к ТТ. Подтверждение указанных требований на этапе конкурса осуществляется предоставлением «Справки о кадровых ресурсах» с указанием сведений о квалификации персонала с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ.

	1.5.2.
	Требования к опыту
	Наличие опыта по проведению инженерно-геодезических изысканий за последние 3 года предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и в общем объеме не менее 50% от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке.
При этом Заказчику представить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).
На момент подписания договора Заказчик вправе запросить оригиналы подтверждающих документов.
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень работ с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении в отношении каждого наименования работ коэффициента снижения стоимости за единицу продукции Ki (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).
3.2. Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки второго уровня в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок»
(в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).
3.3. Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
3.4. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.»

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1 По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
4.2 Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».



5. Приложения:
Приложение № 1 – Схема железнодорожных путей необщего пользования Филиала.
Приложение № 2 – Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала.
Приложение № 3 – Требования к наличию квалифицированного персонала на выполнение работ по комплексному обследованию железнодорожных путей.
Приложение № 4 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.
Приложение № 5 – Положение по пропускному и внутри объектовому режимам Филиала.
Приложение № 6 - Порядок разработки и согласования проектов производства работ.
Приложение № 7 - Требования к материально - техническому оснащению.


	ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	

_______________ / Шепелев В.В. /
м.п.
	

_______________ / _____________ /
м.п.



Приложение № 2
к договору возмездного оказания услуг
№ _____________ от «____» __________ 2026 г.



Расчет стоимости оказания Услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм., руб. без НДС
	Сумма, руб. без НДС

	1
	71.12.19.100 Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования 
филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» 
	


км
	


8,3
	
	

	
	ВСЕГО, руб. без НДС:
	

	
	НДС 22% (сумма НДС является справочной и рассчитана исходя из ставки налога по этапам выполнения работ по договору в соответствии с действующим законодательством):
	

	
	ВСЕГО, руб. с НДС:
	



Итого по расчету: _________________________________________________ рублей ___ копеек
Цена включает все затраты, издержки, иные расходы и другие обязательные платежи.




	ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	

_______________ / Шепелев В.В. /
м.п.
	

_______________ / ___________ /
м.п.








Приложение № 3
к договору возмездного оказания услуг
№ _____________ от «____» __________ 2026 г.


Исполнитель: ____________
Заказчик: ПАО «РусГидро»


АКТ № (ФОРМА)
сдачи-приемки Услуг
(договор №……………… от «…» ……………… 20…г.)


г. Жигулевск							«…..» ………….. 20___г.

……. «……………..», именуемое далее «Исполнитель», в лице ………….. ……………………., действующего на основании …………………, с одной стороны, и ПАО «РусГидро», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Шепелев В.В., действующего на основании доверенности № 9459 от 25.12.2024г., с другой стороны, подписали настоящий акт о том, что Исполнителем оказаны Заказчику услуги по …………………………… полностью и надлежащим образом.
Претензии со стороны Заказчика к Исполнителю _______________________.

Стоимость оказанных услуг составила  …………… (…………………….) рублей ………. копеек, НДС не предусмотрен.



Исполнитель:								Заказчик:

___________ (………………….)					____________(В.В. Шепелев)

	м.п.									м.п.




	ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	

_______________ / Шепелев В.В. /
м.п.
	

_______________ / _____________/
м.п.









 Приложение № 4
к договору возмездного оказания услуг
№ __________ от «____» __________ 2026 г.

Размер ответственности Исполнителя
за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1.Нарушение ППБ без возникновения пожара

	- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50% по отношению к предыдущему случаю  за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика и (или) здоровью людей
	-  штраф в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.





	ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	

_______________ / Шепелев В.В. /
м.п.
	

_______________ / _______________/
м.п.







 
 
