|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – Главный инженер Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» _______________ А.И. Богданов подпись «___» ______________ 2026 г. |
| --- | --- |

Технические требования

«ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на

железнодорожном пути необщего пользования 
филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Основание на оказание услуг	4

1.6.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.7.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	2.2. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

5.	Приложения	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТТ | Технические требования |
| СТО | Стандарт организации |
| ПТС | Производственно-техническая служба |
| СПСР ТПиР | Служба подготовки и сопровождения ремонтов, техперевооружения и реконструкции |
| СОТиПК | Служба охраны труда и производственного контроля |
| НТД | Нормативно-техническая документация |

- 1.2 Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»

  - Цель оказания услуг

- Целью актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования является приведение локально нормативной документации филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в соответствие требований действующего федерального законодательства.

- Целью проведения инженерно-геодезических съемки продольного профиля железнодорожного пути является выполнение обязательных требований Минтранса РФ (приказ №250 от 23.06.2022 г.), определения фактических уклонов на железнодорожном пути необщего пользования Жигулевской ГЭС.

- 1.4. Существующее положение

Место производства работ: Самарская область, г.Жигулевск, Московское шоссе, д.2, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Железнодорожные подъездные пути | Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. | Железнодорожные подъездные пути (инвентарный номер №ЖГ20011) | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС” |

Основание на оказание услуг

Устранение нарушения Представления Приволжской транспортной прокуратуры от 14.08.2026 No23/1-3-2026, выданного по результатам проверки соблюдения Филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» требований федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. А также выполнение обязательных требований Минтранса РФ (приказ №250 от 23.06.2022 г.), определения фактических уклонов на железнодорожном пути необщего пользования Жигулевской ГЭС.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».

    - Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды (Приложение № 2 к ТТ), правилами пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика.

    - На объекте действует пропускной режим: проход лиц, проезд транспортных средств на территорию Филиала и обратно, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей осуществляется по письмам и пропускам установленного образца согласно положения по пропускному и внутри объектовому режимам Заказчика (Приложение № 5 к ТТ).

В соответствии с положением по пропускному и внутри объектовому режимам Заказчика (Приложение № 5 к ТТ) организация, заключившая договор подряда с Филиалом, проводящая работы на территории предприятия, в целях получения доступа на объект, за 14 рабочих дней направляет письмо директору Филиала, с указанием перечня лиц. В СБ Филиала предоставляются следующие документы кандидатов на прием на работу:

• копии страниц паспорта;

• справку о наличии, отсутствии судимости или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, полученную на портале Госуслуг либо в МФЦ (или аналогичный документ, полученный в территориальном подразделении полиции по месту жительства);

• сведения, подтверждающие принадлежность работника к подрядной организации (заверенные печатью и подписью руководителя подрядной или сторонней организации, копии трудовой книжки или трудового договора, копии приказа о приеме на работы);

• заполненная анкета (Приложение № 10 к Приложению № 5);

• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 18 к Приложению № 5).

Иные требования и сведения общего характера

    - Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» , в соответствии с Приказом №82 04.02.2022 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ) и Приказом № ЖГЭС/82-146 от 13.04.2023 «Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение № 5 к ТТ).

    - Краткое описание существующего положения:

      - Железнодорожный путь необщего пользования Филиала является продолжением железнодорожного пути необщего пользования №38 ЗАО «ППЖТ», который примыкает централизованным стрелочным переводом №9 к нечётной горловине станции Жигулёвск. За начало пикетажа (ПК 0+00,00) принят стык рамного рельса централизованного стрелочного перевода №9 станции Жигулёвск (Приложение № 1 к ТТ).

      - Границей железнодорожного пути необщего пользования Филиала служит знак «Граница подъездного пути», установленный на ПК 13+00,00 железнодорожного пути необщего пользования ЗАО «ППЖТ».

    - Характеристика железнодорожного пути необщего пользования:

      - Общая полная длина ж/д путей -  8294,5 п.м.

      - Количество ж/д путей в составе пути необщего пользования -  8 шт.

      - Общая полная длина стрелочных переводов -  249,2 п.м.

      - Количество стрелочных переводов -  8 шт.

      - Количество железнодорожных переездов -  19 шт.

      - Количество искусственных сооружений: Путепроводы – 3 шт.

    - Основание на выполнение работ:

      - п.43 Главы 6. Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 23 июня 2022 г. №250;

      - Федеральный закон №17-ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

      - п.2.1.18. «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути» утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016г. №2288р.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

- 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | «Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» | 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС | С даты заключения договора | В течении 45 календарных дней с даты заключения договора |
| * | По этапам: *п/п.1.1, 1.2, 1.3 к учету не принимаются и отражаются только для контроля сроков выполнения работ. |  |  |
| 1.1 | Разработка программы инженерно-геодезических изысканий, проекта производства работ (ППР), согласование с заинтересованными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», согласование ППР и программы обследования. | С даты заключения договора | В течении 15 календарных дней с даты заключения договора |
| 1.2 | Проведение инженерно-геодезических изысканий | С даты окончания первого этапа | В течении 15 календарных дней с даты окончания первого этапа |
| 1.3 | Актуализация технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования, масштабного плана путей и сводных таблиц с характеристиками элементов путей и переездов. Оформление и согласование результатов инженерно-геодезических изысканий. | С даты окончания второго этапа | В течении 15 календарных дней с даты окончания второго этапа |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): «Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг - В объем оказания услуг входит: Подготовительные работы: Ознакомление с объектом изысканий; Подбор и анализ документации: Схема железнодорожных путей необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» (Приложение № 1 к ТТ), Технический паспорт железнодорожного пути, Инструкции о порядке обслуживания и организации движения. Составление программы работ с последующим согласованием у Заказчика. Разработка проекта производства работ и согласование с заказчиком (Приложение № 6 к ТТ). Проведение организационно-технических мероприятий. - Основные работы: Проведение инженерно-геодезических изысканий, включающие в себя работы по съемке продольного профиля железнодорожных путей, стрелочных переводов и масштабного плана, детальной съемки кривых; Проведение инженерно-технических изысканий, включающие в себя комплексный осмотр и полную опись верхнего и нижнего строения пути, с целью определения всех характеристик и показателей пути, земляного полотна и искусственных сооружений. Обработка результатов геодезических и инженерно-технических изысканий с составлением продольных профилей железнодорожного пути и таблиц с характеристиками элементов путей и переездов; Обновление технического паспорта железнодорожного пути и инструкции о порядке обслуживания и организации движения. Согласование обновленного технического паспорта железнодорожного пути, инструкции о порядке обслуживания и организации движения, продольного профиля железнодорожного пути с заинтересованными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Приволжским филиалом АО «ТК РусГидро» и ЗАО «ППЖТ». |  |  | Исполнитель должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- | -//- |
| 1.2. | Требования к области применения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требования к области применения | Работа выполняется в соответствии с настоящими техническими требованиями и требованиями нормативных документов: 1. Федерального закона №17-ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (действующая редакция); 2. Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 23 июня 2022 г. №250 (действующая редакция); 3. «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути» утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016г. №2288р (действующая редакция); 4. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 14.12.2016 №2540р) (ред. от 09.03.2023) (действующая редакция); 5. Методических указаний по составлению продольных профилей станционных путей и перегонов № ЦПТ-54/26 от 17.12.2008 г.; 6. СП 238.1326000.2015. Железнодорожный путь. Утвержден приказом Министерства транспорта РФ от 06.07.2015 г. № 209). (действующая редакция); 7. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 8. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2. | Требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ | Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия. Наличие в зоне производства работ действующих ПС и движущегося железнодорожного и автомобильного транспорта. При выполнении работ на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать: Правила внутреннего трудового распорядка и требования пропускного и внутри объектового режима предприятия Заказчика. Действующие требования в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе: Правила по охране труда в строительстве. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Правила противопожарного режима в РФ. Приказ Филиала об «Организации режима курения на филиале». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к способам организации услуг |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляются на основании Регламента в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ). - Допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика. - Исполнитель должен обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал на время оказания услуги. При выполнении работ исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №461); Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Правила по охране труда при работе на высоте» (действующая редакция); Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №61411 “Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями”(действующая редакция). |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.2 | Требование к способам оказания услуг охраны | Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.3 | Требования к собственному или арендуемому оборудованию | Необходимо предоставить аттестаты на применяемое оборудование (ГОСТ Р 8.568-2017), а также действующую документацию о проведении поверок измерительного инструмента. (Приложение № 7) |  |  |  |  |
| 1.7. | Требования к результату работы и форме его предоставления |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.7.1. | Требования к форме предоставления результата |  | Приемка работ производится по факту передачи согласованного обновленного технического паспорта железнодорожного пути, инструкции о порядке обслуживания и организации движения и актуализированного продольного профиля железнодорожного пути Заказчику. Работы, выполняемые в рамках настоящих технических требований, считаются выполненными после подписания Акта приемки. Документы представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе в форматах *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg. Необходимо предоставить материалы в электронном виде в формате бесконфликтно работающих в операционных системах «Windows», «AlterOS». |  |  |  |
| 1.7.2. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг |  | - Технический паспорт железнодорожного пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». - Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», примыкающего к железнодорожному пути необщего пользования ЗАО «ППЖТ», с приложениями: - Схема железнодорожного пути необщего пользования; - Ведомость железнодорожных путей; - Ведомость стрелочных переводов; - Порядок и нормы закрепления вагонов тормозными башмаками; - Ведомость негабаритных мест; - Продольный профиль путей; - Расчет норм закрепления вагонов. - Акт приема-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. |  |  |  |
| 1.7.3. | Требование к информационной безопасности |  | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне». |  |  |  |
| 1.8. | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.8.1. | Наличие квалифицированного персонала | Требования к привлекаемым специалистам указан в Приложение № 3 к ТТ. Подтверждение указанных требований на этапе конкурса осуществляется предоставлением «Справки о кадровых ресурсах» с указанием сведений о квалификации персонала с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.2. | Требования к опыту | Наличие опыта по проведению инженерно-геодезических изысканий за последние 3 года предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и в общем объеме не менее 50% от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчику представить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). На момент подписания договора Заказчик вправе запросить оригиналы подтверждающих документов. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень работ с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении в отношении каждого наименования работ коэффициента снижения стоимости за единицу продукции Ki (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).

3.2. Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки второго уровня в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок»

(в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

3.3. Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

3.4. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.»

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

4.2 Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

- Приложения

Приложение № 1 – Схема железнодорожных путей необщего пользования Филиала.

Приложение № 2 – Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала.

Приложение № 3 – Требования к наличию квалифицированного персонала на выполнение работ по комплексному обследованию железнодорожных путей.

Приложение № 4 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение № 5 – Положение по пропускному и внутри объектовому режимам Филиала.

Приложение № 6 - Порядок разработки и согласования проектов производства работ.

Приложение № 7 - Требования к материально - техническому оснащению.