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Договор № ___

 на выполнение работ по бурению водной скважины и устройству системы водоснабжения  в ОПС 356603, ОПС 356356, ОПС 356701, ОПС 356130, ОПС 356322 Петровского, Ставропольского и Пятигорского почтамтов для нужд УФПС Ставропольского края

____ _________ 2026 г. 
                             г. Ставрополь
      АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице директора УФПС Ставропольского края Плотникова Александра Николаевича, действующего на основании машиночитаемой доверенности от 16.06.2025 г. № c28c3567-5d11-4e87-8017-1a779f5c0db1, с одной стороны, и _____________________________________
 (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________
, действующего на основании ___________________
, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, , заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Индивидуальные условия Договора

	№ п.п.
	Наименование
	Содержание

	1.0.
	Заказчик
	АО «Почта России» - УФПС Ставропольского края.
Особенности оформления счетов-фактур:
При выставлении Подрядчик указывает в строке «Покупатель» - АО «Почта России», Грузополучатель – УФПС Ставропольского края, ИНН АО «Почта России» -7724490000, КПП – КПП УФПС Ставропольского края- 263443001.

	1.1. 
	Выполняемые работы (далее – Работы)
	Выполнение  работ по бурению водной скважины и устройству системы водоснабжения  в ОПС 356603, ОПС 356356, ОПС 356701, ОПС 356130, ОПС 356322 Петровского, Ставропольского и Пятигорского почтамтов  для нужд УФПС Ставропольского края.
Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, Подрядчику, сроки и порядок выполнения Работ указаны в техническом задании (приложение № 1, приложение № 1.1, приложение № 1.2, приложение № 1.3, приложение № 1.4 к Договору) (далее – Техническое задание).
Работы выполняются в соответствии с Локальными сметными расчетами № б/н (приложение № 2 , приложение № 2.1, приложение № 2.2, приложение № 2.3, приложение № 2 .4 к Договору).

	1.2. 
	Общая цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:

Вариант 1 (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности превысила установленный законом порог, после которого Подрядчик становится плательщиком НДС)

 – Общая цена Договора составляет [указать общую цену Договора цифрами и прописью], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.
В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Подрядчиком, то указанная цена Договора (цена за единицу Работ) содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора (цену за единицу Работ).

Во избежание сомнений общая цена Договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно вознаграждение Подрядчика, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
Вариант 2 (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности не превысила установленный законом порог, после которого Подрядчик становится плательщиком НДС)

– Общая цена Договора составляет [указать общую цену договора цифрами и прописью], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае, если при исполнении Договора Подрядчик становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора (цена за единицу Работ) содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае сумма НДС не увеличивает общую цену Договора (цену за единицу Работ).
Во избежание сомнений общая цена Договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно вознаграждение Подрядчика, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

	1.3. 
	Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ
	Подрядчик при выполнении Работ обязан следовать всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации (включая законодательство субъектов Российской Федерации), в том числе (но не ограничиваясь) нормативным правовым актам и нормативным документам, указанным в Договоре и Техническом задании.

	1.4. 
	Место выполнения Работ
	Ставропольский край,  Ипатовский р-н, с.Золотаревка , ул. Почтовая д. 3; 
Ставропольский край, Новоселецкий район, с. Китаевское, ул. Ленина, 150; 
Ставропольский край, Апанасенковский р-н, с. Манычское, ул. Октябрьская, д. 13; 
Ставропольский край, Изобильненский р-н, с. Найденовка, ул. Шпака, дом 1Б; 
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Саблинское, ул. Октябрьская, дом 99.

	1.5. 
	Срок выполнения Работ 
	Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора. 

Окончание выполнения Работ: не позднее 75 (семидесятипяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ. 

	1.6. 
	Уведомление о сдаче результата Работ
	Подрядчик обязан известить Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ не позднее чем 3 (три) рабочих  дня до даты сдачи результата Работ.


	1.7. 
	Срок направления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ
	Подрядчик не позднее 3 [трех] рабочих дней после окончания выполнения Работ обязан направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

	1.8. 
	Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;
Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

Счет-фактуру;

Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

Акты освидетельствования скрытых Работ

Общий журнал производства работ.

	1.9. 
	Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и их результата
	Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течение 20 [двадцати] рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 4.3 Договора.


	1.10. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

	1.11. 
	Срок направления Подрядчиком счета на оплату Работ
	Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 3 [трех] рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

	1.12. 
	Срок оплаты Работ Заказчиком
	7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

	1.13. 
	Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика
	Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 5.1.3 Договора, в течение 3 (трех)  рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика. 

	1.14. 
	Ответственность Подрядчика
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	
	
	1.14.1. 
	Нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 0,1% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.

	
	
	1.14.2.
	Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 0,1 % от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 5 % от цены Договора, указанной в пункте 1.2 Договора.

	
	
	1.14.3.
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.12, 5.1.13 Договора.
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.12, 5.1.13 Договора. Размер штрафа составляет 5000 (пять тысяч) рублей.

	
	
	1.14.4.
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения обязательств (кроме гарантийных).

	1.15. 
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ
	Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 3 % от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено.

	1.16. 
	Обеспечение исполнения Договора
	Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по Договору (кроме гарантийных обязательств), включая уплату неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору,  в размере 5 % (пять процентов), в сумме 68 890 (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 09 копеек. Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательства Подрядчика на 30 дней. 

 Подвариант 1.1 (в случае если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора предоставлена банковская гарантия) – Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика является безотзывная банковская гарантия (далее в настоящем пункте – банковская гарантия). Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком, должна соответствовать требованиям документации о закупке и/или извещения о закупке, по результатам проведения которой заключен Договор. Подрядчик обязан при заключении Договора предоставить Заказчику сканированную копию банковской гарантии и направить Заказчику оригинал банковской гарантии. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

Заказчик осуществляет обращение взыскания по банковской гарантии в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Возврат оригинала банковской гарантии Заказчик осуществляет после истечения срока ее действия или после расторжения Договора по соглашению Сторон при наличии письменного требования Подрядчика, если иное не предусмотрено Договором, соглашениями или иными обязательными для исполнения Сторонами документами. 

Подвариант 1.2 (в случае если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства) – Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика является внесение денежных средств на счет Заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки или иные платежи, подлежащие уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик возвращает денежные средства Подрядчику после истечения срока действия обеспечения исполнения Договора в течение 10 [десяти] дней со дня предъявления письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств, с указанием в таком требовании порядка возврата денежных средств.

	1.17. 
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.


	1.18. 
	Подсудность
	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.19. 
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.06.2027 г.


2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием и Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.

2.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.

2.3. Место выполнения Работ указано в пункте 1.4 Договора.

2.4. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой и указана в пункте 1.2 Договора. 
[Заказчик в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц от суммы, подлежащей оплате от стоимости Работ по настоящему Договору, и перечисляет его в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе]
. 

[При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действующим на дату совершения платежа и перечисляет его в бюджет как налоговый агент.]

3.2. Цена Работ (единицы Работ) включает в себя вознаграждение Подрядчика, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
3.3. Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Работ производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 

3.4. Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика с указанными в Договоре реквизитами, несет Подрядчик. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.

3.7. Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

3.8. [Акт сверки взаимных расчетов составляется не реже одного раза в год, по запросу Заказчика, в том числе перед составлением годовой отчетности и перед закрытием (расторжением) Договора.]

4. Порядок, сроки выполнения Работ. Сдача-приемка выполненных Работ 

4.1. Подрядчик обязан выполнить Работы в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора. 

4.2. Подрядчик в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, извещает Заказчика об ожидаемой дате и времени сдачи результата Работ в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 Договора. 
4.3. Подрядчик обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в 2 (двух) экземплярах, подписанных Подрядчиком. Одновременно с Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Работ Подрядчик обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора.

4.4. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора. 

Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата выполненных Работ. 

4.5. При приемке выполненных Работ и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, а также действующим законодательством, иных нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям действующим на территории РФ.

4.6. Для проверки выполненных Работ и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
4.7. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.

4.8. По результатам приемки выполненных Работ и их результата Заказчик принимает одно из следующих решений:

(i) Работы выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке;

(ii) Работы выполнены с нарушением условий Договора, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 3 (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:

a. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы и их результат подлежат приемке; либо

b. направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо

c. направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;

(iii) Работы и их результат соответствуют условиям Договора, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 

(iv) Работы не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;

(v) Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.3 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.

4.9. После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных Работ и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.10. Если выполненные Работы и их результат соответствуют условиям Договора, Стороны не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Работ Работы и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

4.11. В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и провести расчет в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

4.12. Риск случайной гибели или порчи результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  Работ без замечаний.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к Договору, а также действующим законодательством, нормативно-правовым актам и иными правилами, и требованиями действующими на территории РФ;

5.1.2. в соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в выполненных Работах и их результате или возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в выполненных Работах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

5.1.3. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, или невозможностью выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору либо создают невозможность выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в установленный срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;

5.1.4. выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора;

5.1.5. направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  в сроки, предусмотренные пунктом 1.7 Договора;

5.1.6. не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика;

5.1.7. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;

5.1.8. обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством;

5.1.9. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.1.10. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;

5.1.11. обеспечить явку своего представителя при приемке выполненных Работ и их результатов. Подрядчик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки выполненных Работ и их результатов;

5.1.12. передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ;

5.1.13. незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного предоставления информации о смене режима налогообложения, Подрядчик обязан компенсировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;

5.1.14. в случае если Работы будут выполняться на территории Заказчика, Подрядчик также обязан:

5.1.14.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика;
5.1.14.2. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Подрядчика, задействованного на объектах Заказчика;
5.1.14.3. обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;
5.1.14.4. нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Подрядчика ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме;
5.1.14.5. соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;

5.1.14.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика Договора предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

5.1.14.7. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

5.1.14.8. в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;

5.1.14.9. в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Подрядчиком норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета;
5.1.15. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.
5.1.16.  [Подрядчик - иностранное физическое лицо, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обязан предоставить Заказчику следующие документы и сведения, предусмотренные в приложении № 4 к Договору
];
5.1.17. в случае если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;

5.1.18. отражать по сделкам в рамках Договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды
;

5.1.19. не удерживать результат Работ и не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество выполненных Работ, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом выполненных Работ; 
5.1.20.  перед началом выполнения Работ на территории, находящейся под контролем Заказчика, направить Заказчику на согласование перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории (далее – Перечень мероприятий). В случае, если Подрядчик не выполнит предусмотренное настоящим пунктом обязательство в установленный срок, или Заказчик мотивированно откажет в согласовании Перечня мероприятий, то начиная с даты начала выполнения Работ на территории, находящейся под контролем Заказчика, Перечнем мероприятий, согласованным Сторонами, признаются мероприятия, указанные в Приложении № 6 к Договору. В случае противоречия Перечня мероприятий положениям Договора, Приложению № 6 к Договору, иным приложениям к нему, применяются положения Договора. 

5.1.21. в случае снятия с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» Подрядчик обязуется сообщить об этом Заказчику в 3-дневный срок с даты снятия с учета
.
5.1.22. в случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц) соблюдать должную осмотрительность, а также: 

5.1.22.1. уведомлять Заказчика о привлечении таких третьих лиц путем направления Заказчику списка лиц, которых Подрядчик планирует привлечь в качестве субподрядчиков в течение 20 (двадцати) рабочих дней после даты заключения Договора, а в случае, если в течение срока действия Договора у Подрядчика дополнительно возникнет потребность в привлечении третьих лиц в качестве субподрядчиков – в срок до 10 (десяти) рабочих дней до даты заключения соответствующего договора (договоров) с такими лицами;

5.1.22.2. нести полную ответственность за действия привлечённых субподрядчиков как за собственные действия;

5.1.22.3.  предоставить Заказчику информацию о заключенных с субподрядчиков договорах и их условиях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения таких договоров;

5.1.22.4.  обеспечить соблюдение субподрядчиками (третьими лицами) положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.1.23. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ и их результата;

5.2.3. по вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения, необходимые Подрядчику для качественного выполнения своих обязательств по Договору;
5.2.4. досрочно завершить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора;
5.2.5. самостоятельно определять способы выполнения Работ;
5.2.6. [привлекать к выполнению Договора субподрядчиков при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. Такое уведомление должно содержать сведения о привлекаемых лицах, в том числе наименование, ОГРН, ИНН (для юридических лиц), фамилию имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (для физических лиц). Привлечение Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного уведомления Заказчика является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор];

5.2.7. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. предоставить Подрядчику по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документы, обосновывающие необходимость проведения ремонтных работ, оказывать содействие в выполнении Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.2. в соответствии со сведениями, предоставленными Подрядчиком, оформлять работникам Подрядчика соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту выполнения Работ (при необходимости);

5.3.3. обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных Работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.3.4. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ по Договору;

5.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, в том числе гарантийных, установленных Договором;

5.4.2. требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.4.3. проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

5.4.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;

5.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5.4.6. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Договором;
5.4.7. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
6. Качество Работ и гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы и их результат соответствуют требованиям, установленным Договором.

6.2. Работы и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.3 Договора.

6.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работы и их результаты указан в пункте 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате.

6.4. Гарантия качества результата Работы распространяется на все, составляющее результат Работы.

6.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора).

7.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.

7.3. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.4. Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.5. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных в том числе, но не исключительно пп. 5.1.7 Договора и локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими отношения, связанные с обеспечением конфиденциальности предоставляемой Заказчиком информации, обработкой персональных данных, обеспечением информационной безопасности и иными локальными нормативными актами Заказчика, являющимися приложениями к Техническому заданию или упомянутыми в Техническом задании, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения сверх возмещения всех убытков, понесенных Заказчиком в связи с нарушением, включающих в том числе суммы штрафов, наложенных контрольно-надзорными органами на Заказчика вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязанностей.

8. Обеспечение исполнения Договора. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору
8.1. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства Подрядчика (кроме гарантийных обязательств), предусмотренные пунктом 1.16 Договора, и обязательства привлекаемых им субподрядчиков (если возможность их привлечения предусмотрена Договором), в том числе по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору. 

8.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств распространяется на все гарантийные обязательства Подрядчика, в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком гарантийных обязательств.

8.3. В случае если обеспечение исполнения Договора, представленное Подрядчиком, перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по Договору при условии предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Договором и документацией о закупке. Данный пункт Договора применяется также в том случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора была выбрана банковская гарантия, и у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Договора, отозвана лицензия. Если Подрядчик не представил взамен новое обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Подрядчика штрафной неустойки в размере обеспечения исполнения Договора. 

8.4. Подрядчик при исполнении Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 
8.5. В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, по результатам которой заключатся Договор, вместо безотзывной банковской гарантии может быть предоставлена независимая гарантия. Такая гарантия предоставляется на условиях, установленных действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и указанной документацией о закупке, при этом в данном случае по тексту Договора под банковской гарантией понимается такая независимая гарантия.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из них.

10.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передаются на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.18 Договора.

11. Срок действия и порядок изменения Договора 

11.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.19 Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору. 

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. При исполнении Договора изменение его условий осуществляется Сторонами с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».  

12. Расторжение Договора

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и с соблюдением порядка, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, в том числе в случае:

12.2.1. если Подрядчиком выполнены Работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков выполнения Работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

12.2.2. нарушения обязательств установленных в разделе 13 Договора.
12.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);

12.2.4. нарушения положений пунктов 14.4-14.6 Договора.
12.2.5. в случае выявления в ходе исполнения Договора факта несоответствия Подрядчика следующим требованиям:

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

- не являться организацией, у которой имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у Подрядчика– физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением обязательств, являющихся предметом Договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между Подрядчиком и Заказчиком конфликта интересов в понятии, определенном документацией (извещение) о закупке, по результатам проведения которой заключен Договор;

-обладать специальной правоспособностью в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будут использоваться результаты исполнения Договора), связанной с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе необходимыми лицензиями / выписками из реестра лицензий / сведениями из реестра лицензий (о регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления);

- не являться лицом, в отношении которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации введены меры/запреты/ограничения в части заключения и (или) исполнения сделок с таким лицом;

- отсутствие сведений в реестрах недобросовестных лиц, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
12.3. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в сроки, предусмотренные пунктами 1.16-1.17 Договора (в случае если Подрядчиком предоставляется обеспечение исполнения Договора, обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии), Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:

12.4.1. существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;

12.4.2. необоснованного отказа Заказчика в приемке выполненных Работ. 

12.5. Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.

12.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:

12.6.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;

12.6.2. указание на предмет Договора;

12.6.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 

12.7. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
12.8. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.

12.9. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.10. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления.  
12.11. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.
12.12. Заказчик вправе в любое время немотивированно отказаться от исполнения Договора, при этом Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об одностороннем отказе. В этом случае приложение к указанному уведомлению протокола не требуется.  
13. Комплаенс-оговорка

13.1. Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 5 к Договору.

13. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 10%   от  Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.
14. Прочие положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.4 Договора). 

14.3. Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:

(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.4. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения Договора:

14.4.1. [он является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации];


14.4.2. он обладает полной правоспособностью [полной дееспособностью]
 на заключение Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по Договору или в связи с ним;

14.4.3. он не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);

14.4.4. Договор надлежащим образом заключен Подрядчиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;

14.4.5. лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;

14.4.6. он получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;

14.4.7. заключение и исполнение Подрядчиком настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчика.

14.5. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ:
14.5.1. Подрядчик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ;

14.5.2. работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
14.5.3. Подрядчик обеспечивает надлежащую защиту своих информационных систем, информационных ресурсов, своей информации, у третьих лиц отсутствует неправомерный доступ к информационным системам, информационным ресурсам, информации Подрядчика.

14.6. Стороны признают, что данные в настоящем разделе Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для соответствующей Стороны и для заключения, исполнения или прекращения Договора.

14.7. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с настоящим разделом Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора. 

14.8. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:

14.8.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях: 

(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;

(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;

(iv) представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;

(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика. 

В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа. 

14.8.2. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Подрядчика или с его юридическим статусом. 

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

           14.8.3. в случае нарушения информационной безопасности Подрядчика (в том числе, но не исключительно, неправомерное преодоление третьими лицами принятых Подрядчиком технических мер, направленных на защиту информации, получение третьими лицами доступа к информационным ресурсам, информационным системам, информации Подрядчика), повлекшим (в совокупности или по отдельности) обнародование, модификацию, передачу, распространение, копирование, уничтожение, блокирование, предоставление доступа к информации, хранящейся у Заказчика (в том числе хранящейся в информационных системах Заказчика, к которым Подрядчику был предоставлен доступ), временную (простой) или постоянную невозможность функционирования центра обработки данных Подрядчика.

В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма потерь Заказчика, которые он понес или должен будет понести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: возмещение убытков третьим лицам, возмещение убытков, связанных с (в совокупности или по отдельности) обнародованием, модификацией, передачей, распространением, копированием, уничтожением, блокированием, предоставлением доступа информации, хранящейся у Заказчика, простоем центра обработки данных Заказчика, уплату штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

14.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

14.9.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

14.9.2. cведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

14.9.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

14.10. Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.

14.11. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
14.12. В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.

15. Приложения
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Локальный сметный расчет:

Приложение № 2.1. Локальный сметный расчет ;

Приложение № 2.2. Локальный сметный расчет ;
Приложение № 2.3. Локальный сметный расчет ;

Приложение № 2.4. Локальный сметный расчет ;
Приложение № 3. Форма Акта о выявленных недостатках результата Работ.
Приложение № 4. Документы и сведения, предоставляемые Подрядчиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.

Приложение № 5. Комплаенс-оговорка.

Приложение № 6. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества).

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ПОДРЯДЧИК:

полное наименование 

Подрядчика


	ЗАказчик:

  Акционерное общество «Почта России»

(АО «Почта России»)

               УФПС Ставропольского края

	Адрес:
	Юридический адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А


	______________
	

	ИНН ____________________
	Почтовый адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, д. 84

ИНН 7724490000

КПП 263443001

  р/с 40502810500090001664

 Филиал Банка ВТБ (ПАО)

	КПП
  ____________________
	

	Банковские реквизиты:
	в г. Ставрополе                                                    к/с 301 018 101 000 000 007 88

БИК 040702788

Телефон/факс: 8 (8652) 24-24-25

Авторизованный адрес электронной почты: canc-R26@russianpost.ru

	р/с ______________________
	

	к/с __________________________
	

	БИК ____________________

ОКОПФ

ОКПО

ОКПД

ОКТМО

Телефон/факс

Авторизованный адрес электронной почты:
	


	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 2026 г.


М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

Директор УФПС Ставропольского края 

(должность)

_____________________А.Н. Плотников

(подпись, фамилия и инициалы)

       ___ ____________ 2026 г.


Приложение № 1

к Договору №
от ___________ 2026 г.
на выполнение  работ по бурению водной скважины и устройству системы водоснабжения  в ОПС 356603, ОПС 356356, ОПС 356701, ОПС 356130, ОПС 356322 Петровского, Ставропольского и Пятигорского почтамтов для нужд УФПС Ставропольского края
Техническое задание
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 

АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с  договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	Объект
	Отделение почтовой связи

	5.
	Работы
	Выполнение работ на устройство системы водоснабжения

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

        Выполнение  работ по бурению водной скважины и устройству системы водоснабжения  в ОПС 356603, ОПС 356356, ОПС 356701, ОПС 356130, ОПС 356322 Петровского, Ставропольского и Пятигорского почтамтов для нужд УФПС Ставропольского края.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Локальными сметными расчетами №б/н (приложение № 1, приложение № 1.1, приложение № 1.2 , приложение № 1.3, приложение № 1.4  к ТЗ). 

Работы выполняются с целью восстановления работоспособности, а также поддержания эксплутационных показателей, санитарно-гигиенических требований к помещениям. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора. 

Окончание выполнения Работ: не позднее 75 (семидесятипяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ. 

4.2. Место выполнения Работ: 
Ставропольский край,  Ипатовский р-н, с.Золотаревка , ул. Почтовая д. 3; 
Ставропольский край, Новоселецкий район, с. Китаевское, ул. Ленина, 150; 
Ставропольский край, Апанасенковский р-н, с. Манычское, ул. Октябрьская, д. 13; 
Ставропольский край, Изобильненский р-н, с. Найденовка, ул. Шпака, дом 1Б; 
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Саблинское, ул. Октябрьская, дом 99.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Локальном сметном расчете №б/н (приложение № 1, приложение № 1.1, приложение № 1.2 , приложение № 1.3, приложение № 1.4 к ТЗ). Наименования товарного знака, модели, знака обслуживания, артикула, фирменного наименования, патентов, технических условий на товар, полезных моделей, промышленных образцов, завода – изготовителя, производителя товара, страны происхождения товара по тексту документации не читать.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ ( в редакции от 08.08.2024 г.);

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (редакция от 25.12.2023 года);

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 19.12.2023 года)
«О почтовой связи»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023 года) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ред. от 30.03.2023 года);

ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

ГОСТ 24328-80 «Шнеки буровые и долота лопастные к ним. Типы и основные размеры»;
ГОСТ Р 51613-2000 «Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия;
ГОСТ 31835-2012 «Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 58423-2019 «Регуляторы давления газа для давления на входе не выше 10 Мпа»;
ГОСТ 16769-84 «Гидроаккумуляторы. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 58810-2020 «Оборудование для подготовки воды внутри зданий. Механические фильтры. Часть 2. Очистка от частиц с размерами от 1 до 80 мкм. Требования к рабочим характеристикам, безопасности и методам испытаний»;
ГОСТ 31952-2012 «Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения»;
ГОСТ Р 70628.2-2023 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы»;
ГОСТ Р 58386-2024 «Канаты защищенные в оболочке для предварительно напряженных конструкций. Технические условия»;
ГОСТ Р 54468-2011 «Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия»;
ГОСТ 17020-78 «Прижимы, держатели и пояски для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры»;
ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия»;
ГОСТ IEC 60947-2-2021 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»;
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;
ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»;
ГОСТ 32972-2014 «Колодцы полимерные канализационные. Технические условия»;
ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"»;

– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года № 883 н (в редакции от 29.04.2025 г.).

 В случае если, по какой – либо причине, документация содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется, следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.

6.2. Условия выполнения работ

6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 

-
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (редакция от 25.12.2023 года);

-
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023 года) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

-
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-
ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

-
Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883 н (ред. от 29.04.2025).

6.3.2.Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

6.4. Требования к безопасности
Требования установлены в проекте договора.

6.5. Условия  сдачи-приемки выполненных работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.
Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,

2.
Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

3.
Счет-фактуру;

4.   
Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

5. Акты освидетельствования скрытых Работ

6.Общий журнал производства работ.

6.6.Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 

6.7.     Требования к обязательствам сторон

Подрядчик обязан принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки,  не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора. Обязанность принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки возлагается на Подрядчика ровно в той мере, в какой на Заказчика возлагается обязанность передать Объект. Если по каким-либо причинам Объект не был передан в соответствии со сроком, указанным в пункте 4.1.  ТЗ, Подрядчик обязан на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 4.1.  ТЗ, направить Заказчику требование о передаче Объекта. Требование о передаче Объекта направляется Подрядчиком телеграммой, факсом или электронной почтой, с последующим направлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик, не направивший указанное требование на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 4.1.  ТЗ, лишается права ссылаться на нарушение Заказчиком прав Подрядчика по настоящему ТЗ, в том числе на не передачу Объекта по вине Заказчика.

7.
ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Локальный сметный расчет №б/н приложение №1
	8-12

	2.
	Локальный сметный расчет №б/н приложение №1.1
	13-17

	3.
	Локальный сметный расчет №б/н приложение №1.2
	18-22

	4.
	Локальный сметный расчет №б/н приложение №1.3
	23-27

	5.
	Локальный сметный расчет №б/н приложение №1.4
	28-32


	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 2026 г.


М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

Директор УФПС Ставропольского края 

(должность)

_____________________А.Н. Плотников

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 2026 г.



                                                                                                          Приложение № 2
к Договору №
от ___________ 2026 г.
на выполнение  работ по бурению водной скважины и устройству системы водоснабжения  в ОПС 356603, ОПС 356356, ОПС 356701, ОПС 356130, ОПС 356322 Петровского, Ставропольского и Пятигорского почтамтов для нужд УФПС Ставропольского края
Локальный сметный расчет

(документы приложены отдельными файлами)

	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 2026 г.


М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

Директор УФПС Ставропольского края 

(должность)

_____________________А.Н. Плотников

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 2026 г.



Приложение № 3

к Договору №
от ___________ 2026 г.
на выполнение  работ по бурению водной скважины и устройству системы водоснабжения  в ОПС 356603, ОПС 356356, ОПС 356701, ОПС 356130, ОПС 356322 Петровского, Ставропольского и Пятигорского почтамтов для нужд УФПС Ставропольского края
ФОРМА

Акт о выявленных недостатках результата Работ
к Договору на выполнение работ _______________

 № _____ от «___» _____________ 20__г.

	___________
	 «____» __________ 20__ г.


АО «Почта России» (______________)
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны
, составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – «Акт о выявленных недостатках»), в соответствии с которым установлено следующее
:
Перечень недостатков

	№
	Наименование работ
	Описание недостатка/несоответствия
	Срок устранения недостатка/

несоответствия

	
	
	
	


Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:

__________________________________________________________________

Приложения к Акту:

	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.


М.П. (при наличии печати)
	заказчик:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 20__ г.




	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 2026 г.


М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

Директор УФПС Ставропольского края 

(должность)

_____________________А.Н. Плотников

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 2026 г.


Приложение № 4

к Договору №
от ___________ 2026 г.
на выполнение  работ по бурению водной скважины и устройству системы водоснабжения  в ОПС 356603, ОПС 356356, ОПС 356701, ОПС 356130, ОПС 356322 Петровского, Ставропольского и Пятигорского почтамтов для нужд УФПС Ставропольского края
Документы и сведения, предоставляемые Подрядчиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

1) Учредительные или иные документы:

1.1)
подтверждающие статус Контрагента как соответствующий применимому иностранному законодательству разновидности организационно-правовой формы;

1.2)
содержащие сведения о долях участия, наличии управляющих органов и об общем распределении полномочий между ними.
2)
Финансовая отчетность, поясняющие расчеты и иные документы, описывающие основные виды деятельности Контрагента и их денежное выражение согласно применимым стандартам.
3)
Договоры и иные правоустанавливающие документы, на основании которых у Контрагента возникали гражданско-правовые отношения в рамках деятельности, приведшей к возникновению у Контрагента облагаемых доходов от источников в РФ.
4)
Официальные пояснения Контрагента об особенностях ведения Контрагентом предпринимательской деятельности, приведшей к возникновению у него облагаемых доходов от источников в РФ - в части выполняемых Контрагентом функций и принимаемых данным Контрагентом рисков.
5)
Официальные письма уполномоченного органа страны, в которой Контрагент считается (на основании сертификата налогового резидентства) «лицом с постоянным местопребыванием» согласно соответствующему Соглашению об избежании двойного налогообложения, подтверждающие:

5.1)
факт включения облагаемых доходов от источников в РФ и связанных с ними расходов в налогооблагаемую базу Контрагента;

5.2)
наличие у Контрагента права на самостоятельное распоряжение облагаемыми доходами от источников в РФ с точки зрения организационно-правовой формы Контрагента и применимого налогового режима в стране постоянного местопребывания.
6) Уведомление о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ и предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.

7) Оригинал документа, подтверждающего, что Контрагент имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в соответствии с которым, доходы не облагаются налогом в РФ, или облагаются по более низкой ставке, в случае если Контрагент не состоит на учете в РФ и (или) не имеет представительства в РФ, до даты выплаты дохода по настоящему Контракту. 

Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Контрагента, должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства 
(с апостилем и переводом на русский язык).

	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 2026 г.


М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

Директор УФПС Ставропольского края 

(должность)

_____________________А.Н. Плотников

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 2026 г.


Приложение № 5
к Договору №
от ___________ 2026 г.
на выполнение  работ по бурению водной скважины и устройству системы водоснабжения  в ОПС 356603, ОПС 356356, ОПС 356701, ОПС 356130, ОПС 356322 Петровского, Ставропольского и Пятигорского почтамтов для нужд УФПС Ставропольского края
Комплаенс-оговорка

1.
Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 

1.1.
Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;

1.2.
Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3.
Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 

1.3.1.
Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 

а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);

б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.

1.3.2.
Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.

1.3.3.
Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 

· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;

· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 

Уведомление
 




 осуществляется посредством направления
 










.

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.

Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.

2.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.

3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.

Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.

4.
В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:

- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;

- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».

Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, инициалы и фамилия)

___ ____________ 2026 г.


М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

Директор УФПС Ставропольского края 

(должность)

_____________________А.Н. Плотников

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 2026 г.


Приложение № 6
к Договору №
от ___________ 2026 г.
на выполнение  работ по бурению водной скважины и устройству системы водоснабжения  в ОПС 356603, ОПС 356356, ОПС 356701, ОПС 356130, ОПС 356322 Петровского, Ставропольского и Пятигорского почтамтов для нужд УФПС Ставропольского края
Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества)
1. Общие требования

Контрагент обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, предусмотренных настоящим Приложением (далее – ОТиПБ), в том числе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации и выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» (далее также Общество). 

Под территорией подконтрольной Обществу понимается территория, другие объекты и площади, закрепленные за Обществом на праве собственности или переданные Общество во владение по иным законным основаниям. 

Контрагент несет полную ответственность в области ОТиПБ за работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России».

Под работниками контрагента, понимается физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с контрагентом по заключённому трудовому договору или привлекаемые контрагентом физические лица для производства работ (оказания услуг) по договору гражданско-правового характера. 

В случае выявления Обществом, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Контрагентом требований ОТиПБ Контрагент обязан устранить эти нарушения в установленный Обществом срок. 

2. Контрагент обязан:

2.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора уведомить в письменной форме Общества о лицах, назначенных в порядке, определенном законодательством РФ, ответственными за соблюдение требований ОТиПБ, а также об изменении ответственных лиц с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных – в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений;

2.2. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» организовать прохождение вводного инструктажа работниками, привлекаемыми при выполнении работ (оказания услуг), по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией инструктажа в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

2.3. Обеспечить выполнение  работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только Работниками которые до начала выполнения работ (оказания услуг) прошли обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда (для соответствующих определенных Контрагентом профессий и должностей работников). Контрагент, в течение 3 (трех) календарных дней должен предоставить Обществу копии документов подтверждающие факт обучения, проверки знаний и стажировки или копию соответствующего организационно-распорядительного документа и/или локально-нормативного акта Контрагента, подтверждающего отсутствие необходимости проведения таких мероприятий.

2.4. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», ознакомить работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, подготовленным Обществом в соответствии с п. 3.2, включающего: 

1) перечень факторов, присутствующих на территории подконтрольной АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги) на территории подконтрольной АО «Почта России»; 

3) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

2.5. Обеспечить выполнение работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только работниками, которые до начала работ (оказания услуг) были обеспечены за счет средств Контрагента полагающимися средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее - СИЗ и СКЗ).

2.6. Контролировать использование и правильное применение полагающихся СИЗ и СКЗ работниками привлекаемых им при производстве работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.7. Контролировать правильное использование производственного оборудования, инструментов, сырья и материалов, применяемых технологий Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 

2.8. Организовывать проведение медицинского осмотра и необходимого медицинского освидетельствования, Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», если это проведение требуется действующим законодательством РФ.

2.9. Привлекать к выполнению  работ (оказанию услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» работников годных к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.10. Составить совместно с представителем Общества план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

2.11. При наличии потребности в источниках энергии и т.п. при выполнении работ (оказании услуг) составить совместно с представителем Общества схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.).

2.12. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» определить и разработать перечень работ (услуг), которые относятся к повышенной опасности. Работники, привлекаемые им к таким раюботам,услугам, допускаются к ним после оформления соответствующего наряд-допуска. Наряд-допуск подлежит согласованию с Обществом до начала указанных работ, услуг на территории подконтрольной АО «Почта России».

3. Общество обязано:

3.1. Провести с работниками, привлекаемыми Контрагентом при выполнении работ (оказании услуг), вводный инструктаж, по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».

3.2. Предоставить Контрагенту выполняющимиработы (оказывающему услуги), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего: 

1) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на территории АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 

2) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний (при наличии таковых);

3) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории (при наличии таковых);

4) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску (при наличии таковых);

5) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности (при наличии таковых).

3.3. Составить совместно с представителем Контрагента план мероприятий по эвакуации и спасению Работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
3.4. Обеспечить проведение мероприятий по согласованию наряд-допуска для выполнения работ повышенной опасности на территории АО «Почта России», при условии соответствия квалификации Работников и подготовительных мероприятий характеру и виду работ повышенной опасности.
3.5. Обеспечивать координацию и информирование Контрагента и других подрядных организациях, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

4. Проверки по ОТиПБ

4.1. В ходе проведения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» Контрагентом должны быть организованы периодические проверки соответствия деятельности работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» требованиям ОТиПБ, установленным как действующим законодательством РФ, так и применимыми локальными нормативными актами Общества. 

4.2. Предусматривается проведение двух типов проверок: внутренние и внешние.

4.2.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся Контрагентом самостоятельно. Периодичность проведения проверок Контрагент вправе определить самостоятельно, но не реже одного раза в квартал, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

4.2.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Общества. Периодичность проведения проверок – определяет Общество. В ходе проведения проверки может быть проверено: соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов по ОТиПБ Общества, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт или иной документ, установленный Обществом для применения в аналогичных случаях.

5. Требования к отчётности
Контрагент самостоятельно ведет учет и отчетность о результатах в области ОТиПБ в установленном Контрагентом порядке. По требованию Общества Контрагент предоставляет необходимую информацию (отчет), в части касающихся работ (услуг) на территории Общества.

В такой отчет включаются следующее сведения: 

1) количество несчастных случаев, инцидентов и микротравм, произошедших с работниками Контрагента;

2) количество человек, выполнявших работу на территории подконтрольной АО «Почта России» и продолжительность выполнения работ в часах;

3) количество прочих аварий и инцидентов (ДТП, разливы, выбросы и иные происшествия, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам), о которых должно быть сообщено соответствующим государственным органам, в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной и экологической безопасности;

4) количество и результаты Внутренних проверок. 

	ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(должность)
____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

___ ____________ 2026 г.


М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:

Директор УФПС Ставропольского края 

(должность)

_____________________А.Н. Плотников

(подпись, фамилия и инициалы)

                   ___ ____________ 2026 г. 


� Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.


� Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Договора.


� Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание Договора.


� Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.


� Применяется, если Договор заключен с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и (или) самозанятым лицом и не применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД).


� Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом, в случаях, установленных ст.148 НК РФ, с учетом положений п.1 ст.161 НК РФ.


� Положение может быть исключено из Договора в случае, если он заключен на короткий срок (менее квартала), а также в иных случаях, когда проведение сверки взаимных расчетов по мнению Заказчика не требуется.


� Подлежит включению в договор в случае выплаты иностранным организациям доходов в соответствии с положениями пункта 4 статьи 286, а также статей 309, 310, 312 Налогового кодекса Российской Федерации. 


� Указывается, в случае если Подрядчик является налогоплательщиком НДС. 


� Применяется в случае если Подрядчик является самозанятым лицом и применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».


� Если контрагент является иностранным лицом, то пункт изложить в следующей редакции: «Заказчик является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик является юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством _____________[указать наименование страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент] и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;».


� Если контрагентом является физическое лицо, то пункт удалить.


� Только для физических лиц.


� Если Подрядчик – физическое лицо, то указываются в реквизитах паспортные данные физического лица, СНИЛС).


� Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.


� При необходимости указать наименование Филиала


� В случае, если представитель Подрядчика не явился для составления Акта, в таком Акте указывается соответствующая информация.


� Акт заполняется с учетом обстоятельств конкретных недостатков, выявленных в ходе приемки работ.


� Приложения указываются в случае их наличия.


� Указать наименование контрагента.


� Указать порядок направления уведомления.





