Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 62.01.12.000 Разработка проектного решения для единой системы управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации, приобретение и внедрение ПО для повышения информационной безопасности в рамках выполнения инвестиционного проекта»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 4. Требования к качеству продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	23

5.	Приложения	24

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	25

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Заказчик | Организация заключившая договор с участником закупки/подрядчиком |
| --- | --- |
| Подрядчик | Участник закупки, получивший право заключения договора на выполнение работ |
| Система | Единая система управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации, создаваемая по результатам работ |
| ‍ИА | Исполнительный аппарат |
| ‍ЦОД СШГЭС | Центр обработки данных Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего, здание щитового блока ОРУ-500 |
| ТТ | Технические требования |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |
| ПАК СКЗИ | Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции криптографической защиты информации. |
| Жизненный цикл СКЗИ | Совокупность стадий получения, хранения, выдачи (передачи), перемещения, установки, ввода в эксплуатацию, изменения, возврата, вывода из эксплуатации и списания СКЗИ. |
| ПО | Программное обеспечение |
| ЭП | Электронная подпись |
| Универсальный передаточный документ (УПД) | Форма документа, рекомендованная для применения письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ (объединяет реквизиты счета-фактуры и первичного документа о передаче товаров, работ, услуг). |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКДП Разработка проектного решения для единой системы управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации, приобретение и внедрение ПО для повышения информационной безопасности в рамках выполнения инвестиционного проекта»

#### Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является повышение уровня информационной безопасности Заказчика посредством разработки проектного решения, приобретения и внедрения ПО для создания единой централизованной системы управления жизненным циклом СКЗИ, обеспечивающей автоматизацию процессов их учета, контроля состояния и использования на всех этапах жизненного цикла.

#### Существующее положение

На момент подготовки настоящих технических требований Заказчиком эксплуатируется значительное количество СКЗИ различных типов и функционального назначения, включая программные СКЗИ, применяемые в том числе для работы с электронной подписью, а также аппаратные и программно-аппаратные комплексы СКЗИ. Инфраструктура Заказчика является территориально распределённой и включает 18 филиалов. В отношении эксплуатируемых СКЗИ Заказчиком выполняются установленные мероприятия по их учету и контролю. При этом единый централизованный реестр, содержащий консолидированные сведения о СКЗИ (в том числе о событиях их жизненного цикла), отсутствует. Существующее положение затрудняет оперативное получение полной и актуальной информации, а также осуществление централизованного контроля мероприятий, выполняемых на этапах их жизненного цикла. Изложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости создания предусмотренной пунктом 1.3 настоящих технических требований единой системы управления жизненным циклом СКЗИ. При разработке проектного решения и внедрении ПО Подрядчик должен учитывать разнородность эксплуатируемых СКЗИ и необходимость формирования единого централизованного реестра на основании исходных данных, предоставляемых Заказчиком.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро», Центр обработки данных | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, пгт. Черемушки, Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего, здание щитового блока ОРУ-500 |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик в ходе исполнения обязательств по договору обеспечивает:

- своевременное предоставление имеющихся у Заказчика исходных данных и материалов, необходимых для выполнения работ, включая сведения о составе и применении СКЗИ, сканированные копии документов, заполненные опросные листы и анкеты, а также схемы и сведения о конфигурации информационной инфраструктуры в объеме, необходимом для выполнения работ;

- организацию дистанционных интервью, совещаний и консультаций с ответственными работниками и профильными специалистами Заказчика;

- организацию защищенного удаленного доступа специалистов Подрядчика к информационной инфраструктуре Заказчика в объеме, необходимом для выполнения работ, в соответствии с установленным у Заказчика порядком предоставления доступа;

- первоначальную настройку (при необходимости) сетевого и серверного оборудования, на котором планируется разворачивание Системы, выделение необходимых учетных записей для осуществления интеграции.

#### Иные требования и сведения общего характера

Все работы проводятся дистанционно, без физического присутствия специалистов Подрядчика на субъектах Заказчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение обследования и разработка технорабочего проекта по созданию Системы | Условная единица | 1 |
|  | Развертывание и функциональная настройка Системы | Условная единица | 1 |
| 3. | Настройка интеграций с эксплуатируемыми системами Заказчика. | Условная единица | 1 |
| 4. | Проведение испытаний, опытной эксплуатации, обучения и ввод Системы в эксплуатацию | Условная единица | 1 |

Таблица 3. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование МТР | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Передача прав использования ПО (бессрочная лицензия), либо эквивалент | шт. | Конкретный объем закупаемых МТР будет определен по результатам разработки технорабочего проекта |

### Требования к срокам выполнения работ

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение обследования и разработка технорабочего проекта по созданию Системы | Х | Х+3 месяца |
| 2. | Развертывание и функциональная настройка Системы | Х+3 месяца | Х+4 месяца |
| 3. | Настройка интеграций с эксплуатируемыми системами Заказчика. | Х+3 месяца | Х+4 месяца |
| 4. | Проведение испытаний, опытной эксплуатации, обучения и ввод Системы в эксплуатацию | Х+4 месяца | Х+6 месяца |

Таблица 5. Требования к срокам поставки лицензий

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока поставки лицензии | Требования к окончанию срока поставки лицензии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Передача прав использования ПО (бессрочная лицензия), либо эквивалент | Х | Х+3 месяца |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 6. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (МТР, работ, этапа работ): все позиции Таблиц 2 и 3.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
|  | Требования к перечню и объему выполняемых Работ |  | Перечень и объём выполняемых Работ указан в таблице 2 настоящих ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к перечню и объему закупаемых МТР |  | Перечень и объем закупаемых МТР указан в таблице 3 настоящих ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю за выполнением работ |  | Предоставляет по запросу Заказчика необходимые материалы, относящиеся к выполняемым работам, и создает условия для проверки хода выполнения работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими ЛНД (А) Заказчика: - Политикой ПАО «РусГидро» в отношении обработки персональных данных, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2024, размещенной на сайте под названием Политика ПАО «РусГидро» в Отношении обработки Персональных Данных; - Положением об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, в ПАО «РусГидро», утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 07.12.2023 №888 (Приложение № 3 к ТТ); - Приказ ПАО «РусГидро» от 02.09.2022 №654 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию информационных систем»; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия при выполнении работ |  | При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать требования в отношении соблюдения конфиденциальности, правил пропускного и внутриобъектового режима заказчика, техники безопасности, пожарной и промышленной и информационной безопасности, охраны окружающей среды при выполнении работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по предоставлению работникам Подрядчика удаленного доступа |  | Подрядчик при выполнении работ гарантирует соблюдение требований по обеспечению информационной безопасности при предоставлении контрагентам удаленного доступа к информационным ресурсам ПАО «РусГидро» (Приложение 1 к порядку предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам ПАО «РусГидро»)2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к коммуникации |  | Назначаются ответственные лица от Подрядчика и Заказчика для оперативного взаимодействия. Определяются каналы и периодичность совещаний. Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и корпоративные файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование личных и/или общедоступных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика. Передача документации для согласования через открытые каналы связи без шифрования – запрещена. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к информационной безопасности |  | В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 3 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ. Публикация или передача третьим лицам любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ) без согласования с Заказчиком запрещена. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудования и программному обеспечению, используемому для выполнения Работ |  | Для разработки документации в ходе выполнения работ Подрядчик должен использовать оборудование и программное обеспечение, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения соответствующих правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика. Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения, принадлежащего работникам Подрядчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к проведению обследования и разработке технорабочего проекта по созданию Системы |  | Должна быть разработана технорабочий проект на Систему, содержащая следующие обязательные тома (разделы): - Пояснительная записка к технорабочему проекту; - Спецификация оборудования и программного обеспечения; - Техническое задание; - План производства работ (в т.ч. схемы L2 и L3); - Программа и методика испытаний; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к настройке интеграций с эксплуатируемыми системами Заказчика. |  | Система должна быть интегрирована с: - Служба каталогов; - Почтовый сервер; - Крипторовайдер; - Удостоверяющий центр. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результату выполнения ПНР |  | По результатам выполненных работ ПО, должно функционировать согласно технорабочего проекта. Проведение ПНР оборудования Системы не должно оказывать влияния на иные системы (подсистемы). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнительной и эксплуатационной документации |  | Результат проведения ПНР, а также имеющиеся отклонения от технорабочего проекта должны быть предоставлены Заказчику в виде исполнительной документации в составе: - Схему развертывания Системы; - Схему интеграций; - Список установленных агентов; - Журналы развертываний. - Протокол ПСИ с указанием по ИА, ЦОД СШГЭС и филиалам соответствующих испытаний; - Акт ввода в опытную эксплуатацию; - Акт ввода в промышленную эксплуатацию; - Заключение; - Должна быть разработана и согласована с Заказчиком эксплуатационная документация в составе: - Регламент резервного копирования; - Регламент штатного обслуживания; - Регламент аварийного обслуживания; - инструкция пользователя; - инструкция администратора; - инструкция администратора СКЗИ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемо-сдаточным испытаниям |  | Должны быть проведены ПСИ согласно разработанной Подрядчиком ПМИ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к опытной эксплуатации |  | Должна быть проведена опытная эксплуатация продолжительностью не менее 1 (одного) месяца. (Система считается принятой в опытную эксплуатацию при подключении ее к системе мониторинга и к системе резервного копирования). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к МТР |  |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | ПО должно быть включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», предусмотренный постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к наличию лицензии | Поставляемое программное обеспечение Системы учёта СКЗИ должно предоставляться Заказчику на условиях простой (неисключительной) лицензии. Срок действия лицензии — бессрочно. Количество лицензий должно обеспечивать возможность одновременной работы 20 пользователей. Лицензия должна обеспечивать полный функционал Системы учёта СКЗИ. В срок действия лицензии должно входить право получения обновлений и технической поддержки от правообладателя не менее 12 месяцев с момента поставки. |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к функционалу Системы |  | Система должна обладать следующим функционалом (включая, но не ограничиваясь): 1. Формирование документов в соответствии с Приказом ФАПСИ от 13.06.2001 №152: − Журналы поэкземплярного учета; − Акты уничтожения; − Заключение об эксплуатации; − Технический аппаратный журнал. 2. Лицензии на СКЗИ: − Учет лицензий на СКЗИ; − Отслеживание свободных лицензий; − Контроль сроков действий лицензий; − Обнаружение лицензий на АРМ. 3. Уведомления: − О необходимости пройти обучение; − О выдаче СКЗИ; − Об окончании срока действия СКЗИ и ключевых документов; − О необходимости изъятия СКЗИ у уволенных сотрудников; − О необходимости перевыпуска МЧД. 4. Учет обучения: − База курсов; − Формирование комиссии по требованиям регуляторов; − Назначение обучения; − Составление заключений о допуске к работе с СКЗИ. 5. Инвентаризация: − Сбор данных об установленных сертификатах с АРМ (AlterOS/Windows); − Сбор данных об установленных СКЗИ и лицензиях с АРМ (AlterOS/Windows); − Сбор данных с токенов Jacarta (AlterOS/Windows); − Сбор данных с токенов Рутокен (Linux/AlterOS/Windows). 6. Распространение СКЗИ: − Создание копий экземпляров СКЗИ; − Автоматический выбор и назначение лицензий пользователю СКЗИ; − Передача необходимого количества лицензий в сторонние организации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результатов работ |  | Все комплекты документов, разрабатываемые Подрядчиком в рамках всех этапов работ, указанных в п. 2.1. настоящей таблицы, должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены. Все выявленные замечания на этапах внедрения проектных решений единой системы управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации должны быть устранены, при необходимости в проектные решения должны быть внесены соответствующие изменения, согласованные с Заказчиком. Все виды испытаний поставленных и развернутых программных средств в составе проектных решений внедрения единой системы управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации должны быть выполнены в соответствии с разработанными (п. 2.1.2 настоящей таблицы) Подрядчиком и согласованными Заказчиком программами и методиками испытаний, все замечания выявленные в рамках испытаний на момент приемки работ должны быть устранены. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению |  | − технорабочий проект выполняется с учетом требований ГОСТ 34.201-2020 и ГОСТ 59795-2021. − ПМИ выполняется с учетом требований ГОСТ 59795-2021 и ГОСТ Р 59792–2021. − Допускается ссылка на документацию, свободно доступную, либо поставляемую разработчиком или производителем в комплекте с оборудованием и ПО. − Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Электронные форматы предоставляемых документов: для документации (кроме схем) - Open Document Text (.ODT), для схем - MS Visio (.VSDX). Также вся документация предоставляется в Portable Document Format (.PDF). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ |  | По результатам работ должна быть предоставлена следующая документация (в электронном виде 1 экз., на бумажном носителе 2 экз.): - Пояснительная записка к технорабочего проекта; - Техническое задание; - План производства работ (в т.ч. схемы L2 и L3); - Программа и методика испытаний; - Исполнительная документация; - Эксплуатационная документация | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Соблюдение требований при выполнении Работ |  | - ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем; - ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; - ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем; - ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; - ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; - ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантии качества |  | Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с таблицей 2 в сроки указанные в таблице 4. |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ |  | Гарантийный срок на результат выполнения работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания универсально-передаточных документов. Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации проектной документации в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания акта о приемке выполненных работ. |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к наличию лицензий на выполнение отдельных видов работ |  | В период выполнения работ Подрядчик должен обладать действующей лицензией на выполнение соответствующих работ п. 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации») | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Подрядчик должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- Цена предложения должна включать все затраты Подрядчика, уплату всех налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе НДС, страхование.

- Стоимость предложения должна быть указана без учета НДС и с учетом НДС (если НДС предусмотрено налоговым законодательством) или должно быть указание на то, что «НДС не облагается».

- Цена предложения определяется в российских рублях и указывается с точностью до копеек.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. При подписании договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящим ТТ.

# Приложения

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на Работы (Услуги).

Приложение №1 к Техническим требованиям

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости выполнения работ (оказания услуг) (далее – «Работы» («Услуги»)).

- Сметы или расчеты на Работы (Услуги) составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость Работ (Услуг) определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 №620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. №707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве.

- При определении стоимости Работ (Услуг) в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости Работ (Услуг) по состоянию на 01.01.2001, 01.01.1995. (1991 г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости Работ (Услуг), затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на соответствующие работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

- Стоимость Работ (Услуг), цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.

- Пояснительная записка по заполнению сметного расчета по трудозатратам (форма №3п) и образец формы №3п отражены в Приложении № 1 и в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на Работы (Услуги), соответственно.

- Средства на оказание Работ (Услуг) определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ (оказываемых услуг) и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на Работы (Услуги).

- Сметы / расчеты на Работы (Услуги) предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью).

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в сметах / расчетах, приводятся в рублях, в сводной смете - в рублях с округлением до целых рублей.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей:

- графа 5 «Стоимость»;

- графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец формы № 3П приложения 1 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на Работы (Услуги).

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых рублей.

- В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 8-и знаков после запятой.

- Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом.

  - Лимиты командировочных расходов при производстве Работ (Услуг) при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

  - Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

- суточные – 945 руб./сутки

- проживание – 750 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг)

  - При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии со следующими требованиями: необходимо предоставить три источника информации, подтверждающие стоимость расходов, сформировав при этом конъюнктурный анализ, и к учёту приняв среднерыночную стоимость по приложенным источникам. Для обоснования затрат предоставить информацию из открытых источников официальных перевозчиков в виде скриншота, счета, квитанции, ТКП и т.п. с указанием даты.

  - При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся

- Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой (образец Приложение № 3 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на Работ (Услуги)) с представлением соответствующих расчетов.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - «д/с»), Сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах Сводной сметы в накопительной форме (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой Сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма Сводной сметы в накопительной (образец в Приложение № 4 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на Работы (Услуги) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы Работ (Услуг).

  - ЛС являются приложениями к Сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

  - ЛС являются приложениями к ССР (СС). Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на Работы (Услуги)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет или расчетов на Работы (Услуги)

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей Работы (оказывающей Услуги), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметы / расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма расчета для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на Работы (Услуги).

- Результаты сметных расчетов (расчетов стоимости услуг) включаются в сводную смету (Приложение 3 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию).

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы №3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ (оказываемых услуг);

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ (оказываемых услуг);

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников (оказываемых услуг);

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы (в оказании данной услуги), указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения (ее оказания); рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ (услуг), выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ (оказания услуг)

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ (оказания услуг) и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ (услуг) на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (услуг) (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы №3П).

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации исполнителя) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/исполнителя)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/исполнителя) ________________ (ФИО)

м.п

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на Работы (Услуги)

Образец 3П

Приложение к (договору, дополнительному соглашению)_________________________________________ СОГЛАСОВАНО: ______________ Подрядчик (Исполнитель) _________________ Ф.И.О.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ Ф.И.О. Расчет стоимости услуг № Наименование работ (услуг)__________________________________________________________________ Наименование организации — подрядчика (исполнителя) ________________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб.______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по расчету)_____________ Всего (руб.)_______________________________________________________ __________________________________________________________________(сумма прописью) Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/ Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на Работы (Услуги)

Образец

Приложение №_____

к договору, дополнительному соглашению №____от _______

| СОГЛАСОВАНО: ________________Подрядчик (Исполнитель) ________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА №

на выполнение работ (оказание услуг)

Наименование работ (услуг) ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации подрядчика (исполнителя)______________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи

Приложение № 4

к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на Работы (Услуги)

Образец сводной сметы в накопительной форме

Приложение №_____

к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

| СОГЛАСОВАНО: _____________(Подрядчик (Исполнитель)) _____________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _______________(Заказчик)________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА №

Наименование услуг

___________________________________________________________

Наименование организации подрядчика (исполнителя) _________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сметы основного договора |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Итого по сметам основного договора |  |  |
| Исключено ДС №1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | Итого исключено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
| Включено ДС №1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
|  | ВСЕГО по договору возмездного оказания услуг с учетом ДС №… без НДС: |  |  |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Х - дата заключения договора

Х - дата заключения договора

https://rushydro.ru/investors/disclosure/regulations_and_docs/documents/other_doc/;

Точное количество лицензий уточняется в процессе разработки технорабочего проекта

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.