Приложение №2

к Извещению о проведении стандартных условий

Договор № лот1

на Выполнение технического обслуживания (ТО), ремонтных и аварийных работ (ОР, АВР) на объектах связи на территории г. Москвы и Московской области

между

ПАО «Ростелеком»

(Заказчик)

И

___________

(Подрядчик)

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ	3

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	5

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	6

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	6

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ	10

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ	12

6. УСЛОВИЯ ДОСТУПА ПОДРЯДЧИКА НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЪЕКТОВ	14

7. РИСК ДО ПРИЕМКИ РАБОТ	15

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН УВЕДОМИТЬ ЗАКАЗЧИКА	15

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ	16

10. ОТЧЕТЫ О ХОДЕ РАБОТ	16

11. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	17

12. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА	19

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	20

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	22

15. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	26

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО	27

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	27

18. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА………………………………………………………...27

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (Заказ)	29

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (Акт)	30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 (Нарушение)	32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (Акт ТД)	34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (Справка)	35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (Фотоотчет)	37

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	39

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (Общий отчёт)	41

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 (Отчёт ТО)	45

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 (Смс-регистрация)	50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к Порядку смс – регистрации для доступа на объект	53

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 (Прайс-лист)	54

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к Прайс- листу (транспорт)	58

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.2 к Прайс- листу (ТО)	60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.3 к Прайс- листу (ремонт и оперативные)	63

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.4 к Прайс- листу (АВР)	69

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.5 к Прайс- листу (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА)	73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.6 к Прайс- листу (развертывание и свертывание МБС)	74

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 (Перечень объектов)	75

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 (Адреса подрядчика)	76

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.2 (Типы Объектов)	77

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 (Регламент)	81

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к Регламенту выполнения работ (ТЗ)	86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.2 к Регламенту выполнения работ (Сценарии)	88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.3 к Регламенту выполнения работ (Осмотр и проверка)	90

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

поскольку Общие условия исполнения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «Ростелеком» по адресу: https://www.company.rt.ru/about/disclosure/    (далее – «Условия»), являются неотъемлемой частью Договора,

учитывая взаимные обязательства Сторон, содержащиеся в Договоре и Условиях, Заказчик и Подрядчик заключили Договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Авария – происшествие на Объекте, произошедшее из-за производственных или технологических и эксплуатационных причин или воздействия внешних случайных факторов или действий третьих лиц и приводящее к следующим ситуациям:

- разрушению, гибели или повреждению Объекта;

- к каким – либо нарушениям Работоспособности Объекта;

- ограничению режима потребления электрической энергии (мощности) на Объекте;

- включению или угрозе включения аварийного режима работы энергопитания Объекта;

- к полному прекращению либо существенному ухудшению передачи сигналов и сообщений электросвязи для оказания услуг связи на территории радиопокрытия Объекта.

Продолжительностью Аварии считается время с момента получения дежурным работником Заказчика от его подразделения «Центр мониторинга сети» сообщения о возникновении Аварии на Объекте до момента её устранения и восстановления полной Работоспособности Объекта и возможности с помощью Объекта осуществлять передачу сигналов и сообщений электросвязи для оказания услуг связи на территории радиопокрытия Объекта.

Авария 1 приоритета – Аварии, которые возникли на таких Объектах, как оборудование коммутации, контроллеры Объекта, оборудование транспортных сетей, оборудование электроснабжения и климатического оборудования, входящих в состав Объекта, и которые повлекли прекращение передачи трафика на 30% и более Объектах Территории, в любой из запущенных на Объекте технологий связи (2G, 3G, 4G). Доля влияния считается отдельно для каждой технологии и не суммируется между ними.

Аварийно-восстановительные работы – мероприятия, выполняемые на основании заявок Заказчика и направленные на устранение Аварии на Объекте, включая восстановление постоянного электроснабжения Объекта и/или обеспечение временного электроснабжения Объекта с помощью автономной генераторной установки.

Дополнительные Объекты – Объекты, в отношении которых Заказы и Заявки выдаются Подрядчику в качестве дополнительного объёма Работ.

Инвентаризация Объекта – мероприятия по проверке наличия имущества Заказчика на Объекте на определённую дату, а также отражению расхождений по учёту и по наличию, путём сличения фактического присутствия имущества с данными бухгалтерского учёта, предоставленными Заказчиком в форме инвентаризационной описи.

Месторасположение Подрядчика - места нахождения складов Подрядчика для хранения Оборудования (Материалов), в частности, ЗИП, и/или локации бригад Подрядчика.

Мобильная базовая станция – это Объект, расположенный на базе автомобильного прицепа или иного транспортного средства, размещение которого осуществляется в целях увеличения ёмкости сети связи Заказчика.

Оборудование (Материалы) – оборудование и запасные изделия прилагаемые (далее - ЗИП), а именно: антенны, модули, корзины питания, высокочастотные разъёмы, и иные составные элементы Объекта, а также технологическое и диагностическое оборудование, измерительные приборы и комплексы, необходимые для выполнения Работ и предоставляемые Заказчиком или приобретаемые Подрядчиком за счёт Заказчика.

Объект или сайт или БС – означает совокупность инфраструктуры связи, расположенную по одному адресу, которая может включать следующее оборудование: радиоэлектронные средства связи разных стандартов связи, обеспечивающие соединение с множеством абонентских станций (радиостанций), находящихся в зоне обслуживания такого средства связи, и соединение радиоканалов с коммутационным оборудованием сети связи; и/или антенно-фидерные устройства, подключённые к радиоэлектронным средствам; и/или телекоммуникационные стойки и/или шкафы; и/или линии связи; и/или оборудование соединительных линий передачи, используемое для подключения радиоэлектронных средств к транспортной сети Заказчика; и/или оборудование, необходимое для обеспечения функционирования средств связи, такое как, но не ограниваясь: оборудование кондиционирования и вентиляции, охранно-пожарных систем и/или оборудование объектов электросетевого хозяйства (электропринимающие установки, линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование и т.п.).

Объект тестирования - территория внутри зданий / сооружений или маршруты по заданным Заказчиком географическим координатам открытых участков местности, на которых выполняются Работы по Драйв – тестам.

Основные Объекты – Объекты, в отношении которых Заказы и Заявки выдаются Подрядчику в приоритетном порядке.

Оперативные работы - мероприятия по замене, устранению повреждений или дефектов Объекта, или его отдельных составных элементов, выполняемые на основании заявок Заказчика, полученных в порядке, определённом в Договоре, и направленные на устранение состояния Объекта, которое может привести к Аварии на Объекте и характеризуется следующим:

- нарушением условий и пределов безопасной Работоспособности Объектов,

- невозможностью или ограничением эксплуатации Объекта из-за воздействия особого сочетания нагрузок, превышающих допустимые документацией на Объект значения,

- появлением признаков прогрессирующего развития деструктивных процессов в Работоспособности Объекта, необратимо ведущих к Аварии на Объекте и препятствующих эксплуатации Объекта в нормальном режиме.

Оперативные работы могут включать по требованию Заказчика проведение иных срочных мероприятий, направленных на сокращение дополнительных и/или непредвиденных и/или значительных расходов у Заказчика, в том числе выполнение радиоизмерений качества и уровня радиопокрытия в сетях GSM/UMTS/LTE и сбор (запись) log-файлов (далее – Драйв - тесты) на Объектах тестирования.

Работы - означают Аварийно-восстановительные работы, Ремонтные работы, Оперативные работы, Техническое обслуживание, Инвентаризация и иные работы, не поименованные выше, но необходимые для безаварийной эксплуатации и поддержания в рабочем состоянии Объектов Заказчика, а также для предотвращения преждевременного износа, разрушения, гибели или повреждения Объектов.

Работоспособность – состояние Объектов, при котором Объекты соответствуют обязательными требованиями, действующими на территории Российской Федерации, проектной и иной технической документации и позволяют использовать их по назначению для целей передачи сигналов и сообщений электросвязи, без потери или снижения качества услуг связи, предоставляемых Заказчиком, и риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц.

Расходные материалы – материалы и изделия, используемые при выполнении Работы и приобретаемые силами и за счёт Подрядчика, в том числе моющее чистящее средство, пластиковые хомуты, изолента, наконечники, термоусадка клеевая, герметик, негорючая мастика, припой, флюс, антикоррозийная смазка, метизы, маркировочные наклейки, бирки и т.п.

Ремонтные работы – мероприятия по замене, ремонту, устранению повреждений или дефектов Объекта, или его отдельных составных элементов, направленные на поддержание или повышение (оптимизацию) Работоспособности Объекта (напр., модернизация Объекта, работы по инсталляции и расширению сети связи) и которые не могут быть выполнены в ходе осуществления Технического обслуживания и/или Аварийно-восстановительных работ и/или Оперативных работ. Для выполнения Ремонтных работ Стороны Договора заключают Заказ (по форме Приложения № 1 к Договору).

Техническое обслуживание – периодический контроль, осмотр, проверка Работоспособности Объектов и выполнение плановых работ и текущего ремонта с целью поддержания установленных технических значений Работоспособности Объектов.

Труднодоступный объект - это Объект, находящийся в труднодоступной местности, а именно: находящийся на пересечённой местности, не имеющий доступных подъездных путей с перепадами высот менее 40%, или находящийся в сложных физико-географических условиях, недоступный для подъезда на транспорте общего назначения повышенной проходимости или с использованием мотобуксировщика, доступ к которому возможен только с использованием специальной техники высокой проходимости, и/или водным, и/или горным, и/или воздушным транспортом.

Термины, которым даны выше определения в единственном числе, могут употребляться во множественном числе, а которые даны во множественном числе – в единственном, где это требуется по смыслу текста Договора.

Все термины, используемые в Договоре и определённые выше, в отдельных случаях и в самом Договоре, имеют указанные в них значения для всех целей Договора.

Названия разделов Договора используются исключительно для удобства Сторон и не могут быть использованы при толковании Договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять Работы в отношении Объектов, расположенных на территории субъекта (-ов) Российской Федерации: г. Москва и Московская область (далее – Территория) и Работы в отношении Мобильной базовой станции, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы в порядке и в сроки, установленные Договором.

1.2. Виды Работ, выполняемых по Договору, указаны в Прайс – листе (Приложение № 10 к Договору).

1.3. Основные и Дополнительные Объекты Заказчика, в отношении которых будут выполняться Работы по Договору, и места их расположения указываются в Перечне Объектов (Приложение № 11 к Договору).

1.4. Особенности отдельных Работ, выполняемых по Договору, указываются в Регламенте выполнения Работ (Приложение № 12 к Договору).

1.5. Настоящим Подрядчик даёт Заказчику заверения о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения и исполнения Договора:

1.5.1. Месторасположение Подрядчика в течение всего срока действия Договора на выполнение работ будет находиться по адресам (населённых пунктах), согласованным Сторонами в Приложении № 11.1 к Договору;

1.5.2. Подрядчик обладает или будет обладать всеми разрешениями, допусками, средствами, возможностями, материально-технической базой, ресурсами, которые необходимы для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе лицензией МЧС по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации;

1.5.2.1. В случае отсутствия необходимых разрешений, допусков, средств, возможностей, материально-технической базы, ресурсов, необходимых для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, он обязан получить и предоставить Заказчику в течении 2 (двух) календарных месяцев с момента заключения Договора, либо необходимые разрешения, допуски, средства, возможности, материально-техническую базу, ресурсы, либо договоры субподряда с организациями, обладающими вышеперечисленными ресурсами.

1.5.4. Подрядчик подтверждает, что на момент подписания Сторонами Договора он знаком с требованиями законодательства Российской Федерации, которые необходимо соблюдать при выполнении Работ по Договору, и обязуется их выполнять.

1.6. Стороны согласовали, что Подрядчик приступает к выполнению Работ по Договору в полном объёме после оформления всех вышеуказанных в статье 1.5 Договора документов, создания материально – технической базы и наличия в его распоряжении необходимых ресурсов, а именно: после истечения подготовительного (переходного) периода равного 14 (четырнадцати) календарным дням, исчисляемым с даты заключения Договора.

Стороны отдельно оговорили, что в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения каких-либо Работ, порученных Заказчиком в такой период, к Подрядчику не применяются условия Договора о правовых последствиях за такое нарушение, а именно:

- в первый такой период – штрафы и неустойки, предусмотренные разделом 14 Договора за нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, не начисляются Заказчиком и не подлежат уплате Подрядчиком, а также не применяются к Подрядчику меры оперативного воздействия в виде одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в случае нарушения Подрядчиком условий Договора;

- со второго такого периода – за нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, начисляются Заказчиком и подлежат уплате Подрядчиком штрафы и неустойки, предусмотренные разделом 14 Договора, в размере 50% от установленной Договором величины таких штрафов и неустоек, но не применяются к Подрядчику меры оперативного воздействия в виде одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в случае нарушения Подрядчиком условий Договора.

После истечения подготовительного (переходного) периода (с третьего месяца действия Договора) - все условия Договора вступают в действие в полном объёме, включая условия о правовых последствиях за нарушение Подрядчиком положений Договора.

При этом, Подрядчик освобождается от применения к нему указанных мер ответственности и оперативного воздействия на подготовительный (переходный) период при одновременном соблюдении следующих условий:

    - Подрядчик действовал с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства;

    - Подрядчик незамедлительно, как ему стало известно о препятствующих выполнению Работ обстоятельствах, уведомил Заказчика о невозможности выполнить такие Работы по заданию Заказчика в срок;

    - Подрядчик предпринял все меры для надлежащего исполнения своих обязательств.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы должны быть начаты и завершены в сроки, указанные в Приложении № 10 к Договору, а в отношении отдельных видов Работ – в Заказах (по форме Приложения № 1 к Договору). В отношении Мобильной базовой станции в Заказах предусматриваются как сроки выполнения Работ по развёртыванию Мобильной базовой станции (монтаж и вывод оборудования в эфир), так и сроки выполнения Работ по свёртыванию Мобильной базовой станции (демонтаж).

2.2. Нарушение сроков выполнения Работ или невыполнение Работ влечёт взыскание с Подрядчика неустойки согласно разделу 14 Договора и не освобождает Подрядчика от необходимости надлежащего исполнения обязательств, возникших до истечения сроков Работ.

2.3. Сроки выполнения Работ приостанавливают своё течение с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о приостановке Работ в случаях, прямо указанных в Договоре. Течение срока возобновляется с даты устранения причин, послуживших причиной его приостановки.

2.4. В случае обоснованной невозможности выполнения Работ в отношении конкретного Объекта в установленные Договором или Заказом сроки, Подрядчик обязуется не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты выявления такой необходимости уведомить об этом Заказчика и письменно согласовать с ним изменение сроков выполнения Работ, если иной порядок и сроки не установлены в Регламенте выполнения Работ (Приложение № 12 к Договору) или не были согласованы Сторонами в отношении конкретного Объекта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять все Работы качественно, в сроки и объёме, предусмотренные Договором и/или Заказом.

3.1.2. Выполнять Работы своими силами и с использованием своих транспортных средств, специальной техники, инструментов, приборов, конструкций, если иное не согласовано Сторонами в Договоре или соответствующем Заказе (по форме Приложения № 1 к Договору).

3.1.3. Подготовить и направить Заказчику проект Заказа в двух экземплярах, подписанный со стороны Подрядчика, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего запроса на выполнение Работ, которые оформляются Заказами (по форме Приложения № 1 к Договору).

Заказчик обязуется согласовать, подписать и направить Подрядчику один экземпляр Заказа (по форме Приложения № 1 к Договору) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика проекта Заказа (по форме Приложения № 1 к Договору).

В случае необходимости внесения изменений в условия проекта Заказа (по форме Приложения № 1 к Договору) Заказчик сообщает об этом Подрядчику. Срок внесения Подрядчиком изменений в проект Заказа (по форме Приложения № 1 к Договору) – не более 3 (трёх) календарных дней с даты получения замечаний от Заказчика.

3.1.4. Быть доступным, т.е. способным принять и обработать поручения (заявки) Заказчика на выполнение Работ по Договору, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

3.1.5. Выполнять Работы в условиях непрерывного функционирования оборудования, входящего в состав Объекта.

В случае, если необходимо для выполнения Работ остановить функционирование оборудования, входящего в состав Объекта, Подрядчик обязуется не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты выполнения Работ письменно согласовать с Заказчиком продолжительность остановки функционирования оборудования, входящего в состав Объекта, если иной порядок и сроки не были согласованы Сторонами в отношении конкретного Объекта или не установлены в Регламенте выполнения Работ (Приложение № 12 к Договору).

3.1.6. Проводить Работы по Договору силами только квалифицированных работников, прошедших соответствующую подготовку, медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по охране труда при эксплуатации Объекта, имеющих группу по электробезопасности, удостоверения на право выполнять Работы на высоте, в том числе с применением систем канатного доступа, допуски к работам на особо опасных объектах.

3.1.7. Привлекать при необходимости субподрядчиков для выполнения Работ при условии предварительного (до даты начала выполнения таких Работ) согласования с Заказчиком. При этом, непосредственно Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность в полном объёме за убытки, причинённые Заказчику субподрядчиками при исполнении Договора, или за неисполнение или некачественное исполнение обязательств или иные действия субподрядчиков, как если бы Подрядчик выполнял Работы лично.

3.1.8. Получать все разрешения и согласования уполномоченных органов, необходимые для выполнения Работ по Договору Подрядчику, его работникам и субподрядчикам, в том числе разрешения работникам для проживания, пребывания и выполнения работ на территории Российской Федерации в течение срока действия Договора, в том числе уплачивать все сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Без таких разрешений и согласований работники Подрядчика и/или субподрядчиков к выполнению Работ не допускаются.

Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в случае привлечения к выполнению Работ по Договору работников Подрядчика и субподрядчиков, не имеющих документов и/или разрешений для выполнения соответствующих Работ на территории Российской Федерации.

3.1.9. Нести все обязательства, связанные с поездками работников Подрядчика на территории Российской Федерации в целях выполнения Работ по Договору.

3.1.10. Обеспечить в период выполнения Работ на территории размещения Объекта временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение мест выполнения Работ, выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда, соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, земель и в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану Объекта и иного имущества Подрядчика, Заказчика и третьих лиц, находящегося на территории размещения Объекта в период выполнения Работ.

3.1.11. В течение и после выполнения Работ, не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты выполнения Работ на соответствующем Объекте, обеспечить за свой счёт чистоту и порядок на территории размещения Объекта и на прилегающей к нему территории, в том числе обеспечить вывоз мусора и отходов, образовавшихся при выполнении Работ Подрядчиком, провести уборку мест выполнения Работ, вывезти за пределы территории размещения Объекта принадлежащие Подрядчику Расходные материалы, транспортные средства, специальную технику, инструменты, оборудование, приборы, конструкции и другое имущество Подрядчика.

Стороны отдельно оговорили, что все отходы и мусор, образующиеся при выполнении Подрядчиком Работ по Договору на территории Объекта и/или прилегающих к ним территориях, являются собственностью Подрядчика.

Кроме того, выполнение всех требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, включая сдачу необходимой отчётности и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком оказывается негативное воздействие на окружающую среду, является обязанностью Подрядчика.

Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и субподрядчиками всех правил и требований к поведению, включая соблюдение правил внутри объектового и пропускного режима, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны и т.п., действующих на Площадке размещения Объекта и прилегающих к ним территориях (далее – территория Объекта), включая, но не ограничиваясь:

- не осуществлять следование (нахождение) на территории Объекта в состоянии алкогольного или иного опьянения;

- не осуществлять пронос, провоз, употребление и хранение спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ на территории Объекта;

- не вносить на территорию Объекта оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные и отравляющие вещества;

- не осуществлять на территории Объекта действия, содержащие признаки хищения или причинения ущерба имуществу владельцев территории размещения Объекта;

- не передавать выданные пропуски посторонним лицам для прохода на территории Объектов;

- не курить в местах, не оборудованных для этих целей.

3.1.12. При выполнении любого вида Работ, предусмотренного Договором, Подрядчик обязуется проверять и сообщать Заказчику показания прибора учёта, обеспечивающего учёт электрической энергии, потребляемой Объектом, и производить внешний осмотр всех составных элементов Объекта на наличие механических повреждений, коррозии, грязи, нарушения герметичности. В случае выявлении таких недостатков Подрядчик обязуется немедленно сообщить и направить Заказчику фотоотчёт выявленного недостатка, способами, указанными в разделе 18 Договора.

3.1.13. В случае обнаружения Подрядчиком при выполнении любых видов Работ, предусмотренных Договором, фактов умышленного уничтожения, повреждения Объектов/территории размещения Объекта или хищения иного имущества Заказчика, представители Подрядчика незамедлительно должны оповестить Заказчика, способами, указанными в разделе 18 Договора, обеспечить взаимодействие и содействие представителям правоохранительных органов до прибытия представителей Заказчика и, если допустимо, выполнить Работы на таком Объекте, максимально не затрагивая последствий и/или следов умышленного уничтожения, повреждения Объекта или его территории размещения, или следов хищения иного имущества Заказчика.

3.1.14. После окончания Работ на Объекте обязуется

- выполнить проверку Работоспособности Объекта;

- в журнале «Учёт посещений базовой станции» сделать запись о выполненных Работах, а также сдать Объект на мониторинг в NOC Заказчика в порядке, установленном в статье 6.7.3 Договора. При отсутствии в журнале «Учёта посещения базовой станции» записи о выполненных Работах на Объекте и/или если данными из систем мониторинга сети связи и биллинговой системы Заказчика не подтверждаются факт вскрытия Объекта и нахождение абонентского номера предоставленной Заказчиком SIM (USIM) – карты в месте расположения Объекта в день выполнения Работ, Работы считаются не выполненными, и Заказчик вправе отказаться от приёмки выполненных Работ по такому Объекту и не оплачивать такие Работы. В случаях, когда в виду неработоспособности Объекта, невозможны прохождение сигналов о вскрытии Объекта или регистрация предоставленной Заказчиком SIM (USIM) – карты, допускается подтверждение присутствия работников Подрядчика фотографией, в соответствии с п.6.8. Договора.

В случае, если факт выполнения Работ не признан Заказчиком по основаниям, предусмотренным в настоящем подпункте, Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика, за свой счёт, выполнить такие Работы в срок, установленный Заказчиком в соответствии с условиями Договора;

- в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Работ, доставить демонтированные составные элементы Объекта на склад Заказчика, указанный в Приложении № 11.1 к Договору. Демонтированные составные элементы Объекта передаются Заказчику по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений. Перед сдачей демонтированных составных элементов Объекта на склад Заказчика, Подрядчик обязан уведомить представителя Заказчика о передаче такого оборудования Объекта и сообщить ему следующую информацию: наименование оборудования Объекта, серийный номер, номер запчасти (заводской номер), дата демонтажа, номер Объекта, на котором был осуществлён демонтаж, а также, если известно, тип неисправности (описание ошибки).

3.1.15. По итогам выполнения Работ, предусмотренных Договором, предоставить Заказчику документы в порядке и объёмах, указанных в Договоре и Регламенте выполнения Работ (Приложение № 12 к Договору).

3.1.16. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора письменные указания Заказчика.

3.1.17. Перевозить Оборудование (Материалы), специальную технику, инструменты, приборы, конструкции до Объекта своими силами и за свой счёт, по наиболее оптимальным маршрутам без нарушения сроков выполнения Работ по Договору.

3.1.18. Консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации Объектов, по которым были выполнены Работы.

3.1.19. Назначать уполномоченных представителей Подрядчика для оперативного решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ и приёмкой результата выполненных Работ, для осуществления контроля за выполнением Работ и надзора за соблюдением сроков и качеством выполнения Работ.

3.1.20. Выполнять обязательства, возложенные на Подрядчика Приказом Минцифры России от 29.02.2024 № 147 «Об утверждении Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций», а именно: ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчётным кварталом, во исполнение указанного Приказа Минкомсвязи России, представлять Заказчику сведения об иностранных организациях (по форме Приложения № 6 к Договору) и иностранных гражданах (лицах без гражданства) (по форме Приложения № 7 к Договору), привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, в письменной форме за подписью уполномоченного представителя Подрядчика, с указанием его фамилии, инициалов и должности и даты подписания.

3.1.21. Выполнять в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора и приложениях к нему, и соблюдать положения законодательства Российской Федерации при выполнении Работ по Договору.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять технологию и способ выполнения Работ, соблюдая при этом требования законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Требовать своевременного принятия Заказчиком надлежащим образом выполненных Работ.

3.2.3. Досрочно выполнять и сдавать Заказчику Работы, при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком намерении и после получения письменного согласия Заказчика о готовности досрочно принять выполненные Работы.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Своевременно принимать от Подрядчика и оплачивать выполненные Работы в порядке, установленном в Договоре.

3.3.2. По запросу Подрядчика, в течение 3 (трёх) рабочих дней, передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ техническую документацию на Объекты (при наличии - проектную, рабочую и иную необходимую документацию, чертежи, схемы, акты осмотра и проверки, документы с результатами испытаний) по Акту приёма-передачи технической документации (по форме Приложения № 3 к Договору).

Заказчик несёт ответственность за правильность выдаваемых Заказчиком исходных данных, содержащихся в технической документации.

Техническая документация, переданная Заказчиком Подрядчику в рамках Договора, может быть использована Подрядчиком только для выполнения Работ в отношении Объектов Заказчика по Договору и не может копироваться либо передаваться третьим лицам, за исключением случаев передачи такой документации субподрядчикам, привлекаемых Подрядчиком в порядке, установленном в статье 3.1.7 Договора. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность технической документации, переданной Заказчиком, установить и соблюдать режим коммерческой тайны в отношении всей технической документации, переданной по Договору Заказчиком, а также организовать установление и соблюдение субподрядчиками аналогичного режима коммерческой тайны и условий Договора в отношении переданной технической документации для выполнения Работ.

3.3.3. При необходимости, обеспечить присутствие представителя Заказчика на Объекте при выполнении Работ, при условии уведомления Заказчика об этом не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты выполнения таких Работ на Объекте.

3.3.4. Выполнять в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора, а также в приложениях к Договору.

Невыполнение Заказчиком в срок своих обязательств по Договору, препятствующее выполнению Подрядчиком принятых обязательств по Договору, является основанием для приостановления течения сроков выполнения Работ.

Обязательным условием для приостановления течения срока выполнения Работ по настоящей статье является направление Подрядчиком письменного уведомления Заказчику о продлении сроков выполнения Работ с указанием причин и срока их продления, который в любом случае должен быть соразмерен сроку просрочки выполнения обязательств, допущенной Заказчиком. Такое уведомление должно быть направлено Подрядчиком немедленно при выявлении нарушения договорных обязательств Заказчиком.

Если нарушение Заказчиком своих договорных обязательств вызвано какой-либо ошибкой или задержкой со стороны Подрядчика, в том числе ошибкой или задержкой в предоставлении любого предусмотренного Договором документа, то Подрядчик не вправе претендовать на продление сроков выполнения Работ.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Контролировать выполнение Подрядчиком Работ в любое время, не мешая при этом деятельности Подрядчика, в том числе Заказчик вправе предоставлять Подрядчику рекомендации по выполнению Работ по Договору, использованию и приобретению специальной техники, инструментов, приборов, конструкций.

3.4.2. Приостановить выполнение Работ и незамедлительно (не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты обнаружения) письменно уведомить об этом Подрядчика, если обнаружит, что Работы выполняются Подрядчиком с отступлениями от условий Договора и/или нарушением требований законодательства Российской Федерации.

Срок устранения Подрядчиком указанных нарушений не может быть более 3 (трёх) рабочих дней с даты приостановления выполнения Работ по требованию Заказчика, если иное не согласовано Сторонами.

В случае выявления Заказчиком при выполнении Подрядчиком Работ нарушений, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, а также влекут или могут повлечь несоразмерные убытки для Заказчика, Заказчик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, в том числе от выполнения Работ по отдельным поручениям (заявкам или заказам) или соответствующему Объекту, уведомив Подрядчика за 20 (двадцать) рабочих дней, без выплаты Подрядчику каких-либо штрафных санкций, фактически понесённых расходов или убытков или уплаты Подрядчику каких-либо денежных средств или иных платежей и без оплаты Работ по соответствующему Объекту , и потребовать возмещения причинённых Заказчику таким нарушением убытков.

3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

3.4.4. Вносить разумные изменения и дополнения в объёмы и перечень Работ, выполняемых в отношении конкретного Объекта, в любое время, направив Подрядчику соответствующее письменное требование. Изменение объёма и перечня Работ по инициативе Заказчика оформляется путём подписания Сторонами дополнительных соглашений к соответствующему Заказу или направления Заказчиком нового поручения (заявки) на проведение дополнительных Работ в порядке, установленном для соответствующих видов Работ в Регламенте выполнения Работ (Приложение № 12 к Договору), если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

3.4.5. Не производить окончательный расчёт за выполненные и принятые с недостатками Работы, по которым имеются не устранённые в соответствии с Договором недостатки по Работам, ранее выполненным Подрядчиком.

3.4.6. Заказчик вправе внести дополнения в Перечень Объектов (Приложение № 11 к Договору), в отношении которых будут выполняться Работы по Договору направив Подрядчику на электронный адрес Подрядчика, указанный в Разделе 18 Договора, или сообщённый Заказчику в порядке, установленном Договором:

- прогнозный план передачи Объектов на обслуживание Подрядчику на ближайшие 6 месяцев с указанием адресного списка и сроков ввода Объектов в эксплуатацию – 2 раза в год (в апреле и октябре). Прогнозный план не является обязательством Заказчика перед Подрядчиком по передаче Объектов, указанных в прогнозном плане, в работу;

- письменное уведомление с приложением дополнения к Перечню Объектов (по форме Приложения № 11 к Договору) ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего месяцу изменения Перечня.

Перечень Объектов является изменённым и Стороны обязуются исполнять все предусмотренные Договором обязательства в отношении Объектов, указанных в дополнении к Перечню Объектов с первого числа месяца следующего за месяцем направления уведомления.

3.5. Стороны обязаны в конце каждого календарного полугодия заключить Дополнительное соглашение об изменениях внесённых в Перечень объектов Приложения №11 к Договору, ежемесячными письменными уведомлениями.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком, определяется на основании Прайс – листа (Приложение № 10 к Договору) и указывается в актах выполненных работ (по форме Приложения № 2 к Договору), а в отношении отдельно поручаемых Заказчиком Работ – в Заказах (по форме Приложения № 1 к Договору).

Предельная стоимость Работ, выполняемых по Договору в течение срока действия Договора, не может превысить – __________ (___________) __ коп., с учетом НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации / НДС не облагается на основании ст. __Налогового кодекса Российской Федерации.

Если Подрядчик применяет УСНО:

Подрядчик обязуется в письменной форме в соответствии с условиями Договора информировать Заказчика об изменении режима налогообложения, в том числе, о размере применяемой ставки НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения таких изменений. Уведомление об изменениях, указанных в настоящем пункте Договора, должно быть подписано надлежащим образом уполномоченным представителем Подрядчика. В случае не уведомления или ненадлежащего уведомления все действия Заказчика считаются исполненными надлежащим образом, и все негативные последствия, связанные с не уведомлением или ненадлежащим уведомлением, несет Подрядчик.

4.2. Стоимость Работ, указанная в Прайс – листе (Приложение № 10 к Договору), является твёрдой и согласована Сторонами на весь период действия Договора.

4.3. Стоимость Работ, указанная в Прайс – листе (Приложение № 10 к Договору), включает вознаграждение Подрядчика, а также все расходы, издержки, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении Договора, в том числе, но не ограничиваясь, если иное не согласовано Сторонами в Прайс – листе (Приложение № 10 к Договору): расходы на приобретение Расходных материалов, погрузку, выгрузку, хранение Оборудования (Материалов), применение специальной техники, инструментов, приборов.

Заказчик не обязан осуществлять оплату расходов Подрядчика, если только обязательства Заказчика по компенсации таких расходов Подрядчика не установлены в явном виде в Договоре и приложениях к нему.

Подрядчику не компенсируются документально подтверждённые расходы, понесённые Подрядчиком в связи с возмещением убытков, причинённых действиями Подрядчика при выполнении Работ по Договору владельцам сооружений, зданий и земельных участков, на которых расположены Объекты.

Транспортные расходы Подрядчика, включая расходы на топливо, прямые расходы Подрядчика на оплату авиа-, железнодорожного и прочего транспорта, использованного представителями Подрядчика для проезда к Объектам, расходы на проезд к Объектам, находящимся в труднодоступной местности, расходы на перевозку, приобретение топлива для перевозки и оплату фактического времени работы водителя Подрядчика в рейсе, включаются в стоимость Работ и указываются в Актах выполненных Работ отдельно, в соответствии с положениями Прайс – листа (Приложение №10 к Договору) (далее – Транспортные расходы).

Допускается компенсация Подрядчику стоимости понесённых Подрядчиком в целях выполнения Работ по Договору расходов на проживание и питание представителя Подрядчика при длительном (более 24-х часов) пребывании в населённых пунктах с Объектами, требующими для проезда к ним авиа, железнодорожный и прочий спецтранспорт, соответствующим образом отмеченными  в Приложении № 11 к Договору, при условии их предварительного согласования с Заказчиком и документального подтверждения невозможности возвращения представителя Подрядчика в кратчайшие сроки, после окончания Работ на Объекте, по фиксированной ставке, указанной в Прайс – листе (Приложение №10 к Договору).

4.4. Стоимость Работ, указанная в Прайс – листе (Приложение № 10 к Договору), включает в себя все налоги, пошлины и сборы, подлежащие оплате Сторонами в связи с исполнением своих обязательство по Договору согласно положениям законодательства Российской Федерации, за исключением НДС. Стоимость Работ облагается НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством. В случае изменения применяемой ставки НДС в течение срока действия Договора Подрядчик обязуется известить Заказчика об этом не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда он узнал о предстоящей смене ставки, путем направления информационного письма в адрес Заказчика.

4.5. Отчётным периодом по Договору является 1 (один месяц), в течение которого выполнялись Работы по Договору в отношении Объектов (далее - Отчётный период).

4.6. Все документы о приёмке, указанные в разделе 11 Договора, и иные финансовые документы по Договору, включая, но не ограничиваясь: счета, счета-фактуры, накладные, акты и т.п. должны быть составлены в рублях и оформлены в соответствии с требованиями Договора и законодательства Российской Федерации.

4.7. Заказчик производит оплату стоимости Работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты и подписания Заказчиком актов выполненных работ за Отчётный период, предусмотренных разделом 11 Договора, или с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по соответствующему Заказу (по форме Приложения № 2 к Договору) в размере 100% от стоимости Работ и расходов Подрядчика, которые указаны в соответствующих актах о приёмке Работ.

Если Заказчик составил Акт о нарушении Договора (по форме Приложения № 2.1. к Договору), в котором были указаны суммы каких - либо штрафов и/или убытков и/или неустойки и/или расходов, начисленных Подрядчику в связи с нарушением условий Договора, то Заказчик производит оплату Работ и компенсацию расходов Подрядчика за вычетом суммы соответствующих штрафов и/или убытков и/или неустойки и/или расходов.

Стороны пришли к соглашению, что отсутствие письменных возражений со стороны Подрядчика в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты оплаты Заказчиком Работ и компенсации расходов Подрядчика за вычетом сумм штрафов и/или убытков и/или неустойки и/или расходов подтверждает факт признания Подрядчиком обязанности по уплате суммы штрафов и/или убытков и/или неустойки и/или расходов.

4.8. В случае, если какие – либо Работы выполнены с недостатками, Заказчик производит оплату по соответствующему акту выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней после устранения Подрядчиком недостатков результата Работ и подписания Заказчиком такого акта выполненных работ в порядке, установленном в разделе 11 Договора.

4.9. В случае непредставления Подрядчиком каких – либо документов, указанных в разделе 11 Договора, или предоставления таких документов с ошибками, Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязанностей по статье 4.7 Договора до получения документов или устранения выявленных ошибок, что, в свою очередь, не повлечёт для Заказчика каких-либо штрафных санкций, ответственности за просрочку оплаты Работ и/или возникновения у Заказчика обязанности компенсировать Подрядчику какие-либо фактически понесённые расходы, убытки или уплатить Подрядчику какие-либо денежные средства или иные платежи.

В случае выявления недостатков или ошибок в представленных документах или непредставления каких-либо документов, указанных в разделе 11 Договора, Подрядчик обязан предоставить такие документы или внести необходимые исправления в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

В этом случае Заказчик вправе осуществить оплату выполненных Работ по актам выполненных работ, предусмотренным разделом 11 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней после исполнения Подрядчиком обязанностей по представлению всех документов, указанных в разделе 11 Договора, или устранению ошибок в таких документах.

4.10. Датой надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика, указанного в разделе 19 Договора. Все платежи по Договору осуществляются в рублях на основании выставленных счетов.

4.11. Оплата расходов по выдаче технических условий и какой – либо разрешительной документации, уплата государственной пошлины за совершение юридически значимых действий осуществляются Заказчиком (если иное не согласовано Сторонами или не является обязанностью Подрядчика по законодательству Российской Федерации) по счетам/реквизитам учреждений/организаций/органов самостоятельно. Выставление таких счетов или предоставление таких реквизитов может инициироваться и контролироваться Подрядчиком в случаях, когда это отвечает интересам Заказчика и способствует скорейшему и надлежащему исполнению Сторонами обязательств по Договору.

4.12. Подрядчик обязуется по запросу Заказчика проводить сверку взаиморасчётов. Акт сверки взаимных расчётов направляется Подрядчиком Заказчику, способами, указанными в разделе 18 Договора. Акт сверки взаимных расчётов должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения. При несогласии с данными, указанными в акте сверки взаимных расчётов Стороны проводят выверку взаиморасчётов и, в случае не достижения согласия, подписывают новый акт сверки, указав в нем расхождения и их причины.

4.13. Если на момент заключения Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 2 Условий расчетов (Приложение № 14 к Договору), то оплата фактически выполненных Работ, а также иных обязательств, предусмотренных Заказом, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ за Отчётный период, предусмотренных разделом 11 Договора, или с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по соответствующему Заказу (по форме Приложения № 2 к Договору) в размере 100% от стоимости Работ и расходов Подрядчика, которые указаны в соответствующих актах о приёмке Работ.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ

5.1. Расходные материалы для выполнения Работ приобретаются Подрядчиком.

5.2. Оборудование (Материалы) для выполнения Работ предоставляется Заказчиком либо приобретается Подрядчиком за счёт Заказчика. Закупка стоимостью до 5000 (пяти тысяч) рублей может осуществляться без ценового сравнения, закупка стоимостью более 5000 (пяти тысяч) рублей осуществляется при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком не менее трёх возможных вариантов приобретения Оборудования (Материалов) путём направления такого предложения в порядке, предусмотренном разделом 18 Договора.

5.3. Подрядчик обязан приобретать и использовать при выполнении Работ только Расходные материалы и Оборудование (Материалы), которые соответствуют обязательным требованиям и нормативам, действующим на территории Российской Федерации.

Все Расходные материалы и Оборудование (Материалы), приобретённые и использованные Подрядчиком при выполнении Работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и надёжность. Копии таких сертификатов и иные необходимые документы должны быть предоставлены Заказчику по его требованию в течение 5 (пяти) рабочих дней. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов осуществляется за счёт Подрядчика и дополнительной оплате Заказчиком не подлежит.

5.4. Подрядчик обязан приобретать и использовать при выполнении Работ только новые, не бывшие в употреблении, и свободные от прав третьих лиц Расходные материалы и Оборудование (Материалы).

5.5. Оборудование (Материалы), предоставляемое Заказчиком, может быть, как новым, так и бывшим в употреблении.

5.6. Оборудование (Материалы), предоставляемое Заказчиком, передаётся Подрядчику согласно перечню, по письменному требованию Подрядчика, полученному Заказчиком не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты начала выполнения Работ по соответствующему Объекту, если иной срок не определён в Заказе (по форме Приложения № 1 к Договору) или Регламенте выполнения Работ (Приложение № 12 к Договору). При получении со склада Заказчика Оборудования (Материалов) Подрядчик обязан подписать накладную на отпуск материалов на сторону (по форме М-15). Адреса складов Заказчика указываются в Приложении № 11.1 к Договору.

5.7. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счёт осуществлять погрузку и выгрузку, входной контроль, складирование и хранение, надлежащую охрану Оборудования (Материалов), предоставляемого Заказчиком, с даты его получения и до даты приёмки Заказчиком результатов Работ, выполненных с использованием такого Оборудования (Материалов).

Подрядчик обязан заботиться о принятом на хранение Оборудовании (Материалах) не меньше, чем о своём имуществе, и, в любом случае, должен проявить уровень заботливости не ниже общепринятого для такого имущества.

Подрядчик обязан предоставлять доступ Заказчику и иным лицам, являющимся уполномоченными представителями Заказчика к складским помещениям, в которых хранится Оборудование (Материалы), предоставленное Заказчиком, по предварительному согласованию с Подрядчиком.

5.8. Оборудование (Материалы), предоставленное Заказчиком, должно использоваться Подрядчиком исключительно для выполнения Работ по Договору, в интересах и по заданию Заказчика.

5.9. Подрядчик обязуется составлять и предоставлять вместе с актами о приёмке, предусмотренными разделом 11 Договора, Справку об использовании Оборудования (Материалов) (по форме Приложения № 4 к Договору), в которой указываются сведения о полученном от Заказчика, приобретённом за счёт Заказчика и использованном Оборудовании (Материалах) в Отчётном периоде.

5.10. Не использованное Подрядчиком Оборудование (Материалы) (включая комплектующие, остатки кабелей более 3 метров и иные материалы) подлежит возврату Подрядчиком Заказчику по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, по форме № М-35 в следующие сроки:

5.10.1. если такое Оборудование (Материалы) необходимо вернуть сразу после выполнения Работ, о чём было указано Заказчиком в поручении (заявке) на выполнение Работ, - не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выполнения Работ, для которых предоставлялось такое Оборудование (Материалы),

5.10.2. в случае прекращения Договора полностью по любым основаниям, указанным в Договоре или законодательстве Российской Федерации - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора.

5.11. Подрядчик обязуется в случаях, указанных в статье 5.10 Договора, доставить Оборудование (Материалы) на склад Заказчика, указанный в Приложении № 11.1 к Договору.

5.12. Каждая Сторона несёт ответственность за:

5.12.1. несоответствие предоставленного или приобретённого ею Оборудования (Материалов) или Расходных материалов обязательным требованиям и нормативам, действующим на территории Российской Федерации в отношении такого Оборудования (Материалов) или Расходных материалов;

5.12.2. несвоевременную замену Оборудования (Материалов) или Расходных материалов, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона, в случаях:

- обнаружения невозможности использования Оборудования (Материалов) или Расходных материалов;

- их несоответствия обязательным требованиям и нормативам, действующим на территории Российской Федерации в отношении таких Расходных материалов или Оборудования (Материалов).

5.13 Подрядчик обязуется по истечению каждого квартала проводить сверку Оборудования (Материалов), находящегося на складе Подрядчика и не использованного в прошедшем квартале. Подрядчик направляет Заказчику Инвентаризационную опись основных средств по форме ИНВ-1, а также Инвентаризационную опись оборудования и товароматериальных ценностей по форме ИНВ-3, способами, указанными в разделе 18 Договора. Указанные документы должны быть подписаны Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения.

При несогласии с данными, указанными в инвентаризационных описях, Стороны проводят совместную инвентаризацию Оборудования (Материалов) и, в случае не достижения согласия, подписывают акт разногласий по форме ИНВТ2-26, указав в нем расхождения и их причины. Подрядчик обязан в течение 7 (семи) дней с даты получения от Заказчика акта разногласий по форме ИНВТ2-26 подписать его и передать Заказчику либо предоставить мотивированный отказ от его подписания.

Если в течение указанного в настоящем пункте срока Подрядчик не направит в адрес Заказчика подписанные инвентаризационные описи и /или акт разногласий либо письменный мотивированный отказ от их подписания, указанные документы считаются признанными Подрядчиком в редакции Заказчика.

Дополнительно в целях осуществления контроля за оборотом (движением) Оборудования (Материалов) Подрядчик по запросу Заказчика обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения такого запроса предоставить отчёт по составу Оборудования (Материалов), находящегося у Подрядчика.

6. УСЛОВИЯ ДОСТУПА ПОДРЯДЧИКА НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЪЕКТОВ

6.1. Доступ на территорию размещения Объектов для выполнения Работ по Договору предоставляется Подрядчику с учётом условий настоящего раздела Договора.

6.2. Подрядчик обязуется не более чем через 10 (десять) рабочих дней после заключения Договора предоставить Заказчику список/списки работников Подрядчика, выполняющих Работы на Объектах, с обязательным указанием фамилий, имён, отчеств, адресов регистрации по месту жительства, реквизитов основных документов, удостоверяющих личность, удостоверений о прохождении ими специальной подготовки для выполнения соответствующих видов Работ, регистрационных номеров и марок транспортных средств. При этом Подрядчик обязуется самостоятельно получить и передать Заказчику и заинтересованным третьим лицам (при необходимости) все необходимые согласия работников Подрядчика или субподрядчиков на обработку и передачу Заказчиком и иными третьими лицами их персональных данных.

6.3. При изменении штата работников Подрядчика, выполняющих Работы по Договору, Подрядчик обязуется уведомить Заказчика и владельцев территории размещения Объектов (если Заказчик предоставил Подрядчику в письменной форме право ведения оперативных переговоров с владельцами территорий размещения Объектов по организации доступа на территорию в целях выполнения Работ) о таком изменении в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня, как об этом стало известно Подрядчику, но в любом случае не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала соответствующих Работ на Объекте.

6.4. В случае непредставления или нарушения сроков представления Подрядчиком Заказчику и/или владельцам территории размещения Объектов списков работников, которые будут проводить Работы, работники Подрядчика или иные уполномоченные лица Подрядчика могут быть не допущены на территорию размещения Объекта и Подрядчик будет нести ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в порядке, установленном в Договоре.

6.5. Подрядчик обязуется самостоятельно, перед началом выполнения Работ получать комплект ключей для доступа на территорию размещения Объекта, под роспись в журнале приёма-выдачи ключей Заказчика по следующим адресам:

-  108811, г. Москва, 22-й километр Киевское шоссе (п. Московский), домовлад. 6, стр.1, корпус А5, этаж 2, БЦ "Comcity".

Заказчик обязуется обеспечить возможность круглосуточной выдачи ключей от Объектов Подрядчику по указанным в настоящей статье адресам.

На период действия Договора Заказчик может передать Подрядчику в пользование комплекты ключей для доступа на Объекты, по акту передачи. В этом случае, при расторжении Договора полностью или в части, в том числе в отношении отдельных поручений (заявок или заказов) или выполнения Работ по соответствующему Объекту, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения Договора возвратить Заказчику по акту комплекты ключей к Объектам для исключения возможных претензий Заказчика о несанкционированном доступе на территорию размещения Объектов.

6.6. Подрядчик обязуется перед началом выполнения Работ и вскрытием Объекта отключать охранно-пожарную сигнализацию Объекта и производить смс-регистрацию в порядке, установленном в Приложении № 9 к Договору.

6.7. Подрядчик обязуется после выполнения Работ выполнять следующие действия:

6.7.1. включать охранно-пожарную сигнализацию Объекта;

6.7.2. проверять отсутствие активных Аварий на Объекте и закрывать дверь на территорию размещения Объекта;

6.7.3. по телефонам, указанным в Регламенте выполнения Работ (Приложение № 12 к Договору), сообщать дежурному работнику NOC Заказчика о выполнении Работ, закрытии Объекта, в том числе следующую информацию: регион, ФИО, наименование Подрядчика, а также запросить проверить внешние Аварии (Пример: «Наименование Подрядчика, регион ХХ, работы на сайте KRxxxx закончены, Объект закрыт, прошу проверить внешние Аварии»). После получения от дежурного работника NOC Заказчика подтверждения об отсутствии Аварий, Подрядчик вправе покинуть территорию размещения Объекта.

6.8. Подрядчик обязуется перед началом выполнения Работ вскрыть Объект, на котором проводятся Работы, вне зависимости от того проводятся ли Работы внутри Объекта или снаружи. Факт вскрытия Объекта является единственным обстоятельством, подтверждающим прибытие Подрядчика на Объект. В отсутствие факта вскрытия Объекта Работы по такому Объекту не признаются выполненными и не оплачиваются Заказчиком. В исключительных случаях обстоятельством, подтверждающим прибытие Подрядчика на Объект, может являться предоставление Заказчику фотографии с общим видом Объекта, достаточным для достоверной идентификации Объекта, а также даты и времени прибытия Подрядчика на Объект.

7. РИСК ДО ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ, Оборудования (Материалов), Объекта, иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении/пользовании Подрядчика в связи с исполнением Договора, а также риск причинения вреда жизни, здоровью, личности физических лиц и/или имуществу третьих лиц, несёт Подрядчик до завершения Работ по соответствующему Объекту надлежащим образом и подписания Заказчиком актов о приёмке, предусмотренных разделом 11 Договора.

7.2. Если Объект, в отношении которого выполнялись Работы, и/или Оборудование (Материалы), и/или иное имущество Заказчика, случайно погибли или были повреждены или был причинён вред жизни, здоровью и личности физических лиц и/или имуществу третьих лиц в ходе выполнения Работ по соответствующему Объекту вследствие нарушения Подрядчиком требований безопасности при выполнении таких Работ, то возмещение вреда и выплата компенсации Заказчику и/или третьим лицам в полном объёме осуществляются силами и за счёт Подрядчика, если Подрядчик не докажет, что указанные нарушения возникли вследствие умысла Заказчика, потерпевшего, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

7.3. Факт случайной гибели или повреждения Объекта, в отношении которого выполнялись Работы, или Оборудования (Материалов) или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении/пользовании Подрядчика в связи с исполнением Договора, а также причинение вреда жизни, здоровью и личности физических лиц и/или имуществу третьих лиц, и сумма возмещения вреда или компенсации ущерба фиксируются двухсторонним актом между Заказчиком и Подрядчиком, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.4. Для составления акта, указанного в статье 7.3. Договора, Сторона, обнаружившая или которой стало известно о причинении вреда жизни, здоровью и личности физических лиц и/или имуществу третьих лиц и/или случайной гибели или повреждения Объекта, в отношении которого выполнялись Работы, или Оборудования (Материалов) или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении/пользовании Подрядчика в связи с исполнением Договора, незамедлительно (не позднее 2 (двух) рабочих дней) письменно уведомляет об этом другую Сторону. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления обе Стороны обязаны: направить своих уполномоченных представителей, составить и подписать акт.

Если какая-либо из Сторон необоснованно отказывается направить или уклоняется от направления своих уполномоченных представителей и/или подписать акт, то в акте делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.

Если какая-либо из Сторон не согласна с изложенными в акте выводами, она должна подписать акт и указать свои возражения.

7.5. Стороны согласовали, что в любом случае, убытки, возникшие у Заказчика в результате причинения вреда жизни, здоровью и личности физических лиц и/или имуществу третьих лиц и/или случайной гибели или повреждения Объекта, в отношении которого выполнялись Работы, Оборудования (Материалов) или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении/пользовании Подрядчика в связи с исполнением Договора, должны быть возмещены Подрядчиком Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта, указанного в статье 7.3 Договора.

Кроме того, если Объект, в отношении которого выполнялись Работы, по вине Подрядчика погиб или был повреждён до даты подписания Сторонами актов о приёмке, предусмотренных разделом 11 Договора, Заказчик вправе не оплачивать такие Работы.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН УВЕДОМИТЬ ЗАКАЗЧИКА

8.1. Подрядчик обязан незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу полностью или в соответствующей части в следующих случаях:

8.1.1. обнаружение непригодности или недоброкачественности, предоставленных Заказчиком Оборудования (Материалов);

8.1.2. возникновение возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;

8.1.3. возникновение в ходе выполнения Работ на Объекте необходимости в выполнении дополнительных работ;

8.1.4. выявление нецелесообразности выполнения какой-либо части от всего объёма Работ, предусмотренных Заказчиком в отношении конкретного Объекта;

8.1.5. обнаружение недостаточного количества, предоставленного Заказчиком Оборудования (Материалов) по сравнению с указанным в требовании Подрядчика, что может явиться причиной невозможности надлежащего выполнения Работ;

8.1.6. возникновение иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность её завершения в срок, предусмотренный Договором.

8.2. Подрядчик обязуется предупредить Заказчика об обстоятельствах, указанных в статье 8.1 Договора, незамедлительно, как только стало известно о возникновении таких обстоятельств, по телефонам, указанным в разделе 18 Договора или иным телефонам, сведения о которых предоставлены Заказчиком Подрядчику согласно Условиям или условиям приложений к Договору, и в течение следующего рабочего дня - направить письменное сообщение Заказчику по адресу, указанному в разделе 18 Договора или иным адресам, сведения о которых предоставлены Заказчиком Подрядчику согласно Условиям или указанным в Регламенте выполнения Работ (Приложение № 12 к Договору).

8.3. Подрядчик не несёт ответственности за возможный ущерб, если он своевременно письменно уведомил Заказчика в порядке, указанном в статье 8.1. Договора, о возможном возникновении такого ущерба, и Заказчик дал указания продолжить выполнение Работ, несмотря на такие обстоятельства.

8.4. Если в ходе выполнения каких – либо Работ будет выявлена необходимость в проведении дополнительных работ, которые не были предусмотрены на дату поручения выполнения Работ и, как следствие, влекут увеличение стоимости и объёма Работ, то Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к соответствующем Заказу либо Заказчик должен направить новое поручение (заявку) на проведение таких дополнительных Работ в порядке, установленном для соответствующих видов Работ в Регламенте выполнения Работ (Приложение № 12 к Договору), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

9.1. Заказчик назначает уполномоченного представителя Заказчика, который вправе в любое время, осуществлять надзор и контроль за выполнением Работ и сроками их выполнения, проверять качество Работ и приобретаемого Подрядчиком за счёт Заказчика Оборудования (Материалов), использование Подрядчиком такого Оборудования (Материалов), оперативно решать технические и организационные вопросы, связанные с выполнением Работ и приёмкой выполненных Работ.

9.2. Информация об уполномоченных представителях со стороны Заказчика и Подрядчика направляется Сторонами друг другу в порядке, предусмотренном разделом 18 Договора.

10. ОТЧЕТЫ О ХОДЕ РАБОТ

10.1. Подрядчик обязуется направлять Заказчику Отчёты о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ, и Работ по Техническому обслуживанию (по формам Приложений №№ 8, 8.1 к Договору), и Работ по Инвентаризации Объектов по форме ИНВ-1, в которой отражается фактическое выполнение Работ по каждому Объекту, все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, выявленные отклонения в работе Объектов, заключение о Работоспособности Объектов и об обнаруженных неисправностях, требующих выполнения дополнительных Работ, а также рекомендации Подрядчика по дальнейшей эксплуатации и ремонту Объектов и иная информация, предусмотренная Договором.

К Отчётам о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ и Работ по Техническому обслуживанию (по формам Приложений №№ 8, 8.1 к Договору) и Работ по Инвентаризации прилагаются фотоотчёты по Объектам, в отношении которых выполнялись Работы. Фотоотчёты должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 5 к Договору.

10.2. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику Отчёты о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ и Работ по Техническому обслуживанию (по форме Приложений №№ 8 и 8.1 к Договору) и Работ по Инвентаризации, и Справку об использованных материалах (по форме Приложения № 4 к Договору) в сроки и порядке, указанные в разделе 11 Договора, и предварительно - на электронную почту Заказчика, указанную в разделе 18 Договора, если иной адрес не указан в Регламенте выполнения Работ (Приложение № 12 к Договору), в следующем порядке:

10.2.1. еженедельно – для информирования о ходе Работ в течение Отчётного периода;

10.2.2. в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания Отчётного периода, до момента подготовки на бумажном носителе актов о приёмке за Отчётный период, предусмотренных разделом 11 Договора, – для внесения Заказчиком дополнительных учётных данных о выполненных в течение Отчётного периода Работах, а именно: Заказчик обязуется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения таких Отчётов осуществить следующее:

- внести дополнительные учётные данные о таких Работах (распределить выполненные Работы по типу расходов (CapEx или OpEx). Внесение такой информации в Отчёты носит справочный характер и необходимо исключительно для внутреннего учёта Заказчиком выполненных Работ;

- направить комментарии и обновлённые Отчёты о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ и Работ по Техническому обслуживанию (по форме Приложений №№ 8 и 8.1 к Договору) Подрядчику на его электронную почту, указанную в разделе 18 Договора.

Полученные Подрядчиком от Заказчика обновлённые Отчёты о выполнении Аварийное – восстановительных и Оперативных работ и Работ по Техническому обслуживанию (по форме Приложений №№ 8 и 8.1 к Договору) и Работ по Инвентаризации являются основой для формирования Подрядчиком актов выполненных работ за Отчётный период, предусмотренных разделом 11 Договора, в зависимости от типа расходов CapEx или OpEx.

11. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

11.1. Подрядчик обязуется сдать результат выполненных Работ по Договору в следующие сроки:

11.1.1. результат Аварийно-восстановительных, Оперативных работ, работ по Техническому обслуживанию и Инвентаризации за Отчётный период - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания Отчётного периода;

11.1.2. результат Работ, выполненных по Заказам (по форме Приложения № 1 к Договору) - не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты выполнения таких Работ.

11.2. Для сдачи – приёмки выполненных Работ по Договору Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы на бумажном носителе в двух экземплярах:

11.2.1. по Аварийно-восстановительным, Оперативным работам, работам по Техническому обслуживанию и Инвентаризации за Отчетный период:

- Акт выполненных работ по типу расходов CapEx (по форме Приложения № 2 к Договору) за Отчетный период;

- Акт выполненных работ по типу расходов OpEx (по форме Приложения № 2 к Договору) за Отчетный период;

- Справку об использованных материалах (по форме Приложения № 4 к Договору);

- Отчеты о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ и Работ по Техническому обслуживанию и Инвентаризации (по форме Приложений №№ 8, 8.1 к Договору);

- счет и счет-фактуру с указанием номера, и даты Договора, Отчетного периода, видов выполненных Работ и их стоимости;

- иные документы, предусмотренные приложениями к Договору.

11.2.2. по Работам, выполненным по Заказам (по форме Приложения № 1 к Договору):

- Акт выполненных работ по Заказам (по форме Приложения № 2 к Договору);

- Справку об использованных материалах (по форме Приложения № 4 к Договору);

- счет и счет-фактуру с указанием номера, и даты Договора, номера и даты Заказа (по форме Приложения № 1 к Договору), видов выполненных Работ и их стоимости;

- иные документы, предусмотренные приложениями к Договору.

Отчёты о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ, Работ по Техническому обслуживанию и Инвентаризации (по форме Приложений №№ 8 и 8.1 к Договору) и все акты выполненных работ, предусмотренные настоящим разделом Договора, должны содержать информацию обо всех Транспортных расходах Подрядчика.

При непредставлении вышеуказанных документов как полностью, так и частично, Заказчик вправе отказаться от проведения приёмки выполненных Работ, что, в свою очередь, не повлечёт для Заказчика каких-либо штрафных санкций, ответственности за просрочку оплаты Работ и/или возникновения у Заказчика обязанности компенсировать Подрядчику какие-либо фактически понесённые расходы, убытки или уплатить Подрядчику какие-либо денежные средства или иные платежи. При этом до момента предоставления вышеуказанных документов в полном объёме выполненные Работы не будут считаться выполненными Подрядчиком и готовыми к приёмке.

11.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, указанных в статье 11.2 Договора, обязуется проверить качество и объем выполненных Работ, достоверность содержащихся в документах сведений и соответствие Работ требованиям Договора, законодательства Российской Федерации и технического задания (если применимо), провести, при необходимости, пусконаладочные испытания, измерения, осмотр Объектов, и в случае:

- обнаружения недостатков в выполненных Работах и переданных документах - потребовать устранения выявленных недостатков в письменном виде и возвратить Подрядчику соответствующий акт выполненных работ, предусмотренный настоящим разделом Договора; или

- отсутствия замечаний к выполненным Работ, при положительных результатах проверки и наличии всех документов, предусмотренных Договором, подписать акты выполненных работ, указанные в статье 11.2 Договора.

Стороны согласовали, что в случае начала использования (тестовой эксплуатации) Заказчиком Объекта либо какой-либо его части до подписания Сторонами соответствующего акта выполненных работ, предусмотренного настоящим разделом Договора, Работы, выполненные в отношении Объекта, не считаются принятыми и риск случайной гибели или повреждения Объекта, а также иные риски, указанные в разделе 7 Договора, продолжает нести Подрядчик до момента окончательной приёмки Заказчиком результатов Работ.

Приёмка результатов выполненных Работ осуществляется силами и за счёт Заказчика.

11.4. В случае выявления Заказчиком недостатков в выполненных Работах, в том числе не препятствующих нормальной эксплуатации Объектов, Подрядчик за свой счёт обязан устранить такие недостатки и предоставить результат Работ для проведения Заказчиком повторной приёмки в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об устранении таких недостатков или в иной срок, согласованный Сторонами. Работы считаются невыполненными до момента устранения Подрядчиком недостатков в результатах Работ и проведения проверки и повторной приёмки Заказчиком таких Работ.

11.5. Срок повторной приёмки Заказчиком результатов Работ составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика об устранении недостатков. Повторная приёмка результатов выполненных Работ осуществляется силами и за счёт Подрядчика. После устранения Подрядчиком недостатков результатов Работ и проверки Заказчиком отсутствия таких недостатков, Заказчик подписывает соответствующий акт выполненных работ, предусмотренный статье 11.2 Договора.

11.6. Нарушение Подрядчиком сроков устранения или не устранение в срок выявленных недостатков результатов Работ является нарушением обязательств Подрядчика по выполнению Работ в срок и влечёт взыскание с Подрядчика неустойки согласно статье 14.3. Договора.

11.7. В случае не устранения Подрядчиком недостатков результатов Работ спустя 10 (десять) рабочих дней с даты истечения срока, установленного в статье 11.4. Договора, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьего лица устранить недостатки, при этом не требуется отдельного письменного согласия Подрядчика на устранение недостатков и/или внесение изменений и/или на передачу третьему лицу каких – либо документов, отчётов и технической документации. В этом случае Подрядчик утрачивает право на оценку целесообразности и размера понесённых Заказчиком расходов на устранение недостатков и право на оплату Работ, выполненных Подрядчиком с недостатками.

Заказчик вправе удержать сумму фактических расходов, которые понёс Заказчик в связи с устранением недостатков результатов Работ, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, выполненные с недостатками, о чем Заказчик обязуется указать в Акте о нарушении Договора (по форме Приложения № 2.1. к Договору), составленном к соответствующему акту выполненных работ.

11.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора о наличии недостатков в результатах Работ или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Подрядчик. Если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика в возникновении недостатков Работ или причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками, то расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.9. Датой приёмки выполненных Подрядчиком Работ считается дата подписания Заказчиком соответствующих актов выполненных работ, предусмотренных настоящим разделом Договора.

После подписания соответствующих актов выполненных работ Заказчик имеет право по своему усмотрению распоряжаться результатом Работ, в том числе продавать и передавать третьим лицам, а также без ущерба иным положениям Договора, раскрывать третьим лицам информацию, содержащуюся в отчётах, технической документации или иных документах, которые были получены по результатам выполнения Работ, при этом получать отдельное письменное согласие Подрядчика в этом случае не требуется.

11.10. Подписание актов выполненных работ, предусмотренных настоящим разделом Договора, без указания недостатков результатов Работ не является основанием для Подрядчика отказаться от их устранения, если они будут выявлены Заказчиком или надзорными органами во время выполнения других Работ в отношении Объекта или эксплуатации Объекта, или после истечения Гарантийного периода. Подрядчик обязуется устранить такие недостатки в сроки и порядке, установленные в разделе 12 Договора.

11.11. Право собственности на результат выполненных Работ переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Заказчиком актов выполненных работ, предусмотренных настоящим разделом Договора.

12. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

12.1. Подрядчик гарантирует:

12.1.1. выполнение всех Работ в объёме и сроки, определённые в Договоре;

12.1.2. высокое качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации, позволяющее безопасно и эффективно эксплуатировать Объекты в соответствии с их назначением;

12.1.3. незамедлительное устранение в течение Гарантийного периода выявленных недостатков результатов Работ;

12.1.4. высокое качество Оборудования (Материалов), закупаемого Подрядчиком за счёт Заказчика для выполнения Работ, и его соответствие условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

12.2. Подрядчик предоставляет гарантию на результаты выполненных по Договору Работ на срок 12 (двенадцать) месяцев (Гарантийный период), при этом гарантия на результат Работ, в перечень которых входили строительные и/или монтажные работы, распространяется также на весь срок эксплуатации Объекта, в отношении которого проводились такие Работы.

Отсчёт Гарантийного периода начинается с даты подписания Заказчиком соответствующего акта выполненных работ, предусмотренного разделом 11 Договора.

12.3. В случае обнаружения недостатков результатов Работ в Гарантийный период, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их выявления Заказчик вызывает уполномоченных представителей Подрядчика для составления акта об обнаружении недостатков.

В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика на Объект либо его немотивированного отказа от подписания акта об обнаружении недостатков, Заказчик делает в таком акте соответствующую отметку и подписывает его в одностороннем порядке. Акт об обнаружении недостатков, в том числе подписанный в одностороннем порядке Заказчиком, удостоверяет наличие недостатков в выполненных Подрядчиком Работах.

На основании акта, составленного в соответствии с настоящей статьёй Договора, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное требование об устранении выявленных недостатков.

12.4. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в акте об обнаружении недостатков и в письменном требовании Заказчика, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком письменного требования Заказчика об устранении недостатков или в указанный Заказчиком срок.

В случае, если возникновение недостатков привело к Аварии, то Подрядчик обязуется устранить такие недостатки в сроки, установленные для выполнения Аварийно-восстановительных работ в Приложении № 10 к Договору.

12.5. После устранения Подрядчиком недостатков результатов Работ, с даты подписания Заказчиком акта об устранении недостатков, устанавливается новый Гарантийный период на результаты Работ, по которым устранялись недостатки, равный сроку, указанному в статье 12.2. Договора.

12.6. В случае уклонения или отказа Подрядчика от устранения недостатков результата Работ, возникших или обнаруженных в течение Гарантийного периода, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьего лица устранить такие недостатки, при этом не требуется отдельного письменного согласия Подрядчика на устранение таких недостатков и/или внесение изменений и/или на передачу третьему лицу каких – либо документов, отчетов, технической документации. В этом случае Подрядчик утрачивает право на оценку целесообразности и размера понесенных Заказчиком расходов на устранение недостатков результата Работ.

Заказчик вправе удержать сумму фактических расходов, которые понес Заказчик в связи с устранением недостатков результатов Работ, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, которые подлежат оплате за Отчетный период, в котором возникли или были обнаружены недостатки результатов Работ, о чем Заказчик обязуется указать в Акте о нарушении Договора (по форме Приложения № 2.1. к Договору), составленном к соответствующему акту выполненных работ.

12.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов Работ, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

12.8. Все расходы, связанные с устранением недостатков возникших или обнаруженных в течение Гарантийного периода, а также возмещение вреда и выплата компенсации убытков в полном объеме в случае причинения вреда Заказчику и/или третьим лицам из-за разрушения, гибели или повреждения Объекта, в отношении которого выполнялись Работы, или нарушений требований безопасности при выполнении Подрядчиком Работ, осуществляются за счет Подрядчика, его силами и средствами, либо возмещаются Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика счета и документов, подтверждающих такие убытки и расходы Заказчика.

12.9. В случае возникновения спора по поводу недостатков, возникших или обнаруженных в Гарантийный период при эксплуатации Объекта, и/или причин их возникновения, Стороны руководствуются положениями статьи 11.8 Договора.

12.10. Подрядчик подтверждает, что условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае продажи Объекта или его составных элементов и оборудования третьим лицам. В таком случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты осуществления такой продажи третьим лицам.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «01» марта 2027 г.

Действие Договора может быть продлено по взаимному письменному согласию Сторон путём подписания дополнительного соглашения к Договору.

13.2. Ни одна из Сторон не вправе в одностороннем порядке изменить или расторгнуть Договор, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

13.3. Все изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

13.4. Все приложения, дополнительные соглашения к Договору, которые будут подписаны Сторонами в период его действия будут являться его неотъемлемой частью.

13.5. Расторжение Договора возможно по взаимному согласию Сторон путём заключения соглашения Сторон о расторжении Договора.

13.6. Заказчик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, в том числе, но не ограничиваясь: от поручений на выполнение Работ по отдельным заявкам или заказам и/или соответствующему Объекту, и/или от объема Объектов  в списке Основных Объектов связи (Приложение № 11 к Договору) посредством сокращения количества Объектов в списке Основных Объектов связи (Приложение №11 к Договору) в количестве на усмотрение Заказчика, без выплаты каких – либо штрафов или уплаты денежных средств Подрядчику, путём направления письменного уведомления о расторжении Договора полностью или в части в адрес Подрядчика не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора или сокращения количества Объектов в списке Основных Объектов связи (Приложение №11 к Договору), или не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты прекращения действия отдельных поручений (заявок или заказов), в следующих случаях:

13.6.1. невыполнение Работ или нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ или Сроков реагирования суммарно по более чем 10 (десять) % от всего объёма поручений (заявок или заказов) на выполнение Работ за 3 (три) календарных месяца;

13.6.2. выполнение Работ с недостатками суммарно более чем по 30% от всего объёма поручений (заявок или заказов) на выполнение Работ за 3 (три) календарных месяца;

13.6.3 при возникновении за один календарный год двух случаев и более случаев нарушения Работоспособности Объектов, по которым были выполнены Подрядчиком Работы, а именно: возникновение Аварии с первым приоритетом на таких Объектах.

13.6.5. если Подрядчик не предоставил Отчёты о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ и Работ по Техническому обслуживанию в порядке, установленном в разделе 10 Договора, по истечении 30 (тридцати) календарных дней после направления Заказчиком требования об исполнении обязательств Подрядчика.

В указанных в настоящей статье Договора случаях обязательства Сторон по Договору будут считаться прекращёнными полностью или в части, в том числе в отношении отдельных поручений (заявок или заказов) или выполнения Работ по соответствующему Объекту или изменениями в части количества Объектов в списке Основных Объектов связи (Приложение №11 к Договору), с даты, указанной в таком уведомлении.

13.7. Заказчик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью, без выплаты каких – либо штрафов или уплаты денежных средств Подрядчику, путём направления письменного уведомления о расторжении Договора в адрес Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора, если Подрядчик начнёт процесс ликвидации, заключит соглашение с кредиторами, станет несостоятельным или не сможет оплатить свои основные долги или большинство своих долгов, или в письменной форме признает свою неспособность оплачивать свои долги по мере наступления сроков их погашения или передаст своё имущество кредиторам или Подрядчиком или в отношении Подрядчика третьим лицом будет подано заявление о признании банкротом в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), и такое заявление, поданное Подрядчиком или третьим лицом, не будет отклонено в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты его подачи либо до истечение такого срока судом будет вынесено определение о признании требований Подрядчика или третьего лица обоснованными и введении наблюдения в отношении Подрядчика, либо третья сторона, чьи требования имеют обеспечение, получат право на владение всеми активами Подрядчика или их существенной частью.

В указанном случае обязательства Сторон по Договору будут считаться прекращёнными с даты, указанной в таком уведомлении.

13.8. В дополнение к основаниям, установленным в Договоре, Заказчик имеет право на отказ в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, в том числе от выполнения Работ по отдельным поручениям (заявкам или заказам) или соответствующему Объекту, без выплаты каких – либо штрафов или уплаты денежных средств Подрядчику, путём направления письменного уведомления о расторжении Договора полностью или в части в адрес Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

В указанном случае обязательства Сторон по Договору будут считаться прекращёнными полностью или в части, в том числе в отношении отдельных поручений (заявок или заказов) или выполнения Работ по соответствующему Объекту, с даты, указанной в таком уведомлении.

13.9. При досрочном расторжении Договора полностью или в части по любому основанию Подрядчик обязан выполнить следующие действия:

13.9.1. до установленной даты прекращения Договора полностью или в части завершить выполнение всех Работ на этапе, исключающем причинение вреда жизни, здоровью и личности физических лиц, риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ, Оборудования (Материалов), Объекта, иного имущества Заказчика или третьих лиц, оказавшегося во владении/пользовании Подрядчика в связи с исполнением Договора;

13.9.2. не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения Договора полностью или в части:

- убрать с территории размещения Объекта и прилегающей к нему территории остатки Расходных материалов, Оборудования (Материалов), отходов и мусора, образовавшихся в результате выполнения предусмотренных Договором Работ, и вывезти за пределы территории размещения Объекта отходы, мусор и принадлежащие ему или привлечённым субподрядчикам строительные машины, транспортные средства, инструменты, приборы и т.п.;

- передать неиспользованное Подрядчиком Оборудование (Материалы) в сроки и порядке, указанные в разделе 5 Договора.

13.9.3. не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения Договора полностью или в части, если иной срок не указан Заказчиком, передать Заказчику следующие документы:

- все оформленные или полученные в ходе выполнения Работ до даты прекращения Договора полностью или в части документы, включая отчёты и техническую документацию на Объекты;

- документы для приёмки выполненных к дате прекращения Договора Работ в соответствии с положениями раздела 11 Договора.

13.10. В случае, если до даты получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора полностью или в части, или до даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора полностью или в части Подрядчик выполнил какие – либо Работы надлежащим образом, без недостатков, и Заказчик принял такие Работы, то оплата таких Работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания всех актов о приёмке, предусмотренных разделом 11 Договора. Ответственность Заказчика полностью исчерпывается данным платежом при прекращении Договора полностью или в части.

13.11. В случае, если Заказчик предварительно произвёл оплату Работ полностью или частично, Подрядчик обязуется вернуть перечисленные денежные средства за невыполненные Работы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения Договора полностью или в части, в том числе в отношении отдельных поручений (заявок или заказов) или выполнения Работ по соответствующему Объекту, если иной срок не указан Заказчиком.

13.12. Заказчик после прекращения Договора вправе завершить Работы по соответствующему Объекту/ам, если такие Работы не были завершены Подрядчиком, самостоятельно или с привлечением третьего лица, без получения отдельного письменного согласия Подрядчика на завершение Работ и/или внесение изменений и/или на передачу третьему лицу каких – либо документов, отчётов, технической документации.

13.13. При прекращении действия Договора по любым основаниям Стороны обязаны подписать акт сверки расчётов в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения действия Договора, при этом взаиморасчёты производятся за фактически выполненные и принятые Работы до даты прекращения действия Договора.

13.14. Стороны обязаны до даты прекращения действия Договора по любым основаниям выполнить в полном объёме те обязательства, которые они приняли в соответствии с условиями Договора и которые на установленную дату прекращения действия Договора остаются невыполненными или выполненными не в полном объёме. В отношении таких обязательств условия Договора остаются в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств, если иное не согласовано Сторонами.

13.15. Прекращение действия Договора по любым основаниям не затрагивает и не наносит ущерба положениям Договора, которые сохраняют силу после прекращения действия Договора, что в Договоре прямо указано или определённо вытекает из условий Договора либо совокупности обстоятельств.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

14.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты в рамках настоящего Договора на срок более двух рабочих дней, Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату составления соответствующей претензии Подрядчиком от суммы задолженности за каждый день просрочки.

14.3. Заказчик вправе:

14.3.1. в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения или при невыполнении Аварийно-восстановительных работ или Сроков реагирования по таким Работам:

- более чем на 60 (шестьдесят) минут – потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10 % от стоимости Аварийно-восстановительные работ по соответствующему Объекту за каждые 60 (шестьдесят) минут просрочки выполнения таких Работ или удержать указанную сумму штрафа из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, выполненные с нарушением сроков Работ;

- более чем на 3 (три) часа - не оплачивать Подрядчику такие Работы и не возмещать Транспортные расходы Подрядчика;

- при невыполнении Подрядчиком Работ спустя 3 (три) часа с момента истечения срока для выполнения Работ - устранить Аварию на Объекте самостоятельно или силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик утрачивает право на оценку целесообразности и размера понесённых Заказчиком расходов на устранение Аварии на Объекте. При этом после устранения Заказчиком Аварии на Объекте самостоятельно или силами третьих лиц, Заказчик вправе удержать сумму фактических расходов, которые понёс Заказчик в связи с выполнением Работ самостоятельно или силами третьих лиц, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за все Аварийно-восстановительные работы, выполненные в Отчётном периоде, в том числе из денежных средств, подлежащих уплате в качестве возмещения Транспортных расходов Подрядчика.

14.3.2. в случае нарушения сроков выполнения или при невыполнении Оперативных работ:

- более чем на 24 (двадцать четыре) часа - потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10 % от стоимости Оперативных работ по соответствующему Объекту за каждые 24 (двадцать четыре) часа просрочки выполнения таких Работ или удержать указанную сумму штрафа из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, выполненные с нарушением сроков;

- более чем на 72 (семьдесят два) часа - не оплачивать Подрядчику такие Работы и не возмещать Транспортные расходы Подрядчика;

- при невыполнении Подрядчиком Работ спустя 72 (семьдесят два) часа с момента истечения срока для выполнения Работ – выполнить такие Работы на Объекте самостоятельно или силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик утрачивает право на оценку целесообразности и размера понесённых Заказчиком расходов на выполнение таких Работ на Объекте. При этом после выполнения таких Работ на Объекте самостоятельно или силами третьих лиц, Заказчик вправе удержать сумму фактических расходов, которые понёс Заказчик в связи с выполнением Работ самостоятельно или силами третьих лиц, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за все Оперативные работы, выполненные в Отчётном периоде, в том числе из денежных средств, подлежащих уплате в качестве возмещения Транспортных расходов Подрядчика.

14.3.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения или при невыполнении Работ, которые выполняются по Заказам, - потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в следующем размере:

- в течение первых 3 (трёх) календарных дней просрочки - 0,5 % от стоимости таких Работ по соответствующему Объекту/Объектам/Заказу, в отношении которого/-ых имело место такое нарушение, за каждый день просрочки или удержать указанную сумму неустойки из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, выполненные с нарушением сроков;

- с 4 (четвёртого) дня просрочки - 1% (один процент) от стоимости таких Работ по соответствующему Объекту/Объектам/Заказу, в отношении которого/-ых имело место такое нарушение, за каждый день просрочки или удержать указанную сумму неустойки из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, выполненные с нарушением сроков.

При нарушении сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней Заказчик вправе выполнить такие Работы, а также Работы по такому Заказу на Объекте самостоятельно или силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик утрачивает право на оценку целесообразности и размера понесённых Заказчиком расходов на выполнение таких Работ на Объекте/Объектах/Заказу. При этом после выполнение таких Работ самостоятельно или силами третьих лиц, Заказчик вправе удержать сумму фактических расходов, которые понёс Заказчик в связи с выполнением Работ самостоятельно или силами третьих лиц, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за все Работы, выполненные в Отчётном периоде, или Работы, которые выполнялись по Заказам в Отчётном периоде, в том числе из денежных средств, подлежащих уплате в качестве возмещения Транспортных расходов Подрядчика.

Меры ответственности, предусмотренные настоящей статьёй Договора, за нарушение сроков выполнения Аварийно-восстановительных или Оперативных работ, или Сроков реагирования по заявкам на Аварийно-восстановительные или Оперативные работы применяются при условии, что общий объем заявок на выполнение таких Работ, по которым были нарушены сроки в течение Отчётного периода, составил менее 10% от всего объёма заявок на выполнение таких Работ в Отчётном периоде.

14.3.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по развёртыванию Мобильной базовой станции Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в следующем размере:

а) в случае нарушения срока до 60 минут – 10% от стоимости Работ по соответствующему Заказу;

б) в случае нарушения срока от 1 до 2 часов – 20% от стоимости Работ по соответствующему Заказу;

в) в случае нарушения срока от 2 до 3 часов – 30% от стоимости Работ по соответствующему Заказу;

г) в случае нарушения срока от 3 до 4 часов – 40% от стоимости Работ по соответствующему Заказу;

д) в случае нарушения срока от 4 до 8 часов – 60% от стоимости Работ по соответствующему Заказу;

е) в случае нарушения срока более 8 часов - удержать 100% от стоимости Работ по соответствующему Заказу из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, выполненные в Отчётном периоде.

14.3.5. В случае нарушения сроков выполнения или при невыполнении Работ по Техническому обслуживанию или Инвентаризации в объёме, указанном Заказчиком в соответствии с п. 1.3. Приложения № 12 к Договору, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 50% от стоимости не выполненных или выполненных с нарушением сроков Работ по Техническому обслуживанию или Инвентаризации за каждый день просрочки.

14.3.6. В случае нарушения Подрядчиком порядка и/или сроков подписания Заказа Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки от общей цены Договора и штраф - 15% от цены Договора.

14.3.7. В случае нарушения Подрядчиком положений п.10.1. Условий Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в п.4.1. Договора.

14.4. В случае выявления Заказчиком при проверке и приёмке Работ за Отчётный период факта нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по 10 % и более от всего объёма заявок на выполнение Аварийно-восстановительных или Оперативных работ, или Сроков реагирования по заявкам на Аварийно-восстановительные работы Заказчик вправе потребовать уплаты от Подрядчика штрафа в размере 5 % от стоимости всех выполненных Аварийно-восстановительных или Оперативных работ за Отчётный период.

За каждые последующие 10 % заявок выполненных с нарушением сроков, размер штрафа увеличивается на 10% от стоимости всех выполненных Аварийно-восстановительных или Оперативных работ за Отчётный период. Доля заявок, выполненных с нарушением сроков, считается от всего объёма заявок на выполнение Аварийно-восстановительных или Оперативных работ, направленных Подрядчику в Отчетном периоде.

Заказчик вправе удержать указанную сумму штрафа из денежных средств, причитающихся Подрядчику за все Аварийно-восстановительные или Оперативные работы в Отчетном периоде, в том числе из денежных средств, подлежащих уплате в качестве возмещения Транспортных расходов Подрядчика.

В случае применения мер ответственности по настоящей статье, положения статьи 14.3 Договора за нарушение сроков выполнения Аварийно-восстановительных или Оперативных работ не применяются, за исключением возмещения расходов Заказчика на выполнение Работ им самостоятельно или силами третьих лиц.

14.5. За нарушение сроков предоставления документов, предусмотренных Договором, в том числе документов о приемке выполненных Работ или отчетов, предусмотренных разделом 10 Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки за каждые 3 (три) дня просрочки в размере 0,1 % от стоимости всех Работ по соответствующим актам о приемке или удержать указанную сумму неустойки из денежных средств, причитающихся Подрядчику за такие Работы.

14.6. За несвоевременное освобождение после завершения Работ территории размещения Объекта от принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора и отходов, образовавшихся при выполнении Работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1% от стоимости выполняемых Работ по соответствующему Объекту/Объектам, в отношении которого/-ых имело место такое нарушение, за каждый день просрочки или удержать указанную сумму неустойки из денежных средств, причитающихся Подрядчику за такие Работы.

14.7. За несвоевременное устранение или не устранение в установленный Договором срок Подрядчиком недостатков Работ, выявленных в Гарантийный период, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки за каждый день просрочки в размере 2% (два процента) от стоимости выполненных Работ по соответствующему Объекту/Объектам, в отношении которого/-ых имела место просрочка, или удержать указанную сумму неустойки из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, выполненные в Отчетном периоде, в котором были нарушены сроки устранения Подрядчиком недостатков Работ, выявленных в Гарантийный период.

14.8. В случае, если Объект невозможно использовать по назначению или он погиб или повреждён или требует демонтажа вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ, Подрядчик обязан возвратить денежные средства в размере стоимости выполненных Работ по соответствующему Объекту, а также возместить расходы на демонтаж Объекта и монтаж нового Объекта и/или расходы на ремонт поврежденного Объекта и/или расходы на приобретение нового Оборудования (Материалов) и/или компенсировать ущерб, причинённый его действиями третьим лицам.

Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения письменной претензии возместить все возникшие убытки и расходы Заказчика и возвратить денежные средства в размере стоимости Работ по соответствующему Объекту.

14.9. Если в результате некачественного выполнения Подрядчиком Работ или выполнение Работ с нарушением требований законодательства Российской Федерации или использования Подрядчиком при выполнении Работ некачественных Расходных материалов или Оборудования (Материалов), возникла Авария с первым приоритетом, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 40% от стоимости всех Аварийно-восстановительных и Оперативных работ за Отчетный период, в котором возникла Авария с первым приоритетом, или удержать указанную сумму штрафа из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Аварийно-восстановительные и Оперативные работы в Отчётном периоде, в котором возникла Авария с первым приоритетом.

14.10. В случае выявления факта предоставления Подрядчиком недостоверных заверений об обстоятельствах, указанных в статье 1.5. Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возместить в полном объёме все убытки, причинённые недостоверностью таких заверений или удержать сумму убытков из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, выполненные в Отчётном периоде, в котором был выявлен такой факт.

14.11. При отказе или уклонении Подрядчика от возврата Оборудования (Материалов) в сроки, указанные в разделе 5 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возместить убытки в размере стоимости такого Оборудования (Материалов) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения от Заказчика счета и претензии, а также уплатить неустойку в размере 2% от стоимости невозвращённого Оборудования (Материалов) за каждый день просрочки исполнения такой обязанности.

Заказчик вправе удержать стоимость невозвращённого Оборудования (Материалов) из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, выполненные в Отчётном периоде, в котором был выявлен такой факт нарушения обязательств Подрядчиком.

14.12.1. В случае утраты, гибели или повреждения Оборудования (Материалов), приобретённого за счёт Заказчика и находящегося у Подрядчика, по обстоятельствам   за которые Заказчик не несёт ответственность, Заказчик вправе потребовать возмещения Подрядчиком за каждый допущенный случай утраты, гибели или повреждения Оборудования убытков в размере рыночной стоимости приобретения такого Оборудования (Материалов) с надбавкой 20% от такой стоимости либо расходов Заказчика на ремонт повреждённого Оборудования (Материалов), включая транспортные расходы Заказчика, или удержать указанную сумму убытков и/или расходов на ремонт из денежных средств, причитающихся Подрядчику за Работы, которые подлежат оплате за Отчётный период, в котором возникла или была обнаружена утрата, гибель или повреждение Оборудования (Материалов), приобретённого за счёт Заказчика.

14.12.2. Подрядчик несёт ответственность за несохранность, гибель или повреждение Оборудования (Материалов), представленных Заказчиком для выполнения Работ, результатов любых Работ, Объекта или его элементов, до момента подписания Заказчиком без замечаний последнего акта о приёмке выполненных Работ по соответствующему Заказу (Заявке), а в отношении подлежащего возврату Заказчику Оборудования (Материалов) Заказчика – до момента возврата Оборудования (Материалов) на склад Заказчика, в порядке, предусмотренном разделом 14 Договора.

14.13. В случае нарушения положений статьи 3.1.20. Договора о предоставлении информации, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком по письменному требованию штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за каждый выявленный факт такого непредставления сведений и Заказчик вправе ограничить Подрядчику доступ к Объектам Заказчика, при этом такое ограничение доступа не будет считаться нарушением Заказчиком своих обязательств по Договору и не влечёт ответственности Заказчика и/или возникновения у Заказчика обязанности выплатить Подрядчику какие-либо штрафные санкции или компенсировать фактически понесённые расходы, убытки или уплатить Подрядчику какие-либо денежные средства или иные платежи, и не является основанием для приостановления течения сроков выполнения Работ по Объектам, находящимся в работе у Подрядчика.

14.14. При выполнении Работ по Договору Подрядчик несёт всю ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации перед надзорными, контролирующими и иными государственными органами, и органами местного самоуправления. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности по причине нарушения Подрядчиком законодательства Российской Федерации при выполнении Работ, Подрядчик обязан возместить убытки, понесённых Заказчиком, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования, счета и подтверждающих документов от Заказчика.

14.15. Подрядчик несёт самостоятельную ответственность за несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности при выполнении Работ по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.16. Заказчик не несёт ответственности за ущерб транспортным средствам или иному имуществу Подрядчика или телесные повреждения, причинённые работникам Подрядчика или субподрядчика, находящимся на территории размещения Объектов Заказчика, по обстоятельствам, независящим от Заказчика.

14.17. Подрядчик обязан за свой счёт урегулировать и/или обеспечить защиту интересов и прав Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, убытков и связанных с этим расходов и издержек, которые могут возникнуть у третьих лиц вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или его субподрядчиками обязательств по Договору и/или законодательству Российской Федерации.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику документально подтверждённые убытки в связи с ответственностью перед третьими лицами и все убытки, понесённые Заказчиком в связи с претензиями третьих лиц, причиной которых стали действия или бездействие Подрядчика, его должностных лиц, агентов, работников или субподрядчиков в рамках выполнения Договора.

14.18. Каждая из Сторон несёт имущественную ответственность за убытки, понесённые другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнением первой Стороной своих обязательств по Договору.

14.19. Обязательство по уплате штрафов, неустойки и возмещению убытков, предусмотренных Договором, возникает у виновной Стороны с даты предъявления соответствующей письменной претензии другой Стороной, если иное не установлено Договором. Срок уплаты составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения письменной претензии, если иное не установлено Договором.

14.20. Без ущерба для любых иных способов взыскания Заказчик имеет право удержать штрафы и/или убытки и/или неустойку и/или расходы, которые подлежат уплате Подрядчиком в связи с нарушением Договора, из любой суммы денежных средств, которая причитается или может стать подлежащей уплате Подрядчику по Договору, в том числе из суммы денежных средств, подлежащих уплате в качестве возмещения Транспортных расходов Подрядчика.

В этом случае Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов о приёмке, указанных в разделе 11 Договора, составить Акт о нарушении Договора (по форме Приложения № 2.1. к Договору), в котором должно быть указано заявление Заказчика об удержании каких - либо штрафов и/или убытков и/или неустойки и/или расходов из любой суммы денежных средств, которая причитается или может стать подлежащей уплате Подрядчику по Договору.

В соответствии со статьёй 410 Гражданского кодекса РФ, с момента получения Подрядчиком Акте о нарушении Договора (по форме Приложения № 2.1. к Договору)  денежные обязательства Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных Работ в соответствии с Договором считаются исполненными в части равной сумме штрафов и/или убытков и/или неустойки, начисленных Подрядчику за нарушение условий Договора.

14.21. Оплата санкций согласно настоящему разделу не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязанностей по Договору, а также от возмещения убытков. Убытки возмещаются сверх суммы неустойки и штрафов. Применение двойной меры ответственности за одно и то же нарушение условий Договора не допускается.

15. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15.1. Настоящим Подрядчик дает Заказчику заверения о том, что при выполнении Работ по Договору, не нарушаются и не будут нарушаться права третьих лиц (включая права субподрядчиков) на результаты интеллектуальной деятельности.

15.2. Подрядчик обязан установить и соблюдать режим коммерческой тайны в отношении всех результатов интеллектуальной деятельности, которые могут использоваться при выполнении Работ по Договору, а также обеспечить установление и соблюдение субподрядчиками режима коммерческой тайны и условий Договора в отношении используемых ими результатов интеллектуальной деятельности.

15.3. Исключительные права на секреты производства (ноу-хау), архитектурные решения, результаты изыскательских работ в виде материалов в текстовой форме и в виде карт (схем), чертежи, модели, макеты, промышленные образцы, патенты на изобретения, полезные модели, расчеты, таблицы, технические сведения, данные и прочие аналогичные материалы, программное обеспечение, а также на иные результаты интеллектуальной деятельности, использованные при выполнении Работ по Договору, принадлежат Заказчику. В случае создания патентоспособных решений при выполнении Работ Заказчику принадлежат также права на подачу заявок на выдачу патентов.

15.4. В случае предоставления Заказчиком программного обеспечения или пакетов обновлений такого программного обеспечения для выполнения Работ по их настройке и установке на Объектах (замены правомерно приобретенных Заказчиком и установленных на Объектах экземпляров такого программного обеспечения на новые), такие Работы выполняются по требованию Заказчика и в сроки, согласованные с Заказчиком

Передача Подрядчику экземпляров программного обеспечения или пакетов обновлений такого программного обеспечения осуществляется Заказчиком на электронном носителе по Акту приема-передачи технической документации (по форме Приложения № 3 к Договору) или путем отправки на электронный адрес, указанный в разделе 18 Договора или сообщенный в порядке, установленном Условиями.

Стороны отдельно оговорили, что выполнение Работ Подрядчиком по установке и настройке пакетов обновлений программного обеспечения, необходимого для работы Объектов, не является использованием Подрядчиком такого программного обеспечения и не влечет перехода к Подрядчику права использования программного обеспечения.

15.5. Подрядчик обязан за свой счет урегулировать и/или обеспечить защиту Заказчика от любых претензий, связанных с нарушением исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при выполнении Работ по Договору.

Стороны особо оговаривают, что за исключением согласованных с Заказчиком случаев, Подрядчик не должен делать никакого признания, которое может оказать негативное влияние на защиту прав Заказчика.

15.6. В случае возникновения любых претензий и судебных исков к Заказчику, связанных с предполагаемым нарушением Подрядчиком исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, Заказчик обязуется незамедлительно информировать Подрядчика в письменной форме о наступлении указанных событий, а Подрядчик, без промедления и за свой счет, по выбору Заказчика, должен:

15.6.1. приобрести для Заказчика исключительные права на дальнейшее использование результатов интеллектуальной деятельности; или

15.6.2. заменить или внести изменения в результат выполненных Работ таким образом, чтобы использование Заказчиком результатов выполненных Работ не нарушало исключительных прав третьих лиц на такие результаты интеллектуальной деятельности; или

15.6.3. принять возвращенные Заказчиком результаты выполненных Работ и возместить Заказчику все денежные средства, уплаченные Заказчиком Подрядчику за такие Работы, и все убытки, возникшие у Заказчика.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

16.1. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон Договора обязателен. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда Стороной Договора по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии иной Стороне. Спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка и предварительные соглашения по вопросам, так или иначе касающимся Договора, теряют юридическую силу.

17.2. Недействительность одного или части положений Договора в силу закона или по другому основанию не может послужить основанием для признания недействительными остальных положений Договора при условии, что признание недействительными одного или части положений Договора не приведёт к существенному изменению порядка исполнения обязанностей Сторон по Договору и (или) нарушению баланса распределения прав и обязанностей Сторон по Договору. В этом случае, Стороны обязуются в кратчайшие сроки согласовывать альтернативное положение, максимально близкое по своему действию к положению Договора, признанному недействительным. Если признание какого-либо из положений Договора недействительным приведёт к существенному нарушению баланса распределения прав и обязанностей Сторон по Договору, то Сторона, интересы которой были нарушены в результате признания такого положения Договора недействительным, имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, при этом Договор прекращает своё действие в срок, указанный в уведомлении о расторжении Договора.

17.3. Договор не затрагивает обязательств Сторон по другим договорам, соглашениям, участниками которых Сторона/Стороны являются. Стороны не исключают в период действия Договора возможности взаимодействия и заключения договоров Заказчиком с другими лицами по вопросам выполнения каких – либо Работ в отношении Объектов. Договор не устанавливает обязательство Заказчика размещать какие-либо Заказы (по форме Приложения № 1 к Договору) и отдельные поручения (заявки) на выполнение Работ или размещать Заказы (по форме Приложения № 1 к Договору) и отдельные поручения (заявки) на выполнение Работ на минимальную сумму или минимальный объем Работ. Стороны договорились, что не существует минимальной стоимости Заказа и отдельных поручений (заявок) на выполнение Работ.

18. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

18.1	Стороны подтверждают, что Общие условия исполнения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «Ростелеком» по адресу: https://www.company.rt.ru/about/disclosure/      (ранее и далее также «Условия»), являются неотъемлемой частью Договора. Условия доступны для ознакомления и просмотра через указанную выше ссылку, вводимую в адресной строке браузера.

18.2.	В случае изменения места размещения Условий, Заказчик обязуется уведомить Подрядчика о новом месте размещения Условий, направив Подрядчику соответствующее уведомление по адресам электронной почты, указанным в статье 18.5. Договора ниже.

18.3.	К правоотношениям Сторон по Договору подлежат применению положения Условий в редакции, действующей на дату подписания Сторонами Договора.

18.4.	Стороны соглашаются, что в случае противоречия между положениями Договора и Условий, превалирующую силу будут иметь положения Договора.

18.5.	Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц и определяют нижеуказанные адреса для направления и получения уведомлений и сообщений:

18.5.1	Подрядчик должен направлять сообщения и/или уведомления Заказчику по следующему адресу:

ФИО: Иванов Алексей Анатольевич

Адрес: 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр,

домовладение 6, строение 1, этаж 2, комната 1

Адрес эл. почты:

Тел.: 8 (495) 855-42-80

E-mail: Aleksey.An.Ivanov@rt.ru

18.5.2	 Заказчик должен направлять сообщения и/или уведомления Подрядчику по следующему адресу:

________________

Техническое взаимодействие:

________________

Адрес: ___________

Вниманию: Должность ___________

Тел.: +7(___) __________

Адрес эл. почты: __________

18.6.	В соответствии со ст. 7.4. Условий, Стороны определяют, что в случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела «Антикоррупционная оговорка», используется следующий каналы связи:

Подрядчик: ______________

Заказчик: ПАО «Ростелеком» по телефонной «Линии Доверия» 8-800-1-811-811; по форме обратной связи по приему сообщений о нарушениях на антикоррупционном портале https://nocorruption.rt.ru/ ; по адресу электронной почты ethics@rt.ru.

18.7.	В соответствии со ст. 1.2 Условий Стороны определяют, что согласованным оператором ЭДО в рамках Договора является: со стороны Подрядчика ________; со стороны Заказчика АО «ПФ СКБ Контур».

18.8. Общие положения о Заказах/Заявках на выполнение работ, в том числе порядок их заключения Сторонами, содержатся в Приложении № 12 к настоящему Договору.

Стороны договорились, что раздел 13 Условий к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяется.

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Полное наименование: Публичное акционерное общество «Ростелеком» | Полное наименование: ___________ |
| Юридический адрес: Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А. | Место нахождения: ____________ |
| Почтовый адрес: 123298 г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д.17, к.1 | Почтовый адрес: _____________ |
| ИНН 7707049388 | ИНН |
| КПП филиала: 784243002 | КПП |
| Банковские реквизиты: | Банковские реквизиты: |
| Банк: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк | Банк: |
| р/с: 40702810942020002415 | Расчетный счет: _____________ |
| к/с: 30101810900000000603 | Корреспондентский счет: __________ |
| БИК: 042202603 | БИК: __________ |
| ИНН: 7707049388 | ИНН: __________ |
| КПП: 770543001 | КПП: __________ |
| ОГРН: 1027700198767 | ОГРН: _________ |
| ОКВЭД: 61.10 | ОКВЭД: _______ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (Заказ)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

ЗАКАЗ № _________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г.________________							 	 «__» ________ 20_ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (сокращенное наименование – ПАО «Ростелеком»), юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили Заказ к Договору на выполнение работ № ___ от «__» ________ 20_ г. (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ в следующем объёме:

| № | Наименование Работ | № Объекта | Примечание (B2B, УЦН, Т2М) | Работа |  |  |  |  | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Ед. Изм. | Стоимость за единицу, руб. без НДС | Сумма НДС, руб. | Общая стоимость, руб. с НДС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальный | конечный |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заказчик для выполнения вышеуказанных Работ обязуется предоставить, а Подрядчик обязуется принять следующее Оборудование (Материалы):

| № п/п | Наименование/номенклатура/тип Оборудования (Материалов) | Количество единиц |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |

Заказчик передаёт Оборудование (Материалы) по адресу: _____________________.

Дата готовности Оборудования (Материалов) к передаче: ____________.

3. Подрядчик для выполнения вышеуказанных Работ обязуется приобрести, а Заказчик обязуется оплатить Оборудование (Материалы):

| № п/п | Наименование/номенклатура/тип Оборудования (Материалов) | Количество единиц | Стоимость, без НДС, в руб. | Сумма НДС, в руб. | Стоимость, с НДС, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (Акт)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

АКТ №_______

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОрЕх/СарЕх/ЗАКАЗ – нужное выбрать)

| г. ___________________ | «___» __________ 20_ г. |
| --- | --- |

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (сокращенное наименование – ПАО «Ростелеком»), юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили Акт к Договору на выполнение работ № ___ от «__» ________ 20_ г. (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает следующие Работы, выполненные в соответствии Договором (нужное отметить):

- за период с ______ по ______ (Отчётный период)

- по Заказу на выполнение Работ от «___» __________ 20_ г. №_______

| № | Наименование | Данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Цена за единицу | Общая Стоимость, руб. без НДС | Сумма НДС, руб. | Общая стоимость, руб. с НДС |
| Работы* |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по Оборудованию (Материалам) |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы/Работы |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Работы по демонтажу оборудования Объекта и по монтажу Оборудования (Материалов) должны быть указаны отдельно.

** Единицы измерения и наименование Оборудования (Материалов) и иная детализация указываются в Справке об использовании Оборудования (Материалов).

2. Качество Работ проверено уполномоченным представителем Заказчика.

3. Претензии Заказчика к качеству выполненных работ Подрядчиком (заполняется Заказчиком, нужное отметить):

- отсутствуют

- есть, составлен Акт о нарушении Договора к настоящему Акту.

4. Претензии к срокам выполнения Работ Подрядчиком (заполняется Заказчиком, нужное отметить):

- отсутствуют

- есть, составлен Акт о нарушении Договора к настоящему Акту.

5. За выполненную работу Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость Работ (заполняется Заказчиком, нужное отметить):

- в полном объёме по настоящему Акту в размере ____________ (_______________) рублей, в том числе НДС в сумме ____________ (_______________) рублей;

- частично, за вычетом сумм штрафов и/или неустойки и/или убытков и/или расходов в размере, указанном в Акте о нарушении Договора к настоящему Акту.

6. Подрядчиком вместе с настоящим Актом представлены ниже перечисленные документы:

- Справка № ____ об использовании Оборудования (Материалов).

- Счёт № ____ на оплату выполненных Работ.

- Счёт – фактура № ____.

- Отчёты о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ и Работ по Техническому обслуживанию (по формам Приложений №№ 8, 8.1 к Договору) (если применимо в соответствии с условиями Договора) и иная документация, которая направлялась Заказчиком и подлежала заполнению при выполнении Работ по Техническому обслуживанию.

- ______________________ (иные документы в соответствии с Договором или Заказом).

7. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК СДАЛ |  | ЗАКАЗЧИК ПРИНЯЛ |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 (Нарушение)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

Акт о нарушении договора № _____

к Акту №_______  от «___» _________ 20___ г.

выполненных работ (ОрЕх/СарЕх/ЗАКАЗ – нужное выбрать)

к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                           «___» _________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (сокращенное наименование – ПАО «Ростелеком»), юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в соответствии с положениями раздела 14 Договора составил настоящий Акт о нарушении Договора о нижеследующем:

1. Подрядчиком были нарушены обязательства по Договору при выполнении Работ (нужное отметить):

- за период с ______ по ______ (Отчетный период)

- по Заказу на выполнение Работ от «___» __________ 20_ г. №_______

| № п/п | № Объекта | № и дата Заявки | Вид Работ (АВР, ТО, Ремонт, Оперативные, Инвентаризация) | Стоимость Работ, руб. без НДС | Стоимость Работ, руб., с НДС | Тип нарушения | Величина превышения нормативного срока (дни, часы, мин.) (если применимо) | Тип ответственности (штраф, неустойка, неоплата Работ) | Размер штрафа/неустойки, в руб. | Возмещение расходов или компенсация убытков, в руб. | Положение Договора об ответственности (статья, пункт, подпункт) | Итого сумма штрафов, неустойки, убытков, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

2. Заказчиком были выявлены факты нарушения сроков выполнения Работ в следующем объеме в течение Отчетного периода (указать, если применимо

2.1 Объем заявок на АВР, по которым были нарушены Подрядчиком сроки выполнения работ или Сроки реагирования за Отчетный период составил - ____ (_________) % от общего количества заявок на АВР за Отчетный период, в связи с чем, на основании статьи 14.4. Договора штраф за нарушение Подрядчиком сроков составляет ___ (_______) % от стоимости всех Аварийно-восстановительных за Отчетный период, а именно: ____________ (_______________) рублей. В этом случае штрафы в соответствии с положениями статьи 14.3 Договора за нарушение сроков выполнения отдельных заявок на АВР не применяются.

2.2. Объем заявок на Оперативные работы, по которым были нарушены Подрядчиком сроки выполнения работ или Сроки реагирования за Отчетный период составил - ____ (_________) % от общего количества заявок на Оперативные работы за Отчетный период, в связи с чем, на основании статьи 14.4. Договора штраф за нарушение Подрядчиком сроков составляет ___ (_______) % от стоимости всех Оперативных работ за Отчетный период, а именно: ____________ (_______________) рублей. В этом случае штрафы в соответствии с положениями статьи 14.3 Договора за нарушение сроков выполнения отдельных заявок на Оперативные работы не применяются.

3. Общий размер суммы штрафов и/или убытков и/или неустойки и/или расходов, которая будет удержана из денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику по Акту №_______ от «___» _________ 20___ г., с учетом штрафов за нарушение определенного объема заявок на АВР или Оперативные работы (если применимо), составил ____________ (_______________) рублей.

4. Настоящий Акт является основанием для удержания Заказчиком суммы штрафов и/или убытков и/или неустойки и/или расходов, которые подлежат уплате Подрядчиком в связи с нарушением Договора, из денежных средств, которые подлежат оплате Подрядчику по Акту №_______ от «___» _________ 20___ г.

5. В соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ, с момента получения Подрядчиком Акте о нарушении Договора (по форме Приложения № 2.1. к Договору)  денежные обязательства Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных Работ в соответствии с Договором считаются исполненными в части равной сумме штрафов и/или убытков и/или неустойки, начисленных Подрядчику за нарушение условий Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗИК |  | От ПОДРЯДЧИКА подтверждает получение Акта |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ, НАИМЕНОВАНИЕ, ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ, НАИМЕНОВАНИЕ, ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |
| УКАЗАТЬ ДАТУ |  | УКАЗАТЬ ДАТУ |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (Акт ТД)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | № Объекта | Наименование | Кол-во стр. | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| СДАЛ |  | ПРИНЯЛ |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ, НАИМЕНОВАНИЕ, ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ, НАИМЕНОВАНИЕ, ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (Справка)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

СПРАВКА № _____

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ)

к Акту выполненных работ №_____ от «__» ________ 20_ г.

| г. ___________________ | «___» __________ 20_ г. |
| --- | --- |

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (сокращенное наименование – ПАО «Ростелеком»), юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили Справку об использовании Оборудования (Материалов) к Акту выполненных работ № _____ от «__» ________ 20_ г. к Договору на выполнение работ № ___ от «__» ________ 20_ г. о нижеследующем:

1. Подрядчик при выполнении Работ использовал (смонтировал) Оборудование (Материалы), представленное Заказчиком, а именно:

| № п/п | Номер сайта, адрес | Код материала | Наименование материальных ценностей | Фактически израсходовано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | кол. |
| 1 |  |  |  |  |  |

2. Подрядчик при выполнении Работ использовал (смонтировал) Оборудование (Материалы), приобретенное Подрядчиком за счет Заказчика, а именно:

| № п/п | Номер сайта, адрес | Наименование Работ | Наименование израсходованного Оборудования (Материалов) | Дата согласования стоимости с Заказчиком | Стоимость, без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Подрядчик при выполнении Работ демонтировал следующее оборудование Объекта и доставил его на склад Заказчика:

| № п/п | Номер сайта, адрес | Номер Акта M-35 | Дата М-35 | Наименование оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (Фотоотчет)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТООТЧЕТАМ

- Все фотографии, представленные по Договору, должны быть чёткими, чтобы можно было разглядеть детали, зафиксированные на фотографиях. На фотографии должны быть отражены дата и время снимка.

- Фотоотчёт по Техническому обслуживанию должен содержать снимки:

Антенно-мачтовое сооружение (АМС):

- Общий вид АМС (здания/сооружения) в полный рост, с максимально возможным количеством трубостоек;

- Верхняя часть АМС так, чтобы были видны антенны, трубостойки, РРЛ, оборудование БС, усилители;

- Снимки каждой трубостойки в полную высоту, так, чтобы были видны антенны, РРЛ, оборудование БС, усилители;

- Нижняя часть АМС так, чтобы были видны фундамент, разгрузочная рама, ограждение, аппаратная;

- Место соединения троса (прута) молниезащиты с контуром заземления.

Аппаратная:

- Аппаратная в полную величину, включая фундамент, разгрузочную раму, основание контейнера;

- Общий вид размещения оборудования внутри аппаратной;

- Размещение оборудования в стойке outdoor в полную высоту стойки;

- Размещение оборудования в каждой стойке 19"" в полную высоту стойки;

- Размещение и качество исполнения DDF, ODF;

- Автоматы подключиния нагрузки в ИБП крупным планом, чтобы была видна маркировка автоматов и потребителей;

- Кабельный ввод (вид изнутри аппаратной) так, чтобы было очевидна герметизация ввода;

- ОПС: вид приёмно-контрольного блока, каждый извещатель и шлейфы;

- Обогреватель, кондиционер (внутренний и внешний блоки, дренажные нагреватели);

- Вентиляция (вид изнутри и снаружи);

АФУ:

- Азимуты антенн сектора (должно быть видно верхнюю крышку антенны, панораму перед антенной, маркировку сектора на антенне (указывается на задней панели антенны));

- Фото наклейки с типом антенны, расположенной на задней панели;

- Азимуты антенн РРЛ, с панорамным видом направления;

- Маркировку и поляризацию ODU РРЛ;

- Заземление ODU РРЛ (с обоих концов заземляющего проводника);

- Заземление оборудования БС, усилителей (с обоих концов заземляющего проводника);

- Кабельная трасса ракурсами: сверху вниз, с земли вверх, горизонтальные участки, изгибы на переходах, а также петли каплесброса на вводе в аппаратную;

- Общий вид прокалывающих зажимов.

2.	При выполнении всех Работ по Договору должны быть предоставлены:

- фотографии общего вида Объекта (фотографии должны быть сделаны так, чтобы можно было увидеть, как размещены и закреплены модули Объекта, оборудование радиорелейной связи, фидер, заземление и т.п.);

- фотографии установленного Объекта без крышек (фотографии должны быть сделаны так, чтобы можно было увидеть подключение оборудования Объекта).

3.	При выполнении Работ с антеннами Объекта (корректировке углов и/или азимутов, замене, демонтаже или монтаже) необходимо предоставлять:

- панорамные фото до начала Работ и после их окончания (фотографии должны быть сделаны так, чтобы можно было определить направление азимута антенны до начала выполнения Работ и после их окончания);

- фотографии механического угла наклона антенны Объекта (прикладывается электронный уровень к задней панели антенны и фотографируются его показания);

- фотографии выставленного электрического угла наклона антенны Объекта (фотографии должны быть чёткими, чтобы можно было увидеть выставленный электрический угол);

- фотографии азимута антенны с панорамным видом направления;

- фотографии маркировки антенны.

4. 	При выполнении Работ с оборудованием РРЛ (юстировке, замене, демонтаже или монтаже антенного терминала или ODU) необходимо предоставить:

- обзорное фото места проведения Работ до их начала и после окончания (фотографии должны быть сделаны так, чтобы можно было определить привязку к местности и направление азимута антенны);

- фото антенны и ODU РРЛ;

- фото места крепления антенны и крепления реактивной тяги (при наличии);

- фото укладки и фиксации запаса кабеля (радиочастотного и/или трафикового);

- фото заземления ODU в точках крепления к модулю и шине заземления и укладка кабеля;

- круговую (360°) панорамную фото с частичным наложением кадров:

- обзорное фото АМС так, чтобы были видны все РРЛ антенны с привязкой к местности;

- фото приёмного уровня на РРЛ (через локальное подключение к оборудованию) до выполнения работ и после;

- фото IDU РРЛ в телекоммуникационной стойке так, чтобы можно было в деталях рассмотреть монтаж кабелей и разъёмов;

- фото точки подключения РРЛ к ИБП с маркировкой автоматического выключателя и кабелей.

5. 	При работе с фидерами Объекта и радиорелейной связи представить фотографии последнего двухметрового участка фидера около антенн (на фотографиях должно быть видно крепление фидера).

6. 	При замене ламп в фонарях сигнального освещения Объекта представить фотографии каждого горящего фонаря сигнального освещения Объекта.

7. 	При замене системы кондиционирования предоставить фотографии блоков до и после монтажа, серийные номера, марку кондиционера, его мощность, фотографии подключения силовых кабелей и измеренного давления в системе кондиционирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(по состоянию на «___» _________ 20 __ г.)

| № п/п | Полное наименование иностранной организации (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита) | Информация о регистрации в стране происхождения: 1. страна происхождения 2. дата регистрации 3. регистрационный номер 4. наименование регистрирующего органа 5. адрес (место нахождения) в стране происхождения) | Идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации (при его отсутствии - аналогичный документ, используемый в иностранном государстве) | Наименование филиала или представительства на территории Российской Федерации (при наличии) | Адрес (место нахождения) филиала или представительства на территории Российской Федерации: 1. почтовый индекс 2. субъект Российской Федерации (код) 3. район 4. населённый пункт 5. улица 6. номер дома, корпуса, строения, офиса | Свидетельство об аккредитации филиала или представительства на территории Российской Федерации 1. номер 2. дата 3. срок действия свидетельства (число, месяц, год) или Разрешения на открытие представительства 1. номер 2. дата 3. наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение 4. срок действия разрешения (число, месяц, год) | Перечень идентификаторов (учётных записей/логинов), выделенных иностранной организации для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удалённого доступа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПОДРЯДЧИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  |  |
| «____» _________ 20 __ г. |  |  |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАНАХ (ЛИЦАХ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА)

(по состоянию на «___» _________ 20 __ г.)

| № п\п | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита) | Дата рождения (день, месяц, год) | Пол | Гражданство (подданство) иных государств (при наличии) | Место рождения: 1. государство 2. населённый пункт | Место постоянного проживания 1. государство 2. населённый пункт | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства: 1. наименование 2. Серия 3. Номер 4. Дата выдачи 5. Кем выдан | Идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве | Перечень идентификаторов (учётных записей/логинов), выделенных иностранному гражданину (лицу без гражданства) для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удалённого доступа | Наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПОДРЯДЧИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  |  |
| «____» _________ 20 __ г. |  |  |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (Общий отчёт)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

АВАРИЙНО – ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗА ПЕРИОД С ____ ПО ____

| г. ___________________ | «___» __________ 20_ г. |
| --- | --- |

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (сокращенное наименование – ПАО «Ростелеком»), в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили Отчёт о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ и работ по Техническому обслуживанию к Акту выполненных работ № _____ от «__» ________ 20_ г. к Договору на выполнение работ № ___ от «__» ________ 20_ г. о нижеследующем:

| Отчёт о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ и работ по Техническому обслуживанию по типу расходов ОрЕх* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативные работы, ТО, Инвентаризация |  | АВР по обеспечению временного электроснабжения. |  |  |  | АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № Объекта | Примечание (B2B, УЦН, Т2М) | Расстояние до объекта | Объект (основной \ дополнительный) | Объект, находящийся в труднодоступной местности | Номер заявки | Дата, Время заявки | Дата и время появления Подрядчика на Объекте | Дата и время ухода Подрядчика с Объекта | ФИО сотрудника Подрядчика | ФИО сотрудника Заказчика | № п\п работ (по приложению №10) | Наименование работ (по приложению №10) | Описание фактически выполненных работ | Оперативные работы, ТО, Инвентаризация Количество | Оперативные работы, ТО, Инвентаризация. Цена за единицу (в руб. без НДС) | Генерация, ч | Генерация более 24ч, сутки | Генерация более 72ч, сутки | Генерация, Цена за единицу (в руб. без НДС) | АВР менее 5 часов в рабочее время Стоимость (в руб. без НДС) | АВР менее 5 часов во внерабочее время Стоимость (в руб. без НДС) | АВР свыше 5 часов в рабочее время (Ставка применяется по истечению 5 часа выполнения АВР), час | АВР свыше 5 часов в не рабочее время (Ставка применяется по истечению 5 часа выполнения АВР), час | АВР свыше 5 часов (Ставка применяется по истечению 5 часа выполнения АВР) Цена за час (в руб. без НДС) | Отмена задания АВР (в том числе по обеспечению временного электроснабжения), стоимость (в руб. без НДС) | Стоимость работ в заявке (в руб. без НДС) | Наименование Оборудования (Материалов) купленное по согласованию с Заказчиком | Кол-во Оборудования (Материалов) купленное по согласованию с Заказчиком | Стоимость Оборудования (Материалов) руб. за штуку, без НДС купленного по согласованию с Заказчиком (руб. за штуку, без НДС) | Общая Стоимость Оборудования (Материалов), руб., без НДС купленное по согласованию с Заказчиком | стоимость километража, (в руб. без НДС) | Стоимость Заявки с учётом километража, материалов и локации объекта (руб. без НДС) | Тип штрафа согласно договору (пункт договора) | Размер штрафных санкций в процентах от стоимости работ | Итоговая Стоимость Заявки с учётом штрафных санкций (руб. без НДС) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО (руб. без НДС) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма НДС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО (руб. с НДС) |  |  |  |

| Отчёт о выполнении Аварийно-восстановительных и Оперативных работ и работ по Техническому обслуживанию по типу расходов СарЕх* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативные работы, ТО, Инвентаризация |  | АВР по обеспечению временного электроснабжения. |  |  |  |  |  | АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № Объекта | Примечание (B2B, УЦН, Т2М) | Расстояние до объекта | Объект (основной \ дополнительный) | Объект, находящийся в труднодоступной местности | Номер заявки | Дата, Время заявки | Дата и время появления Подрядчика на Объекте | Дата и время ухода Подрядчика с Объекта | ФИО сотрудника Подрядчика | ФИО сотрудника Заказчика | № п\п работ (по приложению №10) | Наименование работ (по приложению №10) | Описание фактически выполненных работ | Оперативные работы, ТО, Инвентаризация Количество | Оперативные работы, ТО, Инвентаризация. Цена за единицу (в руб. без НДС) | Генерация, ч | Генерация более 24ч, сутки |  | Генерация более 72ч, сутки |  | Генерация, Цена за единицу (в руб. без НДС) | АВР менее 5 часов в рабочее время Стоимость (в руб. без НДС) |  | АВР менее 5 часов во внерабочее время Стоимость (в руб. без НДС) |  | АВР свыше 5 часов в рабочее время (Ставка применяется по истечению 5 часа выполнения АВР), час |  | АВР свыше 5 часов в не рабочее время (Ставка применяется по истечению 5 часа выполнения АВР), час |  | АВР свыше 5 часов (Ставка применяется по истечению 5 часа выполнения АВР) Цена за час (в руб. без НДС) | Отмена задания АВР (в том числе по обеспечению временного электроснабжения), стоимость (в руб. без НДС) | Стоимость работ в заявке (в руб. без НДС) | Наименование Оборудования (Материалов) купленное по согласованию с Заказчиком | Кол-во Оборудования (Материалов) купленное по согласованию с Заказчиком | Стоимость Оборудования (Материалов) руб. за штуку, без НДС купленного по согласованию с Заказчиком (руб. за штуку, без НДС) | Общая Стоимость Оборудования (Материалов), руб., без НДС купленное по согласованию с Заказчиком | стоимость километража, (в руб. без НДС) | Стоимость Заявки с учётом километража, материалов и локации объекта (руб. без НДС) | Тип штрафа согласно договору (пункт договора) | Размер штрафных санкций в процентах от стоимости работ | Итоговая Стоимость Заявки с учётом штрафных санкций (руб. без НДС) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО (руб. без НДС) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма НДС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО (руб. с НДС) |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Распределение Работ по типу расходов осуществляется Заказчиком самостоятельно в сроки и порядке, установленные в Договоре.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК СДАЛ |  | ЗАКАЗЧИК ПРИНЯЛ |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 (Отчёт ТО)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ОБЪЕКТ № __________

ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ «__» _____ 20__ г.

ВАЖНО: перед началом работ выполни SMS-регистрацию (#102*11* номер бс/msc/bsc #)*

1. Ведомость выполнения профилактики ОПС аппаратной Объекта

| № п/п | Выполняемая работа | Отметка о соответствии (ОК/НОК) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приёмно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п. |  |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой и звуковой сигнализации |  |  |
| 3 | Проверка исправности АКБ в ОПС без электропитания (30мин) |  |  |

2. Ведомость проверки работоспособности внешних аварий и технологического оборудования на Объекте

(в случае несоответствия устранить)

| № п/п | Проверяемый внешний сигнал | Необходимое действие | Результат | Отметка о соответствии (ОК/НОК), либо о устранении (Устр.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POWER | Отключить одновременно 3 (три) автомата подключения ИБП к сети 220V | Сигнал поступает в NOC, оборудование Объекта работает от АКБ |  |  |
| 2 | POWER | Отключить автоматы АКБ в ИБП | Сигнал поступает в NOC, оборудование Объекта работает от ВЭС |  |  |
| 3 | RECTIFIER | отключить электропитание по 1й фазе | Сигнал поступает в NOC |  |  |
| 4 | FIRE | задымить датчик сигнал срабатывает, активировать контрольную кнопку | Сигнал поступает в NOC |  |  |
| 5 | TEMP HIGH | изменить уровень срабатывания до температуры в помещении | Сигнал поступает в NOC |  |  |
| 6 | TEMP LOW | изменить уровень срабатывания до температуры в помещении | Сигнал поступает в NOC |  |  |
| 7 | DOOR | вскрыть помещение. С сигнализации не снимать | Сигнал поступает в NOC |  |  |
| 8 | SRCOFF | Вскрыть помещение. С сигнализации снять | Сигнал поступает в NOC |  |  |
| 9 | A alarm | Отсоединить сигнальный кабель от инжектора/панели управления | Сигнал поступает в NOC |  |  |
| 10 | B Alarm | Изменить коэффициент усиления бустера до достижения режима перегрузки, по окончании проверки вернуть первоначальное значение | Сигнал поступает в NOC |  |  |

3.Ведомость проверки АФУ Объекта

| № п/п | Выполняемая работа | Отметка о соответствии (ОК/НОК) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сделать фотоотчёт по каждому сектору: |  |  |
|  | - фото механического угла наклона |  |  |
|  | - фото электрического угла наклона |  |  |
|  | - фото направления зоны действия антенны |  |  |
|  | - фото усилителей |  |  |
|  | Проверка правильности распределения секторов с помощью программы NetMonitor |  |  |
|  | Проверка крепления всех коннекторов, джамперов, контактов, фидеров питания. |  |  |
|  | Проверка качества трассировки и эстетики укладки фидеров и кабелей (в случае несоответствия устранить) |  |  |
|  | Проверка герметичности внешних разъёмов РРС и оборудование Объекта (в случае несоответствия устранить) |  |  |
|  | Проверка герметичности внешнего фидерного заземления РРС и оборудование Объекта (в случае несоответствия устранить) |  |  |

| Контролируемый параметр антенны Объекта | Сектор |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Азимут, (град.) |  |  |  |
| Угол места механический, (град.) |  |  |  |
| Угол места электрический, (град.) |  |  |  |
| Тип фидера |  |  |  |
| Контролируемый параметр антенны Объекта | Сектор |  |  |
|  | 4 | 5 | 6 |
| Азимут, (град.) |  |  |  |
| Угол места механический, (град.) |  |  |  |
| Угол места электрический, (град.) |  |  |  |
| Тип фидера |  |  |  |

4. Ведомость проверки стойки питания Объекта

| Выполняемая работа | Отметка о соответствии (ОК/НОК) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр и проверка аккумуляторных батарей на предмет протяжки винтовых соединений, физических повреждений, наличие кислотных подтёков |  |  |
| Запись о величине напряжения на каждой батарее в группе, температуре поверхности АКБ, показаниях текущего напряжения и расхода тока стойки питания. |  |  |
| Внешний осмотр выпрямителей в стойке питания. Запись о количестве работающих модулей и их характеристике по максимальному току нагрузки. |  |  |
| Выставить параметры стойки питания в зависимости от приоритета станции (конечная, узловая) |  |  |
| Наличие принт-скрина или log-файла тестов АКБ, хранящихся в стойке питания, выполненных в соответствии с регламентом тестирования АКБ Заказчика. |  |  |
| Наличие файла конфигурации для ИБП и/или принт-скринов экрана (установленные параметры, показания симметрии АКБ, основное окно с показаниями напряжения и тока нагрузки), для ИБП |  |  |
| Проверка отключения неприоритетной нагрузки (LVLD №2 или внешний контактор) через 1 минуту тестовым отключением ИБП от сети внешнего электроснабжения не менее чем на 5 минут с последующим включением ВЭС. Тест может быть выполнен только если до его начала ВЭС на ИБП не отключался в течение не менее 10 минут. |  |  |
| Наличие маркировки автоматов в стойке питания (в случае несоответствия устранить) |  |  |
| Наличия маркировки АКБ УФ маркером (в случае отсутсвия нанести маркировку) |  |  |

| № группы | Напряжение на АКБ, (В) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Ток нагрузки оборудования Объекта от сети / от АКБ, (А) _____/_____

Напряжение ЭПУ, (В) ______________

Количество выпрямителей, (шт) _______ Тип выпрямителей _________________

Количество групп АКБ, (шт) ___________ Тип АКБ (ёмкость А/ч) _____________

Тип источника питания ________________

5. Ведомость проверки электротехнических установок и устройств Объекта

| Выполняемая работа | Отметка о со-ответствии (ОК/НОК) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр (щит распределительный, счётчик, автоматические выключатели, светильники, вводной кабель, устройства заземления) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п. |  |  |
| Замена ламп в светильниках по необходимости. |  |  |
| Осмотр состояния элементов заземляющих устройств и системы молниезащиты, состояние контактных зажимов. |  |  |
| Протяжка контактных соединений заземляющих проводников с заземляемым оборудованием. |  |  |
| Протяжка контактных соединений на главной шине заземления. |  |  |
| Смазка заземления. |  |  |
| Проверка наличия схемы электропитания. |  |  |
| Проверка герметичности внешнего фидерного заземления оборудование Объекта и РРС. |  |  |
| Проверка антикоррозийной защиты внешних открытых болтовых соединений ВЧ кабелей. |  |  |
| Проверка надёжности крепления ВЧ-фидеров на участке внешней прокладки. |  |  |
| Проверка наличия и качества болтовых соединений заземления всех элементов технологического оборудования. |  |  |
| Внешний осмотр кондиционера и наличие пульта ДУ (в случае необходимости заменить батарейки) |  |  |
| Проверка наличия и работоспособности аварийного освещения (В случае неисправности устранить) |  |  |
| Проверка наличия маркировки розеток, выключателей (в случае несоответствия устранить) |  |  |
| Проверка наличия маркировки автоматов в РЩ (в случае несоответствия устранить) |  |  |
| Проверка наличия исправного обогревателя |  |  |
| Проверка наличия схемы электропитания |  |  |

6. Ведомость проверки параметров РРС Объекта

| Выполняемая работа | Отметка о со-ответствии (ОК/НОК) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проверка уровня приёма РРЛ аппаратуры, дБ с предоставлением скриншота с уровнем сигнала. |  |  |
| Проверка наличия схемы кросса |  |  |

7. Ведомость снятия показаний прибора учёта, обеспечивающего учёт электрической энергии, потребляемой Объектом

| Объект №____ | Дата | Показания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

8. Ведомость выполнения профилактики инфраструктуры аппаратной Объекта

| Выполняемая работа | Отметка о со-ответствии (ОК/НОК) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проверка наличия оперативного журнала, диэлектрических ковриков, огнетушителей (проконтролировать сроки годности) |  |  |
| Проверка герметичности кабельных вводов (ВЧ, силовой, кондицион.) (в случае несоответствия устранить) |  |  |
| Проверка герметичности дверных проёмов (устранить лентой для герметизации |  |  |
| Проверка наличия предупреждающих плакатов, наличия маркировки фидеров внутри и снаружи аппаратной (в случае несоответствия устранить) |  |  |
| Провести сухую и влажную уборку аппаратной и оборудования с вывозом мусора. |  |  |
| Произвести запись о выполнении Работ в оперативном журнале |  |  |
| Заполнить и передать Ведомости для проверки выполненных работ. |  |  |

9. Рекомендации по доработке аппаратных помещений и оборудования Объекта

Приложение:

Инвентаризационная опись основных средств по форме ИНВ-1 – 1 экз. на ___ листах (если применимо)

* в случае отсутствия указанной SMS-регистрации проверка внешних аварий на Объекте считается не выполненной.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК СДАЛ |  | ЗАКАЗЧИК ПРИНЯЛ |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 (Смс-регистрация)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ПОРЯДОК СМС – РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ

1. Смс - регистрация осуществляется путём отправки смс – сообщение на номер 359 следующего содержания:

  - #107*WOхххххххх# (где «WOхххххххх» - номер задания на выполнение АВР) – для подтверждения приёма заявки в работу.

  - #107*0*WOхххххххх# - для подтверждения получения отмены заявки, отменённой Заказчиком.

1.3. #102* код Работ * номер бс/msc/bsc # - для регистрации посещения на Объекте.

(102 и 107 - это порядковый номер смс-сервиса)

2. Коды Работ:

Техническое обслуживание:

10 – ТО кондиционера Объекта

11 – ТО Объекта (бс, msc, bsc)

12 – TO охранно-пожарной системы Объекта

13 – TO антенно-мачтового сооружения, на котором находится Объект

14 – TO системы электроснабжения Объекта

Аварийно-восстановительные работы (АВР):

20 – АВР в отношении кондиционера Объекта

21 – АВР в отношении Объекта (бс, msc, bsc)

22 – АВР в отношении охранно-пожарной системы Объекта

23 – АВР в отношении радиорелейной линии Объекта

24 – АВР в отношении системы электроснабжения Объекта

25 – временное восстановление электроснабжения Объекта с помощью автономной генераторной установки

Ремонтные работы:

30 – Работы в отношении кондиционера Объекта

31 – Работы в отношении Объекта (бс, msc, bsc)

32 – Работы в отношении охранно-пожарной системы Объекта

33 – Работы в отношении радиорелейной линии Объекта

34 – Работы в отношении системы электроснабжения Объекта

35 – SWAP

36 - Работы в отношении аккумуляторной батареи

Оперативные работы:

40 – Работы в отношении аккумуляторной батареи

41 – Работы в отношении Объекта (бс, msc, bsc)

42 – Работы в отношении охранно-пожарной системы Объекта

43 – Работы в отношении радиорелейной линии Объекта

44 – Работы в отношении системы электроснабжения Объекта

45 – Работы в отношении кондиционера Объекта

Примеры текстов смс:

#102*31*msc# - посещение коммутатора для плановых работ

#102*11*bsc21# - посещение контроллера №21 для ТО

#102*10*1# - обслуживание кондиционера на базовой станции KR0001

3. При выполнении нескольких видов Работ на одном Объекте необходимо сформировать и отправить соответствующий текст смс – сообщения по каждому виду Работ.

4. После закрытия Объекта, перед тем, как покинуть его, необходимо закрыть посещение, отправив SMS с текстом: #202*номер БС#.

5. Смс - регистрация возможна только с абонентских номеров SIM (USIM) – карт, предоставленных Заказчиком. С других номеров операторов связи смс – регистрация не доступна.

6. Заказчик предоставляет для оперативной круглосуточной связи с/между представителями Подрядчиками, ответственными за выполнение Работ, идентификационные модули (далее - SIM (USIM) – карты) из расчёта:

- 1 (одна) SIM (USIM) карта для выполнения Работ на территории, где расположено до 50 (пятидесяти) Объектов;

- 2 (две) SIM (USIM) карты для выполнения Работ на территории, где расположено более 50 (пятидесяти) Объектов;

- 3 (три) SIM (USIM) карты для выполнения Работ на территории, где расположено более 100 (ста) Объектов;

- 4 (четыре) SIM (USIM) карты для выполнения Работ на территории, где расположено более 150 (ста пятидесяти) Объектов;

- и так далее.

7.	SIM (USIM) – карты для выполнения Работ Заказчик передаёт Подрядчику по Акту приёма-передачи SIM (USIM) - карт (по форме к настоящему Приложению) с обязательным оформлением всех необходимых документов в соответствии законодательством Российской Федерации о связи.

8. 	Заказчик обязуется компенсировать расходы Подрядчика на оплату услуг связи, оказываемых с помощью предоставленных Заказчиком SIM (USIM) – карт, в размере 600 (шестьсот) руб. в месяц (далее – Лимит).

9.	Подрядчик несёт ответственность за использование предоставленных ему SIM (USIM) – карт только в целях исполнения обязанностей по Договору (звонки техническому персоналу Заказчика, звонки в центр мониторинга сети Заказчика, тестовые звонки при выполнении Работ на Объектах). В случае использования Подрядчиком (работниками Подрядчика или иными уполномоченными представителями Подрядчика) SIM (USIM) – карт не в соответствии с целями Договора, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику сумму расходов таких услуг связи по тарифам, действующим для SIM (USIM) – карт.

10. 	Подрядчик обязуется за свой счёт и своими силами обеспечивать своих работников абонентскими станциями (мобильными телефонами) для использования предоставленных Заказчиком SIM (USIM) – карт.

11.	Подрядчик обязуется не допускать приостановления оказания услуг связи по преданным ему SIM (USIM) – картам в связи с исчерпанием Лимита на лицевом счёте таких карт ранее истечения срока, предоплаченного Заказчиком. В случае возникновения таких ситуации, Подрядчик обязуется незамедлительно (не более 2 часов с даты приостановления оказания услуг связи по SIM (USIM) – картам) сообщить об этом Заказчику и внести денежные средства на лицевой счёт соответствующей SIM (USIM) – карты для возобновления оказания услуг связи. Подрядчик обязуется указать такие расходы в соответствующем акте о приёмке, предусмотренном разделом 11 Договора, для принятия совместного решения Сторонами о возмещении Заказчиком Подрядчику таких расходов. Решение о возмещении расходов принимается Сторонами на основе документов о детализации оказанных услуг связи за календарный месяц, в котором произошло такое приостановление и исчерпание Лимита, и информации о сумме внесённых денежных средств Подрядчиком на лицевой счёт, дате и времени приостановления оказания услуг связи.

12.	Подрядчик в момент заключения Договора и подписания настоящего Приложения предоставляет Заказчику своё согласие на определение месторасположения выданных ему Заказчиком SIM (USIM) – карт по данным учёта биллинговой системы Заказчика.

13. Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения SIM (USIM) – карт по Акту приёма-передачи SIM (USIM) - карт (по форме к настоящему Приложению):

- получить все необходимые согласия своих работников или работников субподрядчика, выполняющих Работы по Договору, на определение их месторасположения Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Приложения;

- получить и предоставить Заказчику все необходимые согласия лиц/работников Подрядчика или субподрядчика, использующих SIM (USIM) – карт на обработку и передачу их персональных данных Заказчику и предоставить Заказчику список лиц/работников Подрядчика, использующих SIM (USIM) – карт, заверенный надлежащим образом уполномоченным представителем Подрядчиком, в котором указаны их фамилии, имена, отчества, адреса регистрации по месту жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. В случае изменения фактических пользователей SIM (USIM) - карт - предоставлять сведения о новых пользователях не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня, когда об этом стало известно Подрядчику.

14. Подрядчик обязуется не использовать абонентские номера SIM (USIM) - карт для осуществления рассылок рекламы и организации иных массовых рассылок, нарушающих требования действующего законодательства Российской Федерации, проведения лотерей, голосований, викторин, опросов, установления устройств для доступа в сети фиксированной связи, IP-телефонии и других мероприятий и/или не совершать иных действий, создающих угрозу для нормального функционирования сети связи, в которой зарегистрированы SIM (USIM) – карты, в том числе не распространять спам или вредоносное программное обеспечение.

15. 	Подрядчик обязуется в дополнение к предоставленным SIM (USIM) – картам иметь иные альтернативные абонентские номера для связи, информация о которых указывается в пункте 17 настоящего Приложения и при изменении заблаговременно сообщается Заказчику, способами, указанными в Условиях. Указанные альтернативные абонентские номера должны быть доступны для организации связи между Заказчиком и работниками Подрядчика в случае отсутствия возможности использовать предоставленные Заказчиком SIM (USIM) – карты в силу технологических и конструктивных особенностей сети связи, в которой зарегистрированы такие SIM (USIM) – карты.

16. 	Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить Заказчику в письменном виде об утере, краже или иных случаях утраты SIM (USIM) – карт. При этом Подрядчик несёт обязательства по оплате оказанных услуг связи, связанных с использованием утраченных SIM (USIM) – карт, до момента получения Заказчиком от Подрядчика письменного уведомления об утрате SIM (USIM) – карт в размере денежных средств, превышающих сумму предварительно оплаченных услуг связи, как это установлено в настоящем Приложении.

17.	Подрядчик обязуется возвратить предоставленные Заказчиком SIM (USIM) – карты при прекращении Договора по любым основаниям по Акту приёма – передачи SIM (USIM) - карт (по форме к настоящему Приложению) не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты прекращения Договора, если иное не согласовано Сторонами. В случае нарушения Подрядчиком указанного срока, Подрядчика обязан оплатить оказанные услуги связи с даты прекращения Договора до момента возврата Подрядчиком SIM (USIM) – карт Заказчику.

18. Альтернативные абонентские номера Подрядчика для осуществления взаимодействия сторон в ходе выполнения Работ, в случаях, прямо указанных в настоящем Приложении:

Абонентский номер

+79__________

+79__________

ПОДПИСИ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к Порядку смс – регистрации для доступа на объект

(Приложение № 9 к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

АКТ

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ SIM (USIM) - КАРТ

| г. ___________________ | «___» __________ 20_ г. |
| --- | --- |

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (сокращенное наименование – ПАО «Ростелеком»), юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили настоящий Акт к Договору на выполнение работ № ___ от «__» ________ 20_ г. (далее – Договор), о нижеследующем:

1. __________ передал, а __________ для выполнения Работ по Договору:

| Наименование | Оператор связи | Абонентский номер | № и дата Регформы | Количество (шт.) | Указать тип: для оперативной круглосуточной связи / основная для приёма заявок на АВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIM (USIM) – карта |  | +79__________ (IMSI _________) |  |  |  |
| SIM (USIM) – карта |  | +79__________ (IMSI _________) |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПЕРЕДАЛ УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ |  | ПРИНЯЛ УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 (Прайс-лист)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ПЕРЕЧЕНЬ, СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(ПРАЙС –ЛИСТ)

Будет заполнен по итогам закупочной процедуры

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Стоимость за единицу, в рублях, без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание |  |  |  |  |
| ОПИСАНИЕ РАБОТ |  |  |  |  |
| Перечень Работ | Приложение № 10.2 к Прайс - листу |  |  |  |
| Срок выполнения | Приложение № 10.2 к Прайс - листу |  |  |  |
| Стоимость Работ | В стоимость включены расходы на приобретение Расходных материалов |  |  |  |
| Транспортные расходы | Возмещаются отдельно, в стоимость Работ не входят. Расчёт осуществляется в соответствии с условиями и ставками, указанными в Приложении № 10.1 к Прайс – листу. |  |  |  |
| 1.1.1. | Стоимость Технического обслуживания | один Объект | 4 365,00 |  |
| 2. Ремонтные и Оперативные работы |  |  |  |  |
| ОПИСАНИЕ РАБОТ |  |  |  |  |
| Перечень Работ | Приложение №10.3 к Прайс - листу |  |  |  |
| Срок выполнения | Ремонтные работы - согласуется сторонами в Заказах |  |  |  |
|  | Оперативные работы - не позднее 72 часов после подачи заявки Заказчиком, если иное не согласовано Сторонами с учётом местоположения и состояния Объекта |  |  |  |
| Стоимость Работ | В стоимость включены расходы на приобретение Расходных материалов К стоимости нескольких однотипных Работ, выполняющихся по одному технологическому принципу (например, корректировка углов наклона антенн, демонтаж, монтаж и/или замена несколько единиц однотипного оборудования, и т.д.) на одном Объекте, применяется понижающий коэффициент 0,9 начиная со второй единицы однотипного оборудования. К работам (п.п. 4.1, 4.2, 5.16, 5.17 прайс-листа), выполняемым в ночное время, применяется повышающий коэффициент 1,5. |  |  |  |
| Транспортные расходы | Возмещаются отдельно, в стоимость Работ не входят. Расчёт осуществляется в соответствии с условиями и ставками, указанными в Приложении № 10.1 к Прайс - листу. |  |  |  |
| 2.1 | Стоимость Ремонтных работ | Приложение № 10.3 к Прайс - листу |  |  |
| 2.2 | Стоимость Оперативных работ | Приложение № 10.3 к Прайс - листу |  |  |
| 3. Аварийно-восстановительные работы |  |  |  |  |
| ОПИСАНИЕ РАБОТ |  |  |  |  |
| Перечень Работ | Приложение № 10.4 к Прайс - листу |  |  |  |
| Срок выполнения | 5 часов после прибытия Подрядчика на Объект, если иное не согласовано Сторонами, в том числе с учётом местоположения и состояния Объекта, без учёта Срока реагирования (т.е. времени на сбор, подготовку, выезд и прибытие на Объект). Для всех Аварийно-восстановительных работ свыше 5 часов требуется предварительное письменное обоснование Подрядчика причин выполнения Аварийно-восстановительных работ более 5 часов и подтверждение Заказчика на увеличение срока выполнения Работ. |  |  |  |
| Стоимость Работ | В стоимость всех типов Аварийно-восстановительных работ включены расходы на приобретение Расходных материалов. Стоимость Работ не зависит от количества представителей Подрядчика, участвующих в устранении Аварии на одном Объекте. |  |  |  |
| Транспортные расходы | Возмещаются отдельно, в стоимость Работ не входят. Расчёт осуществляется в соответствии с условиями и ставками, указанными в Приложении № 10.1 к Прайс - листу. |  |  |  |
| 3.1. Аварийно-восстановительные работы до 5 часов: - включают любые виды работ, необходимые для устранения аварийной ситуации указанной Заказчиком; - не включают работы по обеспечению временного энергоснабжения Объекта с помощью автономной генераторной установки. |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Стоимость аварийно-восстановительных работ, заявка по которым получена в течение рабочего времени | выезд | 4 190,40 |  |
| 3.1.2. | Стоимость аварийно-восстановительных работ, заявка по которым получена во внерабочее время | выезд | 7 647,30 |  |
| 3.2. Аварийно-восстановительные работы свыше 5 часов: - включают любые виды работ, необходимые для устранения аварийной ситуации указанной Заказчиком; - не включают работы по обеспечению временного энергоснабжения Объекта с помощью автономной генераторной установки. Ставка применяется по истечению 5 часа выполнения Аварийно-восстановительных работ. |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Стоимость аварийно-восстановительных работ, заявка по которым получена в течение рабочего времени | час | 837,90 |  |
| 3.2.2. | Стоимость Аварийно-восстановительных работ, заявка по которым получена во внерабочее время | час | 1 536,30 |  |
| 3.3. Аварийно-восстановительные работы исключительно по обеспечению временного энергоснабжения Объекта с помощью автономной генераторной установки (Стоимость работ включает расходы на приобретение топлива для работы автономной генераторной установки). |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Стоимость Аварийно-восстановительных работ по обеспечению временного электроснабжения. (Ставка применяется с 1 часа выполнения Работ, для оплаты каждых не полных суток выполнения Работ) | час | 925,20 |  |
| 3.3.2. | Стоимость Аварийно-восстановительных работ по обеспечению временного электроснабжения продолжительностью 24 часа (Ставка применяется с 1 по 72 час выполнения Работ, для оплаты каждых полных суток (24 часа) выполнения Работ) | Сутки (24 часа) | 21 999,60 |  |
| 3.3.3. | Стоимость Аварийно-восстановительных работ по обеспечению временного электроснабжения продолжительностью более 72 часов (Ставка применяется по истечению 72 часа выполнения Работ, для оплаты каждых полных суток (24 часа) выполнения Работ) | Сутки (24 часа) | 18 236,70 |  |
| 3.5. Оплата вызова Подрядчика на Аварийно-восстановительные работы, в случае отмены Заказчиком заявки на их выполнение |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Стоимость отменённого вызова на Аварийно-восстановительные работы, заявка по которым получена в рабочее время | шт. | 1 964,70 |  |
| 3.5.2. | Стоимость отменённого вызова на Аварийно-восстановительные работы, заявка по которым получена во внерабочее время | шт. | 3 692,70 |  |
| 4. Иное |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Стоимость аренды специальной техники - автовышка до 28 метров, автокран и прочее (включая машину прикрытия и пробег) г. Москва | объект | 5 238,00 |  |
| 4.2.1. | Стоимость аренды специальной техники - автовышка до 45 метров, автокран и прочее (Включая машину прикрытия и пробег). При необходимости использования автовышки с вылетом стрелы выше 45м при выполнении Работ - цена договорная (не должна превышать среднерыночной стоимости и рассчитывается в зависимости от времени пользования указанным оборудованием и дополнительно письменно согласовывается с Заказчиком). г. Москва | объект | 7 857,00 |  |
| 4.5.1. | Стоимость аренды специальной техники - автовышка до 45 метров, автокран и прочее (Включая машину прикрытия и пробег). При необходимости использования автовышки с вылетом стрелы выше 45м при выполнении Работ - цена договорная (не должна превышать среднерыночной стоимости и рассчитывается в зависимости от времени пользования указанным оборудованием и дополнительно письменно согласовывается с Заказчиком). Московская обл. | объект | 14 404,50 |  |
| 4.4.1. | Стоимость аренды специальной техники - автовышка повышенной проходимости свыше 28 метров | объект | 9 777,60 |  |
| 4.9.1. | Стоимость проведения инвентаризации Объекта. Транспортные расходы не возмещаются отдельно, Работы по инвентаризации проводятся в рабочее время исключительно совместно с Техническим обслуживанием или Оперативными работами на Объектах (в т.ч. с привлечением спецтехники по предварительному согласованию с Заказчиком). Перечень Работ по инвентаризации Объекта указан в Приложении 10.5 к Договору. | Один Объект | 785,70 |  |
| 4.6.1. | Фиксированная ставка на компенсацию длительного (более 24-х часов) пребывания в населенных пунктах с Объектами, требующими для проезда к ним авиа, железнодорожный и прочий спецтранспорт, соответствующим образом отмеченными в Приложении №11 к Договору (применяется единоразово для всех участников длительного пребывания) | Сутки (24 часа) | 3 492,00 |  |
| 5. Работы в отношении мобильной базовой станции |  |  |  |  |
| ОПИСАНИЕ РАБОТ |  |  |  |  |
| Перечень Работ | Приложение № 10.6 к Прайс-листу |  |  |  |
| Срок выполнения | Согласуется сторонами в Заказах. За нарушение сроков выполнения работ применяется ответственность по п.14.3.4. Договора |  |  |  |
| Стоимость Работ | В стоимость включены расходы на приобретение Расходных материалов. Стоимость Работ не зависит от количества представителей Подрядчика, участвующих в производстве Работ. |  |  |  |
| Транспортные расходы | Возмещаются отдельно, в стоимость Работ не входят. Расчёт осуществляется в соответствии с условиями и ставками, указанными в Прайс - листе. |  |  |  |
| 5.1.1. | Стоимость Работ по развёртыванию и свёртыванию Мобильной базовой станции без замены оборудования, входящего в состав Мобильной базовой станции | Один Объект | 40 306,50 |  |
| 5.2.1. | Стоимость Работ по замене оборудования базовой станции одного производителя на оборудование другого, входящего в состав Мобильной базовой станции | Один Объект | 6 809,40 |  |
| 5.3.1. | Стоимость Работ по сопровождению функционирования Мобильной базовой станции, включая организацию и обеспечение бесперебойного временного электроснабжения, охрану и контроль состояния Мобильной базовой станции. Стоимость работ включает расходы на приобретение топлива для работы автономной генераторной установки. |  | Стоимость работ определяется п.3.3. Приложения №10 |  |
| 6. Ставка компенсации транспортных расходов при работах в отношении мобильной базовой станции |  |  |  |  |
| 6.1 | Компенсация расходов на проезд от местонахождения Подрядчика к местонахождению Мобильной базовой станции, на транспортировку Мобильной базовой станции к месту установки, указанному в Заказе на выполнение работ, и обратно, а также на проезд до позиции монтажа/юстировки/демонтажа ответной части транспортного канала и обратно. |  |  | Стоимость работ определяется п.1.1 Приложения №10.1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к Прайс- листу (транспорт)

(Приложение № 10 к Договору на выполнение работ

№ лот1

РАСЧЕТ СУММЫ КОМПЕНСАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

1. Ставки для компенсации Транспортных расходов:

| № п/п | Ставка компенсации | Ед. Изм. | Стоимость за единицу, в рублях, без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Стоимость Километро - вызова до Объекта* | км | 52,20 |
| 1.2.2. | Стоимость Километро - вызова до Объекта транспортом грузоподъёмностью от 3,5 тонн** | км | 78,30 |
| 1.3.2. | Компенсация расходов на проезд к Объектам, находящимся в труднодоступной местности (с отметкой об этом в Перечне Объектов к Договору) ***. | вызов | 3 501,00 |
| 1.4.1. | Компенсация прямых расходов на оплату авиа-, железнодорожного и прочего транспорта, использованного представителями Подрядчика для проезда к Объектам ***. | По подтверждающим расходы документам и по предварительному согласованию с Заказчиком |  |

2. Формулы для расчёт итоговой суммы компенсации Транспортных расходов:

| № п/п | Тип Транспортных расходов | Формула расчёта**** |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Ко всем Объектам | = РАССТОЯНИЕ_ДО_ОБЪЕКТА х СТОИМОСТЬ_КИЛОМЕТРО-ВЫЗОВА |
| 2.2. | К Объектам, находящимся в труднодоступной местности (отмечены в Перечне Объектов к Договору) | = РАССТОЯНИЕ_ДО_ОБЪЕКТА х СТОИМОСТЬ_КИЛОМЕТРО-ВЫЗОВА + ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА |
| 2.3. | При последовательном посещении нескольких Объектов в течение 1 (одного) рабочего дня в рамках выполнения заявок по Оперативным, Ремонтным работам и(или) ТО применяется принцип «цепь». При этом принцип «цепи» не применяется по заявкам АВР и заявкам, выданным на объекты в административных границах областных центров. Если при последовательном посещении объектов с целью Оперативных, Ремонтных работ и Технического обслуживания появляется заявка АВР, то принцип «цепи» применяется к объектам, посещённым до получения заявки АВР. | = РАССТОЯНИЕ_ДО_ОБЪЕКТА №1 х СТОИМОСТЬ_КИЛОМЕТРО-ВЫЗОВА + + РАССТОЯНИЕ_ДО_ОБЪЕКТА №2 * K х СТОИМОСТЬ_КИЛОМЕТРО-ВЫЗОВА + + РАССТОЯНИЕ_ДО_ОБЪЕКТА №3 * K х СТОИМОСТЬ_КИЛОМЕТРО-ВЫЗОВА и т.п. |
| 2.4. | При перевозке Оборудования (Материалов) со склада Заказчика до склада Подрядчика, если склад Заказчика находится в ином муниципальном районе Российской Федерации, чем ближайшее Место нахождение Подрядчика | = РАССТОЯНИЕ_МЕЖДУ_СКЛАДАМИ х СТОИМОСТЬ_КИЛОМЕТРО-ВЫЗОВА |
| 2.5. | К Объекту тестирования при выполнении Работ по Драйв - тесту | = РАССТОЯНИЕ_ДО_ОБЪЕКТА _ТЕСТИРОВАНИЯ х СТОИМОСТЬ_КИЛОМЕТРО-ВЫЗОВА+СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПО ПЛАТНЫМ УЧАСТКАМ ДОРОГ****** |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Ставка включает расходы на перевозку, приобретение топлива для перевозки и оплату фактического времени работы водителя Подрядчика в рейсе. Транспортные расходы оплачиваются только в одну сторону, до Объекта.

** Использование транспортного средства от 3,5 тонн подлежит предварительному согласованию с Заказчиком.

*** Оплачиваются Заказчиком дополнительно к иным понесённым Подрядчиком Транспортным расходам на проезд к Объекту.

**** Переменные из формул расчёта означают следующее:

РАССТОЯНИЕ_ДО_ОБЪЕКТА (км) – расстояние, рассчитанное от места нахождения комплекта ключей для доступа на Объект до места нахождения Объекта, либо сумма расстояний до Объектов по заранее согласованному в письменной форме с Заказчиком маршруту. Расстояние до Объектов указывается в Перечне Объектов к Договору.

РАССТОЯНИЕ_МЕЖДУ_СКЛАДАМИ (км) – расстояние между складскими помещениями Подрядчика и Заказчика в разных населённых пунктах. Расстояние между склада Сторон указывается в Перечне адресов Месторасположения Подрядчика к Договору.

РАССТОЯНИЕ_ДО_ОБЪЕКТА_ТЕСТИРОВАНИЯ (км) – расстояние, рассчитанное Заказчиком самостоятельно по кротчайшему пути, по дорогам общего пользования с помощью Яндекс-карты, до места нахождения точки тестирования или начальной точки маршрута тестирования, и указанное в Техническом задании на Драйв – тест.

СТОИМОСТЬ_КИЛОМЕТРО-ВЫЗОВА (руб./км) – сумма денежных средств в размере ставки компенсации Транспортных расходов, указанная в разделе 1 настоящего Приложения к Прайс - листу.

ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА (вызов) – сумма денежных средств, которая уплачивается в счёт компенсации Транспортных расходов Подрядчика на проезд к Объектам, находящимся в труднодоступной местности, в соответствии с разделом 1 настоящего Приложения к Прайс - листу.

K – понижающий коэффициент 0,5

***** Расходы по перевозке негабаритных грузов и специальной техники от склада Подрядчика или Заказчика до Объекта согласовываются Заказчиком в отдельном порядке на основании не менее трёх вариантов коммерческих предложений, представленных Подрядчиком, с указанием стоимости и сроков перевозки.

****** Расходы на компенсацию проезда по платным участкам дорог, попадающим на маршрут проведения Драйв-теста. Компенсация производится по предварительному согласованию с Заказчиком и указании этого вида затрат в Заказе на выполнение работ. Компенсируются при предоставлении подтверждающих документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.2 к Прайс- листу (ТО)

(Приложение № 10 к Договору на выполнение работ

№ лот1

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

| № | Перечень Работ | Периодичность обслуживания одного Объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранно-пожарная сигнализация Объекта (ОПС) |  |  |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей системы (приёмно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п. При необходимости устранения выявленных недостатков (очистка, крепление, восстановление цепей ШС). | Ежегодно |
| 1.2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой и звуковой сигнализации. | Ежегодно |
| 1.3 | Проверка исправности АКБ в ОПС (время работы на АКБ не менее 30мин). При необходимости - замена* | Ежегодно |
| 1.4 | Проверка работоспособности приёмно-контрольного прибора. При необходимости восстановление работоспособности или замена* | Ежегодно |
| 1.5 | Проверка работоспособности контактных, дымовых, инфракрасных извещателей. При необходимости очистка от грязи, пыли или замена* |  |
| 1.6 | Контроль передачи аварийных сигналов в центр управления сетью. При проведении проверки внешних сигналов необходимо проверить (в случае неисправности устранить): FIRE - задымить датчик. Требуемый результат: прохождение сигнала видит смена NOC; DOOR- вскрыть помещение. Требуемый результат: прохождение сигнала видит смена NOC; SECOFF (в случае наличия) - вскрыть помещение и ввести контрольный код. Требуемый результат: прохождение сигнала видит смена NOC. | Ежегодно |
| 2 | Электротехнические установки и устройства Объекта |  |  |
| 2.1 | Внешний осмотр (щит распределительный, счётчик, автоматические выключатели, светильники, вводной кабель, устройства заземления) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п. | Ежегодно |
| 2.2 | Замена ламп в светильниках по необходимости. Лампы приобретает Подрядчик. | При каждом посещении |
| 2.3 | Осмотр состояния элементов заземляющих устройств и системы молниезащиты, состояние контактных зажимов (при необходимости – переобжимка). Протяжка контактных соединений заземляющих проводников с заземляемым оборудованием. Протяжка контактных соединений на главной шине заземления. Смазка мест крепления заземляющих кабелей к контуру заземления противокоррозионной смазкой. Проверка наличия схемы электропитания (при изменении в схеме – ее обновление). Проверка герметичности внешнего фидерного заземления оборудование Объекта и РРС. Проверка антикоррозийной защиты внешних открытых болтовых соединений ВЧ кабелей. Проверка надёжности крепления ВЧ-фидеров на участке внешней прокладки. Проверка наличия и качества болтовых соединений заземления всех элементов технологического оборудования (в случае несоответствия – восстановить заземление) * Провести внешний осмотр кондиционера и наличие пульта ДУ (в случае необходимости заменить батарейки). | Ежегодно |
| 2.4 | Проверка прохождения аварийных сигналов в NOC. В случае не прохождения аварийных сигналов, устранить причины. Аварийные сигналы для проверки: - Temp high – повышенная температура в аппаратной; - Temp low – пониженная температура в аппаратной. | Ежегодно |
| 3 | Антенно-фидерные устройства Объекта |  |  |
| 3.1 | Снятие показаний фактических азимутов и углов наклона антенн, проверку правильности распределения секторов с помощью программы Netmonitor; (в случае несоответствия устранить). | Ежегодно |
| 3.2 | Предоставить фотоотчёт по каждому сектору (фото механического угла наклона, фото электрического угла наклона, фото направления азимута антенны, фото усилителя) | Ежегодно |
| 3.3 | Проверка крепления всех коннекторов, джамперов, контактов, розеток, фидеров питания, качества трассировки и эстетики укладки фидеров и кабелей (в случае несоответствия устранить). | Ежегодно |
| 4 | Радиорелейная линия Объекта |  |  |
| 4.1 | Внешний осмотр антенн, внешних и внутренних блоков РРС. | Ежегодно |
| 4.2 | Проверка затяжки и герметичности внешних ВЧ разъёмов РРС (в случае несоответствия устранить) | Ежегодно |
| 4.3 | Проверка прочности крепления антенн, юстировочных узлов, реактивных тяг, внешних блоков РРС (при необходимости протянуть). | Ежегодно |
| 4.4 | Проверка соответствия фактического уровня приёма РРЛ расчётному с предоставлением скриншота с уровнем сигнала (при необходимости юстировки работы оплачиваются по Приложению № 10.3 к Прайс - листу). | Ежегодно |
| 5 | Электропитание Объекта |  |  |
| 5.1 | Внешний осмотр ИБП, выпрямителей в стойке питания. Сделать запись о количестве работающих модулей и их характеристике о максимальном токе нагрузки. | Ежегодно |
| 5.2 | Очистить оборудование ИБП от пыли и грязи. | Ежегодно |
| 5.3 | Проверка состояния вентиляторов выпрямителей на посторонние шумы, сделать запись. | Ежегодно |
|  | Подтягивание болтовых соединений перемычек АКБ и смазка их техническим вазелином. |  |
|  | Внешний осмотр АКБ, проверка параметров АКБ в соответствии с инструкцией изготовителя и Заказчика при разряде на нормированную нагрузку с измерением параметров. |  |
| 5.4 | Проверка времени отключения контактора неприоритетного слоя: - визуально убедиться, что транспортное оборудование подключено к автоматам шины высшего приоритета, оборудование БС базового слоя подключено к группе автоматов шины второго приоритета, а оборудование БС не базового слоя подключено к группе автоматов шины третьего приоритета. В случае несоответствия, перед продолжением проверки, привести схему подключения в соответствие требованиям Заказчика; - при отключении внешнего питания, замерить время отключения оборудования, подключённого к шине третьего приоритета (все технологии, за исключением GSM и LTE1800) – время отключения не должно превышать 1 (одной) минуты. В случае несоответствия произвести корректировку: настроить ИБП, и/или переключить оборудование на нужный приоритет и произвести повторную проверку времени отключения. ВАЖНО – защитный интервал времени, между отключениями ВЭС, должен быть не менее 10 минут. | Ежегодно |
|  | Выставить параметры стойки питания в зависимости от приоритета станции (конечная, узловая) |  |
|  | Сделать запись показания напряжения на батарее, напряжения элемента/блоков, температуры поверхности, показания текущего напряжения и расхода тока. |  |
|  | Выполнить настройку периодического тестирования в соответствии с требованиями Заказчика (1 раз в 6 месяцев, начало в 0100, окончание по достижению порогового значения напряжения =46VAC или в 0500 (время начала и окончания - местное). Сохранить принт-скрины истории ранее проведённых тестов АКБ. В случае их отсутствия, согласовать с Заказчиком необходимость проведения ручного тестирование АКБ с сохранением лог-файлов результатов теста и принт-скрина истории тестов АКБ. Ручное тестирование проводится в следующих случаях: - отсутствие информации о времени резервирования БС в автоматической корпоративной отчётности; - остаточное время резервирования БС близко к нулю (менее 5 минут) и отсутствует история ранее проведённых периодических тестов АКБ. В случаях, когда остаточное время резервирования равно нулю, допускается тестирование АКБ с помощью внешних приборов типа «Кулон», «Conbat» и т.д. с непрерывной видео фиксацией от начала до окончания теста. |  |
|  | Сохранить и предоставить файл конфигурации ИБП и/или скрины с установленными параметрами, показания симметрии АКБ, основное окно с показаниями напряжения и тока нагрузки). |  |
| 5.5 | Проверка прохождения аварийных сигналов в NOC. В случае не прохождения аварийных сигналов, устранить причины. Аварийные сигналы для проверки: - Power – отсутствие внешнего электроснабжения не менее чем по трём фазам или отключение автомата АКБ; - Rectifier – неисправность выпрямителя (отсутствие одной или двух фаз). | Ежегодно |
| 6 | Другое |  |  |
| 6.1 | Проверка наличия оперативного журнала, диэлектрических ковриков, огнетушителей (проконтролировать сроки годности) | Ежегодно |
| 6.2 | Проверка герметичности кабельных вводов (ВЧ, силовой, кондиционеров); (в случае несоответствия устранить) Проверка герметичности дверных проёмов (устранить лентой для герметизации; при невозможности - сделать отметку в графе примечаний в отчёте по форме, установленной в Договоре. | Ежегодно |
| 6.3 | Проверка наличия предупреждающих плакатов, наличия маркировки фидеров внутри и снаружи аппаратной, наличия маркировки автоматов в стойке питания, РЩ, розетках, выключателях, наличия схемы кросса. (В случае несоответствия устранить) | Ежегодно |
| 6.4 | Провести сухую и влажную уборку аппаратной и оборудования с вывозом мусора (включая вывоз мусора с прилегающей территории) | Ежегодно |
| 6.6 | Заполнить и передать отчёт по форме, установленной в Договоре, для проверки выполненных работ. | Ежегодно |
| 6.7 | Снятие показаний с прибора учёта, обеспечивающего учёт электрической энергии, потребляемой Объектом, запись показаний в оперативный журнал оборудования Объекта. Передача показаний, в день снятия показаний, по средствам SMS/E-mail, на предоставленный номер и адрес Заказчика. | При каждом посещении |
| 6.8 | Произвести запись о выполнении Работ в оперативном журнале | При каждом посещении |

ПРИМЕЧАНИЯ:

* При необходимости замены каких – либо составных элементов - приобретение нового Оборудования (Материалов) и выполнение таких Работ оплачиваются по Приложению № 10.3 к Прайс - листу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.3 к Прайс- листу (ремонт и оперативные)

(Приложение № 10 к Договору на выполнение работ

№ лот1

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ

РЕМОНТНЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТ

Будет заполнен по итогам закупочной процедуры

| № п/п |  | Наименование работ* | Ед. Изм. | Цена за единицу в рублях без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Антенно-фидерное устройство Объекта |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Диагностика, измерение потерь оптической линии между аппаратной и оборудованием на АМС рефлектометром (длина линии, расстояние до повреждения, затухание) | шт. | 558,90 |
| 1.2. |  | Диагностика и устранение дефектов АФУ сектора БС (локализация неисправности или перепуток Net Monitor'ом, проверка/ремонт разъемов, соединительных джамперов, проверка КСВ) | Объект | 4 478,40 |
| 1.3. |  | Замена RF кабеля БС 1/2, RF кабеля РРЛ (с установкой креплений, заземлением, включая крепежные элементы) | м.п. | 218,70 |
| 1.4. |  | Замена RF кабеля БС 7/8 (с установкой креплений, заземлением, включая крепежные элементы) | м.п. | 279,00 |
| 1.5. |  | Замена RF кабеля GPS антенны | м.п. | 174,60 |
| 1.6. |  | Диагностика, замена или ремонт RF разъемов БС и RF разъемов РРЛ N-type на АМС | шт. | 2 488,50 |
| 1.7. |  | Диагностика, замена или ремонт RF разъемов БС и RF разъемов РРЛ N-type в аппаратной | шт. | 785,70 |
| 1.8. |  | Диагностика и замена outdoor джамперов 1/2" | шт. | 2 880,90 |
| 1.9. |  | Диагностика и замена indoor джамперов 1/2" | шт. | 1 571,40 |
| 1.10. |  | Диагностика и замена кабеля управления RET | шт. | 2 226,60 |
| 1.11. |  | Диагностика и замена устройств регулировки угла наклона (RET) | шт. | 2 295,90 |
| 1.12. |  | Замена, подключение и юстировка антенн базовых станций (вкл. джамперы, заземления, грозоразрядники) | шт. | 7 307,10 |
| 1.13. |  | Изменение механического угла наклона или азимута одной антенны | шт. | 2 226,60 |
| 1.14. |  | Изменение электрических углов наклона на одной антенне вне зависимости от количества механизмов регулировки углов | шт. | 1 440,90 |
| 1.15. |  | Замена антенны GPS | шт. | 986,40 |
| 1.16. |  | Сверка АФУ с данными RDB с предоставлением фотоотчёта | сектор | 1 179,00 |
| 1.17. |  | Приведение АФУ в соответствие RDB (коррекция азимута, механического и электрических углов наклона, фотоотчёт) | сектор | 2 619,00 |
| 1.18. |  | Замена ОВ кабеля до 48 волокон по зданиям включая, но не ограничиваясь: пробивка/сверление/заделка отверстий, герметизация каналов (при необходимости), прокладка кабеля в существующих кабельростах, трубах, коробах, кабель-каналах и проч., крепление кабеля, установка защиты в опасных местах, измерение характеристик ОВ кабеля после монтажа (без учета стоимости материалов) | м.п. | 165,60 |
| 1.19. |  | Сварка оптических волокон включая измерения характеристик волокон после сварки | волокно | 602,10 |
| 1.20. |  | Замена муфты оптической, включая сварку волокон (до 16 ОВ) | шт. | 3 605,40 |
| 1.21. |  | Замена кросса оптического, включая вварку волокон в разъёмы ( до 16 ОВ) | шт. | 3 020,40 |
| 1.22. |  | Замена аттенюатора (включая интеграцию и настройку) | шт. | 139,50 |
| 1.23. |  | Измерение мощности оптического сигнала | волокно | 157,50 |
| 2. Оборудование Объекта |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Диагностика и замена модуля передатчиков БС в аппаратной, включая монтаж всех крепёжных элементов и кабелей, переключение джемперов и созданием логических объектов на стороне БС | шт. | 1 125,90 |
| 2.2. |  | Диагностика и замена модуля передатчиков БС на АМС, включая монтаж всех крепёжных элементов и кабелей, переключение джамперов и созданием логических объектов на стороне БС | шт. | 3 020,40 |
| 2.3. |  | Диагностика и замена системного модуля БС в аппаратной или ниже 10м на Объекте (включая монтаж всех крепёжных элементов и кабелей и создание логических объектов на стороне БС) | шт. | 1 187,10 |
| 2.4. |  | Диагностика и замена системного модуля БС на АМС (включая монтаж всех крепёжных элементов и кабелей, переключение джамперов и созданием логических объектов на стороне БС) | шт. | 3 020,40 |
| 2.5. |  | Диагностика и замена модуля в корзине БС (TCU, FIQB, FTIF, FIQA, или аналогичного) или платы расширения системы (FBBA и аналогичного) в аппаратной или ниже 10 метров на Объекте, включая монтаж всех крепёжных элементов и кабелей. Создание логических объектов на стороне БС | шт. | 663,30 |
| 2.6. |  | Диагностика и замена модуля в корзине БС (TCU, FIQB, FTIF, FIQA, или аналогичного) или платы расширения системы (FBBA и аналогичного) на АМС, выше 10 метров, включая монтаж всех крепёжных элементов и кабелей. Создание логических объектов на стороне БС | шт. | 1 449,00 |
| 2.7. |  | Диагностика и замена корзины питания модулей DUW/DUS/TCU или аналогичных | шт. | 1 187,10 |
| 2.8. |  | Диагностика и замена оптического модуля SFP в оборудование, смонтированное в аппаратной или ниже 10 метров | шт. | 139,50 |
| 2.9. |  | Диагностика и замена оптического модуля SFP в оборудование, смонтированное на АМС, выше 10 метров | шт. | 1 056,60 |
| 2.10. |  | Замена и подключение кабелей питания DC 48В между системой питания и оборудованием БС или трансмиссии в аппаратной | м.п. | 427,50 |
| 2.11. |  | Диагностика, замена FAN-модуля (вентиляторов в EXDA, FXEA, FXEB или аналогичных модулях) | шт. | 332,10 |
| 2.12. |  | Диагностика, замена соединительных кабелей на АМС (Power, заземление) | м.п. | 514,80 |
| 2.13. |  | Диагностика, замена кабеля (оптического и UTP/FTP) между оборудованием в аппаратной и оборудованием на АМС | м.п. | 157,50 |
| 2.14. |  | Диагностика, замена аттенюатора, делителя, сумматора, комбайнера, антенн для indoor АФТ | шт. | 2 104,20 |
| 2.15. |  | Замена кабеля питания DC (СИП 4*35, 4*50) по кабельному мосту, включая заземление, зажимы, наконечники, колпачки, ПВЗ (без учёта стоимости материала) | м.п. | 323,10 |
| 2.16. |  | Замена ПВ З кабеля 1*25 / 1*35/ 1*10, включая крепления (трасса до 5 метров) | м.п. | 218,70 |
| 2.17. |  | Замена прокалывающего зажима | шт. | 1 056,60 |
| 2.18. |  | Ремонт, замена распределительной коробки электропитания на АМС | шт. | 2 104,20 |
| 2.19. |  | Замена репитера для indoor БС | шт. | 2 628,00 |
| 2.20. |  | Диагностика, замена температурного датчика, включая прокладку кабеля (без учёта материалов) | шт. | 270,90 |
| 2.21. |  | Замена indoor 19" стойки (включая стоимость материалов, демонтажа/монтажа и смещения блоков, не включая стоимость стойки 19") | шт. | 5 770,80 |
| 2.22. |  | Установка температурных режимов на оборудовании Объекта | Объект | 261,90 |
| 2.23. |  | Работы по монтажу системы мониторинга оборудования связи в климатическом шкафу | Объект | 1 519,20 |
| 2.24. |  | Диагностика, расшивка внешних аварий на одном Объекте (питание Power, отсутствие фазы rectifier, низкая температура, высокая температура, датчик двери, пожар) включая монтаж кабеля Alarm | Объект | 925,20 |
| 2.25. |  | Установка или замена программного обеспечения (софт или конфигурационный файл) без замены блоков на одной единице оборудования | шт. | 785,70 |
| 2.26. |  | Чистка оптических коннекторов, портов, типа SC, FC, LC (методом сухой, влажной чистки при помощи чистящей ручки, салфетки со спиртом) | шт. | 209,70 |
| 2.27. |  | Чистка от загрязнения вентиляторов выпрямителей, внутренних модулей БС, трансмиссии | модуль | 523,80 |
| 2.28 |  | Комплекс работ по устранению перегрева включая расходные материалы (Замена фильтрующего элемента в КШ, продувка оборудования сжатым воздухом, регулировка температурных режимов, замена неисправных вентиляторов.) | объект | 3 696,30 |
| 2.29 |  | Замена фильтрующего элемента | объект | 873,00 |
| 3. Работы в отношении антенно-фидерного устройства радиорелейной линии (РРЛ) |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Замена антенны РРЛ 0,3 м (в комплекте с радиомодулем), заземление | шт. | 4 068,00 |
| 3.2. |  | Замена антенны РРЛ 0,6 (0,9) м (в комплекте с радиомодулем), заземление | шт. | 5 901,30 |
| 3.3. |  | Замена антенны РРЛ 1,2 – 1,8 м (в комплекте с радиомодулем), заземление | шт. | 8 258,40 |
| 3.4. |  | Юстировка РРЛ пролёта (диам. от 0,3 до 0,9м) | пролёт | 3 937,50 |
| 3.5. |  | Юстировка РРЛ пролёта (диам. от 1м до 1,8) | пролёт | 5 508,90 |
| 3.6. |  | Юстировка РРЛ полупролета (диам. от 0,3 до 0,9м) | полупролёт | 1 972,80 |
| 3.7. |  | Юстировка РРЛ полупролета (диам. от 1м до 1,8) | полупролёт | 2 758,50 |
| 3.8. |  | Диагностика, замена, ремонт заземления РРЛ-фидера (Комплект на один фидер) | комплект | 514,80 |
| 3.9. |  | Восстановление крепления кабелей РРЛ, оптических кабелей, цифровых кабелей (1xAlarm, 1xLMP, 4xE1, 2xEthernet), кабелей питания DC (СИП 4*35, 4*50, ВБбШв2*25) по кабельному мосту, АМС включая зажимы, стяжки | м.п. | 165,60 |
| 3.10. |  | Герметизация соединения оптического кабеля (между системным блоком и радиоблоком) включая материал лента VM, лента 88Т | шт. | 218,70 |
| 3.11. |  | Диагностика АФУ РРЛ (проверка/ремонт разъёмов, осмотр Ground Kit`ов, соединительных джамперов, КСВ фидерной трассы, поиск неисправности средствами диагностики РРЛ) | линия | 1 641,60 |
| 3.12. |  | Замена радио-блока (ODU) РРЛ с настройкой параметров магазина и внутренних блоков РРС одного полукомплекта РРС включая герметизацию RF разъёма | шт. | 2 889,90 |
| 4. Работы в отношении оборудования радиорелейной линии, трансмиссионного оборудования |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Диагностика, замена, настройка и интеграция трансмиссионного оборудования (полукомлект РРЛ, MUX, модем, MBH, CWDM, оптический медиаконвертер (преобразователь FOL-ETH)) | шт. | 1 318,50 |
| 4.2. |  | Замена корзины РРЛ, внутренних блоков РРЛ, узла доступа, узла агрегации, включая перенос блоков, монтаж всех крепежных элементов, кабелей и интеграцию | шт. | 1 318,50 |
| 4.3. |  | Настройка параметров трансмиссионного оборудования (полукомлект РРЛ, MUX, модем, MBH) | шт. | 794,70 |
| 4.4. |  | Замена indoor плат на трансмиссионном оборудовании (включая интеграцию) | шт. | 663,30 |
| 4.5. |  | Замена оптического или медного патч-корда | шт. | 270,90 |
| 4.6. |  | Кроссировка, маршрутизация и проверка потоков (независимо от кол-ва потоков) | Объект | 785,70 |
| 5. Работы в отношении энергопринимающего устройства |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Диагностика и замена управляющего блока стойки питания (включая подключение и конфигурацию) | шт. | 785,70 |
| 5.2. |  | Диагностика и замена выпрямительного модуля (включая подключение и конфигурацию) | шт. | 523,80 |
| 5.3. |  | Осмотр и тестирование аккумуляторов источников бесперебойного питания (ИБП) по упрощенной методике (разряд на штатную нагрузку ИБП до 2 (двух) часов с измерением их параметров) | ИБП | 1 903,50 |
| 5.4. |  | Замена одной аккумуляторной батареи в группе | шт. | 785,70 |
| 5.5. |  | Замена группы аккумуляторных батарей (включая конфигурацию ИБП) | шт. | 3 404,70 |
| 5.6. |  | Замена, ремонт кабеля соединения с заземляющим устройством ГЗШ | м.п. | 349,20 |
| 5.7. |  | Замена, ремонт вводного кабеля, кабелей электропитания оборудования | м.п. | 401,40 |
| 5.8. |  | Замена, ремонт распределительного щита (outdoor, indoor) | шт. | 3 274,20 |
| 5.9. |  | Диагностика и замена контактора/пускателя в щите автоматического включения резерва (АВР) (без учета стоимости контактора/пускателя) | шт. | 1 833,30 |
| 5.10. |  | Диагностика и замена АСКУЭ | шт. | 794,70 |
| 5.11. |  | Замена электросчетчика | шт. | 1 047,60 |
| 5.12. |  | Замена автоматического выключателя (АВВ или аналог) или элемента устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) или плавкой вставки или устройства защитного отключения (УЗО) или перемещение фазы подключения (без учета стоимости материалов) | шт. | 523,80 |
| 5.13. |  | Замена вводного автоматического выключателя, рубильника | шт. | 1 047,60 |
| 5.14. |  | Снятие показаний электросчётчика | Объект | 70,20 |
| 5.15. |  | Замена стойки питания БС (Eltek, Huawei, PowerOne, Энергомера, Интеркросс или любые аналоги) - включая: заземление, подключение к сети 220VAC, подключение нагрузки к 48VDC и специальных кабелей, настройку ИБП. - не включая: замену АКБ (осмечивается отдельным пунктом прайса) | шт. | 5 369,40 |
| 5.16. |  | Замена ИБП (в составе стойки энергопитания или климатическом шкафу) | шт. | 4 714,20 |
| 5.17. |  | Настройка, прописка ИБП, включая подключение и тестирование внешних аварий | шт. | 785,70 |
| 5.18. |  | Замена или ремонт узла отключения неприоритетной нагрузки | комплект | 2 016,90 |
| 5.19. |  | Замена магазина автоматических выключателей 48VDC (DCDU, PDU) | шт. | 2 147,40 |
| 6. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Замена розетки, выключателя (с учётом стоимости материалов) | шт. | 436,50 |
| 6.2. |  | Ремонт, замена, внутреннего кабель-роста (демонтаж-монтаж кабель-роста и перекладка существующего кабеля) | м.п. | 1 134,90 |
| 6.3. |  | Ремонт, перемещение и замена наружного кабель-роста (демонтаж-монтаж кабель-роста и перекладка существующего кабеля) | м.п. | 1 702,80 |
| 6.4. |  | Устранение протечек (изготовление/восстановление кровли контейнера, с учетом стоимости материалов) | м.кв. | 2 269,80 |
| 6.5. |  | Изготовление ключа (с учетом стоимости материалов) | шт. | 742,50 |
| 6.6. |  | Устранение нарушений конструкций обеспечивающих безопасность объектов (антивандальные ограждение и т.п., без учета стоимости материалов) | м.кв. | 2 243,70 |
| 6.7. |  | Ремонт и замена несущих антенных конструкций, трубостойки | шт. | 4 321,80 |
| 6.8. |  | Изготовление несущих антенных конструкций, трубостойки | шт. | 12 405,60 |
| 6.9. |  | Ремонт и замена двери (демонтаж-монтаж с расходным материалом без стоимости двери) | шт. | 6 111,00 |
| 6.10. |  | Ремонт стен, потолка, пола, включая покраску | м.кв. | 1 099,80 |
| 6.11. |  | Покраска металлоконструкций | м.кв. | 594,00 |
| 6.12. |  | Ремонт антистатического линолеума | м.кв. | 1 702,80 |
| 6.13. |  | Вскрытие либо замена замка двери контейнера БС и климат. шкафа, калитки ограждения, люка АМС | шт. | 1 571,40 |
| 6.14. |  | Восстановление герметизации контейнера (дверь, фидерный ввод, вентиляция) (с учетом стоимости материалов) | Объект | 1 422,90 |
| 6.15. |  | Ремонт неисправного светильника СОМ (плафон/патрон/лампа), в том числе на АМС (без учёта стоимости материалов) | шт. | 1 222,20 |
| 6.16. |  | Перенос существующей трубостойки на 1 сайте (без учета демонтажа/монтажа навешенного оборудования) | шт. | 4 321,80 |
| 6.17. |  | Перенос существующей пригруженной трубостойки на 1 сайте (без учета демонтажа/монтажа навешенного оборудования) | шт. | 4 190,40 |
| 6.18. |  | Замена антивандальной защиты (работы, с учетом стоимости расходных материалов, без учета стоимости металла) | тонна | 78 317,10 |
| 6.19. |  | Замена стеллажа для размещения одной группы АКБ (включая подключение к ИБП, не включая монтаж кабельной трассы между стеллажом и ИБП) | комплект | 2 173,50 |
| 6.20. |  | Замена климатического шкафа для аккумуляторных батарей (включая: подключение к ИБП, подключение и настройку внешних аварий, не включая монтаж кабельной трассы между КШ АКБ и ИБП) | комплект | 6 477,30 |
| 6.21. |  | Замена основания под размещение КШ АКБ на грунт | шт. | 10 388,70 |
| 6.22. |  | Замена основания под размещение КШ АКБ на стену | тонна | 169 065,00 |
| 6.23. |  | Замена основания под размещение КШ АКБ на готовое основание | тонна | 46 635,30 |
| 7. Помещения Объекта |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Замена перегоревших ламп и неисправных светильников в помещениях базовых станций | шт. | 261,90 |
| 8. Работы в отношении охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Диагностика и замена ОПС (комплект, включая извещатели, кодовые панели, укладку кабелей, пуско-наладку и проверку прохождения сигналов в NOC) (без учета стоимости материалов) | комплект | 2 095,20 |
| 8.2. |  | Замена аккумулятора для пожароохранной сигнализации в приёмо-контрольный прибор (без учета стоимости материалов) | шт. | 200,70 |
| 8.3. |  | Диагностика, замена прибора приемно-контрольного (включая кодовые панели, настройку и пуско-наладку) (без учета стоимости материалов) | шт. | 917,10 |
| 8.4. |  | Монтаж шлейфа сигнализации (кабель КСПВ) | м.п. | 78,30 |
| 8.5. |  | Замена извещателя ОПС (дымового, инфракрасного, магнитоконтактного, без стоимости материалов) | шт. | 131,40 |
| 9. Драйв-тесты (Работы по радиоизмерению качества и покрытия сети)*** |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Стоимость Работ по Измерению покрытия Indoor продолжительностью Работ до 5 часов на одном Объекте тестирования | Объект тестирования | 3 928,50 |
| 9.2. |  | Стоимость Работ по Измерению покрытия Indoor, свыше 5 часов на одном Объекте тестирования. Ставка применяется по истечению 5 (пятого) часа выполнения Работ | час | 785,70 |
| 9.3. |  | Стоимость Работ по Измерению покрытия Outdoor, независимо от времени выполнения Работ | км | 48,60 |
| 10. Иные Работы |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Покос травы, вырубка поросли, обработка реагентами, уборка на территории размещения Объекта | м.кв. | 131,40 |
| 10.2. |  | Оказание содействия при проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля организации и проведения проверок на территории размещения Объектов органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, либо оперативных - розыскных мероприятий уполномоченными органами по факту хищения оборудования Объектов | час | 785,70 |
| 10.3. |  | Иные работы/услуги в отношении одного Объекта по одному обращению Заказчика в течение рабочего времени*****, независимо от количества представителей Подрядчика, участвующих в выполнении таких Работ на одном Объекте | час | 785,70 |
| 10.4. |  | Работы по осмотру и проверке работоспособности нового Объекта. Оплата Работ по Драйв-тесту, выполняемых в ходе осмотра и проверки работоспособности нового Объекта, осуществляется отдельно в соответствии с условиями пункта 9 настоящего Приложения №10.3 | Объект | 3 404,70 |
| 10.5. |  | Обследование с целью определения схем монтажа комплекта радиоретранслятора, small-cell, пико-соты и т.д. | Объект | 3 142,80 |
| 10.6. |  | Организация минерализованной полосы шириной до 1,5 м. | м.п. | 375,30 |
| 10.7. |  | Маркировка РЭС в соответствии с требованиями законодательства РФ (расклейка маркировочных табличек) | Объект | 1 833,30 |
| 10.8. |  | Диагностика и локализация причин внешней помехи на БС с использованием спектро анализатора и направленной антенны. территории размещения Объектов органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, либо | Объект | 2 182,50 |
| 10.9. |  | Поиск и локализация причин интерференции (интермодуляции) внутри антенно-фидерного тракта индор БС с использованием PIM анализатора представителей Подрядчика, участвующих в выполнении таких Работ на одном Объекте. | сектор | 2 619,00 |
| 11. Материалы |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Кабель питания DC (СИП 4*35) | м.п. | 209,70 |
| 11.2. |  | Кабель питания DC (СИП 4*50) | м.п. | 288,00 |
| 11.3. |  | Кабель ПВ3 1*25мм2 | м.п. | 261,90 |
| 11.4. |  | Кабель ПВ3 1*16мм2 | м.п. | 165,60 |
| 11.5. |  | Кабель ПВ3 1*10мм2 | м.п. | 113,40 |
| 11.6. |  | Металл для изготовления изделий/конструкций антивандальной защиты, мест размещения КШ АКБ и т.п. (без учета стоимости работ и расходных материалов, с учетом стоимости металла) | тонна | 67 221,00 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Работы по замене оборудования, входящего в состав Объекта, включают работы по демонтажу, монтажу и перевозку от Объекта на склад Заказчика демонтированного оборудования, входящего в состав Объекта, и со склада Заказчика на Объект нового Оборудования (Материалов), при этом:

- стоимость Работ только по демонтажу какого-либо оборудования Объекта составляет 33% от стоимости Работ по замене такого оборудования Объекта и включает Транспортные расходы на перевозку демонтированного оборудования Объекта от Объекта до склада Заказчика;

- стоимость Работ только по монтажу какого-либо Оборудования (Материалов) на Объекте составляет 67% от стоимости Работ по замене такого оборудования Объекта и включает Транспортные расходы на перевозку нового Оборудования (Материалов) со склада Заказчика до Объекта;

** Вызовы, полученные в интервал времени с 8:00 до 16:59 считаются вызовами в рабочее время, за исключением выходных и праздничных дней.

*** В стоимость Работ включены Транспортные расходы Подрядчика при выполнении Работ по Драйв - тестам, включая оплату фактического времени работы водителя Подрядчика в рейсе. Стоимость Работ по Драйв - тестам не зависит от количества представителей Подрядчика, участвующих в проведении Работ. Оплата Транспортных расходов Подрядчика до Объекта тестирования осуществляется в общем порядке в соответствии с условиями приложения № 10.1 к Прайс - листу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.4 к Прайс- листу (АВР)

(Приложение № 10 к Договору на выполнение работ

№ __________ от «__» _______ 20__ г.)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. Антенно - фидерное устройство Объекта |  |
| 1.1. | Замена грозоразрядника |
| 1.2. | Замена, подключение и юстировка одной антенны базовой станции (вкл. джамперы, заземления, грозоразрядники) |
| 1.3. | Замена и установка outdoor джамперов 1/2" |
| 1.4. | Измерение и установка углов наклона и азимутов панельной антенны |
| 1.5. | Установка электрического угла наклона панельной антенны |
| 1.6. | Замена и ремонт RF разъемов |
| 1.7. | Замена и установка устройств регулировки угла наклона (RET) |
| 1.8. | Замена и установка кабеля управления RET |
| 1.9. | Диагностика и устранение дефектов АФУ сектора БС (локализация неисправности NetMonitor'ом,проверка/ремонт разъемов, соединительных джампов, проверка КСВ) |
| 1.10. | Замена, ремонт кабеля питания антенных усилителей |
| 1.11. | Диагностика, конфигурация усилителей TMB в пределах одного сайта |
| 1.12. | Замена и подключение Alarm Panel (включая настройку) |
| 1.13. | Замена и подключение соединительных кабелей между Alarm Panel и CI (токовый инжектор). |
| 1.14. | Замена усилителя TMB или аналогичного в пределах одного сайта |
| 1.15. | Диагностика, замена блоков МШУ (включая интеграцию и настройку) |
| 1.16. | Диагностика, замена RF волноводов между outdor модулями EXDA и ERDA (комплект включая интеграцию и настройку) |
| 1.17. | Замена RF кабеля 1/2 |
| 1.18. | Замена RF кабеля 7/8 |
| 1.19. | Замена RF кабеля 1 ¼ |
| 1.20. | Диагностика, измерение потерь оптической линии (м/д аппаратной и ТОПом АМС) |
| 1.21. | Диагностика, замена антенного усилителя до 12кг (включая интеграцию и настройку) |
| 1.22. | Диагностика, замена блока от 12кг до 24кг (включая интеграцию и настройку) |
| 2. Оборудование Объекта |  |
| 2.1. | Диагностика и замена модуля передатчиков indoor (FXEA, FXEB, EXDA, ERDA, EXDB, EOCA, FRGT, FRHF, FRMB, RRUS или аналогичное, включая монтаж всех крепежных элементов и кабелей, переключение джамперов и созданием логических объектов на стороне БС) |
| 2.2. | Диагностика и замена модуля передатчиков на АМС (FXEA, FXEB, EXDA, ERDA, EXDB, EOCA, FRGT, FRHF, FRMB, RRUS или аналогичное, включая монтаж всех крепежных элементов и кабелей, переключение джамперов и созданием логических объектов на стороне БС) |
| 2.3. | Диагностика и замена системного модуля indoor (ESMx, FSMF, DUW, DUS, COBA, COSA или аналогичные в стойку 19", в шасси 19” настенного исполнения, в климатический шкаф, cтойку питания) или ниже 10м на Объекте (включая монтаж всех крепежных элементов и кабелей и создание логических объектов на стороне БС) |
| 2.4. | Диагностика и замена системного модуля (ESMx, FSMF, DUW, DUS или аналогичного) на АМС включая монтаж всех крепежных элементов и кабелей, переключение джамперов и созданием логических объектов на стороне БС). |
| 2.5. | Замена и установка трансмиссионного дополнительного модуля (TCU, FIQB, FTIF, FIQA, или аналогичного) или платы расширения системы (FBBA и аналогичного) в indoor или ниже 10 метров на Объекте, включая монтаж всех крепежных элементов и кабелей. Создание логических объектов на стороне БС. |
| 2.6. | Замена и установка трансмиссионного дополнительного модуля (TCU, FIQB, FTIF, FIQA, или аналогичного) или платы расширения системы (FBBA и аналогичного) на АМС или выше 10 метров, включая монтаж всех крепежных элементов и кабелей. Создание логических объектов на стороне БС. |
| 2.7. | Замена и установка корзины питания модулей DUW/DUS/TCU или аналогичных |
| 2.8. | Замена и установка модуля SFP в аппаратной |
| 2.9. | Замена и установка модуля SFP в outdoor модулях |
| 2.10. | Замена, монтаж и подключение кабелей питания DC 48В между системой питания и MU DUW/DUS/TCU или аналогичными |
| 2.11. | Замена/монтаж и подключение кабеля питания DC (СИП 4*35, 4*50) по кабельному мосту, включая заземление, зажимы, наконечники, колпачки, ПВЗ |
| 2.12. | Замена и установка indoor джамперов 1/2" |
| 2.13. | Замена сплиттера или антенны indoor БС |
| 2.14. | Замена репитера для indoor БС |
| 2.15. | Восстановление работоспособности охранных, пожарных, температурных датчиков и приборов охранно-пожарной сигнализации. |
| 2.16. | Диагностика, замена FAN-модуля (вентиляторов в EXDA, FXEA, FXEB или аналогичных модулях) |
| 2.17. | Диагностика, замена соединительных кабелей между блоками на ТОПе АМС (комплект кабелей BUS и Power) |
| 2.18. | Диагностика, замена одного оптического кабеля (м/д аппаратной и ТОПом АМС) |
| 2.19. | Замена блока управления усилителей (ControlUnit) |
| 2.20. | Диагностика, замена и установка CI (токовый инжектор) |
| 2.21. | Диагностика, замена дуплексора(включая интеграцию и настройку) |
| 2.22. | Диагностика, замена аттенюатора (включая интеграцию и настройку) |
| 2.23. | Замена прокалывающего зажима |
| 2.24. | Ремонт, замена распределительной коробки электропитания на АМС |
| 2.25. | Диагностика, замена оптического модуля в блоке на сайте |
| 2.26. | Диагностика, замена оптического модуля в outdoor блоке |
| 2.27. | Установка температурных режимов |
| 3. Антенно - фидерное устройство радиорелейной линии (РРЛ) |  |
| 3.1. | Замена антенны РРЛ 0,3 - 0,9 м (в комплекте с радиомодулем) |
| 3.2. | Замена антенны РРЛ 1 – 1,8 м (в комплекте с радиомодулем) |
| 3.3. | Юстировка РРЛ полупролета (диам. от 0,3 до 0,9м) |
| 3.4. | Юстировка РРЛ полупролета (диам. от 1м до 1,8) |
| 3.5. | Замена outdoor радио-блока РРЛ (включая интеграцию) |
| 3.6. | Диагностика линии РРЛ-кабеля (включая осмотр креплений) |
| 3.7. | Замена и ремонт РРЛ-кабеля (с установкой креплений и заземлением) |
| 3.8. | Диагностика, замена, ремонт заземления РРЛ-фидера (Комплект на один фидер) |
| 3.9. | Замена и ремонт РРЛ N-type разъемов |
| 3.10. | Замена РРЛ-грозоразрядника |
| 3.11. | Восстановление крепления кабелей РРЛ, оптических кабелей, цифровых кабелей (1xAlarm, 1xLMP, 4xE1, 2xEthernet), кабелей питания DC (СИП 4*35, 4*50, ВБбШв2*25) по кабельному мосту, АМС (за трассу) |
| 4. Оборудование радиорелейной линии, трансмиссионное оборудование Объекта |  |
| 4.1. | Замена радио-блока (ODU) РРЛ с настройкой параметров магазина и внутренних блоков РРС одного полукомплекта РРС |
| 4.2. | Замена магазина и внутренних блоков РРС для одного полукомплекта (включая монтаж всех крепежных элементов и кабелей) |
| 4.3. | Замена магазина и внутренних блоков Узла Доступа для одного полукомплекта (включая монтаж всех крепежных элементов и кабелей) |
| 4.4. | Замена магазина и внутренних блоков Узла Агрегации для одного полукомплекта (включая монтаж всех крепежных элементов и кабелей) |
| 4.5. | Замена автомата питания РРЛ |
| 4.6. | Замена РРЛ корзины (включая перенос блоков, подключение кабелей и интеграцию) |
| 4.7. | Замена РРЛ-грозоразрядника |
| 4.8. | Замена оптического пачкорда |
| 4.9. | Замена медного пачкорда |
| 4.10. | Замена, ремонт кабеля соединения с заземляющим устройством ГЗШ |
| 4.11. | Герметизация соединения оптического кабеля (между системным блоком и радиоблоком) |
| 4.12. | Кроссировка, маршрутизация и проверка потоков (независимо от кол-ва потоков) |
| 5. Работы в отношении энергопринимающего устройства |  |
| 5.1. | Диагностика, замена управляющего блока стойки питания (с учетом подключения и интеграции) |
| 5.2. | Диагностика, замена выпрямительного модуля (с учетом подключения и интеграции) |
| 5.3. | Осмотр и тестирование аккумуляторов источников бесперебойного питания (ИБП) по упрощенной методике (разряд на штатную нагрузку ИБП с измерением остаточного напряжения и тока нагрузки) |
| 5.4. | Замена одной аккумуляторной батареи в группе |
| 5.5. | Замена, ремонт кабеля соединения с заземляющим устройством ГЗШ |
| 5.6. | Ремонт вводного кабеля, кабелей электропитания оборудования Объекта |
| 5.7. | Замена, ремонт распределительного щита (outdoor, indoor) |
| 5.8. | Ремонт контактных соединений в щите автоматического включения резерва (АВР), панели распределительной контура защитного заземления |
| 5.9. | Восстановление работоспособности АСКУЭ |
| 5.10. | Замена электросчетчика (без учета стоимости материалов) |
| 5.11. | Замена автомата, плавкой вставки, перемещение фазы подключения, включение автомата |
| 5.12. | Замена вводного автоматического выключателя, рубильника |
| 5.13. | Снятие показаний с прибора учета, обеспечивающего учет электрической энергии, потребляемой Объектом, запись показаний в оперативный журнал оборудования Объекта. Передача показаний, в день снятия показаний, по средствам СМС/E-mail, на предоставленный номер, адрес, указанный Заказчиком. |
| 5.14. | Замена стойки питания БС, заземление стойки питания, подключение ее к сети 380В (включая стоимость провода заземления и кабеля питания), подключение специальных кабелей, подключение БС к сети 48В. Настройка стойки питания. (Eltek, PowerOne, Энергомера (Eltek), Интеркросс, Штиль, Powertel или аналоги) |
| 5.15. | Замена ИБП (в составе стойки энергопитания или климатическом шкафу) |
| 5.16. | Настройка, прописка ИБП, включая подключение и тестирование внешних аварий. |
| 5.17. | Замена разрядника (комплект), УЗО |
| 6. Помещения Объекта |  |
| 6.1. | Ремонт и замена двери |
| 6.2. | Восстановление, либо замена замка двери контейнера БС и климат. шкафа, калитки ограждения. |
| 6.3. | Ремонт и замена несущих антенных конструкций, трубостойки |
| 6.4. | Ремонт, замена, внутреннего кабель-роста (демонтаж-монтаж кабель-роста и перекладка существующего кабеля) |
| 6.5. | Замена розетки, выключателя |
| 6.6. | Ремонт, перемещение и замена наружного кабель-роста (демонтаж-монтаж кабель-роста и перекладка существующего кабеля) |
| 6.7. | Замена перегоревших ламп и неисправных светильников (плафон/патрон) на АФУ свето ограждение мачт |
| 6.8. | Замена перегоревших ламп и неисправных светильников в помещениях базовых станций |
| 6.9. | Диагностика, замена датчика на открывание двери, включая прокладку кабеля |
| 6.10. | Диагностика, замена инфракрасного извещателя |
| 6.11 | Диагностика, замена дымового извещателя |
| 6.12 | Диагностика и замена порта ТМ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.5 к Прайс- листу (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТА*

| № | Перечень Работ |
| --- | --- |
| 1 | Получение у Заказчика инвентаризационной ведомости на Объект; |
| 2 | Сверка соответствия имущества, указанного в инвентаризационной ведомости, имуществу, фактически присутствующему на Объекте; |
| 3 | Наклейка инвентарных номеров, предоставленных Заказчиком, на имущество, указанное в инвентаризационной ведомости (при необходимости); |
| 4 | Регистрация в инвентаризационной ведомости имущества, фактически присутствующего на Объекте, но отсутствующего в ведомости (включая указание марки/модели и серийного номера); |
| 5 | Внесение информации об имуществе, указанном в инвентаризационной ведомости, но фактически отсутствующем на Объекте (включая марку/модель оборудования и серийный номер); |
| 6 | Фотофиксация** каждой единицы имущества, указанной или добавленной в процессе инвентаризации в инвентаризационную ведомость (включая марку/модель и серийный номер); |
| 7 | Оформление итоговой инвентаризационной ведомости (в случае отсутствия расхождений – ИНВ-1) с комментариями по расхождениям и предоставление ее Заказчику в подписанном виде со стороны Подрядчика |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Работы по инвентаризации Объекта проводятся в рабочее время исключительно совместно с Техническим обслуживанием или Оперативными работами на Объектах (в т.ч. с привлечением спец.техники по предварительному согласованию с Заказчиком).

** Фотофиксация – фотосъемка отдельных инвентарных единиц Объекта и Объекта целиком в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 5 Договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.6 к Прайс- листу (развертывание и свертывание МБС)

(Приложение № 10 к Договору на выполнение работ

№ лот1

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РАЗВЁРТЫВАНИЮ И СВЕРТЫВАНИЮ МОБИЛЬНОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по развёртыванию и свёртыванию Мобильной базовой станции (МБС) без замены оборудования, входящего в состав Мобильной базовой станции |  |  |  |
| 1.1 | Установка МБС на площадке (включая выравнивание, установку аутригеров и противооткатных упоров, организацию внешнего электроснабжения от ДГУ или существующей точки подключения) | Комплект | 1 |
| 1.2 | Организация заземления (вбитие двух кольев и соединение их с шасси БС) | Комплект | 1 |
| 1.3 | Сборка АМС (включая сборку секций, подъем АМС, монтаж откосов и четырех тросовых оттяжек) | Секция | 6 |
| 1.4 | Монтаж АФУ (включая антенны БС, фиксацию фидера, подключение к оборудованию в аппаратной) | Шт. | 3 |
| 1.5 | Монтаж оборудования РРЛ (антенны с ODU, укладка и фиксация фидера, IDU). Включая ответную часть. | Полупролет | 2 |
| 1.6 | Настройка и юстировка РРЛ. | Полупролет | 2 |
| 1.7 | Комиссация и вывод БС в эфир. | Базовая станция (технология) | 2 |
| 1.8 | Разборка АМС (включая демонтаж кольев, тросовых оттяжек, жестких откосов, спуск АМС, фиксация в транспортном положении в аппаратной) | Секция | 6 |
| 1.9 | Демонтаж АФУ (включая антенны БС, фидер, отключение от оборудования в аппаратной) | Шт. | 3 |
| 1.10 | Демонтаж оборудования РРЛ. Включая ответную часть. Фиксация в транспортном положении внутри фургона МБС. | Полупролет | 2 |
| 1.11 | Демонтаж кольев и кабелей заземления, аутригеров, противооткатных упоров. Фиксация в транспортном положении. | Комплект | 1 |
| 2. Работы по замене оборудования, входящего в состав Мобильной базовой станции |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж оборудования, установленного на Мобильной базовой станции (модули управления БС, радиомодули, транспортное оборудование). | Комплект | 1 |
| 2.2 | Монтаж оборудования, запланированного к установке на Мобильной базовой станции (модули управления БС, радиомодули, транспортное оборудование). | Комплект | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 (Перечень объектов)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

Основные Объекты связи – 1640 шт.

Дополнительные Объекты связи – 3750 шт.

Итого: 5390 Объектов связи

Точные адреса будут указаны при заключении Договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 (Адреса подрядчика)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА

| № п/п | АДРЕС Месторасположения Подрядчика (населённый пункт) | АДРЕС ближайшего склада Заказчика (населённый пункт) | РАССТОЯНИЕ между складом Заказчика и Месторасположением Подрядчика* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* В случае нахождения склада Заказчика и Месторасположения Подрядчика в одном населенном пункте расстояние равно 0 км.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.2 (Типы Объектов)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

КЛАССИФИКАТОР ТИПОВ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА

| Тип сайта | Определение | Металлоконструкции ПАО «Ростелеком» (АМС, Трубостойки и др. конструкции) |  |  |  | Аппаратная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид конструкции | Высота конструкции | Расположение МК | Типовое решение | Вид | Расположение аппаратной |
| Green field site |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | АМС + аппаратная t2/Третьих лиц | Собственная мачта на оттяжках с заглубленным фундаментом | До 61 м | Земля | Мачта на оттяжках 40м | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| 11 | АМС + аппаратная t2/Третьих лиц | Собственная мачта на оттяжках с заглубленным фундаментом | Свыше 61 м | Земля | Мачта 90м | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| 12 | АМС + аппаратная t2/Третьих лиц | Собственный металлический столб с заглубленным фундаментом | Любая | Земля | Металлический столб 30м | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| 13 | АМС + аппаратная t2/Третьих лиц | Собственный железобетонный столб с заглубленным фундаментом | Любая | Земля | ЖБ столб СК-26 с металлической надстройкой | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| 14 | АМ + аппаратная t2/Третьих лиц | Собственная пригруженная опора (башня, мачта, столб) с земли. Фундамент - пригруз на поверхности | Любая | Земля | Пригруз 40м | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| 15 | АМС + аппаратная t2/Третьих лиц | Собственная башня с заглубленным фундаментом | До 61 м | Земля | Башня 60м | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| 16 | АМС + аппаратная t2/Третьих лиц | Собственная башня с заглубленным фундаментом | Свыше 61 м | Земля | Башня 70м | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| 17 | АМС + аппаратная t2/Третьих лиц | трубостойки на контейнере/трипод на земле высотой до 15 м | До 15 м | Земля/Контейнер | Трубостойки на контейнере 8м | Контейнер, Климатический Шкаф | Земля |
| Rooftop Site |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Трубостойк/АМС t2+ аппаратная t2/Третьих лиц | Собственные трубостойки, мачта, башня, трипод и их сочетание | До 10 м включительно над уровнем кровли в месте установки АМС | Крыша | Трубостойки на крыше | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| 22 | АМС + аппаратная t2/Третьих лиц | Собственная опора с крыши(мачта, башня, трипод), также в сочетании с отдельными трубостойками. | Свыше 10 м над уровнем кровли в месте установки АМС | Крыша | Мачта 15м на крыше | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| Co-location site |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Трубостойки/др.конструкции на АМС/сооружении Третьих лиц + аппаратная/Третьих лиц (АМС стороннего оператора/ Аппаратная стороннего оператора/ Телекоммуникационное оборудование стороннего оператора) | Любая конструкция | Любая | АМС/сооружения Третьих лиц | Собственные трубостойки на мачте,башне (MVNO сайт на инфраструктуре стороннего оператора) | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| 32 | Трубостойки/др.конструкции на Сооружениях Третьих лиц (требующих при размещении экспертизы промбезопасности) + аппаратная /Третьих лиц | Любая конструкция | Любая | АМС/сооружения Третьих лиц, требующих при размещении экспертизы промбезопасности | Собственные трубостойки на дымовой трубе, элеваторе, водонапорной башне. | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| 33 | Трубостойки на Опоре Третьих лиц (относящихся к инфраструктурным операторам) | Трубостойки | Любая | АМС Третьих лиц, относящихся к Инфраструктурным операторам | Любое АМС | Контейнер, Климатический Шкаф, Выгородка, Автозал | Земля/Крыша/Помещение |
| MINI |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Транспортная точка | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | Стойка открытого/закрытого типа | Контейнер/Земля/Крыша/Помещение/Автозал/Выгородка |
| 51 | Метросайт (АФУ/ оборудование /Третьих лиц) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | Стойка открытого/закрытого типа | Контейнер/Крыша/Помещение/Автозал/Выгородка |
| 52 | Индорсайт (АФУ/ оборудование /Третьих лиц) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | Стойка открытого/закрытого типа | Контейнер/Земля/Крыша/Помещение/Автозал/Выгородка |
| 53 | Репитер | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | Стойка открытого/закрытого типа | Контейнер/Помещение/Автозал/Выгородка |
| 54 | Пикосота | не применимо | не применимо | не применимо | Пикосота в общественном месте | Стойка открытого/закрытого типа | Контейнер/Помещение/Автозал/Выгородка |
| 55 | Мобильная БС (на шасси /Третьих лиц)) | не применимо | не применимо | не применимо | БС на базе автомобиля | Мобильное шасси | Мобильное шасси |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Типы Объектов могут быть в одностороннем порядке изменены Заказчиком. Заказчик уведомляет об изменениях в перечне типов Объектов Подрядчика в разумный срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 (Регламент)

к Договору на выполнение работ

№ лот1

РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Техническое обслуживание и Инвентаризация

1.1. Подрядчик обязуется выполнять Техническое обслуживание и Инвентаризацию в течение всего срока действия Договора, систематически и планомерно в отношении всех Объектов, указанных в Перечне Объектов к Договору.

1.2. Подрядчик обязуется:

- осуществлять Техническое обслуживание 1 (одного) Объекта 1 (один) раз в течение календарного года - не менее 8 % Объектов от общего количества Объектов, указанного в Перечне Объектов к Договору, в течение 1 (одного) месяца;

- осуществлять Инвентаризацию 1 (одного) Объекта 1 (один) раз в течении 3 (трех) календарных лет – не менее 30% Объектов от общего количества Объектов, указанного в Перечне Объектов к Договору, в течение 1 (одного) года,

если иное не согласовано с Заказчиком в квартальном план - графике в порядке, указанном в пункте 1.3. настоящего Приложения.

1.3. Заказчик предоставляет Подрядчику пообъектный квартальный план - график осуществления Технического обслуживания и Инвентаризации путём направления сообщений на электронный адрес Подрядчика, указанный в разделе 18 Договора или сообщённые в порядке, установленном Условиями, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала календарного квартала.

Допускается по предварительному согласованию с Заказчиком корректировка адресного списка и объёма квартального план-графика осуществления Технического обслуживания и Инвентаризации при условии выполнения годового плана осуществления Технического обслуживания и Инвентаризации в полном объёме.

1.4. В случае выполнения Аварийно-восстановительных, Ремонтных работ или Оперативных работ на Объекте, по которому ещё не было осуществлено Техническое обслуживание, Подрядчик, при наличии возможности и по предварительному согласованию с Заказчиком, обязуется наряду с вышеуказанными Работами осуществить Техническое обслуживание такого Объекта.

1.5. Если в ходе выполнения Технического обслуживания, будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных работ (Ремонтных или Оперативных работ) и не входящих в объем Работ по Техническому обслуживанию, Подрядчик сообщает об этом Заказчику в порядке, указанном в разделе 8 Договора.

1.6. Осуществление Технического обслуживания в отношении конкретного Объекта подтверждается в дополнение к документам, установленным Договором, фотоотчётом, Отчётом о выполнении Работ по Техническому обслуживанию (по форме, установленной Приложением № 8.1 к настоящему Договору) и SMS-регистрацией, выполненной с целью проведения Технического обслуживания согласно Приложению № 9 к настоящему Договору.

2. Ремонтные работы

2.1. Ремонтные работы выполняются на основании Заказов (по форме, установленной соответствующим приложением Договора).

2.2. Если в состав Ремонтных работ входят какие - либо строительные работы, то Подрядчик обязуется:

- выполнять такие Работы в соответствии с утверждённой проектной, рабочей и исполнительной документацией (если требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- выполнять такие Работы при получении всех необходимых разрешений на выполнение таких Работ;

- обеспечить проведение государственной экспертизы проектной документации на выполнение таких Работ и получение положительной заключение по итогам такой экспертизы (если требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- при выполнении Работ вести журнал учёта производства Работ, в котором должен отражаться ход производства всех таких строительных работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с ними.

3. Аварийно-восстановительные работы

3.1. Аварийно-восстановительные работы выполняются по заявке Заказчика (далее – Заявка на АВР).

3.2. Заказчик подаёт Подрядчику Заявку на АВР одновременно следующими способами:

- на электронный адрес Подрядчика, указанный в разделе 19 Договора или сообщённый в порядке, установленном разделом 19 Договора; И

- устно, с помощью вызова с абонентского номера телефона Заказчика, указанного в пункте 5 настоящего Приложения, на абонентский номер SIM (USIM) – карты, предоставленной Подрядчику Заказчиком для выполнения Работ по Договору.

3.3. Заявка на АВР в обязательном порядке должна содержать информацию об объёме и типе Аварийно-восстановительных работ, а именно (но не ограничиваясь):

- номер и дата Заявки на АВР;

- должность, подразделение и регион работника Заказчика, сформировавшего Заявку на АВР;

- номер и адрес Объекта;

- необходимая и имеющаяся у Заказчика информация об Аварии на Объекте, ее возможных причинах возникновения, тип и приоритет Аварии;

- особые требования к сроку выполнения Аварийно-восстановительных работ;

- если Заказчику известна причина Аварии - перечень Работ, которые должны быть выполнены в составе Аварийно-восстановительных работ, и/или перечень необходимого Оборудования (Материалов);

- информация о времени и месте, где можно получить аварийный комплект Оборудования (Материалов) для устранения Аварии.

3.4. 	Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) минут с момента получения Заявки на АВР направить Заказчику подтверждение о принятии Заявки на АВР в работу следующими способами:

- электронным сообщением с электронного почтового адреса Подрядчика, на который поступила Заявка на АВР от Заказчика; ИЛИ

- смс-уведомлением с абонентского номера SIM (USIM) – карты, предоставленной Подрядчику Заказчиком для выполнения Работ по Договору, (с других номеров операторов отправка смс – сообщение не допускается) на абонентский номер телефона Заказчика, с которого поступил вызов с Заявкой на АВР.

Подтверждение о принятии в работу и об отмене Заявки на АВР должно содержать следующий текст: «Заявка «номер» от «даты» на выполнение «код Работ» по «номер бс/msc/bsc» принята в работу/отменена».

Информация о «коде Работ» указывается в смс - сообщении или электронном сообщении в соответствии с Приложением № 9 к Договору.

Любая Заявка на АВР, не подтверждённая в течение 35 (тридцати пяти) минут, как указано выше, кроме тех случаев, когда Подрядчик в течение такого периода заявит, что Заявка на АВР не соответствует условиям Договора, будет считаться подтверждённой Подрядчиком без изменений по истечении указанного срока.

3.5. Количество Заявок на АВР, которое может одновременно находиться в работе у Подрядчика, определяется следующим образом:

- на территории, где расположено до 50 Объектов – 2 (две) Заявки на АВР;

- на территории, где расположено до 100 Объектов – 3 (три) Заявки на АВР;

- на территории, где расположено до 150 Объектов – 4 (четыре) Заявки на АВР;

- и т.д.

Подрядчик должен согласовать с Заказчиком приоритеты выполнения Аварийно-восстановительных работ при получении нескольких Заявок на АВР от Заказчика.

3.6. Подрядчик обязуется реагировать на заявку на АВР, а именно: осуществить сбор, подготовку, выезд и прибытие на Объект, в сроки, указанные в Перечне Объектов к Договору (далее – Срок реагирования), если иное не согласовано Сторонами в момент получения Заявки на АВР с учётом местоположения Объекта.

Течение Срока реагирования начинается с момента направления Заявки на АВР Заказчиком.

Срок реагирования, установленный в Перечне Объектов, предусматривает 1 (один) час для сбора и выезда представителей Подрядчика на место Аварии и необходимое время для прибытия на Объект, рассчитанное с учётом средней скорости перемещения транспортных средств Подрядчика до Объекта, за исключением Объектов, находящихся в труднодоступной местности, а именно:

- в городе: 40 км/ч;

- за городом: 60 км/ч.

По согласованию с Заказчиком Срок реагирования:

- может быть скорректирован, исходя из дорожной обстановки, транспортной доступности Объекта или иных причин, возникших не по вине Подрядчика;

- должен быть скорректирован по согласованию с Заказчиком при превышении количества Заявок на АВР, установленного в пункте 3.5 настоящего Регламента.

3.7. Бригада Подрядчика должна иметь всегда с собой необходимый аварийный комплект Оборудования (Материалов) по согласованному с Заказчиком перечню для устранения обнаруженной неисправности каких-либо составных элементов Объектов на месте Работ и не менее 1 (одной) однофазной автономной генераторной установки мощностью не менее 7 кВт в случае возникновения Аварии из-за прекращения энергоснабжения Объекта, если такая причина будет указана в Заявке на АВР.

Для выполнения Аварийно – восстановительных работ Заказчик обязуется своевременно передать согласованное количество аварийных комплектов Оборудования (Материалов), необходимого для устранения Аварий на Объекте, а также по запросу Подрядчика предоставлять новые комплекты в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Подрядчика.

3.8.	После прибытия на Объект и выявлении причины возникновения Аварии (если она не была известна или были выявлены дополнительные основания для возникновения Аварии) Подрядчик незамедлительно обязуется сообщить о такой причине Заказчику устно, с помощью вызова на абонентские номера телефона Заказчика, указанного в пункте 7 настоящего Приложения, с абонентского номера SIM (USIM) – карты, предоставленной Подрядчику Заказчиком для выполнения Работ по Договору.

3.9. Если в ходе Аварийно-восстановительных работ предполагается остановка функционирования оборудования, входящего в состав Объекта, в том числе отключение Объектов от основного источника (источников) внешнего электроснабжения, или на период выполнения Аварийно-восстановительных работ Объекты окажутся без электроснабжения из-за малого ресурса работы аккумуляторных батарей (например, разряжены и/или находятся в стадии зарядки) или по каким-либо другим причинам источники бесперебойного питания Объекта не смогут работать необходимое время, то Подрядчик обязуется перед выполнением Работ заранее согласовать с Заказчиком:

- остановку функционирования оборудования, входящего в состав Объекта, её продолжительность; и

- технологию выполнения Работ или/и организацию мероприятий по устранению причин необходимости остановки функционирования Объекта; или

- выполнение оперативных переключений электроснабжения Объекта на резервное электроснабжение от автономного генератора.

Согласование с Заказчиком осуществляется путём вызова с абонентского номера SIM (USIM) – карты, предоставленной Подрядчику Заказчиком для выполнения Работ по Договору, на абонентский номер телефона Заказчика, указанный в пункте 5 настоящего Приложения.

3.10.	Если в ходе выполнения Аварийно-восстановительных работ, будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных Работ (Ремонтных или Оперативных работ), не связанных с Аварией и не являющихся причиной ее возникновения, Подрядчик сообщает об этом Заказчику в порядке, указанном в разделе 8 Договора.

4. Оперативные работы.

4.1. 	Оперативные работы выполняются по заявке Заказчика (далее – Заявка на Оперативные работы).

4.2. Заказчик подаёт Подрядчику Заявку на Оперативные работы одновременно следующими способами:

- на электронный адрес Подрядчика, указанный в разделе 18 Договора или сообщённый в порядке, установленном Условиями; и

- устно, с помощью вызова с абонентского номера телефона Заказчика, указанного в пункте 5 настоящего Приложения, на абонентский номер SIM (USIM) – карты, предоставленной Подрядчику Заказчиком для выполнения Работ по Договору.

4.3. В Заявке на Оперативные работы в обязательном порядке должна содержать информацию об объёме и тип Оперативных работ, а именно, но не ограничиваясь:

- номер и дата Заявки на Оперативные работы;

- должность, подразделение и регион работника Заказчика, сформировавшего Заявку на Оперативные работы;

- номер и адрес Объекта;

- вид и стоимость Оперативных работ на Объекте в соответствии с действующим Прайс – листом к Договору;

- особые требования к сроку выполнения Оперативных работ;

- информация о времени и месте, где можно получить необходимое Оборудование (Материалы) и, при необходимости, с учётом особенностей выполняемых Работ, Техническое задание от Заказчика на выполнение Драйв-тестов (по форме приложения №12.1 к настоящему Приложению).

4.4. 	Подрядчик обязуется в течение 3 (трёх) рабочих часов с момента получения Заявки на Оперативные работы от Заказчика направить Заказчику подтверждение о принятии в работу Заявки на Оперативные работы следующими способами:

- электронным сообщением с электронного почтового адреса Подрядчика, на который поступила заявка Заказчика; ИЛИ

- смс-уведомлением с абонентского номера SIM (USIM) – карты, предоставленной Подрядчику Заказчиком для выполнения Работ по Договору, (с других номеров операторов отправка смс – сообщение не допускается) на абонентский номер телефона Заказчика, с которого поступил вызов с Заявкой на Оперативные работы.

Подтверждение о принятии в работу Заявки на Оперативные работы должно содержать следующий текст: «Заявка «номер» от «даты» на выполнение «код Работ» по «номер бс/msc/bsc» принята в работу. Срок выполнения – «календарная дата»».

Информация о «коде Работ» указывается в подтверждении в соответствии с Приложением № 9 к Договору.

Любая Заявка на Оперативные работы, не подтверждённая в течение 3 (трёх) рабочих часов, как указано выше, кроме тех случаев, когда Подрядчик в течение такого периода заявит, что Заявка на Оперативные работы не соответствует условиям Договора, будет считаться подтверждённой Подрядчиком без изменений по истечении указанного срока.

4.5. После прибытия на Объект и выявлении причины возникновения необходимости в проведении Оперативных работ (если она не была известна или были выявлены дополнительные основания для возникновения необходимости в выполнении таких Работ) Подрядчик незамедлительно обязуется сообщить о такой причине Заказчику устно, с помощью вызова на абонентские номера телефона Заказчика, указанного в пункте 5 настоящего Приложения, с абонентского номера SIM (USIM) – карты, предоставленной Подрядчику Заказчиком для выполнения Работ по Договору.

4.6. Если в ходе выполнения Оперативных работ, будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных Работ, не входящих в объем выполняемых Оперативных работ, Подрядчик сообщает об этом Заказчику в порядке, указанном в разделе 8 Договора.

4.7. После выполнения Оперативных работ, Подрядчик обязуется незамедлительно (не позднее 8 (восьми) рабочих часов с момента завершения Оперативных работ) направить в адрес Заказчика по электронной почте, указанной в пункте 5 настоящего Приложения, информацию о выполненных Оперативных работах и фотоотчёт, соответствующий требованиям, указанным в соответствующем приложении к Договору, с темой письма «Выполнение Оперативных работ по Заявке «номер» и «дата»».

5. Развёртывание и свёртывание Мобильной базовой станции

5.1. Перечень работ по развёртыванию и свёртыванию мобильной базовой станции указан в Приложении № 10.6 к Прайс- листу (развёртывание и свёртывание МБС).

5.2. В течение 1 (одного) часа после полного окончания работ по развёртыванию Мобильной базовой станции представитель Подрядчика информирует Заказчика по контактам, указанным в п. 18 Договора, о монтаже и выводе оборудования в эфир. Работы по развёртыванию Мобильной базовой станции считаются выполненными после получения подтверждения работы оборудования от Заказчика по электронной почте или в устной форме.

Выполненные Работы в отношении Мобильной базовой станции Подрядчик сдаёт после выполнения всех Работ, предусмотренных Заказом, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Подрядчик несёт ответственность за нарушение начального и конечного сроков развёртывания, начального и конечного сроков свёртывания Мобильной базовой станции. Минимальный срок выдачи заказа – не менее, чем за 3 суток до сроков начала выполнения Работ по развёртыванию/свёртыванию Мобильной базовой станции. В случае, если работы по развёртыванию и свёртыванию мобильной базовой станции совпадают во времени с Аварийно-восстановительными работами по Договору, Заказчик приоритезирует оба вида работ и сообщает Подрядчику, какие из них должны быть выполнены в первую очередь.

6. Работы по осмотру и проверке работоспособности нового Объекта

6.1. Осмотр и проверка работоспособности нового Объекта направлены на проверку качества общестроительных работ и работ по монтажу оборудования, выявления недостатков, допущенных при строительстве Объекта.

На основании проведённой работы принимается решение об устранении обнаруженных недостатков, сроках и ответственных за их устранение.

6.2. Осмотр и проверка работоспособности нового Объекта включает в себя выполнение проверок, указанных в чек-листе по форме Приложения №12.3 к Регламенту выполнения работ, заполнение чек-листа, формирование фотоотчёта в соответствии с Приложением №5 к Договору и выполнение Драйв-теста в соответствии с заданием по форме Приложения №12.1 к Регламенту выполнения работ.

7. Контакты Заказчика для осуществления взаимодействия сторон в ходе выполнения Работ, в случаях, прямо указанных в настоящем Приложении:

| № п/п | УКАЗАТЬ ФИО* | Должность | Абонентский номер | E-mail | Назначение (направление заявок или отчетов о выполнении Работ, смс-регистрация, иное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Алексей Анатольевич | Директор центра | +7(909)-671-1115 | Aleksey.An.Ivanov@rt.ru | Направление заявок или отчетов о выполнении Работ |
| 2 | Иванов Алексей Анатольевич | Директор центра | +7(909)-671-1115 | Aleksey.An.Ivanov@rt.ru | Организация доступа на объекты. |
| 3 | Иванов Алексей Анатольевич | Директор центра | +7(909)-671-1115 | Aleksey.An.Ivanov@rt.ru | Ответственный за бухгалтерскую и финансовую документацию |
| 4 | Иванов Алексей Анатольевич | Директор центра | +7(909)-671-1115 | Aleksey.An.Ivanov@rt.ru | Регистрация посещений на объектах связи |
| 5 | Иванов Алексей Анатольевич | Директор центра | +7(909)-671-1115 | Aleksey.An.Ivanov@rt.ru | Направление заявок или отчетов о выполнении Работ |

* Контактные данные центра мониторинга сети Заказчика (телефоны и электронные адреса) указываются без должности и без ФИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к Регламенту выполнения работ (ТЗ)

(Приложение № 12 к Договору на выполнение работ

№ лот1

ФОРМА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение Драйв – тестов (Оперативных работ)

| 1. Общие требования к проведению и объёму Драйв-тестов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |
| № и дата Заявки |  |  |  |  |
| № и дата Договора на выполнение Работ |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |
| Адрес проведения Драйв – тестов Indoor (GPS - координаты (WGS84)) |  |  |  |  |
| Маршрут для Драйв – тестов Outdoor | GPS - координаты (WGS84) начала маршрута | GPS - координаты (WGS84) промежуточных точке |  | GPS - координаты (WGS84) окончания маршрута |
| Временной интервал для измерений | Дата и время начала (календарная дата, час, минуты, часовой пояс) |  | Дата и время окончания (календарная дата, час, минуты, часовой пояс) |  |
| Тип теста | Outdoor Indoor |  |  |  |
| Сценарии тестирования | 2G/3G short call 2G/3G long call 2G/3G/4G Ping 2G/3G/4G FTP UL/DL 2G/3G/4G scanning Иное: _______________ |  |  |  |
| Расстояние до Объекта тестирования, км |  |  |  |  |
| Скорость перемещения измерительного комплекса, км/ч | Должна быть равномерной на всем маршруте и равной скорости _____ км/ч |  |  |  |
| Измерения проводятся с помощью | антенн, встроенных в тестовые телефоны внешних антенн измерительного комплекса, установленных на крыше тестового транспортного средства высотой 1,5-2 м от уровня земли, обеспечивающих равные условия приема для всех тестовых терминалов и исключаю взаимное влияние |  |  |  |
| Переход между диапазонами связи 2G (900/1800), 3G (2100), 4G (450/800/1800/2600) | автоматически, на основании настроек сети оператора принудительно для измерения только в _______________. |  |  |  |
| Срок предоставления результатов Драйв - тестов | следующий рабочий день, после выполнения Драйв-теста «____»_________20 __ г. |  |  |  |
| 2. Требования к проведению OUTDOOR драйв-теста |  |  |  |  |
| Плотность данных на маршруте | Должна быть не менее чем одного измерения для каждого тестируемого параметра на каждые 25 метров маршрута |  |  |  |
| Фиксация местоположения | С целью привязки результатов измерений к фактическому положению измерительного комплекса, а также для учета расстояния, пройденного во время драйв-теста, должна производиться запись трека с использованием приемника системы спутникового позиционирования GPS, которая передается Заказчику вместе с результатами измерений в формате географических координат (WGS84). |  |  |  |
| 3. Требования к проведению INDOOR драйв-теста |  |  |  |  |
| Порядок проведения тестирования | Тестирование в помещениях выполняется пешим порядком с помощью измерительных комплексов, позволяющих регистрировать распределение характеристик радиопокрытия, сервисов на маршруте движения и производить запись полученных результатов в log-файл. При выполнении пеших тестов Подрядчик, перемещаясь по маршруту, контролирует корректность выполнения тестов. |  |  |  |
| Плотность данных на маршруте | Плотность обхода и установки маркеров на плане Объекта тестирования должна обеспечивать объективную информацию о распределении уровня сигналов на маршруте перемещения, корректность выполнения Задания на драйв-тест и должна составлять от 1 до 15 метров в зависимости от линейных размеров Объекта тестирования. |  |  |  |
| Фиксация местоположения | Местоположение внутри помещений фиксируется вручную с помощью специальных маркеров измерительного комплекса. Плотность установки маркеров на плане конкретного Объекта тестирования может определяется совместно с инженером Заказчика исходя из реальных условий проведения теста, при этом отметки должны распределяться по возможности максимально равномерно по времени и площади Объекта тестирования. |  |  |  |
| 4. Особые условия тестирования |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Отклонение от запланированного маршрута тестирования (Объекта тестирования) допускается только по согласованию с Заказчиком.

** Измерение параметров проводится непрерывно на протяжении всего Маршрута тестирования.

*** Тест голосовых соединений выполняется на автоответчик Заказчика.

**** Тест пакетных соединений совершается на сервер Заказчика

***** Проведение драйв-тестов в рамках осмотра и проверки работоспособности новых Объектов связи (базовых станций) допускается с помощью ПО NetMonitor.

****** Формат предоставления результатов Драйв - тестов - набор Log-файлов на электронном носителе измерительного комплекса.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПЕРЕДАЛ от ЗАКАЗЧИКА |  | ПРИНЯЛ от ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.2 к Регламенту выполнения работ (Сценарии)

(Приложение № 12 к Договору на выполнение работ

№ лот1

СЦЕНАРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ДРАЙВ - ТЕСТАМ

1. Тип теста – 2G/3G short call.

В этом сценарии тестирования определяются показатели доступности голосовых сервисов.

В ходе тестирования фиксируются следующие показатели - скорость установления соединения, доступность сети.

Показатель доступности измеряется посредством коротких звонков на автоответчик Заказчика.

Таблица 1

| Оборудование для проведения тестирования | 1) Автоответчик Заказчика 2) Комплект оборудования UE и ПО, поддерживающие GSM 900/1800 и UMTS 2100 |
| --- | --- |
| Метод тестирования | Настроить ПО таким образом, чтобы терминал находился в режиме 2G или 3G only и автоматически формировал вызовы на тестовый номер автоответчика со следующими параметрами: A. Отправить запрос установления соединения. Таймаут запроса - 20 секунд. B. Длительность соединения - 30 секунд. C. После истечения 30 секунд закончить соединение. D. После паузы 10 сек повторить шаги с A по D. |

2. Тип теста – 2G/3G long call

В этом сценарии тестирования определяются показатели устойчивости голосовых сервисов.

Показатель устойчивости измеряется посредством стандартных (имитирующих типичный профиль вызова абонента) звонков на автоответчик Заказчика.

Таблица 2

| Оборудование для проведения тестирования | 1) Автоответчик 2) Комплект оборудования UE и ПО, поддерживающие GSM 900/1800 и UMTS 2100 |
| --- | --- |
| Метод тестирования | Настроить ПO таким образом, чтобы терминал находился в режиме 2G или 3G only и автоматически формировало вызовы на тестовый номер автоответчика со следующими параметрами: A. Отправить запрос установления соединения. Таймаут запроса - 20 секунд. B. Длительность соединения 300 сек. C. После истечения 300 секунд закончить вызов D. После паузы в 10 сек повторить шаги с A по D. |

3. Тип теста – 2G/3G/4G Ping

В этом сценарии тестирования определяются показатели сетевой задержки.

Показатель доступности измеряется посредством осуществления сеанса PING до сервера данных PS. Размер пакета устанавливается - 32 байт.

Таблица 3

| Оборудование для проведения тестирования | 1) Сервер данных PS 2) Комплект оборудования UE и ПО, поддерживающие передачу данных в 2G/3G/4G |
| --- | --- |
| Метод тестирования | Настроить ПО таким образом, чтобы оно автоматически формировало сеансы PING на сервер данных PS: A. Отправить запрос активации контекста PDP. Таймаут активации контекста PDP - 45 секунд (время ожидания). B. После активации контекста запустить сеанс PING на сервере данных PS - (10 попыток ping). C. Деактивировать контекст PDP. D. Повторять шаги с A по C на всем маршруте измерений. |

4. Тип теста – 2G/3G/4G FTP UL/DL

В этом сценарии тестирования определяются показатели доступности PS.

Показатель измеряется путём загрузки файла размером 20 Мбайт на FTP сервер для UL и путём загрузки файла размером 100 Мбайт с FTP на оборудование измерительного комплекса для DL, выполняемые поочерёдно.

Таблица 4

| Оборудование для проведения тестирования | 1) Сервер данных PS 2) Комплект оборудования UE и ПО, поддерживающие передачу данных в 2G/3G/4G |
| --- | --- |
| Метод тестирования | Настроить ПО таким образом, чтобы оно автоматически формировало запросы на тестовый сервер данных PS со следующими параметрами: A. Выполнить процедуру Attach. B. Отправить запрос активации контекста PDP. Таймаут активации контекста PDP - 25 секунд. C. После активации контекста PDP зарегистрироваться на сервере данных PS, запустить сеанс FTP и загрузить файл объемом 20 Мбайт на FTP сервер. D. Деактивировать контекст PDP. E. Выполнить процедуру Detach. F. Выполнить процедуру Attach. G. Отправить запрос активации контекста PDP. Таймаут активации контекста PDP - 25 секунд. H. После активации контекста PDP зарегистрироваться на сервере данных PS, запустить сеанс FTP и загрузить файл объемом 100 Мбайт на оборудование измерительного комплекса. I. После деактивации контекста PDP либо обычным либо нештатным образом выждать 10 сек. J. Выполнить процедуру Detach. K. Повторять шаги с A по K Во время измерений оборудование измерительного комплекса должно фиксировать параметры CPICH RSCP, EcNo, RSRP, RSRQ, SINR. |

5. Тип теста – 2G/3G/4G scanning

В этом сценарии тестирования определяются показатели качества радиопокрытия сети.

В ходе тестирования фиксируются зоны Pilot pollution, КПЭ радиопокрытия (CPICH RSCP, EcNo, RSRP и др.).

Таблица 5

| Оборудование для проведения тестирования | Комплект оборудования Scanner и ПО, поддерживающие работу в сетях 2G/3G/4G |
| --- | --- |
| Метод тестирования | Настроить ПО таким образом, чтобы оно автоматически формировало лог-файлы в режиме сканирования. Настроить сканер на указанные Заказчиком частоты, используемые в сетях 2G/3G/4G. Во время измерений оборудование измерительного комплекса должно фиксировать параметры CPICH RSCP, EcNo, RSRP, RSRQ, SINR |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.3 к Регламенту выполнения работ (Осмотр и проверка)

(Приложение № 12 к Договору на выполнение работ

№ лот1

ЧЕК-ЛИСТ

осмотра и проверки работоспособности нового Объекта связи (БС)

| № БС: |  | Дата: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес БС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик развития: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель эксплуатации Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель развития Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Выполняемые проверки | ДА | НЕТ |  |  | Н/П |  | Комментарии |  |
| 1. Общестроительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аппаратная расположена согласно проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Аппаратная установка горизонтально, отсутствуют перекосы (проверить уровнем) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ввод кабеля в аппаратную герметичен. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замок двери закрывается без заеданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | На двери удалены защитные пленки с фильтров, фильтры в наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Исключена возможность попадания воды внутрь Аппаратной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Защитный козырек выдвинут на всю длину (при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Аппаратная надежно закреплена (прикручена) на фундаменте. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мусор убран внутри аппаратной и на прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Беспрепятственный доступ к аппаратной (наличие лестницы, трапа и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Беспрепятственный доступ к АМС (наличие лестницы, трапа и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Заземление аппаратной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Точки заземления оборудования легко доступны для визуального осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контактные площадки под заземление зачищены (Площадь зачищенной поверхности на 2 мм шире чем площадь контакта наконечника по всему периметру прилегания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Между кабельным наконечником и токоведущим проводником исключить промежуточные элементы (наконечники кабеля заземления имеют непосредственный контакт с пластиной (а не через гайку или шайбу)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Кабельные наконечники опрессованы (не допускается расплющивание молотком) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | На ГЗШ в одно рабочее место крепится не более трех кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Оборудование, установленное внутри аппаратной заземлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Стойка 19" заземлена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | DDF-кросса заземлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Оборудование БС заземлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Металлоконтакт плинта Е1 и заземляющего плинта с кроссом выполнен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Заземление распределительного бокса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Оборудование в стойке 19" заземлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Электрооборудование аппаратной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кабель 380VAC в ИБП заведен в ближайшем по трассе прокладки углу ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Устройство ввода кабелей питания в аппаратную (качество монтажа, ввод замазан противопожарной мастикой, выполнена петля каплесброса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Установленный обогреватель подключен и в рабочем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Основное освещение аппаратной подключено и работает |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Резервное освещение аппаратной подключено и работает |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Щит распределительный (качество монтажа, наличие маркировок и схемы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Установленный Вентилятор подключен и в рабочем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Наличие розетки для подключения ДГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оборудование в аппаратной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кабели между оборудованием проложены с провисанием, а не в натяг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Программное обеспечение шкафа ИБП инсталлировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Все разъемы затянуты в том числе и РРЛ (не докручиваются и не отворачиваются рукой). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Монтаж кабелей в 19" направляющих выполнен аккуратно, кабели не мешают монтажу оборудования в свободные юниты направляющих. Запас кабелей должен позволять перемещение блоков в направляющих. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Оборудование трансмиссии подключено на приоритетную шину ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | АКБ смонтированы и пронумерованы, автоматы АКБ включены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Есть доступ к оборудованию для замены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Аварии расшиты на плинт по схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Потоки расшиты на плинт по схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Приоритеты подключения БС в ИБП выполнены в соответствии с требованиями Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Оставшиеся после монтажа материалы сданы на склад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проверить работоспособность пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проверить работоспособность охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Маркировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Каждый отрезок оконченного кабеля промаркирован с обеих сторон и содержит информацию о дальнем конце |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Все заземляющие проводники около ГЗШ промаркированы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Маркировка кабелей доступна для прочтения и читается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Все кабели в РЩ промаркированы (включая марку кабеля, длину, описание удаленной точки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Автоматы в РЩ промаркированы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Все кабели в ИБП промаркированы (включая описание удаленной точки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Автоматы в ИБП промаркированы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Все джамперы промаркированы с обеих сторон (включая джамперы БС и джамперы РРЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Все антенные фидеры промаркированы с обеих сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Маркировка антенн и RET (антенны: номер сектора, азимут; RET: номер RET=технология GSM, UMTS, LTE 800/1800/2600) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Точка подключения электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Щит учета промаркирован (наклейка ТЕLЕ2 или аккуратная надпись толстым маркером) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Щит учета заземлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Маркировка кабелей в щите арендодателя начинается с надписи " ООО «Т2 Мобайл»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Кабель заземления подключен к шине заземления с помощью кабельного наконечника и обработан антикоррозийной смазкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. АМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Якоря для крепления оттяжек АМС изготовлены согласно проекта (Размер швеллеров, толщина пластин и ребер жесткости, направление сварных швов, аккуратность изготовления, окалина на сварных швах). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Якоря для крепления оттяжек АМС установлены согласно проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Места повреждения цинкового покрытия АМС и места среза шпилек прокрашены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Болтовые соединения АМС законтргаены, где не предусмотрены контргайки - сбита резьба. Резьба должна выступать минимум на 1.5 витка после гайки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Страховочный профиль состыкован правильно (каретка свободно проходит в месте соединения страховочного профиля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Трубостойки на АМС заземлены согласно проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | АМС собрана согласно проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Вертикальность АМС, отсутствие скручивания ствола (Визуально). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Трубостойки горячеоцинокованные или алюминиевые, если металлические, то прокрашены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Светоограждение соответствует проекту и работоспособно (проверить переход на резервное питание) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Территория Объекта и прилегающая территория очищены от строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Башня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Качество сборки башни/секции (болтовые соединения и соединения на сварке) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Состояние защитного покрытия (оцинковка, грунтовка, окраска) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Бетонный фундамент (соответствие проекту, гидроизоляция, качество изготовления в видимой части) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Опорная рама башни. (соответствие проекту, гидроизоляция, качество изготовления, качество сварочных швов на стыках, состояние защитного покрытия (оцинковка, окраска)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Светоограждение соответствует проекту и работоспособно (проверить переход на резервное питание) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Трасса В/Ч кабелей (кабельная трасса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Соответствие конструкций и плана прокладки рабочему проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Качество монтажа лотков, поворотов переходов с уровней и на парапетах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Защита кровли. (гидроизоляция опорных блоков) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Кабельный ввод в аппаратную (соответствие проекту и ТУ заказчика, качество монтажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | По вертикали свыше 5 метров RF кабель закреплен клэмпами с шагом не более 80см, по горизонтали кабельными стяжками. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Кабель РРЛ крепится с шагом 0.5…0,8м по всей длине нейлоновыми стяжками шириной 6мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Все клэмпы затянуты (проверить рукой на выдергивание клэмпа и откручивание фиксирующего болта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Радиус изгиба всех кабелей в пределах нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Маркировка кабелей выполнена правильно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10 | Схема подключения ВОЛС передатчиков соответствует ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Антенная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Механические углы наклона антенн выставлены согласно ТЗ (проверить угломером) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Электрические углы наклона антенн выставлены согласно ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Верхние и нижние шпильки антенн параллельны друг другу и прямолинейны (достигается равномерной затяжкой гаек). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Азимуты установки антенн (Схема привязки азимутов к местности, фотографии азимутов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Кронштейны крепления антенн затянуты симметрично Кронштейны антенн параллельны панели антенны (замерить расстояние по левой и правой шпильке от панели до кронштейна) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Антенны установлены согласно проекта В раскрыве антенн (140º) нет посторонних предметов (оттяжек, узлов крепления трубостоек, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Антенны имеют возможность изменять азимут на 15º в обе стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Петля каплесброса около антенны зафиксирована в 2-х точках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Подключение джамперов к антеннам и передатчикам соответствует ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Молниезащита, заземление АМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Молнеприёмник(и) смонтированы согласно проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Проводники молниезащиты смонтированы строго вертикально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Молниезащитный трос надежно закреплен к стволу мачты (Если закреплен клэмпами, проверить рукой на выдергивание и затяжку болта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Антенна РРЛ заземлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Трос молниезащиты опрессован наконечником и соединен с полосой заземления с помощью болта приваренного к полосе заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Антенные кронштейны находятся между кронштейнами крепления трубостойки. Трубостойка заземлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Все заземляющие болтовые соединения обработаны антикоррозийной смазкой (Проверить аккуратность и качество нанесения смазки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. АФУ РРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Антенна РРЛ закреплена, гайки крепления и юстировочные гайки затянуты и зафиксированы контргайками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Антенна РРЛ промаркирована номером ответной части пролета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Реактивная штанга антенны РРЛ смонтирована и надежно закреплена (при диаметре антенны 1,2 м. и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | ODU заземлён. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Запас фидера от ODU аккуратно уложен кольцом и надежно закреплен. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Фидерный разъём на ODU герметизирован и изолирован |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Болты заземления смазаны антикоррозийной смазкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Оборудование на АМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Оборудование правильно и надежно закреплено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Есть доступ для замены всех модулей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Кабель питания радиомодулей БС (48В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Сечение кабеля СИП выбрано согласно правил в зависимости от длины трассы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Кабели СИП промаркированы ("+"/"-") в начале и конце линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Для сращивания кабелей СИП в один полюс, для подключения провода ПВ3 и кабеля питания радиомодулей, использованы прокалывающие зажимы типа SLIP22.1 с защитной крышкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | ИБП смонтирован надежно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Установлена дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Прописаны внешние аварии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Прописаны линии измерения симметричности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Шины приоритет\неприоритет\контактор настроены в соответствии с требованиями Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | Температурная компенсация настроена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Ограничение тока заряда прописано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | Количество и емкость групп АКБ прописано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 | Периодическое тестирование АКБ настроено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10 | Сделаны принскрины настроек стойки питания п.п.16.1 - 16.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.11 | АКБ исправны, напряжение >12VDC (в случае осмотра и проверки работоспособности новых БС - новые аккумуляторами) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.12 | Указать ток потребления по данным стойки питания (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.13 | Количество выпрямителей соответствует расчётному (формула по выпрямителям N+1). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.14 | Проведено тестирование ИБП 15 минут (выгрузить тест и конфигурационный файла, приложить к чек-листу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Проверка работоспособности БС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Драйв-тест Объекта выполнен в соответствии с заданием Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Прохождение аварии Power в NOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Прохождение аварии Rectifier в NOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Прохождение аварии Fire в NOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Прохождение аварии Temperature High в NOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Прохождение аварии Temperature Low в NOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Прохождение аварии Door в NOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8 | Прохождение аварии Security off в NOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Оставшиеся после монтажа оборудование и материалы сданы на склад |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик эксплуатации |  | Подрядчик развития |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

| Представитель эксплуатации ПАО «Ростелеком» |  | Представитель развития ПАО «Ростелеком» |
| --- | --- | --- |
| УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |  | УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСАНТА |

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции № 13 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Договору на выполнение работ

№ лот1

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к Договору на выполнение работ

№ лот1

Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», одной стороны, и

Подрядчик, именуемый в дальнейшем «Контрагент», с другой стороны,

далее вместе именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности (далее – Соглашение) к Договору о нижеследующем.

- Термины, определения и сокращения

  - Информационный актив [для целей Соглашения] – учетная единица, представляющая собой:

  - информационную систему;

  - информационно-телекоммуникационную сеть и сеть связи, включая их компоненты и/или отдельные части;

  - автоматизированную систему управления;

  - инфраструктуру центра обработки данных или облачную инфраструктуру,

а также совокупность таких учетных единиц, и задействованная при реализации бизнес-процессов владельца Информационного актива и (или) в отношении которой законодательством Российской Федерации или внутренними документами Владельца Информационного актива установлены требования к обеспечению свойств безопасности информации.

Понятие «Информационный актив» включает в себя также информацию, обрабатываемую и/или подлежащую обработке в таком информационном активе.

  - Владелец Информационного актива [для целей Соглашения] – лицо, которое уполномочено распоряжаться, организовывать и координировать по отношению к Информационному активу процессы учета и категорирования, управления развитием, обслуживанием, использованием, обеспечением безопасности.

  - Государственный заказчик [для целей Соглашения] – государственный орган, государственное унитарное предприятие, государственное учреждение, выступающее в роли Владельца Информационного актива и/или заказчика работ / услуг по заключенному с ПАО «Ростелеком» контракту.

  - Инцидент информационной безопасности – появление одного или нескольких нежелательных и/или непредвиденных событий информационной безопасности, с которыми связана вероятность компрометации бизнес-операций и/или создания угрозы информационной безопасности или нарушения требований законодательства Российской Федерации по защите информации, а также требований настоящего Соглашения.

  - Представитель Контрагента – работник Контрагента, принимающий участие в выполнении работ / оказании услуг по Договору, или иное лицо, уполномоченное Контрагентом для выполнения работ / оказании услуг по Договору.

- Предмет Соглашения

  - В соответствии с Соглашением Контрагент обязуется соблюдать требования по информационной безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Договором и Соглашением, а также проводить мероприятия по информационной безопасности, указанные в Соглашении.

  - В случае привлечения Контрагентом для исполнения Договора третьих лиц, Контрагент обязан обеспечить выполнение такими третьими лицами условий Соглашения, в том числе посредством включения аналогичных условий в договоры с такими третьими лицами и обеспечением контроля их выполнения.

- Общие требования по информационной безопасности

  - Стороны обязуются соблюдать требования о конфиденциальности информации, предусмотренные Договором.

  - Контрагент имеет право предоставлять доступ к создаваемым и используемым в рамках исполнения Договора материалам только лицам, непосредственно задействованным в выполнении работ и/или оказании услуг по Договору, в объеме, необходимом для выполнения работ / оказания услуг по Договору.

  - Контрагент гарантирует, что его действия (бездействие) не приведут к появлению скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций, либо внедренных «программных закладок»), а также компьютерных вирусов, троянов, самоликвидирующихся механизмов, механизмов защиты от копирования и других подобных машинных команд, которые могут деактивировать, уничтожить или иным образом изменить данные ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, программное или аппаратное обеспечение ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива.

  - Контрагент обязуется принять все необходимые и достаточные меры по предотвращению деструктивных воздействий (в т.ч. модификация, искажение, удаление) и несанкционированному доступу к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива и информации, обрабатываемой в таких Информационных активах.

  - Контрагент обеспечивает принятие внутренних документов в области информационной безопасности и гарантирует их наличие, включая, но не ограничиваясь:

  - политика информационной безопасности;

  - планы реагирования на компьютерные инциденты;

  - регламенты действий персонала в случае нештатных ситуаций.

ПАО «Ростелеком» вправе запросить, а Контрагент обязан предоставить указанные в настоящем пункте Соглашения документы в течения срока действия Договора.

  - Контрагент обязан обеспечить проведение внешнего аудита информационной безопасности не реже чем 1 раз в 2 года. Результаты проведенных внешних аудитов информационной безопасности предоставляются Контрагентом Заказчику по его запросу.

  - Контрагент обязан предоставить информацию обо всех подрядных организациях, которые имеют доступ в информационную инфраструктуру Контрагента. Такой перечень с указанием наименования Контрагента, наименований и ИНН подрядных организаций Контрагента должен быть направлен в ПАО «Ростелеком» на электронную почту mib@rt.ru с темой письма «Учет подрядных организаций контрагента» не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней с момента заключения Договора и затем по мере изменения списка актуальных подрядных организаций Контрагента, но не реже чем 1 раз в полгода.

  - В рамках исполнения обязательств по Договору ПАО «Ростелеком» вправе запрашивать информацию и документы, подтверждающие соблюдение Контрагентом условий Соглашения, а также осуществлять очную верификацию предоставленной информации. Контрагент при получении запроса обязуется не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента получения запроса представить запрошенную информацию и подтверждающие её документы, в том числе посредством заполнения опросных листов, и обеспечить содействие представителям ПАО «Ростелеком» в случае проведения очной верификации предоставленной информации.

  - ПАО «Ростелеком» вправе инициировать проведение совместных с Контрагентом мероприятий по тестированию планов реагирования и восстановления в случае возникновения нештатных ситуаций или инцидентов информационной безопасности путем имитации указанных событий (проведение тренировок). Порядок и условия проведения указанных мероприятий согласовываются Сторонами.

  - В случае предоставления доступа к Информационным активам /информационной инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Контрагент обязуется ознакомить своих Представителей, с условиями Соглашения и обеспечить получение от них Обязательств о соблюдении Соглашения по форме, приведенной в Приложении № 1 к Соглашению. Контрагент обязуется обеспечить хранение Обязательств, полученных в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, в течение срока действия Договора и не менее 3 (трёх) лет после его окончания. В случае получения запроса со стороны ПАО «Ростелеком», Контрагент обязан предоставить подтверждение наличия Обязательств о соблюдении Соглашения от всех своих Представителей.

  - ПАО «Ростелеком» вправе ограничить Контрагенту доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива в случае нарушения Контрагентом требований по информационной безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором и условиями Соглашения. При выявлении указанных нарушений со стороны Контрагента ПАО «Ростелеком» направляет Контрагенту соответствующее уведомление с указанием сроков устранения нарушения. Контрагент обязан устранить выявленные нарушения в указанные в уведомлении сроки. В случае несоблюдения срока устранения нарушений, указанного в уведомлении, доступ Контрагента к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива может быть ограничен. В этом случае период, на который Контрагент отстраняется от исполнения обязательств, не может считаться периодом просрочки исполнения обязательств ПАО «Ростелеком». Оплата работ /услуг и/или компенсация затрат Контрагента, понесенных в период ограничения доступа Контрагента к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, не производится.

- Взаимодействие при возникновении инцидентов информационной безопасности

  - Контрагент обязан безотлагательно предпринимать все необходимые меры по предотвращению и минимизации ущерба ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива при возникновении инцидентов информационной безопасности.

  - При возникновении в инфраструктуре Контрагента инцидента информационной безопасности, последствия которого могут затронуть интересы ПАО «Ростелеком» (в том числе клиентов или партнеров ПАО «Ростелеком») и/или иного Владельца Информационного актива, Контрагент обязан незамедлительно известить об этом ПАО «Ростелеком», но не позднее 3-х (трех) часов с момента обнаружения такого инцидента (подозрения на инцидент). При этом ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право:

- разорвать любые сетевые связности между своими сетями и сетями Контрагента;

- заблокировать или отозвать учетные записи и доступа к ресурсам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, предоставленные Контрагенту.

  - Извещение необходимо для инцидентов информационной безопасности, удовлетворяющий хотя бы одному из следующих критериев:

- невозможность выполнения бизнес-операций или ограничение функциональности Информационного актива;

- разглашение аутентификационных данных или конфиденциальной информации, в том числе персональных данных;

- воздействие вредоносного программного обеспечения;

- массовые блокировки учетных записей, создание несанкционированных учетных записей;

- выявленные признаки несанкционированного доступа или неудачных попыток получения несанкционированного доступа, а также злоупотребление привилегиями;

- нарушение правил и/или требований по информационной безопасности;

- нарушение правил и/или требований по организации удаленного доступа к информационным активам;

- выявленные компьютерные атаки на ресурсы, принадлежащем любой из Сторон и/или Владельцу Информационного актива;

- DDOS-атака на Информационные активы Сторон и/или иного Владельца Информационного актива – выявленная, закончившаяся или планируемая.

  - В целях оперативного взаимодействия Стороны назначают лиц, ответственных за обмен информацией об инцидентах (подозрениях на инциденты) информационной безопасности:

| от ПАО «Ростелеком» | от Контрагента |
| --- | --- |
| Департамент мониторинга и реагирования на киберугрозы Блока информационной безопасности электронная почта: soc@rt.ru телефон: +7 (800) 301-7950 / +7 (499) 999-7950 |  |

  - В случае устранения инцидента информационной безопасности Контрагент обязан уведомить ПАО «Ростелеком» о мерах, предпринятых для локализации и устранения инцидента в течение 24 (двадцати четырех) часов после его устранения.

  - Стороны договариваются обмениваться информацией об инцидентах в свободном формате. Для повышения оперативности при передаче технической информации Стороны вправе использовать телефонную связь, электронную почту и иные каналы передачи информации.

- Заключительные положения

  - Условия Соглашения являются обязательными для Сторон и распространяются на отношения Сторон, связанные с исполнением обязательств по Договору.

  - Соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует до исполнения всех обязательств по Договору.

  - Контрагент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение условий Соглашения, включая необеспечение конфиденциальности информации и несоблюдение условий ее обработки, и обязан возместить ПАО «Ростелеком» причиненные убытки, возникшие по причине несоблюдения условий Соглашения.

  - В случае нарушения условий Соглашения Заказчик вправе отказаться от Договора полностью или в части без компенсации Контрагенту понесенных убытков.

- Перечень приложений к Соглашению

  - Приложение № 1. Форма обязательства о соблюдении требований информационной безопасности.

  - Приложение № 2. Требования информационной безопасности при предоставлении удаленного доступа к информационным активам.

Приложение № 1
к Соглашению о соблюдении
требований информационной безопасности

Форма
Обязательства о соблюдении требований информационной безопасности

Начало формы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Я, ___________________________________________________, являясь Представителем ________________ (далее – «Подрядчик»), обязуюсь выполнять перечисленные ниже требования:

- Использовать Предоставленный мне доступ к Информационным активам/информационной инфраструктуре ПАО «Ростелеком» и(или) третьих лиц, включая автоматизированные системы (ИС), оборудование, автоматизированных рабочие места, серверы, средства вычислительной техники (СВТ), использовать исключительно в целях исполнения обязательств по заключенным Подрядчиком с ПАО «Ростелеком» договорам.

- При выполнении Работа на средствах вычислительной техники:

  - Оставляя рабочее место, блокировать сеансы доступа к ИС, оборудованию, СВТ.

  - Не прерывать сканирование антивирусным ПО съемных машинных носителей информации (USB-носителей, оптических дисков, внешних жестких дисков и др.) при их подключении к автоматизированному рабочему месту (АРМ), СВТ и компонентам ИС.

  - Соблюдать парольную политику в части удовлетворения следующим требованиям:

- при работе с паролями запрещается:

- сообщать свой пароль кому-либо;

- пересылать пароли в открытом виде по любым каналам связи;

- пересылать пароли от зашифрованных архивов вместе с такими архивами;

- использовать чужие учетные записи и пароли для коллективного доступа к ИС и технологическим системам;

- использовать один и тот же пароль для разных учетных записей или в разных ИС (за исключением ИС, которые используют единую доменную авторизацию);

- хранить пароли на компьютерах и других средствах хранения информации в незашифрованном виде, на бумаге или других носителях, где неуполномоченные лица могут получить к ним доступ;

- хранить пароли в онлайн сервисах хранения паролей;

- осуществлять ввод пароля на недоверенных компьютерах (например, компьютер в гостинице, чужой телефон или ноутбук).

- длина пароля должна быть не менее 12 символов;

- пароль должен содержать в себе символы как минимум трех категорий из четырех: буквы нижнего регистра (от a до z), буквы верхнего регистра (от A до Z), цифры (от 0 до 9) и спецсимволы (например: $, #, %);

- пароль не должен совпадать с логином и повторять предыдущие 12 паролей для данной учетной записи пользователя;

- пароль, используемый работником для удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком», не должен совпадать с какими-либо другими паролями работника;

- пароль не должен включать осмысленные слова, словосочетания, общепринятые аббревиатуры, а также основываться на доступных данных о пользователе (фамилии, дате рождения, именах родственников, номеров телефонов и др.) или легко угадываемом алгоритме смены;

- пароль не должен содержать широко известные или легко угадываемые слова и последовательности символов (12345678, password, qwerty, aaabbb и подобных)

- пароль по умолчанию (созданный при создании учетной записи пользователя) должен быть изменен пользователем при первом входе в систему;

- пароль должен изменяться не реже чем 1 раз в 90 дней с момента последнего изменения;

- в случае разглашения или компрометации пароль должен быть незамедлительно изменен.

  - Соблюдать следующие правила обращения с паролями:

- не записывать пароль на предметах и материальных носителях, а также не хранить его в файле в открытом виде;

- не использовать один и тот же пароль для различных учетных записей;

- не передавать кому-либо (в т.ч. своим коллегам и руководителям, а также работникам ПАО «Ростелеком») свой пароль, равно как и использовать чужие пароли при выполнении Работ на средствах вычислительной техники;

- не осуществлять попытки подбора паролей (в том числе автоматизированными способами), не пытаться завладеть паролями других лиц.

  - Не организовывать на предоставленных ПАО «Ростелеком» СВТ ресурсы общего доступа и сетевые сервисы (открывать доступ к общим папкам, дискам, CD-приводам и дисководам, настраивать службы удаленного доступа, прокси- или веб-серверы, беспроводные точки доступа, Bluetooth интерфейсы и иные схожие по своим последствиям действия).

  - Не предпринимать попытки преодоления установленных ПАО «Ростелеком» ограничений, отключать и/или удалять установленные на предоставленных ПАО «Ростелеком» СВТ средства защиты информации (в том числе антивирусное программное обеспечение), использовать недокументированные свойства, ошибки в программном обеспечении (ПО) и настройках доступа к информационным ресурсам ПАО «Ростелеком», доступ к которым не был предоставлен явным образом.

  - Не устанавливать на предоставленные СВТ ПАО «Ростелеком» какое-либо программное обеспечение кроме ПО, предусмотренного к установке по условиям Договора, изменять настройки уже имеющегося ПО. По вопросам установки необходимого ПО, а также получения административных прав в операционных системах средств вычислительной техники обращаться к ответственному лицу ПАО «Ростелеком».

  - Не хранить и не использовать на предоставленных средствах вычислительной техники программное обеспечение и другие результаты интеллектуальной деятельности в нарушение прав их законных правообладателей.

  - В случае предоставления СВТ, не вскрывать корпус предоставленного средства вычислительной техники ПАО «Ростелеком» (в том числе для самостоятельного устранения неисправностей), самовольно подключать к нему какое-либо оборудование (GPRS модемы, Wi-Fi точки доступа и пр.).

  - Не подключать к предоставленным средствам вычислительной техники ПАО «Ростелеком» личные мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки), беспроводные (радио) интерфейсы, модемы и прочее оборудование, позволяющее выходить в сеть Интернет и другие публичные сети.

- Не использовать ПО следующих категорий при подключении к сети ПАО «Ростелеком» и работе внутри инфраструктуры ПАО «Ростелеком» (за исключением случаев прямо предусмотренными условиями Договора):

- сканеры портов и анализаторы трафика;

- средства для организации удаленного доступа, не предусмотренные Договором, включая средства для создания зашифрованных каналов связи (VPN-, DNS-, SSH-, HTTPS-туннели и пр.);

- ПО, используемое для анонимного доступа в сеть Интернет (включая веб-сервисы, прокси-серверы);

- ПО для обхода средств защиты, включая средства подбора и восстановления паролей, поиска уязвимостей;

- ПО, предназначенное для сокрытия или внедрения дополнительной информации в цифровые объекты (в том числе реализующее методы стеганографии);

- ПО, осуществляющее сбор информации с клавиатуры, экрана, микрофона (снифферы);

- специализированные программные средства, оказывающее влияние на сетевые настройки средств вычислительной техники, серверов и сетевого оборудования.

- Не оставлять без присмотра или передавать кому-либо предоставленные идентификаторы и прочие средства идентификации.

- По требованию уполномоченных представителей ПАО «Ростелеком» предоставлять выданные средства вычислительной техники ПАО «Ростелеком» и носители информации (USB-Flash, CD/DVD и др.) для проверки выполнения требований информационной безопасности.

- Информировать ответственное лицо ПАО «Ростелеком» по вопросам защиты информации обо всех инцидентах безопасности информации и событиях, создающих угрозу причинения ущерба ПАО «Ростелеком», а также об обращениях третьих лиц с целью незаконного получения конфиденциальной информации ПАО «Ростелеком».

- При предоставлении доступа к объектам критической инфраструктуры Российской Федерации (далее – ОКИИ), а также информации ограниченного доступа об объектах критической информационной инфраструктуры (далее – ИОД ОКИИ) одного или нескольких видов, включенных в Соглашение о соблюдении требований по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» и Приложения к нему, не совершать следующих действий:

  - разглашать ИОД ОКИИ и использовать эту информацию в личных целях (статьях, выступлениях и пр.);

  - предоставлять доступ к ИОД ОКИИ третьим лицам;

  - копировать, записывать, печатать, принимать, передавать, предоставлять, размножать, уничтожать, обрабатывать, перемещать ИОД ОКИИ, за исключением случаев, предусмотренных Договором;

  - размещать (копировать) ИОД ОКИИ на внешние информационные ресурсы, в том числе размещенные в сети Интернет, за исключением случаев, предусмотренных Договором;

  - использовать ИОД ОКИИ в открытой переписке по незащищенным каналам связи;

  - снимать копии с документов и других носителей ИОД ОКИИ и/или делать выписки из них, а равно использовать различные технические средства (фотоаппараты, видео и звукозаписывающую и иную аппаратуру) для записи ИОД ОКИИ, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Соглашением о соблюдении требований по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», включая Приложения к нему и условия настоящего Обязательства о соблюдении требований информационной безопасности.

Я предупрежден(а) о том, что, ПАО «Ростелеком» вправе контролировать мои действия при работе с Информационными активами ПАО «Ростелеком», включая анализ отправленных мной информационных сообщений.

Я предупрежден(а) о том, что ПАО «Ростелеком» вправе использовать полученную в результате такого анализа информацию для проведения расследований, в том числе, с привлечением правоохранительных органов, а также использовать в качестве доказательств в суде, и подтверждаю, что в этих случаях я не вправе рассчитывать на соблюдение в отношении этих сообщений конфиденциальности со стороны ПАО «Ростелеком».

«___» __________ 20___                                              __________________/_________________

(подпись)/(ФИО)

Конец формы

Приложение № 2
к Соглашению о соблюдении
требований информационной безопасности

Требования информационной безопасности при предоставлении удаленного доступа к Информационным активам

- Контрагенту предоставляется удаленный доступ к следующим информационным активам ПАО «Ростелеком»: WFM, Аргус/Техноград.

- Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» предоставляется Контрагенту исключительно в целях исполнения Договора и в течение срока действия Договора. После истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения доступ прекращается.

- Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком», содержащим персональные данные, предоставляется только при соблюдении требований действующего законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, а также соответствующих условий Договора.

- Удаленный доступ к Информационным активам государственного заказчика, реализуемый при выполнении работ / оказании услуг по созданию и/или эксплуатации государственной информационной системы, предоставляется в соответствии с порядком, определяемым государственным заказчиком.

- Для взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по организации удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и контроля соблюдения требований по их использованию Контрагент определяет своих Представителей, и направляет сведения о них ПАО «Ростелеком» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора. В случае изменения состава Представителей, Контрагент обязан уведомить о данном факте и направить сведения о новых Представителях в ПАО «Ростелеком» не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента такого изменения.

- В случае привлечения Контрагентом к исполнению обязательств по Договору третьих лиц в соответствии с условиями, определенными в Договоре, таким третьим лицам может быть предоставлен удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком», указанным в п. 1 настоящих Требований, при условии подписания отдельного Соглашения о соблюдении такой третьей стороной настоящих Требований, в том числе посредством включения аналогичных условий в договоры с третьими лицами и контроля их выполнения.

- Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» предоставляется Контрагенту на основании направляемой Контрагентом информации:

  - наименование Информационного актива,

  - необходимые права на доступ,

  - фамилия, имя, отчество Представителя Контрагента, его контактный телефон и адрес электронной почты.

[в случае привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства, указать для них: фамилия, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) (буквами русского алфавита), дата рождения (день, месяц, год), пол, гражданство (подданство) иных государств (при наличии), место рождения (государство, населенный пункт), место постоянного проживания (государство, населенный пункт), документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве].

- На основании информации, предоставленной Контрагентом, создается учетная запись. Контрагент несет ответственность за актуальность и достоверность представленной информации.

- Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика предоставляется минимально необходимый для исполнения Контрагентом обязанностей по Договору или контракту.

- ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право осуществления блокировки неиспользуемых учетных записей Контрагента.

- В целях своевременного ограничения доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» Контрагент обязан информировать ПАО «Ростелеком» о прекращении статуса своих Представителей (в т.ч. об увольнении работников) не позднее дня прекращения статуса с указанием фактической даты прекращения работ по Договору.

- ПАО «Ростелеком» определяет VPN-решение (производителя, версии, настроек VPN-клиента), используемое для организации удаленного доступа к информационным активам ПАО «Ростелеком».

- Для удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика Контрагент обязан использовать только программное обеспечение для удаленного подключения (VPN-решение), определяемое ПАО «Ростелеком» и/или государственным заказчиком. Контрагент не вправе вносить какие-либо изменения в VPN-решение или осуществлять удаленный доступ несогласованным с ПАО «Ростелеком» способом. Доступ к компонентам Информационных активов ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика посредством публичных сетей без использования VPN-решения запрещен.

- Контрагент обязан осуществлять журналирование (логирование) удаленного доступа к Информационным активам государственного заказчика и по требованию ПАО «Ростелеком» или государственного заказчика, в установленные в таком запросе сроки, предоставлять эту информацию автору запроса.

- Учетная запись пользователя на рабочем месте Контрагента, с которого осуществляется удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика, не должна обладать административными правами.

- Контрагент должен разработать и внедрить в своей инфраструктуре комплекс организационно-технических мероприятий обеспечения информационной безопасности, включающих в том числе следующие меры:

  - выделение в отдельный сетевой сегмент рабочих мест, используемых для удаленного доступа к Информационным активам;

  - запрет использования на указанных рабочих местах средств удаленного управления (например, «Team Viewer», «AnyDesk, AmmyAdmin, AeroAdmin»);

  - запрет использования личных устройств для удаленного подключения к Информационным активам;

  - идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа;

  - управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;

  - регистрация (журналирование, логирование) событий безопасности (в т.ч. попытки входа (выхода) в систему (из системы), запуск (завершение) загрузки ОС, программ и процессов, попытки доступа субъектов доступа к объектам доступа, попытки изменения привилегий учетных записей и конфигурации параметров безопасности), при этом рекомендуемый срок хранения журналов событий безопасности не менее 1 года;

  - антивирусная защита;

  - выявление, анализ и устранение уязвимостей;

  - своевременная установка обновлений безопасности с целью устранения известных уязвимостей;

  - контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей;

  - обнаружение вторжений;

  - защита почтовых сервисов от фишинга.

1- нарушение сроков, 2 - невыполнение Работ, 3 – не устранение недостатков, 4 – не устранение недостатков в гарантийный период, 5 – нарушение сроков предоставления документов, 6 – возникновение Аварии с 1 приоритетом, 7 – невозврат Оборудования (Материалов), 8 – утрата, гибель или повреждение Оборудования (Материалов)

Указать сумму из Отчета о выполнении Работ за Отчётный период

Указать сумму расходов и/или убытков, понесённых Заказчиком по причине ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору

Указывается, если Акт о нарушении составляется за Отчётный период

Указывается, если Акт о нарушении составляется за Отчётный период

В случае привлечение Подрядчика к выполнению Работ на Дополнительных Объектах, указанных в Таблице №2 Приложения №11 к Договору, применяется повышающий коэффициент в размере 10%. Коэффициент не применяется для работ по замене или юстировке РРЛ-пролёта, ответная часть которого находится в кластере Дополнительных Объектов.

Ремонтные и Оперативные Работы, которые по требованию Заказчика необходимо выполнить в интервале времени с 22:00 до 05:59 по местному времени Заказчика, считаются работами, выполняемыми в ночное время.

Вызовы, полученные в интервал времени с 8:00 до 16:59 по местному времени Заказчика, считаются вызовами в рабочее время, за исключением выходных и праздничных дней.

Вызовы, полученные в интервал времени с 17:00 до 7:59 по местному времени Заказчика, а также все вызовы в выходные и праздничные дни, считаются вызовами в нерабочее время.

В случаях, когда для восстановления постоянного электроснабжения Объекта необходимо включить выключенный вводной автомат, Подрядчику оплачивается 1 час Аварийно-восстановительных работ по обеспечению временного электроснабжения.

В случае отмены Заказчиком заявки на выполнение Аварийно-восстановительных работ Заказчик обязуется оплатить вызов Подрядчика и Транспортные расходы Подрядчика (исходя из фактически пройдённого расстояния Подрядчиком до Объекта), при условии, что Заказчик отменил заявку на выполнение Аварийно-восстановительных работ до момента вскрытия Подрядчиком входной двери аппаратной Объекта и до начала выполнения Работ Подрядчиком.

При этом обязанность Подрядчика по смс-регистрации в соответствии с приложением к Договору, устанавливающим порядок доступа на Объект, должна быть исполнена независимо от факта прибытия Подрядчика на территорию размещения Объекта и фактического местоположения представителя Подрядчика на момент отмены заявки на Аварийно-восстановительные работы. В случае, если к моменту отмены Заказчиком заявки на выполнение Аварийно-восстановительных работ Подрядчик не осуществил выезд на Объект, что подтверждается в том числе данными учёта биллинговой системы Заказчика в отношении абонентского номера предоставленной Заказчиком SIM (USIM) – карты, оплата вызова Подрядчика и Транспортных расходов Подрядчика не осуществляется.

В случае отмены заявки на выполнение Аварийно-восстановительных работ в течении первых 15 (пятнадцати) минут с момента подтверждения Подрядчиком принятия заявки в работу, данная заявка не подлежит оплате Заказчиком.