
Договор № ___
 на выполнение работ по ремонту помещений ОПС по адресу 160501 г. Вологда, ул. Пионерская, 32 для нужд УФПС Вологодской области
____ _________ 2026 г. 	                                                                                                                                                                                                            г. Вологда

АО «Почта России» (далее – Заказчик) от УФПС Вологодской области, в лице Директора УФПС Вологодской области Логановой Марианны Викторовны, действующего на основании машиночитаемой доверенности   № 8511ad5c-53db-4693-9d5d-ed59507bae00 от 06.02.2026 г. г., с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Индивидуальные условия Договора

	№ п.п.
	Наименование
	Содержание

	1.0.




	Заказчик





	УФПС Вологодской области 
Особенности оформления счетов-фактур:
При выставлении Подрядчик указывает в строке «Покупатель» - АО «Почта России», 125252, город Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А. 
Грузополучатель – УФПС Вологодской области АО «Почта России», ИНН 7724490000, КПП 352543001

	0. 
	Выполняемые работы (далее – Работы)
	Выполнение работ по ремонту помещений ОПС по адресу 160501 г. Вологда, ул. Пионерская, 32 для нужд УФПС Вологодской области. Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, Подрядчику, сроки и порядок выполнения Работ указаны в техническом задании (приложение № 1 к Договору) (далее – Техническое задание).

	0. [bookmark: _Ref529810054]
	Цена Договора
	 Вариант 1 (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС) – Цена Договора составляет [указать цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Вариант 2 (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС) – Для контрагентов на УСН с доходами менее 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, НДС не облагается на основании абз. 3 п.1 ст.145 НК РФ. В случае изменения режима налогообложения (либо изменения ставки НДС) Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».
Вариант 2.1) Для контрагентов с доходами, превышающими 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. В случае изменения ставки НДС, Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».
В случае, если при исполнении Договора Подрядчик становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую цену Договора.
Во избежание сомнений цена Договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора включает в себя все возможные затраты Подрядчика, включая следующие:
-	оплату Подрядчиком налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
-	затраты Подрядчика на производство Работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования;
-	затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;
-	затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;
- затраты на осуществление Строительного контроля Подрядчика;
- затраты связанные с организацией хранения оборудования и материалов, а также на охрану строительной площадки на период проведения Работ;
- затраты на получение необходимых в соответствии с законодательством согласований и разрешений;
-	затраты, напрямую не упомянутые, но необходимые для завершения работ по настоящему Договору.

	0. 
	Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ
	Подрядчик при выполнении Работ обязан следовать всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации (включая законодательство субъектов Российской Федерации), в том числе (но не ограничиваясь) нормативным правовым актам и нормативным документам, указанным в Договоре и Техническом задании.

	0. [bookmark: _Ref529809964]
	Место выполнения Работ
	Место выполнения Работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	0. [bookmark: _Ref529810771]
	Срок выполнения Работ 
	Срок выполнения Работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	0. [bookmark: _Ref529810795]
	Уведомление о сдаче результата Работ
	Подрядчик обязан известить Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи результата Работ.


[bookmark: _Ref529810810]
	0. 
	Срок направления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма             № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения Работ обязан направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

	0. [bookmark: _Ref529810818]
	Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком c актами и справками, указанными в п. 1.7 Договора.
	-	Сметная документация на выполненные Работы;
-	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
-	Техническая документация на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);
-  Справка (расшифровка) выполненных работ с разбивкой по категориям, составленная по форме АНФ.
-	Акты освидетельствования скрытых Работ;
-	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
-	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

	0. [bookmark: _Ref529810824]
	Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и их результата
	Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 1.7, 1.8 Договора.

	0. [bookmark: _Ref529811359]
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на выполненные Работы указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и отсчитывается с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  
Гарантийный срок на материалы и оборудование указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и отсчитывается с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

	0. [bookmark: _Ref529810639]
	Срок направления Подрядчиком счета на оплату Работ
	Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

	0. [bookmark: _Ref529810644]
	Срок оплаты Работ Заказчиком
	Оплата производится в течение:  
7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

	0. [bookmark: _Ref529810990]
	Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика
	Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 5.1.3 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика. 



	0. [bookmark: _Ref529811392]
	Ответственность Подрядчика
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	
	
	13. 
	Нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 0,2% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.

	
	
	13. 
	Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 0,2% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 30% от цены Договора, указанной в пункте 1.2.

	
	
	13. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 4.3; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.6; 5.1.8; 5.1.19 Договора.
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.3; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.6; 5.1.8; 5.1.19 Договора. Размер штрафа составляет 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей

	
	
	13. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10% от Цены Договора указанной в п 1.2.

	0. [bookmark: _Ref529811403]
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ
	Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 30 % от суммы задолженности.

	0. [bookmark: _Ref529811441]
	Обеспечение исполнения Договора
	Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.

	0. [bookmark: _Ref529811546]
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.


[bookmark: _Ref529811561]
	0. 
	Подсудность
	При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	0. 
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 27.02.2027.


1. [bookmark: _Ref529810957]Предмет Договора
1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием и Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии с Договором.
1. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.
1. Место выполнения Работ указано в пункте 1.4 Договора.
1. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
1. [bookmark: _Ref529815928]Цена Договора и порядок расчетов
2. Цена Договора является твердой и указана в пункте 1.2 Договора. 
2. [bookmark: _Ref529809824]Цена Работ (единицы Работ) включает в себя вознаграждение Подрядчика, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
2. Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Работ производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 
2. Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика с указанными в Договоре реквизитами, несет Подрядчик. 
2. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2. Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.
2. Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
2. Акт сверки взаимных расчетов составляется не реже одного раза в год, по запросу Заказчика, в том числе перед составлением годовой отчетности и перед закрытием (расторжением) Договора.
1. Порядок, сроки выполнения Работ. Сдача-приемка выполненных Работ 
3. [bookmark: _Ref529810001]Подрядчик обязан выполнить Работы в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора. 
3. Подрядчик в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, извещает Заказчика об ожидаемой дате и времени сдачи результата Работ в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 Договора. 
3. [bookmark: _Ref529810899]Подрядчик обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ, в 2 (двух) экземплярах, подписанных Подрядчиком. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчик обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора.
3. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора. 
Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата выполненных Работ. 
3. При приемке выполненных Работ и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, а также действующим законодательством, иных нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям действующим на территории РФ.
3. Для проверки выполненных Работ и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
3. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.
3. По результатам приемки выполненных Работ и их результата Заказчик принимает одно из следующих решений:
1. Работы выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке;
1. Работы выполнены с нарушением условий Договора, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 3 (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:
1. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы и их результат подлежат приемке; либо
1. направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо
1. направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;
1. Работы и их результат соответствуют условиям Договора, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 
1. Работы не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;
1. Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.3 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.
3. После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных Работ и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
3. Если выполненные Работы и их результат соответствуют условиям Договора, Стороны не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывают Акт сдачи-приемки выполненных Работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ Работы и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.
3. В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и провести расчет в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
3. Риск случайной гибели или порчи результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ без замечаний.
1. Права и обязанности Сторон
4. Подрядчик обязан:
0. выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием, иными приложениями к Договору, а также действующим законодательством, нормативно-правовым актам и иными правилами, и требованиями действующими на территории РФ;
0. в соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в выполненных Работах и их результате или возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в выполненных Работах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
0. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, или невозможностью выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору либо создают невозможность выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в установленный срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства;
0. [bookmark: _Ref529810034]выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора;
0. направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки выполненных Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.7 Договора;
0. не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика;
0. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;
0. обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством;
0. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
0. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;
0. обеспечить явку своего представителя при приемке выполненных Работ и их результатов. Подрядчик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки выполненных Работ и их результатов;
0. передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ;
0. незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного предоставления информации о смене режима налогообложения, Подрядчик обязан компенсировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;
0. в случае если Работы будут выполняться на территории Заказчика, Подрядчик также обязан:
13. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика;
13. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Подрядчика, задействованного на объектах Заказчика;
13. обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;
13. нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Подрядчика ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме;
13. соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;
13. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика Договора предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;
13. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;
13. в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;
13. в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Подрядчиком норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета;
0. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.
0. в случае если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;
0. не удерживать результат Работ и не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество выполненных Работ, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом выполненных Работ; 
0.  перед началом выполнения Работ на территории, находящейся под контролем Заказчика, направить Заказчику на согласование перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории (далее – Перечень мероприятий). В случае, если Подрядчик не выполнит предусмотренное настоящим пунктом обязательство в установленный срок, или Заказчик мотивированно откажет в согласовании Перечня мероприятий, то начиная с даты начала выполнения Работ на территории, находящейся под контролем Заказчика, Перечнем мероприятий, согласованным Сторонами, признаются мероприятия, указанные в Приложении № 5 к Договору. В случае противоречия Перечня мероприятий положениям Договора, Приложению № 5 к Договору, иным приложениям к нему, применяются положения Договора. 
0. в случае снятия с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» Подрядчик обязуется сообщить об этом Заказчику в 3-дневный срок с даты снятия с учета.
0. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4. Подрядчик вправе:
1. требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
1. требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Работ и их результата;
1. по вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения, необходимые Подрядчику для качественного выполнения своих обязательств по Договору;
1. досрочно завершить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора;
1. самостоятельно определять способы выполнения Работ;
1. привлекать к выполнению Договора субподрядчиков при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. Такое уведомление должно содержать сведения о привлекаемых лицах, в том числе наименование, ОГРН, ИНН (для юридических лиц), фамилию имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (для физических лиц). Привлечение Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного уведомления Заказчика является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор;
1. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;
1. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
4. Заказчик обязуется:
2. предоставить Подрядчику по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документы, обосновывающие необходимость проведения ремонтных работ, оказывать содействие в выполнении Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
2. в соответствии со сведениями, предоставленными Подрядчиком, оформлять работникам Подрядчика соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту выполнения Работ (при необходимости);
2. обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных Работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
2. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ по Договору;
2. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4. Заказчик вправе:
3. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, в том числе гарантийных, установленных Договором;
3. требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
3. проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;
3. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;
3.  отказаться от приемки Работ и не принимать к оплате Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением требований, установленных Договором и приложениями к нему, Исходными данными, применимым законодательством Российской Федерации; с превышением объемов и(или) стоимости, не согласованных Сторонами в установленном Договором порядке, а также в случае непредоставления или ненадлежащего оформления Подрядчиком отчетной и(или) исполнительной документации на выполненные Работы; 
3. отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Договором, но выполненных Подрядчиком без согласия и утверждения Заказчиком;
3. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Договором;
3. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
1. Качество Работ и гарантийные обязательства
5. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы и их результат соответствуют требованиям, установленным Договором.
5. Работы и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.3 Договора.
5. [bookmark: _Ref529812155]Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работы и их результаты указан в пункте 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате.
5. Гарантия качества результата Работы распространяется на все, составляющее результат Работы.
5. [bookmark: _Ref529812162]Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Подрядчика.
1. Ответственность Сторон
6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора).
6. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.
6. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
6. Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных в том числе, но не исключительно пп. 5.1.7  Договора и локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими отношения, связанные с обеспечением конфиденциальности предоставляемой Заказчиком информации, обработкой персональных данных, обеспечением информационной безопасности и иными локальными нормативными актами Заказчика, являющимися приложениями к Техническому заданию или упомянутыми в Техническом задании, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения сверх возмещения всех убытков, понесенных Заказчиком в связи с нарушением, включающих в том числе суммы штрафов, наложенных контрольно-надзорными органами на Заказчика вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязанностей.
1. [bookmark: _Ref529812192]Обеспечение исполнения Договора. 
Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.
1. Обстоятельства непреодолимой силы
8. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
8. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
8. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.
1. Рассмотрение и разрешение споров
9. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
9. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из них.
9. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.
9. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передаются на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.18 Договора.
1. Срок действия и порядок изменения Договора 
10. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.19 Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору. 
10. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
10. При исполнении Договора изменение его условий осуществляется Сторонами с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».  
1. Расторжение Договора
11. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.
11. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и с соблюдением порядка, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, в том числе в случае:
1. если Подрядчиком выполнены Работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков выполнения Работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;
1. нарушения обязательств установленных в разделе 13  Договора.
1. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);
1. нарушения положений пунктов 14.4-14.6 Договора.
11. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:
2. существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;
2. необоснованного отказа Заказчика в приемке выполненных Работ. 
11. Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.
11. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:
4. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;
4. указание на предмет Договора;
4. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 
11. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
11. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.
11. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления.  
11. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.


1. Комплаенс-оговорка
12. Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 4 к Договору.
12.1. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 5 %   от  Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.
1. Прочие положения
13. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.4 Договора). 
13. [bookmark: _ref_23030049]Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:
1. нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;
1. заказным письмом с уведомлением о вручении;
1. электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
1. в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.
Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
13. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения Договора:
3. он является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3. он обладает полной правоспособностью на заключение Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по Договору или в связи с ним;
3. он не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);
3. Договор надлежащим образом заключен Подрядчиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;
3. лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;
3. он получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;
3. заключение и исполнение Подрядчиком настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчика.
13. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ:
4. Подрядчик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ;
4. работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
4. Подрядчик обеспечивает надлежащую защиту своих информационных систем, информационных ресурсов, своей информации, у третьих лиц отсутствует неправомерный доступ к информационным системам, информационным ресурсам, информации Подрядчика.
13. Стороны признают, что данные в настоящем разделе Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для соответствующей Стороны и для заключения, исполнения или прекращения Договора.
13. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с настоящим разделом Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора. 
13. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:
7. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях: 
0. в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;
0. доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
0. налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;
0. представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;
0. по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика. 
В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа. 
7. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Подрядчика или с его юридическим статусом. 
В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
           14.8.3. в случае нарушения информационной безопасности Подрядчика (в том числе, но не исключительно, неправомерное преодоление третьими лицами принятых Подрядчиком технических мер, направленных на защиту информации, получение третьими лицами доступа к информационным ресурсам, информационным системам, информации Подрядчика), повлекшим (в совокупности или по отдельности) обнародование, модификацию, передачу, распространение, копирование, уничтожение, блокирование, предоставление доступа к информации, хранящейся у Заказчика (в том числе хранящейся в информационных системах Заказчика, к которым Подрядчику был предоставлен доступ), временную (простой) или постоянную невозможность функционирования центра обработки данных Подрядчика.
В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма потерь Заказчика, которые он понес или должен будет понести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: возмещение убытков третьим лицам, возмещение убытков, связанных с (в совокупности или по отдельности) обнародованием, модификацией, передачей, распространением, копированием, уничтожением, блокированием, предоставлением доступа информации, хранящейся у Заказчика, простоем центра обработки данных Заказчика, уплату штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
13. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:
8. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
8. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;
8. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.
13. Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.
13. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
13. В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договор.
1. Приложения
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
Приложение № 3. Форма Акта о выявленных недостатках результата Работ.
Приложение № 4. Комплаенс-оговорка.
Приложение № 5. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества).
Приложение № 6. Форма Акта приема-передачи строительной площадки.                                        
Приложение № 7. Форма Акта о возмещении затрат. 
Приложение № 8. Локально-сметный расчёт (отдельным файлом)
1. [bookmark: _Ref529810240]Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ПОДРЯДЧИК: 
Юридический и почтовый адрес: 

ИНН 
КПП 
ОГРН 
ОКПО 
ОКАТО 
ОКТМО 
ОКОПФ 
Банковские реквизиты:
р/с 
Банк
к/с 
БИК 

Тел.: 
E-mail : 







____________________/_________ / 
Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Юридический адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А
Управление федеральной почтовой связи Вологодской области 
Местонахождение: 160000, г. Вологда, Советский проспект, 4
ИНН 7724490000 КПП 352543001
ОГРН 1197746000000
ОКПО 41598297
ОКАТО 19401000000
ОКТМО 19701000001
ОКОПФ 30002
р/с 40502810984000000035 
Ф. Оперу Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704 

Эл. Адрес: Olga.Kravets@russianpost.ru  
Yurichev.V@russianpost.ru
Тел. +7 (8172) 56-07-45, доб. 2107, 2246 

Директор УФПС Вологодской области
 
___________________ / Логанова М.В./
Подписано с применением ЭЦП
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Приложение № 1 
к Договору № _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения/определения

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	2.
	
Подрядчик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком

	3.
	Работы
	Работы по ремонту объекта

	4.
	ТЗ
	Техническое задание

	5.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	6.
	ИД
	Исполнительная документация


2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по ремонту помещений ОПС  по адресу 160501 г. Вологда, ул. Пионерская, 32 для нужд УФПС Вологодской области.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
3.1.  Сведения о работах 
Подрядчику требуется выполнить работы в соответствии с настоящим ТЗ, ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему ТЗ) и локальным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему ТЗ).
3.2. Сведения о выполняемых Работах
3.2.1. При организации и проведении Работ должны соблюдаться требования следующих нормативных правовых актов и документов:
–	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
–	Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
–	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
–	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
–	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
–	СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
-     СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
-     ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»;
–	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
–	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
–	СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
–	приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
–	постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
–	Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемые Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства».
3.2.2. Работы должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием, перечнем национальных стандартов и сводов правил, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985», сметной документацией.
3.2.3. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго выполнять обязательства по осуществлению строительного контроля, а также соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте в соответствии с действующими нормами, своевременно выполнять мероприятия по охране окружающей среды.
Производство Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны Работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства Работ.
3.2.4. Для выполнения перевозок материалов и оборудования при выполнении Работ Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту.
3.2.5. Подрядчик обязан складировать материалы, конструкции и оборудование в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий. Места складирования согласовываются с Заказчиком.
3.2.6. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления, складируя в соответствующую тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта на полигон для утилизации. 
Запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
3.2.7. Работники, выполняющие Работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться Подрядчиком путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты, выполнения мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве Работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами Ростехнадзора.
На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино-и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) необходимо оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ установленной формы у лица ответственного за пожарную безопасность.
3.2.8. До начала Работ Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Персональную ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения выполняемых Работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет руководитель Подрядчика или заменяющее его лицо. 
3.2.9. В части выполнения требований по охране окружающей среды Работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии и охраны окружающей среды.
3.2.10. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. До начала выполнения Работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.   
3.2.11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ согласно заключенному договору.
Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения Работ и используемых материалах.
При проведении проверок уполномоченными органами, осуществляющими государственный и/или муниципальный контроль всю ответственность за наличие разрешительных документов, необходимых для выполнения работ, несет Подрядчик.
3.2.12. На Объекте должен находиться общий журнал по форме КС-6, который Подрядчик обязан ежедневно заполнять и предъявлять Заказчику по требованию.
3.2.13. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность здания согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 
№ 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
3.2.14. В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем Объекта, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ, все Работы по восстановлению осуществляются за счёт Подрядчика.
3.2.15. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика. При этом генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора. Генеральный Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере их заключения. 
3.2.16.	По окончании Работ Подрядчик за счет собственных средств Подрядчика производит уборку рабочей зоны Объекта, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

3.3.  Сведения о месте выполнения Работ 
[bookmark: _Hlk235001127]Место выполнения Работ: ОПС  160501 по адресу г. Вологда, ул. Пионерская, 32 для нужд УФПС Вологодской области

3.4. Требования к разработке графика производства работ (ППР)
Выполнение работ по ремонту должно выполняться на основании календарного графика, предоставляемого Подрядной организацией в течении 5 календарных дней со дня заключения Договора.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
4.1.  Технические требования при выполнении 
4.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями, указанными в настоящем Техническом задании и приложениями к нему.
5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Товары, материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ должны быть новые (которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.
5.2. Все используемые для выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.3. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия данных документов Техническому заданию и во избежание фальсификации материалов и оборудования.
5.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям, предусмотренным в документации о сертификации, государственных стандартах, за достоверность сведений о стране их происхождения, сохранность результатов Работ, оборудования до подписания Подрядчиком и Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1.	 Заказчик не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора передает Подрядчику строительную площадку по «Акту приема-передачи строительной площадки».
6.2.	 Начало выполнения Работ: с момента подписания акта приема- передачи строительной площадки.
6.3. Окончание выполнения Работ: не позднее 40 календарных дней с момента начала выполнения работ.
7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
7.1. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет: 
–	привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ; 
–	использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов Работ. 
7.2.	Подрядчик обязан осуществлять Строительный контроль в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. 
СНиП 12-01-2004», Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
8.1 Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ. Работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
8.2 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по ремонту квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.
9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору составляет 36 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ оборудование, комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору и подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Если в период гарантийного срока на выполненные работы обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
10.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
При организации и проведении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП, санитарных норм и правил, нормативных правовых актов:
–	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
–	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
–	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
–	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
–	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
–	приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
Подрядчик обязан приказом назначить ответственных лиц:
- за сохранность материальных ценностей на Объекте;
- за производство работ (ведется ежедневный журнал на протяжении всего производства работ);
- за технику безопасности (ведется журнал и инструктаж на протяжении всего производства работ);
- за электробезопасность;
- за пожарную безопасность.
Перед началом производства работ производится технический инструктаж персонала Заказчика с занесением соответствующих записей в журналы инструктажа и техники безопасности. Данные записи заверяются подписью ответственного за инструктаж лица и печатью организации.
На время производства работ Подрядчик несет полную ответственность за безопасность Объекта в целом. 
При возникновении угрозы безопасности ответственное лицо, назначенное приказом от Подрядчика, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.
11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
11.1. Подрядчик предъявляет к освидетельствованию все скрытые Работы и приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых Работ согласно Приказу Минстроя РФ от 16.05.2023 г. № 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652). Выполнять последующие Работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых Работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.    
11.2. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес Yurichev.V@russianpost.ru. В процессе выполнения работ один раз в 5 (пять) календарных дней Подрядчик предоставляет в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве 3-5 фотографий на электронный адрес   Yurichev.V@russianpost.ru, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес Yurichev.V@russianpost.ru.
11.3. В случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, необходимо передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.
11.4. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты приёмки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику (заверенные подписью и печатью Подрядчика) следующие отчетные документы и исполнительную документацию:
-	акты выполненных Работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3;
-	документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);
-	техническую документацию на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);
-	акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);
-	акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;
-	документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
- исполнительные схемы;
- общий журнал работ по форме КС-6;
-	справка по форме АНФ 02/17;
-	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
11.6. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения уведомления о выполнении всех работ и готовности Объекта к сдаче с приложением указанных документов осуществляет с участием Подрядчика осмотр и приемку результата выполненных работ с фиксацией результатов и в случае наличия замечаний Заказчик устанавливает срок устранения в Акте приемки, при этом выявленные замечания не влияют на срок исполнения обязательств по договору.
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от регламентов, технических условий, технического задания, не предоставления комплекта исполнительной документации.
Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ.
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[bookmark: _GoBack]Ведомость объемов работ
на выполнение работ по ремонту помещений ОПС  по адресу 160501 г. Вологда, ул. Пионерская, 32 для нужд УФПС Вологодской области

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Крыльцо

	демонтаж

	1
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: легкобетонных
	100 м2
	0,012
	 

	2
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-03
	100 м2
	0,012
	 

	3
	(прим. Демонтаж) Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,0116
	 

	4
	(прим. Демонтаж) Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,04464
	 

	5
	(прим. Демонтаж) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	3,72
	 

	6
	(прим. Демонтаж вывесок с сохранением) Установка указателя на стене
	шт
	2
	 

	7
	(прим. Демонтаж с сохранением) Установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток
	шт
	1
	 

	8
	(прим. Очистка стен и потолка) Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2
	0,087
	 

	9
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,005
	 

	10
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
	100 м2
	0,005
	 

	11
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,001
	 

	смр

	12
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	0,1
	 

	12.1
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,11
	 

	13
	Устройство: железобетонных ступеней
	м3
	0,06
	 

	13.1
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV
	м3
	0,033
	 

	13.2
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
	т
	0,00138
	 

	13.3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6
	м3
	0,0609
	 

	14
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,0061
	 

	14.1
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,0061
	 

	15
	Устройство: бетонных крылец
	м3
	1,8
	 

	15.1
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV
	м3
	0,105
	 

	15.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6
	м3
	1,836
	 

	16
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	0,00484
	 

	16.1
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,00484
	 

	17
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,036
	 

	17.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,002268
	 

	18
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,051
	 

	18.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,003213
	 

	19
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	3,6
	 

	19.1
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг
	компл
	1
	 

	19.2
	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2
	м2
	3,6
	 

	20
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1
	 

	20.1
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг
	шт
	1
	 

	21
	(прим. Монтаж вывесок) Установка указателя на стене
	шт
	2
	 

	21.1
	Указатель
	шт
	-2
	 

	22
	Установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток
	шт
	1
	 

	23
	Устройство настенного поручня из коррозионностойкой стали: электродуговой сваркой
	100 м
	0,005
	 

	23.1
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	0,49
	 

	24
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,005
	 

	24.1
	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм
	м2
	0,51
	 

	Раздел 2. Тамбур — помещение № 55

	демонтаж

	25
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,056
	 

	26
	(прим. Очистка стен) Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2
	0,1453
	 

	27
	Снятие наличников
	100 м
	0,13
	 

	28
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0375
	 

	29
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01
	 

	30
	(прим. Демонтаж с сохранением) Установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток
	шт
	1
	 

	31
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,01
	 

	32
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,01
	 

	32.1
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	1
	 

	смр

	33
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,046
	 

	33.1
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,0207
	 

	34
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: тактильных размером 500х500 мм на клее
	100 шт
	0,04
	 

	34.1
	Плитки тактильные из резинополиуретана, размеры 500х500 мм, толщина с учетом высоты тактильных элементов 5 мм
	м2
	1,0152
	 

	34.2
	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2
	кг
	0,22
	 

	34.3
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,1
	 

	35
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,074
	 

	35.1
	Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм
	м
	7,474
	 

	36
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,056
	 

	36.1
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	5,768
	 

	37
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,1453
	 

	37.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0091539
	 

	38
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,0375
	 

	38.1
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2
	м2
	3,75
	 

	39
	Установка: дверного доводчика
	100 шт
	0,01
	 

	39.1
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг
	шт
	1
	 

	40
	(прим.) Установка: вертикальных задвижек
	100 шт
	0,01
	 

	40.1
	(прим. Упор дверной) Задвижка накладная
	шт
	1
	 

	41
	Установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток
	шт
	1
	 

	42
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4
	100 шт
	0,01
	 

	42.1
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт
	шт
	1
	 

	Раздел 3. Клиентский зал помещение № 62

	демонтаж

	43
	Снятие наличников
	100 м
	0,102
	 

	44
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0189
	 

	45
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01
	 

	46
	(прим. Демонтаж) Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,21948
	 

	47
	(прим.) Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,1829
	 

	48
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,059
	 

	49
	(прим. Оконных) Снятие наличников
	100 м
	0,058
	 

	50
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,3724
	 

	51
	(прим. Демонтаж барьера) Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт
	0,06
	 

	52
	(прим. Очистка стен) Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	0,5526
	 

	53
	(прим. Очистка радиаторов) Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	0,05
	 

	54
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,05
	 

	55
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,07
	 

	56
	(прим. Демонтаж) Коробка ответвительная на стене
	шт
	4
	 

	57
	Демонтаж кабеля
	100 м
	2,6
	 

	58
	(прим. Демонтаж) Камеры видеонаблюдения: внутренняя
	10 шт
	0,2
	 

	59
	(прим. Демонтаж блоков Internet с сохранением) Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,02
	 

	60
	(прим. Демонтаж с сохранением) Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	2
	 

	61
	(прим. Демонтаж с сохранением) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 

	62
	(прим. Демонтаж с сохранением) Установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток
	шт
	1
	 

	63
	(прим. Демонтаж с сохранением)Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
	100 шт
	0,01
	 

	смр

	64
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,18
	 

	64.1
	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2
	кг
	3,96
	 

	64.2
	(прим.) Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	18,36
	 

	65
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,184
	 

	65.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	18,584
	 

	66
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01
	 

	66.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	шт
	1
	 

	67
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,1829
	 

	67.1
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2
	м2
	18,29
	 

	68
	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,21948
	 

	69
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,18
	 

	69.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	1,8
	 

	70
	Установка рулонных штор, жалюзи
	100 шт
	0,03
	 

	71
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,029
	 

	71.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	3,045
	 

	72
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,5526
	 

	72.1
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	5,6918
	 

	73
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,5526
	 

	73.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0348138
	 

	74
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,384
	 

	74.1
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	39,552
	 

	75
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	0,05
	 

	75.1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,000805
	 

	76
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,0135
	 

	76.1
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 м2
	м2
	3,75
	 

	77
	Установка: дверного доводчика
	100 шт
	0,01
	 

	77.1
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг
	шт
	1
	 

	78
	(прим.) Установка: вертикальных задвижек
	100 шт
	0,01
	 

	78.1
	(прим. Упор дверной) Задвижка накладная
	шт
	1
	 

	79
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт
	0,06
	 

	79.1
	Гвозди строительные
	т
	-0,00072
	 

	79.2
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	-0,0021
	 

	79.3
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
	м
	-24
	 

	80
	Установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток
	шт
	1
	 

	81
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4
	100 шт
	0,06
	 

	81.1
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт
	шт
	6
	 

	82
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,02
	 

	82.1
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	2
	 

	83
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,12
	 

	83.1
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	12
	 

	84
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	2
	 

	85
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
	100 шт
	0,01
	 

	86
	Камеры видеонаблюдения: внутренняя
	10 шт
	0,2
	 

	87
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2
	шт
	2
	 

	Раздел 4. Почтальонская - помещение № 59

	демонтаж

	88
	Снятие наличников
	100 м
	0,102
	 

	89
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0336
	 

	90
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,02
	 

	91
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,15
	 

	92
	(прим. Очистка стен) Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2
	0,5656
	 

	93
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,03
	 

	смр

	94
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,15
	 

	94.1
	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2
	кг
	3,3
	 

	94.2
	(прим.) Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	15,3
	 

	95
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,18
	 

	95.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	18,18
	 

	96
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,016
	 

	96.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	шт
	2
	 

	97
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,0336
	 

	97.1
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	1,89
	 

	97.2
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 м2
	м2
	1,47
	 

	98
	Установка: дверного доводчика
	100 шт
	0,02
	 

	98.1
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг
	шт
	2
	 

	99
	(прим.) Установка: вертикальных задвижек
	100 шт
	0,02
	 

	99.1
	(прим. Упор дверной) Задвижка накладная
	шт
	2
	 

	100
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,5656
	 

	100.1
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	5,8257
	 

	101
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,5656
	 

	101.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0356328
	 

	102
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,15
	 

	102.1
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	15,45
	 

	103
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4
	100 шт
	0,04
	 

	103.1
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт
	шт
	4
	 

	104
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,02
	 

	104.1
	Светильник потолочно-настенный с лампой накаливания, со стеклом, тип цоколя E27, мощность 100 Вт, IP54
	шт
	2
	 

	Раздел 5. Производственные помещения — Помещение № 57, 58

	105
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт
	0,02
	 

	105.1
	Светильник потолочно-настенный с лампой накаливания, со стеклом, тип цоколя E27, мощность 100 Вт, IP54
	шт
	2
	 

	Раздел 6. Санузел — помещение  № 61

	демонтаж

	106
	Снятие наличников
	100 м
	0,098
	 

	107
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0126
	 

	108
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01
	 

	109
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,01
	 

	110
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	100 шт
	0,01
	 

	111
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,035
	 

	112
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,017
	 

	113
	Демонтаж: сифонов
	100 шт
	0,01
	 

	114
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,01
	 

	114.1
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	0,1
	 

	115
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт
	0,01
	 

	115.1
	Светильник потолочно-настенный с лампой накаливания, со стеклом, тип цоколя E27, мощность 100 Вт, IP54
	шт
	1
	 

	116
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,018
	 

	смр

	117
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0126
	 

	117.1
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	1
	 

	117.2
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0,5
	 

	117.3
	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм
	м
	6,804
	 

	117.4
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе
	м2
	1,26
	 

	118
	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками
	10 шт
	0,1
	 

	118.1
	Завертка накладная для дверей санузлов, ЗФ1
	компл
	1
	 

	119
	(прим.) Установка: вертикальных задвижек
	100 шт
	0,01
	 

	119.1
	(прим. Упор дверной) Задвижка накладная
	шт
	1
	 

	120
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,1617
	 

	120.1
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм
	м2
	16,17
	 

	120.2
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,0606375
	 

	120.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,008085
	 

	121
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,018
	 

	121.1
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,0081
	 

	122
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
	100 м2
	0,018
	 

	122.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	м
	5,8
	 

	123
	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых
	100 отверстий
	0,01
	 

	124
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,035
	 

	124.1
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	3,493
	 

	124.2
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	1
	 

	125
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,017
	 

	125.1
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	1,6966
	 

	126
	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	шт
	1
	 

	126.1
О
	(прим. Емкость 10 л) Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 80 л
	компл
	1
	 

	126.2
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	0,2
	 

	127
	Установка раковин
	10 компл
	0,1
	 

	127.1
	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая прямоугольная с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм
	компл
	1
	 

	128
	Установка смесителей
	10 шт
	0,1
	 

	128.1
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	1
	 

	129
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	1
	 

	129.1
	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм
	шт
	1
	 

	Раздел 7. Санузел — помещение  № 60

	демонтаж

	130
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,0156
	 

	131
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 шт
	0,01
	 

	132
	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм
	100 шт
	0,01
	 

	133
	Снятие наличников
	100 м
	0,098
	 

	134
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0147
	 

	135
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01
	 

	136
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт
	0,01
	 

	136.1
	Светильник потолочно-настенный с лампой накаливания, со стеклом, тип цоколя E27, мощность 100 Вт, IP54
	шт
	1
	 

	137
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,01
	 

	137.1
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	0,1
	 

	138
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,029
	 

	смр

	139
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0147
	 

	139.1
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	1
	 

	139.2
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0,5
	 

	139.3
	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм
	м
	7,938
	 

	139.4
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе
	м2
	1,47
	 

	140
	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками
	10 шт
	0,1
	 

	140.1
	Завертка накладная для дверей санузлов, ЗФ1
	компл
	1
	 

	141
	(прим.) Установка: вертикальных задвижек
	100 шт
	0,01
	 

	141.1
	(прим. Упор дверной) Задвижка накладная
	шт
	1
	 

	142
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,0353
	 

	142.1
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм
	м2
	3,53
	 

	142.2
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,0132375
	 

	142.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,001765
	 

	143
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,0156
	 

	143.1
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,00702
	 

	144
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	100 соединений
	0,03
	 

	145
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,029
	 

	145.1
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	2,9725
	 

	145.2
	(прим.) Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм
	шт
	1
	 

	146
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	шт
	1
	 

	146.1
О
	Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм
	шт
	1
	 

	147
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл
	0,1
	 

	147.1
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	10 шт
	0,1
	 

	147.2
	Манжета резиновая ступенчатая или конусная для присоединения бачка или смывного крана к унитазу, размеры 40х70 мм
	шт
	1
	 

	147.3
	Унитаз керамический напольный с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 360х672х395 мм
	компл
	1
	 

	148
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
	100 м2
	0,0156
	 

	148.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	м
	5,12
	 

	149
	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых
	100 отверстий
	0,01
	 

	150
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	1
	 

	150.1
	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм
	шт
	1
	 

	Раздел 8. Электромонтажные работы

	демонтаж

	151
	Демонтаж: электросчетчиков
	100 шт
	0,01
	 

	152
	(прим. Демонтаж) Прибор или аппарат
	шт
	4
	 

	153
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,6
	 

	смр

	154
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг
	шт
	1
	 

	155
	Прибор или аппарат
	шт
	7
	 

	155.1
О
	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 10000 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления C, номинальный ток 32 А
	шт
	1
	 

	155.2
О
	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 10000 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления C, номинальный ток 10 А
	шт
	3
	 

	155.3
О
	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 10000 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления C, номинальный ток 16 А
	шт
	1
	 

	155.4
О
	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А
	шт
	1
	 

	156
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1
	 

	156.1
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	1
	 

	156.2
	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 40х25 мм
	100 шт
	0,5
	 

	156.3
	Соединитель на стык кабель-канала, размеры 40х25 мм
	100 шт
	0,5
	 

	157
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	1
	 

	157.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	 

	158
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	1
	 

	158.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	 

	159
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,1
	 

	159.1
	Розетки штепсельные двухместные для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной, марка РА 10-831, цвет белый
	100 шт
	0,1
	 

	160
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	 

	160.1
О
	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 10000 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления C, номинальный ток 40 А
	шт
	1
	 

	161
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	0,6
	 

	161.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х10ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,0612
	 

	162
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт
	1
	 

	162.1
О
	Счетчик учета активной и реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 3х230/400 В
	шт
	1
	 

	Раздел 9. СКС

	163
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг
	шт
	1
	 

	163.1
	Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-12.650.1
	шт
	1
	 

	164
	Включение электропитания на оборудование
	статив
	1
	 

	165
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	3
	 

	165.1
	Органайзер 19, 1U Hyperline CM-1U-ML16-COV
	шт
	2
	 

	165.2
	ЦМО КВ-Щ-55.420А
	шт
	1
	 

	166
	Вентилятор
	шт
	1
	 

	166.1
	REM R-FAN-2T
	шт
	1
	 

	167
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	4
	 

	167.1
	Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D
	шт
	1
	 

	167.2
	ЦМО ПЗ-19-500.200А
	шт
	1
	 

	167.3
	Полка ЦМО МС-40
	шт
	2
	 

	167.4
	Комплект ЦМО КМ-1-50
	шт
	2
	 

	168
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	6
	 

	168.1
	Кабель патч-корд ITK PC01-C5EU-05M
	шт
	4
	 

	168.2
	Кабель патч-корд ITK PC01-C5EU-2M
	шт
	2
	 

	169
	Прибор или аппарат
	шт
	2
	 

	169.1
О
	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 10000 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления C, номинальный ток 16 А
	шт
	2
	 

	170
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,01
	 

	170.1
	IEK ERMP22-K01-16-54-EC
	шт
	1
	 

	171
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	1
	 

	171.1
	Блок розеток ITK PH12-8D3
	шт
	1
	 

	171.2
	Кабель питания ITK PC-C13C14-2M
	шт
	1
	 

	172
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,23
	 

	172.1
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	23
	 

	172.2
	(прим.) Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм
	100 шт
	0,575
	 

	173
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,15
	 

	173.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,0153
	 

	174
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,07
	 

	174.1
	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	1000 м
	0,10914
	 

	175
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	0,05
	 

	175.1
	Кабель-каналы перфорированные, размеры 80х60 мм
	100 м
	0,05
	 

	175.2
	Соединитель на стык кабель-канала, размеры 100х60 мм
	100 шт
	0,03
	 

	175.3
	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 100х60 мм
	100 шт
	0,03
	 

	175.4
	Заглушки для коробов, размеры 80х50 мм
	100 шт
	0,02
	 

	176
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,15
	 

	176.1
	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	1000 м
	0,0153
	 

	177
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
	100 шт
	0,11
	 

	177.1
	Рамка-суппорт PDA-BN 80 под 2 модуля Brava (10443)
	шт
	11
	 

	178
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,04
	 

	178.1
	Адаптер для информационных разъемов Кейстоун (Keystone), белый, 1мод.
	шт
	4
	 

	178.2
	Розеточный модуль Keystone Jack 8P8C (RJ-45) UTP Cat.6 (10-0341)
	шт
	4
	 

	179
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,08
	 

	179.1
	Розетка силовая Avanti 2 модуля красный квадрат (4401002)
	шт
	8
	 

	180
	(прим.) Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	4
	 

	180.1
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	1
	 

	180.2
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	1
	 

	181
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм
	100 отверстий
	0,04
	 

	181.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм
	шт
	1
	 

	Раздел 10. Прочие работы

	182
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	1,104976
	 

	183
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,76244
	 

	184
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	1т груза
	2,76244
	 







	ПОДРЯДЧИК:  



_________________/______________/
Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области


_____________________/ Логанова М.В./
подписано с применением ЭЦП





























Приложение № 2 
  	к Договору № __
ФОРМА 
		АКТ
сдачи-приемки выполненных Работ 
к Договору на выполнение работ __________________
№ _____ от «___» _____________ 20__г. 
	___________
	 «____» __________ 20__ г.



АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – «Акт») о том, что Подрядчиком были выполнены следующие работы:
	№ п/п/
	Наименование работ    (с их подробным описанием)
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)
	Цена за ед. работ, без НДС, руб.
	Стоимость работ без НДС, руб.
	Сумма НДС___%, руб..
	Стоимость работ, в т.ч. НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	



1. Стоимость выполненных с _______ по ____________ работ составила: _________(_________) руб. ________коп.
1. [Вариант 1 При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере _______ (__________________) % и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент.
Вариант 2 При оплате Заказчиком стоимости выполненных работ по Договору удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме _______(_______________)руб.
1. Следует к перечислению ____________(__________________) руб. ________коп.]
1. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны. 
1. Подрядчиком возвращены замененные детали и узлы 
1. Приложения к акту:_____________
	
ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.
	
ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)




	ПОДРЯДЧИК:  



_________________/______________/
Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области


_____________________/ Логанова М.В./
подписано с применением ЭЦП








Приложение № 3
к Договору № __

ФОРМА

Акт о выявленных недостатках результата Работ
к Договору на выполнение работ _______________
 № _____ от «___» _____________ 20__г.

	___________
	 «____» __________ 20__ г.



АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – «Акт о выявленных недостатках»), в соответствии с которым установлено следующее:

Перечень недостатков

	№
	Наименование работ
	Описание недостатка/несоответствия
	Срок устранения недостатка/
несоответствия

	
	
	
	


Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:
__________________________________________________________________
Приложения к Акту:
	
ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	
ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.





	
	ПОДРЯДЧИК:  



_________________/______________/
Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области


_____________________/ Логанова М.В./
подписано с применением ЭЦП












Приложение № 4 
к Договору № __



Комплаенс-оговорка
1.	Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 
1.1.	Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;
1.2.	Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1.3.	Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 
1.3.1.	Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 
а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);
б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.
1.3.2.	Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.
1.3.3.	Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 
· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;
· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 
Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 
Уведомление контрагента осуществляется посредством направления по электронной почте.
В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.
Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.
2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.
Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.
3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.
Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.
4.	В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:
- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;
- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.
Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».
Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
	ПОДРЯДЧИК:  



_________________/______________/
Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области


_____________________/ Логанова М.В./
подписано с применением ЭЦП















Приложение № 5 
к Договору № _____

Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества)
1. Общие требования
[bookmark: _Toc329954866]Контрагент обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, предусмотренных настоящим Приложением (далее – ОТиПБ), в том числе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации и выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» (далее также Общество). 
Под территорией подконтрольной Обществу понимается территория, другие объекты и площади, закрепленные за Обществом на праве собственности или переданные Общество во владение по иным законным основаниям. 
Контрагент несет полную ответственность в области ОТиПБ за работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России».
Под работниками контрагента, понимается физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с контрагентом по заключённому трудовому договору или привлекаемые контрагентом физические лица для производства работ (оказания услуг) по договору гражданско-правового характера. 
В случае выявления Обществом, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Контрагентом требований ОТиПБ Контрагент обязан устранить эти нарушения в установленный Обществом срок. 
1. Контрагент обязан:
1. [bookmark: _Toc329954868]В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора уведомить в письменной форме Общества о лицах, назначенных в порядке, определенном законодательством РФ, ответственными за соблюдение требований ОТиПБ, а также об изменении ответственных лиц с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных – в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений;
1. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» организовать прохождение вводного инструктажа работниками, привлекаемыми при выполнении работ (оказания услуг), по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией инструктажа в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».
1. Обеспечить выполнение  работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только Работниками которые до начала выполнения работ (оказания услуг) прошли обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда (для соответствующих определенных Контрагентом профессий и должностей работников). Контрагент, в течение 3 (трех) календарных дней должен предоставить Обществу копии документов подтверждающие факт обучения, проверки знаний и стажировки или копию соответствующего организационно-распорядительного документа и/или локально-нормативного акта Контрагента, подтверждающего отсутствие необходимости проведения таких мероприятий.
1. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», ознакомить работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, подготовленным Обществом в соответствии с п. 3.2, включающего: 
1) перечень факторов, присутствующих на территории подконтрольной АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 
2) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги) на территории подконтрольной АО «Почта России»; 
3) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.
1. Обеспечить выполнение работ (оказание услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только работниками, которые до начала работ (оказания услуг) были обеспечены за счет средств Контрагента полагающимися средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее - СИЗ и СКЗ).
1. Контролировать использование и правильное применение полагающихся СИЗ и СКЗ работниками привлекаемых им при производстве работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 
1. Контролировать правильное использование производственного оборудования, инструментов, сырья и материалов, применяемых технологий Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 
1. Организовывать проведение медицинского осмотра и необходимого медицинского освидетельствования, Работниками привлекаемых им при выполнении работ (оказании услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», если это проведение требуется действующим законодательством РФ.
1. Привлекать к выполнению работ (оказанию услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» работников годных к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1. Составить совместно с представителем Общества план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
1. При наличии потребности в источниках энергии и т.п. при выполнении работ (оказании услуг) составить совместно с представителем Общества схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.).
1. Перед началом выполнения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» определить и разработать перечень работ (услуг), которые относятся к повышенной опасности. Работники, привлекаемые им к таким работам, услугам, допускаются к ним после оформления соответствующего наряд-допуска. Наряд-допуск подлежит согласованию с Обществом до начала указанных работ, услуг на территории подконтрольной АО «Почта России».
1. Общество обязано:
2. Провести с работниками, привлекаемыми Контрагентом при выполнении работ (оказании услуг), вводный инструктаж, по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».
2. Предоставить Контрагенту выполняющими работы (оказывающему услуги), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего: 
1) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на территории АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 
2) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний (при наличии таковых);
3) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории (при наличии таковых);
4) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску (при наличии таковых);
5) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности (при наличии таковых).
2. Составить совместно с представителем Контрагента план мероприятий по эвакуации и спасению Работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
2. Обеспечить проведение мероприятий по согласованию наряд-допуска для выполнения работ повышенной опасности на территории АО «Почта России», при условии соответствия квалификации Работников и подготовительных мероприятий характеру и виду работ повышенной опасности.
2. Обеспечивать координацию и информирование Контрагента и других подрядных организациях, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

4. [bookmark: _Toc329954921]Проверки по ОТиПБ
4.1. [bookmark: _Toc329954922]В ходе проведения работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» Контрагентом должны быть организованы периодические проверки соответствия деятельности работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» требованиям ОТиПБ, установленным как действующим законодательством РФ, так и применимыми локальными нормативными актами Общества. 
4.2. Предусматривается проведение двух типов проверок: внутренние и внешние.
4.2.1. [bookmark: _Toc329954923]Внутренние проверки – организуются и проводятся Контрагентом самостоятельно. Периодичность проведения проверок Контрагент вправе определить самостоятельно, но не реже одного раза в квартал, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).
4.2.2. [bookmark: _Toc329954924]Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Общества. Периодичность проведения проверок – определяет Общество. В ходе проведения проверки может быть проверено: соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов по ОТиПБ Общества, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт или иной документ, установленный Обществом для применения в аналогичных случаях.

5. [bookmark: _Toc329954926]Требования к отчётности
[bookmark: _Toc329954927]Контрагент самостоятельно ведет учет и отчетность о результатах в области ОТиПБ в установленном Контрагентом порядке. По требованию Общества Контрагент предоставляет необходимую информацию (отчет), в части касающихся работ (услуг) на территории Общества.
В такой отчет включаются следующее сведения: 
1) [bookmark: _Toc329954928]количество несчастных случаев, инцидентов и микротравм, произошедших с работниками Контрагента;
2) количество человек, выполнявших работу на территории подконтрольной АО «Почта России» и продолжительность выполнения работ в часах;
3) [bookmark: _Toc329954930]количество прочих аварий и инцидентов (ДТП, разливы, выбросы и иные происшествия, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам), о которых должно быть сообщено соответствующим государственным органам, в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной и экологической безопасности;
4) количество и результаты Внутренних проверок. 
	ПОДРЯДЧИК:  



_________________/______________/
Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области


_____________________/ Логанова М.В./
подписано с применением ЭЦП

































Приложение № 6
к Договору №
от _____________ 202_ г.

ФОРМА
А К Т
приема-передачи строительной площадки
по договору подряда № ___________ от «____» _______________ 20___ г.
г.______________                                                                   	«___» ____________ 20__ г.
Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________,  с одной стороны, от лица Подрядчика  _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку по адресу: ____________________________________________________________________ _______________________.
На строительной площадке установлены:
счетчик электроэнергии _______________         №  ____________________.
начальное показание счетчика _____________ кВт 
прибор учета воды __________    ___   __           №  ____________________.
начальное показание прибора учета ________   м3 
прибор учета тепла __________    ___   __          №  ____________________.
начальное показание прибора учета _________ккал_   
и т.д. и т.п.
Подрядчик подтверждает, что Заказчик в соответствии с п. 6.4 Договора ознакомил Подрядчика с локальными нормативными актами АО «Почта России», утвержденными приказами от 08.08.2013 № 268-п, регламентом от 19.05.2017 № 1.9.3.1.2-05/60, положением от 20.03.2018 № 22-лна. Настоящим Актом Подрядчик обязуется соблюдать требования указанных локальных нормативных актов.
Приложение: экспликация помещений на ____ л.

		
Заказчик
_____________________________ 
»
________________/ _______________/
«______»_________________ 20__ г.
 м.п
	
Подрядчик
__________________/                 /

«______»_________________ 20__ г. 
м.п.



	




ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	ПОДРЯДЧИК:  



_________________/______________/
Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области


_____________________/ Логанова М.В./
подписано с применением ЭЦП

















Приложение № 7
к Договору №
от _____________ 202_ г. 
ФОРМА 

Акт 
о возмещении затрат
по договору от ___________ № __________
г.______________                                                                   	«___» ___________ 20___ г.

АО «Почта России», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______ УФПС __________________________ _________________, действующего на основании доверенности от ___________ № _______, и ______________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности Сторона, на основании договора от ___________ № _______ (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Подрядчик в соответствии с п. 4.10 Договора обязан в полном объеме возместить затраты, понесенные Заказчиком согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего акта.
2. Общая сумма затрат с «___»______________202_ г. по «___»______________202_ г. составила: __________(сумма прописью) руб. __ коп.
3. К перечислению по настоящему акту на расчетный счет Заказчика следует: __________(сумма прописью) руб. __ коп.
4. Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
Приложение: расчет на ___ листах.


ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	ПОДРЯДЧИК:  



_________________/______________/
Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области


_____________________/ Логанова М.В./
подписано с применением ЭЦП
















Приложение 
к Акту о возмещении затрат 
по договору № ________
от « __»________202_ г.

РАСЧЕТ
Расчет произведен за период с «___»____________202_ г. по «___» ____________202_ г.

Расход электроэнергии на освещение строительной площадки _____________кВт
Расход электроэнергии на механизацию труда___________________________кВт
Расход электроэнергии на пусконаладочные работы _____________________кВт
Расход холодной воды на нужды персонала Подрядчика___________________м3
Расход холодной воды на приготовление растворов_______________________м3 
Расход холодной воды на промывку и заполнение инженерных систем_______м3
Расход холодной воды на очистку инструмента и  уборку помещений _______ м3
Примерный объем водоотведения______________________________________м3
и т.д. и т.п.
	Вид топливно-энергетических ресурсов
	Расход

	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена (без НДС)
	Стоимость (без НДС)
	Сумма НДС 20%
	Стоимость, с НДС 20%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Итого стоимость потребленных топливно-энергетических ресурсов составляет: __________(сумма прописью) руб. __ коп.,  коп.



	ПОДРЯДЧИК:  



_________________/______________/
Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области


_____________________/ Логанова М.В./
подписано с применением ЭЦП

















Приложение № 8 
к Договору № _____



Локально-сметный расчёт
(отдельным файлом)




	ПОДРЯДЧИК:  



_________________/______________/
Подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: 
Директор УФПС Вологодской области


_____________________/ Логанова М.В./
подписано с применением ЭЦП











