Информируем Вас о том, что ПАО «Ростелеком» проводит анализ рынка на Выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: улица Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста), в том числе пусконаладочные работы, утилизация, вынос в натуру осей трассы кабельной линии и составление исполнительной съемки. Просим вас предоставить бюджетное технико-коммерческое предложение.

Технико-коммерческое предложение требуется заполнить в строгом соответствии с формой, установленной в запросе (Приложение №1 к запросу).
Анкета претендента предоставляется в соответствии с установленной в запросе формой (Приложение №2 к запросу).

Срок выполнения работ
Работы по договору выполняются поэтапно с Даты заключения Договора по 07.06.2027 года:
1 этап: с даты заключения договора по 16.04.2027
2 этап: с 16.04.2027 по 01.05.2027
3 этап: с 01.05.2027 по 17.05.2027
4 этап: с 17.05.2027 по 24.05.2027
5 этап: с 24.05.2027 по 07.06.2027

Условия оплаты:
Оплата за выполненные работы осуществляется поэтапно, в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае, если договор будет заключен с субъектом малого (среднего) предпринимательства: Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ

*Участник может предложить иные условия оплаты

Предоставление обеспечения исполнения Договора – 10% (банковская гарантия или денежное обеспечение). Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется на срок действия договора, а также 90 календарных дней после окончания действия договора.
При предложении альтернативных условий оплаты, размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере аванса.


Место выполнения работ: Нижний Новгород.


[bookmark: _GoBack]В случае вашей заинтересованности просим направить предложения 
до 08 октября 2026 года по электронной почте alexey.sidorov@volga.rt.ru или на электронной торговой площадке АО «РАД», находящейся по адресу https://lot-online.ru. В теме письма указать: «RFI «Выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: улица Черниговская».
Настоящее сообщение не является извещением о закупке. По итогам проведенного запроса информации ПАО «Ростелеком» не несет обязательств по заключению договора ни с одной из Компаний, направивших ответ.
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